TVIRTINU

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius

Andrius Žukas

SAVIVALDYBĖS BUTŲ VIDAUS REMONTO DARBŲ PIRKIMO SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU SĄLYGŲ APRAŠAS

TURINYS

| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |
| --- | --- |
| II. | PIRKIMO OBJEKTAS |
| III. | TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI |
| IV. | TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE |
| V. | PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS |
| VI. | PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS |
| VII. | PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS |
| VIII. | KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠO PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS |
| IX. | SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS |
| X. | PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS |
| XI. | PASIŪLYMŲ VERTINIMAS |
| XII. | PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO |
| XIII. | INFORMACIJA APIE ATIDĖJIMO TERMINO TAIKYMĄ, GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKĄ |
| XIV. | PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS |
|  | PRIEDAI: |

1 priedas – Pasiūlymo forma;

2 priedas – Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

3 priedas – Techninė specifikacija;

4 priedas – Atliktų darbų sąrašo forma;

5 priedas – Rangos sutartis (projektas).

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Klaipėdos butai (viešoji įstaiga,  Baltijos pr. 111-51, LT-93221 Klaipėda, tel. +370 46  313 014, el. p. info@klaipedosbutai.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300646839 (toliau – Perkančioji organizacija), numato pirkti savivaldybės butų vidaus remonto darbus.

- Viešąjį pirkimą pagal Centralizuotų viešųjų̨ pirkimų veiklos paslaugų sutartį vykdo centrinė perkančioji organizacija – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – CPO), kodas 188710823, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda.

- Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ), Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintoje Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikoje (aktualioje redakcijoje).

- Pirkimas vykdomas vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiuo konkurso sąlygų aprašu.

- Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) https://viesiejipirkimai.lt. Pirkimas vykdomas CVP IS elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tiekėjai, registruoti CVP IS adresu: https://viesiejipirkimai.lt. Registracija CVP IS yra nemokama.

- Nuorodos į išankstinį informacinį skelbimą, paskelbtą Europos Sąjungos leidinių biuro, taip pat paskelbtą CVP IS, kituose leidiniuose ir internete, jeigu apie pirkimą buvo skelbta iš anksto: išankstinio informacinio skelbimo apie šį pirkimą nebuvo.

- Informacija apie numatomą skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimą: šiame pirkime CPO nenumato skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimo.

- Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

- Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

- Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

  - skelbimas apie pirkimą;

  - konkurso sąlygų aprašas (kartu su priedais);

  - pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu jų bus).

- Perkančiosios organizacijos ir CPO kontaktiniai asmenys: dėl klausimų, susijusių su pirkimo objektu: Klaipėdos butų vadybininkė Asta Tenytė, tel. +370 611 44 660, el. p. asta@klaipedosbutai.lt; dėl klausimų, susijusių su viešojo pirkimo procedūromis – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Ligita Kančelskienė, tel. (0 46) 44 55 15, el. p. ligita.kancelskiene@klaipeda.lt.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

12. Pirkimo objektas – savivaldybės butų vidaus remonto darbai (toliau – darbai). Darbų kiekiai, nurodyti Sutarties 2 p. yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu preliminarūs kiekiai gali būti mažinami arba didinami – maksimaliai bus perkama už ne daugiau kaip 2 178 000,00 Eur su PVM (arba 1 800 000,00 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Išsamesnė perkamų darbų informacija ir reikalavimai pateikiami Techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų aprašo 3 priedas).

Jeigu bet kuriuose pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo atliekamiems darbams, teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

Esant poreikiui, sutarties vykdymo metu Perkančioji organizacija gali įsigyti pirkimo sąlygų 1  priede nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių darbų neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už pirkimo sąlygų 1  priede nenurodytus, tačiau su pirkimo objektu susijusius darbus bus apmokėta ne didesnėmis nei darbų užsakymo dieną Rangovo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

13. Prievolių įvykdymo terminai bei kitos pirkimo sutarties sąlygos nurodytos konkurso sąlygų aprašo 5 priede.

14. Šis pirkimas į dalis neskaidomas, todėl tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai pirkimo apimčiai bendrai. Alternatyvūs pasiūlymai negalimi ir bus atmesti.

15. Aplinkos apsaugos kriterijai (AAK): vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau bendrai – Aprašas) šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes:

15.1. vadovaujantis Aprašo 4.1 p. – perkamų remonto darbų  apimtyje yra produktų, kuriems taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai pagal Tvarkos aprašo 2 priedo XIII skyriaus 16 p. (Techninės specifikacijos lentelės eilutėse Nr. 3.3, 3.4, 3.8, 4.13, 5.4 – medžio drožlės plokštė ir mediena); 17p. (Techninės specifikacijos lentelės eilutėse Nr. 1.11, 1.18, 2.6, 2.8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4  – dažai); 18 p. (Techninės specifikacijos lentelės eilutėse Nr. 1.10, 4.11 – termoizoliacinės medžiagos); 19 p. (Techninės specifikacijos lentelės eilutėse Nr. 1.7, 1.8, 1.9, 1.15, 2.4,  – gipsas); 20 p. (Techninės specifikacijos lentelės eilutėse Nr. 1.14, 3.6, 4.4,   – plytelės); 21. p. (Techninės specifikacijos lentelės eilutėje Nr. 4.5, 4.6, 4.7, 4.14 – langai); XIV skyrius 22 p. (nurodyta Techninės specifikacijos lentelės eilutėje Nr. 6.12, 6.13 – patalpų apšvietimas); XV skyrius 24 p.  (nurodyta Techninės specifikacijos lentelės eilutėje Nr. 7.10, 7.12. 7.15 – vandens maišytuvai);

15.2. vadovaujantis Aprašo  2  priedo, III skyriaus 3 p. (nurodyta Techninės specifikacijos lentelės eilutėje Nr. 9.2, 9.3 - viryklė su elektrine orkaite): vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

Techninėje specifikacijoje nustatomi AAK reikalavimai bei sutartyje nustatoma šių įsipareigojimų vykdymo kontrolė bei nustatomos sankcijos už jų nesilaikymą.

15.3. vadovaujantis Aprašo 4.3 p. Perkančioji organizacija sutarties sąlygose nustatė aplinkos apsaugos kriterijų – atliekant darbus tiekėjas turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

16. Perkančiosios organizacijos sprendimo neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) paslaugomis argumentai, kaip numatyta VPĮ 82 straipsnio 2 dalies 1 punkte: VšĮ CPO LT  kataloge nėra perkamo objekto.

# III SKYRIUS

# TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

17. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, su pasiūlymu turi pateikti konkurso sąlygų aprašo 2 priede nustatytos formos užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) pagal VPĮ 50 str. nustatytus reikalavimus. Tiekėjas, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, turi neatitikti tiekėjų pašalinimo pagrindų ir atitikti kvalifikacijos reikalavimus. CPO tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams reikalaus tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės nustatymo). Atkreipiamas dėmesys, kad tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, gauti iš institucijų, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus laikomi priimtinais. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintomis Pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis, pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas dėl to paties klausimo atliekamas vieną kartą. Dokumentai dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų bus priimtini po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos:

17.1. Tiekėjas šalinamas iš viešųjų pirkimų procedūros, jeigu:

| Eil. Nr. | Tiekėjų pašalinimo pagrindai | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 17.1.1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas CPO prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: jeigu CPO 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Jei tiekėjas dokumentus pateikia kartu su pasiūlymu, nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos (pasiūlymų pateikimo paskutinė diena neįskaičiuojama). Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma ar pasirašyti el. parašu. PASTABA: Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų CPO reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 17.1.2. | Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 17.1.3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) Tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) Įsiskolinimo suma neviršija 50 EUR; 3) Tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, Perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[1]. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas CPO prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: jeigu CPO 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Jei tiekėjas dokumentus pateikia kartu su pasiūlymu, nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos (pasiūlymų pateikimo paskutinė diena neįskaičiuojama). Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. CPO savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/ aktualius paskutinei pasiūlymų pateikimo termino dienai tuo atveju, kai pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jeigu CPO turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo reikalauja pateikti pažymas, patvirtinančias VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, duomenys aukščiau nurodytoje nacionalinėje duomenų bazėje, bus tikrinami pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pateikimo dienai. Jeigu paskutinei pasiūlymų pateikimo termino dienai ar pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pateikimo dienai dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių CPO neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Atkreipiamas dėmesys, jei tiekėjas pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus pateikia kartu su pasiūlymu ir dėl jų pateikimo kreiptis nebereikia, CPO tikrins ir fiksuos „Sodra“ duomenis, aktualius paskutinei pasiūlymų pateikimo termino dienai. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[2]. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas CPO prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: jeigu CPO 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei tiekėjas dokumentus pateikia kartu su pasiūlymu, nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos (pasiūlymų pateikimo paskutinė diena neįskaičiuojama). Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma ar pasirašyti el. parašu. PASTABA: Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų CPO reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 17.1.4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 17.1.5. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Viešųjų pirkimų komisijos ar Perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 17.1.6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 17.1.7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 straipsnyje ir VPĮ 47 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, ir Perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal šio įstatymo 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
| 17.1.8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir Perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 17.1.9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: Nepatikimi tiekėjai - Viešųjų pirkimų tarnyba (lrv.lt) Nepatikimų koncesininkų sąrašas - Viešųjų pirkimų tarnyba (lrv.lt) |
| 17.1.10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: Finansinių ataskaitų nepateikimas gali tapti kliūtimi dalyvauti viešuosiuose pirkimuose - Viešųjų pirkimų tarnyba (lrv.lt) |
| 17.1.11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 17.1.12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju- pirkimu skelbiamą informaciją. |
| 17.1.13. | Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. CPO savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/. Prireikus, CPO turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas CPO prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu CPO 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma ar pasirašyti el. parašu. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų CPO reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |

17.2. CPO pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoje kito asmens, siekdamas išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

17.3. CPO tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

17.4. CPO, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

17.5. Jeigu tiekėjas atitinka bent vieną iš pašalinimo pagrindų, nustatytų VPĮ 46 straipsnio 1, 4 ir 6 dalyse, CPO tiekėjo nepašalina iš pirkimo procedūros, jei yra visos VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nurodytos sąlygos kartu. Tiekėjas negali pasinaudoti VPĮ 46  straipsnio 10 dalyje nustatyta galimybe, kai jis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų, teismo sprendime nurodytą laikotarpį. Kai priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu tiekėjui yra nustatytas VPĮ 46 straipsnio 1, 2, 21, 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų laikotarpis, CPO tiekėją iš pirkimo procedūros šalina teismo sprendime nurodytą laikotarpį.

17.6. VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje 1 punkte nurodytos informacijos prašoma pateikti tik to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, ir CPO vertina šią informaciją kartu su pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį kvalifikacijos reikalavimams įrodančiais dokumentais, neatsižvelgiant į tai, net jei tiekėjas šią informaciją buvo pateikęs kartu su pasiūlymu. Šiuo atveju, CPO tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu pateikia ne vėliau kaip per 10 dienų nuo VPĮ 46 straipsnio 10 dalies 1 punkte nurodytos tiekėjo informacijos gavimo.

17.7. CPO, visų pirma, reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Konkurso sąlygų aprašo 17.1 p. lentelės trečiame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai (ir stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos sudėtyje esantys užsienio šalių piliečiai), informaciją CPO pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

17.8. CPO nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

17.8.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;

17.8.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamame konkurso sąlygų aprašo 17.1 p. papunktyje).

17.9. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

17.9.1. priesaikos deklaracija;

17.9.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

18. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos atitikimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 18.1. | Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra tinkamai atlikęs neypatingų ir (ar) ypatingųjų statinių (statinių grupė – gyvenamieji ir (ar) negyvenamieji pastatai) naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto ir (ar) paprastojo remonto darbų už ne mažiau kaip 180 000 Eur be PVM. PASTABA: tiekėjas šiam reikalavimui pagrįsti gali teikti informaciją apie: - sutartis, pradėtas ir baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus; - sutartis, pradėtas vykdyti anksčiau nei prieš 5 metus, tačiau baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus (tokiu atveju atliktų darbų sąraše nurodoma per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos atliktų darbų vertė); - tebevykdomas sutartis (tokiu atveju atliktų darbų sąraše nurodoma iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos jau atliktų darbų vertė). - Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. | Pateikiama: 1) per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos atliktų darbų sąrašas, užpildytas pagal konkurso sąlygų aprašo 4 priedą; 2) užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymos, apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami (jei teikiama pažyma apie tebevykdomą sutartį, joje turi būti nurodyta, kad jau atlikti darbai ir jų rezultatai – tinkami). Pateikiami skenuoti arba el. parašu pasirašyti dokumentai. |

Pastaba. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintomis Pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis, tiekėjas gali tikslinti tik pradinius kvalifikacijos duomenis (nepriklausomai, ar pateiktus su pasiūlymu ar CPO prašymu). Tai reiškia, kad jeigu tiekėjo pateikti pradiniai kvalifikacijos duomenys  bus neaiškūs, netikslūs iš karto neatitiks nustatyto kvalifikacijos reikalavimo, į tokį tiekėją dėl kvalifikacijos patikslinimo (dėl to paties klausimo) CPO turi teisę kreiptis tik vieną kartą (pasiūlymo patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas dėl to paties klausimo atliekamas vieną kartą) ir tik dėl pirminių pateiktų kvalifikacijos dokumentų tikslinimo (jei yra matoma, kad toks kreipimasis gali padėti ištaisyti pirminius kvalifikacijos duomenis). Dėl naujų kvalifikacijos duomenų pateikimo nebus kreipiamasi ir tiekėjas bus atmetamas, kaip neatitinkantis kvalifikacijos reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, tiekėjui, teikiant pradinius kvalifikacijos duomenis (nepriklausomai, ar kartu su pasiūlymu, ar CPO prašymu), rekomenduotina (tiekėjas gali, tačiau neprivalo) teikti daugiau nei reikalaujama kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių duomenų.

19. CPO šiame pirkime dalyviams nenustato kokybės vadybos sistemos standartų, įskaitant ir prieinamumo neįgaliems standartus, pagal VPĮ 48 str.

20. Prekių, paslaugų ar darbų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai: Perkančioji organizacija nėra Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytas Lietuvos Respublikos centrinio valstybinio administravimo subjektas (veiklos teritorija nėra visa valstybės teritorija), todėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai jai neprivalomi.

21. Reikalavimai ir (arba) kriterijai dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka: pirkimo objektas nepatenka į objektų, kuriems privalomas statinio informacinio modeliavimo metodų taikymas, sąrašą, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarime Nr. 1061 „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“.

22. Užsienio valstybėse išduoti pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos atitiktį įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

23. Šiame konkurso sąlygų apraše vartojamos ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, subrangovo sąvokų reikšmės:

23.1. ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus;

23.2. subrangovas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia (toliau – subrangovas) – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus;

24. Tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovu, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas. To paties ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo dalyvavimas kelių tiekėjų pasiūlymuose nėra ribojamas.

25. Tiekėjas nustatytų kvalifikacijos reikalavimų atitikimui gali remtis kitų ūkio subjektų (tiek juridinių, tiek fizinių asmenų) pajėgumais (t. y. kitų ūkio subjektų kvalifikacija). Kiti ūkio subjektai turi būti nurodomi konkurso sąlygų aprašo 1 priede. Jeigu reikalaujama išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, kaip nustatyta VPĮ 51 str. 7 d. 7 p., ar profesinės patirties, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys įsipareigojimus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų. Tiekėjas turi pareigą CPO pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami (t. y. kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus: dvišalę pasirašytą sutartį, ketinimų protokolą ar pan.). Svarbu, kad šis dokumentas būtų sudarytas iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą. Taip pat kartu su tiekėjo EBVPD privalo būti pateikti ir šių ūkio subjektų EBVPD. Jei tiekėjo pasiūlymas galėtų būti pripažintas laimėjusiu (arba Perkančiajai organizacijai pareikalavus kitais atvejais),  turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas ketina remtis, neatitinka šio konkurso sąlygų aprašo 17.1 p. nustatytų pašalinimo pagrindų ir atitinka konkurso sąlygų aprašo 18 p. nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu atitiktį jiems tiekėjas grindžia pasitelkiamo kito ūkio subjekto pajėgumais). Konkurso sąlygų aprašo 18 p. nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinantys dokumentai pateikiami tuo atveju, jeigu jiems pagrįsti ūkio subjektas yra pasitelkiamas ir jis pats vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamo bent vieno kvalifikacijos reikalavimo arba jo padėtis atitinka bent vieną konkurso sąlygų apraše nustatytą pašalinimo pagrindą , CPO turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu. Tiekėjui, neatsisakius ar nepakeitus tokio ūkio subjekto kitu, atitinkančiu nustatytus reikalavimus, tiekėjas yra atmetamas. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi būti išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) ūkio subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas negalės, t. y. po pasiūlymo pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujų ūkio subjektų.

Pastaba. Jei dvišaliame dokumente (sutartyje, ketinimų protokole ar pan.) juridinis ar fizinis asmuo yra įvardijamas ne ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, o subrangovu ar kita pan. sąvoka, tačiau pasiūlyme yra nurodytas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ir iš pasiūlymo visumos yra aišku, kad juridinis ar fizinis asmuo yra pasitelkiamas dėl rėmimosi jo pajėgumais (kvalifikacija), tai tokiu atveju dėl dvišalio dokumento tikslinimo nesikreipiama ir vadovaujamasi pasiūlyme nurodyta informacija.

26. Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui gali pasitelkti subrangovus (tokiais laikomi tretieji asmenys, kurie vykdys sutartines tiekėjo prievoles, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais (kvalifikacija), kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus). Tiekėjas savo pasiūlyme (konkurso sąlygų aprašo 1 priede) privalo nurodyti kokius subrangovus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti.  CPO nereikalauja, kad tiekėjas pateiktų subrangovų EBVPD ir nevertina jų informacijos dėl pašalinimo pagrindų ir kvalifikacijos. Nors CPO nevertina subrangovų kvalifikacijos, tačiau tiekėjas privalo įsipareigoti, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir sutarties vykdymo metu, CPO pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subrangovo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas.

27. Pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai tiekėjų grupės nariams: jei bendrą pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, EBVPD (konkurso sąlygų aprašo 2 priedas) pildo kiekvienas tiekėjų grupės narys atskirai. Nei vieno iš tiekėjų grupės narių padėtis negali atitikti šio konkurso sąlygų aprašo 17.1 p. nustatytų pašalinimo pagrindų. Konkurso sąlygų aprašo 18 p. nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir tai patvirtinančius dokumentus pateikti bent vienas tiekėjų grupės narys arba visi tiekėjų grupės nariai kartu, atitinkamai pagal tai, kuriuos įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti prisiima tiekėjų grupės narys. Į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti tiekėjas, kuris kartu pateikia savo ir kitų tiekėjų grupės narių dokumentus, pagrindžiančius pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitikimą nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.

28. Rėmimasis trečiaisiais asmenimis, kurie tiesiogiai aktyviai nedalyvaus sutarties vykdyme. Tais atvejais, kai tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie sutarties vykdymo (t. y. tiesiogiai netieks prekių, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos įrangą ar pan.), tiekėjas, neprivalo teikti jų EBVPD ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų, tačiau, teikdamas pasiūlymą, turi pareigą įrodyti, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą tiekėjas turi nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.). Tokiu atveju CPO laikys, kad tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones.

29. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią CPO gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

IV SKYRIUS

TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

30. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja tiekėjų grupė, ji pateikia iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos sudarytą jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją ir visus tiekėjų grupės narius nurodo pasiūlyme (konkurso sąlygų aprašo 1 priedas). Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyta kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja tiekėjų grupei (su kuo CPO turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

31. CPO nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį ši tiekėjų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

V SKYRIUS

PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

32. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://viesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne CPO nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

33. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (registracija nemokama). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos atitiktį, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, docx, jpeg ir kt.). CPO pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

34. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas tiekėjo vadovo. Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas pasiūlymą pasirašančio tiekėjo atstovo galiojantis įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą ir kitus dokumentus.

35. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, pavyzdžiui, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje. Jeigu CPO kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per CPO nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija nėra konfidenciali. CPO, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią.

36. Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurais užpildant konkurso sąlygų aprašo 1 priedą. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visus pirkimo dokumentų reikalavimus. Tiekėjas turi pasiūlyti tokią kainą, kuri užtikrintų tinkamą tiekėjo įsipareigojimų įvykdymą. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Išlaidos, kurių tiekėjas teikdamas pasiūlymą neįskaičiavo, nebus papildomai apmokamos. Visas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu, kurios nebus nurodytos (įskaičiuotos) pasiūlyme ar sutartyje, prisiima tiekėjas. Visuose atliekamuose skaičiavimuose bei apvalinimuose turi būti laikomasi bendrų skaičių apvalinimo taisyklių ir kainos pasiūlyme turi būti nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio: t. y. jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

37. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su konkurso sąlygų aprašu ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

38. Pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas dokumentas (originalo kalba) su tinkamai patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą. Tinkamu bus laikomas vertimas, patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro anspaudu.

39. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje, skaitmeninių dokumentų kopijų ir atsakymų į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus visuma:

39.1. užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal šio konkurso sąlygų aprašo 1 priede pateiktą formą. Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą, rekomenduojama vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos parengtomis gairėmis „Tiekėjo ABC“ ir pranešimu, kaip pagalbine medžiaga dėl dažniausiai tiekėjų daromų klaidų, pateiktais šiose nuorodose: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekejo_abc.pdf; Kaip sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose - Viešųjų pirkimų tarnyba (lrv.lt);

39.2. užpildytas EBVPD, parengtas pagal šio sąlygų aprašo  2 priede pateiktą formą XML formatu (tiekėjas išsaugo Perkančiosios organizacijos pateiktą EBVPD formą XML formatu, įkelia (importuoja) formą į tinklapį adresu: http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt pateikia (užpildo) atsakymus į nurodytus klausimus ir užpildytą dokumentą išsaugo XML arba PDF formatu. Tiekėjui pateikiant (užpildant) atsakymus į nurodytus klausimus, rekomenduojama vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktomis EBVPD pildymo rekomendacijomis, pateiktomis šiose nuorodose: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos; https://klausk.vpt.lt/hc/lt/sections/115001605685-EBVPD);

39.3. su ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, sudaryti dvišaliai ketinimų protokolai, sutartys ar pan. (jei pasitelkiami);

39.4. įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą ir (ar) kitus dokumentus (jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas);

39.5. pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas;

39.6. CPO prašymu tiekėjo pateikti įrodymai dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo (jei CPO prašė);

39.7. jungtinės veiklos sutartis (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

39.8. tiekėjo atsakymai į CPO klausimus, prašymus patikslinti, paaiškinti (jei bus).

40. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip tiekėjų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba tiekėjų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi pasiūlymai atmetami.

41. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

42. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime apie pirkimą (jeigu keičiamas pasiūlymų pateikimo terminas - skelbime, susijusiame su pakeitimais ar papildoma informacija) nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 2025-02-12 13.00 val. , tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, CPO CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. CPO neatsako už CVP IS, kurią administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba, sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar teikti pavėluotai. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti.

43. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki skelbime apie pirkimą nurodyto minimalaus laikotarpio (iki 2025-05-12), per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą (jeigu keičiamas pasiūlymo galiojimo terminas – skelbime, susijusiame su pakeitimais ar papildoma informacija, nurodyto termino). Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. Pirkimo procedūros metu, taip pat sustabdžius pirkimo procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo CPO gali prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama.

44. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.

VI SKYRIUS

PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

45. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

45.1.  iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą, galima rasti https://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas.

45.2. iki susipažinimo su pasiūlymais pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo CPO galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: CPO oficialiu elektroniniu paštu sonata.gyliene@klaipeda.lt. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su CPO oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

46. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki susipažinimo su pasiūlymais pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi CPO negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – CPO tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

VII SKYRIUS

PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

47. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą – banko garantiją (toliau – garantija) arba draudimo bendrovės laidavimą (toliau – laidavimas), kuriuo pasiūlymas turi būti užtikrinamas ne mažesnei negu 44 000,00 Eur sumai. Kartu su laidavimo draudimo dokumentu turi būti pateiktas draudimo įmokos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.

48. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja tiekėjų grupė, garantijoje arba laidavime turi būti nurodyti visi tiekėjų grupės nariai. Pateiktoje garantijoje (laidavime) turi būti nurodytas jos galiojimo terminas. Garantija (laidavimas) turi galioti ne trumpiau nei iki 2025-05-12 (imtinai). Garantija ar laidavimas turi galioti nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (arba nuo garantijos ar laidavimo išdavimo datos tuo atveju, jei dokumentas nebuvo pateiktas kartu su pasiūlymu) ir galioti ne trumpiau kaip iki pasiūlymo galiojimo termino pabaigos.

49. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas turi būti pateiktas elektroniniu būdu naudojant CVP IS. CVP IS elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo banko ar draudimo bendrovės saugų elektroninį parašą Perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti.

50. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą tiekėjas gali prašyti Perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tokiu atveju Perkančioji organizacija privalo atsakyti tiekėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš Perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, gavus informaciją, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

51. Perkančioji organizacija atsisako reikalavimų į pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą esant bent vienai iš šių sąlygų:

51.1. pasibaigia konkurso pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;

51.2. įsigalioja pirkimo sutartis;

51.3. atmetamas tiekėjo pasiūlymas;

51.4. nutraukiamos pirkimo procedūros.

52. Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti nurodyta, kad bankas arba draudimo bendrovė įsipareigoja Perkančiajai organizacijai sumokėti garantijoje arba laidavime nurodytą sumą, esant bent vienai iš šių sąlygų:

52.1. tiekėjas atsisako savo pasiūlymo jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu pasiūlyme;

52.2. laimėjęs viešąjį pirkimą tiekėjas atsisako pasirašyti sutartį pagal Konkurso sąlygų apraše nustatytas sutarties sąlygas. Jei iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko jis nepasirašo sutarties, laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį;

52.3. laimėjęs viešąjį pirkimą tiekėjas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų.

53. Gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą rašytinį reikalavimą, garantiją suteikęs bankas arba laidavimą suteikusi draudimo bendrovė privalo sumokėti Perkančiajai organizacijai garantijoje arba laidavime nurodytą pinigų sumą, nereikalaudami, kad Perkančioji organizacija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad Perkančioji organizacija pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos iš aukščiau nurodytų sąlygų, įvardindama šią sąlygą.

54. Pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas, pateiktas elektroniniu būdu, naudojant CVP IS, tiekėjui nėra grąžinamas.

55. Jeigu tiekėjas, kuris bus kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį, atsisakys ją sudaryti, atsisakys savo pasiūlymo jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu pasiūlyme, jis Perkančiajai organizacijai pareikalavus, įsipareigoja padengti Perkančiosios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia pasiūlymo galiojimo įvykdymo užtikrinimo suma, nurodyta banko ar kitos kredito įstaigos garantijoje arba draudimo bendrovės laidavime. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp pirkimo sutartį atsisakiusio pasirašyti (ar atsisakiusio pasiūlymo) tiekėjo pasiūlymo kainos Eur be PVM ir kito tiekėjo, su kuriuo Perkančioji organizacija sudarė pirkimo sutartį dėl to paties objekto, pasiūlymo kainos Eur be PVM. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, sutinka su šiomis nuostatomis.

VIII SKYRIUS

KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠO PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

56. Pirkimo dokumentai gali būti paaiškinami, patikslinami tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į CPO. Prašymai paaiškinti pirkimo dokumentus gali būti pateikiami CPO CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (neįskaitant paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos). Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

57. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, CPO turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus.

58. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu jis buvo gautas laiku, arba aiškindamas, tikslindamas pirkimo dokumentus savo iniciatyva, CPO turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, ne vėliau kaip likus 4 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (neįskaitant paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos). Atsakymai į tiekėjų klausimus ar pirkimo dokumentų paaiškinimai, patikslinimai CPO iniciatyva paskelbiami CVP IS bei teikiami tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. CPO, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus. CPO tiek aiškindama, tikslindama pirkimo dokumentus savo iniciatyva, tiek tiekėjų iniciatyva visus paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS.

59. CPO, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų, pavyzdžiui tame pačiame laiške adresatais negalima išvardinti visų tiekėjų, kuriems siunčiami paaiškinimai ar patikslinimai.

60. CPO  nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

61. Bet kokia informacija, pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ar kitas CPO ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

62. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, CPO atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu CPO pirkimo dokumentus paaiškina (patikslina) ir negali pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 4 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, CPO perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus).

IX SKYRIUS

SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

63. Su pasiūlymais susipažįstama naudojantis elektroninėmis priemonėmis skelbime apie pirkimą (jeigu keičiamas vokų su pasiūlymais atvėrimo terminas – skelbime, susijusiame su pakeitimais ar papildoma informacija) nurodytu laiku. Tuo atveju, kai kaina, nurodyta skaičiais, nesutampa su kaina, nurodyta žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

64. Tiekėjai nedalyvauja susipažįstant su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais. Taip pat pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant.

65. Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

X SKYRIUS

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

66. Atlikusi susipažinimą su pasiūlymais, CPO pasiūlymus nagrinėja tokiu eiliškumu:

66.1. įvertina EBVPD pateiktą informaciją;

66.2. nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasi šiame Konkurso sąlygų apraše nurodytomis sąlygomis;

66.3. įvertina ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateiktus dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, pasitelkiamus subrangovus (jeigu tokie pasitelkiami).

67. Jei tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu su EBVPD pateikė dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (ar) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, subrangovų pasitelkimą patvirtinančius dokumentus, CPO šiuos dokumentus tikrina tik po pasiūlymų eilės sudarymo, nustačius galimą pirkimo laimėtoją. Jeigu tiekėjas su pasiūlymu nepateikė EBVPD arba pildydamas EBVPD nepažymėjo, ar (ne) atitinka nustatytą (-us) reikalavimą (-us) arba jei pateiktame EBVPD nurodyti duomenys yra netikslūs, tuomet Komisija turi prašyti tiekėjo pateikti, patikslinti EBVPD per protingą terminą. Tokiu atveju Komisija vertina tiekėjo pasiūlymą tik jam pateikus, patikslinus EBVPD. Pasiūlymas atmetamas, kai tiekėjas, Komisijai paprašius, nepateikė, nepatikslino EBVPD. Apie tokio pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu pranešant apie šio patikrinimo rezultatus bei pagrindžiant priimtus sprendimus.

68. Tiekėjai gali pakartotinai naudoti EBVPD, kurį naudojo ankstesnėje pirkimo procedūroje, jeigu jie patvirtina, kad šiame dokumente esanti informacija yra teisinga.

69. CPO bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, subrangovų pasitelkimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų.

70. Komisija, įvertinusi EBVPD priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3  darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurie atitinka Perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

71. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, CPO gali nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintoms Pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis.

72. CPO gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis VPĮ reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas. Taikant šią nuostatą, pasiūlymas negali būti atmestas dėl to, kad jame nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, jeigu ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal sąnaudų arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir CPO pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, išskyrus atvejus, kai atmetami visi gauti pasiūlymai.

73. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo tiekėjo (supaprastinto pirkimo atveju – tik ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo) CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, ir, esant poreikiui, paprašyti pateikti detalų kainos sudėtinių dalių pagrindimą. CPO, vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi VPĮ 57 straipsnio 1 dalimi.

74. Pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams (dokumentų pagal EBVPD), pasitelkiamus subrangovus (jeigu tokie pasitelkiami) patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės sudarymo).

75. Komisija priima sprendimą dėl tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, neatitikties pašalinimo pagrindams ir atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams:

75.1. jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, neatitiko pašalinimo pagrindų ir atitiko Perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pateikė pasitelkiamus subrangovus patvirtinančius dokumentus (jeigu tokie pasitelkiami), kitų tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimas ir kvalifikacija, pasitelkiami subrangovai - netikrinami;

75.2. jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (ar) atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, ir (ar) pasitelkiamus subrangovus (jeigu tokie pasitelkiami) patvirtinančius dokumentus, Komisija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti tiekėjo šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per CPO nurodytą terminą.

75.3. tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, Komisijos prašymu nepateikus dokumentų pagal EBVPD, nepatikslinus, nepapildžius arba nepaaiškinus dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (ar) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, ir (ar) pasitelkiamus subrangovus (jeigu tokie pasitelkiami) per Komisijos nustatytą terminą, pateikus melagingus dokumentus arba pateikus melagingą EBVPD, jo pasiūlymas atmetamas, nustatoma nauja pasiūlymų eilė ir Komisija kreipiasi į tiekėją, esantį pirmoje naujai nustatytos pasiūlymų eilės vietoje, dėl dokumentų pagal EBVPD pateikimo arba, jei tiekėjas dokumentus pagal EBVPD buvo pateikęs kartu su pasiūlymu, įvertina jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, subrangovų pasitelkimą (jeigu tokie pasitelkiami).

76. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

76.1. tiekėjas atitinka bent vieną nustatytą pašalinimo pagrindą ir (arba) neatitinka bent vieno nustatyto kvalifikacijos reikalavimo, ir (arba), Komisijai paprašius, nepateikė dokumentų pagal EBVPD, nepatikslino ar nepapildė, ar nepaaiškino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (ar) savo kvalifikaciją, ir (ar) pasitelkiamus subrangovus;

76.2. pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba tiekėjas Komisijos prašymu per nustatytą terminą nepaaiškino, nepatikslino pasiūlymo ir (ar) Komisijos prašymu per nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų;

76.3. buvo pasiūlyta per didelė, Perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina;

76.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu per nustatytą terminą nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

76.5. pasiūlymas buvo pateiktas ne CPO  nurodytomis elektroninėmis priemonėmis;

76.6. tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas ar tiekėjų grupės partneriai atskirai pateikė pasiūlymus arba tiekėjas dalyvauja tiekėjų grupėje, jeigu pateikė pasiūlymą savarankiškai ar yra kitos tiekėjų grupės narys.

XI SKYRIUS

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

77. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

78. CPO ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal mažiausios kainos kriterijų.

XII SKYRIUS

PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

79. Išnagrinėjusi ir įvertinusi tiekėjų pateiktus EBVPD ir pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir galimą pirkimo laimėtoją. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainų didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų kainos yra vienodos, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jeigu buvo pateiktas arba, įvertinus pasiūlymus, liko tik vienas pasiūlymas.

80. Patikrinusi galimo laimėtojo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos, reikalavimams, susitarimus su subrangovais (jeigu tokie bus pasitelkiami), Komisija nustato laimėjusį pasiūlymą ir dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, nustatytą pasiūlymų eilę ir tikslų atidėjimo terminą.  CPO turi nurodyti priežastis, jei buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar pradėti pirkimą iš naujo.

81. Perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka VPĮ 17 str. 2 d. 2 p. nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

82. CPO privalo nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. CPO turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas Perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.

83. Laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai viršijus pirkimui suplanuotas lėšas ir Perkančiajai organizacijai pagrindus tokios kainos priimtinumą, sutartis nesudaroma tol, kol negaunamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos pritarimas (jei pagal teisės aktus jis yra privalomas). Jei pritarimas negaunamas, tokiu atveju sutartis nesudaroma. Šis punktas taikomas tik tada, kai lėšos pirkimo dokumentuose nebuvo paskelbtos.

84. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada reikia sudaryti pirkimo sutartį. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti nustatomas atskiru pranešimu raštu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

85. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju arba jeigu tiekėjas iki Perkančiosios organizacijos nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jei reikalaujama) arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, CPO siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, nepateikusio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos VPĮ 45 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos. Šiuo atveju CPO, prieš siūlydama sudaryti pirkimo sutartį, įvertina šio tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitiktį, subrangovų pasitelkimą patvirtinančius dokumentus, jei prieš tai nebuvo įvertinta.

XIII SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ATIDĖJIMO TERMINO TAIKYMĄ, GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKĄ

86. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, o jeigu pranešimas apie sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, negali būti trumpesnis kaip 15 dienų. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų.

87. Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, alternatyvios sankcijos reglamentuojamos VPĮ VII skyriuje. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties, įskaitant atvejus, kai ji sudaroma pagal preliminariąją sutartį, ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti CPO sprendimus ar veiksmus, pirmiausia elektroninėmis priemonėmis turi pateikti pretenziją CPO. Pretenzijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis.

XIV SKYRIUS

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

88. Sudaroma rangos sutartis (toliau – Sutartis) atitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šį konkurso sąlygų aprašą. Sutartis sudaroma vadovaujantis VPĮ V skyriumi pagal konkurso sąlygų aprašo 15 (I- XI pirkimo dalims) priede pateiktą Sutarties projektą.

89.  Šalių susitarimu tiekėjo prievolė atlikti darbus, laikoma prievole pasiekti (užtikrinti) Sutartyje numatytą rezultatą. Tiekėjas yra tinkamai informuotas apie Perkančiajai organizacijai reikalingus darbus, ir siekiamą rezultatą. Tiekėjas patvirtina, kad įvertino pirkimo dokumentų, teisės aktų reikalavimus, supranta, kad sudarydamas Sutartį privalo pasiekti Sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalo imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad Perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir Sutartyje bei konkurso sąlygų apraše numatytą paskirtį.

90.  Sutartis sudaroma Perkančiosios organizacijos naudai ir jos interesais, todėl Perkančioji organizacija nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos turi teisę reikalauti iš tiekėjo tinkamai vykdyti savo pareigas.

______

| Konkurso sąlygų aprašo | Konkurso sąlygų aprašo |
| --- | --- |
| 1 priedas | 1 priedas |

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

(Adresatas (CPO))

PASIŪLYMAS

SAVIVALDYBĖS BUTŲ VIDAUS REMONTO  DARBŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU

_____________ Nr.______

_________________________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

| Ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas (konkurso sąlygų aprašo 25p.) |  |
| --- | --- |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi.

| Subrangovo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (konkurso sąlygų aprašo 26 p.)) |  |
| --- | --- |
| Sutartinių prievolių dalis (procentais), kurią ketinama perduoti vykdyti subrangovui |  |
| Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subrangovus.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame VPĮ nustatyta tvarka;

2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome Savivaldybės butų vidaus remonto darbų įkainius:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Darbų įkainis mato vnt. Eur |  | Preliminarus darbų kiekis* | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | be PVM | su PVM |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| 1. | Antresolių, senų spintų išardymas (Techninės specifikacijos 1.1 p.) | m³ | (skaičiais) | (skaičiais) | 30 | (skaičiais) |
| 2. | Sieninės nišos/arkos išardymas (Techninės specifikacijos 1.2 p.) | m³ | (skaičiais) | (skaičiais) | 60 | (skaičiais) |
| 3. | Sienų pertvarų išardymas (Techninės specifikacijos 1.3 p.) | m³ | (skaičiais) | (skaičiais) | 48 | (skaičiais) |
| 4. | Užuolaidų karnizo pašalinimas (Techninės specifikacijos 1.4 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 90 | (skaičiais) |
| 5. | Senų tapetų ir senos dangos pašalinimas (Techninės specifikacijos 1.5 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 6000 | (skaičiais) |
| 6. | Sienų tinko remontas (Techninės specifikacijos 1.6 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 630 | (skaičiais) |
| 7. | Sienų paviršių išlyginimas su gipso kartono plokštė, plokštė klijuojama su specialiais klijais, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 1.7 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 200 | (skaičiais) |
| 8. | Sienų paviršių išlyginimas su gipso kartono plokšte. Gipso kartono plokštė montuojama ant metalinių profilių, įtraukiant medžiagų kainą (Techninės specifikacijos 1.8 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 200 | (skaičiais) |
| 9. | Lango tarp vonios ir virtuvės užsandarinimas gipso kartono plokšte (Techninės specifikacijos 1.9 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 30 | (skaičiais) |
| 10. | Nišos po langu užtaisymas su apšiltinimu (Techninės specifikacijos 1.10 p.) | m³ | (skaičiais) | (skaičiais) | 45 | (skaičiais) |
| 11. | Sienų paviršių paruošimas dažymui ir dažymas, įtraukiant dažų vertę (Techninės specifikacijos 1.11 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 3500 | (skaičiais) |
| 12. | Sienų paruošimas apmušalų klijavimui ir apmušalų klijavimas, įtraukiant apmušalų ir kitų naudojamų medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 1.12 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 500 | (skaičiais) |
| 13. | Senų plytelių pašalinimas nuo sienų (Techninės specifikacijos 1.13 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 600 | (skaičiais) |
| 14. | Sienų paruošimas ir klijavimas glazūruotomis plytelėmis, įtraukiant plytelių vertę (Techninės specifikacijos 1.14 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 750 | (skaičiais) |
| 15. | Vidaus pertvarų montavimas (metalinis karkasas su vienguba gipso kartono plokšte), įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 1.15 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 100 | (skaičiais) |
| 16. | Smulkus plytelių remontas, plytelių siūlių atnaujinimas, valymas (Techninės specifikacijos 1.16 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 1500 | (skaičiais) |
| 17. | Nuimamo skydo ant bendro naudojimo vamzdynų šachtos įrengimas (Techninės specifikacijos 1.17 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 60 | (skaičiais) |
| 18. | Skydo ant bendro naudojimo vamzdynų šachtos dažymas, įtraukiant dažų vertę (Techninės specifikacijos 1.18 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 180 | (skaičiais) |
| 19. | Ventiliacijos angų valymas (Techninės specifikacijos 1.19 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 180 | (skaičiais) |
| 20. | Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas, įtraukiant grotelių vertę (Techninės specifikacijos 1.20 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 180 | (skaičiais) |
| 21. | Pelėsio naikinimas (Techninės specifikacijos 1.21 p.) | m² | (skaičiai) | (skaičiai) | 150 | (skaičiai) |
| 22. | Senos dangos ir apmušalų pašalinimas (Techninės specifikacijos 2.1 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 2500 | (skaičiais) |
| 23. | Pelėsio naikinimas (Techninės specifikacijos 2.2 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 24. | Gipso kartono konstrukcijos pašalinimas nuo lubų (Techninės specifikacijos 2.3 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 300 | (skaičiais) |
| 25. | Lubų užtaisymas gipso kartono plokštėmis, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 2.4 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 600 | (skaičiais) |
| 26. | Lubų tinko remontas (Techninės specifikacijos 2.5 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 1200 | (skaičiais) |
| 27. | Lubų dažymas, paruošiant paviršių, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 2.6 p.) | m³ | (skaičiais) | (skaičiais) | 2500 | (skaičiais) |
| 28. | Dekoratyvinių apvadų taisymas/remontas/pašalinimas (Techninės specifikacijos 2.7 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 29. | Dekoratyvinių apvadų dažymas (Techninės specifikacijos 2.8 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 30. | Senos grindų dangos nuėmimas (Techninės specifikacijos 3.1 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 2500 | (skaičiais) |
| 31. | Senos laminuotos grindų dangos išvalymas nuo dėmių, smulkus remontas (Techninės specifikacijos 3.2 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 600 | (skaičiais) |
| 32. | Paklotų iš OSB plokštės įrengimas grindų dangoms, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 3.3 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 450 | (skaičiais) |
| 33. | Laminuotų grindlenčių danga, įrengiant grindjuostes, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 3.4 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 2500 | (skaičiais) |
| 34. | Keraminių plytelių dangos išardymas (Techninės specifikacijos 3.5 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 950 | (skaičiais) |
| 35. | Grindų pagrindo paruošimas, keraminių plytelių klijavimas, įtraukiant plytelių vertę (Techninės specifikacijos 3.6 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 950 | (skaičiais) |
| 36. | Seno grindų pagrindo remontas, keraminių plytelių smulkus remontas, valymas, siūlių atnaujinimas (Techninės specifikacijos 3.7 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 210 | (skaičiais) |
| 37. | Naujų grindjuosčių montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 3.8 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 400 | (skaičiais) |
| 38. | Aliuminių slenkstukų tvirtinimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 3.9 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 39. | Langų ir balkono durų uždarymo mechanizmų reguliavimas, tarpinių sutepimas (Techninės specifikacijos 4.1 p.) | kompl. | (skaičiais) | (skaičiais) | 90 | (skaičiais) |
| 40. | Vidaus angokraščio sutvarkymas (Techninės specifikacijos 4.2 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 300 | (skaičiais) |
| 41. | Senų langų ir balkono durų išardymas (Techninės specifikacijos 4.3 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 42. | Balkono durų slenksčio remontas, aptaisant plytelėmis (Techninės specifikacijos 4.4 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 30 | (skaičiais) |
| 43. | PVC langų su vertikaliomis orlaidėmis sumontavimas, įtraukiant medžiagų vertę. Langas 2-jų dalių, angos matmenys 1,60 m x1,45 m (plotis x aukštis) (Techninės specifikacijos 4.5 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 44. | PVC langų su vertikaliomis orlaidėmis sumontavimas, įtraukiant medžiagų vertę. Langas 3-jų dalių, angos matmenys 2,50 m x1,45 m (plotis x aukštis) (Techninės specifikacijos 4.6 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 45 | (skaičiais) |
| 45. | PVC balkono durų sumontavimas, įtraukiant medžiagų vertę. 0,8 m x 2,2 m (plotis x aukštis) (Techninės specifikacijos 4.7 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 50 | (skaičiais) |
| 46. | Skardinių palangių nuardymas ir naujų sumontavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 4.8 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 47. | Senų vidaus palangių nuardymas ir naujų sumontavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 4.9 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 48. | Išorinių angokraščių sutvarkymas (Techninės specifikacijos 4.10 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 49. | Vidaus angokraščių apšiltinimas langų perimetru (Techninės specifikacijos 4.11 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 500 | (skaičiais) |
| 50. | Balkono medinio rėmo išardymas (Techninės specifikacijos 4.12 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 240 | (skaičiais) |
| 51. | Balkono porankių keitimas, įtraukiant medžiagų kainą (Techninės specifikacijos 4.13 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 180 | (skaičiais) |
| 52. | Langų rankenėlių keitimas, įtraukiant medžiagų kainą (Techninės specifikacijos 4.14 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 90 | (skaičiais) |
| 53. | Langų (balkono durų) rėmų ir stiklų po remonto darbų išvalymas (Techninės specifikacijos 4.15 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 200 | (skaičiais) |
| 54. | Senų durų demontavimas (Techninės specifikacijos 5.1 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 55. | Šarvuotų durų spynos smulkus remontas, sutepimas (Techninės specifikacijos 5.2 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 60 | (skaičiais) |
| 56. | Durų varčių reguliavimas (Techninės specifikacijos 5.3 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 120 | (skaičiais) |
| 57. | Vidinių durų montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 5.4 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 58. | Įėjimo šarvuotų durų su dviem užraktais, buto numerio montavimas ir apžvalgos akute montavimas įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 5.5 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 60 | (skaičiais) |
| 59. | Įėjimo durų angokraščių sutvarkymas su apdaila (Techninės specifikacijos 5.6 p.) | kompl. | (skaičiais) | (skaičiais) | 60 | (skaičiais) |
| 60. | Durų atmušų montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 5.7 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 100 | (skaičiais) |
| 61. | Durų naujų rankenų montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 5.8 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 50 | (skaičiais) |
| 62. | Buto numerio montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 5.9 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 50 | (skaičiais) |
| 63. | Įėjimo šarvuotų durų spynos keitimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 5.10 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 20 | (skaičiais) |
| 64. | Senos elektros instaliacijos demontavimas (Techninės specifikacijos 6.1 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 2000 | (skaičiais) |
| 65. | Senų jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas (Techninės specifikacijos 6.2 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 360 | (skaičiais) |
| 66. | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai (Techninės specifikacijos 6.3 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 2000 | (skaičiais) |
| 67. | Laidų tiesimas paruoštose vagose, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 6.4 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 2000 | (skaičiais) |
| 68. | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus elektros tinklo laidus (Techninės specifikacijos 6.5 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 2000 | (skaičiais) |
| 69. | Naujų jungiklių, perjungiklių, rozečių montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 6.6 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 300 | (skaičiais) |
| 70. | Kištukinių lizdų montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 6.7 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 250 | (skaičiais) |
| 71. | Dvigubų kištukinių lizdų įrengimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 6.8 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 60 | (skaičiais) |
| 72. | Lempos lizdo įrengimas, įtraukiant medžiagų vertę. (Techninės specifikacijos 6.9 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 45 | (skaičiais) |
| 73. | Rozetės viryklės pajungimui įrengimas (pravedant elektros laidus nuo buto elektros skydinės), įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 6.10 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 80 | (skaičiais) |
| 74. | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 6.11 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 700 | (skaičiais) |
| 75. | Seno šviestuvo demontavimas ir naujo šviestuvo sumontavimas gyvenamuosiuose kambariuose, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 6.12 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 90 | (skaičiais) |
| 76. | Seno šviestuvo demontavimas ir naujo šviestuvo sumontavimas koridoriuje, virtuvėje, WC patalpose, įtraukiant medžiagų vertę. (Techninės specifikacijos 6.13 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 300 | (skaičiais) |
| 77. | Naujų automatinių jungiklių montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 6.14 p.) | kompl. | (skaičiais) | (skaičiais) | 30 | (skaičiais) |
| 78. | Skambučio montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 6.15 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 100 | (skaičiais) |
| 79. | Priešgaisrinės signalizacijos daviklių montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 6.16 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 210 | (skaičiais) |
| 80. | Vandentiekio ir kanalizacijos senų įrenginių išardymas (Techninės specifikacijos 7.1 p.) | kompl. | (skaičiais) | (skaičiais) | 180 | (skaičiais) |
| 81. | Plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.2 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 135 | (skaičiais) |
| 82. | Vamzdžių prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.3 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 120 | (skaičiais) |
| 83. | Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.4 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 200 | (skaičiais) |
| 84. | Vamzdžių prijungimas prie veikiančios vandens sistemos, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.5 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 120 | (skaičiais) |
| 85. | Uždaromosios armatūros montavimas (ventiliai), įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.6 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 240 | (skaičiais) |
| 86. | Vožtuvų keitimo darbai, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.7 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 60 | (skaičiais) |
| 87. | Klozeto su dangčiu ir bakeliu montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.8 p.) | kompl. | (skaičiais) | (skaičiais) | 120 | (skaičiais) |
| 88. | Plieno vonios montavimas, įtraukiant vonios vertę (Techninės specifikacijos 7.9 p.) | kompl. | (skaičiais) | (skaičiais) | 105 | (skaičiais) |
| 89. | Nerūdijančio plieno plautuvių su vandens maišytuvais montavimas (vieno skyriaus plautuvės), įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.10 p.) | kompl. | (skaičiais) | (skaičiais) | 120 | (skaičiais) |
| 90. | Dušo padėklo montavimas bei hermetizavimas su sienomis ir grindimis, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.11 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 15 | (skaičiais) |
| 91. | Dušo maišytuvo montavimas, įtraukiant maišytuvo vertę (Techninės specifikacijos 7.12 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 90 | (skaičiais) |
| 92. | Dušo užuolaidos montavimas, įtraukiant užuolaidos vertę (Techninės specifikacijos 7.13p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 50 | (skaičiais) |
| 93. | Dušo padėklo ir sienos sandūros hermetizavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.14 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 15 | (skaičiais) |
| 94. | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, įtraukiant praustuvo vertę (Techninės specifikacijos 7.15 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 95 | (skaičiais) |
| 95. | Seno rankšluosčių džiovintuvo demontavimas ir naujo sumontavimas, prijungiant prie namo bendros karšto vandens ar šildymo sistemos bei įtraukiant džiovintuvo vertę. (Techninės specifikacijos 7.16 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 50 | (skaičiais) |
| 96. | Seno rankšluosčių džiovintuvo demontavimas ir naujo elektrinio džiovintuvo sumontavimas, įtraukiant džiovintuvo vertę (Techninės specifikacijos 7.17 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 5 | (skaičiais) |
| 97. | Vietos skalbimo mašinos pajungimui įrengimas (nuotekoms ir šaltam vandeniui su uždaromąja armatūra), įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.18 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 30 | (skaičiais) |
| 98. | Betoninio dušo pado aptaisymas hidroizoliacine medžiaga, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.19 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 15 | (skaičiais) |
| 99. | Sifonų keitimas, įtraukiant sifono vertę (Techninės specifikacijos 7.20 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 30 | (skaičiais) |
| 100. | Demontuojamas ir įrengiamas naujas grindų trapas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.21 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 15 | (skaičiais) |
| 101. | Šildymo prietaiso keitimas gyvenamosiose patalpose, įtraukiant šildymo prietaiso vertę (Techninės specifikacijos 7.22 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 45 | (skaičiais) |
| 102. | Vamzdynų dažymas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 8.1 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 400 | (skaičiais) |
| 103. | Esamo rankšluosčių džiovintuvo dažymas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 8.2 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 200 | (skaičiais) |
| 104. | Esamų radiatorių gruntavimas antikoroziniu gruntu, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 8.3 p.) | m2 | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 105. | Esamų radiatorių dažymas karščiui atspariais dažais, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 8.4 p.) | m2 | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 106. | Senos viryklės demontavimas (Techninės specifikacijos 9.1 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 120 | (skaičiais) |
| 107. | Naujos keturių degiklių dujinės viryklės su elektrine orkaite pastatymas ir pajungimas, įtraukiant viryklės vertę (Techninės specifikacijos 9.2 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 105 | (skaičiais) |
| 108. | Naujos dviejų degiklių elektrinės viryklės be orkaitės pastatymas ir pajungimas, įtraukiant viryklės vertę (Techninės specifikacijos 9.3 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 15 | (skaičiais) |
| 109. | Nereikalingų baldų, daiktų ir statybinių šiukšlių išvežimas (Techninės specifikacijos 10.1 p.) | m3 | (skaičiais) | (skaičiais) | 500 | (skaičiais) |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM (eil. Nr. 1 – 109 suma): |  |  |  |  |  | (skaičiais ir žodžiais) |
| PVM (21 proc.): |  |  |  |  |  | (skaičiais) |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  | (skaičiais ir žodžiais) |

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio (visuose atliekamuose skaičiavimuose bei apvalinimuose turi būti laikomasi bendrų skaičių apvalinimo taisyklių – t. y. jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.);

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. SVARBU! Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pavyzdžiui, pasikeičia  tiekėjo veikla, tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju, vykdant sutartį, sutarties kaina nebus keičiama.

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoti įkainiai.

Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau apie konfidencialią informaciją žiūrėti sąlygų 35 p.): Eil. Nr.; Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas. 1.. 2..

Pastabos:

- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis VPĮ 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/).

- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia VPĮ įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

- Jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 39 p.):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ... |  |  |

Pasiūlymas galioja iki skelbime apie pirkimą nurodyto termino.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Konkurso sąlygų aprašo

4 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra tinkamai atlikęs neypatingų ir (ar) ypatingųjų statinių (statinių grupė – gyvenamieji ir (ar) negyvenamieji pastatai) naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto ir (ar) paprastojo remonto darbų už ne mažiau kaip 180 000 Eur be PVM.

| Eil. Nr. | Sutarties pavadinimas | Statinio kategorija, statinio grupė, statybos rūšis | Atliktų darbų vertė, Eur be PVM | Darbų vykdymo pradžios ir pabaigos datos | Užsakovo pavadinimas, kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti |
| ... |  |  |  |  |  |

Pastaba:

tiekėjas šiam reikalavimui pagrįsti gali teikti informaciją apie:

- sutartis, pradėtas ir baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus;

- sutartis, pradėtas vykdyti anksčiau nei prieš 5 metus, tačiau baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus (tokiu atveju atliktų darbų sąraše nurodoma per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos atliktų darbų vertė);

- tebevykdomas sutartis (tokiu atveju atliktų darbų sąraše nurodoma iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos jau darbų vertė);

- su šiuo sąrašu pateikiamos užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymos, apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinka

Konkurso sąlygų aprašo

5 priedas

RANGOS SUTARTIS (PROJEKTAS)

Nr.

Klaipėda

Viešoji įstaiga „Klaipėdos butai“  (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Pauliaus Lengvino, veikiančio pagal Viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ įstatus, ir (pavadinimas) (toliau – Rangovas), atstovaujama(s) (pareigos, vardas, pavardė), toliau kartu vadinamos (-i) Šalimis, o kiekviena (s) atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžius visas savivaldybės butų vidaus remonto  darbų supaprastinto atviro konkurso būdu  procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  Sutarties sudarymo pagrindas – Viešųjų pirkimų komisijos protokolas (data) Nr. (dokumento Nr.).

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Pirkimo objektas – savivaldybės butų vidaus remonto darbai (toliau – darbai). Darbų kiekiai, nurodyti Sutarties 2 p. yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu preliminarūs kiekiai gali būti mažinami arba didinami. Maksimaliai bus perkama už ne daugiau kaip 2 178 000,00 Eur su PVM (arba 1 800 000,00 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Išsamesnė perkamų darbų informacija ir reikalavimai pateikiami Techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr.1 ).

2. Preliminari sutarties kaina – (įrašyti skaičiais ir žodžiais), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM):

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Darbų įkainis mato vnt. Eur |  | Preliminarus darbų kiekis* | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | be PVM | su PVM |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| 1. | Antresolių, senų spintų išardymas (Techninės specifikacijos 1.1 p.) | m³ | (skaičiais) | (skaičiais) | 30 | (skaičiais) |
| 2. | Sieninės nišos/arkos išardymas (Techninės specifikacijos 1.2 p.) | m³ | (skaičiais) | (skaičiais) | 60 | (skaičiais) |
| 3. | Sienų pertvarų išardymas (Techninės specifikacijos 1.3 p.) | m³ | (skaičiais) | (skaičiais) | 48 | (skaičiais) |
| 4. | Užuolaidų karnizo pašalinimas (Techninės specifikacijos 1.4 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 90 | (skaičiais) |
| 5. | Senų tapetų ir senos dangos pašalinimas (Techninės specifikacijos 1.5 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 6000 | (skaičiais) |
| 6. | Sienų tinko remontas (Techninės specifikacijos 1.6 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 630 | (skaičiais) |
| 7. | Sienų paviršių išlyginimas su gipso kartono plokštė, plokštė klijuojama su specialiais klijais, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 1.7 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 200 | (skaičiais) |
| 8. | Sienų paviršių išlyginimas su gipso kartono plokšte. Gipso kartono plokštė montuojama ant metalinių profilių, įtraukiant medžiagų kainą (Techninės specifikacijos 1.8 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 200 | (skaičiais) |
| 9. | Lango tarp vonios ir virtuvės užsandarinimas gipso kartono plokšte (Techninės specifikacijos 1.9 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 30 | (skaičiais) |
| 10. | Nišos po langu užtaisymas su apšiltinimu (Techninės specifikacijos 1.10 p.) | m³ | (skaičiais) | (skaičiais) | 45 | (skaičiais) |
| 11. | Sienų paviršių paruošimas dažymui ir dažymas, įtraukiant dažų vertę (Techninės specifikacijos 1.11 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 3500 | (skaičiais) |
| 12. | Sienų paruošimas apmušalų klijavimui ir apmušalų klijavimas, įtraukiant apmušalų ir kitų naudojamų medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 1.12 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 500 | (skaičiais) |
| 13. | Senų plytelių pašalinimas nuo sienų (Techninės specifikacijos 1.13 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 600 | (skaičiais) |
| 14. | Sienų paruošimas ir klijavimas glazūruotomis plytelėmis, įtraukiant plytelių vertę (Techninės specifikacijos 1.14 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 750 | (skaičiais) |
| 15. | Vidaus pertvarų montavimas (metalinis karkasas su vienguba gipso kartono plokšte), įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 1.15 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 100 | (skaičiais) |
| 16. | Smulkus plytelių remontas, plytelių siūlių atnaujinimas, valymas (Techninės specifikacijos 1.16 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 1500 | (skaičiais) |
| 17. | Nuimamo skydo ant bendro naudojimo vamzdynų šachtos įrengimas (Techninės specifikacijos 1.17 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 60 | (skaičiais) |
| 18. | Skydo ant bendro naudojimo vamzdynų šachtos dažymas, įtraukiant dažų vertę (Techninės specifikacijos 1.18 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 180 | (skaičiais) |
| 19. | Ventiliacijos angų valymas (Techninės specifikacijos 1.19 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 180 | (skaičiais) |
| 20. | Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas, įtraukiant grotelių vertę (Techninės specifikacijos 1.20 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 180 | (skaičiais) |
| 21. | Pelėsio naikinimas (Techninės specifikacijos 1.21 p.) | m² | (skaičiai) | (skaičiai) | 150 | (skaičiai) |
| 22. | Senos dangos ir apmušalų pašalinimas (Techninės specifikacijos 2.1 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 2500 | (skaičiais) |
| 23. | Pelėsio naikinimas (Techninės specifikacijos 2.2 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 24. | Gipso kartono konstrukcijos pašalinimas nuo lubų (Techninės specifikacijos 2.3 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 300 | (skaičiais) |
| 25. | Lubų užtaisymas gipso kartono plokštėmis, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 2.4 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 600 | (skaičiais) |
| 26. | Lubų tinko remontas (Techninės specifikacijos 2.5 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 1200 | (skaičiais) |
| 27. | Lubų dažymas, paruošiant paviršių, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 2.6 p.) | m³ | (skaičiais) | (skaičiais) | 2500 | (skaičiais) |
| 28. | Dekoratyvinių apvadų taisymas/remontas/pašalinimas (Techninės specifikacijos 2.7 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 29. | Dekoratyvinių apvadų dažymas (Techninės specifikacijos 2.8 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 30. | Senos grindų dangos nuėmimas (Techninės specifikacijos 3.1 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 2500 | (skaičiais) |
| 31. | Senos laminuotos grindų dangos išvalymas nuo dėmių, smulkus remontas (Techninės specifikacijos 3.2 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 600 | (skaičiais) |
| 32. | Paklotų iš OSB plokštės įrengimas grindų dangoms, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 3.3 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 450 | (skaičiais) |
| 33. | Laminuotų grindlenčių danga, įrengiant grindjuostes, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 3.4 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 2500 | (skaičiais) |
| 34. | Keraminių plytelių dangos išardymas (Techninės specifikacijos 3.5 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 950 | (skaičiais) |
| 35. | Grindų pagrindo paruošimas, keraminių plytelių klijavimas, įtraukiant plytelių vertę (Techninės specifikacijos 3.6 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 950 | (skaičiais) |
| 36. | Seno grindų pagrindo remontas, keraminių plytelių smulkus remontas, valymas, siūlių atnaujinimas (Techninės specifikacijos 3.7 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 210 | (skaičiais) |
| 37. | Naujų grindjuosčių montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 3.8 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 400 | (skaičiais) |
| 38. | Aliuminių slenkstukų tvirtinimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 3.9 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 39. | Langų ir balkono durų uždarymo mechanizmų reguliavimas, tarpinių sutepimas (Techninės specifikacijos 4.1 p.) | kompl. | (skaičiais) | (skaičiais) | 90 | (skaičiais) |
| 40. | Vidaus angokraščio sutvarkymas (Techninės specifikacijos 4.2 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 300 | (skaičiais) |
| 41. | Senų langų ir balkono durų išardymas (Techninės specifikacijos 4.3 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 42. | Balkono durų slenksčio remontas, aptaisant plytelėmis (Techninės specifikacijos 4.4 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 30 | (skaičiais) |
| 43. | PVC langų su vertikaliomis orlaidėmis sumontavimas, įtraukiant medžiagų vertę. Langas 2-jų dalių, angos matmenys 1,60 m x1,45 m (plotis x aukštis) (Techninės specifikacijos 4.5 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 44. | PVC langų su vertikaliomis orlaidėmis sumontavimas, įtraukiant medžiagų vertę. Langas 3-jų dalių, angos matmenys 2,50 m x1,45 m (plotis x aukštis) (Techninės specifikacijos 4.6 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 45 | (skaičiais) |
| 45. | PVC balkono durų sumontavimas, įtraukiant medžiagų vertę. 0,8 m x 2,2 m (plotis x aukštis) (Techninės specifikacijos 4.7 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 50 | (skaičiais) |
| 46. | Skardinių palangių nuardymas ir naujų sumontavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 4.8 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 47. | Senų vidaus palangių nuardymas ir naujų sumontavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 4.9 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 48. | Išorinių angokraščių sutvarkymas (Techninės specifikacijos 4.10 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 49. | Vidaus angokraščių apšiltinimas langų perimetru (Techninės specifikacijos 4.11 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 500 | (skaičiais) |
| 50. | Balkono medinio rėmo išardymas (Techninės specifikacijos 4.12 p.) | m² | (skaičiais) | (skaičiais) | 240 | (skaičiais) |
| 51. | Balkono porankių keitimas, įtraukiant medžiagų kainą (Techninės specifikacijos 4.13 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 180 | (skaičiais) |
| 52. | Langų rankenėlių keitimas, įtraukiant medžiagų kainą (Techninės specifikacijos 4.14 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 90 | (skaičiais) |
| 53. | Langų (balkono durų) rėmų ir stiklų po remonto darbų išvalymas (Techninės specifikacijos 4.15 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 200 | (skaičiais) |
| 54. | Senų durų demontavimas (Techninės specifikacijos 5.1 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 55. | Šarvuotų durų spynos smulkus remontas, sutepimas (Techninės specifikacijos 5.2 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 60 | (skaičiais) |
| 56. | Durų varčių reguliavimas (Techninės specifikacijos 5.3 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 120 | (skaičiais) |
| 57. | Vidinių durų montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 5.4 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 58. | Įėjimo šarvuotų durų su dviem užraktais, buto numerio montavimas ir apžvalgos akute montavimas įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 5.5 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 60 | (skaičiais) |
| 59. | Įėjimo durų angokraščių sutvarkymas su apdaila (Techninės specifikacijos 5.6 p.) | kompl. | (skaičiais) | (skaičiais) | 60 | (skaičiais) |
| 60. | Durų atmušų montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 5.7 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 100 | (skaičiais) |
| 61. | Durų naujų rankenų montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 5.8 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 50 | (skaičiais) |
| 62. | Buto numerio montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 5.9 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 50 | (skaičiais) |
| 63. | Įėjimo šarvuotų durų spynos keitimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 5.10 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 20 | (skaičiais) |
| 64. | Senos elektros instaliacijos demontavimas (Techninės specifikacijos 6.1 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 2000 | (skaičiais) |
| 65. | Senų jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas (Techninės specifikacijos 6.2 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 360 | (skaičiais) |
| 66. | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai (Techninės specifikacijos 6.3 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 2000 | (skaičiais) |
| 67. | Laidų tiesimas paruoštose vagose, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 6.4 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 2000 | (skaičiais) |
| 68. | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus elektros tinklo laidus (Techninės specifikacijos 6.5 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 2000 | (skaičiais) |
| 69. | Naujų jungiklių, perjungiklių, rozečių montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 6.6 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 300 | (skaičiais) |
| 70. | Kištukinių lizdų montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 6.7 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 250 | (skaičiais) |
| 71. | Dvigubų kištukinių lizdų įrengimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 6.8 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 60 | (skaičiais) |
| 72. | Lempos lizdo įrengimas, įtraukiant medžiagų vertę. (Techninės specifikacijos 6.9 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 45 | (skaičiais) |
| 73. | Rozetės viryklės pajungimui įrengimas (pravedant elektros laidus nuo buto elektros skydinės), įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 6.10 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 80 | (skaičiais) |
| 74. | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 6.11 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 700 | (skaičiais) |
| 75. | Seno šviestuvo demontavimas ir naujo šviestuvo sumontavimas gyvenamuosiuose kambariuose, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 6.12 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 90 | (skaičiais) |
| 76. | Seno šviestuvo demontavimas ir naujo šviestuvo sumontavimas koridoriuje, virtuvėje, WC patalpose, įtraukiant medžiagų vertę. (Techninės specifikacijos 6.13 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 300 | (skaičiais) |
| 77. | Naujų automatinių jungiklių montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 6.14 p.) | kompl. | (skaičiais) | (skaičiais) | 30 | (skaičiais) |
| 78. | Skambučio montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 6.15 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 100 | (skaičiais) |
| 79. | Priešgaisrinės signalizacijos daviklių montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 6.16 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 210 | (skaičiais) |
| 80. | Vandentiekio ir kanalizacijos senų įrenginių išardymas (Techninės specifikacijos 7.1 p.) | kompl. | (skaičiais) | (skaičiais) | 180 | (skaičiais) |
| 81. | Plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.2 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 135 | (skaičiais) |
| 82. | Vamzdžių prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.3 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 120 | (skaičiais) |
| 83. | Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.4 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 200 | (skaičiais) |
| 84. | Vamzdžių prijungimas prie veikiančios vandens sistemos, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.5 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 120 | (skaičiais) |
| 85. | Uždaromosios armatūros montavimas (ventiliai), įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.6 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 240 | (skaičiais) |
| 86. | Vožtuvų keitimo darbai, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.7 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 60 | (skaičiais) |
| 87. | Klozeto su dangčiu ir bakeliu montavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.8 p.) | kompl. | (skaičiais) | (skaičiais) | 120 | (skaičiais) |
| 88. | Plieno vonios montavimas, įtraukiant vonios vertę (Techninės specifikacijos 7.9 p.) | kompl. | (skaičiais) | (skaičiais) | 105 | (skaičiais) |
| 89. | Nerūdijančio plieno plautuvių su vandens maišytuvais montavimas (vieno skyriaus plautuvės), įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.10 p.) | kompl. | (skaičiais) | (skaičiais) | 120 | (skaičiais) |
| 90. | Dušo padėklo montavimas bei hermetizavimas su sienomis ir grindimis, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.11 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 15 | (skaičiais) |
| 91. | Dušo maišytuvo montavimas, įtraukiant maišytuvo vertę (Techninės specifikacijos 7.12 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 90 | (skaičiais) |
| 92. | Dušo užuolaidos montavimas, įtraukiant užuolaidos vertę (Techninės specifikacijos 7.13p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 50 | (skaičiais) |
| 93. | Dušo padėklo ir sienos sandūros hermetizavimas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.14 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 15 | (skaičiais) |
| 94. | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, įtraukiant praustuvo vertę (Techninės specifikacijos 7.15 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 95 | (skaičiais) |
| 95. | Seno rankšluosčių džiovintuvo demontavimas ir naujo sumontavimas, prijungiant prie namo bendros karšto vandens ar šildymo sistemos bei įtraukiant džiovintuvo vertę. (Techninės specifikacijos 7.16 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 50 | (skaičiais) |
| 96. | Seno rankšluosčių džiovintuvo demontavimas ir naujo elektrinio džiovintuvo sumontavimas, įtraukiant džiovintuvo vertę (Techninės specifikacijos 7.17 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 5 | (skaičiais) |
| 97. | Vietos skalbimo mašinos pajungimui įrengimas (nuotekoms ir šaltam vandeniui su uždaromąja armatūra), įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.18 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 30 | (skaičiais) |
| 98. | Betoninio dušo pado aptaisymas hidroizoliacine medžiaga, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.19 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 15 | (skaičiais) |
| 99. | Sifonų keitimas, įtraukiant sifono vertę (Techninės specifikacijos 7.20 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 30 | (skaičiais) |
| 100. | Demontuojamas ir įrengiamas naujas grindų trapas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 7.21 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 15 | (skaičiais) |
| 101. | Šildymo prietaiso keitimas gyvenamosiose patalpose, įtraukiant šildymo prietaiso vertę (Techninės specifikacijos 7.22 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 45 | (skaičiais) |
| 102. | Vamzdynų dažymas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 8.1 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 400 | (skaičiais) |
| 103. | Esamo rankšluosčių džiovintuvo dažymas, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 8.2 p.) | m | (skaičiais) | (skaičiais) | 200 | (skaičiais) |
| 104. | Esamų radiatorių gruntavimas antikoroziniu gruntu, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 8.3 p.) | m2 | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 105. | Esamų radiatorių dažymas karščiui atspariais dažais, įtraukiant medžiagų vertę (Techninės specifikacijos 8.4 p.) | m2 | (skaičiais) | (skaičiais) | 150 | (skaičiais) |
| 106. | Senos viryklės demontavimas (Techninės specifikacijos 9.1 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 120 | (skaičiais) |
| 107. | Naujos keturių degiklių dujinės viryklės su elektrine orkaite pastatymas ir pajungimas, įtraukiant viryklės vertę (Techninės specifikacijos 9.2 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 105 | (skaičiais) |
| 108. | Naujos dviejų degiklių elektrinės viryklės be orkaitės pastatymas ir pajungimas, įtraukiant viryklės vertę (Techninės specifikacijos 9.3 p.) | vnt. | (skaičiais) | (skaičiais) | 15 | (skaičiais) |
| 109. | Nereikalingų baldų, daiktų ir statybinių šiukšlių išvežimas (Techninės specifikacijos 10.1 p.) | m3 | (skaičiais) | (skaičiais) | 500 | (skaičiais) |
| Preliminari Sutarties kaina Eur be PVM (eil. Nr. 1 – 109 suma): |  |  |  |  |  | (skaičiais ir žodžiais) |
| PVM (21 proc.): |  |  |  |  |  | (skaičiais) |
| Preliminari Sutarties kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  | (skaičiais ir žodžiais) |

3. Kainodaros taisyklės:

3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoti darbų įkainiai.

3.2. Sutarties įkainiai keičiama taikant šias peržiūros taisykles:

3.2.1.  visais atvejais, įstatymais pakeitus PVM dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra.

Jei Sutartyje dėl tam tikrų priežasčių yra fiksuojami įkainiai be PVM (pvz., Rangovas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu Rangovui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz., Rangovas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius Rangovas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties įkainiai  nebus keičiama.

3.2.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų įkainiai pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojami (didinami arba mažinami) ne anksčiau kaip praėjus 9 mėnesių nuo pasiūlymo viešajam pirkimui pateikimo dienos, jeigu kainų pokytis per ne ilgesnį kaip 9 mėn. laikotarpį nuo pasiūlymų pateikimo dienos yra didesnis kaip 9 procentai. Sekantys perskaičiavimai atliekami kas 12 mėnesių nuo paskutinės atliktos įkainių peržiūros dėl kainų pokyčio, jeigu kainų pokytis per 12 mėnesių laikotarpį nuo paskutinės atliktos įkainių peržiūros yra didesnis kaip 10 procentų.

3.2.3. Taip pat Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų kaina perskaičiuojami dėl kainų lygio pokyčio, jei Sutartis yra stabdoma Užsakovo iniciatyva ilgiau nei 6 mėn. ir jeigu kainų teigiamas pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

3.2.4. Darbų įkainių perskaičiavimo pagal Sutarties 3.2.2 -3.2.3.p. eiga:

3.2.4.1. Darbų įkainiai padauginami iš pataisymo daugiklio.

3.2.4.2. Pataisymo daugiklis:

P= SSKIesamasSSKIbazinis

SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės įkainių perskaičiavimo dienos;

SSKIbazinis – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos;

3.2.4.3. esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt  Visi rodikliai  Rodiklių duomenų bazė  Pagal temą  Ūkis ir finansai (makroekonomika)  Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos   Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100)   statinių pagal tipą klasifikatorius  Gyvenamieji pastatai  Nurodome laikotarpį.

3.3. Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai Sutarties vykdymui skirtų lėšų sumai be PVM Sutartyje nurodytų darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM: (įrašyti). Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus, kai Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties 3.2 p. nurodytas įkainių peržiūros taisykles.

3.4. Vykdant Sutartį Užsakovas neįsipareigoja užsakyti viso Sutarties 2 punkto lentelės  nurodyto preliminaraus darbų kiekio. Sutarties vykdymo metu šie darbai perkami pagal Užsakovo poreikį, neviršijant atitinkamos pirkimo dalies pradinės Sutarties vertės. Darbų kiekiai, viršijantys pradinę Sutarties vertę, gali būti įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas. Nesant skirto finansavimo, Užsakovas turi teisę neužsakyti paslaugų bei darbų ir Sutartį nutraukti.

3.5. Už darbus, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu, Užsakovui jų neįsigijus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir dėl tokių darbų nesudarius raštiškų susitarimų, Rangovui nebus apmokama.

3.6. Esant poreikiui, sutarties vykdymo metu Užsakovas gali įsigyti Sutarties 2 p. nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių darbų neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už Sutarties 2 p. nenurodytus, tačiau su pirkimo objektu susijusius darbus bus apmokėta ne didesnėmis nei darbų užsakymo dieną Rangovo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

3.7. Įsigyjant 10 proc. kitų darbų  pagal Sutarties 3.6 p.,  negali būti viršijama pradinės sutarties vertė nurodyta Sutarties 3.3 p.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

- Darbai turi būti atliekami  nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Numatoma Sutarties trukmė – 12 mėnesių, kuri su raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiama du kartus po  12 (dvylika) mėnesių (t. y. iš viso 36 mėnesiai), bet ne ilgiau kaip iki Užsakovas nupirks darbų už maksimalią pirkimo sutarties vertę.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

5. Mokėjimai Rangovui už faktiškai atliktus darbus atliekami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, patvirtinančių atliktus darbus (sąskaitos faktūros, abipusiškai pasirašyto Suremontuotų gyvenamųjų patalpų (buto) priėmimo - perdavimo akto (Sutarties priedas Nr. 3), Sutarties 10.6 p. nurodytos ataskaitos*), gavimo dienos. *Ataskaita teikiama tik tuo atveju, jei Rangovas dėl Sutarties 10.6 p. numatyto įsipareigojimo pateikia ties numeriu 3) nurodytą informaciją.

6. Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu. Jeigu Sutartį pasirašo Rangovų grupė, atsiskaitymas vykdomas su pagrindiniu partneriu, tokiu atveju sąskaitas Užsakovui įsipareigoja teikti pagrindinis partneris. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu:

6.1. naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (toliau - SABIS). Teikiant sąskaitas per SABIS, privaloma nurodyti sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį;

6.2. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 Dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

6.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis  SABIS priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

- Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Jeigu sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo dėl tiesioginio atsiskaitymo galimybės, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitą dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

- Užsakovas įsipareigoja:

  - sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytoms prievolėms įvykdyti;

  - priimti ir įvertinti atliktus darbus bei pranešti Rangovui apie darbų priėmimą arba atsisakymą priimti, arba apie reikalavimą ištaisyti darbų vykdymo metu nustatytus defektus, kad darbai atitiktų Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus;

  - sumokėti už laiku ir tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

- Užsakovas turi teisę:

  - kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, įkainiai, medžiagų kokybė atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktus, sąskaitas-faktūras;

  - reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutarties įkainius, laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

  - duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų vykdymo eigoje sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti reikalavimai;

  - reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį;

  - jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba iš Rangovui mokėtinų sumų atskaityti sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti;

  - reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo, atlikusio konkretų darbą;

  - vykdant Sutartį, darbus užsakyti pagal Užsakovo poreikį, neviršijant Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties vertės;

  - stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui, arba nesilaikoma Sutarties reikalavimų.

- Rangovas įsipareigoja:

10.1. įsigaliojus Sutarčiai pradėti darbus tik po to, kai Užsakovas el. p. pateikia Rangovui remontuojamo buto užsakymą su detaliu reikalingų atlikti objekte darbų sąrašu sudarytu pagal Sutarties 2 p.  nurodytus įkainius, o Rangovas ne vėliau kaip per 5 d. d. priima Gyvenamųjų patalpų (buto) perdavimo-priėmimo aktu (Sutarties priedas Nr. 2) remontuojamą objektą (butą) ir nedelsiant pradeda darbus. Objektas perduodamas remontuojamame objekte, vietoje pasirašomas remontuojamų patalpų Gyvenamųjų patalpų (buto) perdavimo-priėmimo aktas (Sutarties priedas Nr. 2) fiziniais arba patvirtintais elektroniniais parašais 2 egz., kiekvienai Šaliai.

10.2. vieno objekto (buto) nurodytus darbus Rangovas  turi užbaigti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo objekto perdavimo dienos pasirašant remontuojamo objekto Suremontuotų gyvenamųjų patalpų (buto) priėmimo-perdavimo aktą (Sutarties priedas Nr. 3).

10.3. pasirašius remontuojamų patalpų Gyvenamųjų patalpų (buto) perdavimo-priėmimo aktą (Sutarties priedas Nr. 2), per 5 d. d. sudaryti sutartis su paslaugų teikėjais: AB „Klaipėdos vanduo“ dėl vandens suvartojimo; AB „Klaipėdos energija“ dėl karšto vandens suvartojimo ir šildymo; AB „Ignitis“ dėl elektros energijos ir dujų suvartojimo; AB „ESO“ dėl elektros energijos suvartojimo. Jei paslaugos yra teikiamos per namo administratorių, sutartys sudaromos su namo administratoriumi.

10.4. pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Užsakovui tuo metu žinomų pasitelkiamų kitų ūkio subjektų ir subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus ūkio subjektus ir subrangovus;

10.5. vykdydamas Sutartį laikytis Techninėje specifikacijoje nustatytų aplinkos apsaugos kriterijų ir Sutarties vykdymo metu pateikti Užsakovui atitiktį nustatytiems AAK įrodančius dokumentus (dokumentai nurodyti Techninėje specifikacijoje). Nesilaikant šio įsipareigojimo, Rangovui taikoma Sutarties 12 p. nustatyta atsakomybė;

10.6. Rangovas, atlikdamas darbus, turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovui pateikti: (1) nepriklausomos įstaigos išduotą galiojantį sertifikatą* dėl nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų arba (2) kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad Rangovo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (pvz. tai gali būti Rangovo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus Aprašo 10 punkte nustatytus reikalavimus) arba (3) informaciją (planą ar pan.) apie tai, kokias konkrečias aplinkos apsaugos priemones Rangovas taikys (įsipareigoja taikyti) atlikdamas konkrečius darbus ir pagal šią informaciją (planą ar pan.) vykdyti Sutartį. Jei Rangovas nepateikia ties numeriu (1) arba (2) arba (3) nurodytų dokumentų/informacijos, Rangovui bus taikoma sutarties 12 p. numatyta atsakomybė. Jei Rangovas pasirenka teikti ties numeriu (3) nurodytą informaciją, tai Rangovas kartu su atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie taikytas aplinkos apsaugos priemones. Sutarties 12 p. numatyta atsakomybė Rangovui Užsakovui nustačius, kad Rangovas kartu su atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui nepateikė ataskaitos apie darbų atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar) atlikus darbus Rangovas nepritaikė pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodytų aplinkos apsaugos priemonių.*Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų;

10.7. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 221 str. nustatyta tvarka (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr/) būti atsakingu už statybvietėje esančių asmenų indentifikavimą ir už šios pareigos nevykdymą atsakyti Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. Numatant šį įsipareigojimą, tokiu būdu išreiškiamas Užsakovo įgaliojimas Rangovui pagal Statybos įstatymo 221 str.;

10.8. atlikti darbus kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai pagal Sutarties ir Techninės specifikacijos ir statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai atitiks Techninėje specifikacijoje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą Techninėje specifikacijoje numatytam panaudojimui;

10.9. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti statybines medžiagas, gaminius ir įrengimus, atitinkančius Techninėje specifikacijoje  jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, gaminius ir įrenginius.

10.10. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų teritorijos judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų;

10.11. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

10.12. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

10.13. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

10.14. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

10.15. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – atkurti savo lėšomis ir jėgomis;

10.16. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų, techninės specifikacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, jeigu dėl defektų pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau (pretenzijos pateikimo diena laikoma pretenzijos išsiuntimo diena). Rangovo sutartyse su ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, ir subrangovais turi būti nurodyta, kad ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir subrangovo atliekamiems darbams suteikiami Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiek iš subrangovo, atlikusio konkretų darbą;

10.17. atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

10.18. atsakyti už ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir subrangovų, vykdančių Rangovo sutartines prievoles, atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;

10.19. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

10.20. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus pirkimo sąlygose, Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti;

10.21. jei Rangovas yra tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą;

10.22. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant į aplink objektą esančios teritorijos, remonto metu susidariusias kompaktiškai laikyti statybos atliekas, išvežti likusias po atlikto remonto darbų statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita, o užbaigus statybos rangos darbus visos remonto darbų metu užterštos patalpos  privalo būti išvalytos;

10.23. po darbų likusias senas medžiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą;

10.24. užsitikrinti energetinius išteklius darbų vykdymui ir padengti jų kaštus darbų vykdymo laikotarpiu.

10.25. tinkamai atlikus darbus ir suderinus juos su Užsakovu, parengti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, Suremontuotų gyvenamųjų patalpų (buto) priėmimo-perdavimo aktą (Sutarties priedas Nr. 3)  ir pasirašyti jį Šalims per 5 darbo dienas.

- Rangovas turi teisę:

  - naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;

  - gauti Užsakovo apmokėjimą už laiku ir tinkamai atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- Rangovui nustatoma 10 proc. vertės bauda nuo objekto darbų vertės už kiekvieno objekto atskirai atliktus darbus, Sutarties 10.5 p., 10.6 p.  nustatytų reikalavimų pažeidimą ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Defektinis aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai.

- Rangovas, pradelsęs Sutarties 10.2 p. nurodytą darbų atlikimo terminą, moka Užsakovui 50 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, iki kol įvykdomos prievolės. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

- Rangovui nustatoma 500 Eur vertės bauda už  Sutarties vykdymo metu pasitelktą, tačiau Sutartyje nustatyta tvarka neišviešintą subrangovą, ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, surašant pažeidimo aktą. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos.

- Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytą terminą, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.

- Rangovui vėluojant atlikti darbus ar darbus atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

- Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

  - pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

  - pažeidimas, kai Rangovas per 10 d. d. po pasirašyto remontuojamo objekto Gyvenamųjų patalpų (buto) perdavimo – priėmimo akto, nesudaro sutarčių su paslaugų teikėjais: AB „Klaipėdos vanduo“ dėl vandens suvartojimo; AB „Klaipėdos energija“ dėl karšto vandens suvartojimo ir šildymo; AB „Ignitis“ dėl elektros energijos ir dujų suvartojimo; AB „ESO“ dėl elektros energijos suvartojimo. Jei paslaugos yra teikiamos per namo administratorių, sutarčių su namo administratoriumi;

  - pažeidimas, kai Rangovas nesilaiko saugos darbo ir priešgaisrinių saugos taisyklių;

  - pažeidimas, kai Rangovas pakartotinai Sutarties vykdymo metu pasitelkia, tačiau Sutartyje nustatyta tvarka neišviešina, subrangovą, ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi.

  - pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių neužtikrina darbų kokybės;

  - pažeidimas, kai Rangovas pradelsia Sutarties 10.2 p. nurodytą terminą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas;

  - pažeidimas, kai Rangovas neištaiso Sutarties pažeidimo per Užsakovo nurodytą terminą;

  - pažeidimas, kai Užsakovas, raštiškai įspėtas, daugiau nei 30 kalendorinių dienų be objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

- Garantijos:

  - Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų darbų perdavimo Užsakovui dienos, yra 5 metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, 10 metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.), gamintojo nustatyti garantiniai įsipareigojimai – medžiagoms.

  - Rangovas garantuoja, kad darbų perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks Sutartyje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

  - Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

  - Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Rangovo ir pan.

- Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas Sutartį, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

  - nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

  - neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

  - neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

  - neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

  - atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

- Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:

  - Darbų priėmimo–perdavimo metu Šalys pasirašo atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktus arba Užsakovas pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei bus). Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos be Užsakovo raštiško sutikimo, tokiu atveju sudaromas abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

  - Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

- Sutarties nutraukimas prieš terminą:

  - Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

    - Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

    - Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

    - po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

    - Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

  - Užsakovas arba Rangovas turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio pažeidimo. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo esminio šios Sutarties pažeidimo, Užsakovas, vadovaudamasis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įtraukia Rangovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis laikoma nutraukta po 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos.

  - Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos jau atliktus darbus, Šalims pasirašant atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktus. Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiavęs netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

  - Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės;

  - Abiejų šalių susitarimu.

- Nenugalimos jėgos aplinkybės:

  - Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimams vykdyti.

  - Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

  - Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

  - Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

  - Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

  - Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

  - Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

- Sutarties vykdymo sustabdymas:

  - Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas atsiradus aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties sudarymo. Jei Sutartis stabdoma ne Rangovo prašymu, Užsakovas apie Sutarties stabdymą įspėja Rangovą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki stabdymo pradžios:

    - dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių;

    - paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis sutarties vykdymas nebegalimas;

    - dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus);

    - dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku;

    - atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis;

    - dėl būtino papildomo laiko įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

    - esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: COVID-19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, darbų vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, dėl kurių Rangovas nebegali vykdyti darbų. Užsakovas, įvertinęs pateiktus pagrindžiančius dokumentus, priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo;

    - dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.

  - Sutarties vykdymas taip pat gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padaryta klaidų ar pažeidimų, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumų techninėje dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

  - Įvykus Sutarties 23.1 p. nurodytoms aplinkybėms, Sutartis gali būti stabdoma iki atsiradusių aplinkybių pasibaigimo.

  - Sutarties 23.1–23.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma įvykus 23.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės.

  - Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu šalių susitarimu, sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

  - Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 kalendorinių dienų ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

  - Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki atnaujinimo.

- Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.

- Kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovų ir specialistų keitimo, įtraukimo tvarka:

  - Jei Rangovas pasiūlyme Sutarčiai vykdyti nurodė pasitelkiamus kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovus, jie turi būti nurodomi Sutartyje, nurodant kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo pavadinimą bei perduodamus įsipareigojimus – (įrašyti iš pasiūlymo, jei tokie subjektai buvo nurodyti pasiūlyme).

  - Sutarties vykdymo metu Rangovas raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą ir (ar) įtraukti naują kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą.

  - Jeigu Rangovas nori keisti ar į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad naujas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, atitinka konkurso sąlygų apraše ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jei keičiamas ar naujai pasitelkiamas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, reikalavimus atitinkančiu kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, o Rangovui to nepadarius, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

  - Jeigu Rangovas nori keisti ar į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pateiktų dokumentus, įrodančius subrangovo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Bet kuriuo atveju (ar dokumentai pareikalaujami, ar ne) Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

  - Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo pakeitimas ar įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 15 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

- Kitos Sutarties sąlygos:

  - Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo.

  - Sutarties terminas – 13 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti 2 kartus po 12 mėn. Jei būtų pratęstas darbų atlikimo terminas, Sutarties terminas pratęsiamas darbų atlikimo termino pratęsimo laikotarpiu Šalių pasirašomu papildomu susitarimu.

  - Sutarties termino pabaiga neatleidžia nuo prievolių pagal Sutartį įvykdymo.

  - Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

  - Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

  - Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

  - Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka toliau galioti.

  - Užsakovas Rangovo pasiūlymą, Sutartį ir Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Sutarties sudarymo ar pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

  - Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP IS skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (Rangovų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas ir kurie su Rangovu prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, informuoja Rangovą apie tai, kad bus paskelbta šiame papunktyje nurodyta informacija.

  - Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP IS Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie Rangovą (Rangovų grupės atveju – apie visus grupės narius), kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnį.

- Baigiamosios nuostatos:

  - Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalai visais atvejais įteikiami kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiami registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai (pranešimai) yra laikomi gautais.

  - Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

  - Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

- Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais, neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą):

  - Konkurso sąlygų aprašas patvirtintas (data) Nr. (numeris)) su priedais ir paaiškinimais;

  - Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus).

- Užsakovo atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Viešosios įstaigos Klaipėdos butai vyriausiasis inžinierius Mantas Svetikas, tel. +370 625 61691, el. p. info@klaipedosbutai.lt,  kuris koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja prievolių vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties reikalavimams, objekto defektų šalinimo garantijos savalaikį pareikalavimą / priėmimą iš Rangovo, objekto defektų šalinimo garantijos turinio atitikties Sutarties sąlygoms įvertinimo klausimus, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties pakeitimus (jei reikia), kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu.

- Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Viešosios įstaigos Klaipėdos butų vadybininkė Asta Tenytė, tel. +370 611 44 660, El. p. asta@klaipedosbutai.lt. Pakeitus Sutartį (jei ji būtų keičiama), ne vėliau kaip per 5 dienas pateikia Viešųjų pirkimų skyriui (CPO) informaciją apie pasirašytą Sutartį ar susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir jos užregistravimą  pirkimų valdymo sistemoje „Ecocost“.

- Asmens duomenų tvarkymas:

  - Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

  - Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

  - Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

  - Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

  - Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

  - Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

  - Kiekviena šalis įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subrangovų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

  - Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

VII. SUTARTIES PRIEDAI

Priedas Nr. 1 –  techninė specifikacija;

Priedas Nr. 2  – Gyvenamųjų patalpų (buto) perdavimo – priėmimo aktas;

Priedas Nr. 3 – Suremontuotų gyvenamųjų patalpų (buto) priėmimo- perdavimo aktas;

Priedas Nr. 4 – Rangovo pasiūlymas.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

| UŽSAKOVAS Viešoji įstaiga „Klaipėdos butai“ Taikos pr. 66, LT-93219 Klaipėda Tel. (0 46) 313014 Įmonės kodas 300646839 PVM mokėtojo kodas LT 100006256418 Bankas AB ŠIAULIŲ BANKAS Banko kodas 71805 # A. s. Nr. LT967180500000700909 # Direktorius Paulius Lengvinas ____________________ (parašas) (vardas, pavardė) | RANGOVAS pavadinimas adresas Tel. ( ) , faks. ( ) Kodas PVM mok. kodas LT Bankas Banko kodas A. s. LT. Direktorius ___________________ (parašas) (vardas pavardė).. |
| --- | --- |

Priedas Nr. 2

Prie Sutarties Nr. ..........

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ (BUTO)

PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

2025 m.  .................... mėn. ....... d.

Šiuo aktu patvirtinama, kad viešosios įstaigos „Klaipėdos butai” atstovas .................................... perdavė, o ........................................................ priėmė Klaipėdos miesto

(vardas, pavardė, pareigos)   (rangovo pavadinimas)  (vardas, pavardė, pareigos)

savivaldybei nuosavybės teise priklausantį butą adresu ....................................................., Klaipėda, remonto darbų vykdymui pagal Rangos sutartį Nr. ........................, kurią viešoji įstaiga „Klaipėdos butai“ ir  .............................. pasirašė 2025 m. .............. d.

(rangovo pavadinimas)

Perdavimo metu užfiksuoti  apskaitos prietaisų rodmenys:

Elektros skaitiklis: Dieninis  (Nr.                )        ........ kWh

Naktinis  (Nr.               )        ........ kWh

Dujų skaitiklis:                       (Nr.               )        ........ m3

Vandens  (šalto) skaitiklis:   1. (vonia)                 ........ m3

2. (WC)                   ........ m3

Vandens (karšto) skaitiklis: 1. (vonia)                 ........ m3

2. (WC)                   ........ m3

Perduoti raktai :

Pridedama: Detalus reikalingų atlikti objekte (bute) darbų sąrašas.

Pastabos: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Perdavė:					Priėmė:

................................				..................................

(vardas, pavardė, pareigos)                                                                 (vardas, pavardė, pareigos)

Priedas Nr. 3

Prie Sutarties Nr. ..........

Užsakovas: viešoji įstaiga „Klaipėdos butai“

Rangovas:

Sutartis: 2025 m. .................. d.  Nr. ...........

SUREMONTUOTŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ (BUTO)

PRIĖMIMO – PERDAVIMO

AKTAS

2025 m. ........................... mėn. ....... d.

Gyvenamųjų patalpų (buto) adresu ................................................., Klaipėdoje remonto darbai atlikti pagal ............ rangos sutarties Nr. ........... techninės specifikacijos                                                                                                      		    (data)

reikalavimus. Gyvenamosios patalpos (butas) tinka naudojimui.

Komisijos išvados: atitinka STR reikalavimus.

Apskaitos prietaisų parodymai:

Elektros energijos skaitiklis (...............)                 ..... kWh

Elektros energijos skaitiklis (...............)                 ..... kWh

Dujų skaitiklis (Nr. ......................)                         ..... m3

Šalto vandens skaitiklis 1 (Nr. _________ )           ..... m3

Šalto vandens skaitiklis 2 (Nr. __________)          ..... m3

Karšto vandens skaitiklis 1 (Nr. _________)          ..... m3

Karšto vandens skaitiklis 2 (Nr. _________)          ..... m3

Raktai nuo buto .................. (vnt.)

Komisija:

- ........................................................................................

(vardas, pavardė, pareigos)

- ........................................................................................

(vardas, pavardė, pareigos)

- .........................................................................................

(vardas, pavardė, pareigos)

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

[1] Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

[2] Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.