TVIRTINU

Informacinių technologijų departamento

Direktorius Arūnas Daukša

2025-01-28

ŽEMĖS ŪKIO PARAMOS ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS MODERNIZAVIMO IR DIEGIMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU SĄLYGOS

TURINYS

I. Bendrosios nuostatos

II. Pirkimo objektas

III. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir, jeigu taikytina, reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai, tarp jų ir reikalavimai atskiriems bendrą pasiūlymą pateikiantiems tiekėjų grupės nariams. Patvirtinančių dokumentų sąrašas

IV. Ūkio subjektų grupės dalyvavimas pirkimo procedūrose

V. Pasiūlymų galiojimo užtikrinimo reikalavimai

VI. Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas

VII. Būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar perkančioji organizacija ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai, kuriais perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus

VIII. Susipažinimo su pasiūlymais ir jų nagrinėjimo procedūros

IX. Perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties projektas

X. Informacija apie atidėjimo termino taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką

XI. Baigiamosios nuostatos

Priedai:

1. Pasiūlymo forma

2. Pirkimo sutarties projektas

3. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Perkančioji organizacija – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, kodas 288739270, Blindžių g. 17, 08111 Vilnius. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

- Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija, atliekant šį pirkimą, vyksta naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS). Šiame punkte nustatytų reikalavimų gali būti nesilaikoma tik išimtinais Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytais atvejais.

- Šiose konkurso sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – viešųjų pirkimų įstatymas) apibrėžtas sąvokas. Jeigu nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

- Šis pirkimas nėra rezervuotas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 ir 24 straipsnių nuostatas.

- Išankstinio informacinio skelbimo apie šį pirkimą nebuvo. Šiame pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimo.

- Pagrindimas dėl nepirkimo iš VšĮ CPO katalogo: tokių paslaugų CPO kataloge nėra.

- Į šio pirkimo komisijos posėdžius perkančioji organizacija numato kviesti dalyvauti stebėtojus. Stebėtojai pirkimo procedūrose galės dalyvauti tik prieš tai pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą ir Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija nustatytos formos nešališkumo deklaraciją.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Paslaugų pavadinimas – Žemės ūkio paramos administravimo informacinės sistemos modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos).

- Paslaugų apimtis – nurodyta techninėje užduotyje (2 priedo 2 priede).

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs dalyvis, o jeigu pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė, – tos grupės partneris.

- Paslaugų teikimo terminai: Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2025 m. kovo 23 d. ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Paslaugų teikimo terminai: 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo, su galimybe pratęsti dar trims mėnesiams, iki 9 mėn.

- Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjai privalo siūlyti visą paslaugų apimtį.

- Perkamų paslaugų savybės apibūdintos techninėje užduotyje (2 priedo 2 priede). Pasiūlymo teikimo termino dieną Tiekėjas negali turėti galiojančios Žemės ūkio paramos administravimo informacinės sistemos modernizavimo ir diegimo sistemos paslaugų sutarties su Perkančiąja organizacija arba teikti paslaugų pagal šią sutartį kaip subteikėjas ar kitas ūkio subjektas.

- Jeigu paslaugų teikėjai perkamai paslaugai teikti naudos ir įsigis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 621 „Dėl perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“ 1.1 papunktyje nurodytas naujas prekes, šios prekės turi atitikti šio nutarimo 1.1 papunkčio reikalavimus.

- Vykdomas „žaliasis“ pirkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3 papunkčiu.

- Perkančioji organizacija neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą (alternatyvius pasiūlymus), jo pasiūlymas ir alternatyvūs pasiūlymai bus atmesti.

- TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR, JEIGU TAIKYTINA, REIKALAUJAMI KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI, TARP JŲ IR REIKALAVIMAI ATSKIRIEMS BENDRĄ PASIŪLYMĄ PATEIKIANTIEMS TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIAMS. PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

- Šiame pirkime bus taikoma Viešųjų pirkimų įstatymo 59 straipsnio 4 dalyje nurodyta galimybė pirmiausia vertinti dalyvių pateiktus pasiūlymus, o įvertinus pasiūlymus bus tikrinama, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus ir, jeigu taikytina, ar šis dalyvis laikosi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

- Tiekėjo kvalifikacija ir, jeigu taikytina, atitiktis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos).

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu ji::

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

- Užsienio valstybės tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, patvirtinantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo pažymos (Apostille).

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau šioje lentelėje – VPĮ) straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 22.2. | (Aktuali redakcija nuo 2025 m. vasario 1 d.): Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 22.3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 22.4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 22.5. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 22.6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 22.7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
| 22.8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 22.9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
| 22.10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
| 22.11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 22.12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

- Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) (3 priedas) turi pateikti:

  - pasiūlymą pateikęs dalyvis;

  - kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

  - kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.

- Perkančioji organizacija netikrina subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.

- Tiekėjas turi užpildyti EBVPD tokiu būdu:

  - kompiuteryje išsaugoti EBVPD formą XML formatu;

  - įkelti (importuoti) EBVPD duomenis adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/;

  - pateikti atsakymus į EBVPD nurodytus klausimus;

  - kompiuteryje išsaugoti PDF formatu gautą formą su pateiktais atsakymais;

  - teikiant pasiūlymą, prie jo prisegti EBVPD formą su atsakymais PDF formatu kartu su kitais pasiūlymo dokumentais, t. y. pasiūlymo pateikimo lango skiltyje „Prisegti dokumentus“.

- Kiekvienas PDF formatu teikiamas EBVPD turi būti pasirašytas fiziniu parašu arba originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus.

- Prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, perkančioji organizacija reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs dalyvis pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, ir jeigu taikytina, dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams bei kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti reikalaujamų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 22.1, 22.3 punktuose keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

- Jeigu tiekėjas neatitinka 22.1, 22.4–22.12 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, perkančioji organizacija jo nepašalina iš pirkimo procedūros, kai yra abi šios sąlygos kartu:

  - tiekėjas pateikė perkančiajai organizacijai informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:

- savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl šių konkurso sąlygų 22.1, 22.4–22.12 papunkčiuose nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;

- bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;

- ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai;

  - perkančioji organizacija įvertino tiekėjo informaciją, pateiktą pagal 29.1 papunktį, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Perkančioji organizacija pateikia tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo 29.1 papunktyje nurodytos tiekėjo informacijos gavimo.

- Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei reikalaujami dokumentai ir informacija, patvirtinantys šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Patvirtinančių dokumentų sąrašas |
| --- | --- | --- |
| Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai |  |  |
| 30.1. | Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, per paskutinius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 (trejus) metus) yra tinkamai įvykdęs arba vykdo bent vieną IS sukūrimo ar modernizavimo techninės priežiūros paslaugų sutartį, kurios įvykdytos arba vykdomos sutarties įvykdytos dalies vertė ne mažesnė nei 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) EUR be PVM. | Pateikiamas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų arba vykdomų sutarčių sąrašas, kuriame tiekėjas turi nurodyti: objekto pavadinimas, objekto aprašymas, įvykdytos arba vykdomos sutarties įvykdytos dalies vertė, sutarties pradžios ir pabaigos datos, pirkėjo identifikavimo duomenys. Bent viena sąraše nurodytų sutarčių užsakovo pažyma (patvirtinta užsakovo arba jo įgalioto asmens parašu), patvirtinanti, kad sutartiniai įsipareigojimai įvykdyti tinkamai, nurodant sutarties objektą, sutarties pradžios ir pabaigos datą (metai ir mėnuo), užsakovo kontaktinį asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr.), vertę arba pasirašyto paslaugų priėmimo–perdavimo akto kopija. Jeigu sutartis yra (buvo) vykdoma kartu su kitais ūkio subjektais, pažymoje turi būti nurodyta informacija apie tiekėjo atskirai įvykdytą sutarties dalį (suteiktas paslaugas). |
| 30.2. | Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, subtiekėjai ar kiti asmenys, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, privalo užtikrinti pakankamą skaičių kvalifikuotų specialistų, turinčių būtinas žinias bei patirtį, reikalingą paslaugų tinkamam suteikimui. Specialistų kvalifikacijos reikalavimai išvardyti žemiau. Taip pat tiekėjas turi užtikrinti, kad paslaugos bus teikiamos lietuvių kalba arba bus užtikrintas tinkamas vertimas į lietuvių kalbą. Į kelias žemiau nurodytų specialistų pareigas gali būti siūlomas ir vienas asmuo (išskyrus projekto vadovą), jeigu jis atitinka visus atitinkamam specialistui keliamus reikalavimus. Patirties įgijimo terminai skaičiuojami iki paskutinės pasiūlymų pateikimo termino datos. | 1) Paslaugas teiksiančių specialistų sąrašas, nurodant vardą, pavardę ir pareigybę teikiant paslaugas bei patvirtinimas, kad siūlomas paslaugas teiks specialistai, atitinkantys keliamus kvalifikacijos reikalavimus. 2) Patvirtinimas, kad paslaugos perkančiajai organizacijai bus teikiamos lietuvių kalba arba tiekėjo sąskaita bus užtikrintas tinkamas vertimas į lietuvių kalbą. 3) Jei siūlomas specialistas nėra tiekėjo darbuotojas, o jį ketinama įdarbinti arba pasitelkti kitais pagrindais – kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas tai patvirtinantis ketinimų protokolas / preliminarioji sutartis ar kitas lygiavertis įrodymas. |
| 30.2.1. | Bent 1 (vienas) projekto vadovas turi turėti: - tarptautiniu mastu pripažįstamą informacinių technologijų projektų valdymo kvalifikaciją. - ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų patirtį informacinių technologijų projektų valdymo srityje; - per pastaruosius 3 (tris) metus turi būti vadovavęs bent 1 (vienam) konsultavimo projektui, kurio metu buvo vykdyta informacinės sistemos kūrimo ar modernizavimo techninė priežiūra. | 1) Paslaugas teikiančio (-ių) specialisto (-ų) gyvenimo aprašymas (-ai) (CV). CV turi būti nurodyta informacija apie reikalaujamą patirtį; 2) PMP, Prince 2, CompTIA Project+ sertifikatas ar lygiavertis dokumentas. |
| 30.2.2. | Bent 1 (vienas) informacinių sistemų grafikos (UI/UX) testuotojas (naudotojo sąsajos vertintojas) turi turėti: - tarptautiniu mastu pripažįstamą naudotojo sąsajos vertinimo specialisto kvalifikaciją; - ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų patirtį informacinių sistemų grafikos dizaino vertinimo ir testavimo srityje; - per pastaruosius 3 (tris) metus dalyvavo bent 1 (viename) informacinės sistemos kūrimo ar modernizavimo techninės priežiūros projekte grafikos dizaino testuotojo pareigose. | 1) Paslaugas teikiančio (-ių) specialisto (-ų) gyvenimo aprašymas (-ai) (CV). CV turi būti nurodyta informacija apie reikalaujamą patirtį; 2) Certified Usability Analyst (CUA), Certified Usability Engineer (CUE) sertifikatas ar lygiavertis dokumentas. |
| 30.2.3. | Bent 1 (vienas) testavimo ekspertas turi turėti: - tarptautiniu mastu pripažįstamą testuotojo kvalifikaciją; - ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų testuotojo darbo patirtį. | 1) Paslaugas teikiančio (-ių) specialisto (-ų) gyvenimo aprašymas (-ai) (CV). CV turi būti nurodyta informacija apie reikalaujamą patirtį; 2) „ISEB Foundation Certificate in Software Testing“ sertifikatas arba lygiavertę kvalifikaciją įrodančio dokumento kopija |
| 30.2.4. | Bent 1 (vienas) informacinių sistemų saugos (technologinio pažeidžiamumo) specialistas turi turėti: - tarptautiniu mastu pripažįstamą informacinių sistemų saugos (technologinio pažeidžiamumo) specialisto kvalifikaciją; - ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų patirtį informacinių sistemų saugos (technologinio pažeidžiamumo) testavimo srityje. | 1) Paslaugas teikiančio (-ių) specialisto (-ų) gyvenimo aprašymas (-ai) (CV). CV turi būti nurodyta informacija apie reikalaujamą patirtį; 2) Certified Ethical Hacker sertifikatas ar lygiavertis dokumentas. |
| Taikoma visiems aukščiau nurodytiems specialistams. Patirtimi šio pirkimo apimtyje laikomas darbas konkrečiame projekte, t. y. laikas, kurį specialistas nebuvo priskirtas dirbti konkrečiame projekte, neįskaičiuojamas į specialisto patirtį. Tuo pačiu laikotarpiu einamos pareigos skirtinguose projektuose („persidengiančios datos“) nėra sumuojamos. Patirtis dirbant skirtinguose projektuose skirtingu laikotarpiu – sumuojamos. Dėl šios priežasties teikiant informaciją apie specialisto patirtį, būtina CV nurodyti: - projekto pavadinimas, trumpas aprašymas - projekto užsakovas ir (arba) darbdavys, jų atsakingų asmenų, galinčių patvirtinti teikiamą informaciją apie patirtį, kontaktiniai duomenys (telefonas, elektroninio pašto adresas) - projekto pradžia ir pabaiga, vertė - specialisto veiklos projekte pradžia ir pabaiga - specialisto veiklos projekte trumpas apibūdinimas, pagrindinės veiklos ir atsakomybės Patirties skaičiavimo tikslais šio pirkimo apimtyje metais laikomos 365 dienos. Skirtumas tarp dviejų datų skaičiuojamas įskaitant pirmą termino datą, tačiau neįskaitant paskutinės. Pavyzdžiui, darbas projekte trukęs nuo 2019 m. sausio 2 d. iki 2019 kovo 13 d. įskaitomas kaip 70 dienų patirtis. Terminas „Per pastaruosius X metų“ (naudojamas lentelės 30.2.1. – 30.2.4. p.) reiškia terminą, skaičiuojamą nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos skaičiuojant atgal pilnais metais. Pavyzdžiui, jeigu pasiūlymų pateikimo termino paskutinė diena yra 2019 m. rugsėjo 1 d., tuomet „per pastaruosius 3 (trejus) metus“ reiškia laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. imtinai. Skaičiuojami tik tie projektai, kurių pradžia ir pabaiga patenka į nurodytą laikotarpį. *Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, siekdamas atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus techninio ir profesinio pajėgumo kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Pagrindžiant atitiktį keliamiems kvalifikaciniams reikalavimas, tiekėjas kitų ūkio subjektų pajėgumais VPĮ 49 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais remtis gali tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks tas paslaugas, kuriems reikia jų pajėgumų. Tiekėjas gali remtis tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas privalo pasiūlyme įrodyti, kad per visą Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tuo atveju, jeigu siekiant atitikties kvalifikacijos reikalavimams buvo pasiremta trečiųjų asmenų pajėgumais, tiekėjas taip pat turi pareigą įrodyti, kad atitinkamais pajėgumais jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Įrodydamas, kad turės galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais, reikalingais Pirkimo sutarties vykdymui, tiekėjas turi pateikti sutarčių ar kitų dokumentų kopijas, kurios patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prienami ir galimi naudotis per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. |

- Perkančioji organizacija šiame pirkime netaiko kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų.

- Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu, nustatytus finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus ar techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį.

- Jeigu reikalaujama išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ar profesinės patirties pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 7 punktą arba turėti specialų leidimą ar būti tam tikrų organizacijų nariu, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų. Ši nuostata taikoma nepažeidžiant sąlygų 10 punkte nustatyto reikalavimo.

- Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami.

- Perkančioji organizacija patikrina, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, tenkina jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir ar nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną pagal perkančiosios organizacijos nustatytą pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

- Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą. Jei remiamasi ūkio subjekto pajėgumais, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, perkančiajai organizacijai su pasiūlymu turi būti pateikta šio ūkio subjekto pasirašyta neatšaukiama laidavimo sutartis, patvirtinanti, kad subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo. Jeigu ūkio subjektas pasiūlyme nėra nurodomas, šio ūkio subjekto pajėgumais remtis negalima.

- ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

- Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Tiekėjų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą, privalo pateikti jungtinės veiklos sutartį.

- Jungtinės veiklos sutartyje turi būti:

  - nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies (partnerio) įsipareigojimai vykdant su perkančiąja organizacija numatomą sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje pirkimo sutarties vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidariąją visų šios sutarties partnerių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą;

  - numatyta, kuris partneris (toliau – atsakingas partneris) atstovauja tiekėjų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti kvalifikacijos nagrinėjimo ir pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir kam teikti su šiais klausimais susijusią informaciją).

- Tuo atveju, jei tiekėjų grupės pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu šį viešąjį pirkimą, perkančioji organizacija palaikys ryšius tik su atsakingu partneriu, su juo bus sudaroma pirkimo sutartis ir jam bus atliekami mokėjimai.

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą nustačius laimėjusį ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

- PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI

- Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

- Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS ir pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus. Pasiūlymai pateikti popierinėje laikmenoje vokuose bus grąžinami neatplėšti tiekėjams ar grąžinami registruotu laišku ir nebus vertinami. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).

- Pasiūlymas turi būti pateikiamas lietuvių kalba. Su užsienio kalbomis pateikiamais dokumentais pasiūlyme turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu ir, jei turi, vertimo biuro antspaudu. Sertifikatai, atestatai bei kiti kompetentingų institucijų išduoti dokumentai gali būti pateikti originalia anglų kalba, kartu neteikiant jų vertimo į lietuvių kalbą.

- Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti perkančiajai organizacijai tik vieną pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar teikiant pasiūlymą jis bus atskiras tiekėjas, ar tiekėjų grupės partneris (jungtinės veiklos sutarties šalis).

- Tiekėjas prisiima visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo rengimu ir įteikimu, perkančioji organizacija nėra atsakinga ar įpareigota dėl šių išlaidų. Perkančioji organizacija neatsakys ir neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi viešasis pirkimas.

- Tiekėjo pasiūlyme turi būti:

  - įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kai pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo;

  - užpildytas pasiūlymas pagal pasiūlymo formą (1 priedas);

  - užpildytas ir pasirašytas EBVPD (3 priedas). EBVPD turi užpildyti, pasirašyti ir pateikti tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), ir kiekvienas subtiekėjas ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais ketina remtis tiekėjas;

  - jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

  - informacija ir dokumentai, reikalingi pasiūlymo įvertinimui pagal kriterijaus Specialistų patirtis (T) parametrus;

  - kita pirkimo dokumentuose prašoma medžiaga.

- Pasiūlyme nurodoma pirkimo kaina turi būti apskaičiuota ir išreikšta taip, kaip nurodyta 1 priede. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visas perkamų paslaugų apimtis, į pasiūlymo kainos sudėtines dalis, į techninę užduotį (2 priedo 2 priedas) reikalavimus, į pirkimo sutarties projekte numatytą atsiskaitymo už suteiktas paslaugas terminą bei į visus kitus šių pirkimo dokumentų reikalavimus. Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos, t. t. atsiskaitymo dokumentų pateikimo „Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ (SABIS) priemonėmis išlaidos.

- Kainos visuose pasiūlymo dokumentuose turi būti įrašomos apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio.

- Pasiūlymas turi būti pateiktas perkančiajai organizacijai iki 2025 m. vasario 10 d. 10 val. 00 min. Lietuvos laiku. Vėliau gautas pasiūlymas yra nepriimtinas ir nenagrinėjamas. Perkančioji organizacija neatsako už elektros tiekimo, CVP IS sutrikimus ar už pavėluotai gautą pasiūlymą.

- Kol nesuėjo pasiūlymų priėmimo terminas, dalyvis CVP IS priemonėmis gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama.

- Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose, t. y. 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Tiekėjas pasiūlymo formoje (1 priedas) privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri informacija, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, yra konfidenciali.

- Siekiant, kad perkančioji organizacija galėtų užtikrinti dalyvio informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti pateikta atskiru failu. Tiekėjas failo pavadinime nurodo „konfidencialu“ arba ant kiekvieno pasiūlymo lapo, kuriame yra konfidenciali informacija, lapo pradžioje, viršutinės paraštės dešinėje pusėje paryškintomis raidėmis rašo žodį „Konfidencialu“. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

- Perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis savo pasiūlyme (pasiūlymo formoje (1 priedas)) nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai (apimtis procentais) ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti.

- Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

  - iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti https://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas/sifravimo-priemoniu-aprasas;

  - iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį,  su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

- Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

- BŪDAI, KURIAIS TIEKĖJAI GALI PRAŠYTI PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMŲ, SUŽINOTI, AR PERKANČIOJI ORGANIZACIJA KETINA RENGTI DĖL TO SUSITIKIMĄ SU TIEKĖJAIS, TAIP PAT BŪDAI, KURIAIS PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SAVO INICIATYVA GALI PAAIŠKINTI (PATIKSLINTI) PIRKIMO DOKUMENTUS

- Tiekėjai savo prašymus dėl papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos gali teikti ne vėliau kaip prieš 6 dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Jeigu papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašoma laiku, perkančioji organizacija ją pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų paklausimai ir atsakymai vieni kitiems, atliekant viešųjų pirkimų procedūras, turi būti lietuvių kalba. Paaiškinimai ar patikslinimai skelbiami CVP IS ir siunčiami visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, nenurodant iš ko gautas prašymas. Tuo atveju, kai tikslinama pirkimo skelbimuose paskelbta informacija, Viešųjų pirkimų įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka skelbiami klaidų ištaisymo skelbimai.

- Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tuo atveju, jei perkančioji organizacija nespės parengti ir paskelbti atsakymo nepažeidžiant šio termino, pasiūlymų pateikimo termino pabaiga bus nukelta ir apie tai bus informuoti tiekėjai.

- Perkančioji organizacija neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų.

- SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS IR JŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪROS

- Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

- Su gautais pasiūlymais bus susipažįstama Pirkimo sąlygose nurodytą pasiūlymų pateikimo termino dieną.

- Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis, apie susipažinimo su pasiūlymais rezultatus nebus pranešama to pageidaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

- Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

  - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, sąlygų ir kriterijų;

  - dalyvis atitinka bent vieną 22 punkte nurodytą pašalinimo pagrindą;

  - dalyvis neatitinka bent vieno pirkimo dokumentuose nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir (ar), jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto;

  - dalyvis per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino informacijos;

  - dalyvio pasiūlyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, nustatytas perkančiosios organizacijos prieš pradedant pirkimo procedūrą, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytą atvejį, kai Pirkimui skirtų lėšų suma, nustatyta ir užfiksuota perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūras, gali būti keičiama;

  - pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir dalyvis nepateikia tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų;

  - dalyvis, pasiūlyme nurodęs neįprastai mažą kainą, neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

  - Pasiūlymo teikimo termino dieną dalyvis turi galiojančią Žemės ūkio paramos administravimo informacinės sistemos modernizavimo ir diegimo sistemos paslaugų sutartį su Perkančiąja organizacija arba teikia paslaugas pagal šią sutartį kaip subteikėjas ar kitas ūkio subjektas.

- Perkančioji organizacija gali nevertinti viso pasiūlymo, jei patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas turi būti atmestas.

- Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. 
         70.1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- |
| Pirmasis kriterijus – Kaina (C) | X=70 |

| Antras kriterijus – specialistų patirtis – METAI (T) Vertinama tiekėjo sutarčiai paskirtų specialistų patirtis metais. Vertinama tik papildoma patirtis, kuria tiekėjas nesiremia grįsdamas atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Vis dėlto, vertinami specialistai turi būti tie patys, kurie nurodomi grindžiant tiekėjo atitiktį minimaliems tiekėjų kvalifikacijos reikalavimams. Pasiūlius kelis specialistus vienai pozicijai, vertinamas bus didžiausią patirtį turintis specialistas. Visų specialistų gaunamus balus sudėjus gaunamas balas Tp, kuris įrašomas į formulę [3]. | Parametras | Maksimalus balas - 20 | Y=30 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projekto vadovas: Už kiekvienus papildomus informacinių technologijų projektų valdymo srityje patirties metus skiriama po 1 (vieną) balą. Skaičiuojami tik pilni papildomos patirties metai. Patirtis suprantama taip pat, kaip apibūdinta Pirkimo sąlygų 30 punkte kvalifikacijos reikalavimų lentelėje. | Maksimalus balų skaičius: 5 balai, už 6 (šeštus) ir daugiau papildomų patirties metų daugiau balų neskiriama. . |  |
|  | informacinių sistemų grafikos (UI/UX) testuotojas (naudotojo sąsajos vertintojas): Už kiekvienus papildomus informacinių sistemų grafikos dizaino vertinimo ir testavimo srityje darbo patirties metus skiriama po 1 (vieną) balą. Skaičiuojami tik pilni papildomos patirties metai. Patirtis suprantama taip pat, kaip apibūdinta Pirkimo sąlygų 30 punkte kvalifikacijos reikalavimų lentelėje. | Maksimalus balų skaičius: 5 balai, t. y. už 6 (šeštus) ir daugiau papildomų patirties metų daugiau balų neskiriama. |  |
|  | Testavimo ekspertas: Už kiekvienus papildomus testuotojo darbo patirties metus skiriama po 1 (vieną) balą. Skaičiuojami tik pilni papildomos patirties metai. Patirtis suprantama taip pat, kaip apibūdinta Pirkimo sąlygų 30 punkte kvalifikacijos reikalavimų lentelėje. | Maksimalus balų skaičius: 5 balai, t. y. už už 6 (šeštus) ir daugiau papildomų patirties metų daugiau balų neskiriama |  |
|  | informacinių sistemų saugos (technologinio pažeidžiamumo) specialistas: Už kiekvienus papildomus informacinių sistemų saugos (technologinio pažeidžiamumo) testavimo patirties metus skiriama po 1 (vieną) balą. Skaičiuojami tik pilni papildomos patirties metai. Patirtis suprantama taip pat, kaip apibūdinta Pirkimo sąlygų 30 punkte kvalifikacijos reikalavimų lentelėje. | Maksimalus balų skaičius: 5 balai, t. y. už už 6 (šeštus) ir daugiau papildomų patirties metų daugiau balų neskiriama |  |

70.2.Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kriterijaus T balus:

[1]

70.3. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

[2]

70.4.Kriterijaus T balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo kriterijaus balą (TP) palyginant su didžiausiu iš visų pasiūlymų to paties kriterijumi (Tmax) (t. y. vertinamo pasiūlymo kriterijaus balo ir didžiausio iš visų pasiūlymų to paties kriterijaus balo santykis) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio Yi:

Ti= TpT  max ×Yi [3]

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

- Pasiūlymai bus vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

- PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS SIŪLOMOS ŠALIMS PASIRAŠYTI PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS

- Perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

- Pirkimo sutarties projektas pateikiamas 2 priede. Pirkimo sutarties projekto sąlygos yra privalomos šio viešojo pirkimo dalyviams ir sudarant pirkimo sutartį su laimėtoju nebus keičiamos. Pirkimo sutarties valiuta – eurai.

- Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį Viešųjų pirkimų įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis (jie) atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, jeigu šis pasiūlymas nėra atmestas.

- Vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis „Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ (SABIS) priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar „Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ (SABIS) pažeidimų, dėl kurių negalimas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis, ir kai pirkimo sutartys sudaromos žodžiu.

- Pirkimo sutartyje yra pasirinktas fiksuoto įkainio su peržiūra kainos apskaičiavimo būdas.

- Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

- Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėjais dėl pirkimo sutarties ypatumų nebus vykdomas.

- Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pirkimo sutarties sąlygų įvykdymas būtų užtikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimu.

- INFORMACIJA APIE ATIDĖJIMO TERMINO TAIKYMĄ, GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKĄ

- Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, o jeigu pranešimas apie sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, negali būti trumpesnis kaip 15 dienų. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai:

  - vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų;

  - pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sistemos pagrindu arba preliminariosios sutarties pagrindu;

  - pirkimo sutartis sudaroma žodžiu.

- Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, alternatyvios sankcijos reglamentuojamos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Šio pirkimo dokumentuose neaprašytos pirkimo procedūros vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.

- Perkančiosios organizacijos atstovai, įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis – Teisės departamento Pirkimų skyriaus vyr. specialistė Agnesa Dementjeva, tel. +370 5 252 6789, el. paštas agnesa.dementjeva@nma.lt.

_______________________

Žemės ūkio paramos administravimo informacinės sistemos modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso sąlygų

1 priedas

PASIŪLYMO FORMA

20___-___-___

ŽEMĖS ŪKIO PARAMOS ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS MODERNIZAVIMO IR DIEGIO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS

| Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Dalyvio el. pašto adresas |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Teikiame siūlomų paslaugų kokybės kriterijaus aprašymą:

| Eil. Nr. | Kokybės kriterijai | Parametras | Pateikiami dokumentai | Siūlomų parametrų aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antras kriterijus – specialistų patirtis – METAI (T) Vertinama tiekėjo sutarčiai paskirtų specialistų patirtis metais. Vertinama tik papildoma patirtis, kuria tiekėjas nesiremia grįsdamas atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Vis dėlto, vertinami specialistai turi būti tie patys, kurie nurodomi grindžiant tiekėjo atitiktį minimaliems tiekėjų kvalifikacijos reikalavimams. Pasiūlius kelis specialistus vienai pozicijai, vertinamas bus didžiausią patirtį turintis specialistas. Visų specialistų gaunamus balus sudėjus gaunamas balas Tp, kuris įrašomas į formulę [3]. |  |  |  |
| 1.1. |  | Projekto vadovas: Už kiekvienus papildomus informacinių technologijų projektų valdymo srityje patirties metus skiriama po 1 (vieną) balą. Skaičiuojami tik pilni papildomos patirties metai. Patirtis suprantama taip pat, kaip apibūdinta Pirkimo sąlygų 30 punkte kvalifikacijos reikalavimų lentelėje. | Paslaugas teiksiančio (-ių) specialisto (-ų) gyvenimo aprašymas (-ai) (CV). CV turi būti nurodyta informacija apie reikalaujamą patirtį. |  |
| 1.2. |  | informacinių sistemų grafikos (UI/UX) testuotojas (naudotojo sąsajos vertintojas): Už kiekvienus papildomus informacinių sistemų grafikos dizaino vertinimo ir testavimo srityje darbo patirties metus skiriama po 1 (vieną) balą. Skaičiuojami tik pilni papildomos patirties metai. Patirtis suprantama taip pat, kaip apibūdinta Pirkimo sąlygų 30 punkte kvalifikacijos reikalavimų lentelėje. | Paslaugas teiksiančio (-ių) specialisto (-ų) gyvenimo aprašymas (-ai) (CV). CV turi būti nurodyta informacija apie reikalaujamą patirtį. |  |
| 1.3. |  | Testavimo ekspertas: Už kiekvienus papildomus testuotojo darbo patirties metus skiriama po 1 (vieną) balą. Skaičiuojami tik pilni papildomos patirties metai. Patirtis suprantama taip pat, kaip apibūdinta Pirkimo sąlygų 30 punkte kvalifikacijos reikalavimų lentelėje. | Paslaugas teiksiančio (-ių) specialisto (-ų) gyvenimo aprašymas (-ai) (CV). CV turi būti nurodyta informacija apie reikalaujamą patirtį. |  |
| 1.4. |  | informacinių sistemų saugos (technologinio pažeidžiamumo) specialistas: Už kiekvienus papildomus informacinių sistemų saugos (technologinio pažeidžiamumo) testavimo patirties metus skiriama po 1 (vieną) balą. Skaičiuojami tik pilni papildomos patirties metai. Patirtis suprantama taip pat, kaip apibūdinta Pirkimo sąlygų 30 punkte kvalifikacijos reikalavimų lentelėje. | Paslaugas teiksiančio (-ių) specialisto (-ų) gyvenimo aprašymas (-ai) (CV). CV turi būti nurodyta informacija apie reikalaujamą patirtį. |  |

Siūlomų paslaugų įkainiai:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Vnt. |  | Maksimali apimtis | Paslaugų įkainis 1 mėn./vnt. be PVM, EUR | Paslaugų įkainis 1 mėn./ vnt. su PVM, EUR | Bendra maksimali kaina Eur su PVM (apskaičiuojama IV*VI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III |  | IV | V | VI | VII |
| 1. | ŽŪPAIS investicinių priemonių posistemių modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugos | mėn. |  | 9 |  |  |  |
| 2. | Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugos | vnt. |  | 2 |  |  |  |
| Bendra maksimali pasiūlymo kaina Eur su PVM (apskaičiuojama sudėjus VII stulpelio 1-2 eilučių sumas) |  |  |  |  |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos su tiekėjo patiriamos pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos suteikti paslaugos | Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje, proc. |
| --- | --- | --- | --- |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

Informacija apie subtiekėjus, kuriais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos suteikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proc. |

Informacija apie ūkio subjektus (tame tarpe ir tuos, iš kurių tiekėjas nuomosis techniką ir pan.), kuriais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Ūkio subjekto pasitelkimo pobūdis |
| --- | --- | --- |

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

Mūsų pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

| Eil. Nr. | Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai |
| --- | --- |

Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	__________		__________________________

Dalyvis  arba jo  įgaliotas asmuo	parašas		vardas ir pavardė

Žemės ūkio paramos administravimo informacinės sistemos modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso sąlygų

2 priedas

#### ŽŪPAIS MODERNIZAVIMO IR DIEGIMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS (PROJEKTAS)

202_                    m. d. Nr. VPS9-

Vilnius

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), atstovaujama,.................... viena šalis, ir (toliau – Teikėjas), atstovaujama, ...............kita šalis, toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai – Šalimi, sudarė šią Žemės ūkio paramos administravimo informacinės sistemos (toliau – ŽŪPAIS) modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis):

- SUTARTIES OBJEKTAS

- Teikėjas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis teikti ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos) bei ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugas, o NMA įsipareigoja priimti Teikėjo laiku ir tinkamai suteiktas Paslaugas ir Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugas bei sumokėti už jas šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

- Detalus Teikėjo pagal šią Sutartį teikiamų Paslaugų ir ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugas aprašymas,  Paslaugų teikimo tvarka, taip pat reikalavimai, keliami šioms Paslaugoms bei Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugoms, yra nurodyti Sutarties 2 priede „Techninė užduotis“ (toliau – Sutarties 2 priedas).

- PASLAUGŲ UŽSAKYMAS IR SUTEIKIMO TERMINAI

- NMA Paslaugas bei ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugas užsako laikydamasi Sutarties 2 priede nustatytų taisyklių.

- Teikėjas Paslaugas bei ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugas teikia laikydamasis Sutarties ir Sutarties 2 priede nustatytų taisyklių ir reikalavimų.

- Šalys susitaria, jog NMA vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus, numatytus šios Sutarties 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 ir/ar 19 punktuose, atitinkamu laikotarpiu (t. y. atitinkančiu vėlavimą) pratęsiami Šalių suderinti Paslaugų ir ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugų suteikimo terminai (nustatomi pagal Sutarties 2 priede „Techninė užduotis“ aprašytą tvarką).

- PASLAUGŲ KAINA. MOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS TVARKA IR TERMINAI

- Už Teikėjo tinkamai ir kokybiškai teikiamas Paslaugas bei ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugas NMA moka pagal  įkainius, kurie nurodyti Sutarties 1 priede. Sutartyje taikomas fiksuoto įkainio su peržiūra kainos apskaičiavimo būdas, peržiūra nurodyta Sutarties 10 ir 11 punktuose. Dėl pirkimo sutarties pobūdžio tiesioginio atsiskaitymo galimybės su subteikėjais NMA nenumato.

- NMA Teikėjui sumoka už suteiktas Paslaugas bei ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugas pagal NMA ir Teikėjo suderintą Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą (Sutarties 4 priedas) (toliau – Aktas) ir pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje, be privalomų rekvizitų, turi būti įrašyta Sutarties sudarymo data bei NMA Sutarčiai suteiktas numeris.

- Jei su NMA nesutarta kitaip, už Paslaugas yra mokama proporcingai kas ketvirtį visą sutarties galiojimo laikotarpį, už kurį Teikėjas išrašo Aktą ir pateikia NMA iki kito mėnesio 3 (trečios) dienos. Už ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugas, kai jos buvo suteiktos, Teikėjas išrašo Aktą ir pateikia NMA iki kito mėnesio 3 (trečios) dienos.

- Teikėjas pateikia PVM sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo Akto pasirašymo dienos. NMA per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos už Paslaugas ir/ar ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugas sumoka PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą, pervesdama pinigus į Teikėjo šios Sutarties XII skyriuje „Sutarties šalių rekvizitai“ nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą banke. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai, avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

- Tuo atveju, jei teisės aktais būtų pakeistas tiesiogiai su Paslaugų ir/ar ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugų teikimu susijęs PVM, įkainiai už Paslaugas ir/ar ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugas keičiami atitinkama dalimi, atsižvelgiant į Paslaugų ir/ar ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugas mokesčio sudėtyje esančio PVM dalį. Paslaugų ir/ar ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugų mokesčiai keičiami (didinami arba mažinami) prie Paslaugų  ir/ar ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugų mokesčio be PVM pridedant naują PVM (padidėjusį ar sumažėjusį). Naujas mokesčio dydis pradedamas taikyti nuo susijusių teisės aktų įsigaliojimo dienos ir taikomas tik toms Paslaugoms ir/ar ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugoms, kurios faktiškai suteiktos arba apie kurių poreikį NMA pranešė po naujų Paslaugų ir/ar ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugų mokesčių įsigaliojimo dienos skaičiuojant Paslaugų ir/ar ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugų mokesčio naują dydį proporcingai tik už tas mėnesio dienas, nuo kurios įsigaliojo naujas mokesčio dydis.

- Paslaugų ir/ar ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugų įkainiai dėl kitų mokesčių ir bendro kainų lygio pasikeitimo ar paslaugų grupių kainų pokyčių Sutarties galiojimo metu gali būti perskaičiuojami (didinami arba mažinami) kas 6 mėn. nuo Sutarties pasirašymo. Perskaičiavimas atliekamas esant toliau nustatytoms aplinkybėms:

11.1. jeigu pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis Lietuvos Respublikos metinė infliacija (pagal vartotojų kainų indeksą (VKI)) pasiekia 10 ar daugiau procentų arba metinė defliacija pasiekia -10 ar mažiau procentų ribą (duomenų šaltinis - http://vda.lrv.lt);

11.2.	įkainis perskaičiuojamas pagal žemiau pateiktą formulę::

Cpn – perskaičiuotas Paslaugoms ir/ar ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugoms taikomas įkainis;

Sn – Sutartyje numatytas Paslaugoms ir/ar ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugoms taikomas įkainis;

I – metinės infliacijos arba defliacijos (defliacijos atveju procentas įrašomas su minuso ženklu) (pagal vartotojų kainų indeksą (VKI)) dydis procentais. Perskaičiavimui taikomas paskutinį prieš prašymo perskaičiuoti įkainį pateikimo mėnesį paskelbtas Lietuvos Respublikos Metinės infliacijos / defliacijos rodiklis (bet kuriuo atveju ne ankstesnis nei 7 (septinto) mėnesio nuo Sutarties įsigaliojimo arba nuo paskutinio įkainio perskaičiavimo dėl infliacijos / defliacijos rodiklis), pvz. jei prašymas pateikiamas gruodžio mėn., perskaičiavimui taikomas lapkričio mėn. skelbtas infliacijos / defliacijos rodiklis;

X - defliacijos atveju ( -10), infliacijos atveju 10.

11.3.	perskaičiuoto įkainio įforminimas: įkainio perskaičiavimas įforminamas dvišaliu NMA ir Teikėjo pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagristų̨ priežasčių̨. Prie Paslaugų ir/ar ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugų įkainio perskaičiavimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: įkainio Eur be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus;

11.4. įkainis Eur be PVM laikomas perskaičiuotas kai Sutarties Šalys pasirašo susitarimą̨ dėl įkainio perskaičiavimo. Perskaičiuotas įkainis pradedamas taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dėl Paslaugų ir/ar ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugas įkainio perskaičiavimo pasirašymo. Už Paslaugas ir/ar ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugas, užsakytas iki susitarimo dėl įkainio perskaičiavimo įsigaliojimo dienos, NMA apmoka taikant iki tol galiojusį.

- ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI BEI PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

- NMA įsipareigoja:

  - Teikėjui paprašius, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba per kitą susitartą terminą pateikti Paslaugoms ir/ar ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugoms teikti reikalingus NMA turimus duomenis, dokumentus, informaciją ir kitą medžiagą, reikalingus sutartiniams įsipareigojimams vykdyti;

  - šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įvertinti ir pateikti savo atsakymą dėl Teikėjo siūlomų sprendinių;

  - priimti iš Teikėjo tinkamai atliktas Paslaugas ir/ar ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugas ir laiku už jas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

  - užtikrinti Teikėjo prašomą prieigą prie NMA turimos ir Paslaugoms ir/ar ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugoms teikti reikalingos informacijos, duomenų, įrenginių ir pan.;

  - paskirti Paslaugoms ir ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugas teikti (pvz., suderinti su kitomis NMA sistemomis) kompetentingus NMA darbuotojus;

  - užtikrinti, jog NMA atstovas dalyvautų Teikėjo organizuojamuose pasitarimuose dėl Sutarties vykdymo, pateiktų Teikėjo reikalaujamus ir NMA turimus Paslaugoms ir ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugoms teikti reikalingus duomenis, dokumentus ir sprendinius bei dalyvautų priimant sprendimus;

  - negalint įvykdyti įsipareigojimų, numatytų Sutarties 13.1 papunktyje, nedelsiant apie tai pranešti Teikėjui, bei nurodyti įsipareigojimų įvykdymo terminą.

- Teikėjas įsipareigoja:

  - šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir nustatytu laiku pradėti, tinkamai atlikti, užbaigti ir perduoti NMA šioje Sutartyje nurodytas Paslaugas bei ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugas;

  - informuoti NMA apie Sutarties vykdymo eigą;

  - NMA raštu ar elektroniniu paštu pateikus prašymą, raštu arba elektroniniu paštu pateikti informaciją apie atliktus per praėjusias 2 (dvi) savaites ir per ateinančias 2 (dvi) savaites planuojamus atlikti darbus;

  - užtikrinti, kad Paslaugų ir ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugų teikimą atliks kvalifikuoti specialistai, atitinkantys ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu sąlygose (toliau – Sąlygų aprašas) keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Specialistų sąrašas pateikiamas Sutarties 3 priede, jis gali būti keičiamas raštišku Šalių susitarimu. Teikėjas gali pakeisti specialistus, gavęs NMA sutikimą, tačiau paskirti naujų specialistų kvalifikacija neturi būti prastesnė kaip keičiamo specialisto įvertinta kvalifikacija Teikėjo pasiūlymo vertinimo metu.

  - privalo nedelsdamas informuoti elektroniniu paštu pagalba@nma.lt ir pranešti NMA atstovui apie spėjamus / įvykusius saugumo arba kitus incidentus, techninio pažeidžiamumo atvejus, susijusius su Paslaugomis ir / arba NMA informacija arba kitokiu turtu;

  - užtikrinti, jog Teikėjo atstovas dalyvautų NMA organizuojamuose pasitarimuose dėl Sutarties vykdymo, pateiktų NMA reikalaujamus ir Teikėjo turimus su Paslaugų ir ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugų teikimu susijusius duomenis, dokumentus ir sprendinius bei dalyvautų priimant sprendimus.

- Šalys susitaria, kad NMA Teikėjo paskirtiems ekspertams suteiks reikalingas teises ir saugią individualią nuotolinę prieigą (VPN) prie NMA tinklo, tęstinių ir mokymo aplinkų. Prieiga bus suteikta vadovaujantis tokia tvarka:

  - Teikėjo atstovas užpildo prašymo suteikti prieigą formą (Sutarties 5 priedas) bei kartu su Teikėjo specialistų pasirašytais konfidencialumo pasižadėjimais (Sutarties 6 priedas) pateikia NMA;

  - gavusi prašymą, NMA suteikia teises 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui;

  - pasibaigus teisių galiojimo terminui, numatytam Sutarties 15.2 papunktyje, kas 6 (šešis) mėnesius Teikėjas privalo pakartotinai pateikti prašymą, nepriklausomai nuo to, ar keičiasi prašymo turinys;

  - jei Teikėjo atstovui prieiga prie NMA tinklo tampa nereikalinga (Teikėjo atstovas nebedirba pas Teikėją, nebeteikia Paslaugų pagal sutartį, dėl kitų priežasčių), Teikėjas privalo per 1 darbo dieną informuoti NMA atsakingą asmenį dėl teisių panaikinimo. Už kiekvieną pradelstą dieną taikoma 30 EUR bauda.

- Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos:

  - Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos (tiek finansiškai, tiek žmogiškųjų ir kitų reikalingų išteklių bei priemonių turėjimo prasme) realiai įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose įvardytus įsipareigojimus;

  - Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės ar kitų norminių aktų bei savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų;

  - yra mokios ir joms neiškeltos bankroto ar restruktūrizavimo bylos (nėra numatoma jas iškelti) ir nenumatoma jų likviduoti;

  - Sutartį sudarė savo gera valia ir siekdamos įvykdyti Sutartyje užfiksuotas sąlygas;

  - turi visas teises ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir įgaliojimus sudaryti šią Sutartį ir prisiimti joje numatytus įsipareigojimus.

- PASLAUGŲ TEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

- Paslaugas ir ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugas, vadovaudamasis šia Sutartimi ir jos prieduose nustatytomis sąlygomis, savo rizika, laiku ir tinkamai organizuoja, teikia ir už jų kokybę atsako Teikėjas.

- Šalys susitaria, jog tais atvejais, kai, Teikėjo nuomone, NMA turi pateikti savo patvirtinimą ar sprendimą dėl tam tikro Teikėjo sprendinio, toks NMA patvirtinimas arba motyvuotas atsisakymas patvirtinti pateikiamas raštu, elektroniniu paštu arba kita suderinta forma ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo Teikėjo paklausimo gavimo dienos. Jei per šį laiką NMA neatsako (t. y. nepatvirtina arba nepateikia motyvuoto atsisakymo patvirtinti), laikoma, kad NMA vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus ir Teikėjas gali pratęsti Paslaugų bei ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugų suteikimo terminą, kaip tai nurodyta Sutarties 5 punkte.

- NMA privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo suderinto Akto gavimo dienos tokį Aktą pasirašyti ir grąžinti vieną egzempliorių Teikėjui arba pateikti savo atsisakymą pasirašyti, motyvuotai nurodydama pateikto Akto netikslumus, kuriuos Teikėjas privalo pašalinti per 5 (penkias) darbo dienas. Nuo Akto pasirašymo momento NMA patvirtina, kad Akte nurodytos Paslaugos ir/ar ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugos laikomos priimtomis NMA.

- Visiškai suteiktomis Paslaugos ir ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugos laikomos tada, kai jos atitinka Sutarties 2 priede keliamus reikalavimus.

- Jei nesutarta kitaip, kiekvieną ketvirtį Šalys pasirašo Aktą saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

- Teikėjas garantuoja, kad šios Sutarties pagrindu suteiktos Paslaugos ir ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugos atitiks Sutartyje bei jos prieduose nustatytus reikalavimus ir bus teikiamos laikantis atitinkamų joms įprastai taikomų kokybės standartų.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- Jeigu NMA neatsiskaito už laiku ir tinkamai suteiktas Paslaugas ir/ar Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugos su Teikėju Sutarties 9 punkte nustatytomis sąlygomis, Teikėjas turi teisę reikalauti, kad NMA sumokėtų 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą darbo dieną. NMA negavus lėšų iš valstybės biudžeto ir/ar kitų finansavimo šaltinių, delspinigiai pradedami skaičiuoti praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo termino pabaigos.

- Jei Teikėjas praleidžia Sutarties 4 punkte nurodytą terminą, NMA pareikalavus, jis privalo už kiekvieną uždelstą dieną mokėti NMA 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo nesuteiktų Paslaugų kainos ir atlygina NMA visus dėl to patirtus nuostolius.

- Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Sutarties Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei privalo atlyginti nukentėjusiai Sutarties Šaliai dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo padarytus nuostolius.

- Sutarties nuostatos dėl nuostolių, patirtų Sutarties galiojimo metu, atlyginimo galioja ir po Sutarties nutraukimo, jeigu Šalys raštu nesusitaria kitaip.

- Nė viena Sutarties Šalis negali perduoti savo teisių ir pareigų pagal Sutartį tretiesiems asmenims be raštiško kitos Sutarties Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus atvejus.

- Teikėjui netinkamai vykdant ar nevykdant sutartinių įsipareigojimų, NMA reikalavimu, Teikėjas turi sumokėti 4 000 EUR (keturių tūkstančių eurų) dydžio baudą.

- Šalis, nevykdanti savo įsipareigojimų arba vykdanti juos netinkamai, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo visus nukentėjusios Šalies patirtus tiesioginius nuostolius, taip pat pagrįstas ir sveiko proto ribų neperžengiančias išlaidas, skirtas žalos prevencijai ar žalai sumažinti, pagrįstas ir sveiko proto ribų neperžengiančias  išlaidas, susijusias su civilinės atsakomybės ir žalos įvertinimu, ir pagrįstas bei sveiko proto ribų neperžengiančias išlaidas, susijusias su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka, tačiau bendra atlygintinų nuostolių ir išlaidų suma negali viršyti visos Sutarties vertės.

- Į Sutarties 29 punkte nurodytą sumą neįskaičiuojamos baudos, kurios apskaičiuojamos Teikėjui už netinkamą Paslaugų teikimą vadovaujantis Sutarties 28 punktu.

- Pagal Sutarties 29 punktą Teikėjui apskaičiuotos baudos yra neginčijami minimalūs vėlavimo ir netinkamo Paslaugų teikimo mokesčiai, kurie išskaičiuojami iš to mėnesio, kurį buvo teikiamos Paslaugos, Darbo laiko ataskaitoje nurodytos sumos.

- NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

- Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).

- Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

- Sutarties Šalis turi nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas, atsiradimą.

- Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Nė viena iš Šalių neturi teisės reikalauti, kad kita Šalis atlygintų dėl to patirtus nuostolius.

- SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

- Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2025 m. kovo 23 d. ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Paslaugų ir Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugų teikimo terminai: 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo, su galimybe pratęsti dar trims mėnesiams, iki 9 mėn.

- Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Sutarties Šalių susitarimu. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo tinkamo sutartinių įsipareigojimų, buvusių iki jos nutraukimo, įvykdymo.

- NMA turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama Teikėjui apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

- Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdamas NMA apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 120 (šimtą dvidešimt kalendorinių) dienų

- Teikėjas, vienašališkai nutraukęs Sutartį, nesilaikantis Sutarties 39 punkte nustatytos tvarkos, įsipareigoja sumokėti baudą, kurios dydis yra 3 000 EUR (trys tūkstančiai eurų).

- Sutartis gali būti NMA vienašališkai nutraukta Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

- KONFIDENCIALi informacija

- Konfidencialia informacija pagal šią Sutartį laikoma:

  - bet kokiu fiksuotu būdu išreikšta informacija, kuri gaunama vykdant šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir kuri yra susijusi su NMA atliekamomis funkcijomis;

  - duomenys, asmens duomenys, elektroniniai dokumentai: duomenų bazės, duomenų failai ir kt., tyrimų informacija, sistemų dokumentai, naudotojų vadovai, eksploatacijos ar pagalbinės procedūros, archyvuota informacija ar kiti dokumentai, parengti NMA ar jos darbuotojų, kuriuose yra Sutarties 42.1 papunktyje nurodytos informacijos ar kurie yra parengti remiantis aukščiau minėta informacija;

  - kita informacija, kuri bent vienos iš Šalių laikoma konfidencialia ir neviešinama; tokiu atveju Šalis, atskleidžianti informaciją, atskleisdama informuoja kitą Šalį apie jos konfidencialumą;

  - jei konfidenciali informacija teikiama elektroniniu paštu, ji turi būti suarchyvuota zip formatu, apsaugota slaptažodžiu, kurį Šalys suderina telefonu ar kita forma.

- Teikėjas įsipareigoja:

  - naudotis konfidencialia informacija tik sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais;

  - neskleisti, negarsinti ir neperduoti tretiesiems asmenims bei nenaudoti trečiųjų fizinių ar juridinių asmenų interesams konfidencialios informacijos, kuri bet kokia forma sutartinių įsipareigojimų tikslais buvo gauta iš NMA, Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po Sutarties įvykdymo ar jos nutraukimo be išankstinio rašytinio NMA sutikimo, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai nenustato kitaip;

  - užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą, t. y. užkirsti galimybę tretiesiems asmenims sužinoti tokią informaciją;

  - visais atvejais pranešti NMA apie nesankcionuotą konfidencialios informacijos atskleidimą, informacijos saugumo įvykius ir silpnąsias vietas; taip pat NMA nedelsiant informuoti apie aukščiau nurodytų nesklandumų pašalinimą;

  - laikytis NMA Informacijos saugumo politikos ir darbo su konfidencialia informacija nuostatų ir principų:

    - informacijos konfidencialumo – konfidencialios informacijos apsaugos nuo nesankcionuoto paskelbimo;

    - vientisumo – konfidencialios informacijos apsaugos nuo nesankcionuoto ar atsitiktinio pakeitimo;

    - prieinamumo – užtikrinimo, kad konfidenciali informacija yra prieinama legaliems naudotojams, t. y. asmenims, kurie Teikėjo paskirti atsakingais už duomenų / asmens duomenų gavimą pagal Sutartį, ir tik tada, kai ji (konfidenciali informacija) reikalinga siekiant tinkamai vykdyti Sutarties sąlygas.

- Pasibaigus Sutarties galiojimui / nutraukus Sutartį, Teikėjas nedelsdamas privalo:

  - grąžinti konfidencialią informaciją ją suteikusiai NMA arba sunaikinti pateiktą konfidencialią informaciją;

  - įpareigoti asmenis, kuriems konfidenciali informacija buvo atskleista, sunaikinti ar galutinai ištrinti visas elektronines bylas, analizes, tyrinėjimus, pastabas ir kitus dokumentus, kuriuose yra konfidencialios informacijos ar kurie yra parengti remiantis konfidencialia informacija;

  - patvirtinti NMA šiame punkte nustatytų įsipareigojimų įvykdymą raštu.

- Teikėjas turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją ar jos dalis tik tiems savo specialistams, kurie yra susipažinę su konfidencialios informacijos reikalavimais, nustatytais šioje Sutartyje ir teisės aktuose, kurie susiję su asmens duomenų apsauga. Konfidencialios informacijos atskleidimas vykdomas ir prieigos teisės prie NMA informacinių sistemų (pateikus užpildytą prašymą pagal Sutarties 5 priedą) suteikiamos saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, pasirašius konfidencialumo pasižadėjimą (Sutarties 6 priedas), kuris turi būti atsiųstas NMA elektroniniu paštu pasizadejimai@nma.lt tą pačią dieną, kai Teikėjo paskirtas specialistas pradeda darbą NMA ar su NMA konfidencialia informacija. Tokiu atveju, jei Teikėjo specialistas neturi saugaus elektroninio parašo, NMA pateikiamas popierinis specialisto pasirašytas konfidencialumo pasižadėjimo originalas.

- Teikėjas, pažeidęs Sutarties sąlygas ir perdavęs bet kokią iš NMA gautą konfidencialią informaciją, susijusią su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, tretiesiems asmenims, sumoka NMA 3 300 EUR (trijų tūkstančių trijų šimtų eurų) dydžio baudą ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlygina visus NMA patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia sumokėta bauda. NMA pasilieka teisę, esant pagrindui, atlikti Teikėjo auditą, siekiant įsitikinti, kaip vykdomi šioje Sutartyje nustatyti informacijos saugos ir konfidencialumo reikalavimai.

- ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ASMENYS IR PRANEŠIMŲ TEIKIMO TVARKA

- NMA atstovas, galintis priimti visus sprendimus, susijusius su šios Sutarties vykdymu, įgaliotas pasirašyti Aktą (-us), išskyrus šios Sutarties pakeitimą ir nutraukimą, –, tel. +370, el. paštas, jo nesant – , tel. +370, el. paštas.

- Teikėjo atstovas, galintis priimti visus sprendimus, susijusius su šios Sutarties vykdymu, įgaliotas pasirašyti Aktą (-us), –, tel. +370, el.paštas, jos nesant – Teikėjo atstovas, galintis priimti visus sprendimus, susijusius su šios Sutarties vykdymu, įgaliotas pasirašyti Aktą (-us), išskyrus šios Sutarties pakeitimą ir nutraukimą, – , tel. +370, el. paštas.

- Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas NMA Sutarties koordinatorius –, tel. +370, el. paštas, jo nesant –, tel. +370, el. paštas.

- Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas Teikėjo Sutarties koordinatorius –, tel. +370, el. paštas, jos nesant –, tel. +370, el. paštas.

- Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas raštu pranešti viena kitai apie atsakingų už Sutartį asmenų, nurodytų šios Sutarties 47–50 punktuose, pasikeitimą.

- Visi pranešimai ir kita informacija, kuria keičiasi Šalys pagal šią Sutartį, turi būti pateikiama rašytine forma. Pranešimai laikomi tinkamai pateiktais, jei įteikiami asmeniškai, atsiunčiami naudojantis kurjerių paslaugomis, registruotu paštu, faksu ar el. paštu.

- Šalys privalo iš anksto viena kitai pranešti apie jų rekvizitų, nurodytų Sutarties XII skyriuje „Sutarties šalių rekvizitai“, pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos duomenis.

XI. KITOS SĄLYGOS

- Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Visi tarp Šalių iš šios Sutarties kilę ir/ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu, o jeigu nepavyksta susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

- Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

- Pasirašydama šią Sutartį, NMA įgalioja Teikėją suteikti pirkimo dokumentuose nurodytas Paslaugas ir ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugas.

- Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: (...).

- Subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subteikėjų ar didesnės (mažesnės) paslaugų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikėjui galimas tik tam paslaugų kiekiui, kurį Teikėjas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subteikėjams ir tik gavus NMA sutikimą.

- Sutarties galiojimo metu papildomų subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų atsisakymas galimas, tik gavus NMA sutikimą ir esant vienai iš priežasčių:

59.1. Sutartyje numatytas subteikėjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

59.2. subteikėjas Teikėjui atsisako tiekti jam Sutartyje numatytą paslaugų dalį;

59.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti paslaugų tiekimo spartą.

- Sutarties 58 ir 59 punktuose nurodytais atvejais NMA pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subteikėjas gali pradėti tiekti paslaugas, tik Teikėjui gavus NMA sutikimą.

- Sutarties 58 ir 59 punktuose nurodytais atvejais naujas subteikėjas privalo NMA pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija neturi būti prastesnė kaip keičiamo specialisto įvertinta kvalifikacija Teikėjo pasiūlymo vertinimo metu, nėra jo pašalinimo pagrindų.

- Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

- Paslaugų pirkimui taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3 papunktis.

- Visi pranešimai, susiję su šia Sutartimi, siunčiami Šalims adresais, nurodytais Sutarties XII skyriuje „Sutarties Šalių rekvizitai“.

- Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba – po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai.

- Visi šio Sutarties priedai, Pirkimo atviro konkurso būdu sąlygos, Teikėjo pasiūlymas yra neatsiejama Sutarties dalis. Prie šios Sutarties yra pridedami šie priedai, sudarantys neatskiriamą Sutarties dalį:

66.1. 1 priedas „Paslaugų teikimo įkainiai ir sutarties kaina“;

66.2. 2 priedas „Techninė užduotis“;

66.3. 3 priedas „Specialistų sąrašas“;

66.4. 4 priedas „Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas“;

66.5. 5 priedas „Prašymas suteikti prieigą“;

66.6. 6 priedas „Konfidencialumo pasižadėjimas“;

66.7. 7 Priedas „ Dėl standartinių duomenų tvarkymo sąlygų “.

- SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

| NMA | Teikėjas |
| --- | --- |
| Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 288739270 Blindžių g. 17, 08111 Vilnius ##### A. s. LT074040063610002553 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Finansų įstaigos kodas 40400 Tel. +370 5 252 6999 Faks. +370 5 252 6945 Pareigos | Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Pareigos |

202.. m.       d.

ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų teikimo sutarties Nr. VPS9-

1 priedas

PASLAUGŲ TEIKIMO KAINA

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Vnt. |  | Maksimali apimtis | Paslaugų įkainis 1 mėn./vnt. be PVM, EUR | Paslaugų įkainis 1 mėn./ vnt. su PVM, EUR | Bendra maksimali kaina Eur su PVM (apskaičiuojama IV*VI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III |  | IV | V | VI | VII |
| 1. | ŽŪPAIS investicinių priemonių posistemių modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugos | mėn. |  | 9 |  |  |  |
| 2. | Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugos | vnt. |  | 2 |  |  |  |
| Bendra maksimali pasiūlymo kaina Eur su PVM (apskaičiuojama sudėjus VII stulpelio 1-2 eilučių sumas) |  |  |  |  |  |  |  |

| NMA |  | Teikėjas |
| --- | --- | --- |

202.. m.       d.

ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų teikimo sutarties Nr. VPS9-

2 priedas

TECHNINĖ UŽDUOTIS

## BENDRA INFORMACIJA

  - Perkančioji organizacija – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), juridinio asmens kodas – 288739270, adresas – Blindžių g. 17, 08111 Vilnius; telefonas (85) 252 6999, 1841, elektroninio pašto adresas – info@nma.lt.

  - NMA yra vykdomas Žemės ūkio paramos administravimo informacinės sistemos (toliau – ŽŪPAIS) modernizavimo ir diegimo projektas (toliau – Projektas), sukuriant ŽŪPAIS el. paslaugų portalą, Fondų administravimo informacinę sistemą (toliau – FAIS) ir kitus bendro naudojimo komponentus.

## ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

  - ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo objektas bei projekto darbai aprašyti 2023 m. kovo 24 d. pasirašytoje sutartyje VPS9-6, sutarties unikalus ID Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (eviesiejipirkimai.lt) – 2006125649.

## PIRKIMO OBJEKTAS

- 3.1.ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugos (toliau – Techninės priežiūros paslaugos) ir ŽŪPAIS atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugos. Paslaugos apima ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros veiklų visumą, reikalingą projekto tikslams pasiekti. Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugos apima ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų atsparumo įsilaužimams vertinimą. Šiame pirkime Paslaugos ir ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugos apima veiklas aprašytas 4 techninės užduoties  skyriuje.

## PASLAUGŲ APIMTIS

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS ir ŽŪPAIS ATSPARUMO ĮSILAUŽIMAMS VERTINIMO PASLAUGOS

Pagrindiniai ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų ir ŽŪPAIS atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugų tikslai:

      - atstovauti (be papildomo įgaliojimo) NMA pagal pasirašytoje sutartyje nustatytą kompetenciją sprendžiant techninės priežiūros klausimus su valstybės institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis;

      - Laiku, veiksmingai ir efektyviai kontroliuoti ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo darbų savalaikį įgyvendinimą, kokybę ir atitikimą techninei specifikacijai bei parengtai techninei dokumentacijai bei Lietuvos Respublikos teisės aktams.

      - Nedelsiant informuoti NMA apie pastebėtus ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjo  atliekamų paslaugų neatitikimus techninei specifikacijai, techninei dokumentacijai bei Lietuvos Respublikos teisės aktams.

      - Patarti ir teikti pagalbą ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjui ir NMA diegimo, darbų organizavimo, priežiūros atlikimo ir bendraisiais klausimais.

    - Pagrindiniai ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų uždaviniai:

      - dalyvauti ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjui teikiant ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugas (analizės, projektavimo, programavimo ir (arba) konfigūravimo, testavimo, naudotojų mokymo, duomenų migravimo ir bandomosios eksploatacijos etapuose), teikti pastabas, siūlymus ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjo parengtiems dokumentams;

      - dalyvauti susitikimuose, darbo grupių posėdžiuose, testuoti ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų funkcines galimybes, koordinuoti pakeitimų valdymą, neatitikimų koregavimo valdymą ir taisymą;

      - iniciatyviai, aktyviai, tikslingai, taikant geriausias informacinių technologijų praktikas vykdyti kitus techninės priežiūros veiksmus, kurie būtini kokybiškam ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugos realizavimui;

      - siūlyti galimus optimalius techninius sprendimus, kurie galėtų padėti pagerinti paslaugų kokybę;

      - informuoti NMA apie bet kokius atsitikimus, įvykusius diegimo vykdymo metu;

      - nedelsiant informuoti NMA apie bet kokius veiksnius, galinčius nepalankiai paveikti savalaikį, kokybišką ir ekonomišką techninės priežiūros paslaugų suteikimą ir ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo atlikimą.

ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugos ir ŽŪPAIS Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugos apims šias sritis:

      - Techninės priežiūros plano ir reglamento parengimą bei pristatymą suinteresuotoms šalims – NMA ir ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjui;

      - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų projektavimo, modernizavimo, testavimo, diegimo bei kitų susijusių darbų, kuriuos vykdys ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjas, atitikimo techninei specifikacijai kontrolę: turi būti pateikiama ir pildoma atitikimo techninei specifikacijai lentelė, kurioje turi būti išvardinti techninėje specifikacijoje numatyti/nenumatyti atlikti darbai bei pažymėta ar jie atlikti/kada atlikti;

      - Rekomendacijų teikimą ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo projekto valdymo klausimais (jeigu nesutarta kitaip, informacija turi būti pateikiama rašytine forma);

      - Dalyvavimą NMA ir ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjo susitikimuose, kuriuose sprendžiami strateginiai Projekto valdymo klausimai, įvykusių susitikimų su NMA ir ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėju protokolų/reziumė rengimą bei pateikimą NMA;

      - ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjo parengtos dokumentacijos vertinimą, analizę bei pastabų ir rekomendacijų teikimą;

      - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų priėmimo testavimo metodikos ir plano rengimą;

      - Aktyvų dalyvavimą ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų priėmimo testavimo sesijose ir ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų priėmimo testavimo išvados (-ų) rengimą;

      - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimą ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų kūrimo pradžioje ir pabaigoje;

      - ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjo parengtų ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų sąsajų ir integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis vertinimo ataskaitą;

      - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų atsparumo įsilaužimams vertinimą;

      - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų apkrovos ir greitaveikos testavimą;

      - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų bandomosios eksploatacijos plano ir metodikos parengimą ir dalyvavimą bandomojoje eksploatacijoje;

      - Pristatomos specializuotos techninės ir programinės įrangos atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams kontroliavimą.

      - Ketvirtinių ataskaitų rengimą.

1 lentelė. Detalus ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų aprašymas.

| Nr. | Paslauga | Paslaugos aprašymas | Rezultatai | Terminai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Techninės priežiūros plano ir reglamento parengimas | - Techninės priežiūros plano ir reglamento turinys: - Techninės priežiūros tikslai; - Techninės priežiūros prioritetai ir apimtis; - Techninės priežiūros suinteresuotos šalys; - Techninės priežiūros darbų atlikimo grafikas; - Techninės priežiūros paslaugų teikimui naudojami standartai ir kokybiniai reikalavimai; - Rekomenduojami testavimo prioritetai ir leistini nukrypimai; - Projekto pagrindinės rizikos ir jų suvaldymo būdai; - Techninės priežiūros paslaugų komunikavimo planas; - Dokumentacijos derinimo procedūros. - Techninės priežiūros planas ir reglamentas turi būti suderintas su NMA. - Techninės priežiūros planas ir reglamentas turi būti pristatytas NMA ir ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugas teikiančios įmonės atstovams. - Esant poreikiui, techninės priežiūros planas ir reglamentas turi būti atnaujintas Projekto eigos metu. | Techninės priežiūros planas ir reglamentas; Techninės priežiūros plano ir reglamento pristatymas NMA ir ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugos teikėjo atstovams; Esant poreikiui, atnaujintas (patikslintas) techninės priežiūros planas ir reglamentas. | Techninės priežiūros planas ir reglamentas turi būti atnaujintas ir suderintas su NMA per 1 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos; Techninės priežiūros planas ir reglamentas turi būti atnaujintas pagal poreikį per 2 savaites nuo poreikio identifikavimo. |
|  | ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų projektavimo, kūrimo ar modernizavimo, testavimo, diegimo bei kitų susijusių darbų, kuriuos vykdys ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjas, atitikimo techninei specifikacijai kontrolė | Paslaugos apimtis: - Nuolatinė ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikimo stebėsena; - ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikimo pasiektų rezultatų vertinimas ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo techninės specifikacijos aspektu; - ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikimo eigos ir rizikų vertinimas, rekomendacijų teikimas dėl rizikų valdymo; - ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo atitikties Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos reikalavimams vertinimas; - Kitų probleminių sričių identifikavimas bei pasiūlymų dėl jų sprendimo teikimas. | Techninės priežiūros ataskaitos. | Techninės priežiūros ataskaitos teikiamos ne rečiau nei kartą per 3 mėnesius. |
|  | Rekomendacijų ir pasiūlymų teikimas ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo projekto valdymo klausimais | Paslaugos apimtis: - NMA konsultavimas dėl ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo reikalavimų keliamų Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje; - Rekomendacijų teikimas dėl ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo projekto valdymo; - Rekomendacijų teikimas dėl ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo grafiko, etapų priėmimo, pasiektų rezultatų vertinimo; - Rekomendacijų teikimas dėl duomenų mainų su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis sutarčių pasirašymo. | Konsultacijos Projekto valdymo klausimais. | Nuolatinės konsultacijos. |
|  | Dalyvavimas NMA ir ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjo susitikimuose, kuriuose sprendžiami strateginiai Projekto valdymo klausimai | Paslaugos apimtis: - Susitikimų, kuriuose aptariami strateginiai ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo klausimai, iniciavimas; - Dalyvavimas susitikimuose, kuriuose aptariami strateginiai ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo klausimai. | Inicijuoti susitikimai; Dalyvavimas susitikimuose. | Pagal poreikį, susitikimų inicijavimas ir dalyvavimas juose |
|  | ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjo parengtos dokumentacijos vertinimas, analizė bei pastabų ir rekomendacijų teikimas. | Paslaugos apimtis: - Teikėjas turės vertinti ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjo ruošiamą techninę dokumentaciją ir jos atitikimą ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo techninės užduoties bei Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje keliamiems reikalavimams. Preliminarus vertintinų dokumentų sąrašas: - ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikimo reglamentas; - ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikimo eigos ataskaitos; - ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų galutinė ataskaita; - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų detalios reikalavimų analizės, kuriamai komponentų apimčiai, dokumentai; - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų projektavimo etapo, kuriamai komponentų apimčiai, dokumentus, apimančius naudotojo sąsajos prototipus, integracinių sąsajų specifikacijas ir ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų architektūros dokumentai; - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų duomenų migravimo procedūrų aprašai; - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų duomenų migravimo ataskaitos; - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų vidinio testavimo ataskaitos; - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų priėmimo testavimo ataskaitos; - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų naudotojo ir administravimo instrukcijos; - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų naudotojų mokymų planas ir mokymų medžiaga; - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų garantinės priežiūros bei naudotojų konsultavimo reglamentas. - Dokumentai vertinami keliomis iteracijomis iki visiško jų suderinimo. - Vertinant dokumentus turi būti teikiamos rekomendacijos dėl procesų realizavimo galimybių. | Įvertinti ir patvirtinti ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjo parengti dokumentai. | ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjo pateikta dokumentacija Teikėjo turi būti peržiūrėta ir įvertinta per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai Teikėjas elektroniniu paštu gauna ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjo parengtus dokumentus; Pakartotino dokumentų vertinimo trukmė – ne daugiau nei 7 darbo dienos. |
|  | ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų priėmimo testavimo metodikos ir plano rengimas | Turi būti parengta ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų priėmimo testavimo metodika apimanti testavimo apimties apibrėžimą, testavimo scenarijų struktūros gaires, testavimo vykdymo eigą ir priėmimo testavimo kriterijus. Teikėjas, remdamasis ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjo parengta analizės ir projektavimo dokumentacija turės parengti priėmimo testavimo scenarijus. | Parengta ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų priėmimo testavimo planas ir metodika. | Priėmimo testavimo planas ir metodika turi būti atnaujinta ir suderinta ne vėliau nei 2 savaitės iki priėmimo testavimo pradžios. |
|  | Aktyvus dalyvavimas ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų priėmimo testavimo sesijose ir išvadų rengimas | Paslaugos apimtis: - Dalyvavimas ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų priėmimo testavimo sesijose; - Priėmimo testavimo metu identifikuotų klaidų kritiškumo vertinimas remiantis suderintu ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų priėmimo testavimo planu ir metodika; - Pagal poreikį, rekomendacijų teikimas dėl priėmimo testavimo metu nustatytų klaidų pašalinimo ir galimo funkcionalumo (proceso) realizavimo; - Priėmimo testavimo metu identifikuotų klaidų ir jų kritiškumo rezultatų registravimas; - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų priėmimo testavimo išvados (-ų) parengimas. | Galutinė ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų priėmimo testavimo ataskaita; Tarpinės ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų priėmimo testavimo ataskaitos (pagal atskirą NMA užsakymą). | Galutinė ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų priėmimo testavimo ataskaita pateikiama per 10 darbo dienų nuo paskutinės priėmimo testavimo sesijos; Tarpinė priėmimo testavimo ataskaita pateikiama per 10 darbo dienų nuo užsakymo iš NMA gavimo dienos. |
|  | ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimas | Paslaugos apimtis: - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo metodikos parengimas; - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų vartotojų sąsajos patogumo vertinimas; - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų vartotojų sąsajos patogumo atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo ataskaita, kurios turinys: - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų vartotojų sąsajos metodika, pagal kuria buvo atliekamas vertinimas; - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų vartotojų sąsajos vertinimo eiga; - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų vartotojų sąsajos vertinimo rezultatai; - Išvados bei rekomendacijos ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų tobulinimui. Atliekant vertinimą turi būti vadovaujamasi LST EN ISO 9241-110:2006 (Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai) arba lygiaverčio standarto reikalavimais. | ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo ataskaita | ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo ataskaita parengiama per 20 darbo dienų nuo užsakymo iš NMA gavimo dienos. |
|  | ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjo parengtų ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų sąsajų ir integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis vertinimo ataskaita | Paslaugos apimtis: - Dalyvavimas ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų sąsajų ir integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis testavimo sesijose; - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų sąsajų ir integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis vertinimo testavimo metu identifikuotų klaidų rezultatų registravimas; - ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų sąsajų ir integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis ataskaitos parengimas. | ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų sąsajų ir integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis ataskaita. | Per 10 darbo dienų nuo ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų sąsajų ir integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis testavimo dienos |
|  | ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų apkrovos ir greitaveikos testavimas | Paslaugos apimtis: - Apkrovos ir greitaveikos testavimo tikslai yra šie: - patikrinti informacinės sistemos veikimą esant maksimaliai dideliam duomenų srautui, dirbant dideliam naudotojų skaičiui ir skirtingiems naudotojams vienu metu atliekant kaip įmanoma daugiau galimų informacinės sistemos funkcijų. Duomenų srautas suderinamas su NMA; - įsitikinti, kad informacinė sistema pajėgi funkcionuoti esant apkrovimui, kuris buvo suderintas su Teikėju; - nustatyti informacinės sistemos veikimo parametrus (IS reakcijos laiką, transakcijos greitį ir kt.). - Testavimui keliami reikalavimai: - testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu turi būti peržiūrimi ir fiksuojami svarbiausi procesai, kurie susiję su IS veikla; - atliekant apkrovos ir greitaveikos testavimą, turi būti stebimi su IS susijusių tarnybinių stočių bei IS palaikančių komponentų (pvz. tokių kaip Duomenų bazių valdymo sistemos, JAVA ir kt.) pagrindiniai apkrovos parametrai, siekiant nustatyti IS greitaveiką galimai ribojančius veiksnius. Stebėjimo apimtis ir atsakomybės tarp NMA ir Teikėjo apibrėžiamos prieš testavimus; - apkrovos ir greitaveikos testavimas turi būti atliekamas siekiant įvertinti naujos informacinės sistemos ir (ar) naujų funkcionalumų pajėgumą; - testavimas turi būti atliekamas pagal testavimo reikalavimus, kurie yra keliami šioje techninėje specifikacijoje; - turi būti teikiamos rekomendacijos IS apkrovos reguliavimui ir greitaveikos didinimui. - Apkrovos ir greitaveikos testavimo ataskaitos turinį turi sudaryti (sąrašas nėra baigtinis): - Testavimo metodikos aprašymas; - Testavimo eiga ir aptiktos problemos; - Testavimo rezultatų aprašymas; - Rekomendacijų IS greitaveikos didinimui pateikimas. | ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų apkrovos ir greitaveikos metodika; ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų apkrovos ir greitaveikos ataskaita. | Per 30 darbo dienų nuo užsakymo iš NMA gavimo dienos. |
|  | Bandomosios eksploatacijos plano ir metodikos parengimas ir dalyvavimas bandomojoje eksploatacijoje | Paslaugos apimtis: - Teikėjas turės pateikti bandomosios eksploatacijos planą ir metodiką; - Teikėjas turės pateikti bandomosios eksploatacijos įvertinimo ataskaita, kurioje turės pateikti informaciją apie bandomosios eksploatacijos eigą, rezultatus bei pateikti išvadas ir rekomendacijas tobulinimui. | ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų bandomosios eksploatacijos planas ir metodika; ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų bandomosios eksploatacijos ataskaita. | ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų bandomosios eksploatacijos planas ir metodika turi būti atnaujinta ne vėliau nei 2 savaitės iki bandomosios eksploatacijos pradžios; Per 10 darbo dienų nuo ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų bandomosios eksploatacijos pabaigos. |
|  | Ketvirtinių ataskaitų rengimas | Parengtos ketvirtinės techninės priežiūros vykdymo pažangos ataskaitos. Dokumento detalus turinys turi būti iš anksto suderintas su NMA. | Parengtos ketvirtinės Projekto pažangos ataskaitos. | Kartą per ketvirtį – per 7 darbo dienas pasibaigus ketvirčiui. |

2 lentelė. Detalus Atsparumo įsilaužimams vertinimo paslaugų aprašymas.

| Nr. | Paslauga | Paslaugos aprašymas | Rezultatai | Terminai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų atsparumo įsilaužimams vertinimas | Paslaugos apimtis: 1.1.Parengti ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų atsparumo įsilaužimams testavimo metodiką; 1.2.Atsparumo įsilaužimams testavimo metu turi būti atliktas automatizuotas ir rankinis IS (naudojant specialius programinius įrankius) atsparumo įsilaužimams testavimas; 1.3.Testavimo metu turi būti patikrinti dešimt svarbiausių pažeidžiamumų, kurie yra skelbiami OWASP arba lygiavertėje (angl. Open Web Application Security Project) interneto svetainėje www.owasp.org. Pažeidžiamumų patikrinimas turi būti vykdomas vadovaujantis „OWASP Testing Guide v4“ arba lygiaverte metodika. Be išimčių turi būti privalomai atliktas XSS (angl. Cross-site scripting) ir žalingų duomenų įterpimo (angl. Injection) pažeidžiamumų testavimas; 1.3.1.Atsparumo įsilaužimams testavimas turi apimti: 1.3.1.1.Egzistuojančių saugumo trūkumų identifikavimą per kryptingas atakas prieš ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų objektus ar jų visumą; 1.3.1.2.Rekomenduojamų sprendimų nustatytų pažeidžiamumų ištaisymui bei rizikų mažinimui pateikimą. 1.3.1.3.Kitų saugumo pažeidimų, vertinimą: 1.3.1.3.1.nesankcionuotą naudotojo sesijos perėmimą; 1.3.1.3.2.nesankcionuotą duomenų perėmimą ar jų įterpimą; 1.3.1.3.3.žalingo kodo įterpimą ir kt. 1.4.Turi būti parengta ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų atsparumo įsilaužimui ataskaita, kurios turinys turi apimti šias sritis: 1.4.1.Tikrintų objektų aprašymas (nurodoma kokie IS testavimai atlikti); 1.4.2.Patikrinimo tikslai, eiga, metodai ir identifikuotos problemos; 1.4.3.Rezultatai: 1.4.3.1.aprašomos aptiktos spragos, pateikiami įrodymai ir šalinimo rekomendacijos; 1.4.3.2.pateikiami įsilaužimo scenarijai – detaliai aprašoma veiksmų seka, kaip išnaudoti vieną ar kitą saugumo trūkumą (pateikiami tik esant technologiniam pažeidžiamumui); 1.4.3.3.pateikiami siūlymai, kaip pašalinti pažeidžiamumus; 1.4.3.4.kiekvienam aptiktam pažeidžiamumui ar saugumo trūkumui, pagal poveikį ir pasireiškimo tikimybę priskiriami rizikos įverčiai (žema, vidutinė, aukšta, kritinė), bei pateikiama metodika, pagal kurią šie įverčiai priskiriami. 1.5.Pateikiamos išvados. | ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų atsparumo įsilaužimams metodika; ŽŪPAIS el. paslaugų portalo, FAIS ir kitų bendro naudojimo komponentų atsparumo įsilaužimams ataskaita. | Per 30 darbo dienų nuo užsakymo iš NMA gavimo dienos. |

  - TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR ŽŪPAIS ATSPARUMO ĮSILAUŽIMAMS VERTINIMO PASLAUGŲ TEIKIMUI AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

    - Teisės aktai ir metodiniai dokumentai, kuriuos turi atitikti paslaugų rezultatas bei kuriais vadovaujantis turi būti teikiamos techninės priežiūros paslaugos:

      - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

      - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

      - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

      - Viešųjų pirkimų įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai (metodikos, rekomendacijos);

      - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

      - Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

      - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

      - Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“;

      - Techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų subjektams, valdantiems ir (arba) tvarkantiems valstybės informacinius išteklius, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojams, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“;

      - Techniniai valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

      - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

      - Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“.

    - Teikėjas, teikdamas paslaugas, privalo vadovautis aktualiomis teisės aktų redakcijomis.

| NMA |  | Teikėjas |
| --- | --- | --- |

202.. m.       d.

ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų teikimo sutarties Nr. VPS9-

3 priedas

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | pareigos | vardas, pavardė |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

| NMA | Teikėjas |
| --- | --- |

202.. m.       d.

ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų teikimo sutarties Nr. VPS9-

4 priedas

(Perdavimo ir priėmimo akto forma)

# PASLAUGŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS Nr.

Šis Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas (toliau – Aktas) už ____ m. _____ mėn. suteiktas paslaugas yra sudarytas ___ m. ____ ___ d. tarp _______________________________ (toliau – Teikėjas), atstovaujamo ___________________, veikiančio pagal _______________________, ir Nacionalinės mokėjimo NMA prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), atstovaujamos __________________________, veikiančio pagal NMA nuostatus.

Vadovaudamosi tarp Šalių ____ m. _______ ____ d. pasirašyta Paslaugų teikimo sutartimi Nr.________________ (toliau – Sutartis), Šalys patvirtina, kad:

1. Teikėjas tinkamai suteikė ir perduoda NMA, o NMA priima tinkamai suteiktas Paslaugas, nurodytas šio Akto priede.

2. NMA patvirtina, jog ji, dalyvaujant Teikėjo atstovams, tinkamai susipažino, patikrino ir įvertino suteiktas Akto priede nurodytas Paslaugas ir neturi jokių pretenzijų Teikėjui dėl suteiktų Paslaugų kiekio, kokybės bei komplektiškumo ir yra visiškai patenkinta suteiktomis Paslaugomis, išskyrus ________________________________________________________________________.

(pretenzijų ar neatitikimų pobūdis, ištaisymo terminai ir kitos svarbios aplinkybės (pildoma pagal poreikį)

3. Šalys patvirtina, jog šio Akto pasirašymas yra pakankamas pagrindas visiškai atsiskaityti su Teikėju už suteiktas Paslaugas, nurodytas šio Akto priede. Bendra paslaugų vertė – ______________ Eur (_________________________ eurų (-ai) __________) ir __________ Eur (_________________eurų (-ai)) PVM, iš viso ______________ Eur (__________________eurai (-ai)).

4. Aktas sudaromas dviem egzemplioriais lietuvių kalba – vienas NMA ir vienas Teikėjui.

PRIDEDAMA. Teikėjo specialistų darbo laiko apskaitos ataskaita, ____ lapai.

Perdavė

Atsakingas asmuo:

(pareigos)                                   (parašas)                                   (vardas, pavardė)

Priėmė

Atsakingas asmuo:

(tarnautojo pareigos)                             (parašas)                           (vardas, pavardė)

| NMA | Teikėjas |
| --- | --- |

202.. m.       d.

ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų teikimo sutarties Nr. VPS9-

5 priedas

(Prašymo suteikti prieigą forma)

PRAŠYMAS SUTEIKTI PRIEIGĄ

202  -     -

Pranešame, jog pagal sutartį Nr.____________, pasirašytą ____m. ________ __d. tarp Nacionalinės mokėjimo NMA prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) ir ____________ (toliau – Teikėjas), Teikėjo specialistams reikia suteikti prieigą prie NMA informacinių sistemų išteklių sutartiniams įsipareigojimams vykdyti.

Prašome 6 mėnesiams suteikti prieigą prie NMA informacinių sistemų šiems Teikėjo specialistams:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Pareigos (kvalifikacija) | El. paštas | Aptarnaujama informacinė sistema | Kontaktinis telefonas | Veiksmas (sukurti/ nekeisti/panaikinti/pratęsti) | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Patvirtiname, kad šie specialistai yra supažindinti su NMA informacijos saugumo nuostatomis, pateiktomis NMA interneto svetainėje adresu: www.nma.lt/Veikla/Informacijos sauga, ir nuotolinį prisijungimą naudos tik sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, vadovaujantis NMA informacijos saugumo nuostatomis.

Atsakingas asmuo:

(specialisto pareigos)                             (parašas)                                (vardas, pavardė)

| NMA |  | Teikėjas |
| --- | --- | --- |

_____________________

202.. m.       d.

ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų teikimo sutarties Nr. VPS9-

6 priedas

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

## KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

20__ m._____________ __ d.

Nr.

__________________

(vieta)

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi),

___________________________________________________,

(vardas, pavardė ir gimimo data)

___________________________________________________,

(kontaktinis telefono numeris arba elektroninio pašto adresas)

- Esu informuotas (-a), kad konfidencialią informaciją sudaro:

  - bet kokios formos informacija, susijusi su Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) pavestų funkcijų atlikimu, kurios praradimas gali kelti pavojų NMA veiklai ar informacijos saugumui;

  - komercinė paslaptis, t. y. žinios, susijusios su NMA ar jos klientų ūkine ir finansine veikla, kurių paskelbimas gali padaryti materialinės žalos, pakenkti prestižui ar turėti kitų neigiamų pasekmių NMA ar jos klientams, įskaitant paramos administravimo, NMA ūkinės veiklos ir kitų procedūrų metu gautą informaciją.

- Įsipareigoju:

  - saugoti ir tik įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, tiek, kiek to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai;

  - laikytis NMA Informacijos saugumo politikos;

  - neatskleisti konfidencialios informacijos be NMA išankstinio raštiško sutikimo;

  - man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidencialios informacijos, saugoti taip, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti. Pasibaigus teisiniams santykiams visa konfidenciali informacija lieka NMA nuosavybė.

- Esu įspėtas (-a), kad, jeigu pažeisiu teisės aktus dėl konfidencialios informacijos naudojimo, turėsiu atlyginti NMA patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, man gali būti taikoma administracinė ar baudžiamoji atsakomybė.

__________________	_________________

(parašas)	                         (vardas, pavardė)

| NMA | Teikėjas |
| --- | --- |

202.. m.       d.

ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų teikimo sutarties Nr. VPS9-

7 priedas

### DĖL STANDARTINĖS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGŲ

Atsižvelgiant į tai, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) siekia pasitelkti ..............................(toliau – Teikėjas/Duomenų tvarkytojas) atlikti tam tikrus duomenų tvarkymo veiksmus NMA vardu bei NMA nurodytais tikslais, siekdamos užtikrinti reikiamas asmens duomenų apsaugos priemones, tinkamą duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, susitaria dėl standartinių duomenų tvarkymo sąlygų (toliau – Standartinės sąlygos):

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Šiose Standartinėse sąlygose naudojamos sąvokos:

  - ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

  - asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

  - asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų prieigą gauna asmuo neturintis leidimo. Asmens duomenų saugumo pažeidimai gali būti: (1) konfidencialumo pažeidimai – netyčinis arba neteisėtas asmens duomenų laikinas ar nuolatinis atskleidimas ar prieigos suteikimas asmenims, kurie neturi teisės susipažinti su asmens duomenimis, (2) prieinamumo pažeidimai – netyčinis arba neteisėtas, laikinas ar nuolatinis prieigos prie asmens duomenų praradimas arba asmens duomenų sunaikinimas, (3) vientisumo pažeidimai – netyčinis arba neteisėtas asmens duomenų laikinas ar nuolatinis pakeitimas;

  - duomenų subjektas - fizinis asmuo, kurio asmens duomenys tvarkomi;

  - duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija (veiksmas) ar operacijų (veiksmų) seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

  - Inspekcija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

  - Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) 2016/679 Dėl fizinių asmens duomenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

- Kitos šiose Standartinėse sąlygose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Reglamentas ir ADTAĮ.

II. DUOMENŲ TVARKYMAS

- Duomenų tvarkytojui yra perduodami šie asmens duomenys tvarkyti šiais duomenų tvarkymo tikslais ir sąlygomis:

3.1. Perduodamų asmens duomenų kategorijos (asmens duomenys):

Su paraiškos administravimu susijusių asmenų (pareiškėjų, paramos gavėjų, paveldėtojų, perėmėjų, pareiškėjo/paramos gavėjo artimų giminaičių) asmens identifikavimo duomenys (asmens kodai, vardas ir pavardė), asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys, kontaktiniai duomenys, finansinės atskaitomybės, asmens išsilavinimo, valdomo kilnojamo ir nekilnojamo turto duomenys ir kiti duomenys, kurie patiekiami su paraiškomis ir kt. dokumentais NMA, taip pat NMA darbuotojų identifikavimo duomenys (vardas ir pavardė, pareigos, kontaktinė informacija).

3.2. Duomenų subjektų kategorijos, kurių asmens duomenys perduodami:

NMA pareiškėjai, paramos gavėjai, kiti su paraiškomis susiję asmenys (pvz., paveldėtojai, perėmėjai, pareiškėjo/paramos gavėjo artimieji giminaičiai), taip pat NMA darbuotojai.

3.3. Perduodamų duomenų tvarkymo tikslas(-ai) ir duomenų tvarkymo trukmė:

Perduodami duomenys yra skirti  ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo paslaugų techninei priežiūrai atlikti. Duomenų tvarkymo trukmė – sutarties galiojimo trukmė.

3.4. Duomenys yra perduodami tam, kad siekiant pasiekti 3.3 papunktyje nurodytą(-us) tikslą (-us), su jais būtų atliekami šie pagrindiniai tvarkymo veiksmai:

Atliekant ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo techninę priežiūrą gali būti peržiūrimi 3.1 papunktyje nurodyti asmens duomenys.

- Duomenų tvarkytojas perduodamus duomenis privalo tvarkyti tik NMA nurodytais tikslais ir su jais atlikti tik NMA nurodytus tvarkymo veiksmus:  Kai tai būtina paslaugoms pagal sutartį suteikti, NMA gali suteikti prisijungimą prie FAIS, ŽŪPAIS el. paslaugų portalo ar bendro naudojimo komponentų naudotojo sąsajos arba duomenų bazės prisijungiant tiesiogiai per naudotojo sąsają arba sutartyje nustatyta prisijungimo tvarka. Duomenų tvarkytojas 3.1 papunktyje nurodytų duomenų nesaugo, su jais susipažįsta ir naudoja tik atliekant 3.4 papunktyje paminėtus veiksmus 3.3 papunktyje paminėtais tikslais sutartyje nustatyta tvarka.

- Jeigu Duomenų tvarkytojas pažeidžia šiuos NMA nurodytus duomenų tvarkymo reikalavimus, tų duomenų, kurie tvarkomi pažeidžiant šiuos reikalavimus, atžvilgiu Duomenų tvarkytojas yra laikomas duomenų valdytoju ir jam kyla visos Reglamente duomenų valdytojui nustatytos pareigos.

III. SKYRIUS

DUOMENŲ VALDYTOJO (NMA) PAREIGOS

- NMA užtikrina asmens duomenų tvarkymo atitiktį asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, t. y.:

6.1. NMA, teikdama Standartinių sąlygų 3.1 papunktyje nurodytus asmens duomenis, užtikrina, jog teikiami tik tie asmens duomenys, kurie yra reikalingi Standartinių sąlygų 3.3 papunktyje nurodytiems tikslams pasiekti;

6.2. NMA užtikrina, kad Duomenų tvarkytojui perduodami asmens duomenys buvo surinkti ir tvarkomi teisėtai ir kad toks asmens duomenų perdavimas pagal šias Standartines sąlygas atitiks asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus;

6.3. NMA užtikrina, kad duomenų subjektai, kurių asmens duomenys yra perduodami, yra tinkamai ir laiku informuojami apie asmens duomenų tvarkymą.

IV. DUOMENŲ TVARKYTOJO PAREIGOS

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja tvarkyti duomenis laikantis NMA nurodymų bei Standartinėse sąlygose nustatytų įsipareigojimų, laikytis Reglamento, ADTAĮ ir kituose duomenų apsaugos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Duomenų tvarkytojas privalo tvarkyti NMA perduotus asmens duomenis griežtai laikantis NMA nurodyto asmens duomenų tvarkymo dalyko ir trukmės, duomenų tvarkymo pobūdžio ir tikslo, asmens duomenų rūšies ir duomenų subjektų kategorijų, taip pat kitų Duomenų tvarkytojo prievolių pagal Standartines sąlygas. Jeigu Duomenų tvarkytojas dėl bet kokių priežasčių negali užtikrinti aukščiau nurodytos atitikties, jis privalo kuo skubiau apie tai pranešti NMA, ir tokiu atveju NMA turi teisę sustabdyti duomenų perdavimą bei duomenų tvarkymo veiksmus ir (arba) nutraukti Standartines sąlygas. Jeigu Duomenų tvarkytojas pažeidžia šiuos NMA nurodytus duomenų tvarkymo reikalavimus, tų duomenų, kurie tvarkomi pažeidžiant šiuos reikalavimus, atžvilgiu duomenų tvarkytojas yra laikomas duomenų valdytoju ir jam kyla visos Reglamente duomenų valdytojui nustatytos pareigos.

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą, išskyrus, kiek to reikalauja duomenų tvarkymas pagal šias Standartines sąlygas arba kiti teisės aktai. Duomenų tvarkytojas užtikrina, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą. Duomenų tvarkytojas NMA paprašius privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

- Duomenų tvarkytojui draudžiama pasitelkti kitą duomenų tvarkytoją be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio NMA leidimo. Bendro rašytinio leidimo atveju Duomenų tvarkytojas informuoja NMA apie visus planuojamus pakeitimus, susijusius su kitų duomenų tvarkytojų pasitelkimu ar pakeitimu, ir tokiu būdu suteikdamas NMA galimybę nesutikti su tokiais pakeitimais. Kai Duomenų tvarkytojas konkrečiai duomenų tvarkymo veiklai NMA vardu atlikti pasitelkia kitą duomenų tvarkytoją, sutartimi tam kitam duomenų tvarkytojui nustatomos tos pačios duomenų apsaugos prievolės, kaip ir prievolės, nustatytos NMA ir Duomenų tvarkytojo Standartinėse sąlygose, visų pirma prievolė pakankamai užtikrinti, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento ir šių Standartinių sąlygų reikalavimus. Kai tas kitas duomenų tvarkytojas nevykdo duomenų apsaugos prievolių, Duomenų tvarkytojas išlieka visiškai atsakingas NMA už to kito duomenų tvarkytojo prievolių vykdymą.

- Duomenų tvarkytojas privalo padėti NMA taikyti tinkamas technines ir organizacines priemones, kiek tai įmanoma, kad būtų įvykdyta NMA prievolė atsakyti į duomenų subjektų prašymus pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis, taip pat skundu ir pretenzijas.

- Duomenų tvarkytojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas, informuoti NMA, jeigu duomenų tvarkytojas gavo duomenų subjektų prašymus, pretenzijas ar skundus, susijusius su duomenimis, kuriuos tvarko NMA nurodymu. Duomenų tvarkytojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per penkias darbo dienas, pateikti NMA visą jos prašomą informaciją, susijusią su duomenų tvarkymo veikla, reikalingą duomenų subjektų teisių įgyvendinimui, atsakymui į pretenzijas, skundus, taip pat informavimo pareigos įvykdymui.

- Duomenų tvarkytojas, įvykus bet kokiam duomenų saugumo pažeidimui, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip tą pačią dieną, informuoti NMA bei pateikti visą jos prašomą informaciją.

- Duomenų tvarkytojas privalo padėti NMA atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir, jeigu vykdoma, vesti išankstines konsultacijas su Inspekcija, tiek, kiek tai apima Duomenų tvarkytojo duomenų tvarkymo pobūdį ir duomenų tvarkytojo turimą informaciją.

- Pagal NMA nurodymą, užbaigus teikti su duomenų tvarkymu susijusias paslaugas Duomenų tvarkytojas privalo grąžinti NMA visus asmens duomenis ir ištrinti esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai teisės aktai reikalauja asmens duomenis saugoti. Jeigu visi arba dalis asmens duomenų nėra grąžinami NMA arba nėra ištrinami Duomenų tvarkytojas šių duomenų atžvilgiu tampa duomenų valdytoju ir jam kyla visos Reglamente įtvirtintos duomenų valdytojo pareigos.

- Duomenų tvarkytojas privalo pateikti NMA visą informaciją, įskaitant ir duomenų tvarkymo veiklos įrašus, būtiną siekiant įsitikinti, kad vykdomos visos Duomenų tvarkytojo prievolės, ir sudaro sąlygas bei padeda NMA arba kitam NMA įgaliotam asmeniui atlikti auditą, kiek tai susiję su duomenų tvarkymu pagal šias Standartines sąlygas, įskaitant patikrinimus.

- Duomenų tvarkytojas privalo nutraukti ar sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus NMA to pareikalavus. NMA bet kada gali pareikalauti Duomenų tvarkytojo nutraukti ar sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus. Jeigu duomenų tvarkymo veiksmai yra sustabdomi, jie vėl gali būti vykdomi tik NMA davus atskirą nurodymą atnaujinti sustabdytus duomenų tvarkymo veiksmus. Jeigu NMA pareikalauja nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, Duomenų tvarkytojas privalo grąžinti NMA visus asmens duomenis ir ištrinti esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai teisės aktai reikalauja asmens duomenis saugoti. Jeigu visi arba dalis asmens duomenų nėra grąžinami NMA arba nėra ištrinami Duomenų tvarkytojas šių duomenų atžvilgiu tampa duomenų valdytoju ir jam kyla visos Reglamente įtvirtintos duomenų valdytojo pareigos.

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja informuoti NMA, jeigu kyla rizika dėl Duomenų tvarkytojui perduotos duomenų tvarkymo veiklos neatitikties Reglamentui ir kitiems teisės aktų reikalavimams.

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja visokeriopai bendradarbiauti su NMA ir teikti visą jos paprašytą informaciją Inspekcijai ar bet kokiai kitai institucijai atliekant tyrimą dėl NMA vykdomos duomenų tvarkymo veiklos, taip pat vykstant susijusiems teisminiams procesams, ginčo ikiteisminiame nagrinėjime.

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas perduoti tik esant NMA rašytiniam sutikimui. Duomenų tvarkytojas kreipdamasis dėl NMA sutikimo gavimo, pateikia informaciją, į kokias trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas ketina perduoti duomenis, kokius duomenis ketina perduoti, kokios šio perdavimo priežastys bei tikslai ir kokių Reglamento 45  - 46 straipsniuose įtvirtintų apsaugos priemonių duomenų tvarkytojas ėmėsi.

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip tą pačią dieną informuoti NMA apie bet kokį duomenų tvarkytojo teisiškai įpareigojantį teisėsaugos ar kitų institucijų prašymą atskleisti asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai tai yra draudžiama teisės aktų, taip pat informuoti apie Inspekcijos ar kitos institucijos atliekamus tyrimus kiek tai susiję su asmens duomenų pagal šias Standartines sąlygas tvarkymu.

- Tais atvejais, kai Duomenų tvarkytojo vykdomą asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktai, Duomenų tvarkytojas įsipareigoja pranešti apie  tokius jo veiklą reglamentuojančius  teisės aktų reikalavimus NMA prieš pradedant tvarkyti asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai pagal tą teisę toks pranešimas yra draudžiamas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių. Duomenų tvarkytojas taip pat įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip tą pačią dieną, informuoti NMA apie bet kokį Duomenų tvarkytojo teisiškai įpareigojantį teisėsaugos ar kitų institucijų prašymą atskleisti asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai tai draudžia teisės aktai, taip pat informuoti apie Inspekcijos ar kitos institucijos atliekamus tyrimus, kiek tai susiję su asmens duomenų pagal šias Standartines sąlygas tvarkymu.

- Duomenų tvarkytojas informuoja NMA apie duomenų apsaugos pareigūno paskyrimą, jo kontaktinius duomenis, bei jo kompetencijai priskirtas funkcijas ir uždavinius.

IV. TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti technines ir organizacines priemones, kurios apsaugotų perduodamus asmens duomenis nuo bet kokio netyčinio arba neteisėto asmens duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo, prieigos  leidimo neturinčiam asmeniui suteikimo, ir užtikrinti perduotų tvarkymui asmens duomenų saugumą. NMA paprašius duomenų tvarkytojas privalo pateikti nurodytų priemonių sąrašą bei jas patvirtinančius dokumentus.

- Duomenų tvarkytojas prieš pradėdamas duomenų tvarkymo veiksmus, pateikia NMA techninių ir organizacinių priemonių sąrašą bei informuoja apie bet kokius sąraše nurodytos informacijos bei techninių ir organizacinių priemonių pasikeitimus.

V. ATSAKOMYBĖ

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja visa apimtimi atlyginti NMA žalą, jeigu ji kilo dėl Duomenų tvarkytojo prievolių pagal šias Standartines sąlygas nevykdymo arba netinkamo vykdymo, taip pat, jeigu NMA negalėjo įvykdyti savo teisės aktuose įtvirtintų prievolių dėl Duomenų tvarkytojo pareigų pagal šias Standartines sąlygas nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Žala, be kita ko, apima ir NMA skirtą baudą už duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų netinkamą vykdymą ir žalos duomenų subjektams atlyginimą, kiek tai susiję su duomenų tvarkymu pagal šias Standartines sąlygas.

- Duomenų tvarkytojas negali išvengti atsakomybės remdamasis tuo, kad jo pasitelktas duomenų tvarkytojas nevykdė savo įsipareigojimų.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Šioms Standartinėms sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, susiję su šiomis Sutartinėmis sąlygomis, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, teismingumas nustatomas pagal NMA buveinės vietą;

- Visi pranešimai vykdant šias Standartines sąlygas gali būti siunčiami: el. paštu (gavus iš kitos Šalies atitinkamą patvirtinimą apie pranešimo gavimą) arba registruotu paštu.

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

| NMA | Teikėjas |
| --- | --- |

202.. m.       d.

ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų teikimo sutarties Nr. VPS9-

7 priedo 1 priedas

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS SAUGUMO PRIEMONĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja imtis visų reikalingų techninių ir organizacinių priemonių, nurodytų šiame priede (jomis neapsiribojant), reikalingų užtikrinti nuolatinį duomenų tvarkymo sistemų ir paslaugų konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą ir atsparumą.

- Duomenų tvarkytojas, siekdamas apsaugoti informaciją, išskyrus atvejus, kai Duomenų tvarkytojui suteikiama tik prieiga prie NMA tvarkomų sistemų, įgyvendina kriptografijos valdymo priemonių naudojimo politiką.

- Duomenų tvarkytojas periodiškai atlieka informacijos saugumo peržiūras, kurių metu tikrinamas techninių ir organizacinių priemonių, kuriomis užtikrinamas duomenų tvarkymo saugumas, veiksmingumo vertinimas.

II SKYRIUS

RIZIKŲ VALDYMAS

- Duomenų tvarkytojas, vadovaudamasis informacijos saugumo rizikos vertinimo rezultatais, užtikrina, kad būtų tinkamai įgyvendinamos šios informacijos saugumo užtikrinimo priemonės:

  - asmens duomenų nuasmeninimas (pseudonimų suteikimas) (išskyrus atvejus, kai Duomenų tvarkytojui suteikiama tik prieiga prie NMA tvarkomų sistemų);

  - viešaisiais elektroninių ryšių tinklais perduodamų asmens duomenų ir kitos konfidencialios informacijos šifravimas (išskyrus atvejus, kai Duomenų tvarkytojui suteikiama tik prieiga prie NMA tvarkomų sistemų);

  - teisių ir prieigų valdymas turi būti įgyvendinamas vadovaujantis „būtina žinoti“ ir „mažiausių privilegijų“ principais;

  - gebėjimas atkurti asmens duomenis iš atsarginių kopijų nenumatytų situacijų metu (išskyrus atvejus, kai Duomenų tvarkytojui suteikiama tik prieiga prie NMA tvarkomų sistemų);

  - veiklos tęstinumo valdymas.

- Duomenų tvarkytojas imasi visų kitų priemonių, reikalingų, kad būtų tinkamai valdomos bet kokiu būdu tvarkomų asmens duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo ar neteisėtos prieigos prie jų rizikos.

III SKYRIUS

PRIEIGOS VALDYMAS

- Duomenų tvarkytojas užtikrina, kad asmens duomenys prieinami tik sankcionuotiems (legaliems) naudotojams, t. y. darbuotojams, kurie Duomenų tvarkytojo paskirti atsakingais už asmens duomenų gavimą pagal sutartį, ir tik tada, kai jie reikalingi siekiant tinkamai vykdyti sutarties sąlygas.

- Prieigos teisės prie asmens duomenų Duomenų tvarkytojo paskirtiems atsakingiems darbuotojams suteikiamos vadovaujantis „būtina žinoti“ ir „mažiausių privilegijų“ principais.

- Duomenų tvarkytojas naudoja atsakingų darbuotojų autentifikavimo mechanizmą jų tapatumui nustatyti.

IV SKYRIUS

DARBO SAUGUMAS

- Duomenų tvarkytojas, išskyrus atvejus, kai Duomenų tvarkytojui suteikiama tik prieiga prie NMA tvarkomų sistemų, užtikrina, kad visi veiklos procesų, asmens duomenų apdorojimo priemonių ir sistemų pakeitimai, turintys įtakos jų saugumui, yra tinkamai valdomi. Pakeitimų kūrimo, testavimo aplinkos turi būti atskirtos (išskyrus atvejus, kai Duomenų tvarkytojui suteikiama tik prieiga prie NMA tvarkomų sistemų).

- Darbo ir tarnybinėse stotyse (tarnybinėms stotims netaikoma tais atvejais, kai Duomenų tvarkytojui suteikiama tik prieiga prie NMA tvarkomų sistemų), kuriose bet kokiu būdu tvarkomi asmens duomenys, įdiegtos apsaugos nuo kenkimo programų valdymo priemonės.

- Nustatytu dažnumu daromos ir tikrinamos asmens duomenų atsarginės kopijos, išskyrus atvejus, kai Duomenų tvarkytojui suteikiama tik prieiga prie NMA tvarkomų sistemų.

- Duomenų tvarkytojo, išskyrus atvejus, kai Duomenų tvarkytojui suteikiama tik prieiga prie NMA tvarkomų sistemų, paskirtų atsakingų darbuotojų veiksmai su asmens duomenimis registruojami ir reguliariai peržiūrimi (žurnaliniai įrašai).

- Periodiškai atliekami technologiniai patikrinimai, o jų metu nustatyti pažeidžiamumai šalinami ir valdomi.

V SKYRIUS

SAUGUMO INCIDENTŲ VALDYMAS

- Duomenų tvarkytojas privalo turėti patvirtintą informacijos saugumo incidentų valdymo tvarką.

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja visais atvejais pranešti NMA apie nesankcionuotą asmens duomenų atskleidimą, identifikuotus informacijos saugumo įvykius ir silpnąsias vietas, taip pat NMA nedelsiant informuoti apie aukščiau nurodytų nesklandumų pašalinimą.

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja bendradarbiauti su NMA tiriant informacijos saugumo incidentus ir teikti visą tyrimui reikalingą informaciją.

VI SKYRIUS

VEIKLOS TĘSTINUMAS

- Duomenų tvarkytojas valdo veiklos ir informacijos saugos rizikas ir imasi reikiamų priemonių šioms rizikoms valdyti (rizikų valdymo sistema).

- Duomenų tvarkytojas turi patvirtintą veiklos tęstinumo valdymo planą ir periodiškai testuoja jo efektyvumą.

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

| NMA | Teikėjas |
| --- | --- |

Žemės ūkio paramos administravimo informacinės sistemos modernizavimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso sąlygų

3 priedas

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas

(pridedamas atskiru failu)

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Perkančioji organizacija ketina įsigyti paslaugas 6 mėnesiams su galimybe pratęsti 3 mėnesiams.

Nurodyta paslaugų apimtis yra maksimali, perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visos nurodytos paslaugų apimties.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacijos saugumo politikos santrauka skelbiama https://nma.lrv.lt/lt/apie-nma/informacijos-sauga/.

Perkančioji organizacija ketina įsigyti paslaugas 6 mėnesiams su galimybe pratęsti 3 mėnesiams.

Nurodyta paslaugų apimtis yra maksimali, perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visos nurodytos paslaugų apimties.

NMA informacijos saugumo politikos santrauka skelbiama https://nma.lrv.lt skiltyje Apie NMA/Informacijos sauga.