Pirkimo sąlygų priedas Nr. 6

SĄMATA

Ginučių vandens malūno stogo paprastojo remonto darbai

| Statytojas | Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija |
| --- | --- |
| Objektas | Ginučių vandens malūnas (un. kodas 16623), Malūno g. 24, Ginučių k., Linkmenų sen., Ignalinos r. |
| Adresas | Ignalinos r. sav., Linkmenų sen., Ginučių k., Malūno g. 24 |
| Statybos darbų rūšis | Paprastasis remontas (tvarkomieji statybos darbai) |
| Projekto Nr. | GIN-2026-06-TVSDP |

1. STOGO REMONTO DARBAI

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stogo ruberoido dangos demontavimas kartu su buvusio lentelinio stogo elementais. | m² | 356,0 |
| 2 | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15 m (vertikali projekcija) | 100 m² | 3,72 |
| 3 | Pastolių uždengimas apsaugine danga ir nudengimas | 100 m² | 3,72 |
| 4 | Senų prikaltų ruloninių stogo dangų nudyrimas k9=1.15 | m² | 356,0 |
| 5 | Stogo pakalimo iš medinių bruselių ardymas k1=0.60, k3=0.000 | m² | 356,0 |
| 6 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,0 |
| 7 | Profiliuotų plieninių lakštų stogo danga, įrengiant grebėstus, kai karnizo nuosvyra grebėstuojama ištisiniu lentų paklotu | 100 m² | 3,56 |
| 8 | Skardos profiliai Classic M SR35-475M | m² | 427,2 |
| 9 | Denginio (praretinto grebėstavimo) darbo pakloto iš 25 mm storio lentų įrengimas | m² | 356,0 |
| 10 | Denginio (praretinto grebėstavimo) darbo pakloto iš 50 mm storio lentų įrengimas | m² | 356,0 |
| 11 | Denginių izoliacija 1 sluoksnio antikondensacine plėvele | 100 m² | 3,56 |
| 12 | Šalto stogo pakalimas lentomis neobliuotomis tarp gegnių | m² | 356,0 |
| 13 | Medinių paviršių antiseptikavimas pasta (100 m² antiseptikuoto paviršiaus) k8=1.17 | 100 m² | 3,56 |
| 14 | Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas (skardos profilių kraigai) | 100 m | 0,22 |
| 15 | Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m | 42,6 |
| 16 | Latakas Ø150 mm, 4 m ilgio | vnt. | 11,0 |
| 17 | Latakų galai Ø150 mm | vnt. | 7,0 |
| 18 | Latakų laikikliai Ø150 mm | vnt. | 12,0 |
| 19 | Latako sujungimo apkaba Ø150 mm | vnt. | 11,0 |
| 20 | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m | 18,0 |
| 21 | Lietvamzdis Ø100 mm, l=1,0 m | m | 5,0 |
| 22 | Lietvamzdis Ø100 mm, l=2,5 m | m | 5,0 |
| 23 | Įlaja Ø100 mm | vnt. | 5,0 |
| 24 | Viršutinė alkūnė Ø100 mm | vnt. | 5,0 |
| 25 | Apatinė alkūnė Ø100 mm | vnt. | 5,0 |
| 26 | Lietvamzdžio laikiklis | vnt. | 10,0 |