TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PARENGIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, PLĖTOJANT MEDICININIŲ KLASTERIŲ DUOMENŲ MAINUS IR STEBĖSENĄ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# PIRKIMO TIKSLAI

1.1. Valstybinė įmonė Registrų centras (toliau – RC) vykdo investicinį projektą Nr. 09-039-P-0001 „Medicininių klasterių duomenų mainų ir stebėsenos platforma“ (toliau – Projektas). https://www.esinvesticijos.lt/sutartys/medicininiu-klasteriu-duomenu-mainu-ir-stebesenos-platforma.

1.2. Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė  (toliau – Perkančioji organizacija, PO, RPL), kaip Projekto partneris turi atlikti turimos ligoninės informacinės sistemos (toliau – RPL IS, Sistema) plėtrą ir įgyvendinti būtinus duomenų mainus su RC elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema (toliau – ESPBI IS).

1.3. Projekto veiklos, už kurių įgyvendinimą atsakinga RPL:

1.3.1. Investiciniame projekte (toliau – IP) suplanuota veikla 1: Pasirengti medicininių klasterių IT infrastruktūros plėtrai,

1.3.2. IP suplanuota veikla 2.6: RPL naudojamos ESIS funkcionalumų plėtra veiklai klasteriuose.

1.4. Pagrindinės problemos, kurios sprendžiamos su šiuo Projektu yra:

1.4.1. Esama klasterių veiklos rodiklių skaičiavimo, jų pateikimo tvarka nesukuria prielaidų gerinti aktyvaus gydymo kokybės;

1.4.2. Klasterių veiklos kokybės rodiklių apskaičiavimo, jų patvirtinimo, analizės, palyginimo, informavimo ir pakartotinio naudojimo funkcionalumai nėra realizuoti HIS (angl. hospital information system – ligoninės informacinė sistema), nei kitoje ligoninės informacinėje sistemoje. Ligoninė naudoja ESIS IS (Elektroninės sveikatos istorijos sistema);

1.4.3. Ligoninė patiria reikšmingas laiko sąnaudas atlikdama klasterių veiklos rodiklių apskaičiavimo ir jų ataskaitų teikimo užduotis.

1.4.4. Projekto ištraukos su konteksto ir rodiklių apimties paaiškinimu pateikiami Techninės specifikacijos priede 2.1 „Investicijų projekto „Medicininių klasterių duomenų mainų ir stebėsenos platforma“ ištraukos“.

1.5. Šias problemas išspręsti keliami sekantys projekto uždaviniai:

1.5.1. Sukurti ir įdiegti HIS sisteminius įrankius, reikalingų kintamųjų suvedimui HIS, klasterių veiklos rodiklių automatizuotam skaičiavimui, ir perdavimui į ESPBI IS (Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema);

1.5.2. Minimizuoti administracinę naštą ligoninei, teikiančiai klasterių veiklos kokybės rodiklių ataskaitas.

1.6. Vadovaujantis Projekto ir viešųjų pirkimų planais PO turi įvykdyti pirkimą:

1.6.1. RPL IS plėtros detalios techninės specifikacijos parengimo ir RPL IS plėtros techninės priežiūros paslaugų įsigijimas, plėtojant RPL IS medicininių klasterių duomenų mainus ir stebėseną.

# PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – Respublikinės Panevėžio ligoninės informacinės sistemos (toliau – RPL IS) plėtros detalios techninės specifikacijos parengimo ir RPL IS plėtros techninės priežiūros paslaugų, plėtojant medicininių klasterių duomenų mainus ir stebėseną (toliau – Paslaugos), įsigijimas.

2.2. Paslaugos suskirstytos į 3 dalis:

2.2.1. RPL IS plėtros pirkimo dokumentų parengimas;

2.2.2. RPL IS plėtros techninės priežiūros paslaugos;

2.2.3. RPL IS plėtros kokybės valdymo paslaugos.

2.3. Reikalavimai Paslaugoms aprašyti 5 skyriuje PASLAUGŲ APIMTIS.

2.4. Paslaugų teikimo tvarka ir terminai aprašyti 6 skyriuje PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA.

# TEISĖS AKTAI

3.1. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis šiais teisės aktais, jų pakeitimas ir papildymais (aktualios redakcijos) ar dokumentais:

3.1.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – BDAR);

3.1.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

3.1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

3.1.4. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;

3.1.5. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

3.1.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“;

3.1.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmens sveikatos paslapties kriterijų nustatymo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1328 redakcija);

3.1.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. V-1612  „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu atveju, prieinamumo gerinimo ir šia liga sergančių ligonių srautų valdymo reikalavimų patvirtinimo“;

3.1.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V-940 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų įtariant ar diagnozavus ūminį miokardo infarktą, kai ST segmentas nepakilęs, teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.1.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. V-40 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų įtariant ar diagnozavus ūminį galvos smegenų insultą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Insulto integruotos sveikatos priežiūros stebėsenos komiteto sudarymo“;

3.1.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. V-824 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sunkių traumų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.1.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl Onkologinėmis ligomis sergančių pacientų srautų valdymo ir paslaugų organizavimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

3.1.13. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

3.1.14. Viešųjų pirkimų įstatymas;

3.1.15. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“;

3.1.16. Informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika);

3.1.17. Kiti nepaminėti, bet aktualūs teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių sistemų kūrimą;

3.1.18. Kiti nepaminėti, bet aktualūs informacijos saugumo valdymą reglamentuojantys teisės aktai bei standartai;

3.1.19. Kiti susiję Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.

# APIE RPL IS

4.1. RPL IS kodas Registrų ir valstybės IS registre yra 2556. RPL IS nuostatai patvirtinti 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. K4-421 (2016 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. K4-175 ir 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. K4-656 redakcija).

4.2. Funkcinę RPL IS struktūrą sudaro 2 posistemės:

4.2.1. Veiklos procesų posistemė,

4.2.2. EMI (Elektroninė medicininė istorija – toliau EMI) tvarkymo ir duomenų mainų posistemė ir Informacijos analizės ir ataskaitų formavimo posistemė.

4.3. RPL IS duomenis gauna iš:

4.3.1. ESPBI IS,

4.3.2. ESPBI IS IPR (Išankstinė Pacientų Registravimo Sistema),

4.3.3. Valstybinės ligonių kasos privalomojo sveikatos draudimo sistema SVEIDRA IS,

4.3.4. EPTS SODRA IS (Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema, toliau – EPTS SODRA IS),

4.3.5. Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro.

4.4. RPL IS duomenis teikia į

4.4.1.  ESPBI IS,

4.4.2. ESPBI IS IPR (Išankstinė Pacientų Registravimo Sistema),

4.4.3. Valstybinės ligonių kasos privalomojo sveikatos draudimo sistema SVEIDRA IS,

4.4.4. EPTS SODRA IS,

4.4.5. Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro

4.5. RPL yra sudariusi sutartį su RC dėl duomenų teikimo į ESPBI IS. Duomenys teikiami naudojant HIS, kurios priežiūros, palaikymo ir vystymo paslaugų tiekėjas yra UAB „Varutis“. Sutartis 2023-11-23 Nr. VP5-674/2023.

4.6. Dėl ESPBI IS Išankstinės pacientų registracijos duomenų RPL taip pat veikia pagal sutartį su RC ir šiam tikslui naudoja HIS, kurio pavadinimas ESIS, o jos priežiūros, palaikymo ir vystymas vyksta tos pačios sutarties 2023-11-23 Nr. VP5-674/2023 rėmuose.

4.7. RPL IS architektūra ir technologijos:

4.7.1. Veiklos logikos lygio informacinės sistemos komponentų programinė įranga veikia MS Internet Information Services (IIS) Web server 7.5 aplinkoje.

4.7.2. Duomenų bazės lygis – užtikrina veiklos logikos lygyje apdorojamų duomenų saugojimą. Duomenys saugomi naudojant MS SQL Server 2014.

4.7.3. Programavimo priemonės: ASP NET Framework MVC, Entity Framework (EF), Language-Integrated Query (LINQ), jQuery UI, Kendo UI ir Knockout programavimo priemonės.

4.7.4. Integracija su ESPBI IS veikia remiantis FHIR standartu.

4.8. RPL turi RPL IS programinį kodą ir jo nuosavybės teisės, būtinas plėtrai.

# PASLAUGŲ APIMTIS

## Bendri reikalavimai Paslaugoms

5.1.1. Visi Paslaugų teikimo metu Tiekėjo rengiami dokumentai turi būti rengiami atviru standartiniu elektroniniu formatu (PDF, OpenXML arba lygiaverčiu) ir teikiami PO suderintu elektroniniu būdu.

5.1.2. Paslaugų apimtyje dokumentų, aprašų ar planų „parengimo“ sąvoka apima ir šių dokumentų būtinus patikslinimus bei korekcijas viso projekto eigoje.

5.1.3. Paslaugų apimtyje rengiami dokumentai ir vykdomos veiklos turi atitikti teisės aktus, išvardintus 3 skyriuje TEISĖS AKTAI.

5.1.4. Paslaugų apimtyje rengiami dokumentai ir vykdomos veiklos turi atitikti RC investicinio projekto tikslus, išvardintus 1 skyriuje PIRKIMO TIKSLAI.

5.1.5. Tiekėjas turi vadovautis skaidrumo ir nešališkumo principais, ir užtikrinti bei prisiimti atsakomybę už tai, kad parengti pirkimo dokumentai ir projektiniai sprendiniai neribotų, neiškraipytų ar kitaip neprieštarautų fundamentalioms konkurencijos nuostatoms.

## RPL IS plėtros pirkimo dokumentų parengimo paslaugos

### Techninės specifikacijos parengimas

5.2.1.1. Tiekėjas turi atlikti esamos RPL IS situacijos analizę dalims susijusioms su plėtros tikslais  ir parengti aprašymą, apimant, bet neapsiribojant:

5.2.1.1.1 Informacinės sistemos architektūrą ir įgyvendinimo technologijas,

5.2.1.1.2 Naudojamas bei teikiamas integracines sąsajas (susijusias su plėtros tikslais),

5.2.1.1.3 Išeities tekstų (programinio kodo) apimtį, saugyklą, valdymo priemones,

5.2.1.1.4 Diegimo aplinkų infrastruktūrą,

5.2.1.1.5 Stebėsenos, rezervinio kopijavimo, prieigos valdymo ir kitas administravimo priemones bei sistemas, su kuriomis RPL IS turi būti suderinama,

5.2.1.1.6 Palaikymo ir priežiūros procesą ir jo dalyvius,

5.2.1.1.7 Pakeitimų diegimo procesą ir jo dalyvius,

5.2.1.1.8. Kiekybines charakteristikas:

5.2.1.1.8.1 Naudotojų kiekiai,

5.2.1.1.8.2 Operacijų / transakcijų kiekiai (susijusių su plėtra),

5.2.1.1.8.3 Integracinių srautų duomenų kiekiai ir duomenų mainų dažniai (susijusių su plėtra),

5.2.1.1.8.4 Duomenų bazių dydžiai,

5.2.1.1.8.5 Kita informacija, būtina Sistemos apkrovos apibūdinimui.

5.2.1.2. Tiekėjas turi aprašyti esamus veiklos procesus, susijusius RPL IS panaudojimu ir plėtros tikslais.

5.2.1.2.1  Rengdamas veiklos procesų aprašymą Teikėjas privalo naudoti UML (Unified Modeling Language, toliau – UML) ar kitas lygiavertes, tarptautiniu mastu pripažintas notacijas diagramos ir reikalavimų aprašymų šablonus.

5.2.1.2.2 Veiklos procesų aprašai turi apimti PO naudotojus, trečiųjų šalių naudotojus bei IT išteklius, panaudojamus proceso eigoje, įskaitant RPL IS.

5.2.1.3 Esamos situacijos bei procesų analizė turi būti vykdoma interviu su PO, tiekėjais bei suinteresuotų šalių atstovais pagrindu, organizuojant susitikimus ne rečiau nei 2 kartai per savaitę.

5.2.1.4 Esamos situacijos analizės aprašymas turi būti rengiamas taip, kad būtų panaudojamas, kaip RPL IS plėtros paslaugų pirkimo techninės specifikacijos priedas.

5.2.1.5 Tiekėjas turi atlikti medicininių klasterių duomenų mainų ir stebėsenos plėtros keliamų reikalavimų analizę, RC investicinio projekto ir susijusių teisės aktų analizę.

5.2.1.6 Tiekėjas turi aprašyti esamų veiklos procesų pakeitimus ir/ar naujus veiklos procesus, susijusius su medicininių klasterių duomenų mainų ir stebėsenos plėtros tikslais.

5.2.1.6.1 Rengdamas veiklos procesų aprašymą Teikėjas privalo naudoti UML ar kitas lygiavertes, tarptautiniu mastu pripažintas notacijas diagramos ir reikalavimų aprašymų šablonus.

5.2.1.6.2 Veiklos procesų aprašai turi apimti PO naudotojus, trečiųjų šalių naudotojus bei IT išteklius, panaudojamus proceso eigoje, įskaitant RPL IS.

5.2.1.7 Veiklos procesų analizė turi būti vykdoma interviu su PO, tiekėjais bei suinteresuotų šalių atstovais pagrindu, organizuojant susitikimus ne rečiau nei 2 kartai per savaitę.

5.2.1.8 Turi būti parengta palyginamoji ataskaita ir/ar prezentacija, pabrėžiant esamų ir būsimų veiklos procesų skirtumus, jeigu tokie bus nustatyti.

5.2.1.9 Numatomi veiklos procesų pakeitimai turi būti suderinti ir patvirtinti PO.

5.2.1.10 Plėtros veiklos procesų aprašymas turi būti rengiamas taip, kad būtų panaudojamas, kaip RPL IS plėtros paslaugų pirkimo techninės specifikacijos priedas.

5.2.1.11 RPL IS plėtros techninės specifikacijos rengimo metu turi vykti interviu ir tarpinių versijų pristatymai PO ne rečiau nei 1 kartą per savaitę, atliekamos korekcijos pagal gautą grįžtamąjį ryšį ir patikslinimus.

5.2.1.12 Informacinės sistemos techninis aprašymas (specifikacija) turi būti parengtas remiantis Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo Metodika ir joje patvirtintais informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) rengimo reikalavimais turiniui, formai bei pavyzdine struktūra. Tiekėjas gali pasiūlyti techninėje užduotyje nenumatytas, bet, Tiekėjo manymu, būtinas Sistemos kūrimo ir įdiegimo paslaugos dalis ar papildomas veiklas ir jų rezultatus, jeigu tai neprieštarauja viešojo pirkimo sąlygų reikalavimams bei pagerintų siekiamus rezultatus.

5.2.1.13 Techninės specifikacijos dokumentacija privalo apimti:

5.2.1.13.1 Esamos situacijos aprašymą,

5.2.1.13.2 Veiklos procesus,

5.2.1.13.3 Kiekybinius parametrus (naudotojų kiekiai, duomenų apimtys, duomenų mainų apimtys ir dažnis),

5.2.1.13.4 Konceptualią programinės įrangos architektūrą,

5.2.1.13.5 Diegimo koncepciją,

5.2.1.13.6 Duomenų modelius,

5.2.1.13.7 Funkcinius klasterių veiklos rodiklių reikšmių tvarkymo reikalavimus,

5.2.1.13.8 Integracijos ir duomenų mainų su išorinėmis sistemomis reikalavimus,

5.2.1.13.9 Nefunkcinius reikalavimus:

5.2.1.13.9.1 Specializuotos programinės įrangos architektūrą ir technologijas,

5.2.1.13.9.2 Integracinių sąsajų standartus,

5.2.1.13.9.3 Išeities teksto (programinio kodo) ir versijų valdymo reikalavimus,

5.2.1.13.9.4 Greitaveikos reikalavimus,

5.2.1.13.9.5 Prieinamumo užtikrinimo ir atstatymo galimybių reikalavimus,

5.2.1.14.9.6 Saugumo ir atsparumo įsilaužimams reikalavimus.

5.2.1.13.10 Reikalavimai diegimui ir diegimo infrastruktūrai,

5.2.1.13.11 Reikalavimai paslaugų tiekimo būdui ir etapams.

5.2.1.14 Turi būti nustatytas iteracinis - inkrementinis Sistemos plėtros įgyvendinimo būdas, atsižvelgiant į specifiką, tarpinių versijų testavimo poreikį, projekto trukmę ir veiklos procesų sudėtingumą;

5.2.1.15 Turi būti nustatyti reikalavimai Sistemos plėtros išeities tekstų (programinio kodo) nuosavybės bei intelektinės nuosavybės reikalavimai, užtikrinantys neribotą ir neatlygintiną PO bei jos pasirinktų tiekėjų prieigą prie Sistemos išeities tekstų (programinio kodo) ir galimybę savarankiškai vystyti Sistemą ir atlikti jos priežiūrą.

5.2.1.16 Rengiant Sistemos plėtros techninę specifikaciją, turi būti siekiama maksimaliai panaudoti esamus informacinių technologijų išteklius, architektūrinius sprendimus, infrastruktūrą, duomenis ir kt., siekiant optimizuoti plėtros darbus bei papildomas investicijas.

5.2.1.17 Rengiant Sistemos plėtros techninę specifikaciją, turi būti vadovaujamasi nacionalinių sveikatos duomenų apsikeitimo sistemų kūrimo gerosiomis praktikomis (https://www.itu.int/pub/D-STR-E_HEALTH.10-2020).

5.2.1.18 Techninės specifikacijos reikalavimai RPL IS plėtrai turi užtikrinti nepertraukiamą Sistemos veikimą plėtros įgyvendinimo eigoje.

5.2.1.19 Techninės specifikacijos reikalavimai RPL IS plėtros paslaugų teikimo etapams turi apimti bandomosios eksploatacijos, priėmimo testavimo ir priėmimo produkcinei eksploatacijai etapus.

5.2.1.20 Techninės specifikacijos reikalavimai RPL IS plėtros paslaugų teikimo etapams, tarpinėms rezultatams ir riboženkliams turi būti suderinti su RC ESPBI IS plėtros ir parengties terminais bei kitomis Projekto vykdytojo (RC) ir partnerių priklausomybėmis.

- 5.2.1.21 Techninės specifikacijos reikalavimai RPL IS plėtros paslaugų teikimui turi apimti projekto dalyvių atsakomybių aprašymą. Turi būti aiškiai apibrėžta, kokias funkcijas vykdant plėtrą atlieka PO, kokias funkcijas atlieka RPL IS plėtros paslaugų tiekėjas ir kokį vaidmenį atlieka Tiekėjas, teikiantis Techninės priežiūros paslaugas.

### Kvalifikacinių reikalavimų parengimas

5.2.2.1.Tiekėjas turi parengti RPL IS plėtros paslaugų pirkimo dokumentų priedą – tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų dokumentą.

5.2.2.2. Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai turi užtikrinti konkurenciją nustatant minimalius būtinus reikalavimus.

### Pasiūlymų vertinimo kriterijų ir proceso aprašo parengimas

5.2.3.1. Tiekėjas turi parengti RPL IS plėtros paslaugų pirkimo dokumentų priedą – tiekėjų pasiūlymų vertinimo metodikos dokumentą.

5.2.3.2. Tiekėjų pasiūlymų vertinimo pagal ekonominį naudingumą metodiką, kuri turi apimti vertinimo pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį, vertinimo kriterijus, jų parametrus ir vertes, reikalavimus demonstravimui (jei toks numatomas), demonstravimo scenarijus ir vertes.

### Dalyvavimas pirkimo procedūrose

5.2.4.1. Paskelbus Sistemos kūrimo ir diegimo pirkimo techninę specifikaciją ir/arba pirkimą techninės priežiūros tiekėjas turi teikti reikiamą palaikymą, atsakant į tiekėjų paklausimus, pretenzijas, rengiant atsakymus tiekėjams bei pirkimo dokumentų patikslinimus.

5.2.4.2. Pirkimo dokumentai (įskaitant priedus) turi būti pristatomi PO bei jos nurodytiems trečiųjų šalių atstovams – viešųjų pirkimų dalyviams ir IT rinkos tiekėjams, siekiant įvertinti aiškumą, pilnumą, atvirumą Sistemos plėtros paslaugų tiekėjų konkurencijai, surenkant grįžtamąjį ryšį ir pastabas pirkimo dokumentų tobulinimui.

5.2.4.3. Pirkimo dokumentai bus laikomi parengti, kai bus gautas PO patvirtinimas, tačiau tiekėjas įsipareigoja teikti pirkimo dokumentų (ir jų priedų) paaiškinimus ir patikslinimus, jei tokių būtų, visu pirkimo procedūrų vykdymo laikotarpiu. Tiekėjo prievolės bus laikomos baigtomis tik pasibaigus Sistemos plėtros paslaugų pirkimo procedūroms.

5.2.4.4. Tiekėjas, PO pareikalavus, turi konsultuoti PO ir pirkimo komisijos ekspertus, atsakant į Sistemos plėtros paslaugų tiekėjų paklausimus ar pretenzijas Sistemos plėtros paslaugų pirkimo metu, vertinant  Sistemos plėtros paslaugų tiekėjų kvalifikaciją bei pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kriterijus ir tvarką.

5.2.4.5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Tiekėjo atstovas (-ai), teikiantys konsultacijas Sistemos plėtros pirkimo metu laikysis nešališkumo, objektyvumo ir konfidencialumo principų.

5.2.4.6. Pirkimo dokumentų parengimo paslaugos priimamos ir apmokamos tik sėkmingai pasibaigus Sistemos plėtros paslaugų pirkimui.

## RPL IS plėtros techninės priežiūros paslaugos

### Techninės priežiūros dokumentų parengimas

5.3.1.1 Įvykus RPL IS plėtros paslaugų pirkimui Tiekėjas ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo RPL IS plėtros paslaugų sutarties pasirašymo turi parengti ir suderinti su PO techninės priežiūros paslaugų teikimo valdymo dokumentus:

5.3.1.1.1 Techninės priežiūros veiklų planas;

5.3.1.1.2 Techninės priežiūros veiklų kalendorinis grafikas;

5.3.1.1.3 Techninės priežiūros veiklų procesų aprašas (komunikacijos, susitikimų, dokumentų tikslinimo, ataskaitų rengimo ir kt.).

5.3.1.2 Rengti ir teikti tarpines mėnesines ir galutinę techninės priežiūros veiklų, atliktų darbų ataskaitas, Paslaugų priėmimo-perdavimo aktus, finansines ataskaitas, PVM sąskaitas-faktūras, pasitarimų protokolus ir kitus dokumentus parengtus ar tikslinamus Paslaugų apimtyje.

### Projekto valdymo dokumentų parengimas

5.3.2.1 Įvykus RPL IS plėtros paslaugų pirkimui Tiekėjas ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo RPL IS plėtros paslaugų sutarties pasirašymo turi parengti ir suderinti su PO pirminius plėtros projekto valdymo dokumentus:

5.3.2.1.1 Projekto vykdymo reglamentas;

5.3.2.1.2 Projekto organizacijos ir resursų planas (visų dalyvių);

5.3.2.1.3 Projekto rizikų registras;

5.3.2.1.4 Projekto įgyvendinimo grafikas;

5.3.2.1.5 Defektų ir trūkumų šalinimo valdymo proceso aprašas;

5.3.2.1.6 Bandomosios eksploatacijos vykdymo planas;

5.3.2.1.7 Priėmimo į nuolatinę eksploataciją planas.

5.3.2.2 Pirminiai planai ir grafikai turi būti sudaryti vadovaujantis RPL IS plėtros tiekėjo pasiūlymu ir glaudžiai bendradarbiaujant su PO ir RPL IS plėtros paslaugų tiekėju.

5.3.2.3 Projekto valdymo dokumentai turi būti reguliariai tikslinami ir koreguojami, suderinus su PO ir RPL IS plėtros paslaugų tiekėju, plėtros įgyvendinimo eigoje.

### Dalyvavimas projekto valdymo veiklose

5.3.3.1 Įvykus RPL IS plėtros paslaugų pirkimui Tiekėjas turi aktyviai asistuoti RPL IS plėtros projekto vadovui (PO) ir projekto valdymo komitetui, vykdant projekto valdymo ir kontrolės veiklas, išvardintas reikalavimuose žemiau.

5.3.3.2 Kontroliuoti projekto eigos atitikimą planams, grafikams, apimties ir RPL IS plėtros sutartyje bei projekto valdymo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

5.3.3.3 Prižiūrėti darbų vykdymą per visą kūrimo ir diegimo sutarties vykdymo laikotarpį, su deramu stropumu ir našumu bei remiantis pasiteisinusia technine, finansine ir ekonomine praktika. Visos užduotys ir įsipareigojimai turės būti atlikti taip, kad užtikrintų atliktų darbų atitikimą PO reikalavimams.

5.3.3.4 Kontroliuoti ir reikalauti iš RPL IS plėtros paslaugų tiekėjo visų Sistemos plėtros sutartyje nustatytų reikalavimų įvykdymo.

5.3.3.5 Kontroliuoti Sistemos plėtros paslaugų tiekėjo personalo, vykdančio darbus, kvalifikacijos ir skaičiaus pakankamumą patvirtintos darbų įgyvendinimo plano įvykdymui. Prireikus reikalauti Sistemos plėtros paslaugų tiekėjo imtis atitinkamų veiksmų, darbų įgyvendinimo programos tinkamam įvykdymui.

5.3.3.6 Nagrinėti RPL IS plėtros paslaugų tiekėjo parengtas ataskaitas, vertinti jų atitikimą esamai situacijai, reikalauti, kad jos būtų teikiamos parengtos kokybiškai ir nustatytais terminais, teikti pastabas dėl jų netinkamo rengimo (jei tokių būtų).

5.3.3.7 Per visą Sutarties įvykdymo laikotarpį palaikyti glaudžius ryšius su PO bei susijusiomis organizacijomis (įskaitant integruojamų registrų ir informacinių sistemų valdytojais/tvarkytojais/savininkais). Tiekėjas turi dalyvauti bendruose susirinkimuose su PO, atitinkamomis institucijomis, kai tik to pareikalaus bet kuri iš įvardintų šalių. Taip pat teikti pagalbą ir konsultacijas PO susirašinėjant su šiame punkte nurodytais asmenimis klausimais, susijusiais su Sistemos plėtros paslaugų sutarties vykdymu.

5.3.3.8 Dalyvauti priimant RPL IS plėtros sutarties vykdymo rezultatus (įskaitant tarpinius rezultatus) bei su tuo susijusių išvadų ir rekomendacijų teikimas.

5.3.3.9 Teikti rekomendacijas ir pasiūlymus RPL IS plėtros įgyvendinimo ir diegimo proceso valdymo klausimais,

5.3.3.10 Dalyvauti PO ir RPL IS plėtros paslaugų tiekėjo susitikimuose, kuriuose sprendžiami strateginiai projekto valdymo klausimai ir rengti šių susitikimų protokolus.

5.3.3.11 Reikalauti iš RPL IS plėtros paslaugų tiekėjo savalaikio ir tinkamo darbų apskaitos pildymo.

5.3.3.12 Registruoti ir saugoti visus RPL IS plėtros paslaugų tiekėjui duotus nurodymus ir iš jo gautą korespondenciją.

5.3.3.13 Nedelsiant pranešti PO apie bet kokius nelaimingus atsitikimus, defektus, rizikas, problemas, nesklandumus, įvykusius Sistemos plėtros darbų vykdymo metu. Registruoti rizikas ir problemas projekto vykdymo reglamente numatytuose dokumentuose.

5.3.3.14 Administruoti visus su RPL IS plėtros paslaugų sutartimi susijusius dalykus kaip dera ir reikia (pvz., atliktų darbų perdavimą, preliminarių priėmimo aktų ir tarpinių ataskaitų bei brėžinių išdavimą pagal sutartį, parengti atitinkamus nurodymus, instrukcijas ir t.t.).

5.3.3.15 Veikti kartu su PO ir kitų įstaigų ar įmonių atstovais, prižiūrinčiais RPL IS plėtros projektą bei Projekto veiklas lygiagrečiai vykdomuose projektuose, siekiant užtikrinti sklandų visų Projekto tikslų įgyvendinimą.

## RPL IS plėtros kokybės valdymo paslaugos

### Kokybės valdymo dokumentų parengimas

5.4.1.1 Įvykus RPL IS plėtros paslaugų pirkimui Tiekėjas turi parengti ir suderinti su PO RPL IS plėtros testavimo metodiką ir testavimo plano gaires ne vėliau ne per 30 darbo dienų nuo RPL IS plėtros paslaugų sutarties pasirašymo.

5.4.1.2 Testavimo metodika turi apimti aiškų atsakomybių ir funkcijų aprašymą, nurodant, kokias testavimo veiklas ir funkcijas vykdo projekto dalyviai - RPL IS plėtros paslaugų tiekėjas, pats Tiekėjas, PO atstovai.

5.4.1.3 Tiekėjas turi glaudžiai bendradarbiauti su RPL IS plėtros paslaugų tiekėju rengiant minimus kokybės valdymo dokumentus ir deleguoti RPL IS plėtros paslaugų tiekėjui tolesnį testavimo plano tikslinimą, rengiant detalius testavimo scenarijus.

5.4.1.4 Tiekėjas turi analizuoti ir tvirtinti RPL IS plėtros paslaugų tiekėjo testavimo plano tikslinimus, testavimo priemones ir veiklas.

5.4.1.5 Testavimo metodikoje turi būti aiškiai išskirti reikalavimai priėmimo testavimui prieš bandomąją eksploataciją bei priėmimo produkcinei eksploatacijai kriterijai.

5.4.1.6 Testavimo metodikoje turi būti aprašyti terminai, priemonės ir kitos sąlygos, kuomet Tiekėjas turi atlikti

5.4.1.6.1 Apkrovos ir greitaveikos testavimą,

5.4.1.6.2 Atsparumo įsilaužimams testavimą.

5.4.1.7 Tiekėjas turi užtikrinti reikalavimų testavimo veikloms ir priemonėms, aprašytoms testavimo metodikoje ir testavimo plane, pilnumą ir pakankamumą RPL IS plėtros funkcinio ir nefunkcinio atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams užtikrinimui.

### Dalyvavimas testavimo ir kokybės valdymo veiklose

5.4.2.1 Pagal testavimo metodikoje ir testavimo plano reikalavimus Tiekėjas turi dalyvauti RPL IS plėtros kokybės testavimo veiklose.

5.4.2.2 Tiekėjas turi vertinti RPL IS plėtros paslaugų tiekėjo parengtas testavimo ataskaitas, dokumentaciją, teikti vertinimo išvadas, pastabas ir rekomendacijas.

5.4.2.3 Tiekėjas turi užtikrinti visų testavimo metu aptiktų defektų ir trūkumų registravimą suderintu su PO būdu ir jų šalinimo planavimą.

5.4.2.4 Tiekėjas turi kontroliuoti defektų ir trūkumų pašalinimo plano vykdymą ir reikalauti iš RPL IS plėtros paslaugų tiekėjo savalaikių darbų.

5.4.2.5 Tiekėjas turi kontroliuoti, kaip RPL IS plėtros paslaugų tiekėjas užtikrina atitikimą BDAR nuostatoms ir teikti pastabas bei rekomendacijas tiekėjui dėl jų laikymosi.

5.4.2.6 Tiekėjas turi tiesiogiai dalyvauti priėmimo testavimuose prieš bandomąją eksploataciją arba priimant plėtros rezultatus produkcinei eksploatacijai.

5.4.2.7 Tiekėjas turi parengti priėmimo testavimo ataskaitas, vertinimus ir išvadas.

### Apkrovos ir greitaveikos testavimas

5.4.3.1 Pagal testavimo metodikoje ir testavimo plano reikalavimus Tiekėjas turi atlikti RPL IS apkrovos ir greitaveikos testavimą bei vertinimą.

5.4.3.2 Tiekėjas turi parengti testavimui RPL IS kiekybines charakteristikas atitinkančius sintetinius arba nuasmenintus duomenis ir apkrovos simuliavimo priemones.

5.4.3.3 Technines priemones ir duomenų įkėlimo/valymo veiklos turi būti suderinti su RPL IS plėtros paslaugų tiekėju.

5.4.3.4 Apkrovos ir greitaveikos testavimas būti atliktas atskirai RPL IS naudotojo sąsajos lygyje bei integracinių sąsajų lygyje

5.4.3.5 Apkrovos ir greitaveikos testavimas turi būti vykdomas iki priėmimo bandomajai eksploatacijai testavimo.

5.4.3.6 Atlikus testavimą, Tiekėjas turi parengti testavimo ataskaitą, atitikties techninės specifikacijos nefunkciniams reikalavimams vertinimą.

5.4.3.7 Tiekėjas turi užregistruoti galimus testavimo eigoje aptiktus trūkumus, rizikas ir rekomendacijas suderintu su PO būdu, reikalauti iš RPL IS plėtros paslaugų tiekėjo nustatytų trūkumų pašalinimo ir kontroliuoti jų pašalinimą.

### Atsparumo įsilaužimams testavimas

5.4.4.1 Pagal testavimo metodikoje ir testavimo plano reikalavimus Tiekėjas turi atlikti RPL IS atsparumo įsilaužimams testavimą bei saugos vertinimą.

5.4.4.2 Tiekėjas turi parengti testavimui būtinas įsilaužimo simuliavimo priemones, duomenis, scenarijus.

5.4.4.3 Atsparumo įsilaužimui testavimas turi apimti naudotojo sąsajos lygį bei integracinių sąsajų lygį.

5.4.4.4 Atsparumo įsilaužimui testavimas turi būti vykdomas iki priėmimo bandomajai eksploatacijai testavimo.

5.4.4.5 Atlikus testavimą, Tiekėjas turi parengti testavimo ataskaitą, atitikties techninės specifikacijos nefunkciniams reikalavimams vertinimą.

5.4.4.6 Tiekėjas turi užregistruoti galimus testavimo eigoje aptiktus trūkumus, rizikas ir rekomendacijas suderintu su PO būdu, reikalauti iš RPL IS plėtros paslaugų tiekėjo nustatytų trūkumų pašalinimo ir kontroliuoti jų pašalinimą.

# PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

6.1 Ne vėliau nei per 5 darbo dienas po Paslaugų Sutarties ir konfidencialumo pasižadėjimo pasirašymo PO turi suteikti Teikėjui būtiną Paslaugų teikimui informaciją – RPL IS architektūros aprašymas, detalus techninis projektas, procesų aprašymas, integracinių sąsajų specifikacija, prieiga prie plečiamos sistemos aplinkų bei kitą techninę ir veiklos informaciją.

6.2 Ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę tarpinės ir/arba galutinės rengiamų dokumentų versijos turi būti pristatomos PO bei jos nurodytiems trečiųjų šalių atstovams – viešųjų pirkimų dalyviams, Projekto partneriams, IT rinkos tiekėjams, siekiant įvertinti rengiamų dokumentų aiškumą, pilnumą, atvirumą tiekėjų konkurencijai, surenkant grįžtamąjį ryšį ir pastabas specifikacijos tobulinimui.

6.3 Visi interviu, susitikimai, darbinės sesijos, bandymai ir rezultatų pristatymai gali vykti tiek PO patalpose arba suderintose su PO patalpose, tiek nuotoliniu būdu, taikant elektronines nuotolinių susitikimų priemones, suderinus tai su PO.

6.4 Paslaugų teikimo kalendoriniai terminai ir apmokėjimo tvarka aprašyti lentelėje žemiau:

1 lentelė. Paslaugų teikimo tvarka ir terminai

| Nr. | Paslaugų dalis | Veiklos | Įvykdymo terminas | Rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RPL IS plėtros pirkimo dokumentų parengimas | Esamos situacijos analizė ir Plėtros veiklos procesų analizė | 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo pradžios | Parengti ir suderinti su PO aprašai bei lyginamoji prezentacija. |
| 2. |  | Techninės specifikacijos parengimas | 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo pradžios | Parengtas ir suderintas su PO viešojo pirkimo techninė specifikacijos dokumentas. |
| 3. |  | Kvalifikacinių reikalavimų parengimas Pasiūlymų vertinimo kriterijų parengimas | 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo pradžios | Parengti ir suderinti su PO atitinkami pirkimo dokumentų priedai. Paslaugų dalies veiklų Nr. 1-3 darbų priėmimo-perdavimo aktas. |
| 4. |  | Dalyvavimas pirkimo procedūrose, PO palaikymas pirkimo metu | RPL IS plėtros paslaugų pirkimo procedūrų eigoje | Parengtos ir suderintos su PO pasiūlymų vertinimo išvadų ir protokolo dokumentai. |
| 5. | RPL IS plėtros techninės priežiūros paslaugos | Techninės priežiūros dokumentų parengimas | 10 darbo dienų po RPL IS plėtros paslaugų sutarties pasirašymo | Parengti ir suderinti su PO Techninės priežiūros paslaugų teikimo valdymo pirminiai dokumentai. |
| 6. |  | Projekto valdymo dokumentų parengimas | 10 darbo dienų po RPL IS plėtros paslaugų sutarties pasirašymo | Parengti ir suderinti su PO projekto valdymo pirminiai dokumentai. |
| 7. |  | Dalyvavimas projekto valdymo veiklose | Paslaugos teikiamos kiekvieną mėnesį iki 14 (keturiolika) mėnesių po RPL IS plėtros paslaugų sutarties pasirašymo, bet ne vėliau nei iki 2026 balandžio 30 d. | Suderintų su PO techninės priežiūros ir projekto valdymo veiklų mėnesinės ataskaitos, techninės priežiūros valdymo ir projekto valdymo dokumentų tikslinimai, mėnesio eigoje atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai kiekvieną mėnesį. |
| 8. | RPL IS kokybės valdymo paslaugos | Kokybės valdymo dokumentų parengimas | 30 darbo dienų po RPL IS plėtros paslaugų sutarties pasirašymo | Parengti ir suderinti su PO bei RPL IS plėtros paslaugų tiekėjų testavimo metodikos ir testavimo plano pirminiai dokumentai. Paslaugų dalies veiklos Nr. 8 darbų priėmimo-perdavimo aktas. |
| 9. |  | Dalyvavimas testavimo ir kokybės valdymo veiklose | Paslaugos teikiamos kiekvieną mėnesį iki 14 (keturiolika) mėnesių po RPL IS plėtros paslaugų sutarties pasirašymo, bet ne vėliau nei iki 2026 balandžio 30 d. | Suderintos su PO kokybės valdymo veiklų mėnesinės ataskaitos, kokybės valdymo dokumentų tikslinimai, mėnesio eigoje atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai kiekvieną mėnesį |
| 10. |  | Apkrovos ir greitaveikos testavimas | Ne vėliau 1 mėn. iki plėtros įgyvendinimo plane numatytos bandomosios eksploatacijos. | Parengtos testavimo priemonės, atliktas testavimas, parengta ir suderinta su PO testavimo ataskaita ir atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas. |
| 11. |  | Atsparumo įsilaužimams testavimas | Ne vėliau 1 mėn. iki plėtros įgyvendinimo plane numatytos bandomosios eksploatacijos. | Parengtos testavimo priemonės, atliktas testavimas, parengta ir suderinta su PO testavimo ataskaita ir atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas. |

## Paslaugos apmokamos PO patvirtinus Tiekėjo parengtus Paslaugų darbų priėmimo-perdavimo aktus, išvardintus 1 lentelėje.

7  NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi. Perkančioji organizacija yra įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, todėl laikys, kad paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai egzistuoja aplinkybės, nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies 2 punkte: paslaugų teikimas būtų vykdomas iš šio VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.