Pirkimo dokumentų
3 priedas


VAIZDO ĮRAŠYMO IR STEBĖJIMO ĮRANGOS, TINKLO KOMUTATORIŲ, NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIŲ IR ĮEIGOS KONTROLĖS ĮRANGOS (ĮSKAITANT SENOS ĮRANGOS DEMONTAVIMO, NAUJOS ĮRANGOS MONTAVIMO, ĮDIEGIMO, INTEGRAVIMO, SUJUNGIMO  RYŠIO LINIJOMIS PASLAUGAS) VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2026 m. ___________ ____ d. Nr. _______/_________

Vilnius

_____________, įstaigos kodas___________, atstovaujama (-as) ________________, veikiančio (-ios) pagal ____________________________ , toliau vadinamas Pirkėjas ir 
__________, įmonės kodas ______________, atstovaujama (-as) ___________, veikiančio (-ios) pagal _______________________________, toliau vadinama Tiekėjas, (jei tai tiekėjų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį),
toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudarėme šią Vaizdo įrašymo ir stebėjimo įrangos, tinklo komutatorių, nepertraukiamo maitinimo šaltinių ir įeigos kontrolės įrangos (įskaitant senos įrangos demontavimo, naujos įrangos montavimo, įdiegimo, integravimo, sujungimo  ryšio linijomis paslaugas) viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Pirkėjui vaizdo įrašymo ir stebėjimo įrangą, tinklo komutatorius, nepertraukiamo maitinimo šaltinius ir įeigos kontrolės įrangą (toliau – Prekės)  ir suteikti senos įrangos demontavimo, vaizdo kamerų, nepertraukiamo maitinimo šaltinių, tinklo ir įeigos kontrolės įrangos sujungimo  ryšio linijomis bei Prekių montavimo, diegimo ir integravimo paslaugas (toliau - Paslaugos).
1.2. Išsamus Prekių aprašymas, kiekiai ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms, nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Vaizdo įrašymo ir stebėjimo įrangos, tinklo komutatorių, nepertraukiamo maitinimo šaltinių ir įeigos kontrolės įrangos techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 5 „Tiekėjo pasiūlymas“. 
1.3. Išsamus Prekių, kurių aprašymas nepateikiamas Sutarties priede Nr. 1, Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. 2 „Vaizdo įrašymo ir stebėjimo įrangos, tinklo komutatorių,  nepertraukiamo maitinimo šaltinių ir įeigos kontrolės įrangos montavimo, įdiegimo, integravimo, sujungimo  ryšio linijomis projektas“ (įslaptinta Pirkimo dalis) (toliau – Projektas) ir Sutarties priede Nr. 5 „Tiekėjo pasiūlymas“. 
1.4. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tačiau teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis veikla, Tiekėjas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1.5. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu, Pirkėjas savarankiškai nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus: 
1.5.1. Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti laikytina perdirbamąja pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ar jos homogeniškumą patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 15.2. punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Sutarties 7.6 papunktyje nurodyto dydžio bauda. 
 1.5.2. Tiekėjas visą užsakytą Prekių kiekį į konkrečią vietą privalo pristatyti trumpiausiais galimais maršrutais ir ne dalimis, o vienu kartu. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

II. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas – kitas kainos apskaičiavimo būdas, nustatytas vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), 10.7 papunkčiu: 
2.1.1. Kiekvienam Pirkimo dokumentuose nurodytam objektui nustatoma fiksuota kaina už visą tam objektui Techninėje specifikacijoje ir Projekte nustatytą Prekių ir Paslaugų apimtį. Tiekėjo pasiūlyme nurodytos atskirų objektų kainos yra fiksuotos ir jų dydis Sutarties vykdymo metu nekeičiamas, išskyrus Sutartyje ir teisės aktuose nustatytus atvejus.
2.1.2. Pirkėjas neįsipareigoja užsakyti visų Pirkimo dokumentuose nurodytų objektų ir visos Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekių ir Paslaugų apimties. Konkretūs objektai užsakomi pagal faktinį Pirkėjo poreikį ir turimą finansavimą.
2.1.3. Užsakęs konkretų objektą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui už visą tam objektui nustatytą ir faktiškai perduotą Prekių bei suteiktų Paslaugų apimtį Tiekėjo pasiūlyme nurodytą fiksuotą to objekto kainą.
2.1.4. Bendra visų Pirkėjo užsakytų objektų kainų suma sudaro faktinę Sutarties vykdymo metu mokėtiną sumą. Pirkėjo mokėtina suma negali viršyti Sutarties 2.2 punkte nurodytos maksimalios Sutarties vertės.
2.1.5. Neužsakyti objektai Tiekėjui neapmokami, o jų kainos į faktinę Sutarties vykdymo metu mokėtiną sumą neįtraukiamos.
2.2. Pradinės Sutarties vertė (maksimali Sutarties vertė) yra (nurodyti sumą skaičiais) (nurodyti sumą žodžiais) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Ši vertė apskaičiuota kaip visų Pirkimo dokumentuose nurodytų objektų Tiekėjo pasiūlyme nurodytų fiksuotų kainų Eur be PVM suma. Pradinės Sutarties vertė nėra Pirkėjo įsipareigojimas įsigyti visas Pirkimo dokumentuose nurodytas Prekes ir Paslaugas ar užsakyti visus objektus. Faktinė pagal Sutartį mokėtina suma nustatoma pagal Pirkėjo faktiškai užsakytus objektus, taikant Tiekėjo pasiūlyme nurodytas fiksuotas atitinkamų objektų kainas.
2.3. PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) (nurodyti sumą žodžiais) Eur.
2.4. Maksimali Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais)  (nurodyti sumą žodžiais) Eur su PVM.
2.5. Šioje Sutartyje Maksimali Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai Eur be PVM, nurodytai už visą Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekių kiekį ir Paslaugų apimtį, kuri nurodyta 2.5.1, 2.5.3 papunkčiuose: 
2.5.1. Prekių kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) (nurodyti sumą žodžiais) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) (nurodyti sumą žodžiais) Eur.
2.5.2. Prekių kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) (nurodyti sumą žodžiais) Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).
2.5.3. Paslaugų kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) (nurodyti sumą žodžiais) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) (nurodyti sumą žodžiais) Eur.
2.5.4. Paslaugų kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) (nurodyti sumą žodžiais) Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM). 
2.6. [bookmark: _Hlk103265016][bookmark: _Hlk65835491][bookmark: _Hlk65835540]Sutarties kaina apima visas Tiekėjo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių įpakavimą, ženklinimą, transportavimą, pristatymą ir įdiegimą adresais, nurodytais Sutarties 3.1 papunktyje, išlaidas ir visas kitas išlaidas bei mokesčius, susijusius su Prekių tiekimu, Paslaugų teikimu ir garantija. Jokios papildomos Tiekėjo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika jų transportavimo metu iki kol Prekės perduodamos Pirkėjui, pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą (Sutarties 3 priedas), atitenka Tiekėjui. 
2.7. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių ir Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai, Sutarties kaina  perskaičiuojama nekeičiant Prekių ir Paslaugų kainos Eur be PVM. Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma už tą Prekių ir Paslaugų dalį, kurios bus tiekiamos nuo Šalių pasirašyto Susitarimo įsigaliojimo dienos arba Susitarime nurodytos dienos.
2.8. Pirkėjas už laiku pristatytas ir užsakytas kokybiškas Prekes ir suteiktas Paslaugas Sutarties 3.2 papunktyje nurodytais adresais, sumoka Tiekėjui etapais:
2.8.1. Už laiku perduotas, užsakytas kokybiškas Prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos, prieš tai pasirašius Prekių perdavimo–priėmimo aktą (Sutarties 3 priedas) ir nenurodžius jokių Prekių defektų, Pirkėjas sumoka Tiekėjui Prekių kainą, kuri nurodyta prie konkretaus užsakomo objekto Sutarties priede Nr. 5;
2.8.2. Už laiku suteiktas, užsakytas Paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos, prieš tai pasirašius Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (Sutarties 4 priedas) Pirkėjas sumoka Tiekėjui Paslaugų kainą, kuri nurodyta prie konkretaus užsakomo objekto Sutarties priede Nr. 5;
2.9. PVM sąskaitos – faktūros pagal šią Sutartį turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos priemonėmis, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje. Sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos ne anksčiau nei abiejų Šalių suderinti ir pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo aktas (Sutarties 3 priedas) ir / arba Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas (Sutarties 4 priedas). PVM sąskaitoje –faktūroje privalo būti nurodomas Sutarties numeris, Sutarties data. Tiekėjui nepateikus PVM sąskaitos – faktūros elektroniniu formatu, Pirkėjas turi teisę nevykdyti mokėjimo.
2.10. Pirkėjas už pristatytas Prekes ir suteiktas Paslaugas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.
2.11. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 2.20 papunktyje, viršija 5 procentus. Sutarties peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 (šeši) mėnesiai.
2.12. Sutarties kainos peržiūra taikoma tik tiems objektams, kurie iki naujos Sutarties kainos įsigaliojimo dienos nėra Pirkėjo užsakyti. Užsakytam objektui taikoma objekto užsakymo dieną galiojanti Tiekėjo pasiūlyme nurodyta arba pagal Sutartyje nustatytą kainos peržiūros tvarką perskaičiuota fiksuota objekto kaina. Vėlesnė Sutarties kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.
2.13. Užsakytam objektui kainos padidėjimas (jei vėluojama dėl Tiekėjo kaltės) netaikomas, uždelstų pristatyti Prekių ir atlikti Paslaugų kaina nėra perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinama, tačiau negali būti didinama).
2.14. Atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros išduoto dokumento ar patvirtinimo.
2.15. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotas atskirų neužsakytų objektų fiksuotas kainas ir atitinkamai perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę.
2.16. Nauja Sutarties kaina apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę:
2.17. , kur a – kaina (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) 
2.18. a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM) 
2.19. k – Pagal vartotojų kainų indeksą 12 ĮVAIRIOS PREKĖS IR PASLAUGOSValstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų  kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę :
2.20. , (proc.) kur
2.21. Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas 12 ĮVAIRIOS PREKĖS IR PASLAUGOS.
2.22. Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas 12 ĮVAIRIOS PREKĖS IR PASLAUGOS. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.
2.23. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno (Valstybės duomenų agentūra pokyčius skelbia apvalindama iki vieno skaitmens po kablelio) skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina „a1“ suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio.
2.24. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neužsakytų ir (ar) neperduotų objektų sąrašą, nurodant kiekvieno objekto Tiekėjo pasiūlyme nustatytą fiksuotą kainą, Indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito Indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą Indeksą nei nurodytas šioje procedūroje.
2.25. Susitarimas turi būti sudarytas per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą  gavimo dienos.
2.26. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮGSS nuostatas.

III. PREKIŲ, PASLAUGŲ UŽSAKYMO TVARKA IR PRISTATYMO TERMINAI

3.1. Pirkėjas neįsipareigoja užsakyti visų Sutartyje numatytų objektų. Prekės ir Paslaugos užsakomos pagal atskirus Pirkėjo užsakymus, kiekviename užsakyme nurodant užsakomą objektą. Užsakius objektą, Tiekėjas privalo pateikti visas tam objektui Techninėje specifikacijoje ir (ar) Projekte numatytas Prekes ir suteikti visas numatytas Paslaugas už tam objektui Sutartyje nustatytą fiksuotą kainą.
3.2. Objektų adresai, kuriems užsakomos Prekės ir Paslaugos, skirstomi tokiu būdu:
3.2.1. L. Sapiegos g. 1, Vilnius – įeigos kontrolės įrangos Prekės ir Paslaugos;
3.2.2. Rasų g. 8, Vilnius – vaizdo stebėjimo įrangos Prekės ir Paslaugos;
3.2.3. Rasų g. 8, Vilnius – įeigos kontrolės įrangos Prekės ir Paslaugos
3.2.4. Sniego g. 2, Vilnius - įeigos kontrolės įrangos Prekės ir Paslaugos;
3.2.5. Antavilių g. 27A, Vilnius - vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės įrangos Prekės ir Paslaugos;
3.2.6. Ulonų g. 8A, Alytus – vaizdo stebėjimo įrangos Prekės ir Paslaugos;
3.2.7. A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas - vaizdo stebėjimo įrangos Prekės ir Paslaugos;
3.3. Prekių ir Paslaugų, kurių apimtis ir techniniai duomenys nurodyti Sutarties prieduose Nr. 1, 2 ir 5 teikimas turi būti vykdomas vadovaujantis tokia tvarka:
3.3.1. užsakymas – Pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo Tiekėjo paskirtam atsakingam asmeniui el. paštu per  sistemą pateikia užsakymą, kuriame nurodo, kurio objekto Prekes ir Paslaugas užsako;
3.3.2. užsakymas laikomas gautu per 24 valandas nuo to laiko, kai jį pateikia Pirkėjas; 
3.3.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Prekes užsakyme nurodytu objekto adresu, ne vėliau kaip per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną nuo užsakymo gavimo dienos;
3.3.4. Tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas, nurodytas Sutarties 2 priede, per 35 (trisdešimt penkias) kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo dienos;
3.3.5. Tiekėjas turi teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Prekių tiekimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų laikotarpiui.
3.3.6. Kartu su užsakytomis Prekėmis pateikiamas Prekių perdavimo-priėmimo aktas. Tiekėjui nepateikus nurodyto dokumento, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.
3.3.7. Atlikus užsakytas Paslaugas pateikiami šie dokumentai: Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.
3.3.8. Prekės ir Paslaugos užsakomos 24 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
3.3.9. Su Pirkėju nesuderinti užsakymai, atlikti Tiekėjo iniciatyva, nėra laikomi Sutarties objektu ir nebus apmokami.


IV. PREKIŲ IR PASLAUGŲ PRIĖMIMAS – PERDAVIMAS

4.1. Užsakytų ir pristatytų Prekių ir suteiktų Paslaugų kokybė patikrinama priėmimo-perdavimo metu, Šalims pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą (Sutarties 3 priedas) ir / arba Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (Sutarties 4 priedas), kurį rengia Tiekėjas. Prekių ir Paslaugų priėmimo-perdavimo aktuose turi būti galimybė įrašyti Prekių ar Paslaugų trūkumus ar kitas pastabas, susijusias Prekėmis ar teikiamomis Paslaugomis.
4.2. Pirkėjas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad užsakytos Prekės ir Paslaugos atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir, kad yra įvykdyti visi Tiekėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių ir (ar) Paslaugų priėmimo-perdavimo akto gavimo dienos privalo priimti pristatytas Prekes ar suteiktas Paslaugas ir pasirašyti Prekių ir (ar) Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.
4.3. Jeigu Pirkėjas priėmimo-perdavimo metu turi pastabų dėl pristatytų Prekių ar suteiktų Paslaugų kiekio ir/arba kokybės ir/arba nustatomi pristatytų Prekių ar suteiktų Paslaugų kokybės trūkumai ir/arba neatitikimai Techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) ar Projekto  reikalavimams (Sutarties 2 priedas), visi neatitikimai/trūkumai per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių ir (ar) Paslaugų priėmimo-perdavimo akto gavimo dienos raštu nurodomi Prekių ir (ar) Paslaugų priėmimo-perdavimo akte ir pasirašomas Prekių ir (ar) Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas su trūkumais.
4.4. Pirkėjas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, Prekių ir (ar) Paslaugų priėmimo-perdavimo akte nurodo Tiekėjui protingą terminą pašalinti Prekių ar Paslaugų trūkumus nuo pastabų Prekių ir (ar) Paslaugų priėmimo-perdavimo akte pateikimo dienos. Tiekėjui pašalinus per Pirkėjo nurodytą protingą terminą Prekių ar Paslaugų trūkumus/neatitikimus, numatytus Prekių ar Paslaugų priėmimo-perdavimo akte, Šalys pasirašo naują Prekių ar Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.
4.5. Terminas, skirtas Pirkėjui priimti Prekes ar Paslaugas bei patikrinti jų atitikimą nustatytiems reikalavimams ir Pirkėjo nurodytas protingas trūkumų/pastabų, išvardintų Prekių ar Paslaugų priėmimo-perdavimo akte, pašalinimo terminas įskaičiuojami į bendrą Prekių pristatymo ir Paslaugų teikimo terminą, numatytą Sutarties 3.3.3 ir 3.3.4 papunkčiuose. 
4.6. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas pateikia visą informaciją apie tiekiamų Prekių ir teikiamų Paslaugų eigą ir apimtis.
4.7. Prekių ir Paslaugų priėmimo-perdavimo aktai pasirašomi 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais arba kvalifikuotais elektroniniais (mobiliais) Šalių atstovų parašais pasirašomas 1 (vienas) šio akto egzempliorius. 

V. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1.  Tiekėjas įsipareigoja:
5.1.1. Laiku, kaip nurodyta Sutarties III skyriuje, pristatyti ir perduoti Pirkėjo nurodytiems atsakingiems asmenims Sutarties 1 priede numatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Sutarties 1 priede esančią Techninę specifikaciją bei tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko Prekėms  įprastai keliamus reikalavimus, pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą. Kol Pirkėjui nepateikiama visa būtina dokumentacija, susijusi su Prekių naudojimu ir priežiūra, laikoma, kad pateiktos ne visos Prekės. Laiku, kaip nurodyta Sutarties 3.3.4 papunkčiuose, ir kokybiškai suteikti visas šioje Sutartyje ir jos prieduose numatytas Paslaugas nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias; 
5.1.2. bendradarbiauti su Pirkėju visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui pristatyti Prekes ar užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais arba gali turėti įtakos pristatomų Prekių ar teikiamų Paslaugų apimčiai ir/ar kokybei;
5.1.3. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;
5.1.4. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugas teiktų reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Tiekėjo specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugas teiks tik kvalifikuoti specialistai ir asmenys, kuriuos Tiekėjas nurodė pasiūlyme pateiktame specialistų, kurie bus atsakingi už Sutarties vykdymą, sąraše (toliau – Sutarties 6 priedas). Tiekėjas taip pat įsipareigoja Sutarties 6 priede nurodytus asmenis keisti tik šios Sutarties VI skyriuje nustatytais atvejais ir griežtai laikydamasis minėtame Sutarties skyriuje nustatytos darbuotojų (specialistų) keitimo tvarkos; 
5.1.5. Pirkėjui raštu paprašius, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus, jeigu jie nėra reikalingi tolimesniam Sutarties vykdymui;
5.1.6. sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Nauji subtiekėjai pasitelkiami arba esami subtiekėjai keičiami šios Sutarties VI skyriuje nustatyta tvarka;
5.1.7. Pirkėjui nurodžius Prekių ar Paslaugų priėmimo-perdavimo akte pristatytų Prekių ar suteiktų Paslaugų trūkumus/neatitikimus/pastabas, ištaisyti juos savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą protingą terminą;
5.1.8. PVM sąskaitas – faktūras už pristatytas Prekes ar atliktas Paslaugas teikti naudojantis informacinės sistemos priemonėmis, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje; 
5.1.9. užtikrinti, kad ISO/IEC 27001 sertifikatas (jei Tiekėjas pateikia sertifikatą, o ne lygiaverčių priemonių aprašą) galiotų pasiūlymo pateikimo metu bei per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei Tiekėjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi anksčiau negu Sutarties galiojimo laikotarpis, Tiekėjas privalo pratęsti turimo sertifikato galiojimo terminą (įsigyti naują) ir pateikti jį Pirkėjui.
5.1.10. tinkamai vykdyti visas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas;
5.2. Tiekėjas patvirtina, kad yra informuotas, jog gali būti perduodama techninė ar kitokio pobūdžio informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“, ir įsipareigoja:
5.2.1. laikytis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, nustatyta tvarka organizuoti ir vykdyti patikėtos ar įslaptinto sandorio metu sukurtos įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą;
5.2.2. užtikrinti, kad su įslaptinta informacija dirbs ar susipažins tik leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turintys asmenys, ir tik vadovaujantis principu „Būtina žinoti“;
5.2.3. pasikeitus asmenims, vykdantiems Sutartį ar kitoms aplinkybėms, susijusioms su įslaptintos informacijos apsauga, per 2 darbo dienas pranešti Pirkėjui ir pateikti duomenis apie naujus asmenis, kuriems vykdant Sutartį reikia dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ naujas aplinkybes ir užtikrinti, kad nauji asmenys su šia informacija nesusipažins, iki jiems bus suteikta teisė;
5.2.4. užtikrinti, kad įslaptinta informacija nebus kopijuojama, saugoma ir platinama;
5.2.5. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas informuoti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą apie Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3, 4, 5 punktuose nurodytos informacijos pasikeitimą ar 37 straipsnio 1 dalies 1, 4, 5, 8, 9, 11 punktuose nurodytų aplinkybių atsiradimą;
5.2.6. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, pranešti Pirkėjo darbuotojui, atsakingam už Sutarties sudarymo ir vykdymo metu perduotos ar Sutarties vykdymo metu sukurtos įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų vykdymo priežiūrą, apie visus įvykius įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, dėl kurių įslaptinta informacija buvo arba galėjo būti neteisėtai atskleista ar prarasta, arba kilus įtarimų, kad tokių pažeidimų padaryta;
5.2.7. instruktuoti apie įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus ir įstatymų nustatytą atsakomybę už tokių reikalavimų pažeidimą savo (subtiekėjo) darbuotojus ir apie instruktavimą pranešti Pirkėjo darbuotojui, atsakingam už įslaptintos informacijos apsaugą;
5.2.8. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pranešti Pirkėjo darbuotojui, atsakingam už įslaptintos informacijos apsaugą apie darbo santykių nutraukimą su Tiekėjo (subtiekėjo) asmenimis, kuriems yra išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
5.2.9. leisti atlikti įslaptintos informacijos apsaugos kontrolės veiksmus, nurodytus aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 282, 49 punkte, ir vykdyti kitus teisėtus Pirkėjo ir įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos reikalavimus;
5.2.10. vykdyti kitus Sutartyje nustatytus įsipareigojimus.
5.3. Tiekėjas turi teisę:
5.3.1. teikti Pirkėjui pasiūlymus dėl pristatomų Prekių ar tiekiamų Paslaugų, Pirkėjo parengto Projekto pakeitimo ir/ar patikslinimo, tiek, kiek jie, Tiekėjo nuomone, galėtų pasitarnauti optimaliausių ir naudingiausių sąlygų sudarymui;
5.3.2. gauti pristatytų Prekių ar suteiktų Paslaugų apmokėjimą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;
5.3.3. prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjams, jei naudojasi Sutarties 5.5.2 papunktyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybe;
5.3.4. gauti iš Pirkėjo visą Sutarčiai vykdyti reikalingą informaciją, medžiagą ir duomenis ir nekliudomai naudotis jais visą Sutarties galiojimo laikotarpį;
5.3.5. reikalauti Pirkėjo pašalinti visas ir bet kokias Sutarties vykdymo bei įgyvendinimo kliūtis, priklausančias nuo Pirkėjo valios; 
5.3.6. atsisakyti vykdyti neteisėtus Pirkėjo nurodymus ir vienašališkai nutraukti Sutartį, nepatirdamas jokių sankcijų savo atžvilgiu, jeigu Pirkėjas tokių nurodymų ar reikalavimų neatsisako.
5.3.7. Tiekėjas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.
5.4. Pirkėjas įsipareigoja:
5.4.1. laiku priimti iš Tiekėjo tinkamai ir kokybiškai pristatytas Prekes ir suteiktas Paslaugas ir laiku už jas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
5.4.2. nedelsiant pranešti Tiekėjui apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas yra nustatomas;
5.4.3. nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti Tiekėjui apie Sutarties vykdymo kliūtis, kurios tapo žinomos Pirkėjui;
5.4.4. patikrinti šioje Sutartyje nustatyta tvarka keičiamų specialistų, subtiekėjų, kurie bus atsakingi už Sutarties vykdymą, nurodytų Sutarties 6 priede, atitikimą patikimumo reikalavimams, įvertinti sąlygų, kuriomis draudžiamas ir ribojamas tiekėjų dalyvavimas Pirkime, nebuvimą, atitikimą kvalifikacijos reikalavimams;
5.4.5. Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Prekėms pristatyti ir Paslaugoms tiekti, Tiekėjui perduoti informaciją ir duomenis, kurie yra būtini ar kurie, Tiekėjo ar Pirkėjo nuomone, įgalintų greičiau ir optimaliau pristatyti Prekes ar suteikti Paslaugas;
5.4.6. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 5.1.6 papunktyje nurodytos informacijos gavimo raštu, informuoti subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui per 3 (tris) darbo dienas;
5.4.7. bendradarbiauti su Tiekėju, pastarajam vykdant šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, t. y. per įmanomai trumpiausią laiką priimti sprendimus ar išreikšti savo nuomonę dėl jam pateiktų klausimų, susijusių su Prekėmis ar Paslaugomis.
5.5. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Pirkėjas turi teisę:
5.5.1. reikalauti, jog tinkamai, laiku ir kokybiškai būtų pristatytos Prekės ir tiekiamos Paslaugos, prižiūrėti Prekių ir Paslaugų tiekimą bei teikti pastabas dėl jų tiekimo, taip pat žodžiu ir raštu nurodyti Tiekėjui tiekiamų Prekių ar Paslaugų trūkumus ir/ar neatitikimus; reikalauti, kad jie būtų pašalinti per protingą terminą;
5.5.2. tiesiogiai atsiskaityti su subtiekėjais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Pirkėjas, Tiekėjas ir jo subtiekėjas (-ai);
5.5.3. Pirkėjas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.


VI. SUBTIEKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

6.1. Tiekėjas Sutarties vykdymui pasitelkia:
6.1.1. savo pasiūlyme nurodytus subtiekėjus, kuriais grindžiama Tiekėjo kvalifikacija;
6.1.2. kitus subtiekėjus, jeigu pasiūlymo pateikimo metu jie buvo žinomi:
6.1.2.1. ______________________;
6.1.2.2.______________________.
6.2. Tuo atveju, jei pasiūlymo pateikimo metu Tiekėjui nebuvo žinomi kiti subtiekėjai, Tiekėjas vykdo Sutarties 5.1.6 papunktyje nustatytą įsipareigojimą.
6.3. Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo. 
6.4. Gavęs Pirkėjo sutikimą, Tiekėjas gali pakeisti subtiekėjus, jeigu:
6.4.1. Sutarties vykdymo metu subtiekėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus Tiekėjui, gauti pagrįsti skundai dėl subtiekėjo netinkamo Prekių ar Paslaugų tiekimo, subtiekėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų Tiekėjui, dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų;
6.4.2. kai dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju, subtiekėjui atsisakius vykdyti Sutartį ir kt.) nebegali užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
6.4.3. Apie subtiekėjų keitimą, Tiekėjas iš anksto raštu turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekėjų pakeitimo priežastis ir būsimus subtiekėjus, kitus ūkio subjektus. Pasitelkdamas ir vėliau keisdamas subtiekėjus, Tiekėjas turi užtikrinti, kad subtiekėjai yra pajėgūs ir kompetentingi jiems pavestų užduočių tinkamam vykdymui. Pakeisti subtiekėjai privalo atitikti pirkimo sąlygose nurodytus patikimumo reikalavimus ir neturėti sąlygų, kuriomis draudžiamas ir ribojamas tiekėjų dalyvavimas Pirkime. Subtiekėjai gali būti keičiami tik gavus rašytinį Pirkėjo sutikimą.
6.4.4. Subtiekėjų keitimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir pakeičiant Sutarties 6 priedą.
6.4.5. Specialistai (Tiekėjo darbuotojai, subtiekėjo darbuotojai arba kvazisubtiekėjai, t. y. specialistai, kurie bus įdarbinami laimėjimo atveju), nurodyti Sutarties 6 priede, gali būti keičiami, gavus Pirkėjo sutikimą, jei specialistai dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju, specialistui atsisakius tiekti Paslaugas, specialistui išėjus atostogų, susirgus, susižeidus, mirus ir pan.) nebegali tiekti visų ar dalies Sutartyje nurodytų Paslaugų. Pakeisti ar naujai įtraukti specialistai privalo atitikti pirkimo sąlygose nurodytus patikimumo ir kvalifikacijos reikalavimus. Šiame papunktyje nurodytų specialistų pakeitimas, naujų įtraukimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir pakeičiant Sutarties 6 priedą.
6.5. Jeigu keičiami Tiekėjo pasiūlyme nurodyti subtiekėjai, kuriais grindžiama Tiekėjo kvalifikacija, Tiekėjas privalo pateikti jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tai dienai, kai Tiekėjas kreipiasi į Pirkėją su prašymu pakeisti subtiekėją. Prieš duodamas sutikimą keisti Tiekėjo pasiūlyme nurodytus subtiekėjus, kuriais grindžiama Tiekėjo kvalifikacija, Pirkėjas teisės aktų nustatyta tvarka patikrina naujų, Tiekėjo pasiūlyme nenurodytų, subtiekėjų, kuriais grindžiama Tiekėjo kvalifikacija, kvalifikacijos atitiktį. Pakeisti subtiekėjai privalo atitikti pirkimo sąlygose nurodytus patikimumo reikalavimus ir neturėti sąlygų, kuriomis draudžiamas ir ribojamas tiekėjų dalyvavimas Pirkime. Subtiekėjų keitimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
7.2. Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą PVM sąskaitą – faktūrą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo  perduotas kokybiškas Prekes ir suteiktas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Pirkėjas turi sumokėti Tiekėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo kalendorinę dieną.  
7.3. Jeigu Tiekėjas vėluoja tiekti Prekes ar suteikti Paslaugas ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar nesuteiktų Paslaugų arba Prekių ar Paslaugų, turinčių trūkumų, kainos be PVM.
7.4. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties XII skyriuje, mokama 2 (dviejų) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Sutarties 2.2 papunktyje.
7.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
              7.6. Nustačius, kad Tiekėjas nesilaiko Sutarties 1.5 papunktyje nurodytų aplinkos apsaugos reikalavimų, Tiekėjui bus taikoma 50 Eur bauda.

VIII. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS

8.1.  Jei Prekių ar Paslaugų kokybė neatitinka šioje Sutartyje ar techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) ar Projekte (Sutarties 2 priedas) nustatytų reikalavimų ir po raštiško Pirkėjo pranešimo/pretenzijos apie tai Tiekėjui, jis per Pirkėjo nurodytą terminą nepašalina trūkumų arba pašalina netinkamai Tiekėjui taikoma 2 proc. bauda nuo užsakymo vertės Eur be PVM.
8.2. Jei Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nurodytus įsipareigojimus ir po raštiško Pirkėjo pranešimo/pretenzijos apie tai Tiekėjui, jis per Pirkėjo nurodytą terminą nepašalina nurodytų trūkumų Tiekėjui taikoma 2 proc. bauda nuo užsakymo vertės Eur be PVM.


IX. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

9.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
9.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
9.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

X. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

10.1. Konfidencialumo įsipareigojimai Sutarties Šalims nustatomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 13 straipsniu.

XI. SUTARTIES PAKEITIMAI

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 53 straipsnyje nustatyta tvarka. 
11.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 darbo dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą.
11.3. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių. 

XII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis gali būti nutraukiama Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 54 straipsnyje numatytais atvejais.
12.2. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.
12.3. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais dėl esminio sutarties pažeidimo:
12.3.1. kai tiekiamų Prekių ar Paslaugų kokybė neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų ar Tiekėjas nesilaiko kitų Sutartyje nustatytų reikalavimų ir po raštiško Pirkėjo pranešimo/pretenzijos apie tai Tiekėjui, jis tris kartus per Pirkėjo nurodytą terminą nepašalina trūkumų arba pašalina netinkamai;
12.3.2. jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas daugiau nei 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties 3.2. ir 3.3 papunkčiuose nustatyto Paslaugų suteikimo termino;
12.3.3. Tiekėjas nesilaiko kibernetinio saugumo reikalavimų, nurodytų sutarties XIV skyriuje.
12.4. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesilaikydamas Sutarties 12.3  papunktyje nustatyto termino:
12.4.1. kai Tiekėjas bankrutuoja, jam pradedamas bankroto procesas arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
12.4.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis.
12.5. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti Sutartį, jei Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
12.6. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui pristatytų Prekių ir suteiktų Paslaugų vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją.
12.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
12.8. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti tiesioginiai nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinos sumos. 
12.9. Sutartis gali būti vienašališkai nutraukta Pirkėjo iniciatyva, jei Tiekėjas (subtiekėjas) nevykdo įsipareigojimų ir įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų, numatytų Sutarties 5.2 punkte.
12.10.  Jeigu Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo arba priimtas Pirkėjo sprendimas, kad Tiekėjas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to Pirkėjas pritaikė Sutartyje nustatytą sankciją arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Pirkėjo reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Tiekėjas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, Pirkėjas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Tiekėją (Tiekėjų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Tiekėjas (jeigu buvo remtasi) ir kurie su Tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 55 straipsnio 1 dalį, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti.




XIII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

13.1. Kilusius tarp Šalių ginčus dėl šios Sutarties vykdymo abi Šalys sprendžia derybų būdu. 
13.2. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, jis sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

XIV. KIBERNETINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

14.1. Bendrieji kibernetinio saugumo reikalavimai
14.1.1. Tiekėjas įsipareigoja viso Sutarties vykdymo metu užtikrinti, kad tiekiamos Prekės, naudojama programinė įranga, nuotolinė prieiga, subtiekėjų ir kitų pasitelktų asmenų veikla bei administravimo, diegimo ir techninės priežiūros procesai atitiktų Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo, jo įgyvendinamųjų teisės aktų bei TIS2 (NIS2) principus, taikytinus tiekimo grandinės saugumui, kai paslaugos teikiamos Lietuvos kalėjimų tarnybai.
14.2. Tiekėjo kibernetinio saugumo deklaracija
14.2.1. Tiekėjo pateikta Kibernetinio saugumo deklaracija  (toliau - deklaracija) dėl atitikties Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimams tiekimo grandinės saugumo srityje laikoma Tiekėjo įsipareigojimu viso Sutarties vykdymo metu laikytis šiame skyriuje nustatytų reikalavimų bei numatytais terminais ir tvarka pateikti tinkamus reikalaujamus dokumentus.
14.3. Techninės ir organizacinės saugumo priemonės
14.3.1. Tiekėjas privalo taikyti technines ir organizacines priemones, skirtas užtikrinti: tinklų ir informacinių sistemų saugumą; prieigos kontrolę; duomenų konfidencialumą; duomenų vientisumą; sistemų prieinamumą; apsaugą nuo neteisėtos prieigos, praradimo, sunaikinimo ar pakeitimo.
14.4. Incidentų ir pažeidžiamumų valdymas
14.4.1. Tiekėjas privalo užtikrinti incidentų ir pažeidžiamumų valdymą viso Sutarties vykdymo metu.
14.4.2. Tiekėjas privalo:
14.4.2.1. registruoti su Sutarties vykdymu susijusius saugumo incidentus;
14.4.2.2. vertinti saugumo pažeidžiamumus;
14.4.2.3. taikyti saugumo pataisas ir kompensacines priemones;
14.4.2.4. užtikrinti naudojamos programinės įrangos ir firmware atnaujinimą;
14.4.2.5. šalinti kritinius pažeidžiamumus nepagrįstai nedelsiant.
14.4.3. Tiekėjas privalo turėti ir taikyti:
14.4.3.1. incidentų valdymo procedūrą;
14.4.3.2. pažeidžiamumų valdymo procedūrą;
14.4.3.3. incidentų registravimo tvarką;
14.4.3.4. atsakingų asmenų paskyrimo tvarką.
14.5. Pranešimas apie kibernetinius incidentus
14.5.1. Tiekėjas, nustatęs kibernetinį incidentą, saugumo pažeidimą ar kritinį pažeidžiamumą, galintį paveikti Pirkėjo tinklų ir informacinių sistemų saugumą, privalo:
14.5.2. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo nustatymo momento, informuoti Pirkėją;
14.5.3. pateikti žinomą informaciją apie incidento pobūdį, mastą ir galimą poveikį;
14.5.4. imtis veiksmų incidento pasekmėms mažinti;
14.5.5. bendradarbiauti su Pirkėju valdant incidentą.
14.6. Prieigos kontrolė
14.6.1. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad prieiga prie Pirkėjo tinklų ir informacinių sistemų būtų suteikiama tik tiems asmenims, kuriems tokia prieiga būtina funkcijoms vykdyti.
14.6.2. Tiekėjas privalo:
14.6.2.1. užtikrinti individualų naudotojų identifikavimą;
14.6.2.2. naudoti saugius autentifikavimo mechanizmus;
14.6.2.3. vykdyti suteiktų prieigų kontrolę;
14.6.2.4. panaikinti prieigas pasibaigus jų poreikiui;
14.6.2.5. registruoti administratoriaus teisių suteikimą ir naudojimą.
14.7. Gamintojo palaikymas ir saugumo atnaujinimai
14.7.1. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visą garantinį laikotarpį:
14.7.1.1. tiekiamai įrangai būtų teikiami gamintojo palaikymo ir saugumo atnaujinimai;
14.7.1.2. tiekiama techninė ir programinė įranga nebūtų praradusi gamintojo palaikymo;
14.7.1.3. būtų prieinami kritinių saugumo pažeidžiamumų šalinimo sprendimai.
14.8. Subtiekėjų, jungtinės veiklos partnerių ir kitų pasitelktų asmenų saugumo reikalavimai
14.8.1. Jei Sutarties vykdymo metu jungtinės veiklos partneriai, pasitelkti subtiekėjai ar kiti tretieji asmenys, vykdantys veiklas, susijusias su: IT sistemų administravimu; duomenų tvarkymu; prieiga prie informacinių išteklių; debesijos paslaugomis; infrastruktūros priežiūra; techniniu palaikymu; kibernetinio saugumo funkcijomis, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad tokiems subjektams būtų taikomi ne žemesni informacijos ir kibernetinio saugumo reikalavimai nei nustatyti Tiekėjui pagal šią Sutartį.
14.8.2. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad tokių subjektų veikla būtų vykdoma laikantis informacijos saugumo reikalavimų, lygiaverčių ISO/IEC 27001 principams, arba pagal Tiekėjo taikomą informacijos saugumo valdymo sistemą.
14.8.3. Tiekėjas atsako už subtiekėjų ir kitų pasitelktų asmenų veiksmus bei neveikimą kaip už savo.
14.9. Reikalavimų taikymas visiems prieigą turintiems asmenims
14.9.1. Šiame skyriuje nustatyti informacijos ir kibernetinio saugumo reikalavimai taikomi visiems asmenims ir subjektams, kurie vykdydami Sutartį:
14.9.1.1. gauna prieigą prie Pirkėjo tinklų ir informacinių sistemų;
14.9.1.2. administruoja informacines sistemas;
14.9.1.3. tvarko duomenis;
14.9.1.4. vykdo techninę priežiūrą;
14.9.1.5. teikia nuotolinio administravimo ar palaikymo paslaugas;
14.9.1.6. diegia, konfigūruoja ar prižiūri techninę ar programinę įrangą;
14.9.1.7. turi prieigą prie Pirkėjo informacinių išteklių.
14.9.2. Šie reikalavimai taikomi nepriklausomai nuo to, ar tokie asmenys ar subjektai: pasitelkiami kaip subtiekėjai; dalyvauja jungtinės veiklos sutarties pagrindu; veikia kaip gamintojo atstovai; teikia pavienes specialistų paslaugas; veikia kitu sutartiniu ar nesutartiniu pagrindu.
14.9.3. Tiekėjas atsako už tai, kad visi 14.9.1 – 14.9.2 papunkčiuose nurodyti asmenys ir subjektai būtų tinkamai supažindinti su taikomais saugumo reikalavimais ir jų laikytųsi.
14.10. Saugumo dokumentų pateikimas
14.10.1. Tiekėjas privalo pateikti deklaracijoje nurodytus dokumentus:
14.10.1.1. taikomų techninių ir organizacinių saugumo priemonių aprašą;
14.10.1.2. incidentų valdymo procedūrą arba jos išrašą;
14.10.1.3. pažeidžiamumų valdymo procedūrą arba jos išrašą;
14.10.1.4. incidentų registravimo ir pranešimo tvarką;
14.10.1.5. atsakingų asmenų sąrašą, nurodant vardą, pareigas ir funkcijas;
14.10.1.6. incidentų registravimo formos pavyzdį arba naudojamos sistemos išrašą;
14.10.1.7. subtiekėjų sąrašą ir jiems priskirtas funkcijas (jei taikoma);
14.10.1.8. subtiekėjų deklaracijas ir, jei yra, sertifikatų kopijas arba lygiaverčių saugumo priemonių aprašus;
14.10.1.9. kitus pagrįstai prašomus dokumentus, susijusius su kibernetiniu saugumu ir tiekimo grandinės saugumu.
14.10.1.10. Pasitelkus naują subtiekėją/pakeitus esamą, pasitelkus trečiuosius asmenis, Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Pirkėjui 14.10.1 papunktyje nurodytą informaciją ir dokumentus, kiek tai susiję su nauju subjektu ir jo prisiimtomis vykdyti funkcijomis.
14.11. Pirkėjo teisė atlikti saugumo vertinimą
14.11.1. Pirkėjas turi teisę:
14.11.1.1. prašyti informacijos apie Tiekėjo taikomas saugumo priemones;
14.11.1.2. reikalauti pašalinti nustatytus saugumo trūkumus;
14.11.1.3. atlikti ar inicijuoti saugumo vertinimą;
14.11.1.4. prašyti įrodymų dėl šiame skyriuje nustatytų reikalavimų vykdymo.
14.11.2. Tiekėjas privalo bendradarbiauti atliekant saugumo vertinimą ar auditą.
14.12. Konfidencialumo ir informacijos saugumo įsipareigojimai
14.12.1. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai, subtiekėjai ir kiti pasitelkti asmenys būtų įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir informacijos saugumo reikalavimų.
14.13. Draudžiami veiksmai
14.13.1. Tiekėjui draudžiama:
14.13.1.1. naudoti Pirkėjo informaciją kitais nei Sutarties vykdymo tikslais;
14.13.1.2. perduoti informaciją tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo;
14.13.1.3. saugoti Pirkėjo duomenis neleistinose sistemose ar laikmenose;
14.13.1.4. naudoti nesuderintas nuotolinės prieigos priemones.


XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.
15.2. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą ir turintys teisę pasirašyti Prekių ir (ar) Paslaugų priėmimo – perdavimo aktus:
	
	Pirkėjo atstovai
	Tiekėjo atstovai

	Vardas ir pavardė
	
	

	Darbovietės adresas
	
	

	Telefonas
	
	

	El. paštas
	
	


15.3 Pirkėjo asmuo, atsakingas už įslaptintos informacijos apsaugą _______________.  __________________________________________________.
15.4. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
15.5. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.
15.6. Jei Sutartis pasirašyta ne elektroniniu ir (ar) nemobiliu parašu, laikoma, kad Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Jei Sutartis sudaryta elektroniniu ir (ar) mobiliu parašu, laikoma, kad Sutartis sudaryta Šalių atstovams pasirašius elektroniniu ir (ar) mobiliu parašu, taip Šalims pasiliekant po Šaliai skirtą Sutarties egzempliorių. 
15.7. Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos Sutarties dalys. Sutarties priedai pateikiami pirmumo tvarka:
15.7.1. Sutarties 1 priedas – Vaizdo įrašymo ir stebėjimo įrangos, tinklo komutatorių nepertraukiamo maitinimo šaltinių ir įeigos kontrolės įrangos techninė specifikacija, 13 lapų;
15.7.2. Sutarties 2 priedas – Vaizdo įrašymo ir stebėjimo įrangos, tinklo komutatorių  nepertraukiamo maitinimo šaltinių ir įeigos kontrolės įrangos montavimo, įdiegimo, integravimo, sujungimo  ryšio linijomis projektas, 290 lapų;
15.7.3. Sutarties 3 priedas – Prekių perdavimo–priėmimo akto forma, 1 lapas;
15.7.4. Sutarties 4 priedas – Paslaugų perdavimo–priėmimo akto forma, 1 lapas;
15.7.5. Sutarties 5 priedas – Tiekėjo pasiūlymas, ___lapai;
15.7.6.Sutarties 6 priedas – Specialistų, kurie bus atsakingi už pirkimo sutarties vykdymą, sąrašo forma;
15.7.7. Sutarties 7 priedas – Duomenys apie tiekėjo (subtiekėjo) patikimumą, _____lapai.


XVI. ŠALIŲ REKVIZITAI

	PIRKĖJAS	
	TIEKĖJAS

	Įstaigos pavadinimas
	Įmonės pavadinimas

	Įstaigos adresas
	Įmonės adresas

	Įstaigos kodas 
PVM mokėtojo kodas
	Įmonės kodas 
PVM mokėtojo kodas

	Įstaigos kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas)
	Įmonės kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas)

	Įstaigos elektroninio pašto adresas  
	Įmonės elektroninio pašto adresas

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris
	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris

	Bankas, banko kodas
	Bankas, banko kodas

	
	

	Įstaigos atstovo pareigų pavadinimas
Vardas, pavardė


	Įmonės atstovo pareigų pavadinimas
Vardas, pavardė
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20__-__- __   Vaizdo įrašymo ir stebėjimo įrangos, tinklo komutatorių, nepertraukiamo maitinimo šaltinių ir įeigos kontrolės įrangos (įskaitant senos įrangos demontavimo, naujos įrangos montavimo, įdiegimo, integravimo, sujungimo  ryšio linijoms paslaugas)  viešojo pirkimo-pardavimo sutarties 	
Nr. __/__1 priedas


VAIZDO ĮRAŠYMO IR STEBĖJIMO ĮRANGOS, TINKLO KOMUTATORIŲ NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIŲ IR ĮEIGOS KONTROLĖS ĮRANGOS
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Dėstymas

_______________
  


20__-__- __   Vaizdo įrašymo ir stebėjimo įrangos, tinklo komutatorių, nepertraukiamo maitinimo šaltinių ir įeigos kontrolės įrangos (įskaitant senos įrangos demontavimo, naujos įrangos montavimo, įdiegimo, integravimo, sujungimo  ryšio linijoms paslaugas) viešojo pirkimo-pardavimo sutarties 	
Nr. __/__2 priedas


VAIZDO ĮRAŠYMO IR STEBĖJIMO ĮRANGOS, TINKLO KOMUTATORIŲ  NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIŲ IR ĮEIGOS KONTROLĖS ĮRANGOS MONTAVIMO, ĮDIEGIMO, INTEGRAVIMO, SUJUNGIMO  RYŠIO LINIJOMIS PROJEKTAS


Dėstymas

_______________






























20__-__- __   Vaizdo įrašymo ir stebėjimo įrangos, tinklo komutatorių, nepertraukiamo maitinimo šaltinių ir įeigos kontrolės įrangos (įskaitant senos įrangos demontavimo, naujos įrangos montavimo, įdiegimo, integravimo, sujungimo  ryšio linijoms paslaugas) viešojo pirkimo-pardavimo sutarties 	
Nr. __/__3 priedas

(Prekių perdavimo–priėmimo akto forma)

PREKIŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS NR. _____

20___ m. _________ ___ d.
Vilnius
Tiekėjas – ______________________________ , atstovaujamas __________________________,
                                     (įmonės pavadinimas, kodas) 			             (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)
veikiantis pagal _______________________________,  vadovaudamasis 20___ m. _________ __ d.
       				 (atstovavimo pagrindas)
____________________________ pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.  ___________/__________,
     (perduodamų prekių pavadinimas)
perdavė užsakytas Prekes Pirkėjui bei pateikė dokumentus, įrodančius Prekių atitiktį nustatytiems aplinkos apsaugos kriterijams.
Pirkėjas – ______________________________________________________, atstovaujamas 
                                    			 (įstaigos pavadinimas, kodas)
_________________________________________________________________________________,
                                           (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)
veikiantis pagal ____________________________________________________________________, 
                                              				 (atstovavimo pagrindas)
priėmė iš Tiekėjo užsakytas ir pristatytas Prekes.
Atsižvelgiant į tai, Pirkėjas turi sumokėti Tiekėjui _______________ eurų ( ___________________) 
                                                                                       (suma skaičiais) 			(suma žodžiais)
Perdavė
____________________		___________ 			______________
  (pareigų pavadinimas)				       (parašas)			(vardas, pavardė)
			
Priėmė
____________________		____________   		______________
  (pareigų pavadinimas)				       (parašas)			 (vardas, pavardė)
			
_________________________

_______________
  



 

Vaizdo įrašymo ir stebėjimo įrangos, tinklo komutatorių, nepertraukiamo maitinimo šaltinių ir įeigos kontrolės įrangos (įskaitant senos įrangos demontavimo, naujos įrangos montavimo, įdiegimo, integravimo, sujungimo  ryšio linijoms paslaugas)  viešojo pirkimo-pardavimo sutarties 	
Nr. __/__4 priedas

(Paslaugų perdavimo–priėmimo akto forma)

PASLAUGŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS NR. _____

20___ m. _________ ___ d.
Vilnius

Tiekėjas – ______________________________ , atstovaujamas __________________________,
                                     (įmonės pavadinimas, kodas) 			             (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)
veikiantis pagal _______________________________,  vadovaudamasis 20___ m. _________ __ d.
       				 (atstovavimo pagrindas)
____________________________ pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.  ___________/__________,
     (perduodamų prekių pavadinimas)
perdavė užsakytas Paslaugas Pirkėjui.
Pirkėjas – ______________________________________________________, atstovaujamas 
                                    			 (įstaigos pavadinimas, kodas)
_________________________________________________________________________________,
                                           (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)
veikiantis pagal ____________________________________________________________________, 
                                              				 (atstovavimo pagrindas)
priėmė iš Tiekėjo užsakytas ir suteiktas Paslaugas.
Atsižvelgiant į tai, Pirkėjas turi sumokėti Tiekėjui _______________ eurų ( ___________________) 
                                                                                       (suma skaičiais) 			(suma žodžiais)
Perdavė
____________________		___________ 			______________
  (pareigų pavadinimas)				       (parašas)			(vardas, pavardė)
			
Priėmė
____________________		____________   		______________
  (pareigų pavadinimas)				       (parašas)			 (vardas, pavardė)
			
_________________________
  



Vaizdo įrašymo ir stebėjimo įrangos, tinklo komutatorių, nepertraukiamo maitinimo šaltinių ir įeigos kontrolės įrangos (įskaitant senos įrangos demontavimo, naujos įrangos montavimo, įdiegimo, integravimo, sujungimo  ryšio linijoms paslaugas) viešojo pirkimo-pardavimo sutarties 	
Nr. __/__5 priedas

TIEKĖJO PASIŪLYMAS

Dėstymas
_______________


Vaizdo įrašymo ir stebėjimo įrangos, tinklo komutatorių, nepertraukiamo maitinimo šaltinių ir įeigos kontrolės įrangos (įskaitant senos įrangos demontavimo, naujos įrangos montavimo, įdiegimo, integravimo, sujungimo  ryšio linijoms paslaugas)  viešojo pirkimo-pardavimo sutarties 	
                                                                                       Nr. __/__6 priedas

(Specialistų, kurie bus atsakingi už pirkimo sutarties vykdymą, sąrašo forma)

SPECIALISTŲ, KURIE BUS ATSAKINGI UŽ PIRKIMO SUTARTIES VYKDYMĄ, SĄRAŠAS

	Eil. Nr.
	Specialisto vardas ir pavardė
	Specialisto teisinis statusas (nurodyti tinkamą):
tiekėjo/tiekėjų grupės nario (nurodant kurio)/subtiekėjo (nurodant kurio) darbuotojas 
arba
laimėjimo atveju tiekėjo/tiekėjų grupės nario (nurodant kurio)/subtiekėjo (nurodant kurio) įdarbinamas darbuotojas, t.y. kvazisubtiekėjas 
arba subtiekėjas (darbo sutartis, ketinimų protokolas ar kt.)
	Leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba pažymėjimo, suteikiančio teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, galiojimo data, numeris, slaptumo žyma
	Specialisto pareigos vykdant sutartį

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	....
	
	
	
	






Vaizdo įrašymo ir stebėjimo įrangos, tinklo komutatorių, nepertraukiamo maitinimo šaltinių ir įeigos kontrolės įrangos (įskaitant senos įrangos demontavimo, naujos įrangos montavimo, įdiegimo, integravimo, sujungimo  ryšio linijoms paslaugas)  viešojo pirkimo-pardavimo sutarties 	
                                                                                       Nr. __/__7 priedas

DUOMENYS APIE TIEKĖJO (SUBTIEKĖJO) PATIKIMUMĄ 
(pildo juridinis asmuo)
		
(data)
		
(sudarymo vieta) 

	Įmonės pavadinimas
	

	Įmonės kodas
	

	Įmonės adresas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



Tiekėjo darbuotojai ir juos pavaduojantys darbuotojai, paskirti organizuoti ir vykdyti įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę:

	Pareigos
	Vardas ir pavardė
	Gimimo data
	Leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba pažymėjimo, suteikiančio teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, galiojimo data, numeris, slaptumo žyma

	
	
	
	

	
	
	
	



Tiekėjo darbuotojų (tiekėjo administracijos vadovo, finansinę apskaitą tvarkančio asmens ir finansinę apskaitą tvarkančio padalinio vadovo (jeigu tiekėjas turi finansinę apskaitą tvarkantį padalinį) ar tikrinamo tiekėjo finansinę apskaitą tvarkančio kito asmens, už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingų asmenų, juos pavaduojančių asmenų ir darbuotojų ar įgaliotų asmenų, kurie dalyvaus rengiant ir teikiant pasiūlymą dėl įslaptinto sandorio sudarymo, ir tiekėjo darbuotojų, kurie įslaptinto sandorio metu dirbs ar susipažins su įslaptinta informacija), sąrašas:

	Pareigos
	Vardas ir pavardė
	Gimimo data
	Leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba pažymėjimo, suteikiančio teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, galiojimo data, numeris, slaptumo žyma

	
	
	
	

	
	
	
	



Pastaba. Atliekant pirkimo procedūras, asmens duomenys, nurodyti tiekėjo pateiktuose dokumentuose pirkimo procedūrų metu, tvarkomi pirkimų vykdymo tikslu, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 

__		               ___      _         		       ________________		_____________________	 
 (tiekėjo (subtiekėjo) vadovo pareigų pavadinimas )         	(parašas)                                          (vardas ir pavardė)


