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SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO 
„PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMŲ (PATAISŲ) VALDYMO SPRENDIMO DIEGIMO, KONFIGŪRAVIMO IR PERDAVIMO EKSPLOATUOTI PASLAUGOS“
ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
Versija Nr. 1


1. [bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116]Bendra informacija
1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas 188602370, adresas A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, darbo laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.
1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes centralizuotų pirkimų katalogas (CPO LT) tokio tipo prekių nesiūlo.
1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3 ir 4.4.4.1 papunkčiais.
1.6. Šiame pirkime netaikomi socialiniai kriterijai.
1.7. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.8. Jeigu Pirkimo metu bus atliekama patikra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, dalyvis turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. 
1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.
1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
1.11. Prieš paskelbiant apie pirkimą buvo įvykdyta rinkos dalyvių konsultacija. Rinkos konsultacijos dokumentai buvo paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), skelbimo Nr. 10047661, adresu: https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=10047661. Rinkos dalyvių konsultacijos dokumentai nėra laikomi sudėtine pirkimo sąlygų dalimi. Suinteresuotų tiekėjų atsakymų į klausimus ar pastebėjimų dėl prekių pirkimo techninės specifikacijos projekto nebuvo gauta. 
[bookmark: _Ref39426332][bookmark: _Ref39426338]2. Pirkimo objektas
2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti Programinės įrangos atnaujinimų (pataisų) valdymo sprendimo diegimo, konfigūravimo ir perdavimo eksploatuoti paslaugas. 
2.2. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis, nes perkamos paslaugos ir jų rezultatai sudaro vientisą, tarpusavyje glaudžiai susijusį objektą. Techninėje specifikacijoje nustatytos veiklos turi būti vykdomos nuosekliai, o jų rezultatai turi būti logiškai susiję, vienas kitą papildantys ir pagrindžiantys. Galutinis rezultatas turi būti vieningas, integruotas ir techniškai neatsiejamas sprendimas, todėl skirtingų tiekėjų atskirų paslaugų dalių vykdymas galėtų sukelti koordinavimo, atsakomybės atribojimo ir rezultatų suderinamumo rizikas bei neigiamai paveikti galutinio rezultato kokybę. Atsižvelgiant į tai, tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai pirkimo objekto apimčiai, jos neskaidant į atskiras dalis.
2.3. Perkamų prekių apimtis, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. 
2.4.  Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
2.6. Paslaugų atlikimo terminas:
2.6.1. Paslaugų dalis, kuri apima Programinės įrangos atnaujinimų (pataisų) valdymo sprendimo diegimo, sukonfigūravimo, paleidimo ir perdavimo eksploatuoti, ir mokymų paslaugas, turi būti suteikta ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 15 d. Paslaugų teikimo termino pratęsimas nėra numatomas. 
2.6.2. Paslaugų dalis, kuri apima visas su Programinės įrangos atnaujinimų (pataisų) valdymo sprendimo naudojimu susijusios paslaugas, turi būti teikiama 12 (dvylika) mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo termino pratęsimas nėra numatomas. 
[bookmark: _Ref39427921][bookmark: _Ref39427927][bookmark: _Ref39740354]3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra
3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.
3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.
[bookmark: _Ref39473754][bookmark: _Ref39473761][bookmark: _Ref39474188]4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai
[bookmark: _Hlk41039660]4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.
4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.
5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu
5.1. Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.
5.2. Perkančioji organizacija laiko, kad pirkimo objektas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis atitinka VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 1 punkte numatytas sąlygas.
Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas). 
Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje numatytą dokumentą. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu turi teisę pareikalauti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, nurodytų VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje.
Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.
5.3. Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis, jo subtiekėjas (-ai) ar ūkio subjektas (-ai), kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys atitinka VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje nustatytas sąlygas, t. y.,  vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, tiekėjas pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai numato Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 151 dalis.
Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas). 
Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio Tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje numatytą dokumentą. 
 Jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.
5.4. Tiekėjo siūlomos prekės ar paslaugos kurių BVPŽ kodai nurodyti VPĮ 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:
5.4.1. prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (sąrašas patvirtintas LRV 2022-03-30 nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“);
5.4.2. paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.
[bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796]6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą;
6.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;
6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;
6.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);
6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
6.1.7. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;
6.1.8. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);
6.1.9. aktualūs dokumentai, patvirtinantys tiekėjo (ir kitų ūkio subjektų grupės dalyvių, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi) pašalinimo pagrindų nebuvimą dėl specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede nurodytų pašalinimo pagrindų. Šiuos dokumentus perkančioji organizacija prašys pateikti tik iš galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo, kai bus vertinama pašalinimo pagrindų nebuvimas ir tiekėjo kvalifikacija pagal tiekėjo EBVPD pateiktą informaciją;
6.1.10. aktualūs dokumentai, patvirtinantys tiekėjo (ir kitų ūkio subjektų grupės dalyvių, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, nurodytiems specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede. Šiuos dokumentus perkančioji organizacija prašys pateikti tik iš galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo, kai bus vertinama tiekėjo kvalifikacija pagal tiekėjo EBVPD pateiktą informaciją;
6.1.11. tiekėjo pasirašyta Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedą. Atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai (vienas (esant poreikiui – keli) VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje numatytas dokumentas) bus prašomi pateikti tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo (galimo laimėtojo);
6.1.12. tiekėjo pasirašyta Kibernetinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedą, kuria tiekėjas patvirtina atitiktį techninės specifikacijos 18 skyriuje nustatytiems kibernetinio saugumo ir konfidencialumo reikalavimams.
6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.
6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.
6.5. Tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina negali viršyti perkančiosios organizacijos numatyto finansavimo – 60 000,00 Eur (šešiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) su PVM. 
6.6. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką, tačiau ne trumpiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų nuo skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino.
7. [bookmark: _Toc91497102][bookmark: _Toc91497103][bookmark: _Toc91497104][bookmark: _Toc91497105][bookmark: _Toc91497106][bookmark: _Ref39430768][bookmark: _Ref39430779]Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
7.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.
8. [bookmark: _Ref39658218][bookmark: _Ref39658226][bookmark: _Ref39658248][bookmark: _Ref39658251][bookmark: _Ref39485250][bookmark: _Ref39485258]Elektroninis aukcionas
8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.
9. [bookmark: _Ref39667303][bookmark: _Ref39667308]Pasiūlymų vertinimas
9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.
9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 
9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas.
10. [bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005]Sutarties sudarymas
10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede (pateikiami atskiri dokumentai).
11. Kitos sąlygos
11.1. Šio pirkimo procedūros terminai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

________________________
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Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“
	Eil. Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	nurodytas skelbime 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

	2.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	3.
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	3. 
	Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:
	4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	4. 
	Objekto apžiūra bus vykdoma:
	NETAIKOMA
	

	5. 
	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
	NETAIKOMA
	

	6. 
	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius
	NETAIKOMA
	

	7. 
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos
	

	8. 
	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per 
	NETAIKOMA
	

	9. 
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	NETAIKOMA
	

	10. 
	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	11. 
	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	12. 
	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per
	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	

	13. 
	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;
15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.
	

	14. 
	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	15. 
	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui,   suinteresuotiems pirkimo dalyviams.
	




	16. 
	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.
	

	17. 
	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą
	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai.
	





[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023]Pirkimo sąlygų 2 priedas 
„Techninė specifikacija“

PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMŲ (PATAISŲ) VALDYMO SPRENDIMO DIEGIMO, KONFIGŪRAVIMO IR PERDAVIMO EKSPLOATUOTI PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas
1.1. Aplinkos ministerijai (toliau – Pirkėjas) ir Aplinkos ministerijos pavaldume esančioms Aplinkos apsaugos agentūrai, Aplinkos apsaugos departamentui, Aplinkos projektų valdymo agentūrai, Lietuvos geologijos tarnybai, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai, Nacionalinei žemės tarnybai, Valstybinei miškų tarnybai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai ir VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai (toliau – Paslaugų gavėjai) programinės įrangos atnaujinimų (pataisų) valdymo sprendimo (toliau – Sprendimas) diegimo, sukonfigūravimo, paleidimo ir perdavimo eksploatuoti Pirkėjo ir Paslaugų gavėjų infrastruktūroje, Pirkėjo ir Paslaugų gavėjų mokymų ir techninės priežiūros paslaugos (toliau viskas kartu – Paslaugos).
1.2. Pirkėjas planuoja naudoti Sprendimą operacinių sistemų ir trečiųjų šalių programinės įrangos atnaujinimų valdymui ir nuotoliniam įrenginių administravimui. Sprendimas turės užtikrinti, kad šioje techninėje specifikacijoje numatytas Pirkėjo ir Paslaugų gavėjų IT infrastruktūros galinių įrenginių (darbo stotys, serveriai) skaičius (Techninės specifikacijos 2.1 p.) būtų įtraukti į centralizuotą atnaujinimų valdymo sistemą, leidžiančią laiku ir kontroliuojamai diegti saugumo bei kitus programinės įrangos atnaujinimus, mažinti pažeidžiamumų riziką bei teikti atitikties ataskaitas.

2. Taikymo sritis (apimtis)
2.1. Sprendimas turi būti įdiegtas ir pilnai veikiantis ne mažiau kaip 3 500 (trijuose tūkstančiuose penkiuose šimtuose) Pirkėjo ir Paslaugų gavėjų įrenginių (tikslus kiekis ir sąrašas patikslinamas sutarties vykdymo pradžioje):
2.2. Kompiuterinėse darbo vietose (Microsoft Windows operacine sistema) – ne mažiau kaip 2400 (dviejuose tūkstančiuose keturiuose šimtuose);
2.3. Serveriuose (Microsoft Windows Server / Linux operacine sistema) – ne mažiau kaip 900 (devyniuose šimtuose);
2.4. Kitoje įrangoje – ne mažiau kaip 200 (dviejuose šimtuose) Pirkėjo ir Paslaugų gavėjų įrenginių;
2.5. Tiekėjas privalo atlikti esamos Pirkėjo ir Paslaugų gavėjų IT aplinkos (tinklo topologijos, domeno struktūros, esamų valdymo įrankių) analizę prieš pradėdamas diegimą.

3. Reikalavimai Paslaugų atlikimui
3.1. Tiekėjas privalo atlikti analizę ir parengiamuosius darbus, kuriuos sudaro bet neapsiriboja: IT aplinkos inventorizacija; organizacinės struktūros, naudotojų teisių ir prieigų modelio suderinimas ir diegimo plano parengimas. Šio etapo rezultatu laikomas diegimo plano ir IT aplinkos aprašo pateikimas.
3.2. Tiekėjas privalo atlikti Sprendimo konfigūravimą, kurį sudaro bet neapsiriboja Pirkėjo ir Paslaugų gavėjų paskyrų ir darbo aplinkos sukūrimas; naudotojų ir teisių (RBAC) sukonfigūravimas; įrenginių grupių struktūros sudarymas.
3.3. Tiekėjas privalo atlikti agentų (klientinės dalies) diegimą, kurį sudaro bet neapsiriboja diegimo paketo (agento) paruošimas su Pirkėjo ir Paslaugų gavėjų aplinkai pritaikytais parametrais; agentų platinimas galiniuose įrenginiuose (per Pirkėjo ir Paslaugų gavėjų GPO arba M365); ryšio su valdymo konsole patikra.
3.4. Tiekėjas privalo atlikti atnaujinimų valdymo politikų nustatymus, kurios sudaro bet neapsiriboja automatinio/rankinio atnaujinimų tvirtinimo taisyklių, diegimo langų (angl. Maintenance windows), diegimo etapų (pilotinis diegimas – diegimas visur) ir pakartotinių bandymų taisyklių sukonfigūravimą. Prie šio etapo rezultatų priskiriami  pateikti atnaujinimų valdymo politikas aprašantys dokumentai.
3.5. Tiekėjas privalo atlikti atnaujinimų saugumo funkcijų sukonfigūravimą, kurį sudaro bet neapsiriboja pažeidžiamumų (angl. vulnerability) skenavimo, įspėjimų ir pranešimų apie kritinius incidentus, ataskaitų šablonų ir jų perdavimo sukonfigūravimas.
3.6. Tiekėjas privalo surengti Pirkėjo ir Paslaugų gavėjų darbuotojų mokymus, įskaitant bet neapsiribojant mokymais dirbti su valdymo konsole, tvirtinant atnaujinimus, generuojant ataskaitas bei elektronine forma pateikti visą mokymo medžiagą – tekstinę ir vaizdo įrašus.
3.7. Sprendimas turi būti suprojektuotas, įdiegtas, sukonfigūruotas, ištestuotas, dokumentuotas ir perduotas Pirkėjui naudoti visa apimtimi. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi sprendimo diegimo, konfigūravimo, testavimo, dokumentavimo, mokymų, palaikymo ir sprendimo veikimui būtini (pvz., debesijos išteklių) nuomos ar naudojimo mokesčiai 12 mėnesių laikotarpiui.
3.8. Sprendimas turi būti įgyvendintas taip, kad Pirkėjas, pasibaigus sutarties galiojimui arba palaikymo laikotarpiui, galėtų toliau savarankiškai naudoti, administruoti, plėsti, perduoti kitam Paslaugų teikėjui arba išjungti sprendimą be priklausomybės nuo Tiekėjo nuosavybėje esančių įrankių, kurių naudojimo teisės nėra perduodamos Pirkėjui.
3.9. Tiekėjas privalo perduoti Sprendimą pilna apimtimi eksploatuoti pasirašant perdavimo - priėmimo aktą ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 15 d. Paslaugų teikimo termino pratęsimas nėra numatomas.
3.10. Visos su Sprendimo naudojimu susijusios paslaugos turi būti teikiamos, kaip numatyta šioje Techninėje specifikacijoje, 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
 
4. Bendrieji reikalavimai Sprendimui
4.1. Pataisų valdymo (Patch management) platforma privalo nuotoliniu būdu diegti atnaujinimus, valdyti programinės įrangos pataisas ir užtikrinti įrenginių saugumą.
4.2. Turi būti nurodytas Sprendimo gamintojas ir siūlomo produkto pavadinimas. Jeigu Sprendimą sudaro keli produktai, turi būti išvardyti visi Sprendimą sudarantys produktai ir jų pavadinimai. Produktai negali būti skirtingų gamintojų.
4.3. Sprendimo naudojimas neturi pažeisti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR). Sprendimo funkcionavimą užtikrinantys techniniai ištekliai ir juose kaupiami duomenys, įskaitant asmens duomenis, turi būti Europos Sąjungos teritorijoje.
4.4. Sprendimas turi atitikti bent vieną iš šių saugumo standartų ar atitikties reikalavimų: SOC 2 Type II ir/ar ISO/IEC 27001:2022 ir/ar BDAR. Atitiktis turi būti patvirtinta viešai internete prieinama informacija arba gamintojo pateiktais dokumentais.
4.5. Paskyrų kiekis Sprendimui valdyti turi būti neribojamas.
4.6. Sprendimas gali veikti debesijos paslaugų pagalba, pagal SAAS (Software as a Service) modelį.
4.7. Komunikacija su sprendimu turi veikti pasitelkiant HTTPS protokolą.

5. Reikalavimai Sprendimo administravimo konsolei
5.1. [bookmark: _Hlk240815457]Administravimo konsolė turi būti prieinama per skirtingas operacines sistemas (Microsoft Windows, Apple MacOS, Linux). Administravimo konsolė privalo būti pasiekiama per šias internetines naršykles: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera.
5.2. Sprendimas turi taikyti kelių veiksnių tapatumo nustatymą (MFA) naudotojams. Minimaliai įrankis privalo palaikyti MFA, naudojant el. laiškus, Google Authenticator, Microsoft Authenticator ar Duo.
5.3. Sprendimas turi palaikyti vieningąjį prisijungimą (angl. Single Sign-On, SSO) ne mažiau negu su šiais tapatybės teikėjais (angl. Identity Provider): Entra ID, Okta, Google, Duo.
5.4. Sprendimas turi palaikyti vaidmenimis pagrįstą prieigos kontrolę (angl. Role-Based Access Control, RBAC) ir suteikti skirtingus prieigos lygius atskiriems naudotojams.
5.5. Sprendimas turi atskirai valdyti naudotojų paskyras ir aplikacijų programavimo sąsajos (angl. Application programming interface arba API) kredencialus, leidžiant priskirti specifinius vaidmenis ir detaliai kontroliuoti prieigą.
5.6. Sprendimas turi suteikti API ar kitą integracinį mechanizmą, leidžiantį gauti administravimo platformos audito ir saugumo duomenis ir juos naudoti integracijoms su SIEM (angl. Security Information and Event Management) ir / ar XDR (angl. Extended Detection and Response) sprendimais.
5.7. Sprendimas privalo palaikyti integraciją su Microsoft Active Directory. Minimaliai integracija turi suteikti galimybę aptikti Active Directory domenui arba organizaciniam vienetui (OU) priklausančius įrenginius ir į juos automatiškai diegti valdymo agentus, skirtus pataisų ir atnaujinimų valdymui.
5.8. Administravimo konsolėje turi būti prietaisų skydelis (angl. Dashboard), kuriame pateikiama lengvai suprantama ir interpretuojama informacija realiu laiku apie trūkstamus atnaujinimus, esamus pažeidžiamumus ir t. t. 
5.9. Sprendimas privalo suteikti audito informaciją apie visus per platformą atliktus veiksmus. Turi būti funkcionalumas šią audito informaciją filtruoti minimaliai šiais kriterijais: įvykio tipas, datos intervalai ir kt.
5.10. Sprendimas turi turėti galimybę sukurti atskiras organizacijas (angl. Tenant) savo aplinkoje ir atskirti jų informaciją. Sprendimas turi leisti valdyti kelias organizacijas iš vienos konsolės, o naudotojams priskirti ribotą prieigą tik prie vienos ar kelių jiems reikalingų organizacijų.
5.11. Sprendimas turi turėti API, kuris duotų prieigą prie platformos funkcionalumų. Sprendimas turi turėti PowerShell modulį, skirtą darbui su API ir automatizavimo scenarijų (angl. script) kūrimui.
5.12. Sprendimas turi turėti galimybę platformoje naudoti individualizuotus logotipus.
5.13. Sprendimas turi leisti individualizuoti galinių įrenginių naudotojams rodomus pranešimus, įskaitant bet neapsiribojant perkrovimo ir nuotolinio prisijungimo pranešimus, ir jų tekstą pateikti lietuvių kalba.

6. Reikalavimai Sprendimo agentui
6.1. Sprendimas informaciją iš valdomų galinių įrenginių į administravimo konsolę turi siųsti per įrenginiuose įdiegtus agentus. Komunikacija tarp agentų ir centrinės platformos turi vykti šifruotais kanalais, naudojant ne žemesnę negu TLS 1.2 versiją ir RSA-2048 ar lygiaverčio saugumo kriptografinius mechanizmus.
6.2. Sprendimo agentas turi būti palaikomas ne senesnėse negu Microsoft Windows 8.1, Apple macOS 12 versijose bei Linux šeimos operacinėse sistemose Debian, Ubuntu, RHEL, Rocky Linux, Oracle Linux, VMware Photon OS.
6.3. Sprendimo agentas privalo veikti ne tik Pirkėjo ir Paslaugų gavėjų teritorijoje dirbančiuose įrenginiuose, bet ir per nuotolį komunikuojančiuose įrenginiuose. 
6.4. Sprendimo agentą turi būti galima įdiegti į įrenginius tiek rankiniu būdu, tiek naudojantis Microsoft Intune, Active Directory (AD) grupės startegijas (angl. Group policy), naudojant kompiuterio atvaizdus (angl. PC images) su juose įdiegtais įrankio agentais.
6.5. Įskaitant, bet neapsiribojant Windows ir Linux operacinės sistemos pagrindu veikiančių galinių įrenginių agentai turi gebėti komunikuoti su centrine platforma per persiunčiantį tarpinį serverį (angl. forward proxy server).
6.6. Sprendimo agentas turi rinkti informaciją apie galiniuose įrenginiuose įdiegtą programinę įrangą, įskaitant jos pavadinimą, įdiegimo datą, versiją, diegimo vietą ir gamintoją. Turi būti renkama, bet neapsiribojama informacija apie šias programinės įrangos kategorijas: debesijos saugyklų programas (OneDrive, Dropbox), interneto naršykles (pvz., Chrome, Firefox, Edge) ir naudojamą Microsoft Outlook versiją.
6.7. Sprendimo agentas turi rinkti informaciją apie Microsoft Windows operacinę sistemą, įskaitant įdiegtas Microsoft Windows tvarkykles, įdiegtus ir trūkstamus Microsoft Windows atnaujinimus bei pataisas, Microsoft Windows atnaujinimų istoriją ir jų vykdymo būseną, Microsoft Windows įvykių žurnalus ir Microsoft Windows paslaugas. Sprendimas turi pateikti informaciją apie galinių įrenginių paskutinio atnaujinimo laiką.
6.8. Sprendimo agentas turi rinkti informaciją apie naudotojų prisijungimus, įskaitant prisijungimams naudojamas paskyras ir prisijungimų statistiką. Sprendimas taip pat turi rodyti prie platformos prijungtų galinių įrenginių būseną ir leisti identifikuoti aktyvius bei neprisijungusius įrenginius.
6.9. Sprendimo agentas turi rinkti duomenis apie naudotojų paskyras (jų pavadinimus, būsenas (išjungta / įjungta), slaptažodžių galiojimo pabaigą, sisteminį identifikatorių (SID), vietines grupes (jų pavadinimus, aprašymus, domenus, SID), grupių narystes (grupių pavadinimus ir jų narius), taip pat naudotojų paskyras, kurios jungėsi prie konkrečių galinių įrenginių (galinio įrenginio pavadinimą, naudotojo paskyrą, SID ir paskutinį prisijungimą).
6.10. Sprendimo agentas turi rinkti duomenis apie galiniuose įrenginiuose naudojamą operacinę sistemą, įskaitant jos pavadinimą, versiją, kodų rinkinius, šalies kodus, OS architektūrą, registruotą naudotoją, serijos numerį ir kt.
6.11. Sprendimo agentas turi rinkti informaciją apie įrenginių laiko zonas bei vietinį laiką.
6.12. Sprendimo agentas turi rinkti informaciją apie įrenginiams taikomas grupines politikas (GPO), nurodant failų sistemos kelio informaciją, pavadinimus ir versijas.
6.13. Sprendimo agentas turi rinkti duomenis apie aktyvias TCP/IP jungtis, įskaitant jų sukūrimo laiką, adresus, prievadus ir susijusio proceso ID.
6.14. Sprendimo agentas turi rinkti informaciją apie Windows IPv4 maršrutizavimo lentelę, įskaitant tinklo paskirties adresą (angl. network destination), tinklo kaukę, IP šliuzą, sąsają ir kt.
6.15. Sprendimas privalo pateikti informaciją apie tinklo adapterius, nurodant pavadinimus, IP adresus, DHCP nustatymus, sąsajos indeksus, MAC adresus ir kt.
6.16. Sprendimas privalo teikti duomenis apie galiniuose įrenginiuose vykstančius procesus, nurodant pavadinimus, komandines eilutes, sukūrimo datą, vykdomosios programos kelią, proceso ID ir kt.
6.17. Sprendimo agentas turi rinkti duomenis apie diskus. Turi būti pateikiama bent informacija apie diskų tomus (angl. volumes) ir skirsnius (angl. partitions), taip pat turi būti galima identifikuoti diskus, kuriuose laisvos vietos yra mažiau nei 30 procentų. Agentas taip pat turi nuskaityti „BitLocker“ būseną ir identifikuoti diskus, kuriuose „BitLocker“ šifravimas neįjungtas.

7. Bendri reikalavimai pataisų valdymui
7.1. Sprendimas turi automatiškai diegti pataisas ir leisti jų diegimą atidėti nustatytam laikotarpiui po išleidimo, kad būtų sumažinta nekokybiškų ar probleminių atnaujinimų diegimo rizika.
7.2. Sprendimas privalo turėti funkcionalumą rankiniu būdu patvirtinti pataisas kritinėms sistemoms.
7.3. Sprendimas privalo pateikti planavimo parinktis, leidžiančias pataisas vykdyti pagal grafiką (pvz., kas valandą, kas dieną, kas savaitę ir t. t.)
7.4. Sprendimas turi užtikrinti, kad galiniai įrenginiai, kurie nebuvo prisijungę suplanuoto pataisų diegimo metu, būtų automatiškai atnaujinami jiems vėl prisijungus iš bet kurios lokacijos, jeigu jie prisijungia per administratoriaus nustatytą praleisto vykdymo pakartojimo (angl. missed schedule retry) laikotarpį.

8. Reikalavimai trečiųjų šalių programinės įrangos pataisų vykdymui
8.1. Sprendimas turi turėti funkcionalumą valdyti trečiųjų šalių programinės įrangos pataisas ir rodyti jų būseną realiuoju laiku.
8.2. Turi būti galimybė trečiųjų šalių programinės įrangos pataisas išsirūšiuoti remiantis programinės įrangos pavadinimu, sunkumo laipsniu ir kt. kriterijais.
8.3. Sprendimas turi turėti nuosavą, privačią ir saugią programinės įrangos repozitoriją, kurioje turi būti bent 500 aplikacijų, kurių atnaujinimai turi būti ištestuoti gamintojo komandos. 
8.4. Sprendimas neturi naudoti bendruomenės palaikomų repozitorijų, kadangi jos gali kelti programinės įrangos tiekimo grandies atakų riziką.
8.5. Sprendimas turi leisti diegti individualizuotos programinės įrangos pataisas (bent iki 32 GB dydžio paketus) naudojant integruotus darbo eigos (angl. workflow) įrankius. Šios darbo eigos turi būti vykdomos automatiškai arba rankiniu būdu.

9. Reikalavimai operacinės sistemos (OS) pataisų vykdymui
9.1. Sprendimas turi palaikyti automatizuotą Microsoft Windows, Apple macOS ir Linux operacinių sistemų pataisų diegimą.
9.2. Vykdant operacinių sistemų pataisų diegimą, įrankis turi leisti filtruoti pataisas pagal jų svarbą, atnaujinimo tipą ir kitus kriterijus.
9.3. Sprendimas privalo turėti funkcionalumą automatiškai vykdyti Windows OS funkcinius atnaujinimus: atnaujinti Windows 10 OS į Windows 11 OS, arba į naujausią Windows 11 OS versiją.
9.4. Sprendimas turi suteikti galimybę įtraukti arba neįtraukti tvarkyklių (angl. drivers) atnaujinimų.

10. Reikalavimai pažeidžiamumų valdymui ir šalinimui
10.1. Sprendimas privalo pateikti informaciją apie galimus programinės įrangos, operacinių sistemų pažeidžiamumus bent Microsoft Windows ir Apple MacOS įrenginiuose.
10.2. Sprendimas turi realiuoju laiku skenuoti ir rinkti informaciją apie galimus Microsoft Windows ir Apple MacOS galinių įrenginių pažeidžiamumus, susijusius su operacinės sistemos ir programinės įrangos versijų pažeidžiamumais.
10.3. Sprendimas turi turėti integruotas ir automatizuotas pažeidžiamumų šalinimo galimybes: diegti pataisas ir atnaujinimus arba pašalinti nepalaikomą ar pasenusią programinę įrangą iš galinių įrenginių.
10.4. Sprendimas privalo turėti centralizuotą platformą, kurioje galima dokumentuoti kompensuojančias kontrolės priemones, taikomas pažeidžiamumams, kurių neįmanoma pašalinti.

11. Reikalavimai programinės įrangos valdymui
11.1. Sprendimas turi palaikyti masinį programinės įrangos diegimą ir suteikti galimybę automatizuoti šį procesą.
11.2. Sprendimas turi palaikyti masinį programinės įrangos šalinimą ir suteikti galimybę automatizuoti šį procesą.
11.3. Sprendimas turi leisti diegti individualizuotą (angl. custom) programinę įrangą ir jos pataisas Microsoft Windows ir Apple macOS galiniuose įrenginiuose.
11.4. Sprendimas turi palaikyti individualizuotos (angl. custom) programinės įrangos ir jos pataisų paketus, kurių vieno paketo dydis gali siekti ne mažiau kaip 32 GB, diegimą.
11.5. Sprendimas privalo turėti funkcionalumą įkelti kelių failų diegimo paketus, supakuotus į ZIP archyvą.
11.6. Sprendimas turi leisti nustatyti konkrečius veiksmus, vykdomus prieš arba po programinės įrangos diegimo ar pašalinimo. Turi būti galimybė valdyti galinio įrenginio perkrovimą, paleisti skriptus prieš arba po diegimo ar pašalinimo ir nustatyti išankstines diegimo sąlygas.

12. Reikalavimai IT išteklių inventorizacijai
12.1. Sprendimas turi pateikti centralizuotą visų valdomų galinių įrenginių inventorizaciją realiuoju laiku, nepriklausomai nuo jų lokacijos ar ryšio tipo.
12.2. Sprendimas privalo pateikti, bet neapsiriboti, šias naudojamos techninės įrangos detales: motininės plokštės rūšį, monitorius, procesoriaus modelius, RAM, kietųjų diskų dydžius ir pan.
12.3. Sprendimas privalo nurodyti galinio įrenginio gamintoją, modelį, procesorių kiekį, diskų dydį ir tipą.
12.4. Sprendimas privalo pateikti informaciją apie RAM dydį ir tipą.
12.5. Sprendimas turi pateikti informaciją apie diskų įrenginius (angl. disk drives), įskaitant pavadinimą, modelį, įrenginio identifikatorių (ID), sąsajos tipą (angl. interface type), talpą ir serijos numerį.
12.6. Sprendimas turi pateikti informaciją apie naudojamus SCSI valdiklius (angl. SCSI Controllers), įskaitant jų pavadinimus, gamintojus, palaikomus protokolus ir būseną.
12.7. Sprendimas privalo pateikti naudojamų spausdintuvų sąrašą, nurodant spausdintuvų pavadinimus, numatytus nustatymus, ir galimas klaidas.
12.8. Sprendimas turi rinkti duomenis apie naudojamus monitorius, nurodant jų pavadinimus, aprašymus, skiriamąją gebą.
12.9. Sprendimas turi rinkti duomenis apie naudojamus garso įrenginius, nurodant jų pavadinimus, gamintojus, statusą.
12.10. Sprendimas turi rinkti duomenis apie prie kompiuterių prijungtus USB įrenginius. Turi būti pateikiamas bent USB įrenginio pavadinimas, modelis, įrenginio ID, talpa ir serijos numeris.
12.11. Sprendimas turi rinkti duomenis apie prie kompiuterio prijungtas SD korteles, įskaitant jų modelius, įrenginio ID, talpą ir serijos numerį.

13. Reikalavimai automatizavimui, naudojant skriptus
13.1. Sprendimas turi suteikti galimybę naudoti skriptus didelio mąsto užduotims automatizuoti.
13.2. Sprendimas turi turėti gamintojo pateikiamų paruoštų skriptų biblioteką.
13.3. Sprendimas turi leisti naudoti individualizuotus (angl. custom) skriptus užduotims atlikti. Šiuos skriptus turi būti galima pridėti prie esamos įrankio skriptų bibliotekos.
13.4. Sprendimo nuosavi skriptai mažiausiai turi apimti šiuos funkcionalumus: nuotolinis duomenų ištrynimas; ugniasienės įjungimas/išjungimas, sistemos atkūrimo taškų valdymas, sistemos failų tikrinimas, vietinio naudotojo slaptažodžio keitimas, disko vietos valymas, Windows Update Agent taisymas, DNS talpyklos išvalymas, USB prietaisų įjungimas/išjungimas.
13.5. Sprendimas turi palaikyti Windows PowerShell ir CMD skriptus, o macOS ir Linux įrenginiuose – Bash skriptus.
13.6. Sprendimas privalo turėti funkcionalumus skriptus vykdyti pagal grafiką arba iš karto.
13.7. Sprendimas turi užtikrinti, kad galiniuose įrenginiuose, kurie praleido suplanuotą skripto vykdymą, skriptas būtų automatiškai vykdomas jiems vėl prisijungus, jeigu jie prisijungia per administratoriaus nustatytą praleisto vykdymo pakartojimo (angl. missed schedule retry) laikotarpį.

14. Reikalavimai pranešimams ir ataskaitoms
14.1. Sprendimas turi leisti konfigūruoti automatinius pranešimus apie techninės ir programinės įrangos pokyčius bei galinių įrenginių prisijungimo būsenos pasikeitimus.
14.2. Sprendimas turi užtikrinti visapusišką matomumą apie kiekvieną valdomą galinį įrenginį, nepriklausomai nuo jo lokacijos ar ryšio tipo. Remiantis šia informacija, administravimo platformoje turi būti pasiekiamos ataskaitos.
14.3. Sprendimas turi pateikti bent pataisų būsenos, programinės įrangos inventoriaus, aparatinės įrangos inventoriaus, saugumo konfigūracijų ir kitas ataskaitas.
14.4. Sprendimas turi leisti naudotojams keisti ir individualizuoti ataskaitų turinį pagal poreikius, pvz., pridėti arba pašalinti informacijos stulpelius, keisti filtrus, informacijos pateikimo eiliškumą ir kt.
14.5. Sprendimas turi leisti kurti naujas ataskaitas ir pranešimus, remiantis PowerShell skriptų išvestimis.
14.6. Sprendime turi būti pateikiami realaus laiko duomenys iš prijungtų galinių įrenginių ir talpykloje saugomi paskutiniai duomenys iš neprisijungusių galinių įrenginių.
14.7. Sprendimas turi leisti siųsti ataskaitas el. paštu, įskaitant periodinį ataskaitų siuntimą prenumeratos principu.
14.8. Ataskaitos turi būti eksportuojamos bent CSV ir HTML formatais.
14.9. Sprendimas turi generuoti pranešimus su dieninėmis ir savaitinėmis atnaujinimų suvestinėmis.

15. Reikalavimai dinaminei įrenginių grupei
15.1. Sprendimas turi leisti dinamiškai grupuoti galinius įrenginius pagal bent šiuos filtrus: pavadinimo šabloną (pvz., „LAPTOP“), IP diapazoną, modelį, OS tipą, naudotojo vardą, aparatinės įrangos duomenis ir kt. Turi būti galimybė šiuos filtrus kombinuoti naudojant IR / ARBA (AND / OR) logiką.
15.2. Sprendimas turi turėti funkcionalumą automatiškai priskirti galinius įrenginius į grupes pagal jų narystę Active Directory organizaciniame vienete (OU) arba Active Directory saugos grupėje.
15.3. Kuriant grupes turi būti galima jas įtraukti į kitas grupes ir atitinkamai pašalinti iš kitų grupių.
15.4. Sprendimas turi leisti priskirti galinius įrenginius atitinkamoms grupėms, importuojant juos iš CSV failo.
15.5. Sprendimas turi turėti API sąsają, kurią galima naudoti automatizuojant grupės narių pridėjimą ir pašalinimą skriptais.

16. Reikalavimai nuotolinėms sesijoms
16.1. Sprendimas turi suteikti galimybę prisijungti iš bet kurios lokacijos ir valdyti bent Windows galinius įrenginius, nereikalaujant VPN ryšio.
16.2. Nuotolinės sesijos metu turi būti suteikta prieiga prie galinio įrenginio ekrano vaizdo ir galimybė kontroliuoti pelę bei klaviatūrą. Jeigu galinis įrenginys naudoja kelis ekranus, nuotolinės sesijos metu turi būti galima persijungti tarp jų.
16.3. Nuotolinių sesijų funkcionalumas turi būti integruotas į įrankio platformą ir jo naudojimui neturi būti reikalinga atskira trečiosios šalies nuotolinio valdymo paslauga ar atskira jos paskyra.

17. Reikalavimai Sprendimo techniniam palaikymui
17.1. Įrankio gamintojas privalo teikti techninės pagalbos paslaugas 12 mėnesių nuo Sprendimo naudojimo pradžios.
17.2. Techninė pagalba Sprendimui turi būti teikiama bent darbo dienomis, darbo valandomis (8:00–17:00 val.).
17.3. Techninės pagalbos užklausas turi būti galimybė pateikti telefonu, elektroniniu paštu arba per gamintojo klientų portalą.

18.  Reikalavimai kibernetinei saugai ir konfidencialumui

18.1. Tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos tinklų ir informacinių sistemų kibernetinio saugumo politikos[footnoteRef:2] ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos tinklų ir informacinių sistemų tiekimo grandinės saugumo valdymo tvarkos aprašo[footnoteRef:3] patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2026 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-66 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimą reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo“, reikalavimų, tiek, kiek jie taikomi pagal teikiamų Paslaugų pobūdį ir apimtį.  [2:  https://am.lrv.lt/public/canonical/1790936358/19989/AM%20TIS%20kibernetinio%20saugumo%20politika.pdf]  [3: https://am.lrv.lt/public/canonical/1790936358/19988/AM%20Tiekimo%20grandines%20saugumo%20valdymo%20tvarkos%20aprasas.pdf] 

18.2.  Tiekėjas įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas, pranešti Pirkėjui apie visus didelius ir (ar) kitus incidentus, galinčius turėti arba turinčius poveikį Pirkėjo tinklų ir informacinėms sistemoms (toliau – TIS), kai tik Tiekėjas sužino apie incidentą. Tiekėjas taip pat privalo pateikti Pirkėjui kibernetinio incidento tyrimo ataskaitą.
18.3. Tiekėjas privalo užtikrinti jo valdomų ir Paslaugoms teikti naudojamų informacinių sistemų, programinės įrangos ir infrastruktūros pažeidžiamumų, spragų, keliančių riziką Pirkėjo TIS, valdymą, laiku diegti saugumo pataisas ir imtis rizikos mažinimo priemonių, kai nustatyti pažeidžiamumai gali turėti įtakos Pirkėjo TIS saugumui. 
18.4. Tiekėjas, vadovaudamasis Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatomis, atlieka TIS kibernetinio saugumo rizikos vertinimą ne rečiau kaip kartą per metus, taip pat esant esminiams organizaciniams ar kitiems reikšmingiems pokyčiams ir įvykus dideliam incidentui bei Pirkėjui paprašius pateikti rizikos vertinimo ataskaitą ir rizikų valdymo planą.
18.5.  Tiekėjas privalo sudaryti sąlygas Pirkėjui arba jo įgaliotiems paslaugų teikėjams atlikti Tiekėjo atitikties Aprašui auditą (įskaitant neplaninį), kibernetinio saugumo rizikos vertinimą ar kitus pagrįstus saugumo patikrinimus Paslaugų teikimo laikotarpiu  ar įvykus dideliam incidentui.
18.6.  Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Paslaugoms teikti naudojama techninė ir programinė įranga ir TIS yra tinkamai apsaugotos nuo neteisėtos prieigos, prižiūrimos ir atnaujinamos. 
18.7. Perduodant informaciją, susijusią su pažeidžiamumais, Pirkėjo infrastruktūra, konfigūracija, naudotojais ar kita nevieša informacija, turi būti naudojami šifruoti duomenų perdavimo kanalai ir kitos tinkamos techninės bei organizacinės informacijos apsaugos priemonės. 
18.8. Tiekėjas privalo imtis visų teisinių priemonių Paslaugų teikimo metu gautai ir surinktai informacijai apie Pirkėjo TIS, įskaitant asmens duomenis, apsaugoti, todėl jam nustatomi tokie pagrindiniai reikalavimai:
18.8.1. neskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iš Pirkėjo gautos informacijos, užtikrinti tinkamą jos saugą, laikyti ją paslaptyje net pasibaigus Paslaugų teikimui;
18.8.2. apie informacijos paskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims faktą nedelsiant raštu informuoti Pirkėją ir imtis visų būtinų veiksmų užkirsti kelią tolesniam informacijos paskleidimui;
18.8.3. Tiekėjas turi užtikrinti ir garantuoti, kad jo darbuotojai saugos paslaptyje viešai neskelbtiną informaciją tiek Paslaugų teikimo metu, tiek pasibaigus Paslaugų teikimui, tiek pasibaigus Tiekėjo darbuotojų darbo ar kitiems santykiams su Tiekėju.
18.9. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti prieigos prie Pirkėjo TIS valdymą:
18.9.1. jungimasis prie Pirkėjo TIS turi būti vykdomas tik naudojant Pirkėjo patvirtintas ir kontroliuojamas prieigos priemones, taikant daugiafaktorinį autentifikavimą (MFA), sesijų registravimą ir šifruotus ryšio kanalus;
18.9.2. Tiekėjas turi užtikrinti, kad informacinės sistemos, kompiuterinė įranga ir duomenų tinklai iš kurių jungiamasi prie Pirkėjo TIS yra saugūs ir patikimi (atnaujinta operacinė sistema ir kita programinė įranga, įdiegta antivirusinė programinė įranga, įjungta ir nustatyta saugasienė ir t. t.);
18.9.3. Tiekėjas turi vykdyti savalaikę ir reguliarią prieigos teisių kontrolę ir veiksmų peržiūrą.
18.10. Reikalavimai nuotoliniams prisijungimams prie Pirkėjo tarnybinių stočių ar kitų informacinių išteklių:
18.10.1. nuotolinis prisijungimas prie Pirkėjo TIS leidžiamas tik per Pirkėjo patvirtintas ir kontroliuojamas nuotolinės prieigos priemones bei iš iš anksto suderintų Tiekėjo valdomų darbo vietų ir (ar) tinklų;
18.10.2. kiekvienam Tiekėjo specialistui sudaromas unikalus naudotojo vardas ir slaptažodis, kurie perduodami asmeniškai arba siunčiami elektroniniu paštu. Bendrų ar dalijamų paskyrų naudojimas draudžiamas;
18.10.3. Tiekėjui nutraukus darbo santykius su paskirtu specialistu, Tiekėjas, paslaugų teikimo sutartyje nurodytu el. paštu, nedelsiant turi informuoti apie tai Pirkėjo, kuris nedelsiant panaikina nurodyto specialisto naudotojo vardą ir slaptažodį ir (arba) užblokuoja prieigą prie Pirkėjo tarnybinių stočių;
18.10.4. suteiktas naudotojo vardas nekeičiamas ir negali būti suteiktas kitam Tiekėjo paskirtam specialistui;
18.10.5. naudotojų vardai, slaptažodžiai Tiekėjo specialistams yra sudaromi ir keičiami vadovaujantis Apraše nustatytais reikalavimais.
18.11. Esant Pirkėjo poreikiui, Tiekėjas turi perduoti Pirkėjui Tiekėjo specialisto atliktų veiksmų įrašytą sesiją, tarpusavyje suderintu formatu ir būdu.
18.12. Turi būti užtikrinamas saugių protokolų ir (arba) slaptažodžių naudojimas, kai duomenys perduodami išoriniais duomenų perdavimo tinklais, užtikrinant sistemoms taikomų sprendimų integralumą ir vientisumą.
18.13. Tiekėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas, informuoti Pirkėją apie bet kokius reikšmingus pokyčius savo tiekimo grandinėje, kurie gali turėti įtakos Paslaugų teikimui, duomenų saugumui ar Tiekėjo gebėjimui vykdyti Sutartį.
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„Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI


1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
2. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. 
3. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).
4. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
5. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.
6. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:
6.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;
6.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).
7. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
7.1. priesaikos deklaracija;
7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui 
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

	1. 
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar  asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę  surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:4]. [4:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija;
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.



	2. 
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalis
EBVPD III dalies D2 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

	3. 
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos Sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:5]. [5:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:6]. [6:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
priesaikos deklaracija;
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.



	4. 
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	5. 
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	6. 
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	7. 
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/

	8. 
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	9. 
	Tiekėjas yra neįvykdęs Sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos Sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis Sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis Sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta Sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę Sutartį, ankstesnę Sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos Sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė Sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/


	10. 

	[bookmark: part_030e6c6c64ba4f96a23474e439d1b80c]Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/


	11. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,  kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	12. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu:
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 

	13.
	Tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.
	VPĮ 46 straipsnio 7 dalis

EBVPD III dalies D3 punktas

	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD.


________________



[bookmark: _Ref38291223][bookmark: _Ref38291334][bookmark: _Ref38533412]Pirkimo sąlygų 4 priedas 
„Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“
TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai:
	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą

	
	Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi pasiūlyti kvalifikuotus specialistus, atitinkančius žemiau nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (siūlomas specialistas tam tikrai pozicijai gali užimti kito specialisto poziciją, jeigu tenkina tai specialisto pozicijai keliamus visus kvalifikacijos reikalavimus):
Specialistas Nr. 1 (Projektų vadovas):
1. turi turėti tarptautiniu lygiu pripažįstamą projekto vadovo kvalifikaciją;
2. turi turėti ne mažesnę kaip 3 (trijų) metų patirtį vadovaujant IT technologijų diegimo projektams (bendra patirtis šioje srityje skaičiuojama mėnesių tikslumu, nesumuojant vienu metu vykdytų projektų ar sutarčių trukmės);
Specialistas Nr. 2 (IT Sprendimų diegimo specialistas):
1. turi turėti ne mažesnę kaip 3 (trijų) metų patirtį diegiant IT sprendimus (bendra patirtis šioje srityje skaičiuojama mėnesių tikslumu, nesumuojant vienu metu vykdytų projektų ar sutarčių trukmės);
2. per paskutinius 3 (tris) metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra dalyvavęs bent 1 (viename) projekte* diegiant siūlomą pataisų valdymo sprendimą.
*Projektas gali būti įgyvendintas tiek trečiajam asmeniui (išoriniam užsakovui),tiek organizacijos, kurioje specialistas dirba(-o), vidaus poreikiams. Projekto pradžia gali būti anksčiau nei reikalaujamu laikotarpiu, tačiau jo užbaigimo terminas turi būti reikalaujamo laikotarpio aprėptyje, t. y., pastarųjų 3 (trijų) metų laikotarpyje.
	PATEIKIAMA:
1) Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto atstovo pasirašytas siūlomų specialistų sąrašas, kuriame turi būti nurodyta siūlomų specialistų pozicijos (pareigos pirkimo sutarties vykdyme), vardai, pavardės. 
2) Kiekvieno specialisto pasirašytas gyvenimo aprašymas (CV), kuriame turi būti aiškiai nurodyta detali informacija apie specialisto darbovietes arba įvykdytas sutartis/ užbaigtus projektus ar kt. patirtys, kuriuose specialistas įgijo patirtį reikalaujamoje srityje metais „nuo – iki“ mėnesio tikslumu.
3) Dėl Specialisto Nr. 1 turi būti pateikiamas projektų vadovo kvalifikaciją patvirtinantis bent 1 (vienas) sertifikatas (kopija):
Prince2 arba Project Management Professional (PMP), arba CompTIA Project+ sertifikatas, arba kitas lygiavertis dokumentas.

Jeigu tiekėjo siūlomas specialistas nėra jo darbuotojas (kvazisubtiekėjas), privalo būti pateikta tiekėjo ir siūlomo specialisto teisinio pobūdžio ryšius pagrindžiančio dokumento ‒ dvišalio (tiekėjo ir būsimo darbuotojo (specialisto) pasirašyto dokumento ‒ ketinimo protokolo ar preliminaraus susitarimo dėl darbo santykių sukūrimo pagal darbo sutartį kopija.

Jeigu tiekėjo siūlomas specialistas yra subtiekėjo/ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, privalo būti pateikta dokumento, įrodančio, kad specialistą ir subtiekėją/ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, sieja teisinio pobūdžio ryšiai (t. y. darbo santykiai pagal darbo sutartį), kopija arba kiti dokumentai (pvz., subtiekėjo/ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, pažyma, kad siūlomas specialistas yra jo darbuotojas).

Jeigu tiekėjo siūlomas specialistas nėra subtiekėjo/ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas (kvazisubtiekėjas), privalo būti pateikta subtiekėjo/ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ir siūlomo specialisto teisinio pobūdžio ryšius pagrindžiančio dokumento ‒ dvišalio (ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi,  ir būsimo darbuotojo (specialisto) pasirašyto dokumento ‒ ketinimo protokolo ar preliminaraus susitarimo dėl darbo santykių sukūrimo pagal darbo sutartį kopija.
Pateikiami dokumentai elektroninėje formoje.
	Atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti:
tiekėjas, tiekėjų grupės nariai ir (arba) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas.



1. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą.
2. Šiame priede nurodyta tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
3. Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus.
4. Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų šiame priede nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir profesinės patirties tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, kurioms reikia jų turimų pajėgumų. Šiais ūkio subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kuriuos pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju tiekėjas ar jo pasitelkiamas ūkio subjektas įdarbins.
5. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

________________________________________________________
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[bookmark: _Ref38291379][bookmark: _Ref38291394][bookmark: _Ref38898251]Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ 
(PDF ir XML formatais)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS
„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .pdf ir xml formatais.
__________


[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392]Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas 
„Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMŲ (PATAISŲ) VALDYMO SPRENDIMO DIEGIMO, KONFIGŪRAVIMO IR PERDAVIMO EKSPLOATUOTI PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO

	2026 m.                                        Nr.

	(data)

	..............................

	(vieta)



	Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir nurodomas atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei dalyvis 
	

	Tiekėjo adresas, juridinio asmens įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, nurodomi dalyvių adresai ir juridinio asmens įmonės kodai
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens (tiekėjo įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija) pareigos, vardas, pavardė ir kontaktinė informacija:
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime, paskelbtame CVP IS;
2) bendrosiose ir specialiose pirkimo sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose), jei tokių bus.
Šioje pasiūlymo dalyje nurodome informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

1 lentelė. Mes siūlome:
	Paslaugų pavadinimas
	Paslaugų kaina,
Eur be PVM

	1
	2

	[bookmark: _Hlk218867154]Programinės įrangos atnaujinimų (pataisų) valdymo sprendimo diegimo, konfigūravimo ir perdavimo eksploatuoti paslaugos
	

	PVM, Eur
	

	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM
	
(skaičiais ir žodžiais)




Kaina turi būti nurodyta ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu, antrą skaičių apvalinant į didžiąją pusę tik, kai trečias skaičius lygus ar didesnis už 5 (penkis).
Patvirtiname, kad apskaičiuojant pasiūlymo kainą, yra atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudedamąsias dalis ir panašiai. Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.
PVM skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir priežastį, dėl kurios PVM nemoka.
Priežastis:............................................................................................................................................

2 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (nurodo tiekėjas):
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1
	2
	3

	1.
	Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija
	

	2.
	Kibernetinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija
	

	...
	
	



3 lentelė. Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra)* (nurodo tiekėjas):
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1
	2
	3

	1.
	
	

	...
	
	


*Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis VPĮ 86 straipsnio 9 dalimi, perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą pirkimo sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).

4 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia (jeigu subtiekėjai žinomi):
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Subtiekėjo numatomos teikti paslaugos
	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus, procentai

	1
	2
	3
	4

	1.
	
	
	

	...
	
	
	



5 lentelė. Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie aktyviai neprisidės prie pirkimo sutarties vykdymo, priemonėmis (tiekėjas pildo tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui naudosis trečiųjų asmenų priemonėmis):
	Eil.
Nr.
	Trečiųjų asmenų pavadinimai, juridinio asmens kodas, adresas
	Pateikiamas įrodymas dėl trečiųjų asmenų priemonių prieinamumo
(tiekėjas nurodo dokumento pavadinimą) **

	1
	2
	3

	1.
	
	

	2.
	
	

	...
	
	


** Tokiais įrodymais gali būti dvišaliai tiekėjo ir trečiųjų asmenų pasirašyti dokumentai: pasirašyta sutartis, ketinimo protokolas ir panašiai.

Pasiūlymas galioja iki 2027 m. ___________________ d. (nurodo tiekėjas)
Jeigu pasiūlyme tiekėjas nenurodo pasiūlymo galiojimo laiko, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo 7 punkte.

Pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad:
– esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką ir gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
– pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui;
– kartu su pasiūlymu pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.


____________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė
____________________
[bookmark: _Ref39484039][bookmark: _Ref40278562]
[bookmark: _Ref39586171][bookmark: _Ref39673580][bookmark: _Ref39674283][bookmark: _Toc198644852]Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“

Sutarties bendrosios sąlygos ir sutarties specialiųjų sąlygų projektas pateikiami atskirame dokumente.



Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“
(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-233)

(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma)

_______________________________________________________________________________
(tiekėjo pavadinimas)

(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas))

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2026 m._____________ d. Nr. _____
________________
(Sudarymo vieta)
Aš,
__________________________________________________________________________________,
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))__________________________________,
                                                                                     (tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) _____________________________________________________________________
(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)
vykdomame ________________________________________, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:
(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

– tiekėjo siūlomos teikti paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymo) 37 straipsnio 9 dalies 2 punktu, paslaugų teikimas nebus vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;
– tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.
Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.
Suprantu, kad vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 4 dalimi, Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti Perkančiosios organizacijos nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

________________                 ______________________                   ______________________________
(pareigos)                                       (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)


Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas 
„Kibernetinio saugumo reikalavimų 
atitikties deklaracija“

	
(Tiekėjo pavadinimas ir rekvizitai)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

KIBERNETINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA
2026 m._____________ d. Nr. ______
__________________________
(Sudarymo vieta)
Aš, _________________________________________________________________________ ,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_________________________________,
(Tiekėjo pavadinimas)    
dalyvaujantis (-i) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos vykdomame ___________________________________________________________________________ pirkime:
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CPV IS data)
1. yra susipažinęs su Techninės specifikacijos XIII skyriuje nustatytais kibernetinio saugumo ir konfidencialumo reikalavimais;
2. yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos tinklų ir informacinių sistemų kibernetinio saugumo politika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2026 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-66 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimą reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo“[footnoteRef:7]; [7:  https://am.lrv.lt/public/canonical/1790936358/19989/AM%20TIS%20kibernetinio%20saugumo%20politika.pdf] 

3. yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos tinklų ir informacinių sistemų tiekimo grandinės saugumo valdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2026 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-66 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimą reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo“[footnoteRef:8]; [8: https://am.lrv.lt/public/canonical/1790936358/19988/AM%20Tiekimo%20grandines%20saugumo%20valdymo%20tvarkos%20aprasas.pdf] 

4. turi ir paslaugų teikimo laikotarpiu taikys organizacines ir technines priemones, reikalingas šioje deklaracijoje nurodytų reikalavimų įgyvendinimui;
5. įvertino savo gebėjimą užtikrinti atitiktį nurodytiems reikalavimams ir įsipareigoja, sudarius sutartį, jų laikytis visą sutarties vykdymo laikotarpį;
6. nedelsdamas informuos Perkančiąją organizaciją apie aplinkybes, dėl kurių galėtų nebeatitikti šioje deklaracijoje nurodytų reikalavimų;
7. Perkančiosios organizacijos prašymu pateiks informaciją ir dokumentus, pagrindžiančius deklaruojamą atitiktį.

Patvirtinu, kad šioje deklaracijoje pateikta informacija yra teisinga ir aktuali pasiūlymo pateikimo dieną.
Suprantu, kad, sudarius sutartį, Perkančioji organizacija bet kuriuo jos vykdymo laikotarpiu gali pareikalauti, ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį šioje deklaracijoje nurodytą atitiktį.
_________________________                 _________________	     ___________________
(pareigos)         		                        (parašas)                   		 (vardas ir pavardė)



