Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – UŽDUOTIS

BEVARIKLIAM TRANSPORTUI PRITAIKYTA INFRASTRUKTŪRA JONELIŠKIO G., ATKARPOJE TARP MOLĖTŲ G. IR PIETINIO APLINKKELIO IR INFRASTRUKTŪRA MOLĖTŲ GATVĖJE

1. Projekto pavadinimas: Joneliškio ir Molėtų gatvių Utenoje kapitalinio remonto įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus techninio darbo projekto parengimas.

2. Užsakovas:  Utenos rajono savivaldybės administracija.

3. Statytojas: Utenos rajono savivaldybė.

4. Statybos rūšis – kapitalinis remontas (tikslią statybos rūšį parenka projekto vadovas).

5. Statinio kategorija – ypatingasis/neypatingasis.

6. Projekto stadija – techninis darbo projektas (rengiamas dviem etapais).

7. Pirkimo objektas: projektiniai pasiūlymai, techninis darbo projektas, projekto vykdymo priežiūra.

8. Statybos vieta –  Joneliškio g., Molėtų g. Utena. Joneliškio g. unik. Nr. 8294-0111-8015, Molėtų g. unik. Nr. 4400-5267-1055.

9. Projekto tikslas: Dvejose susikertančiose Utenos miesto gatvėse suprojektuoti pėsčiųjų ir dviračių takus. Vienoje važiuojamosios dalies pusėje, dalyje Joneliškio g., nuo Joneliškio ir Molėtų g. sankryžos iki Utenos Šv. Mykolo sentikių cerkvės esamą šaligatvį remontuoti į pėsčiųjų ir dviračių taką (~680 m). Nuo Šv. Mykolo sentikių cerkvės iki Utenos miesto pietinio aplinkkelio (~600 m) suprojektuoti naują pėsčiųjų ir dviračių taką. Molėtų gatvėje Vyžuonaičio ežero pusėje suprojektuoti pėsčiųjų ir dviračių taką (~1300 m). Suprojektuoti pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimą.

10. Pageidaujamos projektuojamo objekto charakteristikos, planuojami sprendiniai:

10.1. Suprojektuoti ~680 m ilgio Joneliškio g. esamo šaligatvio rekonstrukciją į pėsčiųjų ir dviračių taką.

10.2. Suprojektuoti ~600 m ilgio naują pėsčiųjų ir dviračių taką Joneliškio gatvėje.

10.3. Suprojektuoti ~1350 m ilgio pėsčiųjų ir dviračių taką Molėtų gatvėje.

10.4. Įvertinti Joneliškio g. ir Molėtų g. esamą apšvietimą ir esant poreikiui suprojektuoti naują pėsčiųjų – dviračių tako apšvietimą ar jo perkėlimą.

10.5. Pėsčiųjų ir dviračių take numatyti poilsio aikšteles su suoliukais ir šiukšliadėžėmis bei dviračių stovais.

10.6. Pėsčiųjų takui numatyti trinkelių dangą, dviračių takui – asfaltą. Dangų spalviškumą derinti su Užsakovu projekto rengimo metu.

10.7. Esant poreikiui išspręsti lietaus nuotekų nuvedimą.

10.8. Visi Molėtų ir Joneliškio g. pėsčiųjų ir dviračių takų sprendiniai turi derėti tarpusayje.

10.9. Rengiant pėsčiųjų ir dviračių takų techninę dokumentaciją įvertinti žmonių su negalia reikalavimus.

11. Techninį darbo projektą išskirti į etapus:

11.1. I etapas – Joneliškio g. atkarpos tarp Molėtų g. ir Šv. Mykolo sentikių cerkvės pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo darbai.

11.2. II etapas – Pėsčiųjų ir dviračių tako tarp Šv. Mykolo sentikių cerkvės ir Utenos miesto pietinio aplinkkelio įrengimo darbai.

11.3. III etapas – Molėtų gatvės atkarpos nuo J. Basanavičiaus iki Joneliškio g. pėsčiųjų – dviračių tako įrengimo darbai.

11.4. IV etapas – Molėtų g. atkarpos nuo Joneliškio g. iki Kupiškio g. pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo darbai.

11.5. V etapas Joneliškio gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako apšvietimo įrengimo darbai.

11.6. VI etapas Molėtų gatvės atkarpos nuo J. Basanavičiaus iki Joneliškio g.. pėsčiųjų ir dviračių tako apšvietimo įrengimo darbai.

11.7. VII etapas – Molėtų g. atkarpos nuo Joneliškio g. iki Kupiškio g. pėsčiųjų ir dviračių tako apšvietimo įrengimo darbai.

11.8. VIII etapas Joneliškio gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako lietaus nuotekų įrengimo darbai.

11.9. IX etapas -  Molėtų gatvės atkarpos nuo J. Basanavičiaus iki Joneliškio g.. pėsčiųjų ir dviračių tako lietaus nuotekų įrengimo darbai.

11.10. X etapas - Molėtų g. atkarpos nuo Joneliškio g. iki Kupiškio g. pėsčiųjų ir dviračių tako lietaus nuotekų įrengimo darbai.

12. Projektuotojas privalo:

12.1. Rengiant projektą būtina vadovautis:

- Utenos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. patvirtintu tarybos sprendimu Nr. TS-167 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-278 „Dėl Utenos miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ pakeitimo.

- 2024 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-415 „Dėl
Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklių patvirtinimo“.

- 2023 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-192 patvirtintomis gairėmis „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“ finansavimo gairių patvirtinimo“.

12.2. Parengti projektą dviem etapais. Pirmu etapu rengiami projektiniai pasiūlymai ir gaunamas statybą leidžiantis dokumentas, antru etapu rengiamas techninis darbo projektas ir atliekama projekto ekspertizė. Rengiamos techninio darbo projekto dalys: bendroji, susisiekimo, architektūros, elektrotechnikos, nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys.

12.3. Įgaliotas Užsakovo išsiimti specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo sąlygas iš atitinkamų institucijų.

12.4. Parengti statinio projektą taip, kad jis atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, statybos ir kitų normatyvinių dokumentų privalomus reikalavimus (vadovautis aktualiomis redakcijomis) ir nustatytas projektavimo technines ir specialias sąlygas. Atlikti visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visas su tuo susijusias procedūras (jei taikoma). Gauti išankstinius suderinimus iš atitinkamų institucijų ir trečiųjų šalių.

12.5. Atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką, užtikrinti, kad būtų numatytas projekto parengimui reikiamų tyrinėjimo darbų atlikimas;

12.6. Įvykdyti visus Techninės užduoties reikalavimus, įskaitant ir bet kokius kitus darbus, kurie nėra tiksliai apibrėžti Techninėje užduotyje, tačiau yra neatsiejamai susiję su Projektuotojo įvykdytinais Techninėje užduotyje nurodytais darbais; esant poreikiui, parengti inžinerinių tinklų iškėlimo arba apsaugojimo projekto dalis.

12.7. Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui) projektinius sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

12.8. Projektuotojas turės atlikti projekto vykdymo priežiūrą. Projekto vykdymo priežiūros metu projektuotojas įsipareigoja atlikti projekto korektūrą (parengti naują projekto laidą) atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo metu atsiradusius neesminius projekto pakeitimus, išskyrus atvejus, kai bus reikalingas naujas statybą leidžiantis dokumentas. Tai įvertinti bendroje pasiūlymo kainoje.

13. Nurodymai sprendinių derinimui:

13.1. Projektas turi būti patvirtintas Užsakovo, taip pat Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka turi būti patikrinta projekto sprendinių nustatytų reikalavimų atitiktis (jei taikoma).

13.2. Visi Užsakovo pateikti pasiūlymai planuojamiems sprendimams projektuotojui neapriboja numatomų,  atsiradusių kitų sprendimų ir darbų  įvertinimo.

- projektavimo darbus atlikti ir pateikti kapitalinio remonto/rekonstravimo/naujos statybos techninio darbo projekto lygmenyje (tikslią statybos rūšį parenka projekto vadovas);

- projektuotojas privalo užduoties ir priedų pasiūlymus įvertinti pagal  norminių  dokumentų  reikalavimus ir, esant neatitikimams, informuoti Užsakovą;

- prieš projektuotojui išpildant priimtus galutinius sprendimus, siūlomi  variantai turi būti suderinti su Užsakovu.

13.3. Techninio darbo projekto apimtis, tekstų, brėžinių bei užrašų rišlumas ir detalumas, sprendinių detalumas turi būti pakankamas Užsakovo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statinio statybos rangovui parinkti. Projektuotojo parengtas kapitalinio remonto/rekonstravimo/naujos statybos darbų techninis darbo projektas turi būti pakankamai detalus, kad statybos darbų rangovas galėtų kaip įmanoma tiksliau įvertinti statybos darbų apimtį.

14. Įgyvendinti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau-Aprašas) 4.1 punkto ir Aprašo 2 priedo XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ 26.2.1., 26.2.3 punktų reikalavimus. Statinio projekte turi būti numatyta, kad projektuojamam pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, ir (ar) žemesnės anglies dvideginio emisijos medžiagą, kurios atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai pagal nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus; ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams turi sudaryti išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą.

15. Projektuojant vadovautis: Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, teritorijų planavimo dokumentais, visa technine dokumentacija, teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Projektuotojui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su šio projekto įgyvendinimu.

16. Projektinė dokumentacija pateikiama Užsakovui tokios apimties:

16.1. 3 (trys) komplektai bylų su brėžiniais, techninėmis specifikacijomis, suvestinėmis, objektinėmis ir lokalinėmis sąmatomis bei darbų kiekių žiniaraščiais, skaičiuojamosiomis kainomis (Autocad brėžiniai pateikiami originaliu dwg formatu).

16.2. Pilną projekto, tame tarpe sąmatų,  kompiuterinį variantą – 2 komplektus.

PRIDEDAMA.

1. Joneliškio g., Utenoje, situacijos planas, 1 lapas.

2. Molėtų g., Utenoje, situacijos planas, 1 lapas.

3. Joneliškio g., Utenoje nekilnojamjo daikto kadastrinių matavimų byla, 1 kompl.

4. Molėtų g., Utenoje nekilnojamjo daikto kadastrinių matavimų byla, 1 kompl.

Statybos ir infrastruktūros plėtros  skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas

Parengė: Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyr. specialistė Urtė Navarskienė

Techninės specifikacijos priedas Nr.1

JONELIŠKIO G., UTENOJE, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO ĮRENGIMO PRELIMINARUS SITUACIJOS PLANAS

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

MOLĖTŲ G., UTENOJE, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO ĮRENGIMO PRELIMINARUS SITUACIJOS PLANAS