LIETUVOS NACIONALINĖS ŠENGENO INFORMACINĖS SISTEMOS IR SUSIJUSIŲ REGISTRŲ, TVARKANČIŲ ŠENGENO INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENIS, PROGRAMINĖS ĮRANGOS PLĖTROS BEI ATNAUJINIMO PASLAUGOS (PPR-805)

Pirkimas finansuojamas  projekto Nr. SVVP/2024/181 „N.SIS plėtojimas. I etapas“ (Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programa) lėšomis

LIETUVOS NACIONALINĖS ŠENGENO INFORMACINĖS SISTEMOS IR SUSIJUSIŲ REGISTRŲ, TVARKANČIŲ ŠENGENO INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENIS, PROGRAMINĖS ĮRANGOS PLĖTROS BEI ATNAUJINIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS SANTRAUKA

- Šiame dokumente pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti atnaujinta Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos (toliau – NSIS) ir Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybinių registrų, kuriuose yra tvarkomi Šengeno informacinės sistemos duomenys, programinė įranga.

- Dokumente pateikiama informacija, kuria turi vadovautis programinės įrangos atnaujinimo paslaugų teikėjas (toliau – Paslaugų teikėjas), atrinktas viešojo pirkimo būdu ir su kuriuo bus pasirašyta programinės įrangos atnaujinimo paslaugų teikimo sutartis (toliau – Sutartis). Dokumente įvardijami teisės aktai ir dokumentai, kuriais turi vadovautis Paslaugų teikėjas, programinės įrangos atnaujinimo paslaugų pirkimo (toliau – Pirkimas) tikslas ir apimtis, aprašomi funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai.

- Apibūdinant pirkimo objektą, programinės įrangos atnaujinimo techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Bendri reikalavimai vienodai taikomi visai atnaujinamai programinei įrangai jeigu nenurodyta kitaip.

- NAUDOJAMOS SANTRUMPOS

| Santrumpa | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| ADMIN III | Vidaus reikalų integracinės platformos posistemė, skirta administruoti naudotojus |
| AFIS | Pirštų atspaudų duomenų saugojimo ir apdorojimo sistema (Automated Fingerprint Identification System). |
| CSIS | Centrinė Šengeno informacinė sistema |
| CSSM | Centrinės sistemos sujungimo modulis |
| IAŽR | Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinis registras |
| IGR | Ieškomų ginklų registras |
| INDR | Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registras |
| ITPR | Ieškomų transporto priemonių registras |
| MIGRIS | Lietuvos migracijos informacinė sistema |
| NSIS | Lietuvos nacionalinė Šengeno informacinė sistema |
| POLIS | Specializuota programinė įranga, užtikrinanti IAŽR, PPPTR, ITPR, INDR, IGR nuostatuose apibrėžtų funkcijų vykdymą. |
| PPPTR | Prevencinių poveikio priemonių taikymo registras |
| SIRENE | Lietuvos Policijos padalinys atliekantis SIRENE funkcijas |
| SIS | Šengeno informacinė sistema |
| TRVIS | Tarptautinių ryšių valdybos informacinė sistema |
| VRIP | Vidaus reikalų ministerijos integracinė platforma |

- INFORMACIJA APIE VEIKLĄ

- Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) įgyvendina Europos Sąjungos sienų valdymo ir vizų politikos 2021–2027 m. programos priemonę „NSIS plėtojimas, I etapas“ Nr. SVVP/2024/181. Vienas iš šios priemonės etapų yra atnaujinti NSIS ir Lietuvos žinybinių registrų programinę įrangą išplečiant jos galimybes bei įdiegiant ES Reglamentuose numatytą funkcionalumą.

- Reglamento (ES) 2018/1862 bei Reglamento (ES) 2018/1861 4 straipsnyje numatyta, kad NSIS – tai nacionalinė sistema, susidedanti iš nacionalinių duomenų sistemų, kurios palaiko ryšį su centrine SIS. CSIS, atsarginės CSIS kopijos ir NSIS ryšių infrastruktūra yra ryšių infrastruktūra, kuria užtikrinamas šifruotas virtualusis tinklas, skirtas ne tik SIS duomenų įvedimui, bet ir keitimuisi papildomais duomenimis tarp SIRENE biurų. Reglamentų 6 ir 7 straipsniai numato, kad  už NSIS sukūrimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą ir tolesnį plėtojimą atsako kiekviena valstybė narė, paskiriant instituciją (NSIS tarnybą), kuriai tenka pagrindinė atsakomybė už NSIS.

- 2007 m. rugsėjo 17 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-324 “Dėl Lietuvos Šengeno informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo” NSIS nuostatų 13.1 punkte  nurodyta, kad NSIS tarnybos funkcijas atlieka Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD). Vykdydamas NSIS nuostatuose jam pavestas funkcijas, IRD užtikrina į NSIS sąsajas teikiamų Lietuvos perspėjimų perdavimą į Centrinę SIS ir nacionalinėje SIS duomenų bazės kopijoje saugomų duomenų teikimą automatiniu būdu Nuostatuose nurodytoms institucijoms.

- 2023 m. vykusių Šengeno vertinimų SIS/SIRENE srityje metu, gauta eilė rekomendacijų Lietuvai užtikrinti, kad SIS duomenų tvarkymas pilnai atitiktų ES Reglamentuose ir kituose teisės aktuose numatytas taisykles ir geriausią praktiką.

- 2022 m. įsigaliojo Reglamento (ES) 2018/1862 pakeitimas, kuriame buvo įvesta nauja SIS perspėjimų kategorija - “Informaciniai perspėjimai dėl trečiųjų šalių piliečių, įvestų į SIS Sąjungos interesais”. Šios perspėjimų kategorijos duomenys turės būti tvarkomi NSIS ir žinybiniame registre įdiegus SIS veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose įvestus pakeitimus 2026 metais.

- SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ IR DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

- Atnaujindamas sistemas, Paslaugų teikėjas turi remtis žemiau išvardintais teisės aktais:

  - 2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1860 dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimui;

  - 2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1861 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir iš dalies keičiamas bei panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006;

  - 2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1862 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES;

  - 2022 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/1190 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1862, kiek tai susiję su Sąjungos interesams naudingų informacinių perspėjimų dėl trečiųjų šalių piliečių įvedimu į Šengeno informacinę sistemą (SIS);

  - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas;

  - Saugumo valdymo standartas LST ISO/IEC 27001:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO/IEC 27002:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir ISO/IEC 27701:2019 „Saugumo metodai – ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27002 papildymas dėl privatumo valdymo – Reikalavimai ir gairės“;

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

  - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“;

  - Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“;

  - Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

  - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr.1V-883 „Dėl kai Kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo;

  - Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. V-941 „Dėl Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

  - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

  - Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos 2014 m. gegužės 5 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. T-65;

  - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 1V-324 „Dėl Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – NSIS nuostatai);

  - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 3 d. įsakymas Nr.1V-174 „Dėl ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro reorganizavimo ir ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro nuostatų patvirtinimo“;

  - Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 5-V-816 „Dėl ieškomų transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“;

  - Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 5-V-817 „Dėl prevencinių poveikio priemonių taikymo registro steigimo“;

  - Lietuvos policijos generalinio komisaro 2006 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. 5-V-484 „Dėl ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“;

- Paslaugų teikėjas taip pat privalo vadovautis Nacionalinio kibernetinio saugumo centro rekomendacijomis dėl svetainių saugos: https://www.nksc.lt/doc/biuleteniai/WEB-TS-Saugumo-reikalavimu-rekomendacijos.pdf.

- Paslaugų teikėjas  privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su pirkimo laimėtoju pasirašytos paslaugų teikimo sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais.

- Paslaugų teikėjas  turi vadovautis Sutarties vykdymo metu naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu. Paslaugų teikėjas  atsižvelgti į susijusias naujai priimtų ar pakeistų teisės aktų nuostatas turės, jei teisės aktai bus priimti ar pakeisti iki atnaujintos programinės įrangos bandomosios eksploatacijos pradžios.

- PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMO TIKSLAS IR APIMTIS

- Pirkimo objektas – NSIS ir susijusių registrų programinės įrangos (toliau – sistemų) atnaujinimo paslaugos.

- Atnaujinimo tikslas – užtikrinti Šengeno informacinėje sistemoje paskelbtų perspėjimų duomenų tvarkymo atitikimą teisės aktams, duomenų kokybę, gerinti efektyvumą bei įgyvendinti Šengeno vertinimų rekomendacijas.

- Programinės įrangos atnaujinimo apimtis:

  - NSIS programinės įrangos modulių atnaujinimas;

  - Susijusių registrų programinės įrangos atnaujinimas.

- ESAMOS SITUACIJOS IR PAGEIDAUJAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS

- Esama situacija nustatyta NSIS nuostatuose ir  Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybinių registrų nuostatuose.

- NSIS atliekamos funkcijos:

- įgyvendinti duomenų mainus tarp CSIS bei Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybinių registrų – SIS duomenų šaltinių;

- kaupti, saugoti ir teikti SIS  duomenis, esančius nacionalinėje duomenų bazės kopijoje, sudaryti sąlygas NSIS duomenų gavėjams, naudotis SIS duomenimis;

- užtikrinti SIS nacionalinės duomenų bazės kopijos reguliarų atnaujinimą ir saugą;

- vykdyti kitas NSIS nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

- Esama NSIS architektūra.

- Šengeno informacinės sistemos duomenų pagrindą sudaro perspėjimai apie asmenis, transporto priemones, ginklus, dokumentus bei kitus numeruojamus daiktus. Šiuos duomenis kiekviena Šengeno šalis narė tvarko savo nacionalinėje sistemoje, kurie vėliau perduodami į CSIS. Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijos perspėjimus apie asmenis ir kitus objektus tvarko Lietuvos nacionaliniuose registruose. Tuose pačiuose registruose ir kitose susijusiose nacionalinėse sistemose pareigūnai tikrina ar asmeniui/objektui nėra paskelbta galiojančių perspėjimų.

- Nacionalinės sistemos keičiasi informacija ir realizuoja veiklos procesus per NSIS mainų platformą. Ši platforma užtikrina nacionalinių sistemų sąveiką su CSIS.

- Naudotojų aplikacijos – registrai ir informacinės sistemos, tiesiogiai susijusios su SIS perspėjimais, t. y. leidžia tvarkyti perspėjimus SIS:

- ITPR – įgalina tvarkyti kelių transporto priemonių, industrinių įrenginių, laivų, orlaivių, jų variklių, valstybinių numerių ženklų nacionalinius ir SIS perspėjimus.

- IGR – įgalina tvarkyti ieškomų ginklų nacionalinius ir SIS perspėjimus.

- INDR – įgalina tvarkyti dokumentų ir kitų numeruotų daiktų nacionalinius ir SIS perspėjimus.

- IAŽR – įgalina tvarkyti asmenų nacionalinius ir SIS perspėjimus.

- PPPTR – įgalina tvarkyti asmenų nacionalinius ir SIS perspėjimus susijusius su prevencinio poveikio priemonėmis.

- MIGRIS – įgalina tvarkyti asmenų nacionalinius ir SIS perspėjimus susijusius su draudimais užsieniečiams atvykti ir gražinimu.

- TRVIS – informacijos apdorojimo bei apsikeitimo su ES teisėsaugos institucijomis informacinė sistema įgalina apsikeitimą papildoma informacija dėl SIS perspėjimų su Šengeno šalių narių SIRENE biurais, Europolo, Interpolo duomenų bazėmis ir kitomis informacinėmis sistemomis. Šengeno šalių narių SIRENE biurai keičiasi pranešimais struktūrizuotomis formomis.

- NSIS nuostatuose nurodytos Lietuvos institucijos gauna ir tvarko SIS duomenis iš nacionalinės SIS kopijos per savo informacines sistemas naudojant integracines sąsajas.

- NSIS techninė infrastruktūra, jos moduliai ir ryšiai pavaizduota žemiau esančioje schemoje.

- NSIS ir susijusių registrų, kurių programinė įranga bus atnaujinta vadovaujantis šia specifikacija, programinės įrangos sąrašas:

| Produktas | Naudojimas |
| --- | --- |
| Oracle Database 12.2.0.1 | NSIS ir nacionalinių sistemų duomenų saugojimui. |
| Oracle WebLogic Server Version: 12.2.1.4.0 | Tarpinė pranešimų siuntimo įranga (MOM) tarp NSIS ir CSIS |
| Apache Tomcat Version 7-9 | NSIS, IAŽR, PPPTR, ITPR, IGR, INDR, TRV IS aplikacijoms |
| webMethods Integration Server 8.1 | Veikloje dalyvaujančių sistemų integracijai. |
| Red Hat Enterprise Linux | Operacinė sistema, skirta Intel x86 architektūros procesoriams. |

- NSIS programinę įrangą sudaro specializuoti moduliai, veikiantys kaip atskiros Apache Tomcat aplikacijos:

- Centrinės sistemos sujungimo modulis (CSSM), atliekantis SIS duomenų apsikeitimą tarp CSIS ir NSIS bei administravimo funkcijas;

- SIS pranešimų paskirstymo modulis (NSIS-ESB), atliekantis SIS pranešimų nukreipimą tarp nacionalinių sistemų, tvarkančių SIS duomenis ir CSIS.

- Nacionalinių užklausų modulis (NSIS-Queries), atliekantis užklausas SIS duomenų bazėje ir pateikiantis atsakymus žiniatinklio paslaugos (soap web service) formatu;

- SIS perspėjimų duomenų peržiūros modulis (NSIS-Browser), atvaizduojantis SIS perspėjimų duomenis naudotojams bei atliekantis dalį nacionalinių SIS duomenų tvarkymo funkcijų, įskaitant nacionalinių sutapimų formų tvarkymą.

- Pirštų atspaudų tikrinimo modulis (NSIS-Fingerprints), užtikrinantis sąveiką su CSIS AFIS.

- Biometrinės informacijos formatų apdorojimo modulis (NIST-Validator/Converter), užtikrinantis pirštų atspaudų failų formatų suderinamumą su SIS reikalavimais.

- Nacionaliniai SIS perspėjimai tvarkomi specializuotoje programinėje įrangoje (toliau - POLIS), užtikrinančioje Lietuvos žinybinių registrų – IAŽR, PPPTR, ITPR, INDR, IGR nuostatuose apibrėžtų funkcijų vykdymą. Registruose sukurti SIS perspėjimai per NSIS perduodami į CSIS vadovaujantis SIS veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

- POLIS programinę įrangą sudaro:

- Vieninga Apache Tomcat web aplikacija (veikianti keliose kopijose);

- Domenų bazė Oracle;

- Klasifikatorių tvarkymo sistema;

- Naudotojų administravimo ir auditavimo sistemos.

- NSIS ir susijusių registrų ir sistemų naudojimo problematika:

- 2023 m. buvo įdiegta atnaujinta NSIS ir susijusių registrų programinė įranga įgyvendinat įsigaliojusių ES reglamentų reikalavimus (SIS Recast). Atnaujintų sistemų naudojimo eigoje buvo nustatyta eilė trūkumų ir neatitikimų, kurie nebuvo numatyti ankstesnio projekto vykdymo metu.

- Periodinių Šengeno vertinimų metu buvo pateikta eilė rekomendacijų, kurias būtina įdiegti NSIS ir susijusiose nacionalinėse registruose ir sistemose, kad būtų užtikrintas atitikimas reglamentuojantiems dokumentams.

- Po praėjusio atnaujinimo priimti nauji ES reglamentuojantys dokumentai bei einamieji pokyčiai CSIS reikalauja atnaujinti nacionalines sistemas visose Šengeno šalyse narėse, kad būtų užtikrintas sistemų suderinamumas ir sklandi komunikacija.

- Pageidaujama būsena:

- Siekiant įgyvendinti išdėstytus reikalavimus, būtina atnaujinti NSIS ir nacionalinių registrų programinę įrangą pagal reikalavimus aprašytus šios Techninės specifikacijos skyriuje „Funkcinių reikalavimų aprašymas“.

- FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS

BENDRIEJI FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

- Paslaugų teikėjas turės sukurti šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas funkcijas. Detalūs reikalavimai funkcijų realizacijai (konkretūs duomenų laukai, tipai, loginės taisyklės, kt.) bus suderinti detalios analizės ar projektavimo etapų metu.

- Paslaugų teikėjas turi atlikti visus programinės įrangos pakeitimus, kurie bus nustatyti detalios analizės ar projektavimo etape atsižvelgiant į šios Techninės specifikacijos reikalavimus. Jeigu dėl naujai kuriamo / keičiamo funkcionalumo yra kaip nors įtakojamas esamas procesas ir funkcionalumas, Paslaugų teikėjas turi atlikti tų procesų ir funkcionalumų detalią analizę ir pasiūlyti bei realizuoti sprendimus, kurie nedarytų įtakos esamam funkcionalumui arba, jeigu racionalu, atlikti visus reikiamus pasiūlytus ir suderintus esamo funkcionalumo ir proceso pakeitimus.

- Visi atlikti pakeitimai, turi būti atlikti išlaikant bendrą programinės įrangos logiką.

- Kuriant naujus / atnaujinant esamus sistemų objektus ir funkcijas taikomi šie bendrieji funkciniai reikalavimai:

  - Atnaujinant ir kuriant funkcijas turi būti vadovaujamasi esamais bendro funkcionalumo veikimo principais (perpanaudojant esamus sprendimus), o kur reikia – išplečiant ar papildant funkcionalumą (t. y., turi būti naudojamas puslapiavimo, paieškos, pranešimų ir užduočių funkcionalumai, dinaminių duomenų formų funkcionalumas ir kt.).

  - Atnaujinant ir kuriant funkcijas turi būti realizuotas bylos, prašymų, nagrinėjimų, dokumentų, procesų, užduočių ir kitų komponentų būsenų automatinis priskyrimas ir būsenų atvaizdavimas pagal nustatytas veiklos taisykles, kurios esant poreikiui, turi būti papildytos / praplėstos.

  - Teisių ir rolių mechanizmas turi būti papildytas naujomis teisėmis ir rolėmis, reikalingomis vykdyti šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžtas funkcijas ir veiksmus.

  - Sąrašuose turi būti realizuotas:

    - Sąrašų puslapiavimas;

    - Daugelio įrašų pažymėjimo funkcionalumas tam tikrų veiksmų atlikimui (pvz., eksportavimui, šalinimui pasirinktų įrašų);

    - Turi būti galima sąrašą spausdinti bei eksportuoti į PDF, WORD ar lygiavertes rinkmenas. Turi būti galimybė valdyti eksportuojamų sąrašo objektų apimtį;

    - Turi būti galima objektų sąrašą filtruoti ir rūšiuoti pagal tam sąrašui priklausančius atributus, filtrų pasirinkimas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija. Esami sąrašai turi būti peržiūrėti ir pagal suderintą poreikį išplėsti naujais atributais / filtrais. Išimtys gali būti taikomos suderinus sprendimą su Perkančiąja organizacija;

    - Sąrašuose turi būti atvaizduojamas įrašų sąraše skaičius. Atlikus sąrašo filtravimą turi būti vaizduojamas rastų įrašų skaičius.

    - Pagal turimas naudotojo prieigos teises turi būti galimybė inicijuoti konkretaus duomenų įrašo peržiūrą, koregavimą, trynimą.

  - Visos paieškos / filtravimo funkcijos, išskyrus atvejus, kuriuos Paslaugų teikėjas suderins detalios analizės ir projektavimo etapo metu, turi būti realizuotos pagal šias taisykles:

    - Tekstiniuose paieškos laukuose turi būti realizuota paieška pagal žodžio ar skaičių junginio fragmentą ir pilną žodį;

    - Paieška turi būti atliekama pagal lietuviškas raides ir vietoje lietuviškų raidžių naudojant lotyniškus raidžių atitikmenis (pavyzdžiui „š“ ir „s“ raides traktuojant kaip vieną);

    - Paieška turi būti vykdoma neatsižvelgiant į didžiąsias ir mažąsias raides;

    - Paieška turi būti vykdoma tik tuose komponentuose ir duomenų aibėje, prie kurių sistemų naudotojas turi prieigos teises;

    - Paieškos rezultatuose turi būti pateikiama ir giminingų reikšmių rezultatai (pavyzdžiui, jeigu paieškos frazė yra „vizito“, tai į rezultatus turi būti įtraukta ir vizitas, vizitui, vizitams ir t.t.);

    - Paieškos rezultatai turi būti pateikiami sąrašo forma, jei nesuderinama kitaip;

    - Ten kur aktualu, atlikus paiešką, turi būti rodomas paieškos rezultatų skaičius.

    - Paieškos / filtravimo funkcijos turi būti įdiegtos visuose naujai kuriamuose komponentuose.

  - Turi būti vykdomas į duomenų įvedimo formas įvedamų duomenų tikrinimas (angl. validation):

    - Turi būti tikrinami privalomi įvesti duomenys;

    - Turi būti tikrinamas duomenų formatas (datos, skaičiaus, teksto ar kitas nustatytas taisykles);

    - Turi būti tikrinami pridedamų rinkmenų plėtiniai ir rinkmenos dydis;

    - Turi būti atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti / išjungti kitus formos elementus ir pan.;

    - Tikslios duomenų įvedimo į prašymus, sprendimo ir kitas formas tikrinimo taisyklės turi būti suderintos realizavimo metu;

  - Suderintose vietose turi būti naudojama turinio teksto rengyklė (redaktorius), kuri turi veikti WYSIWYG principu (angl. What You See Is What You Get, liet. „tai, ką matote, atitinka tai, ką gausite“) arba jam lygiaverčiu principu, t. y. turi turėti lentelių kūrimo, formatavimo bei redagavimo galimybę, pagrindines teksto redagavimo ir formatavimo funkcijas (lygiavimas, pastraipos, numeravimas, spalva ir t. t.), vaizdo įkėlimo funkcijas į tekstą;

  - Sistemų naudotojams turi būti rodomi klaidų ar sėkmės pranešimai. Klaidų pranešimai turi būti aiškūs, kad vartotojas suprastų, ką turi patikslinti arba kodėl jis negali atlikti tam tikro veiksmo.

  - Į sistemą galimų įkelti rinkmenų formatai turi būti tikrinami naudojant esamus leidžiamų įkelti rinkmenų formatų tikrinimo funkcionalumus;

  - Turi būti realizuotos bendrosios veiklos logikos taisyklės tarp skirtingų esamų ir naujai kuriamų funkcinių modulių ir komponentų.

  - Visi kuriami šablonai, šabloniniai dokumentai, klasifikatoriai turi turėti jų naudojimo ir matymo sistemoje taisyklių nustatymo ir redagavimo galimybes. Turi būti galima nurodyti šias objekto naudojimo sistemoje taisykles:

    - datos rėžius;

    - susiejimą su kito objekto naudojimo ir matymo taisyklėmis;

    - rankinį objekto matymo ir naudojimo įjungimą ir išjungimą;

    - nustatytas koregavimo galimybes.

  - Atliekant šablonų, šabloninių dokumentų, klasifikatorių koregavimą turi būti galima pasirinkti, ar turi būti sukuriama nauja šablono, šabloninio dokumento, klasifikatoriaus versija, ar turi būti koreguojama esama objekto reikšmė.

  - Iš naudotojo perspektyvos senesnės objektų versijos turi būti naudojamos atvaizduojant duomenis, kurie buvo sudaryti naudojant tuo metu aktualią šablonų, šabloninių dokumentų, klasifikatorių versiją. Naudotojui inicijuojant naujų objektų sukūrimą turi būti naudojamos aktualios šablonų, šabloninių dokumentų, klasifikatorių versijos. Turi būti galimybė inicijuoti ir senesnių versijų objektų sukūrimą, kai administravimo priemonėmis yra nustatytos taisyklės leidžiančios atlikti tokį veiksmą.

  - Visoms šioje Techninėje specifikacijoje aprašytoms funkcijoms, kurių metu yra sukuriami duomenys ar dokumentai, turi būti realizuojamos tų duomenų ar dokumentų redagavimo bei šalinimo ar anuliavimo funkcijos, kurios turi būti suderinamos su veiklos logika.

  - Siekiant įdiegti automatinius (pusiau automatinius) sprendimus, visos naujai kuriamos / atnaujinamos formos turi būti konstruojamos taip, kad duomenų įvedimas būtų kiek įmanoma labiau struktūrizuotas, o dokumentai generuojami struktūrizuotų duomenų pagrindu. Turi būti kuriami ir naudojami klasifikatoriai.

  - Visos formos ir šablonai, kiek įmanoma, turi būti automatizuotai užpildomi duomenimis, kurie yra saugomi naudotojo paskyroje, sistemų duomenų struktūrose ar kitose per integracines sąsajas pasiekiamose informacinėse sistemose ir registruose. Naudotojui turi reikėti įvesti tik unikalią, iš anksto nežinomą informaciją.

  - Turi būti realizuotas pagalbinės informacijos (angl. Hints) funkcionalumas panaudojant esamą sistemų funkcionalumą, kuris leidžia naudotojams pateikti paaiškinamuosius pranešimus tose vietose, kuriose gali kilti neaiškumai siekiant suprasti reikalingus atlikti veiksmus (pvz., pateikiamas paaiškinimas, kokius duomenis reikia įvesti į tam tikrą dokumento / prašymo lauką).

  - Turi būti vykdomas išorinių ir vidinių sistemų naudotojų informavimas sisteminiais pranešimais, el. paštu apie naudotojui aktualius įvykius. Informavimui turi būti naudojamas dabartinis pranešimų funkcionalumas, išplečiant jį galimybėmis vykdyti informavimą šioje Techninėje specifikacijoje aprašytų funkcionalumą atvejais.

REIKALAVIMAI NSIS PROGRAMINĖS ĮRANGOS MODULIŲ ATNAUJINIMUI

|  | - NSIS pranešimų apdorojimo modulyje (CSSM) turi būti įdiegtas funkcionalumas išvengti duomenų praradimo esant duomenų bazės prieigos sutrikimui. Įrašant duomenis turi būti užtikrinamas klaidų išvengimas. Sutrikimo atveju, neįrašyti pranešimai turi būti išsaugomi ir apdorojami vėliau. |
| --- | --- |
|  | - NSIS perspėjimų peržiūros modulyje (NSIS naršyklė), turi būti padaryti SIS perspėjimų duomenų atvaizdavimo patobulinimai: - Perspėjimų duomenys turi būti pateikiami naudojant šabloną, kurį turi būti galima sukurti ir keisti išorinėmis priemonėmis naudojant XSLT, CSS ar lygiavertę technologiją. - Šablone turi būti galima aprašyti web tinklapio duomenų laukų išdėstymą, apipavidalinimą, grafinių elementų formatavimą, nuorodas, logines taisykles, klasifikatorių reikšmių panaudojimą ir kitas būtinas funkcijas. - Šablonai turi būti saugomi NSIS duomenų bazėje. Turi būti sukurta šablonų tvarkymo naudotoja sąsaja. - Turi būti galima panaudoti daugiau kaip vieną šabloną vienu metu (per skirtingus url). - Turi būti pateiktas šablonų sukūrimo ir pritaikymo aprašas. - Turi būti sukurtas ir įdiegtas pradinis šablonas atvaizduojantis visus šiuo metu pateikiamus duomenis. - Turi būti išsaugotas ir prieinamas šiuo metu naudojamas NSIS perspėjimų peržiūros langas. |
|  | - NSIS perspėjimų peržiūros modulyje (NSIS naršyklė) tvarkant specialius SIS perspėjimų duomenis – žymas (flag) ir sąsajas (links) ši funkcija turi būti pakeista taip, kad nebūtų galima įvesti naujų SIS perspėjimo duomenų pakeitimų kol nebuvo gautas patvirtinimas apie ankstesnės operacijos rezultatą. - Sąsajų atvaizdavime neturi būti rodomos dubliuotos nuorodos. |
|  | - NSIS perspėjimų peržiūros modulyje (NSIS naršyklė), pildant sutapimo formą, turi būti galima pridėti papildomus failus (priedus) įkeliant juos iš naudotojo įrenginio. Šie priedai turi būti siunčiami SIRENE kartu su kitais sutapimo formos duomenimis. |
|  | - Turi būti pakeista NSIS perspėjimų peržiūros modulio (NSIS naršyklė) naudotojų autorizavimo funkcija: - Turi būti sukurtos ir naudojamos aplikacijos rolės tvarkomos VRIP naudotojų administravimo posistemėje ADMIN III. Rolių sąrašas ir joms priskirtos aplikacijos funkcijos turės būti suderintas analizės etapo metu. - Prisijungusių naudotojų duomenys (vardas, pavardė, įstaiga, pareigos ir kiti) turi būti imami tik iš VRIP naudotojų administravimo sistemos ADMIN III. |
|  | - Turi būti atnaujintas NSIS užklausų modulis (NSIS Queries): - Turi būti užtikrinta užklausų atsakymų pateikimo greitaveika – atsakymo pateikimas neturi trukti ilgiau kaip 10 sekundžių ieškant 100 milijonų įrašų SIS perspėjimų duomenų bazėje. - Turi būti sukurtos naujos paieškos funkcijos – „Ieškoti SIS asmens“, „Ieškoti SIS objekto (daikto)“, objektų sąrašas, atitinkantis SIS perspėjimų kategorijas, bei užklausų parametrai turi būti suderinti analizės etapo metu. - Paieškos funkcijų naudojimas turi būti susietas su vykdančio užklausą naudotojo teisėmis. - Užklausų programinis kodas turi būti įdiegtas kaip duomenų bazės procedūrų paketas (Oracle Stored Procedure). - Užklausos ir atsakymai turi būti registruojami audito sistemoje. - Turi būti pateiktos užklausų ir atsakymų schemos WSDL/WADL formatu. |
|  | - NSIS pirštų atspaudų apdorojimo modulyje turi būti atlikti pakeitimai įdiegiant atnaujintas centrinės sistemos „NIST validator“ ir „NIST converter“ bibliotekas. |
|  | - Pertvarkyti Tomcat aplikacijos konfigūravimo sistemą taip, kad visi aplikacijos parametrai būtų saugomi duomenų bazėje (šiuo metu dalis saugoma duomenų bazėje, server.xml, application.properties). Pakeitus parametrus, jie turi būti pritaikomi nereikalaujant aplikacijos stabdymo. |
|  | - Atnaujinta programinė įranga turi veikti naudojant naujausias, turinčias ilgiausią palaikymo terminą, sisteminės programinės įrangos JAVA ir Apache Tomcat versijas. |

REIKALAVIMAI NACIONALINIŲ REGISTRŲ PROGRAMINĖS ĮRANGOS (POLIS) ATNAUJINIMUI

POLIS programinėje įrangoje tvarkomi nacionalinių registrų – IAŽR, PPPTR, ITPR, IGR, INDR duomenys bei vykdomas nacionalinių SIS perspėjimų duomenų tvarkymas. Žemiau nurodyti reikalavimai turi būti įgyvendinti visų paminėtų registrų funkcionalumui jei nenurodyta kitaip.

|  | POLIS programinėje įrangoje turi būti įdiegtas funkcionalumas apdorojantis NSIS pranešimus apie nacionalinių SIS perspėjimų būklės pasikeitimus (pvz. panaikinimą) ir atitinkamai atnaujinantis registrų objektų duomenis. |
| --- | --- |
|  | POLIS programinėje įrangoje turi būti įdiegtas funkcionalumas išsiunčiantis pranešimą SIRENE kai yra įvedamas SIS perspėjimas, kuriam taikomas automatinis SIRENE patvirtinimas. Perspėjimų kategorijų sąrašas turi būti konfigūruojamas. |
|  | POLIS programinėje įrangoje turi būti įdiegtas funkcionalumas užtikrinantis skelbiamų SIS perspėjimų klasifikatorių galiojančių kodų naudojimą. |
|  | POLIS programinėje įrangoje turi būti užtikrintas korektiškas nuotraukų tvarkymas ir atvaizdavimas: Su registro objektu susietos nuotraukos turi būti rodomos nenaudojant web naršyklės spartinančios atminties (cache) funkcionalumo – nuotraukos turi būti atnaujinamos kiekvieną kartą atidarant peržiūros langą; Neturi būti rodomos klaidos koreguojant nuotraukų aprašymo laukus; Turi būti užtikrintas visų į POLIS įkeliamų nuotraukų (tiek rankiniu būdu, tiek per integracines sąsajas) būtinų aprašymo laukų (tokių kaip nuotraukos padarymo data) užpildymas bet sumažinto dydžio (thumbnail) nuotraukos sukūrimas. Gyventojų registro nuotraukų integracinė sąsaja turi būti pakeista taip, kad POLIS duomenų bazėje būtų išsaugoma nuotraukų padarymo data. |
|  | POLIS programinėje įrangoje turi būti pakeistos integracinės sąsajos, per kurias į atitinkamus registrus yra įkeliami Gyventojų registro, Užsieniečių registro, Juridinių asmenų registro, Vidaus reikalų pareigūnų registro, Kelių transporto priemonių registro, Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinės sistemos, Policijos licencijuojamos veiklos informacinės sistemos duomenys. Visi POLIS registruose naudojami išoriniai duomenys turi būti teikiami per VRIP naudojamą integracinę programinę įrangą „Oracle Service Bus“ joje sukuriant naujas arba panaudojant esamas paslaugas (servisus). |
|  | POLIS programinėje įrangoje turi būti užtikrintas įkeliamų priedų failų dydžių apribojimų tvarkymas. Sistemos konfigūracijos nustatymuose turi būti galima nustatyti maksimalius pridedamų failų dydžius (priklausomai nuo lauko tipo). Bandant įkelti failą, kurio dydis viršija maksimalų nustatytą, naudotojui turi būti rodomas suprantamas perspėjimas. |
|  | POLIS programinėje įrangoje, tvarkant IAŽR asmens paieškos duomenis, naudotojas, neturintis rolės įvesti 1-o lygio paieškos, neturi galėti tvarkyti (keisti) 1-o lygio paieškos. |
|  | POLIS programinėje įrangoje, tvarkant IAŽR nenustatytos tapatybės duomenis, turi būti užtikrintas privalomų Habitoskopinių duomenų registro laukų užpildymas. |
|  | POLIS programinėje įrangoje, tvarkant IAŽR asmens paieškos duomenis, naujai skelbiant pašalintą SIS perspėjimą, koreguojant paieškos kategoriją turi veikti susietos tarptautinės paieškos kategorijų filtras. |
|  | POLIS programinėje įrangoje, tvarkant PPPTR objektų duomenis, turi būti galima keisti SIS paskelbimo priežastį ir veiksmus esant būsenai „Laukia SIRENE patvirtinimo“. |
|  | POLIS programinėje įrangoje, tvarkant INDR duomenis, mobilių telefonų kategorijoje turi būti galima įvesti SIS perspėjimą, atitinkantį SIS perspėjimo tipą ir kategoriją „Informacinių technologijų įrenginys“ – „Išmanusis įrenginys“. |
|  | POLIS programinėje įrangoje, tvarkant INDR ir ITPR duomenis objektų kategorijose, kuriose galima skelbti SIS perspėjimą, turi būti įdiegta funkcija nustatyti iš anksto numatytą leidimą skelbti registro objekto kategoriją SIS. Numatyti leidimai turi būti konfigūruojami POLIS klasifikatorių sistemoje. |
|  | Turi būti pakeista POLIS programinės įrangos naudotojų duomenų funkcija - prisijungusių naudotojų duomenys (įstaiga, pareigos ir kiti) turi būti imami tik iš VRIP naudotojų administravimo sistemos ADMIN III. |
|  | Įkeliant į POLIS per integracinę sąsają asmens duomenis iš Gyventojų registro, jeigu gautuose duomenyse yra mirties data, naudotojui turi būti rodomas pranešimas. |
|  | Pertvarkyti POLIS Tomcat aplikacijos konfigūravimo sistemą taip, kad visi parametrai būtų saugomi duomenų bazėje (šiuo metu dalis saugoma duomenų bazėje, server.xml, application.properties). Pakeitus parametrus, jie turi būti pritaikomi nereikalaujant aplikacijos stabdymo. |
|  | Atnaujinta programinė įranga turi veikti naudojant naujausias, turinčias ilgiausią palaikymo terminą, sisteminės programinės įrangos JAVA ir Apache Tomcat versijas. |

- NEFUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS

- Paslaugų teikėjas turi realizuoti visus šios Techninės specifikacijos reikalavimus išanalizavęs juos ir suderinęs jų realizaciją su Perkančiąja organizacija.

- Įgyvendinant reikalavimus negali būti neigiamai įtakojamas dabartinis sistemų funkcionalumas.

- Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti / turėti / veikti / užtikrinti / leisti / atitikti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti galima“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Paslaugų teikėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ir suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku („bus“, „leis“, „apims“) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Paslaugų teikėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą. Sistemos naudotojas (jei naudotojui suteiktos atitinkamos teisės) turi galėti vykdyti funkciją be papildomų sistemos modifikavimo (arba kūrimo) darbų ir be kitų papildomų veiksmų ir sąnaudų. Reikalavimai, kuriuose nurodyta, jog funkcionalumas, jo apimtis, veikimo principai ar kiti aspektai „turi būti suderinti“, taip pat reiškia, kad Paslaugų teikėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamus funkcionalumus, prieš tai juos išanalizavęs ir suderinęs Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią šių funkcionalumų realizaciją.

- Paslaugų teikėjas ar Perkančioji organizacija gali siūlyti alternatyvų atskiro Techninės specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos veiklos tikslo, uždavinių ir galutinių rezultatų įgyvendinimui bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Pakeitimai turi būti atliekami vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. numatyta tvarka ir atliekant kiekvieną tokį pakeitimą turi būti nurodomas LR Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, kuriuo vadovaujantis atliekamas pakeitimas. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija bei tvirtinimas reikalavimo pakeitimo, tikslinimo protokolu. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Paslaugų teikėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja sistemos funkcionalumo ir kiekvieno tokio pakeitimo atveju turi būti atliekamas apimties (nurodoma kokie reikalavimai keliami pakeistam reikalavimui) ir darbo laiko sąnaudų pokyčio vertinimas, t. y., detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos.

- Paslaugų teikėjas turi atsižvelgti į paslaugų tiekimo metu lygiagrečiai vykdomų kitų pirkimų, skirtų atnaujinti sistemas reikalavimus ir užtikrinti pateiktų atnaujinimų suderinamumą.

REIKALAVIMAI ARCHITEKTŪRAI

- Sistemų modernizavimo metu neturi būti atliekami esminiai sistemų architektūros pakeitimai.

- Atliekant sistemų duomenų bazių struktūros pakeitimus turi būti užtikrinamas korektiškas duomenų bazę naudojančių aplikacijų ir sąsajų (tinklinių sąsajų, DB procedūrų ir pan.) veikimas.

REIKALAVIMAI DUOMENŲ BAZĖMS IR DUOMENŲ OPTIMIZAVIMUI

- Sistemų duomenys turi būti indeksuojami, užtikrinant užklausų apdorojimo spartą.

- Duomenų bazės turi būti normalizuotos, duomenų struktūra turi būti aiškiai apibrėžta, turi būti nustatyti duomenų vientisumo apribojimai (angl. Integrity Constraints).

REIKALAVIMAI SAUGUMUI

- Atnaujinamos ir naujai kuriamos sistemų dalys turi būti projektuojamos ir kuriamos atsižvelgiant į 4 skyriuje išvardintų teisės aktų keliamus saugumo reikalavimus.

- Sistemų atnaujinimo metu sukurti komponentai turi būti apsaugoti nuo pažeidžiamumų, skelbiamų projekte „OWASP Top Ten Project“, kuriame periodiškai išanalizuojama ir paskelbiama dešimt kritiškiausių pažeidžiamumų, aptinkamų internetinių technologijų pagrindu sukurtose aplikacijose. Paslaugų teikėjas, prieš prasidedant bandomajai eksploatacijai, turės pateikti atsparumo įsilaužimams testavimo ataskaitą su išvada, kad pakeitimai užtikrina ir nepablogina esamų saugumo sprendimų. Jei atsparumo įsilaužimams testavimo metu bus nustatytas saugumo pažeidžiamumas, jis turi būti pašalintas iki funkcionalumų eksploatavimo pradžios.

- Atliekant sistemų modernizavimą neturi būti išjungiami ar kitaip pažeidžiami esami saugumo sprendimai.

- Siekiant išvengti perteklinės auditavimo informacijos kaupimo, tikslūs audito įrašų darymo momentai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija analizės ar projektavimo metu.

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad siūlomos paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše nurodytus reikalavimus. Teikiant paslaugas turi būti vadovaujamasi saugaus projektavimo ir kodavimo (angl. Secure Coding) praktika ir metodais (The Open Web Application Security Project (OWASP) Secure Coding Practices, OWASP application security verification standard ar lygiaverčius), o atliekant patikrinimus (testavimus) turi būti remiamasi Open Web Application Security Project (OWASP) Testing Guide v4, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), NIST SP 800-30 ar lygiavertėmis saugumo patikrinimo metodikomis, siekiant užtikrinti, kad paslaugų rezultatai neturėtų saugumo spragų. Žiniatinklio paslaugų naudojimo atveju žiniatinklio paslaugų sauga turi būti vykdoma vadovaujantis WS-S (Web Services Security) standarto arba lygiaverčiais reikalavimais.

- Priėmimo testavimo etapo metu (ar kitu sutartu metu) Paslaugų teikėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas Perkančiosios organizacijos darbuotojams (ar trečiajai šaliai) atlikti atsparumo įsilaužimams testavimą. Esant poreikiui Paslaugų teikėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant ištestuoti sistemų saugumą įvairiais jų naudojimo scenarijais.

- Paslaugų teikėjas turės atlikti reikiamus sistemų programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos darbuotojų (ar trečiosios šalies) atliktų atsparumo įsilaužimams testavimų rezultatus, kad prieš pradedant eksploatuoti atnaujintas sistemas būtų pašalinti nustatyti saugumo grėsmes keliantys trūkumai.

REIKALAVIMAI GREITAVEIKAI

- Atnaujintų komponentų greitaveika turi būti neprastesnė, nei iki atnaujinimo.

- Priėmimo testavimo etapo metu (ar kitu sutartu metu) Paslaugų teikėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas Perkančiosios organizacijos atstovų specialistams atlikti atnaujintų sistemų našumo ir greitaveikos testavimą. Esant poreikiui Paslaugų teikėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant išbandyti atnaujintų sistemų našumą įvairiais naudojimo scenarijais.

- Paslaugų teikėjas turi atlikti reikiamus atnaujintų sistemų programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų našumo ir greitaveikos testavimų rezultatus, jeigu testų rezultatai netenkins aukščiau punktuose įvardintų našumo ir greitaveikos reikalavimų.

REIKALAVIMAI PROGRAMINEI ĮRANGAI IR LICENCIJOMS

- Atnaujintų sistemų ir visų jų komponentų naudojimui turi būti nereikalingos mokamos ar kitaip naudojimą apribojančios programinės įrangos licencijos. Jei tam tikriems šioje techninėje specifikacijoje numatytiems funkcionalumas bus reikalingos mokamos licencijos, joms taikomi kiti šioje techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai. Turi būti pateikiamos naujausios programinės įrangos versijos (taikoma tiek mokamoms, tiek nemokamoms licencijoms).

- Paslaugų teikėjas, įvertinęs specifikacijos reikalavimus, privalo pateikti reikiamą programinę įrangą ir licencijas (ar bet kokius kitus leidimus (sertifikatus, prenumeratas ir pan.) reikalingas atnaujinamų sistemų dalių sprendimo realizacijai. Jeigu Techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra reikalaujamos, tačiau yra būtinos veikloms įgyvendinti (pvz., aplikacijų serveriai, ataskaitų programinė įranga, programavimo karkasai (angl. Framework) ar pan.), nuotolinio susitikimo programinė įranga ir kt.), Paslaugų teikėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas.

- Paslaugų teikėjo pateikiama standartinė licencinė programinė įranga (angl. Commercial Off-The-Shelf Software), kuri reikalinga atnaujintų sistemų dalių veikimui, turi būti pateikiama kartu su visomis reikiamomis licencijomis (jeigu yra licencijuojama, kad Perkančiajai organizacijai nereikėtų įsigyti papildomų licencijų ar kitaip patirti išlaidų programinės įrangos veikimui) neriboto galiojimo laikotarpiui, jei gamintojas siūlo tokias licencijas, kitu atveju, jei gamintojas tokių licencijų nesiūlo, - laikotarpiui nuo sistemos komponento, kurio veikimui reikalingos licencijos, priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos iki 36 mėnesių po diegimo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. D Paslaugų teikėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas testavimo ir gamybinei aplinkoms. Pasibaigus licencijų galiojimui programinė įranga negali nustoti veikti ir negali būti apribotas jos funkcionalumas.

- Atnaujintų sistemų dalių licencinė programinė įranga (jei tokia pateikiama) turi turėti ne mažiau kaip 3 metų palaikymą: atnaujinimų parsisiuntimą ir diegimą, naujų komponentų pateikimą.

- Jeigu siūloma programinė įranga yra licencijuojama priklausomai nuo sistemą naudojančių naudotojų (žmonių ar sistemų) kiekio, tarnybinių stočių parametrų ar pan., tai Paslaugų teikėjas turi pateikti licencijas, kurios užtikrintų racionalų ir efektyvų sistemų veikimą ir naudojimą nuo sukurto komponento, kurio veikimui reikalingos licencijos, priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos iki 36 mėnesiai po galutinio diegimo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Atnaujinamų sistemų dalių sprendimo ne licencinės programinės įrangos naudojimas neturi būti apmokestinamas (vartotojų kiekiui, galimų registruoti vartotojų kiekiui, galimų transakcijų kiekiui ir pan.).

- Visi reikalingos programinės įrangos ir licencijų kaštai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymą.

- Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos ir užregistruotos Perkančiosios organizacijos vardu, jeigu gamintojas reikalauja jų registracijos. Perkančiajai organizacija turi būti perduotos visų atnaujintų sistemų dalių veikimui reikalingos licencijos. Pateikiamų licencijų galiojimo pradžia turi būti ne ankstesnė nei bandomosios eksploatacijos etapo pabaiga ir ne vėlesnė nei garantinės priežiūros etapo pabaiga. Jeigu licencijos yra būtinos kūrimo etape ir bandomosios eksploatacijos etape, Paslaugų teikėjas turi pateikti atitinkamas licencijas jų galiojimo termino neįtraukiant į aukščiau reikalaujamą licencijų galiojimo terminą, atitinkamai prisiimant visus su tuo susijusius kaštus.

REIKALAVIMAI INTEGRACINĖMS SĄSAJOMS

- Paslaugų teikėjas turi atnaujinti integracines sąsajas išlaikydamas esamus technologinius sprendimus ir priemones. Pagal poreikį turės būti sukurti nauji duomenų apsikeitimo metodai arba praplėsti esami.

- Realizuojant integracines sąsajas turi būti naudojamos saugumo priemonės užtikrinančios duomenų mainų vientisumą ir konfidencialumą.

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad nebus sutrikdytas jau veikiančių integracinių sąsajų veikimas.

REIKALAVIMAI AUDITAVIMUI

- Paslaugų teikėjas turi išlaikyti esamą sistemų naudojimo veiksmų auditavimo modelį, papildydamas jį atnaujintų komponentų auditavimo elementais.

REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

- Visa dokumentacija turi būti parengta / atnaujinta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.

- Paslaugų teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi parengti ir pateikti Perkančiajai organizacijai Paslaugų teikimo reglamentą, apimantį projekto tikslus, prioritetus, paslaugų apimtis ir rezultatus, rizikų valdymą, kokybės valdymą, naudojamus standartus, komunikavimo planą, atsakomybes, projekto problemų nustatymo ir valdymo procedūras, detalų paslaugų teikimo kalendorinį planą (grafiką) ir kitą projekto vykdymui aktualią informaciją.

- Visi Paslaugų teikėjo parengti/ atnaujinti dokumentai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija. Detalūs dokumentų derinimo principai turės būti pateikti ir suderinti Paslaugų teikėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente.

- Paslaugų teikėjas turės parengti / atnaujinti su Perkančiąja organizacija suderintą dokumentaciją įskaitant:

  - NSIS architektūros specifikaciją;

  - NSIS techninę specifikacija;

  - NSIS duomenų teikimo žiniatinklio paslaugos specifikaciją;

  - NSIS administratoriaus vadovą;

  - PPPTR reikalavimų specifikaciją;

  - IOR administravimo vadovą.

- Paslaugų teikėjas pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija).

- Su Perkančiąja organizacija suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi kuriamos informacinės sistemos pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo bei bandomosios eksploatacijos rezultatus, kitas veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Projekto dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su Perkančiąja organizacija suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki galutinio priėmimo perdavimo akto pateikimo dienos.

- Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (MS Word arba kitu su Perkančiąja organizacija suderintu redagavimui tinkamu formatu). Perkančiajai organizacijai nurodžius, dokumentai turės būti pasirašyti elektroniniu parašu.

REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

- Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos Paslaugų teikėjas turi pateikti Paslaugų teikimo reglamentą, kuriame turi būti detalizuoti Paslaugų teikimo etapai, jų rezultatai (pateiktys), dalyvių vaidmenys, tarpusavio komunikacijos būdai, pateikti pagrindiniai riboženkliai (angl. milestones) ir detalus Perkančiosios organizacijos nurodytus terminus atitinkantis darbų vykdymo grafikas. Perkančiai organizacijai pateikus pastabas Paslaugų teikimo reglamentui, Paslaugų teikėjas turi jas pataisyti nedelsdamas. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad Paslaugų teikimo reglamentas būtų suderintas su Perkančiąja organizacija per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos.

REIKALAVIMAI ANALIZEI IR PROJEKTAVIMUI

- Paslaugų teikėjas analizės ir projektavimo vykdymo metu turi atlikti detalią veiklos procesų ir poreikių analizę bei projektavimą ir ne vėliau kaip per 30 darbo dienų parengti su Perkančiąja organizacija suderintus detalios reikalavimų analizės ir projektavimo dokumentus.

- Detalios reikalavimų analizės dokumente turi būti pateikti pagal Techninės specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei pagal Perkančiosios organizacijos išsakytus poreikius parengti panaudos atvejai (angl. Use Case) (panaudos atvejų diagramos ir detalūs panaudos atvejų aprašymai, nurodant žingsnius (pagrindinę eigą, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus), naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) ar lygiavertę notaciją. Turi būti atliktas visų Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas Techninės specifikacijos reikalavimas.

- Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Paslaugų teikėjas turi detalizuoti Techninės specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, atsižvelgdamas į Sistemų naudotojų poreikius.

REIKALAVIMAI TESTAVIMAMS

- Turi būti atlikti šie testavimai:

  - vidinis testavimas. Vidinius atskirų komponentų testavimus Paslaugų teikėjas turi atlikti nedalyvaujant Perkančiosios organizacijos atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitą ir nustatytų neatitikimų sąrašą.

  - priėmimo testavimas (angl. Acceptance testing). Šis testavimas turi būti atliekamas dalyvaujant Paslaugų teikėjas, Perkančiajai organizacijai ir kitoms suinteresuotoms šalims. Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas). Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis apibrėžtu priėmimo testavimo planu, metodika ir testavimo scenarijais. Priėmimo testavimo tikslai:

    - įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai specifikacijos reikalavimai;

    - įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi;

    - nustatyti ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Perkančiąją organizaciją ir kitas suinteresuotas šalis;

- Atliktas priėmimo testavimas turi užtikrinti, kad atnaujintos sistemos yra tinkamos bandomajai eksploatacijai.

- Priėmimo testavimo metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų, problemų ir trūkumų registravimas. Už registravimą atsakingas Paslaugų teikėjas. Klaidų žurnalas turi būti specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. Issue Tracking Software), paremta tinklinėmis technologijomis, t. y. pasiekiama naudojant interneto naršyklę.

- Paslaugų teikėjas  turi parengti visus testavimui reikalingus testavimo duomenis.

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad priėmimo testavimo metu Sistemose būtų pakankamai testinių duomenų, kurie leistų visiškai ištestuoti atnaujintus funkcionalumus.

- Priėmimo testavimas bus užbaigiamas, kai bus tenkinami testavimo metodikoje įvardinti testavimo priėmimo kriterijai. Preliminariai numatomi šie kriterijai – įvykdyti visi testavimo scenarijai, modernizuota sistema atitinka funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, tenkinami šie kriterijai su sąlyga, kad likusios klaidos su priimtina rizika bus išspręstos iki bandomosios eksploatacijos pradžios:

  - ištaisytos visos 1-ojo prioriteto klaidos;

  - 2-ojo prioriteto neuždarytų klaidų kiekis neviršija 20 proc. viso (fiksuotų) 2-ojo prioriteto klaidų kiekio;

  - 3-ojo prioriteto neuždarytų klaidų kiekis neviršija 40 proc. viso (fiksuotų) 3-ojo prioriteto klaidų kiekio.

REIKALAVIMAI DIEGIMUI

- Paslaugų teikėjas po bandomosios eksploatacijos turi perduoti Perkančiajai organizacijai modernizuotų sistemų išeities kodą ir licencinės programinės įrangos instaliacinius paketus.

- Turi būti sukonfigūruotas ir dokumentuotas programinės įrangos diegimo į testavimo ir gamybinę aplinką(-as) procesas ir priemonės taip, kad atsakingas Perkančiosios organizacijos darbuotojas programinę įrangą, pagamintą (sukompiliuotą) iš išeities tekstų, galėtų įdiegti į testavimo ir gamybinę aplinką(-as), valdyti diegimo konfigūraciją. Bet kokie programinės įrangos atnaujinimų diegimai į testavimo ir gamybinę aplinkas turi būti galimi tik iš Perkančiosios organizacijos kodo valdymo sistemoje (GIT) esančių išeities tekstų.

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti sistemų naudotojų konsultavimą visais su sistemų programinės įrangos diegimu susijusiais klausimais.

- Sistemų išeities kodai turi būti pateikiamas Paslaugų teikėjo naudotoms kūrimo priemonėms suprantamu formatu perkeliant į GIT.

- Paslaugų teikėjas turi dokumentuoti programinės įrangos diegimo į sistemų testavimo ir gamybinę aplinkas procesą bei pateikti tam reikalingas programines priemones. Procesas turi būti dokumentuotas taip, kad:

  - atsakingas Perkančiosios organizacijos darbuotojas iš pateiktų išeities tekstų galėtų pagaminti (angl. Build) programinę įrangą bei valdyti gaminimo konfigūraciją;

  - atsakingas Perkančiosios organizacijos darbuotojas programinę įrangą galėtų įdiegti į testavimo ir gamybinę aplinką(-as) bei valdyti diegimo konfigūraciją.

REIKALAVIMAI BANDOMAJAI EKSPLOATACIJAI

- Turi būti atlikta atnaujintų sistemų bandomoji eksploatacija.

- Bandomosios eksploatacijos tikslai:

  - užtikrinti atnaujintų sistemų komponentų atitiktį ir tinkamą veikimą;

  - išbandyti gamybinę sistemų komponentų konfigūraciją;

  - identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus;

  - stabilizuoti gamybinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį.

  - Bandomosios eksploatacijos veiklas Paslaugų teikėjas turės vykdyti pagal su Perkančiąja organizacija suderintą Bandomosios eksploatacijos planą.

- Paslaugų teikėjas, iki bandomosios eksploatacijos pradžios, privalo paruošti sistemų infrastruktūrą darbui:

  - atlikti sistemų komponentų konfigūravimą, kad visi bandomosios eksploatacijos dalyviai turėtų galimybę prisijungti prie sistemos iš savo darbo vietų. Paslaugų teikėjas turi pateikti rekomendacijas dėl naudotojų darbo vietų paruošimo;

  - sumigruoti (įkelti ir suvesti) visus sistemoms veikti būtinus duomenis (pvz. skaitmeninius objektus, jų metaduomenis ir pan.) bei pašalinti perteklinius (bandomajai eksploatacijai nereikalingus) duomenis, taip pat privalo užtikrinti, kad visi duomenys būtų integralūs.

- Bandomoji eksploatacija yra baigiama, kai tenkinami bandomosios eksploatacijos plane ir metodikoje nustatyti bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai. Preliminariai numatomi šie kriterijai - atnaujinta visa susijusi dokumentacija, išbandytos ir patikrintos visos funkcijos, modernizuota sistema atitinka funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, sutartas likusių klaidų, su priimtina rizika, išsprendimo terminas tenkinant šiuos kriterijus:

  - ištaisytos visos 1-ojo ir 2-ojo prioriteto klaidos;

  - 3-ojo prioriteto neuždarytų klaidų kiekis neviršija 5.

REIKALAVIMAI GALUTINIAM PRIĖMIMUI

- Galutinis atnaujintų sistemų priėmimas bus vykdomas pasibaigus bandomajai eksploatacijai, t. y. priėmimas galės būti vykdomas tik tada, kai bus pasiekti bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai.

- sistemų atnaujinimo darbai bus priimami pasirašant perdavimo–priėmimo aktą.

- Siekiant užtikrinti sklandų veiklos tęstinumą:

  - Paslaugų teikėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda Perkančiajai organizacijai autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus). Intelektinės nuosavybės teisių perėjimas turi apimti Perkančiosios organizacijos galimybę ateityje pasirinkti kitą paslaugų teikėją šio pirkimo objekto priežiūrai, vystymui ir kitų būtinų paslaugų teikimui, siekiant užtikrinti stabilų pirkimo objekto veikimą. Šiuo tikslu Perkančiajai organizacijai yra perduodami programiniai kodai ir jų diegimo instrukcijos tam, kad Perkančioji organizacija galėtų be jokių apribojimų toliau savo nuožiūra modifikuoti ir įskaitant, bet neapsiribojant, toliau plėtoti sukurtą objektą, suteikti teises naudoti objektą kitoms šalims, keisti objekto pradinį kodą.

  - Jeigu pagal užsakymą sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu užsakymu ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar parengtus projektinius dokumentus, jos perdavimas Perkančiajai organizacijai neturi apriboti šias teises perdavusio Paslaugų teikėjo teisės be atskiro Perkančiosios organizacijos sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais.

  - Kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Perkančiajai organizacijai perduodamas ir programos išeitinis kodas ir jo diegimo instrukcijos. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir neatlygintinai platinti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 21 str. nuostatomis, perduodamos ir suteikiamos Lietuvos Respublikos ir ES šalių teritorijoje neribotam laikui.

  - Paslaugų teikėjas turi perduoti Perkančiajai organizacijai projekto metu sukurtą programinę įrangą ir jos išeitinį kodą paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datai.

  - Paslaugų teikėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai.

REIKALAVIMAI GARANTINEI PRIEŽIŪRAI

- Paslaugų teikėjas garantinio aptarnavimo metu pagal suderintą sistemų garantinės priežiūros reglamentą turi teikti garantinės priežiūros paslaugas.

- Garantinio aptarnavimo, t. y., Paslaugų teikėjo teikiamų priežiūros be papildomo užmokesčio paslaugų, sąlygos turi tenkinti žemiau pateiktus reikalavimus:

  - Garantinio aptarnavimo objektas yra pagal šio Pirkimo sąlygas atnaujintas sistemų funkcionalumas, pateikta ir įdiegta kita programinė bei sisteminė programinė įranga.

  - Paslaugų teikėjas garantinio aptarnavimo metu įsipareigoja užtikrinti visus šioje Techninėje specifikacijoje sistemoms keliamus reikalavimus.

  - Garantinio aptarnavimo trukmė – 24 mėnesiai, nuo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Visi Paslaugų teikėjo veiksmai atliekant garantinę priežiūrą turi būti atliekami pagal su Perkančiąja organizacija suderintą tvarką.

- Sistemų garantinis aptarnavimas apima:

  - Sistemų neatitikimų funkciniams reikalavimams ir veikimo klaidų bei kritinių klaidų šalinimą bei kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais numatytas garantijas;

  - Sistemų darbingumo atstatymą, pavyzdžiui, įvykus duomenų bazės ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimams, kai tai įvyksta dėl Paslaugų teikėjo pateiktų pakeitimų atnaujinimų ar kitų Paslaugų teikėjo veiksmų ar neveikimo;

  - prarastų, sugadintų duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra Paslaugų teikėjo pateiktos programinės įrangos netinkamas veikimas;

- Nustačius, kad atsirado sistemų atnaujinimo metu sukurtų komponentų pažeidžiamumas pagal „OWASP Top Ten Project“ kritinių pažeidžiamumų sąrašą, Paslaugų teikėjas turi pašalinti nustatytus saugumo trūkumus.

- Sistemų veikimo klaidos ir (ar) trikdžiai klasifikuojami:

  - Kritinė klaida ir (ar) trikdis (1-as prioritetas) – sistema nustojo funkcionuoti ir naudotojai negali tęsti darbo. Reakcijos laikas – ne ilgiau kaip 1 valanda. Nustačius sutrikimo priežastis, sutrikimo šalinimo laikas ne ilgiau kaip 5 valandos;

  - Vidutinė klaida ir (ar) trikdis (2-as prioritetas) – kritiniai sistemos funkcionavimo sutrikimai, dėl kurių neįmanomas sklandus sistemos darbas, naudotojai turi galimybę dirbti, tačiau ne visu pajėgumu. Reakcijos laikas - ne ilgiau kaip 2 valandos. Nustačius sutrikimo priežastis, sutrikimo šalinimo laikas ne ilgiau kaip 6 valandos;

  - Žemo prioriteto klaida ir (ar) trikdis (3-as prioritetas) – veiklos procesai ir sistemos funkcionavimas paveiktas nežymiai, sutrikimas nekelia grėsmės duomenims ir sistemos funkcionavimui, problemos sprendimas yra būtinas, bet ne kritinis. Reakcijos laikas – ne ilgiau kaip 8 darbo valandos. Nustačius sutrikimo priežastis, sutrikimo šalinimo laikas derinamas su Perkančiąja organizacija.

- Sprendimą, kokio tipo (kritinė, vidutinė, žemo prioriteto) klaida yra nustatyta, priima Perkančiosios organizacijos paskirti atsakingi asmenys, suderinę su Paslaugų teikėjo paskirtais atsakingais asmenimis.

- Paslaugų teikėjas turi suteikti prieigą paskirtiems sistemos naudotojams prie klaidų registravimo sistemos. Klaidų registravimas sistemoje vykdomas pagal su Perkančiąja organizacija suderintą procedūrą būtų perduodamos į Paslaugų teikėjo klaidų registravimo sistemą ar el. paštu ir grąžinamos aktualios klaidos sprendimo ar duomenų tvarkymo būsenos duomenys. Paslaugų teikėjo klaidų registravimo sistemoje sistemų naudotojai turi galėtų filtruoti registruotus darbus pagal laikotarpį, užregistruotų darbų būseną ir kt.

- Detalios garantinio aptarnavimo vykdymo procedūros ir darbo tvarkos turės būti suderintos Diegėjui rengiant sistemų garantinės priežiūros reglamentą.

- Informacija apie pašalintas (pataisytas) klaidas ir (ar) trikdžius ataskaitos forma turi būti atnaujinama ir pateikiama kartą per ketvirtį. Paslaugų teikėjas privalo teikti parengtą ataskaitą suderinto el. pašto adresu arba sudaryti galimybę tokią ataskaitą formuoti Paslaugų teikėjo klaidų registravimo sistemoje.

- REIKALAVIMAI DĖL NACIONALINIO SAUGUMO

- Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 8 dalies ir 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu:

  - pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 8 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu. Tiekėjo siūlomos paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip nurodyta VPĮ 37 straipsnio 8 dalyje. Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjo siūlomos paslaugos nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui, kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, ir tiekėjo pasiūlymas atmetamas. Į kompetentingas institucijas dėl atitikties įvertinimo keliamam reikalavimui bus kreipiamasi dėl ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo ir tik įvertinus ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą (iki pasiūlymų eilės nustatymo) pateikusio tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitikimą Specialiosiose sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, susijusiems su nacionaliniu saugumu.

  - pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu*. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – paslaugų teikimas nevykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikčiai LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinti iš tiekėjo reikalauja kartu su pasiūlymu pateikti užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (8 IA PD ATITIKTIES DEKLARACIJA), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus**: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.

Pastabos:

*jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.

**dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

- KITI REIKALAVIMAI DĖL KIBERNETINIO SAUGUMO

- Tiekėjas privalo atlikti šiuos veiksmus ir pranešti apie kibernetinį incidentą, įvykusį jo tinklų ir informacinių sistemų infrastruktūroje, perkančiajai organizacijai šiais terminais ir nurodyti tokią informaciją:

  - nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sužinojimo apie didelį kibernetinį incidentą momento – pateikti ankstyvąjį perspėjimą, kuriame pagal galimybes nurodoma, ar didelį kibernetinį incidentą, kaip įtariama, sukėlė neteisėti ar piktavališki veiksmai ir ar jis galėtų daryti tarpvalstybinį poveikį;

  - nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 72 valandas nuo sužinojimo apie kitą kibernetinį incidentą momento – pateikti ankstyvąjį perspėjimą apie kitą kibernetinį incidentą, kuriame pagal galimybes nurodoma ar kibernetinį incidentą, kaip įtariama, sukėlė neteisėti ar piktavališki veiksmai ir ar jis galėtų daryti poveikį perkančiosios organizacijos tinklams ir informacinėms sistemoms;

  - ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo 100.1 ar 100.2 papunktyje nurodyto pranešimo apie kibernetinį incidentą pateikimo dienos – pateikti galutinę ataskaitą, kurioje pateikiama informacija, nurodyta ši informacija pagal Kibernetinio saugumo įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 4 punktą.

- Perkančioji organizacija arba jos įgalioti paslaugų teikėjai turi teisę atlikti tiekėjo atitikties Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, (toliau – Aprašas), reikalavimams auditą (įskaitant neplaninį), o ir tiekėjas turi pareigą sudaryti sąlygas tokiam auditui atlikti sutarties vykdymo laikotarpiu ar įvykus dideliam incidentui.

- Tiekėjas visą sutarties vykdymo laikotarpį privalo ne rečiau kaip kartą per metus, įvykus esminiams kibernetinio saugumo subjekto organizaciniams ar kitiems reikšmingiems pokyčiams, taip pat įvykus dideliam kibernetiniam incidentui atlikti savo valdomų tinklų ir informacinių sistemų rizikos vertinimą. Taip pat, reguliariai, ne rečiau kaip kartą per metus, įvertinti savo atitiktį Kibernetinio saugumo įstatymui, Aprašo ir tiekėjo patvirtintiems kibernetinio saugumo politikos dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Tiekėjas įsipareigoja perkančiajai organizacijai pareikalavus pateikti visą reikalingą informaciją, dokumentus, reikalingus įsitikinti, kad tiekėjas atlieka rizikos ir atitikties vertinimus.

- Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti jo tinklų ir informacinės sistemų spragų, keliančių riziką perkančiosios organizacijos tinklams ir informacinėms sistemoms, valdymą.

- Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad jo patalpos, įranga, tinklai ir informacinių sistemų priežiūra, informacijos perdavimas tinklais atitinka Aprašo reikalavimus.

- Tiekėjui fizinė prieiga prie perkančiosios organizacijos tinklų, kitos techninės infrastruktūros ir informacinių sistemų nėra suteikiama. Tiekėjui suteikiama loginė prieiga per perkančiosios organizacijos saugų VPN sprendimą prie kūrimo ar testavimo aplinkų. Atskiru perkančiosios organizacijos sprendimu (pvz. sprendžiant kritinius incidentus),  laikina loginė prieiga gali būti  suteikta prie darbinių aplinkų. Loginė prieiga suteikiama prie perkančiosios organizacijos kontroliuojamo nuotolinio darbalaukio serverio, kuriame visi tiekėjo veiksmai yra fiksuojami.

- ____________