Eksploatavimo darbų sutartis

2025 , Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g., LT-05131 Vilnius, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], ir  [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], ir

[Rangovo pavadinimas] (toliau – „Rangovas“), juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas],

toliau abu kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo Užsakovo skelbtą  Pietų regiono 110-400 kV oro linijų eksploatavimo darbų pirkimą (Pirkimo Nr.         ), sudarė šią eksploatavimo darbų sutartį (toliau – „Sutartis“) ir susitarė, kad Rangovas atliks eksploatavimo ir kitus Sutartyje nurodytus darbus, o Užsakovas už tinkamai atliktus darbus sumokės Sutartyje nurodytą kainą.

Vykdydamos Sutartį Šalys vadovausis:

- Eksploatavimo darbų sutarties specialiosiomis sąlygomis (toliau – Sutarties specialiosios sąlygos);

- LITGRID AB eksploatavimo darbų sutarties bendrosiomis sąlygomis (toliau – Sutarties bendrosios sąlygos).

Sutarties specialiosios sąlygos ir Sutarties bendrosios sąlygos suprantamos ir aiškinamos kaip neatsiejama Sutarties dalis.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

| Užsakovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  | Rangovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  |
| --- | --- | --- | --- |

EKSPLOATAVIMO DARBŲ SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Šiose eksploatavimo darbų sutarties specialiosiose sąlygose (toliau – Specialiosios sąlygos) didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka LITGRID AB eksploatavimo darbų sutarties bendrosiose sąlygose (toliau – Bendrosios sąlygos) didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Žemiau ties atitinkamomis sąlygomis laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai, reiškia nuorodas į Bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais tos sąlygos yra susijusios.

|  | Įkainiai [Bendrųjų sąlygų 1.1.2, 1.1.6, 1.1.11 punktai] | Rangovo atliekamų Darbų Įkainiai Rangovo pateikti vykdant Pirkimą nurodomi šių Specialiųjų sąlygų 22 priede „Darbų įkainiai ir aprašymai (excel formatu)“. Už Neplaninius darbus Rangovui bus mokama 20 % didesnė kaina. Už Avarinius darbus Rangovui bus mokama Rangovo pasiūlyme nurodytais avariniais Darbų įkainiais. Už Darbus kitame regione, Rangovui bus mokama Rangovo pasiūlyme nurodytais avariniais įkainiais arba 50 % didesne kaina jeigu Rangovo pasiūlyme nėra nurodytų užsakomų Darbų avarinių įkainių. Atliktų darbų pažymose nurodomą atliktų Darbų kainą sudarys fiksuotas atitinkamam Darbui atlikti reikalingas Darbo įkainis, nurodytas Rangovo pasiūlyme, pridedant tam Darbui atlikti faktiškai sunaudotų Medžiagų kiekį, padaugintą iš Medžiagų įkainio, nurodyto Rangovo pasiūlyme. Rangovui mokamas minimalus mėnesinis eksploatavimo mokestis [Įrašoma iš Rangovo pasiūlymo], nurodytas 21 priede. Jei užsakytų ir atliktų Planinių darbų, Neplaninių darbų ir Avarinių darbų su Medžiagomis vertė per einamą mėnesį bus mažesnė už nurodytą minimalų mėnesinį mokestį, Rangovui sumokamas skirtumas tarp Darbų vertės ir minimalaus mėnesinio mokesčio. Jei užsakytų ir atliktų Planinių darbų, Neplaninių darbų ir Avarinių darbų vertė per mėnesį didesnė už nurodytą minimalų mėnesinį mokestį, Rangovui minimalus mėnesinis mokestis nemokamas. Jei Rangovas neatlieka užsakytų Planinių darbų dėl savo kaltės, minimalus mėnesinis eksploatavimo mokestis mažinamas neįvykdytų Darbų piniginės vertės dydžiu. Už pasirengimą atlikti Avarinius ir Neplaninius darbus po darbo valandų, savaitgaliais ir švenčių dienomis Rangovui mokamas pasirengimo mokestis, nurodytas Rangovo pasiūlyme. Kai Planinių ir Neplaninių darbų atlikimui būtini atjungimai vėluoja arba yra atšaukiami Užsakovas moka Rangovui: - [Įrašoma iš Rangovo pasiūlymo] eurų kompensaciją, kai numatyti atramų keitimo darbai; - [Įrašoma iš Rangovo pasiūlymo] eurų kompensaciją, kitais atvejais, kai tame pačiame Objekte nėra galimybių atlikti Darbų be atjungimo Kompensacija taikoma, kai: - Kai Užsakovas neinformavo Rangovo, apie atšauktą atjungimą iki paskutinės kalendorinės dienos 12 valandos prieš planuojamą Darbų pradžią; - Kai Darbų atlikimui būtini atjungimai vėluoja daugiau nei 3 valandas, nuo planuojamos darbų pradžios, pagal Rangovo darbų vadovo išduotą ir Užsakovo patvirtintą nurodymą, ir leidimas ruošti darbo vietą bei vykdyti darbus pagal nurodymą Rangovui duodamas vėliau nei iki 12 valandos; Kompensacija negali būti taikoma, kai Rangovas vėluoja pateikti Darbų nurodymą. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sutarties vykdymo terminas [Bendrųjų sąlygų 1.1.5 punktas] | Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus 36 (trisdešimt šešis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pirmaisiais Sutarties vykdymo metais nei viena Šalis neturi teisės nutraukti Sutarties (išskyrus Sutarties bendrųjų sąlygų 9.3. skyriuje numatytais atvejais). Po pirmųjų Sutarties vykdymo metų kiekviena Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai apie tokį nutraukimą Sutarties Šalis privalo raštu įspėti kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 6 (šešis) mėnesius. |  |
|  | Objektas [Bendrųjų sąlygų 1.1.12 punktas] | Infrastruktūros priežiūros centro Pietų regiono 110 - 400 kV oro linijos. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo darbus atlikti kitų regionų (Šiaurės, Rytų ir Vakarų) 110 – 400 kV oro linijose. Apie planuojamą eksploatuojamų oro linijų kiekio pasikeitimą (padidėjimą ar sumažėjimą) ar naujų Įrenginių eksploatavimo pradžią Užsakovas informuoja Rangovą prieš 2 mėnesius, o Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti visuose regiono Objektuose ir Įrenginiuose. |  |
|  | Pagrindiniai darbai [Bendrųjų sąlygų 1.1.13 punktas] | Darbai, kuriuos turės atlikti pats Rangovas, t. y. Darbai kurie negali būti perduoti subrangovams. - Atramų keitimo darbai; - Laidų ir žaibosaugos trosų keitimo ar reguliavimo darbai. Jei Rangovas šiuos Darbus perduoda Subrangovui, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. |  |
|  | Pirkimas [Bendrųjų sąlygų 1.1.15 punktas] | [Pirkimo pavadinimas, būdas, paskelbimo data ir numeris] |  |
|  | Rangovas [Bendrųjų sąlygų 1.1.18 punktas] | [Pavadinimas], pagal Lietuvos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. |  |
|  | Sutarties kaina* [Bendrųjų sąlygų 1.1.22 punktas] | Sutarties kaina be PVM*: 6.000.000,00 Eur; Pridėtinės vertės mokestis (PVM):1.260.000,00 Eur; Sutarties kaina su PVM: 7.260.000,00 Eur. *Tai nėra Užsakovo įsipareigojimas sumokėti visą nurodytą Sutarties kainą Sutarties galiojimo laikotarpiu, Užsakovas perka pagal poreikį. Rangovui bus apmokama pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius, o Medžiagoms, kurios nenurodytos Rangovo pasiūlyme, taikomas Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas. Taikomas kainodaros būdas: Fiksuotas įkainis ir Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas. Įkainiai gali būti peržiūrėti tik Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3 punkte nustatyta tvarka. Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas taikomas tik: - Rangovo pasiūlyme nenurodytoms Medžiagoms. Darbų atlikimui būtinos, bet Rangovo pasiūlyme nenurodytos Medžiagos perkamos suderinus su Užsakovu pagal Sutartyje nurodytą tvarką. Rangovas privalo įsigyti tokių Medžiagų pats, prieš tai su Užsakovu suderinęs Medžiagų kainą ir gavęs leidimą iš Užsakovo atsakingo asmens. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per 10 darbo dienų pateikti išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus. Už Rangovo pasiūlyme nenurodytas, tačiau su Pirkimo objektu susijusias Medžiagas, bus apmokėta ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis. Tokių Rangovo pasiūlyme nenumatytų Medžiagų bendra apimtis negali viršyti 10 % Sutarties kainos su PVM (ši suma įsiskaičiuoja į Sutarties kainą). Į šias faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas Rangovo pelnas. - Pasėlių atstatymo darbams. Pasėlių atstatymo darbų kaina nustatoma vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis. Bendra pasėlių atstatymo darbų kaina su PVM per Darbų atlikimo terminą, negali viršyti 10 % Sutarties kainos su PVM (ši suma įskaičiuota į Sutarties kainą). Į šias faktiškai patirtas išlaidas negali būti įskaičiuotas Rangovo pelnas. |  |
|  | Užsakovas [Bendrųjų sąlygų 1.1.25 punktas] | LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. |  |
|  | Brigados [Bendrųjų sąlygų 2.1.3 punktas] | Rangovas turi užtikrinti, kad Darbus skirtinguose Objektuose vienu metu galės dirbti ne mažiau kaip 2 Brigados. Nepriklausomai nuo nurodyto Brigadų skaičiaus, Rangovas turi užtikrinti, kad visi suderinti Planiniai ir Neplaniniai bei Avariniai darbai būtų atlikti laiku. |  |
|  | Dokumentai [Bendrųjų sąlygų 2.1.5 punktas] | Nėra |  |
|  | Avarinio reagavimo terminai [Bendrųjų sąlygų 2.5.3 punktas] | - Sutarties 12 priede nurodytoms 1 ir 2 prioriteto oro linijoms ir kai dėl avarijos vartotojams nepatiekiama ir/arba iš gamintojų nepriimama elektros energija: Darbo laiku – 2 valandos; Ne darbo laiku – 4 valandos. - Kitais atvejais: Darbo laiku – 4 valandos; Ne darbo laiku – 6 valandos. Užsakovas vieną kartą per 6 mėnesius turi teisę tikrinti Rangovo pasirengimą atlikti Avarinius darbus ir iškviesti Rangovą į Objektą tik patikrinimo tikslais. Rangovui laiku nereaguojant į iškvietimą, taikomos tokios pačios netesybos kaip ir už Avarinių darbų neatlikimą ar nereagavimą. |  |
|  | Užsakovo sandėliai [Bendrųjų sąlygų 3.7.10, 3.7.11 punktai] | (Informacija nevieša, perduodama sudarius Sutartį ir pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą) |  |
|  | Šalių atstovai [Bendrųjų sąlygų 4.1.1 punktas] | Užsakovo atstovas: [Pareigos, vardas, pavardė] [Telefonas, el. paštas] | Rangovo atstovas: [Pareigos, vardas, pavardė] [Telefonas, el. paštas] |
|  | Sąskaita apmokėjimui [Bendrųjų sąlygų 6.3.3 punktas] | Užsakovo: A. s. LT242150051000021766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas (banko kodas 21500) PVM mokėtojo kodas LT100005748413 | Rangovo: A. s. [atsiskaitomoji sąskaita] [Rangovo bankas] Banko kodas [...] PVM mokėtojo kodas [...] |
|  | Papildomi garantiniai terminai [Bendrųjų sąlygų 8.2.2, 8.2.3 punktai] | Nėra |  |
|  | Sutarties užtikrinimas [Bendrųjų sąlygų 8.7.1 punktas] | Iki Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui pateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą (priimtinų bankų sąrašas nurodytas Specialiųjų sąlygų 17 priede). Banko garantijos galiojimo terminas 3 metai ir 1 mėnuo nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo užtikrinimo dydis – 50.000 (penkiasdešimt tūkstančių) Eur. |  |
|  | Šalių kontaktiniai duomenys [Bendrųjų sąlygų 10.7.1 punktas] | Užsakovo: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius Tel. +370 707 021717 El. paštas info@litgrid.eu | Rangovo: [adresas korespondencijai] Tel. [...] El. paštas [...]. |
|  | Sutarties dokumentai ir priedai | Pasirašydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad Užsakovas perdavė, o Rangovas priėmė dokumentus skaitmeniniu formatu, kurie suprantami ir aiškinami kaip neatsiejama Sutarties dalis: - Specialiosios sąlygos; - Bendrosios sąlygos; - Pirkimo sąlygos, jų paaiškinimai ir patikslinimai (jei buvo); - Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas; - Perdavimo tinklo įrenginių bandymų reglamentas; - Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas; - Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas; - Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašas; - Nurodymų ir pavedimų darbams elektros įrenginiuose išdavimo, įforminimo, numeravimo, pildymo ir apskaitos instrukcija; - PTD IPC Pietų regiono 110 – 400 kV oro linijų remonto darbų planas; - Turto valdymo informacinės sistemos Naudotojo vadovas - Rangovų portalo valdymo instrukcija. Priedas konfidencialus, perduodamas sudarius Sutartį ir pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą); - 110 kV ir aukštesnės įtampos oro ir kabelių linijų prioritetų, bei fizinės saugos lygių sąrašas. (Priedas konfidencialus, perduodamas sudarius Sutartį ir pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą); - Standartiniai techniniai reikalavimai: http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/standartiniai-techniniai-reikalavimai/2632; - PTD IPC Pietų regiono oro linijų sąrašas; - Bendrieji techninio-darbo projekto reikalavimai 110-400 kV oro linijų ar trosų reguliavimo ir 110 kV oro linijų gelžbetoninių atramų keitimui į analogiško tipo atramas; - Aplinkos apsaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas; - Užsakovui priimtinų bankų sąrašas; - Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas; - Subrangovų sąrašas; - Pareigų sąrašas; - Rangovo pasiūlymas; - Darbų įkainiai ir aprašymai (excel formatu); - Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas; - Konfidencialumo įsipareigojimas; - Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija; - Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija; - Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais sutartis. Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau. Pasikeitus dokumentų redakcijoms, Užsakovas perduoda naują dokumento redakciją kartu su pakeitimų suvestine Rangovui elektroniniu paštu. |  |
|  | Kitos sąlygos | - 2025-2027 metais nurodyti Darbų kiekiai išreiškiami kaip preliminarūs planuojami kiekiai. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti viso nurodyto 2025-2027 metų Darbų kiekio. Užsakovas gali užsakyti ir didesnį Darbų kiekį, nei nurodyta preliminariuose kiekiuose. - Užsakovo atsakingi asmenys įsipareigoja dalyvauti ir patiekti visą žinomą informaciją Užsakovui konfliktinių situacijų sprendime dėl nuostolių atlyginimo žemės sklypų savininkams. - Už Medžiagų laikymą kelių apsaugos zonoje, to nesuderinus su AB „VIA Lietuva“ ir/arba kita už suderinimą atsakinga institucija, Rangovui taikoma Bendrųjų sąlygų 8.3.1 p. 15 pp. nurodyta bauda ir Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta tvarka; - Sutarties bendrųjų sąlygų 4.2.5 p. įtraukiamas papildomas 4.2.5.8 papunktis: - 4.2.5.8. dokumentus, patvirtinančius žemės sklypų savininkų informavimą apie planuojamus vykdyti Darbus (informuotų žemės savininkų sąrašas kartu su susijusiais dokumentais (laiškais ar pan.)). - Sutarties bendrųjų sąlygų 3.7.4 p. keičiamas ir išdėstomas taip: - 3.7.4 Įrenginiai turi būti nauji, kokybiški, nenaudoti, pagaminti ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki Darbų pradžios, jei kitaip nenurodyta Sutartyje. Atliekant Darbus, visos konstrukcijos bei Medžiagos turi būti pagamintos ne anksčiau kaip prieš 18 mėnesių iki Darbų pradžios. - Vykdant darbus oro linijų sankirtose su kitų operatorių oro linijomis, ir negavus operatoriaus leidimo atjungti kertamąją liniją, Rangovas privalo įrengti apsaugines priemones užtikrinančias saugų darbą neatjungus kertamosios linijos. Ši sąlyga taip pat galioja, kai Rangovas neturi techninių ir/ar organizacinių priemonių vykdyti kertamųjų oro linijų laidų nuėmimą. - Vykdant darbus oro linijose, kada keičiama atrama yra per arti iki kitų operatorių oro linijų sankirtos, ir operatoriui neturint galimybių nuimti laidus kertamojoje linijoje, Rangovas, pagal atskirą darbo vietos ruošimo schemą pasiruošia sankirtą saugiam laidų nuėmimui / atstatymui, ir nuima/sumontuoja laidus. - PVC plokščių ar kitų medžiagų panaudojimo laikiniems privažiavimams iki elektros įrenginio panaudojimas kiekvieną kartą, atskirai turi būti derinamas su darbų techniniu prižiūrėtoju. - Rangovui išimtinais atvejais, kada atramų keitimo darbo negalima užbaigti einamaisiais metais, gali būti sumokama už nupirktą medžiagą, metalinę atramą. - Sutarties bendrųjų sąlygų 3.9.8. p. keičiamas ir išdėstomas taip: - 3.9.8.Bandymų ir matavimų rezultatai pildomi patikrinimo formoje Sistemoje per 5 darbo dienas nuo matavimų atlikimo datos bei apie tai elektroniniu paštu informuojamas už Objekto techninę priežiūrą atsakingas Užsakovo darbuotojas. Jeigu matavimų rezultatai negali būti užpildomi patikrinimo formoje Sistemoje, protokolai Sistemoje pridedami prie Darbų užsakymo per 5 darbo dienas nuo matavimo atlikimo datos. Jeigu pasikartojantys bandymai ir matavimai atliekami ilgesnį laiką visoje oro linijoje, šio punkto terminai skaičiuojami nuo paskutinio atlikto matavimo. - Užsakovo pagal šią Sutartį užsakytų Rangovo atliekamų Darbų metu sugadintų Pasėlių atstatymo darbų kainos apskaičiavimas: Už šios Sutarties vykdymo metu pasėlių atstatymo darbų kainos apskaičiavimas: - Pasėlių atstatymo darbų kaina apskaičiuojama derliaus netekimą tonomis padauginus iš Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinėje sistemoje (ŽŪMPRIS) skelbiamos einamųjų metų spalio antrosios savaitės Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainų (iš augintojų ir kitų vidaus rinkos ūkio subjektų) suvestinėje ataskaitoje (pagal formą GS-1) nurodytos vidutinės kainos eurais už toną (kaina su nuoskaitomis po valymo ir džiovinimo ir su priemokomis). Tų kultūrų produktams, kurių supirkimo rinkos kainų nustatyti neįmanoma, kaina apskaičiuojama taikant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais kasmet tvirtinamas Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvines kainas. - Derliaus netekimas (tonomis) apskaičiuojamas padauginant einamųjų metų žemės ūkio veiklos subjekto (jei tvarkoma dvejybinė apskaita) arba savivaldybės (jei tvarkoma supaprastintoji arba netvarkoma jokia apskaita) pasėlio vidutinį derlingumą iš ploto, kuriame pasėlis yra pakenktas, pagal formulę: - N=D(S1+S2+S3+…Sn) N - Derliaus netekimas, t. D - einamųjų metų žemės ūkio veiklos subjekto (jei tvarkoma dvejybinė) arba savivaldybės (jei tvarkoma supaprastintoji arba netvarkoma jokia apskaita) pasėlio vidutinis derlingumas, t iš vieno ha - S1, S2, S3...Sn - pasėlio dalių plotai, ha; - Rangovas privalo Užsakovui pateikti žemės savininko arba jo įgalioto atstovo prašymą Dėl sugadintų pasėlių atstatymo darbų ir derliaus praradimo. Prašyme turi būti nurodoma atstatomas žemės sklypo (-ų) plotas (-ai), suderintas(-i) su Užsakovo atstovu, pažeisto žemės ploto foto fiksacija ir netekto derliaus kiekio nustatymo skaičiavimai, patvirtinti žemės savininko ir Užsakovo atstovo. Pagal šiuose dokumentuose nurodytą plotą ir netekto derliaus kiekį Sistemoje bus suformuojamas Darbų užsakymas. Pasėlių atstatymo darbai užsakomi Užsakovo tik tokiu atveju ir tokia apimtimi, kai Rangovui vykdant Užsakovo užsakytus Sutartyje numatytus darbus buvo neišvengiama pasėlius sugadinti. - Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Rangovas privalo turėti įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos ar tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), juos taikyti ir laikytis jų, arba taiko ir laikosi kitų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovą ir atlyginti Užsakovui nuostolius, patirtus dėl bet kurio aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimo, padaryto Rangovo arba Rangovo personalo, arba Rangovo subtiekėjų ar kitų asmenų, už kuriuos atsakomybė prieš Užsakovą yra priskirtina Rangovui. - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas. Rangovas iki projektavimo darbų pradžios privalo apdrausti arba būti apdraudęs savo atsakomybę projektuotojo atsakomybės privalomuoju draudimu ne mažesne nei 5 % projektavimo Darbų užsakymo kainos suma (be PVM), ne mažiau nei 43 400 eurų vienam draudžiamajam įvykiui bei pateikti Užsakovui tai patvirtinančią draudimo liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją. Šis draudimas turi būti užtikrintas visą Sutartyje nurodytų Darbų vykdymo laikotarpį (tuo atveju, jei draudimo liudijimas (polisas) galioja trumpiau, Rangovas privalo jį pratęsti (atnaujinti) visam Darbų užsakyme nurodytam laikotarpiui. Jei projektavimo Darbus atlieka ne pats Rangovas, o jo pasamdytas subrangovas, Rangovas gali pateikti subrangovo draudimo liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją. Visi Rangovo pateikiami draudimo liudijimai (polisai) turi būti išduodami Užsakovui priimtinos Sutartyje nurodytos draudimo įmonės. Kiekviename draudimo liudijime (polise) turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta (priimtinų draudimo bendrovių sąrašas pateikiamas 19 priede). - Rangovas pagal Sutartį atlikdamas statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kitus statybos darbus teisės aktų nustatyta tvarka ir reikalavimais privalo būti apsidraudęs civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. - Rangovas turi įvertinti ir pasirengti vykdyti savo veiklą visais galimais numanyti ekstremaliųjų situacijų, krizių atvejais (ar įvedus nepaprastąją padėtį), kurių kilimo rizika yra visuotinai žinomas dalykas. - Už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą atsakingas asmuo: . |  |