| I. RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | 2025-01-30 |  |  |  |
| Pirkimo objektas | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2304 Darbėnai–Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinis remontas |  |  |  |
| Rinkos konsultacijos tikslas | įvertinti neįvykusio pirkimo priežastis, išgirsti rinkos dalyvių motyvus nedalyvauti pirkime, pasirengti pakartotinam Pirkimui ir iki pirkimo (-ų) pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie ketinamą ateityje vykdyti pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti klausimus, pastebėjimus. |  |  |  |
| II. RINKOS KONSULTACIJOS ATLIKIMAS |  |  |  |  |
| Naudotos priemonės | Konsultacija vyko Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis |  |  |  |
| Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos | Paskelbimo CVP IS data: 2025-01-21. Nr. 836182. Atsakymų pateikimo terminas: 2025-01-30 10 val. 00 min. |  |  |  |
| Rinkos dalyviams teikti dokumentai bei kita informacija | - Klausimynas. - Techninė darbo projektas. - Sutarties projektas. - Darbų kiekių žiniaraščiai. - Kvalifikacijos reikalavimai |  |  |  |
| Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus | - Rinkos dalyvis Nr. 1; - Rinkos dalyvis Nr. 2. *Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų). |  |  |  |
| III. Rinkos dalyvių pateiktų atsakymų nagrinėjimas |  |  |  |  |
| Klausimai (nurodomi rinkos konsultacijos klausimyne nurodyti klausimai) | Tiekėjų atsakymai* (nurodomi rinkos dalyvių pateikti atsakymai) | Sprendimas (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies) | Sprendimo motyvas (nurodomi perkančiosios organizacijos sprendimų motyvai) | Veiksmai (nurodomi veiksmai, susiję su sprendimų įgyvendinimu, pvz. įvardinama, kad bus tikslinama atitinkama PD nuostata ar pan.) |
| Rinkos dalyvis Nr. 1 |  |  |  |  |
| Ar pirkimo dokumentuose yra sąlygų, trukdančių dalyvauti šiame pirkime? Jei taip, kurios ir kaip siūlytumėt jas keisti? | Ne | – | – | – |
| Prašome nurodyti darbų kainą, už kurią galėtų būtų atliekami pateikiamuose dokumentuose nurodyti darbai. Kainas nurodykite be PVM. | 64 090,87 Vidurkis: 81097,94 | Atsižvelgta iš dalies | Skaičiuojamoji maksimali pasiūlymo kaina pasirinkta įvertinus visų dalyvių pasiūlymų vidutinę reikšmę | Bus tikslinama maksimali pasiūlymo kaina |
| Ar Jūsų įmonė atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus? | Taip | – | – | – |
| Per kokį terminą galėtumėte atlikti darbus, nurodytus pateiktuose dokumentuose | 3 mėn. | Atsižvelgta | Sutartyje numatytas terminas darbams atlikti bus parinktas pagal rinkos konsultacijos metu nurodytą tiekėjo maksimalų terminą | Bus koreguojamas sutartyje numatytas terminas darbams atlikti |
| Ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Ne | Atsižvelgta | – | – |
| Rinkos dalyvis Nr. 2 |  |  |  |  |
| Ar pirkimo dokumentuose yra sąlygų, trukdančių dalyvauti šiame pirkime? Jei taip, kurios ir kaip siūlytumėt jas keisti? | Ne | – | – | – |
| Prašome nurodyti darbų kainą, už kurią galėtų būtų atliekami pateikiamuose dokumentuose nurodyti darbai. Kainas nurodykite be PVM. | 98105 Vidurkis: 81097,94 | Atsižvelgta iš dalies | Skaičiuojamoji maksimali pasiūlymo kaina pasirinkta įvertinus visų dalyvių pasiūlymų vidutinę reikšmę | Bus tikslinama maksimali pasiūlymo kaina |
| Ar Jūsų įmonė atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus? | Taip | – | – | – |
| Per kokį terminą galėtumėte atlikti darbus, nurodytus pateiktuose dokumentuose | Per vieną mėnesį | Atsižvelgta | Sutartyje numatytas terminas darbams atlikti bus parinktas pagal rinkos konsultacijos metu nurodytą tiekėjo maksimalų terminą | Bus koreguojamas sutartyje numatytas terminas darbams atlikti |
| Ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Ne | Atsižvelgta | – | – |
| Išvados | Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2304 Darbėnai–Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinis remontas“ dokumentus. Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis. |  |  |  |