PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 
Viešųjų pirkimų 3-iosios komisijos 
2025 m. vasario 7 d. sprendimu, 
protokolo Nr. 492-P-7

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS

SEIMO VIEŠBUČIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

SKELBIAMOS APKLAUSOS SĄLYGOS

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

II. PIRKIMO OBJEKTAS

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI, KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI BEI REIKALAVIMAI DOKUMENTŲ RENGIMUI IR TEIKIMUI

IV. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

VII. APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

VIII. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪRA

IX. TIEKĖJŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

X. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
XI. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

PRIEDAI:

1. Pasiūlymo forma;

2. Techninė specifikacija;

3. Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos forma.

4. Kainų lentelė;

5. Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas.

I SKYRIUS

BENDROSIOS  NUOSTATOS

1.1. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti Seimo viešbučio patalpų paprastojo remonto darbus.

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis apklausos sąlygomis.

1.3. Šiose sąlygose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.

1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

1.5. Pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ) pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45454000-4 „Pertvarkymo darbai“.

1.6. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja, PVM mokėtojo kodas LT886052917.

1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) adresu https://viesiejipirkimai.lt. Skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimo nenumatoma.

1.8. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai.

1.9. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimo dokumentus sudaro:

1.9.1. skelbimas apie pirkimą;

1.9.2. šios apklausos sąlygos (kartu su priedais);

1.9.3. galimi dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) bei atsakymai į tiekėjų klausimus;

1.9.4. kita informacija.

1.10. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimas bei keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS. Šio reikalavimo gali būti nesilaikoma tik Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytais atvejais.

1.11. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti asmenys: dėl pirkimo procedūrų – Veiklos administravimo departamento Viešųjų pirkimų skyriaus patarėja Neringa Lašiūnienė, tel. 
(0 5) 209 6910, el. paštas neringa.lasiuniene@lrs.lt, dėl pirkimo objekto – Veiklos administravimo departamento Paslaugų ir materialinio aprūpinimo skyriaus vyriausiasis specialistas Kęstutis Meilūnas, tel. (0 5) 209 6258, el. paštas kestutis.meilunas@lrs.lt.

1.12. Pasiūlymus apklausai tiekėjai rengia savo lėšomis.

1.13. Pateikdamas savo pasiūlymą, apklausos dalyvis sutinka su visais pirkimo dokumentų, įskaitant šias sąlygas, reikalavimais, pagrindinėmis sutarties sąlygomis ir atsisako taikyti bet kokias kitas, nenumatytas sąlygas.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – Seimo viešbučio patalpų paprastojo remonto darbai (toliau – darbai).

2.2. Pirkimas neatliekamas per CPO katalogą, nes CPO kataloge nėra siekiamų įsigyti darbų.

2.3. Pasiūlymas turi būti pateiktas visam pirkimo objektui, jo negalima skaidyti į dalis.

2.4. Perkamų darbų savybės apibūdintos ir darbų apimtis nurodyta techninėje specifikacijoje (apklausos sąlygų 2 priedas) bei pirkimo sutarties sąlygose (XI skyrius).

2.5. Pirkimo sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja 6 (šešis) mėnesius.

2.6. Darbų atlikimo vieta yra Gedimino pr. 60, 01110 Vilnius.

2.7. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

III SKYRIUS

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI, KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI BEI REIKALAVIMAI DOKUMENTŲ RENGIMUI IR TEIKIMUI

3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus bei pateikti atitikimą jiems patvirtinančius dokumentus:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Atitikimą kvalifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai: |  |  |
| 3.1.1. | Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu ar pagal prisiimtus įsipareigojimus kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra sėkmingai įvykdęs ypatingų statinių patalpų kultūros paveldo teritorijoje paprastojo remonto darbus, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų) su PVM, ir kurių svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. | Per pastaruosius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) atliktų ypatingų statinių patalpų kultūros paveldo teritorijoje paprastojo remonto darbų sąrašas kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis (patvirtintomis užsakovo arba jo įgalioto asmens parašu ir įmonės antspaudu, jei turi), apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami, nurodant darbų pavadinimus, sumas (jei tiekėjas dalyvavo jungtinėje veikloje su kitais asmenimis ar buvo pasitelkęs subtiekėjus – tiekėjo atliktų darbų dalies suma), darbų pradžios ir pabaigos datas, užsakovus, kontaktinius asmenis. Jeigu tiekėjas (tiekėjų grupė) ketina remtis kito ūkio subjekto pajėgumais, pateikiamas ketinimų protokolas, deklaracija ar lygiavertis dokumentas, sudarytas su ūkio subjektu iki pasiūlymo pateikimo, patvirtinantis, kad šio ūkio subjekto ištekliai vykdant pirkimo sutartį, tiekėjui bus prieinami. Perkančioji organizacija, norėdama įsitikinti arba siekdama pasitikslinti pateiktą informaciją, pasilieka teisę atskiru prašymu prašyti pateikti vykdytų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių objektą apibūdinančių dokumentų. Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie vykdytus darbus, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo atstovu. Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis ir dokumentas elektroninėje formoje |
| 3.1.2. | Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu (kiekvienas partneris toje srityje, kurioje vykdys veiklą) ar kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (kiekvienas toje srityje, kurioje vykdys veiklą), turi turėti bent vieną kvalifikuotą specialistą turintį teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje: negyvenamieji pastatai; taip pat minėti statiniai esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Jei konkrečiame atestate statinių pogrupiai ar statybų rūšis nėra nurodytos(identifikuotos), laikoma, kad atestatas suteikia teisę vadovauti visiems darbams konkrečios grupės statiniuose ir visoms statybų rūšims. | Pateikiama: - 1) specialistų sąrašas, nurodant siūlomų specialistų vardus, pavardes, jų pareigas vykdant sutartį; - 2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas galiojantis kvalifikacijos atestatas ir (arba) teisės pripažinimo dokumentas; 3) Informacija apie siūlomo specialisto statusą: a) Jeigu specialistai yra tiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis, darbuotojas: - tiekėjo ir (ar) kito ūkio subjekto deklaracija, kad specialistas yra tiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis, darbuotojas, ir - jeigu siūlomas specialistas yra ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis, darbuotojas – tiekėjo sutartis su ūkio subjektu, kurio pajėgumais numato remtis, ketinimų protokolas, deklaracija ar lygiavertis dokumentas, sudarytas iki pasiūlymo pateikimo, patvirtinantis, kad šio ūkio subjekto ištekliai vykdant pirkimo sutartį, jam bus prieinami; b) jeigu tiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis, laimėjimo atveju įdarbins siūlomą specialistą: - dvišalis tiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis ir būsimo darbuotojo susitarimas, ketinimų protokolas ar kitas lygiavertis dokumentas, sudarytas iki pasiūlymo pateikimo, dėl darbo santykių sukūrimo, kuriame būtų aiškiai įtvirtinta šalių valia sudaryti darbo sutartį ir jos sąlygos; - jeigu siūlomą specialistą laimėjimo atveju įdarbins ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis, - tiekėjo sutartis su ūkio subjektu, ketinimų protokolas, deklaracija ar lygiavertis dokumentas, sudarytas iki pasiūlymo pateikimo, patvirtinantis, kad šio ūkio subjekto ištekliai vykdant pirkimo sutartį, jam bus prieinami; c) tiekėjas ketina sutarties vykdymui pasitelkti specialistą, tačiau neplanuoja jo įdarbinti: - sutartis su specialistu, ketinimų protokolas, deklaracija ar lygiavertis dokumentas, sudarytas iki pasiūlymo pateikimo, patvirtinantis, kad šio ūkio subjekto ištekliai vykdant sutartį, jam bus prieinami. Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti specialistų, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, dokumentų, patvirtinančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu perkančioji organizacija gali susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės (https://is.ssva.lt/public/certificates/persons) Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis ir dokumentas elektroninėje formoje |
| 3.2. | Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams, kurie pateiks bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu: |  |
| 3.2.1. | 3.1.1-3.1.2 papunkčių reikalavimus turi atitikti tiekėjų grupės partneriai kartu, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |  |

Reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.3. Tiekėjų nėra prašoma būti įsidiegusiems kokybės vadybos sistemos standartą.

3.4. Reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitikimą reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1. | Tiekėjas, bent vienas iš tiekėjų grupės narių (atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti), ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis (atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti), atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba nuoroda į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių perkančioji organizacija turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungti ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. |

Reikalavimai atitiktį tiekėjo kvalifikaciją bei aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams pagrindžiančių tiekėjo dokumentų rengimui ir teikimui

3.5. Šiame pirkime nebus naudojamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) – aktuali deklaracija, pakeičianti kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinanti, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnį, atitinka pirkimo dokumentuose pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, jei taikoma, kvalifikacijos reikalavimus, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (toliau – reikalavimai) nei laisvos formos deklaracija dėl atitikties reikalavimams.

3.6. Tiekėjai iš karto turės pateikti apklausos sąlygų 3.1.1 ir 3.1.2 papunkčiuose numatytus atitikimą kvalifikacijos reikalavimams bei 3.4.1 papunktyje numatytus atitikimą aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams pagrindžiančius dokumentus.

3.7. Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas, yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

3.8. Užsienio valstybės tiekėjo valstybinių institucijų išduoti dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

Rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais

3.9. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų apklausos sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį (tokiomis pačiomis sąlygomis tiekėjų grupė gali remtis tiekėjų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais). Tiekėjas negali perimti ir disponuoti tais kito ūkio subjekto veiklos rodikliais ir (ar) patirtimi, kurie pagal savo pobūdį yra neatsiejamai susiję su jų turėtoju ir kurių neįmanoma faktiškai perduoti kitiems asmenims naudoti.

3.10. Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, su kuriais tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, jis privalo perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Kaip įrodymą tiekėjas turi pateikti sutarčių ar kitų dokumentų (pvz., ketinimų protokolų, deklaracijų ar pan.) kopijas.

3.11. Perkančioji organizacija patikrina, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, tenkina jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų, perkančioji organizacija turi pareikalauti per jo nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

IV SKYRIUS

TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1. Be kitų apklausos sąlygose nustatytų dokumentų, tiekėjų grupė (įskaitant laikiną tiekėjų grupę), teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu, privalo pateikti partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją, kurioje turi būti:

4.1.1. nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies (partnerio) įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Negalioja jokie susitarimai, visiškai atleidžiantys bent vieną iš šalių nuo atsakomybės.

4.1.2. numatyta, kuris partneris (toliau – pagrindinis partneris) atstovauja tiekėjų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

- 4.2. Jungtinės veiklos sutartyje neturi būti jokių nuorodų į pasiūlymo kainą.

4.3 Tiekėjų grupei laimėjus apklausą, perkančioji organizacija palaikys ryšius tik su pagrindiniu partneriu, su juo bus sudaroma pirkimo sutartis ir jam bus atliekami mokėjimai (išskyrus tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais atvejus).

4.4. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

V SKYRIUS

PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5.1. Pasiūlymų rengimo reikalavimai

5.1.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą individualiai arba kaip tiekėjų grupės partneris. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris (jungtinės veiklos sutarties šalis), kitame pasiūlyme negali būti subtiekėjas. Jeigu tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba tiekėjų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.

5.1.2. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jeigu pateikiami užsienio kalbomis surašyti dokumentai ar jų kopijos, kartu turi būti pateiktas dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi) arba tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Tik tiekėjo ir gamintojo techninį pajėgumą ir profesinę kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jeigu jie prašomi), gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai bei techniniai aprašymai (jei reikalaujama) gali būti pateikti anglų kalba. Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos.

5.1.3. Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų dokumentų originalus.

5.1.4. Pasiūlymuose nurodoma kaina (įkainiai) pateikiama eurais. Jei pasiūlyme kaina nurodyta užsienio valiuta, ji bus perskaičiuota eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šio pirkimo objekto apimtį, kainos sudėtines dalis ir techninės specifikacijos reikalavimus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (įskaitant PVM) ir visos tiekėjo išlaidos, įskaitant sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros ir (ar) kitų mokėjimo dokumentų (toliau – Sąskaita) pateikimo naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (toliau – SABIS) išlaidas.

5.1.5. Tiekėjas turi nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti. Jeigu tiekėjas ketina sutarties vykdymui kaip ekspertą/ specialistą pasitelkti fizinį asmenį, tačiau neplanuoja jo įdarbinti, tokiu atveju ekspertas/ specialistas (fizinis asmuo) pasiūlyme nurodomas kaip tiekėjo subtiekėjas.

5.1.6. Tiekėjai pasiūlyme privalo nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (apklausos sąlygų 1 priedas). Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Perkančioji organizacija, komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas pagrįstai nurodė kaip konfidencialią.

5.1.7. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau, kaip 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose. Pirkimo procedūros metu, taip pat sustabdžius pirkimo procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas turi teisę atmesti tokį prašymą.

5.2. Pasiūlymo pateikimo reikalavimai

5.2.1. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šių apklausos sąlygų reikalavimais bei patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

5.2.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://viesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

5.2.3. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.3.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.3.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.2.4. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai, turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.).

5.2.5. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg ir kt.). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti dokumentų originalų.

5.2.6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu (CVP IS priemonėmis) pateiktų dokumentų ir elektroninių duomenų visuma:

5.2.6.1. užpildytas pasiūlymas pagal apklausos sąlygų 1 priede pateiktą formą;

5.2.6.2. užpildyta kainų lentelė pateikta apklausos sąlygų 4 priede;

5.2.6.3. tiekėjo kvalifikaciją ir atitikimą aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams pagrindžiantys dokumentai (apklausos sąlygų 3.1.1, 3.1.2 ir 3.4.1 papunkčiai);

5.2.6.4. užpildyta Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija pagal apklausos sąlygų 3 priede pateiktą formą arba laisvos formos užpildyta Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija (perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti minėtoje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus (tokių dokumentų perkančioji organizacija gali prašyti ir iš konkurso dalyvių bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą);

5.2.6.5. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

5.2.6.6. įgaliojimo pateikti pasirašyti pasiūlymą ir kitus dokumentus elektroniniu parašu skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ne juridinio asmens vadovas);

5.2.6.7. kita apklausos sąlygose reikalaujama ir (ar) perkančiosios organizacijos paprašyta informacija ir dokumentai.

5.2.7. Tiekėjas turi teisę pateikiamą pasiūlymą užšifruoti. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

5.2.7.1. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija(1).pdf.

5.2.7.2. per 30 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu šios apklausos susirašinėjimo elektroniniu paštu: neringa.lasiuniene@lrs.lt arba raštu, adresu: Gedimino pr. 53, Vilnius (Seimo kanceliarijos Veiklos administravimo departamento Viešųjų pirkimų skyriui). Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija telefonu (0 5) 209 6910 ir (arba) kitais būdais).

5.2.8. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

5.3. Pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir registracija

5.3.1. Pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis CVP IS turi būti pateiktas iki 2025 m. vasario 14 d. 10.00 val. Vėliau gautas pasiūlymas yra nepriimamas ir nenagrinėjamas. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus ir dėl jų pavėluotai gautus pasiūlymus.

5.3.2. Tiekėjas iki šio termino turi teisę atsiimti bei pakeisti CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo.

5.3.3. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Perkančioji organizacija privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija, šiais atvejais:

5.3.3.1. jeigu dėl kokių nors priežasčių papildoma su pirkimo dokumentais susijusi informacija būtų pateikiama likus mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nors šios informacijos buvo paprašyta laiku;

5.3.3.2. jeigu buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų.

5.3.4. Perkančioji organizacija, pratęsdama pasiūlymų pateikimo terminą, privalo atsižvelgti į informacijos ir apklausos sąlygų pakeitimų svarbą. Jeigu papildomos informacijos nebuvo paprašyta laiku arba ji neturi esminės įtakos pasiūlymų parengimui, perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo termino gali nepratęsti.

VI SKYRIUS

PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

6. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

VII SKYRIUS

APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

7.1. Bet kokia informacija, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS priemonėmis (perkančiosios organizacijos pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai).

7.2. Apklausos sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti apklausos sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 2 (dviems) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti apklausos sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

7.3. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti apklausos sąlygas.

7.4. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti apklausos sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių apklausos sąlygų 7.2 papunktyje nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama apklausos sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti apklausos sąlygas perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti apklausos sąlygas.

7.5. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų duomenų.

7.6. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų ir (ar) dėl pirkimo objekto apžiūros vietoje, tačiau sudarys tiekėjams galimybę patiems nuvykti į objektą (darbų atlikimo vietą), informavus apie tokį pageidavimą tel. (0 5) 209 6258 arba el. paštu kestutis.meilunas@lrs.lt. Asmenų vardai, pavardės, atstovaujamos įmonės pavadinimas ir pareigos turi būti pateikti nurodytu el. paštu iš anksto. Atvykę tiekėjų atstovai privalo turėti asmens dokumentą..

7.7. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu perkančioji organizacija apklausos sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali apklausos sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimo protokolų išrašų (jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolų išrašus (jeigu susitikimai įvyks). Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami suinteresuotiems tiekėjams, jeigu tokie yra žinomi perkančiajai organizacijai.

VIII SKYRIUS

SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪRA

8.1. Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais pradedamas 2025 m. vasario 14 d. 10.30 val. komisijos posėdyje.

8.2. Tiekėjai ar jų atstovai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nekviečiami dalyvauti.

8.3. Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis, apie susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus nebus pranešama to pageidaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

IX SKYRIUS

TIEKĖJŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

Tiekėjų pasiūlymų atmetimo pagrindai / priežastys

9.1. Pasiūlymų atmetimo pagrindai:

9.1.1. tiekėjas neatitinka apklausos sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų (jeigu buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai) arba tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis dėl atitikties kvalifikacijos reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų nepateikė ir, perkančiajai organizacijai paprašius, jų nepateikė ar nepatikslino;

9.1.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ar per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą tiekėjas nepaaiškino pasiūlymo, nekeisdamas jo esmės;

9.1.3. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus arba šių dokumentų nepateikė ir per komisijos nustatytą protingą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (jei buvo prašomas) patvirtinančio dokumento;

9.1.4. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų;

9.1.5. pasiūlyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas;

9.1.6. perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjo pagrįsti pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą kainą ar sudedamųjų dalių kainą, tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą tinkamai nepagrindžia pasiūlyme nurodytos pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainos;

9.1.7. ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

9.1.8. apie atitiktį nustatytiems reikalavimams pateikta melaginga informacija, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

9.1.9. Neatsižvelgiant į tai, kad pašalinimo pagrindas nenumatytas, perkančioji organizacija, įvertinusi, kad tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, gali pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūros:

9.1.9.1. jeigu jis su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų;

9.1.9.2. jeigu tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms;

9.1.9.3. jeigu tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

9.1.10. Neatsižvelgiant į tai, kad pašalinimo pagrindas nenumatytas, perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

9.1.11. jeigu yra bent viena iš Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nustatytų sąlygų:

9.1.11.1. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr (Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje ir (ar) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose));

9.1.11.2. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr (Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje ir (ar) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose));

9.1.11.3. prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr (Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje ir (ar) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose));

9.1.11.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad konkurso sąlygų 9.1.11.1 ir 9.1.11.2 papunkčiuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

9.1.11.5. perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų informacijos, kad konkurso sąlygų 9.1.11.1 ir 9.1.11.2 papunkčiuose nurodyti subjektai turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui;

9.1.11.6. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr (Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje ir (ar) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose)) arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr (Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje ir (ar) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose)), narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

9.1.12. yra gauta neigiama Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos išvada dėl ketinamo sudaryti sandorio.

Pirkimo procedūrų eiga

9.2. Pirkimo procedūros atlikimo tvarka:

9.2.1. tiekėjų atitikties kvalifikacijos reikalavimams tikrinimas;

9.2.2. pasiūlymų atitikimo apklausos sąlygų reikalavimams vertinimas;

9.2.3. pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymas.

Pasiūlymų vertinimas

9.3. Perkančioji organizacija įvertina, ar tiekėjų nurodytas pirkimo objektas ir kituose pateiktuose dokumentuose (išskyrus dokumentus, pagrindžiančius tiekėjų atitiktį reikalavimams) pateikta informacija atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Perkančioji organizacija pasiūlymams nagrinėti gali kviesti ekspertus.

9.4. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija gali nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

9.5. Komisija nevertina viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį, nustato, kad, vadovaujantis apklausos sąlygų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

9.6. Komisija įvertina, ar pasiūlymai atitinka apklausos sąlygų reikalavimus bei ar pasiūlyta kaina:

9.6.1. tinkamai apskaičiuota ir nėra aritmetinių klaidų. Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti apklausos dalyvio per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais posėdžio metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

9.6.2. pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų. Laikoma, kad pasiūlyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas perkančiosios organizacijos prieš pradedant pirkimo procedūrą ir perkančioji organizacija jos nepadidino. Pirkimui skirtų lėšų suma, nustatyta ir užfiksuota perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūras, gali būti keičiama, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 5 punktu.

9.6.3. nėra neįprastai maža (neatrodo ar neturi būti laikoma neįprastai maža (įskaitant sudedamųjų dalių kainą), vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsnio 1 dalimi). Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina ar sudedamųjų dalių kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per komisijos nurodytą terminą ją pagrįsti.

Derybos

9.7. Derybos pirkimo metu nebus vykdomos.

Pasiūlymų eilės nustatymas

9.8. Iš neatmestų pasiūlymų ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas ir pasiūlymų eilė nustatoma pagal kainą. Tiekėjų pasiūlymų vertinama kaina yra 4 priedo kainų lentelėje nurodyta mažiausia pasiūlymo kaina „Iš viso Eur su PVM“.

9.9. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais su PVM. Jei pirkime dalyvaus Europos Sąjungos tiekėjai, kuriems taikomas 0 proc. PVM, tačiau perkančioji organizacija turės PVM pati sumokėti į valstybės biudžetą, perkančioji organizacija prie Europos Sąjungos tiekėjų pasiūlymų vertinimo metu pridės tik vertinimo tikslais naudojamą PVM tarifą, kuris į pirkimo sutartį nebus perkeliamas.

9.10. Komisija iš pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančių pasiūlymų nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejį, kai pasiūlymą pateikia arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas). Šioje eilėje pasiūlymai surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo (pasiūlymo kainų didėjimo) tvarka.

9.11. Tuo atveju, jeigu dviejų ar kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tas pasiūlymas, kuris CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymo pateikimo momentu laikoma, kai gaunamas visas pasiūlymas.

Laimėjusio pasiūlymo nustatymas ir informavimas apie pirkimo procedūros rezultatus

9.12. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pirmas pasiūlymas eilėje, atitinkantis apklausos sąlygų reikalavimus bei neatmestas dėl apklausos sąlygų 9.1 papunktyje nuodytų priežasčių.

9.13. Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.

9.14. Perkančioji organizacija suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą. Perkančioji organizacija taip pat nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties, pradėti pirkimą iš naujo.

9.15. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, pirkimo sutartis gali būti sudaroma nedelsiant, t. y. netaikant šio įstatymo 86 straipsnio 8 dalyje nustatyto atidėjimo termino.

9.16. Perkančioji organizacija, gavusi suinteresuoto apklausos dalyvio raštu pateiktą prašymą, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo jo gavimo dienos išsamiai pateikia šią informaciją:

9.16.1. tiekėjui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimą;

9.16.2. tiekėjui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, – pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad pirkimo objektas neatitinka nurodyto rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.

9.17. Perkančioji organizacija neteiks informacijos, jeigu jos atskleidimas prieštarauja informacijos ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams arba visuomenės interesams, pažeidžia teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turi neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai.

9.18. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji prašys tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija nėra konfidenciali.

9.19. Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos per 5 darbo dienas gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. Tokiu atveju apklausos sąlygų 10.2 papunktyje nustatytas terminas pratęsiamas papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, apklausos sąlygų 10.2 papunktyje nustatytas terminas pratęsiamas vienai darbo dienai.

9.20. Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, pakeitimus, jei keičiama sudaryta pirkimo sutartis, skelbs CVP IS.

9.21. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako sudaryti sutartį arba tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį. Tuo atveju arba jeigu tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jis buvo prašomas) arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų (jeigu buvo nustatytos tokios sąlygos), perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį, nepateikusio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai jis buvo prašomas pateikti) ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų (kai jos buvo nustatytos).

9.22. Jeigu taikomas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas (toliau – Nacionalinio saugumo įstatymas), prieš sudarant sutartį su perkančiąja organizacija, perkančioji organizacija inicijuoja procedūrą, nustatančią, ar numatoma sudaryti sutartis atitinka nacionalinio saugumo interesus ir (ar) tokia sutartis gali būti sudaroma ir vykdoma. Tiekėjas įsipareigoja nustatytais terminais pateikti perkančiajai organizacijai ir (ar) kompetentingoms institucijoms visus duomenis, dokumentus ir sutikimus, būtinus šiai patikrai atlikti (kurie dar nebuvo pateikti apklausos metu). Tiekėjas įsipareigoja nustatytais terminais pateikti perkančiajai organizacijai ir (ar) kompetentingoms institucijoms visus duomenis, dokumentus ir sutikimus, būtinus šiai patikrai atlikti. Jeigu ketinama sudaryti sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų, ji negali būti sudaryta tol, kol nebus pašalintos nacionalinio saugumo interesams grėsmę keliančios priežastys, jeigu tokios priežastys gali būti pašalintos. Sprendimą, ar ketinama sudaryti sutartis atitinka nacionalinio saugumo interesus, priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionalinio saugumo įstatyme nustatyta tvarka. Jeigu nustatoma, kad sutartis gali kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams, tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, su kuriuo negali būti sudaryta sutartis pagal šį papunktį, jeigu šis pasiūlymas nėra atmetamas.

X SKYRIUS

GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (elektroninėmis priemonėmis) turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

10.2. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu) per 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjui dienos.

10.3. Perkančioji organizacija nenagrinės pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.

10.4. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.

10.5. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.

10.6. Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi pretenziją, priims motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu praneš pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

XI SKYRIUS

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

11.1. Pirkimo sutarties bendrosios sąlygos:

11.1.1. Pirkimo sutartis sudaroma vadovaujantis Civilinio kodekso, Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimais.

11.1.2. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma nedelsiant, t. y. netaikant sutarties atidėjimo termino.

11.1.3. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą bei pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.

11.1.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas pirkimo sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, šalių rekvizitai, klaidos) bei atskirų pirkimo sutarties vykdymo sąlygų koregavimas pirkimo sutartyje numatytomis aplinkybėmis.

11.2. Sutarties dalykas:

11.2.1. Tiekėjas (toliau – Rangovas) įsipareigoja perkančiajai organizacijai (toliau – Užsakovas) atlikti pirkimo sutartyje sulygtus Seimo viešbučio patalpų paprastojo remonto darbus (toliau – darbai) pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją pirkimo sutartyje nustatytais darbų atlikimo terminais ir sąlygomis bei perduoti atliktus darbus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja tinkamai atliktus darbus priimti ir sumokėti Rangovui už juos sutartą kainą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

11.2.2. Apklausos sąlygose vartojama sąvoka “darbai” apima darbo jėgos bei visų darbams reikalingų medžiagų pateikimą, pirkimo sutarties techninėje specifikacijoje išvardijamus paprastojo remonto darbus, kuriuos turės atlikti Rangovas ir kuriuos atlikus bus užbaigtas objekto remontas, įskaitant statybvietės sutvarkymą, statybinių atliekų išvežimą, trūkumų ir (ar) defektų ištaisymą, darbų užbaigimą bei garantinių įsipareigojimų vykdymą.

11.3. Pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos:

11.3.1. Rangovas įsipareigoja:

11.3.1.1. laiku pradėti, kokybiškai atlikti ir užbaigti darbus, atitinkančius techninėje specifikacijoje (apklausos sąlygų 2 priede) nustatytus reikalavimus;

11.3.1.2. pradėti darbus nedelsiant, Užsakovui perdavus statybvietę (apklausos sąlygų 5 priedas) apklausos sąlygų 11.4.2 papunktyje nustatytais terminais;

11.3.1.3. atlikti darbus per 40 (keturiasdešimt) dienų nuo statybvietės perdavimo dienos;

11.3.1.4. atlikti darbus naudojant savo medžiagas, priemones, įrangą (mechanizmus) ir transportą. Darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, gaminius, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio (jo dalies) reikalavimus;

11.3.1.5. garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės, sugadinimo ir pan.) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui;

11.3.1.6. darbų eigą (darbų eigos pakeitimus) derinti su Užsakovu;

11.3.1.7. užtikrinti, kad darbai būtų atlikti laikantis Statybos įstatymo, statybos taisyklių, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą, reikalavimų;

11.3.1.8. užtikrinti, kad statybvietėje darbus atliekantys asmenys Statybos įstatyme nustatytais atvejais turėtų galiojantį skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas, turėtų kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus, kiti statybvietėje esantys asmenys turėtų Rangovo nustatytas identifikavimo priemones ir juos (jas) pateiktų Statybos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka;

11.3.1.9. užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą vadovaujantis Bendrosios gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų veiklos sąlygų, nurodytų Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje; įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, kurio metu nukenčia Rangovo darbuotojas (nelaimingas atsitikimas atliekant darbus pagal Sutartį, kurio metu nukenčia Rangovo darbuotojas, yra laikomas nelaimingu atsitikimu darbe ir turi būti tiriamas ir Rangovo apskaitomas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais nelaimingus atsitikimus darbe), apie tai nedelsiant pranešti Užsakovo už Sutartį atsakingam asmeniui;

11.3.1.10. užtikrinti, kad Rangovo pasamdyti darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

11.3.1.11. visus darbus vykdyti taip, kad statybvietėje esanti įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitiems asmenims, nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti visus padarytus nuostolius;

11.3.1.12. pranešti apie Rangovo rekvizitų, atstovų, kontaktinių duomenų pasikeitimą per 5 (penkias) darbo dienas;

11.3.1.13. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti darbus Sutartyje nustatytais terminais;

11.3.1.14. nedelsiant, t. y. ne vėliau kaip kitą dieną, informuoti Užsakovą dėl atsiradusių aplinkybių, kuriomis padaryta žala, įvykusį draudiminį įvykį ar kitą neigiamą įvykį, įtakojantį pirkimo sutarties vykdymą;

11.3.1.15. ištaisyti nekokybiškai atliktų darbų defektus ir trūkumus:

11.3.1.15.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo informacijos apie nekokybiškai atliktus darbus pateikimo dienos, kai trūkumai ir (ar) defektai nustatomi ir apie juos Užsakovas informuoja Rangovą iki Atliktų darbų akto ir (ar) Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, arba nuo Atliktų darbų akto ir (ar) Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, jei darbų trūkumai ir (ar) defektai nustatomi pasirašant Atliktų darbų aktą ir (ar) Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir nurodomi jame;

11.3.1.15.2. jei darbų trūkumai ir (ar) defektai nustatomi po Atliktų darbų akto ir (ar) Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo – per 5 (penkias) darbo dienas nuo akto dėl atliktų darbų kokybės trūkumo pasirašymo dienos arba, jei Rangovas neatvyko nustatytą darbų kokybės patikrinimo datą, nuo atliktų darbų kokybės trūkumo akto pateikimo Rangovui dienos;

11.3.1.16. per nustatytus terminus ir savo lėšomis ištaisyti nekokybiškai atliktų darbų trūkumus ir (ar) defektus. Jeigu Rangovas darbų trūkumų ir (ar) defektų nepašalina per nurodytą laiką ir darbo trūkumus ir (ar) defektus šalina Užsakovas, Rangovas apmoka darbų jų šalinimo išlaidas, sugadinto turto nuostolius;

11.3.1.17. informuoti Užsakovą nedelsiant vykdant darbus sugadinus šalia esamą turtą;

11.3.1.18. atliktiems darbams suteikti garantiją ne trumpesniam nei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytas terminas.

11.3.1.19. atlyginti Užsakovui, kitiems asmenims nuostolius, atsiradusius dėl darbų neatlikimo, netinkamo darbų atlikimo ir (ar) nekokybiškai atliktų darbų;

11.3.1.20. užtikrinti, kad Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas, pasitelkti subrangovai (jei jie pasitelkiami), darbuotojai ar specialistai turėtų kvalifikaciją, reikalingą darbams atlikti;

11.3.1.21. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

11.3.1.22. visas darbų metu susidariusias statybines atliekas utilizuoti, Užsakovui paprašius, pateikti tai įrodančius dokumentus;

11.3.1.23. tinkamai vykdyti įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose, susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos Užsakovui ar apsunkintų Užsakovo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

11.3.1.24. užtikrinti, kad Rangovo paskirtas statinio statybos vadovas, darbų atlikimo metu būtų statybvietėje;

11.3.1.25. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa darbų dokumentacija;

11.3.1.26. užtikrinti, kad visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį Rangovas ir (ar) jo pasamdyti subrangovai būtų apsidraudę remonto darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu;

11.3.1.27. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus darbus bei apie atliktų darbų perdavimo datą ir pateikti Užsakovui Atliktų darbų aktus ir (ar) Darbų perdavimo-priėmimo aktą;

11.3.1.28. Užsakovui paprašius, informuoti apie darbų atlikimo eigą bei nustatytų reikalavimų laikymąsi;

11.3.1.29. vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus, susijusius su pirkimo sutarties vykdymu, arba, manydamas, kad Užsakovo nurodymai viršija pirkimo sutarties reikalavimus, apie tai pranešti Užsakovui per 5 (penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

11.3.1.30. paskirti darbuotoją (-us), atsakingą (-us) už pirkimo sutartyje numatytų darbų atlikimo priežiūrą per visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį;

11.3.1.31. ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir subtiekėjų atstovus bei informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

11.3.1.32. užtikrinti, kad jeigu Rangovo ir (ar) subrangovų kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

11.3.1.33. raštu įspėti Užsakovą, jeigu ne dėl savo kaltės negalės laiku atlikti darbų;

11.3.1.34. kilus ginčui dėl sutarties vykdymo, deleguoti atstovus jam išspręsti;

11.3.1.35. tinkamai vykdyti kitus pirkimo sutartyje numatytus įsipareigojimus.

11.3.2. Užsakovas įsipareigoja:

11.3.2.1. Rangovui sudaryti sąlygas, suteikti informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus darbams atlikti;

11.3.2.2. priimti iš Rangovo tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus apklausos sąlygų 11.5 papunktyje nustatyta tvarka;

11.3.2.3. sumokėti už tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus apklausos sąlygų 11.7.3 papunktyje nustatyta tvarka;

11.3.2.4. perduoti Rangovui statybvietę. Statybvietė perduodama šalims pasirašant statybvietės perdavimo-priėmimo aktą (apklausos sąlygų 5 priedas);

11.3.2.5. tinkamai vykdyti įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose, susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos Rangovui ar apsunkintų Rangovo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą;

11.3.2.6. paskirti darbuotoją (-us), atsakingą (-us) už pirkimo sutartyje numatytų darbų atlikimo priežiūrą per visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį;

11.3.2.7. pranešti apie Užsakovo rekvizitų, atstovų, kontaktinių duomenų pasikeitimą per 5 (penkias) darbo dienas;

11.3.2.8. kilus ginčui dėl sutarties vykdymo, deleguoti atstovus jam išspręsti;

11.3.2.9. tinkamai vykdyti kitus pirkimo sutartyje numatytus įsipareigojimus.

11.3.2.10. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti vykdomų (atliktų) darbų kokybę. Apie tokių patikrinimų metu nustatytus defektus, trūkumus Rangovas informuojamas raštu.

11.3.2.11. Jei darbų trūkumai, defektai nustatomi, Užsakovas privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šių trūkumų, defektų nustatymo dienos išsiųsti apie tai pranešimą el. paštu Rangovui, nurodyti Rangovo atstovo atvykimo dėl darbų kokybės patikrinimo datą. Dalyvaujant Rangovo atstovui surašomas aktas dėl atliktų darbų kokybės trūkumo. Rangovo atstovui neatvykus nustatytu laiku, laikoma, kad Rangovas trūkumus, defektus pripažino.

11.4. Darbų atlikimo terminai

11.4.1. Darbų atlikimo pradžia – statybvietės perdavimas Rangovui, šalims pasirašant statybvietės perdavimo-priėmimo aktą (apklausos sąlygų 5 priedas), su sąlyga, kad Rangovas yra pateikęs Užsakovui pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo kompanijos laidavimo raštą, statinio remonto darbų ir civilinės atsakomybės draudimą patvirtinančius dokumentus.

11.4.2. Statybvietę Užsakovas perduoda Rangovui per 3 (tris) darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovo prašymu statybvietę perdavus vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, darbų atlikimo terminai, nurodyti apklausos sąlygų 11.4.5 papunktyje, nėra keičiami.

11.4.3. Darbai atliekami vadovaujantis suderintu Darbų atlikimo grafiku.

11.4.4. Nuo statybvietės priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos Rangovas privalo per 3 (tris) darbo dienas parengti ir suderinti Darbų atlikimo grafiką (toliau – Grafikas) su Užsakovu (jo atstovu). Suderintas Grafikas tampa pirkimo sutarties sudėtine dalimi.

11.4.5. Darbų atlikimo terminas (darbų pabaiga) nurodytas Grafike, bet negali būti ilgesnis kaip 40 (keturiasdešimties) dienų nuo statybvietės priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

11.5. Darbų perdavimas ir priėmimas

11.5.1. Rangovo atlikti darbai fiksuojami pasibaigus kalendoriniam mėnesiui pasirašant Atliktų darbų perdavimo aktą. Gavęs Atliktų darbų perdavimo aktą, Užsakovas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas jį pasirašyti arba, jei nustatomi darbų trūkumai ir (ar) defektai, grąžinti jį Rangovui kartu nurodant nustatytus darbų trūkumus ir (ar) defektus ir nustatant protingą, bet ne ilgesnį nei 5 (penkių) darbo dienų, terminą jiems pašalinti.

11.5.2. Atlikęs visus darbus, Rangovas perduoda visus darbus ir jų rezultatus Užsakovui, šalims pasirašant Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Darbų perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas esant šioms sąlygoms:

11.5.2.1. Rangovas tinkamai atliko visus darbus ir ištaisė darbų trūkumus ir (ar) defektus, jei tokių buvo nustatyta;

11.5.2.2. visų darbų bandymų (jeigu reikia) rezultatai yra teigiami;

11.5.2.3. Rangovas parengia ir perduoda Užsakovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą;

11.5.2.4. Rangovas pateikė statybines atliekas tvarkančių įmonių išduotus dokumentus apie priduotas statybines atliekas (dokumentuose, pvz., sąskaitoje faktūroje, atliekų perdavimo akte, turi būti nurodyta: perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data);

11.5.2.5. Rangovas pateikė banko garantiją ar draudimo kompanijos laidavimo raštą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą pirkimo sutartį.

11.5.3. Užsakovas turi darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Rangovui nurodymus pirkimo sutartyje numatytų darbų atlikimui. Raštu pateikti nurodymai Rangovui yra privalomi.

11.5.4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo pirkimo sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrintų Rangovo atliekamų darbų kokybę, o Rangovas įsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas sąlygas, įskaitant (bet neapsiribojant) patekimą į statybvietę, kurioje vykdomi darbai, bei visų reikiamų dokumentų pateikimą, kad būtų galima patikrinti Rangovo atliekamų darbų kokybę.

11.5.5. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra galimai prieštaraujantys teisės aktų reikalavimams arba galintys sukelti neigiamų pasekmių darbams, Rangovas turi teisę raštu apie tai pranešti Užsakovui per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei Rangovas raštu per šiame papunktyje nurodytą terminą nepareiškia Užsakovui, kad Užsakovo duoti nurodymai galimai prieštarauja teisės aktų reikalavimams arba gali sukelti neigiamų pasekmių darbams, Rangovas tampa visiškai atsakingu už tokių nurodymų įgyvendinimo galimas pasekmes.

11.5.6. Jeigu šalys nesutaria dėl atliktų darbų tinkamumo, apie atliktų darbų tinkamumą sprendžiama pagal nepriklausomo eksperto išvadą, kuri yra privaloma šalims. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų darbų kokybės šalių rašytiniu susitarimu paskirtas ekspertas, paneigia, atlygina kitai šaliai pastarosios visas išlaidas eksperto darbui apmokėti. Užsakovo teisė sustabdyti apmokėjimą už netinkamai atliktus darbus arba nepriimti darbų galioja iki eksperto išvados Užsakovo nenaudai priėmimo.

11.6. Įranga, medžiagos ir darbų kokybė

11.6.1. Rangovas darbams atlikti privalo naudoti tik tokias medžiagas, įrangą, gaminius ir įrenginius, kurie atitinka apklausos sąlygose, techninėje specifikacijoje ir pirkimo sutartyje nustatytus reikalavimus ir yra suderinti su Užsakovu. Jeigu apklausos sąlygos nenustato reikalavimų tam tikroms medžiagoms, gaminiams ar įrenginiams – Rangovas turi naudoti tik naujas, nenaudotas, naujausio arba darbų atlikimo metu naudojamo tipo medžiagas, gaminius ir įrenginius, suderintus su Užsakovu. Pristačius techninės specifikacijos 3.3 papunktyje nurodytas medžiagas, pateikti atitiktį aplinkosaugos reikalavimams įrodančius dokumentus.

11.6.2. Jeigu Rangovas naudoja apklausos sąlygų (pirkimo sutarties) 11.6.1 papunktyje nustatytų reikalavimų neatitinkančius medžiagas, įrangą, gaminius ir įrenginius, Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo juos Rangovo sąskaita pakeisti atitinkančiais 11.6.1 papunktyje nustatytus reikalavimus.

11.7. Sutarties vertė ir apmokėjimo sąlygos:

11.7.1. Pradinė sutarties vertė yra ................... (.................... eurai, ................ct.) Eur įskaitant PVM ir kitus su šia Sutartimi susijusius mokesčius ir mokėjimus.

11.7.2. Darbų kainos nustatytos pirkimo sutarties priede. Į darbų kainas įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Rangovo išlaidos, galinčios turėti įtakos darbų kainoms ar atsirandančios vykdant Sutartį, įskaitant darbams atlikti naudojamų medžiagų, priemonių, įrangos bei Rangovo išrašytų ir Užsakovui apmokėti pateiktų sąskaitų faktūrų, PVM sąskaitų faktūrų ir (ar) kitų mokėjimo dokumentų už Rangovo tinkamai suteiktus bei Užsakovo priimtus darbus (toliau – Sąskaitos) pateikimą pagal Sutartį, naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (toliau – SABIS).

11.7.3. Mokėjimai atliekami eurais mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo sąskaitą banke per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Sąskaita pateikiama po to, kai Šalys už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus pasirašo Atliktų darbų perdavimo aktą (toliau – Aktas). Elektroninė sąskaita faktūra, atitinkanti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiama Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis SABIS priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja, naudodamasis SABIS (SABIS pasiekiama adresu https://nbfc.lrv.lt/lt/sabis), išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytus atvejus.

11.7.4. Užsakovas turi teisę sustabdyti darbų apmokėjimą, jei:

11.7.4.1. Sąskaitoje nenurodytas ar neteisingai nurodytas Sutarties numeris ir (ar) jos sudarymo data (kol bus pateikta patikslinta Sąskaita);

11.7.4.2. Sąskaitoje nurodyta neteisinga suma, darbų kaina arba nenurodyta kita būtina informacija (kol bus išsiaiškinta su Rangovu);

11.7.4.3. Sąskaita pateikta nesant abiejų Šalių pasirašyto Akto (kol bus pateiktas Šalių pasirašytas Aktas);

11.7.4.4. Rangovas neatliko ar nekokybiškai atliko darbus (kol, Užsakovui nurodžius, Rangovas ištaisys trūkumus);

11.7.4.5. po Akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų darbų trūkumai ir (ar) defektai, jeigu jų buvo neįmanoma pastebėti atliktų darbų perdavimo metu (kol, Užsakovui nurodžius, Rangovas ištaisys trūkumus ir (ar) defektus);

11.7.4.6. Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalino Užsakovo nurodytų darbų trūkumų ir (ar) defektų arba padarė ir neatlygino Užsakovui materialinę žalą ar kitaip pažeidė pirkimo sutarties sąlygas bei šių pažeidimų nepašalino (kol bus išsiaiškinta su Rangovu).

11.7.4.7. atlikęs darbus, Rangovas nepateikė garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui banko garantijos ar draudimo kompanijos laidavimo rašto.

11.7.5. Jeigu darbų priėmimo metu nustatomi darbų trūkumai ir (ar) defektai, Užsakovas turi teisę išskaičiuoti sumą, reikalingą tiems trūkumams ir (ar) defektams pašalinti, iš Rangovui mokėtinų sumų.

11.7.6. Pirkimo sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis, išreikšta statybos darbų vienetais, yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos tiekėjas turi atlikti, kiekiu. Jei vykdant sutartį darbų faktinis kiekis skirsis nuo nurodyto perkamo kiekio (pavyzdžiui, nuo kiekių žiniaraštyje nurodyto kiekio), turi būti laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal pirkimo sutartį kainą. Pagal šį kainodaros būdą didesni atliktų darbų kiekiai negali būti laikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. Pirkimo sutartyje nurodytos darbų kainos yra fiksuotos ir gali būti pakeistos tik atliekant kainų perskaičiavimą dėl pasikeitusio PVM tarifo, kuris perskaičiuojamas proporcingai PVM pakeitimams be atskiro pirkimo sutarties šalių susitarimo, Rangovui pateikiant PVM sąskaitą faktūrą. PVM dydis perskaičiuojamas tik tai daliai darbų, kurie Užsakovui buvo suteikti po PVM dydžio pasikeitimo.

11.7.7. Perskaičiavus darbų kainą, atitinkamai gali būti perskaičiuota ir pradinė sutarties vertė.

11.7.8. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą perkančiajai organizacijai. Jeigu subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, įskaitant teisės Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui nustatymą.

11.8. Garantijos

11.8.1. Rangovas garantuoja, kad Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo metu darbai, įskaitant įrangą, gaminius, įrengimus ir medžiagas, atitiks apklausos sąlygose ir pirkimo sutartyje įskaitant techninę specifikaciją, išdėstytus reikalavimus, statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.

11.8.2. Darbai, atlikti su trūkumais ir (ar) defektais, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atmesti Užsakovo, kaip neatitinkantys pirkimo sutarties nuostatų, turi būti perdaromi Rangovo sąskaita per Užsakovo raštu nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

11.8.3. Jei Rangovas pirkimo sutarties pažeidimų ar atliktų darbų trūkumų ir (ar) defektų nepašalina per Užsakovo nurodytą terminą arba trūkumai ir (ar) defektai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi pirkimo sutarties šalys dėl trūkumų ir (ar) defektų šalinimo nesutaria, Užsakovas turi teisę nutraukti pirkimo sutartį, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus darbus bei reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius.

11.8.4. Rangovas darbams suteikia 5 metų, paslėptiems darbų objekto elementams – 10 metų, tyčia paslėptiems darbų objekto defektams – 20 metų garantiją. Darbų garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Rangovas tiekiamoms medžiagoms, gaminiams, įrenginiams bei įrangai suteikia gamintojo nurodytą garantinį terminą, bet ne mažesnį kaip 24 mėnesiai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

11.8.5. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus darbų defektus ir (ar) trūkumus savo sąskaita pašalinti per 11.8.2. papunktyje nurodytą terminą, išskyrus atvejus, kai Rangovas įrodo, kad nustatytiems trūkumams ir (ar) defektams pašalinti būtinas ilgesnis terminas, ir atlyginti visus dėl tokių defektų ir (ar) trūkumų Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

11.8.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektams, trūkumams, garantinis laikotarpis tai darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus, trūkumus dienos iki visiško defektų, trūkumų pašalinimo dienos. Po visiško defektų, trūkumų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks pirkimo sutartimi yra nustatytas atitinkamiems darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).

11.8.7. Užsakovas, garantiniu laikotarpiu nustatęs darbų trūkumus ir (ar) defektus, turi teisę reikalauti:

11.8.7.1. neatlygintinai pašalinti defektus ir (ar) trūkumus per protingą terminą;

11.8.7.2. atitinkamai sumažinti darbų kainą;

11.8.7.3. savo jėgomis arba pasitelkus trečiuosius asmenis Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti defektus ir (ar) trūkumus ir reikalauti, kad Rangovas atlygintų defektų ir trūkumų šalinimo išlaidas.

11.8.8. Rangovas neatsako, jei darbų trūkumai ir (ar) defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, dėl normalaus susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų kaltų veiksmų ar stichinių nelaimių.

11.8.9. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui Rangovas privalo pateikti banko garantiją ar draudimo kompanijos laidavimo raštą. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantinių įsipareigojimų užtikrinimo laidavimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo raštu turi pateikti mokėjimo nurodymo kopiją, patvirtinančio, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo raštą yra sumokėta.

11.8.10. Garantinio laikotarpio termino rizika turi būti apdraudžiama ne mažesne kaip 5 (penkių) procentų suma nuo darbų kainos ir galioti ne trumpiau nei 3 (trejus) metus nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

11.9. Draudimas

11.9.1. Su Užsakovu suderintomis sąlygomis ir Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje Rangovas turi apsidrausti statinio remonto darbų ir civilinės atsakomybės draudimu. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad šis draudimas:

11.9.1.1. apimtų remonto darbus, jiems atlikti į draudimo objekto vietą pristatytus statybos produktus, taip pat rangovo civilinę atsakomybę už padarytą žalą tretiesiems asmenims ir Užsakovo turtui, kuris nelaikomas statybos darbų rezultatu, taip pat Rangovo pasirinktų subrangovų vykdomus darbus ir jų civilinę atsakomybę, t. y. būtų ne mažesnės apimties nei nurodyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 46 straipsnyje ir atitiktų kitas sąlygas, nustatytas Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-207;

11.9.1.2. apdraustų Rangovo atliekamus Darbus ne mažesnei draudimo sumai nei darbų kaina, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 0,1 procento darbų draudimo sumos, bet ne mažesne nei 500 (penki šimtai) Eur išskaita; Darbų draudimo apsaugos galiojimas būtų užtikrintas iki Rangovas perduos visų darbų rezultatą Užsakovui (Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos), t. y. 6 (šešiems) mėn.;

11.9.1.3. darbai ir civilinė atsakomybė būtų apdrausti dėl pirkimo sutartyje numatyto objekto paprastojo remonto darbų;

11.9.1.4. įsigaliotų ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

11.9.2. Rangovas sudarytas nurodytas draudimo sutartis (polisus) bei įrodymus apie pirmųjų draudimo įmokų sumokėjimą privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

11.9.3. Rangovas privalo pateikti Užsakovui įrodymus apie draudimo sutarčių kiekvienos draudimo įmokos sumokėjimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po atitinkamos įmokos sumokėjimo.

11.9.4. Jei bet kurios iš 11.9 papunktyje nurodytos draudimo sutarties galiojimas baigtųsi anksčiau nei nurodyta pirkimo sutartyje, Rangovas įsipareigoja sudaryti naują draudimo sutartį tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis sąlygomis nei nustatyta pirkimo sutartyje, likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos. Užsitęsus pirkimo sutarties vykdymui, atitinkamam laikotarpiui turi būti pratęsiamas draudimo sutarčių galiojimas tokiomis pačiomis ar ne blogesnėmis sąlygomis nei nustatyta pirkimo sutartyje.

11.10. Sutarties perleidimas ir subranga:

11.10.1. Nė viena iš pirkimo sutarties šalių negali perleisti savo teisių ir pareigų pagal pirkimo sutartį tretiesiems asmenims, negavusi išankstinio kitos šalies rašytinio sutikimo.

11.10.2. Susitarimas, pagal kurį Rangovas dalį prievolės įvykdymo patiki trečiajai šaliai, yra laikomas subranga. Subrangos sutartis nesukuria sutartinių santykių tarp subtiekėjo ir Užsakovo.

11.10.3. Rangovas atsako už savo subtiekėjų, jų ekspertų, atstovų ir darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar įsipareigojimų nevykdytų, ar aplaidus būtų jis pats ar jo ekspertai, atstovai ar darbuotojai.

11.10.4. Per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki darbų pradžios Rangovas privalo raštu pranešti jam žinomų ir su Užsakovu suderintų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus (taikoma tuo atveju, jeigu ir kiek tokia informacija nebuvo pateikta Rangovo pasiūlyme apklausai). Rangovas privalo iš anksto informuoti apie subrangovų ir jų kontaktinės informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu.

11.10.5. Rangovas, laikydamasis apklausos sąlygų (pirkimo sutarties) 11.10.4 ir 11.10.8 papunkčiuose nustatytos tvarkos ir sąlygų, privalo iš anksto informuoti ir su Užsakovu suderinti naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti pirkimo sutarties vykdymo eigoje.

11.10.6. Apklausos pasiūlyme nurodyti šie subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, siekdamas atitikti apklausos sąlygose ir (ar) teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: [...].

11.10.7. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus, dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subrangovui atsisakius atlikti darbus, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali atlikti visų ar dalies darbų, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus tik gavęs raštišką Užsakovo sutikimą ir užtikrindamas, kad pakeisti subrangovai bus ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti pasiūlyme.

11.10.8. Norėdamas pakeisti esamą subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi dalyvaudamas apklausoje, arba pasitelkti naują subrangovą darbams, kuriems atlikti apklausos sąlygose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimą kuriems Rangovas grindė savo turima kvalifikacija, Rangovas privalo tam iš anksto pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą ir gauti Užsakovo sutikimą raštu. Kartu su prašymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius tai, kad:

11.10.8.1. norimas pasitelkti naujas subrangovas atitinka apklausos sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (jeigu tokie nustatyti);

11.10.8.2. egzistuoja šiame papunktyje nurodytos objektyvios priežastys, dėl kurių kilo būtinybė pakeisti esamą subrangovą arba pasitelkti naują subrangovą;

11.10.8.3. nėra norimo pasitelkti subrangovo pašalinimo pagrindų. Jeigu subrangovo, kurio pašalinimo pagrindų nebuvimas buvo tikrinamas, padėtis atitinka bent vieną apklausos sąlygose nustatytą (jeigu nustatyta) pašalinimo pagrindą, toks subrangovas per Užsakovo nustatytą terminą turi būti pakeistas reikalavimus atitinkančiu subrangovu. Pašalinimo pagrindų nebuvimas tikrinamas tuo atveju, jeigu tai numatyta apklausos sąlygose.

11.10.9. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo prašymo pakeisti esamą subrangovą ar pasitelkti naują subrangovą bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subrangovas (jo darbuotojai) neturi apklausos sąlygose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisės vykdyti atitinkamą veiklą. Užsakovui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ketinamas pasitelkti subrangovas turi reikiamą kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti atitinkamą veiklą.

11.10.10. Jeigu nustatoma, kad subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną nustatytą (jeigu buvo nustatyta) pašalinimo pagrindą, Užsakovas bet kuriuo pirkimo sutarties vykdymo metu taip pat turi teisę reikalauti, kad Rangovas tokį subrangovą pakeistų reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

11.10.11. Užsakovui davus raštišką sutikimą, subrangovų papildymas ar pakeitimas nėra forminami atskiru šalių raštišku susitarimu.

11.10.12. Rangovas atsako už savo subrangovų, jų ekspertų, atstovų ir darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar įsipareigojimų nevykdytų, ar aplaidus būtų jis pats ar jo ekspertai, atstovai ar darbuotojai.

11.10.13. Subrangovo (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas yra laikomas esminiu pirkimo sutarties pažeidimu.

11.11. Atsakingų specialistų keitimo tvarka

11.11.1. Rangovas pirkimo sutarties galiojimo metu, suderinęs su Užsakovu (pateikus už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingo (-ų) specialisto (-ų) keitimo reikalingumo priežastį) bei gavęs jo rašytinį sutikimą, gali keisti už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingus specialistus, įskaitant darbų vadovą, nurodytą Rangovo apklausos pasiūlyme.

11.11.2. Už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingo specialisto keitimas galimas tik esant vienai iš šių priežasčių:

11.11.2.1. Rangovo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (atostogų, ligos, traumos, nutrūkus darbo santykiams);

1.11.2.2. Užsakovo iniciatyva, jei Užsakovas pagrįstai yra nepatenkintas Rangovo pirkimo sutarties vykdymui paskirto specialisto (-ų) darbu, raštu pateikus prašymą pakeisti specialistą, nurodant motyvus.

11.11.3. Norėdamas pakeisti atsakingą specialistą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui:

11.11.3.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

11.11.3.2. naujo už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka apklausos sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingiems specialistams.

11.12. Šalių atsakomybė:

11.12.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti sutartyje prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

11.12.2. Jeigu Užsakovas nesilaiko apklausos sąlygų (pirkimo sutarties) 11.7.3 papunktyje nustatyto tinkamai atliktų ir priimtų darbų apmokėjimo termino ir jeigu nėra 11.7.4 papunktyje nurodytų aplinkybių, Rangovui pareikalavus, už kiekvieną pavėluotą dieną moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos.

11.12.3. Jeigu Rangovas nesilaiko apklausos sąlygų 11.4.5 papunktyje nurodyto darbų atlikimo termino, Užsakovui pareikalavus, moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną pavėluotą  dieną.

11.12.4. Jeigu Rangovas nesilaiko apklausos sąlygų 11.3.1.16. ir (ar) 11.5.1 papunkčiuose nurodytų atliktų darbų trūkumų ir (ar) defektų pašalinimo terminų, jis moka 1 % dydžio delspinigius nuo nekokybiškai atliktų darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

11.12.5. Jeigu Rangovas (jo subrangovai ar nuo jo priklausantys tretieji asmenys), vykdydamas pirkimo sutartyje nustatytas prievoles pažeidžia darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus ir (ar) neužtikrina, kad statybvietėje nebūtų neblaivių ar apsvaigusių nuo psichoaktyvių medžiagų asmenų, už kuriuos jis atsako, Rangovas, Užsakovo reikalavimu, moka 500,00 Eur (penkių šimtų eurų) baudą už kiekvieną atvejį;

11.12.6. Jeigu Rangovas per 5 (penkias) dienas nuo suderintame darbų atlikimo grafike numatytos darbų pradžios be pateisinamos priežasties nepradeda faktiškai vykdyti darbų ir, gavęs Užsakovo rašytinę pretenziją dėl darbų pradžios vėlavimo, per šioje pretenzijoje nurodytą protingą terminą nepateikia motyvuoto atsakymo bei įsipareigojimo pradėti darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti darbų, Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu;

11.12.7. Rangovui nepateikus suderinto Darbų atlikimo grafiko po pirkimo sutarties įsigaliojimo joje nustatytu terminu ar Užsakovo reikalavimu nepakoregavus suderinto Darbų atlikimo grafiko per Užsakovo, jo įgalioto atstovo nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę pasinaudoti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu;

11.12.8. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, jei Rangovas, jo darbuotojai ir kiti asmenys, susiję su Rangovu, nesilaikytų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų arba pirkimo sutarties reikalavimų dėl to Užsakovui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai, ar Užsakovas patirtų žalą;

11.12.9. Priskaičiuoti Rangovo delspinigiai ir baudos gali būti išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų.

11.12.10. Pirkimo sutartyje numatyta atsakomybė už sutarties pažeidimus Rangovui gali būti netaikoma, jeigu Rangovas nėra atsakingas už šiuos pažeidimus nulėmusias priežastis ir jų negalėjo kontroliuoti (pvz., dėl Užsakovo veiksmų, trečiojo asmens veiksmų, valstybės veiksmų ir kt.).

11.12.11. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia pirkimo sutarties šalių nuo pareigos atlyginti tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia netesybos, ir nuo pirkimo sutarties įsipareigojimų vykdymo, kai praleidžiamas prievolės įvykdymo terminas.

11.12.12. Jei pirkimo sutarties šalis negali vykdyti savo įsipareigojimų dėl force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių, kurios nurodytos Civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, ji nedelsiant praneša raštu arba žodžiu kitai pirkimo sutarties šaliai. Tokiu atveju pirkimo sutartyje nurodytų šalių įsipareigojimų vykdymas derinamas atskiru rašytiniu šalių susitarimu.

11.13. Sutarties galiojimas, pažeidimas ir nutraukimas:

11.13.1. Pirkimo sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja 6 (šešis) mėnesius.

11.13.2. Pirkimo sutartis, nesant šalių kaltės, gali būti nutraukta rašytiniu šalių susitarimu. Užsakovas, nesikreipdamas į teismą ir nemokėdama netesybų, gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, įspėjusi Rangovą prieš 1 (vieną) mėnesį, vadovaudamasi Civilinio kodekso CK 6.721 straipsnio 1 dalimi arba Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka, įspėjusi Rangovą prieš 20 (dvidešimt) dienų.

11.13.3. Jeigu pirkimo sutarties šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal pirkimo sutartį, ji pažeidžia pirkimo sutartį. Vienai šaliai pažeidus pirkimo sutartį, kita šalis turi teisę naudotis bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, įskaitant, bet neapsiribojant:

11.13.3.1. reikalauti kitos pirkimo sutarties šalies tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

11.13.3.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

11.13.3.3. reikalauti sumokėti pirkimo sutartyje nustatytas netesybas (delspinigius / baudas) ir atlyginti tiesioginius nuostolius;

11.13.3.4. nutraukti pirkimo sutartį apklausos sąlygų 11.13.4 arba 11.13.6 papunktyje nustatyta tvarka.

11.13.4. Užsakovas, nesikreipdama į teismą ir nemokėdama netesybų, gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki numatomos sutarties nutraukimo dienos, jeigu:

11.13.4.1. Rangovas ne dėl Užsakovo kaltės arba nenugalimos jėgos aplinkybių iš esmės pažeidžia savo sutartinius įsipareigojimus ir nepradeda jų tinkamai vykdyti per pagrįstą laiką, nepaisydamas Užsakovo raštu pateikto įspėjimo;

11.13.4.2. Rangovas ne dėl Užsakovo kaltės arba nenugalimos jėgos aplinkybių per pirkimo sutartyje nurodytą terminą nepašalina trūkumų ir (ar) defektų, kai darbų kokybė neatitinka pirkimo sutartyje nustatytų reikalavimų;

11.13.4.3. Rangovas perleidžia pirkimo sutarties vykdymą tretiesiems asmenims be raštiško Užsakovo sutikimo arba pažeidžia apklausos sąlygų 11.10 papunkčio reikalavimus;

11.13.4.4. pagal apklausos sąlygų 11.12.3-11.12.5 papunkčius apskaičiuoti delspinigiai ir (arba) baudos viršija 10 % nuo pirkimo sutarties vertės;

11.13.4.5. Rangovas pažeidžia sutartinius įsipareigojimus, kuriuos šalys pirkimo sutartyje nurodytais atvejais susitaria laikyti esminiais pirkimo sutarties pažeidimais, ar yra kitos aplinkybės, numatytos Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje;

11.13.4.6. pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Rangovas ar jo atliekami darbai nėra patikimi ir (ar) kelia grėsmę nacionaliniam saugumui;

11.13.4.7. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 10 (dešimt) dienų vėluoja atlikti darbus arba nepradeda laiku vykdyti darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį arba nevykdo darbų pagal suderintame darbų atlikimo grafike nustatytus terminus, tampa aišku, kad juos baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl darbų vykdymo termino;

11.13.4.8. Rangovas nesilaiko pirkimo sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka darbus ir nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus ir (ar) defektus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta pirkimo sutartyje;

11.13.4.9. Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo savo ūkinę veiklą arba kai pagal teisės aktuose nustatytą tvarką susidaro analogiška situacija;

11.13.5. Pažeidimus, nurodytus 11.13.4.1–11.13.4.8 papunkčiuose, šalys susitaria laikyti esminiais sutarties pažeidimais, nepriklausomai nuo to, ar šiais pagrindais sutartis nutraukiama, ar ne.

11.13.6. Rangovas, nesikreipdamas į teismą ir nemokėdamas netesybų, gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, raštu įspėjęs Užsakovą prieš 14 (keturiolika) dienų, jeigu Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės arba nenugalimos jėgos aplinkybių iš esmės pažeidė pirkimo sutartį, t. y. vėluoja atlikti mokėjimą arba vykdyti kitą sutartinį įsipareigojimą daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų ir jeigu Rangovas apie vėlavimą bent kartą raštu pranešė Užsakovui.

11.13.7. Sutarties nevykdymo ar netinkamo įvykdymo bauda – 10 % nuo pradinės sutarties vertės.

11.13.8. Jei pirkimo sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti tiesioginiai nuostoliai ar išlaidos gali būti išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų. Jei pirkimo sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dėl Užsakovo kaltės, ji turi atlyginti pirkimo sutarties sąlygų nevykdymu Rangovui jo patirtus tiesioginius nuostolius.

11.13.9. Užsakovas po pirkimo sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų užsakymų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie pirkimo sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą perkančiajai organizacijai ir Užsakovo skolą Rangovui.

11.13.10. Nutraukus pirkimo sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe, garantiniais įsipareigojimai bei atsiskaitymais tarp šalių pagal pirkimo sutartį, taip pat visos kitos sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta pirkimo sutartis.

11.14. Konfidencialumo įsipareigojimai ir asmens duomenų tvarkymas.

11.14.1. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal pirkimo sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio rašytinio Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant pirkimo sutartį arba to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.14.2. Šalys, kaip duomenų valdytojos, vadovaudamosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), pirkimo sutarties vykdymo tikslu gali tvarkyti viena kitos darbuotojų ir (ar) subtiekėjų darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelkiamų pirkimo sutarčiai vykdyti, (toliau – Duomenų subjektai) asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų ir civilinius teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus (vardas, pavardė; kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas); užimamos pareigos; įgaliojimų (atstovavimo) duomenys; su kvalifikacija susiję duomenys; Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami pirkimo sutarties vykdymo metu).

11.14.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų pasibaigus pirkimo sutarčiai. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

11.14.4. Šalys pirkimo sutarties pagrindu tvarkomus asmens duomenis gali teikti Viešųjų pirkimų tarnybai, Centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai, teismams, kitoms valstybės institucijoms ir kitiems duomenų gavėjams, teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti asmens duomenis iš Šalių.

11.14.5. Duomenų subjektai Šalies (-ių) nustatyta tvarka turi teisę susipažinti su pirkimo sutarties pagrindu tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą. Jeigu duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus – pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

11.14.6. Šalis, prieš perduodama asmens duomenis kitai šaliai pirkimo sutarties sudarymo ir (ar) vykdymo tikslu, įsipareigoja apie tai informuoti fizinius asmenis, kurių asmens duomenys bus perduodami.

11.15. Kitos sąlygos:

11.15.1. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal pirkimo sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio rašytinio Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių pagal pirkimo sutartį gautų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant pirkimo sutartį arba to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokius nors duomenis, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

11.16. Ginčų sprendimas:

11.16.1. Visi ginčai tarp šalių dėl pirkimo sutarties vykdymo sprendžiami tarpusavio derybomis. Jeigu tokiu būdu nepavyksta ginčų išspręsti per 1 (vieną) mėnesį nuo vienos iš sutarties šalių rašytinio siūlymo ginčą spręsti tarpusavio derybomis išsiuntimo kitai šaliai dienos, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Apklausos sąlygų 1 priedas

PASIŪLYMAS

SEIMO VIEŠBUČIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO SKELBIAMAI APKLAUSAI 
____________________

(Data)

____________________

(vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Įmonės kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas (-ai) |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Banko pavadinimas |  |
| Banko kodas |  |
| Atsiskaitomoji sąskaita |  |

| Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodai |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimai kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) pirkimo sutarties vykdymui:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Seimo viešbučio patalpų paprastojo remonto darbų pirkimo skelbiamos apklausos skelbime, paskelbtame 2025 m. ...............................  d. CVP IS priemonėmis ir šios apklausos sąlygose (reikalavimuose, techninėje specifikacijoje, sąlygų patikslinimuose, paaiškinimuose ir kt.).

2. Patvirtiname, kad Seimo viešbučio patalpų paprastojo remonto darbus perkančiajai organizacijai atliksime vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais ir pagal apklausos sąlygose pateiktą techninę specifikaciją bei pagrindines pirkimo sutarties sąlygas.

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Patvirtiname, kad teismo sprendimu nėra paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

4. Siūlomi Seimo viešbučio patalpų paprastojo remonto darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus (specifikaciją) ir jų kainos yra pateiktos 4 priedo kainų lentelėje.

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje.

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai).

6. Pasiūlymas galioja 90 dienų.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3... |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  |  |  | (Parašas*) |  | (Vardas ir pavardė*) |  |  |  |

*Pasirašoma atskirai fiziniu ar elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Apklausos sąlygų 2 priedas

SEIMO VIEŠBUČIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRA INFORMACIJA

| 1.1. | UŽSAKOVAS | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Statinio pavadinimas, adresas | Seimo viešbutis, Gedimino pr. 60, Vilnius. |
| 1.3. | Statinio statusas | Pastatas - kultūros paveldo teritorijoje, Vilniaus miesto istorinėje dalyje, Naujamiestyje (kodas 33653) |
| 1.4. | Statinio kategorija | Ypatingas statinys |
| 1.5. | Statinio paskirtis | Viešbučių |
| 1.6. | Statinio apibūdinimas | Pastato, unikalus Nr. 1099-5040-1017, statybos metai 1995 m., žymėjimas plane 1V6p. Bendras pastato plotas – 3 780,25 m², užstatytas plotas – 676,00 m², tūris – 15 263 m³. Pastato , unikalus Nr. 1099-5040-1028, žymėjimas plane 2V4p. Bendras pastato plotas – 1171,44 m², užstatytas plotas – 366,61 m², tūris – 4616 m³. Pastato , unikalus Nr. 1099-5040-1039, žymėjimas plane 3V6p. Bendras pastato plotas – 2309,37 m², užstatytas plotas – 564,00 m², tūris – 9610 m³. |
| 1.7. | Statybos rūšis | Paprastasis remontas |

II. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APIMTIS, TRUKMĖ

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Remontuojamų patalpų kiekis | Remontuojamų patalpų plotas pateikiamas orientacinis, Rangovas visus darbų kiekius turi tikslinti objekte. Paprastojo remonto darbai bus atliekami Seimo viešbučio patalpose (11 vnt.) |
| 2.2. | Numatoma sutarties trukmė | Sutartis sudaroma 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui. |
| 2.3. | Darbų atlikimo terminas | Darbų atlikimo eiliškumas nustatomas Darbų atlikimo grafike. Darbų atlikimo terminas 40 (keturiasdešimt) dienų nuo statybvietės perdavimo dienos. Vienu metu numatoma remontuoti 11 (vienuolika) patalpų. |

III. REIKALAVIMAI PAPRASTOJO REMONTO DARBAMS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai | 1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas; 2. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo“; 3. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 4. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 ,,Dėl reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo; 5. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 ,,Dėl reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“; 6. Kiti teisės aktai, reglamentuojantys statybos darbus, darbus ypatingos kategorijos statiniuose ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių objektuose, teritorijoje arba jų apsaugos zonoje. Nustojus galioti kuriam nors iš minėtų dokumentų, galioja jį keičiantis dokumentas. |
| 3.2. | Bendrieji reikalavimai medžiagoms ir darbams | Rangovo įsigytos ir naudojamos paprastojo remonto darbams atlikti medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir įrenginiai turi atitikti nurodytus gamintojo dokumentacijoje reikalavimus, turi būti nauji ir gamintojo pakuotėje. Remonto darbų metu nerekomenduojama keisti medžiagų, gaminių ar įrengimų kitais, negu pateikta darbų kiekių žiniaraštyje. Visoms statybinėms medžiagoms, gaminiams ir įrenginiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymo laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. Užsakovas turi teisę atmesti medžiagas, gaminius ir įrenginius be jokių papildomų išlaidų, jei jie neatitinka gamintojo dokumentacijoje nurodytų reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas, gaminius ir įrenginius, kurie atitinka specifikaciją. Visi darbai turi būti atliekami pagal gamintojo dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį. Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos pastato patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės. Visiems, statinio paprastojo remonto darbų žiniaraštyje nurodytiems darbams, privalo būti įvertintos visos šiems darbams tinkamai atlikti reikalingos medžiagos (taip pat ir papildomos), gaminiai, įrenginiai ir darbo jėgos resursai, todėl Rangovas prieš teikdamas savo komercinį pasiūlymą ir pasirašydamas paprastojo remonto darbų sutartį Užsakovo pateiktiems darbų kiekių žiniaraštyje darbams atlikti, privalo faktiškai apžiūrėti planuojamą remontuoti objektą, pasitikrinti žiniaraštyje pateiktų ir numatomų atlikti darbų apimtis ir savo pasiūlymo kainoje įvertinti visas reikalingas atlikti darbų apimtis, medžiagas, gaminius, įrenginius, mechanizmus ir darbo jėgos resursus, būtinus numatytiems ir darbų kiekių žiniaraštyje nurodytiems darbams iki galo atlikti, nežiūrint ar jie išvardyti darbų kiekių žiniaraštyje ar ne. |
| 3.3 | Aplinkosaugos reikalavimai | 1. Atliekant darbus naudojami dažai turi atitikti šiuos reikalavimus: 1.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip: 1.1.1. vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos LOJ ribinė vertė 15 g/l (įskaitant vandenį); 1.1.2. vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos LOJ ribinė vertė 60 g/l (įskaitant vandenį); 1.1.3. gruntai ir rišamieji gruntai dengimo medžiagos LOJ ribinė vertė 15 g/l (įskaitant vandenį); 1.1.4.vienkomponentės dangos dengimo medžiagos LOJ ribinė vertė 100 g/l (įskaitant vandenį); 1.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059). Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai pateikiami pirkimo sutarties vykdymo metu: Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, saugos duomenų lapais jeigu jie yra, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 2. Atliekant darbus naudojamos plytelės turi atitikti šiuos reikalavimus: 2.1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059); 2.2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip: 2.2.1. švino (Pb) ribinė vertė 0,5 proc. nuo glazūrų svorio; 2.2.2. kadmio (Cd) ) ribinė vertė 0,1 proc. nuo glazūrų svorio; 2.2.3. stibio (Sb) ribinė vertė 0,25 proc. nuo glazūrų svorio. 3. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai pateikiami pirkimo sutarties vykdymo metu: Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba saugos duomenų lapas, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 3.4. | Reikalavimai paprastojo remonto darbams | 1. Laiku ir kokybiškai atlikti Seimo viešbučio patalpų paprastojo remonto darbus, atitinkančius techninėje specifikacijoje (įskaitant darbų kiekių žiniaraštį) nustatytus reikalavimus. 2. Darbų pradžia - diena, kai pasirašomas statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas. 3. Darbus atlikti naudojant savo priemones, medžiagas ir įrangą. 4. Pastebėtų darbų trūkumus ir (ar) defektus pašalinti per 5 (penkias) darbo dienas; 5. Visų atliekamų darbų laiką ir apimtis susiderinti su Užsakovu, nes remontas bus vykdomas veikiančioje įstaigoje. 5. Užtikrinti kitų pastato patalpų apsaugą nuo purvo ir statybinių dulkių. |
| 3.5. | Garantija | Atlikti darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir pagal šalių sudarytos pirkimo sutarties sąlygas. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Darbams taikomas garantijos terminas ne trumpesnis nei nurodytas Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalyje. |
| 3.6. | Atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka | Darbai pagal pirkimo sutartį perduodami ir priimami pagal Atliktų darbų aktą. Darbų įvykdymo data laikoma, kai Užsakovas ir Rangovas pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą. |

4. Seimo viešbučio patalpų paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraštis:

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klozeto nuėmimas 5 bt. | vnt. | 1 |
| 2 | Vonių nuėmimas | vnt. | 1 |
| 3 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt. | 1 |
| 4 | Laminuotų grindų dangų išardymas | m2 | 67,28 |
| 5 | Medinių durų varčių, staktų išėmimas | vnt. | 8 |
| 6 | Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) | m2 | 32,65 |
| 7 | Sienų glaistymas ir šlifavimas | m2 | 24,5 |
| 8 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | m2 | 192,7 |
| 9 | Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 192,8 |
| 10 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 12,6 |
| 11 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 12,6 |
| 12 | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 67,28 |
| 13 | Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 1 |
| 14 | Vinilinių grindų įrengimas , išlyginant pagrinda., gruntuojant, klijuojant (atsparumo klasė ne mažiau 31,storis ne mažiau 2mm ) | m2 | 67,28 |
| 15 | Dušo kabinos montavimas | kompl. | 1 |
| 16 | Chromuoti termostatiniai dušo vandens maišytuvai, dušo galvutės su vidinių vamzdeliu, kalkių šalinimo funkcija, žarnų ilgis ne mažiau 1500 cm, lanksčios, stovai chromuoti | vnt. | 1 |
| 17 | Drabužių pakabinimo laminuota plokštė 18x1200x600 mm, amerikietiško ąžuolo spalva, su kabliukais, montavimas mūrinėse sienose | vnt. | 1 |
| 18 | Medinių vidaus durų montavimas | vnt. | 6 |
| 19 | Naujos PVC butų įėjimo durys su termoužpildu (~1000 x 2090 mm., spalva iš abiejų pusių pagal RAL katalogą, ne mažiau kaip 6 kamerų, 3 fiksacijų automatine spyna, šilumos laidumo koeficientas ne daugiau kaip 1, durų užpildo plokštuma sudalinta į 6 lygias dalis, su montavimo darbais (spalva derinama su Užsakovu) | vnt. | 1 |
| 20 | Laminuotų grindų dangų išardymas 9 bt. | m2 | 67,28 |
| 21 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | m2 | 37,2 |
| 22 | Medinių durų varčių, staktų išėmimas | vnt. | 7 |
| 23 | Klozeto nuėmimas | vnt. | 1 |
| 24 | Vonių nuėmimas | vnt. | 1 |
| 25 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt. | 2 |
| 26 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 2 |
| 27 | Skardinių ortakių demontavimas (ilgis 2 m , skersmuo iki 250 mm) | vnt. | 1 |
| 28 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. | 22 |
| 29 | Jungiklių, rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 22 |
| 30 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono lubose | m | 6 |
| 31 | Elektros instaliacijos laidų montavimas | m | 6 |
| 32 | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 8 |
| 33 | Šviestuvų montavimas | vnt. | 8 |
| 34 | Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) | m2 | 37,2 |
| 35 | Sienų glaistymas ir šlifavimas | m2 | 24,5 |
| 36 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | m2 | 180,5 |
| 37 | Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 180,5 |
| 38 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 10,5 |
| 39 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 10,5 |
| 40 | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 66,12 |
| 41 | Vinilinių grindų įrengimas , išlyginant pagrinda., gruntuojant, klijuojant (atsparumo klasė ne mažiau 31,storis ne mažiau 2mm ) | m2 | 66,12 |
| 42 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus | m2 | 3,72 |
| 43 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas matinėmis keraminėmis 30 x 60 cm plytelėmis, užtaisant siūles, kai siūlių plotis 2 mm. | m2 | 28,05 |
| 44 | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose | vnt. | 7 |
| 45 | Drabužių pakabinimo laminuota plokštė 18x1200x600 mm, amerikietiško ąžuolo spalva, su kabliukais, montavimas mūrinėse sienose | vnt. | 1 |
| 46 | Dušo kabinos montavimas | kompl. | 1 |
| 47 | Chromuoti termostatiniai dušo vandens maišytuvai, dušo galvutės su vidiniu vamzdeliu, kalkių šalinimo funkcija, žarnų ilgis ne mažiau 1500 mm, lanksčios, stovai chromuoti | vnt. | 1 |
| 48 | Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 1 |
| 49 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt. | 2 |
| 50 | Elektrinio buitinio ventiliatoriaus montavimas | vnt. | 1 |
| 51 | Ketinių kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje | m | 2,5 |
| 52 | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm | m | 12 |
| 53 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 4 |
| 54 | Lodžijų lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 8,17 |
| 55 | Lodžijų sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 23,03 |
| 56 | Lodžijų grindų paviršių dažymas vienu sluoksniu voleliu | m2 | 8,17 |
| 57 | Lodžijų grindų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | m2 | 8,17 |
| 58 | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose | vnt. | 6 |
| 59 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,5 |
| 60 | Laminuotų grindų dangų išardymas 13 bt. | m2 | 62,44 |
| 61 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 37,14 |
| 62 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | m2 | 3,7 |
| 63 | Medinių durų varčių, staktų išėmimas | vnt. | 7 |
| 64 | Klozeto nuėmimas | vnt. | 1 |
| 65 | Vonių nuėmimas | vnt. | 1 |
| 66 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt. | 2 |
| 67 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 2 |
| 68 | Skardinių ortakių demontavimas (ilgis 2 m , skersmuo iki 250 mm) | vnt. | 1 |
| 69 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. | 22 |
| 70 | Jungiklių, rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 22 |
| 71 | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 8 |
| 72 | Šviestuvų montavimas | vnt. | 8 |
| 73 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliciajai vagotuvu betono lubose | m | 6 |
| 74 | Elektros instaliacijos laidų montavimas | m | 6 |
| 75 | Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) | m2 | 32,91 |
| 76 | Sienų glaistymas ir šlifavimas | m2 | 32,91 |
| 77 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | m2 | 175 |
| 78 | Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 175 |
| 79 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 12,6 |
| 80 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 12,6 |
| 81 | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 66,11 |
| 82 | Lodžijų lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 8,18 |
| 83 | Lodžijų sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 23,05 |
| 84 | Lodžijų grindų paviršių dažymas vienu sluoksniu voleliu | m2 | 8,18 |
| 85 | Lodžijų grindų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | m2 | 8,18 |
| 86 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus | m2 | 3,7 |
| 87 | Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 1 |
| 88 | Vinilinių grindų įrengimas , išlyginant pagrinda., gruntuojant, klijuojant (atsparumo klasė ne mažiau 31,storis ne mažiau 2mm ) | m2 | 66,11 |
| 89 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas matinėmis keraminėmis 30 x 60 cm plytelėmis, užtaisant siūles, kai siūlių plotis 2 mm. | m2 | 37,18 |
| 90 | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose | vnt. | 6 |
| 91 | Drabužių pakabinimo laminuota plokštė 18x1200x600 mm, amerikietiško ąžuolo spalva, su kabliukais, montavimas mūrinėse sienose | vnt. | 1 |
| 92 | Dušo kabinos montavimas | kompl. | 1 |
| 93 | Chromuoti termostatiniai dušo vandens maišytuvai, dušo galvutės su vidiniu vamzdeliu, kalkių šalinimo funkcija, žarnų ilgis ne mažiau 1500 mm, lanksčios, stovai chromuoti | vnt. | 1 |
| 94 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt. | 2 |
| 95 | Elektrinio buitinio ventiliatoriaus montavimas | vnt. | 1 |
| 96 | Ketinių kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje | m | 2,5 |
| 97 | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm | m | 12 |
| 98 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 4 |
| 99 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,5 |
| 100 | Laminuotų grindų dangų išardymas 30 bt. | m2 | 66 |
| 101 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 34 |
| 102 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | m2 | 3,7 |
| 103 | Medinių durų varčių, staktų išėmimas | vnt. | 7 |
| 104 | Klozeto nuėmimas | vnt. | 1 |
| 105 | Vonių nuėmimas | vnt. | 1 |
| 106 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt. | 2 |
| 107 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 2 |
| 108 | Skardinių ortakių demontavimas (ilgis 2 m , skersmuo iki 250 mm) | vnt. | 1 |
| 109 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. | 22 |
| 110 | Jungiklių, rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 22 |
| 111 | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 8 |
| 112 | Šviestuvų montavimas | vnt. | 8 |
| 113 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliciajai vagotuvu betono lubose | m | 6 |
| 114 | Elektros instaliacijos laidų montavimas | m | 6 |
| 115 | Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) | m2 | 34 |
| 116 | Sienų glaistymas ir šlifavimas | m2 | 34 |
| 117 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | m2 | 183,8 |
| 118 | Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 183,8 |
| 119 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 6 |
| 120 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 6 |
| 121 | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 66 |
| 122 | Lodžijų lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 8,18 |
| 123 | Lodžijų sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 23,05 |
| 124 | Lodžijų grindų paviršių dažymas vienu sluoksniu voleliu | m2 | 8,18 |
| 125 | Lodžijų grindų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | m2 | 8,18 |
| 126 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus | m2 | 3,7 |
| 127 | Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 1 |
| 128 | Vinilinių grindų įrengimas , išlyginant pagrinda., gruntuojant, klijuojant (atsparumo klasė ne mažiau 31,storis ne mažiau 2mm ) | m2 | 66 |
| 129 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas matinėmis keraminėmis 30 x 60 cm plytelėmis, užtaisant siūles, kai siūlių plotis 2 mm. | m2 | 34 |
| 130 | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose | vnt. | 6 |
| 131 | Drabužių pakabinimo laminuota plokštė 18x1200x600 mm, amerikietiško ąžuolo spalva, su kabliukais, montavimas mūrinėse sienose | vnt. | 1 |
| 132 | Dušo kabinos montavimas | kompl. | 1 |
| 133 | Chromuoti termostatiniai dušo vandens maišytuvai, dušo galvutės su vidiniu vamzdeliu, kalkių šalinimo funkcija, žarnų ilgis ne mažiau 1500 mm, lanksčios, stovai chromuoti | vnt. | 1 |
| 134 | Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 1 |
| 135 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt. | 2 |
| 136 | Elektrinio buitinio ventiliatoriaus montavimas | vnt. | 1 |
| 137 | Ketinių kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje | m | 2,5 |
| 138 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 4 |
| 139 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,5 |
| 140 | Medinių durų varčių, staktų išėmimas 50 bt. | vnt. | 7 |
| 141 | Klozeto nuėmimas | vnt. | 1 |
| 142 | Vonių nuėmimas | vnt. | 1 |
| 143 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt. | 2 |
| 144 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 2 |
| 145 | Skardinių ortakių demontavimas (ilgis 2 m , skersmuo iki 250 mm) | vnt. | 1 |
| 146 | Laminuotų grindų dangų išardymas | m2 | 44,71 |
| 147 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 34,61 |
| 148 | Grindų keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | m2 | 3,72 |
| 149 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. | 20 |
| 150 | Jungiklių, rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 20 |
| 151 | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 7 |
| 152 | Šviestuvų montavimas | vnt. | 7 |
| 153 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliciajai vagotuvu betono lubose | m | 6 |
| 154 | Elektros instaliacijos laidų montavimas | m | 6 |
| 155 | Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) | m2 | 40,55 |
| 156 | Sienų glaistymas ir šlifavimas | m2 | 40,55 |
| 157 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | m2 | 127,2 |
| 158 | Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 127,2 |
| 159 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 12 |
| 160 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 12 |
| 161 | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 44,71 |
| 162 | Vinilinių grindų įrengimas , išlyginant pagrinda., gruntuojant, klijuojant (atsparumo klasė ne mažiau 31,storis ne mažiau 2mm ) | m2 | 44,71 |
| 163 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus | m2 | 3,62 |
| 164 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas matinėmis keraminėmis 30 x 60 cm plytelėmis, užtaisant siūles, kai siūlių plotis 2 mm. | m2 | 34,61 |
| 165 | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose | vnt. | 5 |
| 166 | Drabužių pakabinimo laminuota plokštė 18x1200x600 mm, amerikietiško ąžuolo spalva, su kabliukais, montavimas mūrinėse sienose | vnt. | 1 |
| 167 | Dušo kabinos montavimas | kompl. | 1 |
| 168 | Chromuoti termostatiniai dušo vandens maišytuvai, dušo galvutės su vidiniu vamzdeliu, kalkių šalinimo funkcija, žarnų ilgis ne mažiau 1500 mm, lanksčios, stovai chromuoti | vnt. | 1 |
| 169 | Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 1 |
| 170 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt. | 2 |
| 171 | Elektrinio buitinio ventiliatoriaus montavimas | vnt. | 1 |
| 172 | Ketinių kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje | m | 2,5 |
| 173 | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm | m | 20 |
| 174 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 4 |
| 175 | Lodžijų lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 9,9 |
| 176 | Lodžijų sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 23,86 |
| 177 | Lodžijų grindų paviršių dažymas vienu sluoksniu voleliu | m2 | 9,9 |
| 178 | Lodžijų grindų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | m2 | 9,9 |
| 179 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,5 |
| 180 | Laminuotų grindų dangų išardymas 53 bt. | m2 | 40,36 |
| 181 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 27,75 |
| 182 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | m2 | 4,19 |
| 183 | Klozeto nuėmimas | vnt. | 1 |
| 184 | Vonių nuėmimas | vnt. | 1 |
| 185 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt. | 2 |
| 186 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 2 |
| 187 | Skardinių ortakių demontavimas (ilgis 2 m , skersmuo iki 250 mm) | vnt. | 1 |
| 188 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. | 15 |
| 189 | Jungiklių, rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 15 |
| 190 | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 4 |
| 191 | Šviestuvų montavimas | vnt. | 4 |
| 192 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliciajai vagotuvu betono lubose | m | 6 |
| 193 | Elektros instaliacijos laidų montavimas | m | 6 |
| 194 | Silikatinių plytų paprastų sienų mūrijimas | m3 | 0,34 |
| 195 | Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) | m2 | 27,75 |
| 196 | Sienų glaistymas ir šlifavimas | m2 | 27,75 |
| 197 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | m2 | 119,1 |
| 198 | Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 119,1 |
| 199 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 2 |
| 200 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 2 |
| 201 | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 44,71 |
| 202 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus | m2 | 4,19 |
| 203 | Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 1 |
| 204 | Vinilinių grindų įrengimas , išlyginant pagrinda., gruntuojant, klijuojant (atsparumo klasė ne mažiau 31,storis ne mažiau 2mm ) | m2 | 44,55 |
| 205 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas matinėmis keraminėmis 30 x 60 cm plytelėmis, užtaisant siūles, kai siūlių plotis 2 mm. | m2 | 24,25 |
| 206 | Drabužių pakabinimo laminuota plokštės 18x1200x1800 mm, amerikietiško ąžuolo spalva, su kabliukais, montavimas mūrinėse sienose | vnt. | 1 |
| 207 | Dušo kabinos montavimas | kompl. | 1 |
| 208 | Chromuoti termostatiniai dušo vandens maišytuvai, dušo galvutės su vidiniu vamzdeliu, kalkių šalinimo funkcija, žarnų ilgis ne mažiau 1500 mm, lanksčios, stovai chromuoti | vnt. | 1 |
| 209 | Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 1 |
| 210 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt. | 2 |
| 211 | Elektrinio buitinio ventiliatoriaus montavimas | vnt. | 1 |
| 212 | Ketinių kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje | m | 5,1 |
| 213 | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm | m | 14 |
| 214 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 4 |
| 215 | Labai geras pilnas aliejinis medinių durų staktų dažymas | m2 | 1,8 |
| 216 | Paruoštų antrajam dažymui durų staktų labai geras aliejinis dažymas | m2 | 1,8 |
| 217 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,5 |
| 218 | Laminuotų grindų dangų išardymas 59 bt. | m2 | 47,8 |
| 219 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 33,5 |
| 220 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | m2 | 4,42 |
| 221 | Klozeto nuėmimas | vnt. | 1 |
| 222 | Bide nuėmimas | vnt. | 1 |
| 223 | Vonių nuėmimas | vnt. | 1 |
| 224 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt. | 2 |
| 225 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 2 |
| 226 | Skardinių ortakių demontavimas (ilgis 2 m , skersmuo iki 250 mm) | vnt. | 1 |
| 227 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. | 15 |
| 228 | Jungiklių, rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 15 |
| 229 | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 5 |
| 230 | Šviestuvų montavimas | vnt. | 5 |
| 231 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliciajai vagotuvu betono lubose | m | 6 |
| 232 | Elektros instaliacijos laidų montavimas | m | 6 |
| 233 | Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) | m2 | 33,6 |
| 234 | Sienų glaistymas ir šlifavimas | m2 | 33,6 |
| 235 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | m2 | 119 |
| 236 | Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 119 |
| 237 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 2 |
| 238 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 2 |
| 239 | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 52,22 |
| 240 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus | m2 | 4,42 |
| 241 | Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 1 |
| 242 | Vinilinių grindų įrengimas , išlyginant pagrinda., gruntuojant, klijuojant (atsparumo klasė ne mažiau 31,storis ne mažiau 2mm ) | m2 | 52,22 |
| 243 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas matinėmis keraminėmis 30 x 60 cm plytelėmis, užtaisant siūles, kai siūlių plotis 2 mm. | m2 | 33,6 |
| 244 | Drabužių pakabinimo laminuota plokštė 18x1200x1800 mm, amerikietiško ąžuolo spalva, su kabliukais, montavimas mūrinėse sienose | vnt. | 1 |
| 245 | Dušo kabinos montavimas | kompl. | 1 |
| 246 | Chromuoti termostatiniai dušo vandens maišytuvai, dušo galvutės su vidiniu vamzdeliu, kalkių šalinimo funkcija, žarnų ilgis ne mažiau 1500 mm, lanksčios, stovai chromuoti | vnt. | 1 |
| 247 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt. | 2 |
| 248 | Elektrinio buitinio ventiliatoriaus montavimas | vnt. | 1 |
| 249 | Ketinių kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje | m | 5,1 |
| 250 | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm | m | 14 |
| 251 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 4 |
| 252 | Labai geras pilnas aliejinis medinių durų staktų dažymas | m2 | 1,8 |
| 253 | Paruoštų antrajam dažymui durų staktų labai geras aliejinis dažymas | m2 | 1,8 |
| 254 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,5 |
| 255 | Laminuotų grindų dangų išardymas 60 bt. | m2 | 47,64 |
| 256 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 33,5 |
| 257 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | m2 | 5,04 |
| 258 | Klozeto nuėmimas | vnt. | 1 |
| 259 | Bide nuėmimas | vnt. | 1 |
| 260 | Vonių nuėmimas | vnt. | 1 |
| 261 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt. | 2 |
| 262 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 2 |
| 263 | Skardinių ortakių demontavimas (ilgis 2 m , skersmuo iki 250 mm) | vnt. | 1 |
| 264 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. | 15 |
| 265 | Jungiklių, rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 15 |
| 266 | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 5 |
| 267 | Šviestuvų montavimas | vnt. | 5 |
| 268 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono lubose | m | 6 |
| 269 | Elektros instaliacijos laidų montavimas | m | 6 |
| 270 | Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) | m2 | 33,6 |
| 271 | Sienų glaistymas ir šlifavimas | m2 | 33,6 |
| 272 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | m2 | 119 |
| 273 | Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 119 |
| 274 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 2 |
| 275 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 2 |
| 276 | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 52,22 |
| 277 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus | m2 | 4,42 |
| 278 | Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 1 |
| 279 | Vinilinių grindų įrengimas , išlyginant pagrinda., gruntuojant, klijuojant (atsparumo klasė ne mažiau 31,storis ne mažiau 2mm ) | m2 | 52,22 |
| 280 | Grindų aptaisymas matinėmis keraminėmis 30 x 60 cm plytelėmis, užtaisant siūles | m2 | 4,97 |
| 281 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas matinėmis keraminėmis 30 x 60 cm plytelėmis, užtaisant siūles, kai siūlių plotis 2 mm. | m2 | 33,6 |
| 282 | Drabužių pakabinimo laminuota plokštė 18x1200x1800 mm, amerikietiško ąžuolo spalva, su kabliukais, montavimas mūrinėse sienose | vnt. | 1 |
| 283 | Dušo kabinos montavimas | kompl. | 1 |
| 284 | Chromuoti termostatiniai dušo vandens maišytuvai, dušo galvutės su vidiniu vamzdeliu, kalkių šalinimo funkcija, žarnų ilgis ne mažiau 1500 mm, lanksčios, stovai chromuoti | vnt. | 1 |
| 285 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt. | 2 |
| 286 | Elektrinio buitinio ventiliatoriaus montavimas | vnt. | 1 |
| 287 | Ketinių kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje | m | 5,1 |
| 288 | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm | m | 14 |
| 289 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 4 |
| 290 | Labai geras pilnas aliejinis medinių durų staktų dažymas | m2 | 1,8 |
| 291 | Paruoštų antrajam dažymui durų staktų labai geras aliejinis dažymas | m2 | 1,8 |
| 292 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,5 |
| 293 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas 65 bt. | m2 | 4,97 |
| 294 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 23,7 |
| 295 | Klozeto nuėmimas | vnt. | 1 |
| 296 | Bide nuėmimas | vnt. | 1 |
| 297 | Vonių nuėmimas | vnt. | 1 |
| 298 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt. | 1 |
| 299 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 1 |
| 300 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus | m2 | 4,97 |
| 301 | Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 1 |
| 302 | Grindų aptaisymas matinėmis keraminėmis 30 x 60 cm plytelėmis, užtaisant siūles | m2 | 4,97 |
| 303 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas matinėmis keraminėmis 30 x 60 cm plytelėmis, užtaisant siūles, kai siūlių plotis 2 mm. | m2 | 23,25 |
| 304 | Drabužių pakabinimo laminuota plokštė 18x1200x1800 mm, amerikietiško ąžuolo spalva, su kabliukais, montavimas mūrinėse sienose | vnt. | 1 |
| 305 | Dušo kabinos montavimas | kompl. | 1 |
| 306 | Chromuoti termostatiniai dušo vandens maišytuvai, dušo galvutės su vidiniu vamzdeliu, kalkių šalinimo funkcija, žarnų ilgis ne mažiau 1500 mm, lanksčios, stovai chromuoti | vnt. | 1 |
| 307 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt. | 2 |
| 308 | Elektrinio buitinio ventiliatoriaus montavimas | vnt. | 1 |
| 309 | Ketinių kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje | m | 5,1 |
| 310 | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm | m | 14 |
| 311 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 4 |
| 312 | Labai geras pilnas aliejinis medinių durų staktų dažymas | m2 | 1,8 |
| 313 | Paruoštų antrajam dažymui durų staktų labai geras aliejinis dažymas | m2 | 1,8 |
| 314 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2 |
| 315 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas 70 bt. | m2 | 4,97 |
| 316 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 22,85 |
| 317 | Klozeto nuėmimas | vnt. | 1 |
| 318 | Bide nuėmimas | vnt. | 1 |
| 319 | Vonių nuėmimas | vnt. | 1 |
| 320 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt. | 1 |
| 321 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 1 |
| 322 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus | m2 | 4,82 |
| 323 | Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 1 |
| 324 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas matinėmis keraminėmis 30 x 60 cm plytelėmis, užtaisant siūles, kai siūlių plotis 2 mm. | m2 | 22,85 |
| 325 | Grindų aptaisymas matinėmis keraminėmis 30 x 60 cm plytelėmis, užtaisant siūles | m2 | 4,97 |
| 326 | Drabužių pakabinimo laminuota plokštė 18x1200x1800 mm, amerikietiško ąžuolo spalva, su kabliukais, montavimas mūrinėse sienose | vnt. | 1 |
| 327 | Dušo kabinos montavimas | kompl. | 1 |
| 328 | Chromuoti termostatiniai dušo vandens maišytuvai, dušo galvutės su vidiniu vamzdeliu, kalkių šalinimo funkcija, žarnų ilgis ne mažiau 1500 mm, lanksčios, stovai chromuoti | vnt. | 1 |
| 329 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt. | 2 |
| 330 | Elektrinio buitinio ventiliatoriaus montavimas | vnt. | 1 |
| 331 | Ketinių kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje | m | 5,1 |
| 332 | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm | m | 14 |
| 333 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 4 |
| 334 | Labai geras pilnas aliejinis medinių durų staktų dažymas | m2 | 1,8 |
| 335 | Paruoštų antrajam dažymui durų staktų labai geras aliejinis dažymas | m2 | 1,8 |
| 336 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2 |
| 337 | Laminuotų grindų dangų išardymas 43 bt. | m2 | 52,11 |
| 338 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 30,05 |
| 339 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | m2 | 3,7 |
| 340 | Medinių durų varčių, staktų išėmimas | vnt. | 6 |
| 341 | Klozeto nuėmimas | vnt. | 1 |
| 342 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 34,61 |
| 343 | Vonių nuėmimas | vnt. | 1 |
| 344 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt. | 2 |
| 345 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 2 |
| 346 | Skardinių ortakių demontavimas (ilgis 2 m , skersmuo iki 250 mm) | vnt. | 1 |
| 347 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. | 18 |
| 348 | Jungiklių, rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 18 |
| 349 | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 7 |
| 350 | Šviestuvų montavimas | vnt. | 7 |
| 351 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono lubose | m | 6 |
| 352 | Elektros instaliacijos laidų montavimas | m | 6 |
| 353 | Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) | m2 | 34,61 |
| 354 | Sienų glaistymas ir šlifavimas | m2 | 34,61 |
| 355 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | m2 | 124,1 |
| 356 | Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 124,1 |
| 357 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 6 |
| 358 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 6 |
| 359 | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 52,11 |
| 360 | Lodžijų lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 10,22 |
| 361 | Lodžijų sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 24,35 |
| 362 | Lodžijų grindų paviršių dažymas vienu sluoksniu voleliu | m2 | 10,22 |
| 363 | Lodžijų grindų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | m2 | 10,22 |
| 364 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus | m2 | 3,7 |
| 365 | Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 1 |
| 366 | Vinilinių grindų įrengimas , išlyginant pagrinda., gruntuojant, klijuojant (atsparumo klasė ne mažiau 31,storis ne mažiau 2mm ) | m2 | 55,11 |
| 367 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas matinėmis keraminėmis 30 x 60 cm plytelėmis, užtaisant siūles, kai siūlių plotis 2 mm. | m2 | 31,05 |
| 368 | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose | vnt. | 5 |
| 369 | Drabužių pakabinimo laminuota plokštė 18x1200x600 mm, amerikietiško ąžuolo spalva, su kabliukais, montavimas mūrinėse sienose | vnt. | 1 |
| 370 | Dušo kabinos montavimas | kompl. | 1 |
| 371 | Chromuoti termostatiniai dušo vandens maišytuvai, dušo galvutės su vidiniu vamzdeliu, kalkių šalinimo funkcija, žarnų ilgis ne mažiau 1500 mm, lanksčios, stovai chromuoti | vnt. | 1 |
| 372 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt. | 2 |
| 373 | Elektrinio buitinio ventiliatoriaus montavimas | vnt. | 1 |
| 374 | Ketinių kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje | m | 2,5 |
| 375 | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm | m | 12 |
| 376 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 4 |
| 378 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,5 |

Apklausos sąlygų 3 priedas

(tiekėjo pavadinimas)

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m._____________ d.______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ______________________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))______________________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos vykdomame Seimo viešbučio patalpų paprastojo remonto darbų pirkimo skelbiamoje apklausoje (pirkimo Nr. ________, pirkimo paskelbimo CVP IS data (________________), atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

1. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra, registruoti (fiziniai asmenys – nėra nuolat gyvenantys ir (arba) neturi šių valstybių pilietybių) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje ir (ar) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose);

2. prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė nėra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų (Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos ir (ar) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijų).

3. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr (Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje ir (ar) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose)) arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr (Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje ir (ar) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose)), narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 5 dalimi, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktų, reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

____________________                             ____________________	                   ___________________

(pareigos)                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

Apklausos sąlygų 5 priedas

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas [Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas: Gedimino pr. 60, Vilnius

Užsakovas – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, vadovaudamasi Sutarties sąlygų ___ papunkčio nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo–priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: - Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. - Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės perdavimo-priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

Priedai: - Seimo viešbučio pastatų išdėstymo planas.

Užsakovo atstovas ____________________________________ Parašas:______________________ Data

Rangovo atstovas _____________________________________ Parašas:______________________ Data

Užsienio šalių specialistai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis-turi teisę eiti ypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje) statinių statybos vadovo /specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę eiti analogiškų statinių statybos vadovo /specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas. Užsienio šalių specialistų pareiga po supaprastinto pirkimo paskelbimo, atsižvelgiant į trumpesnius pirkimo procedūrų terminus, kaip įmanoma greičiau kreiptis į SPSC su prašymu išduoti teisės pripažinimo dokumentą.