Atviro konkurso „Kopgalio krantinių rekonstravimo darbų pirkimas“ pirkimo Nr. 721709 viešojo pirkimo komisijos  posėdžio  2025.02.10 protokolo Nr. PRO –73 išrašas:

DARBOTVARKĖ. Dėl atviro konkurso „Kopgalio krantinių rekonstravimo darbų pirkimas“ (toliau – pirkimas) pirkimo Nr. 721709 tiekėjo Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis pateiktų klausimų.

SVARSTYTA. Komisija išnagrinėjo klausimus bei teikia atsakymus:

| 1. | KLAUSIMAS. |
| --- | --- |
|  | Ar PO yra nusimatę sklypą, kur rangovas galės sandeliuotis statybines medžiagas ar rangovui teikiančiam pasiūlymą tai reikia įsivertinti pačiam? |
|  | ATSAKYMAS: |
|  | Techninio projekto „PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO SCHEMA M1:200“ schemoje K2206-TP-SO.B-01 nurodyta, kad sklypas 2B yra naudojamas medžiagų sandėliavimui ir laikinų statybinių patalpų įrengimui. Dėl poreikio sandėliuoti statybines medžiagas ir poreikio išplėsti laikiną statybos darbų aikštelę, užsakovas leis naudotis jo valdomo 2A sklypo teritorijos dalimi. Jei rangovui nepriimtina 2A sklypo teritorijos dalis, tokiu atveju yra rangovų atsakomybėje tai nusimatyti. |
| 2. | KLAUSIMAS. |
|  | Ar demontuojamų ir atstatomų trinkelių danga bus galima atstatyti iš senų trinkelių ar vertintis naujas, taip pat kokias atsijas galima naudoti, granito ar dolomito? |
|  | ATSAKYMAS: |
|  | Trinkelių atstatymui bus galima naudoti išardytas trinkeles, kadangi techniniame projekte yra įvertinta panaudoti esamas demontuotas betonines trinkeles, žiūrėti poziciją 1.1.2.9. Techniniame projekte vertinta, kad esamos trinkelės bus ardomos rankiniu būdu, ir tvarkingai kraunamos į krūvas jų daugiau mechaniškai nepažeidžiant. Taip pat įsivertinkite dolomito atsijas. |
| 3. | KLAUSIMAS. |
|  | Skaldos pagrindo sluoksniui rangovas turi vertintis granito ar dolomito skaldą? |
|  | ATSAKYMAS: |
|  | Vertinti dolomito skaldos pagrindo sluoksnį. |
| 4. | KLAUSIMAS. |
|  | Ar smėlingo grunto užpylimo pozicijoms bus galima naudoti iškastinį gruntą? |
|  | ATSAKYMAS: |
|  | Bus galima tik tuo atveju, jei iškastas gruntas tenkins techninio projekto konstrukcijų dalies techninėse specifikacijose nurodytą reikalavimą: „Iškastus esamus smėlinius gruntus leidžiama panaudoti pakartotinai įrenginėjant konstrukcijas, apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį, jeigu jie yra kokybiški ir tenkina gruntams keliamus reikalavimus aprašytus šiame skyriuje. Gruntai, kuriuose organinių priemaišų ar rišlių (dulkio/molio) gruntų yra daugiau kaip 10%, negali būti naudojami pagrindams ir pagrindų užpylimams. Tokie gruntai turi būti pašalinti ir pakeisti žvyringu smėliu.“ Galutinį sprendimą dėl leidimo užpilti naujo pirso konstrukcijas esamu iškastiniu gruntu priima projekto vadovas įvertinęs iškastinio grunto atliktų geotechninių tyrimų rezultatus. |

Komisijos sekretorė                                                                                           Jelena Beliakova