| I. RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | 2025 02 10 |  |  |  |
| Pirkimo objektas | „Krašto kelio Nr. 157 Kelmė–Tytuvėnai 0,674 km tilto per Kražantę rekonstravimo projektinių pasiūlymų parengimas“ pirkimas |  |  |  |
| Rinkos konsultacijos tikslas | iki pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie būsimą pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl būsimo pirkimo objekto iki pirkimo pradžios. |  |  |  |
| II. RINKOS KONSULTACIJOS ATLIKIMAS |  |  |  |  |
| Naudotos priemonės | Konsultacija vyko Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis |  |  |  |
| Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos | Paskelbimo CVP IS data: 2025-01-20 Nr.831536 Atsakymų pateikimo terminas: 2025-02-07 13 val. 00 min. |  |  |  |
| Rinkos dalyviams teikti dokumentai bei kita informacija | 1.Klausimynas; 2. Sutarties šablonas; 3. TS ir TU; 4. Tilto apžiūros aktas. |  |  |  |
| Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus | Atsakymus pateikė 4 rinkos dalyviai *Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų). **Rinkos dalyviai nurodė, kad ši informacija yra konfidenciali, todėl negali būti atskleidžiama/viešinama. |  |  |  |
| III. Rinkos dalyvių pateiktų atsakymų nagrinėjimas |  |  |  |  |
| Klausimai (nurodomi rinkos konsultacijos klausimyne nurodyti klausimai) | Tiekėjų atsakymai* (nurodomi rinkos dalyvių pateikti atsakymai) | Sprendimas (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies) | Sprendimo motyvas (nurodomi perkančiosios organizacijos sprendimų motyvai) | Veiksmai (nurodomi veiksmai, susiję su sprendimų įgyvendinimu, pvz. įvardinama, kad bus tikslinama atitinkama PD nuostata ar pan.) |
| Rinkos dalyvis Nr. 1 |  |  |  |  |
| Jūsų vertinimu, kokia turėtų būti Sutarties vertė, kainas nurodykite be PVM. | PV_Žinoma | Susipažinta su siūloma sutarties verte | - | Rengiant pirkimo dokumentus bus atsižvelgta, nustatant sutarties vertę. |
| Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | - Prašome specifikacijoje įtraukti sąvokos „Statinio fiziniai rodikliai“ aprašymą. - Prašome konkurso metu pateikti „TIIIS paslaugos "Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas" ataskaitą ir jos priedus, ties Tilto prieigomis ir tiltu. - Projektuotojas negali įgyvendinti visų TS punkto Nr. 3 keliamų reikalavimų, nes iki sutarties pasirašymo su Užsakovu negali išsiimti projektavimo sąlygų, ištyrinėti esamų komunikacijų ir tinkamai įsivertinti galimų pertvarkymo sąnaudų, prašome konkurso metu pateikti tilto prieigose esančių komunikacijų gylius bei šulinių korteles. - Prašome į TS įtraukti punktą, nurodantį jog projektinių pasiūlymų pristatymas visuomenei bus vykdomas kartu su AB Via Lietuva paskirtu atsakingu darbuotoju (atstovu), kaip tai nurodo STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 63.3. punktas. | Susipažinta. | Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktą siūlymą, bus vertinamas poreikis tikslinti techninę specifikaciją vadovaujantis teisės aktais . | Rengiant techninę specifikaciją bus atsižvelgta į siūlymą, jeigu teisės aktuose numatyta tokia prievolė. |
| Koks Jūsų nuomone reikalingas paslaugų įgyvendinimo terminas mėnesiais (nurodyti visus tris ir juos išsamiau pakomentuoti): •Minimalus; •Optimalus; •Maksimalus | •Minimalus – 8mėn; •Optimalus – 10mėn; •Maksimalus – 12mėn; | Susipažinta su sutarties įgyvendinimo terminu | - | Rengiant pirkimo dokumentus bus atsižvelgta nustatant sutarties įgyvendinimo terminą |
| Ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Ne | Atsižvelgta. | Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktą atsakymą, rinkos tyrime dalyvavusio tiekėjo pavadinimas neskelbiamas. | Rinkos tyrime dalyvavusio tiekėjo pavadinimas neskelbiamas. |
| Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, nurodykite priežastį. | Taip, jei bus papildyta techninė specifikacija ir pakeistos sutarties sąlygos | Atsižvelgta. | - | - |
| Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | - Prašome pakeisti Sutarties projekto 72 punktą, nurodant, kad delspinigiai taikomi ne nuo pradinės sutarties vertės, o nuo einamojo projektavimo etapo, nurodyto abiejų pusių suderintame projektavimo darbų grafike, vertės. - Prašome į pirkimo sutartį įtraukti punktą nurodantį, jog Užsakovas Teikėjui sumoka 0,03% dydžio kompensaciją skaičiuojamą nuo etapo, nurodyto abiejų pusių suderintame projektavimo darbų grafike, vertės už kiekvieną TS 5 skyriuje nurodyto terminų pradelstą dieną. - Sutarties 35 p. prašome panaikinti, nes šiuo metu neįmanoma nustatyti projektinių pasiūlymų pakeitimų apimčių, kurios atsiras arba neatsiras vykdant rangos darbus. Neaiškios apimties paslaugų neleidžia pirkti Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnis: „...Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia.“ - Prašome sutarties 42 p. apmokėjimus išskaidyti į 7 etapus, kad nereikėtų teikėjams į pasiūlymo kainą įskaičiuoti lėšų skolinimosi išlaidas apyvartiniams pinigų srautams padengti dėl per retų paslaugų apmokėjimo. | Susipažinta. | Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktą siūlymą, bus vertinamas poreikis tikslinti sutarti. | Rengiant sutartį bus atsižvelgta į siūlymus. |
| Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? |  | - | - | - |
| Rinkos dalyvis Nr. 2 |  |  |  |  |
| Jūsų vertinimu, kokia turėtų būti Sutarties vertė, kainas nurodykite be PVM. | PV_žinoma | Susipažinta su siūloma sutarties verte. | - | Rengiant pirkimo dokumentus bus atsižvelgta, nustatant sutarties vertę. |
| Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Neturime; | - | - | - |
| Koks Jūsų nuomone reikalingas paslaugų įgyvendinimo terminas mėnesiais (nurodyti visus tris ir juos išsamiau pakomentuoti): •Minimalus; •Optimalus; •Maksimalus | •Minimalus – 10mėn; •Optimalus – 12mėn; •Maksimalus – 14mėn; | Susipažinta su sutarties įgyvendinimo terminu | - | Rengiant pirkimo dokumentus bus atsižvelgta nustatant sutarties įgyvendinimo terminą |
| Ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip | Atsižvelgta. | - | - |
| Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, nurodykite priežastį. | Taip | Atsižvelgta. | - | - |
| Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Ne | Atsižvelgta. | - | - |
| Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? | Neturiu pastabų | - | - | - |
| Rinkos dalyvis Nr. 3 |  |  |  |  |
| Jūsų vertinimu, kokia turėtų būti Sutarties vertė, kainas nurodykite be PVM. | PV_Žinoma | Susipažinta su siūloma sutarties verte. | - | Rengiant pirkimo dokumentus bus atsižvelgta, nustatant sutarties vertę. |
| Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Turime. 1. „<...> 5.5. p. Projektinių pasiūlymų parengimas ir pateikimas AB „Via Lietuva“ peržiūrai. Sudėtis ir detalumas nurodytas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 12 priede bei papildomai turi būti pateikiamas suvestinis darbų kiekių žiniaraštis ir statinio statybos skaičiuojamoji kaina.<...>“ Prašome paaiškinti kaip detaliai turi būti parengtas tilto rekonstravimo darbų kiekių žiniaraštis, kadangi pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 12 priede nurodytą reikalavimą konstrukcijų dalis nerengiama, o pagal architektūros dalies sprendinius galimas tik sustambintas sąnaudų kiekių žiniaraštis. 2. 7.3 p. „<...>Sąmata turi būti suskaičiuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų projekto įgyvendinimo metu galiojančiomis rekomendacijomis <...>“ Atkreipiamas dėmesys, kad AB Via Lietuva ketina įsigyti projektinius pasiūlymus, o ne techninį darbo projektą. 3. 13. STATINIŲ LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ INŽINERINIŲ SKAIČIAVIMŲ ANALIZĖ Perkami projektiniai pasiūlymai, tačiau reikalavimai laikančių konstrukcijų inžineriniams skaičiavimams pateikti kaip techniniam darbo projektui. Prašome patikslinti. | Atsižvelgta. | Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktą siūlymą, bus vertinamas poreikis tikslinti techninę specifikaciją vadovaujantis teisės aktais . | Rengiant pirkimo dokumentus bus atsižvelgta |
| Koks Jūsų nuomone reikalingas paslaugų įgyvendinimo terminas mėnesiais (nurodyti visus tris ir juos išsamiau pakomentuoti): •Minimalus; •Optimalus; •Maksimalus | •Minimalus – 9mėn; •Optimalus – 10mėn; •Maksimalus – 12mėn; | Susipažinta su sutarties įgyvendinimo terminu | - | Rengiant pirkimo dokumentus bus atsižvelgta nustatant sutarties įgyvendinimo terminą |
| Ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Ne | Atsižvelgta. | Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktą atsakymą, rinkos tyrime dalyvavusio tiekėjo pavadinimas neskelbiamas. | Rinkos tyrime dalyvavusio tiekėjo pavadinimas neskelbiamas. |
| Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, nurodykite priežastį. | Svarstytume tokią galimybę priklausomai nuo perkančiosios organizacijos galutinių pirkimo reikalavimų | Atsižvelgta. | - | - |
| Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | -- | - | - | - |
| Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? | -- | - | - | - |
| Rinkos dalyvis Nr. 4 |  |  |  |  |
| Jūsų vertinimu, kokia turėtų būti Sutarties vertė, kainas nurodykite be PVM. | - | - | - | - |
| Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | - | - | - | - |
| Koks Jūsų nuomone reikalingas paslaugų įgyvendinimo terminas mėnesiais (nurodyti visus tris ir juos išsamiau pakomentuoti): •Minimalus; •Optimalus; •Maksimalus | •Minimalus – 10mėn; •Optimalus – 11mėn; •Maksimalus – 13mėn; | Susipažinta su sutarties įgyvendinimo terminu ir su rekomendacijoms | - | Rengiant pirkimo dokumentus bus įvertintos pateiktos rekomendacijos nustatant sutarties įgyvendinimo terminą |
| Ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Ne | Atsižvelgta. | - | - |
| Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, nurodykite priežastį. | Taip | Atsižvelgta. | - | - |
| Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Pateikiame papildomai žemiau | Susipažinta, įvertinsime pateiktus siūlymus ir rekomendacijas | - | Rengiant pirkimo dokumentus bus įvertintos pateiktos rekomendacijos ir siūlymai. |
| Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? | - | - | - | - |
| Išvados | Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo dokumentus. Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis. |  |  |  |