TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-13370/25) Kontrmobilumo kliūčių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Kontrmobilumo kliūčių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (toliau - Paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objektą sudaro:

2.2.1.Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A16 Vilnius – Prienai-Marijampolė 96,222 km konstrukcinių dalių (kontrmobilumo kliūčių) įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas su projekto vykdymo priežiūra

2.2.2. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 128 Naujieji Valkininkai–Daugai–Alytus 42,167 km konstrukcinių dalių (kontrmobilumo kliūčių) įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas su projekto vykdymo priežiūra.

2.2.3 Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 133 Merkinė–Leipalingis 2,584 km konstrukcinių dalių (kontrmobilumo kliūčių) įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas su projekto vykdymo priežiūra

2.2.4. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A4 Vilnius-Varėna-Gardinas 104,476 km konstrukcinių dalių (kontrmobilumo kliūčių) įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas su projekto vykdymo priežiūra.

2.2.5. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai-Jurbarkas 57,288 km konstrukcinių dalių (kontrmobilumo kliūčių) įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas su  projekto vykdymo priežiūra.

2.2.6. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A21 Panemunės aplinkelis 3,231 km konstrukcinių dalių (kontrmobilumo kliūčių) įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas su projekto vykdymo priežiūra

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Matas | Maksimalus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A16 Vilnius – Prienai-Marijampolė 96,222 km konstrukcinių dalių (kontrmobilumo kliūčių) įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas su projekto vykdymo priežiūra |  |  |
| 1.1 | Konstrukcinės dalies parengimas | kompl. | 1,0 |
| 1.2 | Konstrukcinės dalies koregavimas pagal faktinę situaciją nenustatytą tyrinėjimų metu | kompl. | 1,0 |
| 1.3 | Projekto vykdymo priežiūra konstrukcinės dalies | kompl. | 1,0 |
| 2. | Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 128 Naujieji Valkininkai–Daugai–Alytus 42,167 km konstrukcinių dalių (kontrmobilumo kliūčių) įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas su projekto vykdymo priežiūra |  |  |
| 2.1 | Konstrukcinės dalies parengimas | kompl. | 1,0 |
| 2.2 | Konstrukcinės dalies koregavimas pagal faktinę situaciją nenustatytą tyrinėjimų metu | kompl. | 1,0 |
| 2.3 | Projekto vykdymo priežiūra konstrukcinės dalies | kompl. | 1,0 |
| 3. | Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 133 Merkinė–Leipalingis 2,584 km konstrukcinių dalių (kontrmobilumo kliūčių) įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas su projekto vykdymo priežiūra |  |  |
| 3.1 | Konstrukcinės dalies parengimas | kompl. | 1,0 |
| 3.2 | Konstrukcinės dalies koregavimas pagal faktinę situaciją nenustatytą tyrinėjimų metu | kompl. | 1,0 |
| 3.3 | Projekto vykdymo priežiūra konstrukcinės dalies | kompl. | 1,0 |
| 4. | Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A4 Vilnius-Varėna-Gardinas 104,476 km konstrukcinių dalių (kontrmobilumo kliūčių) įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas su projekto vykdymo priežiūra |  |  |
| 4.1 | Konstrukcinės dalies parengimas | kompl. | 1,0 |
| 4.2 | Konstrukcinės dalies koregavimas pagal faktinę situaciją nenustatytą tyrinėjimų metu | kompl. | 1,0 |
| 4.3 | Projekto vykdymo priežiūra konstrukcinės dalies | kompl. | 1,0 |
| 5. | Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai-Jurbarkas 57,288 km konstrukcinių dalių (kontrmobilumo kliūčių) įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas su projekto vykdymo priežiūra |  |  |
| 5.1 | Konstrukcinės dalies parengimas | kompl. | 1,0 |
| 5.2 | Konstrukcinės dalies koregavimas pagal faktinę situaciją nenustatytą tyrinėjimų metu | kompl. | 1,0 |
| 5.3 | Projekto vykdymo priežiūra konstrukcinės dalies | kompl. | 1,0 |
| 6. | Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A21 Panemunės aplinkelis 3,231 km konstrukcinių dalių (kontrmobilumo kliūčių) įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas su projekto vykdymo priežiūra |  |  |
| 6.1 | Konstrukcinės dalies parengimas | kompl. | 1,0 |
| 6.2 | Konstrukcinės dalies koregavimas pagal faktinę situaciją nenustatytą tyrinėjimų metu | kompl. | 1,0 |
| 6.3 | Projekto vykdymo priežiūra konstrukcinės dalies | kompl. | 1,0 |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso Lentelėje Nr. 1 nurodyto Paslaugų kiekio.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Konstrukcinės dalies parengimo paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos.

  - Projekto vykdymo priežiūros paslaugas Tiekėjas pradeda vykdyti įsigaliojus rangos darbų pagal Paslaugų teikėjo parengtą projektą sutarčiai ir vykdo visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, bet ne ilgiau kaip 24 mėn. nuo rangos darbų sutarties įsigaliojimo.

  - Tiekėjas privalo paskirti: ne mažiau kaip 1 statinio projekto dalies vadovą ir projekto vykdymo priežiūros vadovą, kuris turi teisę eiti ypatingojo statinio projekto vadovo/ projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas ir turi turėti kvalifikacijos atestatą:

Statiniai susisiekimo komunikacijos: keliai.

Projekto dalys: konstrukcijų, susiekimo, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

  - Užsakovas atsiskaito už kokybiškai suteiktas Paslaugas ne vėliai kaip per 30 kalendorinių dienų nuo mokėjimo dokumento, pateikto per informacinę sistemą  „SABIS“ gavimo dienos.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

  - Tiekėjas įsipareigoja Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose;

  - Jei Paslaugų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

5. PRIEDAI

Priedas  Nr. 1 - Konstrukcinių dalių (kontrmobilumo kliūčių valstybinės reikšmės keliuose) įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas ir projekto vykdymo priežiūros projektavimo užduotis (techninė užduotis)