RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Aušros a. 10, 82196 Radviliškis, tel. +370 422 69 004,  
el. p. informacija@radviliskis.lt, svetainė internete www.radviliskis.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188726247.

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2025-02-13

protokolu Nr. P2P-35 (8.51)

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA SLUOKSNIŲ BE RIŠIKLIŲ (DSBR) PRIEŽIŪROS, REMONTO DARBAI“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.  Pirkimo objektas	2

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

8.	Elektroninis aukcionas	5

9.	Pasiūlymų vertinimas	5

10.	Sutarties sudarymas	5

11.	 Kitos sąlygos	5

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	6

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	10

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	                 .......................................................................103

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	24

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	30

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	31

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“	46

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Radviliškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726247, adresas Aušros a. 10, 82169 Radviliškis. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka centrinė perkančioji organizacija: Radviliškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726247, adresas Aušros a.10, 82169 Radviliškis. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes tokių darbų centralizuotų pirkimų kataloge nėra.

1.4.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1 punktu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti 4 ir 7 prieduose.

1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.8. Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir 6 priede „Pasiūlymo forma“.

  - Pirkimo objektas skaidomas į dvylika dalių:

1 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Radviliškio miesto seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir     gatvių dangų sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbai (18,3 km). Pirkimo vertė 226 350,00 Eur be PVM.

2 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangų sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbai (134,9 km). Pirkimo vertė 401 950,00 Eur be PVM.

3 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Aukštelkų seniūnijos vietinės reikšmės  kelių ir gatvių dangų sluoksnių be rišiklių (DSBR)  priežiūros, remonto darbai (66,1 km). Pirkimo vertė 250 350,00 Eur be PVM.

4 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangų sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbai (118,3 km). Pirkimo vertė 346 400,00 Eur be PVM.

5 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangų sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbai (138,1 km). Pirkimo vertė 345 950,00 Eur be PVM.

6 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Pakalniškių seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangų sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbai (114,2 km). Pirkimo vertė  359 600,00 Eur be PVM.

7 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Radviliškio seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangų sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbai (159,0km). Pirkimo vertė 405 400,00 Eur be PVM.

8 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Sidabravo seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangų sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbai (73,3 km). Pirkimo vertė 251 950,00 Eur be PVM.

9 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Skėmių seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangų sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbai (59,1 km). Pirkimo vertė 243 200,00 Eur be PVM.

10 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Šaukoto seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangų sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbai (107,2 km). Pirkimo vertė 311 450,00 Eur be PVM.

11 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Šiaulėnų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangų sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbai (75,6 km). Pirkimo vertė 266 800,00 Eur be PVM.

12 dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Tyrulių seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangų sluoksnių be rišiklių (DSBR) dangos priežiūros, remonto darbai (39,0 km). Pirkimo vertė 190 600,00 Eur be PVM.

Perkančioji organizacija sudarys atskiras sutartis dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Perkančioji organizacija šiame pirkime netaikys reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime.

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių.

- Sutarties sudarymas

10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 7 priede „Sutarties projektas“.

- Kitos sąlygos

11.1. Tiekėjas gali teikti pasiūlymą vienai pirkimo daliai, kelioms pirkimo dalims ar visoms pirkimo dalims.

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12 | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJų VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA SLUOKSNIŲ BE RIŠIKLIŲ (DSBR) PRIEŽIŪROS,  REMONTO DARBŲ Techninė specifikacija

| 1. Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Veiklos zona | Radviliškio rajono savivaldybė, Savivaldybės administracijos seniūnijos |
| 1.2. | Bendra informacija | 1. Rangovas privalo pagal Užsakovo rašytinius nurodymus atlikti Radviliškio rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga sluoksnių be rišiklių priežiūros, remonto darbus – taisyti dangos profilį, atnaujinti nusidėvėjusį sluoksnį, atlikti vandens pralaidų keliuose priežiūros ar remonto darbus ir pan. 2. Užsakovas pateikia Rangovui darbų kiekius ir vietas, vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių sąrašu, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-466 3. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ nuostatomis žvyruoti vietinės reikšmės keliai ir gatvės priskiriami I ir II grupės nesudėtingiems statiniams 4. Atliekant kelių ir gatvių, jų statinių (priklausinių) paprastąjį remontą, rangovas privalo parengti šių darbų aprašus, kurio sudėtis nustatyta statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 35 punkte. |
| 2. Reikalavimai darbams |  |  |
| 2.1 | Pagrindiniai reikalavimai | 1. Pagrindinių darbų aprašymas: 1.1. Kelio dangos greideriavimas (profiliavimas) – išdaužų užtaisymas, nuleidžiant vandenį (jei jis yra susikaupęs), profiliuojant dangą, užtaisytų ruožų sutankinimas (nuo dangos kraštų link ašies), bangų ir provėžų ištaisymas, nuskutant bangas (pravažiuojant du kartus viena vieta), išpurentų medžiagų perstūmimas ir išlyginimas, užpilant provėžas. Numatomas darbų preliminarus periodiškumas – 3-4 kartai per metus (atskiruose ruožuose – pagal poreikį), miestuose, miesteliuose 5-6 kartai (atskiruose ruožuose – pagal poreikį). Metų eigoje periodiškumas tikslinamas pagal gamtines sąlygas ir skirtą finansavimą. 1.2. Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas žvyru frakcija 0/32 – dangos valymas, reikiamo žvyro mišinio atvežimas, išpylimas, paskleidimas, tankinimas, dangos profiliavimas (atsiskaitoma pagal faktiškai sunaudotų medžiagų svorį tonomis). 1.3. Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas dolomitine skalda frakcija 0/32 - dangos valymas, reikiamo skaldos mišinio atvežimas, išpylimas, paskleidimas, tankinimas, dangos profiliavimas (atsiskaitoma pagal faktiškai sunaudotų medžiagų svorį). 1.4. Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas žvyru frakcija 0/32 - darbai vykdomi vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19. Ši danga gali būti įrengiama pralaidų ir nuovažų zonoje. Atsiskaitoma pagal faktiškai sunaudotų medžiagų svorį. 1.5. Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas dolomitine skalda frakcija 0/32 – darbai vykdomi vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19. Ši danga gali būti įrengiama pralaidų ir nuovažų zonoje. Atsiskaitoma pagal faktiškai sunaudotų medžiagų svorį. Pastaba: esant techninei būtinybei gali būti 1.2-1.5 punktuose naudojami frakcijų 0/8, 0/11, 0/16, 0/22 nesurištieji mišiniai, o kelkraščiams – 0/45, 0/56 frakcijų mišiniai. 1.6. Užaukštintų kelkraščio bortų šalinimas, užslinkusių griovių valymas mechanizuotu būdu, sutvarkant (paskleidžiant) atliekamą gruntą vietoje – kelkraščių bortai, užslinkę šalikelių grioviai, jų šlaitai tvarkomi ekskavatoriais, greideriais, buldozeriais, perteklinis gruntas paskleidžiamas vietoje. Sutvarkyti kelkraščiai ir šalikelių grioveliai turi turėti skersinius ir išilginius nuolydžius. 1.7. Vandens pralaidų keliuose, nuovažose iš 400 mm diametro plastikinių vamzdžių įrengimas - išardyti esamą dangą ir pagrindą, iškasti gruntą, sumetant į krūvą, išardyti esamus vamzdžius, paruošti pagrindus, pakloti PP (PE) vamzdį, užpilti jį gruntu, užstumiant jį, sutankinti 0,3 m storio sluoksniais pilamą gruntą, išvežti šiukšles, sutvarkyti teritoriją. Esant didesniam arba mažesniam vamzdžio diametrui, šis darbų įkainis proporcingai didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į faktišką diametrą 1.8. Vandens pralaidose, patiltėse, grioviuose susikaupusių sąnašų pašalinimo ar valymo darbai - vielos arba grandiklių prakišimas tarp pralaidos galų ir plieninių šepečių pratraukimas, vamzdžio praplovimas vandens srove arba stiprios oro srovės leidimas vamzdžiu (gali būti taikomos ir kitos mažosios mechanizacijos priemonės), sąnašų iškasimas, jų paskleidimas. 1.9. Grunto kasimas ir pakrovimas ekskavatoriais, transportavimas iki 3 km, darbai sąvartose – perteklinio grunto, sąnašų kasimas ir pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Užsakovo nurodytas vietas iki 5 km atstumu, darbai sąvartose (paskleidimas ir išlyginimas. |
| 2.2 | Atsiskaitymai | Atlikus darbus likus keturioms darbo dienoms iki mėnesio pabaigos pristatomi: atliktų darbų aktai su seniūnijos seniūno (ės) (ar kitų atsakingų darbuotojų) vizomis, aktai forma F-2 (2 egz.), pažymos forma F-3 (3 egz.), užpildyti kelių ir gatvių priežiūros darbų žurnalai. |
| 2.3 | Kitos sąlygos | 1. Vykdant remonto darbus, rangovas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą gatvių dangos remonto metu, rangovas privalo naudoti pagal būtinumą kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalizacines tvoreles ir pan. 2. Rangos sutartis galioja 36 mėnesius nuo jos pasirašymo dienos. Į šį laikotarpį neįskaitomas rangos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas einamiems metams. Apie darbų stabdymą ir jų tęsimą Užsakovas informuoja Rangovą raštu. Jei esant technologinei pertraukai jos metu Rangovui raštiškai pavedami Darbai pagal Sutartį, tokiu atveju šie vykdomi darbai įskaitomi į darbų atlikimo terminą. |

_______________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

_________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105.

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

2. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, kokybės vadybos sistemos standartų ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus  turi atitikti ir tai patvirtinančius dokumentus pateikti bent vienas tiekėjų grupės narys arba visi tiekėjų grupės nariai kartu, atitinkamai pagal tai, kurias prievoles prisiima tiekėjų grupės narys. Į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti tiekėjas, kuris kartu pateikia savo ir kitų tiekėjų grupės narių dokumentus, pagrindžiančius atitikimą keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. Jei tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija.

3.  Jeigu tiekėjas sutarties vykdymui numato pasitelkti subrangovą (-us) ir/ ar asmenis, kuriuos ketinama įdarbinti (t. y. pasiūlymo pateikimo metu šie asmenys nėra tiekėjo darbuotojai), pasiūlymo pateikimo metu privaloma nurodyti (išviešinti) numatomus pasitelkti subrangovus ir/ ar asmenis (kvazisubtiekėjus), kuriuos ketinama įdarbinti.

4. Reikalavimai tretiesiems asmenims (subrangovams, subteikėjams, subtiekėjams) (toliau bendrai – subrangovai): Jei dalį darbų teikimo tiekėjas numato perduoti vykdyti subrangovams, jis savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokius subrangovus ir kokiai darbų daliai jis ketina pasitelkti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Kiekvienas subrangovas turi patvirtinti, kad nėra pagrindo jų pašalinti iš pirkimo ir jie atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

5. Subrangovai turi atitikti ir tenkinti atitinkamą kvalifikacijos reikalavimą, nurodytą šiame priede pagal numatomų perduoti darbų pobūdį. Teikėjas privalo nurodyti kokią konkrečiai pirkimo objekto dalį atliks subrangovas ir kiek procentų (%) sutarties vertės numato atlikti kitų ūkio subjektų (subrangovų) ištekliais. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti pirkimo sutarčių, ketinimų protokolų ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Svarbu, kad susitarimas (pavyzdžiui, preliminarioji sutartis, ketinimų protokolas) būtų sudaryti iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą.

6. Subrangovų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus privalės pateikti tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu. Pirkimo sutarties vykdymo metu subrangovų keitimas derinamas su perkančiąja  organizacija, kuri patikrina, ar jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Subrangovais negali būti šio konkurso Dalyviai. Tiekėjas sutarties vykdymui kaip specialistą gali pasitelkti fizinį asmenį (kvazisubtiekėją), kuris turi būti nurodomas tiekėjo pasiūlyme (specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas):

6.1. Jei tiekėjas tokio asmens neketina įdarbinti, tokiu atveju specialistas (fizinis asmuo) pasiūlyme nurodomas kaip tiekėjo subrangovas. Tiekėjas, pagrįsdamas atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, pateikia Perkančiajai organizacijai informaciją apie specialisto atitikimą šiame priede nurodytiems reikalavimams pagal specialisto planuojamas vykdyti funkcijas, taip pat sutartį ar preliminariąją sutartį ar ketinimų protokolą dėl sutarties sudarymo su specialistu laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju. Svarbu, kad susitarimas (pavyzdžiui, preliminarioji sutartis, ketinimų protokolas) būtų sudaryti iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą.

6.2. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodo specialistą (fizinį asmenį), kurį laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ketina įdarbinti, tokiu atveju, tiekėjas iki pateikiant pasiūlymą turėtų sudaryti su ketinamu sutarties vykdymo metu pasitelkti specialistu dvišalį susitarimą arba ketinimų protokolą arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad toks ketinimas buvo iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą Perkančiajai organizacijai ir konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju specialistai bus įdarbinti. Taip pat specialistas turi būti nurodomas pasiūlyme.

7. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

8. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

| Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |  | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |  |
| 1.1 | Netaikoma |  |  |  |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |  |
|  | Netaikoma |  |  |  |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |  |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad pirkimo sutartį vykdys kvalifikuoti specialistai, kurių kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei nurodyta žemiau: 3.1.1. bent vieną statinio statybos vadovą turintį teisę eiti nesudėtingo statinio statybos vadovo pareigas - statinių grupė: susisiekimo komunikacijos, pogrupis: keliai ir/ar gatvės. Jei Tiekėjo kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama statinių grupė (neišskirti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis, atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime, toks kvalifikacijos dokumentas yra tinkamas. | 1) Laisvos formos tiekėjo raštas, kuriame nurodomi siūlomų specialistų vardai, pavardės, pareigos, turima kvalifikacija. Tiekėjas, siūlydamas specialistus, privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Įrodymui tiekėjas turi pateikti dokumentų nuorašus ( pvz., darbo sutarties, ketinimų protokolo, pan.), kurie patvirtintų, kad tiekėjui pasiūlytų specialistų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Svarbu, kad tokie dokumentai būtų sudaryti iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą. 2) 3.1.1 punktui pateikiamos architekto ar statybos inžinieriaus išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos. Pastaba. Tiekėjai gali teikti siūlomo specialisto kvalifikacijos dokumentus (atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus), įrodančius aukštesnę nei nesudėtingo statinio statybos vadovo kvalifikaciją. |  | ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos |
|  | Tiekėjas turi turėti šį technikos kiekį prižiūrėti, remontuoti 250 km vietinės reikšmės kelių ir gatvių arba gali pasitelkti nuomos, panaudos ar kitais pagrindais šią techniką su reikiama įranga: -1 vnt. autogreiderį (ne mažiau 100 kW (136 AG) galios); -1 vnt. autosavivartį (krovinė mašina (arba analogas) ne mažiau kaip 15 t keliamosios galios); -1 vnt. vikšrinį arba ratinį ekskavatorių (ne mažiau kaip 0,5 m3 kaušo talpos) Pastaba: Seniūnijų kelių ir gatvių ilgiai pateikiami Specialiųjų konkurso sąlygų 2.2 punkte | Pateikiamas technikos sąrašas, kuriame būtina nurodyti mechanizmų pavadinimus, paskirtį, kiekius, technika nuosava, nuomojama ar valdoma kita teisėta forma. Taip pat pateikti transporto priemonių registracijos pažymėjimo kopijas, galiojančius techninės apžiūros dokumentus. Perkančioji organizacija pasilieka teisę susipažinti su tiekėjų technine baze. |  | Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos |

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokybės vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | Netaikoma |  |  |
| 2. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 2.1. | Tiekėjas, tiekėjų grupės narys (-iai), veikiantis (-ys) pagal jungtinės veiklos sutartį, kuris (-ie) realiai vykdys pirkimo sutartį, turi būti įdiegęs ir taikyti atliekamų darbų srityje, aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus* aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones, kurios patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. | Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas (bent vienas iš tiekėjų grupės partnerių) laikosi: - 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 pripažįstamos Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, pripažįstamos pagal minėto reglamento 45 straipsnį, reikalavimų, arba - standarto LST EN ISO 14001:2015 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimų. Perkančioji organizacija pripažįsta ir kitose Europos Sąjungos valstybėse - narėse įsisteigusių nepriklausomų įstaigų išduotus lygiaverčius sertifikatus. Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad: - jo taikomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 pripažįstamų aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemų reikalavimus, arba - jo taikomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka standarto LST EN ISO 14001:2015 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimus. | ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

_________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Radviliškio rajono savivaldybės

administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA SLUOKSNIŲ BE RIŠIKLIŲ (DSBR) PRIEŽIŪROS, REMONTO DARBŲ PIRKIMO

____________Nr.______

(Data)

_______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo kodas |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1.Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame 2025 m. ......................d. CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

3. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

4. Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

* Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

- Mes siūlome šiuos darbus:

I pirkimo dalis: Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio miesto seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Prelimi-narūs darbų kiekiai | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Bendra kaina be PVM EUR, 6=4*5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Kelio dangos greideriavimas (profiliavimas) | 5 000 m2 | 600 |  |  |  |
| 2 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas žvyru 0/32 | 1 t | 700 |  |  |  |
| 3 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 2 500 |  |  |  |
| 4 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas žvyru 0/32 | 1 t | 700 |  |  |  |
| 5 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 2 500 |  |  |  |
| 6 | Užaukštintų kelkraščio bortų šalinimas, užslinkusių griovių valymas mechanizuotu būdu, sutvarkant (paskleidžiant) atliekamą gruntą vietoje | 1 m3 | 2 800 |  |  |  |
| 7 | Vandens pralaidų keliuose, nuovažose iš 400 mm diametro plastikinių vamzdžių įrengimas/pakeitimas | 1 m | 40 |  |  |  |
| 8 | Vandens pralaidose, patiltėse susikaupusių sąnašų pašalinimo ar valymo darbai | 1 m3 | 48 |  |  |  |
| 9 | Grunto kasimas ir pakrovimas ekskavatoriais, transportavimas iki 5 km, darbai sąvartose (išlyginimas) | 1 m3 | 3 000 |  |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21% suma* |  |  |  |  |  |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

II pirkimo dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbus

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Prelimi-narūs darbų kiekiai | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Bendra kaina be PVM EUR, 6=4*5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kelio dangos greideriavimas (profiliavimas) | 5 000 m2 | 1 400 |  |  |
| 2 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas žvyru 0/32 | 1 t | 1 000 |  |  |
| 3 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 4 000 |  |  |
| 4 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas žvyru 0/32 | 1 t | 1 000 |  |  |
| 5 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 4 000 |  |  |
| 6 | Užaukštintų kelkraščio bortų šalinimas, užslinkusių griovių valymas mechanizuotu būdu, sutvarkant (paskleidžiant) atliekamą gruntą vietoje | 1 m3 | 7 000 |  |  |
| 7 | Vandens pralaidų keliuose, nuovažose iš 400 mm diametro plastikinių vamzdžių įrengimas/pakeitimas | 1 m | 50 |  |  |
| 8 | Vandens pralaidose, patiltėse susikaupusių sąnašų pašalinimo ar valymo darbai | 1 m3 | 50 |  |  |
| 9 | Grunto kasimas ir pakrovimas ekskavatoriais, transportavimas iki 5 km, darbai sąvartose (išlyginimas) | 1 m3 | 5 090 |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM 21% suma* |  |  |  |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur su PVM |  |  |  |  |  |

III pirkimo dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Aukštelkų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbus

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs darbų kiekiai | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Bendra kaina be PVM EUR, 6=4*5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kelio dangos greideriavimas (profiliavimas) | 5 000 m2 | 700 |  |  |
| 2 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas žvyru 0/32 | 1 t | 700 |  |  |
| 3 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 2 500 |  |  |
| 4 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas žvyru 0/32 | 1 t | 700 |  |  |
| 5 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 2 500 |  |  |
| 6 | Užaukštintų kelkraščio bortų šalinimas, užslinkusių griovių valymas mechanizuotu būdu, sutvarkant (paskleidžiant) atliekamą gruntą vietoje | 1 m3 | 5 400 |  |  |
| 7 | Vandens pralaidų keliuose, nuovažose iš 400 mm diametro plastikinių vamzdžių įrengimas/pakeitimas | 1 m | 50 |  |  |
| 8 | Vandens pralaidose, patiltėse susikaupusių sąnašų pašalinimo ar valymo darbai | 1 m3 | 40 |  |  |
| 9 | Grunto kasimas ir pakrovimas ekskavatoriais, transportavimas iki 5 km, darbai sąvartose (išlyginimas) | 1 m3 | 4 000 |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21% suma* |  |  |  |  |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

IV pirkimo dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbus

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs darbų kiekiai | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Bendra kaina be PVM EUR, 6=4*5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kelio dangos greideriavimas (profiliavimas) | 5 000 m2 | 1 400 |  |  |
| 2 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas žvyru 0/32 | 1 t | 1 200 |  |  |
| 3 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 2 400 |  |  |
| 4 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas žvyru 0/32 | 1 t | 1 200 |  |  |
| 5 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 2 400 |  |  |
| 6 | Užaukštintų kelkraščio bortų šalinimas, užslinkusių griovių valymas mechanizuotu būdu, sutvarkant (paskleidžiant) atliekamą gruntą vietoje | 1 m3 | 9 000 |  |  |
| 7 | Vandens pralaidų keliuose, nuovažose iš 400 mm diametro plastikinių vamzdžių įrengimas/pakeitimas | 1 m | 60 |  |  |
| 8 | Vandens pralaidose, patiltėse susikaupusių sąnašų pašalinimo ar valymo darbai | 1 m3 | 80 |  |  |
| 9 | Grunto kasimas ir pakrovimas ekskavatoriais, transportavimas iki 5 km, darbai sąvartose (išlyginimas) | 1 m3 | 6 000 |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21% suma* |  |  |  |  |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

V pirkimo dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbus

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs darbų kiekiai | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Bendra kaina be PVM EUR, 6=4*5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kelio dangos greideriavimas (profiliavimas) | 5 000 m2 | 1 300 |  |  |
| 2 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas žvyru 0/32 | 1 t | 1 200 |  |  |
| 3 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 2 700 |  |  |
| 4 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas žvyru 0/32 | 1 t | 1 200 |  |  |
| 5 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 3 200 |  |  |
| 6 | Užaukštintų kelkraščio bortų šalinimas, užslinkusių griovių valymas mechanizuotu būdu, sutvarkant (paskleidžiant) atliekamą gruntą vietoje | 1 m3 | 7 000 |  |  |
| 7 | Vandens pralaidų keliuose, nuovažose iš 400 mm diametro plastikinių vamzdžių įrengimas/pakeitimas | 1 m | 60 |  |  |
| 8 | Vandens pralaidose, patiltėse susikaupusių sąnašų pašalinimo ar valymo darbai | 1 m3 | 60 |  |  |
| 9 | Grunto kasimas ir pakrovimas ekskavatoriais, transportavimas iki 5 km, darbai sąvartose (išlyginimas) | 1 m3 | 4 000 |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21% suma* |  |  |  |  |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

VI pirkimo dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Pakalniškių seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbus

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs darbų kiekiai | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Bendra kaina be PVM EUR, 6=4*5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kelio dangos greideriavimas (profiliavimas) | 5 000 m2 | 1 200 |  |  |
| 2 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas žvyru 0/32 | 1 t | 1 200 |  |  |
| 3 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 2 800 |  |  |
| 4 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas žvyru 0/32 | 1 t | 1 200 |  |  |
| 5 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 4 000 |  |  |
| 6 | Užaukštintų kelkraščio bortų šalinimas, užslinkusių griovių valymas mechanizuotu būdu, sutvarkant (paskleidžiant) atliekamą gruntą vietoje | 1 m3 | 7 000 |  |  |
| 7 | Vandens pralaidų keliuose, nuovažose iš 400 mm diametro plastikinių vamzdžių įrengimas/pakeitimas | 1 m | 60 |  |  |
| 8 | Vandens pralaidose, patiltėse susikaupusių sąnašų pašalinimo ar valymo darbai | 1 m3 | 60 |  |  |
| 9 | Grunto kasimas ir pakrovimas ekskavatoriais, transportavimas iki 5 km, darbai sąvartose (išlyginimas) | 1 m3 | 4 000 |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21% suma* |  |  |  |  |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

VII pirkimo dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Radviliškio seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbus

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs darbų kiekiai | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Bendra kaina be PVM EUR, 6=4*5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kelio dangos greideriavimas (profiliavimas) | 5 000 m2 | 1 600 |  |  |
| 2 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas žvyru 0/32 | 1 t | 1 200 |  |  |
| 3 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 2 800 |  |  |
| 4 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas žvyru 0/32 | 1 t | 1 200 |  |  |
| 5 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 4 200 |  |  |
| 6 | Užaukštintų kelkraščio bortų šalinimas, užslinkusių griovių valymas mechanizuotu būdu, sutvarkant (paskleidžiant) atliekamą gruntą vietoje | 1 m3 | 8 000 |  |  |
| 7 | Vandens pralaidų keliuose, nuovažose iš 400 mm diametro plastikinių vamzdžių įrengimas/pakeitimas | 1 m | 60 |  |  |
| 8 | Vandens pralaidose, patiltėse susikaupusių sąnašų pašalinimo ar valymo darbai | 1 m3 | 60 |  |  |
| 9 | Grunto kasimas ir pakrovimas ekskavatoriais, transportavimas iki 5 km, darbai sąvartose (išlyginimas) | 1 m3 | 5 000 |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21% suma* |  |  |  |  |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

VIII pirkimo dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Sidabravo seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbus

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs darbų kiekiai | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Bendra kaina be PVM EUR, 6=4*5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Kelio dangos greideriavimas (profiliavimas) | 5 000 m2 | 850 |  |  |  |
| 2 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas žvyru 0/32 | 1 t | 1 000 |  |  |  |
| 3 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 2 100 |  |  |  |
| 4 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas žvyru 0/32 | 1 t | 1 000 |  |  |  |
| 5 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 2 500 |  |  |  |
| 6 | Užaukštintų kelkraščio bortų šalinimas, užslinkusių griovių valymas mechanizuotu būdu, sutvarkant (paskleidžiant) atliekamą gruntą vietoje | 1 m3 | 4 000 |  |  |  |
| 7 | Vandens pralaidų keliuose, nuovažose iš 400 mm diametro plastikinių vamzdžių įrengimas/pakeitimas | 1 m | 40 |  |  |  |
| 8 | Vandens pralaidose, patiltėse susikaupusių sąnašų pašalinimo ar valymo darbai | 1 m3 | 50 |  |  |  |
| 9 | Grunto kasimas ir pakrovimas ekskavatoriais, transportavimas iki 5 km, darbai sąvartose (išlyginimas) | 1 m3 | 3 000 |  |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21% suma* |  |  |  |  |  |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

IX pirkimo dalis: Radviliškio r. savivaldybės Skėmių seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbus

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs darbų kiekiai | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Bendra kaina be PVM EUR, 6=4*5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kelio dangos greideriavimas (profiliavimas) | 5 000 m2 | 800 |  |  |
| 2 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas žvyru 0/32 | 1 t | 1 000 |  |  |
| 3 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 1 800 |  |  |
| 4 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas žvyru 0/32 | 1 t | 1 000 |  |  |
| 5 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 2 400 |  |  |
| 6 | Užaukštintų kelkraščio bortų šalinimas, užslinkusių griovių valymas mechanizuotu būdu, sutvarkant (paskleidžiant) atliekamą gruntą vietoje | 1 m3 | 4 000 |  |  |
| 7 | Vandens pralaidų keliuose, nuovažose iš 400 mm diametro plastikinių vamzdžių įrengimas/pakeitimas | 1 m | 40 |  |  |
| 8 | Vandens pralaidose, patiltėse susikaupusių sąnašų pašalinimo ar valymo darbai | 1 m3 | 50 |  |  |
| 9 | Grunto kasimas ir pakrovimas ekskavatoriais, transportavimas iki 5 km, darbai sąvartose (išlyginimas) | 1 m3 | 4 000 |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21% suma* |  |  |  |  |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

X pirkimo dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Šaukoto seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbus

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs darbų kiekiai | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Bendra kaina be PVM EUR, 6=4*5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kelio dangos greideriavimas (profiliavimas) | 5 000 m2 | 1 200 |  |  |
| 2 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas žvyru 0/32 | 1 t | 1 200 |  |  |
| 3 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 2 100 |  |  |
| 4 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas žvyru 0/32 | 1 t | 1 200 |  |  |
| 5 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 3 000 |  |  |
| 6 | Užaukštintų kelkraščio bortų šalinimas, užslinkusių griovių valymas mechanizuotu būdu, sutvarkant (paskleidžiant) atliekamą gruntą vietoje | 1 m3 | 5 500 |  |  |
| 7 | Vandens pralaidų keliuose, nuovažose iš 400 mm diametro plastikinių vamzdžių įrengimas/pakeitimas | 1 m | 50 |  |  |
| 8 | Vandens pralaidose, patiltėse susikaupusių sąnašų pašalinimo ar valymo darbai | 1 m3 | 60 |  |  |
| 9 | Grunto kasimas ir pakrovimas ekskavatoriais, transportavimas iki 5 km, darbai sąvartose (išlyginimas) | 1 m3 | 4 000 |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21% suma* |  |  |  |  |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

XI pirkimo dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Šiaulėnų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbus

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs darbų kiekiai | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Bendra kaina be PVM EUR, 6=4*5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Kelio dangos greideriavimas (profiliavimas) | 5 000 m2 | 900 |  |  |  |
| 2 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas žvyru 0/32 | 1 t | 1 100 |  |  |  |
| 3 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 2 400 |  |  |  |
| 4 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas žvyru 0/32 | 1 t | 1 100 |  |  |  |
| 5 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 2 500 |  |  |  |
| 6 | Užaukštintų kelkraščio bortų šalinimas, užslinkusių griovių valymas mechanizuotu būdu, sutvarkant (paskleidžiant) atliekamą gruntą vietoje | 1 m3 | 4 000 |  |  |  |
| 7 | Vandens pralaidų keliuose, nuovažose iš 400 mm diametro plastikinių vamzdžių įrengimas/pakeitimas | 1 m | 40 |  |  |  |
| 8 | Vandens pralaidose, patiltėse susikaupusių sąnašų pašalinimo ar valymo darbai | 1 m3 | 50 |  |  |  |
| 9 | Grunto kasimas ir pakrovimas ekskavatoriais, transportavimas iki 5 km, darbai sąvartose (išlyginimas) | 1 m3 | 3 000 |  |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21% suma* |  |  |  |  |  |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

XII pirkimo dalis: Radviliškio rajono savivaldybės Tyrulių seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga sluoksnių be rišiklių (DSBR) priežiūros, remonto darbus

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs darbų kiekiai | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Bendra kaina be PVM EUR, 6=4*5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Kelio dangos greideriavimas (profiliavimas) | 5 000 m2 | 600 |  |  |  |
| 2 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas žvyru 0/32 | 1 t | 700 |  |  |  |
| 3 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio lokalinių pažaidų taisymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 1 800 |  |  |  |
| 4 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas žvyru 0/32 | 1 t | 700 |  |  |  |
| 5 | Viršutinio kelio dangos sluoksnio profilio atstatymas dolomitine skalda 0/32 | 1 t | 2 000 |  |  |  |
| 6 | Užaukštintų kelkraščio bortų šalinimas, užslinkusių griovių valymas mechanizuotu būdu, sutvarkant (paskleidžiant) atliekamą gruntą vietoje | 1 m3 | 3 000 |  |  |  |
| 7 | Vandens pralaidų keliuose, nuovažose iš 400 mm diametro plastikinių vamzdžių įrengimas/pakeitimas | 1 m | 20 |  |  |  |
| 8 | Vandens pralaidose, patiltėse susikaupusių sąnašų pašalinimo ar valymo darbai | 1 m3 | 40 |  |  |  |
| 9 | Grunto kasimas ir pakrovimas ekskavatoriais, transportavimas iki 5 km, darbai sąvartose (išlyginimas) | 1 m3 | 2 000 |  |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21% suma* |  |  |  |  |  |  |  |
| Pradinė sutarties vertė Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip.

- Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).

- Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

- Sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija tiekėjui sumoka už faktiškai atliktus darbus  pagal rangovo pasiūlytą įkainį, neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos, kuri yra:

Pirkimo I dalies: 226 350,00  EUR be PVM/ 273 884,00  EUR su PVM.

Pirkimo II dalies: 401 950,00  EUR be PVM/ 486 360,00 EUR su PVM.

Pirkimo III dalies: 250 350,00  EUR be PVM/ 302 924,00  EUR su PVM.

Pirkimo IV dalies: 346 400,00  EUR be PVM/ 419 144,00 EUR su PVM.

Pirkimo V dalies 345 950,00  EUR be PVM/ 418 599,50  EUR su PVM.

Pirkimo VI dalies: 359 600,00  EUR be PVM/ 435 116,00 EUR su PVM.

Pirkimo VII dalies: 405 400,00  EUR be PVM/ 490 534,00  EUR su PVM.

Pirkimo VIII dalies: 251 950,00  EUR be PVM/ 304 859,50 EUR su PVM.

Pirkimo IX dalies: 243 200,00  EUR be PVM/ 294 272,00  EUR su PVM.

Pirkimo X dalies: 311 450,00  EUR be PVM/ 376 854,50 EUR su PVM.

Pirkimo XI dalies: 266 800,00  EUR be PVM/ 322 828,00  EUR su PVM.

Pirkimo XII dalies: 190 600,00  EUR be PVM/ 230 626,000 EUR su PVM.

Pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;

- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas darbų apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.

- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

- Įvertinome pirkimo dokumentų, paslaugų suteikimui, darbų atlikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.

- Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| ## Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus) Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas; Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |
| --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

_____________________

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA SLUOKSNIŲ BE RIŠIKLIŲ (DSBR) PRIEŽIŪROS, REMONTO DARBŲ RANGOS SUTARTIES PROJEKTAS

Pateikiamas atskiru failu

Pirkimą vykdant pagal VPĮ. Perkantieji subjektai, pirkimus vykdantys pagal PĮ, pirkimo dokumentuose šiuos reikalavimus nustato pasirinktinai.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Perkančioji organizacija, nustačiusi kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti informaciją kaip numatyta  Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8 punkte.