Apklausos sąlygų

1 priedas

UGNIASIENĖS DIEGIMO IR KONFIGŪRAVIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRI REIKALAVIMAI TECHNINEI IR PROGRAMINEI ĮRANGAI

  - Tiekėjas įsipareigoja įgyvendinti „Fortigate 400F“ centrinės ugniasienės infrastruktūros migravimą, optimizavimą, politikų įdiegimą ir darbuotojų apmokymą (toliau – Paslaugos) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos adresu Mortos g. 14, Vilniuje.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja pasiūlymo formoje užpildyti detalizuotą planą kiekvienai Paslaugai, nurodytai 1 lentelėje (migravimas, optimizavimas ir politikų įdiegimas), atskirai išreikštą valandomis.

  - Tiekėjas įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik turintys patirtį su ugniasienių (ang. firewall) įdiegimu į tinklą su srauto valdymu (ang. network traffic management), vartotojų autentifikavimu ir valdymu (angl. user autentification and managment), apsauga nuo DDos atakų, jungimosi prie tinklo kontrolė (ang. SSL VPN access control).

  - Tiekėjas įsipareigoja trūkumus pašalinti per 8 darbo valandas nuo pranešimo el. paštu.

- DARBŲ APRAŠYMAS

  - Vidinės ir padalinių ugniasienių konfigūravimas:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai | Tiekėjas turės atlikti šias Paslaugas: - Parengti migravimo planą ir pagal ji atlikti konfigūravimo darbus: iš esamos vidinės ugniasienės „pfSense 2.5.2“ į „Fortigate 400F“ centrinę ugniasienę; - Esant poreikiui, visų Paslaugų vykdymo metu turės užtikrinti užsakovo konsultacijas kompiuterinio tinklo ir kibernetinio saugumo bei serverinės įrangos konfigūravimo klausimais; - Atlikti visus migravimo, diegimo, konfigūravimo, optimizavimo, testavimo Paslaugas ir po Paslaugų suteikimo pateikti rezultatų ataskaitą. |
|  | Esamos techninės ir programinės įrangos inventorizacija ir trūkumų šalinimas | Tiekėjas turės atlikti šias siūlomos techninės įrangos inventorizacijos Paslaugas: - Esamos užsakovo tinklo infrastruktūros topologijos analizę; - Analizės tikslas yra nustatyti esamą tinklo tipologiją ir trūkumus, esant poreikiui, pasiūlyti užsakovui topologijos pakeitimus; - Patikrinti identifikacinius žymeklius ir esant trūkumams atlikti žymėjimą iš naujo; - Suderinti su užsakovu galimus tinklo struktūros pokyčius esamai bei naujai tinklo įrangai. |
|  | Vidinės ugniasienės migravimo darbai | Tiekėjas turės atlikti šias techninės įrangos konfigūravimo Paslaugas: - Atnaujinti ugniasienių „mikro-programinė“ įrangą iki paskutinės veikiančios versijos; - Sukonfigūruoti tinklo parametrus: adresaciją, statinį maršrutizavimą suderinus su užsakovu; - Sukonfigūruoti saugumo politikas pagal užsakovo poreikius ir geriausias praktikas; - Numigruotų „pfSense“ ugniasienių konfigūracijos parametrų analizavimas, optimizavimas ir integravimas į centrinę „Fortigate 400F“ ugniasienę bei optimizuoti esamus nustatymus keičiant decentralizuotų ugniasienių logika į vieningą centralizuotą ugniasienę, supaprastinant administravimą ir padidinant saugumo lygį; - „pfSense“ numigruotų ugniasienių esama konfigūracija: - 2 statiniai maršrutai; - 3 IP adresų ir prievadų transliacijos taisyklės; - 400 saugumo taisyklių; - 600 tinklo adresų objektai; - 5 tinklo sąsajų konfigūravimas; - srauto ribojimas ir prioretizavimas (pagal poreikį); - NAT taisyklių konfigūravimas ir optimizavimas; - Sukonfigūruoti saugumo profilius: Antivirus, IPS, App control, WAF; - Sukonfigūruoti SSL ir IPsec VPN; - DDoS taisyklių konfigūravimas; - Neviršijant duomenų centro ir kompiuterinio tinklo neveikimo, ne daugiau kaip 1 val. ir nedarbo valandomis, suderinus su užsakovu. |
|  | Integracija su organizacijos „Windows NPS“ ir „CA“ serveriais | Tiekėjas turės atlikti šias Fortigate 400F integracijos Paslaugas: - Integruoti Fortigate ugniasienę su „Windows Network Policy Server (NPS)“ ir „Certificate Authority (CA)“ serveriu; - Užtikrinti aukščiausio lygio saugumo politikas, įskaitant autentifikavimo, autorizavimo ir audito mechanizmus. |
|  | Automobilių mobilių stebėjimo tinklo įrangos Teltonika VPN migravimas | Tiekėjas turės atlikti šias techninės įrangos konfigūravimo Paslaugas: - Pereiti nuo dabartinio „OpenVPN“ serverio prie Fortigate ugniasienės VPN sprendimo; - Sujungimų migracija iš esamo OpenVPN serverio i IPSEC Site to site; - Optimizuoti VPN konfigūraciją, kad būtų pasiektas aukščiausias našumo lygis ir saugumo lygis be darbo prastovų. |
|  | VPN vartotojų integracija su „Windows Server Active Directory“ | Tiekėjas turės atlikti šias techninės įrangos konfigūravimo Paslaugas: - Integruoti VPN vartotojus su „Windows Server Active Directory“, siekiant centralizuoto vartotojų valdymo; - Taikyti įvairias saugumo politikas ir prieigos teises, kad užtikrintų saugų ir valdomą prisijungimą prie tinklo. |
|  | Ugniasienių konfigūracijos testavimas | Tiekėjas turės atlikti šias techninės įrangos testavimo Paslaugas: - Po atliktų konfigūravimo darbų turi būti atliktas aukšto patikimumo bandymas atjungiant po vieną iš ugniasienių blokinio narių; - Patikrinti centrinių tinklo komutatorių neveikimą ir ugniasienės įtaką, pagal sutartą patikros planą. - Sukonfigūruotos saugumo taisyklės turi būti ištestuotos pagal sutartą patikros planą; - Nuotolinė prieiga turi būti ištestuota pagal sutartą patikros planą. |
| 8. | Techninės įrangos dokumentacija, įdiegtų sistemų konfigūravimo instrukcijos | Tiekėjas turės atlikti šias Paslaugas: - Turės parengti atnaujintas logines ir fizines sujungimų schemas, aprašyti techninės įrangos nustatymus ir pateikti konfigūracijos failus; - Atnaujinti tinklo dokumentaciją, kad ji atitiktų esamą tinklo konfigūraciją ir būtų naudinga tolesniam tinklo administravimui bei plėtrai; - Saugos politikų ir sudedamųjų dalių aprašymas. |
| 9. | Sistemų administratorių apmokymai | Turi būti pravesti sistemų administratorių mokymų Paslaugos su Ugniasienėmis ir jos valdymo sistema. Apmokymai turi būti vykdomi Paslaugų suteikimo metu. Apmokymų trukmė negali būti trumpesnė, nei 5 d. d. Apmokymai būtų atliekami 1-2 darbuotojams. |