Pirkimo sąlygų 6 priedas

PASIŪLYMO EKONOMINIO NAUDINGUMO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO) NUSTATYMO METODIKA

Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pasiūlymų vertinimo kriterijai nurodomi Pasiūlyme (pirkimo sąlygų 2 priedas):

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kaina, C Vertinamas tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina Eur be PVM | X = 90 |
| 2. | Darbų atlikimo terminas, T1 | Y1 = 10 |

| 1 | - Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir darbų atlikimo termino (T1) balus. |
| --- | --- |
|  | - Pirmojo kriterijaus, t. y. pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X). |
|  | - Antrojo kriterijaus, t. y. darbų atlikimo termino (T1) balai apskaičiuojami mažiausio pasiūlyto termino savaitėmis (Pmin) ir vertinamo pasiūlymo termino (Pp) santykį padauginant iš šio kriterijaus lyginamojo svorio (Y1). |

Paaiškinimai:

- Maksimalus galimas darbų atlikimo terminas yra 47 (keturiasdešimt septynios) savaitės, skaičiuojant nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų pradžia laikoma pirma darbo diena po Sutarties įsigaliojimo dienos, Darbų pabaiga – galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data  (visų Darbų atlikimas, dokumentacijos pridavimas). Savaičių skaičius turi būti išreikštas sveiku skaičiumi.

- Jeigu tiekėjas deklaruoja, kad darbai bus atlikti per 39 (trisdešimt devynios) ar mažiau savaičių, suteikiamas maksimalus 10 balų skaičius ir nustatant atsakomybę ir apskaičiuojant T1 kitiems konkurso dalyviams, priimama, kad darbai bus atliekami per 39 (trisdešimt devynias) savaites.

__________________________________________________