- Pirkimo sąlygų 7 priedas

PATIKSLINTA

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Pirkimo vykdytojas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės kriterijų, taikant žemiau nurodytą vertinimo tvarką.

2. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

3.  Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai:

| Vertinimo kriterijai ir parametrai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- |
| Kaina, C | X=70 |
| Kokybė (T): | Y=30 |
| Pajėgumų paskirstymo planas (T1) | Y1= 20 |
| Sutrumpintas darbų atlikimo terminas (Vertinama – laikas, per kurį tiekėjas įsipareigoja atlikti darbus) T2 Maksimalus darbų atlikimo terminas – 78 savaitės. | Y2=10 |

Tiekėjas kartu su pasiūlymu pirmuoju voku pateikia siūlomas kokybės kriterijaus parametrų charakteristikas, atsižvelgdamas į šiame skyriuje nurodytą pasiūlymų vertinimo tvarką ir skalę.

Pasiūlymams skirti ekonominio naudingumo balai apskaičiuojami pagal šias formules:

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kriterijų (T) parametrų (Tn) balus:

S=C+T1+T2

Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

5. Statybos darbų atlikimo sutrumpinimo termino T1 vertinimas.

5.1. Kriterijaus (T1) Pajėgumų paskirstymo planas, kuriame aiškiai ir tiksliai aprašyti darbų vykdymo etapai, darbų kiekiai, darbų vykdymo komanda, mechanizmai, kurių aprašymas koreliuotų su tiekėjo pasiūlytu terminu.

5.1.1. Pajėgumų paskirstymo planas. Plane turi būti nurodyta:

5.1.1.1. kiekvienos darbų grupės, pateiktos ne mažesniu nei žemiau nurodytos sudedamosios dalys tikslumu, atlikimo trukmė (be datų) dienų tikslumu (darbų grupės kiekvienam techninėje specifikacijoje nurodytam darbų etapui nurodomos atskirai, jei tokie darbai tame darbų etape atliekami):

5.1.1.1.1. sutarties sudarymas ir įsigaliojimas;

5.1.1.1.2. darbų aprašo parengimas;

5.1.1.1.3. darbų pradžia kiekvienai darbų grupei atskirai (nurodant, kada konkretūs statybvietės darbų frontai bus perimami, numatant kiekvieno daugiabučio gyventojų informavimą, priemones, kaip bus sprendžiamos gyventojų darbų vykdymo metu problemos (automobilių statymas, triukšmo valdymas));

5.1.1.1.4.  specialieji statybos darbai;

5.1.1.1.5. pridavimo darbai;

5.1.2. darbams atlikti siūloma specialistų komanda, jos pajėgumų ir darbų paskirstymas. Turi būti nurodyti visi komandos specialistai, jų kvalifikacija, funkcijos ir darbų pasiskirstymas atskirai pagal visas darbų grupes, išskiriant atsakingus asmenis. Pajėgumų pasiskirstymas turi būti pateiktas pagal nurodytas darbų grupes atitinkamuose darbų etapuose bei tų darbų trukmes, bei darbų fronto perėmimą. Turi būti nurodyta kokie specialistai (vadovų ir kitų pasiūlyme nurodytų specialistų atveju – kurie asmenys konkrečiai) ir kiek laiko prie kurio darbo dirbs, kokie mechanizmai, turintys esminės įtakos darbų spartai ir/ar kokybei, bus naudojami tų darbų atlikimui, mechanizmų atitikimas aplinkos apsaugos kriterijams. Jeigu siūlomą komandą sudarys specialistai, kurie yra tiekėjo ar subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi grįsdamas atitikimą Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, darbuotojai, pateikiami darbuotojo pažymėjimai ir/ar darbo sutartys ar jų išrašai, ar kiti lygiaverčiai dokumentai. Jeigu siūlomoje komandoje bus specialistų, kurie nėra tiekėjo ar jo subtiekėjų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi grįsdamas atitikimą Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, darbuotojai ar savarankiški subtiekėjai, kurių pajėgumu tiekėjas nesiremia grįsdamas atitikimą nustatytiems reikalavimams, kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti įrodymus (sutartis, preliminarias sutartis su pačiu specialistu kaip subrangovu, arba jo darbdaviu dėl subrangos ir šio specialisto suteikimo nurodytoms funkcijoms bei dokumentus, patvirtinančius, kad specialistas yra to subjekto darbuotojas, sutartį dėl specialisto įsidarbinimo tiekėjo įmonėje pirkimo laimėjimo atveju ir pan.), kad tiekėjas galės pasitelkti tokį specialistą šiam specialistui pavedamų funkcijų vykdymui visą atitinkamų funkcijų vykdymo laikotarpį;

5.1.3. pridedamos užpildytos lokalinės sąmatos, kurios atitiktų darbų kiekių žiniaraščiuose pateiktą informaciją, kuriose pagal atskiras pozicijas įrašyti pasiūlymo pateikimo metu žinomi subtiekėjai ir jų atliekami darbai, teikiamos paslaugos, taip pat visiems subtiekėjams (tiek žinomiems pasiūlymo patiekimo metu, tiek dar nežinomiems) ketinamos pavesti darbų ir paslaugų apimtys.

5.2. Pajėgumų paskirstymo plano reikšmė (T1) nustatoma vadovaujantis šiais reikalavimais:

5.2.1.  Pajėgumų pasiskirstymo planas atitinka visus Pirkimo sąlygų 5.1.1 punkto reikalavimus – suteikiami 7 balai.

5.2.2. Pajėgumų pasiskirstymo planas atitinka visus Pirkimo sąlygų 5.1.2 punkto reikalavimus – suteikiami 7 balai.

5.2.3. Pajėgumų pasiskirstymo planas atitinka visus Pirkimo sąlygų 5.1.3 punkto reikalavimus – suteikiami 6 balai.

Perkančioji organizacija pabrėžia, kad, jeigu tiekėjas nepateiks kurios iš 5.1 punkte nurodytos informacijos, arba ją pateiks nepilna apimtimi, perkančioji organizacija nevertins šios informacijos ir neprašys paaiškinti/patikslinti. Jeigu tiekėjas nepateiks kurios iš 5.1 punkte nurodytos informacijos, tiekėjui bus suteiktas 0 balų pagal atitinkamą ekonominio vertinimo kriterijų/ subkriterijų.

- Sutrumpintas darbų atlikimo terminas (T2) vertinimas

Balai nustatomi tiesiogiai pagal šią lentelę:

| Sutrumpintas darbų atlikimo terminas (laikas, per kurį bus atliekami perkami darbai) (T2) | Vertinimas (T2), balais |
| --- | --- |
| 68 savaitės | 10 |
| 69 savaitės | 9 |
| 70 savaitės | 8 |
| 71 savaitės | 7 |
| 72 savaitės | 6 |
| 73 savaitės | 5 |
| 74 savaitės | 4 |
| 75 savaitės | 3 |
| 76 savaitės | 2 |
| 77 savaitės | 1 |
| 78 savaitės | 0 |

__________