KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŪKIO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751268.

Skyriaus duomenys: tel. +370 699 10 052, almantas.giraitis@kalvarija.lt

|  |  |  | TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KALVARIJOS MIESTO S. NĖRIES (KV8026) GATVĖS, SU ŠALIGATVIO ĮRENGIMU, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMUI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. vasario d. Nr. |  |  |  |  |  |

Užsakovas: Kalvarijos savivaldybės administracija.

Pirkimo objektas: Kalvarijos miesto S. Nėries (Nr. KV8026) gatvės, su šaligatvio įrengimu, kapitalinio remonto darbai.

Statybos rūšis: Kapitalinis remontas.

I. Bendri reikalavimai darbų atlikimui

1.1 Rangovas privalo darbus atlikti vadovaudamasis Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais galiojančiais teisės aktais.

1.2. Užsakovas reikalingų atlikti darbų kiekį (apimtį) nustato pagal poreikį ir turimus finansinius išteklius ir nurodo Rangovui pateikdamas užsakymus.

1.3. Darbai turi būti atlikti per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos arba po 14 (keturiolikos) dienų, kai įsigaliojo sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

1.4. Rangovas privalo užtikrinti tinkamą statybos darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą. Statybos darbai turi būti organizuojami taip, kad kelio ruože, kuriame vykdomi statybos darbai nebūtų nutraukiamas transporto eismas, būtų užtikrinamas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruožu, kuriame vykdomi statybos darbai. Už apylankų ir laikinų apvažiavimų įrengimą ir jų priežiūrą visos statybos metu yra atsakingas Rangovas.

1.5. Perkami darbai finansuojami iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų.

1.6. Perkamų darbų savybės:

1.6.1. Atliekant Kalvarijos miesto S. Nėries (Nr. KV8026) gatvės, su šaligatvio įrengimu, kapitalinio remonto darbus vadovautis galiojančiais teisės aktais: Statybos įstatymu, Aplinkos, Susisiekimo ministro įsakymais.

1.6.2. Statybos darbų pirkimo būdas: parenkamas konkurso būdu.

1.6.3. Vadovaujantis darbų kiekių žiniaraščiu, parengti sąmatas ir pateikti kartu su pasiūlymu.

1.6.4. Detalesnė informacija pateikiama projekte. Kelio ilgis: apie 481 metras, neypatingasis statinys. PVC d250 mm. 114,4 m. ir PVC d250 369,1 m. lietaus nuotekų tinklų įrengimas.  Statybos darbus atlikti sutartyje numatytais laikotarpiais. Inžinerinių tinklų įrengimas: tinklų apsaugos zonos plotis (telekomunikacinių kabelių/kanalų) – 2 m, inžinerinių tinklų ilgis – 24 m.

1.6.5. Darbai vykdomi atsižvelgiant į finansavimą iš kelių priežiūros ir plėtros programos ir savivaldybės biudžeto lėšas.

1.6.6. Visus reikalingus dokumentus statybai turi gauti iki statybos pradžios. Darbų pridavimui visus reikalingus dokumentus parengia rangovas. Darbų pabaiga - statybos užbaigimo akto (deklaracijos) gavimas.

1.6.7. Darbus užsako Ūkio skyriaus specialistas telefonu ar el. paštu. Nuo užsakymo momento rangovas darbus privalo pradėti per dvi darbo dienas.

1.6.8. Vykdant darbus rangovas turi nepažeisti inžinerinių tinklų (nusižymėti inžinerinius tinklus jei reikalinga).

1.6.9. Rangovas turi vadovautis Lietuvos Respublikos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ XVII skyriaus 26.1 punktu ir 26.2.1 papunkčiu.

II. Reikalavimai

2. Rangovas įsipareigoja:

2.1. nustatytomis sąlygomis ir tvarka, savo sąskaita, rizika ir priemonėmis atlikti Darbus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti pagal sutartyje nurodytą Darbų kainą;

2.2. po sutarties pasirašymo Rangovas privalo pateikti darbų Lokalinę sąmatą;

2.3. Rangovas savo lėšomis kompensuoja darbų, kurie atlikimo metu vertinami kaip netinkamai įvykdyti, atlikimo išlaidas arba išlaidas, susijusias su neatliktais darbais;

2.4. atlikdamas Darbus užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimus, priešgaisrinę saugą ir ekologinę aplinkos apsaugą;

2.5. įstatymų nustatyta tvarka būti apsidraudęs rangovo civilinę atsakomybę;

2.6. sutartyje numatyta tvarka perduoti Darbus Užsakovui pagal atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą. Užsakovas (įgaliotas darbuotojas) Darbus priima pasirašydamas rangovo pateiktuose atliktų darbų aktuose (forma F3);

2.7. pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto darbų vadovo kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis;

2.8. darbus atlikti pagal Užsakovo pateiktų rašytinių užsakymų reikalavimus, juose nurodytą darbų apimtį, eiliškumą ir darbų atlikimo terminus;

2.9. teikdamas atliktų darbų aktus pateikia darbų metu naudotų medžiagų kokybės deklaracijas.

3. Rangovas privalo:

3.1. vesti kasdienę atliktų darbų kiekių apskaitą ir Užsakovui pareikalavus teikti šią informaciją;

3.2. atsakyti už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Automašinos privalo dirbti gatvėse su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai vilkėti specialius drabužius, skirtus dirbti kelyje. Automašinos, darbininkų apranga turi būti paženklinti Rangovo atributais;

3.3.vykdydamas statybos darbus Rangovas turi užtikrinti, kad statybinė technika neterštų vietinės reikšmės kelių. Atliekant darbus nuolat, po kiekvienos darbo dienos, vykdyti užsiteršusių darbo metu aplinkinių gatvių valymą, taip užtikrindami saugų eismą pėstiesiems ir vairuotojams;

3.4. prieš uždarydamas bet kokį kelią ar jo dalį, Rangovas privalo pranešti apie tai pagalbos tarnyboms (gaisrinė, policija, greitoji);

3.5. privalo atlyginti žalą asmenims, kurie ją patyrė dėl netinkamo Sutarties vykdymo, įskaitant nuostolius, teismo ir vykdymo išlaidas, priteistus teismo sprendimais iš Užsakovo;

3.6. Statybos žurnalą užsako ir už jį sumoka Rangovas.

Vedėjas 						Almantas Giraitis

Rita Bučionienė, tel. (+370 658) 23 524 , el. p.  rita.bucioniene@kalvarija.lt