X DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES PROJEKTAS

2025 m.  	d. Nr. 18-

UAB „Visagino būstas“ (toliau – Pirkėjas), juridinio asmens kodas 155498117, Statybininkų g. 24, 31205 Visaginas, atstovaujama direktoriaus Vytauto Šlausto, veikiančio pagal bendrovės patvirtintus įstatus ir XXX (toliau – Tiekėjas), įmonės kodas XXX, PVM mokėtojo kodas XXX, adresas XXX, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. XXX. XXX, atstovaujama XXX, veikiančio pagal XXX, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

Toliau Sutartyje Tiekėjas ir Pirkėjas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

- SUTARTIES DALYKAS

  - Daugiabučio gyvenamojo namo adresu Jaunystės g. 11, Visaginas, 1 laiptinės (nuo 2 iki 9 aukšto) paprastojo remonto ir laiptinės balkonų plastikinių langų ir durų įrengimo darbai:

| Darbai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų atlikimo terminai | Garantinių įsipareigojimų laikotarpis |
| 1. | Daugiabučio gyvenamojo namo adresu Jaunystės g. 11, Visaginas, 1 laiptinės (nuo 2 iki 9 aukšto) paprastojo remonto ir laiptinės balkonų plastikinių langų ir durų įrengimo darbai | kompl ektas | 1 | Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 150 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. | 5 metai, nuo darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos, o paslėptiems darbams ne mažiau kaip 10 metų nuo darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. |

- SUTARTIES KAINA

- Ši Sutartis yra fiksuotos kainos Sutartis. Pirkėjas moka Tiekėjui už faktiškai atliktus darbus. Kaina negali būti keičiami visą Sutarties laikotarpį (rizika dėl galimo darbų kiekio svyravimo perduodama tiekėjui).

| Nr. | Darbų pavadinimas | Kiekis/ mato vienetas | Kaina Eur be ir su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Daugiabučio gyvenamojo namo adresu Jaunystės g. 11, Visaginas, 1 laiptinės (nuo 2 iki 9 aukšto) paprastojo remonto ir laiptinės balkonų plastikinių langų ir durų įrengimo darbai | 1 komplektas |  |

- Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Tiekėjo su Sutarties vykdymu susiję kaštai, įskaitant bet neapsiribojant įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Tiekėjo mokami mokesčiai ir kt.

1

- SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

- Sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas – 180 k. d. (30 dienų skiriama apmokėjimui).

- Sutarties galiojimo terminas – iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėn.

- Sutartis gali būti pratęsta tik atsiradus nuo Sutarties šalių nepriklausančioms aplinkybėms ir tik Pirkėjui pritarus.

- Pirkėjas Tiekėjui už laiku ir tinkamai įvykdytą Sutartį sumoka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra teikiama naudojantis sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema SABIS. Avansinis mokėjimas nebus vykdomas.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo

89 straipsnyje atvejais. Sutarties sąlygų keitimas įforminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

- Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda ir/arba delspinigiais);

- Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 10 procentų nuo sutarties kainos su PVM dydžio baudą dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo;

- Delspinigių dydis yra 0,02% nuo laiku neatliktų Darbų vertės su PVM ir 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos su PVM. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

- SUTARTIES PAKEITIMAI, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

- Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais. Sutarties sąlygų keitimas įforminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

- Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę reikalauti atidėti Darbų atlikimą. Jei Sutartis stabdoma ilgesniam nei 90 (devyniasdešimt) dienų terminui, ir stabdoma ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu iš Pirkėjo pareikalauti atnaujinti Sutartį per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

- Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių susitarimu.

- Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik Pirkėjui iš esmės pažeidus šią Sutartį. Apie tokį Sutarties nutraukimą Tiekėjas raštu praneša Pirkėjui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

- Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Tiekėją prieš 5 (penkias) darbo dienas esant bent vienam iš žemiau nurodytų pagrindų:

  - Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus;

  - Tiekėjo (subtiekėjų) Sutarties vykdymo kokybė iš esmės netenkina Pirkėjo;

  - dėl Tiekėjo vėlavimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus, tolimesnis Sutarties vykdymas Pirkėjui praranda aktualumą;

  - iš konkrečių aplinkybių tampa akivaizdu, kad Tiekėjas nebepajėgs tinkamai ir laiku vykdyti Sutartinių įsipareigojimų (pvz., Tiekėjui inicijuota bankroto byla) ir Pirkėjui pareikalavus Tiekėjas nepatvirtina, kad sugebės toliau tinkamai vykdyti Sutartį;

2

  - Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais;

  - bet kokiais kitais atvejais, kai Tiekėjas iš esmės pažeidžia šią Sutartį.

- Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos, be atskiro pranešimo Tiekėjui ir nereikalaujant jo sutikimo, išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

- PRANEŠIMAI

- Visi pranešimai tarp Šalių, susiję su Sutartimi, pateikiami raštu Sutartyje nurodytais adresais arba elektroniniu paštu.

- Šalys įsipareigoja per 5 kalendorines dienas informuoti viena kitą apie visus Šalių juridinių ir pašto adresų bei telefonų pasikeitimus.

- NENUGALIMA JĖGA

- Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

- Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

- Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, Šalys(-is) nedelsdamos(-a) pradeda ar tęsia savo įsipareigojimų vykdymą.

- SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

- Sutarties įsigaliojimo data laikoma sutarties pasirašymo diena. Jei šalys pasirašo skirtingu metu, Sutarties įsigaliojimo data laikoma paskutiniosios šalies parašo data.

- Tiekėjas pasirašydamas Sutartį / grąžindamas pasirašytą Sutartį, įsipareigoja Pirkėjui pranešti visų subtiekėjų pavadinimus, pateikti subtiekėjų ir jų atstovų kontaktinius duomenis. Jei kartu su grąžinama Sutartimi nebus pateikta pašoma informacija, Pirkėjas laikys, kad subtiekėjai pasitelkiami nebus.

- Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai, nesutarimai ar reikalavimai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą.

- Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

- Jei Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus (lietuvių

kalba).

3

- Tiekėjo už Sutarties vykdymą paskirtas atsakingas asmuo – XXX.

- Pirkėjo už Sutarties vykdymą ir pakeitimų paskelbimą paskirtas atsakingas asmuo – Česlovas Mikšys, +370 64418414, ceslovas.miksys@visaginobustas.lt.

- Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai

Šaliai.

- Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

- Pirkėjas veikia kaip administratorius, o sudaromos sutarties naudos gavėjai yra patalpų

savininkai.

- Atliekamiems darbams (paprastojo remonto darbams) tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

UAB „Visagino būstas“	XXX

Direktorius	XXX

Vytautas Šlaustas

(data)

Asmuo, atsakingas už Sutarties bei jos pakeitimų	paskelbimą:	Lilija Patalauskienė

XXX

(data)