STATYBOS RANGOS SUTARTIS

202_ m.                                 d.   Nr.

(Sutarties sudarymo vieta)

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS | Statinio griovimo darbai, įskaitant griovimo aprašo bei kt. dokumentacijos parengimą |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  | SUTARTIES NR. |  |
| - ŠALYS: |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.48 p.) | - Pavadinimas | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija |  |
|  | - Steigimo šalis | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 132340880 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas | LT323408811 |  |
|  | - Banko sąskaita | LT38 7300 0101 5381 2980 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Tel. Nr. +370 5 273 4021 El. p. info@vmu.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) | (nurodyti atstovaujančio asmens pareigas, vardą, pavardę), veikiančio (-ios) pagal (nurodyti atstovavimo pagrindą, t. y. kokio dokumento pagrindu asmuo veikia) |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) | [ skyriaus pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą | [(skyriaus pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė] mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - Rangovas (1.1.28 p.) | - Pavadinimas | Įrašoma |  |
|  | - Steigimo šalis | Įrašoma |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | Įrašoma |  |
|  | - Juridinių asmenų registras | Įrašoma |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas | Įrašoma |  |
|  | - Banko sąskaita | Įrašoma |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | Įrašoma |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) | [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  | Pastatai- Druskininkų r. sav. Viečiūnų sen. Grūto k., Ilgio g.2 unikalus Nr. 3895-8007-9047; 3895-8007-9058; 3895-8007-9069 |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  | NETAIKOMA |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  | NETAIKOMA |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  | Darbo dienomis 8-17 val. |  |
| - KAINA: |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  | (nurodyti kainą Eur be PVM); (nurodyti PVM tarifą ir sumą Eur, jei jis Sutarčiai taikomas); (nurodyti bendrą kainą Eur su PVM, jei Sutarčiai taikomas PVM). |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - AVANSAS: |  | ☒ – netaikomas |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) |  | ☒ – netaikoma |  |
| - ATSISKAITYMO TVARKA |  | Vykdant Sutartį, sąskaitų faktūrų teikimas vyksta vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Užsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą. |  |
| - TERMINAI (11 p.): |  |  |  |
| - Grafiko pateikimo terminas (11.1.2 p.) |  | Per 10 (dešimt) d. d. nuo sutarties įsigaliojimo |  |
| - Darbų terminai (1.1.12 p.) |  | Terminai nurodyti Techninėje specifikacijoje |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.): |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintu žemiau) |  | NETAIKOMA |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  | NETAIKOMA |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  | NETAIKOMA |  |
| - DRAUDIMAS: |  | NETAIKOMA |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  | 100,00 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  | 100,00 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  | 0,03 proc. nuo neatliktų darbų sumos (Eur be PVM) už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  | 0,03 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 26.4.5 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  | 1000,00 (vienas tūkstantis) EUR |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  | 20 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  | NETAIKOMA |  |
| - SUTARTIES GALIOJIMAS |  | Statybos rangos sutartis galioja iki abipusio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Statybos rangos sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius nuo Statybos rangos sutarties įsigaliojimo dienos |  |
| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI |  | Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytais punktais, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: Tiekėjas įsipareigoja susipažinti su tiekėjo elgesio kodeksu https://vmu.lt/wp-content/uploads/2025/01/Tiekeju-elgesio-kodeksas.pdf prieš pradedant vykdyti sutartį ir laikytis šio kodekso nuostatų bei Pirkėjui pareikalavus pateikti visą informaciją apie teisės aktų ir Tiekėjų elgesio kodekso nuostatų laikymąsi. Antikorupcinė politika – pagrindinis dokumentas, nustatantis valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos taikomus skaidrios aplinkos kūrimo principus ir antikorupcinius įsipareigojimus, nustatantis pagrindinius korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires. Su dokumentu galima susipažinti https://vmu.lt/wp-content/uploads/2021/08/Antikorupcine-politika.pdf. Dovanų politika – dokumentas, kuriuo apibrėžiamos valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos darbuotojų elgesio su dovanomis ir neteisėtu atlygiu principinės nuostatos. Su dokumentu galima susipažinti https://vmu.lt/wp-content/uploads/2022/09/Dovanu-politika-1.pdf. Interesų konfliktų vengimo politika – dokumentas, kuriuo nustatomos viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymo valstybės įmonėje Valstybinių miškų urėdijoje bendrosios nuostatos ir principai bei pagrindiniai interesų konfliktų prevencijos ir sprendimo būdai. Su dokumentu galima susipažinti https://vmu.lt/wp-content/uploads/2021/08/Interesu-konfliktu-vengimo-politika.pdf. |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos; |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Techninė specifikacija su priedais; |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Specialistų sąrašas; |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Atmintinė rangovams dėl taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Rangovo pasiūlymas prie Statybos rangos sutarties atskirai nepridedamas, originalas saugomas CVP IS; |  |  |

- ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| Užsakovas Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | Rangovas [Tiekėjo pavadinimas arba vardas, pavardė] |
| --- | --- |
| Įmonės kodas 132340880 PVM mokėtojo kodas LT323408811 Registracijos adresas: Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas Buveinės adresas: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius Bankas a/s LT Tel. El. p.. [Atstovo pareigos, vardas, pavardė] _____________________ (parašas) Data: ________________. | [Tiekėjo registracijos kodas arba gim. data] PVM mokėtojo kodas (jei registruotas) Individualios veiklos vykdymo pažymos Nr. (jei Tiekėjas fizinis asmuo) [Registruotos buveinės arba gyv. vietos adresas] Bankas a/s LT Tel. El. p.. [Atstovo pareigos, vardas, pavardė] _____________________ (parašas) Data: ________________ |

Sutarties rengėjas(-a): Pirkėjo (nurodoma sutarties sudarymo metu

Už Sutarties vykdymą ir Sąskaitų  priėmimą atsakingas(-a): Pirkėjo (nurodoma sutarties sudarymo metu Įteikti: Pirkėjo Viešųjų pirkimų skyriui, (nurodoma sutarties sudarymo metu).