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I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

[bookmark: _Hlk516660693]1.1. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti Lietuvos Respublikos Seimo veiklos informacinės sistemos (toliau – ir LRS VIS) Seimo posėdžių eigos valdymo ir Seimo posėdžių balsavimo ir diskusijų posistemių atnaujinimo techninio aprašymo (specifikacijos), pirkimo techninės specifikacijos, kitų susijusių dokumentų parengimo ir LRS VIS posistemio atnaujinimo techninės priežiūros paslaugas. 
1.2. Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis.
1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.
1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
1.5. Pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ) pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui 72267000-4 „Programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos“, papildomi kodai: 79314000-8 „Galimybių tyrimas“, 72242000-3 „Projektavimo ir modeliavimo paslaugos“, 72224200-3 „Sistemų kokybės užtikrinimo planavimo paslaugos“, 72212781-7 “Sistemų valdymo programinės įrangos kūrimo paslaugos“.
1.6. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja, PVM mokėtojo kodas LT886052917.
1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimo nenumatoma.
1.8. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. 
1.9. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimo dokumentus sudaro:
1.9.1. skelbimas apie pirkimą;
1.9.2. šios konkurso sąlygos (kartu su priedais);
1.9.3. galimi dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) bei atsakymai į tiekėjų klausimus;
1.9.4. kita informacija.
1.10. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimas bei keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS. Šio reikalavimo gali būti nesilaikoma tik Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytais atvejais.
1.11. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti asmenys yra: dėl pirkimo procedūrų – Viešųjų pirkimų skyriaus patarėja Jūratė Putiatinienė, tel. (8-5) 209 61 21, el. paštas jurate.putiatiniene@lrs.lt, dėl pirkimo objekto – Veiklos administravimo departamento Informacinių sistemų skyriaus analitikas programuotojas Kazimieras Mickus, tel. (8-5) 209 61 27, el. paštas kazimieras.mickus@lrs.lt ir Seimo posėdžių sekretoriato vedėjas Mantas Mickevičius, tel. (8-5) 209 60 50, el. paštas mantas.mickevicius@lrs.lt.
1.12. Pasiūlymus konkursui tiekėjai rengia savo lėšomis.
1.13. Pateikdamas savo pasiūlymą, konkurso dalyvis sutinka su visais pirkimo dokumentų reikalavimais ir pirkimo sutarties sąlygomis ir atsisako taikyti bet kokias kitas, nenumatytas sąlygas.


II. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – Lietuvos Respublikos Seimo veiklos informacinės sistemos (LRS VIS) Seimo posėdžių eigos valdymo ir Seimo posėdžių balsavimo ir diskusijų posistemių atnaujinimo techninio aprašymo (specifikacijos), pirkimo techninės specifikacijos, kitų susijusių dokumentų parengimo ir IS posistemio atnaujinimo techninės priežiūros paslaugos. 
2.2. Pirkimas neatliekamas per CPO katalogą, nes jame nėra siūlomos perkančiosios organizacijos siekiamos įsigyti paslaugos.
2.3. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis, nes atsižvelgus į tai, kad LRS VIS specifikacijos parengimo ir LRS VIS atnaujinimo projekto techninės priežiūros paslaugų iki LRS VIS atnaujinimo sutarties pasirašymo ir pasirašius LRS VIS atnaujinimo sutartį teikimo veiklų įgyvendinimas yra glaudžiai susijęs, numatomos įsigyti paslaugos sudaro vientisą paslaugų paketą, kurias išskaidžius į atskirus pirkimus, iškiltų paslaugų kokybės nesuvaldymo rizika. Be to, LRS VIS atnaujinimo metu tiekėjas turi vertinti atitiktį reikalavimams, teikti paaiškinimus dėl reikalavimų įgyvendinimo, atstovauti LRS VIS valdytojo interesams, o tam reikalingos žinios ir patirtis, kuri yra įgyjama vertinant LRS VIS veiklos modelį ir rengiant LRS VIS specifikaciją. Tai sąlygotų papildomas tiek tiekėjo, tiek ir perkančiosios organizacijos laiko sąnaudas, brangtų paslaugos, būtų prarandama kokybė ir vientisumas.
2.4. Paslaugų charakteristikos turi atitikti techninėje specifikacijoje (3 priedas) bei pirkimo sutarties sąlygose (XI dalis) nustatytus reikalavimus. 
2.5. Pirkimo sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir tiekėjui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą ir galioja 36 (trisdešimt šešis) mėn. Jeigu iki sueinant šiam terminui nebus pabaigtos teikti LRS VIS atnaujinimo paslaugos, pirkimo sutartis gali būti pratęsta iki įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgesniam nei 2 (dviejų) mėnesių terminui po LRS VIS atnaujinimo paslaugų suteikimo.
2.6. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.


III. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI, KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI BEI REIKALAVIMAI DOKUMENTŲ RENGIMUI IR TEIKIMUI

Tiekėjų pašalinimo pagrindai

3.1. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, taip pat visi tiekėjų grupės nariai (jeigu pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), subtiekėjai ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (išskyrus tiekėjo kvazisubtiekėjus), negali turėti šių pašalinimo pagrindų:

	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui 
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	1. 
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:1]. [1:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

	2. 
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis

EBVPD III dalies D2 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

	3. 
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) 
· arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:2]. [2:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

	4. 
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

	5. 
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

	6. 
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

	7. 
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/

	8. 
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	9. 
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas

	10. 

	[bookmark: part_030e6c6c64ba4f96a23474e439d1b80c]Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/

	11. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,  kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	12. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 




Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

3.2. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus bei, perkančiajai organizacijai paprašius atitikimą jiems patvirtinančių dokumentų, konkurso sąlygų nustatyta tvarka juos pateikti (išskyrus dokumentus, pagrindžiančius siūlomų specialistų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams pagal konkurso sąlygų 3.2.2-3.2.7 punktus, šie dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu): 

	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Atitikimą kvalifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai

	Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai:

	
3.2.1. 
	Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu ar pagal prisiimtus įsipareigojimus kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, per paskutinius 3 (trejus) metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus turi būti tinkamai suteikęs informacinės sistemos kūrimo ir (arba) atnaujinimo/ modernizavimo techninės specifikacijos ir (arba) galimybių studijos parengimo/ sukūrimo paslaugas už 50 000,00 Eur su PVM. 

PASTABOS:
Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis.

Jeigu informacinės sistemos kūrimo ir (arba) modernizavimo techninės specifikacijos ir (arba) galimybių studijos  parengimo/ sukūrimo paslaugos yra sudėtinė sutarties objekto dalis, o paslaugos suteiktos ir užsakovo priimtos (pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas, nurodant šių paslaugų kainą), tokia tiekėjo patirtis laikoma atitinkanti keliamus reikalavimus, jeigu paslaugų kaina atskirai ar bendrai su kitų panašių paslaugų kaina yra ne mažesnė kaip 50 000,00 Eur su PVM.
	Pateikiama:
1) Tiekėjo per paskutinius 3 (trejus) metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) tinkamai suteiktų informacinės sistemos ar registro kūrimo ir (arba) modernizavimo techninės specifikacijos ir (arba) galimybių studijos parengimo/ sukūrimo paslaugų sąrašas, apibūdinant paslaugų objektą, paslaugų vertes (jei tiekėjas dalyvavo jungtinėje veikloje su kitais asmenimis ar buvo pasitelkęs subtiekėjus – tiekėjo tinkamai suteiktų paslaugų dalies suma), paslaugų teikimo pradžios ir pabaigos datas, paslaugų užsakovus, jų kontaktinius asmenis ir
2) sąraše nurodytų paslaugų užsakovų pažymos apie tinkamai įvykdytas sutartis arba pasirašyti paslaugų priėmimo–perdavimo aktai, patvirtinantys tinkamai suteiktas paslaugas. Pateikiamuose dokumentuose turi būti nurodytas sutarties objektas, suteiktų paslaugų data, jų gavėjas. 

PASTABOS:
Perkančioji organizacija, norėdama įsitikinti arba siekdama pasitikslinti pateiktą informaciją, pasilieka teisę atskiru prašymu prašyti pateikti vykdytų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių bei projekto objektą apibūdinančius dokumentus (pvz., techninę užduotį / techninės užduoties išrašą). 
Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie vykdytą sutartį, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo atstovu.

	
3.2.2.
	Tiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, turi specialistus, atitinkančius nurodytus reikalavimus. 

ienas specialistas gali atitikti vieną, du arba kelis reikalavimus.
	Pateikiama:
1) paslaugas teiksiančių specialistų sąrašas, nurodant vardą, pavardę ir pareigybę teikiant paslaugas;
2) reikalaujami sertifikatai ar lygiaverčiai dokumentai, įrodantys atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams;
3) dokumentai (pvz., CV), įrodantys specialisto patirtį nurodytuose projektuose (projekto pavadinimas, aprašymas, įgyvendinimo laikotarpis, specialisto rolė projekte, dalyvavimo projekte laikotarpis) ir kiti patirtį bei žinias pagrindžiantys dokumentai; 
4) Informacija apie siūlomų specialistų statusą:
a) Jeigu specialistai yra tiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis, darbuotojai:
- tiekėjo ir/ar kito ūkio subjekto deklaracija, kad specialistai yra tiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis, darbuotojai, ir
- jeigu siūlomas specialistas yra ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis, darbuotojas – tiekėjo sutartis su ūkio subjektu, kurio pajėgumais numato remtis, ketinimų protokolas, deklaracija ar lygiavertis dokumentas, sudarytas iki pasiūlymo pateikimo, patvirtinantis, kad šio ūkio subjekto ištekliai vykdant pirkimo sutartį, jam bus prieinami;
b) jeigu tiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis, laimėjimo atveju įdarbins siūlomą specialistą:
- dvišalis tiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis ir būsimo darbuotojo susitarimas, ketinimų protokolas ar kitas lygiavertis dokumentas, sudarytas iki pasiūlymo pateikimo, dėl darbo santykių sukūrimo, kuriame būtų aiškiai įtvirtinta šalių valia sudaryti darbo sutartį ir jos sąlygos;
- jeigu siūlomą specialistą laimėjimo atveju įdarbins ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis, - tiekėjo sutartis su ūkio subjektu, ketinimų protokolas, deklaracija ar lygiavertis dokumentas, sudarytas iki pasiūlymo pateikimo, patvirtinantis, kad šio ūkio subjekto ištekliai vykdant pirkimo sutartį, jam bus prieinami;
c) tiekėjas ketina sutarties vykdymui pasitelkti specialistą, tačiau neplanuoja jo įdarbinti:
- sutartis su specialistu, ketinimų protokolas, deklaracija ar lygiavertis dokumentas, sudarytas iki pasiūlymo pateikimo, patvirtinantis, kad šio ūkio subjekto ištekliai vykdant pirkimo sutartį, jam bus prieinami.




	3.2.3.
	Projektų vadovas (bent 1 specialistas), turintis:
1) projektų vadovo darbo patirtį ne mažiau kaip 1 (viename) per paskutinius 5 (penkerius) metus sėkmingai įvykdytame projekte, susijusiame su:
a) informacinės sistemos kūrimu ir (arba) atnaujinimu (modernizavimu) arba 
b) informacinės sistemos kūrimo ar atnaujinimo (modernizavimo) galimybių studijos, investicijų projekto ir (ar) techninio aprašymo (specifikacijos) ar kitų informacinės sistemos projektinių dokumentų parengimu;
2) projektų vadovo kvalifikaciją.
	Pateikiama:
a) 3.2.2 punkte nurodyti dokumentai;
b) CompTIA Project+ arba PRINCE2 Foundation, PMP arba PRINCE2 Practitioner ar lygiavertis sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.

	3.2.4.
	Veiklos procesų analitikas (bent 1 specialistas), turintis: 
1) veiklos procesų modeliavimo kvalifikaciją;
2) darbo patirtį ne mažiau kaip 1 (viename) per paskutinius 5 (penkerius) metus sėkmingai įvykdytame projekte, susijusiame su:
a) informacinės sistemos kūrimu ir (arba) atnaujinimu (modernizavimu) arba 
b) informacinės sistemos kūrimo ar atnaujinimo (modernizavimo) galimybių studijos, investicijų projekto ir (ar) techninio aprašymo (specifikacijos) ar kitų informacinės sistemos projektinių dokumentų parengimu;
Projekto vykdymo metu siūlomas specialistas:
a) atliko veiklos procesų analizę ir (ar) parengė reikalavimus informacinei sistemai ar registrui;
b) atliko esamų bei būsimų (numatomų po informacinės sistemos atnaujinimo) įmonės ar įstaigos veiklos procesų modeliavimą.
	Pateikiama:
a) 3.2.2 punkte nurodyti dokumentai;
b) OMG Certified Expert in BPM 2 Fundamental (OCEB 2) arba PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA) ar IIBA Entry Certificate in Business Analysis (ECBA,) ar lygiavertis sertifikatas arba lygiavertis dokumentas ar lygiavertis sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.

	3.2.5.
	Informacinių sistemų architektas (bent 1 specialistas), turintis:
1) darbo patirtį ne mažiau kaip 1 (viename) per paskutinius 5 (penkerius) metus sėkmingai įvykdytame projekte, susijusiame su:
a) informacinės sistemos kūrimu ir (arba) atnaujinimu (modernizavimu) arba 
b) informacinės sistemos kūrimo ar atnaujinimo (modernizavimo) galimybių studijos, investicijų projekto ir (ar) techninio aprašymo (specifikacijos) ar kitų informacinės sistemos projektinių dokumentų parengimu.
Projekto vykdymo metu siūlomas specialistas buvo atsakingas už informacinės sistemos funkcinės architektūros modeliavimą.
2) informacinių sistemų architekto kvalifikaciją.
	Pateikiama:
a) 3.2.2 punkte nurodyti dokumentai;
b) Open CA ar  Iasa Architect CITA-F (Foundation) ar Oracle Certified Master (Java EE 6 Enterprise Architect) ar lygiavertis sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.

	3.2.6.
	Informacinių sistemų grafinio dizaino (UI/UX) specialistas - naudotojo sąsajos vertintojas (bent 1 specialistas), turintis: 
1) darbo patirtį ne mažiau kaip 1 (viename) per paskutinius 5 (penkerius) metus sėkmingai įvykdytame bent 1 (viename) informacinės sistemos kūrimo ir (arba) atnaujinimo projekte grafinio dizaino testuotojo ar lygiavertėse pareigose;
2) naudotojo sąsajos vertinimo specialisto kvalifikaciją.
	Pateikiama:
a) 3.2.2 punkte nurodyti dokumentai;
b) Certified Usability Analyst (CUA), Certified Usability Engineer (CUE) ar lygiavertis sertifikatas ar lygiavertis dokumentas.

	3.2.7.
	Informacinių sistemų saugos specialistas (bent 1 specialistas), turintis:
1) darbo patirtį ne mažiau kaip 1 (viename) per paskutinius 5 (penkerius) metus sėkmingai įvykdytame projekte informacinių technologijų srityje, kurio metu siūlomas specialistas buvo atsakingas už sistemos saugos reikalavimų nustatymą, jų įgyvendinimo priežiūrą ar informacinės sistemos saugos užtikrinimą;
2) informacinių technologijų saugos specialisto kvalifikaciją. 
	Pateikiama:
a) 3.2.2 punkte nurodyti dokumentai;
b) Certified Information Security Manager (CISM) ar Certified Information Systems Aditor (CISA), ar Information System Security Professional (CISSP), ar lygiavertis sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.

	3.2.8.
	Tiekėjas (įskaitant kiekvieną tiekėjų grupės narį), jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiamasi, ar juos kontroliuojantis asmuo neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.

PASTABA:
Laikoma, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, jeigu tiekėjas (įskaitant kiekvieną tiekėjų grupės narį), jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiamasi, ar juos kontroliuojantis asmuo yra registruoti (fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.
	Pateikti:
juridiniam asmeniui – juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus;
fiziniam asmeniui – asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją ir pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus.

	3.3.
	Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams, kurie pateiks bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu:

	3.3.1.
	3.2.1 – 3.2.7 punktų reikalavimus turi atitikti tiekėjų grupės narys (-iai) atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
3.2.8 punkto reikalavimą turi atitikti kiekvienas tiekėjų grupės narys.



Reikalaujami kokybės vadybos sistemos standartai

3.4. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi laikytis šio kokybės vadybos sistemos standarto bei, perkančiajai organizacijai paprašius patvirtinančių dokumentų, konkurso sąlygų nustatyta tvarka juos pateikti: 

	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Atitikima reikalavimams įrodantys dokumentai

	3.4.1.
	Tiekėjas, bent vienas iš tiekėjų grupės narių (atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti), ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis (atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti), taiko kokybės vadybos sistemą informacinių technologijų srityje, atitinkančią LST EN ISO 9001 arba lygiavertį standartą*. arba lygiavertes kokybės vadybos užtikrinimo priemones.
* Lygiaverčiu standartu laikomas toks standartas, kurio reikalavimai visiškai atitinka LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus.
	Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamo kokybės apsaugos vadybos sistemos standarto, skaitmeninė kopija arba lygiaverčio sertifikato, išduotų kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų skaitmeninės kopijos. 
Lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikato.



Reikalavimai dokumentų rengimui ir teikimui išankstiniam patikrinimui 
dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo (pagal EBVPD), atitikties nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir kokybės vadybos sistemos standartams

3.5. Tiekėjas (kiekvienas tiekėjų grupės narys, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė), subtiekėjai ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (išskyrus tiekėjo kvazisubtiekėjus), privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas (kiekvienas tiekėjų grupės narys, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė), ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų, jų kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus ir jie laikosi kokybės vadybos sistemos standartų.
3.6. Perkančiosios organizacijos suformuota EBVPD forma pildoma tinklalapyje, adresu: https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web. Tiekėjas (kiekvienas tiekėjų grupės narys, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė), subtiekėjai ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (išskyrus tiekėjo kvazisubtiekėjus), turi užpildyti perkančiosios organizacijos suformuotą EBVPD XML formatu (2 priedas):
3.6.1. kompiuteryje išsaugoti EBVPD formą XML formatu;
3.6.2. įkelti (importuoti) EBVPD formą VPT tinklalapyje;
3.6.3. pateikti atsakymus į EBVPD formoje nurodytus klausimus;
3.6.4. kompiuteryje išsaugoti gautą EBVPD formą su pateiktais atsakymais;
3.6.5. teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, prisegti EBVPD formą su atsakymais kartu su kitais pasiūlymo dokumentais, t. y. pasiūlymo pateikimo lango skiltyje „Prisegti dokumentus“.
3.7. Papildomą informaciją, kaip pildyti EBVPD formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje, adresu: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos.
3.8. Tiekėjai (kiekvienas tiekėjų grupės narys, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė), subtiekėjai ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (išskyrus tiekėjo kvazisubtiekėjus), gali pakartotinai naudoti EBVPD, kurį jie naudojo ankstesnėje pirkimo procedūroje, jeigu jie patvirtina, kad šiame dokumente esanti informacija yra teisinga.

Reikalavimai dokumentų rengimui ir teikimui patikrinimui dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos atitikimo nustatytiems reikalavimams ir laikymosi kokybės vadybos sistemos standartų (pagal pateiktus visus atitikimą pagrindžiančius dokumentus)

3.9. Aktualius dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir kokybės vadybos sistemos standartams, perkančioji organizacija reikalaus pateikti tik ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją, išskyrus konkurso sąlygų 5.2.6 3) ir 9.9 punktuose numatytas išimtis.
3.10. Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu, yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų. 
3.11. Užsienio valstybės tiekėjo valstybėje išduoti konkurso sąlygų 3.1 punkte nurodyti dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).
3.12. Rekomenduojama, kad tiekėjo kvalifikacija būtų įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos), ir tai būtų užfiksuota pačiame dokumente.

Rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais

3.13. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį (tokiomis pačiomis sąlygomis tiekėjų grupė gali remtis tiekėjų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais). Tiekėjas negali perimti ir disponuoti tais kito ūkio subjekto veiklos rodikliais ir (ar) patirtimi, kurie pagal savo pobūdį yra neatsiejamai susiję su jų turėtoju ir kurių neįmanoma faktiškai perduoti kitiems asmenims naudoti.
3.14. Jeigu reikalaujama išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ar profesinės patirties pagal konkurso sąlygų 3.2.1 – 3.2.7 punktus, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys teiks atitinkamas paslaugas.
3.15. Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, su kuriais tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, jis privalo perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Kaip įrodymą tiekėjas turi pateikti sutarčių ar kitų dokumentų (pvz., ketinimų protokolų, deklaracijų ar pan.) kopijas. 
3.16. Perkančioji organizacija patikrina, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumu ketina remtis tiekėjas, atitinka jiems keliamus kvalifikacijos ir kokybės vadybos sistemos standartų reikalavimus ir ar nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamų kvalifikacijos ar kokybės vadybos sistemos standartų reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną konkurso sąlygose nustatytą pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija turi pareikalauti per jo nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

IV. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1. Be kitų konkurso sąlygose nustatytų dokumentų, tiekėjų grupė (įskaitant laikiną tiekėjų grupę), teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu, privalo pateikti partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją, kurioje turi būti: 
4.1.1. nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies (partnerio) įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Negalioja jokie susitarimai, visiškai atleidžiantys bent vieną iš šalių nuo atsakomybės.
4.1.2. numatyta, kuris partneris (toliau – pagrindinis partneris) atstovauja tiekėjų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). 
4.2. Jungtinės veiklos sutartyje neturi būti jokių nuorodų į pasiūlymo kainą.
4.3 Tiekėjų grupei laimėjus konkursą, perkančioji organizacija palaikys ryšius tik su pagrindiniu partneriu, su juo bus sudaroma pirkimo sutartis ir jam bus atliekami mokėjimai.
4.4. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5.1. Pasiūlymų rengimo reikalavimai 
5.1.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą individualiai arba kaip tiekėjų grupės narys. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras tiekėjas ar tiekėjų grupės narys (jungtinės veiklos sutarties šalis), kitame pasiūlyme negali būti subtiekėjas. Jeigu tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba tiekėjų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.
5.1.2. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jeigu pateikiami užsienio kalbomis surašyti dokumentai ar jų kopijos, kartu turi būti pateiktas dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi) arba tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Tik tiekėjo ir gamintojo techninį pajėgumą ir profesinę kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai, gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai bei techniniai aprašymai gali būti pateikti anglų kalba. Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos.
5.1.3. Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų dokumentų originalus.
5.1.4. Pasiūlymuose nurodoma kaina (įkainiai) pateikiama eurais. Jei pasiūlyme kaina nurodyta užsienio valiuta, ji bus perskaičiuota eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šio pirkimo objekto apimtį, kainos sudėtines dalis ir techninės specifikacijos reikalavimus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (įskaitant PVM) ir visos tiekėjo išlaidos, įskaitant PVM sąskaitų pateikimą Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – informacinė sistema SABIS) priemonėmis. 
5.1.5. Tiekėjas turi nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti. Jeigu tiekėjas ketina sutarties vykdymui kaip ekspertą/ specialistą pasitelkti fizinį asmenį, tačiau neplanuoja jo įdarbinti, tokiu atveju ekspertas/ specialistas (fizinis asmuo) pasiūlyme nurodomas kaip tiekėjo subtiekėjas.
5.1.6. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (konkurso sąlygų 1 priedas). Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Perkančioji organizacija, komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas pagrįstai nurodė kaip konfidencialią. 
5.1.7. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau, nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas turi teisę atmesti tokį prašymą.

5.2. Pasiūlymo pateikimo reikalavimai 
5.2.1. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šių konkurso sąlygų reikalavimais bei patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
5.2.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.
5.2.3. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus arba pateikti dokumentai pasirašyti elektroniniu parašu arba atspausdinti, pasirašyti tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, patvirtinti įmonės antspaudu (jei toks yra) ir nuskenuoti.
5.2.4. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai, turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). 
5.2.5. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg ir kt.). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti dokumentų originalų.
5.2.6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu (CVP IS priemonėmis) pateiktų dokumentų ir elektroninių duomenų visuma (dokumentai, pateikiami pasiūlymo CVP IS pateikimo metu): 
1) užpildytas EBVPD, pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. EBVPD pateikia kiekvienas tiekėjų grupės narys (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė), subtiekėjai ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi;
2) užpildytas pasiūlymas pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą; 
3) dokumentai, patvirtinantys siūlomų specialistų atitikimą:
a)	konkurso sąlygų 3.2.3-3.2.7 punktuose nurodytiems būtiniems (minimaliems) specialistų kvalifikacijos reikalavimams (pateikiami šiuose punktuose nurodyti dokumentai) ir 
b)	konkurso sąlygų 9.17 punkto lentelės 2.1-2.5 punktuose nurodytiems papildomos specialistų patirties (jeigu tiekėjas siekia gauti ekonominio naudingumo balų) reikalavimams (pateikiama tų pačių specialistų papildomą patirtį pagrindžianti Tiekėjų siūlomų specialistų patirties lentelė, užpildyta pagal konkurso sąlygų 6 priede pateiktą formą);
4 ) užpildyta Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija pagal konkurso sąlygų 4 priede pateiktą formą;
5) užpildyta tiekėjo deklaracija dėl Tarybos Reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo pagal konkurso sąlygų 5 priede pateiktą formą;
6) jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
7) įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti pasiūlymą ir kitus dokumentus elektroniniu parašu skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas);
8) kita konkurso sąlygose reikalaujama ir/ ar perkančiosios organizacijos paprašyta informacija ir dokumentai.
5.2.7. Tiekėjas turi teisę pateikiamą pasiūlymą užšifruoti. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:
1) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf.
2) iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu šio konkurso susirašinėjimo elektroniniu paštu: jurate.putiatiniene@lrs.lt, faksu +370 5 2396971 arba raštu, adresu: Gedimino pr. 53, Vilnius (Seimo kanceliarijos Veiklos administravimo departamento Viešųjų pirkimų skyriui). Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija telefonu +370 5 2396121 ir (arba) kitais būdais). 
5.2.8. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

5.3. Pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir registracija
5.3.1. Pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis CVP IS turi būti pateiktas iki 2025 m. kovo 27 d. 10.00 val. Vėliau gautas pasiūlymas yra nepriimamas ir nenagrinėjamas. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus ir dėl to pavėluotai gautus pasiūlymus.
5.3.2. Tiekėjas iki šio termino turi teisę atsiimti bei pakeisti CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą. Norėdamas atsiimti ar pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo.
5.3.3. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Perkančioji organizacija privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija, šiais atvejais:
a) jeigu dėl kokių nors priežasčių papildoma su pirkimo dokumentais susijusi informacija būtų pateikiama likus mažiau kaip 3 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nors šios informacijos buvo paprašyta laiku; 
b) jeigu buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų.
5.3.4. Perkančioji organizacija, pratęsdama pasiūlymų pateikimo terminą, privalo atsižvelgti į informacijos ir konkurso sąlygų pakeitimų svarbą. Jeigu papildomos informacijos nebuvo paprašyta laiku arba ji neturi esminės įtakos pasiūlymų parengimui, perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo termino gali nepratęsti.

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.




VII.  KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

7.1. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS priemonėmis (perkančiosios organizacijos pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai).
7.2. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.
7.3. Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) dokumentus nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.
7.4. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 7.2 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, ne vėliau kaip likus 6 (šešioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
7.5. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.
7.6. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų ir/ ar dėl objekto apžiūros vietoje, tačiau rekomenduoja tiekėjams patiems nuvykti į objektą apžiūrai.
7.7. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimo protokolų išrašų (jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 6 (šešioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolų išrašus (jeigu susitikimai įvyks). Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami suinteresuotiems tiekėjams, jeigu tokie yra žinomi perkančiajai organizacijai.

VIII. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪRA

8.1. Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais pradedamas 2025 m. kovo 27 d. 10.30 val.
8.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgiant į tai, kad tiekėjų pasiūlymų charakteristikos (specialistų patirtis) yra kiekybiškai įvertinamos, su pasiūlymais bus susipažįstama viename komisijos posėdyje.
8.3. Tiekėjai ar jų atstovai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nekviečiami dalyvauti.

IX. TIEKĖJŲ ATITIKTIES REIKALAVIMAMS TIKRINIMAS, PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

9.1. Nustatomi šie pasiūlymų atmetimo pagrindai:
9.1.1. tiekėjas atitinka konkurso sąlygose nustatytus tiekėjų pašalinimo pagrindus arba tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo arba šių dokumentų ar duomenų nepateikė ar nepatikslino;
9.1.2. tiekėjas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir (ar) kokybės vadybos sistemos standartų arba tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis dėl atitikties kvalifikacijos reikalavimams ir (ar) kokybės vadybos sistemos standartams arba šių dokumentų ar duomenų nepateikė ir, perkančiajai organizacijai prašant, jų nepateikė ar nepatikslino;
9.1.3. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ar per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo, nekeisdamas jo esmės;
9.1.4. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus arba šių dokumentų nepateikė ir per komisijos nustatytą protingą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (jei buvo prašomas) patvirtinančio dokumento;
9.1.5. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų;
9.1.6. pasiūlyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas;
9.1.7. perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjo pagrįsti pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą kainą ar sudedamųjų dalių kainą, tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą tinkamai nepagrindžia pasiūlyme nurodytos pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainos;
9.1.8. ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;
9.1.9. apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikta melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
9.1.10. tiekėjas nustatytais terminais nepateikė, pateikė neišsamius, netikslius ar klaidingus dokumentus ar duomenis, reikalingus atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrai atlikti ir per perkančiosios organizacijos ir (ar) kompetentingų institucijų nustatytą terminą nepatikslino duomenų ar dokumentų, būtinų šiai patikrai atlikti;
9.1.11. tiekėjo teikiamos paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui (teikiamos iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų); tiekėjo sudėtyje yra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas;
9.1.12. yra gauta neigiama Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos išvada dėl ketinamo sudaryti sandorio.

Pirkimo procedūrų eiga

9.2. Tolesnės pirkimo procedūros atlikimo tvarka:
9.2.1. tiekėjų atitikties reikalavimams pagal EBVPD tikrinimas;
9.2.2. pasiūlymų atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams vertinimas (balų skyrimas ir bendras pasiūlymų pagal kainos ir kokybės kriterijų įvertinimas) ir pasiūlymų eilės nustatymas;
9.2.3. kreipimasis į galimą laimėtoją pagal pasiūlymų eilę dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių atitiktį EBVPD teiktai informacijai, pateikimo, gautų dokumentų įvertinimas;
9.2.4. laimėtojo nustatymas.
9.3. Jei susipažinusi su pasiūlymais komisija nustatytų tiekėjų pasiūlymų neatitikimų konkurso sąlygų reikalavimams, komisija turi teisę nesilaikyti nurodytų procedūrų eiliškumo ir pirmiausia įvertinti pasiūlymus, po to patikrinti, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų ir ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus.

Tiekėjų atitikties reikalavimams pagal EBVPD tikrinimas

9.4. Po susipažinimo su pasiūlymais, komisija patikrina, ar su pasiūlymu yra pateiktas EBVPD ir, ar jis užpildytas pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. 
9.5. Jeigu tiekėjas kartu su EBVPD pateikia ir atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus, komisija jų šiame procedūrų etape nevertina (išskyrus tiekėjų specialistų atitiktį minimaliems ir papildomiems kvalifikacijos reikalavimams). Tokiu atveju, pateikti dokumentai gali būti vertinami tik po to, kai įvertintas gautas pasiūlymas ir pagal vertinimo rezultatus jis gali būti pripažintas laimėjusiu.
9.6. Jeigu tiekėjas nėra pateikęs EBVPD (arba pateikęs tik vieno subjekto EBVPD, pavyzdžiui, tiekėjų grupė pateikė tik vieno partnerio EBVPD), komisija kreipiasi į tiekėją ir prašo šį dokumentą pateikti per protingą terminą, per kurį tiekėjas spėtų užpildyti EBVPD. Jeigu dalyvis pateikė netikslų ar neišsamų EBVPD, komisija kreipiasi į tiekėją ir prašo šį dokumentą patikslinti per protingą terminą.
9.7. Jeigu tiekėjas EBVPD yra pažymėjęs, kad reikalavimo neatitinka (pavyzdžiui, egzistuoja pašalinimo pagrindas, kai tiekėjas nėra nurodęs, kad taiko Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 8 dalyje nurodytas priemones), komisija tokį tiekėją informuoja apie jo pasiūlymo atmetimą ir toliau tiekėjo pasiūlymo nevertina. 
9.8. Jeigu tiekėjas pateikė pagal konkurso sąlygų 2 priede nustatytus reikalavimus užpildytą ir pasirašytą EBVPD, komisija, įvertinusi EBVPD pateiktą informaciją, per 3 darbo dienas CVP IS priemonėmis praneša tiekėjui apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama savo sprendimą dėl kiekvieno dalyvio atitikties reikalavimams.
9.9. Komisija bet kuriuo pirkimo procedūros metu turi teisę paprašyti bet kurio konkurso dalyvio pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.



Pasiūlymų vertinimas

9.10. Perkančioji organizacija įvertina, ar tiekėjų nurodytas pirkimo objektas ir kituose pateiktuose dokumentuose (išskyrus dokumentus, pagrindžiančius tiekėjų atitiktį reikalavimams) pateikta informacija atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Perkančioji organizacija pasiūlymams nagrinėti gali kviesti ekspertus.
9.11. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija gali, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašyti konkurso dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. 
9.12. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.
9.13. Komisija nevertina viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį, nustato, kad, vadovaujantis konkurso sąlygų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.
[bookmark: _Hlk496532711]9.14. Komisija įvertina, ar pasiūlymai atitinka konkurso sąlygų reikalavimus bei ar pasiūlyta kaina:
9.14.1. tinkamai apskaičiuota ir nėra aritmetinių klaidų. Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti konkurso dalyvio per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais posėdžio metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
9.14.2. pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų. Laikoma, kad pasiūlyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas perkančiosios organizacijos prieš pradedant pirkimo procedūrą ir perkančioji organizacija jos nepadidino. Pirkimui skirtų lėšų suma, nustatyta ir užfiksuota perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūras, gali būti keičiama, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 5 punktu.
9.14.3. nėra neįprastai maža (neatrodo ar neturi būti laikoma neįprastai maža (įskaitant sudedamųjų dalių kainą), vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsnio 1 dalimi). Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina ar sudedamųjų dalių kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per komisijos nurodytą terminą ją pagrįsti.

Pasiūlymų eilės nustatymas

9.15. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais su PVM. Jei pirkime dalyvaus Europos Sąjungos tiekėjai, kuriems taikomas 0 proc. PVM, tačiau perkančioji organizacija turės PVM pati sumokėti į valstybės biudžetą, perkančioji organizacija prie Europos Sąjungos tiekėjų pasiūlymų vertinimo metu pridės tik vertinimo tikslais naudojamą PVM, kuris į pirkimo sutartį nebus perkeliamas.
9.16. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį. Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų.



9.17. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

	Eil. Nr.
	Vertinimo kriterijai
	Suteikiamas balų skaičius
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	1.
	Kaina (C)
	
	X=70

	2. 
	Specialistų papildoma patirtis (T)
	
	Y=30

	2.1.
	Projektų vadovo, atitinkančio konkurso sąlygų 3.2.3 punkto reikalavimus, papildoma patirtis (T1)
	maks. 6 balai
	

	2.2.
	Veiklos procesų analitiko, atitinkančio konkurso sąlygų 3.2.4 punkto reikalavimus, papildoma patirtis (T2)
	maks. 6 balai
	

	2.3.
	Informacinių sistemų architekto, atitinkančio konkurso sąlygų 3.2.5 punkto reikalavimus, papildoma patirtis (T3) 
	maks. 6 balai
	

	2.4.
	Informacinių sistemų grafinio dizaino (UI/UX) specialistas - naudotojo sąsajos vertintojo, atitinkančio konkurso sąlygų 3.2.7 punkto reikalavimus, papildoma patirtis (T5)
	maks. 6 balai
	

	2.5
	Informacinių sistemų saugos specialisto, atitinkančio konkurso sąlygų 3.2.8 punkto reikalavimus, papildoma patirtis (T6)
	maks. 6 balai
	



9.18. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C bei specialistų patirties ir kvalifikacijos kriterijų (T) balus:



9.19. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
. 70

9.20. Specialistų patirties ir kvalifikacijos kriterijų balas (T) apskaičiuojamas sudedant specialistų patirties ir kvalifikacijos balus ir padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (Y) ekonominio naudingumo įvertinime:


9.22. Už pirkimo sutartį vykdysiančio specialisto, atitinkančio atitinkamo konkurso sąlygų 3.2.3-3.2.7 punkto reikalavimus, papildomą patirtį skiriami:
- 2 (du) balai, jei specialistas yra dalyvavęs (projektų vadovas – vadovavęs) tinkamai parengtiems 2-iems projektams (sutartims)*;
- 4 (keturi) balai, jei specialistas yra dalyvavęs (projektų vadovas – vadovavęs) tinkamai parengtiems 3-ims projektams (sutartims)*;
- 6 (šeši) balai, jei specialistas yra dalyvavęs (projektų vadovas – vadovavęs) tinkamai parengtiems 4-iems projektams (sutartims)*.
* Projektas (sutartis) turi atitikti šiuos reikalavimus:
1) paslaugų objektas – nurodytas atitinkamame konkurso sąlygų 3.2.3-3.2.7 punkte; 
2) projektas (sutartis) tinkamai įvykdyta (pasirašytas paslaugų perdavimo-priėmimo aktas) ne anksčiau kaip prieš 5 (penkerius) metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos;
3) projekto (sutarties) vertė – ne mažesnė kaip 50.000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) su PVM;
4) projekto (sutarties) vykdymo metu specialistas ėjo tam specialistui atitinkamame konkurso sąlygų 3.2.3-3.2.7 punkte nustatytas pareigas (vykdė/ atliko konkurso sąlygų atitinkamame nustatytas funkcijas).

PASTABOS:
Maksimalus vertinamų specialistų skaičius yra 1 (vienas) kiekvienai pozicijai. T. y. jei pasiūloma daugiau reikalavimus atitinkančių specialistų tai pačiai pozicijai, už juos daugiau balų neskiriama.
Maksimalus vertinamas sėkmingai įvykdytų atitinkamo specialisto projektų (sutarčių) skaičius yra 4 (keturi). Jeigu pateikiama informacija apie daugiau to paties specialisto projektų (sutarčių), už juos daugiau balų neskiriama.
Nurodydamas specialistą, tiekėjas turi įvertinti, kad pirkimo sutarties vykdymo metu šis specialistas galės būti pakeistas tik nustatytus kvalifikacijos reikalavimus atitinkančiu ir lygiavertę darbo patirtį turinčiu specialistu.

9.23. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos centrinio banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo dokumentų pagal EBVPD tikrinimas

9.24. Sudariusi pasiūlymų eilę (išskyrus atvejį, kai pasiūlymą pateikia arba įvertinus pasiūlymus lieka tik vienas tiekėjas), komisija raštu iš galimo laimėtojo prašo per jos nustatytą protingą terminą pateikti dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams (kurie dar nebuvo patikrinti) ir kokybės vadybos sistemos standartams, išskyrus:
9.24.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai, prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba naudodamasis CVP IS;
9.24.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų (pvz., jeigu tiekėjas yra juos pateikęs kartu su pasiūlymu arba ankstesnio pirkimo metu).
9.25. Tiekėjų teikiami duomenys ir informacija turi būti aktualūs. Komisija tikrina tiekėjo ir ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, pateiktų dokumentų atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. 
9.26. Perkančioji organizacija patikrina, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, tenkina jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir laikosi kokybės vadybos sistemos standartų ir ar nėra tokių ūkio subjektų pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną konkurso sąlygų 3.1 punkte nustatytą pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.
9.27. Komisija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame jos etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš konkurso sąlygų 3.1 punkte nustatytų pašalinimo pagrindų (išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus, tačiau atsižvelgiant į 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
9.28. Perkančioji organizacija konkurso sąlygų 3.1 punkte (išskyrus 3.1.2 punkto 3 papunktį) nustatytais pagrindais gali nepašalinti tiekėjo iš pirkimo procedūros tik išimtiniais atvejais, kai būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą, įskaitant visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.
9.29. Jeigu tiekėjas neatitinka reikalavimų, nustatytų pagal konkurso sąlygų 3.1.1 ir 3.1.4-3.1.12 punktus, komisija jo nepašalina iš konkurso, kai yra abi šios sąlygos kartu:
9.29.1. Tiekėjas pateikė komisijai informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:
a) savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl konkurso sąlygų 3.1.1 ir 3.1.3-3.1.12 punktuose nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;
b) bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;
c) ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai;
9.29.2. Komisija įvertino tiekėjo informaciją, pateiktą pagal Konkurso sąlygų 9.29.1 punktą, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Komisija pateikia tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo konkurso sąlygų 9.29.1 punkte nurodytos tiekėjo informacijos gavimo.
9.30. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ar šių duomenų trūksta, komisija prašo tiekėjus šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Jeigu tiekėjas šių dokumentų ar duomenų nepatikslina, nepaaiškina ar nepapildo per komisijos nustatytą protingą terminą, arba jo pateikti dokumentai neįrodo atitikties keltiems reikalavimams, komisija šio tiekėjo pasiūlymą atmeta ir pateikti dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, kviečiamas kitas pasiūlymų eilėje esantis dalyvis, kurio pasiūlymas pasiūlymų eilėje yra pirmas po minėto atmesto pasiūlymo.

Laimėjusio pasiūlymo nustatymas ir informavimas apie pirkimo procedūros rezultatus

9.31. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pirmas pasiūlymas eilėje, atitinkantis konkurso sąlygų reikalavimus bei neatmestas dėl konkurso sąlygų 9.1 punkte nuodytų priežasčių. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai tiekėjų ekonominio naudingumo balai yra vienodi, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.
9.32. Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.
9.33. Perkančioji organizacija suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą. Perkančioji organizacija taip pat nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties, pradėti pirkimą iš naujo.
9.34. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Sutarties sudarymo atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas tiekėjas yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.
9.35. Perkančioji organizacija, gavusi suinteresuoto konkurso dalyvio raštu pateiktą prašymą, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo jo gavimo dienos išsamiai pateikia šią informaciją:
9.35.1. tiekėjui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, - laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimą;
9.35.2. tiekėjui, kurio pasiūlymas buvo atmestas – pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad pirkimo objektas neatitinka nurodyto rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.
9.36. Perkančioji organizacija neteiks informacijos, jeigu jos atskleidimas prieštarauja informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeidžia teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turi neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai.
9.37. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji prašys tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris netrumpesnis kaip 3 (trys) darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nėra konfidenciali.
9.38. Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. Tokiu atveju konkurso sąlygų 10.2 punkte nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, konkurso sąlygų 10.2 punkte nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai.
9.39. Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, pakeitimus, jei keičiama sudaryta pirkimo sutartis, skelbs CVP IS.
9.40. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako sudaryti sutartį arba tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį. Tuo atveju arba jeigu tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jis buvo prašomas) arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų (jeigu buvo nustatytos tokios sąlygos), perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį, nepateikusio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai jis buvo prašomas pateikti) ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų (kai jos buvo nustatytos).
9.41. Šio pirkimo dokumentuose neaprašytos pirkimo procedūros vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.
9.42. Jeigu taikomas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas (toliau – Nacionalinio saugumo įstatymas), prieš sudarant sutartį su perkančiąja organizacija, perkančioji organizacija inicijuoja procedūrą, nustatančią, ar numatoma sudaryti sutartis atitinka nacionalinio saugumo interesus ir ar tokia sutartis gali būti sudaroma ir vykdoma. Tiekėjas įsipareigoja nustatytais terminais pateikti perkančiajai organizacijai ir/ar kompetentingoms institucijoms visus duomenis, dokumentus ir sutikimus, būtinus šiai patikrai atlikti (kurie dar nebuvo pateikti konkurso metu). Tiekėjas įsipareigoja nustatytais terminais pateikti perkančiajai organizacijai ir/ar kompetentingoms institucijoms visus duomenis, dokumentus ir sutikimus, būtinus šiai patikrai atlikti. Jeigu ketinama sudaryti sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų, ji negali būti sudaryta tol, kol nebus pašalintos nacionalinio saugumo interesams grėsmę keliančios priežastys, jeigu tokios priežastys gali būti pašalintos. Sprendimą, ar ketinama sudaryti sutartis atitinka nacionalinio saugumo interesus, priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionalinio saugumo įstatyme nustatyta tvarka. Jeigu nustatoma, kad sutartis gali kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams, tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, su kuriuo negali būti sudaryta sutartis pagal šį punktą, jeigu šis pasiūlymas nėra atmetamas.

X. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. 
10.2. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu) per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjui dienos.
10.3. Perkančioji organizacija nenagrinės pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.
10.4. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. 
10.5. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.
10.6. Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi pretenziją, priims motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu praneš pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.
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XI. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

11.1.  Pirkimo sutarties bendrosios sąlygos:
11.1.1. Pirkimo sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Viešųjų pirkimų įstatymo ir kt. teisės aktų nuostatomis. 
11.1.2. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė konkurso sąlygų 9.34 punkte nustatytas terminas, išskyrus, jeigu vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.
11.1.3. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą bei pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.
11.1.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas pirkimo sutartyje ir/ ar galimas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, šalių rekvizitai, klaidos) bei atskirų pirkimo sutarties vykdymo sąlygų koregavimas pirkimo sutartyje numatytomis aplinkybėmis.

11.2.  Sutarties vykdymo pagrindinės sąlygos:
[bookmark: _Hlk520716392]11.2.1. Tiekėjas įsipareigoja suteikti Lietuvos Respublikos Seimo veiklos informacinės sistemos (toliau – LRS VIS) nuostatų, techninio aprašymo (LRS VIS specifikacijos) parengimo, LRS VIS atnaujinimo paslaugų bei techninės įrangos pirkimo (-ų) dokumentų (techninių specifikacijų, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų, pagrindinių sutarčių nuostatų, pasiūlymų vertinimo metodikos ir kitų susijusių dokumentų) (toliau – LRS VIS atnaujinimo pirkimų dokumentai) parengimo, LRS VIS atnaujinimo paslaugų pirkimo tiekėjų pasiūlymų vertinimo ir LRS VIS atnaujinimo paslaugų techninės priežiūros paslaugas (toliau kartu – Paslaugos) pagal techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 3 priedas) ir LRS VIS modernizavimo galimybių studijoje (konkurso sąlygų 7 priedas) (toliau – Galimybių studija) nustatytus reikalavimus ir perduoti jas/ jų rezultatą nuosavybės teise perkančiajai organizacijai, o perkančioji organizacija įsipareigoja tinkamai suteiktas Paslaugas/ jų rezultatą priimti ir apmokėti pagal pirkimo sutartyje nustatytas sąlygas.

11.3. Sutarties šalių teisės ir pareigos: 
11.3.1. Tiekėjas įsipareigoja:
a) vykdyti įsipareigojimus profesionaliai, apdairiai, rūpestingai, vadovaudamasis pirkimo sutarties, įskaitant Galimybių studiją, nuostatomis, galiojančių teisės aktų reikalavimais ir pirkimo sutartyje nustatytais terminais;
b) teikti Paslaugas ir jas/ jų rezultatus perduoti perkančiajai organizacijai konkurso sąlygų 11.4 punkte bei techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 3 priedas) nustatyta tvarka;
c) garantuoti, kad suteiktos Paslaugos/ jų rezultatas atitinka Sutartyje, įskaitant Galimybių studiją, keliamus reikalavimus;
d) kartu su atitinkamu Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu pateikti perkančiajai organizacijai dokumentus, nurodytus techninėje specifikacijoje ir perduoti autorines teises modifikavimui;
e) paskirti vadovą, kuris būtų atsakingas už pirkimo sutarties vykdymo koordinavimą bei derinimą su perkančiosios organizacijos atsakingais asmenimis, ir konkurso pasiūlyme nurodytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančius specialistus bei pateikti perkančiajai organizacijai paskirtų asmenų vardus, pavardes ir kitą kontaktinę informaciją;
f) ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus bei informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Kartu su informacija apie naujus subtiekėjus, pateikiami ir pirkimo dokumentuose nurodyti subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai; 
g) užtikrinti, kad pirkimo sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį tiekėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją, reikalingą pirkimo sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti, o jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
h) perkančiajai organizacijai paprašius, informuoti apie Paslaugų teikimo eigą, nustatytų reikalavimų laikymąsi;
i) raštu įspėti perkančiąją organizaciją, jeigu ne dėl savo kaltės negalės laiku suteikti paslaugų;
j) vykdyti teisėtus perkančiosios organizacijos nurodymus, susijusius su pirkimo sutarties vykdymu, arba, manydamas, kad perkančiosios organizacijos nurodymai viršija pirkimo sutarties reikalavimus, apie tai pranešti perkančiajai organizacijai per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;
k) užtikrinti tiekėjo specialistų dalyvavimą perkančiosios organizacijos organizuojamuose pasitarimuose/ susitikimuose Paslaugų teikimo klausimais, prireikus parengti pristatymus, informuojančius apie paslaugų teikimo eigą;
l) kilus ginčui dėl sutarties vykdymo, deleguoti atstovus jam išspręsti;
m) informuoti apie įmonės rekvizitų ir atstovo kontaktinio numerio ir elektroninio pašto adreso pasikeitimą;
n) tinkamai vykdyti kitus pirkimo sutartyje, įskaitant Galimybių studiją (konkurso sąlygų 7 priedas), numatytus įsipareigojimus.

11.3.2. Perkančioji organizacija įsipareigoja:
a) nedelsiant suteikti visą pirkimo sutarčiai reikalingą informaciją ir/ ar dokumentus bei užtikrinti tiekėjo prašomą prieigą prie informacijos, dokumentacijos, duomenų, įrangos ir suteikti jam kitą pagalbą, kai to reikia tinkamai įgyvendinti pirkimo sutartį;
b) priimti tiekėjo tinkamai suteiktas Paslaugas/ jų rezultatą konkurso sąlygų 11.4 punkte bei techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 3 priedas) nustatyta tvarka;
c) sumokėti už tiekėjo suteiktas Paslaugas/ jų rezultatą konkurso sąlygų 11.4.4 ir 11.7 punktuose nustatyta tvarka;
d) paskirti įgaliotą (-us) darbuotoją (-us), atsakingą (-us) už pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą;
e) suteikti tiekėjui visą turimą informaciją ir/ar dokumentus, kurie būtini pirkimo sutarčiai įvykdyti;
f) kilus ginčui dėl sutarties vykdymo, deleguoti atstovus jam išspręsti;
g) informuoti apie įstaigos rekvizitų ir atstovo kontaktinio numerio ir elektroninio pašto adreso pasikeitimą;
h) tinkamai vykdyti kitus pirkimo sutartyje, įskaitant Galimybių studiją (konkurso sąlygų 7 priedas), numatytus įsipareigojimus.


11.4. Paslaugų teikimo, Paslaugų/ jų rezultatų perdavimo ir priėmimo tvarka:
11.4.1. Paslaugas, vadovaudamasis pirkimo sutartimi nustatytomis sąlygomis, savo rizika, laiku ir tinkamai organizuoja, teikia ir už jų kokybę atsako tiekėjas.
11.4.2. Paslaugų aprašymas ir teikimo tvarka/ metodika, taip pat reikalavimai, keliami šioms Paslaugoms, yra nurodyti ir techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 3 priedas) ir galimybių studijoje (konkurso sąlygų 7 priedas).
11.4.3. LRS VIS nuostatų ir techninio aprašymo (LRS VIS specifikacijos) parengimo ir LRS VIS atnaujinimo paslaugų bei techninės įrangos pirkimų dokumentų parengimo paslaugos pradedamos teikti iš karto po pirkimo sutarties įsigaliojimo. LRS VIS atnaujinimo paslaugų pirkimo tiekėjų pasiūlymų vertinimo ir LRS VIS atnaujinimo paslaugų techninės priežiūros paslaugos bus užsakomos, jei šioms paslaugoms bus skirtas finansavimas ir atlikus pirkimo procedūras bus sudaryta LRS VIS atnaujinimo paslaugų pirkimo sutartis.
11.4.4. Paslaugų suteikimo ir atsiskaitymo terminai:

	Paslaugos
	Atlikimo terminas
	Rezultatas
	Atsiskaitymas

	1) Paslaugų teikimo darbų grafiko (toliau – darbų grafikas) sudarymas ir jo suderinimas su perkančiąja organizacija
	5 (penkios) darbo dienos nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos
	Su perkančiąja organizacija suderintas darbų grafikas
	x

	2) LRS VIS veiklos ir aplinkos analizė ir architektūros projektinių sprendimų parengimas ir suderinimas su perkančiąja organizacija
	120 (vienas šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos
	Parengti ir su perkančiąja organizacija suderinti: saugos architektūros, technologinės architektūros, duomenų architektūros, aplikacijų architektūros projektiniai sprendiniai (bendrosios dalys, aprašymai, specifikacijos, brėžiniai).
	Atsiskaitoma pasirašius Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, 3 procentai nuo pirkimo sutarties kainos.

	3) Funkcinių reikalavimų parengimas ir suderinimas su perkančiąja organizacija
	130 (vienas šimtas trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos
	Parengti ir su perkančiąja organizacija suderinti: modernizuojamos LRS VIS funkcijų aprašymai bei projektiniai sprendiniai ir reikalavimai veiklos procesų realizavimui.
	Atsiskaitoma pasirašius Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, 3 procentai nuo pirkimo sutarties kainos.

	4) LRS VIS nuostatų ir techninio aprašymo (specifikacijos) parengimas ir jos suderinimas su perkančiąja organizacija
	190 (vienas šimtas devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos
	Parengti ir su perkančiąja organizacija suderinti: LRS VIS nuostatai ir techninis aprašymas (LRS VIS specifikacija)
	Atsiskaitoma pasirašius Paslaugų perdavimo -priėmimo aktą, 5 procentai nuo pirkimo sutarties kainos*.

	5) Konsultacijos perkančiajai organizacijai derinant LRS VIS nuostatus ir techninį aprašymą (LRS VIS specifikaciją) su valstybės institucijomis, LRS VIS nuostatų ir techninio aprašymo (LRS VIS specifikacijos) tikslinimas (jeigu atsakingos valstybės institucijos pateiks pastabas).
	5 (penkios) darbo dienos nuo kreipimosi į tiekėją
	Atlikti LRS VIS nuostatų ir techninio aprašymo (LRS VIS specifikacijos) patikslinimai
	Atsiskaitoma pasirašius Paslaugų perdavimo-perdavimo aktą, 1 procentas nuo pirkimo sutarties kainos.

	6) LRS VIS Seimo posėdžių eigos valdymo posistemio patogumo analizė ir interaktyvių prototipų parengimas visoms darbo vietoms bei suderinimas su perkančiąja organizacija
	190 (vienas šimtas devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos
	Parengti ir su perkančiąja organizacija suderinti LRS VIS interaktyvūs prototipai
	Atsiskaitoma pasirašius Paslaugų perdavimo-perdavimo aktą, 20 procentų nuo pirkimo sutarties kainos.

	7) LRS VIS atnaujinimo paslaugų pirkimo dokumentų parengimas ir suderinimas su perkančiąja organizacija

PASTABA: 
Tiekėjas turėtų įvertinti, ar LRS VIS atnaujinimas turėtų būti įsigyjamas vienu pirkimu, t. y. kartu su technine/ programine įranga, ar atskirais pirkimais.
	190 (vienas šimtas devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos
	Parengti ir su perkančiąja organizacija suderinti LRS VIS atnaujinimo paslaugų ir techninės įrangos pirkimo dokumentai (techninė (-ės) specifikacija (-os), specialiosios pirkimo sutarties (-čių) sąlygos, tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai ir jų vertinimo metodika, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei kitos būtinos pirkimo (-ų) dokumentų dalys)
	Atsiskaitoma pasirašius Paslaugų perdavimo-perdavimo aktą, 9 procentai nuo pirkimo sutarties kainos.

PASTABA: 
Jeigu bus siūloma įsigyti LRS VIS atnaujinimo paslaugas kartu su technine/ programine įranga ir parengti vieno pirkimo dokumentai, šios lentelės 7 ir 8 punkte nurodyti procentai bus susumuoti. 

	8) LRS VIS atnaujinimo techninės įrangos pirkimo dokumentų parengimas ir suderinimas su perkančiąja organizacija.

PASTABA: 
Tiekėjas turėtų įvertinti, ar techninė/ programinė įranga turėtų būti įsigyjama vienu pirkimu, t. y. kartu su LRS VIS atnaujinimo paslaugomis, ar atskirais pirkimais.
	190 (vienas šimtas devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos
	Parengti ir su perkančiąja organizacija suderinti techninės įrangos pirkimo dokumentai (techninė specifikacija, specialiosios pirkimo sutarties sąlygos, tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei kitos būtinos pirkimo dokumentų dalys)
	Atsiskaitoma pasirašius Paslaugų perdavimo-perdavimo aktą, 8 procentai nuo pirkimo sutarties kainos.

PASTABA: 
Jeigu bus siūloma įsigyti LRS VIS atnaujinimo paslaugas kartu su technine/ programine įranga ir parengti vieno pirkimo dokumentai, šios lentelės 7 ir 8 punkte nurodyti procentai bus susumuoti.

	9) LRS VIS atnaujinimo pirkimų dokumentų tikslinimas (jeigu atsakingos valstybės institucijos pateiks pastabas dėl LRS VIS aprašymo (specifikacijos)
	5 (penkios) darbo dienos nuo kreipimosi į tiekėją
	Atlikti LRS VIS atnaujinimo pirkimo dokumentų patikslinimai
	Atsiskaitoma perkančiajai organizacijai suderinus LRS VIS nuostatus ir aprašymą (specifikaciją) su atsakingomis institucijomis ir pasirašius suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, 1 procentas nuo pirkimo sutarties kainos.

	10) LRS VIS atnaujinimo paslaugų pirkimo tiekėjų pasiūlymų vertinimas.
	5 (penkios) darbo dienos nuo kreipimosi į tiekėją
	Vertinimo išvada
	Atsiskaitoma pasirašius priėmimo-perdavimo aktą, 2 procentai nuo pirkimo sutarties kainos.

	11) LRS VIS atnaujinimo paslaugų (Projekto) priežiūros paslaugos
	24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo LRS VIS atnaujinimo paslaugų pirkimo sutarties įsigaliojimo pradžios.
	Patvirtintos mėnesinės ataskaitos. Parengta galutinė LRS VIS atnaujinimo paslaugų ataskaita. 
Ne rečiau kaip kas 3 mėn. įvertintos Projekto rizikos ir pateikti siūlymai jas mažinti.
	Atsiskaitoma pasirašius priėmimo-perdavimo aktus kartą per mėnesį, po 1,5 proc. nuo pirkimo sutarties vertės.** 
Galutinis atsiskaitymas –  po LRS VIS atnaujinimo paslaugų/ jų rezultatų galutinio priėmimo (modernizuotos LRS VIS įvedimo į eksploataciją) išdavimo, 12 proc. pirkimo sutarties kainos, pasirašius paslaugų perdavimo -priėmimo aktą.


* Atsiskaitoma ir jeigu derinimo su valstybės institucijomis metu nebus gauta pastabų.
** Jei techninės priežiūros paslaugos bus suteiktos anksčiau, visa likusi suma bus išmokama pasirašius galutinį techninės priežiūros paslaugų perdavimo–priėmimo aktą.

11.4.5. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo tiekėjas turi surengti įvadinį susitikimą su perkančiąja organizacija, susiderinti Paslaugų teikimo organizacinę struktūrą, komunikacijos tvarką, Paslaugų teikimo grafiką bei rezultatų perdavimo ir derinimo tvarką.
11.4.6. Paslaugų teikimo tvarka:
a) perkančioji organizacija su pateiktų pirminių dokumentų versijomis susipažįsta ir įvertina bei pateikia pastabas, jei tokių būtų, per 10 (dešimt) darbo dienų; 
b) tiekėjas ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) darbo dienų turi ištaisyti dokumento (-ų) trūkumus pagal perkančiosios organizacijos pateiktas pastabas ir pateikti patikslintą (-us) dokumentą (-us); 
c) galutinės visų dokumentų versijos yra rengiamos tik suderinus atliktus patikslinimus.
11.4.7. Paslaugų teikimo vieta – Gedimino pr. 53, Vilnius.
11.4.8. Šalys susitaria, jog tais atvejais, kai, tiekėjo nuomone, perkančioji organizacija turi pateikti savo patvirtinimą ar sprendimą dėl tam tikro tiekėjo sprendinio, toks perkančiosios organizacijos patvirtinimas arba motyvuotas atsisakymas patvirtinti pateikiamas raštu, elektroniniu paštu arba kita suderinta forma ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienas nuo atitinkamo tiekėjo paklausimo gavimo dienos. Jei per šį laiką perkančioji organizacija neatsako (t. y. nepatvirtina arba nepateikia motyvuoto atsisakymo patvirtinti), laikoma, kad perkančioji organizacija vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus ir tiekėjas gali pratęsti Paslaugų suteikimo terminą, kaip tai nurodyta konkurso sąlygų 11.4.13 punkte.
11.4.9. Atitinkamų Paslaugų/ jų rezultatų perdavimas ir priėmimas įforminamas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu, kurį parengia ir perkančiajai organizacijai pateikia tiekėjas.
11.4.10. Perkančioji organizacija per 10 (dešimt) darbo dienų (jeigu nėra sutariama kitaip) nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos turi teisę teikti pastabas dėl Paslaugų/ jų rezultatų kokybės. Tiekėjas, atsižvelgdamas į pateiktas pastabas, privalo ištaisyti suteiktų Paslaugų/ jų rezultatų trūkumus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos (jeigu nėra sutariama kitaip). Ištaisius Paslaugų/ jų rezultatų trūkumus, Paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu.
11.4.11. Jeigu per 10 (dešimt) darbo dienų (jeigu nėra sutariama kitaip) perkančioji organizacija nepasirašo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto ir nenurodo trūkumų, kuriuos turėtų ištaisyti tiekėjas, tai laikoma, kad suteiktos Paslaugos yra tinkamos ir jų rezultatas yra perkančiosios organizacijos priimtas, ir kad Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas yra pasirašytas paskutinę minėto10 (dešimties) darbo dienų (jeigu nėra sutariama kitaip) termino dieną. 
11.4.12. Jeigu tiekėjas ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės ilgiau nei 14 darbo dienų vėluoja suteikti atitinkamas Paslaugas per konkurso sąlygų 11.4.4 punkte nurodytą terminą ir jeigu Paslaugų teikimas nepratęsiamas, tai laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, dėl kurio perkančioji organizacija įgyja teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį su tiekėju konkurso sąlygų 11.11.4 punkte nustatyta tvarka ir reikalauti sumokėti konkurso sąlygų 11.11.6 punkte nustatytą baudą.
11.4.13. Konkurso sąlygų 11.4.4 punkte nurodytas atitinkamas tiekėjo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui, jeigu perkančioji organizacija neužtikrina tiekėjo prašomos prieigos prie informacijos, dokumentacijos, duomenų, įrangos ar nesuteikia jam kitos būtinos pagalbos paslaugoms suteikti arba perkančiosios organizacijos tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos tiekėjo prievolių įvykdymo terminams, arba pasikeičia, panaikinami arba priimami nauji teisės aktai, turintys įtakos pirkimo sutartyje numatytų Paslaugų suteikimui, arba atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako bei kurie priskirtini tretiesiems asmenims. Siekdamas pratęsti Paslaugų teikimo laiką, tiekėjas kreipiasi raštišku prašymu į perkančiąją organizaciją, pagrįsdamas aukščiau nurodytų aplinkybių buvimą.
11.4.14. Perkančioji organizacija, pateikdama tiekėjui rašytinį pranešimą, turi teisę sustabdyti tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, nurodytą konkurso sąlygų 11.4.4 punkte, ne ilgesniam kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį, jeigu perkančiajai organizacijai sustabdytas vykdomo projekto finansavimas, trūksta finansavimo arba dėl tokių nenumatytų aplinkybių, kurių atsiradimo pirkimo sutarties šalys, veikdamos kaip rūpestingas ir apdairus asmuo, objektyviai negalėjo numatyti iki pirkimo sutarties sudarymo. Sutartinių įsipareigojimų, kurių vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas pratęsiamas rašytiniu perkančiosios organizacijos pranešimu laikotarpiui, kuris pagal pirkimo sutartį buvo likęs tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas.

11.5. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės:
[bookmark: _Hlk520723041]11.5.1. Tiekėjas perduoda perkančiajai organizacijai nuosavybės teisę ir visas autoriaus turtines teises ir kitas susijusias teises į originaliai pirkimo sutarties vykdymo metu parengtus dokumentus visam turtinių teisių galiojimo terminui ir teritorijai Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nurodytiems kūrinių naudojimo būdams, įskaitant, bet neapsiribojant teisę autoriaus teisių objektą atgaminti ir modifikuoti savo vidiniams poreikiams, išskyrus komercializaciją, t. y. perpardavimą tretiesiems asmenims. Šios teisės pereina perkančiajai organizacijai nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
11.5.2. Konkurso sąlygų 11.5.1 punkte nustatytos pareigos nevykdymas laikomas esminiu pirkimo sutarties pažeidimu.
11.5.3. Jei pirkimo sutartyje nenustatyta kitaip, perkančioji organizacija turi teisę reikalauti iš tiekėjo nuostolių, kylančių dėl tiekėjo padarytų autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekės ženklų naudojimo, pažeidimų, kiek tai susiję su pirkimo sutarties vykdymu, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl perkančiosios organizacijos kaltės.
11.5.4. Tiekėjas suteikia teisę perkančiajai organizacijai neterminuotai naudotis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nurodytais kūrinių naudojimo būdais parengtais dokumentais nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

11.6. Konfidencialumas ir duomenų sauga:
11.6.1. Tiekėjas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal pirkimo sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio rašytinio perkančiosios organizacijos leidimo neskelbia ir neatskleidžia, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant pirkimo sutartį arba to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.6.2. Pirkimo sutarties vykdymo tikslu sutarties šalys, kaip duomenų valdytojos, vadovaudamosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), gali tvarkyti viena kitos darbuotojų, subtiekėjų darbuotojų ir kitų fizinių asmenų, pasitelktų sutarčiai vykdyti, (toliau – Duomenų subjektai) asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų ir civilinius teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus (vardas, pavardė; kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninio pašto, darbovietės adresas); užimamos pareigos; įgaliojimų (atstovavimo) duomenys; su kvalifikacija susiję duomenys; Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami pirkimo sutarties vykdymo metu).
11.6.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau negu 10 (dešimt) metų pasibaigus pirkimo sutarčiai. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
11.6.4. Šalys pirkimo sutarties pagrindu tvarkomus asmens duomenis turi teisę teikti Viešųjų pirkimų tarnybai, Centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai, teismams, kitoms valstybės institucijoms, antstoliams ir kitiems duomenų gavėjams, turintiems teisę asmens duomenis gauti iš pirkimo sutarties šalių.
11.6.5. Duomenų subjektai šalies (-ių) nustatyta tvarka turi teisę susipažinti su pirkimo sutarties pagrindu tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą. Šias teises Duomenų subjektai gali įgyvendinti, kreipdamiesi raštu Sutartyje nurodytais Šalių adresais arba el. pašto adresais (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).
11.6.6. Šalis, prieš perduodama asmens duomenis kitai šaliai sutarties sudarymo ir (ar) vykdymo tikslu, įsipareigoja apie tai informuoti fizinius asmenis, kurių asmens duomenys bus perduodami.

11.7. Apmokėjimo sąlygos:
11.7.1. Į Paslaugų/ jų rezultatų kainas įskaičiuoti visi mokesčiai (įskaitant PVM) ir visos tiekėjo patirtos/ galimos patirti išlaidos (analizės, dokumentacijos, konsultacijų ir pan.) bei kiti galimi mokėjimai, įskaitant PVM sąskaitų pateikimą Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – informacinė sistema SABIS) priemonėmis. Kainoms įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.
11.7.2. Už suteiktas Paslaugas/ jų rezultatą perkančioji organizacija tiekėjui sumoka mokėjimo pavedimu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tiekėjui elektroniniu būdu, informacinė sistema SABIS priemonėmis, pateikus PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaita faktūra suteiktoms Paslaugoms išrašoma tik po to, kai abi pirkimo sutarties šalys pasirašo atitinkamą Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą. 
11.7.3. Elektroninė sąskaita faktūra, atitinkanti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES, teikiama tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Tiekėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.
11.7.4. Perkančioji organizacija turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jeigu:
a) PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas (ar neteisingai nurodytas) pirkimo sutarties numeris ir jos sudarymo data;
b) PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta neteisinga suma, Paslaugų kaina (kol bus išsiaiškinta su tiekėju);
c) tiekėjas suteikė nekokybiškas paslaugas (kol perkančiajai organizacijai nurodžius, tiekėjas ištaisys trūkumus).
11.7.5. Pirkimo sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutartyje nurodytos Paslaugų kainos yra pastovios ir negali būti keičiamos per visą pirkimo sutarties galiojimo terminą, išskyrus:
11.7.5.1. atliekant kainų perskaičiavimą dėl pasikeitusio PVM, kuris perskaičiuojamas proporcingai PVM tarifo pokyčio dydžiui. Perskaičiuotos kainos įforminamos šalių pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama pirkimo sutarties dalimi. Perskaičiuotos kainos taikomos Paslaugoms, kurios bus teikiamos po pirkimo sutarties šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams, kainos nebus perskaičiuojamos;
11.7.5.2. dėl kainų lygio pasikeitimo:
a) bet kuri šalis pirkimo sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti sutartyje numatytų Paslaugų kainų perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta pirkimo sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos). Sutarties kaina privalo būti perskaičiuota gavus bet kurios pirkimo sutarties šalies prašymą, jeigu kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta konkurso sąlygų 11.7.5.2 d) papunktyje, viršija 5 (penkis) procentus. Atlikdamos perskaičiavimą, šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo;
b) pirkimo sutarties šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotas kainas, perskaičiuotą pirkimo sutarties kainą;
c) perskaičiuotos kainos taikomos Paslaugoms, pradėtoms teikti po to, kai pirkimo sutarties šalys sudaro susitarimą dėl Paslaugų kainų perskaičiavimo;
d) naujos Paslaugų kainos apskaičiuojamos pagal formulę:
, kur
a – kaina (Eur su PVM)) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio perskaičiavimo);
a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur su PVM);
k – pagal vartotojų kainų indeksą bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“ apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: 
, (proc.) kur
Indnaujausias – kreipimosi dėl įkainių peržiūros išsiuntimo kitai šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“;
Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 
e) skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio;
f) vėlesnis Paslaugų kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį perskaičiavimas jau buvo atliktas;
d) Paslaugų kainų perskaičiavimas įforminamas pirkimo sutarties šalių pasirašomu dvišaliu susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuota kaina, ir kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi.
11.7.7. Šalis, siekianti pirkimo sutarties Paslaugų kainų peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: pirkimo sutarties pavadinimą, numerį, datą, neapmokėtų Paslaugų sąrašą, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kitą svarbią informaciją. Prašyme šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą Indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 
11.7.8. Perskaičiavus Paslaugų kainas, atitinkamai perskaičiuojama pradinė sutarties vertė.
11.7.9. Perkančioji organizacija numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą perkančiajai organizacijai. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp perkančiosios organizacijos, tiekėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui. 

11.8. Atsakomybė:
11.8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir pirkimo sutartį. Pirkimo sutarties šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus pirkimo sutartyje, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos sutarties šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.
11.8.2. Jeigu perkančioji organizacija nesilaiko konkurso sąlygų 11.7.2 punkte nustatyto apmokėjimo termino ir jei nėra 11.7.4 punkte nurodytų aplinkybių, ji už kiekvieną pavėluotą dieną moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos.
11.8.3. Jeigu tiekėjas konkurso sąlygų 11.4.4 punkte numatytais terminais nesuteikia Paslaugų ir Paslaugų suteikimo terminai nepratęsiami konkurso sąlygų 11.4.13 ir/ ar 11.4.14 punktuose numatytais atvejais, jis už kiekvieną pavėluotą dieną moka 1 % dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo nesuteiktos Paslaugos vertės.
11.8.4. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia pirkimo sutarties šalių nuo pareigos atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia netesybos, ir nuo pirkimo sutarties įsipareigojimų vykdymo, kai praleidžiamas prievolės įvykdymo terminas.
11.8.5. Jei pirkimo sutarties šalis negali vykdyti savo įsipareigojimų dėl force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių, kurios nurodytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, ji nedelsiant praneša raštu arba žodžiu kitai pirkimo sutarties šaliai. Tokiu atveju pirkimo sutartyje nurodytų šalių įsipareigojimų vykdymas derinamas atskiru raštišku šalių susitarimu.

11.9. Sutarties perleidimas ir subranga:
11.9.1. Nei viena iš pirkimo sutarties šalių negali perleisti savo teisių ir pareigų pagal pirkimo sutartį tretiesiems asmenims, negavusi išankstinio kitos šalies raštiško sutikimo.
11.9.2. Susitarimas, pagal kurį tiekėjas dalį prievolės įvykdymo patiki trečiajai šaliai, yra laikomas subranga. Subrangos sutartis nesukuria sutartinių santykių tarp subtiekėjo ir perkančiosios organizacijos.
11.9.3. Tiekėjas atsako už savo subtiekėjų, jų ekspertų, atstovų ir darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar įsipareigojimų nevykdytų, ar aplaidus būtų jis pats ar jo ekspertai, atstovai ar darbuotojai.
11.9.4. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus, dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subtiekėjui atsisakius teikti Paslaugas, nutrūkus teisiniams santykiams su tiekėju ir pan.) nebegali teikti visų ar dalies Paslaugų, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, tiekėjas gali pakeisti subtiekėjus tik gavęs raštišką perkančiosios organizacijos sutikimą ir užtikrindamas, kad pakeisti subtiekėjai bus ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subtiekėjai, nurodyti pasiūlyme konkursui. 
11.9.5. Subtiekėjo keitimo atveju naujas subtiekėjas privalo perkančiajai organizacijai pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus subtiekėjams.
11.9.6. Tiekėjas, norėdamas pakeisti subtiekėją (-us), turi raštu informuoti perkančiąją organizaciją prieš 3 darbo dienas ir gauti perkančiosios organizacijos sutikimą. Perkančioji organizacija kartu su tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo (-ų) pakeitimo, kurį pasirašo abi šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama sutarties dalis.
11.9.7. Tais atvejais, kai tiekėjas nesiremia subtiekėjo pajėgumais, perkančioji organizacija gali patikrinti, ar nėra konkurso sąlygose nurodytų tiekėjo subtiekėjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną konkurso sąlygose nustatytą pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.
11.9.8. Subtiekėjo (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas yra laikomas esminiu pirkimo sutarties pažeidimu.

11.10. Atsakingų specialistų keitimo tvarka
[bookmark: _Hlk520725462]11.10.1. Tiekėjas pirkimo sutarties galiojimo metu, suderinęs su perkančiąja organizacija (pateikus už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingo (-ų) specialisto (-ų) keitimo reikalingumo priežastį) bei gavęs jos rašytinį sutikimą, gali keisti už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingus specialistus, nurodytus tiekėjo konkurso pasiūlyme.
11.10.2. Už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingo specialisto keitimas galimas tik esant vienai iš šių priežasčių:
a) tiekėjo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (atostogų, ligos, traumos, nutrūkus darbo santykiams);
b) perkančiosios organizacijos iniciatyva, jei perkančioji organizacija pagrįstai yra nepatenkinta tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui paskirto specialisto (-ų) darbu, raštu pateikus prašymą pakeisti specialistą, nurodant motyvus.
11.10.3. Norėdamas pakeisti atsakingą specialistą, tiekėjas privalo pateikti perkančiajai organizacijai:
a) pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;
b) naujo už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingiems specialistams.

11.11. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas
11.11.1. Sutarties (jos dalies) įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur. Šį pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą tiekėjas privalo pateikti perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo.
11.11.2. Banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas turi įsigalioti jų išdavimo dieną ir galioti 190 (vieną šimtą devyniasdešimt) kalendorinių dienų. Sutarties šalims pratęsus konkurso sąlygų 11.4.4 punkto lentelės 4) papunktyje nurodytų paslaugų suteikimo terminą, sutarties įvykdymo garantijos (laidavimo rašto) galiojimas turi būti pratęsiamas. Tokiu atveju nauja sutarties įvykdymo garantija (laidavimo raštas) turi būti pateikiama perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip iki anksčiau pateiktos garantijos (laidavimo rašto) galiojimo pabaigos. Naujos garantijos (laidavimo rašto) sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – nesuteiktų Paslaugų vertė. Jei tiekėjas nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo iki šiame punkte nurodyto termino, perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį konkurso sąlygų 11.12.4 punkto f) papunktyje nustatyta tvarka.
11.11.3. Garantijos (laidavimo rašto) dalykas: Paslaugų suteikimo prievolių pagal pirkimo sutartį ir jos priedus pažeidimas, visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.
11.11.4. Garantijos (laidavimo rašto) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo raštiško perkančiosios organizacijos pranešimo garantui apie tiekėjo pirkimo sutartyje nustatytų prievolių, susijusių su Paslaugų suteikimo ar netinkamu suteikimu, pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantas neturi teisės reikalauti, kad perkančioji organizacija pagrįstų savo reikalavimą. Perkančioji organizacija pranešime garantui nurodys, kad garantijos suma jam priklauso dėl to, kad tiekėjas dalinai ar visiškai neįvykdė pirkimo sutarties sąlygų, susijusių su Paslaugų suteikimu.
11.11.5. Perkančioji organizacija pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, išskyrus atvejus, kai sutarties įvykdymo užtikrinimu pasinaudojama dėl to, kad nutraukiama pirkimo sutartis. tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti pirkimo sutarties įsipareigojimus, susijusius su Paslaugų suteikimu, privalo 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie pasinaudojimą garantija (laidavimo raštu) išsiuntimo dienos, pateikti perkančiajai organizacijai naują sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur sumai. Jei tiekėjas nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu ir perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį konkurso sąlygų 11.12.4 punkto f) papunktyje nustatyta tvarka.
11.11.6. Vėlesni su pirkimo sutartimi susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos garanto (laiduotojo) įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) vykdymui ar apimčiai ir neatleis garanto (laiduotojo) nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) vykdymo.
11.11.7. Perkančiosios organizacijos pasinaudojimas sutarties įvykdymo užtikrinimu, išskyrus atvejus, kai sutarties užtikrinimu pasinaudojama dėl to, kad nutraukiama pirkimo sutartis, neatleidžia tiekėjo nuo įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį vykdymo.
11.11.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas grąžinamas tiekėjui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo konkurso sąlygų 11.4.4 punkto lentelės 4) papunktyje nurodytų paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, tiekėjui pateikus raštišką prašymą.

11.12. Sutarties galiojimas, pažeidimas ir nutraukimas:
11.12.1. Pirkimo sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir tiekėjui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą ir galioja 36 (trisdešimt šešis) mėn. Jeigu iki sueinant šiam terminui nebus pabaigtos teikti LRS VIS atnaujinimo paslaugos, pirkimo sutartis gali būti pratęsta iki įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgesniam nei 2 (dviejų) mėnesių terminui po LRS VIS atnaujinimo paslaugų suteikimo.
11.12.2. Pirkimo sutartis, nesant šalių kaltės, gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu. Perkančioji organizacija, nesikreipdama į teismą ir nemokėdama netesybų, gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, įspėjusi tiekėją prieš 1 (vieną) mėnesį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.721 straipsnio 1 dalimi arba Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka, įspėjus tiekėją prieš 20 kalendorinių dienų.
11.12.3. Jeigu pirkimo sutarties šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal pirkimo sutartį, ji pažeidžia pirkimo sutartį. Vienai šaliai pažeidus pirkimo sutartį, kita šalis turi teisę naudotis bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, įskaitant, bet neapsiribojant:
a) reikalauti kitos pirkimo sutarties šalies tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
b) reikalauti atlyginti nuostolius;
c) reikalauti sumokėti pirkimo sutartyje nustatytas netesybas (delspinigius/ baudas) ir atlyginti nuostolius;
d) nutraukti pirkimo sutartį konkurso sąlygų 11.12.4 ir (ar) 11.12.5 punkte nustatyta tvarka.
[bookmark: _Hlk520726382]11.12.4. Perkančioji organizacija, nesikreipdama į teismą ir nemokėdama netesybų, gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, įspėjusi tiekėją prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, jeigu:
a) tiekėjas iš esmės pažeidžia savo sutartinius įsipareigojimus ir nepradeda jų tinkamai vykdyti per pagrįstą laiką, nepaisydamas perkančiosios organizacijos raštu pateikto įspėjimo;
b) tiekėjas ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja suteikti Paslaugas per konkurso sąlygų 11.4.4 punkte nurodytą terminą ir jeigu Paslaugų suteikimo terminas nebuvo pratęstas;
c) suteiktų Paslaugų ir/ ar jų metu sukurto rezultato kokybė neatitinka pirkimo sutarties reikalavimų, tiekėjas vėluoja ištaisyti perkančiosios organizacijos nurodytus Paslaugų ir / ar pateiktų dokumentų trūkumus ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas;
d) pagal konkurso sąlygų 11.8.3 punktą apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 % nuo pirkimo sutarties vertės;
e) tiekėjas nevykdo konkurso sąlygų 11.5.1 punkte nustatytos pareigos dėl autorinių turtinių teisių perdavimo;
f) tiekėjas nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo konkurso sąlygų 11.11.2 ir (ar) 11.11.5 punktuose numatytais atvejais
g) Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad pirkimo sutartis (jo pakeitimas) laikomas keliančiu riziką ar neatitinka nacionalinio saugumo interesų;
h) tiekėjas perleidžia pirkimo sutarties vykdymą tretiesiems asmenims be raštiško perkančiosios organizacijos sutikimo ar pažeidžia konkurso sąlygų 11.9 punkto nuostatas;
i) yra kitos aplinkybės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.
j) tiekėjas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo savo ūkinę veiklą arba kai pagal teisės aktuose nustatytą tvarką susidaro analogiška situacija;
11.12.5. Pažeidimus, nurodytus 11.12.4 punkto a) – i) papunkčiuose, pirkimo sutarties šalys susitaria laikyti esminiais sutarties pažeidimais, nepriklausomai nuo to, ar šiais pagrindais sutartis nutraukiama, ar ne.
11.12.6. Tiekėjas, nesikreipdamas į teismą ir nemokėdama netesybų, gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, įspėjęs perkančiąją organizaciją prieš 20 kalendorinių dienų, jeigu perkančioji organizacija iš esmės pažeidė pirkimo sutartį, t. y. vėluoja atlikti mokėjimą arba vykdyti kitą sutartinį įsipareigojimą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų ir jeigu tiekėjas apie vėlavimą bent kartą raštu pranešė perkančiajai organizacijai.
11.11.7. Sutarties nevykdymo ar netinkamo įvykdymo bauda – 5 % nuo visų kokybiškai neatliktų įsipareigojimų vertės. 
11.11.8. Jei pirkimo sutartis nutraukiama perkančiosios organizacijos iniciatyva dėl tiekėjo kaltės, perkančiosios organizacijos patirti nuostoliai ar išlaidos gali būti išieškomi išskaičiuojant juos iš tiekėjui mokėtinų sumų. Jei pirkimo sutartis nutraukiama tiekėjo iniciatyva dėl perkančiosios organizacijos kaltės, ji turi atlyginti pirkimo sutarties sąlygų nevykdymu tiekėjui jo patirtus nuostolius.
11.11.98. Perkančioji organizacija po pirkimo sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų užsakymų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie pirkimo sutarties nutraukimo dieną esančią tiekėjo skolą perkančiajai organizacijai ir perkančiosios organizacijos skolą tiekėjui.
11.11.10. Nutraukus pirkimo sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe, garantiniais įsipareigojimai bei atsiskaitymais tarp šalių pagal pirkimo sutartį, taip pat visos kitos sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta pirkimo sutartis.

11.12. Kitos sąlygos:
11.12.1. Tiekėjas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal pirkimo sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško perkančiosios organizacijos leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių pagal pirkimo sutartį gautų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant pirkimo sutartį arba to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokius nors duomenis, galutinį sprendimą priima perkančioji organizacija.

11.13. Ginčų sprendimas:
11.13.1. Visi ginčai tarp šalių dėl pirkimo sutarties vykdymo sprendžiami tarpusavio derybomis. Jeigu tokiu būdu nepavyksta ginčų išspręsti per 1 (vieną) mėnesį nuo vienos iš sutarties šalių rašytinio siūlymo ginčą spręsti tarpusavio derybomis išsiuntimo kitai šaliai dienos, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


Konkurso sąlygų 1 priedas

KONKURSO PASIŪLYMAS

SEIMO VEIKLOS INFORMACINĖS SISTEMOS SEIMO POSĖDŽIŲ EIGOS VALDYMO IR SEIMO POSĖDŽIŲ BALSAVIMO IR DISKUSIJŲ POSISTEMIŲ ATNAUJINIMO TECHNINIO APRAŠYMO (SPECIFIKACIJOS), PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, KITŲ SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ PARENGIMO IR ATNAUJINIMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO ATVIRAM KONKURSUI 

____________________
(Data)

____________________
(vieta)

	Tiekėjo pavadinimas
	

	Tiekėjo adresas
	

	Įmonės kodas
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas

	

	Banko pavadinimas
	

	Banko kodas
	

	Atsiskaitomoji sąskaita
	



/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) ar specialistus/ ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo at jo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų)  darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.
	Subtiekėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) 
	

	Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Seimo veiklos informacinės sistemos Seimo posėdžių eigos valdymo ir Seimo posėdžių balsavimo ir diskusijų posistemių atnaujinimo techninio aprašymo (specifikacijos), pirkimo techninės specifikacijos, kitų susijusių dokumentų parengimo ir IS posistemio atnaujinimo techninės priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso skelbime, išspausdintame 2025 m. ...............................  d. CVP IS priemonėmis ir šio konkurso sąlygose (reikalavimuose, techninėje specifikacijoje, sąlygų patikslinimuose, paaiškinimuose ir kt.).
2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Patvirtiname, kad Lietuvos Respublikos Seimo veiklos informacinės sistemos (LRS VIS) Seimo posėdžių eigos valdymo ir Seimo posėdžių balsavimo ir diskusijų posistemių atnaujinimo techninio aprašo (specifikacijos), pirkimo techninės specifikacijos, kitų susijusių dokumentų parengimo ir IS posistemio atnaujinimo techninės priežiūros paslaugas teiksime pagal konkurso sąlygose nurodytą techninę specifikaciją bei pagrindines pirkimo sutarties sąlygas.
4. Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus. Į paslaugų kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos (diegimo, testavimo, dokumentacijos rengimo, licencijų ir sertifikatų/leidimų, reikalingų Techninėje specifikacijoje nurodytoms savybėms bei funkcionalumui užtikrinti, bei garantinės priežiūros paslaugų), taip pat kitos su pirkimo objektu susijusios išlaidos bei kiti galimi mokėjimai, reikalingi tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, įskaitant PVM sąskaitų pateikimą informacinės sistemos SABIS priemonėmis.:

	Paslaugos pavadinimas
	Kaina Eur su PVM*

	Lietuvos Respublikos Seimo veiklos informacinės sistemos (LRS VIS) veiklos ir aplinkos analizė, LRS VIS nuostatų bei techninio aprašymo (specifikacijos) parengimas ir suderinimas su perkančiąja organizacija, konsultacijos derinant juos su valstybės institucijomis, LRS VIS nuostatų bei techninio aprašymo (specifikacijos) tikslinimas, LRS VIS atnaujinimo paslaugų ir techninės įrangos pirkimų dokumentų parengimas ir tikslinimas, LRS VIS atnaujinimo paslaugų pirkimo tiekėjų pasiūlymų vertinimas, LRS VIS atnaujinimo paslaugų techninės priežiūros paslaugos
	



* kaina nurodoma suapvalinta iki 2 skaitmenų po kablelio. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis su įrašo kainą Eur be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija*:

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento (jo dalies) pavadinimas

	
	

	
	


* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį, išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).

6. Pasiūlymas galioja 90 dienų.
7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	

	3...
	Kiti dokumentai (nurodyti kiekvieno dokumento pavadinimą)
	



	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas*) 
	
	(Vardas ir pavardė*) 
	



*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo. 
Konkurso sąlygų 3 priedas

SEIMO VEIKLOS INFORMACINĖS SISTEMOS SEIMO POSĖDŽIŲ EIGOS VALDYMO IR SEIMO POSĖDŽIŲ BALSAVIMO IR DISKUSIJŲ POSISTEMIŲ ATNAUJINIMO TECHNINIO APRAŠO (SPECIFIKACIJOS), PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, KITŲ SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ PARENGIMO IR ATNAUJINIMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – Lietuvos Respublikos Seimo veiklos informacinės sistemos (toliau – LRS VIS) atnaujinimo techninio aprašymo (LRS VIS specifikacijos), atnaujinimo paslaugų (programinės ir techninės įrangos) pirkimo dokumentų (LRS VIS atnaujinimo paslaugų techninės specifikacijos, tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų, pagrindinių sutarties nuostatų, pasiūlymų vertinimo metodikos ir kitų susijusių dokumentų) (toliau – LRS VIS atnaujinimo paslaugų pirkimo dokumentai) parengimo bei LRS VIS atnaujinimo projekto (toliau – Projektas) įgyvendinimo priežiūros ir su tuo susijusios paslaugos priežiūros paslaugos (toliau – Projekto priežiūra).

Atliekamas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3 papunkčiu, t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Paslaugų teikimas negali būti vykdomas iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Tiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas.

Atnaujinimo projekto tikslas – užtikrinti sąlygas efektyviam ir nepertraukiamam Seimo darbui Seimo posėdžių metu bei paruošti technologinę aplinką, esant poreikiui, Seimo posėdžius vykdyti mišriu ar nuotoliniu būdu.
Atnaujinimo projekto uždaviniai:
· Modernizuoti LRS VIS Seimo posėdžių eigos valdymo ir Seimo posėdžių balsavimo ir diskusijų posistemius (toliau – Seimo posėdžių IS, sistema);
· Atnaujinti Seimo posėdžių salėje esančią techninę ir licencinę programinę balsavimo įrangą; 
· Atnaujinti / modernizuoti Seimo posėdžių salėje įrengtose darbo vietose naudojamą techninę ir programinę įrangą.

Pagrindiniai poreikiai:
· Atnaujinti šiuo metu balsavimui naudojamą įrangą:
· Naudojama programinė įranga yra technologiškai pasenusi;
· Ne visada užtikrinama reikiama greitaveika;
· Balsavimui naudojama įranga nebepalaikoma gamintojo, nebegaminami Seimo narių kortelių ruošiniai. 
· Praplėsti naudojamos programinės įrangos funkcionalumus bei pagerinti patogumą naudotis:
· Pageidaujamas aiškesnis informacijos pateikimas;
· Patogesnis naudojimasis funkcionalumais;
· Sudarytos galimybės balsavimo įrangą naudoti renginių metu;
· Sudarytos galimybės taikyti slaptą balsavimą.
· Paruošti priemones nuotoliniam (mišriam) balsavimui:
· Dalyvavimas posėdyje turi būti galimas per internetą;
· Funkcionalumai turi veikti interneto naršyklės pagrindu, turi būti galimybė naudoti įvairius įrenginius;
· Nuotolinio (mišraus) balsavimo funkcijos turi būti užtikrinamos visa apimtimi; 
· Vaizdo / garso komunikacijos sprendimams galima naudoti Nacionalinis kibernetinio saugumo centro saugiais laikomus produktus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (toliau – Seimo kanceliarija, PO), numato įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo veiklos informacinės sistemos atnaujinimo projektą (toliau – Projektas) ir perka Lietuvos Respublikos Seimo veiklos informacinės sistemos atnaujinimo techninio aprašymo (specifikacijos), kuri apims dalį posistemių, sudarančių LRS VIS Seimo posėdžių sistemą, atnaujinimo paslaugų (programinės ir techninės įrangos) pirkimo dokumentų parengimo bei informacinės sistemos atnaujinimo techninės priežiūros paslaugas.
Tiekėjas, rengdamas visus reikalingus dokumentus, turi vadovautis: 
1. Lietuvos Respublikos Konstitucija;
2. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu;
3. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;
4. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;
5. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu);
6. Lietuvos Respublikos Seimo statutu;
7. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu;
8. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu;
9. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2008 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 2434 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatų“;
10. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2016 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. SV-S-1508 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamento patvirtinimo“;
11. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“; 
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“;
13. Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijomis, patvirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;
14. Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;
15. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais teisės aktų rengimą.

3. DABARTINĖ SITUACIJA
LRS VIS Seimo posėdžių IS paskirtis – Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių organizavimas, jų eigos valdymas, duomenų, informuojančių visuomenę apie posėdžius, paruošimas atvaizdavimui.
LRS VIS Seimo posėdžių sistemos veiklą reglamentuojantys teisės aktai – Lietuvos Respublikos Seimo veiklos IS nuostatai, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valdomų trečiosios kategorijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai, LRS VIS specifikacija paskelbti Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros (toliau – VSSA) tvarkomame Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre.
LRS VIS Seimo posėdžių sistemos veiklos pradžia – 2007 m. 
LRS VIS Seimo posėdžių sistemos valdytoja ir tvarkytoja – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.
LRS VIS Seimo posėdžių sistemos naudotojai – Seimo nariai, Seimo kanceliarijos darbuotojai, kviestiniai dalyviai.

3.1. Esamos sistemos aprašymas
Sistemos funkcinė struktūra 
Sistemą sudaro šie posistemiai:
1. Seimo posėdžių eigos valdymo posistemis, kurį sudaro moduliai:
1.1. posėdžio valdymo modulis, kurio funkcijos  padėti posėdžio pirmininkui valdyti Seimo posėdžio eigą, atvaizduoti posėdžio eigą realiu laiku, padėti Seimo nariams dalyvauti posėdyje: realiu laiku vykdyti posėdžio eigos kompiuterinį valdymą, sinchronizuoti informaciją apie einamąją situaciją sistemos naudotojų kompiuteriuose, registruoti Seimo narių prašymus užsirašyti arba atsisakyti kalbėti darbotvarkės klausimais, pateikti informaciją apie svarstomus teisės aktų projektus, susijusius su svarstomais klausimais, tvarkyti pranešėjų duomenis, registruoti Seimo narių pagalbos prašymus, atlikti kitus veiksmus, būtinus sėkmingai posėdžio eigai užtikrinti, visus eigos duomenis realiu laiku registruoti duomenų bazėje;
1.2. posėdžio protokolavimo modulis, kurio funkcija  formuoti kompiuterinį posėdžio eigos protokolą ir teikti duomenis Seimo posėdžio protokolui rengti: posėdžio eigos duomenis realiu laiku papildyti įvairiais duomenimis (pvz. alternatyvių balsavimų formuluotėmis, balsavimo metu priimtais sprendimais);
1.3. posėdžio eigos atvaizdavimo modulis, kurio funkcija  kurti posėdžio eigos atvaizdavimo vaizdo sienose variantus, panaudojant posėdžio eigos ir vaizdo transliacijos duomenis ir juos pasirinkti posėdžio metu. Posėdžių eiga atvaizduojama posėdžių vaizdo sienose – jungtinių monitorių ekranuose. Galima keisti pateikiamo vaizdo komponentų matomumą, lygiavimą, komponentuose esančio teksto parametrus ir kt.
1.4. ataskaitų spausdinimo modulis, kurio funkcija – el. būdu paruošti informaciją apie posėdžio eigą;
1.5. sistemos administravimo modulis, kurio funkcijos  stebėti, valdyti ir testuoti Sistemos programinę ir techninę įrangą, sinchronizuoti visos Sistemos kompiuterinės technikos laikus, atlikti Sistemos naudotojų veiksmų auditą, Seimo nariams priskirti darbo vietas Seimo posėdžių salėje, paruošti balsavimo korteles, kopijuoti duomenis į kitas informacines sistemas, kopijuoti Sistemos duomenis, programinę įrangą ir iš kopijų atstatyti Sistemos funkcionalumą;
1.6. nuotolinių Seimo posėdžių eigos valdymo modulis, kurio funkcijos – vesti Seimo posėdį, kai posėdžio pirmininkaujantis posėdį veda iš Seimo plenarinių posėdžių salės, o posėdžio dalyviai (Seimo nariai) posėdyje dalyvauja nuotoliniu būdu.
2. Seimo posėdžių balsavimo ir diskusijų posistemis, kurio funkcija  valdyti balsavimo procesą: pradėti ir baigti registracijos ir (arba) balsavimo procedūras, registruoti Seimo narių registracijos ir (arba) balsavimo duomenis, valdyti posėdžių salės darbo vietų mikrofonus, balsavimo duomenis sumuoti pagal Seimo narių priklausomybę frakcijoms;
3. Seimo posėdžių garso įrašymo, stenografavimo ir garso įrašų indeksavimo posistemis, kurio funkcija  registruoti visų Seimo posėdžių įvykių laiką, panaudojant Seimo posėdžių garso įrašų ir registruotų posėdžio įvykių duomenis, ruošti duomenis Seimo posėdžių stenogramoms parengti ir informacijos paieškai garso įrašuose atlikti.

Sistemos informacinė struktūra
1. Sistemos duomenų bazėse saugomi ir apdorojami šie duomenys:
1.1. Seimo posėdžių eigos duomenų bazėje: posėdžių darbotvarkės klausimai, faktiniai Seimo posėdžių eigos duomenys, posėdyje kalbėjusių pranešėjų duomenys, faktinių Seimo narių kalbų posėdžio darbotvarkės klausimais duomenys, Seimo posėdžio pirmininko duomenys, įvykusių registracijų ir (arba) balsavimų duomenys, registracijos ir (arba) balsavimo rezultatų duomenys;
1.2. Seimo posėdžių organizavimo duomenų bazėje: balsavimo kortelių duomenys, posėdžių salės darbo vietų duomenys, sistemos naudotojų duomenys.
2. Sistemos gaunami duomenys:
2.1. iš Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos informacinės sistemos gaunami duomenys apie Seimo narius, Seimo organizacinę struktūrą, posėdžių dalyvius;
2.2. iš Teisės aktų informacinės sistemos gaunami duomenys apie registruotus teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus;
3. Sistemos teikiami duomenys:
3.1. Lietuvos Respublikos Seimo interneto portalo informacinei sistemai;
3.2. Teisės aktų informacinei sistemai.
4. Sistemos funkcionavimo infrastruktūra. Sistemos funkcionavimo infrastruktūrą sudaro:
4.1. bandomoji aplinka, skirta atlikti įrangos bandymams testuojant, tobulinant ir plėtojant Sistemą;
4.2. Sistemos plėtros aplinkos (Sistemos kūrėjų darbo vietos), skirtos kurti pakeitimams, su jose veikiančiomis programinės įrangos kūrimo priemonėmis.
5. kompiuterizuotos Sistemos naudotojų darbo vietos:
5.1. Seimo narių ir svečių darbo vietos, skirtos individualiam informacijos pateikimui apie Seimo posėdžio eigą, suteikia Seimo nariams galimybę užsirašyti ir dalyvauti posėdžių diskusijose. Visa informacija gaunama iš centrinės duomenų bazės. Papildomai šiose darbo vietose galima stebėti posėdžio TV transliaciją ir peržiūrėti Seimo interneto svetainę. Posėdžių salėje Seimo narių, pirmininkaujančiojo darbo vietos realizuotos planšetinių kompiuterių pagrindu. Stabilumo ir saugumo užtikrinimui naudotojui prieinamos kompiuterio funkcijos apribotos;
5.2. posėdžių salėje sekretoriato ir asistento darbo vietos, skirtos posėdžio eigos valdymui ir dokumentų rengimui. Jos palaiko ryšį su centrine duomenų baze ir per ją valdo įgarsinimo ir balsavimo sistemas, inicijuoja diskusijas bei kitus įvykius posėdžio metu. Sekretoriato ir asistento darbo vietos realizuotos asmeninių kompiuterių pagrindu;
5.3. kabinetuose dirbančių protokoluotojų darbo vietos, skirtos automatizuotam posėdžio protokolo rašymui. Šios darbo vietos jungiasi prie centrinės duomenų bazės, iš kurios gauna posėdžio eigos informaciją. Protokoluotojo darbo vietos realizuotos nešiojamų / stacionarių kompiuterių pagrindu.
6. Sistemą aptarnaujančiojo personalo kompiuterizuotos darbo vietos:
6.1. sistemos administratoriaus ir operatoriaus darbo vieta, skirta tvarkyti Sistemos nustatymus, valdyti posėdžio pirmininkaujančiojo, Seimo narių darbo vietas ir serverius. Čia taip pat įdiegta įranga, skirta Seimo narių kortelėms programuoti, diskusinės įrangos Bosch mikrofonams testuoti.
6.2. duomenų saugojimo įranga – serveriai ir duomenų saugyklos, kuriuose saugomi Sistemos duomenys ir jos programinė įranga;
7. specialiosios paskirties techninės įrangos valdymo serveriai, sąsajomis sujungti su specialiąja technine įranga:
7.1. balsavimo ir įgarsinimo sistemos valdymo posistemė, skirta Bosch diskusinės įrangos programiniam valdymui per nuosekliąją sąsają. Ši posistemė iš centrinės duomenų bazės gauna valdymui skirtą informaciją;
7.2. posėdžio eigos atvaizdavimo modulis, skirtas salės ekranų valdymui. Šis modulis iš centrinės duomenų bazės gauna vaizduojamą informaciją;
7.3. vaizdo sienos šablonų ir TV vaizdo junginėjimo programinė įranga, skirta automatizuotam vaizdo sienos šablonų junginėjimui. Ši programinė įranga iš centrinės duomenų bazės gauna informaciją apie tai, ar šiuo metu vyksta diskusijos ar ne. Diskusijų metu TV vaizdui įjungti naudojama automatizuota Barco monitorių valdymo sistema. Ji taip pat prijungta prie vaizdo sienos kontrolerį valdančio kompiuterio;
7.4. šoninių mikrofonų būsenos rašymo į duomenų bazę įranga, skirta centrinėje duomenų bazėje registruoti šoninių mikrofonų būseną (įjungta/išjungta).
7.5. TV transliacijos titravimo įranga, skirta automatiniam titrų formavimui TV transliacijų metu. Įranga iš centrinės duomenų bazės gauna posėdžio eigos informaciją.
8. vietinis kompiuterinis tinklas – tinklas, kuriame funkcionuoja visa Sistemos techninė ir programinė įranga.
9. Sistemos IS taikomoji programinė įranga. Sistemos taikomąją programinę įrangą sudaro:
9.1. Sun Java Runtime Environment 6 taikomosios programos ir programinės bibliotekos, veikiančios Sistemos naudotojų ir aptarnaujančio personalo kompiuterizuotose darbo vietose ir specialiosios paskirties techninės įrangos valdymo serveriuose;
9.2. Oracle Database 11g Server Release 2 Standard Edition objektai ir programiniai PL/SQL paketai, veikiantys Sistemos duomenų bazėje.
10. Sistemos standartinė programinė įranga. Standartinę programinę įrangą sudaro:
10.1. operacinė sistema - Microsoft Windows 10;
10.2. Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard – Microsoft Active Directory domeno kontroleriuose ir Oracle duomenų bazės klasterio serveriuose;
10.3. Microsoft Windows 2003 Server x64 Standard – kituose serveriuose.
10.4. serverių klasterizavimo įranga Microsoft Cluster;
10.5. katalogų sistema Microsoft Active Directory;
10.6. duomenų bazių valdymo sistema Oracle Database 11g Server Release 2 Standard Edition;
10.7. Java programų vykdymo aplinka Sun Java Runtime Environment 6;
10.8. biuro programų paketas Microsoft Office;
10.9. kita standartinė programinė įranga.
3.2 Galimybių studija
2024 m. atlikta Seimo posėdžių IS atnaujinimo galimybių studija. Pasirinktos alternatyvos esmė – modernizuoti šiuo metu veikiančią LRS VIS Seimo salės IS, sukuriant bendrą technologinį sprendimą, naudojamą tiek balsuojant salėje, tiek mišriam ar nuotoliniam balsavimui. Pasirinktos alternatyvos pagrindiniai principai:
· Kuriamas vieningas technologinis sprendimas;
· Procedūriniai pakeitimai gali būti tik minimalūs – technologinis sprendimas turi būti pritaikytas esamam procesui;
· Seimo posėdžių salėje naudojama balsavimo įranga atnaujinama pritaikant šiuolaikinius sprendimus;
· Nuotolinis (mišrus) balsavimas, esant poreikiui, turi būti įgalinamas per sąlyginai trumpą laiką;
· Nuotolinis (mišrus) balsavimas turi būti galimas iš bet kurios lokacijos, naudojantis įvairiais įrenginiais, bei užtikrinti visus reikiamus funkcionalumus;
· Seimo posėdžių eigos valdymas turi veikti valstybės duomenų centre.
Pasirinktos alternatyvos detalus aprašymas pateikiamas konkurso sąlygų 7 priede.

4. PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTIS
Tiekėjas turės:
1. Parengti LRS VIS techninio aprašymo (specifikacijos) projektą pagal Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr.T-29 patvirtintos Valstybės informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodikos 4 priedą „Valstybės informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) rengimui reikalavimai“ ir minėtoje metodikoje nustatytą struktūrą. 
2. Parengti LRS VIS nuostatų projektą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu.
3. Parengti LRS VIS atnaujinimo paslaugų ir techninės/ programinės įrangos pirkimo (-ų) technines specifikacijas:
3.1. Techninės ir programinės balsavimo įrangos techninę specifikaciją;
3.2. Techninės ir programinės Seimo posėdžių salės darbo vietų, diskusijų ir sinchroninio vertimo įrangos techninę specifikaciją;
3.3. IRT infrastruktūros techninę specifikacija;
3.4. Seimo posėdžių eigos valdymo ir Seimo posėdžių balsavimo ir diskusijų posistemių atnaujinimo techninę specifikaciją.
4. Atlikti LRS VIS Seimo posėdžių eigos valdymo ir Seimo posėdžių balsavimo ir diskusijų posistemių patogumo analizę, parengti šių posistemių interaktyvius prototipus (taip būtinai turi būti nupieštos visų darbo vietų visų pagrindinių funkcijų vykdymo ir informacijos schemos, atvaizdavimo langai):
4.1. Seimo nario darbo vietai;
4.2. Pirmininkaujančiojo Seimo posėdžiui darbo vietai;
4.3. Pirmininkaujančiojo Seimo posėdžiui asistento darbo vietai;
4.4. Seimo svečių, ministrų darbo vietoms;
4.5. Seimo posėdžių sekretoriato darbuotojo darbo vietai;
4.6. Kitoms darbo vietoms.
5. Parengti kitus LRS VIS atnaujinimo paslaugų ir techninės/ programinės įrangos pirkimo (-ų) dokumentus (specialiąsias sutarties sąlygas, tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijus ir pasiūlymų vertinimo metodiką, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus bei kitus būtinus dokumentus), prireikus juos patikslinti.
6. Įvertinti LRS VIS atnaujinimo paslaugų pirkimo tiekėjų pasiūlymus su Perkančiąja organizacija suderinta apimtimi.
7. Teikti Projekto priežiūros paslaugas.
Paslaugos, jų atlikimo terminai ir rezultatai:
	Paslaugos
	Atlikimo terminas
	Rezultatas

	1) Paslaugų teikimo darbų grafiko (toliau – darbų grafikas) sudarymas ir jo suderinimas su perkančiąja organizacija
	5 (penkios) darbo dienos nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos
	Su perkančiąja organizacija suderintas darbų grafikas

	2) LRS VIS veiklos ir aplinkos analizė ir architektūros projektinių sprendimų parengimas ir suderinimas su perkančiąja organizacija
	120 (vienas šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos
	Parengti ir su perkančiąja organizacija suderinti: saugos architektūros, technologinės architektūros, duomenų architektūros, aplikacijų architektūros projektiniai sprendiniai (bendrosios dalys, aprašymai, specifikacijos, brėžiniai).

	3) Funkcinių reikalavimų parengimas ir suderinimas su perkančiąja organizacija
	130 (vienas šimtas trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos
	Parengti ir su perkančiąja organizacija suderinti: modernizuojamos LRS VIS funkcijų aprašymai bei projektiniai sprendiniai ir reikalavimai veiklos procesų realizavimui.

	4) LRS VIS nuostatų ir techninio aprašymo (specifikacijos) parengimas ir jos suderinimas su perkančiąja organizacija
	190 (vienas šimtas devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos
	Parengti ir su perkančiąja organizacija suderinti: LRS VIS nuostatai ir techninis aprašymas (LRS VIS specifikacija)

	5) Konsultacijos perkančiajai organizacijai derinant LRS VIS nuostatus ir techninį aprašymą (LRS VIS specifikaciją) su valstybės institucijomis, LRS VIS nuostatų ir techninio aprašymo (LRS VIS specifikacijos) tikslinimas (jeigu atsakingos valstybės institucijos pateiks pastabas).
	5 (penkios) darbo dienos nuo kreipimosi į tiekėją
	Atlikti LRS VIS nuostatų ir techninio aprašymo (LRS VIS specifikacijos) patikslinimai

	6) LRS VIS Seimo posėdžių eigos valdymo posistemio patogumo analizė ir interaktyvių prototipų parengimas visoms darbo vietoms bei suderinimas su perkančiąja organizacija
	190 (vienas šimtas devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos
	Parengti ir su perkančiąja organizacija suderinti LRS VIS interaktyvūs prototipai

	7) LRS VIS atnaujinimo paslaugų pirkimo dokumentų parengimas ir suderinimas su perkančiąja organizacija

PASTABA: 
Tiekėjas turėtų įvertinti, ar LRS VIS atnaujinimas turėtų būti įsigyjamas vienu pirkimu, t. y. kartu su technine/ programine įranga, ar atskirais pirkimais.
	190 (vienas šimtas devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos
	Parengti ir su perkančiąja organizacija suderinti LRS VIS atnaujinimo paslaugų ir techninės įrangos pirkimo dokumentai (techninė (-ės) specifikacija (-os), specialiosios pirkimo sutarties (-čių) sąlygos, tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai ir jų vertinimo metodika, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei kitos būtinos pirkimo (-ų) dokumentų dalys)

	8) LRS VIS atnaujinimo techninės įrangos pirkimo dokumentų parengimas ir suderinimas su perkančiąja organizacija.

PASTABA: 
Tiekėjas turėtų įvertinti, ar techninė/ programinė įranga turėtų būti įsigyjama vienu pirkimu, t. y. kartu su LRS VIS atnaujinimo paslaugomis, ar atskirais pirkimais.
	190 (vienas šimtas devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos
	Parengti ir su perkančiąja organizacija suderinti techninės įrangos pirkimo dokumentai (techninė specifikacija, specialiosios pirkimo sutarties sąlygos, tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei kitos būtinos pirkimo dokumentų dalys)

	9) LRS VIS atnaujinimo pirkimų dokumentų tikslinimas (jeigu atsakingos valstybės institucijos pateiks pastabas dėl LRS VIS aprašymo (specifikacijos)
	5 (penkios) darbo dienos nuo kreipimosi į tiekėją
	Atlikti LRS VIS atnaujinimo pirkimo dokumentų patikslinimai

	10) LRS VIS atnaujinimo paslaugų pirkimo tiekėjų pasiūlymų vertinimas
	5 (penkios) darbo dienos nuo kreipimosi į tiekėją
	Vertinimo išvada

	11) LRS VIS atnaujinimo paslaugų (Projekto) priežiūros paslaugos
	24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo LRS VIS atnaujinimo paslaugų pirkimo sutarties įsigaliojimo pradžios.
	Patvirtintos mėnesinės ataskaitos. Parengta galutinė LRS VIS atnaujinimo paslaugų ataskaita. 
Ne rečiau kaip kas 3 mėn. įvertintos Projekto rizikos ir pateikti siūlymai jas mažinti.



Rengiant keliamus reikalavimus, turės būti apibrėžta:
· LRS VIS pokyčių apimtis bei apribojimai Projektui įgyvendinti;
· parengti projektiniai sprendimai modernizuojamos LRS VIS saugos, technologinei, duomenų, aplikacijų architektūrai;
· nustatyti funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai, aprašant ir pateikiant procesų diagramas;
· reikalavimai integracijai su kitomis informacinėmis sistemomis
· reikalavimai duomenų perkėlimai į modernizuotą LRS VIS
· reikalavimai naudotojo sąsajai, veiklos procesams, užduočių automatizavimui, sprendžiant duomenų konvertavimo, sistemos greitaveikos problemas, naudotojų prieigos prie LRS VIS objektų klausimus;
· reikalavimai asmens duomenų tvarkymui bei atvirų domenų tvarkymui.  




REIKALAVIMAI
4.1. Reikalavimai LRS VIS techniniam aprašymui (specifikacijai)
Turės būti:
1. Parengtos LRS VIS veiklos procesų schemos, veiklos procesų aprašymai bei projektiniai sprendiniai ir reikalavimai veiklos procesų realizavimui:
a. Apibrėžti LRS VIS veiklos procesų dalyviai, jų funkcijos, veiksmai, rolės ir teisės.
b. Išanalizuoti, patikslinti ir suderinti modernizuojamos LRS VIS veiklos procesai ir informaciniai ištekliai bei vidiniai ir išoriniai duomenų srautai ir nustatytas reikalingas LRS VIS funkcionalumo papildymas ir / ar pakeitimas.
c. Detalizuoti modernizuojamos LRS VIS veiklos procesų aprašymai, naudojant BPMN ir kitus veiklos procesams skirtus aprašymo šablonus ar lygiavertes tarptautiniu mastu pripažintų notacijų diagramas ir reikalavimų aprašymo šablonus.
d. Parengtos LRS VIS funkcijų panaudojimo atvejų diagramos naudojant UML standartą ar lygiavertę metodiką.
e. Detaliai aprašyti funkciniai reikalavimai LRS VIS posistemiams ir (ar) moduliams, specifikuojant funkcinius reikalavimus procesų žingsniams, nupiešti schematiniai langai.
f. Atskirai apibrėžti ir detalizuoti reikalavimai duomenų perdavimui ir mainams bei integracijai su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis numatant ir aprašant:
i. gaunamus ir teikiamus duomenis, teikimo būdą, apimtis ir periodiškumą;
ii. duomenų apdorojimo būdus ir metodus;
iii. duomenų naudojimo galimybes ir priemones;
iv. integracijos architektūrinius sprendinius;
v. parengtas LRS VIS architektūros pristatymas (grafinės schemos ir aprašymas), apimantis aplikacijų, duomenų ir technologinę architektūrą; 
vi. pateiktos vidinių ir išorinių duomenų srautų schemos.
2. Apibrėžti ir detalizuoti LRS VIS architektūriniai reikalavimai:
a. Turi būti nustatyti saugos (hibridinės saugos) reikalavimai, apimantys visus sluoksnius (technologinę, duomenų, aplikacijų architektūrą bei funkcinius bei procesų reikalavimus), turi būti išvardintos priemonės užtikrinti technologinės įrangos komponentų fiziniam nepažeidžiamumui, apimti fizines priemones virtualiam nepažeidžiamumui, apsaugoti nuo nesankcionuotų prisijungimų ir įsilaužimų pavojaus, ir duomenų bei aplikacijų kibernetiniam saugumui, asmens duomenų apsaugai, autentifikacijai, autorizacijai, nuo duomenų nutekinimo ir pateikiamos indikacijos apie bandymus neteisėtai pasinaudoti prieiga prie duomenų.
b. Turi būti nustatyti reikalavimai virtualioms mašinoms, konteineriams ar / ir klasterių ar / ir debesijos infrastruktūrai atsižvelgiant į prognozuojamą augimą, kuris neturi apsunkinti duomenų tvarkymo ir užduočių perkėlimo, t. y. jie turi būti greitai (milisekundės) ir patogiai prieinami tiek LRS VIS naudotojams, LRS VIS el. paslaugų gavėjams, tiek aplikacijoms. 
c. Turi būti pateikti reikalavimai naujos kartos duomenų architektūros projektavimui remiantis modernios verslo analitikos pavyzdžiais. Duomenų modeliai turės užtikrinti patikimą, greitą operavimą duomenimis ir duomenų valdymą aplikacijų lygyje.
d. Turi būti nustatyti reikalavimai aplikacijų architektūrai atsižvelgiant į veikloje naudojamų aplikacijų elgesį, sutelkiant dėmesį į tai, kaip jos sąveikauja tarpusavyje ir su naudotojais. 
e. Turi būti nustatyti reikalavimai programinei įrangai ir aplikacijoms. 
3. Apibrėžti ir detalizuoti LRS VIS funkciniai reikalavimai (neapsiribojant):
a. Funkciniai reikalavimai turi apimti visą veiklos proceso realizavimą.
b. Reikalavimuose turi būti įtvirtintos sąlygos, kurios tam tikrai naudotojų rolei, pagal poreikį, leistų išplėsti LRS VIS funkcionalumą be papildomo programavimo, pridedant / ištrinant laukus, kintamuosius, reikšmes, nurodant jų paskirtį ir pan. formoje, kurti šablonus, juos keisti, nurodyti duomenų ir informacijos paskirtį.
c. Tiksliai apibrėžti kiekvieno veiklos proceso kontekstą, veikloje dalyvaujančius asmenis, IS, veiklos apribojimus ir vykdymo taisykles, gaunamus, siunčiamus ir vidinius informacijos srautus, veiklos rezultatų naudotojus, saugos priemones, susijusias su veikla, taikymo atvejus, juos detalizuoti naudojant veiklos diagramas ir taikymo atvejų aprašus, funkcinius reikalavimus procesų žingsniams ir kt. pagal poreikį;
d. Pateiktos LRS VIS funkcinės ir loginės schemos.
e. Veiklos procesų tarpusavio integralumo užtikrinimas.
4. Apibrėžti ir detalizuoti LRS VIS nefunkciniai reikalavimai (neapsiribojant):
a. duomenų apsaugai ir informacijos saugumo užtikrinimui ir valdymui (išvardijant siūlomas sisteminės kontrolės priemones ir sprendimus) bei reikalavimai atsparumo įsilaužimui testavimams atlikti;
b. naudotojo sąsajai ir patogumui naudoti (angl. Usability), elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonėms;
c. naudotojų autentifikavimui;
d. naudotojų supažindinimui su naudojimo taisyklėmis, saugos ir asmens duomenų apsaugos dokumentais ir sutikimu jų laikytis funkcionalumo išpildymo;
e. duomenų ir (ar) jų rinkinių pasirašymui bei tvirtinimui;
f. ataskaitų formavimui;
g. duomenų analizės priemonėms;
h. duomenų atvaizdavimui pagal skirtingų naudotojų grupių poreikius;
i. integracijai ir duomenų mainams su kitomis informacinėmis sistemomis ar registrais;
j. rezerviniam kopijavimui;
k. duomenų archyvavimo sąlygoms;
l. sistemos priežiūrai (garantiniam aptarnavimui) ir pakeitimų valdymui;
m. skaitmeninių sprendimų paprastumui, patogumui, iniciatyvumui (tiek išorės, tiek vidiniam naudotojui);
n. vienkartiniam duomenų pateikimui;
o. įtraukumui ir paslaugų prieinamumui (aktualių socialinių grupių poreikiai);
p. modernizuotos LRS VIS atvirumui ir skaidrumui (galimybė dalintis informacija ir duomenimis tarp institucijų, o fiziniams ir juridiniams asmenims gauti savo duomenis, stebėti su jais susijusių paslaugų teikimo procesus);
q. patikimumui ir saugumui (asmens duomenų apsauga, privatumas ir kibernetinis saugumas);
r. techninei LRS VIS dokumentacijai;
s. kūrimo, testavimo ir diegimo aplinkoms, pajėgumui (greitaveikai, talpumui, plečiamumui ir kt.) ir veikimo sąlygoms;
t. pritaikymui veikti Valstybės debesijos tiekėjo infrastruktūroje.
u. išeities tekstų (programinio kodo) nuosavybės bei intelektinės nuosavybės, užtikrinančius neribotą ir neatlygintiną perkančiosios organizacijos bei jos pasirinktų paslaugų teikėjų prieigą prie informacinės sistemos išeities tekstų (programinio kodo) ir galimybę savarankiškai vystyti informacinę sistemą ir atlikti jos priežiūrą.
5. Numatyti LRS VIS posistemių ir (ar) modulių veikimo savarankiškumą, lankstumą, galimybę LRS VIS administratoriui be programuotojų pagalbos kurti / keisti procesus / žingsnius.  
6. Pateiktos atskiros Projekto valdymo ir vykdymo procedūros Projekto valdymo plane, pateikiant detalų jų vykdymo žingsnių ir rengiamų pateikčių turinio aprašymą. Tiekėjas taip pat turės įvertinti galimą Projekto vykdymo riziką ir pateikti numatytų rizikų sąrašą.
7. Įvertinta atnaujinimo apimtis, pasirinktas LRS VIS atnaujinimo būdas, sudarytas LRS VIS modernizavimo, duomenų migravimo planas.
8. LRS VIS specifikacijoje pateikti reikalavimai ir projektiniai sprendiniai turi atitikti Reglamento (ES) 2016/679 nuostatas.
9. Prieš rengdamas LRS VIS techninį aprašymą (specifikaciją) ir Paslaugų (įskaitant techninę/ programinę įrangą) pirkimo (-ų) techninę (-es) specifikaciją (-as), tiekėjas turės atlikti naudotojų poreikių analizę, apklausti ne mažiau 20 perkančiosios organizacijos nurodytų suinteresuotų asmenų.

4.2. Reikalavimai LRS VIS atnaujinimo pirkimo dokumentų parengimui 

1. LRS VIS atnaujinimo paslaugų pirkimo dokumentų parengimas turi apimti (neapsiribojant): 
1. LRS VIS atnaujinimo techninę specifikaciją;
2. Tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijus ir jų vertinimo metodiką;
3. Tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus;
4. Viešojo pirkimo–pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų projektą;
5. Paslaugų teikimą (apimant, bet neapsiribojant, pvz., tiekėjų paklausimais, pretenzijomis bei atsakymais į juos, konsultacijomis) ir pirkimo dokumentų tikslinimą pirkimo eigoje.
2. LRS VIS atnaujinimo techninė specifikacija turi būti parengta vadovaujantis parengta LRS VIS galimybių studija, teisės aktų, reglamentuojančių informacinių sistemų kūrimą / modernizavimą nuostatomis. Taip pat turi būti numatyta:
1. reikalavimai Projekto valdymui;
2. reikalavimai pagrindiniams Projekto vykdymo kontrolės taškams;
3. reikalavimai Projekto dokumentacijai ir pakeitimams;
4. gebėjimui įgyvendinti Projektą (Projekto įgyvendinimui reikalingos kompetencijos, atlikti parengiamieji darbai ir pan.);
5. reikalavimai Projekto garantinei priežiūrai ir pakeitimų valdymui.
3. Tiekėjų pasiūlymų vertinimo metodika turi apimti vertinimą pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį, vertinimo kriterijus, jų parametrus ir vertes, reikalavimus demonstravimui (jei toks numatomas), demonstravimo scenarijus (jei toks numatomas) ir vertes.
4. Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai turi užtikrinti konkurenciją nustatant minimalius būtinus reikalavimus.
5. Pirkimo dokumentų projekto galutinis variantas pateikiamas perkančiajai organizacijai elektronine forma.
6. Pirkimo dokumentai (sudedamosios dalys) turi atitikti teisės aktus, nurodytus: https://vpt.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/viesieji-pirkimai-ta/.
7. Pirkimo dokumentai bus laikomi parengti, kai bus gautas perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos patvirtinimas, tačiau tiekėjas įsipareigoja teikti pirkimo dokumentų (ir jų priedų) paaiškinimus ir patikslinimus, jei tokių būtų, visu viešojo pirkimo procedūrų vykdymo laikotarpiu. Tiekėjo prievolės bus laikomos baigtomis tik pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms.

4.3.  Reikalavimai LRS VIS atnaujinimo paslaugų pirkimo tiekėjų pasiūlymų vertinimui

1. Tiekėjo atstovas (-ai), perkančiajai organizacijai pareikalavus, turi dalyvauti kaip pirkimo komisijos ekspertas (-ai) vertinant LRS VIS atnaujinimo paslaugų pirkimo tiekėjų kvalifikaciją bei pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kriterijus ir tvarką.
2. Tiekėjo atstovas (-ai), dalyvaujantis (-ys) pirkimo komisijoje, privalo laikytis nešališkumo ir objektyvumo principų, teisės aktų nustatyta tvarka pateikti privačių interesų deklaraciją, pasirašyti nešališkumo deklaraciją bei konfidencialumo pasižadėjimą.

PASTABA. Atsižvelgiant į tai, kad tiekėjas teiks LRS VIS atnaujinimo paslaugų pirkimo dokumentų parengimo, konkurso dalyvių pasiūlymų vertinimo paslaugas, siekiant išvengti interesų konflikto, tiekėjas neturėtų dalyvauti ir teikti pasiūlymų LRS VIS atnaujinimo paslaugų pirkimo konkursui. Tiekėjui pateikus pasiūlymą LRS VIS atnaujinimo paslaugų pirkimo konkursui, bus vertinama, ar tiekėjas atitinka pašalinimo pagrindus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 2 ir 3 punktus.

4.4.  Reikalavimai Projekto priežiūros atlikimui

1. Kontroliuoti LRS VIS atnaujinimo paslaugų įgyvendinimą laiku, jų kokybę ir atitiktį LRS VIS atnaujinimo techninei specifikacijai bei parengtai techninei dokumentacijai bei atitinkamiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.
2. LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikėjui teikiant LRS VIS atnaujinimo paslaugas, dalyvauti visuose (analizės, projektavimo, programavimo ir (arba) konfigūravimo, testavimo, naudotojų mokymo, duomenų migravimo ir bandomosios eksploatacijos) etapuose, vertinti, teikti pastabas, siūlymus LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikėjo parengtiems dokumentams.
3. Dalyvauti susitikimuose, darbo grupių posėdžiuose, testuoti modernizuojamos LRS VIS funkcines galimybes, koordinuotų pakeitimą, neatitikimų  taisymą.
4. Iniciatyviai, aktyviai, tikslingai, taikant geriausias informacinių technologijų praktikas vykdyti kitus Projekto  priežiūros veiksmus, kurie būtini kokybiškam Projekto realizavimui.
5. Siūlyti galimus optimalius techninius sprendimus, kurie galėtų padėti pagerinti paslaugų kokybę.
6. Nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją apie bet kokius veiksnius, galinčius nepalankiai paveikti savalaikį, kokybišką ir ekonomišką Projekto priežiūros paslaugų suteikimą ir Projekto įgyvendinimą.
7. Nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją apie pastebėtus LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikėjo atliekamų paslaugų neatitikimus LRS VIS atnaujinimo techninei specifikacijai, techninei dokumentacijai bei atitinkamiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.
8. Patarti ir teikti pagalbą LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikėjui ir perkančiajai organizacijai Projekto įgyvendinimo (kūrimo, testavimo, diegimo, darbų organizavimo, priežiūros atlikimo) ir kitais su LRS VIS modernizavimu susijusiais klausimais. 

Projekto priežiūra apima:
1. Projekto priežiūros plano ir reglamento parengimą.
2. Projekto įgyvendinimo bei kitų susijusių darbų, kuriuos vykdys LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikėjas, atitikties LRS VIS atnaujinimo techninei specifikacijai kontrolę.
3. Rekomendacijų ir pasiūlymų teikimą Projekto valdymo klausimais.
4. Dalyvavimą perkančiosios organizacijos ir LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikėjo susitikimuose, kuriuose sprendžiami strateginiai Projekto valdymo klausimai.
5. LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikėjo parengtos dokumentacijos vertinimą, analizę bei pastabų ir rekomendacijų teikimą.
6. LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikėjo parengtą modernizuotos LRS VIS bandomosios eksploatacijos plano ir metodikos vertinimą ir dalyvavimą bandomojoje eksploatacijoje.
7. Modernizuotos LRS VIS priėmimo testavimo metodikos ir plano rengimą.
8. Aktyvų dalyvavimą modernizuotos LRS VIS priėmimo testavimo sesijose ir išvadų rengimą.
9. LRS VIS vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimą. 
10. LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikėjo parengtų LRS VIS sąsajų ir integracijos su registrais ir kitomis informacinėmis sistemomis vertinimo ataskaitų rengimą.
11. Modernizuotos LRS VIS atsparumo įsilaužimams vertinimą.
12. Modernizuotos LRS VIS apkrovos ir greitaveikos testavimą.
13. Ne rečiau kaip kas 3 mėn. Projekto rizikų ir siūlymų jas mažinti pristatymą perkančiajai organizacijai.
14. Projekto vykdymo mėnesinių ataskaitų pateikimą; galutinės Projekto vykdymo ataskaitos apteikimą.




[bookmark: _GoBack]Projekto priežiūros paslaugų lentelė
	Nr.
	Paslauga
	Paslaugos aprašymas
	Rezultatai
	Terminai / periodiškumas

	1. 
	Projekto priežiūros plano ir reglamento parengimas / atnaujinimas (patikslinimas) 
	1. Projekto priežiūros plano ir reglamento turinys: 
1.1. Projekto priežiūros tikslai;
1.2. Projekto priežiūros prioritetai ir apimtis;
1.3. Projekto priežiūros suinteresuotos šalys;
1.4. Projekto priežiūros darbų atlikimo grafikas;
1.5. Projekto priežiūros paslaugų teikimui naudojami standartai ir kokybiniai reikalavimai;
1.6. Rekomenduojami testavimo prioritetai ir leistini nukrypimai;
1.7. Projekto pagrindinės rizikos ir jų suvaldymo būdai;
1.8. Projekto priežiūros paslaugų komunikavimo planas;
1.9. Dokumentacijos derinimo procedūros.
2. Projekto priežiūros planas ir reglamentas turi būti suderintas su perkančiąja organizacija. 
3. Projekto priežiūros planas ir reglamentas turi būti pristatytas perkančiajai organizacijai ir LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikėjo atstovams. 
4. Esant poreikiui, Projekto priežiūros planas ir reglamentas turi būti atnaujintas Projekto eigos metu.
	Projekto priežiūros planas ir reglamentas;
Projekto priežiūros plano ir reglamento pristatymas perkančiajai organizacijai ir LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikėjo  atstovams;
Esant poreikiui, atnaujintas (patikslintas) projekto priežiūros planas ir reglamentas.
	Projekto priežiūros planas ir reglamentas turi būti parengtas ir suderintas su perkančiąja organizacija per 1 mėn. nuo LRS VIS atnaujinimo sutarties įsigaliojimo dienos;
Projekto priežiūros planas ir reglamentas turi būti atnaujintas pagal poreikį per 2 savaites nuo poreikio identifikavimo.

	2.
	Projekto įgyvendinimo darbų, kuriuos vykdys LRS VIS atnaujinimo paslaugų tiekėjas, atitikties LRS VIS atnaujinimo pirkimo dokumentams(LRS VIS atnaujinimo  techninei specifikacijai) kontrolė
	Paslaugos apimtis:
1. Nuolatinė LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikimo stebėsena;
2. LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikimo pasiektų rezultatų vertinimas LRS VIS specifikacijos aspektu;
3. LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikimo eigos ir rizikų vertinimas, rekomendacijų teikimas dėl rizikų valdymo;
4. LRS VIS atnaujinimo atitikties Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos reikalavimams vertinimas;
5. Modernizuojamos LRS VIS atitikties atitinkamiems elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo reikalavimas; 
6. Kitų probleminių sričių identifikavimas bei pasiūlymų dėl jų sprendimo teikimas. 
	Projekto priežiūros ataskaitos.
	Projekto priežiūros ataskaitos teikiamos ne rečiau nei kartą per 1 mėnesį. 

	3.
	Rekomendacijų ir pasiūlymų teikimas Projekto valdymo klausimais
	Paslaugos apimtis:
1. Perkančiosios organizacijos konsultavimas dėl LRS VIS atnaujinimo reikalavimų, keliamų Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje;
2.  Perkančiosios organizacijos konsultavimas dėl modernizuojamos LRS VIS atitikties atitinkamiems elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo reikalavimams; 
3. Rekomendacijų teikimas dėl Projekto valdymo;
4. Rekomendacijų teikimas dėl LRS VIS atnaujinimo grafiko, etapų priėmimo, pasiektų rezultatų vertinimo;
5. Rekomendacijų teikimas dėl duomenų mainų su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis sutarčių pasirašymo.
	Konsultacijos Projekto valdymo klausimais.
	Nuolatinės konsultacijos.

	4.
	Dalyvavimas perkančiosios organizacijos ir LRS VIS atnaujinimo paslaugų tiekėjo susitikimuose
	Paslaugos apimtis:
1. Susitikimų, kuriuose aptariami LRS VIS atnaujinimo klausimai, inicijavimas;
2. Dalyvavimas susitikimuose, kuriuose aptariami LRS VIS atnaujinimo klausimai.
	Inicijuoti susitikimai;
Dalyvavimas susitikimuose.
	Pagal poreikį, susitikimų inicijavimas ir dalyvavimas juose.

	5.
	LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikėjo parengtos dokumentacijos vertinimas, analizė bei pastabų ir rekomendacijų teikimas.
	Paslaugos apimtis: 
1. Tiekėjas turės vertinti LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikėjo ruošiamą techninę dokumentaciją ir jos atitikimą LRS VIS atnaujinimo techninės specifikacijos  bei Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje keliamiems reikalavimams. Preliminarus vertintinų dokumentų sąrašas:
1.1. LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikimo reglamentas;
1.2. LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikimo planas ir eigos ataskaitos;
1.3. LRS VIS atnaujinimo paslaugų galutinė ataskaita;
1.4. LRS VIS detalios reikalavimų analizės, kuriamai posistemių ir (ar) modulių  apimčiai, dokumentai;
1.5. LRS VIS projektavimo etapo, kuriamai posistemių ir (ar) modulių apimčiai, dokumentus, apimantys naudotojo sąsajos prototipus, integracinių sąsajų specifikacijas, LRS VIS architektūros dokumentus ir pan.;
1.6. LRS VIS duomenų migravimo procedūros aprašas;
1.7. LRS VIS duomenų migravimo ataskaita;
1.8. LRS VIS testavimo scenarijais, testavimo ataskaitos;
1.9. LRS VIS priėmimo testavimo ataskaita;
1.10. LRS VIS naudotojo ir administravimo instrukcijos;
1.11. LRS VIS naudotojų mokymų planas ir mokymų medžiaga;
1.12. LRS VIS garantinės priežiūros bei naudotojų konsultavimo reglamentas.
2. Dokumentai vertinami keliomis iteracijomis iki visiško jų suderinimo. 
3. Vertinant dokumentus turi būti teikiamos rekomendacijos dėl veiklos procesų realizavimo galimybių.
	Įvertinti ir patvirtinti LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikėjo parengti dokumentai.
	LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikėjo pateikta dokumentacija tiekėjo turi būti peržiūrėta ir įvertinta per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai Projekto priežiūros vykdytojas  elektroniniu paštu  ar kitu su PO suderintu būtu gauna LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikėjo parengtus dokumentus;
Pakartotino dokumentų vertinimo trukmė – ne daugiau nei 5 darbo dienos.

	6.
	LRS VIS priėmimo testavimo scenarijų, metodikos ir plano rengimas
	Turi būti parengta LRS VIS priėmimo testavimo metodika, apimanti testavimo apimties apibrėžimą, testavimo scenarijų struktūros gaires, testavimo vykdymo eigą ir priėmimo testavimo kriterijus.
Projekto priežiūros vykdytojas, remdamasis LRS VIS atnaujinimo paslaugų teikėjo parengtais  LRS VIS atnaujinimo analizės ir projektavimo dokumentais, turės parengti priėmimo testavimo scenarijus, planą ir metodiką.
	Parengta modernizuotos LRS VIS priėmimo testavimo planas ir metodika.
	Priėmimo testavimo planas ir metodika turi būti parengta ir suderinta ne vėliau nei 2 savaitės iki priėmimo testavimo pradžios.

	7.
	Aktyvus dalyvavimas LRS VIS priėmimo testavimo sesijose ir išvadų rengimas
	Paslaugos apimtis:
1. Dalyvavimas LRS VIS priėmimo testavimo sesijose;
2. Priėmimo testavimo metu identifikuotų klaidų kritiškumo vertinimas remiantis suderintu LRS VIS priėmimo testavimo planu ir metodika;
3. Pagal poreikį, rekomendacijų teikimas dėl priėmimo testavimo metu nustatytų klaidų pašalinimo ir galimo funkcionalumo (proceso) realizavimo;
4. Priėmimo testavimo metu identifikuotų klaidų ir jų kritiškumo rezultatų registravimas;
5. LRS VIS priėmimo testavimo išvados (-ų) parengimas.
	Galutinė modernizuotos LRS VIS priėmimo testavimo ataskaita;
Tarpinės modernizuojamos  LRS VIS priėmimo testavimo ataskaitos (pagal atskirą perkančiosios organizacijos užsakymą).
	Galutinė LRS VIS priėmimo testavimo ataskaita pateikiama per 10 darbo dienų nuo paskutinės priėmimo testavimo sesijos;
Tarpinė priėmimo testavimo ataskaita pateikiama per 10 darbo dienų nuo užsakymo iš perkančiosios organizacijos gavimo dienos.

	8.
	LRS VIS vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimas 
	Paslaugos apimtis:
1. LRS VIS vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo metodikos parengimas;
2. LRS VIS vartotojų sąsajos patogumo vertinimas;
3. LRS VIS vartotojų sąsajos patogumo atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo ataskaita, kurios turinys:
3.1. LRS VIS vartotojų sąsajos metodika, pagal kurią buvo atliekamas vertinimas;
3.2. LRS VIS vartotojų sąsajos vertinimo eiga;
3.3. LRS VIS vartotojų sąsajos vertinimo rezultatai;
3.4. Išvados bei rekomendacijos LRS VIS tobulinimui.
Atliekant vertinimą turi būti vadovaujamasi LST EN ISO 9241-110:2006 (Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai) standarto reikalavimais.
	Modernizuotos LRS VIS vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo ataskaita
	Modernizuotos LRS VIS vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo ataskaita parengiama per 20 darbo dienų nuo užsakymo iš perkančiosios organizacijos gavimo dienos.

	9.
	LRS VIS atnaujinimo paslaugų tiekėjo parengtų LRS VIS sąsajų ir integracijos su registrais ir kitomis informacinėmis sistemomis  vertinimo ataskaita
	Paslaugos apimtis:
1. Dalyvavimas LRS VIS sąsajų ir integracijos su registrais ir kitomis informacinėmis sistemomis testavimo sesijose;
2. LRS VIS  sąsajų ir integracijos su registrais ir kitomis informacinėmis sistemomis vertinimo testavimo metu identifikuotų klaidų rezultatų registravimas;
3. LRS VIS sąsajų ir integracijos su registrais ir kitomis informacinėmis sistemomis ataskaitos parengimas.
	Modernizuojamos LRS VIS sąsajų ir integracijos su registrais ir kitomis informacinėmis sistemomis ataskaita.
	Per 10 darbo dienų nuo modernizuojamos LRS VIS sąsajų ir integracijos su registrais ir kitomis informacinėmis sistemomis testavimo dienos

	10.
	LRS VIS atsparumo įsilaužimams vertinimas
	Paslaugos apimtis:
1. Parengti LRS VIS atsparumo įsilaužimams testavimo metodiką;
2. Turi būti sudarytas atsparumo įsilaužimams testavimo grafikas ir suderintas su atsakingais LRSK asmenimis.
3. Atsparumo įsilaužimams testavimo metu turi būti atliktas automatizuotas ir rankinis LRS VIS (naudojant specialius programinius įrankius) atsparumo įsilaužimams testavimas;
4. Testavimo metu turi būti patikrinti ne mažiau kaip dešimt svarbiausių pažeidžiamumų, kurie yra skelbiami OWASP arba lygiavertėje (angl. Open Web Application Security Project) interneto svetainėje www.owasp.org. Pažeidžiamumų patikrinimas turi būti vykdomas vadovaujantis „OWASP Testing Guide v4“ arba lygiaverte metodika. Be išimčių turi būti privalomai atliktas XSS (angl. Cross-site scripting) ir žalingų duomenų įterpimo (angl. Injection) pažeidžiamumų testavimas;
5. Atsparumo įsilaužimams testavimas turi apimti:
5.1. egzistuojančių saugumo trūkumų identifikavimą per kryptingas atakas prieš LRS VIS  objektus ar jų visumą;
5.2. rekomenduojamų sprendimų nustatytų pažeidžiamumų ištaisymui bei rizikų mažinimui pateikimą;
5.3. kitų saugumo pažeidimų vertinimą:
5.3.1. nesankcionuotą naudotojo sesijos perėmimą;
5.3.2. nesankcionuotą duomenų perėmimą ar jų įterpimą;
5.3.3. žalingo kodo įterpimą ir kt.
6.1. Turi būti parengta LRS VIS  atsparumo įsilaužimui ataskaita, kurios turinys turi apimti šias sritis:
1. tikrintų objektų aprašymas (nurodoma kokie modernizuoto LRS VIS  testavimai atlikti);
2. patikrinimo tikslai, eiga, metodai ir identifikuotos problemos.
2.1.1. Rezultatai:
1. aprašomos aptiktos spragos, pateikiami įrodymai ir šalinimo rekomendacijos;
2. pateikiami įsilaužimo scenarijai – detaliai aprašoma veiksmų seka, kaip išnaudoti vieną ar kitą saugumo trūkumą (pateikiami tik esant technologiniam pažeidžiamumui);
3. pateikiami siūlymai, kaip pašalinti pažeidžiamumus;
4. kiekvienam aptiktam pažeidžiamumui ar saugumo trūkumui, pagal poveikį ir pasireiškimo tikimybę priskiriami rizikos įverčiai (žema, vidutinė, aukšta, kritinė), bei pateikiama metodika, pagal kurią šie įverčiai priskiriami.
4.1.1. Pateikiamos išvados.
	Modernizuotos LRS VIS atsparumo įsilaužimams metodika;
Modernizuotos LRS VIS atsparumo įsilaužimams ataskaita.
	Per 30 darbo dienų nuo užsakymo iš perkančiosios organizacijos gavimo dienos.

	11.
	LRS VIS apkrovos ir greitaveikos testavimas
	Paslaugos apimtis:
1. Apkrovos ir greitaveikos testavimo tikslai yra šie:
1.1. patikrinti modernizuoto LRS VIS veikimą esant maksimaliai dideliam duomenų srautui, dirbant dideliam naudotojų skaičiui ir skirtingiems naudotojams vienu metu atliekant kaip įmanoma daugiau galimų informacinės sistemos funkcijų. Duomenų srautas suderinamas su perkančiąja organizacija;
1.2. įsitikinti, kad LRS VIS pajėgi funkcionuoti esant apkrovimui, kuris buvo suderintas su tiekėju;
1.3. nustatyti LRS VIS veikimo parametrus ( reakcijos laiką, transakcijos greitį ir kt.).
2. Testavimui keliami reikalavimai:
2.1. testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu turi būti peržiūrimi ir fiksuojami svarbiausi procesai, kurie susiję su LRS VIS veikla;
2.2. atliekant apkrovos ir greitaveikos testavimą, turi būti stebimi su LRS VIS susijusių tarnybinių stočių bei LRS VIS palaikančių komponentų (pvz. tokių kaip duomenų bazių valdymo sistemos) pagrindiniai apkrovos parametrai, siekiant nustatyti LRS VIS greitaveiką galimai ribojančius veiksnius. Stebėjimo apimtis ir atsakomybės tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo apibrėžiamos prieš testavimus;
2.3. apkrovos ir greitaveikos testavimas turi būti atliekamas siekiant įvertinti modernizuotos LRS VIS  ir (ar) LRS VIS naujų funkcionalumų pajėgumą; 
2.4. testavimas turi būti atliekamas pagal testavimo reikalavimus, kurie yra keliami šioje techninėje specifikacijoje;
2.5. turi būti teikiamos rekomendacijos LRS VIS apkrovos reguliavimui ir greitaveikos didinimui.  
3. Apkrovos ir greitaveikos testavimo ataskaitos turinį turi sudaryti (sąrašas nėra baigtinis):
3.1. testavimo metodikos aprašymas;
3.2. testavimo eiga ir aptiktos problemos;
3.3. testavimo rezultatų aprašymas;
3.4. rekomendacijų LRS VIS greitaveikos didinimui pateikimas. 
	Modernizuotos LRS VIS apkrovos ir greitaveikos metodika;
Modernizuotos LRS VIS apkrovos ir greitaveikos ataskaita.

	Per 30 darbo dienų nuo užsakymo iš perkančiosios organizacijos gavimo dienos.

	12.
	Bandomosios eksploatacijos plano ir metodikos parengimas ir dalyvavimas bandomojoje eksploatacijoje
	Paslaugos apimtis:
1. Projekto techninės priežiūros tiekėjas turės pateikti bandomosios eksploatacijos planą ir metodiką;
2. Projekto techninės priežiūros tiekėjas turės pateikti bandomosios eksploatacijos įvertinimo ataskaita, kurioje turės pateikti informaciją apie bandomosios eksploatacijos eigą, rezultatus bei pateikti išvadas ir rekomendacijas tobulinimui.
	Modernizuotos LRS VIS bandomosios eksploatacijos planas ir metodika;
Modernizuotos LRS VIS bandomosios eksploatacijos ataskaita.
	Modernizuotos LRS VIS bandomosios eksploatacijos planas ir metodika turi būti parengta ne vėliau nei 2 savaitės iki bandomosios eksploatacijos pradžios;
Modernizuotos LRS VIS bandomosios eksploatacijos ataskaita per 10 darbo dienų nuo modernizuotos LRS VIS bandomosios eksploatacijos pabaigos.

	13.
	Ataskaitų rengimas
	Parengtos techninės priežiūros vykdymo pažangos ataskaitos. 
Dokumento detalus turinys turi būti iš anksto suderintas su perkančiąja organizacija.
	Parengtos mėnesio  Projekto ataskaitos, atskirai nurodant Projekto pažangą
	Kartą per mėnesį.
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(tiekėjo pavadinimas)
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______
__________________________
(Sudarymo vieta)
Aš, ________________________________________________________________________________ ,
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________________ ,
(tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos vykdomame Seimo veiklos informacinės sistemos (LRS VIS) Seimo posėdžių eigos valdymo ir Seimo posėdžių balsavimo ir diskusijų posistemių atnaujinimo techninio aprašymo (specifikacijos), pirkimo techninės specifikacijos, kitų susijusių dokumentų parengimo ir IS posistemio atnaujinimo techninės priežiūros paslaugų pirkimo atvirame konkurse (pirkimo Nr. ________, pirkimo paskelbimo CVP IS data (________________), atitinka toliau nurodomus reikalavimus:
· tiekėjo siūlomos teikti paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 2 punktu, paslaugų teikimas nebus vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;
· tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas. Visų pirma patvirtinu, kad:
(a) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;
(b) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;
(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;
(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.
Patvirtinu, kad tiekėjui, subtiekėjams, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos  Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasi VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies, reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.



    ____________________	                   ___________________                  ______________________
(pareigos)                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)
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TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL TARYBOS REGLAMENTE (ES) 2022/576 NUSTATYTŲ SĄLYGŲ NEBUVIMO


Aš, ________________________________________________________________________________ ,
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas. Visų pirma patvirtinu, kad:
(a) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;
(b) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;
(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;
(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.
Patvirtinu, kad tiekėjui, subtiekėjams, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos  Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.




____________________                      ____________________	           ___________________
(pareigos)                                                          (parašas)                                          (vardas ir pavardė)
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Konkurso sąlygų 6 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ PATIRTIES LENTELĖ

	Specialisto vardas, pavardė
	Pozicija, į kurią siūlomas specialistas
	Projekto (sutarties) pavadinimas
	Projekto (sutarties) vykdytojo pavadinimas
	Projekto (sutarties) užsakovas ir kontaktinė informacija
	Dalyvavimo projekte (sutartyje) laikotarpis
	Trumpas projekto (sutarties) aprašymas, suteiktos paslaugos bei naudotos technologijos
	Projekto (sutarties) vertė Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	



Lentelės pildymo taisyklės:
1 stulpelis – 	nurodoma konkurso dalyvio siūlomo specialisto vardas, pavardė;
2 stulpelis –	nurodoma pozicija, į kurią konkurso dalyvis siūlo specialistą (pozicijų aprašymai ir pavadinimai pateikti teikėjų kvalifikacijos reikalavimuose);
3 stulpelis –	nurodomas projekto (sutarties) pavadinimas, kurį vykdydamas konkurso dalyvio siūlomas specialistas įgijo kompetenciją;
4 stulpelis –	nurodomas projekto vykdytojo (juridinis asmuo), kurio vykdomame projekte (sutartyje) dalyvavo ekspertas, pavadinimas;
5 stulpelis –	nurodomas projekto (sutarties) užsakovo (galutinio projekto rezultato gavėjo) įstaigos/įmonės pavadinimas, taip pat užsakovo atstovų, galinčių patvirtinti pateiktos informacijos teisingumą, aktualūs kontaktai;
6 stulpelis –	nurodomas specialisto dalyvavimo projekte (sutartyje) laikotarpis (nuo – iki, formatu: YYYY-MM-DD);
7 stulpelis –	nurodomas projekto (sutarties), kurio metu ekspertas įgijo kvalifikaciją, trumpas aprašymas, projekto vertė, išvardijamos projekte (sutartyje) naudotos technologijos;
8 stulpelis –	nurodomas projekto (sutarties) vertė, kurį vykdydamas konkurso dalyvio siūlomas specialistas įgijo kompetenciją.

PASTABOS:
Perkančioji organizacija, norėdama įsitikinti arba siekdama pasitikslinti pateiktą informaciją, pasilieka teisę atskiru prašymu prašyti pateikti vykdytų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių bei projekto objektą apibūdinančius dokumentus (pvz., techninę užduotį (specifikaciją) ar jos išrašą). 
Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie vykdytą sutartį, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo atstovu.
____________________                             ____________________	                   ___________________
(pareigos)                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)
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