KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

RINKOS KONSULTACIJOS ATASKAITA

	Pirkimo objekto pavadinimas
	Geležinkelio gatvės KT8129, Kretingos mieste, (ruožas nuo sankryžos su Pervažos gatve iki sankryžos su Pasieniečių gatve) rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo paslaugos

	Rinkos konsultacija vykdyta
	☒ CVP IS
□ rengiant susitikimus
□ abiem būdais


	Rinkos konsultacijos paskelbimo data ir numeris
	2025-02-10 Nr. 1139992

	Rinkos konsultacijos vykdymo laikotarpis
	2025-02-10 – 2025-02-17

	Klausimų, pasiūlymų ar pastabų pateikusių dalyvių skaičius
	3

	Klausimai, pasiūlymai ar pastabos
	Perkančiosios organizacijos atsakymai

	Informacija, susijusi su Sutarties vykdymo sąlygomis:
1) 12 sutarties projekto punktas turėtų būti patikslintas: apmokėjimas  turėtų būti 55 proc. po projektinių pasiūlymų parengimo.
2) Siūlome numatyti projektinių pasiūlymų su statybą leidžiančio dokumento gavimu parengimo terminą  - 9 mėn., techninio darbo projekto parengimo su ekspertizės akto gavimu terminą – 6 mėn. Bendrai 15 mėn.

	Komisija priėmė sprendimą iš dalies atsižvelgti į dalyvio pasiūlymą.
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	Rinkos konsultacijos metu surinkta informacija susijusi su:

	Pirkimo objektu
	Taip

	Kvalifikacijos reikalavimais
	Ne

	Pasiūlymo vertinimo kriterijais
	Ne

	Sutarties vykdymo sąlygomis
	Taip

	Kaina
	Taip

	
	




