KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

RINKOS KONSULTACIJOS ATASKAITA

| Pirkimo objekto pavadinimas | Geležinkelio gatvės KT8129, Kretingos mieste, (ruožas nuo sankryžos su Pervažos gatve iki sankryžos su Pasieniečių gatve) rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo paslaugos |
| --- | --- |
| Rinkos konsultacija vykdyta | ☒ CVP IS □ rengiant susitikimus □ abiem būdais |
| Rinkos konsultacijos paskelbimo data ir numeris | 2025-02-10 Nr. 1139992 |
| Rinkos konsultacijos vykdymo laikotarpis | 2025-02-10 – 2025-02-17 |
| Klausimų, pasiūlymų ar pastabų pateikusių dalyvių skaičius | 3 |
| Klausimai, pasiūlymai ar pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| Informacija, susijusi su Sutarties vykdymo sąlygomis: 1) 12 sutarties projekto punktas turėtų būti patikslintas: apmokėjimas turėtų būti 55 proc. po projektinių pasiūlymų parengimo. 2) Siūlome numatyti projektinių pasiūlymų su statybą leidžiančio dokumento gavimu parengimo terminą - 9 mėn., techninio darbo projekto parengimo su ekspertizės akto gavimu terminą – 6 mėn. Bendrai 15 mėn. | Komisija priėmė sprendimą iš dalies atsižvelgti į dalyvio pasiūlymą. |
| Rinkos konsultacijos metu surinkta informacija susijusi su: |  |
| Pirkimo objektu | Taip |
| Kvalifikacijos reikalavimais | Ne |
| Pasiūlymo vertinimo kriterijais | Ne |
| Sutarties vykdymo sąlygomis | Taip |
| Kaina | Taip |