Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

# Saugiajame tinkle esančių  informacinių išteklių audito paslaugos

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė.

| 1. | # Bendrieji reikalavimai audito paslaugos (pagal poreikį įrankio naudojimo) įgyvendinimui ir koordinavimui: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | # Tiekėjas turi suteikti ne mažiau kaip žemiau išvardintas paslaugas: |  |
| 1.1.1. | # Planavimo etapas, galutinai suderinus visus veiksmus su Perkančiąja organizacija (ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos). |  |
| 1.1.1.1. | # Paslaugų įgyvendinimo plano parengimas ir suderinimas su Perkančiąja organizacija. Paslaugų įgyvendinimo planą sudaro: - paslaugų teikimo planas/tvarkaraštis; - šalių (Perkančioji organizacija, tiekėjo, objektų savininkų ir kt. suinteresuotų asmenų) tarpusavio komunikavimo planas; - paslaugų koordinavimo planas; - dalijimosi informacija priemonių sąrašas; - paslaugų teikimo darbo grupės sudėtis; - paslaugų tarpinių ir galutinių rezultatų pateikimo ir pristatymo tvarka; - paslaugų teikimo rizikų planas; - kassavaitinių ir mėnesinių atliktų paslaugų priėmimo - perdavimo ataskaitų formos. |  |
| 1.2. | # Informaciniai ištekliai – Perkančiajai organizacijai priklausantys išoriniai IP adresai, kurie skiriami įstaigoms saugiojo tinklo paslaugų teikimui. Objektų savininkų/įstaigų (toliau – Įstaiga) kiekis yra nuo 500 iki 520, IP adresų kiekis yra nuo 7000 iki 8500 vnt. |  |
| 2.1. | # Paslaugų įgyvendinimo etapas (ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 1 d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos) |  |
| 2.1.1. | # Informacinio rašto dėl atliekamų informacinių išteklių audito ir klausimyno parengimas ir suderinimas su Perkančiąja organizacija pagal žemiau išvardintus reikalavimus (ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Paslaugų teikimo plano patvirtinimo dienos) |  |
| 2.1.2. | Privalomi klausimyno klausimai | Informacija, kurią reikia vesti į Perkančiosios organizacijos Paslaugų valdymo priemonę ir IP adresų valdymo programinę įrangą: - Objekto (-ų) savininkas/Įstaiga; - Viešas IP adresas (-ai); - IP adreso/paslaugos/serviso paskirtis, pavadinimas; - Paslaugos/serviso vieši TCP/UDP prievadai; - Viešasis IP adresas naudojamas paskirties tinklo adreso keitime; - Vidinis IP adresas/ai susietas/ti su viešuoju IP adresu; - Vidiniai TCP/UDP prievadai susieti su viešais TCP/UDP prievadais; - Kam prieinama paslauga/servisas (išorinis ir/arba ribotas vidinis išteklius); - Įrenginys, kuriame sukonfigūruotas viešas IP adresas: - Įrenginio tipas; - Įrenginio modelis; - Kam priklauso įrenginys; - Kas administruoja įrenginį; - Ar adresas naudojamas slėpti vidinio tinklo IP adresus jungiantis iš vidinio tinklo prie viešųjų tinkle; - Kokie IP adresai ar IP potinkliai yra slepiami po viešuoju adresu; - Naudojamas IP adresų transliavimo tipas. Papildoma informacija, kurios nereikia vesti į Perkančiosios organizacijos IP adresų valdymo programinę įrangą: - Objekto savininko/Įstaigos turimi/naudojami domenai: - Domeno (-ų) pavadinimas (-ai); - Domeno (-ų) paslaugų teikėjas (-ai); - Domeną (-ų) aptarnaujančių domeno vardų serveriai. - Nurodyti, kokie paslaugai/servisui/IP adresui yra taikomi saugos sprendimai (ugniasienė L3, WAF, DDOS L7, antispam ar kt.). Jei taikomi, nurodyti tikslų sprendimą ir kas teikia saugos paslaugą; - Objekto (-ų) aktualūs kontaktinių asmenų, atsakingų už anketos pildymą, duomenys. |
| 2.1.3. | Tiekėjas surenka klausimyne nurodytą informaciją iš Perkančiosios organizacijos objektų savininkų arba atsakingų asmenų ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo klausimyno suderinimo su Perkančiąja organizacija. |  |
| 2.1.4. | # Naudojant naujausius 2 (dviejų) mėnesių Perkančiosios organizacijos centrinėje įvykių žurnalų stotyje esančius duomenų srautų žurnalinius įrašus turi būti sudarytos įeinančių ir išeinančių komunikacijų, vykdomų tarp Perkančiosios organizacijos IP adresų su/ir viešais tinklais, sąrašas. Gautas rezultatas turi būti sulygintas su informacija, gauta iš Įstaigų. Esant neatitikimams informacija turi būti tikslinama su Perkančiąja organizacija ir Įstaigomis, kurios naudoja IP adresus. |  |
| 2.1.5. | # Pasitelkiant papildomus programinius ir/ar aparatinius įrankius, Tiekėjas turi identifikuoti Perkančiosios organizacijos tinkle naudojamus viešuosius IP adresus bei UDP/TCP prievadus, kurie yra prieinami iš viešųjų tinklų ir Perkančiosios organizacijos tinklo viduje. Gautą informaciją Tiekėjas turi sulyginti su informacija, gauta iš Įstaigų. Esant neatitikimams informacija turi būti tikslinama su Perkančiąja organizacija ir Įstaigomis, kurios naudoja IP adresus. |  |
| 2.1.6. | # Siekiant įvertinti informacijos tikslumą, jei Perkančiosios organizacijos pateikti žurnaliniai įrašai ir informacija, gauta iš Įstaigų nesutampa, turi analizuoti Įstaigų ugniasienių konfigūracijas. Prie Perkančiosios organizacijos valdomų ugniasienių bus galimybė prisijungti nuotolinio prisijungimo būdu arba bus pateikta ugniasienių konfigūracija. Prie Įstaigos valdomų ugniasienių prisijungimo būdas turi būti derinamas su Įstaigomis ir Perkančiąja organizacija. |  |
| 2.1.7. | # Tiekėjas informacijos gavimui gali pasinaudoti programine įranga (toliau – Įrankis) pagal 4.1.2. punkto reikalavimus. # Įrankio panaudojimas pagal 4.1.2. punktą suderinamas el. p. su Perkančiąja organizacija (ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos). |  |
| 2.1.8. | # Sutikrintos ir suderintos su Perkančiąja organizacija informacijos 2.1.2.1-2.1.2.10 punktų suvedimas į Perkančiosios organizacijos IP adresų valdymo programinę įrangą nuotolinio prisijungimo būdu. 2.1.2.11 – 2.1.2.13 punktuose esanti klausimyno informacija Perkančiajai organizacijai pateikiama Microsoft Excel formatu. |  |
| 2.1.9. | # Tiekėjas, išanalizavęs 20 (dvidešimt) Perkančiosios organizacijos pateiktų įstaigų, surinktą 2.1.3-2.1.7 punktuose nurodytą informaciją, tame tarpe ir IP adresų naudojimo paskirtis, parengia: - Išvadas apie esamą Saugiojo tinklo (toliau – ST) ST situaciją: identifikuotos problemos, rizikos (ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų po informacijos surinkimo); - Gerosiomis praktikomis pagrįstas rekomendacijas dėl IP adresų valdymo, naudojimo, grupavimo principus, pagal kuriuos bus vykdoma tolimesnė inventorizacija (ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų po informacijos surinkimo); - Procedūra su proceso schema specifikacijos 2.1.2.1 – 2.1.2.10 punkto surinktos informacijos valdymui ir aktualumo palaikymui Perkančiosios organizacijos Paslaugų valdymo priemonėje (Ivanti Service Manager) (ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų po informacijos surinkimo); - Pritaikyti Perkančiosios organizacijos paslaugų valdymo priemonę (Ivanti Service Manager), suinventorizuotų ir su Perkančiąja organizacija suderintų vartotojų informacinių išteklių pokyčio fiksavimui, perkeliant duomenis per API tarp paslaugų valdymo priemonės ir IP adresų valdymo programinės įrangos (ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po 3 punkto įgyvendinimo); - ST informacinių išteklių sąveikos ir kibernetinės saugos rekomendacijas, kurios turi būti parengtos pagal gerąsias kibernetinio saugumo praktikas, remiantis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, reikalavimais, taikomais kritinei informacinei struktūrai, taip pat atsižvelgiant į tarptautinių organizacijų rekomendacijas: NIST, ENISA, OWASP (ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų po informacijos surinkimo); - Kibernetinių saugos priemonių architektūrą pagal grupes, subgrupes, segmentus ir jiems taikomus tinklo saugumo sprendimus. Taip pat nurodyti aptiktas aplikacijas ir servisus bei jiems taikomas apsaugas užtikrinančias atsparumą ir tinkle esančių informacinių išteklių pasiekiamumą. Pateikti trūkstamus techninės/programinės įrangos sprendimus efektyvesnei saugos priemonių architektūrai (ne vėliau kaip per 150 kalendorinių dienų po informacijos surinkimo). |  |
| 3.1. | # Projekto veiklų užbaigimo etapas |  |
| 3.1.1. | # Tiekėjas privalo suvesti visą informaciją, nurodytą 2.1.2-2.1.6 punktuose, į IP adresų valdymo programinę įrangą visiems Perkančiosios organizacijos objektams, nurodytiems 1.2 punkte. |  |
| 3.1.2. | # Paslaugų suteikimas Perkančiajai organizacijai: - Pristatymas (projekto eiga, išmoktos pamokos, rizikų valdymas, projekto metu atlikti keitimai ir rezultatai); - IP adresų valdymo programinės įrangos ir suvestų duomenų praktinė demonstracija; - Gerosios praktikos dėl IP adresų valdymo, naudojimo, grupavimo pristatymas; - Rekomendacijas atitinkančias ST informacinių išteklių sąveikos ir kibernetinio saugumo reikalavimus, kurios turi būti parengtos pagal gerąsias kibernetinio saugumo praktikas, remiantis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, reikalavimais, taikomais kritinei informacinei struktūrai, taip pat atsižvelgiant į tarptautinių organizacijų rekomendacijas: NIST, ENISA, OWASP. - Kibernetinių saugos priemonių architektūra pagal grupes, subgrupes, segmentus ir jiems taikomus tinklo saugumo sprendimus. Taip pat nurodyti aptiktas aplikacijas ir servisus bei jiems taikomas apsaugas užtikrinančias atsparumą ir tinkle esančių informacinių išteklių pasiekiamumą. Pateikti trūkstamus techninės/programinės įrangos sprendimus efektyvesnei saugos priemonių architektūrai. |  |
| 4.1. | # Organizaciniai projekto įgyvendinimo reikalavimai |  |
| 4.1.1. | - Tiekėjas koordinuoja ir užtikrina suderinto darbų grafiko sekimą, teikia paslaugų priėmimo - perdavimo ataskaitas apie suteiktas Perkančiosios organizacijos objektų informacijos surinkimo paslaugas; - Nedelsiant telefonu ir el. paštu informuoja (atsakingus asmenis) apie kylančias rizikas dėl nesavalaikio veiklų įgyvendinimo; - Teikia siūlymus dėl rizikų mažinimo. |  |
| 4.1.2. | # Tiekėjas teikia suderinimui paslaugų priėmimo - perdavimo ataskaitas apie atliktus Perkančiosios organizacijos objektų informacijos surinkimo darbus: - Kassavaitinė paslaugų priėmimo - perdavimo ataskaita už praėjusią savaitę parengiama ir pateikiama suderinimui el. paštu kiekvieną pirmadienį iki 11 val.; - Mėnesinė atliktų paslaugų priėmimo-perdavimo ataskaita už praėjusį mėnesį parengiama ir pateikiama suderinimui el. paštu iki einamojo mėn. 5 dienos. |  |
| 4.1.3 | # Jei Paslaugos teikimo metu bus naudojama programinė įranga, tai tiekėjas turės atitikti šiuos reikalavimus: - Tiekėjas paslaugos teikimo metu gali naudoti būtinus programinius ir techninius įrankius. Programiniai ir techniniai įrankiai negali būti siūlomi remiantis debesijos pagrindu sprendimu; - Perkančioji organizacija suteiks galimybę diegti Tiekėjo Įrankius Perkančiosios organizacijos IT infrastruktūroje; - Tiekėjo diegiami programiniai ir techniniai įrankiai turi būti legalūs ir nepažeisti Įrankių naudojimo licencijų nuostatų; - jei Įrankių naudojimas yra licencijuojamas, licencijos turi būti registruotos Tiekėjo arba Perkančiosios organizacijos vardu gamintojų nustatyta tvarka; - Jei Tiekėjas Įrankius nuomoja, tiekėjas turės pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Tiekėjas Įrankius naudoja legaliai, tiekėjas turi teisė Įrankius naudoti paslaugos teikimui, nepažeidžia priemonių naudojimo licencijų; - Paslaugos tiekimo metu Tiekėjo sukurti Perkančiosios organizacijos aplinkai pritaikyti programiniai ir techniniai įrankiai (pvz.: analizės skriptai, produktų integracijos programiniai įrankiai) nuosavybės teise priklauso Perkančiajai organizacijai; - Neatlygintinai Tiekėjas turi užtikrinti 4.1.3 punkto 6 papunktyje įdiegtų programinių ir aparatinių priemonių veikimą, priežiūrą, aptarnavimą, konfigūravimą paslaugos teikimo laikotarpiu; - Tiekėjas turi užtikrinti, kad Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje Tiekėjo diegiamuose programiniuose ir techniniuose įrankiuose nebūtų įdiegta jokia papildoma programinė įranga, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė, aparatinė įranga. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė aparatinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas; - Tiekėjas negali naudoti programinių ir aparatinių įrankių, keliančių grėsmę nacionaliniam saugumui. |  |
| 4.1.4. | Tiekėjas į pasiūlymo kainą turi įtraukti transporto išlaidas, ryšio/ komunikacijos ir kopijavimo paslaugas ir kitas išlaidas bei priemones, reikalingas numatytų darbų įgyvendinimui ir koordinavimui. |  |
| 4.1.5. | Perkančioji organizacija užtikrins visų leidimų, kurių Tiekėjui gali prireikti paslaugų teikimui, gavimą iš trečiųjų šalių. |  |
| 5. | Bendrieji reikalavimai |  |
| 5.1. | # Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 2 punktu, laikys, kad paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei paslaugų teikimas būtų vykdomas iš šio Įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. |  |
| 5.2. | # Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi laikys, kad paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; |  |
| 5.3. | # Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 17 straipsnio 5 dalimi, pirkime neleidžia dalyvauti tiekėjams (juridiniams asmenims)/subtiekėjams (juridiniams asmenims) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi (juridiniams asmenims), kurie nėra registruoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Pasaulio prekybos organizacijos sutartį dėl viešųjų pirkimų ir kitus tarptautinius susitarimus. Taip pat pirkime neleidžiama dalyvauti tiekėjams (fiziniams asmenims)/subtiekėjams (fiziniams asmenims) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi (fiziniams asmenims), kurie nėra deklaravę gyvenamosios vietos Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Pasaulio prekybos organizacijos sutartį dėl viešųjų pirkimų ir kitus tarptautinius susitarimus. |  |