Teikiame atsakymą į gautą tiekėjo klausimą:

1. Klausimas: Sutarties projekto 4.1 punkte yra nurodyti atlikimo terminai, tačiau nėra nurodytas projekto parengimo terminas. Prašome nurodyti.

Atsakymas: Sutartyje yra numatytas bendras darbų atlikimo terminas, kuris apima ir projektavimo paslaugų etapus. Visi darbai turi būti vykdomi pagal Tiekėjo parengtą ir su Užsakovu suderintą darbų atlikimo grafiką. Statybos darbų užbaigimo terminas – 8 (aštuoni) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo, t. y. į šį laikotarpį įeina projektavimo paslaugos ir statybos darbai.