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Priedai:
1. Pasiūlymo forma;

2. Techninė specifikacija;

3. Sutarties projektas.
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Perkančioji organizacija – Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, įstaigos buveinė Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas.

1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Įstatymas).

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiais pirkimo dokumentais.

1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: https://viesiejipirkimai.lt/.
1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

1.6. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas. 

1.7. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose:

1.7.1. skelbime apie pirkimą;

1.7.2. šiuose pirkimo dokumentuose (kartu su priedais);

1.7.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);

1.7.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.

1.8. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis adresu: https://viesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Suinteresuoti dalyviai, norintys susipažinti su pirkimo dokumentais, privalo registruotis CVP IS, nes pirkimo dokumentai Tiekėjams papildomai nebus teikiami. Bet kokia informacija, pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS priemonėmis. 

1.9. Perkančiosios organizacijos sprendimo neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis argumentai, kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 1 punkte: tokių darbų centralizuotų pirkimų kataloge nėra.

1.10. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos  ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1¬508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3 punktu.

1.11. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo dėl klausimų susijusių su pirkimo objektu – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausias inžinierius,                Rimantas Guntys, tel. +370 654 76020, el. p. rimantas.guntys@jurbarkas.lt; dėl pirkimo procedūrų: Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos vyriausioji specialistė Jolanta Laurinaitienė, tel. +370 447 70 199, el. paštas jolanta.laurinaitiene@jurbarkas.lt.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Perkančioji organizacija perka Jurbarko rajono savivaldybės kelių su žvyro danga priežiūros (greideriavimo) darbus (toliau – darbai), jų planuojamos apimtys ir savybės nurodytos 2-ame konkurso sąlygų priede. 
2.2. Perkamų darbų kiekiai yra preliminarūs. Darbai bus vykdomi pagal faktinį poreikį bei gautą finansavimą. Tiekėjai pasiūlymą gali teikti vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims.
2.3. Pirkimas skaidomas į 11 pirkimo dalių:

2.3.1. Eržvilko seniūnijos kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas). Pirkimo daliai skiriama lėšų suma – 25 070,00 Eur be PVM / 30 334,70 Eur su PVM. Pradinės sutarties vertė sutampa su Pirkimo daliai skiriamų lėšų suma;

2.3.2. Girdžių seniūnijos kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas). Pirkimo daliai skiriama lėšų suma – 12 986,00 Eur be PVM / 15 713,06 Eur su PVM. Pradinės sutarties vertė sutampa su Pirkimo daliai skiriamų lėšų suma;

2.3.3. Juodaičių seniūnijos kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas). Pirkimo daliai skiriama lėšų suma – 1 792,00 Eur be PVM / 2 168,32 Eur su PVM. Pradinės sutarties vertė sutampa su Pirkimo daliai skiriamų lėšų suma;

2.3.4. Jurbarkų seniūnijos kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas). Pirkimo daliai skiriama lėšų suma – 31 602,00 Eur be PVM / 38 238,42 Eur su PVM. Pradinės sutarties vertė sutampa su Pirkimo daliai skiriamų lėšų suma;

2.3.5. Raudonės seniūnijos kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas). Pirkimo daliai skiriama lėšų suma – 3 501,00 Eur be PVM / 4 236,21 Eur su PVM. Pradinės sutarties vertė sutampa su Pirkimo daliai skiriamų lėšų suma;

2.3.6. Seredžiaus seniūnijos kelių  su žvyro danga priežiūra (greideriavimas). Pirkimo daliai skiriama lėšų suma – 18 167,00 Eur be PVM / 21 982,07 Eur su PVM. Pradinės sutarties vertė sutampa su Pirkimo daliai skiriamų lėšų suma;

2.3.7. Skirsnemunės seniūnijos kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas). Pirkimo daliai skiriama lėšų suma – 7 865,00 Eur be PVM / 9 516,65 Eur su PVM. Pradinės sutarties vertė sutampa su Pirkimo daliai skiriamų lėšų suma;

2.3.8. Smalininkų seniūnijos kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas). Pirkimo daliai skiriama lėšų suma – 5 072,00 Eur be PVM / 6 137,12 Eur su PVM. Pradinės sutarties vertė sutampa su Pirkimo daliai skiriamų lėšų suma;

2.3.9. Šimkaičių seniūnijos kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas). Pirkimo daliai skiriama lėšų suma – 15 716,00 Eur be PVM / 19 016,36 Eur su PVM. Pradinės sutarties vertė sutampa su Pirkimo daliai skiriamų lėšų suma;

2.3.10. Veliuonos seniūnijos kelių  su žvyro danga priežiūra (greideriavimas). Pirkimo daliai skiriama lėšų suma – 7 022,00 Eur be PVM / 8 496,62 Eur su PVM. Pradinės sutarties vertė sutampa su Pirkimo daliai skiriamų lėšų suma;

2.3.11. Viešvilės seniūnijos kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas). Pirkimo daliai skiriama lėšų suma – 11 357,00 Eur be PVM / 13 741,97 Eur su PVM. Pradinės sutarties vertė sutampa su Pirkimo daliai skiriamų lėšų suma.

2.4. Alternatyvių pasiūlymų pateikti neleidžiama. Tiekėjų pateikti alternatyvūs pasiūlymai nebus nagrinėjami, o tiekėjo, pateikusio alternatyvius pasiūlymus, pasiūlymai bus atmesti.
2.5. Darbai atliekami visose Jurbarko rajono kaimo vietovių seniūnijose ir Jurbarko mieste.
3. DALYVAVIMAS

3.1. Pirkimo procedūrose lygiomis teisėmis gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė. Pasiūlymą teikianti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens.

3.2. Jei tiekėjas veikia pagal jungtinės veiklos sutartį, asmenys, sudarę sutartį, pateikia bendrą pasiūlymą, kurį pasirašo visų jų įgaliotas asmuo arba visi jungtinės veiklos partneriai, ir yra solidariai atsakingi už pasiūlymą ir sutartį. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti numatyta, kad jungtinės veiklos šalys solidariai atsako Perkančiajai organizacijai už netinkamą viešojo pirkimo sutarties vykdymą ir/arba nevykdymą. Jungtinės veiklos sutarties šalys privalo paskirti vieną asmenį (partnerį) atsakingu, t.y. turinčiu teisę prisiimti įsipareigojimus tiekėjo vardu. Be išankstinio raštiško Perkančiosios organizacijos sutikimo jungtinės veiklos sutartis negali būti keičiama, jungtinės veiklos sutarties šalys (partneriai), vadovaujantysis partneris ir kitos sąlygos negali būti keičiamos. Tiekėjo pasiūlymas nebus laikomas atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus, jeigu jungtinės veiklos sutartyje nebus numatyta ir reglamentuota jungtinės sutarties šalių (dalyvių) solidari atsakomybė. LR Civilinio kodekso nuostatos ir rėmimasis išimtinai jomis, nereguliuojant solidariosios atsakomybės jungtinės veiklos sutartyje, nėra pakankamas pagrindas laikyti, kad tiekėjo pateikta jungtinės veiklos sutartis atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.
4. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAUJAMI KOKYBĖS BEI APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMŲ STANDARTAI
4.1. Perkančioji organizacija netikrina ar yra Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje numatyti tiekėjo pašalinimo pagrindai, išskyrus pašalinimo pagrindą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalį. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Tiekėjas, kai jis yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, teikdamas pasirašytą pasiūlymą, parengtą pagal pirkimo sąlygų 1 priede pateiktą pasiūlymo formą, patvirtina, kad neturi pašalinimo pagrindo pagal VPĮ 46 straipsnio 21 dalį.
4.2. Perkančioji organizacija, norėdama išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti viešojo pirkimo sutarties sąlygas, nustato kvalifikacijos reikalavimus. 

4.3. Tiekėjas privalo atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti tokius jo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus:

	1 lentelė. Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai
Eil. 
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai

1.
Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs kelių su žvyro danga priežiūros (greideriavimo) darbus, kurių bendra vertė yra ne mažesnė, kaip:

12 530,00 Eur be PVM (pirmai pirkimo daliai); 

6 490,00 Eur be PVM (antrai pirkimo daliai); 

890,00 Eur be PVM (trečiai pirkimo daliai); 

15 800,00 Eur be PVM (ketvirtai pirkimo daliai); 

1 750,00 Eur be PVM (penktai pirkimo daliai); 

9 080,00 Eur be PVM (šeštai pirkimo daliai); 

3 930,00 Eur be PVM (septintai pirkimo daliai); 

2 530,00 Eur be PVM (aštuntai pirkimo daliai); 

7 850,00 Eur be PVM (devintai pirkimo daliai); 

3 500,00 Eur be PVM (dešimtai pirkimo daliai); 

5 670,00 Eur be PVM (vienuoliktai pirkimo daliai).

Reikalavimai:

1. jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;

2. tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;

3. subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.

Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.
Per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis, apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.
4.4. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kurių kvalifikacija remiasi siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojo nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

4.5. Jei Tiekėjas savo įsipareigojimams pagal pirkimo sutartį vykdyti ketina pasitelkti subtiekėjus, kvazisubtiekėjus (t. y. asmenis, kuriuos planuojama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais remiamasi dėl atitikties kvalifikacijos reikalavimams), jis turi tai aiškiai nurodyti pasiūlyme, ir juos konkrečiai įvardinti. Pasitelkiami subtiekėjai, kvazisubtiekėjai turi atitikti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus pagal prisiimamus įsipareigojimus, vykdant pirkimo sutartį.

4.6. Remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, Tiekėjas neatsižvelgia į tai, koks teisinis ryšys sieja Tiekėją ir tą ūkio subjektą, kurio pajėgumais jis remiasi. Galimos įvairios naudojimosi kitam subjektui priklausiančiais ištekliais formos, pavyzdžiui: jungtinė veikla (partnerystė), subranga, konsorciumas, rėmimasis dukterinių (patronuojamųjų) įmonių pajėgumais, naudojimasis asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių pirkimo procedūrose pajėgumais (šių asmenų įrankiais, įrenginiais, techninėmis priemonėmis) ir panašiai. 

4.7. Tiekėjas remiasi tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai Tiekėjui bus prieinami. Tuo atveju, jeigu siekiant atitikties kvalifikacijos reikalavimams buvo pasiremta trečiųjų asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių konkurse, pajėgumais, Tiekėjas taip pat turi pareigą įrodyti, kad atitinkamais pajėgumais jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu, nors išviešinti tokių asmenų ir nebūtina. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Tokiu atveju projekto vykdytojas turi pateikti dokumentus, įrodančius tokių išteklių prieinamumą, tai gali būti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų kopijas, kurios patvirtintų, kad Tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami ir galimi naudotis per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

4.8. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
4.9. Reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai:



	Eil. Nr.
	Reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi
	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai

	1.
	Darbams tiekėjas, tiekėjų grupės narys (-iai), veikiantis (-ys) pagal jungtinės veiklos sutartį, kuris (-ie) realiai vykdys pirkimo sutartį taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Reikalavimai:

· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; 

· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; 

· subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.


	Nepriklausomos šalies išduotas galiojantis sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;

4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).


4.10. Reikalaujama kvalifikacija ir (arba) atitiktis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis Pirkimo sąlygomis, visais vėlesniais jų paaiškinimais ir papildymais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam viešojo pirkimo sutarties įvykdymui.
5.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys Pirkimo sąlygų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).

5.3. Pasiūlymas (tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų visuma) turi būti pateikiamas raštu lietuvių kalba. Bendrai veiklai susivienijusių tiekėjų grupės narių dokumentai, kitokie papildomi dokumentai gali būti ir kita kalba, jei prie jų pridedamas tikslus (vertėjo patvirtintas parašu ir spaudu, jei tokį turi) dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, ir, tokiu atveju, aiškinant pasiūlymą pirmenybė teikiama tekstui lietuvių kalba. Vertimas pateikiamas skenuotas elektroninėje formoje, kaip ir kiti dokumentai.

5.4. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikdamas reikalaujamus dokumentus:
5.4.1. Tiekėjo pasiūlymą, kurį privalo parengti pagal šių Mažos vertės skelbiamos apklausos sąlygų 1 priede pateiktą formą;
5.4.2. Atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus;
5.4.3. Įgaliojimą pasirašyti pasiūlymą ar atskirus jo dokumentus (jei pasiūlymą teikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, įgaliojimas turi būti jungtinės veiklos sutartyje) pagal Pirkimo sąlygų reikalavimus;

5.4.4. Jungtinės veiklos sutartį (jei taikoma);

5.4.5. Kitus šiose Pirkimo sąlygose ir jų prieduose numatytus tiekėjo teikiamus dokumentus ar informaciją. 

5.5. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje ir atsakymų CVP IS priemonėmis, visuma (Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų). 

5.6. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime apie pirkimą nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. 
5.7. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kuri informacija, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu, yra konfidenciali. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau – vadinama Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

5.8. Pasiūlyme nurodoma pirkimo kaina turi būti apskaičiuota ir išreikšta taip, kaip nurodyta 1 priede. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visas perkamų darbų apimtis, į pasiūlymo kainos sudėtines dalis, techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, pirkimo sutarties atsiskaitymo sąlygas bei į visus kitus šio viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus. Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo išlaidos. 
5.19. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta Pirkimo sąlygose. 

5.10. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.
5.11. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymo pateikimo terminą Perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.
5.12. Dalyvis iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. 
5.13. Jei pasiūlymą pasirašo ne pats tiekėjas (jei jis fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą ar atskirus jo dokumentus. Kai vienam iš jungtinės veiklos sutarties partnerių suteiktas šia sutartimi suteikiamas įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą visų partnerių vardu, atskiras įgaliojimas nėra būtinas.

5.14. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti, gauti pavėluotai ar tiekėjas susidūrė su kitais pasiūlymo pateikimo trukdžiais. Siekiant išvengti nesklandumų Perkančioji organizacija rekomenduoja teikti pasiūlymą likus bent dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI
6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.
7. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

7.1. Jei gauta paklausimų dėl pirkimo dokumentų, teikiami pirkimo dokumentų paaiškinimai ar patikslinimai. Paaiškinimai ar patikslinimai, kol nėra pasibaigęs pasiūlymų pateikimo terminas, gali būti teikiami ir perkančiosios organizacijos iniciatyva. Tiekėjai pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimų gali pateikti ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
7.2. Paaiškinimai ar patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami užklausą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų paskelbimas CVP IS priemonėmis laikomas pakankamu. Paaiškinimai ar patikslinimai turi būti pateikiami likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia per nurodytą terminą, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek vėluojama pateikti paaiškinimus ar patikslinimus. 
8. SUSIPAŽINIMO SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

8.1. Su CVPIS priemonėmis gautais pasiūlymais susipažįstama, naudojantis CVP IS priemonėmis. Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks ne anksčiau kaip 30 min. po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos perkančiosios organizacijos, įsikūrusios adresu Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, patalpose – kabineto Nr. 207.

8.2. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai nedalyvauja.
9. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

9.1. Perkančioji organizacija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir atitiktį Pirkimo sąlygose nustatytiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams (jei taikoma). 
9.2. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija prašo tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Duomenys ir (arba) dokumentai gali būti tikslinami, aiškinami ar papildomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 „Dėl Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklių patvirtinimo“.
9.3. Komisija, nagrinėdama pasiūlymus, taip pat vertina, ar pasiūlyta kaina: nėra neįprastai maža. Pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina ar sąnaudos visais atvejais yra laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų Užsakovo rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

9.4. Tiekėjų pasiūlymo informacijos paaiškinimai ir patikslinimai siunčiami Perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis. 

9.5. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu:

9.5.1. pasiūlymas neatitinka skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, sąlygų ir kriterijų;
9.5.2. pasiūlymą pateikęs tiekėjas turi būti pašalintas vadovaujantis pirkimo sąlygų nuostatomis dėl pašalinimo pagrindų, jeigu taikoma, taip pat ir tais atvejais, kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, arba pasitelkia subtiekėją ir jiems pagal pirkimo sąlygas keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų, tačiau ūkio subjekto ar subtiekėjo padėtis atitinka nustatytus pašalinimo pagrindus ir perkančiosios organizacijos nurodymu tiekėjas nepakeitė šio ūkio subjekto ar subtiekėjo į pašalinimo pagrindų neturintį ūkio subjektą;
9.5.2. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir (arba) neatitinka kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų (jei taikoma);
9.5.3. nustačius, kad buvo pateikti netikslūs, neišsamūs ar klaidingi dokumentai ar duomenys, ar jų trūksta, tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino informacijos;
9.5.5. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pasiūlymą ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą;

9.5.6. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis (Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės);
9.5.7. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina, ir tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;
9.5.8. pasiūlyta kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina;

9.5.9. komisija nustatė, kad tiekėjas pateikė melagingą informaciją. 
9.6. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

10.  PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
10.1 . Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais su PVM. 
10.2. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.
11. DERYBŲ VYKDYMAS 

11.1. Perkančioji organizacija tiekėjų į derybas nekvies. 

12. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS APIE LAIMĖJUSĮ PASIŪLYMĄ
12.1. Perkančioji organizacija įvertina pateiktus dalyvių pasiūlymus ir nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejį, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas ar pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas.). Į pasiūlymų eilę įtraukiami tie tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymai eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Perkančioji organizacija priima sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, tik jeigu nėra Pirkimo sąlygų 9.5. punkte nustatytų pasiūlymo atmetimo pagrindų.
12.2. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir tiekėjo siūloma kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. 
12. SPRENDIMAS DĖL VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 
12.1. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas.
12.2. Dalyvis, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį.

12.3. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį Viešųjų pirkimų įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
12.4.  Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ar kitos sąlygos, galutinai suderėta kaina ir pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą įskaitytas šis mokestis sudarant pirkimo sutartį išskaičiuojamas. 

12.5. Viešojo pirkimo sutarties projektas yra pridedamas prie šių Mažos vertės skelbiamos apklausos sąlygų 5 priedas. 

13. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
13.1. Ginčai nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. 
15. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

15.1 Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

15.1.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje.

15.1.2. pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip per 30 min., CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais). 
15.2. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui (ne vėliau kaip per 30 min.) nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).
Mažos vertės skelbiamos apklausos sąlygų 1 priedas
Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_______________________

(Adresatas (Užsakovas)




PASIŪLYMAS

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ SU ŽVYRO DANGA 

PRIEŽIŪROS (GREIDERIAVIMO) DARBAI 

_____________ Nr. ______
(DATA)

_____________

(Sudarymo vieta)

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė. Informacija apie tiekėją

	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas ir pavardė), adresas (-ai)
	

	Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris)
	


II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)

1. Lentelė pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį. Jeigu aktualu, nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi
	Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Nuoroda į pirkimo sąlygų punktą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, aprašymas

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	


III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus
	Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	


IV SKYRIUS

PASIŪLYMO KAINA

2. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

3. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą) elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

4. Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

5. Pasiūlymo kaina:

4 lentelė. 1 DALIS - ERŽVILKO SENIŪNIJOS KELIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪRA (GREIDERIAVIMAS)
	Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vienetas
	Galimas maksimalus vieneto įkainis, Eur su PVM
	Vieneto įkainis, Eur be PVM
	Vieneto PVM, Eur
	Vieneto įkainis, Eur su PVM 
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5+6
	8

	1.
	Kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas) (dangos lyginimas pravažiuojant greideriu vieną kartą viena kryptimi)
	1 km
	23,80
	
	
	
	21,0


5 lentelė. 2 DALIS - GIRDŽIŲ SENIŪNIJOS KELIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪRA (GREIDERIAVIMAS)
	Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vienetas
	Galimas maksimalus vieneto įkainis, Eur su PVM
	Vieneto įkainis, Eur be PVM
	Vieneto PVM, Eur
	Vieneto įkainis, Eur su PVM 
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5+6
	8

	1.
	Kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas) (dangos lyginimas pravažiuojant greideriu vieną kartą viena kryptimi)
	1 km
	23,80
	
	
	
	21,0


6 lentelė. 3 DALIS - JUODAIČIŲ SENIŪNIJOS KELIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪRA (GREIDERIAVIMAS)
	Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vienetas
	Galimas maksimalus vieneto įkainis, Eur su PVM
	Vieneto įkainis, Eur be PVM
	Vieneto PVM, Eur
	Vieneto įkainis, Eur su PVM 
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5+6
	8

	1.
	Kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas) (dangos lyginimas pravažiuojant greideriu vieną kartą viena kryptimi)
	1 km
	23,80
	
	
	
	21,0


7 lentelė. 4 DALIS - JURBARKŲ SENIŪNIJOS KELIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪRA (GREIDERIAVIMAS)
	Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vienetas
	Galimas maksimalus vieneto įkainis, Eur su PVM
	Vieneto įkainis, Eur be PVM
	Vieneto PVM, Eur
	Vieneto įkainis, Eur su PVM 
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5+6
	8

	1.
	Kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas) (dangos lyginimas pravažiuojant greideriu vieną kartą viena kryptimi)
	1 km
	23,50
	
	
	
	21,0


8 lentelė. 5 DALIS - RAUDONĖS SENIŪNIJOS KELIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪRA (GREIDERIAVIMAS)
	Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vienetas
	Galimas maksimalus vieneto įkainis, Eur su PVM
	Vieneto įkainis, Eur be PVM
	Vieneto PVM, Eur
	Vieneto įkainis, Eur su PVM 
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5+6
	8

	1.
	Kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas) (dangos lyginimas pravažiuojant greideriu vieną kartą viena kryptimi)
	1 km
	23,80
	
	
	
	21,0


9 lentelė. 6 DALIS - SEREDŽIAUS SENIŪNIJOS KELIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪRA (GREIDERIAVIMAS)
	Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vienetas
	Galimas maksimalus vieneto įkainis, Eur su PVM
	Vieneto įkainis, Eur be PVM
	Vieneto PVM, Eur
	Vieneto įkainis, Eur su PVM 
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5+6
	8

	1.
	Kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas) (dangos lyginimas pravažiuojant greideriu vieną kartą viena kryptimi)
	1 km
	24,10
	
	
	
	21,0


10 lentelė. 7 DALIS - SKIRSNEMUNĖS SENIŪNIJOS KELIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪRA (GREIDERIAVIMAS)
	Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vienetas
	Galimas maksimalus vieneto įkainis, Eur su PVM
	Vieneto įkainis, Eur be PVM
	Vieneto PVM, Eur
	Vieneto įkainis, Eur su PVM 
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5+6
	8

	1.
	Kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas) (dangos lyginimas pravažiuojant greideriu vieną kartą viena kryptimi)
	1 km
	23,80
	
	
	
	21,0


11 lentelė. 8 DALIS - SMALININKŲ SENIŪNIJOS KELIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪRA (GREIDERIAVIMAS)
	Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vienetas
	Galimas maksimalus vieneto įkainis, Eur su PVM
	Vieneto įkainis, Eur be PVM
	Vieneto PVM, Eur
	Vieneto įkainis, Eur su PVM 
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5+6
	8

	1.
	Kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas) (dangos lyginimas pravažiuojant greideriu vieną kartą viena kryptimi)
	1 km
	23,80
	
	
	
	21,0


12 lentelė. 9 DALIS - ŠIMKAIČIŲ SENIŪNIJOS KELIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪRA (GREIDERIAVIMAS)
	Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vienetas
	Galimas maksimalus vieneto įkainis, Eur su PVM
	Vieneto įkainis, Eur be PVM
	Vieneto PVM, Eur
	Vieneto įkainis, Eur su PVM 
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5+6
	8

	1.
	Kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas) (dangos lyginimas pravažiuojant greideriu vieną kartą viena kryptimi)
	1 km
	24,10
	
	
	
	21,0


13 lentelė. 10 DALIS - VELIUONOS SENIŪNIJOS KELIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪRA (GREIDERIAVIMAS)
	Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vienetas
	Galimas maksimalus vieneto įkainis, Eur su PVM
	Vieneto įkainis, Eur be PVM
	Vieneto PVM, Eur
	Vieneto įkainis, Eur su PVM 
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5+6
	8

	1.
	Kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas) (dangos lyginimas pravažiuojant greideriu vieną kartą viena kryptimi)
	1 km
	24,10
	
	
	
	21,0


14 lentelė. 11 DALIS - VIEŠVILĖS SENIŪNIJOS KELIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪRA (GREIDERIAVIMAS)
	Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vienetas
	Galimas maksimalus vieneto įkainis, Eur su PVM
	Vieneto įkainis, Eur be PVM
	Vieneto PVM, Eur
	Vieneto įkainis, Eur su PVM 
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5+6
	8

	1.
	Kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas) (dangos lyginimas pravažiuojant greideriu vieną kartą viena kryptimi)
	1 km
	24,10
	
	
	
	21,0


V SKYRIUS

PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

6. Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

14 lentelė. Pridedami dokumentai

	Nr.
	Dokumentas
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?

(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	


VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

3. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
4. neturiu pašalinimo pagrindo pagal VPĮ 46 straipsnio 21 dalį (taikoma, kai tiekėjas yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys);
5. Pasiūlymas galioja iki termino nurodytos pirkimo dokumentuose.

	_________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	____________

(Parašas)
	____________

(Vardas ir pavardė)


	


 

Mažos vertės skelbiamos apklausos sąlygų 

2 priedas

JURBARKO rajono savivaldybės kelių su žvyro danga PRIEŽIŪROS (GREIDERIAVIMO) darbų 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
1. Pirkimo objektas: Jurbarko rajono savivaldybės kelių su žvyro danga priežiūros (greideriavimo) darbai.
2. Užsakovas: Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, adresas Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas.
3. Statybos vieta: Jurbarko rajono savivaldybės seniūnijos.

4. Darbų rūšis: kelių priežiūros darbai (greideriavimas).

5. Preliminarios darbų apimtys 23 mėn.:

PreliminarIOs GREIDERIAVIMO darbų apimtys 23 mėn.

	Pirkimo dalis
	Pirkimo dalies pavadinimas
	Greideriavimas, km

	1
	Eržvilko seniūnijos kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)
	1274,58

	2
	Girdžių seniūnijos kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)
	660,21

	3
	Juodaičių seniūnijos kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)
	91,05

	4
	Jurbarkų seniūnijos kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)
	1627,19

	5
	Raudonės seniūnijos kelių  su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)
	178,03

	6
	Seredžiaus seniūnijos kelių  su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)
	912,12

	7
	Skirsnemunės seniūnijos kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)
	399,87

	8
	Smalininkų seniūnijos kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)
	257,86

	9*
	Šimkaičių seniūnijos kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)
	789,09

	10
	Veliuonos seniūnijos kelių  su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)
	352,53

	11
	Viešvilės seniūnijos kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)
	570,20


6. Darbo procesas kelių su žvyro danga profilio ištaisymui:
6.1. dangos profiliavimas, išlyginant bangas ir provėžas;

6.2. skersinio profilio atstatymas, nepridedant naujų medžiagų.

Mažos vertės skelbiamos apklausos sąlygų 
3 priedas

Sutarties projektas

RANGOS SUTARTIS  Nr. G1-
2025 m.                               d.

Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus _______________ veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir ____________________ , kodas ___________ , kurios registruota buveinė yra _______________, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus _________________, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS IR ĮKAINIAI

1. Sutarties objektas – Jurbarko rajono ___________, ___________ seniūnijų kelių su žvyro danga priežiūros darbai (greideriavimas) (toliau – Darbai). Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai pagal Sutartį, būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

2. Darbų kiekiai nurodyti Sutarties Priede Nr. 2. Užsakovas perka Darbus pagal faktinį poreikį bei skirtą finansavimą. 

3. Darbų įkainiai: kelių su žvyro danga priežiūros Darbų (greideriavimo) (dangos lyginimas, pravažiuojant greideriu vieną kartą viena kryptimi) įkainiai:

	Eilės Nr.
	Objekto pavadinimas
	Vieneto įkainis
Eur / 1 km be PVM 
	PVM, 

Eur
	Vieneto įkainis
Eur / 1 km su PVM 

	1
	                        seniūnijos kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)
	
	
	

	2
	                       seniūnijos kelių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)
	
	
	


4. Bendra Darbų kaina pagal šią Sutartį negali viršyti Užsakovui skirto 
finansavimo ____________ iš jų:

4.1. _______________ seniūnija, kelių su žvyro danga priežiūros Darbai (greideriavimas), ___________ Eur;
4.2. _______________ seniūnija, kelių su žvyro danga priežiūros Darbai (greideriavimas), ___________ Eur;
5. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara – kai Rangovui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį darbų vykdymą bei jų baigimą ir visų defektų ištaisymą, mokama kaina, kuri paskaičiuojama pagal Sutartį atliktų Darbų faktinę apimtį (kiekį) padauginus iš 3 punkte nurodytų Darbų įkainių.
6. Sutarties galiojimo laikotarpiu 3 punkte nurodyti įkainiai negali būti keičiami, išskyrus:
6.1. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už Darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

6.2. Sutarties Darbų įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo, statybos sąnaudų elementų kainų indekso, nurodyto statinių pagal tipą klasifikatoriuje pasirenkant statinių tipą inžineriniai statiniai (keliai ir gatvės) (toliau vadinama Indeksu), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį darbų vykdymo laikotarpį. Sutarties Darbų kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį Darbų įkainius padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:


K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti įkainius, pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą įkainių sumą, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo, perskaičiuotieji įkainiai taikomi Darbams, Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos.

Pirmoji Sutarties įkainių peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius. 

Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 

Jeigu darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į darbų terminų pratęsimą, uždelstų darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo, bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo.

Sutarties Darbų kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuojant kainą, jei reikia, Šalių rašytiniu sutarimu yra koreguojama ir mokėjimų tvarka.

7. Užsakovas nėra PVM mokėtojas.
II. SKYRIUS 

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI


8. Rangovas įsipareigoja:
8.1. atlikti, Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
8.2. Darbus pradėti Užsakovo atstovui (seniūnui) nurodžius raštu (faksu ar elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po nurodymo pateikimo ir užbaigti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų;

8.3. Atliekant Darbus naudoti transporto priemones, kurios negadintų prižiūrimų ir privažiavimo kelių;

8.4. Darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis galiojančių teisės normų ir taisyklių, standartų, sutarties sąlygų reikalavimų;

8.5. užtikrinti, kad darbo jėga būtų reikiamos kvalifikacijos, o Darbams vykdyti būtų naudojamos kokybiškos medžiagos;

8.6. savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais finansiniais, darbo jėgos ir materialiniais ištekliais;

8.7. Darbų laiką ir kiekius suderinti su Darbų techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovo atstovu (seniūnu);

8.8. garantuoti objekte darbų saugą, priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, objekto apstatymą įspėjamaisiais kelio ženklais;

8.9. prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vyksta Darbai, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;

8.10. keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus tik gavus jo sutikimą;

8.11. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai:

8.11.1. Užsakovo nurodymo dėl Darbų atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamų Darbų tinkamumui ir tvirtumui;

8.11.2. yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamų Darbų tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui;

8.12. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos pateikti Užsakovui atliktų Darbų aktus (F-2) su techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo atstovo (seniūno) žymomis; techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo atstovo (seniūno) pasirašytas atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3) ir sąskaitą faktūrą;

8.13. savo sąskaita ištaisyti pastebėtus Darbų trūkumus ir defektus.

8.14. atliktiems Darbams suteikti 6 mėnesių garantiją. 

9. Rangovas turi teisę gauti apmokėjimą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus bei kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

10. Užsakovas įsipareigoja:
10.1.  priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti;

10.2. kontroliuoti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

10.3.  atlikti Darbų techninę priežiūrą;

10.4.  Pastebėjus Darbų defektus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui.

10.5.  Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar jų dalies vykdymą tokiam laikui ir tokiu būdu, kaip mano esant reikalinga kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

10.5.1. papildomi tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

10.5.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;

10.5.3. vėluojama perduoti dalį statybvietės;

10.5.4. trečiųjų šalių įtaka;

10.5.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

10.5.6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

10.5.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

10.5.8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;

10.5.9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 

10.5.10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

10.5.11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Darbų pakeitimo; 

10.5.12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas. 

11. Užsakovas turi visas šioje sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

III. SKYRIUS 

SUTARTIES GALIOJIMAS, PRATĘSIMAS IR PAKEITIMAS, DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

12. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai abi Šalys ją pasirašo ir galioja 24 mėnesius arba, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai, t. y. įvykdomi Darbai ir už juos atsiskaitoma Sutartyje numatytais terminais ir tvarka), ji nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. 

13. Pakeitimai atliekami dėl nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir dėl kitų aplinkybių. 

14. Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė viršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama tik dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti, ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytoms sąlygoms. 

15. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslo.

16. Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama nevertinant aukščiau nurodytų aplinkybių. 

17. Pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, negali būti esminis Sutarties pakeitimas, t. y. kai Pakeitimu iš esmės pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis, kaip gali būti numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose bei įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

18. Pakeitimai gali apimti:

18.1.
bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 

18.2.
bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą; 

18.3.
Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

18.4.
bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

19. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą ir/ar jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, techninės prižiūrėtojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais (jeigu taikoma), bei raštu suderinti su Užsakovu. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

20. Darbų pradžia – po Sutarties įsigaliojimo ir Užsakovo atstovui (seniūnui) nurodžius raštu (faksu ar elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po nurodymo pateikimo ir užbaigti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų;

21. Darbų pabaiga  pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas (-i) Darbų perdavimo-priėmimo aktas (-ai).
22. Užsakovas, pranešęs Rangovui prieš 10 dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:
22.1.  nevykdo Užsakovo ar jo atstovų pagrįstų nurodymų;

22.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba tampa aišku, kad tinkamai baigti Darbus iki jų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

23. Užsakovas turi teisę bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, kol Darbai nebaigti ir įspėjęs Rangovą raštu prieš 30 dienų, atsisakyti Sutarties kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą Darbų dalį bei atlygindamas nuostolius, padarytus dėl sutarties nutraukimo.

24. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nurodydamas Užsakovui Sutarties nutraukimo priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui prieš 30 dienų. 

25. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jei Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Apie tokį Sutarties nutraukimą privaloma pranešti Užsakovui raštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų. 

26. Sutartis gali būti nutraukta raštišku bendru Šalių susitarimu.

IV. SKYRIUS 

ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI

27. Užsakovas už atliktus Darbus apmoka kas mėnesį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, gavęs lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos, prieš tai Rangovui šios Sutarties 8.12 punkte nustatytu terminu ir tvarka pateikus atliktų Darbų aktus (F-2), atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas 
(F-3) ir sąskaitą faktūrą, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

28. Avansas Rangovui nemokamas.
29. Vykdant Sutartį, elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti per informacinę sistemą „SABIS“ arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „SABIS“ galima interneto adresu https://sabis.prisijungti.lt. Kitu būdu pateikta sąskaita faktūra nebus priimta.

30. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovu galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamo Sutarties įvykdymo. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:
30.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

30.2.  Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 30.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

30.3. subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus numatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

V. SKYRIUS 

SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

31. Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas šioje Sutartyje nustatytais delspinigiais ir kitais galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais būdais.
VI. SKYRIUS 

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

32. Rangovas, laiku neįvykdęs Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais  Darbų, moka Užsakovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigiai gali būti išskaičiuojamos iš Rangovui mokamų sumų.
33. Jei Užsakovas vėluoja atsiskaityti už atliktus Darbus, kaip numatyta šios sutarties 27 punkte, Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną.
34. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei sutartinių įsipareigojimų negalėjo įvykdyti dėl nenugalimos jėgos (force majeure) veikimo, apie kurį pranešė kitai Šaliai.
VII. SKYRIUS 

SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA 

35. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: (nurodyti). 

36. Nurodytų subrangovų keitimas galimas tik Sutarties vykdymo metu jiems atsisakius būti subrangovais, nutraukus ar sustabdžius vykdyti veiklą, bankrutavus, pradėjus likvidavimo ar restruktūrizavimo procedūras ir tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Keičiant sutartyje nurodytą subrangovą kitu, Rangovas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad subrangovo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams (jei tokie reikalavimai buvo nustatyti). Naujų subrangovų pasitelkti negalima.

37. Rangovas, dalį Darbų perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

VIII. SKYRIUS 

KITOS NUOSTATOS

38. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei pirkimo dokumentais, jei kitaip nenustato ši Sutartis.
39. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytoms aplinkybėms, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

40.
Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

41. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

42. Šalys sutinka laikyti šios sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys nurodė kaip konfidencialią ir gauna viena iš kitos vykdydamos sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms Šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo terminus.

43. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

44.Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu, o nepavykus susitarti – teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

45. Sutartis sudaroma 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
46. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis:

46.1. Tiekėjo pasiūlymas, 1 priedas;

46.2. Darbų kiekiai, 2 priedas;

46.3. Priedas dėl duomenų apsaugos, 3 priedas.

Sutarties šalių rekvizitai:

	Užsakovas
Jurbarko rajono savivaldybės administracija,

kodas 188713933,

Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas

tel. +370 447 70153, 

el. paštas info@jurbarkas.lt , 

a.s. Nr. LT19 4010 0443 0001 0137 

Bankas Luminor Bank AS 


	Rangovas 



Užsakovas
      Rangovas 

_______________                          ________________

A.V.
 A.V.

PATVIRTINTA

Jurbarko rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. O1-1378

(Priedo dėl asmens duomenų apsaugos forma)*

PRIEDAS

prie 2025 m. ______________ d. sudarytos Sutarties Nr. ________

2025 m. _______________ mėn. ___ d.

Duomenų valdytojas (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188713933, kurio registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, atstovaujama administracijos direktoriaus               



, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, ir _______________________ (toliau – Paslaugų teikėjas/Tiekėjas/Rangovas) , juridinio asmens kodas _______, kurios registruota buveinė yra _______________, atstovaujama direktoriaus _____________________, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, 

toliau kartu vadinami -  Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, siekdamos detalizuoti 2025__ m. _________________d. sudarytą sutartį Nr. ___ (Sutartis), susitarėme ir sudarėme šį papildomą susitarimą (Susitarimas), laikomą neatskiriama nurodytos Sutarties dalimi:

1. Paslaugų teikėjui/Tiekėjui/Rangovui, teikiančiam Sutartimi sutartas paslaugas/tiekiančiam prekes/vykdančiam darbus ir norinčiam tinkamai įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus, Užsakovas privalo/gali suteikti fizinių asmenų asmens duomenis (toliau - Asmens duomenys).

2. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugų teikėjui/Tiekėjui/Rangovui perduodami Asmens duomenys būtų tikri ir teisingi, kad jie gauti teisėtu būdu. Užsakovas pateikia tik tiek Asmens duomenų, kiek jų būtina, kad Paslaugų teikėjas/Tiekėjas/Rangovas galėtų tinkamai įgyvendinti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus: (išvardinama konkrečiai, pvz., asmens vardą ir pavardę; gyvenamosios vietos adresą; elektroninio pašto adresą bei telefono numerį).

3. Šalys sutaria, kad Užsakovas ir Paslaugų teikėjas/Tiekėjas/Rangovas bendradarbiaus tiek, kiek būtina, siekiant apsaugoti Užsakovo perduodamų Asmens duomenų saugumą, ginant asmenų teises, o kilus kokių nors neaiškumų, – ir įrodinėjant atliktų veiksmų teisėtumą bei atitiktį teisės aktų reikalavimams.

4. Šalys pabrėžia, jog jos abi suvokia, kad Užsakovo perduodami trečiųjų asmenų Asmens duomenys laikytini konfidencialiais.

5. Paslaugų teikėjas/Tiekėjas/Rangovas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja:

5.1. veikti pagal Sutartį, šį Susitarimą bei atskirus Užsakovo rašytinius nurodymus. Užsakovas turi teisę savarankiškai priimti sprendimus, reikalingus užtikrinti Asmens duomenų tinkamą tvarkymą;

5.2. Asmens duomenis naudoti tik Sutarties ir Susitarimo vykdymo tikslams;

5.3. užtikrinti, kad Užsakovo perduotus Asmens duomenis tvarkytų darbuotojai, kurie yra įsipareigoję užtikrinti perduotų Asmens duomenų konfidencialumą;

5.4. užtikrinti iš Užsakovo gautų Asmens duomenų apsaugą nuo neteisėto atskleidimo ar naudojimo, laikantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų Asmens duomenų apsaugos reikalavimų;

5.5. imtis visų techninių bei organizacinių priemonių, kurios galėtų užtikrinti gautų Asmens duomenų saugumą, taip pat apsaugant nuo sunaikinimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo bet kokia forma, ir nuo bet kurio kito neteisėto Asmens duomenų tvarkymo;

5.6. nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokį Asmens duomenų saugumo pažeidimą;

5.7. po Sutartimi nustatytų paslaugų suteikimo/prekių pristatymo/ darbų įvykdymo pabaigos tinkamai sunaikinti iš Užsakovo gautus Asmens duomenis, išskyrus atvejus, jeigu Asmens duomenis Paslaugų teikėjas/Tiekėjas/Rangovas privalo saugoti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

6. Užsakovas sutinka, kad Paslaugų teikėjas/Tiekėjas/Rangovas, vykdydamas Sutartį bei šį Susitarimą, gautus Asmens duomenis perduotų įgaliotiems darbuotojams sutartoms funkcijoms atlikti. Kartu Paslaugų teikėjas/Tiekėjas/Rangovas įsipareigoja su šiais darbuotojais sudaryti rašytines sutartis, kuriomis darbuotojas įsipareigotų neatskleisti gautų Asmens duomenų, bei užtikrinti jų konfidencialumą.

7. Susitarimas įsigalioja sudarymo dieną ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jis sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. Šalių atstovų parašai:

	UŽSAKOVAS
	RANGOVAS
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*Priedo dėl asmens duomenų apsaugos forma gali būti koreguojama


