IS vystymo paslaugų pirkimo sąlygų

Techninės specifikacijos

1 priedas

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

E-SVEIKATOS SISTEMOS VYSTYMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS SUKURIANT Skubiosios medicinos pagalbos skyrių veiklos efektyvumo ir kokybės užtikrinimo, stebėsenos ir analizės platformĄ

v.0.1.

Turinys

1. PIRKIMO OBJEKTAS	4

1.1. Pirkimo objektas	4

1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai	5

1.3. Sistemos vystymą bei veikimą ir Paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai, reikalavimai ir standartai:	8

1.4. Pirkimo uždaviniai	12

1.5. Sprendžiamų problemų aprašymas	15

1.5.1. Paslaugų teikimo sutarties apimtyje siekiama sukurti ir įdiegti Sistemos pakeitimus, kurie realizuos šias funkcijas:	15

2.1. Sistemos organizacinė struktūra	15

2.2.  Sistemos naudotojai ir tikslinės grupės	15

2.3. Sistemos funkcinė architektūra	18

2.3.1. Sistemos loginis modelis	18

2.3.2. Naudojamos technologijos	20

3. FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS	21

3.2. Funkciniai reikalavimai	24

3.2.1. Funkciniai reikalavimai SPĮ resursų administravimui	25

3.2.4. Funkciniai reikalavimai GMP ir SMPS paslaugų teikimui	28

3.2.5. GMP ir SMPS paslaugų teikimo procesas	28

3.2.7. Funkciniai reikalavimai integracinei sąsajai	45

3.2.8. Reikalavimai Sistemos funkcinei architektūrai	46

4. NEFUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS	47

4.1. Kriterijai nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimui	47

4.2. Reikalavimai Sistemos architektūrai	48

4.3. Reikalavimai Sistemos prieinamumui	50

4.4. Reikalavimai plečiamumui	50

4.5. Reikalavimai rezervinių kopijų darymui, atstatymui ir archyvavimui	51

4.6. Reikalavimai sistemos monitoringui	52

4.7. Reikalavimai duomenų modeliui	52

4.8. Reikalavimai Sistemos administravimui	52

4.10. Reikalavimai programinei įrangai ir programinės įrangos licencijoms	55

4.12. Reikalavimai naudotojų sąsajai ir patogumui naudoti	59

4.13. Reikalavimai standartų taikymui	59

5. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	60

5.1.	Reikalavimai darbo vietai	60

5.2. Reikalavimai paslaugų užsakymui	61

5.3. Reikalavimai RPO įgyvendinimui	61

5.4. Reikalavimai paslaugų teikimo etapams	63

5.5. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	72

5.6. Reikalavimai analizei ir projektavimui	73

5.7. Reikalavimai demonstracijoms	74

5.8. Reikalavimai diegimui	74

5.9. Reikalavimai testavimui	75

5.10. Reikalavimai mokymams	78

5.11. Reikalavimai bandomajai eksploatacijai	78

5.12. Reikalavimai Sistemos priėmimui	79

5.14. Reikalavimai garantinei priežiūrai	80

5.15. Reikalavimai Projekto valdymui	81

5.16. Reikalavimai pakeitimų valdymui	82

5.17. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	83

5.17.1. Reikalavimai saugai	83

5.17.2. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui	83

5.17.3 Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų ir standartų taikymui	84

5.17.4. Paslaugų teikimo duomenų saugos reikalavimai	85

5.17.5. Reikalavimai auditavimui	86

5.17.6. Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui	87

5.17.7. Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu	87

# 1. PIRKIMO OBJEKTAS

## 1.1. Pirkimo objektas

- E-sveikatos sistemos (toliau – Sistema) vystymo ir priežiūros paslaugos, sukuriant skubios medicinos pagalbos skyrių veiklos efektyvumo ir kokybės užtikrinimo, stebėsenos ir analizės platformą (toliau - pirkimo objektas arba RPO):

  - E-sveikatos sistemoje realizuotasi SPĮ resursų modulis (SPĮ resursinių duomenų mainų platforma);

  - E-sveikatos sistemoje realizuotas įrankis leisiantis SPĮ priėmimo skyriams stebėti realiu laiku atnaujinamus GMP IS duomenis apie atvežamus kritinės būklės pacientus ir prieiti prie ESPBI IS tvarkomų objektų iki paciento atvykimo į priėmimo skyrių:

a.) stebėti į priėmimo skyrių atvežamus kritinius pacientus;

b.) prieiti prie greitosios medicinos pagalbos brigados sugeneruoto ir ESPBI IS perduoto EKG vaizdo;

c.) prieiti prie GMP IS sugeneruoto ir ESPBI IS struktūrizuoto duomenų rinkinio 110/a;

d.) prieiti prie ESPBI IS ESI santraukos, pritaikytos priėmimų skyrių poreikiams;

e.) stebėti greitosios medicinos pagalbos brigados teikiamus paciento gyvybinius parametrus;

f.) stebėti planuojamą greitosios medicinos pagalbos brigados atvykimo laiką į priėmimo skyrių.

  - E-sveikatos sistemoje realizuotas įrankis leisiantis greitosios medicinos pagalbos brigadoms prieiti prie realiu laiku atnaujinamų SPĮ resursinių duomenų ir ESPBI IS tvarkomų objektų iki paciento nuvežimo į priėmimo skyrių:

a.)  prieiti prie SPĮ resursinių duomenų (sveikatos priežiūros specialistų, diagnostinės įrangos,  paslaugų, laukimo eilių, priėmimo skyriaus palatų užimtumo ir kt):

b. ) prieiti prie ESPBI IS ESI santraukos, pritaikytos greitosios medicinos pagalbos brigados poreikiams;

  - E-sveikatos sistemoje realizuotas įrankis leisiantis gyventojams realiu laiku stebėti eiles SPĮ priėmimo skyriuje, priėmimuose teikiamas paslaugas ir laikiną šių paslaugų neprieinamumą.

  - E-sveikatos sistemoje realizuotas įrankis leisiantis kaupti perspektyvinius SPĮ resursinius duomenis, šiuos apdoroti ir perduoti tolimesnei analizei ir pateikimui.

- ESPBI IS struktūrizuotas GMP IS generuojamas duomenų rinkinys 110/a;

- ESPBI IS duomenų rinkinys - ESI santrauka, pritaikytas GMP ir SMPS poreikiams;

- Parengta Sistemos dokumentacija, įskaitant:

4.1. Reikalavimai SMPS HIS vystymui - nurodomi reikalavimai, kurie ESPBI IS grafinėje vartotojo sąsajoje (ang. GUI) nerealizuojami, tačiau turės būti realizuoti HIS GUI, siekiant sugeneruoti SPĮ resursinius duomenis (pvz. triažo pradžios laiko, triažo kategorijos, triažo pabaigos laiko, gyd.konsultacijos pradžios laiko duomenys ir kt.);

4.2. Naujo ESPBI IS SPĮ resursų modulio REST API su SMPS HIS'ais techninė specifikacija;

4.3. Naujo ESPBI IS SPĮ resursų modulio REST API su GMP IS techninė specifikacija;

4.4. SMPS veiklos kokybės ir efektyvumo rodiklių reikšmių nustatymo instrukcijos;

4.5. Aprašyti SMPS veiklos kokybės ir efektyvumo rodiklių ir jiems apskaičiuoti naudojamų kintamųjų metaduomenys;

4.6. Naujo SPĮ resursų modulio API su VDV IS techninė specifikacija.

- RPO pateikiama informacija apie teisės aktus ir standartus, kuriais turi vadovautis Sistemos vystymo ir priežiūros paslaugų Teikėjas (toliau – Teikėjas arba Teikėjas) vystant ir prižiūrint Sistemą, įvardijamas vystymo ir priežiūros paslaugų pirkimo (toliau – Pirkimas), pateikiama siekiama Sistemos funkcinė architektūra ir jos aprašymas, aprašoma numatyta Sistemos priežiūrą bei nurodomi funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai vystant Sistemą.

## 1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai

- RPO naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai pateikti 1 lentelėje „Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai“.

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka/sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| ASPĮ | Asmens sveikatos priežiūros įstaiga |
| CPVA | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra |
| DB | Duomenų bazė |
| E.sveikata arba Elektroninė sveikatos sistema | Priemonių, skirtų nacionalinei sveikatinimo veiklai, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, visuma. |
| ESI | Elektroninė sveikatos istorija |
| ESPBI IS | Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistema |
| ESPBI IS bendrieji komponentai | ESPBI IS kaupiama ESI duomenų bazė su jau pasirašytais duomenų rinkiniais |
| ESPBI IS taikomieji sprendimai | ESPBI IS sprendimai, užtikrinantys veiklos procesus - sveikatos priežiūros veikloje pildomų el. formų duomenų rinkiniai ir kiti funkcionalumai (pvz. Telemedicinos posistemės, NGN posistemės, Slaugos posistemės ir kt. veikloje naudojami funkcionalumai) |
| EVS | SPĮ eilių valdymo sistema (veikianti kaip atskira sistema nuo HIS arba suintegruota dalinai) |
| GMP arba greitosios medicinos pagalbos paslaugos | Greitosios medicinos pagalbos tarnybos teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, siekiant laiku suteikti pacientui reikalingą medicinos pagalbą jo buvimo vietoje ir prireikus transportuoti sergantį ar sužeistą pacientą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Greitosios medicinos pagalbos paslaugos laikomos paslaugomis, skirtomis gyvybei gelbėti ir išsaugoti (sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme Nr.I-552); |
| GMP kortelė arba Forma 110/a | Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1234 ,,Dėl formos Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“, formos Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. V-461 „Dėl bandomosios formos 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“, bandomosios formos 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“; |
| GUI | Grafikos priemonėmis pagrįsta sąsaja tarp žmogaus ir kompiuterio (ang. GUI) |
| GMP | Greitoji medicinos pagalba arba greitosios medicinos pagalbos įstaiga; |
| HIS | Sveikatos priežiūros įstaigos informacinė sistema (angl. hospital information system); |
| IS | pavadinimas informacinė sistema |
| Išmanioji GMP | E.sveikatos PPL 12.9 priemonės veiksmas „Išmaniosios GMP diegimas“. Tai išmaniosiomis technologijomis paremtas greitosios medicinos pagalbos infrastruktūros vystymas, užtikrinantis standartizuotą ir optimizuotą greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimą, mokymų platformos įtvirtinimą, taip pat mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų medicinos sektoriuje vystymą. Veiksmo rezultatas - GMP paslaugų standartizavimas ir optimizavimas, užtikrinant išmaniosios sveikatos (angl. SmartHealth) priemonių įdiegimą ir taikymą, mokymų platformos įtvirtinimą, taip pat mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų medicinos sektoriuje vystymą; |
| Paslaugos | E-sveikatos sistemos vystymo ir priežiūros , sukuriant integruota skubiosios medicinos pagalbos skyrių veiklos efektyvumo ir kokybės užtikrinimo, stebėsenos ir analizės platforma, paslaugos, kurias teiks Tiekėjas, pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus; |
| Projektas | Valstybės įmonės Registrų centras įgyvendinamas projektas Nr. 09-051-P-0001 "Skubiosios medicinos pagalbos skyrių veiklos efektyvumo ir kokybės užtikrinimo, stebėsenos ir analizės platformos sukūrimas" |
| RC, Perkančioji organizacija | Valstybės įmonės Registrų centras |
| RC testinė aplinka | RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinka skirta programinei įrangai testuoti (angl. Testing environment) aplinka, kurioje vyksta sistemos priėmimo testavimas, TEST. |
| REST API | (taip pat vadinama RESTful API arba RESTful žiniatinklio API) yra taikomųjų programų programavimo sąsaja (API), atitinkanti reprezentacinio būsenos perdavimo (REST) architektūrinio stiliaus projektavimo principus; |
| RPO | Reikalavimai pirkimo objektui |
| SAM | LR Sveikatos apsaugos ministerija |
| Sistema | Pavadinimas informacinė sistema |
| SMP arba skubioji medicinos pagalba | Institucinė (stacionarinė ar nestacionarinė) medicinos pagalba, kuri teikiama nedelsiant arba neatidėliotinai, kai dėl ūmių klinikinių būklių, nustatytų sveikatos apsaugos ministro įsakymu, gresia pavojus paciento ir (ar) aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams (sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme Nr.I-552); |
| SMPS | Skubiosios medicinos pagalbos skyrius |
| SMPS posistemė | SPĮ resursų modulis (SPĮ resursų duomenų mainų platforma) |
| SPĮ | Sveikatos priežiūros įstaiga |
| SPĮ IS | Sveikatos priežiūros įstaigos informacinė sistema |
| SPĮ resursų modulis (SPĮ resursų duomenų mainų platforma) | Modulis skirtas e-sveikatos sistemos dalyviams mainytis greitosios medicinos pagalbos ir skubios medicinos pagalbos paslaugoms teikti reikalingais išteklių duomenimis (pvz., specialistai, darbo grafikai, palatos, medicinos įranga, brigados, laiko duomenys ir kt.) siekiant efektyvinti, užtikrinti kokybę, stebėseną ir analizę skubios medicinos pagalbos skyrių veikloje. |
| SPĮ resursai | Greitosios medicinos pagalbos ir skubios medicinos pagalbos paslaugoms teikti reikalingi ištekliai (pvz., specialistai, darbo grafikai, palatos, medicinos įranga, brigados, laiko duomenys ir kt.) |
| Testavimo aplinka | RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinka skirta programinei įrangai testuoti (angl. Testing environment)aplinka, kurioje vyksta sistemos priėmimo testavimas |
| Triažas | (pranc. trier – sijoti, rūšiuoti) SMPS naudojama pagalbos teikimo prioriteto nustatymo sistema arba procesas, skirtas atrinkti pacientus pagal sveikatos priežiūros paslaugų jiems teikimo skubą, nustatytą atsižvelgiant į būklės sunkumą ir rizikas gyvybei. Triažas kitaip vadinamas medicininiu rūšiavimu; |
| TS | Techninė specifikacija; |
| Veiklos aprašas | Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1073 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. V-1018 redakcija). |
| Vystymo aplinka | RC infrastruktūros aplinka skirta kūrimo bei vystymo darbams vykdyti (angl. Development environment) |
| VLK | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos |
| Web RTC | Web Real-Time Communication, technologija, leidžianti naršyklėms ir mobiliosioms programėlėms vykdyti tiesioginį garso, vaizdo ir duomenų ryšį be papildomų įskiepių ar trečiųjų šalių serverių. |
| WS, web service | Žiniatinklio paslauga (angl. web service) |

- Kitos RPO vartojamos sąvokos apibrėžtos žemiau išvardintuose teisės aktuose.

## 1.3. Sistemos vystymą bei veikimą ir Paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai, reikalavimai ir standartai:

- Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

- Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

- Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“; Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

- Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinių rekomendacijų patvirtinimo“; Projektų, kurių įgyvendinimo metu kuriamos elektroninės paslaugos ir informacinių technologijų sprendimai, techninės priežiūros rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. T-126 „Dėl projektų, kurių įgyvendinimo metu kuriamos elektroninės paslaugos ir informacinių technologijų sprendimai, techninės priežiūros rekomendacijų patvirtinimo“; Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo ir testavimo metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. T-237;

- Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“;

- Open Web Application Security Project (OWASP) Testing Guide v4, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30 ar lygiavertės saugumo patikrinimo metodikos;

- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

- Valstybės Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

- Teisės aktai, reikalavimai ir standartai turintys įtakos Sistemos vystymui bei veikimui ir Paslaugų teikimui:

7.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas - BDAR);

7.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

7.3. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas

7.4. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

7.5. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;

7.6. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas;

7.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 65 „Dėl 7.8. Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmens sveikatos paslapties kriterijų nustatymo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1328 redakcija);

7.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos mėn. 12 d. nutarimu Nr. 551 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų, teikiančių stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išdėstymo reikalavimų ir išdėstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

7.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

7.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-89 „Dėl Reikalavimų sveikatos priežiūros įstaigose diegiamoms informacinėms sistemoms patvirtinimo“;

7.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-1004 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr.V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

7.14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr.V-822 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“;

7.15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450  „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“;

7.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 590  „Dėl profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sąrašo patvirtinimo, taip pat įstatymų nustatytų kitų asmenų kompetencijos šiais klausimais nustatymo“;

7.17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1234 „Dėl Kortelės Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ duomenų sąrašo ir jos pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“;

7.18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“;

7.19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašo patvirtinimo“;

7.20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1473 „Dėl Informacijos apie skubiosios medicinos pagalbos skyrių veiklą, šių skyrių veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“;

7.21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. V-865 Dėl Stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų profiliams priskiriamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų kompensuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo ir Minimalaus Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ligoninių), atsižvelgiant į jų priskyrimą sveikatos priežiūros įstaigų lygmeniui, privalomai teikiamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų kompensuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo patvirtinimo.

- Teisės aktai, reikalavimai ir standartai, kurių peržiūra yra reikalinga arba gali būti identifikuota reikalinga atliekant Sistemos vystymo bei veikimo ir Paslaugų teikimo darbus:

81. Lietuvos e. sveikatos sistemos funkcinės, techninės ir programinės įrangos architektūros modelis, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-1119 „Dėl Lietuvos e. sveikatos sistemos funkcinės, techninės ir programinės įrangos architektūros modelio patvirtinimo“;

8.2. Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimai ir techninės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1079 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“;

8.3. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.4. ESPBI IS nuostatai koreguojami vadovaujantis Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.5. ESPBI IS techninis aprašymas (specifikacija) rengiamas patvirtinus atnaujintus ESPBI IS nuostatus. ESPBI IS techninis aprašymas (specifikacija) rengiamas vadovaujantis Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-1004 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr.V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1234 „Dėl Kortelės Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ duomenų sąrašo ir jos pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“;

8.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“;

8.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1473 „Dėl Informacijos apie skubiosios medicinos pagalbos skyrių veiklą, šių skyrių veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“;

8.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-89 „Dėl Reikalavimų sveikatos priežiūros įstaigose diegiamoms informacinėms sistemoms patvirtinimo“;

8.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. V-515 Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos;

8.13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-208 Dėl būtinosios  medicinos pagalbos teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo.

- Tiekėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjas turi vadovautis Sutarties vykdymo metu naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu ir apie juos sužinota ne vėliau kaip iki projektavimo etapo pabaigos.

- Kiti teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių sistemų veikimą, duomenų saugą, funkcijas.

## 1.4. Pirkimo uždaviniai

- Pirkimo uždaviniai:

  - Atlikti detalią poreikių ir galimybių analizę;

  - Sumodeliuoti ir suprojektuoti  Skubiosios medicinos pagalbos skyrių veiklos efektyvumo ir kokybės užtikrinimo, stebėsenos ir analizės platformą:

    - Sukurti ir įdiegti naują SPĮ resursų modulį;

    - Sukurti GMP gabenamų į SMPS pacientų triažo funkcionalumą, įskaitant pranešimų apie kritinės būklės pacientus inicijavimą ir perdavimą;

    - Realizuoti GMP gabenamų pacientų planuojamo atvykimo laiko duomenų perdavimo SMPS funkcionalumą;

    - Įgyvendinti GMP kortelės skaitmenizavimo II-ąjį etapą ESPBI IS;

    - Įgyvendinti GMP kortelės skaitmenizavimo II-ąjį etapą SMART GMP IS;

    - Įgyvendinti ESI santraukos, teikiamos GMP ir SMPS, realizavimą;

    - Išplėtoti esveikata.lt portalą duomenimis apie SMPS veiklą;

  - Atnaujinti esamą Sistemos dokumentaciją ir parengti bei suderinti naują Sistemos dokumentaciją, tame tarpe parengti:

    - Reikalavimus SMPS HIS vystymui - nurodomi reikalavimai, kurie ESPBI IS grafinėje vartotojo sąsajoje (ang. GUI) nerealizuojami, tačiau turės būti realizuoti HIS GUI, siekiant sugeneruoti SPĮ resursinius duomenis (pvz. triažo pradžios laiko, triažo kategorijos, triažo pabaigos laiko, gyd.konsultacijos pradžios laiko duomenys ir kt.);

    - Naujo ESPBI IS SPĮ resursų modulio REST API su SMPS HIS'ais techninę specifikaciją;

    - Naujo ESPBI IS SPĮ resursų modulio REST API su GMP IS techninę specifikaciją;

    - SMPS veiklos kokybės ir efektyvumo rodiklių reikšmių nustatymo instrukcijas;

    - Aprašyti SMPS veiklos kokybės ir efektyvumo rodiklių ir jiems apskaičiuoti naudojamų kintamųjų metaduomenis;

    - Naujo SPĮ resursų modulio API su VDV IS techninę specifikaciją.

  - Realizuoti Sistemos funkcijas ir duomenų mainų sąsajas, tame tarpe:

    - Naujo ESPBI IS SPĮ resursų modulio REST API su SMPS HIS'ais;

    - Naujo ESPBI IS SPĮ resursų modulio REST API su GMP IS;

    - Naujo SPĮ resursų modulio API su VDV IS

  - Įdiegti Sistemos funkcijas ir duomenų mainų sąsajas;

  - Įdiegti duomenų bazes bei kitą reikiamą standartinę programinę įrangą;

  - Ivykdyti Sistemos sukurtų funkcijų ir sąsajų priėmimo testavimą;

  - Parengti mokymų medžiagą;

  - Paruošti Sistemą eksploatavimui;

  - Atlikti vystomos Sistemos bandomąją eksploataciją.

- Paslaugų teikimo sutarties įgyvendinimo metu turi būti vykdomos tokios veiklos:

  - Paslaugų teikimo sutarties įgyvendinimo inicijavimas;

  - Detali poreikių ir reikalavimų analizė ;

  - Projektavimas ir techninės architektūros parengimas;

  - Sistemos konstravimas;

  - Diegimas testavimo aplinkoje;

  - Vidiniai ir priėmimo testavimai;

  - Bandomoji eksploatacija;

  - Sistemos pridavimas;

  - Garantinė priežiūra.

- Perkamų paslaugų rezultatai:

  - Sukurta, įdiegta ir ištestuota Skubiosios medicinos pagalbos skyrių veiklos efektyvumo ir kokybės užtikrinimo, stebėsenos ir analizės platforma, tame tarpe:

    - Sukurtas ir įdiegtas naujas SPĮ resursų modulis;

    - Sukurtas GMP gabenamų į SMPS pacientų triažo funkcionalumas, įskaitant pranešimų apie kritinės būklės pacientus inicijavimą ir perdavimą;

    - Realizuotas GMP gabenamų pacientų planuojamo atvykimo laiko duomenų perdavimo SMPS funkcionalumas;

    - Įgyvendintas GMP kortelės skaitmenizavimo II-ąsis etapas ESPBI IS;

    - Įgyvendintas GMP kortelės skaitmenizavimo II-ąsis etapas SMART GMP IS;

    - Įgyvendintas ESI santraukos, teikiamos GMP ir SMPS, realizavimas;

    - Išplėtotas esveikata.lt portalas duomenimis apie SMPS veiklą;

  - Sukurtos sąsajos su išorinėmis informacinėmis sistemomis ir registrais, tame tarpe:

  - Naujo ESPBI IS SPĮ resursų modulio REST API su SMPS HIS'ais;

  - Naujo ESPBI IS SPĮ resursų modulio REST API su GMP IS;

  - Naujo SPĮ resursų modulio API su VDV IS

  - Parengta Sistemos techninė dokumentacija, tame tarpe:

    - Reikalavimai SMPS HIS vystymui - nurodomi reikalavimai, kurie ESPBI IS grafinėje vartotojo sąsajoje (ang. GUI) nerealizuojami, tačiau turės būti realizuoti HIS GUI, siekiant sugeneruoti SPĮ resursinius duomenis (pvz. triažo pradžios laiko, triažo kategorijos, triažo pabaigos laiko, gyd.konsultacijos pradžios laiko duomenys ir kt.);

    - Naujo ESPBI IS SPĮ resursų modulio REST API su SMPS HIS'ais techninė specifikacija;

    - Naujo ESPBI IS SPĮ resursų modulio REST API su GMP IS techninė specifikacija;

    - SMPS veiklos kokybės ir efektyvumo rodiklių reikšmių nustatymo instrukcijos;

    - Aprašyti SMPS veiklos kokybės ir efektyvumo rodiklių ir jiems apskaičiuoti naudojamų kintamųjų metaduomenys;

    - Naujo SPĮ resursų modulio API su VDV IS techninė specifikacija.

  - Suteikta Sistemos garantinė priežiūra.

- Teikdamas techninės priežiūros paslaugas pagal viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytus reikalavimus Teikėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones (tame tarpe ir Teikėjo infrastruktūroje), skirtas apsaugoti Pirkėjo elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik viešojo pirkimo–pardavimo sutarties vykdymo tikslais:

  - Sistemos veikimo sutrikimų, klaidų analizei, sutrikimų ir klaidų priežasčių nustatymui;

  - Sistemos taikomosios programinės įrangos sutrikimų ir klaidų šalinimą, užtikrinant nepertraukiamą Sistemos veiklą;

  - Sistemos atnaujintų programinių priemonių testavimą duomenų testavimui parengimą ir pateikimą;

  - Sistemos pagalbos Pirkėjo specialistams jų darbo vietoje teikimą, jei problemų nepavyksta pašalinti kitu būdu;

  - Sistemos kūrimo aplinkos parengimą bei atnaujinimą;

  - Sistemos nekoduotų programinių priemonių atnaujinimą Pirkėjo programinių priemonių saugykloje GIT;

  - Sistemos programinės įrangos saugos pažeidžiamumų, šalinimą. Sistemos programinės įrangos saugos pažeidžiamumai traktuojami kaip incidentai;

  - Sistemos pritaikymą dirbti aukštesnėse programinės įrangos ir duomenų bazių valdymo sistemos versijose (esant suderintam poreikiui);

  - Sistemos smulkių programinės įrangos plėtros darbų,  kurių apimtyje nereikia atlikti sudėtingų duomenų struktūrų ir programinės duomenų apdorojimo algoritmų pakeitimų, įgyvendinimą;

  - Sistemos techninės bei naudotojams skirtos dokumentacijos atnaujinimą;

  - Pirkėjo specialistų konsultavimą Sistemos veikimo ir vystymo klausimais bei veikimo stebėjimo klausimais;

  - Sistemos  diegimo procesų stebėjimą ir diegimą vykdančių Registrų centro specialistų konsultavimą realiu laiku - pagal išankstinį susitarimą (taip pat prieš arba po darbo valandų);

  - Dalyvavimas atliekant Sistemos darbingumo atkūrimą visiško ar dalinio funkcionavimo sutrikimo atvejais (esant poreikiui), įskaitant:

    - konsultacijų teikimą, atkuriant Sistemos  avarijos atveju iš atsarginių kopijų;

    - konsultacijų teikimą, atkuriant Sistemos duomenų bazę;

    - konsultacijų teikimą, perinstaliuojant ir konfigūruojant Sistemos programinę įrangą;

    - Sistemos atliekamų funkcijų, kaip nustatyta jų techninėje dokumentacijoje, atkūrimą ir jų veikimo užtikrinimą;

    - Sistemos duomenų sutvarkymą, atlikus programinių priemonių pakeitimus (ištaisius klaidą) arba nustačius, kad duomenys nebuvo sutvarkyti po anksčiau atliktų pakeitimų;

    - Sistemos duomenų išrinkimui reikalingų užklausų parengimą ir duomenų išrinkimą pagal Pirkėjo poreikius;

    - Sistemos funkcionalumo esamos automatinės stebėsenos poreikio įvertinimą;

    - konsultacijas ir pasiūlymų su preliminariu vertinimu teikimą dėl Sistemos veikimo, tobulinimo ir vystymo;

    - Sistemos kritinių veikimo taškų nustatymą bei Registrų centro informavimą apie būtinus architektūrinių ir technologinių sprendimų ir programinės įrangos pakeitimus, kurie užtikrintų jų kokybišką ir be sutrikimų veikimą.

    - Sistemos pakeitimų diegimą kūrimo aplinkoje ir, esant poreikiui, testinėje bei gamybinėje aplinkose.

    - Sistemos programinėje įrangoje iki Paslaugų teikimo pradžios buvusių pažeidžiamumų šalinimą. pažeidžiamumų sąrašas nustatomas žiniatinklio programų skenavimo priemonėmis (ang. – Web Application Scanning) arba kitais technologinio pažeidžiamumo nustatymo būdais (pvz. – įsilaužimo testavimo) Paslaugų teikimo pradžioje ir iki pokyčių, kurie bus atlikti Paslaugų teikimo metu.

## 1.5. Sprendžiamų problemų aprašymas

## 1.5.1. Paslaugų teikimo sutarties apimtyje siekiama sukurti ir įdiegti Sistemos pakeitimus, kurie realizuos šias funkcijas:

16. E-sveikatos sistemoje realizuoti SPĮ resursinių duomenų mainų platformą, skirtą skubios medicinos pagalbos veiklos efektyvumui, kokybei, stebėsenai ir analizei gerinti, atliepiant GMP, SPĮ, pacientų ir nacionalinės sveikatos priežiūros stebėsenos poreikius sekančiai:

16.1. E-sveikatos sistemoje realizuoti įrankį leisiantį SPĮ priėmimo skyriams stebėti realiu laiku atnaujinamus GMP IS duomenis apie atvežamus kritinės būklės pacientus ir prieiti prie ESPBI IS tvarkomų objektų iki paciento atvykimo į priėmimo skyrių:

a.) stebėti į priėmimo skyrių atvežamus kritinius pacientus;

b.) prieiti prie greitosios medicinos pagalbos brigados sugeneruoto ir ESPBI IS perduoto EKG vaizdo;

c.) prieiti prie GMP IS sugeneruoto ir ESPBI IS struktūrizuoto duomenų rinkinio 110/a;

d.) prieiti prie ESPBI IS ESI santraukos, pritaikytos priėmimų skyrių poreikiams;

e.) stebėti greitosios medicinos pagalbos brigados teikiamus paciento gyvybinius parametrus;

f.) stebėti planuojamą greitosios medicinos pagalbos brigados atvykimo laiką į priėmimo skyrių.

16.2. E-sveikatos sistemoje realizuoti įrankį leisiantį greitosios medicinos pagalbos brigadoms prieiti prie realiu laiku atnaujinamų SPĮ resursinių duomenų ir ESPBI IS tvarkomų objektų iki paciento nuvežimo į priėmimo skyrių:

a.)  Prieiti prie SPĮ resursinių duomenų (sveikatos priežiūros specialistų, diagnostinės įrangos,  paslaugų, laukimo eilių, priėmimo skyriaus palatų užimtumo ir kt):

b. ) prieiti prie ESPBI IS ESI santraukos, pritaikytos greitosios medicinos pagalbos brigados poreikiams;

16.3. E-sveikatos sistemoje realizuoti įrankį leisiantį gyventojams realiu laiku stebėti duomenis apie eiles SPĮ priėmimo skyriuje, priėmimo skyriuje teikiamas paslaugas ir laikiną šių paslaugų neprieinamumą.

16.4. E-sveikatos sistemoje realizuoti įrankį leisiantį kaupti perspektyvinius SPĮ resursinius duomenis, šiuos apdoroti ir perduoti tolimesnei analizei ir pateikimui.

16.5.  ESPBI IS struktūrizuotas GMP IS generuojamas duomenų rinkinys 110/a;

16.6. ESPBI IS duomenų rinkinys - ESI santrauka, pritaikyta GMP ir SMPS poreikiams.

2. ESAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS

## 2.1. Sistemos organizacinė struktūra

17. Sistemos valdytojas yra SAM, Sistemos tvarkytojas yra RC.

### 2.2.  Sistemos naudotojai ir tikslinės grupės

18. Žemiau pateikta 1 paveikslo „Sistemos naudotojų schema”:

1 pav. Sistemos naudotojų schema

19. ESPBI IS naudotojai yra fiziniai asmenys, kurie pagal apibrėžtas teises gali jungtis prie sistemos ir tapti tam tikro tipo naudotojais. Tas pats fizinis asmuo ESPBI IS gali būti kelių tipų naudotoju, bet vienu metu gali prisijungti tik vienu iš jų. Žemiau pateikta 1 lentelės „Sistemos naudotojų aprašymas“.

1 lentelės „Sistemos naudotojų aprašymas“

| Naudotojo rolė | Aprašymas |
| --- | --- |
| Paciento atstovas | Pacientų atveju numatyta, kad prie pacientų srities jungiasi ne pacientai, bet pacientų atstovai (pats pacientas irgi yra savo paties atstovas). Pacientas gali neturėti atstovo (pavyzdžiui, nepilnametis pacientas, kuriam mažiau nei 16 metų) arba turėti vieną ar daugiau atstovų. Numatyti šie pacientų atstovų tipai: Save atstovaujantis pilnametis pacientas; Save atstovaujantis nepilnametis pacientas; Atstovas pagal įstatymą; Įgaliotas atstovas; Darbdavio atstovas. |
| Specialisto atstovas | Specialistų atveju numatyta, kad prie specialistų srities jungiasi ne specialistai, bet specialistų atstovai (pats specialistas irgi yra savo paties atstovas). Specialistas gali turėti vieną arba daugiau atstovų. Numatyti šie specialistų atstovų tipai: Save atstovaujantis specialistas; Pavaduojantis specialistas yra toks specialistas, kuris yra įgaliotas pakeisti (pavaduoti) kitą specialistą; Įgaliotas specialistas yra toks specialistas, kuris įgaliojamas kito sveikatos priežiūros specialisto vardu pildyti paciento ESI duomenis ir dokumentus, bet pagal jam sistemoje suteiktas teises neturintis teisės atlikti tam tikrų veiksmų; Specialistai gali būti automatiškai importuojami į ESPB IS iš išorinių šaltinių. Jeigu specialistas turi nurodytą VLK sistemoje informaciją apie jo galiojantį įdarbinimą konkrečioje įstaigoje, tuomet toks specialistas yra importuojamas: Galimas rankinis specialistų atstovų kūrimas. Kiekvienam specialistui administratorius turi priskirti vieną iš aprašytų vaidmenų tipų. |
| Specialus naudotojas | Specialūs naudotojai turi būti kuriami rankiniu būdu, nurodant tipą, galiojimo laikotarpį. Vienas asmuo gali turėti kelis jam sukurtus specialius naudotojus. Specialiems naudotojams atstovai nekuriami. Numatyti šie specialių naudotojų tipai: Medicinos auditorius. Akademikas, mokslininkas. ESPBI IS administratorius – globalus sistemos administratorius. SPĮ administratorius – lokalus (vienos SPĮ) sistemos administratorius. Šio tipo specialiems naudotojams turi būti nurodoma administruojama SPĮ. SPĮ administratorius gali keisti duomenis tik administruojamos SPĮ apimtyje. NDNT administratorius – administratorius, kuris turi teises tik administruoti NDNT naudotojus. NDNT naudotojas – suteikiamos specifinės teisės peržiūrėti paciento ESI. Laikinas naudotojas. Šio tipo specialių naudotojų teises galima lanksčiai konfigūruoti kiekvieno naudotojo lygyje. Turi būti nurodomi konkretūs pacientai ir konkrečios suteikiamos teisės. |
| Neprisijungęs naudotojas | Bet kuris neautentifikuotas fizinis asmuo e. sveikatos paslaugų portale yra „Neprisijungęs naudotojas". Neprisijungęs naudotojas gali naudotis e. sveikatos paslaugų portalo viešosiomis paslaugomis arba autentifikuotis ir tapti šio tipo naudotoju: Paciento atstovas. Specialisto atstovas. Specialus naudotojas. |

### 2.3. Sistemos funkcinė architektūra

20. ESPBI Sistemos nuostatų IV skyriuje nurodyti Sistemos funkciniai komponentai sudaro Sistemos funkcinę architektūrą ir aprašomi Sistemos loginiame modelyje. Žemiau pateiktas 2 paveikslo „Sistemos funkcinės architektūros diagrama2 pav. Sistemos funkcinės architektūros diagrama

### 2.3.1. Sistemos loginis modelis

21. Sistemos loginis modelis sudarytas iš loginių posistemių ir modulių, kurie aprašyti žemiau.

21.1. Pacientų ir sveikatinimo specialistų prieigos prie e. paslaugų posistemė (2 pav.) – Skaitmeninės sveikatos  portalas (toliau – Portalas) – kompiuterinių priemonių, skirtų vieno langelio prieigos gyventojams  bei sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams principui įgyvendinti, visuma.

21.2. Autentiškumo užtikrinimo posistemė (2 pav.) VIISP priemonėmis ar tiesioginėmis ESPBI IS naudotojų identifikavimo priemonėmis užtikrina ESPBI IS naudotojų tapatybės nustatymą, Portalo naudotojų tapatybės nustatymą, generuoja elektroninį spaudą ir leidžia pasirašyti elektronines dokumentų formas elektroniniu spaudu. Visų ESPBI IS naudotojų autentifikavimas vykdomas per VIISP naudotojų tapatybės nustatymo modulį.

21.3. Administravimo posistemė (2 pav.) užtikrina ESPBI IS valdymą, efektyvias ESPBI IS administravimo priemones ir ESPBI IS vykstančių techninių (sisteminių) procesų stebėjimą.

21.4. Saugos posistemė (2 pav.) registruoja ESPBI IS naudotojus, suteikia ir tvarko ESPBI IS naudotojų prieigos prie duomenų teises, užtikrina ESPBI IS naudotojų tapatybės nustatymą ir Portalo naudotojų tapatybės nustatymą, pasitelkiant VIISP priemones, užtikrina ESPBI IS naudotojų teisių valdymą, užtikrina ESPBI IS duomenų saugą, užtikrina ESPBI IS duomenų archyvavimą ir rezervinių duomenų kopijų darymą.

21.5. Audito posistemė (2 pav.) užtikrina efektyvias ESPBI IS stebėsenos ir audito priemones, registruoja visus ESPBI IS naudotojų veiksmus, užtikrina audito įrašų vientisumą ir įrašų paiešką, rengia ESPBI IS naudotojų veiksmų ataskaitas.

21.6. ESI posistemė (2 pav.) užtikrina ESI duomenų tvarkymą ir paiešką, paciento duomenų teikimą ESPBI IS duomenų mainų ir  Portalo posistemėms.

21.7. Pacientų posistemė (2 pav.) užtikrina pacientų bendrųjų duomenų tvarkymą ir paiešką, paciento identifikavimą pagal jo vardą, pavardę ir gimimo datą, asmens kodą, lytį, ESI identifikacinį numerį.

21.8. Klasifikatorių posistemė centralizuotai tvarko klasifikatorių duomenis, teikia klasifikatorių duomenis ESPBI IS tvarkytojams, ESPBI IS duomenų teikėjams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms, užtikrina klasifikatorių duomenų paiešką.

21.9. E. recepto posistemė (2 pav.) sudaro sąlygas išrašyti vaistinius preparatus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones elektroniniu būdu ir kaupia duomenis apie juos, tvarko elektroniniu būdu išrašytų receptų duomenis, rengia ir teikia išrašytų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių ataskaitas, užtikrina e. receptų duomenų paiešką.

21.10. Medicininių vaizdų posistemė (2 pav.) užtikrina nacionalinės medicininių vaizdų saugyklos veikimą, tvarko medicininius vaizdus, užtikrina sveikatos priežiūros specialistams ir pacientams prieigą prie saugomų medicininių vaizdų ir medicininių vaizdų paiešką.

21.11. Sveikatinimo paslaugų posistemė (2 pav.) kaupia ir teikia duomenis apie suteiktas sveikatinimo paslaugas, rengia ir teikia suteiktų sveikatinimo paslaugų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ataskaitas.

21.12. Metodinės pagalbos teikimo sveikatinimo specialistui posistemė (2 pav.) teikia informaciją apie vaistinių preparatų klinikinę informaciją, suderinamumą.

21.13. Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių posistemė (2 pav.) registruoja nėščiąsias, gimdyves ir naujagimius ir vykdo jų paiešką, kaupia ir saugo klinikinę informaciją apie nėščiąsias, gimdyves ir naujagimius, atlieka duomenų statistinę analizę ir formuoja ataskaitas, vykdo duomenų mainus su kitomis informacinėmis sistemomis, valdo naudotojų teises ir roles, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių informacinės sistemos parametrus, taip pat saugo naudotojų ir jų prisijungimo duomenis, dokumentus ir jų šablonus.

21.14. Slaugos paslaugų posistemė (2 pav.) kaupia ir saugo duomenis apie asmens slaugą, sudaro galimybę slaugytojui fiksuoti visą su slauga susijusią informaciją elektroninių dokumentų formose, leidžia slaugos paslaugas pateikti Portale arba per tinklines  sąsajas – ESPBI IS slaugos posistemėje užfiksuoti slaugos procedūrų ir tyrimų iš mobiliųjų įrenginių duomenis ir atvaizduoti pacientams arba jų įgaliotiems asmenims Portale.

21.15. Duomenų mainų posistemė (2 pav.) užtikrina duomenų mainus tarp ESPBI IS ir kitų skaitmeninės sveikatos sistemos komponentų (sveikatinimo veiklą vykdančių įstaigų informacinių sistemų (2 pav.), sveikatos sektoriaus registrų ir informacinių sistemų (2 pav.) ir kitų viešojo administravimo sektorių (2 pav.), elektroninės medicininės istorijos (EMI) duomenų mainus tarp  Mobiliosios programėlės ir kitų duomenų mainų komponentų, taip pat teikia ESPBI IS klasifikatorių duomenis sveikatinimo įstaigų ir suinteresuotų institucijų informacinėms sistemoms.

### 2.3.2. Naudojamos technologijos

22. Naudojamos technologijos:

Ang. Programming Languages:

Java

PHP

Erlang

Dart

TypeScript

Ang. Frameworks & Libraries:

Spring

Spring Boot

Spring-DM

Spring Rabbit

Apache Camel

Apache CXF

Node.js

Angular

Flutter

Ang. Middleware & Integration Tools:

Red Hat Fuse

RabbitMQ

Apache Tomcat

Nginx

Ang. Databases & Search Platforms:

Solr

Oracle EE

Ang. Operating Systems:

CentOS Linux

Ang. Business Intelligence Tools:

Power BI

Ang. Web Technologies:

Javax Servlet

# 3. FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS

23. Šiame skyriuje pateikti bendrieji funkciniai ir specialieji funkciniai reikalavimai, kuriuos Teikėjas turės patikslinti ir suderinti su Perkančiosios organizacijos (toliau – Pirkėjas, PO, Registrų centras, RC) atstovais detalios analizės ir projektavimo etapų metu. Esant poreikiui, bendrieji ir specialieji funkciniai reikalavimai gali būti pakoreguoti, bet tik suderinus ir patvirtinus keitimus su Perkančiąja organizacija. Priėmimo testavimo metu Teikėjas privalės pademonstruoti visus toliau suderinus ir patvirtinus funkcinius reikalavimus.

3.1. Bendrieji funkciniai reikalavimai

24. Žemiau pateikta 2 lentelė „Bendrieji funkciniai reikalavimai“.

2 lentelė. Bendrieji funkciniai reikalavimai

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Teikėjas turi vadovautis šioje Techninėje specifikacijoje pateikiamais reikalavimais bei specifikacijos priedais. |
|  | Šios techninės specifikacijos, 3 skyriuje aprašyti panaudos atvejai, procesai ir funkcionalumai yra tik orientaciniai, ir turės būti detalizuoti ir patikslinti detalios analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | Sistemos vystymo metu, turi būti išlaikyti ir nesugadinti visi šiuo metu esantys funkcionalumai, nebent jų keitimas yra aprašytas šioje Techninėje specifikacijoje, arba poreikis keisti atsirastų realizuojant kitus specifikacijoje pateikiamus reikalavimus. Teikėjas turės suderinti standartinių ESPBI IS komponentų pakeitimus, kurie bus reikalingi vystant Sistemą. |
|  | SMPS posistemė turi būti kuriama kaip integrali ESPBI IS dalis, pernaudojant (prireikus – keičiant) esamas ESPBI IS priemones bei sukuriant trūkstamas (pvz. specifinių veiklos procesų vykdymui bei statistinių duomenų apdorojimui reikalingas funkcijas, komponentus ir pan.). |
|  | Atliekant Techninėje specifikacijoje numatytus pakeitimus, lygiagrečiai turės būti atliekami pakeitimai, leisiantys visais naujais funkcionalumais naudotis ir per integracines sąsajas. |
|  | Teikėjas turės atnaujinti/parengti ir suderinti GMP skirtą integracijų techninę dokumentaciją ir sukurti integraciją per API su GMP naudojamomis IS. |
|  | Teikėjas turės atnaujinti/parengti ir suderinti HIS skirtą integracijų techninę dokumentaciją ir sukurti integraciją per API su SMPS naudojamais HIS. |
|  | Teikėjas turės parengti HIS pritaikymo Sistemos poreikiams reikalavimų dokumentaciją (nurodomi reikalavimai, kurie ESPBI IS grafinėje vartotojo sąsajoje (ang. GUI) nerealizuojami, tačiau turės būti realizuoti HIS GUI, siekiant sugeneruoti SPĮ resursinius duomenis (pvz. triažo pradžios laiko, triažo kategorijos, triažo pabaigos laiko, gyd.konsultacijos pradžios laiko duomenys)) |
|  | Sistemoje sukurti funkcionalumai, sąrašai, duomenų rinkinių peržiūra, valdymo ir tvarkymo funkcijos SPĮ IS turi būti prieinami ir kaip integruoti komponentai (pvz. web portletai), užtikrinant OWASP saugumo rodiklius ir integralumą (greitaveika, tarpusavio komponentų suderinamumas). |
|  | Turi būti maksimaliai išnaudojamas FHIR servisas su visomis jo funkcijomis. Nesant galimybei panaudoti FHIR funkcijos, funkcija turi būti sukurta SMPS posistemėje. |
|  | Keičiant esamus ESPBI IS medicininius dokumentus/formas ar duomenų rinkinius, turi būti laikomasi galiojančių ESPBI IS dokumentų valdymo taisyklių. |
|  | Kuriant naujus duomenų rinkinius, naudojamos technologijos, protokolai ir realizacijos būdai turi būti suderinti su Pirkėju detalios analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | Teikėjas turės bendradarbiauti su paraleliai vykdomų ESPBI IS modernizavimo ar vystymo paslaugų teikėjais. |
|  | Sistemos techniniai sprendiniai turi būti suderinami su ESPBI IS modernizavimo veiklomis ir rezultatais, siekiant užtikrinti SMPS posistemės integralumą ir procesų vientisumą ESPBI IS. SMPS posistemės sukūrimas neturi turėti neigiamos įtakos ESPBI IS komponentų, įskaitant integracijas, veikimui. |
|  | Projekto įgyvendinimas turi būti lankstus, atsižvelgiant į tai, kad paraleliai vykdomi kiti ESPBI IS modernizavimo projektai. Susidūrus su priklausomybėmis nuo kitų ESPBI IS projektų, sistemų ar išteklių, kurios stabdo projekto eigą, Teikėjas privalo: - Identifikuoti priklausomybes ir jų poveikį projekto įgyvendinimui; - Pasiūlyti alternatyvius sprendimo būdus, kurie sumažintų arba pašalintų priklausomybes, kad projektas būtų sklandžiai įgyvendintas. Alternatyvūs sprendimo būdai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija kaip galima greičiau nuo aplinkybių atsiradimo ar identifikavimo dienos. |
|  | Kuriant SMPS posistemę, turi būti atsižvelgta į ESPBI IS: - Naudojamas technologijas; - Naudojamą standartinę programinę įrangą; - Duomenų modelio architektūrą; - Tarnybinių stočių, kompiuterinio tinklo bei jame naudojamų įrenginių architektūrą; - Vidines ir išorines integracijas bei duomenų srautus; - Naudojamas duomenų klasifikacijas; - Naudotojų identifikacijos ir prieigos teisių modelį; - Automatizuotus veiklos procesus. Teikėjas gali siūlyti ir naujas technologijas, bet jų naudojimas turi būti suderintas su RC. |
|  | SMPS posistemės realizacija turi užtikrinti, kad būtų maksimaliai pernaudotos standartinės ESPBI IS funkcijos ir komponentai, pvz.: - Veiksmų auditavimui (ATNA standartas); - Dokumentų valdymui (kūrimui, ruošinių naudojimui ir pan.) - Funkcijoms susijusioms su komunikacija (pranešimų siuntimas, priminimų teikimas ir pan.); - Administravimui ir kitoms funkcijoms. |
|  | Realizuojant specifikacijoje pateiktus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, turi būti atitinkamai modifikuojamos ir ESPBI IS administravimo priemonės, leisiančios tinkamai administruoti sukurtus ar modernizuotus SMPS posistemės funkcionalumus. |
|  | Sistema turi būti kuriama taip, kad ji būtų lengvai konfigūruojama. Detalios analizės ir projektavimo etapų metu turi būti suderinti sisteminiai nustatymai ir funkcionalumai, kurie gali būti keičiami Administravimo portale. |
|  | Duomenų įvedimo formos turi būti konstruojamos taip, kad duomenų įvedimas būtų kiek įmanoma labiau pagrįstas schema (angl. Schema – driven), siūlomi variantų pasirinkimai, sufleriai. |
|  | Sistemoje realizuojamos formos, kiek įmanoma, turi būti užpildomos automatiškai. Diegėjas detalios analizės ir projektavimo etapų metu turi nustatyti ir su Perkančiąją organizacija suderinti, kurie formų duomenys bus automatiškai užpildomi numatytomis reikšmėmis (pvz., datos laukas, konkreti reikšmė iš klasifikatoriaus ir pan.) bei kurie formų duomenys bus automatiškai užpildomi ESPBI IS saugomais duomenimis (pvz., duomenys iš kitų ESPBI IS formų, duomenys gauti iš kitų informacinių sistemų ar registrų ir pan.). |
|  | Sistemos sąrašuose turi būti realizuotas: |
|  | - Puslapiavimas; |
|  | - Daugelio įrašų pažymėjimo funkcionalumas tam tikrų veiksmų atlikimui (pvz., pasirinktų įrašų eksportavimui, šalinimui). Detalios analizės ir projektavimo etapų metu turi būti suderinta, kuriuose sąrašuose turi būti leidžiamas daugelio įrašų pažymėjimas; |
|  | - Turi būti galima objektų sąrašą filtruoti ir rūšiuoti pagal tam sąrašui priklausančius atributus. Išimtys gali būti taikomos suderinus sprendimą su Perkančiąją organizacija; |
|  | - Sąrašuose, kuriuose reikalinga, turi būti atvaizduojamas įrašų sąraše skaičius. |
|  | Visos paieškos / filtravimo funkcijos, išskyrus atvejus kuriuos Teikėjas suderins detalios analizės ir projektavimo etapų metu, turi būti realizuotos pagal šias taisykles: |
|  | - Tekstiniuose paieškos laukuose turi būti realizuota paieška pagal žodžio ar skaičių junginio fragmentą ir pilną žodį; |
|  | - Paieška turi būti atliekama pagal lietuviškas raides ir vietoje lietuviškų raidžių naudojant lotyniškus raidžių atitikmenis (pavyzdžiui „š“ ir „s“ raides traktuojant kaip vieną); |
|  | - Paieška turi būti vykdoma neatsižvelgiant į didžiąsias ir mažąsias raides; |
|  | - Paieška turi būti vykdoma tik tuose komponentuose ir duomenų aibėje, prie kurių naudotojas turi prieigos teises; |
|  | - Paieškos rezultatai turi būti pateikiami sąrašo forma; |
|  | - Atlikus paiešką, turi būti rodomas paieškos rezultatų skaičius. |
|  | Turi būti vykdomas veiklos procesų žingsnių ir į duomenų įvedimo formas įvedamų duomenų tikrinimas, vadovaujantis galiojančiomis bei detalios analizės ir projektavimo etapų metu nustatytomis tikrinimo taisyklėmis. Naujos validacijos taisyklės turi išlaikyti tuos pačius principus, kurie yra taikomi šiuo metu sistemoje: |
|  | - Turi būti tikrinami privalomi įvesti duomenys; |
|  | - Turi būti tikrinamas duomenų formatas (datos, skaičiaus, teksto ar kitas nustatytas taisykles); |
|  | - Turi būti tikrinami pridedamų rinkmenų plėtiniai ir rinkmenos dydis; |
|  | - Turi būti atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti/ išjungti kitus formos elementus ir pan. |
|  | - Turi būti atliekamas loginis tikrinimas, iškviečiant tam tikrus veiklos procesus – tam tikri proceso žingsniai galimi tik prieš tai atlikus kitus žingsnius. |
|  | Visoms šioje techninėje specifikacijoje aprašytoms funkcijoms, kurių metu yra sukuriami duomenys ar dokumentai, turi būti realizuojamos tų duomenų ar dokumentų redagavimo bei šalinimo ar anuliavimo funkcijos, kurios turi būti suderinamos su veiklos logika. |
|  | Sistemoje kuriamos ar modernizuojamos formos turi atitikti visus bendrus ESPBI IS formoms keliamus reikalavimus ir būti realizuotos vieningais principais. |
|  | Sistemoje realizuotos duomenų rinkinių valdymo taisyklės turi būti tokios pačios kaip ESPBI IS (pvz. duomenų rinkinių tvirtinimas, pasirašymas ir kt.). |
|  | Prieiga prie SMPS posistemės funkcionalumo ir duomenų pasiekiamumas turi būti valdomas per bendrą ESPBI IS teisių prieigos mechanizmą. |
|  | Šioje techninėje specifikacijoje aprašytos naudotojų rolės yra tik orientacinės. Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Diegėjas su Perkančiąja organizacija turi suderinti visas naujas projekto funkcijų apimties teises ir kaip jos bus valdomos. |
|  | Vystant Sistemą, Teikėjas turi įvertinti BDAR keliamus reikalavimus, suprojektuoti Sistemos duomenų modelį ir įgyvendinti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo sprendimus, siekiant sudaryti galimybes įgyvendinti duomenų subjektų, kurių duomenys tvarkomi Sistemos priemonėmis, teises. |
|  | Sistema turi būti suderinama su esamais analitikos įrankiais, leidžiančiais generuoti standartizuotas ar pritaikytas ataskaitas, remiantis ESPBI IS integracijos sprendimais. Ataskaitos gali būti periodinės ir užklausų principų (ad hoc). Jei esami sprendimai netenkina reikalavimų, turi būti sudaryta galimybė naudoti naujus ar pranašesnius ataskaitų formavimo metodus. |

## 3.2. Funkciniai reikalavimai

25. Šiame skyriuje pateikiami funkciniai reikalavimai sistemai. Funkcinių reikalavimų skyrius yra padalintas, aprašant panaudos atvejus, procesus ir reikalavimus. Panaudos atvejai ir procesai yra tik orientaciniai ir turės būti detalizuoti ir patikslinti detalios analizės ir projektavimo etapų metu.

### 3.2.1. Funkciniai reikalavimai SPĮ resursų administravimui

26. Šiame skyriuje pateikiami funkciniai reikalavimai SPĮ resursų (pvz., profesijų, įrangos, lovų) administravimui.

3.2.2. SPĮ resursų administravimo panaudos atvejai

27. Šiame skyriuje pateikiami apibendrinti ESPBI ir SPĮ administratorių roles turinčių naudotojų panaudos atvejai. ESPBI portalo administratorius turi jam ir tik jam būdingus panaudos atvejus bei apima visus SPĮ administratoriaus panaudos atvejus. SPĮ portalo administratorius atsakingas tik už savo SMPS duomenų suvedimą ir atnaujinimą, o ESPBI administratorius gali suvesti ir atnaujinti kiekvieno SMPS duomenis bei visus nustatymus, bendrus visiems SMPS.

3 pav. Sistemos naudotojai ir panaudos atvejai (SPĮ resursų administravimas)

28. Remiantis pateiktais panaudos atvejais, kitame skyriuje aprašomi funkciniai reikalavimai SPĮ resursų administravimui.

3.2.3. Funkcinių reikalavimų sąrašas SPĮ resursų administravimui

29. Šiame skyriuje pateikiamas funkcinių reikalavimų sąrašas SPĮ resursų administravimui.

3 lentelė. Funkciniai reikalavimai SPĮ resursų administravimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
| PA „Administruoti visiems skyriams bendrus SMPS nustatymus“ |  |
|  | Turi būti sukurtas funkcionalumas, kuris leistų ESPBI IS Administratoriaus portalo naudotojui tvarkyti bendruosius nustatymus ir klasifikatorius, reikalingus administruojant SPĮ resursus. Remiantis šiais nustatymais, kiekvienas SMPS turės galimybę nurodyti įstaigos, profilių (paslaugų), specialistų (profesijų), įrangos ir lovų prieinamumą jų įstaigos priėmimo skyriuje. |
|  | Turi būti galima sukurti ir redaguoti SMPS posistemei reikalingus klasifikatorius, naudojant ESPBI klasifikatorių valdymo funkcionalumą: - Profilių/paslaugų klasifikatorių (SMPS teikiamų paslaugų sąrašas) - Įrangos klasifikatorių (SMPS kritinės įrangos sąrašas) - Kitus klasifikatorius (pvz., lovų tipai, triažo kategorijos, atvejo neaktualumo priežastys, NEWS2 skalės parametrai) Galutinis klasifikatorių sąrašas turi būti suderintas detalios analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | Turi būti galima visus naujus klasifikatorius perduoti SPĮ. |
|  | Reikia įvertinti kiekvieno klasifikatoriaus būtinybę ir vengti jų kūrimo, jeigu sistemoje jau yra klasifikatorius, kuris gali būti pernaudojamas SMPS posistemėje (pvz., Sistemoje yra Lietuvos profesijų klasifikatorius). |
|  | Profilis (paslauga) gali būti grupuojami pagal: - Amžiaus grupę (Suaugusių / Vaikų) - Tipą (Profilis / Klasteris) |
|  | Turi būti galima priskirti kiekvieno profilio veikimui reikalingas profesijas ir įrangą, t.y. sukurti profilio-profesijų ir profilio-įrangos sąryšius. |
|  | Kuriant ar redaguojant sąryšius, turi būti galima nurodyti profesijos ar įrangos kritiškumą paslaugos (profilio) veikimui. Šis parametras turi būti naudojamas, vertinant paslaugos prieinamumą: - Jei profesija ar įranga pažymėta kaip „kritiškai svarbi“ profilio veikimui, jos neprieinamumas iškart turi pažymėti paslaugą kaip laikinai neprieinamą; - Jei profesija ar įranga pažymėta kaip „nekritiškai svarbi“ profilio veikimui, sistema turi patikrinti, ar yra ją pakeisti galinti profesija/įranga (pvz., intensyvios terapijos profiliui priskirtos dvi profesijos (Skubios medicinos gydytojas ir Anesteziologas-reanimatologas) ir abi pažymėtos kaip nekritiškos. Jei bent viena profesija (specialistas) yra pažymėta kaip prieinama, tuomet paslauga yra teikiama, jei abi profesijos yra neprieinamos – paslauga turi būti pažymėta kaip laikinai neteikiama). |
|  | Turi būti sukurti SMPS posistemei skirti sisteminiai nustatymai (pvz., duomenų periodas, naudojamas skaičiuojant prognozuojamus laikus iki triažo ar gydytojo apžiūros, statistinių duomenų saugojimo laikotarpiai), kuriuos galėtų tvarkyti ESPBI IS administratorius. Galutinis sisteminių nustatymų sąrašas turi būti suderintas detalios analizės ir projektavimo etapų metu. |
| PA „Administruoti skubios medicinos pagalbos skyrius“ |  |
|  | Turi būti sukurtas funkcionalumas, kuris leistų HIS ir ESPBI IS Administratoriaus portalo naudotojui valdyti pagrindinius įstaigos parametrus, reikalingus SMPS posistemės funkcijų įgyvendinimui. Šis funkcionalumas turėtų būti pasiekiamas Sveikatinimo įstaigų kataloge arba turėtų būti sukurtas atskirtas SMPS įstaigų valdymo komponentas. Remiantis šiais nustatymais, turės būti prieinamos skirtingos funkcijos skirtingų įstaigų specialistams ir švieslentėje bus atvaizduojama tik įstaigos priėmimo skyriui (-iams) aktuali informacija. |
|  | Turi būti galima nurodyti, kad įstaiga (skyrius) yra SMPS. Tik SMPS: - Bus galima administruoti SPĮ resursus - Bus galima pateikti triažo, gydytojo priėmimo laiko duomenis - Bus atvaizduojami švieslentėje |
|  | Turi būti galima nurodyti SMPS veiklos modelį: - SMPS vykdo triažą - SMPS nevykdo triažo Jeigu SMPS nevykdo triažo, SMPS specialistas turi negalėti pateikti triažo duomenų ir švieslentėje neturi matytis „Eilė iki triažo“ statistiniai duomenys. |
|  | Turi būti galimybė nurodyti kiekvieno SMPS koordinates, miestą ar kitus atributus, reikalingus patogiam SMPS įstaigų filtravimui ir tikslios informacijos pateikimui švieslentėje. |
|  | Turi būti galima aktyvuoti / deaktyvuoti SMPS. Kol SMPS nėra aktyvuotas, jis nėra rodomas švieslentėje ir nėra renkami ir kaupiami SPĮ resursiniai duomenys. |
| PA „Administruoti SMPS paslaugų prieinamumą“ |  |
|  | Turi būti sukurtas funkcionalumas, kuris leistų HIS ir ESPBI IS Administratoriaus portalo naudotojui nurodyti SPĮ resursų prieinamumą konkrečiame SMPS. Remiantis šiais nustatymais, SMPS švieslentėje turės būti atvaizduojamos kiekvieno SMPS teikiamos ir laikinai neteikiamos paslaugos bei lovų užimtumas. |
|  | Naudotojui turi būti galima nurodyti / redaguoti standartinį įstaigos resursų prieinamumą: - SMPS standartinį darbo laiką - Profilių standartinį prieinamumą - Profesijų standartinį prieinamumą - Įrangos standartinį prieinamumą |
|  | Standartinis prieinamumas turi būti nurodomas kiekvienai savaitės dienai, suteikiant galimybę nurodyti kelis prieinamumo periodus (pvz., neurologas prieinamas kiekvieną pirmadienį nuo 07:00 iki 12:00 ir nuo 17:00 iki 21:30). |
|  | Turi būti galimybė pažymėti, jei resursas prieinamas visą parą ar 24/7 (pvz., požymis, kad resursas prieinamas nepertraukiamai). |
|  | Naudotojui turi būti galima pažymėti SPĮ resursų standartinio prieinamumo išimtis. Prieinamumo išimtys turi būti nurodomos nuo-iki. |
|  | Turi būti galimybė pažymėti, kad resursas laikinai neprieinamas neterminuotai, t.y. nežinoma, kada jo prieinamumas bus atstatytas. |
|  | Turi būti galimybė prie kiekvienos prieinamumo išimties laisva forma nurodyti pastabą, kodėl resursas yra neprieinamas. |
|  | Vieno resurso pažymėjimas neprieinamu, gali turėti įtakos kelių paslaugų prieinamumui (pavyzdžiui, jei rentgenas yra priskirtas kaip kritinis resursas prie kelių paslaugų ir rentgenas tampa neprieinamu, visos susijusios paslaugos tampa laikinai neteikiamos, t.y. turi būti sudarytas paslaugų prieinamumo binarinis medis). |
|  | Turi būti kaupiami istoriniai duomenys apie paslaugos laikiną neveikimą, priežastį (pvz., neveikė rentgenas), pastabos (laisva forma įvestas tekstas) ir periodą. Duomenys turi būti saugomi struktūrizuotu formatu, tinkamu ataskaitoms formuoti. |
|  | Naudotojui turi būti galima nurodyti ir redaguoti bendrą informacinį pranešimą apie paslaugų prieinamumą. Šis pranešimas neturi įtakoti paslaugos prieinamumo, tai yra tik rekomendacinio pobūdžio informacija. |
|  | Turi būti galima nurodyti laikotarpį, kada yra rodomas informacinis pranešimas. Jei pranešimas yra ištrinamas ar dabartinis laikas nepatenka į nurodytą laikotarpį – pranešimas nėra rodomas. |
|  | Turi būti kaupiami istoriniai duomenys apie pranešimus – kada ir koks pranešimas buvo rodomas. Duomenys turi būti saugomi struktūrizuotu formatu, tinkamu ataskaitoms formuoti. |
|  | Sisteminiuose nustatymuose turi būti galima nurodyti, kiek laiko yra saugomi istoriniai duomenys. Skirtingiems duomenų rinkiniams turi būti sukurti atskiri sisteminiai nustatymai. |
|  | Naudotojui turi būti galima nurodyti, kiek SMPS turi kiekvieno tipo lovų. |
|  | Naudotojui turi būti galima nurodyti, kiek kiekvieno tipo lovų šiuo metu yra užimtų SMPS. |

### 3.2.4. Funkciniai reikalavimai GMP ir SMPS paslaugų teikimui

27. Šiame skyriuje pateikiami funkciniai reikalavimai GMP ir SMPS paslaugų teikimui (GMP duomenų perdavimui, GMP perduotų duomenų peržiūrai skubios medicinos pagalbos skyriuje ir kt.).

### 3.2.5. GMP ir SMPS paslaugų teikimo procesas

28. Šiame skyriuje aprašomi pagrindiniai GMP ir SMPS paslaugų teikimo procesai. Dėl aiškesnio reikalavimų pateikimo procesų schemų žingsniai yra išskirti skirtingomis spalvomis:

29. Žemiau esančioje schemoje pateikiamas GMP paslaugų teikimo procesas (GMP atvejo duomenų perdavimas ir peržiūra), kai pacientas yra atpažintas.

5 pav. GMP paslaugų teikimo procesas  (atpažinto paciento GMP atvejo informacijos perdavimas ir peržiūra)

4 lentelė. Proceso „GMP paslaugų teikimas (atpažintas pacientas)“ aprašymas

| Proceso Nr. | Proceso pavadinimas | Proceso dalyvis | Aprašymas / Reikalavimai realizavimui |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Proceso pradžia –GMP duomenų perdavimas | GMP specialistas | Procesą inicijuoja GMP specialistas GMP IS arba ESPBI IS Specialistų portale, kurio tikslas perduoti GMP atvejo (pacientui priskirta GMP kortelė, EKG ir planuojamas bei faktinis atvykimo į SMPS laikas) duomenis SMPS specialistui. Proceso iniciavimo metu yra žinomas paciento asmens kodas. |
| T1 | Surasti pacientą | GMP specialistas | Pagal pateiktą asmens kodą ar kitą identifikatorių turi būti surastas pacientas ESPBI IS. |
| T2 | Sukurti GMP apsilankymą | GMP specialistas | Pagal pateiktus duomenis turi būti sukurtas GMP apsilankymas pasirinktam pacientui ESPBI IS. |
| T3 | Peržiūrėti GMP / SMPS ESI santrauką | GMP specialistas | Pagal pateiktą asmens kodą ar kitą identifikatorių turi būti parodoma pasirinkto paciento ESI santrauka, pritaikyta GMP / SMPS specialistams. |
| E2 | Proceso pabaiga – GMP / SMPS ESI santrauka peržiūrėta |  | Naudotojui pateikta GMP / SMPS specialistui pritaikyta paciento ESI santrauka. |
| T4 | Sukurti GMP kortelę | GMP specialistas | Pagal pateiktus duomenis turi būti sukurta GMP kortelė (110/a forma) ESPBI IS. |
| E3 | Tarpinis proceso žingsnis – GMP kortelė sukurta / atnaujinta |  | GMP kortelė sukurta / atnaujinta ir išsaugota ESPBI IS. |
| T5 | Perduoti GMP kortelės duomenis | Sistema | Kai yra priskirtas priėmimo skyrius, į kurį vežamas pacientas, GMP kortelės duomenys turi būti pasiekiami priskirto SMPS naudotojams net ir tada, kai GMP kortelė yra nepasirašyta ESPBI IS. |
| T6 | Perduoti planuojamą atvykimo į SMPS laiką | Sistema / GMP specialistas | Suderintu dažnumu turi būti perduodamas planuojamas atvykimo į SMPS laikas ir faktinis atvykimo laikas. Ši informacija turi būti susieta su GMP kortelės ID. |
| T7 | Perduoti EKG vaizdą | Sistema / GMP specialistas | EKG vaizdas turi būti perduodamas DICOM ar kitu su PO suderintu formatu. EKG vaizdas turi būti susietas su GMP kortelės ID. |
| T8 | Įvertinti paciento skubumą | Sistema | Pagal NEWS2 skalės ir kitus GMP kortelės duomenis turi būti nustatoma, ar tai yra itin sunkios būklės arba klasterinis pacientas. |
| T9 | Pranešti apie skubų atvejį (aliarmai) | Sistema | Jei nustatoma, kad tai itin sunkios būklės ar klasterinis pacientas, SMPS specialistas turi būti informuojamas vaizdiniu ir garsiniu signalu. |
| E4 | Proceso pabaiga – Naudotojas įspėtas apie skubų atvejį |  | Naudotojas įspėtas apie skubų atvejį vaizdiniu ir garsiniu signalu. |
| E5 | Proceso pradžia – Planuojamo atvykimo į SMPS laiko perskaičiavimas | Sistema | Procesą inicijuoja sistema. Proceso tikslas įvertinti, ar planuojamas atvykimo į SMPS laikas yra aktualus. |
| T10 | Atnaujinti planuojamą atvykimo į SMPS laiką | Sistema | Jeigu sistema nustato, kad nėra gauti naujausi duomenys, turi būti perskaičiuojamas planuojamas atvykimo į SMPS laikas. |
| T11 | Peržiūrėti GMP atvejų sąrašą | SMPS specialistas | HIS ir ESPBI IS Specialistų portale turi būti pateikiamas į naudotojo SMPS vežamų GMP atvejų sąrašas. |
| T12 | Pasirinkti konkretų GMP atvejį | SMPS specialistas | Turi būti galima pasirinkti konkretų atvejį iš sąrašo. |
| T13 | Surasti pacientą | SMPS specialistas | Pagal pateiktą paciento ESI nr. ar kitą identifikatorių turi būti surastas pacientas ESPBI IS. |
| T14 | Sukurti SMPS apsilankymą | SMPS specialistas | Pagal pateiktus duomenis turi būti sukurtas SMPS apsilankymas pasirinktam pacientui ESPBI IS. Apsilankymas turi būti susiejamas su GMP kortele. |
| T15 | Peržiūrėti GMP / SMPS ESI santrauką | SMPS specialistas | Pagal pateiktą paciento ESI nr. ar kitą identifikatorių turi būti parodoma pasirinkto paciento ESI santrauka, pritaikyta GMP / SMPS specialistams. |
| E6 | Proceso pabaiga – GMP / SMPS ESI santrauka peržiūrėta |  | Naudotojui pateikta GMP / SMPS specialistui pritaikyta paciento ESI santrauka. |
| T16 | Peržiūrėti EKG | SMPS specialistas | Turi būti galima peržiūrėti EKG vaizdą DICOM ar kitu su PO suderintu formatu. |
| E7 | Proceso pabaiga – EKG peržiūrėta |  | Naudotojui parodytas EKG vaizdas. |
| E8 | Proceso pabaiga – GMP atvejis peržiūrėtas |  | Naudotojui parodyti GMP kortelės duomenys ir planuojamas atvykimo į SMPS laikas. |
| T17 | Redaguoti GMP kortelę | GMP specialistas | Pagal pateiktus duomenis turi būti atnaujinta GMP kortelė ESPBI IS. |
| E9 | Tarpinis proceso žingsnis – Pacientas pristatytas |  | Pacientas pristatytas į SMPS. |
| T18 | Surasti pacientą | SMPS specialistas | Pagal pateiktą paciento ESI nr. ar kitą identifikatorių turi būti surastas pacientas ESPBI IS. |
| T19 | Sukurti SMPS apsilankymą | SMPS specialistas | Pagal pateiktus duomenis turi būti sukurtas SMPS apsilankymas pasirinktam pacientui ESPBI IS. Apsilankymas turi būti susiejamas su GMP kortele. |
| T20 | Nurodyti registracijos pradžią | SMPS specialistas | Kai yra vykdomas paciento registravimas SMPS, turi būti išsaugomas paciento registracijos laikas. |
| E10 | Proceso pabaiga – GMP atvežtas pacientas užregistruotas |  | Pacientas užregistruotas ir perkeliamas iš GMP atvejų į SMPS registruotų atvejų (pacientų) sąrašą. |
| T21 | Redaguoti GMP kortelę (dalinis redagavimas) | GMP specialistas | Pagal pateiktus duomenis turi būti atnaujinta GMP kortelė ESPBI IS. Nuo to momento, kai yra užregistruotas SMPS apsilankymas, nebegalima redaguoti tam tikrų GMP kortelės laukų (pvz., skyrius, į kurį vežama). Jeigu reikalingas pervežimas į kitą SMPS, turi būti kuriama nauja GMP kortelė. |
| T22 | Pasirašyti GMP kortelę | GMP specialistas | Turi būti galima pasirašyti GMP kortelę. |
| E11 | Proceso pabaiga – GMP kortelė užbaigta |  | GMP kortelės kūrimo procesas baigtas. |

30. Žemiau esančioje schemoje pateikiamas GMP paslaugų teikimo procesas (GMP atvejo duomenų perdavimas ir peržiūra), kai pacientas yra neatpažintas.

6 pav. GMP paslaugų teikimo procesas  (neatpažinto paciento GMP atvejo informacijos perdavimas ir peržiūra)

5 lentelė. Proceso „GMP paslaugų teikimas (neatpažintas pacientas)“ aprašymas

| Proceso Nr. | Proceso pavadinimas | Proceso dalyvis | Aprašymas / Reikalavimai realizavimui |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Proceso pradžia –GMP duomenų perdavimas | GMP specialistas | Procesą inicijuoja GMP specialistas GMP IS arba ESPBI IS Specialistų portale, kurio tikslas perduoti GMP atvejo (pacientui priskirta GMP kortelė, EKG ir planuojamas bei faktinis atvykimo į SMPS laikas) duomenis SMPS specialistui. Proceso iniciavimo metu paciento asmens kodas nėra žinomas. |
| T1 | Sukurti neatpažintą pacientą | GMP specialistas | Pagal pateiktus duomenis, turi būti sukurtas neatpažintas pacientas ESPBI IS. |
| T2 | Sukurti GMP apsilankymą | GMP specialistas | Pagal pateiktus duomenis turi būti sukurtas GMP apsilankymas sukurtam pacientui ESPBI IS. |
| T3 | Sukurti GMP kortelę | GMP specialistas | Pagal pateiktus duomenis turi būti sukurta GMP kortelė (110/a forma) ESPBI IS. |
| E2 | Tarpinis proceso žingsnis – GMP kortelė sukurta / atnaujinta |  | GMP kortelė sukurta / atnaujinta ir išsaugota ESPBI IS. |
| T4 | Sulieti pacientus | SMPS specialistas | Jeigu pacientas yra atpažįstamas ir nurodomas jo asmens kodas, neatpažintas pacientas turi būti suliejamas su atpažintu pacientu ESPBI IS. Suliejimas turi būti galimas net ir tuomet, kai yra neuždarytas ESPBI apsilankymas ar dokumentas. |
| E3 | Tarpinis proceso žingsnis – Pacientai sulieti |  | Pacientai sulieti, neatpažinto paciento dokumentai pasiekiami vykdant paiešką pagal atpažinto paciento ID. |
| T5 | Sukurti GMP apsilankymą | GMP specialistas | Pagal pateiktus duomenis turi būti sukurtas GMP apsilankymas atpažintam pacientui ESPBI IS. |
| T6 | Peržiūrėti GMP / SMPS ESI santrauką | GMP specialistas | Pagal pateiktą asmens kodą ar kitą identifikatorių turi būti parodoma atpažinto paciento ESI santrauka, pritaikyta GMP / SMPS specialistams. |
| E4 | Proceso pabaiga – GMP / SMPS ESI santrauka peržiūrėta |  | Naudotojui pateikta GMP / SMPS specialistui pritaikyta atpažinto paciento ESI santrauka. |
| T7 | Perduoti GMP kortelės duomenis | Sistema | Kai yra priskirtas priėmimo skyrius, į kurį vežamas pacientas, GMP kortelės duomenys turi būti pasiekiami priskirto SMPS naudotojams net ir tada, kai GMP kortelė yra nepasirašyta ESPBI IS. |
| T8 | Perduoti planuojamą atvykimo į SMPS laiką | Sistema / GMP specialistas | Suderintu dažnumu turi būti perduodamas planuojamas atvykimo į SMPS laikas ir faktinis atvykimo laikas. Ši informacija turi būti susieta su GMP kortelės ID. |
| T9 | Perduoti EKG vaizdą | Sistema / GMP specialistas | EKG vaizdas turi būti perduodamas DICOM ar kitu su PO suderintu formatu. EKG vaizdas turi būti susietas su GMP kortelės ID. |
| T10 | Įvertinti paciento skubumą | Sistema | Pagal NEWS2 skalės ir kitus GMP kortelės duomenis turi būti nustatoma, ar tai yra itin sunkios būklės arba klasterinis pacientas. |
| T11 | Pranešti apie skubų atvejį (aliarmai) | Sistema | Jei nustatoma, kad tai itin sunkios būklės ar klasterinis pacientas, SMPS specialistas turi būti informuojamas vaizdiniu ir garsiniu signalu. |
| E5 | Proceso pabaiga – Naudotojas įspėtas apie skubų atvejį |  | Naudotojas įspėtas apie skubų atvejį vaizdiniu ir garsiniu signalu. |
| E6 | Proceso pradžia – Planuojamo atvykimo į SMPS laiko perskaičiavimas | Sistema | Procesą inicijuoja sistema. Proceso tikslas įvertinti, ar planuojamas atvykimo į SMPS laikas yra aktualus. |
| T12 | Atnaujinti planuojamą atvykimo atvykimo į SMPS laiką | Sistema | Jeigu sistema nustato, kad nėra gauti naujausi duomenys, turi būti perskaičiuojamas planuojamas atvykimo į SMPS laikas. |
| T13 | Peržiūrėti GMP atvejų sąrašą | SMPS specialistas | HIS ir ESPBI IS Specialistų portale turi būti pateikiamas į naudotojo SMPS vežamų GMP atvejų sąrašas. |
| T14 | Pasirinkti konkretų GMP atvejį | SMPS specialistas | Turi būti galima pasirinkti konkretų atvejį iš sąrašo. |
| E7 | Proceso pradžia – ESI santrauka nerodama |  | Neatpažinto paciento ESI santrauka yra neaktuali, nes paciento istoriniai duomenys neegzistuoja. |
| T15 | Surasti pacientą | SMPS specialistas | Pagal pateiktą atpažinto paciento ESI nr. ar kitą identifikatorių turi būti surastas pacientas ESPBI IS. |
| T16 | Sukurti SMPS apsilankymą | SMPS specialistas | Pagal pateiktus duomenis turi būti sukurtas SMPS apsilankymas pasirinktam pacientui ESPBI IS. Apsilankymas turi būti susiejamas su GMP kortele. |
| T17 | Peržiūrėti GMP / SMPS ESI santrauką | SMPS specialistas | Pagal pateiktą paciento ESI nr. ar kitą identifikatorių turi būti parodoma pasirinkto paciento ESI santrauka, pritaikyta GMP / SMPS specialistams. |
| E8 | Proceso pabaiga – GMP / SMPS ESI santrauka peržiūrėta |  | Naudotojui pateikta GMP / SMPS specialistui pritaikyta paciento ESI santrauka. |
| T18 | Peržiūrėti EKG | SMPS specialistas | Turi būti galima peržiūrėti EKG vaizdą DICOM ar kitu su PO suderintu formatu. |
| E9 | Proceso pabaiga – EKG peržiūrėta |  | Naudotojui parodytas EKG vaizdas. |
| E10 | Proceso pabaiga – GMP atvejis peržiūrėtas |  | Naudotojui parodyti GMP kortelės duomenys ir planuojamas atvykimo į SMPS laikas. |
| T19 | Redaguoti GMP kortelę | GMP specialistas | Pagal pateiktus duomenis turi būti atnaujinta GMP kortelė ESPBI IS. |
| E11 | Tarpinis proceso žingsnis – Pacientas pristatytas |  | Pacientas pristatytas į SMPS. |
| T20 | Surasti pacientą | SMPS specialistas | Pagal pateiktą paciento ESI nr. ar kitą identifikatorių turi būti surastas pacientas ESPBI IS. |
| T21 | Sukurti SMPS apsilankymą | SMPS specialistas | Pagal pateiktus duomenis turi būti sukurtas SMPS apsilankymas pasirinktam pacientui ESPBI IS. Apsilankymas turi būti susiejamas su GMP kortele. |
| T22 | Nurodyti registracijos pradžią | SMPS specialistas | Kai yra vykdomas paciento registravimas SMPS, turi būti išsaugomas paciento registracijos laikas. |
| E12 | Proceso pabaiga – GMP atvežtas pacientas užregistruotas |  | Pacientas užregistruotas ir perkeliamas iš GMP atvejų sąrašo į SMPS registruotų atvejų (pacientų) sąrašą. |
| `T23 | Redaguoti GMP kortelę (dalinis redagavimas) | GMP specialistas | Pagal pateiktus duomenis turi būti atnaujinta GMP kortelė ESPBI IS. Nuo to momento, kai yra užregistruotas SMPS apsilankymas, nebegalima redaguoti tam tikrų GMP kortelės laukų (pvz., skyrius, į kurį vežama). Jeigu reikalingas pervežimas į kitą SMPS, turi būti kuriama nauja GMP kortelė. |
| T24 | Pasirašyti GMP kortelę | GMP specialistas | Turi būti galima pasirašyti GMP kortelę. |
| E13 | Proceso pabaiga – GMP kortelė užbaigta |  | GMP kortelės kūrimo procesas baigtas. |

3.2.6. Funkcinių reikalavimų sąrašas GMP ir SMPS paslaugų teikimui

31. Šiame skyriuje pateikiamas funkcinių reikalavimų sąrašas GMP ir SMPS paslaugų teikimui.

6 lentelė. Funkciniai reikalavimai GMP ir SMPS paslaugų teikimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
| PA „Pateikti GMP atvejų duomenis“ |  |
|  | Turi būti sukurtas funkcionalumas, kuris leistų GMP IS ir ESPBI IS Specialistų portalo naudotojui perduoti į ESPBI IS GMP atvejų duomenis (GMP kortelė (forma 110/a), EKG vaizdas ir planuojamas bei faktinis atvykimo į SMPS laikas). Visi šie duomenys turi būti prieinami SMPS, į kurią vežamas pacientas, specialistams, kurie naudojasi HIS arba ESPBI IS Specialistų portalu. |
|  | Naudotojui turi būti galima sukurti GMP kortelę, kuri išsaugoma ESPBI IS. GMP kortelės kūrimo dalinis funkcionalumas yra įgyvendinamas Plėtros projekto metu, tačiau šis procesas turės būti papildytas, ir GMP kortelėje turės būti skaitmenizuoti detalios analizės ir projektavimo etapų metu suderinti formos 110/a laukai. GMP kortelės skaitmenizavimas turi būti įgyvendintas, vadovaujantis HL7 FHIR formatu paremtu standartu, atliekant ESPBI duomenų rinkinių, klasifikatorių, sąrašų ir kitų resursų plėtrą ir/ar sukūrimą. |
|  | Turi būti suteikta galimybė, nurodant atpažinto paciento asmens kodą, sulieti pacientus ESPBI IS net ir tuomet, kai pacientui yra priskirtas aktyvus ESPBI apsilankymas ar dokumentas. Suliejus pacientus, turi būti galima rasti neatpažinto paciento dokumentus pagal atpažinti paciento ID. |
|  | Turi būti galima redaguoti visus, išskyrus administracinius (pvz., paciento informacija, organizacijos informacija) GMP kortelės duomenis, kol SMPS nėra užregistravęs paciento apsilankymo ESPBI IS ir susiejęs jo su GMP kortele. |
|  | Kai ESPBI IS yra užregistruotas SMPS apsilankymas, kuris yra susietas su GMP kortele, turi būti nebegalima keisti tam tikrų GMP kortelės laukų (pvz., skyriaus, į kurį vežamas pacientas). Galutinis leidžiamų keisti laukų sąrašas turi būti suderintas detalios analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | Redaguojant pasirašytą GMP kortelę, turi būti laikomasi ESPBI pasirašytų dokumentų redagavimo taisyklių. |
|  | Turi būti galima perduoti EKG vaizdą DICOM ar kitu detalios analizės ir projektavimo metu su PO suderintu formatu. EKG vaizdas turi būti priskirtas konkrečiai GMP kortelei. |
|  | Turi būti galima perduoti planuojamą ir faktinį atvykimo į SMPS laiką. GMP šiuos laikus perduos į SMPS posistemę suderintu dažnumu. Atvykimo laikai turi būti priskirti konkrečiai GMP kortelei. |
|  | Turi būti galima perduoti pranešimą apie masines nelaimes (pranešimas nėra susietas su GMP kortele). Pranešimas gali būti skiriamas konkrečiam SMPS arba kelioms skubios medicinos paslaugas teikiančioms įstaigoms. Detalūs reikalavimai turi būti suderinti detalios analizės ir projektavimo etapų metu. |
| PA „Peržiūrėti GMP atvejų duomenis“ |  |
|  | Turi būti sukurtas funkcionalumas, kuris leistų HIS ir ESPBI IS Specialistų portalo naudotojui peržiūrėti į ESPBI IS perduotus GMP atvejų duomenis. |
|  | Naudotojas gali matyti visų įstaigos priėmimo skyrių GMP atvejus. Naudotojui gali būti taikomi teisių apribojimai matyti tik konkretaus priėmimo skyriaus GMP atvejus. Šis funkcionalumas turės būti suderintas detalios analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | GMP atvejų peržiūrai turi būti nereikalingas SMPS apsilankymo sukūrimas ESPBI IS. Turi būti užtikrintas savalaikis duomenų prieinamumas SMPS specialistui, panaudojant FQL ar kitą detalios analizės ir projektavimo etapų metu suderintą sprendimą. |
|  | GMP atvejų sąraše turi matytis: - GMP kortelės ID (generuojamą GMP IS) - Požymis, kad pacientas atpažintas (pvz., yra asmens kodas) - Atvykimo priežastis (įtariama diagnozė/simptomas) - NEWS2 vertinimas - Sistolinis kraujo spaudimas - Diastolinis kraujo spaudimas - Pulsas - Kvėpavimo dažnis - Saturacija - Temperatūra - Sąmonės būklė (Glasgow skalė) - Prognozuojamas (faktinis) atvykimo į SMPS laikas arba atvykusio GMP ekipažo laukimo laikas iki registracijos - Nuoroda į EKG vaizdą - Nuoroda į GMP kortelę - Nuoroda į GMP / SMPS ESI santrauką - Nuoroda į paciento registraciją Galutinis atvaizduojamų duomenų ir funkcijų sąrašas turi būti suderintas detalios analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | GMP atvejų sąrašas turi apimti visus įstaigos priėmimo skyriuje neregistruotus atvejus (GMP atvežamus pacientus), priskirtus įstaigai ir priėmimo skyriui per sisteminiuose nustatymuose nurodytą periodą (pvz., 24 val.). Pagal nutylėjimą GMP atvejai turi būti rūšiuojami pagal jų aktualumą (viršuje visada rodomi skubūs ir klasteriniai atvejai). |
|  | Turi būti galima rūšiuoti GMP atvejų sąrašą pagal suderintus sąrašui priklausančius atributus. |
|  | Turi būti galima filtruoti (vykdyti paiešką) GMP atvejų sąrašą pagal suderintus sąrašui priklausančius atributus, atfiltruoti tik skubius ar/ir klasterinius atvejus. |
|  | ESPBI IS Specialistų portale turi būti galima pasirinkti, kuriuos lentelės stulpelius naudotojas turi matyti. |
|  | SMPS posistemėje turi būti apskaičiuojama NEWS2 skalės reikšmė pagal GMP kortelėje nurodytus medicininius paciento duomenis (arba ši reikšmė jau bus gaunama apskaičiuota iš GMP IS), ir pagal apskaičiuotą/gautą rezultatą bei kitus GMP kortelės duomenis (pvz., yra požymis „pranešta SMPS“) turi būti nustatyta, ar tai yra skubus ar/ir klasterinis atvejis. |
|  | GMP atvejų sąrašo duomenys turi būti automatiškai atnaujinami be rankinio naudotojo įsikišimo (puslapio perkrovimo). Sąrašo įrašų eiliškumas taip pat turi būti atnaujinamas pagal naudotojo pasirinką rūšiavimą. |
|  | Turi būti galimybė naudotojui peržiūrėti išsamius duomenis, perduotus su GMP kortele. |
|  | Turi būti atvaizduojamas prognozuojamas GMP ekipažo atvykimo į SMPS laikas ir faktinis atvykimo laikas. Suderintą laiko tarpą negaunat atnaujintų duomenų iš GMP, SMPS posistemė turi pati apskaičiuoti prognozuojamą atvykimo laiką, remiantis paskutiniais turėtais duomenimis apie planuojamą atvykimo į SMPS laiką. |
|  | Kai gautas požymis, kad GMP ekipažas atvyko, SMPS posistemėje turi būti pradedamas skaičiuoti laukimo laikas, teikiant minusinę (-) laiko reikšmę, iki kol pacientas yra užregistruotas SMPS. |
|  | Turi būti galimybė naudotojui peržiūrėti pacientui priskirtą GMP sugeneruotą EKG vaizdą DICOM ar kitu su PO suderintu formatu. Naudojantis kuriama Medvais posisteme, turi būti galima suformuoti užklausą, kuri leistų gauti paskutinius EKG duomenis. |
|  | SMPS specialistas turi būti automatiškai informuojamas išskirtiniu pranešimu (garsiniu ar/ir vaizdiniu aliarmu), jeigu įvyko esminis pokytis GMP atvejų sąraše (pvz., atsirado naujas atvejis su požymiu „skubus“, klasterinis atvejis). Pranešimas turi aiškiai nurodyti atvejį, dėl kurio jis yra rodomas. |
|  | SMPS specialistas turi būti automatiškai informuojamas išskirtiniu pranešimu (garsiniu ar/ir vaizdiniu aliarmu), jeigu gautas pranešimas apie masines nelaimes. |
|  | Garsinis pranešimas turėtų būti girdimas net ir naudotojui nesant GMP atvejų sąrašo lange, tačiau pagal nutylėjimą aliarmo garsas turi būti išjungtas ir, esant poreikiui, kiekvienas sistemos naudotojas gali pasirinkti, kad jam garsinis signalas yra reikalingas. |
|  | Naudotojas turi galėti pasirinkti, kada nori gauti aliarmus (pvz., kai NEWS skalės įvertinimo suma yra 5, 7 ir pan.). Detalūs nustatymai turės būti suderinti detalios analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | Atsijungus ir iš naujo prisijungus prie sistemos, garsinio signalo, aliarmo, rodomų lentelės stulpelių ir kiti detalios analizės ir projektavimo etapų metu suderinti nustatymai turi išlikti tokie patys. |
|  | Turi būti galimybė ESPBI IS sukurti SMPS apsilankymą, susietą su konkrečia GMP kortele. Kuriant apsilankymą iš GMP atvejų sąrašo, apsilankymas ir GMP kortelė turi būti susieti automatiškai. |
|  | Kuriant apsilankymą ne iš GMP atvejų sąrašo, turi būti galimybė įvesti GMP kortelės ID, jei apsilankymo kūrimo metu yra pasirinkta, kad pacientą atvežė GMP. Turi būti užtikrinta, kad vienas GMP atvejis yra priskirtas tik prie vieno apsilankymo. |
|  | Kuriant apsilankymą, sistema pirmiausia turi siūlyti konkrečiam pacientui priskirtus GMP atvejus, tačiau jei tokio nėra, sistema turi leisti pasirinkti ar įvesti kitą GMP kortelės ID, arba nepriskirti jokios GMP kortelės ID. |
|  | Turi būti galima įvesti ir redaguoti paciento registracijos laiką (HIS). Pagal nutylėjimą, registracijos laikas yra sisteminis laikas (meta duomuo), kada buvo pažymėta registracijos pradžia, tačiau turi būti galimybė pakoreguoti paciento registracijos laiką. |
| PA „Peržiūrėti švieslentę (visų SMPS suvestinę)“ |  |
|  | Turi būti sukurtos švieslentės skirtingiems naudotojams: - GMP ir SMPS specialistams (prieinama GMP, HIS ir ESPBI IS Specialistų portale) - Neprisijungusiems esveikata.lt naudotojams Šiose švieslentėse naudojami tie patys duomenų šaltiniai, tačiau esveikata.lt naudotojams pateikiama tik vieša informacija. |
|  | Specialistų švieslentėje apie kiekvieną SMPS turi matytis: - Ligoninės ir SMPS pavadinimas - SMPS adresas - Bendrasis informacinis SMPS pranešimas - SMPS prieinamų ir laikinai neprieinamų paslaugų sąrašas - Priežastis, kodėl neprieinama paslauga/profilis (neprieinamas profilis / kritiškai svarbios profesijos specialistas / kritiškai svarbi įranga ir laisvo teksto paaiškinimas) - Laikas, kada paslauga vėl taps prieinama - Laikas, kada paslauga taps neprieinama - Eilė iki triažo (jei SMPS vykdo triažą) - Eilė iki pirminės gydytojo apžiūros - Esamų ir užimtų kiekvieno tipo lovų skaičius SMPS - Paskutinis duomenų atnaujinimo laikas Galutinis reikiamų duomenų rinkinys turi būti suderintas detalios analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | esveikata.lt švieslentėje apie kiekvieną SMPS turi matytis: - Ligoninės ir SMPS pavadinimas - SMPS adresas - Bendrasis informacinis SMPS pranešimas - SMPS prieinamų ir laikinai neprieinamų paslaugų sąrašas - Eilė iki triažo (jei SMPS vykdo triažą) - Eilė iki pirminės gydytojo apžiūros - Paskutinis duomenų atnaujinimo laikas Galutinis reikiamų duomenų rinkinys turi būti suderintas detalios analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | Švieslentėje turi būti galima filtruoti duomenis pagal teikiamas paslaugas, ligoninę, skyrių, miestą (adresą) ir kitus detalios analizės ir projektavimo etapų metu suderintus laukus. Filtro rezultatai turėtų būti atvaizduojami sąrašo pavidalu ir žemėlapyje (esveikata.lt svetainėje). |
|  | Turi būti galima rūšiuoti įstaigas pagal sąrašui priklausančius ir su PO suderintus atributus. |
|  | Švieslentėje turi būti atskiriamos paslaugos, kurios šiuo metu yra teikiamos ir kurios šiuo metu laikinai neteikiamos. Paslaugos, kurios apskritai nėra priskirtos konkrečiam SMPS, neturi būti rodomos. |
|  | Eilėje iki triažo realiu laiku turi matytis: - Atvejų skaičius - Prognozuojamas laikas iki priėmimo |
|  | Eilėje iki pirminės gydytojo apžiūros realiu laiku turi matytis: - Atvejų skaičius - Prognozuojamas laikas iki priėmimo |
|  | Atvejų skaičius iki triažo (kai vykdomas triažas ir pacientas yra atvežamas GMP) skaičiuojamas sumuojant konkrečiam SMPS priskirtus atvejus, kuriems: - GMP kortelėje nurodytas pristatymo laikas į SMPS - Triažas nėra pradėtas |
|  | Atvejų skaičius iki pirminės gydytojų apžiūros (kai vykdomas triažas ir pacientas yra atvežamas GMP arba pacientas yra savarankiškai atvykęs) skaičiuojamas sumuojant konkrečiam SMPS priskirtus atvejus, kuriems: - Triažas baigtas - Gydytojo apžiūra nepradėta |
|  | Atvejų skaičius iki pirminės gydytojų apžiūros (kai nevykdomas triažas ir pacientas yra atvežamas GMP) skaičiuojamas sumuojant konkrečiam SMPS priskirtus atvejus, kuriems: - GMP kortelėje nurodytas pristatymo laikas į SMPS - Gydytojo apžiūra nepradėta |
|  | Atvejų skaičius iki pirminės gydytojų apžiūros (kai nevykdomas triažas ir pacientas yra savarankiškai atvykęs) skaičiuojamas sumuojant konkrečiam SMPS priskirtus atvejus, kuriems: - Užregistruotas apsilankymas ir gautas registracijos požymis - Gydytojo apžiūra nepradėta |
|  | Turi būti kaupiami kiekvieno atvejo kiekvieno statuso pokyčio laikai, kurie bus naudojami prognozuojamiems laikams apskaičiuoti. Sisteminiuose nustatymuose turi būti galima nurodyti, kiek laiko yra saugomi istoriniai duomenys. |
|  | Skaičiuojant prognozuojamus laikus, turi būti atlikta kiekvieno atvejo validacija ir eliminuojami neatitinkantys sąlygų (pavyzdžiui, apskaičiuojama neigiama trukmė, labai ilga trukmė). Visos validacijos taisyklės turi būti suderintos detalios analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | Prognozuojamas laikas (iki triažo ir iki pirminės gydytojo apžiūros) turi būti apskaičiuojamas naudojant sisteminiuose nustatymuose nurodyto laikotarpio (pvz., 2 val.) duomenų medianą. Jeigu duomenų nėra, laukiančiųjų skaičius ir prognozuojama trukmė yra 0. |
| PA „Peržiūrėti ESI santrauką (skirtą GMP ir SMPS)“ |  |
|  | Turi būti sukurtas funkcionalumas, kuris leistų HIS, GMP ir ESPBI IS Specialistų portalo naudotojui peržiūrėti paciento ESI santrauką, pritaikytą GMP ir SMPS specialistams. |
|  | GMP/SMPS skirtos ESI santraukos apimtis panaši į ESPBI IS Specialistų portale esančią paciento ESI santrauką, tačiau tikslus GMP/SMPS skirtos santraukos turinys bus apibrėžtas detalios analizės ir projektavimo etapų metu. Pagal pateiktus naudotojo poreikius, diegėjas turės sukurti, struktūrizuotai aprašyti ESPBI ESI įrašų ir kitų resursų atrankos kriterijus. |
| PA „Pateikti VDV rodiklių parametrus“ |  |
|  | Turi būti sukurtas funkcionalumas, kuris leistų iš ESPBI IS ir SMPS posistemės surinkti parametrus, reikalingus SMPS veiklos kokybės ir efektyvumo rodiklių apskaičiavimui. Iš viso yra 11 rodiklių: - Paslaugų teikimo hospitalizuojamiems pacientams SMPS trukmė (per 24 val. užvestas naujas stacionaro apsilankymas tam pačiam asmeniui); - Paslaugų teikimo 1–4 kategorijos išleidžiamiems gydytis ambulatoriškai pacientams (tik vaikams) SMPS trukmė; - Paslaugų teikimo 1–3 kategorijos išleidžiamiems gydytis ambulatoriškai pacientams (tik suaugusiems) SMPS trukmė; - Paslaugų teikimo 4 kategorijos išleidžiamiems gydytis ambulatoriškai pacientams (tik suaugusiems) SMPS trukmė; - Laikas nuo sprendimo hospitalizuoti pacientą priėmimo SMPS iki jo hospitalizavimo (per 24 val. užvestas naujas stacionaro apsilankymas tam pačiam asmeniui). - Pacientų, išvykusių iš SMPS iki gydytojo apžiūros, dalis kiekvienoje ASPĮ; - Pacientų, kurie per 72 val. nuo pirmojo atvykimo į SMPS į tą patį SMPS kreipėsi pakartotinai, dalis; - Besikreipiančių į SMPS pacientų pasiskirstymas pagal skubiosios medicinos pagalbos kategorijas, kiekvienoje ASPĮ; - Pacientų, neatitikusių skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijų, gavusių paslaugas SMPS, pasiskirstymas pagal atvykimo būdą kiekvienoje ASPĮ; - Pacientų buvimo SMPS ne ilgiau kaip 4 val. mediana kiekvienoje ASPĮ; - Laikas iki pacientų, kuriems nustatyta skubiosios medicinos pagalbos kategorija, gydytojo apžiūros SMPS kiekvienoje ASPĮ. |
|  | Daugumos rodiklių apskaičiavimui reikalingi parametrai jau yra išsaugomi ESPBI IS arba bus sukurti ir išsaugoti, įgyvendinant šioje techninėje specifikacijoje aprašytus funkcinius reikalavimus. Detalios analizės ir projektavimo etapų metu turi būti įvertintas trūkstamų parametrų poreikis ir sukurtas funkcionalumas jiems gauti (pvz., gali būti poreikis išplėsti E025 formą). |
|  | Turi būti iš ESPBI IS ir SMPS posistemės surinkti VDV rodiklių apskaičiavimui reikalingi parametrai. Duomenys turi būti saugomi struktūrizuotu formatu, tinkamu ataskaitoms formuoti. |
|  | Turi būti galima VDV rodiklių apskaičiavimui reikalingus parametrus per API perduoti ESPBI duomenų analizės platformai. |

### 3.2.7. Funkciniai reikalavimai integracinei sąsajai

37. Šiame skyriuje pateikiamas funkcinių reikalavimų integracijai sąrašas.

7 lentelė. Funkciniai reikalavimų sąrašas integracinei sąsajai

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti realizuotos detaliosios analizės ir projektavimo etapų metu suderintos duomenų mainų sąsajos ir reikalingi integraciniai taškai. Tiekėjas turi aiškiai apibrėžti ir aprašyti integracinių taškų specifiką. |
|  | Turi būti sukurta / praplėsta integracinė sąsaja su HIS. |
|  | Turi būti sukurta / praplėsta integracinė sąsaja su GMP IS. |
|  | Turi būti sukurta / praplėsta integracinė sąsaja su VDV IS. |

# 3.2.8. Reikalavimai Sistemos funkcinei architektūrai

3.2.8.1. Reikalavimai Sistemos funkcinei architektūra

32. Siekiama Sistemos funkcinė architektūra pavaizduota 7 paveiksle „Siekiamos Sistemos funkcinės architektūros schema“, aprašas pateiktas 9 lentelėje.

33. Detalios analizės ir projektavimo etape Sistemos funkcinės architektūros schemoje pateikti elementai gali būti dekomponuojami juos skaidant į kitus atskirus fizinius ir loginius komponentus, užtikrinant, kad realizuojami visi komponentui keliami funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai.

7 pav. „Siekiamos Sistemos funkcinės architektūros schema“.

8 lentelė. Siekiamos Sistemos funkcinės architektūros aprašymas

| Elemento pavadinimas | Priima | Atiduoda | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| API Gateway | Duomenų objektus | Duomenų objektus | RC Vidinis duomenų priėmimo bei paskirstymo elementas |
| Desktop PC | Duomenų objekt1 per Gateway | Agreguotus GMP duomenis | Atlieka užklausas prieš Gateway |
| ESPBI IS | FHIR formatu objektus | FHIR formatu objektus | Centrinis Sprendimas dirbti su Sveikatos duomenis FHIR formatu |
| ESPBI Responsibility |  |  | Atskiria ESPBI poveikio ribas |
| ESPBI-STORE | FHIR formatu objektus | FHIR formatu objektus | Duomenų saugykla |
| ESPBI: Integration Layer | FHIR formatu objektus | FHIR formatu objektus | Integracinis sluoksnis, skirsto komunikaciją |
| ESPBI: SMPS Subsystem | SMPS Duomenis | SMPS Duomenis | SMPS Posistemė |
| ESPBI:SMPS Responsibility |  |  | Atskiria SMPS poveikio ribas |
| GMP |  |  | Greitosios medicinos pagalba |
| GMP Backoffice | GMP Duomenis įrašymui | GMP Duomenis skaitymui | GMP Paslaugas aptarnaujanti Sistema |
| GMP: API | GMP Duomenis | GMP Duomenis | GMP Webservisas |
| GMP: Paramedic |  | GMP Įvykio duomenis | Suveda duomenis į planšetę |
| GMP: Shift Boss |  |  | Asmuo (sistema) kuris uždaro patvirtintas GMP korteles |
| HIS N+1 |  |  | Sveikatos paslaugų teikėjai (Poliklinikos ir t.t.) N + 1. |
| RC |  |  | Registrų centro perimetras |
| Smart TV | Informacija iš PC | Nieko | Skirtas atvaizduoti laukimo informacijai HIS'e |
| SMPS DB |  |  | SMPS duomenų bazė |
| SMPS: Visitation Timelines View |  |  | Apsilankymų duomenų rinkinys, skirtas atvaizdo info Televizoriuje |
| Tablet Device | Įvykio duomenis |  | Paramediko darbinis įrankis |

# 4. NEFUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS

## 4.1. Kriterijai nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Teikėjas privalo realizuoti visus specifikacijos reikalavimus. |
|  | Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti / turėti / veikti / užtikrinti / leisti / atitikti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti galima“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Teikėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ir suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku („bus“, „leis“, „apims“) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Teikėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą. |
|  | Teikėjas ar Perkančioji organizacija gali siūlyti alternatyvų atskiro specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos Pirkimo tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Teikėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso Sistemos funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos). Alternatyvių specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma Paslaugų teikimo reglamente apibrėžta pokyčių valdymo procedūra. |
|  | Teikėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę Sistemos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos. |
|  | Visi sukurti servisai, aplikacijos turi būti patalpintos į konteinerizuotas aplinkas ir perduotos Perkančiajai organizacijai CI/CD diegimo procesams Docker formatu. |

## 4.2. Reikalavimai Sistemos architektūrai

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemos realizacija turi remtis daugiasluoksne architektūra, kuri leistų Sistemą plėsti ir pritaikyti prie besikeičiančių poreikių. Sistema turi būti realizuota ne mažiau kaip 4-ių sluoksnių architektūros pagrindu ir turėti galimybę būti integruojama atskirų sluoksnių lygmenyse: - Atvaizdavimo lygmuo arba naudotojo sąsaja (angl. Presentation Layer) turi užtikrinti naudotojo sąveiką su informacine sistema bei informacijos pateikimą naudotojui. - Veiklos logikos lygmuo (angl. Application Layer) turi užtikrinti veiklos procesų ir taisyklių taikymą informacinės sistemos veikimo logikoje. - Integracijų lygmuo (angl. Integration Layer) turi užtikrint reikalingų duomenų mainus tiek tarp vidinių Sistemos komponentų, kur tai bus aktualu, tiek ir su išorinėmis informacinėmis sistemomis. - Duomenų bazės lygmuo (angl. Database Layer) – turi užtikrinti informacinės sistemos veikimui reikalingų duomenų kaupimą, tvarkymą ir pateikimą. |
|  | Sistema turi būti realizuota remiantis SOA (angl. Service–Oriented Architecture) principais, išlaikant kuo didesnę ją sudarančių komponentų tarpusavio nepriklausomybę. |
|  | Architektūriniai komponentai turi būti stabilūs ir plačiai naudojami praktikoje. Teikėjas negali siūlyti naudoti programinių komponentų versijų, kurios yra testavimo stadijoje, pažymėti „beta“ ar kitais tai pažyminčiais būdais. |
|  | Viso projekto metu turi būti vadovaujamasi HL7 ir IHE standartais, tačiau neapsiribojant, jei tai liečia SPĮ resursų duomenis. |
|  | Visi projekto duomenys turi būti organizuojami ir apdorojami pagal iš anksto apibrėžtas schemas bei struktūras (angl. schema-driven), laikantis vieningo tiesos šaltinio (angl. SSOT – Single Source of Truth) principų. |
|  | Savarankiškai veikiantys SPĮ resursų platformos programiniai vienetai (mikropaslaugos), su kitomis ESPBI IS mikropaslaugomis turi komunikuoti RESTful ar lygiaverčių technologijų principais. |
|  | SPĮ resursų platformoje turi būti įdiegti greitaveikos gerinimo mechanizmai, siekiant sumažinti duomenų bazės apkrovą ir pagreitinti prieigą prie aktyvių duomenų. |
|  | SPĮ resursų platforma turi būti realizuota remiantis paskirstyto skaičiavimo ir duomenų saugojimo (angl. Distributed computing and storage architecture) architektūriniais principais. |
|  | Duomenų lygis turi būti realizuotas operacinių sistemų rinkmenų sistemos, duomenų bazių, duomenų talpyklų ar saugyklų pavidalu. Duomenų lygmenyje skirtingi duomenų rinkiniai turi būti integruojami į vieną unifikuotą duomenų mainų posistemę, naudojantis veiklos logikos lygmenyje esančiais komponentais. |
|  | Tvarkomų duomenų įrašų skaičius neturi būti ribojamas, išskyrus tuos apribojimus, kurie atsiranda dėl sisteminės programinės įrangos parametrų. |
|  | Projekto metu realizuotos sistemos funkcijos turi turėti detalų klaidų toleravimo ir tvarkymo mechanizmą (angl. Try...Catch), apkrovų ir aukšto sistemos prieinamumo valdymą taikant horizontalų resursų plėtimo principą (angl. horizontal scaling). |
|  | Projekto realizavimui turi būti remiamasi bendrai priimtais technologiniais ir veikimo standartais. |
|  | Esant kelioms galimoms standarto ar reikalavimo interpretacijoms, reikia laikytis geriausios praktikos principo. |
|  | SMPS posistemė turi būti suprojektuota pagal ATNA (angl. Audit Trail and Node Authenticatio) standartą: - Užtikrinti saugų duomenų perdavimą, autentifikaciją ir auditavimą; - Palaikyti duomenų šifravimą, apsaugoti konfidencialią informaciją; - Fiksuoti visą naudotojų prieigą bei veiksmus. |
|  | Visi kuriami funkciniai komponentai privalo palaikyti Unicode (UTF-8) standartą. |
|  | RESTful API Respond JSON struktūra turi būti standartizuota (naudojami tokie laukai kaip status „isSuccess“, „data“, „error“). Atsakyme turi būti aiškiai apibrėžti duomenų tipai (pvz. integer, string, array ar boolean). Kiekvienas laukas turėtų atitikti savo tipą ir struktūrą. |
|  | Teikėjo siūlomos Sistemos techninės infrastruktūros architektūros modelyje turi būti galimybė per Kubernetes (OpenShift) ar analogiškus su Perkančiosios organizacijos infrastruktūra suderinamus mechanizmus, naudoti balanso / apkrovos paskirstymą tarp serverių mechanizmą (angl. Load balancing). |
|  | Visi kuriami ar keičiami funkciniai komponentai turi korektiškai saugoti, apdoroti ir atvaizduoti informaciją lietuvių ir anglų kalbomis su specifiniais lietuvių kalbos rašmenimis ir taisyklėmis. |

## 4.3. Reikalavimai Sistemos prieinamumui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Naudotojai turi galėti jungtis iš bet kurio suderinamo įrenginio (pvz. kompiuterio, išmaniojo telefono, planšetės). |
|  | Sistemos naudotojo sąsajos turi būti suderinamos su šiomis naršyklėmis: 1. Mozilla Firefox (nuo 100 iki Sistema diegimo etapo pradžios vėliausios išleistos versijos); 2. Google Chrome (nuo 100 iki Sistema diegimo etapo pradžios vėliausios išleistos versijos); 3. Microsoft Edge (nuo 100 iki Sistema diegimo etapo pradžios vėliausios išleistos versijos); 4. Safari (nuo 15 iki Sistema diegimo etapo pradžios vėliausios išleistos versijos). |
|  | Įvykus sisteminei klaidai, Sistema turi teikti visas paslaugas (funkcijas), kurių teikimui sutrikęs komponentas nėra reikalingas. |
|  | Aukšto prieinamumo sprendimai turi veikti automatiškai (incidentų atveju). |
|  | Aukšto prieinamumo sprendimas turi būti aprašytas detalios analizės ir projektavimo dokumente ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos. |
|  | Diegėjo suprojektuotas sprendimas turi užtikrinti, kad SMPS posistemės prieinamumas visus metus būtų ne mažiau kaip 99,95 proc. Sistemos infrastruktūros neveikimas ir planiniai darbai, kurių metu Sistema nedirba, nėra traukiami į prieinamumo procentą. |
|  | Turi būti galima dirbti su Sistema, kol vykdomi kiti darbai, pavyzdžiui, atliekamų paketinių užduočių veiksmai, registravimai, naudotojo veiksmai, išskyrus Sistemos administratoriaus veiksmus, neturi blokuoti kito naudotojo veiksmų ir neturi daryti įtakos Sistemos greitaveikai ir pan. |

## 4.4. Reikalavimai plečiamumui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Kuriama SPĮ resursų platforma turi būti Perkančiosios organizacijos nuosavybė. Pasibaigus projektui turi būti suteikta galimybė Perkančiajai organizacijai savarankiškai plėtoti ir pritaikyti SPĮ resursų platformos funkcionalumą pagal naujus kylančius poreikius, be papildomų licencijų, mokesčių ar trečiųjų šalių įsikišimo. |
|  | - Kuriama web aplikacija turi būti architektūriškai pritaikyta lengvai adaptuoti mobiliajai platformai, naudojant tokias technologijas kaip „React”. Tai reiškia, kad komponentai turi būti kuriami kaip pakartotinai naudojami, o platformos būsena ir duomenų valdymas turėtų būti realizuojamas taip, kad jį būtų galima lengvai perkelti į mobiliosios aplikacijos kontekstą. |
|  | - Projekto programinė įranga neturi būti ribojantis veiksnys didinant našumą, t.y., našumui padidinti užtenka pridėti reikalingos aparatinės įrangos, tuo pačiu nekeičiant Sistemos programinės įrangos išeities tekstų. Techninės įrangos pajėgumų didinimas turi būti atliekamas nestabdant, kiek tai įmanoma, ESPBI IS darbo. |
|  | Sistema neturi būti ribojama naudotojų ar Įrenginių skaičiumi ar jokiais kitais veiklos apimties ribojimais. |
|  | Projektas turi būti įgyvendintas taip, kad atliekant atnaujinimus, susijusius su architektūriniais komponentais ir / ar keičiant duomenų bazę, būtų galima atlikti visų duomenų migravimą be papildomų paslaugų ir licencijų nuomos iš Teikėjo / Sistemos gamintojo. |
|  | Sistemoje atliekant pakeitimą ir / ar atnaujinimą, turi būti funkcionalumas, kuris užtikrintų, kad: - Visi saugomi duomenys bus perkelti į naują duomenų bazės struktūrą; - Bus išlaikytas duomenų vientisumas ir integralumas; - Jokie saugomi duomenys nebus prarasti; - Nebus sutrikdytas Sistemoje realizuotas funkcionalumas. |
|  | Programinės įrangos modifikavimas, tobulinimas ir klaidų taisymas negali turėti įtakos anksčiau įvestų duomenų vientisumui. |

## 4.5. Reikalavimai rezervinių kopijų darymui, atstatymui ir archyvavimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Projektas turi būti realizuotas taip, kad atliekant atnaujinimus, susijusius su architektūriniais komponentais ir / ar keičiant duomenų bazę, būtų galima atlikti visų duomenų migravimą be papildomų paslaugų ir licencijų nuomos. |
|  | Rengiant rezervinę kopiją arba archyvą, neturi būti prarastos Sistemoje vykdomos transakcijos ir apdorojami duomenys, t.y., prieš rezervinės kopijos arba archyvo parengimą, turi būti užbaigiamos visos vykdomos transakcijos ir išsaugojami įvesti duomenys. |
|  | Duomenų rezervinio kopijavimo procedūrų metu negali būti sutrikdytas sistemos darbas ir turi būti tenkinami greitaveikai keliami reikalavimai. |
|  | Detalios analizės ir projektavimo etapų metu turi būti aprašytos duomenų saugojimo, perdavimo ir archyvavimo procedūros: kokiu periodiškumu, į kokias informacines laikmenas ir kokios duomenų bazės turi būti kopijuojamos, kur ir kiek laiko tos kopijos turi būti saugomos. |
|  | Sistemoje turi būti realizuoti detaliosios analizės ir projektavimo etapų metu suderinti reikalingi kontrolės taškai (ang. checkpoints). Teikėjas turi aiškiai apibrėžti ir aprašyti kontrolės taškų specifiką. - Kiekvienas kontrolės taškas turi būti pasiekiamas per https protokolą; - Komunikacija su kontrolės taškais neturi pastebimai paveikti sistemos veikimo našumo. - Kontrolės taškas turi grąžinti komponento būseną: - „OK“ – paslauga veikia ir yra pasiekiama; - „FAIL“ – paslauga neveikia. |

## 4.6. Reikalavimai sistemos monitoringui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Teikėjas turi sudaryti reikiamas sąlygas ir atlikti reikiamus darbus (tokius kaip paruošti ir aprašyti integracinius stebėsenos ir kontrolės taškus ir kt.) |
|  | Turi būti užtikrinta galimybė stebėti sistemos bei atskirų jos komponentų veikimo rodiklius (metrics ir trace) (aktyvūs vartotojai, atminties panaudojimas, procesorių apkrova, uzklausu kelias tarp servisu (trace) ir kiti svarbūs rodikliai) bei gauti pranešimus sutrikus komponentų veikimui ar rodikliams pasiekus kritines reikšmes. Turi būti užtikrintas Perkančiosios organizacijos specialistų informavimas, kad būtų galima sureaguoti laiku į galimus sutrikimus prieš jiems atsirandant. |
|  | Visi projekto metu kuriami ar keičiami servisai turi palaikyti centralizuotą paskirstyto sekimo (ang. Service tracing) mechanizmą, užtikrinantį užklausų ir operacijų stebėjimą per visą jų vykdymo grandinę. |

## 4.7. Reikalavimai duomenų modeliui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Teikėjas vykdydamas projektą duomenų valdymui, turi taikyti vieno karto (ang. Once only) principą siekiant kuo mažiau duomenų saugoti, o remtis užklausomis į pirminius šaltinius. |
|  | Turi būti naudojamos iš anksto agreguotų duomenų lentelės (ang. pre – aggregated) agregavimui ir paieškos lentelės (ang. lookup tables) papildomai informacijai išgauti, kad sumažinti pagrindinių duomenų apdorojimo apkrovą ir užtikrintų užklausų optimizavimą. |
|  | Projektuojant šio projekto realizaciją, turi būti nuolatos pildomas ir su Perkančiąja organizacija derinamas struktūrizuotų duomenų sąrašas. |
|  | Visi techninėje specifikacijoje įvardinti šio projekto veiklos duomenys turi būti realizuoti projekto duomenų modelyje. Teikėjas turi realizuoti visas duomenų esybes (kartu su atributais ir sąsajomis), kurios yra būtinos siekiant sukurti specifikacijoje įvardintas funkcijas. |

## 4.8. Reikalavimai Sistemos administravimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | ESPBI IS Administravimo portale turi būti galimybė peržiūrėti Sistemos naudotojų audito žurnalą, kuriame bus fiksuojami visi naudotojų veiksmai, jų gaunami sisteminiai klaidų pranešimai, taip pat kokie duomenys į kokius buvo pakeisti, taikant IHE ATNA standartą. |
|  | ESPBI IS Administratoriaus portale turi būti galimybė valdyti projekto funkcijų prieigos teises. |

4.9. Reikalavimai našumui ir greitaveikai

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemos funkcijos turi atitikti greitaveikos reikalavimus: Detalaus lango (su visais norimais objektais) atidarymas turi trukti ne ilgiau nei 300 milisekundžių; Duomenų išsaugojimo operacija po keitimo turi trukti ne ilgiau nei 300 milisekundžių; Duomenų mainuose dalyvaujančių žiniatinklio paslaugų atsakymai turi būti pateikiami per ne ilgiau nei 300 milisekundžių; Meniu sąrašo (Sistemos funkcijų pasirinkimo) naudotojams pateikimas turi trukti ne ilgiau nei 300 milisekundžių; Navigacija tarp skirtingų Sistemos naudotojo sąsajos langų (tiek naujo lango atidarymas, tiek lango pakeitimas) turi trukti ne ilgiau kaip 300 milisekundžių (išskyrus atvejus, kai generuojama ataskaita); Navigacija tarp skirtingų duomenų įvedimo laukų turi trukti ne ilgiau kaip 300 milisekundžių (išskyrus atvejus, kai generuojama ataskaita); Sąrašo reikšmių pateikimas (konkretaus klasifikatoriaus reikšmių) turi trukti ne ilgiau nei 300 milisekundžių; Duomenų paieška sistemoje, baigtinio paieškos rezultato atvaizdavimas iki 300 milisekundžių, išskyrus kompleksinėms, sudėtingoms užklausoms; Automatinės (paketinės, foninės) užduotys (masiniam duomenų apdorojimui) – Sistema turi apdoroti ne mažiau 10000 objektų per 1 sekundę (visi tarpiniai duomenų apdorojimai, veiksmai su duomenimis, duomenų rašymai į tarpines lenteles ir pan. turi būti atliekami per tą patį laiką). Projekto metu su Perkančiąja organizacija gali būti suderintos funkcijos, kurioms nėra taikomos šiame reikalavime numatytos trukmės ir gali būti suderinti konkretūs sudėtingi atvejai (pavyzdžiui, kurių metu atliekamas informacijos agregavimas), kuriems taikomos kitos greitaveikos trukmės. Šie išimtiniai atvejai gali būti taikomi tik gavus Perkančiosios organizacijos patvirtinimą. Greitaveikos reikalavimai neapima Užsakovo infrastruktūros interneto ryšio. |
|  | Atlikdamas greitaveikos testavimą ir aprašydamas testavimo rezultatus, teikėjas turės: - Pateikti, kokį maksimalų vartotojų kiekį gali aptarnauti vienetinis virtualus serveris (pvz.: 2xCPU, 8GB RAM, tinklo sąsaja 1Gbps), kai vartotojo užklausa negali trukti ilgiau nei X ms (X reikšmė nurodyta ankstesniame reikalavime). - Parengti greitaveikos testavimą, remdamasis progresine testavimo praktika (kai vienas parametras didinamas, o kiti išlieka konstantos). Ataskaitoje turi būti pateikti pokyčių grafikai ir paaiškinimai, kodėl pastebėta aritmetinė ar logaritminė priklausomybė. - Testavimo rezultatų paaiškinimui pateikti serverių tinklinės topologijos aprašymą (pvz.: 1xVM (virtualus serveris) paslauga; 3xVM, kai vienas iš jų atlieka apkrovos paskirstymą (angl. Load balancing), likę du veikia kaip paslaugos replikos). - Visus testus atlikti iš išorinio įrenginio, kuris nepriklauso testuojamų aplinkų grupei. |
|  | Teikėjas turės atlikti streso testavimą ir pateikti ataskaitą Perkančiajai organizacijai. SPĮ resursų platforma turi būti išbandyta su 2 kartais didesne apkrova, nei numatyta specifikacijoje, ir neprarasti veikimo stabilumo. Teikėjas įsipareigoja išspręsti visus testavimo metu rastus trūkumus, jeigu testų rezultatai netenkins visų įvardintų našumo ir greitaveikos reikalavimų. Streso testavimo scenarijai: - Vartotojo prisijungimo testai. Simuliuoti daug vartotojų tuo pačiu metu prisijungiant prie platformos. - Tinklo sąlygų testai. Testuoti sistemą įvairiose tinklo sąlygose – nuo mažo pralaidumo iki didelio. - Apkrovos testai. Testuoti, kaip sistema veikia su dideliu vartotojų kiekiu – nuo kelių iki keliasdešimt tūkstančių. - Procesoriaus ir atminties apribojimai. Patikrinti, ar sistema nepraranda funkcionalumo ar kokybės esant ribotiems ištekliams. - Galimų išteklių ribų nustatymas. Simuliuoti scenarijus, kai išteklių ribos pasiekiamos (CPU, RAM, tinklo). |
|  | Teikėjas turi pateikti Perkančiajai organizacijai greitaveikos testavimo aplinką. |
|  | Turi būti realizuotas funkcijų ir atliekamų naudotojų veiksmų, kurios viršija nustatytus našumo reikalavimus aprašytus aukščiau, auditavimas. Audito įraše turi būti pakankamai duomenų, kad būtų galima nustatyti, kuri projekto funkcija netenkina našumo reikalavimų. |
|  | Projekto apimtyje turi būti indikuojami ilgiau trunkantys procesai (funkcijos), kad naudotojui būtų aišku, jog ESPBI IS ir SPĮ resursų platforma veikia ir nėra būtinybės iškviesti tų pačių funkcijų keletą kartų. |
|  | Apie ilgiau trunkančius procesus, turi būti informuojami Perkančiosios organizacijos specialistai. |
|  | Automatinės (foninės, paketinės, ataskaitų) užduotys neturi daryti įtakos Sistemos naudotojų darbui. |
|  | Integracinių sąsajų realizacija turi užtikrinti, kad projektavimo metu apibrėžti integraciniai scenarijai įvyks per racionalų laiko tarpą ir niekaip nedarys neigiamos įtakos ESPBI IS naudojimo patogumui ir našumui. |
|  | Sprendimas turi užtikrinti paslaugų atkūrimą (angl. Failover) naudojant paslaugų atradimo mechanizmą (angl. Service discovery): Automatinis perjungimas: Sistema turi būti suprojektuota taip, kad perjungimas į atsarginį serverį vyktų automatiškai. Perjungimo laikas: "Failover" mechanizmas turi užtikrinti paslaugos atkūrimą per 5 minutes. Replikacijos dažnumas: Duomenys turi būti replikacijos nuolatos ar bent kas 5 minutes į atsarginį serverį. Tikslumas: Po perjungimo duomenų nuostoliai neturi viršyti 1 minutės duomenų. Išteklių paskirstymas: Sistema turi užtikrinti pakankamą išteklių paskirstymą atsarginiuose serveriuose, kad palaikytų veiklą be našumo nuostolių. Monitoringo sistemos: Sistema turi turėti monitoringo mechanizmus, kurie nuolat stebėtų pagrindinių komponentų būklę ir galėtų inicijuoti "failover" procesą. Atsarginės kopijos: Duomenys turi būti reguliariai atsarginiai, užtikrinant minimalų praradimų riziką "failover" proceso metu. Veiklos tęstinumas: Sistemai turi būti numatyti keli "failover" lygiai, kad būtų užtikrintas veiklos tęstinumas net keliais komponentų gedimo atvejais. Atspari ir perteklinė jungtis, Perjungimo tinklas turi užtikrinti atsparų ir perteklinį ryšį su Programine įranga DR lygiavimas, Programinės įrangos sprendimas turi turėti galimybę palaikyti atsarginį kopijavimą, atkūrimą ir atkūrimą (įskaitant atšaukimą), suderinamas ir suderintas su platesniu atkūrimo nelaimės sprendimu sprendimu (kaip nurodyta E2E ir CSS saugos reikalavimuose). Apkrovos balansavimas, Programinės įrangos sprendimas turi palaikyti galimybę diegti apkrovos balansavimą arba kitas technologijas, kad būtų galima paskirstyti apkrovą keliuose apdorojimo mazguose. Pralaidumo atsakas, Programinės įrangos sprendimas turi sugebėti dinamiškai reaguoti į reikšmingus pralaidumo pokyčius su tokiais programinės įrangos sprendime konfigūruojamais slenksčiais. |

## 4.10. Reikalavimai programinei įrangai ir programinės įrangos licencijoms

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Teikėjas sprendimą gali realizuoti kurdamas programinę įrangą bei integruodamas įvairius jau sukurtus programinės įrangos komponentus. Įvertinęs specifikacijos reikalavimus, turi numatyti ir pateikti reikiamos programinės įrangos licencijas (ar bet kokius kitus leidimus naudoti programinę įrangą), reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos projekto kūrimo veikloms įgyvendinti bei vėliau eksploatuojant projektą, Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas. |
|  | Jei projekto įgyvendinimui bus naudojama licencinė programinė įranga, tokios licencinės programinės įrangos licencijavimo tvarka turi būti nuolatinio galiojimo (be jokių galiojimo apribojimų laike ir be jokių papildomų mokesčių, norint plėsti ar palaikyti funkcionalumus), kad Perkančiajai organizacijai nereikėtų įsigyti papildomų licencijų ar kitaip patirti išlaidų programinės įrangos veikimui. Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas visoms numatomoms įdiegti IS aplinkoms (testavimo, mokymų bei produkcinei aplinkai). |
|  | Kiekviena siūloma panaudoti licencijuojama PĮ turi būti suderinama su Perkančiąja organizacija. |
|  | Siūlant licencinę programinę įrangą, jos įsigijimo ir ne mažiau kaip 3 metų (skaičiuojant nuo testavimo etapo pabaigos) gamintojo užtikrinto palaikymo kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |
|  | Teikėjas turi garantuoti nuostolių atlyginimą Perkančiajai organizacijai dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų ar prekių (paslaugų) ženklų naudojimo, susijusio su sukurtos programinės įrangos naudojimu, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Perkančiosios organizacijos kaltės. |
|  | Visa programinė įranga, kuri bus sukurta Projekto vykdymo apimtyje, turi būti pilnai perduota Perkančiajai organizacijai (perduodamos visos turtinės teisės ir išeities kodai bei konfigūracijos). |
|  | Programinė įranga su kompiliavimo skriptais turi būti perduodama Docker konteinerio formatu, užtikrinant visų priklausomybių ir vykdymui reikalingų komponentų įtraukimą. |
|  | Perduodami išeities tekstai (angl. Source code) pateikiami tik elektroninėje formoje ir turi atitikti šiuos reikalavimus: - Išeities kodas prieš kiekvieną diegimą turi būti padėtas į Perkančiosios organizacijos GIT aplinką ir iš ten paruošti diegimo paketai į testinę bei gamybinę aplinkas. - Išeities tekstai Perkančiajai organizacijai turi būti perduoti kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų forma, nurodant standartines kompiliavimo priemones, kompiliavimo eigą ir kartu su visomis kompiliavimui reikalingomis bibliotekomis. - Išeities tekstai turi būti su išsamiais komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas įskaitant, tačiau neapsiribojant praktika, kai pagal pavadinimą galima suprasti programinio kodo elemento paskirtį ir praktiką, kai kodo formatavimas leidžia suprasti kodo struktūrą. - Išeities kodas turi 70% padengtas automatiniais testais (angl., Unit tests). Turi būti užtikrintas visų funkcijų, vartotojo sąsajų ir integracijos testavimas. - Perkančiajai organizacijai turi būti perduoti pilni, korektiški išeities tekstai, iš kurių, naudojant standartines priemones, būtų kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai specifikuotas funkcijas. - Turi būti parengtas priėmimo testavimo išeities tekstų testas, atliekant išeities tekstų kompiliavimą Perkančiosios organizacijos aplinkoje ir funkcinį kompiliavimo metu gautos versijos testavimą. - Garantinio aptarnavimo metu, Teikėjui atlikus programinės įrangos pakeitimus, išeities tekstai turės būti atnaujinti ir pateikti pagal aukščiau nurodytuose punktuose nustatytas sąlygas. |
|  | Projekto kompiliavimas, konfigūravimas ir diegimas turi būti atliekamas iš programinio kodo saugyklų, esančių Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje. |
|  | Projekto kompiliavimas, konfigūravimas ir diegimas turi būti atliekamas, naudojant automatizuotas nuolatinės integracijos (angl. Continuous integration) priemones. Šias priemones diegėjas turi įdiegti Pagrindinio tvarkytojo infrastruktūroje. |
|  | Projekto kompiliavimas, konfigūravimas ir diegimas ESPBI IS aplinkose (testavimo arba gamybinėje) turi būti atliekamas tik gavus Perkančiosios organizacijos leidimą. |
|  | Jeigu Teikėjas siūlo naudoti atviro kodo komponentus, jie turi būti ne kartą pritaikyti veikiančiose sistemose, turėti aktyvią bendruomenę, būti sukurti laikantis standartų ir turėti aktyvų vystymą bei priežiūrą. Teikėjas privalo užtikrinti tokių komponentų palaikymą sutartu laikotarpiu. Komponentai turi būti patvirtinti Perkančiosios organizacijos. |
|  | Sistema turi būti kuriama taip, kad duomenys ir verslo logika būtų laikomi konfigūruojamose saugyklose arba išoriniuose šaltiniuose, o ne įterpti tiesiogiai į programinį kodą (angl. Hard Coded). Išimtinais atvejais Teikėjas Perkančiajai organizacijai turi pateikti visus įkoduotų duomenų aprašymus, jog esant poreikiui, įkoduotus duomenis galėtų keisti ir kitas Teikėjas ir / ar pati Perkančioji organizacija. |
|  | Jeigu naudojama ir vystoma atviro kodo licencinė programinė įranga, turi būti suteikiamos Perkančiajai organizacijai prieigos teises prie išeities kodų, bei suteikiama teisė savo resursais (įskaitant samdomas trečiąsias šalis) vystyti šią programinę įrangą ir naudoti PĮ savo reikmėms (kad RC nereikėtų įsigyti papildomų licencijų ar kitaip patirti išlaidų programinės įrangos veikimui). |
|  | Teikėjas turi pateikti ir į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visą reikiamą standartinę ir nestandartinę programinę įranga, jeigu to reikia, kad būtų užtikrintas funkcionalumas ir našus darbas (tenkinantis našumo reikalavimus). |
|  | Esant poreikiui Teikėjas turi atlikti techninės įrangos konfigūracijas. Jos turi būti atliktos iš Perkančiosios organizacijos nereikalaujant papildomų lėšų. |
|  | Naujos programinės įrangos funkcionalumo ir funkcionalumo pakeitimų realizavimas neturi pareikalauti papildomos techninės ir licencijuojamos standartinės ir nestandartinės programinės įrangos įsigijimo Perkančiajai organizacijai. |
|  | Projekto programinė įranga turi būti instaliuojama tarnybinėje stotyje. Naudotojo kompiuteryje (darbo vietoje) neturi būti instaliuojami jokie projekto komponentai. |

4.11. Reikalavimai integracinėmis sąsajoms

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti realizuotos šio dokumento reikalavimuose pateiktos preliminarios integracinės sąsajos. Detalios integracinės sąsajos turės būti suderintos Projekto metu. |
|  | Teikėjas, savo atsakomybių ribose, turės atlikti visus reikiamus darbus, kad vykdant su SMPS susijusius veiklos procesus, ESPBI IS būtų atvaizduojami aktualūs duomenys iš kitų informacinių sistemų ir registrų. Detalios analizės ir projektavimo etapų metu turi būti detalizuoti projekto duomenų mainams aktualūs duomenys. |
|  | Sistemoje turi būti realizuoti detaliosios analizės ir projektavimo etapų metu suderinti reikalingi integraciniai taškai. Teikėjas turi aiškiai apibrėžti ir aprašyti integracinių taškų specifiką. Pavyzdinė aprašymo struktūra: - Integracinio taško pavadinimas - Tikslas - Aprašymas - Duomenų šaltinis (pvz., naudotojo veiksmai, DB žurnalai, API užklausos) - Duomenų perdavimo mechanizmas (HTTP, REST API ir t.t) - Protokolas (pvz., HTTPS) - Duomenų formatas (pvz. JSON, XML) - Teikiamų duomenų turinio išsamūs pavyzdžiai |
|  | Sistemos integracinės sąsajos turi būti realizuotos naudojant aplikacijų programavimo sąsaja (angl. Application Programming Interface, API). |
|  | Duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant žiniatinklio paslaugas ar lygiavertes technologijas. Pagal nutylėjimą turi būti naudojamas REST protokolas, tačiau esant poreikiui, galima naudoti SOAP (pernaudojant ten, kur šiuo metu naudojamas) arba kitą lygiavertį protokolą. Teikėjas turi suderinti duomenų mainams naudojamas technologijas ir protokolą. |
|  | Teikėjas turės realizuoti projektui reikalingas sąsajas su išorinių informacinių sistemų ir registrų testavimo aplinkomis, jeigu tokios bus. Esant išorinių informacinių sistemų ir registrų testavimo aplinkoms, Teikėjas turės realizuoti tokių sistemų imitacines sąsajas (angl. Mock-up). |
|  | Teikėjas gali siūlyti alternatyvius integracinių sąsajų realizavimo būdus (technologijas, apimtis ir kt.), jeigu jie niekaip nedarytų neigiamos įtakos projekto tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Pasiūlytas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi užtikrinti lygiavertę ar geresnę sąsajos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą ir saugumą. Kiekvienas siūlomas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija ir duomenų teikėju (IS valdytoju/ tvarkytoju). |
|  | Teikėjas turi parengti ir suderinti integracinės sąsajos techninę specifikaciją, t.y., parengti projektinę integracinės sąsajos dokumentaciją, kurios pagrindu kita šalis turės atlikti reikalingus informacinės sistemos vystymo darbus, susijusius su reikiama integracine sąsaja. |
|  | Posistemei aktualūs vidiniai ir išoriniai duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant esamas ESPBI IS priemones. |
|  | Sąsajos turi teikti aiškias klaidų žinutes (pvz. HTTP atsakymus su kodais: „400 Bad Request”, „503 Service Unavailable”). |
|  | Teikėjas turi užtikrinti, kad nebus sutrikdytas jau veikiančių integracinių sąsajų veikimas. |
|  | Sąsajos turi palaikyti didelį naudotojų kiekį vienu metu. Turės būti atlikta apkrovos analizė (angl. Stress analysis) ir jos rezultatai pateikti Perkančiajai organizacijai. |

## 4.12. Reikalavimai naudotojų sąsajai ir patogumui naudoti

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Naudotojo sąsaja turi atitikti pirkimo metu vyraujančias dizaino tendencijas ir suderinta su Perkančiosios organizacijos identitetu (spalvos, šriftai). Naudojo sąsajos pavyzdžiai gali būti pateikiami atskiromis dalimis: naudotojo sąsajos ir patogumui naudoti (angl. UI and UX). Galutinis sprendimas iš pateiktų pavyzdžių turi būti patvirtintas Perkančiosios organizacijos. |
|  | Kuriami / modernizuojami naudotojo sąsajos elementai turi būti pritaikyti neįgaliesiems pagal Europos Sąjungos WAI (angl. Web Accessibility Initiative) gaires (Web Content Accessibility Guidelines 2.1). |
|  | Teikėjas turi pateikti bent kelis SPĮ resursų platformos naudotojo sąsajos dizaino variantus. Galutinis variantas turi būti patvirtintas Perkančiosios organizacijos. |
|  | Naudotojo sąsaja (įskaitant visus klaidų ir informacinius pranešimus) turi būti realizuota lietuvių kalbomis, laikantis bendrinės kalbos taisyklių. |
|  | Naudotojų sąsajos klaidų pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia atlikti, kad galėtų tęsti darbą. |
|  | Visi to paties tipo (klaidų, įspėjamieji ir kt.) pranešimai turi būti pateikiami vienodu stiliumi (toje pačioje ekrano vietoje, tuo pačiu stiliumi, išskirti tomis pačiomis spalvomis). |
|  | Naudotojo sąsaja turi būti pritaikyta pagal naudotojų ir paslaugų gavėjų tipą ir prieigos teises. Naudotojams turi būti pateikiamos tik jiems aktualios funkcijos, o darbui nereikalingi arba neleistini Sistemos funkcionalumai neturi būti matomi. |
|  | Turi būti vykdomas loginis duomenų laukų tikrinimas laukų lygiu (pvz.: asmens varde negali būti skaičių) ir laukų grupių lygiu (pvz.: paieškos pradžios data turi būti ankstesnė nei paieškos pabaigos data). Prieš išsaugant pateiktus duomenis, turi būti atliekamas išsamus loginis jų patikrinimas (pvz.: ar visi privalomi laukai užpildyti). |
|  | Duomenų įvedimo formose duomenų laukai turi būti užpildomi automatiškai, jeigu Sistemos duomenų bazėje ar integruotose duomenų bazėse yra saugomi atitinkami duomenys. |
|  | Naudotojo sąsajoje visada turi būti matomas pilnas ir interaktyvus navigacijos kelias (angl. Breadcrumbs). |
|  | Naudotojo sąsaja turi prisitaikyti prie įvairaus dydžio ekranų (ang. Responsive design). |

## 4.13. Reikalavimai standartų taikymui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Turi būti naudojamas šifravimo standartas AES (angl. Advanced Encryption Standard) arba lygiavertis ar naujesnis. |
|  | Turi būti naudojama ne žemesnė kaip HTML5 (angl. Hypertext Markup Language) versija. |
|  | Turi būti naudojama ne žemesnė kaip 3 lygio CSS3 (angl. Cascading Style Sheets Language 3). |
|  | Naudotojo sąsaja turi būti kuriama laikantis LST EN ISO 9241 standartų šeimos ergonomikos reikalavimų ir rekomendacijų. |
|  | Sukurta programinė įranga turi atitikti tarptautinius saugumo standartus LST ISO/IEC 27002, LST ISO/IEC 27001 ar lygiaverčius standartus. |
|  | Turi būti palaikomas X.509 arba naujesnis standartas, naudojant skaitmeninius sertifikatus sąveikose: sistema – sistema ir sistema – naudotojas. |
|  | Norint užtikrinti saugų internetu perduodamų duomenų perdavimą, turi būti naudojamas TLS (angl. Transport Layer Security) protokolas, versija 1.2 arba naujesnė, tiek komunikacijoje tarp sistemos ir naudotojo, tiek, jei reikalinga, ir tarp sistemų. |
|  | Teikėjo rengiamuose projekto analizės ir projektavimo dokumentuose, veiklos procesų schemų, modelių, duomenų bazių schemų, programinių komponentų sąsajų schemų ir kitų esybių sąsajų schemų projektavimui turi būti naudojama ne žemesnė kaip 2.0 UML standarto (angl. Unified Modeling Language) versija. |
|  | ESPBI IS medicininių dokumentų, skirtų informacijos mainams, koduotė, struktūra ir semantika turi būti įgyvendinta vadovaujantis HL7 FHIR DSTU 0.8 (angl. HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources)) XML formatu paremtu standartu. |
|  | Projektas turi būti įgyvendinta vadovaujantis ISO/HL7 DIS 10781 „Elektroninės sveikatos istorijos informacinės sistemos funkcinis modelis, antrasis leidimas“ (angl. Electronic Health Record-System Functional Model, Release 2.0) ar naujesniu lygiaverčiu standartu. |

# 5. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## Reikalavimai darbo vietai

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Pagal numatytas procedūras Paslaugų teikėjo darbuotojams dalyvaujantiems Pirkimo objekto vykdyme (toliau – Teikėjo specialistai), suteiks prieigą prie Perkančiosios organizacijos išteklių (toliau – prieiga): - Teikėjo specialistams bus suteikta prieiga prie Perkančiosios organizacijos aplikacijų: JIRA, CONFLUENCE; - Teikėjo specialistams, aplikacijų programuotojams bus suteikta prieiga prie Perkančiosios organizacijos GIT saugyklos, skirtos Pirkimo objekto programinės įrangos pirminio kodo versijų valdymui, bei prie serverių, skirtų Pirkimo objekto vykdymui infrastruktūros plėtros aplinkoje (DEV) (nesuteikiant administracinių teisių) ir reikalingų duomenų bazių (DB) schemų. Pagal poreikį, Perkančiosioji organizacija suteiks saugią nuotolinę prieigą – dedikuotą virtualią darbo vietą (angl. Virtual Desktop Infrastructure, toliau – VDI), per kurią Teikėjo specialistai pasieks Perkančiosios organizacijos išteklius reikalingus Paslaugų teikimui. |
|  | Pagal poreikį, Perkančioji organizacija galės suteikti Teikėjo specialistų kompiuterinėms darbo vietoms saugią nuotolinę VPN prieigą prie jiems dedikuotų išteklių reikalingų Pirkimo objekto vykdymui. |
|  | Teikėjo specialistams nebus suteikta prieiga prie Perkančiosios organizacijos produkcinių duomenų, ar produkcinių aplinkų. Visi kūrimo, testavimo ir priežiūros darbai bus vykdomi Perkančiosios organizacijos kūrimo (DEV) ir testavimo (TEST) aplinkose, naudojant Perkančiosios organizacijos pateiktus nuasmenintus arba testinius duomenis. |

## 5.2. Reikalavimai paslaugų užsakymui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Paslaugų teikėjas gali teikti papildomas paslaugas, kurių apimtyje Perkančioji organizacija gali užsakyti papildomus funkcionalumus. Vystymo paslaugų apimtis – preliminariai 1000 val. |
|  | Papildomo funkcionalumo užsakymo tvarka: - identifikuojamas papildomo funkcionalumo poreikis; - poreikis patvirtinamas Perkančiosios organizacijos; - Paslaugų teikėjas parengia siūlymą, kuriame aprašo papildomo funkcionalumo realizavimo principus, realizavimo terminą ir įvertina realizacijai reikalingą valandų skaičių; - Perkančiajai organizacijai patvirtinus siūlymą, siūlymo pagrindu formuojamas papildomas funkcionalumo užsakymas, kuris pasirašomas Perkančiosios organizacijos ir Paslaugų teikėjo. |
|  | Papildomais funkcionalumais negali būti laikomi šiame RPO apibrėžti reikalavimai, juos detalizuojantys sprendimai |
|  | Patvirtintos paslaugos bus užsakomos Perkančiosios organizacijos JIRA pateikiant užduotis – konkrečios užduotys priskiriamos Tiekėjo specialistui(-ams), kuriems prieš tai suteikiama prieiga prie Perkančiosios organizacijos JIRA (žr. RPO P-1papunktį). |
|  | Mažiausiai 12 mėnesių garantija turi būti taikoma visoms užsakytoms paslaugoms. |

## 5.3. Reikalavimai RPO įgyvendinimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Paslaugų teikėjas privalo realizuoti RPO reikalavimus. |
|  | Paslaugų teikėjas ar Perkančioji organizacija gali siūlyti alternatyvų atskiro RPO reikalavimo įgyvendinimo būdą, arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos Pirkimo tikslui (objektui), uždaviniams ir galutiniams rezultatams, bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus, ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas, turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Teikėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso Sistemos funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos). Alternatyvių specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma Paslaugų teikimo reglamente apibrėžta pokyčių valdymo procedūra. Teikėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę Sistemos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Perkančiąja organizacija. |
|  | Teikėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos programinės įrangos techninę dokumentaciją bei dokumentus, patvirtinančius, kad Teikėjas yra siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas ir (ar) įgaliotas partneris, turintis teisę parduoti bei diegti ir (ar) konfigūruoti siūlomą įrangą. |
|  | Teikėjas kartu su Sutartimi, pasirašo asmens duomenų tvarkymo susitarimą. |
|  | Teikėjas užtikrina, kad asmuo, vykdysiantis Sutarties Techninės dalies įgyvendinimą pasirašytų Perkančiosios organizacijos pateiktą Konfidencialumo pasižadėjimą. |
|  | Teikėjas privalo vadovautis Sutarties vykdymo metu aktualiomis teisės aktų redakcijomis. Teikėjui privalomi ir visi Sutarties vykdymo metu naujai priimti / pakeisti teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu. Jei naujai priimti / pakeisti teisės aktai prieštarauja Techninėje specifikacijoje aprašytiems reikalavimams, Teikėjas turi įgyvendinti reikalavimus vadovaudamasis Sutarties vykdymo metu priimtų / pakeistų teisės aktų versijomis. |
|  | Per 15 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo Paslaugų teikėjas turi surengti įvadinį susitikimą su Registrų Centru bei pateikti derinimui ir pristatyti Paslaugų teikimo reglamentą (pagrindinės dalys nurodytos 3 lentelėje) |
|  | Teikėjas turės bendrauti su Perkančiąja organizacija susitikimų metu, raštu ir e. paštu, ir dalyvauti rengiamų dokumentų aptarime su suinteresuotomis šalimis bei suteikti pagalbą pristatant ir aptariant pateikiamų dokumentų turinį bei teikti kitas su Specifikacijos parengimu susijusias konsultacijas Registrų centrui. Visų susitikimų turinys turi būti protokoluojamas taip kaip nurodyta Paslaugų teikimo reglamente. |
|  | Paslaugų teikėjas yra atsakingas už reikalingų įrankių ir techninės įrangos įsigijimą Paslaugoms atlikti. |
|  | Kiekvienas Teikėjo specialistas teikiant Paslaugas privalo kiekvieną Paslaugų teikimo darbo dieną pildyti darbo laiko žiniaraštį Perkančiosios organizacijos JIRA sistemoje. |
|  | Teikėjo pasiūlyti specialistai turi gebėti žodžiu ir raštu bendrauti lietuvių ir anglų kalbomis (ne mažesniu nei C1 lygiu pagal Bendrąją Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą). Jei specialistas nemoka lietuvių ar anglų kalbos, reikalavimas gali būti įvykdytas užtikrinant vertimo paslaugas Sutarties vykdymo metu, kurios turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. |

## 5.4. Reikalavimai paslaugų teikimo etapams

10 lentelė. Paslaugų įgyvendinimo etapai.

| Etapas | Atsakomybių aprašymas | Rezultatai/reikalavimai |  |  | Terminas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicijavimas | Teikėjas: - Parengia Paslaugų teikimo reglamentą, detalų darbų grafiką ir suderina su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. | - Parengtas Paslaugų teikimo reglamentas. Paslaugų teikimo reglamente nurodoma projekto tikslai, prioritetai, etapų apimtys ir rezultatai, suinteresuotos šalys, darbų atlikimo grafikas, kokybiniai reikalavimai, rizikos ir jų suvaldymo būdai, komunikavimo principai, atsakomybės, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimo kriterijai, papildomų užsakymų valdymo procedūra ir kita svarbi informacija. - Parengtas detalus darbų grafikas ir pateikti pagrindiniai riboženkliai (angl. milestones) |  |  | Etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su Perkančiąja organizacija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |  |  |
| Detali analizė | Teikėjas: - Atlieka esamos ir siekiamos padėties įvertinimą; - Parengia detalios analizės dokumentaciją; - Vykdo kitas veiklas numatytas analizės etapo metu. Pirkėjas: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Tvirtina pateiktus etapo rezultatus. | - Parengtas detalios analizės dokumentas, kuriame išanalizuojami ir detalizuojami RPO keliami tikslai, uždaviniai ir rezultatai, funkciniai ir nefunkciniai RPO reikalavimai, bei kiti Perkančiosios organizacijos išsakyti poreikiai, parengiami naudotojų pasakojimai (angl. User Story) ir panaudojimo atvejai (angl. use case), kurie pateikiami panaudos atvejų diagramomis pagal UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją ir detalizuojami aprašant kiekvieno panaudos atvejo vykdymo žingsnius (pagrindinę eigą, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus. Jei reikia, aprašomi IS vartotojai ir jų teisės. |  |  | Pagal suderintą darbų grafiką. |  |  |
| Projektavimas | Teikėjas: - Atlieka projektavimą ir parengia projektavimo dokumentaciją; - Parengia ir suderina infrastruktūros reikalavimų techninę specifikaciją; - Išanalizuoja ir parengia integracinių sąsajų aprašymo dokumentus; - Suderina naujas integracines sąsajas su duomenų teikėjais ir gavėjais; - Parengia integracinių sąsajų specifikacijas bei jas suderina su duomenų gavėjais ir teikėjais bei Perkančiąja organizacija; - Atnaujina ir su Perkančiąja organizacija suderina ESPBI IS techninį aprašymą. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. - Tvirtina pateiktus etapo rezultatus. | - Sukurtas Projektavimo dokumentas (dokumente pateikiama: projekto architektūros aprašymas fizinių komponentų ir programinių komponentų požiūriu, naudojamos technologijos (jų pavadinimai, versijos), informacinis vaizdas (duomenų bazės struktūros, duomenų bazių sąsajų schemos ir kt.), funkcinis vaizdas (projekto funkciniai vienetai, jų funkcijos, tarpusavio sąsajos, naudotojo sąsajos prototipai), integracinis vaizdas (sąsajos tarp vidinių ir išorinių sistemų, kuriamos sistemos atžvilgiu), operacinis vaizdas (sisteminiai procesai, algoritmai, periodiniai sisteminiai darbai ir pan.), dislokavimo vaizdas (programinių komponentų pasiskirstymas techninėje įrangoje), saugumo sprendimai, aukšto prieinamumo sprendimai, plečiamumo sprendimai ir kt.); - Parengta infrastruktūros reikalavimų techninė specifikacija (dokumente pateikiami detalūs reikalavimai techninei ir sisteminei programinei įrangai, kuri bus reikalinga užtikrinant tinkamą Teikėjo siūlomo sprendimo funkcionavimą. Mažiausiai turi būti pateikiama: reikalavimai techninei įrangai; reikalavimai sisteminei programinei įrangai; papildomos techninės ir sisteminės programinės įrangos suderinamumo su esama Perkančiosios organizacijos infrastruktūra analizė ir reikalavimai.) - Sukurtas techninės architektūros dokumentas; - Sukurtas Loginis DB modelis; - Sukurtos Integracinių sąsajų specifikacijos (sukurtos sąsajų specifikacijos ir duomenų apsikeitimo specifikacijos); - Sukurtas techninis aprašymas (specifikacija); - Parengtos pradinės naudotojo sąsajos gairės, apimančios: 7.1. naudotojo sąsajos schemas; 7.2. struktūrą ir dizainą; 7.3. parengtas pradinis naudotojų sąsajos prototipas. |  |  | Pagal suderintą darbų grafiką. |  |  |
| Programavimas | Teikėjas: - Parengia ir pateikia diegimo į testinę aplinką planą; - Vykdo reikalingus programavimo ir programinio konfigūravimo darbus (savo kūrimo aplinkoje), įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; - Parengia ir pateikia testavimo planą; - Atlieka komponentų (angl. unit) testavimą, vidinį saugumo testavimą, posistemės vidinį testavimą, sąsajų su kitomis sistemomis testavimą; - Vykdo kuriamos posistemės demonstracijas, atsižvelgia į išsakytas Perkančiosios organizacijos pastabas; - Rengia priėmimo testavimo scenarijus; - Parengia vidinio testavimo ataskaitą; - Patikslina detalios analizės ir projektavimo dokumentaciją (jei reikia). Perkančioji organizacija ir TP (pagal kompetenciją): - Suteikia reikalingą informaciją; - Parengia gamybinę ir testavimo aplinkas turimoje infrastruktūroje; - Dalyvauja posistemės demonstracijose, teikia atsiliepimus; - Peržiūri ir įvertina vidinio testavimo rezultatus; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. | - Parengtas ir suderintas diegimo į testinę aplinką planas; - Parengtas ir suderintas testavimo planas; - Parengta testavimo aplinka Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje; - Atlikta kuriamos posistemės demonstracija; - Pateikta vidinio testavimo ataskaita, kurioje aprašyti atlikto vidinio saugumo testavimo rezultatai ir vidinio testavimo rezultatai (apimtis, vykdymo metodika, testavimo tipai, procedūra, įėjimo/išėjimo kriterijai, testavimo aplinka), pateikiant informaciją apie posistemės sritis, į kurias reikia atkreipti papildomą dėmesį testavimo metu; - Parengta programinė įranga diegimui; - Pagal poreikį atnaujinta detalios analizės ir projektavimo dokumentacija. |  |  | Pagal suderintą darbų atlikimo grafiką. Vidinio testavimo ataskaita turi būti pateikta bent prieš 5 darbo dienas iki diegimo testavimo aplinkoje etapo pradžios. Kuriamos posistemės demonstracijos turi būti vykdomos nuolatos, pagal atskirai suderintą grafiką. |  |  |
| Diegimas į testavimo aplinką | Teikėjas: - Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje; - Konsultuoja Perkančiąją organizaciją diegimo į Perkančiosios organizacijos testavimo aplinką klausimais; - Parengia duomenų užkrovimo skriptus į Perkančiosios organizacijos testinę aplinką; - Rengia priėmimo testavimo scenarijus, testavimo metodiką ir planą; - Parengia naudotojų ir administratorių instrukcijas. Perkančioji organizacija ir TP: - Peržiūri ir įvertina diegimo planą; - Suteikia reikalingą informaciją; - Kontroliuoja testavimo aplinką; - Peržiūri ir įvertina testavimo planą. Perkančioji organizacija : - Įdiegia pateiktą programinę įrangą į Perkančiosios organizacijos testavimo aplinką; - Kontroliuoja testavimo aplinką. Duomenų teikėjai/gavėjai: 1. Peržiūri ir įvertina testavimo planą. | - Parengta programinė įranga diegimui į Perkančiosios organizacijos testavimo aplinką; - Programinė įranga įdiegta Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje; - Parengti testavimo scenarijai; - Parengti duomenys testavimui (SQL ir/arba kitų skriptų pavidalu); - Parengtas bei suderinas su Perkančiąja organizacija ir duomenų teikėjais/gavėjais testavimo planas; - Parengti priėmimo testavimo scenarijai, testavimo metodika ir planas; - Parengti naudotojų vadovai ir administratorių instrukcijos. |  |  | Diegimo etapas turi būti baigtas iki priėmimo testavimo etapo pradžios pagal suderintą darbų grafiką. |  |  |
| Testavimas | Teikėjas: - Atlieka testavimą su duomenų teikėjais ir gavėjais Perkančiosios organizacijos testinėje aplinkoje; - Atlieka koregavimą pagal pateiktas pastabas bei ištaiso klaidas; - Sukuria visą projekto techninę dokumentaciją; - Parengia testavimo ataskaitą. Pirkėjas ir TP: - Suteikia reikalingą informaciją; - Registruoja testavimo metu Perkančiosios organizacijos nustatytas klaidas; - Vykdo testavimo metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę. | - Integracinio testavimo ataskaita. Integracinio testavimo ataskaitoje turi būti įvertinti integracinio testavimo metu nustatyti defektai, pateiktas jų išsprendimo būdas ir statusas; - Sukurta visa techninė dokumentacija; - Sukurti analizės ir projektavimo dokumentai, diegimo instrukcijos, projekto surinkimo ir kompiliavimo instrukcijos; - Sukurtos vartotojų ir administratorių instrukcijos; - Parengtos Klaidų šalinimo ataskaitos. |  |  | Integracinio testavimo etapas turi būti baigtas iki Diegimo į gamybinę aplinką pradžios pagal suderintą darbų grafiką. |  |  |
| Priėmimo testavimas | Paslaugų teikėjas: - Parengia naudotojų vadovus ir administravimo instrukcijas. - Remiantis parengtais ir suderintais naudotojų vadovais papildo nauja informacija ESPBI IS pagalbos sistemą; - Vykdo priėmimo testavimą; - Šalina užfiksuotus trūkumus (klaidas); - Atlieka reikiamus pakeitimus atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus; - Parengia priėmimo testavimo ataskaitą; - Parengia testavimo scenarijus. Perkančioji organizacija: - Teikia pastabas priėmimo testavimo planui ir testavimo scenarijams; - Vykdo priėmimo testavimą pagal testavimo plane apibrėžtą testavimo plane apibrėžtą testavimo metodiką ir testavimo scenarijus; - Atrinktas nepriklausomas Teikėjas vykdo saugumo testavimą pagal šios techninės specifikacijos apibrėžtas testavimo metodikas ir testavimo scenarijus; - Priima programinę įrangą bandomąjai eksploatacijai. |  |  | - Sėkmingai atliktas priėmimo testavimas. - Atlikti reikiami pakeitimai atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus. - Parengti naudotojų vadovai ir administravimo instrukcijos. - Parengta priėmimo testavimo ataskaita. - Priimta programinė įranga bandomąjai eksploatacijai. | Priėmimo testavimas turi būti atliktas iki bandomosios eksploatacijos pradžios pagal suderintą darbų atlikimo grafiką. |  |  |
| Diegimas į gamybinę aplinką | Teikėjas: - Parengia diegimo į gamybinę aplinką planą; - Parengia ekploatacijos pradžios planą; - Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Perkančiosios organizacijos gamybinėje aplinkoje; - Parengia duomenų užkrovimo skriptus į Perkančiosios organizacijos gamybinę aplinką; - Parengia ir suderina Bandomosios eksploatacijos planą; - Patikslina naudotojų ir administratorių instrukcijas. Pirkėjas: - Peržiūri ir įvertina diegimo planą; - Suteikia reikalingą informaciją; - Vadovauja naujo funkcionalumo paleidimui; - Peržiūri ir įvertina bandomosios eksploatacijos planą; - Įdiegia pateiktą programinę įrangą į gamybinę aplinką; - Kontroliuoja gamybinę aplinką. | - Parengta programinė įranga diegimui į gamybinę aplinką; - Programinė įranga įdiegta gamybinėje aplinkoje; - Parengti duomenys gamybinei ekploatacijai (SQL ir/arba kitų scriptų pavidalu); - Parengtas ekploatacijos pradžios planas; - Suderintas naujo funkcionalumo paleidimo planas su visais duomenų gavėjais/teikėjais; - Atliktas naujo funkcionalumo paleidimas. Per nustatytą laiko tarpą sistema parengta eksploatacijai. - Diegimo dokumentacija (įskaitant, bet neapsiribojant, detaliai aprašyta skyriuje 4.4.4): - Diegimo aprašai, kuriuose turi būti pateikta: - Realizuotų sprendimų apibendrinantis aprašymas; - Parengti duomenų struktūrų, atributų, duomenų mainų aprašai; - Techninės realizacijos aprašymas (apimantis reikalavimų techniniam sprendimui detalizaciją, Sistemos plėtimo galimybes; - Kita aktuali informacija; - Išeities tekstai ir detali projekto surinkimo instrukcija; - Diegimo planas, apimantis: - Diegimo dalyvių atsakomybes; - Diegimo veiklų aprašymą; - Diegimo veiklų grafiką; - Diegimo schemą. |  |  | Šis diegimas gali vykti tik po sėkmingai įvykusio priėmimo testavimo. Šis diegimo etapas turi būti baigtas per 1 (vieną) savaitę nuo priėmimo testavimo etapo pabaigos ir baigtas iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |  |  |
| Mokymai (jei reikia) | Teikėjas: - Parengia mokymo aplinką (jeigu tokia reikalinga); | - Mokymų dokumentacija: - Administratorių ir naudotojų vadovai; - Pagalbos vadovas (angl. Help) (tik elektroniniu formatu); - Mokymų medžiaga (detalūs reikalavimai skyriuje); - Parengtos metodinės rekomendacijos duomenų tiekėjams ir gavėjams; |  |  | Pagal suderintą darbų atlikimo grafiką. |  |  |
| Bandomoji eksploatacija | Teikėjas: - Teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; - Reaguoja į eksploatacijos metu nustatytus defektus; - Užtikrina ekspertų konsultavimą Perkančiosios organizacijos darbuotojams ir IT specialistams; - Užtikrina ekspertų konsultavimą Perkančiosios organizacijos darbuotojams ir IT specialistams; - Parengia bandomosios eksploatacijos ataskaitą; - Užtikrina Sistemos duomenų integralumą ir vientisumą. Pirkėjas ir TP: - Dirba su parengta sistema; - Registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas; | - Pašalintos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos. Teikėjas bandomosios eksploatacijos metu pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką turi šalinti visus suderintos sistemos funkcionalumo trūkumus užregistruotus bandomosios eksploatacijos problemų registre; - Bandomosios eksploatacijos dokumentai (įskaitant, bet neapsiribojant, detaliai aprašyta skyriuje): - Bandomosios eksploatacijos ataskaita. Bandomosios eksploatacijos ataskaitoje turi būti įvertinti bandomosios eksploatacijos metu nustatyti defektai, pateiktas jų išsprendimo būdas ir būsena, pateiktos rekomendacijos dėl tolesnės eksploatacijos; - Bandomosios eksploatacijos problemų registras. |  |  | Pagal suderintą darbų atlikimo grafiką. |  |  |
| Priėmimas-perdavimas | Teikėjas: - Atnaujina techninę dokumentaciją; - Įgyvendinus visas paslaugas teikia galutinę sutarties įvykdymo ataskaitą. Pirkėjas ir TP: - Priima ir tvirtina Teikėjo parengtus rezultatus; - Pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas; - Teikia pastabas Teikėjo pateiktai dokumentacijai ir pasiūlymus tobulinimui. |  | - Galutinė sutarties įvykdymo ataskaita; - Perdavimo-priėmimo aktas; - Sukurta projekto dokumentacija. |  | Visos paslaugos turi būti suteiktos išskyrus garantinį aptarnavimą. |  |
| Garantinė priežiūra | Teikėjas: - Parengia garantinės priežiūros reglamentą; - Suteikia numatyto laikotarpio garantinį aptarnavimą. Pirkėjas: - Dirba su parengta sistema; - Registruoja eksploatacijos metu nustatytas klaidas. |  | - Suderintas Garantinės priežiūros procedūros dokumentas; - Aprašyta skyriuje „Reikalavimai garantinei priežiūrai“. |  |  | Garantinės priežiūros procedūros dokumentas turi būti pateiktas likus mėnesiui iki Projekto įgyvendinimo pabaigos. |

## 5.5. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Visa Teikėjo rengiama Projekto dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba vadovaujantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklėmis (išskyrus techninius dokumentus, kaip Diegimo planas, kuriuose dalis informacijos gali būti pateikiama anglų kalba), iliustruoti schemomis, lentelėmis, grafikais bei kitomis vaizdinėmis priemonėmis, pateikiama medžiaga išdėstoma aiškiai, nuosekliai ir detaliai. |
|  | - Teikėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija). |
|  | Su Perkančiąja organizacija suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi modifikuojamos Sistemos pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo bei bandomosios eksploatacijos rezultatus, kitas projekto veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Projekto dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su Perkančiąja organizacija suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki galutinio priėmimo perdavimo akto pateikimo dienos. |
|  | Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos Confluence, MS Word arba kitu su Užsakovu suderintu redagavimui tinkamu formatu įkeliant dokumentą (-us) į suderintą direktoriją. |
|  | Preliminarios (projektinės) versijos turi būti pateikiamos elektroniniu formatu elektroninio ryšio priemonėmis. Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos Confluence, MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Turi būti vykdomas pateikiamų dokumentų versijavimas (versijų kontrolė). |
|  | Teikėjas turės parengti dokumentaciją, nurodytą skyriuje 1.4. Pirkimo uždaviniai. |
|  | Visi Teikėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija ir Techninės priežiūros paslaugų teikėju. Detalūs dokumentų derinimo principai ir terminai turės būti pateikti ir suderinti Teikėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente. |
|  | Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos dviem formatais: redagavimui tinkamu elektroniniu (.doc, .docx, .pdf arba kitu su Perkančiąja organizacija suderintu formatu) ir Teikėjo atsakingo asmens parašu (elektroniniu arba įprastu) pasirašytu formatu. Dokumentų tarpinės versijos teikiamos tik elektroniniu formatu. |
|  | - Visa Teikėjo parengta Projekto dokumentacija turi būti patvirtinta Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų, detaliau aprašyta Darbo reglamente. |
|  | Pirkėjas ir kitos suinteresuotos šalys pateikia pastabas vertinamai dokumentacijai: - ne ilgiau kaip per (10 darbo dienų iki 100 psl. apimties dokumentams; - per su Teikėju suderintą laikotarpį, kuris ne mažesnis nei 10 darbo dienų, didesniems nei 100 psl. apimties dokumentams; - Perkančiąja organizacijai ar kitoms suinteresuotoms šalims pateikus pastabas vertinamai dokumentacijai, Teikėjas turi atlikti taisymus atsižvelgdamas į šiuos reikalavimus: - iki 100 psl. apimties dokumentai turi būti taisomi ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas; - didesni nei 100 psl. apimties dokumentai turi būti taisomi ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų. - Sistemos išeities kodų laikymui turi būti naudojama Perkančiosios organizacijos kodo saugykla – GitLab. |

### 5.6. Reikalavimai analizei ir projektavimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Teikėjas analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu turi atlikti detalią veiklos procesų ir poreikių analizę bei projektavimą ir parengti detalios reikalavimų analizės ir projektavimo dokumentus, kurie detalizuoti RPO skyriuje „Pirkimo uždaviniai“ ir „Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui“. |
|  | Detalios reikalavimų analizės dokumente turi būti pateikti pagal Technine specifikacija apibrėžtus pirkimo uždavinius ir rezultatus ir funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei pagal Perkančiosios organizacijos išsakytus poreikius parengti panaudos atvejai (angl. Use Case) (panaudos atvejų diagramos ir detalūs panaudos atvejų aprašymai, nurodant žingsnius (pagrindinę eiga, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus, naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją. Parengti panaudos atvejai negali prieštarauti RPO keliamiems tikslams ir uždaviniams. |
|  | Atliekant analizę ir projektavimą Teikėjas turi vykdyti susitikimus su Perkančiosios organizacijos paskirtais veiklos specialistais ir kitų susijusių institucijų specialistais. |
|  | Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Teikėjas turi detalizuoti su RPO iškeltus uždavinius, funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, kad jais vadovaujantis būtų galima realizuoti poreikius atitinkančius Sistemos funkcionalumus. |

### 5.7. Reikalavimai demonstracijoms

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Teikėjas vystymo etape po kiekvienos iteracijos pabaigos turi atlikti Sistemos demonstracijas gyvai demonstruojant Sistemos veikimą. Turi būti atliekamas Sistemos demonstravimas, o ne prototipo. |
|  | Demonstruojamo funkcionalumo apimtys ir laikiškumas turi būti nustatyti Paslaugų teikimo reglamente. Iki priėmimo testavimo etapo pradžios Perkančiąjai organizacijai turi būti pademonstruotas visas Sistemos funkcionalumas, išskyrus tą funkcionalumą, kuris bus suderintas kaip nedemonstruotinas (pavyzdžiui, integracijos). |
|  | Demonstracijų tikslas – supažindinti Perkančiąją organizaciją su kuriama programine įranga bei gauti atsiliepimus dėl sukurto (kuriamo) funkcionalumo. |
|  | Pastabos (atsiliepimai) gali būti išsakomos pakartotinai priėmimo testavimo etape, jeigu į jas nebus atsižvelgta iki pastarojo etapo. |
|  | Demonstracijų metu išsakomi atsiliepimai (pastabos) turi būti registruojami susitikimo protokoluose ar kita sutarta forma (pavyzdžiui, specializuotoje klaidų registravimo ir sekimo sistemoje). |
|  | Funkcionalumo demonstraciją turi vykdyti Teikėjo specialistai, o jo metu Perkančiosios organizacijos atstovai, siekdami objektyviai įvertinti Teikėjo demonstruojamų funkcionalumų galimybes, galės užduoti Teikėjui klausimus. |
|  | Demonstravimas turi būti atliekamas lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą. |
|  | Jeigu Teikėjas negalėtų pademonstruoti atitinkamų funkcionalumų dėl techninių kliūčių, demonstracija galėtų būti vieną kartą atidedama 1 darbo dienai, per kurią Teikėjas turėtų pašalinti technines kliūtis ir atlikti demonstraciją; |
|  | Funkcionalumas turėtų būti demonstruojamas veikiančioje demonstracinėje aplinkoje, t. y. negalėtų būti pateikiamas vaizdo įrašas ar pan. |

### 5.8. Reikalavimai diegimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Iki sprendimo diegimo pradžios Teikėjas turi parengti diegimo planą (kuris tvirtinamas Perkančiosios organizacijos), kuriame turi būti pateikiama: - Diegimo dalyvių atsakomybės; - Diegimo veiklų aprašymai (diegimo instrukcija); - Diegimo veiklų grafikas; - Diegimo schema. |
|  | Diegimo plane turi būti aprašyti ir suderinti sistemos atstatymo veiksmai įvykus nesėkmingam pakeitimų diegimui. |
|  | - Programinės įrangos diegimas turi būti vykdomas Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje tuo metu, kai Sistemos naudojamumas yra mažiausias (pvz.: ne darbo valandomis arba savaitgalį). Konkretus laikas (grafikas) turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija. |
|  | - Diegimo schema turi būti sudaryta laikantis Perkančiosios organizacijos reikalavimų saugumui, greitaveikai, naudojamumui ir kt. |
|  | - Atlikus diegimą turi būti įsitikinta, kad visi Sistemos komponentai veikia ir yra pasiekiami iš išorinių tinklų, jei tai yra būtina. |
|  | - Nepriklausomai nuo sprendimo diegimo būdo, Paslaugų teikėjas turi paruošti bendrą Sistemos diegimo paketą (apimantį tiek esamas, tiek modernizuotas ir naujas Sistemos funkcijas), kurį Perkančioji organizacija galėtų įdiegti savarankiškai bet kada pasibaigus Projektui. |

### 5.9. Reikalavimai testavimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Turi būti atlikti Sistemos versijų testavimai (toliau – Testavimas). |
|  | - Testavimo tikslai: - Įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai; - Įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi; - Nustatyti ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Pirkėją ir kitas suinteresuotas šalis; - Identifikuoti, užregistruoti ir ištaisyti funkcionalumo klaidas (angl. Bugs). |
|  | Paslaugų teikėjas turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti testavimo planą, kuriame turi būti pateikiama: - testavimo metodika; - testavimo dalyvių atsakomybės; - testavimo apimtis; - testavimo aplinka; - testavimo scenarijų struktūra; - testavimo veiklų grafikas; - testavimui reikalingi duomenys (sąlygos); - testavimo vykdymo ir klaidų bei trūkumų (funkcinių neatitikčių) registravimo ir šalinimo tvarka; - testavimo priėmimo kriterijai; - kita aktuali informacija. |
|  | - Turi būti atlikti šie testavimai: - Vidinis testavimas. Vidinius atskirų komponentų testavimus Teikėjas turi atlikti nedalyvaujant Perkančiosios organizacijos atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitas, automatinių testavimų scriptus (scriptai turi būti įkelti į Perkančiosios organizacijos kodų versijavimo sistemą GitLab) ir nustatytų neatitikimų sąrašą. Vidinis testavimas turi būti atliktas Teikėjo kūrimo aplinkoje. Automatiniai testai turi būti įtraukti į automatinius CI/CD procesus. Vidinio testavimo veiklos turi būti vykdomos pagal suderintą Paslaugų teikimo reglamentą ir Perkančiosios organizacijos testavimo valdymo priemonėje XRAY Teikėjo parengtais testavimo scenarijais. Apkrovos ir našumo testavimas. Šį testavimą Teikėjas turi atlikti savo kūrimo aplinkoje, nedalyvaujant Perkančiosios organizacijos atstovams. Šio testavimo rezultatai turi atsispindėti vidinio testavimo ataskaitoje. Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje bus vykdomi papildomi apkrovos ir našumo testavimai. Jei Perkančiosios organizacijos atlikti testavimo rezultatai netenkins nurodytų reikalavimų, Teikėjas turės atlikti reikiamas sistemos optimizavimo veiklas; - Integracinis testavimas (angl. Integrity Testing). Šį testavimą Teikėjas turi atlikti TEST aplinkoje su Perkančiosios organizacijos atstovais. Šio testavimo rezultatai būtini įsitikinti ar Sistemos vystymo sprendimas parengtas diegimui į PROD aplinką. Šio testavimo metu rastos klaidos ir neatitikimai turi būti pašalinti ir ištaisyta Sistemos versija sėkmingai ištestuota TEST aplinkoje; - Priėmimo testavimas (angl. Acceptance Testing). Šis testavimas turi būti atliekamas TEST aplinkoje dalyvaujant Teikėjui, Perkančiąja organizacijai ir kitoms suinteresuotoms šalims; - Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas). Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis priėmimo testavimo planu, kurį pateiks Teikėjas, priėmimo testavimo scenarijais parengtais Teikėjo Perkančiosios organizacijos testavimo valdymo priemonėje XRAY; - Atliktas testavimas turi užtikrinti, kad Sistemos versija yra tinkama bandomajai eksploatacijai; - Testavimo metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų (problemų) registravimas elektronine forma vedamajame pastebėtų klaidų (problemų) ir jų būsenų kaupimo žurnale. Jei nebus sutarta kitaip, klaidos turi būti registruojamos Perkančiosios organizacijos įrankyje JIRA; - Kai paslaugos teikimas apima ir testavimo (nepriklausomai nuo aplinkos) veiksmus, Teikėjas, teikdamas paslaugą, turi užtikrinti (naudoti) testavimui reikalingus išteklius (testinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, kai testavimo negalima atlikti su sintetiniais (nerealiais) asmens duomenimis); - Priėmimo testavimas turi būti vykdomas Perkančiosios organizacijos įsigytos techninės įrangos pagrindu; - Teikėjas turės parengti ir pateikti visus testavimui reikalingus duomenis, įrankius ar kitas priemones; - Teikėjas turės sudaryti ir kitus testavimo duomenis, kurie bus reikalingi tam, kad patikrinti šių RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus. Kiti reikalingi testavimo duomenys, reikiamos priemonės ir sąlygos turi būti detalizuotos priėmimo testavimo plane bei suderintos su Perkančiąja organizacija; - Priėmimo testavimas užbaigiamas, kai tenkinami testavimo plane įvardinti testavimo priėmimo kriterijai; - Atliktas testavimas turi užtikrinti, kad Sistemos versija yra tinkama bandomajai eksploatacijai. |
|  | - Teikėjas turės parengti pačios Sistemos ir ją sudarančių komponentų automatizuoto testavimo ir diegimo (angl. Continuous Integration and Delivery (toliau - CI/CD)) procesus Perkančiosios organizacijos naudojamoje priemonėje GitLab. |
|  | - Teikėjo su Perkančiąja organizacija suderinti ir sudaryti CI/CD procesai (angl. Pipeline) turi užtikrinti: - Artefaktų pagaminimą; - Artefaktų ir kodo kokybės patikrinimą; - Artefaktų ir kodo saugumo patikrinimą (Pirkėjas pateiks įrankius reikalingus kodo saugumui patikrinti); - Automatinį testų vykdymą; - Diegimą į testavimo aplinką; - Diegimą į bandomosios eksploatacijos aplinką; - Diegimą į gamybinę aplinką. |
|  | Pirkėjas savo iniciatyva gali atlikti bet kokius kitus Sistemos testavimus ir bandymus (išeities kodų tikrinimą, konfigūracijos tikrinimą, našumo tikrinimą, aukšto prieinamumo tikrinimą, plečiamumo tikrinimą, funkcionalumo tikrinimą ir kt.) siekdama užtikrinti sistemos kokybę ir atitikimus reikalavimams. Teikėjas turės atsižvelgti į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų bandymų ir testavimų rezultatus, fiksuotus JIRA sistemoje, atlikti visų testavimų rezultatuose nurodytų trūkumų (pažeidimų, rekomendacijų) šalinimą. Teikėjas turės sudaryti reikiamas sąlygas suplanuotiems testavimams ir bandymams atlikti – pateikti išeities kodą, pateikti prisijungimo duomenis prie sistemos komponentų, sukurti testavimui reikalingus naudotojus, įjungti / išjungti sistemos komponentus, sudaryti prieigos galimybes specializuotai testavimo ir bandymų programinei įrangai, atlikti kitas reikiamas veiklas, kurios užtikrintų pilnavertį testavimų ir bandymų proceso įvykdymą. |

### 5.10. Reikalavimai mokymams

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Teikėjas turi parengti ir suderinti su Perkančiąja organizacija mokymų medžiagą. |
|  | - Mokymų medžiaga turi apimti: - atskiroms naudotojų grupėms skirtus naudojimosi funkcionalumais aprašus (paremtus naudotojų instrukcijomis); |
|  | - Mokymų medžiaga turi atitikti tokius reikalavimus: - Visa pateikta medžiaga turi būti suskirstyta pagal sukurtos programinės įrangos funkcines sritis, parengta lietuvių kalba ir iliustruota naudotojo sąsajos ekranvaizdžiais; - Vadovai turi būti išsamūs ir suprantami skaitytojui savarankiškai vykdant konkrečias užduotis, apimti visas numatytas sistemos funkcijas; - Vadovuose turi būti pateikti visų sukurtos programinės įrangos laukų paaiškinimai; - Administratorių vadove, turės būti pateikiamas išsamus duomenų importo iš kitų sistemų aprašymas. |
|  | Mokymų medžiaga turi būti patalpinta su Perkančiąja organizacija suderintose vietose/direktorijose ir pasiekiama po Projekto. |

### 5.11. Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Turi būti atlikta Sistemos bandomoji eksploatacija, kurios tikslas – užtikrinti Sistemos kokybę, išbandyti gamybinę sistemos komponentų konfigūraciją, identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus, stabilizuoti darbinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį. |
|  | - Iki bandomosios eksploatacijos pradžios Paslaugų teikėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos planą, kuriame turi būti pateikiama: - bandomosios eksploatacijos dalyvių komunikavimo schema; - bandomosios eksploatacijos dalyvių atsakomybės; - bandomosios eksploatacijos veiklų grafikas; - bandomosios eksploatacijos vykdymo ir klaidų bei trūkumų registravimo ir šalinimo tvarka; - bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai. |
|  | - Teikėjas, turi konsultuoti Pirkėją bandomosios eksploatacijos aplinkos parengimo klausimais: - sistemos komponentų instaliavimo ir konfigūravimo; - visų būtinų sistemos duomenų migravimo (suvedimo) bei perteklinių (bandomajai eksploatacijai nereikalingų) duomenų pašalinimo. |
|  | - Pirkėjas užtikrina sistemos veikimą visos bandomosios eksploatacijos metu, jeigu nebus sutarta kitaip. |
|  | - Bandomosios eksploatacijos metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų (problemų) registravimas ir šalinimas: - Klaidos turi būti registruojamos Perkančiosios organizacijos klaidų sekimo įrankyje – JIRA. - Teikėjas privalo nedelsiant per bandomosios eksploatacijos plane numatytus terminus pašalinti sistemos trūkumus atsižvelgiant į užregistruotas bandomosios eksploatacijos problemų registre klaidas. |
|  | - Pasibaigus bandomajai eksploatacijai Paslaugų teikėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos ataskaitą, kurioje būtų pateikta rastų ir ištaisytų klaidų suvestinė, pateikiama informacija apie kitas bandomosios eksploatacijos metu įgyvendintas veiklas. |
|  | - Pirkėjas pradės Sistemos priėmimo veiklas tik tada, kai Sistema tenkins bandomosios eksploatacijos plane apibrėžtus priėmimo kriterijus. |

## 5.12. Reikalavimai Sistemos priėmimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Galutinis Sistemos ar atskirų Sistemos komponentų priėmimas bus vykdomas pasibaigus bandomajai eksploatacijai, t. y. priėmimas galės būti vykdomas tik tada, kai bus pasiekti bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai. |
|  | - Teikėjas privalo prieš priduodamas Sistemą Perkančiąja organizacijai pateikti galutines dokumentacijos ir Sistemos išeities kodo versijas, jeigu jos buvo pakeistos nuo paskutinio pridavimo. |
|  | - Visos Paslaugas bus priimami pasirašant galutinį priėmimo-perdavimo aktą. |
|  | - Siekiant užtikrinti sklandų Pirkimo tęstinumą: - Teikėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda Perkančiąja organizacijai autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus); - jeigu Projekte sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu užsakymu ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar parengtus projektinius dokumentus, jos perdavimas Perkančiąja organizacijai neturi apriboti šias teises perdavusio Teikėjo teisės be atskiro Perkančiosios organizacijos sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais; - kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Perkančiąja organizacijai perduodamas ir programos išeitinis kodas. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir neatlygintinai platinti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 12 str. nuostatomis, perduodamos ir suteikiamos LR ir ES šalių teritorijoje neribotam laikui; - Teikėjas turi perduoti Perkančiąja organizacijai Pirkimo metu sukurtą Sistemos programinę įrangą ir jos išeitinį kodą ar atskirų Sistemos komponentų paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datai; - Teikėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai. |

## 5.14. Reikalavimai garantinei priežiūrai

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Paslaugų teikėjas po galutinio Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos turės: - suteikti ne trumpesnę kaip 12 mėnesių trukmės garantinę priežiūrą; - užtikrinti Sistemos veiklos atkūrimą visiško arba dalinio funkcionavimo sutrikimo atvejais, įskaitant sutrikimus, atsiradusius dėl klaidų standartinėje ir nestandartinėje programinėje įrangoje (išskyrus atvejus atsiradusius dėl Perkančiosios organizacijos kaltės); - atstatyti sugadintus programinės įrangos komponentus ir duomenis (išskyrus atvejus, atsiradusius dėl Perkančiosios organizacijos kaltės); - nemokamai taisyti sukurtos ar modifikuotos programinės įrangos bei kitų sukurtų ar modifikuotų sprendimų klaidas, netikslumus ir neatitikimus Techninėje specifikacijoje apibrėžtiems reikalavimams, taip pat parengti, ištestuoti ir paruošti diegimui reikalingus atnaujinimus pagal Teikėjo parengtas ir su Perkančiąja organizacija suderintas atnaujinimų diegimo procedūras. |
|  | - Garantinio aptarnavimo metu Teikėjas privalo registruoti Sistemos eksploatavimo sutrikimus ir neatitiktis problemų / sutrikimų registravimo sistemoje (pvz., specializuotoje interneto svetainėje arba per pagalbos teikimo liniją (angl. Service Desk) pagal su Perkančiąja organizacija suderintas informavimo ir registravimo procedūras. |
|  | - Garantinio aptarnavimo metu visos atsiradusios ir nustatytos klaidos, trikdžiai, sutrikimai ir problemos turi būti klasifikuojami: - Kritinis sutrikimas – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, dėl kurios naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas Perkančiajai organizacijai priimtinas alternatyvus šios funkcijos vykdymo kelias; - Nekritinis sutrikimas – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuris sukelia sunkumus naudojantis Sistema, bet neturi įtakos Sistemos funkcijų veikimui ir nedaro jokio kito poveikio. |
|  | - Pagrindinės privalomos garantinės priežiūros sąlygos: - reakcijos į problemą laikas (problema užregistruota ir perduota sprendimui) – ne ilgiau kaip 15 min.; - problemos sprendimo trukmė: - Kritinių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 1 valandos nuo pranešimo gavimo sutartu būdu; - Nekritinių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 4 darbo valandos nuo pranešimo gavimo sutartu būdu. - Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija suderinamas kitas gedimo pašalinimo laikas, pateikiant šio laiko poreikio pagrindimą. |
|  | - Konsultacijos dėl nustatytų neatitikimų ir apie atliktus programinės įrangos pasikeitimus telefonu ir elektroniniu paštu (angl. Hot line) – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.. |
|  | - Galimybė visą parą registruoti problemas internetu bei stebėti problemų sprendimo būklę naudojant Perkančiosios organizacijos naudojamą klaidų registravimo įrankį (nebent projekto metu būtų šalių sutarta naudoti Teikėjo klaidų registravimo įrankį). |
|  | - Kiekvieno ketvirčio pradžioje Paslaugų teikėjas per 5 darbo dienas turės parengti praėjusio ketvirčio garantinės priežiūros vykdymo ataskaitą. |
|  | - Detali garantinės priežiūros tvarka (garantinės priežiūros komunikacijos būdai, atnaujinimų diegimo procedūros ir kt.) turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija aprašyta Teikėjo parengtame garantinės priežiūros reglamente. |

## 5.15. Reikalavimai Projekto valdymui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Teikėjas turi užtikrinti, kad visa komunikacija Projekto metu vyktų lietuvių kalba. Jei pasitelkiami užsienio šalių ekspertai, Teikėjas turi pasirūpinti vertimo į lietuvių kalbą paslaugomis savo sąskaita. |
|  | - Teikėjas turi informuoti Pirkėją apie Paslaugų vykdymo eigą ir Perkančiosios organizacijos prašymu rengti Paslaugų teikimo etapų rezultatų pristatymus. |
|  | - Teikėjas turi tiesiogiai bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija, Projekto partneriais bei kitomis Projekto suinteresuotomis šalimis. |
|  | - Teikėjas turi pateikti ir su Perkančiąja organizacija suderinti Paslaugų teikimo reglamentą, kuriame turi būti detalizuoti Paslaugų teikimo etapai ir jų rezultatai (pateiktys), pateiktas detalus Perkančiosios organizacijos nurodytus terminus atitinkantis kalendorinis darbų vykdymo grafikas, aprašytos komunikacijos ir rizikų valdymo priemonės bei dokumentų derinimo tvarka. |
|  | - Teikėjas turi kas mėnesį rengti ir Perkančiąja organizacijai teikti tarpines Paslaugų teikimo ataskaitas, kuriose būtų pateikiama: - informacija apie Paslaugų teikimo sutarties vykdymo eigą; - informacija apie per ataskaitinį mėnesį užfiksuotas rizikas ir problemas; - informaciją apie suderintus pakeitimus pakeitimų registre. |
|  | - Tarpinės Paslaugų teikimo ataskaitos Perkančiąja organizacijai privalo būti pateiktos per 5 darbo dienas nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. |
|  | - Baigus visus darbus, Teikėjas turi parengti galutinę Paslaugų teikimo ataskaitą. Galutinė ataskaita Perkančiąja organizacijai turi būti pateikta per 10 darbo dienų nuo paskutinio Paslaugų teikimo etapo pabaigos. |

## 5.16. Reikalavimai pakeitimų valdymui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - RPO, Techninėje specifikacijoje ar kituose Paslaugų teikimo sutarties prieduose nustatyti reikalavimai gali būti keičiami Teikėjo ar Perkančiosios organizacijos iniciatyva. |
|  | - Pakeitimų atsiradimas gali būti sąlygojamas aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po pirkimo sutarties sudarymo, jų atsiradimo pasiūlymo pateikimo ar pirkimo sutarties sudarymo metu nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iš anksto įvertinti ir jų atsiradimo rizikos. |
|  | - Pakeitimas turi būti įforminamas Paslaugų teikėjui ir Perkančiajai organizacijai patvirtinus keitimą raštu, vadovaujantis tarp Paslaugų teikėjo ir Perkančiosios organizacijos sudarytos Paslaugų teikimo sutarties ir šios Techninės specifikacijos sąlygomis, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, esant visoms šioms aplinkybėms: - dokumentuotas funkcionalumo pakeitimo poveikis, aprašytas jo kritiškumo laipsnis (neesminis, vidutinis, kritinis) ir pasekmės; - funkcionalumo pakeitimas nėra kritinis ir nedaro įtakos viso techninio sprendimo funkcionalumui; - funkcionalumo pakeitimas buvo / yra pažymėtas testavimo plane ir bus papildomai ištestuotas; - atlikti techninės dokumentacijos, veiklos procesų ir / ar teisės aktų pakeitimai, susiję su funkcionalumo pakeitimu; - funkcionalumo pakeitimas yra autorizuotas (pasirašytas Perkančiosios organizacijos įgalioto asmens); - apie funkcionalumo pakeitimą yra tinkamai pranešta visoms su Paslaugų teikimu susijusioms šalims; - keičiamas funkcionalumas neapsunkina pirkimo tikslų pasiekimo; - visi su funkcionalumu susiję pakeitimai yra vedami funkcionalumų pakeitimo registracijos žurnale. |
|  | - Jeigu funkcionalumo pakeitimas yra įvykdytas nesilaikant ankstesniame punkte nustatytos tvarkos, toks funkcionalumo pakeitimas laikomas negaliojančiu. |

# 5.17. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## 5.17.1. Reikalavimai saugai

### 5.17.2. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Duomenų sauga turi būti užtikrinta vadovaujantis Sistemos duomenų saugos nuostatais, asmens duomenų apsauga turi būti užtikrinta remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). |
|  | - Teikėjas, teikdamas Paslaugas, turi laikytis ir užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ nustatytus saugumo reikalavimus. |
|  | Po Pirkimo darbų įvykdymo Sistemoje saugomi duomenys turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto priėjimo, naudojimo, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar praradimo. |
|  | Teikėjas projektuojant Sistemos turi su Perkančiąja organizacija suderinti, kokias apsaugas ir kuriam Sistemos funkcionalumui naudoti. Sistema turi būti apsaugota nuo šių grėsmių: - Siekiant išvengti saugumo spragų ir pažeidžiamumo programinėje neautentifikuotos prieigos; - nesankcionuoto naudotojo sesijos perėmimo; - nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo; - žalingo kodo įterpimo (angl. Injection, XSS (Cross-sitescripting)); - kitų saugumo pažeidimų, kurių sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo Pirkimo (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP) interneto svetainėje www.owasp.org). |
|  | Sutrikus sistemų darbui, sistemos naudotojams turi būti pateikiami atitinkami pranešimai. |
|  | Įrangoje, kurią naudojant teikiamos paslaugos, Teikėjas, kurdamas programinę įrangą, turi vadovautis visuotinai pripažintais saugaus kodavimo standartais ir gerąja praktika (angl. The Open Web Application Security Project, OWASP) Secure Coding Practices ar lygiaverte). Kuriama programinė įranga neturi turėti nesankcionuotos prieigos prie duomenų ir kitų saugumo pažeidimų, kurie įvardijami naujausiame OWASP Testing Guide (neapsiribojant „OWASP Top 10“ pažeidžiamumais) (https://www.owasp.org) sąraše, The OWASP API Security sąraše ir kt. OWASP parengtose IS saugumo metodikose arba lygiaverčiuose dokumentuose. |
|  | Saugumo patikrinimai (grėsmių modeliavimai, išeities kodo pažiūros ir kt. saugaus kodavimo standartuose ir gerojoje praktikoje numatyti saugumo patikrinimai) turi būti vykdomi kiekviename programinės įrangos kūrimo etape, vadovaujantis (nurodyti teisės aktą, pvz. Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu, nustatančią reikalavimus atsparumo įsilaužimui testavimui, kurį turi atlikti nuo elektroninių paslaugų kūrimą vykdančio subjekto (Teikėjo) nepriklausomas paslaugų teikėjas. Atliekant saugumo patikrinimus turi būti remiamasi visuotinai pripažintuose metodikose nurodytais saugumo patikrinimo metodais (OWASP application security verification standard, OWASP Testing Guide, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30“ ar lygiavertėmis saugumo patikrinimo metodikomis). |
|  | Teikėjas turi nedelsiant informuoti apie sutarties vykdymo metu Perkančiosios organizacijos informacinių technologijų infrastruktūroje pastebėtus elektroninės informacijos saugos incidentus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos užtikrinimo priemones, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymą, nusikalstamos veikos požymius, Informacinių sistemų saugumo spragas, pažeidžiamumą, kitus svarbius saugai įvykius bei, suderinus su Perkančiąja organizacija, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Perkančiosios organizacijos saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu. |

### 5.17.3 Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų ir standartų taikymui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Pagrindiniai saugą (tiek programinės įrangos, tiek duomenų) reglamentuojantys teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi kuriant Sistema yra šie: - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)), saugumo valdymo standartas LST ISO/IEC 27001:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO/IEC 27002:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir ISO/IEC 27701:2019 „Saugumo metodai – ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27002 papildymas dėl privatumo valdymo – Reikalavimai ir gairės“; - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas; - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas; - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo; - Informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“; - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“; - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“. |

### 5.17.4. Paslaugų teikimo duomenų saugos reikalavimai

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Informacinių išteklių vystymo ir priežiūros saugumas (saugus kodavimas ir kt. turi būti užtikrintas, kaip reikalaujama Lietuvos standartuose LST EN ISO/IEC 27001 ir LST EN ISO/IEC 27002LST ES ISO/IEC 27002. |
|  | Perkančiosios organizacijos tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose, saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose, Kibernetinių ir elektroninės informacijos saugos incidentų valdymo tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nustatytus saugumo reikalavimus (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo). |
|  | Duomenų sauga turi būti užtikrinama: - užtikrinant duomenų vientisumą, prieinamumą ir konfidencialumą; - registruojant Sistemos naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis, įskaitant duomenų paiešką ir peržiūrėjimą (nustatytai grupei Sistemos naudotojų turi būti privaloma įvesti sistemoje atliekamų veiksmų priežastį ir /ar teisinį pagrindą; - sukuriant priemones, sudarančias galimybes Sistemos administratoriui patikrinti Sistemos naudotojų veiksmus; - numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz. perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones bei duomenų trynimo veiksmo tvirtinimą keliems naudotojams („keturių akių principas“). Šis principas turi būti taikomas veiklos bei administravimo aplikacijose; - darbui su komponentais Sistemos naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, kai kuriems iš jų suteikiant specialiąsias teises (roles) atlikti tam tikrus tvarkymo veiksmus. Sistemos naudotojų grupių ir rolių aprašymai turi būti parengti analizės ir projektavimo etape; - saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etapuose numatytais atvejais); - Teikėjas turi suderinti failų formatus, kuriuos leidžiama įkelti į Sistemą, ir suderinti juos su Perkančiąja (pvz. neturi būti leidžiama prisegti potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti (angl. Self-executive) failų). |

### 5.17.5. Reikalavimai auditavimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Turi būti vykdomas visų Sistemos komponentų funkcionalumo naudojimo (naudotojų atliekamų veiksmų) ir komponentų veikimo auditavimas. |
|  | Turi būti realizuotas audito įrašų tvarkymo komponentas, kuris: - gautų ir kauptų Sistemos veikimo bei naudojimo duomenis; - realizuotų galimybę atlikti audito įrašų analizę (paiešką, filtravimą pagal įvairius parametrus). Reikalingi analitiniai veiksmai su auditavimo įrašais turi būti identifikuoti ir suderinti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu; - apsaugotų žurnalinius įrašus nuo nesankcionuoto ar netyčinio pakeitimo bei ištrynimo; - vykdytų audito įrašų šalinimą bei archyvavimą pagal nustatytas taisykles, kurios turi būti suderintos analizės ir projektavimo etape; - sudarytų galimybę eksportuoti pasirinktus audito įrašus į (nurodyti bylos formatą, pvz. CSV ar lygiaverčio formato rinkmeną). |
|  | Atliekant auditavimo įrašo išsaugojimą duomenų bazėje, turi būti kaupiama: - kas atliko veiksmą (vartotojas); - kada atliko veiksmą (data, laikas); - kokius duomenis peržiūrėjo; - kokius duomenis atnaujino; - kokius duomenis įterpė; - naudotojo IP adresas; - kokius duomenis pašalino; - kokias paieškos frazes naudojo; - kita informacija, nustatyta analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | Turi būti audituojami su vidinėmis ir išorinėmis sistemomis integracinėmis sąsajomis siunčiami / gaunami duomenys, išsaugant informaciją: - iš kokios sistemos, registro ar duomenų bazės gaunami duomenys; - į kokią sistemą, registrą ar duomenų bazę siunčiami duomenys; - duomenų gavimo/siuntimo data ir laikas; - siųsti / gauti duomenys (jeigu tam yra poreikis); - kita informacija, nustatyta detalios analizės ir projektavimo etapu metu. |

### 5.17.6. Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Turi būti rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymas: - Teikėjas privalo vadovautis pripažintomis saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis, tokiomis kaip ISO/IEC 27034-1 arba lygiavertėmis; - Teikėjas privalo užtikrinti, kad visi programinės įrangos kūrime dalyvaujantys darbuotojai susipažinę su saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis; - Teikėjas privalo atlikti patikrinimą siekdamas identifikuoti pagrindines Sistemos saugumo rizikas bei saugumo pažeidžiamumus, nurodytus CWE/SANS TOP 25 Most Dangerous Software Errors OWASP 10 Most Critical Web Application Security Risks sąrašuose ir rastas rizikas bei pažeidžiamumus pašalinti. Teikėjas atlikęs patikrinimą ir rizikų/pažeidžiamumų šalinimą turi pateikti deklaraciją, kurioje būtų nurodyta jog po kūrimo darbų įvykdymo Sistemoje nėra CWE/SANS TOP 25 ir OWASP TOP 10 sąrašuose nurodytų rizikų/pažeidžiamumų; - Teikėjas privalo pateikti visų, sistemoje naudojamų trečių šalių komponentų sąrašą; - Teikėjas privalo imtis tinkamų veiksmų (angl. Reasonable Effort) užtikrinant, kad trečių šalių komponentai atitinka Perkančiosios organizacijos saugumo reikalavimus. |
|  | Priėmimo testavimo etapo metu ar bandomosios eksploatacijos etapo metu (ar kitu sutartu metu) Teikėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas Perkančiosios organizacijos atstovų specialistams, kurie atliks atsparumo įsilaužimams testavimą. Esant poreikiui Teikėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant ištestuoti Sistemos saugumą įvairiais jos naudojimo scenarijais. Teikėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos šio testavimo vykdymui. |
|  | Teikėjas turi atlikti reikiamus Sistemos programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų atsparumo įsilaužimams testavimų rezultatus, kad prieš pradedant eksploatuoti Sistema būtų pašalinti visi nustatyti svarbūs saugumo pažeidžiamumai. |

### 5.17.7. Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu

| NF_37 | Teikėjo siūlomos paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Teikėjas, teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą, patvirtina, kad jo siūlomos paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir tuo atveju, jeigu Komisija pareikalaus pateikti papildomus dokumentus Teikėjas, diegėjų grupės partneriai, ir jų pasitelkiami subtiekėjai privalės juos pateikti. |
| --- | --- |
| NF_38 | Teikėjas, diegėjų grupės partneriai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ir jų pasitelkiami subtiekėjai neturi turėti interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija, Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, kreipsis į Komisiją dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir tuo atveju, jeigu Komisija pareikalaus pateikti papildomus dokumentus Teikėjas, diegėjų grupės partneriai, ir jų pasitelkiami subtiekėjai privalės juos pateikti. |
| NF_39 | Perkančioji organizacija, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir tuo atveju, jeigu Komisija pareikalaus pateikti papildomus dokumentus tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ir jų pasitelkiami subtiekėjai privalės juos pateikti. |
|  | Techninės ar programinės įrangos priežiūra ar palaikymas negali būti vykdomas iš šio Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/16f99e01af6811ecaf79c2120caf5094). |
| NF_40 | Techninės ar programinės įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/16f99e01af6811ecaf79c2120caf5094). |

5.17.8. Kiti saugos reikalavimai

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
| NFR_41 | Projekto įgyvendinimo metu turės būti išlaikomos visos ESPBI IS šiuo metu naudojamos saugumo ir privatumo priemonės. |
| NFR_42 | Teikėjas Sistemos kūrimui turi naudoti naujausias stabilias programinės įrangos versijas ir jos pataisymus (angl. Patch / Fix). Sistemos įdiegimo į PROD aplinką etapo metu turi būti užtikrinta, kad Sistema naudojamos naujausios stabilios PĮ versijos, jeigu tai nekeičia esminių Sistemos architektūros ir funkcionalumo principų, kurie numatyti Projektavimo etape. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. End-of-life product). |
|  | Sistemoje draudžiama bet kokia neautorizuota ar nedokumentuota nuotolinė ar lokali prieiga/ paskyros ar bet koks slaptas (nedokumentuotas) funkcionalumas galintis pažeisti sistemos saugumą. |
|  | Saugi konfigūracija: - Teikėjas privalo pateikti detalias sistemos ir platformos (OS, DBMS, Middleware) saugumo konfigūravimo instrukcijas; - Sistemos Teikėjas privalo pateikti sistemos funkcionavimui būtinų platformos komponentų, sisteminių paslaugų, prievadų sąrašą. Visi nebūtini Sistemos funkcionalumui komponentai turi būti deaktyvuoti prieš pradedant sistemos eksploataciją. |
|  | Duomenų srautai tarp skirtingų lygių turi būti dokumentuoti, nurodant reikalingus komunikacijai prievadus ir protokolus, bei ribojami ugniasienių |
|  | Kiekvienas sistemos naudotojas turi būti unikaliai identifikuojamas ESPBI IS. |
|  | Visa identifikavimo informacija turi būti saugoma šifruotu pavidalu tokiu būdu, kad iš saugomos informacijos būtų neįmanoma atkurti pirminių duomenų (pavyzdžiui, slaptažodžių). |
|  | Integracinių sąsaju pranešimai turi būti šifruojami pasirašomi SHA256 skaitmeniniu parašu. |
|  | SPĮ resursų platforma turi generuoti logus apie naudotojų prisijungimus, prieigos bandymus ir duomenų srautą, kad būtų galima stebėti ir reaguoti į galimus saugumo incidentus. |
|  | Nuorodos turi būti šifruojamos naudojant stiprius šifravimo algoritmus (pvz. AES-256). |