RRF PROJEKTO "SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS" TPP UŽSAKYMO IR IŠDAVIMO POSISTEMIO PROGRAMINĖS ĮRANGOS KŪRIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Turinys

Turinys	2

1	SĄVOKOS	4

2	ĮVADAS	5

2.1	PROJEKTO KONTEKSTAS	5

2.2	PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	5

3	ESAMA SITUACIJA	5

4	REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI	6

4.1	VEIKLOS APLINKĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI	6

4.2	IS KŪRIMĄ, VYSTYMĄ BEI SAUGĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI	7

5	MODULIO FUNKCINĖ ARCHITEKTŪRA	8

6	BENDRIEJI REIKALAVIMAI	8

7	FUNKCINIAI REIKALAVIMAI	12

7.1	REIKALAVIMAI TURTO VALDYMO KOMPONENTUI	12

7.2	TPP PRAŠYMŲ APDOROJIMAS	14

7.3	TPP REMONTAS	14

7.4	TPP PERDAVIMAS/SUSIGRĄŽINIMAS IŠ SAVIVALDYBIŲ	15

7.5	TPP LAUKIMO EILIŲ VALDYMAS	15

7.6	CRM KLIENTO KORTELĖ	16

7.7	CRM MOBILIOS KOMANDOS PASLAUGA	17

7.8	CRM KOMPLEKSINIO APRŪPINIMO PASLAUGA	18

7.9	CRM TPP PRISTATYMO / SUSIGRĄŽINIMO PASLAUGA	18

7.10	ĮMOKŲ SUMOKĖJIMAS IR GRĄŽINIMAS	19

7.11	UŽDUOTYS	19

7.12	MODULIO NAUDOTOJAI IR JŲ ROLĖS 	20

7.13	ATASKAITOS	21

7.14	REIKALAVIMAI DUOMENŲ MAINŲ SĄSAJAI	21

7.15	ISTORINIŲ IR PIRMINIŲ  DUOMENŲ PARUOŠIMAS	22

8	NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI	23

8.1	ARCHITEKTŪRA 	23

8.2	PROGRAMINĖ ĮRANGA IR LICENCIJOS	26

8.3	GREITAVEIKA	28

8.4	ATSARGINĖS KOPIJOS IR ATSTATYMAS	28

8.5	NAUDOTOJO SĄSAJA	29

8.6	SAUGUMAS	31

8.7	PLEČIAMUMAS	31

8.8	INTEGRACINĖS SĄSAJOS	32

8.9	DUOMENŲ ARCHYVAVIMAS	32

9	REIKALAVIMAI ĮGYVENDINIMUI	34

9.1	PRELIMINARUS VYSTYMO DARBŲ GRAFIKAS	34

9.2	VEIKLOS IR REZULTATAI	36

9.3	PASLAUGŲ PRIĖMIMAS	47

9.4	DOKUMENTACIJA	48

9.5	MOKYMAI	50

9.6	GARANTINĖ PRIEŽIŪRA	51

9.7	PAPILDOMOS PASLAUGOS	52

- SĄVOKOS

| SĄVOKA | PAAIŠKINIMAS |
| --- | --- |
| TPPC | Techninės pagalbos priemonių centras |
| TPP | Techninės pagalbos priemonė – asmeniui su negalia skirtas standartinis ar specialus gaminys (įskaitant įtaisus, įrangą, programinę įrangą), padedantis kompensuoti, sumažinti organizmo funkcijų sutrikimus, veiklos ar dalyvavimo visuomeniniame gyvenime galimybių apribojimus arba jų išvengti (pavyzdžiui, vežimėliai, vaikštynės, kalbantys rankiniai laikrodžiai ir pan.) |
| SPIS | Socialinės paramos šeimai informacinė sistema |
| IS | Informacinė sistema |
| VBAMS | Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema |
| FVAIS | Finansų valdymo ir apskaitos sistema |
| TPPA IS | Techninės pagalbos priemonių apskaitos Informacinė sistema |
| CRM | Standartinis terminas naudojamas informacinėse sistemose įvardinantis klientų santykių valdymo funkcionalumą (angl. Customer Relationship Management) |
| IS | Informacinė sistema |
| VSSA | Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra |
| Modulis/TPPC | SPIS TPPC kuriama posistemė /modulis |
| Naudotojas | Identifikuotas vartotojas, kuriam, pagal priskirtas teisias suteikiama prieiga ir galimybės dirbti su Modulio resursais ar jį administruoti. |
| Perkančioji organizacija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
| Projektas | SPIS Modulis – TPPC (Modulio sukūrimas pagal Techninę specifikaciją) |
| Projekto komanda | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir TPPC atstovų komanda |
| SADM | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
| RRF | Projektas rengiamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“ |
| GR | Gyventojų registras |
| DBSIS | Dokumentų valdymo bendroji informacinė sistema |
| Asmuo / klientas | TPPC aptarnauja fizinius asmenis. Visi šie asmenys dokumente vadinami asmenimis arba klientais. |

Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

ĮVADAS

PROJEKTO KONTEKSTAS

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendina RRF projektą. Vienas projekto tikslų didinti paslaugų ir pagalbos prieinamumą žmonėms su negalia, operatyviau teikti individualizuotą pagalbą ir paslaugas. Įgyvendinant šį projektą darbai suskaidyti į atskirus paprojekčius pagal atskiras socialines veiklas. Šioje techninėje specifikacijoje aprašomas vienas iš RRF projekto paprojekčių - TPPC IS sukūrimas, kuris padės pasiekti svarbius viso projekto tikslus ir uždavinius.

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Projekto tikslas didinti paslaugų asmenims su negalia efektyvumą ir prieinamumą.

Sukuriant TPPC SPIS modulį bus realizuota:

- Sukuriama kliento kortelė, kurioje registruojama visa informacija apie TPPC klientus, paslaugų gavėjus;

- Sukuriamas turto valdymo modulis, kuriame būtų atliekama visa TPPC išduodamų ir administruojamų TPP apskaita;

- TPPC teikiamų paslaugų administravimo priemonės (TPP remontas, mobilios komandos paslauga, kompleksinio aprūpinimo paslauga, TPP pristatymas ir susigražinimas, TPP naudojimo kontrolė);

- Turto valdymo ir kliento kortelės duomenų integracijos su SPIS prašymų priėmimo moduliu, išoriniai duomenų šaltiniais sistemomis (IP telefonija GR IS, SPIS duomenys)

Tikėtinos naudos:

- TPPC darbuotojai galės susitelkti į pagrindines savo atliekamas funkcijas, sumažėtų administracinė našta;

- Efektyvesnis skaitmenizuotų veiklos procesų vykdymas;

- Sutrumpėtų paslaugos administracinių procedūrų laikas, operatyviau pradedama teikti paslauga;

- Sumažėtų klaidų organizuojant ir teikiant paslaugą tikimybė;

- Per tą patį laiką būtų galimybė aptarnauti daugiau paslaugos gavėjų;

- Būtų taupomas paslaugos organizavimo veiklos procesus atliekančių darbuotojų laikas;

- Išaugtų paslaugų naudotojų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis.

ESAMA SITUACIJA

TPPC pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad asmenys su negalia galėtų gauti reikalingas priemones, kurios pagerintų jų kasdienį gyvenimą ir savarankiškumą. Šiuo metu TPPC pagrindiniams veiklos procesams užtikrinti naudoja TPPA IS, kuri nebeatitinka šiandienos poreikių ir nėra galimybės šios sistemos modernizuoti, todėl siekiama ją pakeisti sukuriant TPPC skirtą SPIS posistemį.

Šiuo metu trūksta integracijų tarp skirtingų sistemos elementų, todėl duomenys iš vienos sistemos ar modulio į kitą perkeliami rankiniu būdu, efektyviam darbui reikalinga integrali sistema, kurioje duomenys būtų suvedami vieną kartą ir tarp skirtingų sistemos komponentų perduodami skaitmeniniu automatiniu būdu.

REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Šiame skyriuje nurodyti teisės aktai, kuriais vadovaujantis turi būti kuriamas SPIS TPPC modulis.

VEIKLOS APLINKĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

TPPC veiklą reglamentuojančios įstatymų, įsakymų aktualios redakcijos pateikiamos TPPC interneto svetainėje https://tppc.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/

Toliau pateikiami pagrindiniai TPPC veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. A1 - 25 „Dėl Asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos bei judėjimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo";

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro direktoriaus 2024 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. G1- 3 „Dėl Mobiliųjų komandų, asmenims teikiančių aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugą, sudarymo ir jų veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo;

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro direktoriaus 2024 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. G1-18 „Dėl kompleksinio asmenų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo";

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. G1-36 „Dėl tam tikrų techninės pagalbos priemonių fiziniams asmenims pristatymo, susigrąžinimo, tinkamumo bei techninės būklės priežiūros ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo" ;

Techninės pagalbos priemonių centro direktoriaus 2024 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. G1-38 „Dėl asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutarčių ir panaudos sutarties formų patvirtinimo";

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. gegužės 27 d. įsakymas  Nr. G1-41  „Dėl savivaldybių įstaigų išduodamų techninės pagalbos priemonių išdavimo kontrolės ir siūlomų nurašyti techninės pagalbos priemonių įvertinimo tvarkos aprašas patvirtinimo";

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 7 d. įsakymas  Nr. G1-5  „Asmenų, pateikusių prašymus techninės pagalbos priemonėms įsigyti, eilių kontrolės ir administravimo tvarkos aprašas";

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro direktoriaus 2024 m. sausio 24 d. įsakymas  Nr. G1-10  „Dėl asmenų naudojimosi techninės pagalbos priemonėmis kontrolės tvarkos aprašo pakeitimo".

IS KŪRIMĄ, VYSTYMĄ BEI SAUGĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Kibernetinio saugumo įstatymas 2014 m. gruodžio 11 d. Nr. XII-1428

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1426

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas 2011 m. gruodžio 15 d. Nr. XI-1807

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“

Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“

Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“

Informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“

Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams metodinių rekomendacijų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. V-941 „Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“

Projektų, kurių įgyvendinimo metu kuriamos elektroninės paslaugos ir informacinių technologijų sprendimai, techninės priežiūros rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. T-126

2020 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 4-1150 „Dėl Duomenų atvėrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šio aprašo pakeitimas patvirtintas 2022 m. kovo 31 d. Nr. 4-517 „2020 m. Gruodžio 28 d. Įsakymo Nr. 4-1150 „Dėl viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“

Duomenų atvėrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 4-1150 „Dėl duomenų atvėrimo tvarkos aprašo pat-virtinimo“ ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 4-1150 „Dėl viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ ir Informacinių technologijų paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų katalogas (Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 4-421)

2014 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“

Kiti, susiję Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai

MODULIO FUNKCINĖ ARCHITEKTŪRA

Žemiau pateikiama pradinė-projektinė (minimali) Modulio architektūra, kuri analizės etapo metu gali būti tikslinama pagal realizuojamo sprendimo koncepciją:

CRM komponentai:

- Kliento kortelė;

- Suteiktų paslaugų istorija;

- Paslaugų vykdymas (mobilios komandos, TPP pristatymo, kompleksinio aprūpinimo paslaugos, TPP naudojimosi kontrolės vykdymas);

- Bendravimo istorija;

- Prašymai ir kliento dokumentai.

Turto valdymo komponentai:

- Turto administravimas;

- Turto perdavimas ir susigražinimas;

- Turto remontas;

- TPP laukimo eilių valdymas;

- Pajamų įmokų apskaita.

Bendri komponentai:

- Užduotys darbuotojams;

- Naudotojų valdymas ir administravimas;

- Integracijos;

- Ataskaitos;

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

BR001. Paslaugų teikėjas turės realizuoti visus toliau Specifikacijoje aprašytus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus. Analizės ir projektavimo etapo metu (kurių reikalavimai nurodyti Techninės specifikacijos 9 skyriuje) visi reikalavimai turės būti detalizuoti ir suderinti su Perkančiąja organizacija.

BR002. Sutarties vykdymo metu turi būti atsižvelgta į aktualius ir tuo metu galiojančius teisės aktus. Visi Modulio kūrimą reglamentuojantys teisės aktų pokyčiai iki analizės etapo pabaigos, turi būti suderinti tarp Perkančiosios organizacijos ir Paslaugų teikėjo. Esant teisės aktų pokyčiams, Paslaugų teikėjas turi juos realizuoti iki paskutinio Modulio kūrimo etapo pabaigos (pakeitimai nėra užsakomi papildomų darbų užsakymų principu), nebent teisės aktų pakeitimai būtų esminiai (suminis papildomų darbų, vien tik dėl teisės aktų pasikeitimo, valandų skaičius būtų įvertintas daugiau nei 100  val.) ir iš esmės pakeistų Modulio veikimo logiką.

BR003. Specifikacijos reikalavimuose naudojama sąvoka „turi turėti funkcionalumą“, „turi būti galimybė“, „turi būti funkcionalumas“, „turi būti numatyta“, „turi būti galima/turi galėti“ reiškia, kad tokia Modulio funkcija turi būti Paslaugų teikėjo pateikta ir įdiegta kartu su siūlomu Moduliu. Modulio naudotojai, turintys atitinkamas teises, turi galėti vykdyti funkciją be papildomų Modulio modifikavimo (arba kūrimo) darbų bei be kitų papildomų veiksmų ar sąnaudų, kai Modulis bus įdiegtas.

BR004. Specifikacijos reikalavimuose naudojama sąvoka „pagal nustatytas taisykles“ reiškia, kad Paslaugų teikėjas Projekto metu turės suderinti principus / pjūvius / parametrus ir kt. su Perkančiąja organizacija, kaip tiksliai bus įgyvendinta Modulio funkcija konkrečiai užduočiai atlikti.

BR005. Specifikacijos reikalavimuose vardinami duomenų laukų ir(ar) jų tipų sąrašai nėra baigtiniai. Sistemoje turi būti numatyti visi duomenų laukai, kurie yra reikalingi šioje Specifikacijoje nurodytų reikalavimų įgyvendinimui, kad Sistema veiktų tinkamai. Sąvoka „neapsiribojant“ reiškia, jog analizės ir projektavimo metu gali būti reikalinga realizuoti papildomus laukus, kuriems funkcionalumai yra aprašyti techninėje specifikacijoje.

BR006. Specifikacijos reikalavimuose paminėti pavyzdžiai, pavyzdiniai duomenys, jų atributai, savybės, požymiai, parametrai, taisyklės, kontrolės, ryšiai, klasifikatoriai (pavyzdžiui, užduotys, būsenos, kt.), tipai ir grupės ar jų duomenų detalizavimas yra informacinio pobūdžio, t. y., nėra pateikiami baigtiniai sąrašai. Analizės ir projektavimo etapo metu Paslaugų teikėjas pateiktą informaciją turės detalizuoti ir suderinti su Perkančiąja organizacija.

BR007. Modulio duomenų laukų simbolių kiekiai ir duomenų pateikimo formatai turi būti suderinti analizės ir projektavimo etapo metu.

BR008. Specifikacijos reikalavimuose automatiškai (-as) veiksmas (veikla) yra atliekamas Sistemoje pagal nustatytas taisykles be papildomų Modulio naudotojo veiksmų (išskyrus veiksmo (veiklos) inicijavimą rankiniu būdu).

BR009. Specifikacijos reikalavimuose minimus duomenis, gaunamus integracinės sąsajos būdu, neveikiant integracinėms sąsajoms, turi būti galima įvesti rankiniu būdu. Konkretus kiekvienos integracinės sąsajos realizacijos būdas ir alternatyvus duomenų rankinio įvedimo būdas turės būti suderintas analizės ir projektavimo metu.

BR010. Paslaugų teikėjas privalo turėti visus Projekto įgyvendinimui reikalingus įrankius bei infrastruktūros resursus, įskaitant, bet neapsiribojant, IS modernizavimo infrastruktūra (modernizavimo procesui reikalingais serveriais), standartine PĮ, naudojama SPIS modulio sukūrimui ir pan.

BR011. Paslaugų teikėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūlomos Paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui t.y.:

- Paslaugų teikėjo siūlomo SPIS modulio (ar jo komponentų) standartinės programinės įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- SPIS modulio diegimas, priežiūra bei palaikymas negali būti vykdomas iš šio Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

BR012. Modulio klasifikatoriai ir kita aprašomoji informacija turi turėti galiojimo periodą „nuo“ – „iki“ ir Sistemoje formuojant ataskaitas ar atvaizduojant duomenis ekraninėse formose turi būti pateikiama korektiškai susieta konkretaus laikotarpio informacija.

BR013. Turi būti galimybė sistemoje turėti duomenų susiejimo klasifikatorius duomenų susiejimui tarp skirtingose sistemose naudojamų klasifikatorių reikšmių (pavyzdžiui turto klasių klasifikatorius naudojamas Modulyje susietas su VBAMS naudojamu klasifikatoriumi. Reikšmių „map“).

BR014. Modulis turi būtu sukurtas taip, kad kuo daugiau informacijos būtų galima įvesti pasirenkant galimas reikšmes iš Modulio klasifikatorių ar sąrašų.

BR015. Modulyje turi būti paieškos ir filtravimo galimybė pagal skirtingus duomenų laukus;

BR016. Modulyje turi būti paieškos galimybė pagal teksto fragmentą;

BR017. Modulio pateikiamus sąrašus turi būti galimybė rūšiuoti pagal visus atvaizduojamus atributus;

BR018. Modulio pateikiamus sąrašus turi būti galimybė eksportuoti xlsx (ar kitu, kurį atpažintų Excel taikomoji programa) failo formatu. Eksporto metu turi būti atsižvelgiama į duomenims pritaikytus filtrus, eksportuojamas visas atrinktas duomenų sąrašas, o ne tik matomas ekrane (kai duomenys vaizduojami naudojant duomenų pateikimą puslapiais).

BR019. Modulio realizacija turi užtikrinti, kad modulio priemonėmis apdorojamų paslaugų gyvavimo ciklas būtų nuoseklus ir baigtinis, t.y. jei paslauga prasideda nuo prašymo pateikimo, jos pabaiga, įskaitant visus nurodytus techninės specifikacijos funkcionalumus, įskaitant analizės metu nustatytus ir suderintus papildomus funkcionalumo poreikius, privalo būti galutinis rezultatas visų sistemos naudotojų atžvilgiu (pvz.: asmeniui suteikiamos pagal prašymą paslaugos ir pan.). Paslaugos procesas likti Modulyje be gyvavimo ciklo pabaigos – negali.

BR020. Modulyje turės būti paruošti pavyzdiniai duomenys (pavyzdiniai prašymai, paslaugos užsakymas, dokumentų pasirašymas, užduotys pagal įvykių datas). Reikalavimus įgyvendinantys atvejai sistemoje turi turėti atitinkamus pavyzdinius atvejus darbų atlikimo metu funkcionalumui demonstruoti.

BR021. Modulyje naudojamas užpildomas formas (pvz.: prašymai, sutartys, vertinimo dokumentai ir pan.) turi būti galima atsisiųsti ir atsispausdinti (parsisiųsti į kompiuterį).

BR022. Jei nepaminėta kitaip, turi būti galimybė visus sistemoje suformuotus dokumentus (sutartys, aktai, sutikimai, kurių pavydžiai pateikiami prieduose) pateikti pasirašymui klientui, paslaugos gavėjui parašą fiksuojant skaitmeniniu pavidalu ant dokumento (parašo piešinys planšetėje). Pasirašytas dokumentas išsaugomas prie atitinkamo įrašo.

BR023. Modulio realizacija turi užtikrinti (turi būti paruošta pritaikymui, jei žemiau nurodytas reikalavimas nėra tiesiogiai susijęs su Modulio sukūrimu) ne mažiau nei šias kibernetinio saugumo priemones:

1. Kuriant sistemą bus vadovaujamasi šiomis nuostatomis:

a) Griežtai apibrėžtos sistemos vartotojų rolės ir galimybės;

b) Suteikiant roles ir teises naudojamasi mažiausių teisių politika.

c) Atskirtos vykdomosios ir administruojančios rolės

d) Modulio posistemės ir sąsajos su kitomis sistemomis kuriamos nepasitikėjimo principu, t.y. kiekvienas duomenų apsikeitimas prieš panaudojant turi būti autentifikuojamas ir patikrinamas, laikant, kad visi į posistemę patenkantys duomenys gali būti kenkėjiški.

2. Modulio apsaugai bus naudojamos techninės priemonės:

a) Modulio paslaugų teikimui ir sąsajoms bus naudojamas šifruotas ryšys

b) Iš viešųjų tinklų bus prieinamos tik išoriniams vartotojams būtinos Modulio dalys, o prieiga prie išoriniams vartotojams nebūtinų sistemos dalių bus apribota.

c) Modulyje bus vedami ir saugomi visų vartotojų veiksmų ir veiksmų su duomenimis žurnalai, leidžiantys unikaliai identifikuoti veiksmą ir jį atlikusį sistemos naudotoją ar procesą.

d) Modulio dalys bus apsaugotos OS ugniasienėmis serverio lygyje ir papildomai viešųjų tinklų ugniasiene

e) Modulio kūrimui bus naudojama tik žinomų ir turinčių aukštą reputaciją gamintojų ir kūrėjų techninė ir programinė įranga.

f) Modulis turės mažiausiai 2 lygių kopijų sistemą, leidžiančią atstatyti duomenis techninio gedimo ar piktavalių veiksmų atvejais.

FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

REIKALAVIMAI TURTO VALDYMO KOMPONENTUI

RTVK001. TPPC įsigytam ir klientams ar savivaldybėms perduodam turtui turi būti galima atlikti visas pagal viešojo sektoriaus apskaitos standartus taikomas turto administravimo procedūras.

RTVK002. Apskaitomi turto vienetai turi būti įvedami sistemoje vieną kartą, vėliau atliekamose operacijose turi būti galimybė lengvai rasti turto vienetus pagal registracijos numerį, turto klasės kategoriją, pavadinimą, įsigijimo savikainą, įsigijimo datą, atsakingą asmenį, likutinę vertę, nusidėvėjimo pabaigos datą, perdavimo tipą, turto naudotoją, perdavimo datą, įsigijimo sąskaitos faktūros numerį.

RTVK003. Turto sąraše turi būti galima išfiltruoti turto vienetus, kurių priskirti naudotojai yra mirę (nustatoma pagal integraciją su GR IS)

RTVK004. Registruotas turtas gali būti perskirstytas tarp TPPC vidinių padalinių ar perduotas savivaldybėms.

RTVK005. Galima atlikti standartines turto apskaitos procedūras: įsigyto turto registravimą ir pajamavimą, išdavimą negrąžintinai, išdavimą panaudos pagrindais, gražinimą, nurašymą.

RTVK006. Visas operacijas su turtu galima atlikti suvedant duomenis rankiniu būdu.

RTVK007. Visas pagrindines turto administravimo operacijas, kurias galima atlikti rankiniu būdu, galima atlikti ir importuojant nustatyto formato duomenų bylą (csv, xlsx ar kito formato, kurį galima būtų sukurti standartine biuro programine įranga).

RTVK008. Turtas, kuris buvo išduotas klientams pagal gautus prašymus, turi turėti duomenis apie tai kuriam klientui jis išduotas (integracija su CRM). Kiekvienas turto išdavimas klientui turi būti susietas su asmens pateiktu prašymu.

RTVK009. Turi būti galimybė turto apskaitos sąraše rasti turto vienetus, išduotus konkretiems asmenims, paieškos lauke suvedant asmens duomenis (paieškose atributai turi būti suderinti darbų atlikimo metu).

RTVK010. Prieš išduodant turtą klientui turi būti patikrinta ar nėra klientų laukiančių konkrečios kategorijos TPP (turto). Detaliau žiūrėti „TPP laukimo eilių valdymas“.

RTVK011. Galimybė suformuoti sąrašus nurašymui (atrinkimo kriterijai būtų patikslinti darbų vykdymo metu, atrankai naudojami tik sistemoje saugomi duomenys).

RTVK012. Galimybė nurašyti priemones, kai jos išduodamos negrąžintinai ir po naudojimosi termino, kai priemonės yra pas asmenis.

RTVK013. Galimybė gauti priminimus apie sandėlio likučių sumažėjimą. Priminimus galima konfigūruoti pagal turto kategorijas, padalinius, pasiektą kiekio sumažėjimą, kada turi būti siunčiamas priminimas apie sumažėjimą.

RTVK014. Automatinis turto (TPP) rezervavimas, kai klientas gražina priemonę, kurios būklė pažymėta, kaip tinkama naudoti pakartotinai. Turtas rezervuojamas pagal suformuotą klientų eilę konkrečiai TPP gauti. Apie rezervavimą informuojamas laukiantysis ir darbuotojas.

RTVK015. Galimybė pažymėti gražintos priemonės būklę (tinkama, reikalingas remontas, nurašymui). Atitinkamai nuo būsenos turtas įtraukiamas į nurašomo turto sąrašą, galimybė inicijuoti  turto remontą. Detaliau „TPP remontas“

RTVK016. Priklausomai nuo atliekamo su turtu veiksmo galimybė veiksmo pabaigoje sugeneruoti standartinės formos dokumentą. Dokumentų pavyzdžiai pateikiami prieduose:

- Asmens aprūpinimo judėjimo, regos, klausos ir komunikacijos techninės pagalbos priemone sutartys;

- Techninės pagalbos priemonės grąžinimo aktas;

- Vidinio perdavimo aktas;

- Siūlymo turto nurašymui forma;

- Sprendimas dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;

- Techninės pagalbos priemonių panaudos sutarties forma ir grąžinimo aktas;

- Turto nurašymo aktas.

RTVK017. Darbų vykdymo metu vidaus tvarkomis ar teisės aktais pakeistos ar papildytos dokumentų formos negali būti laikomos kaip papildomu ar nauju reikalavimu.

RTVK018. Jei turtas yra perduotas klientui, turto išdavimo, susigražinimo, remonto dokumentai, turto naudojimo sutartis turi matytis prie kliento duomenų.

RTVK019. Galimybė atrinktiems turto įrašams suformuoti ir atspausdinti inventorinius numerius.

RTVK020. Sistemos standartiniai dokumentai formuojami taip, kad visi dokumento pildomi laukai būtų užpildomi sistemos duomenimis automatiškai. Neužpildyti gali būti tik tie laukai, kurių duomenys nėra saugomi sistemoje.

RTVK021. Turi būti galimybė sistemoje suformuotus dokumentus (sutartys, aktai, sutikimai, kurių pavydžiai pateikiami prieduose) pateikti pasirašymui klientui, paslaugos gavėjui parašą fiksuojant skaitmeniniu pavidalu ant dokumento (parašo piešinys planšetėje).

RTVK022. Asmeniui grąžinus priemonę iki nustatyto termino, galimybė pateikti įmokos grąžinimo prašymą. Apie tokią galimybę informuojamas darbuotojas, pildant TPP grąžinimo aktą.

RTVK023.Galimybė susiformuoti turto inventorizacijos aprašus pagal faktinę turto buvimo vietą (TPPC padaliniuose, savivaldybėse, pas klientus).

RTVK024. Atliekamas periodinis asmenų aprūpintų TPP patikrinimas gyventojų registro tarnybos IS patikrinant, ar asmuo nėra miręs. Jei asmuo yra miręs, siunčiamas pranešimas darbuotojui ir asmens atstovui dėl TPP grąžinimo. Sistemoje prie išduotos TPP pažymima, kad asmuo miręs.

RTVK025. Pagal nurodomus filtravimo parametrus atrinkti turto vienetus ir jiems paruošti VBAMS duomenų įkėlimo duomenų bylą (integracija su VBAMS). Duomenų ruošimo metu galimybė sistemoje naudojamas klasifikatorių reikšmes pakeisti susietomis ir VBAMS naudojamomis duomenų reikšmėmis (klasifikatorių „map“).

RTVK026. Galimybė VBAMS paruoštus duomenis įkelti (importuoti) į sistemos turto sąrašą, importavimo metu VBAMS naudojamos klasifikatorių reikšmės būtų keičiamos Modulyje naudojamomis reikšmėmis.

TPP PRAŠYMŲ APDOROJIMAS

TPA001. TPP priskyrimas asmeniui gali būti atliktas tik esant atitinkamam asmens prašymui su teigiamu sprendimu. TPP prašymai pildomi ir sprendimai priimami ne Modulyje, o SPIS. Turi būti galimybė per integracinę sąsają su SPIS priimti suformuotus TPP prašymus ir sprendimus.

TPA002. Registruojant TPP prašymą Modulyje, jei atitinkamas asmuo nėra registruotas sistemoje pagal SPIS sistemos pateikiamus duomenis asmuo registruojamas Modulyje automatiškai, jam sukuriama asmens kortelė. Laikoma, kad visi registracijai reikalingi duomenys bus pateikiami iš SPIS per integracinę sąsają.

TPA003. Asmens kortelėje saugomi pagrindiniai duomenys apie asmenį, bet tik pagal konkretų TPP prašymą yra atliekamas TPP pristatymas / susigražinimas (prašyme nurodytas adresas), TPP laukimo eilė (pagal prašymo pateiktą faktinę gyvenamąją vietą) ir pan.

TPP REMONTAS

TR001. Galimybė TPP suformuoti remonto užsakymo paslaugą. Formuojant užsakymą nurodoma TPP priemonė, prašymą iniciavęs asmuo, sužymimi remontuojamos priemonės defektai, paslaugos užsakymo data, numatoma darbų pabaiga, nurodoma kam perduodama remontuoti (vidinis padalinys, trečioji šalis – įmonė iš sąrašo).

TR002. Užsakymą gali suformuoti savivaldybės atstovas, padalinio darbuotojas.

TR003. Galimybė užsakymo formavimo veiksmo pabaigoje sugeneruoti standartinės formos dokumentą. Dokumentų pavyzdžiai pateikiami prieduose:

- Remonto ar individualaus pritaikymo paslaugų užsakymo ir vykdymo ataskaita (klientams);

- Remonto ar individualaus pritaikymo paslaugų užsakymo ir vykdymo ataskaita (Centro padaliniui ar savivaldybei);

- Elektra valdomų priemonių remonto ar individualaus pritaikymo paslaugų užsakymo ir vykdymo ataskaita.

TR004. Galimybė susiformuoti remonto paslaugų sąrašą, kuriame matytųsi kliento vardas, remontuojama priemonė, užsakymo data, sureagavimo data, remonto atlikimo data, atlikti darbai, darbus atlikęs specialistas / įmonė, atlikto remonto vertė.

TR005. Galima susiformuoti visų vėluojančių remonto užsakymų sąrašą.

TR006. TPPC darbuotojas turi turėti galimybę pažymėti, ar remontą atliks TPPC darbuotojas, ar TPP remonto paslaugas teikianti įmonė, ar remontas iš vis nebus atliekamas.

TR007. TPP remonto paslaugą galima užsakyti TPPC išduotai TPP arba asmens asmeniškai įsigytai TPP.

TR008. Užsakymo metu galima pažymėti ar remonto pabaigoje norima, kad suremontuota TPP būtų pristatyta asmeniui.

TR009. Baigus remonto darbus, fiksuojama remonto darbų užsakymo pabaiga, automatiškai informuojamas asmuo užsakęs paslaugą. Jei buvo nurodyta, inicijuojamas suremontuotos TPP pristatymas.

TR010. Galimybė prie konkrečios TPP matyti visus jai atliktus remonto darbus.

TR011. Visi asmens užsakyti TPP remonto darbai matomi kliento kortelėje.

TR012. TPP remonto puslapis. Turi būti sukurta sritis prie kurios galėtų prisijungti TPP remontą atliekanti įmonė, su kuria sudaryta TPP remonto paslaugų sutartis.

TR013. TPP remonto puslapyje TPP remontą atliekanti įmonė ar TPPC darbuotojas turi matyti visus jiems perduotus remonto užsakymus, surasti konkretų užsakymą pagal remonto užsakymo numerį. Užfiksuoti atliekamų darbų etapus ir datas:

- TPP užsakyta remontui;

- TPP priimta iš kliento;

- TPP pradėta remontuoti;

- Užsakytos trūkstamos detalės;

- Baigtas TPP remontas;

- TPP gražinta klientui.

TPP PERDAVIMAS/SUSIGRĄŽINIMAS IŠ SAVIVALDYBIŲ

TPSS001. Turtas gali būti perduodamas padaliniams – savivaldybėms. Turto perdavimui savivaldybei turi būti sistemoje užregistruota iš savivaldybės gauta paraiška dėl prašomo perduoti turto.

TPSS002. Turi būti galima įvertinti paraišką ir pagal ją suformuoti galimo perduoti turto sąrašą pagal turimo turto likučius. Paraiškoje prašomi perduodami turto kiekiai nebūtinai sutaps su faktiškai perduodamais kiekiais.

TPSS003. Perduodamam turtui suformuojama panaudos sutartis (sutarties forma pateikta prieduose). Suformuojamai sutarčiai suteikiamas registracijos numeris. Sutartys bus pasirašomos ne kuriamame Modulyje.

TPSS004. Kai savivaldybė TPP perduoda asmeniui, perdavimo faktas turi būti matomas tiek TPPC prie konkretaus turto vieneto, tiek asmens kliento kortelėje.

TPSS005. Kai savivaldybė susigražina TPP iš asmens priemonė gražinama TPPC padaliniui. Turi būti galimybė prie turto vieneto fiksuoti susigražinimo faktą.

TPSS006. Savivaldybė gali suformuoti jei priskirto turto nurašymą. Tokį sistemoje suformuojamą prašymą turi patvirtinti TPPC darbuotojas, patvirtinus prašymą įvykdomas TPP nurašymas.

TPP LAUKIMO EILIŲ VALDYMAS

TLEV001. Asmeniui pateikus prašymą gauti TPP ir priėmus teigiamą sprendimą TPP skirti, tačiau nesant galimybės TPP suteikti (nėra atitinkamos kategorijos turto TPP sandėlyje) asmens poreikis įtraukiamas į TPP laukimo eilę pagal priemonių rūšį, priemonės tipą, dydį, apskritį.

TLEV002. TPP laukimo eilė sudaroma atsižvelgiant į TPP priemonę, jos rūšį, tipą, dydį, TPP laukiančio asmens gyvenamąją vietą, priskirtą konkrečiai apskričiai, prašymo datą. Pirmumo teisę gauti TPP suteikiama anksčiau TPP poreikį išreiškusiam asmeniui.

TLEV003. TPP laukimo eilė yra bendra apskričiai (tiek TPPC, tiek savivaldybių). Savivaldybės savarankiškai įgyvendina TPP išdavimo procesą pagal asmens TPP prašymus, todėl turi turėti galimybę inicijuoti asmens atsistojimą į virtualią TPP laukimo eilę.

TLEV004. Padaliniui gavus laukiamą TPP priemonę (susigražinta, kuri iš karto tinkama pakartotiniam išdavimui, arba įsigyta nauja, arba susigrąžinta po priemonės remonto), asmenys, esantys pirmieji eilėje pagal turimų TPP kiekį, informuojami apie galimybę suteikti jiems priemonę. Priemonė rezervuojama terminuotam laikui TPPC teritoriniame padalinyje ar asmens gyvenamosios vietos savivaldybėje. Asmuo TPP atsiimti galės pasirinktinai Centro teritoriniame padalinyje ar savivaldybėje, kai TPP bus pristatyta į savivaldybę, kurioje buvo pateiktas TPP prašymas.

TLEV005. Susigražintą TPP asmeniui gali pasiūlyti tik TPPC padaliniai, todėl siūlant asmeniui naudotą TPP, kuris šios priemonės prašė savivaldybės padalinyje, turi būti atitinkamai informuojama apie tai, kad rezervuojamą TPP atsiimti galės pasirinktinai Centro teritoriniame padalinyje ar savivaldybėje, kai TPP bus pristatyta į savivaldybę, kurioje buvo pateiktas TPP prašymas.

TLEV006. Asmeniui neatvykus atsiimti priemonės per nustatytą laiką, asmeniui pakartotinai rezervuojama priemonė ir siūloma atvykti ją pasiimti. Asmeniui neatvykus pasiimti priemonės tris kartus, asmuo automatiškai braukiamas iš TPP laukimo eilės. Asmuo informuojamas apie išbraukimą iš eilės, pažymint informaciją asmens kortelėje. Atisakymo faktas siejamas su konkrečiu TPP prašymu, todėl pateikus naują prašymą vėl galima stoti į eilę.

TLEV007. Atliekamas periodinis TPP laukiančių asmenų patikrinimas gyventojų GR IS patikrinant, ar asmuo nėra miręs. Mirę asmenys atitinkamai pažymimi kliento kortelėje, išbraukiami iš TPP laukimo eilės.

TLEV008. Galimybė pašalinti asmenį iš TPP laukimo eilės, pateikus prašymą dėl TPP kompensacijos gavimo arba asmeniui informavus, kad jis priemonę įsigijo kitais būdais ne iš TPPC, arba asmeniui ar jo atstovui atsiėmus savo prašymą.

TLEV009. Galimybė pažymėti, kad asmuo atsisakė naudotos TPP, jei buvo siūlyta naudota TPP, ir eilėje laukia tik naujos. Tokiu atveju nelaukiama viso rezervacijos termino ir priemonė siūloma kitam eilėje laukiančiam asmeniui.

CRM KLIENTO KORTELĖ

TPPC klientai, tai asmenys, kurie naudojasi TPPC paslaugomis. Prie kliento įrašo saugomi papildomi duomenys apie jam teikiamas ar anksčiau suteiktas paslaugas, apie jam išduotas TPP, fiksuojama komunikacija su juo, kliento pateikti prašymai ir kita informacija.

CKK001. Atskiros duomenų grupės apie klientą pateikiamos skirtinguose skirtukuose (angl. tab). Kai asmuo miręs, turi būti aiškiai matoma žyma asmens kortelėje.

CKK002. Kliento kortelė turi būti prieinama tik TPPC darbuotojams.

CKK003. Kliento kortelėje galimybė matyt pagrindinius kliento duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos ir nuolatinės gyvenamosios vietos adresai, kontaktiniai duomenys - telefonas ir el. paštas, asmens atstovo duomenys: vardas, pavardė, atstovo ryšys su asmeniu, kontaktiniai duomenys,  TPP poreikio nustatymo data ir rezultatas.

CKK004. Galimybė užregistruoti klientą suvedant pagrindinius kliento duomenis. Trūkstamus duomenis pagal asmens kodą pasiimant iš SPIS prieinamų išorinių registrų per SPIS integracinę sąsają.

CKK005. Galimybė matyt klientui priskirtas TPP, priskirtų TPP istoriją.

CKK006. Galimybė matyti TPPC suteiktų paslaugų istoriją, matomas paslaugos suteikimo laikas ir įvardinta paslauga (mobili komanda, TPP pristatymas, TPP remontas, kompleksinio aprūpinimo paslauga, asmens naudojimosi TPP patikrinimas).

CKK007. Galimybė matyti komunikavimo su klientu istoriją, sistemos išsiųstus el. laiškus, įvestus darbuotojų komentarus apie kontaktavimo faktus, duomenis apie skambučius iš IP telefonijos stoties.

CKK008. Galimybė prie asmens įkelti dokumentus nurodant dokumento tipą pagal darbų vykdymo metu pateiktą klasifikatorių.

CKK009. Galimybė matyti su klientu susijusius dokumentus: prašymo formos, e-sveikatos duomenų išrašus, techninės pagalbos priemonių įsigijimo dokumentus, asmens atstovavimo pagrindą patvirtinantį dokumentą, pažymas ir kitus pagal nurodytą dokumentų tipų klasifikatorių.

CKK010. Galimybė matyti kitus įvykius susijusius su klientu: TPP laukimo eilėje duomenis, atliktų patikrų datos, numatytos gražinimo, depozito gražinimo datos.

CKK011. Asmens kortelėje turi atsispindėti informacija apie sudarytą pagalbos koordinavimo planą, jo sudarymo datą, numerį. Duomenis apie koordinavimo planą per integracinę sąsają pasiimti iš SPIS. Taip pat turi atsispindėti informacija apie nustatytą TPP poreikį, jo nustatymo data ir numeris. Duomenis apie nustatytą TPP poreikį per integracinę sąsają pasiimti iš SPIS. Duomenis teikia Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

CKK012. Asmens kortelėje matomi asmens pateiki prašymai TPP gauti, prašymai gaunami per integracinę sąsaja su SPIS prašymu ir sprendimų priėmimo moduliu. Su prašymu pateikiami ir prašymo sprendimo duomenys (sprendimo būsena, sprendimo priėmimo data, kompensacijos išmokėjimo data, išmokėta suma).

CRM MOBILIOS KOMANDOS PASLAUGA

CMKP001. Mobilios komandos paslauga gali būti inicijuota, kai TPP asmens prašyme pažymima apie šios paslaugos poreikį arba paslaugą inicijuoja TPPC darbuotojas.

CMKP002. Galimybė prie asmens žymėti mobilios komandos paslaugos duomenis nurodant kada suplanuotas mobilios komandos atvykimas, nurodoma kuri komanda planuoja atvykti (nurodomas komandos vadovas).

CMKP003. Po paslaugos suteikimo fiksuojama numatyta patikrinimo data, numatoma apklausos atlikimo data, TPP suteikta / nesuteikta (sąryšis su TPP išdavimu asmeniui). Atvaizduojami susiję dokumentai: prašymai, sudarytos asmenų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartys.

CMKP004. Paslaugos vykdymo metu turi būti galimybė klientui suformuoti paslaugai suteikti reikalingus sutikimų dokumentus. Sutikimų pavyzdžiai pateikti prieduose.

CMKP005. Turi būti galimybė užpildyti mobilios komandos apsilankymo formą. Formos pavyzdys pateikiamas prieduose.

CMKP006. Turi būti galimybė TPPC darbuotojui mobilios komandos vizito pas klientą metu visas dokumentų formas pildyti ir planšetėje.

CMKP007. Turi būti galimybė paslaugos gavėjui ir TPPC darbuotojui planšetėje pasirašyti dokumentus (sutikimai, priemonės pritaikymo forma, asmens aprūpinimo TPP sutartis), parašą fiksuojant skaitmeniniu pavidalu ant dokumento (parašo piešinys).

CMKP008. Atliekant patikrinimą dėl mobilios komandos suteiktos paslaugas, turi būti galimybė atitinkamą patikrinimo faktą ir patikrinimo išvadas fiksuoti asmens kortelėje.

CMKP009. Galimybė suformuoti paslaugų sąrašą pagal kliento vardą, padalinį, paslaugas atliekančią mobilią komandą, paslaugos atlikimo laiką, paslaugos įvykdymo datą, būseną, paslaugos rezultatą.

CRM KOMPLEKSINIO APRŪPINIMO PASLAUGA

CKAP001. Paslauga gali būti inicijuota priimant sprendimą dėl TPP skyrimo, kai  ši paslauga asmeniui reikalinga. Turi būti galimybė susieti šios paslaugos suteikimo faktą su asmens TPP prašymu.

CKAP002. Galimybė atlikti analogiškus veiksmus kaip ir mobilios komandos paslaugos teikimo metu, tik nurodoma kompleksinio aprūpinimo paslauga ir paslaugos suteikimo vieta - vienas iš TPPC padalinių.

CKAP003. Galimybė klientui suformuoti priemonės pritaikymo formą, (šablonai skiriasi nuo mobilios komandos paslaugos dokumentų) ir pateikti juos pasirašymui planšetėje.

CRM TPP PRISTATYMO / SUSIGRĄŽINIMO PASLAUGA

CTPSP001. Galimybė sistemoje prie kliento suformuoti TPP pristatymo / sugrąžinimo užsakymą. Paslauga gali būti inicijuojama asmeniui atitinkamą poreikį pažymint asmens TPP prašyme arba paslaugą inicijuoja darbuotojas. TPPC darbuotojas gali priimti sprendimą neteikti pristatymo paslaugos, jei asmuo neatitinka nustatytų kriterijų. Sistema įspėja darbuotoją, jei asmuo prašo pristatyti ne elektrinį vežimėlį, automatiškai reguliuojamą lovą ar individualiai pagamintą vežimėlį.

CTPSP002. Užsakymą formuojant nurodoma planuojama užsakymo vykdymo data , TPPC padalinys, jei žinoma, nurodoma konkreti TPP, užsakymo būsena.

CTPS003. Galimybė TPPC darbuotojui suvesti faktinę įvykdymo datą, užsakymo būseną: Įvykdytas, atšauktas (nurodoma atšaukimo priežastis), perkeltas (atnaujinama užsakymo vykdymo data).

CTPSP004. Galimybė suformuoti paslaugų sąrašą pagal kliento vardą, planuojamą paslaugos datą, paslaugos įvykdymo datą, padalinį, būseną.

CTPSP005. Galimybė matyti užsakymus sąrašo pavidalu, galimybė išfiltruoti vėluojančius pristatymus / susigrąžinimus.

ĮMOKŲ SUMOKĖJIMAS IR GRĄŽINIMAS

ISG001. Įmokų sumokėjimo sąraše atvaizduojama informacija apie asmenų sumokėtas įmokas už TPP. Atvaizduojamas asmens vardas, pavardė, sutarties numeris, sutarties sudarymo data, TPP pavadinimas, sumokėta suma, automatiškai apskaičiuojama ir nurodoma data iki kurios gali būti pateiktas prašymas dėl įmokos grąžinimo, prašymo dėl įmokos grąžinimo pateikimo data, įmokos grąžinimo data.

ISG002. Sistema nustato depozito laikymo terminą. Sumokėtą sumą paskirsto į pajamas ir depozitus pagal nustatytas taisykles:

- Dalina gautą įmoką į pajamas ir depozitus pagal fiksuotas dalis ir laiko nustatytą fiksuotą laiką;

- Dalina gautą įmoką į pajamas ir depozitą kiekvieną mėnesį proporcingai priemonės naudojimo terminui.

- Galimybė koreguoti paskirstymą rankiniu būdu.

ISG003. Galimybė importuoti duomenis apie grąžintas įmokas.

ISG004. Sistema apskaičiuoja depozitus, kuriuos reikia pripažinti pajamomis, už pasirinktą laikotarpį.

ISG004. Galimybė sugeneruoti standartinės formos dokumentą su automatiškai užpildytais duomenis. Dokumentų pavyzdžiai pateikiami prieduose:

- Įmokos grąžinimo prašymas;

- Įmokų grąžinimo pažyma už pasirinktą laikotarpį

UŽDUOTYS

UD001. Priklausomai nuo duomenų sistemoje formuojamos užduotys darbuotojams ar TPPC padaliniui. Kam priskiriama užduotis nustatoma pagal konkrečios užduoties tipą, pagal tai ar su užduotimi susietas TPP prašymas, ar asmuo turi priskirtą vidinį darbuotoją ar ne, kuriame TPPC padalinyje vykdomas TPP prašymas, aptarnaujamas klientas.

UD002. Užduotys suformuojamos pagal sistemoje registruotus duomenis ir duomenims tenkinant logines sąlygas. Automatiškai kuriamų uždavinių tipų nebus daugiau nei 15. Žinomi uždavinių tipai:

- TPP naudojimosi patikrinimas (pagal mobilios komandos ar kompleksinio aprūpino paslaugos suvestus duomenis);

- TPP suteikimo termino pabaiga;

- Asmeniui mirus TPP susigrąžinimo ar nurašymo užduotis;

- TPP sumokėto depozito termino pabaiga (pagal kliento TPP išdavimo metu sumokėtą depozitą);

- TPP pristatymo iniciavimo užduotis, kai TPP prašyme nurodomas TPP pristatymo poreikis ir TPP nėra laukiama eilėje;

- Mobilios komandos paslaugos iniciavimo užduotis, kai poreikis nurodomas TPP prašyme;

- Įmokos grąžinimo užduotis, asmeniui pateikus reikiamus dokumentus;

- TPP remonto atlikimo iniciavimo užduotis, kai nurodoma, kad TPP reikalingas remontas;

- TPP remonto paslaugų suteikimo termino pabaiga (perduotų įmonei).

UD003. Modulio naudotojui turi būti suteikta galimybė Modulyje matyti jam priskirtas užduotis ir gauti automatinius įspėjimus / priminimus apie artėjantį užduočių įvykdymo terminą.

UD004. Galimybė suformuoti metinį užduočių krepšelį darbuotojui. Užduočių administratorius turi galimybę sukurti užduotis darbuotojams įkeldamas nustatyto formato Excel duomenų bylą. Užduočių sąrašas būtų suformuojamas pagal byloje nurodytus duomenis: užduoties tipas, įvykdymo terminas, atsakingas darbuotojas, asmuo (klientas), gali būti nurodoma TPP priemonių grupė. Tokios užduotys būtų kuriamos TPP naudojimosi kontrolei planuoti.

MODULIO NAUDOTOJAI IR JŲ ROLĖS

MNR001. Modulyje turi būti numatytos teisės atskiros informacijos peržiūrai bei koregavimui, teisių struktūra turi būti suderinta detalios analizės ir projektavimo etapų metu ir turi atitikti SPIS taikomas naudotojų administravimo taisykles („Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės“ 2021-01-05 Nr. 2021-00106 https://e-seimas.lrs.lt)

MNR002. Sistemos administratoriai gali suteikti prieigos teises kitiems vartotojams, gali atlikti visus sistemos konfigūravimo darbus. Mažiausiai 2 sistemos administratoriai.

MNR003. Sistemoje numatomos teisės pagal funkcinius sistemos modulius ir galimybė suteikti kelių tipų prieigos teisias į modulius:

- peržiūros teisė;

- duomenų redagavimo teisė;

  - planuotojas (gali suformuoti užsakymus, inicijuoti paslaugas ir pan.)

  - vykdytojas  (gali pildyti suformuoto užsakymo paslaugos vykdymo duomenis)

Funkciniai sistemos prieigos moduliai, į kuriuos gali būti suteikta atskira prieigos teisė:

- CRM modulis:

  - CRM kliento kortelė

  - CRM mobilios komandos paslaugos kortelė

  - CRM kompleksinio aprūpinimo paslauga

  - CRM TPP pristatymo / susigrąžinimo paslauga

  - CRM įmokų sumokėjimas ir grąžinimas

  - CRM užduotys

- Turto valdymo  modulis:

  - TPP bendrosios  funkcijos

  - TPP perdavimas ir susigrąžinimas

  - TPP turto remontas

  - TPP laukimo eilės

MNR004. Vienas naudotojas gali turėti aktyvias kelių duomenų sričių skirtingų tipų prieigos teises.

MNR005. Sistemos naudotojai skirstomi į dvi kategorijas pagal kurias jiems suteikiamos prieigos teisės ir atitinkamos prieigos sistemoje.

- TPPC darbuotojai (45 darbuotojų). Gali būti priskirtos prieigos  teisės prie visų sistemos komponentų.

- Savivaldybių darbuotojai (iki 100 darbuotojų). Gali būti priskirtos prieigos teisės tik iš Turto valdymo modulio funkcijų.

- Naudojamos TPP turto modulio funkcijos:

  - TPP išdavimas asmeniui ir susigražinimas iš asmens;

  - TPP išdavimas negrąžintinai (automatinis TPP nurašymas)

  - Atlikti vidinį perdavimą (savivaldybė perduoda TPPC, TPPC susigražina iš savivaldybių);

  - Pažymėti, kad TPP perduoda / susigražinta iš remonto

  - TPP laukimo eilių duomenys.

ATASKAITOS

A001. Laikoma, kad kur duomenys pateikiami sąrašo pavidalu ir yra galimybė šiuos duomenis filtruoti pagal norimus kriterijus bus galima šiuos duomenis atitinkamai eksportuoti Excel taikomosios programos palaikomais formatais.

A002. Be sąrašų pavidalu pateikiamų duomenų sistema turi galėti suformuoti:

- Ataskaitą apie gautų pajamų įmokų pripažinimą pajamomis už pasirinktą laikotarpį;

- Ataskaitą apie asmenų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis už pasirinktą laikotarpį;

- Ataskaitą apie naujai išduotas, grąžintas, pakartotinai išduotas techninės pagalbos priemonės asmenims ir (ar) savivaldybėms už pasirinktą laikotarpį.

- Suminę ataskaitą apie darbuotojų užduočių vykdymo pažangą už laikotarpį.

REIKALAVIMAI DUOMENŲ MAINŲ SĄSAJAI

RDMS001. Turi būti sukurta Modulio duomenų mainų sąsaja, kurią sudarytų (įskaitant, bet neapsiribojant):

- Integracijos su:

  - SPIS (duomenų teikimui/gavimui per REST API / SOAP);

  - DBSIS (duomenų teikimui/gavimui per SOAP duomenų sąsają);

  - GR IS (duomenų apie asmenų mirtį gavimui);

  - IP telefonija (duomenų gavimui apie atliktus skambučius, nuorodos į saugomus įrašus, duomenų surišimas pagal kliento ID, kuris nurodomas IP telefonijoje prie kontakto);

  - VBAMS (duomenų teikimui/gavimui nustatyto formato bylų importas).

RDMS002. DBSIS integracijai aktualu, kad visi reikalavimuose minimi dokumentai turi būti registruojami šioje dokumentų valdymo sistemoje. DBSIS turi paruoštus SOAP technologijos integracinius metodus. Sistemos projektavimo metu turi būti suderinta ir gali būti patikslintas sistemoje generuojamų dokumentų saugojimo būdas. Sistemoje kasmet sugeneruojama nuo  200 iki 400 tūkst. įvairių dokumentų.

ISTORINIŲ IR PIRMINIŲ  DUOMENŲ PARUOŠIMAS

IPDP001. Pradedant darbą su moduliu sistema turi būti paruošta darbui, perkeliant duomenis iš esamos TPPA IS. Duomenų perkėlimui bus parengti suderintos  struktūros duomenų įkėlimo sąrašai:

- prašymų skirti judėjimo ir regos techninės pagalbos priemones, kuriems priimti teigiami sprendimai, bet priemonės nėra išduotos. Įkeliami prašymų duomenys, be pačių prašymų dokumentų;

- TPP laukimo eilės duomenys;

- Turto likučiai, esantys Centro teritoriniuose padaliniuose ir savivaldybių įstaigose;

- Klientų duomenys, kurie susieti su perkeliamais TPP  prašymais ir TPP laukimo eilėmis. Perkeliami tik pagrindiniai duomenys (tikslinama įgyvendinimo metu).

NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

ARCHITEKTŪRA

1 paveikslas. Siekiama Modulio loginė architektūra

1 lentelė. Modulio funkciniai komponentai ir jų aprašymai

| Eil. Nr. | Komponentas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Esamas SPIS |  | SPIS apima visus SPIS komponentus ir jau sukurtus SPIS modulius, kurie šiuo metu yra veikiantys ir naudojami. SPIS saugomi duomenys apie asmenis, gaunančius socialines paslaugas, sukurtos integracijos su įvairiais duomenų registrais. Kuriant TPPC SPIS Modulį turi būti siekiama perpanaudoti esamus SPIS duomenis, duomenų mainam sukuriant integracijas tarp esamo SPIS ir kuriamo SPIS TPPC Modulio. |
| 1. | Prašymų priėmimo modulis | SPIS turės TPP prašymų pildymo ir nagrinėjimo modulį, kuriame bus galimybė asmenims el. būtu pateikti TPP prašymą (TPP išdavimui ar kompensavimui), įgyvendinamas TPP skyrimo / neskyrimo sprendimo priėmimo procesas. TPP prašymai (dėl TPP išdavimo) su priimtu sprendimu turės būti perduodami kuriamam Moduliui. |
| 2. | Išoriniai registrai | Išoriniai duomenų registrai. Jei projekto įgyvendinimo metu, paaiškėtų, kad reikalingi papildomi duomenys iš 7.14 punkte neįvardintų duomenų šaltinių, bet šie duomenys būtų SPIS išoriniuose registruose, turėtų būti siekiama perpanaudoti esamas SPIS išorinių duomenų registrų integracijas. |
| SPIS TPPC posistemė |  |  |
| 3. | CRM modulis | Visos klientų aptarnavimo funkcijos turėtų būti įgyvendintos CRM modulyje. Šis modulis bus pasiekiamas tik TPPC darbuotojams. |
| 3.1. | Kliento kortelė | Visa informacija apie konkretų asmenį, paslaugų gavėją turi būti matoma kliento kortelėje. Kiekviena duomenų sritis turėtų būti sugrupuota pagal duomenų pobūdį į atskirus skirtukus (Pagrindiniai duomenys, suteiktų TPP istorija, kliento dokumentai, ir t.t.) |
| 3.2. | Mobiliosios komandos paslauga | Mobiliosios komandos paslaugos pasiekiamos iš suformuoto visų šio tipo paslaugų sąrašo. Peržiūrint įrašą matomi visi duomenys apie šios paslaugos užsakymą ir vykdymą, matoma sąsaja su klientu, kuriam paslauga planuojama ar suteikta. Iš pagrindinio paslaugos lango galima inicijuoti naują paslaugą, užpildyti paslaugos iniciavimo duomenis. |
| 3.3. | Kompleksinio aprūpinimo paslauga | Rodomas visų šio tipo paslaugos sąrašas, Peržiūrint įrašą matomi visi duomenys apie paslaugą, nuoroda į konkretų klientą. Galimybės inicijuoti naują šio tipo paslaugą. |
| 3.4. | TPP pristatymo susigrąžinimo paslauga | Kaip ir kitoms paslaugoms, rodomas visų šio tipo paslaugos sąrašas, galimybės inicijuoti naujas šio tipo paslaugas, peržiūrėti esamos paslaugos detales. Skirtingos rolės naujų paslaugų iniciavimui ir esamų paslaugų vykdymo duomenų suvedimui. |
| 4. | Turto valdymo modulis |  |
| 4.1. | TPP remontas | TPP remonto paslauga taip pat turi atskirą šios paslaugos valdymo sritį, matomas sąrašas visų paslaugų, priklausomai nuo to kas jungiasi (savivaldybė ar TPPC darbuotojas). Matomi arba visi duomenys apie remonto paslaugas, arba matomumas ribojimas (savivaldybės gali peržiūrėti tik savo valdomų TPP priemonių duomenis ir sužinoti jų esamą remonto būseną) |
| 4.2. | Įmokų sumokėjimas ir grąžinimas | Atskira sritis skirta klientų įmokų apdorojimui ir įmokų apskaitai. |
| 4.3. | TPP perdavimas ir susigražinimas iš savivaldybių | Modulio sritis, kurioje savivaldybės gali suformuoti paraišką TPP gauti, pateikiami duomenys apie savivaldybių paraiškų detales, savivaldybėms perduoto turto duomenys. |
| 4.4. | TPP laukimo eilės | TPP laukiančių asmenų sąrašas su galimybe atlikti paiešką jame bei susijusias TPP eilių valdymo funkcijas. |
| 5. | Bendrieji komponentai |  |
| 5.1. | Užduotys | TPPC darbuotojams formuojamų užduočių komponentas |
| 5.2. | Ataskaitos | Ataskaitų sritis, kur pateikiamos įvairios projektavimo metu suderintos išvestinių duomenų ataskaitos. |
| 5.3. | TPP remonto portalas | Atskiras TPP remonto portalas, prie kurio turi galimybė prisijungti trečioji šalis – TPP remontą atliekanti išorinė įmonė. Portale ši įmonė turi galimybę fiksuoti veiksmus atliekamus remontui perduotai TPP. Įvedami duomenys matomi TPPC darbuotojams TPP remonto komponento duomenyse. |
| 5.4. | TPPC integracijos | Modulio duomenų integracijos |

AR001. Modulis turi būti projektuojamas ir diegiamas vadovaujantis debesijos paslaugų teikimo IT infrastruktūros architektūros ir kitais VDC paslaugas reglamentuojančiais dokumentais (žiūrėti 4.2 skyrių).

AR002. Modulio sukurti programinės įrangos komponentai, kurie veiktų ne programinės įrangos nuomos pagrindu (angl. SaaS - Software as a Service), turi būti įdiegti Valstybės duomenų centro (toliau - VDC) infrastruktūroje. Diegiami komponentai turi būti projektuojami ir diegiami konteinerių valdymo platformoje (kubernetes technologija).

AR003. Diegiamiems komponentams, veikiantiems ne kaip SaaS, paslaugų teikėjas turės pateikti Infrastruktūros analizės ataskaitą, kurioje turės būti pateikiami reikalavimai VDC techninės infrastruktūros ir programinės įrangos poreikiui bei VDC paslaugoms.

AR004. Moduliui turi būti sukurtos visos reikiamos aplinkos, tai yra testavimo ir produkcinė.

AR005. Modulio architektūra turi būti daugiapakopė, ją turi sudaryti hierarchiniai lygmenys“:

- Vaizdavimo lygmuo (angl. Presentation Layer);

- Veiklos logikos lygmuo (angl. Application Layer);

- Duomenų bazės lygmuo (angl. Database Layer).

AR006. Atskiri komponentai turi būti racionalaus dydžio, turėti aiškiai aprašytas funkcionalumo ribas, nedubliuoti kitų komponentų funkcionalumo, valdomi ir diegiami  virtualizacijos/konteinerių valdymo platformoje.

AR007. Modulis turi veikti taip, kad platformos resursus išnaudotų kaip įmanoma efektyviau.

AR008. Modulyje atliekami veiksmai, klaidos, įspėjimai ir kita svarbi informacija turi būti registruojama. Atliktų veiksmų peržiūra ir analizė turi būti pasiekiama Modulio administratoriams per naršyklę, su galimybe filtruoti, rūšiuoti, ieškoti, valdyti duomenų sąrašus, pateikiamos informacijos kiekį, patogiai filtruoti pagal susijusius veiksmus, naudotojus. pvz. Elastic (ELK) Stack.

AR09. Modulis turi būti suprojektuotas taip, kad būtų lankstus modifikuojant – realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse, pakeitimai neturi būti viso Modulio perkūrimo priežastimi.

AR010. Turi būti užtikrinta, kad atliekami Modulio naudotojų veiksmai neblokuotų kitų Modulio naudotojų veiksmų, išskyrus atvejus, kai dėl duomenų integralumo, Modulio naudotojams blokuojama prieiga prie tuo metu kitų Modulio naudotojų tvarkomų duomenų. Apie blokavimo priežastis naudotojams turi būti pranešta informatyviais pranešimais, pateikiamais blokavimo metu.

AR011. Visi Modulio funkciniai komponentai privalo palaikyti Unicode (UTF – 8) standartą.

AR012. Data su laiku turi būti saugoma taip kad nepriklausytų nuo žiemos/vasaros laiko pakeitimų (pvz. UTC).

PROGRAMINĖ ĮRANGA IR LICENCIJOS

PI001. Perkančioji organizacija turi po vieną Dynamics 365 Business Central Essentials ir Dynamics 365 Customer Service Professional licencijas ir numatė Modulio funkcionalumą vystyti šiuose arba lygiaverčiuose Microsoft produktuose, kadangi su jų funkcionalumu yra susipažinta ir dalis funkcionalumo naudojama. Visi papildomai reikalingos programinės įrangos kaštai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymą.

Taip pat sistemos kūrimui gali būti naudojamos Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros (toliau-VSSA) (buvusi IVPK) teikiamos DBVS, jų licencijas ir priežiūrą užtikrins Perkančioji organizacija (užsakydama paslaugas iš VSSA).

Spendimas gali būti realizuojamas kuriant programinę įrangą ar/ir integruojant įvairius jau sukurtus programinės įrangos komponentus. Įvertinus keliamus reikalavimus, Paslaugų teikėjas turi numatyti ir pateikti reikiamos programinės įrangos licencijas (ar bet kokius kitus leidimus naudoti programinę įrangą), reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai.

PI002. Jeigu siūloma programinė įranga yra licencijuojama priklausomai nuo sistemą naudojančių naudotojų (žmonių ar sistemų) kiekio, tarnybinių stočių parametrų ar pan., tai Paslaugų tiekėjas turi pateikti licencijas, kurios užtikrintų racionalų ir efektyvų modulio veikimą ir naudojimą visam Sutarties laikotarpiui ne mažiau nei 45 TPPC ir 100 savivaldybių naudotojų.

PI003. Perkančioji organizacija neturi savo infrastruktūros, kurioje galėtų talpinti kuriamą programinę įranga, tikimąsi kad kuriama programinė įranga gali būti sukurta debesijos paslaugų produktais ir Perkančiajai organizacijai pateikiama kaip programinė įrangos nuomos paslauga (angl. SaaS - Software as a Service). Jei bus teikiama kompiuterinėse darbo stotyse diegiama programinė įranga, ją turi būti galima naudoti virtualizacijos/konteinerių valdymo platformoje, bei ji turi būti suderinta su VSSA infrastruktūros keliamais reikalavimais.

PI004. Jei konkretiems funkciniams reikalavimams realizuoti naudojama uždaro kodo licencinė programinė įranga, turi būti naudojama standartinė šios programinės įrangos versija, kuri projekto metu negali būti specifiškai pritaikoma funkcinių reikalavimų atitikimui. Jeigu naudojama ir vystoma atviro kodo licencinė programinė įranga, turi būti suteikiamos SADM prieigos teises prie išeities kodų, bei suteikiama teisė savo resursais (įskaitant samdomas trečiąsias šalis) vystyti šią programinę įrangą ir naudoti savo reikmėms.

PI005. Programiniai komponentai turi būti stabilūs ir plačiai naudojami praktikoje, naujausių versijų. Paslaugų teikėjas negali siūlyti naudoti programinių komponentų versijų, kurios yra testavimo stadijoje, pažymėtos „beta“ ar kitais tai pažyminčiais būdais.

PI006. Sukūrus ir įdiegus Modulį (įgyvendinamo projekto realizacijos eigoje) Paslaugų gavėjui perduodami Modulio išeities tekstai turi tenkinti šiuos reikalavimus:

- Išeities kodai turi būti įkelti į github.com/lrsadm paskyrą (arba į kitą jei būtų suderinta kitaip).

- Prie išeities kodų turi būti pateiktos kompiliavimo, bei diegimo instrukcijos (scriptai) į visas reikalingas aplinkas.

- Turi būti pateiktos instrukcijos programuotojo darbo vietos paruošimui, rekomendacijos naudojamiems įrankiams.

- Išeities kodų kokybei užtikrinti turi būti naudojami klaidų / įspėjimų analizatoriai taip kad aptiktų didžiausią galimų problemų kiekį, įspėjimai turi būti traktuojami kaip klaidos.

- Bent 85 % išeities kodo turi būti padengta ir ištestuota automatiniais testais,. Remiantis šiais testų rezultatus turi būti galima įsitikinti korektišku sistemos veikimu, Šie testai turi būti perduoti kartu su sistemos išeities kodais.

- Išeities tekstai Paslaugų gavėjui turi būti perduoti kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų forma, nurodant standartines kompiliavimo priemones, kompiliavimo eigą ir kartu su visomis kompiliavimui reikalingomis bibliotekomis;

- Išeities tekstai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas;

- Išeities tekstai turi būti suprantami pasirinktos programavimo kalbos specialistui;

- Išeities tekstuose neturi būti saugomi slaptažodžiai;

- Paslaugų gavėjui turi būti perduoti pilni, korektiški kuriamo arba modifikuojamo sprendimo išeities tekstai, iš kurių, naudojant standartines priemones, būtų kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai specifikuotas funkcijas.

- Turi būti paruošti github actions workflow skirti aplikacijos sukompiliavimui ir diegimui į aplinkas, skirtas testavimui, gamybinei veiklai.

PI007. Garantinio aptarnavimo metu, Paslaugų teikėjui atlikus programinės įrangos pakeitimus, išeities tekstai turės būti atnaujinti ir kartu su pakeitimų priėmimo-perdavimo aktu pateikti Perkančiajai organizacijai pagal aukščiau nurodytuose punktuose nustatytas sąlygas.

PI008. Paslaugų teikėjas turi pasiūlyti tokią licencijų apimtį, kuri tenkina visus Perkančiosios organizacijos keliamus funkcinius, nefunkcinius ir kitus reikalavimus, užtikrinti Modulio veikimą testinėje ir gamybinėje aplinkose. Jei įgyvendinant projektą eigoje paaiškės, kad tam tikriems reikalavimams įgyvendinti yra reikalinga didesnė licencijų apimtis, Paslaugų teikėjas turės pateikti visas trūkstamas reikalingas licencijas savo sąskaita (nuostata netaikoma naudotojų skaičiaus padidėjimui).

PI009. Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos ir užregistruojamos (jei gamintojas to reikalauja) Paslaugų gavėjo vardu. Visos Modulio veikimui reikiamos licencijos (ir sertifikatai) turi būti pateiktos ne anksčiau Modulio bandomosios eksploatacijos etapo pradžios. Jei Modulio kūrimui, konstravimui ar testavimui bus reikalingas licencijų įsigijimas jas turi įsigyti Paslaugų teikėjas savo sąskaita.

GREITAVEIKA

GR001. Modulio greitaveika, eliminuojant naudotojo darbo vietos ribojimus ir tinklo parametrus bei kai Modulis įdiegtas į infrastruktūrą, parengtą remiantis Paslaugų teikėjo nustatytais ir su VDC suderintais reikalavimais, turi būti ne mažesnė nei:

- Paprastos operacijos (pavyzdžiui, formos atidarymas, lauko informacijos įvedimas ar pakeitimas) – ne ilgiau nei 3 sek.;

- Detalaus lango (su visais norimais objektais) atidarymas turi trukti ne ilgiau nei 5 sek.;

- Paprastos ataskaitos ir ekrano formos pateikimas – ne ilgiau nei 8 sek.;

- Sudėtingos operacijos ir ekrano formos (pavyzdžiui, daugelio kriterijų ataskaitos generavimas) pateikimas – ne ilgiau nei 20 sek.;

- Duomenų paieška (baigtinio paieškos rezultato atvaizdavimas) turi trukti ne ilgiau nei 5 sek., išskyrus atskirai suderintoms kompleksinėms, sudėtingoms užklausoms.

GR002. Modulis turi tenkinti greitaveikos reikalavimus, kai vienu metu su Moduliu lygiagrečiai veiksmus inicijuos ne mažiau kaip 45 naudotojai.

Turi būti atlikti greitaveikos bandymai diegiamoje infrastruktūroje ir pateikta bandymų ataskaita.

Garantinio aptarnavimo metu tokie greitaveikos sutrikimai, kurie nėra lemti išorinių veiksnių (pvz., prasto ryšio, integracijų lėto veikimo ir pan.), turi būti tvarkomi tiekėjo sąskaita.

GR003. Integracinių sąsajų realizacija turi užtikrinti, kad projektavimo metu apibrėžti integraciniai scenarijai įvyks per racionalų laiko tarpą ir nedarys naudotojui juntamos neigiamos įtakos Modulio greitaveikai.

ATSARGINĖS KOPIJOS IR ATSTATYMAS

AK001. Paslaugų teikėjas turi aprašyti ir sukonfigūruoti Modulio rezervinių kopijų darymo ir atstatymo procesus ir taisykles. Jei naudojama VDC infrastruktūra, Paslaugų teikėjas turi su VDC specialistais suderinti ir aktyviai dalyvauti sudarant Modulio rezervinių kopijų darymo ir atstatymo procesus ir taisykles.

AK002. Turi būti realizuoti Modulio ir jos komponentų veikimo stebėjimo ir išankstinio perspėjimo (angl. monitoring) sprendimai. Jei naudojama VDC infrastruktūra, Paslaugų teikėjas turi sudaryti reikiamas sąlygas ir atlikti reikiamus darbus, kad VDC specialistai galėtų Modulio komponentus prijungti prie stebėjimo programinės įrangos.

NAUDOTOJO SĄSAJA

NS001. Modulio naudotojo sąsaja turi būti prieinama naudojant interneto naršyklę (išimtys gali būti taikomos standartinei programinei įrangai (pvz. komponentų administravimo ir konfigūravimo programinei įrangai, duomenų bazių administravimo programinei įrangai ir pan.)).

NS002. Modulio dizainas, turi būti sukurtas taikant geriausias UX (angl. User experience) ir UI (angl. User interface) praktikas, siekiant naudotojo sąsają padaryti kiek labiau įmanoma intuityvią ir suprantamą, vengiant visų perteklinių veiksmų.

NS003. Modulio naudotojo sąsaja turi būti konstruojama, pritaikant ją korektiškai atvaizduoti informaciją populiariausioms kompiuterinių darbo vietų ekranų raiškoms bei darbui išmaniuose įrenginiuose, kurio realizacija būtų grįsta adaptyvaus dizaino (angl. responsive) principais ir skirtinguose įrenginiuose automatiškai turi prisitaikyti prie įrenginio ekrano pločio.

NS004. Per interneto naršyklę pasiekiami Modulio komponentai turi vienodai funkcionuoti bei būti atvaizduojami populiariausiose interneto naršyklėse (naršyklių versijos turi būti suderintos projektavimo etape) - Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox,.

NS005. Naudotojo sąsaja turi būti realizuota lietuvių kalba, išskyrus administratoriams skirtą standartinę administravimo programinę įrangą. Administratoriams skirta standartinė programinė įranga gali būti anglų kalba.

NS006. Naudotojo sąsajos klaidų pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia atlikti, kad galėtų tęsti darbą.

NS007. Modulio sąsajos kūrimo procesas turi būti vykdomas vadovaujantis metodika ir gerąją praktika:

- Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65,

- Informacinės visuomenės plėtros komiteto skelbiamais metodiniais dokumentais: „E. paslaugų tinkamumo naudotojams metodika“ ir „Tinkamumo problemų sprendimo gairės“;

- LST EN ISO 9241 serijos standartais arba lygiaverčiais:

  - „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai(LST EN ISO 9241-110:2020)“;

  - „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 210 dalis. į žmogų orientuotas sąveikiųjų sistemų projektavimas (LST EN ISO ISO 9241-210:2019)“.

NS008. Modulio komponentų, pasiekiamų per interneto naršyklę, naudotojo sąsaja turi būti pritaikyta ir veikti su populiariomis naršyklėmis, laikantis šiuolaikinių HTML standartų W3C HTML https://www.w3.org/html/ https://html.spec.whatwg.org/multipage/

NS009. Turi būti realizuotas naudojimo patogumą užtikrinantis funkcionalumas:

- TAB klavišo seka einant per duomenų įvedimo laukus;

- Lauko pavadinimo (užuominų ir paaiškinimų) pateikimas žymeklį užvedus ant grafinio objekto;

- Duomenų įvedimo formose duomenų laukai turi būti užpildomi automatiškai, jeigu Modulyje yra saugomi atitinkami duomenys.

NS010. Duomenų sąrašai / klasifikatoriai turi būti:

- Puslapiuojami;

- Rikiuojami pagal sąrašo rikiuotinus elementus.

- Eksportuojami į rinkmenas (.*xlxs ar lygiavertes). Detalios analizės metu turi būti nustatyta, kuriems sąrašams yra reikalinga pastaroji funkcija.

NS011. Turi būti indikuojami ilgiau trunkantys procesai (funkcijos), kad naudotojui būtų aišku, jog Modulis veikia ir nėra būtinybės iškviesti tos pačios funkcijos keletą kartų. Jei procesas yra toks, kurį norint tęsti reikia palaukti kol Modulis apdoros reikiamus duomenis, tokiu atveju naudotojui turi būti apribota galimybė inicijuoti kitus veiksmus (nebent pranešime, kuris indikuoja, kad procesas gali užtrukti, naudotojas inicijuoja ilgiau trunkančio proceso atšaukimą).

NS012. Reikalavimai naudotojų informavimui:

- Pateikiami pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aiški pranešimo pateikimo priežastis;

- Naudotojui turi būti pateikiami sėkmės pranešimai, nurodantys, kad naudotojo atlikti veiksmai yra sėkmingi (pavyzdžiui, informuojama, kad įrašas išsaugotas / ištrintas / pakoreguotas, duomenys sėkmingai įkelti ir pan.);

- Klaidų pranešimai, sėkmės pranešimai ir informaciniai pranešimai turi būti išskirti skirtingomis spalvomis ar skirtingais simboliais, kad vizualiai būtų galima atskirti;

- Jeigu naudotojui atlikus veiksmus rezultatai turės didelės įtakos, prieš atliekant veiksmą Modulis turi pateikti pranešimą ir paprašyti naudotojo patvirtinti, kad veiksmą tikrai norima vykdyti.

NS013. Naudotojo sąsajoje esantys duomenų įvedimo laukai turi turėti duomenų validavimo taisykles ir tikrinti įvedamų duomenų logikos korektiškumą. Laukai ir laukų validavimo taisyklės turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų metu. Preliminariai turės būti:

- Tikrinami privalomi įvesti duomenys;

- Tikrinimas duomenų formatas (datos, skaičiaus, teksto ar kitas nustatytas taisykles);

- Tikrinami įkeliamų bylų plėtiniai ir dydžiai;

- Atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti/ išjungti kitus formos elementus ir atlikti kitus veiksmus, kurie turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija.

SAUGUMAS

SA001. Realizuojant Modulį turi būti laikomasi saugių sistemų kūrimo principų pateikiamų standarte LST EN ISO/IEC 27001 arba lygiaverčiame.

SA002. Modulis ir jo standartinė programinė įranga turi neturėti pažeidžiamumų. Jų vertinimas bus atliekamas naudojantis https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/v42/ arba pagal aktualia vertinimo momentu versiją.

SA003. Projekto metu gali būti atliekamas Modulio atsparumo įsilaužimui testavimas ir Paslaugų teikėjui būtų pateikta šio testavimo ataskaita. Paslaugų teikėjas turės atsižvelgti į ataskaitoje pateikiamas rekomendacijas bei pašalinti nustatytus trūkumus. Pašalinus trūkumus, būtų atliekamas pakartotinis testavimas, siekiant įsitikinti, jog testavimo metu rasti trūkumai buvo pašalinti. Atliekant atsparumo įsilaužimams testavimą Paslaugų teikėjas, bendradarbiaudamas su VDC specialistais, bus atsakingas už sąlygų sėkmingam testavimui sukūrimą.

SA004. Modulis turi būti apsaugotas nuo neautorizuotos prieigos bei neautorizuotų naudotojų veiksmų, įskaitant neautorizuotą duomenų peržiūrą.

SA005. Modulio ryšys su naudotojų darbo vietomis (interneto naršyklėmis) turi būti šifruojamas naudojant ne žemesnį kaip TLS 1.3 protokolą arba kitas lygiavertes šifravimo priemones. TLS/SSL sertifikato parametrus, TLS/SSL sertifikatą išduodančią organizaciją Paslaugų teikėjas turi suderinti su Perkančiąja organizacija. Paslaugų teikėjas suderintus TLS/SSL sertifikatus savo lėšomis turės įgyti Perkančiosios organizacijos vardu ir perduoti Perkančiajai organizacijai.

SA006. Dalis Modulio tvarkomų duomenų turi būti saugomi duomenų bazėje šifruotai (pvz. naudotojo asmens kodas, IMEI ir t.t.). Šifruojamų duomenų aibė turi būti suderinta analizės ir projektavimo metu.

SA007. Duomenų sauga turi būti užtikrinama:

- Registruojant naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis;

- Sukuriant Modulio žurnalų priemones, sudarančias galimybes Modulio administratoriui peržiūrėti veiksmus ir įvykius;

- Numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones;

- Naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, suteikiant specialiąsias teises (roles) atlikti tam tikrus tvarkymo veiksmus. Naudotojų grupių ir rolių aprašymai turi būti parengti projektavimo etape;

- Failų formatai, kuriuos leidžiama prisegti Modulis, turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija (pvz., neturi būti leidžiama prisegti pagal failo plėtinį potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti failų).

SA008. Turi būti užtikrinta, kad naudotojai prieitų prie tų duomenų ir galėtų atlikti tik tuos veiksmus su jais, kurie jiems yra galimi pagal suteiktas roles ir teises.

PLEČIAMUMAS

PL001. Modulio architektūra ir jos realizacija turi leisti pajėgumų plėtimą horizontaliai, prijungiant ar panaudojant papildomą techninę ar virtualią įrangą.

PL002. Turi būti numatytos Modulio plėtimo ir našumo didinimo galimybės didėjant naudotojų skaičiui ar (ir) duomenų kiekiui, įskaitant ir galimybę pridėti naujas (papildomas) tarnybines stotis (virtualias mašinas ar (konteinerius), paskirstant apkrovimą tarp jų.

PL003. Papildomų duomenų saugyklų įdiegimas, techninių resursų padidinimas neturi reikalauti modernizuotos Modulio programinės įrangos pakeitimų, išskyrus konfigūracijos pakeitimus.

INTEGRACINĖS SĄSAJOS

IS001. Duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant žiniatinklio paslaugas ar lygiavertes technologijas. SOAP, HTTP (RESTfull) ar lygiavertį protokolą. Esant objektyvioms priežastims (pvz., neegzistuoja išorinės sistemos žiniatinklio sąsaja), galimos išimtys. Paslaugų teikėjas turi suderinti duomenų mainams naudojamas technologijas ir protokolą. Paslaugų teikėjas turi atsižvelgti į patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

IS002. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad nebus sutrikdytas jau veikiančių integracinių sąsajų veikimas.

IS003. Turi būti realizuotos funkcijos užtikrinančios galimybę Modulio administratoriui valdyti integracinių sąsajų veikimo parametrus (įjungti/išjungti, rankiniu būdu inicijuoti pakartotinį duomenų siuntimą/gavimą, keisti siuntimo/gavimo laiką ir periodiškumą, riboti sąsajos veikimą nurodant aktyvumo laikotarpius, riboti galimybes naudotis sąsaja nurodant leidžiamus IP adresus / autentifikacijos parametrus ir pan.).

IS004. Paslaugų teikėjas gali siūlyti alternatyvius integracinių sąsajų realizavimo būdus (technologijas, apimtis ir kt.), jeigu jie niekaip nedarytų neigiamos įtakos projekto tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams - pakeitimai turi būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 str. numatyta tvarka. Atliekant tokius pakeitimus turi būti nurodomas VPĮ straipsnis, kuriuo vadovaujantis pakeitimas atliekamas. Pasiūlytas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi užtikrinti lygiavertę ar geresnę sąsajos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą ir saugumą. Kiekvienas siūlomas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija ir duomenų teikėju (IS valdytoju/ tvarkytoju).

IS005. Neveikiant visoms ar bent vienai iš integruotų informacinių sistemų ar registrų, Modulio funkcijos turi veikti korektiškai, išskyrus funkcijas, kurių pilno korektiško veikimo užtikrinti nėra įmanoma, pvz. dėl savalaikiai negautų duomenų iš kitų integruotų sistemų (tokie atvejai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija).

IS006. Detalios analizės ir projektavimo etapų metu su Perkančiąja organizacija turi būti suderintos kiekvienos integracinės sąsajos veikimo taisyklės, apribojimai, aktualūs valdymo parametrai ir kiti su integracinių sąsajų veikimu susiję aspektai.

DUOMENŲ ARCHYVAVIMAS

DA001. Modulis turi turėti funkcijas, suteikiančias galimybę atlikti tvarkomų duomenų loginį archyvavimą. Realizuojant loginio duomenų archyvavimo priemones, duomenų objektui (įrašui, susijusiems įrašams, failui ar kitam objektui) turi būti priskiriamas archyvo požymis ir archyvavimo data bei laikas. Modulio funkciniai komponentai turi pasiekti archyvuotus duomenis analogiškai kaip ir nearchyvuotus duomenis. Modulio funkcinių komponentų veiklos logikoje turi būti numatytos taisyklės kaip elgtis su logiškai suarchyvuotais duomenimis (pvz., vykdant skaitmeninio turinio paiešką, pagal nutylėjimą paiešką atlikti tik tuose duomenyse, kurie nėra pažymėti kaip perkelti į loginį archyvą).

DA002. Detalios analizės projektavimo etape turi būti apibrėžtos archyvuotinų duomenų taisyklės (dažnumas, apimtis ir pan.).

DA003. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui Modulyje, duomenys turi būti sunaikinami (ištrinami).

DA004. Turi būti galimybė nustatyti duomenų saugojimo terminą Modulio parametruose.

REIKALAVIMAI ĮGYVENDINIMUI

PRELIMINARUS VYSTYMO DARBŲ GRAFIKAS

IR001. Siekiant kuo greičiau gauti visas planuojamas projekto naudas modulio programavimo darbai turi būti vykdomi savarankiškai funkcionuojančiais ir į eksploatacinę aplinką įdiegtais funkciniais etapais.

IR002. Funkcinio etapo realizavimo metu atliekami visų prieš tai buvusių funkcinių etapų metu sukurtų funkcionalumų pakeitimai (modernizavimas), jeigu toks poreikis paaiškėja detalios analizės ir projektavimo etape.

IR003. Visi funkciniai etapai turi būti įdiegti į gamybinę aplinką iki 2026-03-31.

IR004. Visi vystymo darbai turi būti suskirstyti į ne daugiau nei 4 funkcinius etapus. Paskutinio etapo pabaiga turi sutapti su galutiniu darbų priėmimu. Žemiau lentelėje pateikiamas preliminarus modulio diegimo darbų grafikas pagal funkcinius etapus.

IR005. Kiekvieno etapo apmokėjimo dalis negali būti didesnė nei 30% nei bendra visų etapų (I – IV funkciniai etapai) darbų kaina.

1 lentelė. Preliminarus darbų grafikas

| Eilės Nr. | Modulio diegimo etapo pavadinimas | Etapo funkcinė apimtis | Moduliai, komponentai susiję su etapu | Rezultatas | Integracijos | Maksimalus terminas etapo be žinomų kritinių trūkumų įdiegimo į eksploataciją nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | I etapas | Minimalus veikiantis produktas (MVP), leidžiantis atlikti turto apskaitos operacijos, peržiūrėti kliento kortelę | - Turto valdymo modulis: - TPP perdavimas susigrąžinimas iš savivaldybių/asmenų; - TPP laukimo eilė. - CRM modulis: - Kliento kortelė (tiek kiek būtina turto apskaitos funkcionalumui). | - Įdiegtas MVP apimties sprendimas (turto apskaitos operacijos, kliento kortelės peržiūra) - Pateikti 9.2 paragrafo, 2 lentelės, 1 punkto veiklų rezultatai (4 stulpelis) | SPIS | 4 mėn. |
| 2. | II etapas | Įmokų apskaita, integracijos su VBAMS ir DBSIS | - Turto valdymo modulis: - Įmokų sumokėjimas ir grąžinimas. - CRM modulis: - Įmokų apskaitai naudojamų automatinis dokumentų generavimas pagal dokumentų šablonus, saugojimas prie kliento. - Įmokų apskaitos ataskaitos. | - Atnaujintas sprendimas su įdiegtu papildomu funkcionalumu (Įmokų apskaita, integracijos su VBAMS ir DBSIS) - Pateikti 9.2 paragrafo, 2 lentelės, 1 punkto veiklų rezultatai (4 stulpelis), atnaujinti visi anksčiau teikti dokumentai | - VBAMS - DBSIS | 7 mėn. |
| 3. | III etapas | Paslaugų komponenčių vystymas | - Turto valdymo modulis: - TPP remontas (vidinis remonto paslaugų iniciavimas). - CRM modulis: - TPP pristatymas/susigrąžinimas; - Mobilios komandos paslauga; - Kompleksinio aprūpinimo paslauga; - Kliento kortelė (visas funkcionalumas). | - Atnaujintas sprendimas su įdiegtu papildomu funkcionalumu (paslaugų komponentės) - Pateikti 9.2 paragrafo, 2 lentelės, 1 punkto veiklų rezultatai (4 stulpelis), atnaujinti visi anksčiau teikti dokumentai | - GR IS - IP telefonija | 10 mėn. |
| 4. | IV etapas | Baigiamasis etapas, trūkstamas funkcionalumas, ataskaitos, užduotys | - Užduotus; - Ataskaitos; - Turto valdymo modulis: - TPP remontas (TPP remontą atliekančios įmonės sritis). | - Atnaujintas sprendimas su įdiegtu papildomu funkcionalumu (ataskaitos, užduotys) - Pateikti 9.2 paragrafo, 2 lentelės, 1 punkto veiklų rezultatai (4 stulpelis), atnaujinti dokumentai - Pateikti 9.2 paragrafo, 2 lentelės, 2 punkto rezultatai (4 stulpelis), visi dokumentai - Pateikiami arba atnaujinami visi dokumentai ir dokumentacija nurodyta 9.4 paragrafe „Dokumentacija“ |  | ne vėliau nei iki 2026-03-31 |

VEIKLOS IR REZULTATAI

Ankstesniame skyriuje Modulio funkcionalumo vystymas suskirstytas į funkcinius etapus. Planuojant Modulio įgyvendinimo darbus ir atliekant projekto darbų planavimo veiklas į šiuos etapus turi būti atsižvelgiama. Žemiau pateikiamos visos projekto valdymo ir vystymo darbų veiklos ir šių veiklų rezultatai.

2 lentelė. Veiklos ir rezultatai

| VEIKLA | VEIKLOS aprašymas | Rezultatas | Rezultato aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Modulio įdiegimas |  |  |  |
| - Projekto inicijavimas |  |  |  |
| Parengti Projekto vykdymo reglamentą (toliau – Reglamentas) | Paslaugų teikėjas turi parengti Reglamentą. Reglamentas turi būti parengtas ir suderintas su Perkančiąja organizacija per 2 savaites nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos. | Projekto vykdymo Reglamentas | Reglamentas turi apimti (neapsiribojant): - Projekto planą, įskaitant detalų darbų grafiką, kuriame turi būti numatyti Paslaugų teikėjo ir Perkančiosios organizacijos darbai ir jų priklausomybės. Projekto plane, esant poreikiui, turi būti numatyta galimybė Projekto veiklas skaidyti iteraciniu principu, t. y., veiklos turi būti vykdomos lygiagrečiai; - Projekto dalyvius ir jų atsakomybes; - Projekto rizikas, jų valdymą bei prevencinius veiksmus ir atsakomuosius veiksmus, rizikų registro valdymo principus, rizikų vertinimo metodą ir už rizikas atsakingus asmenys; - Klaidų valdymo tvarką; - Dokumentų pateikimo ir derinimo tvarką; - Papildomų paslaugų užsakymų teikimo tvarką / procedūrą; - Licencijavimo modelį, įskaitant licencijų teikimo grafiką; - Pokyčių valdymo tvarką; - Susitikimų protokolų rengimo tvarką; - Kitą projekto valdymui aktualią informaciją. |
| Parengti pažangos ataskaitas už ataskaitinį laikotarpį | Paslaugų teikėjas Projekto pradžioje (ne daugiau nei 3 savaitės nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos) parengia veiklos ataskaitos šabloną ir viso Projekto metu, t. y., už kiekvieną pasibaigusį mėnesį iki kito mėnesio 5 d.d. pildo bei pateikia pažangos ataskaitą derinimui. | Pažangos ataskaita | Pažangos ataskaita turi apimtį (neapsiribojant): - Detalų modifikacijų įgyvendinimo statusą, įskaitant papildomų paslaugų įgyvendinimo statusą; - Projekto įgyvendinimo statusą, numatant veiklų įgyvendinimo procentinę išraišką Projekto grafike; - Rizikų registrą, numatant rizikos prevencinius veiksmus, atsako veiksmus ir kita; - Atliktų darbų per mėnesį vertinimą. |
| Tarpiniai sukurtų Modulio funkcionalumų diegimai | Paslaugų teikėjas Projekto pradžioje (ne daugiau nei 3 savaitės nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos) su Perkančiąja organizacija suderina ir viso Projekto metu iki Bandomosios eksploatacijos pradžios atlieka tarpinius sukurtų Modulio funkcionalumų diegimus Modulio testavimo aplinkoje, suteikdamas Perkančiosios organizacijos specialistams prisijungimo galimybes bei leisdamas įvertinti Modulio kūrimo pažangą ir atitikimą reikalavimams (remiantis Pažangos ataskaitomis). | Testavimo aplinkoje atlikti tarpiniai Modulio funkcionalumų diegimai | Veiklos: - Suderinti tarpinių diegimų grafiką (ne mažiau kaip 4 tarpiniai diegimai); - Atlikti periodinius modernizuojamos Modulio funkcionalumų diegimus; - Atlikti modernizuojamos Modulio pakeitimus pagal Perkančiosios organizacijos pastabas ir komentarus. |
| - REIKALAVIMŲ Analizė |  |  |  |
| Detalizuoti reikalavimus, paruošti ir suderinti detalios analizės dokumentą | Paslaugų teikėjas turi atlikti visų šioje techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų analizę, pagal poreikį organizuoti susitikimus papildomos informacijos surinkimui, prašyti Perkančiosios organizacijos papildomos informacijos, nagrinėti Perkančiosios organizacijos pateiktą informaciją, esant klausimams pateikti juos Perkančiajai organizacijai ir paruošti detalios analizės dokumentą. | Detalios analizės dokumentas | Detalios analizės dokumentas turi apimti (neapsiribojant): - Patikslintą Modulio funkcinę architektūrą; - Detalų aprašymą kaip funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai bus įgyvendinti Sistemoje (reikalavimo atkartojimas nėra laikomas tinkamu išsamiu aprašymu); - Reikalavimų realizacijos alternatyvas, jei tokios yra galimos, bei pagrindimą dėl siūlomos alternatyvos; - Aprašytas integracines sąsajas ir funkcinį integravimą; - Reikalingų preliminarių naudotojų rolių sąrašą; - Siūlomai Sistemai reikalingų modifikacijų sąrašą ir konfigūracijų aprašymą. |
| Atlikti esamos techninės infrastruktūros analizę ir numatyti infrastruktūros pakeitimus / papildymus | Paslaugų teikėjas turi pateikti poreikius (specifikaciją) SPIS TPPC modulio veikimui būtinos techninės ir programinės infrastruktūros. SPIS kūrimo metu, Paslaugų teikėjui nustačius poreikį keisti suprojektuotą SPIS TPPC modulio architektūrą, visi pokyčiai bus galimi tik juos suderinus su Perkančiąja organizacija ir atitinkamai aktualizavus infrastruktūros poreikius. | Infrastruktūros analizės ataskaita | Infrastruktūros analizės ataskaita turi apimti (neapsiribojant): - Techninės infrastruktūros poreikį; - Programinės įrangos poreikį; - Modulio fizinius komponentus ir preliminarų poreikį jų pajėgumui (CPU, RAM, diskinė vieta, tipas, IOPS); - Komponentų tarpusavio sąryšius bei reikiamas tinklines prieigas; - Komponentų išdėstymą; - Specifinius reikalavimus (pvz., licencijuojamų produktų poreikis, reikalavimai prieinamumui, tinklo pralaidumui, saugumui ir pan.). |
| - SPRENDIMO Projektavimas |  |  |  |
| Parengti projektavimo dokumentaciją | Paslaugų teikėjas, detalizavęs pateiktus funkcinius, nefunkcinius ir kitus reikalavimus, turi parengti šių reikalavimų įgyvendinimo detalųjį aprašymą. | Projektavimo dokumentacija | Paslaugų teikėjo pateikta Modulio projektavimo dokumentacija turi aprašyti Modulio detalios analizės dokumente aprašytų reikalavimų realizaciją Sistemoje. Dokumentas turi apimti (neapsiribojant): - Detalizuotų Modulio reikalavimų realizavimo Sistemoje aprašymą (pateikiant detalias nuorodas į Modulio funkcijas, kurių pagalba bus įvykdoma vienokia ar kitokia funkcija ar veiksmas, Modulio ekraninis vaizdas, taikomos taisyklės ar apribojimai bei kita susijusi informacija). Nuorodos pateikimas į gamintojo dokumentaciją yra galimas, tačiau nėra pakankamas ir laikomas tinkamu aprašymu; - Modulio parametrų, dokumentų, ataskaitų aprašymą; - Modulio architektūros schemą ir aprašymą, detalizuojantį Modulio realizacijos komponentus, plečiamumo ir kitų nefunkcinių reikalavimų tenkinimą, bei duomenų bazės struktūrą; - Rolių ir jų teisių aprašymą, kuris turi apimti visų rolių sąrašą, jų aprašymą bei tikslą. |
| Parengti vizualinius Modulio modelius | Paslaugų teikėjas turi parengti Modulio vizualinius modelius. | Parengti Modulio vizualiniai modeliai | Parengti Modulio vizualiniai modeliai, kurie apima (nepasiribojant): - Lango išdėstymą; - Lango spalvas; - Meniu sąrašą; - Laukų dydį. |
| Atlikus Projekto inicijavimo bei analizės ir projektavimo veiklas, turi būti parengiamas ir su Perkančiąja organizacija suderinamas Projekto inicijavimo, analizės ir projektavimo paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas. |  |  |  |
| - programavimas |  |  |  |
| Parengti paruoštų aplinkų ataskaitą | Paslaugų teikėjas turi parengti Modulio aplinkas ir paruoštų aplinkų ataskaitą, kurioje turi būti aprašoma parengta: - Testinė aplinka – testinėje aplinkoje turi būti parengti pradiniai Modulio nustatymai, reikalingi sklandžiam testavimui atlikti; - Gamybinė aplinka. Jei nėra galimybės aplinkų talpinti Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje, tokiu atveju Paslaugų teikėjas turi galėti testavimo aplinką talpinti savo infrastruktūroje. | Paruoštos aplinkos ataskaita | Parengta paruoštos aplinkos ataskaita, aprašant parengiamas aplinkas: - Kiek laiko aplinka bus pasiekiama ir ar bus pasiekiama Užsakovui; - Kada aplinka bus išjungiama; - Kur aplinka bus talpinama; - Kam aplinka bus naudojama. |
| Parengti Modulio paleidimo ir atstatymo dokumentaciją | Paslaugų teikėjas turi parengti Modulio paleidimo ir atstatymo dokumentaciją, kurioje turi būti pateikiamas pilno Modulio paleidimo be Paslaugų teikėjo įsikišimo ir atstatymo iš kopijos aprašymas. | Modulio paleidimo ir atstatymo dokumentacija | Modulio paleidimo ir atstatymo dokumentacija turi apimti (neapsiribojant): - Modulio paleidimo aprašymą: - Modulio įdiegimo aprašymą; - Modulio nustatymų aprašymą (konfigūracinių elementų aprašymą, parametrų (taisyklių, nustatymų) aprašymą, pakeitimų tvarkos (taisyklių ir apribojimų) aprašymą); - Naujos darbo vietos paruošimo aprašymą. - Modulio atstatymo iš kopijos aprašymą. Aprašymas turi būti detalus, jog pagal jį būtų galima atstatyti duomenis / Sistemą be Paslaugų teikėjo įsikišimo į jos normalią veikimo būseną. |
| Atlikti reikalingus konfigūravimus ir modifikavimus ir atlikti vidinį testavimą | Vadovaudamasis suderinta projektavimo dokumentacija, Paslaugų teikėjas turi atlikti reikalingus Modulio konfigūravimo ir modifikavimo darbus, įdiegti Modulio technologinius komponentus ir naudotojų aplinkas. Etapas bus laikomas atliktu, kai bus atliktas Modulio vidinis testavimas ir su Perkančiąja organizacija ir techninės priežiūros paslaugų teikėju suderinta Modulio vidinio testavimo ataskaita. | Vidinio testavimo ataskaita | Vidinio testavimo ataskaita turi apimti (neapsiribojant): - Paslaugų teikėjo atlikto Modulio vidinio testavimo rezultatų aprašymą; - Identifikuotų klaidų sąrašą ir jų statusus; - Paslaugų teikėjo atlikto Modulio nefunkcinių reikalavimų, tokių kaip našumo, greitaveikos, saugumo ir kt. testavimo rezultatų aprašymą. Atlikęs vidinį testavimą, Paslaugų teikėjas vidinio testavimo ataskaitoje turi nurodyti, jog Sistema veikia tinkamai ir gali būti atliekamas Perkančiosios organizacijos priėmimo testavimas. Atliekant vidinį testavimą, turi būti atliktas ir vidinis saugumo testavimas ir pateiktos šio testavimo išvados. |
| - Testavimas |  |  |  |
| Atlikti Modulio naudotojų ir administratorių instruktavimą bei parengti Modulio naudotojų ir administratorių instrukcijas |  | Modulio naudotojų ir administratorių instrukcijos |  |
| Parengti testavimo planą | Paslaugų teikėjas parengia, kuris turėtų numatyti, kaip bus vykdomas testavimas nurodant tikslus, apimtis, metodus, testavimo aplinkas ir pan. | Testavimo planas | Testavimo planas turi apimti (bet neapsiriboti) šiuos pagrindinius komponentus: Testavimo tikslai: Apibrėžti, ką norite pasiekti testuodami, pvz., kokius defektus ar problemas identifikuoti. Testavimo apimtis: Nustatyti, kurie komponentai ar funkcijos bus testuojamos, ir kas bus neįtraukiama. Testavimo metodai: Aprašyti, kokius testavimo metodus (pvz., funkcionalus, našumo, saugumo) naudosite. Testavimo aplinka: Apibrėžti, kur bus vykdomi testai (pvz., serveriai, operacinės sistemos, naršyklės). Testavimo priemonės: Nurodyti, kokias priemones ar programinę įrangą naudosite testavimui. Testavimo grafikas: Sudaryti tvarkaraštį, kada bus atliekami testai ir kokia bus jų trukmė. Resursai: Nustatyti, kokių žmonių ir kitų išteklių reikės testavimui. Rizikos vertinimas: Įvertinti galimas rizikas, susijusias su testavimu, ir kaip jas valdyti. Testavimo rezultatai: Apibrėžti, kaip bus dokumentuojami ir pristatomi testavimo rezultatai. Ataskaitos ir analizė: Nurodyti, kaip ir kada bus analizuojami testavimo rezultatai bei kas bus atsakingas už ataskaitų rengimą. |
| Parengti klaidų šalinimo planą | Paslaugų teikėjas parengia klaidų šalinimo planą, kuris turėtų numatyti, kaip klaidos yra šalinamos priėmimo testavimo etapo metu bei bandomosios eksploatacijos etapo metu. | Klaidų šalinimo planas | Klaidų šalinimo planas turi apimti (neapsiribojant): Už klaidos šalinimą atsakingus asmenis bei kitą susijusią informaciją. |
| Šalinti aptiktas klaidas | Paslaugų teikėjas turės fiziškai arba nuotoliniu būdu dalyvauti Modulio testavime, teikti konsultacijas, kaip Sistemoje turi būti testuojamas veiksmas / funkcija / operacija pagal suderintus testavimo scenarijus. Paslaugų teikėjas taip pat turi užtikrinti testavimui reikalingų duomenų užkrovimą į Sistemą. Paslaugų teikėjas taip pat turi pateikti incidentų valdymo sistemą projekto valdymo / testavimo veiksmams valdyti. Paslaugų teikėjas, pagal testavimo klaidų registravimo sistemoje užregistruotą informaciją ir parengtą klaidų šalinimo planą, turės šalinti visas užregistruotas klaidas ir neatitikimus, nustatytus testavimo etapo metu. Taip pat turės parengti testavimo ataskaitą, kurioje pateikiama pagrindinė informacija apie testavimo metu užfiksuotas klaidas. | Testavimo ataskaita | Pašalintos visos (pagal suderintą klaidų šalinimo planą) testavimo etapo metu aptiktos ir užregistruotos klaidos bei neatitikimai Modulio keliamiems reikalavimams, atliktas pakartotinis testavimas ir parengta testavimo ataskaita. Užduotis bus laikomas atlikta, kai su Perkančiąja organizacija bus suderinta Modulio testavimo ataskaita. To paties funkcionalumo testavimas bus atliekamas, kol funkcija veiks tinkamai, t. y., pagal nustatytus reikalavimus. |
| - PasiruošimAS Modulio paleidimui |  |  |  |
| Parengti įvedimo į eksploataciją planą | Paslaugų teikėjas turi parengti įvedimo į eksploataciją planą, skirtą aprašyti darbo su Sistema pradžią, bandomosios eksploatacijos eigą bei darbus, kurie turi būti atlikti perkeliant Sistemą į gamybinę aplinką. | Įvedimo į eksploataciją (bandomosios) planas | Įvedimo į eksploataciją planas turi apimti (neapsiribojant): - Pasirengimo bandomajai eksploatacijai aprašymą; - Papildomas sąlygas bandomosios eksploatacijos pradžiai ir pabaigai fiksuoti; - Bandomosios eksploatacijos eigos aprašymą (trukmė, detalus veiksmų planas, klaidų / trūkumų registravimo, taisymo procedūros, bandomosios eksploatacijos dalyvių atsakomybės); - Klaidų šalinimo planą. |
| Parengti ir suderinti Sistemoje reikalingų rolių sąrašą ir jų teises | Paslaugų teikėjas turi parengti galutinį Modulio rolių sąrašą ir identifikuoti bei priskirti visas Modulio teises konkrečiai rolei (teisių matricą). | Rolių ir jų teisių aprašymo ataskaita | Rolių ir jų teisių aprašymas turi apimti visų rolių sąrašą, jų aprašymą bei tikslą. Taip pat, turi būti aprašytos visos rolės teisės Sistemoje. Šiame dokumente turės būti nurodyta, kokios funkcijos ir teisės suteikiamos naudotojams ir / ar naudotojų grupėms. |
| Atlikti Modulio diegimą ir konfigūravimą | Paslaugų teikėjas atlieka Modulio diegimą ir konfigūravimą. | Patvirtintas Modulio diegimo paslaugų perdavimo – priėmimo aktas | Modulio diegimo paslaugų perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas Perkančiosios organizacijos ir Paslaugų teikėjo. |
| - BANDOMOJI MODULIO EKSPLOATACIJA |  |  |  |
| Dalyvauti Modulio bandomojoje eksploatacijoje bei šalinti nustatytas klaidas | Paslaugų teikėjas bandomosios eksploatacijos metu pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką (minimalus bandomosios eksploatacijos terminas 1 mėn.), kuris aprašytas įvedimo į eksploataciją plane, turi šalinti visus suderintus Modulio trūkumus, užregistruotus Paslaugų teikėjo pateiktoje klaidų registravimo IS. Paslaugų teikėjas visos bandomosios eksploatacijos metu turi skirti savo darbuotoją (konsultantą), kuris fiziškai arba nuotoliniu būdu dalyvautų pradedant dirbti su Sistema ir būtų atsakingas už pagalbos teikimą įstaigų dirbantiesiems, t. y., turi būti teikiamos konsultacijos pagal užklausas el. paštu, telefonu, nuotolinių susitikimų būdu. Užklausos turi būti atsakytos ne vėliau nei per 2 d.d. nebent su Perkančiąja organizacija suderinta kitaip. Bandomoji eksploatacija prasideda paleidus Sistemą gamybinėje (produkcinėje) aplinkoje ir tik tuo atveju, jei Modulio testavimo metu nėra randama nei viena kritinė klaida, arba visos kritinės klaidos yra ištaisytos. Kitų, nekritinių klaidų, taisymas turės būti suderintas su Perkančiąja organizacija. | Patvirtintas Modulio priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas (Galutinis Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas), nurodant, kad Sistema yra sukurta ir tinkama eksploatuoti. Aktas pasirašomas Perkančiosios organizacijos ir Paslaugų teikėjo, po bandomosios eksploatacijos. | Bandomoji eksploatacija, kuri įforminama Paslaugų teikėjo pateiktu ir suderintu Modulio priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktu. Sistema priimama tik tada, kai bandomoji eksploatacija yra atlikta sėkmingai, t. y., bandomosios eksploatacijos metu nėra surastos, arba yra surastos ir ištaisytos visos kritinės klaidos. Visos modulio priėmimas yra laikomas tik tada, kai yra baigiama bendra bandomoji eksploatacija. |
| - Modulio garantinĖ Priežūra |  |  |  |
| Parengti garantinės priežiūros reglamentą | Paslaugų teikėjas turi parengti garantinės priežiūros reglamentą. Reglamentas turi būti parengtas ir pateiktas derinti Perkančiajai organizacijai likus 1 mėnesiui iki galutinio paslaugų priėmimo ir perdavimo ir suderintas iki paslaugų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo dienos. | Garantinės priežiūros reglamentas | Garantinės priežiūros reglamentas turi apimti (neapsiribojant): - Paslaugų teikėjo atsakomybės ir darbai; - Klaidų šalinimo terminai; - Kokybės valdymo planas; - Pokyčių, rizikų, problemų valdymo tvarkos; - Optimalus komunikacijos planas. |
| Teikti garantinio aptarnavimo paslaugas | Paslaugų teikėjas Modulio garantinio aptarnavimo metu turi teikti garantinės priežiūros paslaugas ir užtikrinti kokybės garantiją. |  |  |
| Teikti ataskaitą apie pašalintas (pataisytas) klaidas ir (ar) trikdžius, jų sprendimo laiką | Paslaugų teikėjas Modulio garantinės priežiūros metu kartą per mėnesį turi parengti ir Perkančiajai organizacijai pateikti ataskaitą apie pašalintas (pataisytas) klaidas ir (ar) trikdžius, jų sprendimo laiką. | Ataskaita apie pašalintas (pataisytas) klaidas ir (ar) trikdžius, jų sprendimo laiką | Ataskaita apie pašalintas (pataisytas) klaidas ir (ar) trikdžius, jų sprendimo laiką turi būti teikiama iki garantinio laikotarpio pabaigos. |
| - Papildomų paslaugų teikimas |  |  |  |
| Teikti papildomas Modulio programavimo (modernizavimo) paslaugas (toliau – Papildomas paslaugas) | Viso Projekto metu Paslaugų teikėjas teikia Papildomas paslaugas. | Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas | Kiekvienas Papildomų paslaugų užsakymas įforminamas Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais |

PASLAUGŲ PRIĖMIMAS

PP01. Prieš atliekant vystymo etapo metu sukurto funkcionalumo priėmimo testavimą, nurodytą 9.1. p. Paslaugų teikėjas pristato pasirašytą tinkamai atlikto vidinio testavimo ataskaitą, patvirtinančią, jog vidinio testavimo metu buvo patikrinta, kad:

- Tinkamai veikia atskiros Modulio funkcijos bei sąsajos tarp jų;

- Tinkamai veikia naudotojo sąsaja;

- Tinkamai realizuoti funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai;

- Tinkamai sukurtos ataskaitos;

- Tinkamai veikia integracinės sąsajos su kitomis sistemomis.

PP02. Perkančioji organizacija pagal Paslaugų teikėjo pateiktą atlikto vidinio testavimo ataskaitą įsitikina, kad pateikta testavimui Sistema atitinka testavimo ataskaitoje nurodytus kokybės kriterijus:

- Priėmimo testavimas gali būti pradedamas, jei šio patikrinimo metu nėra aptinkama kritinių klaidų;

- Jeigu šio patikrinimo metu yra aptinkama kritinių klaidų, Paslaugų teikėjui pateikiama pirminio patikrinimo ataskaita ir suderinamas terminas, kada Paslaugų teikėjas pakartotinai pateiks Sistemą / modulį priėmimo testavimui.

PP03. Atliktas priėmimo testavimas pagal testavimo planą, testavimo eigos principus ir scenarijų bus laikomas užbaigtu, jei to scenarijaus visi žingsniai įvykdyti sėkmingai ir tenkina nustatytus vertinimo kriterijus, t. y., kiekvieno atlikto scenarijaus žingsnio laukiamas rezultatas atitinka Modulio gautą rezultatą;

Modulio testavimas bus užbaigtas, kai visų testavimo scenarijų rezultatai atitiks aukščiau įvardintas testavimo rezultatų priėmimo sąlygas.

PP04. Bandomosios eksploatacijos etapo priėmimo kriterijai:

- Nėra neišspręstų bandomosios eksploatacijos metu nustatytų kritinių klaidų;

- Yra neišspręstos ne daugiau nei 20 kitų klaidų (ne kritinių);

- Tik patvirtintas ir abiejų šalių pasirašytas Modulio priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas (Galutinis paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas) po bandomosios eksploatacijos bus laikomas Modulio diegimo projekto užbaigimu, ir bus pradėtas skaičiuoti garantinio aptarnavimo (garantinės priežiūros) terminas.

PP05. Visos Modulio klaidos ir / ar trikdžiai klasifikuojami:

- Kritinė klaida – kai nustatytas trikdis ir / ar problema, dėl kurios Modulio naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas priimtinas šios funkcijos vykdymas, taip pat kritine klaida yra laikomi IS programinės įrangos generuojamuose žurnaluose PĮ generuojami įrašai apie klaidą, net jei jos nėra matomos naudotojams ir nestabdo IS darbo. Kritinės klaidos apibrėžimas nėra baigtinis ir turės būti suderintas Projekto metu;

- Kitos klaidos – kai nustatytas trikdis ir / ar problema, kuri kliudo vykdyti būtinas funkcijas, tačiau yra žinomas kitas priimtinas alternatyvus funkcijos vykdymas, taip pat kai nustatytas trikdis ir / ar problema, kuri iš esmės nekliudo vykdyti būtinų funkcijų, tačiau sukelia sunkumų / nepatogumų naudojantis Sistema.

Sprendimą, kokio tipo (kritinė klaida, kita klaida) yra nustatyta klaida, priima Perkančiosios organizacijos paskirti atsakingi asmenys, informavę Paslaugų teikėjo paskirtus atsakingus asmenis.

PP06. Bandomosios eksploatacijos metu reakcijos laikas, per kurį Paslaugų teikėjas privalo išanalizuoti trikdį ir / ar klaidą ir pateikti Perkančiajai organizacijai trikdžių ir / ar klaidų šalinimo aprašymą:

1. Kritinė klaida:

- Reakcijos trukmė ne ilgiau kaip per 4 Perkančiosios organizacijos darbo valandas nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo pateikimo momento;

- Sprendimo trukmė ne ilgiau kaip per 16 Perkančiosios organizacijos darbo valandas nuo pranešimo apie Modulio klaidą pateikimo momento.

2. Kitos klaidos:

- Reakcijos trukmė ne ilgiau kaip 8 Perkančiosios organizacijos darbo valandos nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo pateikimo momento;

- Sprendimo trukmė:

  - Ne ilgiau kaip 24 Perkančiosios organizacijos darbo valandas nuo pranešimo apie Modulio klaidą iš Perkančiosios organizacijos gavimo, tuo atveju, jeigu atlikus klaidos analizę paaiškėja, kad klaidai ištaisyti nereikia keisti programinio kodo;

  - Ne ilgiau kaip per 1 savaitę nuo pranešimo apie Modulio klaidą iš Perkančiosios organizacijos gavimo, tuo atveju, jeigu atlikus klaidos analizę paaiškėja, kad klaidai ištaisyti reikia programinio kodo keitimo.

Į sprendimo trukmę įeina testavimo procedūros, Modulio diegimas į gamybinę aplinką, dokumentų atnaujinimas.

PP07. Dėl garantinės priežiūros darbų modifikavus Sistemą, Perkančiajai organizacijai pateikiami pakeitimų (modifikavimų) rezultatai bei su Perkančiąja organizacija suderinta tvarka turės būti išleidžiamos Modulio pakeitimų versijos. Paslaugų teikėjas turi įvertinti, kokiai esamai Modulio dokumentacijai pakeitimai (modifikavimai) daro įtaką ir kokia dokumentacija reikalinga sėkmingam pakeitimo realizavimui ir tolesniam naudojimui, ir pateikti visą susijusią dokumentaciją (neapsiribojant):

- Naudotojų instrukcijas, jeigu buvo keičiamas Modulio funkcionalumas;

- Modulio administratorių instrukcijas, jeigu jos turi būti keičiamos;

- Pakeitimų dokumentaciją.

DOKUMENTACIJA

DO01. Paslaugų teikėjas, prieš teikdamas rezultatus, privalo su Perkančiąja organizacija suderinti visų pateikiamų Projekto rezultatų dokumentų šablonus su esminiais aprašymais, kaip ir kokie rezultatai turi būti pasiekti.

DO02. Perkančioji organizacija pastabas dokumentams teikia per 10 d. d. Konkretus pastabų teikimo terminas turi būti suderintas Projekto metu. Perkančiosios organizacijos pastabų teikimas rezultatams ir kitoms pateiktims turi būti vykdomas akumuliuotai (visi Projekto komandos atsakingi asmenys teikia pastabas bendrai viename dokumente).

DO03. Parengtas naujas dokumentas visuomet turi versiją 0.1. Jei dokumentui pateikiamos pastabos, tai naujai jo redakcijai, parengtai po pastabų, nustatoma nauja versija, padidinant turėtą dokumento versijos antrą skaičių vienetu. Suderintam dokumentui suteikiama versija 1.0. Jei rengiama patvirtinto dokumento nauja redakcija, kurią reikia derinti, antras skaičius keičiamas į 1, t. y., 1.1, suderintus naują dokumento redakciją.

DO04. Visi Paslaugų teikėjo pateikiami rezultatai turi būti suderinami su Microsoft Office programinės įrangos formatais (XLS(X), DOC(X), PPT(X), MPP). Jei Paslaugų teikėjas rezultatus pateikia kitu formatu, kuriam reikalinga atskira programinė įranga, Paslaugų teikėjas yra atsakingas už reikalingos programinės įrangos modifikavimą ir įdiegimą, instruktavimus, licencijas ir visus kitus su programine įranga susijusius darbus bei kaštus.

DO05. Visi Paslaugų teikėjo rezultatai ir teikiamos paslaugos turi būti teikiami lietuvių kalba nebent su Perkančiąja organizacija yra suderinamas tam tikrų rezultatų ar jų dalies rengimas kita kalba, pvz., anglų kalba.

DO06. Galutiniai rezultatai turi būti pateikti redaguojamu formatu (įskaitant ir dokumentuose pateikiamas schemas).

DO07. Paslaugų teikėjas turės parengti ir atnaujinti Modulio įteisinimo bei saugos dokumentų projektus, aktyviai dalyvauti jų derinime.

DO08. Paslaugų teikėjas privalo parengti Modulio naudotojų instrukcijas. Instrukcijoje turi būti pridėti Modulio funkcinių langų paveikslėliai bei pridėtas kiekvienos funkcijos aprašymas. Modulio naudotojų instrukcijų dokumentas turi būti parengtas iki priėmimo testavimo pradžios. Jei iki to laiko nebus atliktos visos modifikacijos / integracijos – naudotojų instrukcijų dokumentas turi būti atnaujintas jas įgyvendinus.

DO09. Modulio naudotojų instrukcijos turi būti atnaujintos po priėmimo testavimo ir bandomosios eksploatacijos. Instrukcijos turi būti pildomos kaupiamuoju būdu, t. y., atlikus bet kokį pakeitimą, turi būti atnaujinama vėliausia instrukcijos versija.

DO10. Turi būti sukurtos 2 tipų instrukcijos: Modulio naudotojų instrukcijos (apimančios visus funkcionalumus ir skirtos naudotojams dirbantiems su Sistema (veiklos atstovams) ir Modulio administratorių instrukcijos, skirtos Modulio administratoriams.

DO11. Administratorių instrukcijos turi būti detalios, išsamios ir turi apimti (neapsiribojant):

- Modulio saugumo reikalavimus;

- Modulio integracijų nustatymų, konfigūravimo ir valdymo instrukcijas;

- Modulio įdiegimo instrukcijas;

- Modulio nustatymų dokumentą, kuris turi apimti (neapsiribojant):

  - Konfigūracinių elementų aprašymą;

  - Parametrų (taisyklių, nustatymų) apibrėžimą.

- Kasdienių operacijų ir priežiūros procesų aprašymus;

- Pagrindinių žurnalų (log) įrašų tipų aprašymus;

- Atsarginių kopijų darymo ir modulio atstatymo instrukciją;

- Naujos darbo vietos paruošimo aprašymą;

- Modulio stebėjimo proceso aprašymą.

DO012. Paslaugų teikėjas turės paruošti visus SPIS reikalaujamus Modulio dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant - saugos nuostatus, duomenų saugos nuostatus, IS tvarkymo taisykles. IS naudotojų administravimo taisykles ir kitą dokumentaciją, kurios reikalaujama pateikti valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimais.

DO013. Turės būti parengiamas pirminių duomenų šaltinio duomenų struktūros aprašas.

DO014. Iki bandomosios eksploatacijos pradžios turi būti parengtas SPIS nuostatų, techninio aprašymo (specifikacijos) ir naudotojų administravimo tvarkos pakeitimų projektai, atsižvelgiant į įdiegtus papildomus funkcionalumus.

SPIS nuostatų projektas, papildytas naujais  duomenimis, integracijomis ir kt., laikantis Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“. Dokumento projektas turi būti parengtas ir pateiktas derinti Perkančiajai organizacijai iki bandomosios eksploatacijos pradžios.

SPIS techninio aprašymo (specifikacijos) projektas, papildytas naujais duomenimis, integracijomis ir kt., laikantis Valstybės informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) rengimo reikalavimų, patvirtintų Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. T-29 "Dėl valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo". Dokumento projektas turi būti parengtas ir pateiktas derinti Perkančiajai organizacijai iki bandomosios eksploatacijos pradžios.

MOKYMAI

MO001. Paslaugų teikėjas yra atsakingas ir turi parengti visus šiuos instruktavimo rezultatus:

- Instruktavimo grafikas. Parengiamas instruktavimo grafikas, kuriame turi būti nurodoma, kuris dalyvis, kurioje instruktavimo sesijoje dalyvauja bei nurodomi visų instruktavimo sesijų grafikai, lektorius, instruktavimo temos. Instruktavimo grafikas turi būti parengtas ir suderintas su Perkančiąja organizacija likus nemažiau 5 d.d. iki instruktavimo pradžios;

- Instruktavimo medžiaga. Parengiama instruktavimo medžiaga ir suderinama su Perkančiąja organizacija likus nemažiau 5 d.d. iki instruktavimo pradžios ir turi apimti Modulio naudojimo funkcijas ir komponentus:

- Demonstracija. Lektorius turi pristatyti visas informacinės modulio naudojimo sritis. Instruktavimo metu turi būti rodoma pati Sistema, jos funkcijų langai. Demonstravimui ir mokymams gali būti naudojama testinė Modulio aplinka;

- Praktiniai uždaviniai. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti instruktavimo dalyvių galimybę instruktavimo metu prisijungti prie instruktavimo aplinkos ir atlikti Paslaugų teikėjo/lektoriaus suformuluotas praktines užduotis, turi būti aptarti užduočių rezultatai, suteiktos konsultacijos užduotis atliekantiems dalyviams.

MO002. Paslaugų teikėjas turi vykdyti naudotojų (įskaitant administratorius) instruktavimą grupėse. Turi būti užtikrinti šie instruktavimo principai:

- Viso turi būti užtikrintas bent 12 val. instruktavimas 1 Centro naudotojui;

- Viso turi būti užtikrintas bent 4 val. instruktavimas 1 savivaldybės naudotojui;

- Visas reikiamas priemones, pavyzdžiui, prisijungimus prie instruktavimo aplinkos užtikrina Paslaugų teikėjas;

- Instruktavimas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu;

- Maksimalus galimas dalyvių skaičius instruktavimo grupėje – 20 naudotojų, neįskaitant lektoriaus. Maksimalus naudotojų skaičius iš viso – 145;

MO003. Perkančiosios organizacijos atstovai gali prisijungti prie bet kurios instruktuojamos grupės iš anksto nederinus tokio prisijungimo. Jie nėra laikomi instruktuojamos grupės dalimi ir jiems nėra būtina parengti praktines užduotis, tačiau jie gali užduoti papildomus klausimus lektoriui.

MO004. Paslaugų teikėjas užtikrina instruktavimui reikalingos aplinkos sukūrimą (instruktavimui reikalingų praktinių užduočių suvedimą, reikalingų nustatymų atlikimą).

GARANTINĖ PRIEŽIŪRA

PT001. Paslaugų teikėjas turi suteikti 24 mėnesių Modulio garantinės priežiūros paslaugas. Laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio paslaugų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo dienos (pasibaigus bandomajai eksploatacijai).

PT002. Paslaugų teikėjas privalo parengti ir pateikti derinimui garantinės priežiūros reglamentą (toliau – Garantinės priežiūros reglamentas), aprašantį Modulio garantinės priežiūros vykdymo procedūras ir metodus bei Paslaugų teikėjo teiktiną dokumentaciją. Garantinės priežiūros reglamentas turi būti parengtas ir pateiktas derinti Perkančiajai organizacijai likus 1 mėnesiui iki galutinio paslaugų priėmimo ir perdavimo ir suderintas iki paslaugų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo dienos Visos Modulio garantinės priežiūros paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Garantinės priežiūros reglamentas.

PT003. Modulio garantinės priežiūros paslaugų kaina turi būti įtraukta į bendrą pasiūlymo kainą ir negali būti apmokestinta papildomai (pvz., už klaidų šalinimą, versijų atnaujinimą ar pan.).

PT004. Garantinės priežiūros paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas savo lėšomis turės taisyti visas sukurtos programinės įrangos darbo klaidas, atsiradusias dėl Paslaugų teikėjo sukurtos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų (klaidas, dėl kurių visai arba iš dalies neįmanoma atlikti tam tikrų suderintoje programinės įrangos specifikacijoje numatytų funkcijų, arba šios funkcijos pateikiami rezultatai yra klaidingi) ir neatitikimų specifikacijoje apibrėžtiems reikalavimams.

PT005. Garantinės priežiūros paslaugos apima:

- Programinės įrangos klaidų ar netikslumų registravimą;

- Programinės įrangos klaidų ar netikslumų taisymą, testavimą;

- Programinės įrangos atnaujinimą siekiant ištaisyti klaidas ir/arba netikslumus;

- Išgadintų (sugadintų) programinės įrangos duomenų atstatymą, jei tai nutiko dėl Paslaugų teikėjo sukurtos programinės įrangos klaidos;

- Programinės įrangos dokumentacijos tikslinimą ir atnaujinimą, atlikus pakeitimus programinėje įrangoje.

PT006. Garantinės priežiūros paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis tokia klaidų ir/ar trikdžių klasifikacija:

- Kritinė problema – nustatyta Modulio klaida ir/ar triktis, dėl kurio naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas alternatyvus būdas šią funkciją atlikti;

- Didelė problema – nustatyta Modulio klaida ir/ar triktis, kuris kliudo vykdyti funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus funkcijos vykdymo būdas;

- Problema – nustatyta Modulio klaida ir/ar triktis, dėl kurio yra nepatogu, tačiau įmanoma atlikti tam tikrą Modulio funkciją.

PT007. Paslaugų teikėjas privalo pašalinti klaidą ar triktį pagal tokius reikalavimus:

- Kritinės problemos atveju – ne vėliau kaip per 4 darbo valandas;

- Didelės problemos atveju – ne vėliau kaip per 8 darbo valandas;

- Kitais atvejais – ne vėliau kaip per 40 darbo valandų.

PT008. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija turi būti suderinamas susitarimas dėl problemos pašalinimo laiko.

PT009. Kreipinys dėl programinės įrangos darbo sutrikimo, problemos ar reikalingo konfigūracijos pakeitimo privalo būti registruojamas Paslaugų teikėjo pagalbos tarnybos informacinėje sistemoje. Galimybę registruoti incidentą turi turėti Perkančiosios organizacijos atstovai. Pranešimas gali būti registruojamas tiesiogiai Paslaugų teikėjo pagalbos tarnybos informacinėje sistemoje per Web sąsają, arba perdavus telefonu ar elektroniniu paštu.

PT010. Garantinės priežiūros paslaugos, konsultacijos telefonu ir elektroniniu paštu turi būti pateikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

PT011. Suteikus garantinės priežiūros paslaugas, Paslaugų teikėjas Perkančiajai organizacijai turi perduoti:

- Atnaujintą Modulio techninę dokumentaciją;

- Atnaujintas Modulio naudojimo instrukcijas;

- Atnaujintas diegimo instrukcijas.

PAPILDOMOS PASLAUGOS

PP001. Perkančioji organizacija turi teises ir galimybes, bet neprivalo nuo Sutarties įsigaliojimo dienos užsakyti papildomų paslaugų pagal Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį. Papildomų paslaugų kiekis (apimtis) – 2000 darbo valandų. Papildomos darbo valandos gali būti panaudotos paslaugų teikimo metu modernizuotų/ sukurtų funkcijų pakeitimui ar naujų funkcijų modernizavimui/ sukūrimui, siekiant, kad sukurtas/ modernizuotas funkcionalumas tenkintų oficialiai paskelbtų teisės aktų nuostatas ir/ ar užtikrintų Projekto tikslų pasiekimą. Papildomomis paslaugomis negali būti laikomi šioje Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai, kurie turi būti įgyvendinti pagal fiksuotą kainą.

PP002. Paslaugų teikėjas įsipareigoja taikyti ne didesnį paslaugų įkainį, kuris nurodytas pasiūlyme. Kiekvienu atskiru atveju prieš pradedant papildomus darbus, Paslaugų teikėjas turės detalizuoti ir su Perkančiąja organizacija suderinti planuojamų atlikti tobulinimo darbų aprašymą (specifikaciją), laiko sąnaudas, pateikiant laiko sąnaudų pagrindimą bei įgyvendinimo terminą ir grafiką. Suteikus paslaugas  apmokama už faktiškai panaudotas valandas, bet ne daugiau nei buvo numatyta planuojamų darbų specifikacijoje.

PP003. Papildomų paslaugų užsakymų tipai:

- Papildomų/esamų integracinių sąsajų įgyvendinimas/pakeitimas;

- Pakeitimai dėl teisės aktų pokyčių, kurie įsigaliojo po analizės etapo, bei kurie turi esminės įtakos Modulio funkcionalumui;

- Kitas funkcionalumas, kuris reikalingas Perkančiajai organizacijai suformavus papildomus reikalavimus, kurie nėra įvardinti šioje techninėje specifikacijoje.

PP004. Užsakytoms, suteiktoms ir priimtoms Papildomoms paslaugoms ir jų rezultatams turi būti taikomas viso Modulio garantinio laikotarpio terminas.