KLAUSIMAI:

- „ Kelio Nemaitonių sen. vietinės reikšmės dalies Vaitkūnų g., Nemaitonys – Vaitkūnai (Nr. N3) paprastasis remontas, apraše neįvertinta esamo kelio situacija ir neteisingai suformuotas skersinis kelio profilis pagal esamą padėtį.

Kaip pateikiama apraše  pašalinus dirvožemį,  nuo kelio sankasos, esamas kelio sankasos  viršaus plotis yra maksimaliai  6 m pločio arba ( 9714 m2). Kelio danga  yra duota 21 cm . Kelio važiuojama dalis pagal esamą padėtį galima suformuoti su šlaitu 1:1,5 , Bs-  5,5 m pločio. Įrengti kelkraščius  1 m., pagal duotą profilį neįmanoma, reikalinga platinti kelio sankasą 2,39 m, o tai tūri būti projektiniai sprendimai ne aprašo lygyje.  Trūksta sprendinių ir darbų kiekių, jeigu vykdyti darbus pagal aprašą.

Lieka neįvertinta:

- Papildomas sankasos įrengimas 2,39 m., 1619 m.

- Žemės naudotojų klausymai

- Elektros linijos ir komunikacijos (patenka į kelkraštį)

- Platinant sankasą iš naujo rengti  pralaidas ( 3vnt.)  esamose uždarose lomose

- Trūksta,  profilyje parodyta žvyro danga po kelkraščiu apie 7 cm.  storio  viso  3238 m2

Šio kelio pradžia gyvenvietėje yra 5,5 m  ir kelio pabaiga 460 m. (remontuota pagal ankstesnį aprašą ) yra 5,5 m .“

|  | Nemaitonių sen. vietinės reikšmės dalies Vaitkūnų g., Nemaitonys – Vaitkūnai (Nr. N3) paprastojo remonto aprašas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lentelė Nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | 2*1.5 | H m | 3*4 | Viršutinė kelio danga | sankasos plotis | Kelio ilgis m | Turėtų būti sankasos pagrindas m2 | Pastabos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sankasa | 3 | 0,13 | 0,39 | 8 | 8,39 | 1619 | 13583,41 | Pašalinus augmeniją nuo kelio sankasos esamas kelio sankasos viršaus plotis yra maksimaliai 6 m pločio arba ( 9714 m2) |

(toliau vadinama – Klausimas Nr. 1).

- Pirkimų dokumente "1213136_Nacionalinis skelbimas apie pirkimą arba skelbimas apie projekto konkursą - bendroji direktyva, įprasta tvarka_0.pdf" yra nurodyta numatoma vertė be PVM: 123045,45 Euro. Ar teikiant pasiūlymą negalima viršyti šios sumos? (toliau vadinama – Klausimas Nr. 2).

- Pirkimų dokumentuose yra pridėtas: "Paprastojo remonto aprašas". Šio projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje 6.1 eilutėje yra nurodytas darbas "Paprastojo remonto aprašo parengimas". 
Prašau patikslinti ar darbus reikės vykdyti pagal jau paruoštą aprašą ar reiks parengti naują aprašą? (toliau vadinama – Klausimas Nr. 3).

ATSAKYMAI:

- Į klausimus atsakome bendrai.

Pateikiame patikslintą paprastojo remonto aprašą, kuriame nurodomas kelio važiuojamosios dalies plotis pagal esamą situaciją, t. y. papildomai kelio sankasos vertinti nereikia. Apraše taip pat patikslintas darbų kiekių žiniaraštis.

2. Taip, negalite viršyti.

3. Patikslintame kiekių žiniaraštyje šios pozicijos neliko.