Pirkimo sąlygų

3 priedas „Viešojo pirkimo sutarties projektas“

PROJEKTO ADMINISTRAVIMO (PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ IR PROJEKTO PARENGIMO VALDYMAS) IR INŽINIERIAUS PASLAUGŲ (STATINIŲ STATYBOS VALDYMO, STATYBOS SUTARTIES ADMINISTRAVIMO, STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS) TEIKIMO SUTARTIS

2025 m. .........................d. Nr. SŽ-.........

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas 188771865, atstovaujamas (-a) [pareigos vardas pavardė], veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir [įmonės pavadinimas] atstovaujamas (-a) [pareigos vardas pavardė], veikiančio pagal [bendrovės įstatai, veiklos pagrindas], (toliau – Paslaugų teikėjas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią projektų rengimo sutarčių administravimo (projektinių pasiūlymų ir projekto parengimo valdymo) ir inžinieriaus paslaugų (statinių statybos sutarties administravimo, statybos valdymo, statinių statybos techninės priežiūros) teikimo sutartį, dėl Šiaulių Ginkūnų kapinių administracinio pastato, Šiaulių Kristijono Donelaičio kapinių administracinio pastato ir Stasio Šalkauskio gimnazijos sporto aikštyno objektų (toliau – Sutartis), bei susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

- SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

  - Sutartyje vartojamos ir didžiąja raide rašomos šios sąvokos:

    - Pirkimo pasiūlymas – Konkurso metu ir remiantis Konkurso sąlygomis Paslaugos teikėjo parengtas ir Užsakovui nustatyta tvarka pateiktas Paslaugos teikėjo pasiūlymas;

    - Užsakymas – Užsakovo Paslaugos teikėjui  raštu, elektroniniu paštu, teikiamas  užsakymas dėl Paslaugų teikimo, kuriame pažymima, kokias konkrečias Paslaugas Užsakovas pageidauja gauti ir nurodoma kita su Paslaugos(ų)  gavimu susijusi informacija.

    - Šalis / Šalys – Užsakovas ir (ar) Paslaugos teikėjas arba teisėti jų teisių perėmėjai, veikiantys asmeniškai arba per tinkamai įgaliotus atstovus;

    - Paslaugos – Užsakyme nurodytos Paslaugos;

    - Techninė specifikacija – Perkamų Paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos Sutarties įgyvendinimui.

  - Sutartyje neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis Sutartyje, Konkurso sąlygose ir teisės aktuose nustatytu reglamentavimu.

- SUTARTIES DALYKAS

  - Pagal šią Sutartį Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui pagal atskirus Užsakymus, kurių įkainius Paslaugų teikėjas nurodė Pirkimo pasiūlyme, teikti projekto rengimo sutarčių administravimo (projektinių pasiūlymų ir projekto parengimo valdymo) ir inžinieriaus paslaugas (statinių statybos sutarčių administravimo, statybos valdymo, statinių statybos techninės priežiūros), dėl Šiaulių Ginkūnų kapinių administracinio pastato statybos, Šiaulių Kristijono Donelaičio kapinių administracinio pastato statybos ir Stasio Šalkauskio gimnazijos sporto aikštyno rekonstravimo objektų (toliau – Paslaugos) (Paslaugų teikimo detalesnė specifikacija ir reikalavimai Paslaugoms nurodyti techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1)), įgyvendinant projektus, pagal Užsakovo ir trečiųjų šalių pasirašytas projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų sutartis, o Užsakovas įsipareigoja už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas sumokėti Paslaugų teikėjui Sutartyje nurodytą kainą.

  - Paslaugų teikėjas pareiškia, kad jis gerai išanalizavo Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją bei sąlygas, numatė ir įvertino visą Sutarties 3 punkte numatytų Paslaugų apimtį.

  - Sutarties galiojimo metu Užsakovas Paslaugų teikėjui neįsipareigoja užsakyti Paslaugų  už   6.5. punkte nurodytą vertę ir turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atlygintinai įsigyti Paslaugas iš trečiųjų asmenų.

- DOKUMENTŲ  VIRŠENYBĖ

  - Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip papildantys vienas kitą. Bet kokio Sutarties dokumentų sąlygų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas pašalinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:

    - Techninė specifikacija;

    - Sutarties sąlygos su priedais

    - Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai;

    - Sutarties pakeitimai.

  - Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiamos Sutarties sąlygos, naujai sutartos Sutarties sąlygos turi viršenybę prieš pakeistąsias.

  - Jeigu Šalys sudaro Susitarimą dėl Sutarties sąlygų arba priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai kitų Sutarties sąlygų arba kitų to priedo sąlygų atžvilgiu.

- UŽSAKYMŲ  TEIKIMO TVARKA

  - Paslaugas pagal šią Sutartį Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti pagal atskirus rašytinius  Užsakovo pateiktus Užsakymus.

  - Užsakovas norėdamas gauti Sutartyje numatytą konkrečią Paslaugą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomos Paslaugų teikimo pradžios pateikia Paslaugų teikėjui Užsakymą  išsiunčiant elektroniniu paštu................@...................

  - Užsakymas  turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba fiziniu parašu siunčiant skenuotą;

  - Užsakyme privalo būti nurodyti šie duomenys:

    - Teikiantis užsakymą fizinis/juridinis asmuo;

    - Paslaugų teikimo sutarties, kurios pagrindu teikiamas Paslaugų užsakymas, numeris ir data;

    - Užsakomų Paslaugų pavadinimas ir preliminarus Paslaugų kiekis;

    - Paslaugų atlikimo vieta;

    - Paslaugų teikimo data ir preliminarus laikas;

    - kiti duomenys būtini  tinkama  Paslaugos teikimui.

  - Paslaugų teikėjas ne vėliau, kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Užsakymo gavimo dienos informuoja Užsakovą  apie Užsakymo gavimą.

  - Paslaugų teikėjas ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo gavimo dienos informuoja Užsakovą elektroniniu paštu ........................................... dėl Užsakyme nurodytų Paslaugų suteikimo.

  - Šios Sutarties  4.6.  punkte nustatyta tvarka Paslaugų teikėjui patvirtinus Užsakyme nurodytų Paslaugų teikimo, laikoma, kad Paslaugų teikėjas įvertino savo darbų grafikus bei apimtis ir Šalys susitarė dėl Užsakyme  nurodytų Paslaugų suteikimo nurodytais terminais.

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimą toliau (Užtikrinimas) - besąlyginę ir neatšaukiamą Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas ar piniginis užstatas, kuris pervedamas į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybės administracijos kodas 188771865) – Paslaugų teikėjas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos (sutarties pasirašymo diena laikoma kai sutartį pasirašo abi sutarties šalys ir tai laikoma sutarties šalies, kuri pasirašė sutartį paskutinė – data. Pasirašant sutartį kiekviena šalis privalo aiškiai nurodyti sutarties pasirašymo datą). Jei Paslaugų teikėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Paslaugų teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 3 500 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai eurų). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti 37 mėnesius. Paslaugų teikėjas turi teisę pateikti atskirus draudimus suskaidžius tik draudimo laikotarpį, bet ne draudimo sumą. Užsakovas turi teisę Paslaugų teikėjui skirti baudą, kurios vertė yra 100 Eur (vienas šimtas eurų) už kiekvieną pradelstą dieną jei, Paslaugų teikėjas pavėluoja pateikti sutarties užtikrinimo dokumentą.

  - Jei Paslaugų teikimo terminas yra pratęsiamas, dėl Sutarties 9.2 punkte išvardintų priežasčių, Sutarties galiojimo  terminas, nurodytas Sutarties 13.1. punkte taip pat yra pratęsiamas. Pratęstam terminui privaloma pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, kurio galiojimo data privalo būti 1 (vienu) mėnesiu ilgesnė, nei numatytas naujas Sutarties  galiojimo  terminas.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlygintos netesybos bei nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Paslaugų teikėjas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai ir atvejais, numatytais Sutarties XII skyriuje.

  - Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu pilna apimtimi jei Sutartis nutraukiama Sutarties 13.4 punkte numatytu atveju.

  - Sutarties įvykdymo daliniu užtikrinimu Užsakovas turi teisę pasinaudoti šiais atvejais:

    - jei Paslaugų teikėjas neištaiso defektų ir neatlygina nuostolių, kuriuos Užsakovas patiria ištaisydamas defektus ar jais sukeltą žalą. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties užtikrinimo dalimi, lygia Užsakovo patirtoms išlaidoms, taisant defektus ir sukeltą žalą;

    - jei Paslaugų teikėjas nesumoka netesybų (baudų ir delspinigių), numatytų už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu tokio dydžio, kiek sudaro Paslaugų teikėjo nesumokėtos netesybos, jeigu jų neįmanoma išskaičiuoti iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų;

  - Jeigu Paslaugų teikėjas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo Sutarties 5.3. punkte nustatytą tvarka, Užsakovas turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Paslaugų teikėją nė vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo.

  - Jeigu Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba jo dalimi, Paslaugų teikėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo Užsakovui pateikti naują besąlyginę ir neatšaukiamą Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Paslaugų teikėjui neįvykdžius šio įsipareigojimo, Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Paslaugų teikėjui.

  - Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Paslaugų teikėjo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikti naują tokių pačių sąlygų sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Paslaugų teikėjas per nustatytą terminą nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Paslaugų teikėją nė vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo.

  - Užsakovas, prieš pateikdamas sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavusiam juridiniam asmeniui reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, įspėja apie tai Paslaugų teikėją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Paslaugų teikėjui po visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Paslaugų teikėjo prašymo gavimo dienos su sąlygą, kad prašymo pateikimo dieną Užsakovas neturės jokių pretenzijų Paslaugų teikėjui ir visos Sutartyje numatytos Paslaugos bus suteiktos.

- SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Šiai sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio kainodara.

  - Fiksuoti paslaugų atlikimo įkainiai yra išreiškiami procentine dalimi nuo projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų sutarčių kainos su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), o projekto koordinatoriui skiriamas įkainis išreikštas dviejų skaičių po kablelio tikslumu su PVM.

    - Fiksuotas Paslaugų atlikimo įkainis projektavimo paslaugų sutarties administravimui yra [procentai skaičiais] % ([procentai žodžiais] proc.) nuo konkretaus objekto projektavimo sutarties kainos su PVM.

    - Fiksuotas Paslaugų atlikimo įkainis projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutarties (susitarimo, ir/ar nurodymo trečiajai šaliai) administravimui yra [procentai skaičiais] % ([procentai žodžiais] proc.) nuo konkretaus objekto projekto vykdymo priežiūros sutarties (susitarimo, ir/ar nurodymo trečiajai šaliai) kainos su PVM

    - Fiksuotas Paslaugų atlikimo įkainis statybos darbų rangos sutarties administravimui yra [procentai skaičiais] % ([procentai žodžiais] proc.) nuo konkretaus objekto statybos darbų rangos sutarties kainos su PVM.

    - Fiksuotas Paslaugų atlikimo įkainis statybos darbų techninei priežiūrai yra [procentai skaičiais] % ([procentai žodžiais] proc.) nuo konkretaus objekto statybos darbų rangos sutarties kainos su PVM.

    - Fiksuotas Paslaugų atlikimo įkainis už projekto koordinatoriaus paslaugas yra [suma skaičiais] Eur ([suma žodžiais]) su PVM.

    - Paslaugų teikėjas pareiškia, kad į Sutarties 6.2.1, 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4. ir 6.2.5. punktuose nurodytus Paslaugų įkainius yra įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, mokesčiai, darbo jėgos mechanizmų ir medžiagų kaina, papildomos ir nenumatytos paslaugos, transporto ir visos kitos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su Paslaugų atlikimu pagal šią Sutartį, Paslaugų teikėjo išlaidos.

  - Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

    - padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

- Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

- Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

- senas PVM tarifas (procentais)

- naujas PVM tarifas (procentais)

    - Sutarties kaina dėl Valstybės duomenų agentūros skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau Indeksas) pokyčio peržiūrima ne anksčiau nei po 6 mėnesių, laikotarpio, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo ir vėliau gali būti peržiūrima ne dažnesniu nei 3 mėnesių laikotarpio dažnumu. Kiekvienos sekančios peržiūros laikotarpio pradžios Indekso reikšmė yra paskutinės (ankstesnės) peržiūros  laikotarpio pabaigos Indekso reikšmė. Atliekant peržiūrą, pagal žemiau nurodytą formulę įvertinamas Indekso pokytis per 6 mėnesių laikotarpį** - nustatomas Indekso pokyčio koeficientas, kuris fiksuojamas raštu ir patvirtinamas abiejų Šalių parašais.

K = IPb / IPr,

Kur:

K –  Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje

    - Sutarties kaina keičiama, jei laikotarpio pradžioje buvęs Indeksas per 6 mėnesių  laikotarpį padidėja/sumažėja daugiau nei 2,5 proc.

    - Sutarties kaina  perskaičiuojama  iki perskaičiavimo pagal Sutartį neatliktų ir neapmokėtų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abejoms Šalims patvirtinus jį parašais.

    - Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, peržiūrint Sutartį uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo. ** Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, nustatytas Sutarties 6.3.2. punkte arba pagal šio punkto nuostatas tarp Šalių sudarytame Papildomame susitarime.

  - Vykdant šią Sutartį Užsakovas įsipareigoja pateikti Užsakymus dėl:

    - po 1 (vieną) projektavimo paslaugų sutarties administravimo Užsakymą 2.1. punkte nurodytiems objektams;

    - po 1 (vieną) projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutarties (susitarimo, ir/ar nurodymo trečiajai šaliai) administravimo Užsakymą 2.1. punkte nurodytiems objektams;

    - po 1 (vieną) statybos darbų rangos sutarties administravimo Užsakymą 2.1. punkte nurodytiems objektams;

    - po 1 (vieną) statybos darbų techninės priežiūros paslaugų Užsakymą 2.1. punkte nurodytiems objektams;

    - projekto koordinatoriaus paslaugas 2.1. punkte nurodytiems objektams (jei reikia);

  - už visas Paslaugas negali būti ir nebus sumokėta daugiau nei 75 000 Eur (septyniasdešimt penki tūkstančiai eurų) su PVM.

  - Su Paslaugų teikėju už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas bus atsiskaitoma pagal pateiktas sąskaitas faktūras, kurias Paslaugų teikėjas, naudojantis sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema SABIS Užsakovui turi pateikti per 5 (penkias) darbo dienas iki mėnesio pabaigos. Sąskaitos už faktiškai suteiktas Paslaugas per sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema SABIS apmokėjimui gali būti pateikiamos tik po to, kai Užsakovas patvirtina Techninėje specifikacijoje numatytą ataskaitą ir Šalys elektroniniais parašais pasirašo konkrečių atliktų Paslaugų aktą (-us).

  - Paslaugų teikėjas sąskaitą (-as) faktūrą (-as) ir konkrečių Paslaugų aktą (-us) teikia pagal pasirašytus atskirus Užsakymus kiekvienai numatytai Paslaugai ir Sutarties 2.1. punkte numatytam objektui atskirai. Pateikdamas sąskaitą faktūrą Tiekėjas privalo nurodyti objekto Sutarties numerį, o pastabose privalo nurodyti Užsakymo Nr. ir objekto adresą bei pavadinimą.

  - Paslaugų teikėjas turi teisę teikti tarpinius Paslaugų aktus už suteiktas Paslaugas. Tarpinių Paslaugų aktų mokėtina sumą apskaičiuojama priklausomai nuo Užsakyme nurodytos Paslaugos įkainio ir trečiosios šalies pateikto faktinio akto už atliktus darbus ir/ar paslaugas.

  - Pasirašydamas apmokėjimo už suteiktas Paslaugas dokumentus, Užsakovas nepraranda teisės reikalauti iš Paslaugų teikėjo ištaisyti trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties, susijusius su Paslaugų teikėjo Paslaugų teikimu pagal Sutartį (jei tokie paaiškėja iki statinių užbaigimo aktų pasirašymo ir statinių įregistravimo VĮ Registrų centre dienos).

  - Užsakovas už suteiktas Paslaugas pagal konkrečią sąskaitą-faktūrą, Paslaugų teikėjui sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros priėmimo dienos.

  - Jei vadovaujantis Sutarties 8.2 punktu yra pratęsiama Paslaugų teikimo trukmė, papildomam Paslaugų teikimo laikotarpiui taikomi tokie patys Sutartyje numatyti Paslaugų teikimo įkainiai ir tokios pat apmokėjimo sąlygos.

- PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

  - Paslaugų teikėjas, vykdydamas Sutartį ir teikdamas Paslaugas, privalo kokybiškai atlikti Techninėje specifikacijoje (sutarties priedas Nr. 1) apibrėžtas užduotis (tiek tarpines, tiek galutines), laikydamasis joje nustatytų terminų ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pateikto rašytinio Užsakymo pradėti teikti Užsakyme nurodytas konkrečias paslaugas, dėl konkretaus objekto šios Sutarties 6.2 punkte nurodytais įkainiais.

  - Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui laiku teikti Techninėje specifikacijoje nurodytas ataskaitas.

  - Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pateikto rašytinio Užsakymo privalo pateikti Užsakovui civilinės atsakomybės draudimo polisą ir apmokėjimo patvirtinimo dokumentą, jei Užsakyme nurodytos statybos techninės priežiūros paslaugos.

  - Paslaugų teikėjas privalo raštu informuoti Užsakovą apie planuojamus subtiekėjų, kurie nurodyti Paslaugų teikėjo pasiūlyme, pakeitimus, nurodant pakeitimo priežastis. Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjas gali pakeisti subtiekėją (-us) tuo atveju, kai subtiekėjas (-ai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Paslaugų teikėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjas (-ai) nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir panašios padėties. Susitarimas dėl subtiekėjo (-ų) pakeitimo forminamas tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo rašytiniu abiejų šalių, susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

  - Paslaugų teikėjas negali pakeisti Paslaugą teikiančio statybos techninio prižiūrėtojo be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo. Paslaugų teikėjas privalo savo iniciatyva pasiūlyti statybos techninio prižiūrėtojo pakeitimą darbuotojo mirties, ligos arba nelaimingo įvykio, atsistatydinimo atveju. Paslaugų teikėjas gali siūlyti pakeisti statybos techninį prižiūrėtoją kitu, jei jis mano, kad statybos techninio prižiūrėtojo kompetencija yra nepakankama arba jis netinkamai atlieka savo pareigas.

  - Kai darbuotoją, atsakingą už sutarties vykdymą, reikia pakeisti kitu dėl 7.5. ar 7.6. punkte nurodytų priežasčių, kandidatas į jo vietą turi atitikti darbuotojui keliamus kvalifikacijos reikalavimus bei turėti ne mažesnę kvalifikaciją ir / ar darbo patirtį nurodytą nei buvo nurodyta pirkimo sąlygose. Ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) darbo dienų iki numatomo darbuotojo pakeitimo, Užsakovui turi būti pateikiami atitikimą nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai. Tuo atveju, kai Paslaugų teikėjas negali surasti naujo darbuotojo, kuris turėtų tinkamą kvalifikaciją, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

  - Papildomos išlaidos, atsiradusios dėl darbuotojo, atsakingo už sutarties vykdymą, ir/ar techninio prižiūrėtojo keitimo, tenka Paslaugų teikėjui. Tuo atveju, kai darbuotojas, atsakingas už sutarties vykdymą, ir/ar statybos techninis prižiūrėtojas nėra tuoj pat pakeičiamas kitu, Užsakovas gali paprašyti Paslaugų teikėjo paskirti reikiamos kvalifikacijos laikiną darbuotoją, atsakingą už sutarties vykdymą, ir/ar statybos techninį prižiūrėtoją iki kol bus paskirtas naujas darbuotojas, atsakingas už sutarties vykdymą, ir/ar statybos techninis prižiūrėtojas arba imtis kitų priemonių kompensuoti laikiną naujo darbuotojo, atsakingo už sutarties vykdymą, ir/ar statybos techninio prižiūrėtojo nebuvimą.

  - Paslaugų teikėjas vykdymas šią Sutartį įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, I skyriaus reikalavimų, dėl popieriaus ir jo gaminių naudojimo. Paslaugų teikėjas pažeidęs šiame punkte nurodytą reikalavimą, įsipareigoja Užsakovui sumokėti 8.8. punkte nurodytą dydžio baudą.

7.10. Paslaugų teikėjas turi taikyti visas priemones, būtinas aprūpinti ir tęsti pasiūlyto darbuotojo, atsakingo už sutarties vykdymą, ir/ar statybos techninio prižiūrėtojo aprūpinimą priemonėmis ir įranga, reikalinga atlikti nurodytas pareigas pagal sąlygas, kurios yra palankiausios efektyviam darbui.

7.11. Jei Paslaugos pagal Sutartį teikiamos jungtinės veiklos pagrindu, visi jungtinės veiklos dalyviai yra kartu ir pavieniui susaistyti šios Sutarties nuostatų vykdymu. Bet koks Paslaugų teikėjo jungtinės veiklos dalyvių sudėties keitimas yra draudžiamas ir bus laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

7.12. Paslaugų teikėjas savo sąskaita turi apsaugoti ir apginti Užsakovą nuo visų veiksmų, pretenzijų, praradimų ar nuostolių, kylančių iš bet kokio Paslaugų teikėjo veiksmo ar aplaidumo teikiant Paslaugas, įskaitant ir bet kokį bet kokių teisinių nuostatų arba trečios šalies teisių pažeidimą, patentų, prekinių ženklų ir kitų intelektualinės nuosavybės formų, tokių kaip autorinės teisės, pažeidimą.

7.13. Paslaugų teikėjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio, kuriam pagal šią Sutartį Paslaugų teikėjas teikė statybos techninio prižiūrėtojo paslaugas, sugriuvimą ir (ar) per garantinį terminą nustatytus defektus. Nustatomas toks pagal statybos rangos sutartis, kurioms Paslaugų teikėjas pagal šią Sutartį teikė Paslaugas, pastatytų statinių garantinis terminas (atskirai kiekvienam statiniui, skaičiuojant nuo statinio statybos užbaigimo dienos): statiniui – 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

7.14. Paslaugų teikėjas įsipareigoja sąžiningai ir tinkamai vykdyti Sutartį, teikti Paslaugas savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

VII. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Užsakovas bei kitos atitinkamus įgaliojimus turinčios institucijos gali atlikti bet kokias patikras, kokios joms atrodo būtinos ieškant įrodymų, kilus įtarimams apie neįprastas komercines išlaidas, susijusias su Sutarties įgyvendinimu ar kilus įtarimui, kad Paslaugų teikėjas nesugebės savalaikiai įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

8.2. Užsakovas gali sustabdyti Paslaugų ar jų dalies vykdymą pagal Sutartį tokiam laikui ir tokiu būdu, kaip jis mano esant reikalinga.

8.3. Jei sustabdymo laikotarpis trunka ilgiau nei 90 dienų, o sustabdymas įvyksta ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugų teikėjas gali, įspėjęs Užsakovą, reikalauti leidimo atnaujinti Paslaugų ar jų dalies vykdymą 30 dienų laikotarpyje arba nutraukti rašytinį Užsakymą dėl konkretaus objekto (statinio) paslaugų teikimo.

8.4. Užsakovas turi suteikti Paslaugų teikėjui informaciją ir/arba dokumentaciją, esančią jo dispozicijoje, kuri gali būti svarbi ir reikalinga Sutarties vykdymui ir tinkamam Paslaugų teikėjo įsipareigojimų vykdymui. Paslaugų teikėjo iš Užsakovo gauti dokumentai, baigus vykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal atskirus susitarimus, turi būti grąžinti Užsakovui per 10 darbo dienų.

8.5. Sutarties vykdymo eigoje, raštiško ir pateisinamo prašymo pagrindu, Užsakovas gali prašyti Paslaugų teikėjo jo darbuotojo pakeitimo, jei mano, kad tas darbuotojas netinkamai atlieka arba neatlieka savo pareigų ir dėl to netinkamai teikiamos šioje Sutartyje numatytos Paslaugos.

8.6. Užsakovas įsipareigoja sąžiningai ir tinkamai vykdyti Sutartį pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą, teikti savalaikes pastabas, susijusias su Paslaugų teikėjo atliekamomis Techninėje specifikacijoje apibrėžtomis užduotimis, Techninėje specifikacijoje numatytais terminais teikti pastabas Paslaugų teikėjo pateiktoms ataskaitoms.

8.7. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka Paslaugų teikėjui už kokybiškai suteiktas, Sutarties reikalavimus atitinkančias, Paslaugas;

8.8. Užsakovui nustačius, kad Paslaugų teikėjas pažeidė 7.9. punkte nurodytą reikalavimą, gali reikalauti Paslaugų teikėjo sumokėti 100 Eur (vienas šimtas eurų) baudą, už kiekvieną nustatytą pažeidimą.

8.9. Paslaugų teikėjui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas, neapribodamas kitų Sutartyje ir įstatymuose numatytų savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, turi teisę taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Sutartį Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Paslaugų teikėjui raštu), Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.

8.10. Užsakovas įsipareigoja suteikti Paslaugų teikėjui visą reikalingą informaciją, kad Paslaugų teikėjas galėtų tinkamai vykdyti Sutartį.

IX. SUTARTIES PAKEITIMAI

9.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir, kurias pakeitus, nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintų Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos galiojančios redakcijos nuostatomis.

9.2. Sutarties 4.2 punkte numatyta Paslaugų teikimo trukmė gali būti pratęsta, jei:

9.2.1. Užsakymas dėl konkretaus objekto (statinio) paslaugų teikimo su Paslaugų teikėju buvo pasirašytas dar esant nepasibaigusiam Sutarties 4.2 punkte numatytam terminui, bet projektavimo paslaugų ir/ar darbų pagal statybos rangos sutartį atlikimo terminas numatomas ilgesnis nei Sutarties 4.2 punkte numatytas Paslaugų teikimo terminas;

9.2.2. pratęsiamas statybos darbų baigimo laikas vadovaujantis statybos rangos sutarties sąlygomis;

9.2.3. uždelsiamas statybos darbų baigimas dėl rangovo kaltės;

9.2.4. atidedamas objektų statybos darbų užbaigimas dėl ginčų ir (arba) teisminių procesų, susijusių su pagal šią Sutartį Paslaugų teikėjo prižiūrima statybos rangos sutartimi arba statybos rangos sutarties nutraukimu.

9.2.5. dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių.

9.3. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

9.4.  Sutarties galiojimo laikotarpiu, Šalis inicijuojanti šios Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti Sutartį bei dokumentus, įrodančius aplinkybes, dėl kurių būtina keisti Sutarties sąlygas, argumentus, paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti Sutarties sąlygas kita šalis atsako per 7 (septynias) dienas. Sutarties Šalims susitarus dėl sąlygų pakeitimo, šie keitimai įforminami rašytiniu susitarimu prie Sutarties, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalis.

9.5. Jei Sutarties pakeitimas reikalingas dėl Paslaugų teikėjo pažeidimų vykdant Sutarties sąlygas, visas papildomas išlaidas (jei tokių būtų), susijusias su Sutarties pakeitimu, padengia Paslaugų teikėjas.

X. KONFIDENCIALUMAS

10.1. Paslaugų teikėjas privalo vertinti visus dokumentus ir su Sutartimi susijusią informaciją kaip konfidencialią bei nepublikuoti ar kitaip neatskleisti jokių Sutarties detalių be raštiško Užsakovo sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokią informaciją, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, jis turi pateikti vykdydamas įgaliotų gauti tokią informaciją institucijų nurodymus. Kilus nesutarimams dėl informacijos atskleidimo, Užsakovo sprendimas yra galutinis. Ši taisyklė galioja iki šios Sutarties galiojimo termino pasibaigimo ir 2 (du) metus nuo šios Sutarties galiojimo termino pasibaigimo.

10.2. Šalims atskleidus ar kitaip pažeidus šioje Sutartyje numatytą konfidencialią informaciją, Šalis, kuri atskleidė konfidencialią informaciją įsipareigoja kitai Šaliai atlyginti nuostolius ir sumokėti 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų) baudą.

XI. AUTORINĖS TEISĖS

11.1. Užsakovas nuo pagal Sutartį sukurtos bet kokios dokumentacijos perėmimo iš Paslaugų teikėjo įgyja turtines teises į sukurtus dokumentus (visas jų sudėtines dalis). Užsakovas turi teisę be papildomo užmokesčio naudoti sukurtą dokumentaciją šioje Sutartyje nustatytoms paslaugoms gauti. Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad Užsakovo turtinės autorinės teisės galiotų neterminuotą laiką.

11.2. Paslaugos teikėjas garantuoja nuostolių ir (ar) žalos atlyginimą Užsakovui (įskaitant bylinėjimosi išlaidas) dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ar įtariamo jų pažeidimo (įskaitant gynybą įtariamo pažeidimo atveju), jeigu rengiant dokumentus pažeidžiamos trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisės, išskyrus atvejus, jei toks pažeidimas (įtariamas pažeidimas) atsirado dėl Užsakovo kaltės.

11.3. Visa Sutarties apimtyje Paslaugų teikėjo parengta dokumentacija yra laikoma Užsakovo nuosavybe ir Užsakovas turi teisę ja naudotis ir ją skelbti be jokio Paslaugų teikėjo atskiro sutikimo.

XII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ UŽ SUTARTIES SĄLYGŲ NEVYKDYMĄ

12.1. Jei Sutartis nutraukiama esant Sutarties 13.4 punkte nurodytam pagrindui, Paslaugų teikėjas privalo be jokių prieštaravimų, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo raštiško reikalavimo pateikimo, sumokėti Užsakovui Sutarties užtikrinime nurodyto dydžio baudą.

12.2. Jeigu Paslaugų teikėjas neįvykdo savo įsipareigojimų (išskyrus numatytus 13.4 punkte) Sutarties prieduose nustatytais terminais, už kiekvieną papildomą dieną po Sutartyje numatytų atitinkamų užduočių įvykdymo terminų pasibaigimo, Paslaugų teikėjui mokėtinas atlyginimas už Paslaugas, mažinamas 0,02 proc. mokėtinos sumos, bet ne mažiau nei 10 Eur (dešimt eurų 00 ct) už kiekvieną pradelstą dieną.

12.3. Užsakovui Sutartyje nustatytu terminu be pateisinamų priežasčių nesumokėjus Paslaugų teikėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje nurodytos sumos, Paslaugų teikėjas gali reikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo sąskaitoje–faktūroje nurodytos neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą apmokėti dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma).

12.4. Paslaugų teikėjui pažeidus žemiau nurodomas šios Sutarties sąlygas, Užsakovas turi teisę reikalauti Paslaugų teikėjo sumokėti baudą:

12.4.1. už statinio statybos techninės priežiūros vadovo ar specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo neatvykimą ar vėlavimą daugiau nei vieną valandą į statybos objektą, Užsakovui ar rangovui tinkamai informavus, prieš 1 darbo dieną, kad vykdomi paslėpti darbai – 100 Eur (vienas šimtas eurų) (be PVM)) už kiekvieną atvejį;

12.4.2. už nedalyvavimą ar vėlavimą daugiau nei vieną valandą vadybiniame susirinkime iš anksto (prieš 1 darbo dieną) nepranešus Užsakovui el. paštu – 50 Eur (penkiasdešimt eurų) (be PVM));

12.4.3. už vėlavimą tikrinant rangovo ar Užsakovo teikiamą dokumentaciją – 50 Eur (penkiasdešimt eurų) (be PVM)) už kiekvieną pradelstą dieną.

12.5. Apskaičiuotas baudas ir/ar delspinigius Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Paslaugų teikėją, išskaičiuoti iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.

12.6. Baudų, delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties šalių nuo tinkamo įsipareigojimų įvykdymo arba pažeidimų pašalinimo bei žalos ir (ar) pilno nuostolių atlyginimo. Nuostoliais laikomos Sutarties šalies turėtos išlaidos, jos turto netekimas arba sugadinimas, taip pat negautos pajamos, kurias ji būtų gavusi, jeigu įsipareigojimai būtų įvykdyti.

12.7. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis, sąžiningomis, protingomis bei proporcingomis ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo, nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

XIII. SUTARTIES GALIOJIMAS

13.1. Sutartis įsigalioja tik tada, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui šios Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, kaip nurodyta sutarties 5.1. punkte. Šalys sutaria, kad Sutarties įsigaliojimo data bus laikoma Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento įsigaliojimo diena. Sutartis galioja iki visiškų Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

13.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

13.3. Ginčai dėl Sutarties sprendžiami derybų būdu, fiksuojant derybas raštiškais derybų protokolais. Nepavykus išspręsti ginčų derybų būdu, ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13.4. Užsakovas gali nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Paslaugų teikėją, jei dėl Paslaugų teikėjo kaltės bus nutrauktas ar nevykdomas nors vienas Užsakymas, dėl konkretaus objekto (statinio) paslaugų teikimo.

13.5. Užsakovas, įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 90 straipsnio nuostatose.

13.6. Sutarties nutraukimo metu arba gavęs įspėjimą apie numatomą sutarties nutraukimą, Paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas imtis veiksmų, kad paslaugos būtų užbaigtos tvarkingai, efektyviai ir su minimaliomis išlaidomis, užtikrinant abiem šalims priimtiną darbų užbaigimo lygį.

13.7. Jei Užsakovas nutraukia Sutartį ir nutraukimas susijęs su Paslaugų teikėjo netinkamu Sutarties vykdymu, be Sutarties 12.1 punkte numatytos baudos, jam yra suteikiama teisė gauti iš Paslaugų teikėjo atlyginimą už bet kokius pagrįstus nuostolius, kuriuos jis dėl to patiria.

13.8. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.

XIV. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

11.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti teisės aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

14.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

14.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

XV. SUSIRAŠINĖJIMAS

15.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visoje su šia Sutartimi susijusioje rašytinėje korespondencijoje tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo turi būti nurodomas Sutarties pavadinimas ir numeris. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti elektroniniu paštu, toliau nurodytais adresais ar kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

|  | Užsakovas | Paslaugų teikėjas |
| --- | --- | --- |
| Pavadinimas |  |  |
| Adresas |  |  |
| Telefonas |  |  |
| El. paštas |  |  |
| Kontaktinis asmuo |  |  |
| Telefonas |  |  |
| El. paštas |  |  |

15.2. Jei pasikeičia Šalies adresas, kontaktinis asmuo ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

XV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

16.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai,  laikydamosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

16.2. Abi Šalys yra asmens duomenų valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojų asmens duomenis teisėto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus jos darbuotojų, įgaliotų asmenų, subrangovų darbuotojų ar kitų atstovų, taip pat kitų asmenų duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teisėto intereso, siekiant pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, taip pat siekiant įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas teisines prievoles, tikslais ir juos atitinkančiais teisiniais pagrindais.

16.3. Šalys įsipareigoja įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, užtikrinančias tvarkomų asmens duomenų apsaugą. Šalys užtikrina gautų asmens duomenų apsaugą nuo neteisėtos prieigos prie jų, nuo neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio neteisėto asmens duomenų tvarkymo. Nurodytos priemonės turi užtikrinti iškilusią riziką atitinkantį saugumo lygį.

16.4. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų, arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

16.5. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) einamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

16.6. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykiams valdyti, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

16.7. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

16.8. Kiekviena Šalis įsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visą Reglamento 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Informuojančioji Šalis su anksčiau nurodyta informacija privalo supažindinti pasirašytinai arba el. paštu (jei pagal elektroninio pašto adresą įmanoma identifikuoti gavėją), išsaugoti su tuo susijusią informaciją ir, kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti.

16.9. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

XVII. KITOS NUOSTATOS

17.1. Viešojo pirkimo dokumentai ir Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

17.2. Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai, Sutartis turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

17.3. Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

PRIDEDAMA:

1. Sutarties priedas Nr. 1 - „Techninė specifikacija“;

2. Tiekėjo pasiūlymas.

XVIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

| Užsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Įstaigos kodas 188771865 A. s. LT307300010093741771 AB „Swedbank“ bankas Banko kodas 73000 Tel. +370 41 59 63 15 El. p.: info@siauliai.lt [pareigos Vardas Pavardė] Parašas ................................................... |  | Paslaugų teikėjas [Įmonės pavadinimas] [Adresas] [Įmonės kodas] [PVM mokėtojo kodas (jei yra)] [Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.] [bankas, banko kodas] [Tel. Nr.] [El. Paštas] [pareigos Vardas Pavardė] Parašas ................................................... |
| --- | --- | --- |

Sutarties priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Paslaugos teikėjas, vykdydamas projektų ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų sutarties, statybos darbų rangos sutarties administravimo funkcijas, privalo:

  - vadovautis galiojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, statybos techniniais reglamentais, Vyriausybės nutarimais bei kitų teisės aktų aktualiomis redakcijomis;

  - prisiimti atsakomybę ir užtikrinti, kad būtų sėkmingai įgyvendintos objektų Projektavimo paslaugų ir Statybos rangos sutartys pagal numatytas apimtis ir terminus, kad vykdomi ir atlikti darbai atitiktų Užsakovo poreikius, patvirtintą projektą, Statybos rangos sutarties reikalavimus, atitinkamų įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimus;

  - atsakyti už pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą Paslaugų sutartyje nustatytą tvarką;

  - esant poreikiui, koordinuoti ir priimti sprendimus dėl kelių besiribojančių statybviečių proceso dalyvių efektyvaus bendradarbiavimo projektuojant ir atliekant statybos darbus tuo pačiu laikotarpiu;

  - vykdyti koordinatoriaus funkcijas, kai statinio projektavime ar statyboje dalyvauja daugiau nei vienas rangovas, ir užtikrinti, kad darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai būtų įgyvendinti projekte ir statybos darbų metu;

  - teikti Užsakovui informaciją apie projektavimo ir rangos sutarčių vykdymo eigą, įskaitant mokėjimo prašymų rengimą Įgyvendinančiajai institucijai;

  - teikti Užsakovui informaciją, susijusią su Projektavimo ir Rangos sutarties įgyvendinimu, kuri būtina Projekto finansinių srautų planavimui;

  - teikti nepriklausomą konsultaciją Užsakovui ir Įgyvendinančiai institucijai dėl ginčų, kylančių tarp Užsakovo, iš vienos pusės, ir Paslaugų teikėjų ir Rangovų, iš kitos pusės. Atsižvelgiant į projektavimo ir statybos darbų baigimą laiku – pagal pateiktus grafikus, pasiūlyti Paslaugų teikėjui, Rangovui ir Užsakovui greičiausią, pagrįstą ir protingą ginčytinos situacijos sprendimo būdą;

  - paslaugų teikimo metu teikti nepriklausomą konsultaciją ir atsakymus į skundus Užsakovui dėl ginčų, kylančių tarp Užsakovo, iš vienos pusės, ir trečiųjų asmenų, iš kitos pusės;

  - sutarties vykdymo laikotarpiu dalyvauti ir atstovauti Užsakovą planinėse ir neplaninėse tikrinančiųjų institucijų patikrose, kurių tikslas įsitikinti, kad Projektas įgyvendinimas teisės aktų nustatyta tvarka. Ruošti patikrinimui reikalingą informaciją, teikti paaiškinimus, atsakymus, pagrindimus ir pan.

  - savalaikiai teikti informaciją Užsakovui ir pagal Užsakovo įgaliojimą (jei reikia), gauti visus būtinus leidimus ir/ar raštiškus žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) sutikimus, kurių gavimo prievolė nėra numatyta Rangovui (arba pasiūlyti alternatyvų problemos sprendimą, neesminiai keičiant projektą, jeigu reikia);

  - kontroliuoti sutartyse numatyto atlikimo užtikrinimo, išankstinio mokėjimo garantijos bei sutartyje numatytų draudimų galiojimo laiko terminus ir savalaikiai įpareigoti Paslaugų tiekėjo ir Rangovus juos pratęsti;

  - kontroliuoti statybos leidimo išdavimo procedūras.

- Teikėjas, vykdydamas statinio statybos darbų techninės priežiūros ir statybos darbų administravimo funkcijas, privalo:

  - užtikrinti, kad prieš statybos darbų pradžią būtų atliktas pastatų, kitos paskirties inžinerinių statinių ir kt. statinių betarpiškai besiribojančių su statybviete, esamos būklės fiksavimas skaitmeninėse fotografijose su GPS metaduomenimis, (kartu su esamų defektų aprašymu) siekiant ateityje išvengti galimų konfliktų su trečiosiomis šalimis;

  - pranešti apie statybos pradžią informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Kai statinio statybai nereikia statybą leidžiančio dokumento ir (ar) pranešimo apie statybos pradžią, iki statybos pradžios gauti žemės sklypo bendraturčių rašytinius sutikimus (susitarimus) arba besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus, jeigu tokie sutikimai (susitarimai) privalomi pagal teisės aktų reikalavimus:

  - vykdyti geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje;

  - kontroliuoti, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos, statybvietėje esančių statinių nugriovimo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga;

  - tikrinti per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento reikalavimų;

  - Statybos laikotarpiu nuolat vykdyti Projekto objektų statybos darbų techninę priežiūrą, fiziškai tikrinti ir kontroliuoti statinių statybos darbų ir įrenginių montavimo darbų kokybę bei, glaudžiai bendradarbiaujant su Užsakovu užtikrinti, kad darbai atitiktų brėžinius ir specifikacijas;

  - Statybos laikotarpiu užtikrinti statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas: tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas ir juos fiksuoti fotonuotraukose;

  - organizuoti ir dalyvauti užsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą;

  - dalyvauti visuose Projekto objekte atliekamuose bandymuose, kurių rezultatai atspindi paslėptų darbų kokybę ir juos fiksuoti fotonuotraukose;

  - būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę;

  - Atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) ir specialiosios (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą;

  - Kontroliuoti ir tvirtinti Rangovo įrašus elektroniniuose statybos darbų žurnaluose;

  - Registruoti darbų pažangą ir tikrinimų bei medžiagų ir įrenginių bandymų rezultatus, o taip pat visą su statyba susijusią veiklą, ir teikti pastabas / konsultacijas Užsakovui;

  - Patikrinti ir patvirtinti visus projektus ir brėžinius per 5 darbo dienas, įskaitant rangovų ruoštus statybinius brėžinius, įrenginių gamintojų ir tiekėjų ruoštus darbo brėžinius;

  - Užsakovui teikti raštu kvalifikuotas technines pastabas bei išvadas dėl rangovų siūlomų techninių sprendimų pagrįstumo;

  - Per 5 darbo dienas nuo Užsakovo raštiško paklausimo pateikti Užsakovui kvalifikuotus atsakymus susijusius su statinio statybą ar trečiųjų asmenų galimus teisių pažeidimus;

  - Kontroliuoti medžiagų ir įrenginių pristatymą ir saugų sandėliavimą, tikrinti į aikštelę pristatytas medžiagas bei įrenginius ir, jei būtina, stebėti darbams naudojamų medžiagų ir įrenginių bandymus, atliekamus gamintojo teritorijoje;

  - Patvirtinti pagal sutartį statybos aikštelėje vykdomus matavimus ir medžiagų bei darbų kiekius, pasirašyti visus Rangovo pristatomus atliktų darbų aktus prieš pateikiant juos Užsakovui, ir užtikrinti, kad jie atspindėtų faktiškai atliktus ir tinkamos kokybės darbus;

  - kontroliuoti statybą leidžiančio dokumento, statinio projekto, prisijungimo sąlygų (tarp jų ir prisijungimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoti statytoją (užsakovą) apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą;

  - kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka, o, jei keičiami projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertizė, informuoti statytoją (užsakovą), kad būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę;

  - Atlikti galutinius Rangovo užbaigtų ir Užsakovui numatomų perduoti objektų patikrinimus ir suderinti darbų perdavimo-priėmimo aktus, trūkumų sąrašus ir kitus dokumentus, kurie yra reikalingi pagal Rangos sutarties sąlygas;

  - Kartu su Rangovu rengti Rangovo užbaigtų statinių užbaigimo procedūroms atlikti privalomus dokumentus ir dalyvauti statinių statybos užbaigimo procedūrose;

  - dalyvauti viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos patikrinimuose;

  - Vykdyti statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose bei kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose statybą ir statybos techninę priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose;

  - Suteikti informaciją Užsakovui apie Rangos sutarties vykdymo eigą;

  - Teikti Užsakovui informaciją, susijusią su Rangos sutarties įgyvendinimu, kuri būtina Projekto finansinių srautų planavimui;

  - Teikti nepriklausomą konsultaciją Užsakovui dėl ginčų, kylančių tarp Užsakovo, iš vienos pusės, ir Rangovų ir/arba Tiekėjų, iš kitos pusės;

  - Teikti nepriklausomą konsultaciją ir atsakymus į skundus Užsakovui dėl ginčų, kylančių tarp Užsakovo, iš vienos pusės, ir trečiųjų asmenų, iš kitos pusės;

  - Kontroliuoti Rangos sutartyje numatyto atlikimo užtikrinimo, išankstinio mokėjimo garantijos bei sutartyje numatytų draudimų galiojimo laiko terminus ir savalaikiai įpareigoti Rangovus juos pratęsti;

  - Iki einamojo mėnesio 3 dienos pateikti ataskaitas. Ataskaitose fiksuoti detalų ir paremtą realiais resursais Rangos sutarčių darbų atliko grafikų/ veiklų sąrašų progresą bei priemones, padedančias Rangovui nurodyti būtinus faktinius resursų kiekius grafikui/ veiklų sąrašui pasivyti, kada Rangovas atsilieka nuo patvirtinto grafiko;

  - Nuolat kontroliuoti, kaip Rangovas laikosi savo kalendorinio darbų vykdymo grafiko, laiku informuoti Rangovą ir Užsakovą dėl nukrypimo nuo kalendorinio darbų vykdymo grafiko, teikti konsultacijas Užsakovui, nustatyti kompensacijų už uždelsimą dydį;

  - Kiekvieną mėnesį organizuoti, vadovauti ir protokoluoti vadybinius susitikimus su Rangovu, Projekto vykdymo priežiūros vadovu ir Užsakovu. Vadybinių susirinkimų vietą ir laiką nurodo Užsakovas;

  - Kontroliuoti, kad visa Rangovui privaloma dokumentacija (pažymos, garantijos, ataskaitos, bandymų programos ir kt.), būtų parengta ir pateikta Užsakovui pagal nustatytus reikalavimus;

  - Paruošti mokėjimo, užbaigtų darbų bandymų, darbų perdavimo-priėmimo aktų ir pan. pažymas (Techninis prižiūrėtojas, išduodamas pažymą, privalo būti įsitikinęs, kad egzistuoja patikimas ir pakankamas pagrindas, jog: i) užduotys buvo tinkamai atliktos, ir ii) išlaidos, kurių sumų reikalauja Rangovas (-ai), buvo iš tikrųjų ir neišvengiamai patirtos pagal jo (jos) prižiūrimos sutarties reikalavimus.);

  - Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas fiksuoti bet kokį rangos darbų pasikeitimą ar sąlygą, kuri prieš tai nebuvo žinoma, dėl kurios gali prireikti koreguoti projektą ir/arba darbų specifikacijas, informuoti Užsakovą apie tokį pasikeitimą ir rekomenduoti atitinkamus veiksmus;

  - Per 3 darbo dienas išanalizuoti Rangovo teikiamas pretenzijas vadovaujantis Rangos sutarties sąlygomis. Atlikus analizę per 2 darbo dienas pateikti Užsakovui visus galimus pretenzijos sprendimo scenarijus, tai išdėstant atskirame pranešime;

  - Įvertinti Rangovo (-ų) pateiktus reikalavimus dėl papildomų mokėjimų ir terminų pratęsimo, bei dalyvauti kartu su Rangovais analizuojant tokius darbus ir apskaičiuojant jų vertę;

  - Kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti ir įforminti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, o jei keičiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoti Užsakovą, kad būtina atlikti statinio papildomą ekspertizę;

  - Užsakovo vardu parengti visus dokumentus reikalingus statybos užbaigimui.

  - Užsakovo vardu teikti dokumentus statinių teisinei registracijai VĮ Registrų centras

  - Teikėjas įsipareigoja visą sutarties vykdymo laikotarpiu laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos kriterijų:

    - taikyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.1. p. „<...> paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“, t. y. paslaugos bus vykdomas elektroninėje formoje (e-žurnalas, e-sąskaita, bendravimas/susirašinėjimas). Taip pat jeigu paslaugai teigti bus naudojamas popierius1 jis turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų. ___________________________

    - Užsakovui paprašius Teikėjas turės pateikti atitiktį įrodančius dokumentus.

- Tiekėjas vykdydamas Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus funkcijas turi:

  - koordinuoti reikalavimų, nustatytų statinio techniniame projekte bei statybos darbų technologijos projekte, bei kitų priemonių, susijusių su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija, įgyvendinimą statybvietėje ir statinio statybos metu:

  - spręsti techninius ir (arba) organizacinius klausimus, ypač statybvietėje atliekant skirtingus darbus (darbų etapus) vienu metu arba vieną po kito;

  - įvertinti darbų (darbų etapų) atlikimo trukmę, kad ji nekeltų pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai;

  - koordinuoti darbdavių ir, jei reikia, savarankiškai dirbančių asmenų veiklą ir statinio techniniame projekte bei statybos darbų technologijos projekte numatytas priemones;

  - atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguoti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, nustatytas statybos darbų technologijos projekte bei kitus dokumentus;

  - organizuoti darbdavių, įskaitant ir vienas kitą keičiančius toje pačioje statybvietėje, bendradarbiavimą, keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencijos priemones ir jų veiklos koordinavimą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją, taip pat organizuoti darbdavių ir savarankiškai dirbančių asmenų bendradarbiavimą;

  - kontroliuoti statybvietėje nustatytų darbo tvarkos taisyklių laikymąsi; imtis priemonių, kad statybvietėje būtų tik tie asmenys, kurie turi tokią teisę.

Sutarties priedas Nr.

PASIŪLYMAS