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I. [bookmark: _Toc126307285][bookmark: _Toc129156443][bookmark: _Ref169262002][bookmark: _Toc190107392][bookmark: _Toc283040739][bookmark: _Toc285029289]Informacija apie įgyvendinamą Projektą
Trumpas Projekto aprašymas ir srities, kurioje vykdomas Projektas, pristatymas.
„Sporto komplekso infrastruktūros sukūrimas Rudaminoje“ projektą (toliau – Projektas) įgyvendina Vilniaus rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė). Valdžios subjektas yra Savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus, kuris veikia pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-3-125.
Įgyvendinamas Projektas priskiriamas kūno kultūros ir sporto, laisvalaikio veiklų sričiai. Projekto tikslas – užtikrinti vandens sporto, sveikatingumo bei laisvalaikio paslaugų prieinamumą Vilniaus rajono gyventojams;
 Projektu siekiama suteikti teisę atrinkto Investuotojo Privačiam subjektui žemės sklype adresu Taikos g. 1A,  Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav., sukurti ir įrengti naują baseino kompleksą (projektavimas, statyba, įrengimas), suteikti teisę sporto komplekso infrastruktūrą  valdyti, prižiūrėti, nuomoti, teikti neformalaus švietimo paslaugas, organizuoti renginius bei vykdyti kitas komercines veiklas, susijusias su sporto ir sveikatinimo paslaugomis. Baseine bus teikiamos ne tik plaukimo paslaugos, bet ir pirčių, treniruoklių salės bei grupinių treniruočių salės paslaugos.
Projekto įgyvendinimo kontekstas, poreikis Projektui ir jo svarba.
Projektas orientuotas į ekonominio pobūdžio paslaugų plėtrą, kartu didinant neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams. 
Vaikų iki 14 metų proporcija bendrame Vilniaus rajono gyventojų skaičiuje yra didesnė nei šalyje bendrai (16,9 proc. bei 14,9 proc. 2023 m. atitinkamai), mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose pastaruoju laikotarpiu auga, o Savivaldybė šiuo metu neužtikrina kokybiško sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumo Vilniaus rajone ir tokiu būdu neprisideda prie gyvenimo kokybės bei aplinkos gerinimo, verslo sektoriaus vystymosi galimybių didinimo Vilniaus rajone.
Projekto svarba pasireiškia tuo, kad jis leis padidinti viešųjų sporto ir sveikatinimo paslaugų prieinamumą, įskaitant tiek komercinius apsilankymus, tiek neformaliojo švietimo užsiėmimus Vilniaus rajone.
[bookmark: _Ref499296934]Projekto įgyvendinimo tikslai.
Projekto tikslas – užtikrinti vandens sporto, sveikatingumo bei laisvalaikio paslaugų prieinamumą Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams, profesinio meistriškumo siekiantiems sportininkams bei rajono svečiams. Esminis siekiamas rezultatas – padidintas viešųjų sporto ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas, pagerinta Vilniaus rajono gyventojams teikiamų viešųjų paslaugų kokybė, užtikrintos kokybiškos sporto ir sveikatinimo paslaugos, susijusios su baseino infrastruktūra.
Pagrindinių Projekto įgyvendinimo sąlygų apibūdinimas:
1.1. Sutarties trukmė – 18 (aštuoniolika) metų: (3 (trys) metai – įrengimas; 15 (penkiolika) metų – paslaugų teikimas).
1.2. Skelbiamų derybų objektas (Darbų, Paslaugų, siekiamų rezultatų, Valdžios subjekto poreikių apibūdinimas, reikalaujamos investicijos);
4.2.1. Atliks sporto paskirties pastato – baseino komplekso projektavimo ir naujos statybos darbus. 
4.2.2. Įrengs pastatyto sporto paskirties pastato – baseino komplekso patalpas, įskaitant įrangos ir baldų įsigijimą. 
4.2.3. Vykdys sporto paskirties pastato – baseino komplekso eksploatavimą, techninę priežiūrą, teritorijos priežiūrą, įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę (tvarkymas, viešųjų paslaugų apmokėjimas), atliks patalpų valymą, užtikrins higienos normas, apmokės komunalinių ir kitų su pastato eksploatacija susijusias paslaugas. 
4.2.4. Vykdys įsigytų baldų ir įrangos eksploataciją bei priežiūrą (garantinio laikotarpio valdymas, remonto vykdymas ir jo apmokėjimas). 
4.2.5. Įveiklins sporto paskirties pastatą – baseino kompleksą: teiks neformalaus švietimo, suaugusiųjų sportinės veiklos paslaugas, organizuos sporto renginius. 
4.2.6. Užtikrins baseino infrastruktūros prieinamumą Valdžios subjektui ar jo nurodytam viešajam subjektui. Preliminarus Valdžios institucijos naudojimosi neatlygintinai baseinu seansų skaičius – 4997 (keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt septynios) takvalandės per metus, kuris gali būti koreguojamas atsižvelgus į derybų rezultatus. Jei Valdžios subjektas turės poreikį didesniam valandų skaičiui šį dydį viršijančios papildomos viešųjų paslaugų teikimo valandos bus įsigyjamos pagal Investuotojo pasiūlytą viešųjų paslaugų takvalandės įkainį. 
1.3. Privačiam subjektui perduodamas turtas (būklė, teisinis statusas, galimos problemos) ir kokiu būdu, kokiomis teisėmis, galėtų būti perduodamas Privačiam subjektui:
4.3.1. Valstybei nuosavybės teise priklausantis, Savivaldybės panaudos teise valdomas, žemės sklypas, unikalus numeris 4400-1262-1466, esantis Taikos g. 1A, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav., Statybų laikotarpiu Privačiam subjektui bus perduotas nuomos teisėmis kaip statybvietė be aukciono. Paslaugų teikimo metu Privatus subjektas taip pat valdys Žemės sklypą nuomos teisėmis, nebent kitaip reikalautų tuo metu taikytini teisės aktai.
1.4. Nuosavybės teisės dėl Turto klausimai:
Naujas turtas Sutarties laikotarpiu nuosavybės teise priklausys Privačiam subjektui. 
Perduotas turtas nuosavybės teise priklausys valstybei. 
Sukurtas Objektas Sutarties galiojimo laikotarpiu nuosavybės teise priklausys Privačiam subjektui.
1.5. Rizikos tarp Valdžios subjekto, Investuotojo ir Privataus subjekto pasiskirstymas:
Sutarties šaliai priskirta rizikos rūšis nurodyta kartu su Sutartimi pridedamoje rizikos pasiskirstymo tarp šalių matricoje (Sutarties priedas Nr. 4 „Rizikos pasiskirstymo tarp šalių matrica“). Bendras principas, kuriuo remiantis paskirstytos rizikos: rizika priskirta tai Šaliai, kuri mažiausiomis sąnaudomis sugeba atitinkamą riziką valdyti. Didžioji Projekto įgyvendinimo rizikos dalis perduodama Investuotojui ir Privačiam subjektui. Investuotojas ir Privatus subjektas, be kita ko, prisiima Darbų, Paslaugų tinkamumo, prieinamumo rizikas. Detalus rizikų pasidalinimas tarp šalių gali būti tikslinamas Derybų metu atsižvelgiant į tai, kuri šalis mažiausiomis sąnaudomis sugebės šią riziką suvaldyti, tačiau nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų Investuotojui ir Privačiam subjektui Sutartimi prisiimti visą ar didžiąją dalį su Privačiam subjektui perduotomis veiklomis susijusios rizikos bei atitinkamas teises ir pareigas.
1.6. Iš kokių lėšų ir kokiu būdu galėtų būti finansuojamas Sutarties įgyvendinimas:
Privatus subjektas finansuos Objekto sukūrimą ir jo eksploataciją Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu nuosavomis ar skolintomis lėšomis. Už Projekto įgyvendinimą Privačiam subjektui įstatymų nustatyta tvarka atlyginimą numatoma finansuoti iš Valdžios subjekto lėšų. Taip pat Privatus subjektas turės teisę iš trečiųjų asmenų gauti Komercinės veiklos pajamas.
1.7. Mokėjimų už Sutarties įgyvendinimą struktūra:
Mokėjimų už Projekto įgyvendinimą struktūra detaliai nurodyta Sutarties IX skyriuje „Mokėjimai“ bei Sutarties 3 priede „Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka“.
1.8. Darbų atlikimo terminai, reikalavimai jiems:
Planuojama investavimo į Objektą trukmė – 3 (trys) metai, per kuriuos reikia sukurti Objektą bei pasirengti tinkamam Paslaugų teikimui. Darbų atlikimo terminas kartu su Paslaugų teikimo terminu negali būti ilgesnis nei bendras 18 (aštuoniolika) metų. Reikalavimai darbų atlikimui nurodyti Sąlygų priede Nr. 2.
1.9. Paslaugų teikimo terminai, reikalavimai ir jų teikimo būdai:
Paslaugos Objekte teikiamos pabaigus Darbus ir sukūrus Objektą. Planuojama Paslaugų teikimo trukmė Objekte – 15 (penkiolika) metų. Reikalavimai Paslaugų teikimui ir Paslaugų teikimo būdai nurodyti Sąlygų priedo Nr. 2 priedėlyje Nr. 3.
1.10. Subtiekėjų pasitelkimo ir keitimo galimybės:
Ūkio subjektai nėra ribojami pasitelkti Subtiekėjus, kurie gali būti pasitelkiami Sąlygose nustatyta tvarka. Pateikdami paraiškas, Sprendinius, Pasiūlymus, Dalyviai turi Sąlygose nustatyta tvarka išviešinti pasitelkiamus Subtiekėjus įgyvendinant Projektą. Nurodytus Subtiekėjus Projekto vykdymo eigoje bus galima keisti laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos.
1.11. Reikalaujami draudimai:
Išsamus draudimo sutarčių, kurios turi būti sudarytos prieš Sutarčiai įsigaliojant visa apimtimi ar jai galiojant, sąrašas pateiktas Sutarties 5 priede „Privalomų draudimo sutarčių sudarymo sąrašas“.
1.12. Minimalūs reikalavimai Sutarties įgyvendinimo priežiūrai ir stebėjimui:
Reikalavimai Objekto priežiūrai ir stebėjimui pateikiami Specifikacijose.
1.13. Šalių atsakomybės principai:
Šalių atsakomybės principai išsamiai aprašyti Sutarties XVII skyriuje „Šalių atsakomybė“.
1.14. Šalių ir trečiųjų asmenų reikalavimų užtikrinimas:
Įgyvendinant Projektą Investuotojas ir Privatus subjektas turi teisę pasinaudoti toliau nurodytomis priemonėmis siekiant užtikrinti Sutarties šalių ir trečiųjų asmenų reikalavimus. Šių priemonių panaudojimo sąlygos ir tvarka aprašyti Sutartyje. Esant pagrįstam poreikiui, tokių priemonių sąrašas Valdžios subjekto pritarimu gali būti papildytas:
- reikalavimo teisių į Metinį atlyginimą įkeitimas;
- Privataus subjekto akcijų įkeitimas.
Įgyvendinant Projektą Valdžios subjekto reikalavimai bus užtikrinami toliau nurodytomis priemonėmis. Šių priemonių panaudojimo sąlygos ir tvarka aprašyti Sąlygose ir Sutartyje:
- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas;
- Investuotojo laidavimas;
- Prievolių įvykdymo užtikrinimu, suteiktu pagal Sutarties reikalavimus.
1.15. Turto grąžinimas / perdavimas pasibaigus Sutarčiai:
Pasibaigus Sutarties galiojimui arba Sutartį nutraukus prieš laiką, Privatus subjektas privalės Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Objektą bei Žemės sklypą Valdžios subjektui Privačiam subjektui neišsaugant jokių teisių į jį. Perduodamas Objektas ir Žemės sklypas turi atitikti tokius kiekybinius ir kokybinius reikalavimus bei rodiklius, kurie nustatyti Specifikacijoje, Sutartyje ir Pasiūlyme, atsižvelgiant į normalų jų nusidėvėjimą. Nuosavybės teisės į Objektą ir Naują turtą bus neatlygintinai perleidžiamos tokia forma, kokia bus reikalaujama pagal Sutarties pasibaigimo (nutraukimo) momentu taikytinus teisės aktus. Perduodamas Naujas turtas turi atitikti Naujo turto sąrašą, nurodytą Sutarties 19.1.4 punkte, išskyrus Sutarties vykdymo metu visiškai fiziškai nudėvėtą Naują turtą.
1.16. Įgyvendinami rodikliai:
Siektini fiziniai veiklų įgyvendinimo rodikliai aprašyti Specifikacijose.
1.17. Kita potencialiems investuotojams svarbi informacija apie Projektą:
Privačiam subjektui bus perduotas Objekto projektavimas, statyba, priežiūra, viešųjų paslaugų teikimas, komercinių veiklų vykdymas. Projekto įgyvendinimui yra reikalingos preliminariai 7 688 129 Eur (septynių milijonų šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių tūkstančių vieno šimto dvidešimt devynių eurų) be PVM investicijos, neįskaitant Privačiam subjektui tenkančių rizikų. Privatus subjektas privalo įgyvendinti Aplinkos kriterijų aprašo nuostatas.
II. [bookmark: _Toc126307286][bookmark: _Toc129156444][bookmark: _Toc190107393]Bendrosios nuostatos
1. [bookmark: _Toc126307287][bookmark: _Toc129156445][bookmark: _Toc190107394]Valdžios subjektas
[bookmark: _Ref499729797]Projektą įgyvendina Vilniaus rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188708224, registruotos buveinės adresas Rinktinės g. 50, Vilnius (toliau – Valdžios subjektas), kuri yra savivaldybės biudžetinė įstaiga ir kurios veikla skirta įstatymams bei kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Savivaldybėje ir atliekant Savivaldybės administracijos vidaus administravimą. Viena iš Valdžios subjekto funkcijų yra užtikrinti, kad viešosiomis paslaugomis, inter alia ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimo, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimo paslaugomis, nuolat galėtų naudotis visi Savivaldybės gyventojai. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) 54 str. 1 ir 5 d. nurodoma viena iš savivaldybės funkcijų: „Savivaldybė yra atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą gyventojams. <...> Savivaldybė turi užtikrinti, kad viešosiomis paslaugomis galėtų naudotis visi savivaldybės gyventojai ir kad šios paslaugos būtų teikiamos nuolat“. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas (6 str. 8 p.), savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas, parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai (6 str. 18 p.), kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas (6 str. 29 p.), sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas (6 str. 38 p.) yra priskirtas vietos savivaldos kompetencijai. Valdžios subjektas įgyvendina Projektą, vadovaudamasis 2024 m. rugpjūčio 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu dėl tikslingumo įgyvendinti projektą „Sporto komplekso infrastruktūros sukūrimas Rudaminoje“ viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu Nr. T3-315, kuriuo Valdžios subjektas įgaliotas Projektą įgyvendinti VPSP būdu.
Valdžios subjekto kontaktinis asmuo informacijai apie Skelbiamų derybų Sąlygas ir procedūras – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistas Anton Žakevič, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (0 5) 240 1265, el. p.: Anton.Zakevic@vrsa.lt.
2. VALDŽIOS SUBJEKTO POREIKIAI IR TIKSLAI
Valdžios subjektas siekia atrinkti privatų Investuotoją. Investuotojas ir jo įsteigtas ar sudarytas Privatus subjektas, kurie taps Sutarties šalimis ir vykdys joje nustatytas veiklas, įgyvendins Projektą. Tuo tikslu su atrinku Investuotoju ir jo įsteigtu ar sudarytu Privačiu subjektu Valdžios subjektas pasirašys Sutartį. 
Valdžios subjektas siekia, kad Projektas:
8.1 būtų įgyvendintas efektyviai, kokybiškai, laikantis visų teisės aktų reikalavimų, remiantis gera verslo praktika;
8.2 užtikrintų jo tikslų – nurodytų Sąlygų 3 punkte, įgyvendinimą;
8.3 Privatus subjektas, vykdydamas Sutartį, įgyvendintų visus Specifikacijoje numatytus  bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, įskaitant Objekto ar jo dalies pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijas.
Projekto detalus aprašymas ir reikalavimai jo įgyvendinimui pateikiami Sąlygų 2 priede Specifikacijos. 
Projekto įgyvendinimas bus finansuojamas iš Valdžios subjekto biudžeto, mokant Privačiam subjektui Metinį atlyginimą. Taip pat Privatus subjektas turės teisę iš trečiųjų asmenų gauti Komercinės veiklos pajamas.
Projektas į dalis neskirstomas ir turės būti įgyvendintas visa apimtimi. Pirminius pasiūlymus / Galutinius pasiūlymus dėl atskiros Projekto dalies Valdžios subjektas atmes.  Pirkimas į dalis neskaidomas, nes sumažėtų tiekėjų konkurencija, pirkimo sutarties vykdymas taptų per daug brangus ar sudėtingas techniniu požiūriu, skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų glaudžiai susijęs ir dėl to Valdžios subjektui atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus ir tai keltų riziką netinkamai įvykdyti Sutartį. Alternatyvius Pirminius pasiūlymus / Galutinius pasiūlymus pateikti draudžiama. Skelbiamos derybos buvo pasirinktos atsižvelgiant į specifinių aplinkybių, susijusių su Darbų ir Paslaugų pobūdžiu, sudėtingumu, teisine ir finansine prigimtimi bei tenkančia rizika. Sutartis negali būti sudaryta nepravedus derybų, be to Valdžios subjektas negali tiksliai apibrėžti perkamo Objekto techninės specifikacijos.
Sutarties įgyvendinimo maksimalus terminas – iki 18 (aštuoniolikos) metų  nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos. Sutarties įgyvendinimą sudarys šie etapai:
1.18. Darbų atlikimas – iki 3 (trijų) metų;
1.19. Paslaugų teikimas – iki 15 (penkiolikos) metų. Jeigu Darbai atliekami trumpiau nei per 3 (tris) metus, Paslaugų teikimo terminas nepasikeičia, o bendras Sutarties laikotarpis atitinkamai sutrumpėja.
Detalūs Sutarties etapų įgyvendinimo reikalavimai nustatomi Sutartyje atsižvelgiant į Dalyvių Pirminius pasiūlymus / Galutinius pasiūlymus dėl Projekto įgyvendinimo.
3. [bookmark: _Toc293915685][bookmark: _Toc294199334][bookmark: _Toc293915686][bookmark: _Toc294199335][bookmark: _Toc293915687][bookmark: _Toc294199336][bookmark: _Toc293915688][bookmark: _Toc294199337][bookmark: _Toc293915689][bookmark: _Toc294199338][bookmark: _Toc293915690][bookmark: _Toc294199339][bookmark: _Toc293915691][bookmark: _Toc294199340][bookmark: _Toc293915692][bookmark: _Toc294199341][bookmark: _Toc293915693][bookmark: _Toc294199342][bookmark: _Toc293915694][bookmark: _Toc294199343][bookmark: _Toc293915695][bookmark: _Toc294199344][bookmark: _Toc293915696][bookmark: _Toc294199345][bookmark: _Toc126307288][bookmark: _Toc129156446][bookmark: _Toc190107395][bookmark: _Toc285029291]Esminiai Projekto įgyvendinimo reikalavimai 
Derybos nebus vedamos dėl Galutinio pasiūlymo vertinimo kriterijų ir tvarkos, galutinio derybų rezultato, užfiksuoto derybų protokoluose ir po derybų pateiktuose Galutiniuose pasiūlymuose, taip pat dėl šių esminių Projekto įgyvendinimo reikalavimų, kurie negali būti keičiami:
1.20. dėl Žemės sklypo nuosavybės teisės klausimų Sutarties galiojimo metu bei jai pasibaigus, dėl Objekto nuosavybės teisės pasibaigus Sutarčiai;
1.21. ilgesnės Sutarties trukmės nei 18 (aštuoniolikos) metų.
4. [bookmark: _Toc126307289][bookmark: _Toc129156447][bookmark: _Toc190107396]Informacija apie Investuotojo atranką
Investuotojas atrenkamas Skelbiamų derybų būdu. Šį būdą reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymo III skyriaus trečias skirsnis. Skelbiamos derybos buvo pasirinktos atsižvelgiant į tai, kad  dėl specifinių aplinkybių, susijusių su Paslaugų ir Darbų pobūdžiu, sudėtingumu, teisine ir finansine prigimtimi bei tenkančia rizika, Sutartis negali būti sudaryta be išankstinių derybų.
Apie šias Skelbiamas derybas iš anksto skelbiama nebuvo.
Skelbimas apie Skelbiamas derybas paskelbtas ESOL, adresu http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html, CVP IS, adresu https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do. 
[bookmark: _Hlk129774280]Skelbiamose derybose dalyvauti ir paraišką, Pirminius pasiūlymus / Galutinius pasiūlymus gali pateikti tik CVP IS registruoti tiekėjai Sąlygų 3 priede Prašymų pateikimas nustatyta tvarka.
Skelbiamas derybas vykdo Komisija. Komisijos visi posėdžiai yra protokoluojami. Konsultuoti Komisiją klausimais, kuriems reikės specialių žinių, ar juos įvertinti, Valdžios subjektas turi teisę pakviesti teisinės, finansinės, statybos sričių ekspertus. Ekspertai taip pat privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas. Į Komisijos posėdžius stebėtojai, kaip tai nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje, gali būti kviečiami.
Skelbiamose derybose vadovaujamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, skaidrumo, proporcingumo ir racionalaus lėšų naudojimo principais, Investicijų įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir šiomis Sąlygomis, taip pat Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais.
Visiems ūkio subjektams / Kandidatams / Dalyviams taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir, kiek tai įmanoma atsižvelgiant į ūkio subjektų / Kandidatų / Dalyvių pateiktos informacijos konfidencialumą, pateikiama vienoda informacija.
[bookmark: _Hlk129673634][bookmark: _Hlk127360565][bookmark: _Hlk129673672]Bet kokia informacija, Sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Valdžios subjekto ir ūkio subjektų / Kandidatų / Dalyvių bendravimas, keitimasis informacija ir susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ir lietuvių kalba. Komisija turi teisę derybas vykdyti kontaktiniu būdu ir (arba) telekonferencijos ar kitu nuotoliniu būdu, apie tai ir tikslius prisijungimo prie derybų būdus bei tvarką iš anksto informuodama į derybas pakviestus Dalyvius. 
[bookmark: _Hlk129673574][bookmark: _Ref500320870][bookmark: _Hlk129673716][bookmark: _Hlk126587823][bookmark: _Hlk129673738]Komisija gali patikslinti Sąlygas vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsniu bei derybų metu keisti Specifikacijas, Sutarties projektą, FVM bei kitas derybų objektu esančias sąlygas. Komisija turi teisę savo iniciatyva nutraukti Skelbiamas derybas, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba Sąlygose padaryta esminių klaidų, dėl kurių Skelbiamos derybos tampa nebetikslingos ar jas įvykdžius būtų įsigytas Valdžios subjekto poreikių neatitinkantis Skelbiamų derybų objektas, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“.
5. [bookmark: _Toc293915699][bookmark: _Toc294199348][bookmark: _Toc293915700][bookmark: _Toc294199349][bookmark: _Toc285029293][bookmark: _Toc126307290][bookmark: _Toc129156448][bookmark: _Toc190107397]Sąlygų paaiškinimas ir tikslinimas
[bookmark: _Hlk169507759][bookmark: _Hlk169507702]Jeigu dėl šių Skelbiamų derybų ar jų Sąlygų kiltų klausimų, arba būtų reikalingas jų paaiškinimas ar patikslinimas, suinteresuoti subjektai Sąlygų 3 priede Prašymų pateikimas nustatyta tvarka gali pateikti Prašymus Komisijai. Atsakymai į Prašymus bus pateikti šiame priede nurodyta tvarka ir bus laikomi neatskiriama Sąlygų dalimi.
Atsakymai į Prašymus bus pateikti Sąlygų 3 priede Prašymų pateikimas nustatyta tvarka ir bus laikomi neatskiriama Sąlygų dalimi. Atsakymą į Prašymą, kuris gali turėti įtakos visiems ūkio subjektams / Kandidatams / Dalyviams, Komisija pateiks visiems ūkio subjektams / Kandidatams / Dalyviams ir vienu metu, tačiau užtikrins konfidencialios informacijos apsaugą ir neatskleis, kas Prašymą pateikė. 
Komisija Sąlygų 3 priede Prašymų pateikimas nurodyta tvarka gali pateikti paaiškinimus ar patikslinimus visiems ūkio subjektams / Kandidatams / Dalyviams ir savo iniciatyva.
Sąlygų paaiškinimui Komisija gali rengti susitikimus su kiekvienu ūkio subjektu / Kandidatu / Dalyviu. Apie jų laiką ir datą kiekvienas ūkio subjektas / Kandidatas / Dalyvis bus informuotas atskirai. Kiekvieno susitikimo protokolo išrašas, kuriame bus užfiksuoti visi susitikimo metu ūkio subjekto / Kandidato / Dalyvio užduoti klausimai ir atsakymai į juos, bus pateikiamas visiems Skelbiamų derybų procedūrose dalyvaujantiems ūkio subjektams / Kandidatams / Dalyviams, tačiau neatskleidžiant susitikime dalyvavusio ūkio subjekto/ Kandidato / Dalyvio tapatybės ir užtikrinant jo konfidencialios informacijos apsaugą. Ūkio subjektai / Kandidatai / Dalyviai klausimus susitikimui gali pateikti ir iš anksto, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Iškilus poreikiui, galės būti rengiami ir papildomi susitikimai. Jeigu Komisija organizuos bendrus susitikimus su visais ūkio subjektais / Kandidatais / Dalyviais, tokie susitikimai bus protokoluojami. Informacija apie susitikimą su ūkio subjektais / Kandidatais / Dalyviais taip pat visi šio susitikimo metu pateikti klausimai ir atsakymai į juos, neatskleidžiant klausimą uždavusio ūkio subjekto / Kandidato / Dalyvio tapatybės, bus skelbiami CVP IS.
6. [bookmark: _Toc126307291][bookmark: _Toc129156449][bookmark: _Toc190107398]Pažeistų teisių gynimo tvarka
Ūkio subjektas / Kandidatas / Dalyvis, manantis, kad Komisija ar Valdžios subjektas nesilaiko Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidžia šio ūkio subjekto teisėtus interesus, turi teisę panaudoti Sąlygų 23 priede Ginčų nagrinėjimo tvarka nurodytas teisinės gynybos priemones.

III. [bookmark: _Toc126307292][bookmark: _Toc129156450][bookmark: _Toc190107399]Skelbiamų derybų vykdymas
1. [bookmark: _Toc283040746][bookmark: _Toc285029295][bookmark: _Toc126307293][bookmark: _Toc129156451][bookmark: _Toc190107400]Skelbiamų derybų eiga ir orientacinis tvarkaraštis
Žemiau pateikiamas orientacinis Skelbiamų derybų procedūrų tvarkaraštis. Tvarkaraštyje nurodyti terminai gali keistis, priklausomai nuo gautų paraiškų ir Pirminių pasiūlymų / Galutinių pasiūlymų skaičiaus, derybų eigos, gautų ūkio subjektų, Kandidatų ar Dalyvių Prašymų, pretenzijų, iškilusio poreikio patikslinti Sąlygas ar jų priedus ir pan. Terminai gali būti pratęsti tokiam laikui, kiek Komisijai būtina reikalingoms procedūroms atlikti ir kiek protingai reikalinga, kad suinteresuoti ūkio subjektai / Kandidatai/ Dalyviai tinkamai įvertintų Komisijos pateiktą informaciją.
Apie paraiškos, Pirminio pasiūlymo / Galutinio pasiūlymo pateikimo termino pratęsimą bus paskelbta tokiu pat būdu, kaip buvo skelbtos Sąlygos, ir pranešta CVP IS. Esant reikalui bus tikslinama ir kita skelbime apie pirkimą Skelbiamų derybų būdu pateikta informacija.
Apie kitas atskirų veiksmų datas ir terminus Komisija praneš ūkio subjektams / Kandidatams / Dalyviams atskirai.
	Skelbiamų derybų pagrindiniai etapai
	
	Laikotarpis arba data

	Skelbimas apie Skelbiamas derybas ir Kandidatų paraiškų priėmimas
	←
	Nuo 2025-02-28 iki 2025-04-22


	↓
	
	

	Galutinis terminas pateikti Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su paraiškos pateikimu
	←
	10 (dešimt) dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos  


	↓
	
	

	Terminas, per kurį Komisija atsako į Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su paraiškos pateikimu
	←
	Per  6 (šešias) dienas nuo Prašymo gavimo dienos

	↓
	
	

	Galutinis terminas Komisijai pateikti paaiškinimus dėl Sąlygų, susijusių su paraiškos pateikimu
	←
	6 (šešios) dienos iki paraiškų pateikimo termino pabaigos

	↓
	
	

	Terminas pateikti paraiškas
	←
	45 (keturiasdešimt penkios) kalendorinės dienos nuo Skelbimo apie Skelbiamas derybas paskelbimo dienos

	↓
	
	

	Kandidatų kvalifikacijos vertinimas 
	←
	Numatoma, kad Kvalifikacijos vertinimas truks ne daugiau kaip  30 (trisdešimt) dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos

	↓
	
	

	Pranešimas apie Kvalifikacijos vertinimo rezultatus 
	←
	Per 3 (tris) Darbo dienas nuo priimto spendimo dėl Kvalifikacijos vertinimo 

	↓
	
	

	[bookmark: _Hlk142306400]
	
	

	[bookmark: _Hlk142045731]Kvietimas pateikti Pirminį pasiūlymą
	←
	[bookmark: _Hlk142034765]Per 3 (tris) Darbo dienas informavus visus paraiškas pateikusius Kandidatus apie Kvalifikacijos vertinimo rezultatus

	↓
	
	

	Galutinis terminas Kandidatams pateikti Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su Pirminio pasiūlymo pateikimu
	←
	10 (dešimt) dienų iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos

	↓
	
	

	Terminas, per kurį Komisija atsako į Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su Pirminio pasiūlymo pateikimu
	←
	Per 6 (šešias) dienas nuo Prašymo gavimo dienos

	↓
	
	

	Galutinis terminas Komisijai pateikti paaiškinimus dėl Sąlygų, susijusių su Pirminio pasiūlymo pateikimu
	←
	6 (šešios) dienos iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 

	↓
	
	

	Terminas Kandidatams pateikti Pirminius pasiūlymus
	←
	Terminas bus nurodytas kvietime pateikti Pirminius pasiūlymus (numatoma, kad jis bus 90 (devyniasdešimt) dienų nuo kvietimų pateikti Pirminius pasiūlymus išsiuntimo dienos)

	↓
	
	

	Pirminių pasiūlymų vertinimas
	←
	30 (trisdešimt) Darbo dienų nuo Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos

	↓
	
	

	Derybos (techninė, teisinė, finansinė pakopos)
	←
	Data bus nurodyta kvietime atvykti į derybas (numatoma, kad visos derybų pakopos truks ne ilgiau kaip 100 (vieną šimtą) dienų)

	↓
	
	

	Pagal derybų rezultatus patikslintų Pirminių pasiūlymų techninės ir finansinės dalies pateikimas („Generalinė repeticija“)
	←
	Terminas bus nurodytas kvietime pateikti pagal derybų rezultatus patikslintas Pirminių pasiūlymų technines ir finansines dalis

	
	
	

	↓
	
	

	Kvietimas pateikti Galutinius pasiūlymus
	←
	Per 5 (penkias) Darbo dienas nuo derybų užbaigimo

	↓
	
	

	Galutinis terminas Dalyviams pateikti Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su Galutinio pasiūlymo pateikimu
	←
	8 (aštuonios) dienos iki Galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos

	↓
	
	

	Terminas, per kurį Komisija atsako į Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su Galutinio pasiūlymo pateikimu
	←
	Per 6 (šešias) dienas nuo Prašymo gavimo

	↓
	
	

	Galutinis terminas Komisijai pateikti paaiškinimus dėl Sąlygų, susijusių su Galutinio pasiūlymo pateikimu
	←
	6 (šešios) dienos iki Galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 

	↓
	
	

	Terminas pateikti Galutinius pasiūlymus
	←
	Terminas bus nurodytas kvietime pateikti Galutinį pasiūlymą

	↓
	
	

	Galutinių pasiūlymų vertinimas

	←
	Numatoma, kad Galutinių pasiūlymų vertinimas truks ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo Galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos

	↓
	
	

	Pranešimas apie Galutinių pasiūlymų vertinimo rezultatus, sudarytą pasiūlymų eilę, sprendimus dėl Sutarties sudarymo bei Sutarties sudarymo atidėjimo terminą
	←
	Per 3 (tris) Darbo dienas nuo priimto sprendimo dėl Galutinių pasiūlymų įvertinimo (numatoma taikyti 10 (dešimt) dienų Sutarties sudarymo atidėjimo terminą, nebent Skelbiamose derybose likęs vienintelis suinteresuotas dalyvis, su kuriuo ir sudaroma Sutartis. 

	↓
	
	

	Kvietimas sudaryti Sutartį, Sutarties sudarymas
	←
	Kvietimas sudaryti Sutartį teikiamas per 3 (tris) Darbo dienas po atidėjimo termino pabaigos, (numatoma, kad faktinis Sutarties sudarymas įvyks ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kvietimo sudaryti Sutartis išsiuntimo dienos) 



2. [bookmark: _Toc285029296][bookmark: _Toc126307294][bookmark: _Toc129156452][bookmark: _Toc190107401]Paraiškos pateikimas
[bookmark: _Toc126307295][bookmark: _Toc129156453][bookmark: _Toc190107402]Subjektai, galintys pateikti paraišką
[bookmark: _Ref500317900][bookmark: _Ref142054431][bookmark: _Ref282517867][bookmark: _Hlk141767523][bookmark: _Hlk142308968][bookmark: _Hlk142309011]Pateikti paraišką dalyvauti Skelbiamose derybose gali savarankiškas ūkio subjektas arba ūkio subjektų grupė, galintis būti Kandidatu ir atitinkantis reikalavimus, nustatytus Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai. Ūkio subjektui, teikiančiam paraišką savarankiškai ar kaip ūkio subjektų grupės nariui, nedraudžiama būti kito ūkio subjekto (ar kitos ūkio subjektų grupės) Subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas ūkio subjektas (ar kita ūkio subjektų grupė), šiose Skelbiamose derybose. Paraišką teikiantys skirtingi ūkio subjektai gali pasitelkti tuos pačius Subtiekėjus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų. Ūkio subjektas nepriklausomai nuo to, ar jis Skelbiamose derybose dalyvauja individualiai ar kaip ūkio subjektų grupės narys, gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu ūkio subjektas pateikia daugiau kaip vieną paraišką ar kaip ūkio subjektų grupės narys, dalyvauja pateikiant daugiau kaip vieną paraišką, visos tokios paraiškos bus atmestos.
[bookmark: _Hlk168992886]Jeigu dalyvauti Skelbiamose derybose paraišką teikia ūkio subjektų grupė:
1.22. pateikiamoje paraiškoje reikia nurodyti atstovaujantį narį ir atstovaujančiojo nario kontaktinį asmenį. Šiam asmeniui turi būti suteikti įgaliojimai ūkio subjektų grupės vardu atlikti visus Skelbiamų derybų procedūrų metu reikalingus veiksmus;
1.23. kartu su paraiška reikia pateikti jungtinės veiklos sutartį, kurioje būtų aiškiai nurodyti kiekvienam ūkio subjektų grupės nariui priskirti įsipareigojimai įgyvendinant Projektą. Sutartyje turi būti numatyta solidarioji visų jungtinės veiklos sutarties šalių atsakomybė už prievolių Valdžios subjektui arba pagal Sutartį netinkamą vykdymą. 
[bookmark: _Toc126307296][bookmark: _Toc129156454][bookmark: _Toc190107403][bookmark: _Toc283040750]Paraiškos turinys
[bookmark: _Hlk142309173][bookmark: _Ref141779889]Paraiška turi būti parengta pagal Sąlygų 6 priede Paraiškos pateikimas nustatytus reikalavimus ir Sąlygų 7 priede Paraiškos forma pateikiamą formą, prie jos pridedant: 
[bookmark: _Hlk142309225]34.1.	įgaliojimą ar kitą lygiavertį dokumentą, suteikiantį asmeniui teisę pasirašyti paraišką; 
1. [bookmark: _Hlk142309236]jungtinės veiklos sutarties kopiją, jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė;
1. [bookmark: _Hlk142309248]Konfidencialumo įsipareigojimą, užpildytą pagal Sąlygų 10 priede Konfidencialumo įsipareigojimo forma pateiktą formą; 
1. [bookmark: _Hlk142309271]deklaraciją dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo, užpildytą pagal Sąlygų 5 priede Deklaracijos dėl Reglamente nustatytų sankcijų nebuvimo forma nustatytus reikalavimus; 
1. [bookmark: _Hlk129691254][bookmark: _Hlk142309289][bookmark: _Hlk141770434]EBVPD, užpildytą pagal Sąlygų 9 priede Reikalavimai Europos bendrajam viešųjų pirkimų dokumentui nustatytus reikalavimus;
1. [bookmark: _Hlk142309457][bookmark: _Hlk142309397]visus atitiktį Kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus pagal Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai nustatytus reikalavimus;
1. [bookmark: _Hlk142309471]dokumentus, įrodančius, kad ūkio subjekto, kurio pajėgumais Kandidatas remiasi, jam bus prieinami;
1. [bookmark: _Hlk142309499]kitus dokumentus, kurie Kandidato nuomone, gali būti naudingi vertinant jo atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams.
Kvalifikacijos reikalavimai Kandidatams nurodyti Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai Atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams galima grįsti ir atitinkamais kitų ūkio subjektų pajėgumais Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai nustatyta tvarka.
[bookmark: _Toc126307297][bookmark: _Toc129156455][bookmark: _Toc190107404][bookmark: _Hlk142053144][bookmark: _Hlk142309588]Paraiškos pateikimas, susipažinimas su paraiškomis
[bookmark: _Ref501009769][bookmark: _Hlk142309640][bookmark: _Hlk142057060][bookmark: _Hlk142309651][bookmark: _Hlk142309720][bookmark: _Hlk142309851]Paraiška turi būti parengta ir pateikta iki CVP IS skelbime apie Skelbiamas derybas nustatyto termino pabaigos CVP IS priemonėmis. Jeigu paraiška bus pateikta po CVP IS skelbime apie Skelbiamas derybas nustatyto termino pabaigos, Komisija paraiškos nevertins, o jei paraiška bus pateikta ne CVP IS priemonėmis, Komisija paraiškos nevertins ir ją grąžins.
[bookmark: _Hlk142309781]Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautomis paraiškomis atliekamas CVP IS skelbime apie Skelbiamas derybas nustatytą dieną naudojantis elektroninėmis priemonėmis, susipažinimo procedūroje Kandidatams nedalyvaujant.
3. [bookmark: _Toc142056054][bookmark: _Toc142314656][bookmark: _Toc142383157][bookmark: _Toc293915708][bookmark: _Toc294199358][bookmark: _Hlk142309881][bookmark: _Toc285029299][bookmark: _Toc126307298][bookmark: _Toc129156456][bookmark: _Toc190107405]Paraiškų, Kvalifikacijos vertinimas
[bookmark: _Hlk141959075][bookmark: _Hlk142309893][bookmark: _Hlk142038688][bookmark: _Hlk142310180]Atlikus pradinį susipažinimą su paraiškomis, Komisija Sąlygų 8 priede Kvalifikacijos vertinimas nurodyta tvarka atliks kiekvieno Kandidato paraiškos ir jo Kvalifikacijos vertinimą. 
[bookmark: _Hlk141711359]Kandidatai privalo pateikti visus atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir užtikrinti pateikiamos informacijos teisingumą. Kandidatai dokumentus privalo pateikti laikydamiesi Sąlygose pateiktų dokumentų formų (jeigu jos pateiktos). 
[bookmark: _Hlk129327728][bookmark: _Hlk142310510][bookmark: _Hlk142045963][bookmark: _Hlk141789177][bookmark: _Hlk142038152]Komisija, atlikusi Sąlygų 8 priede Kvalifikacijos vertinimas nurodyta tvarka kiekvieno Kandidato paraiškos ir jo Kvalifikacijos vertinimą (įskaitant paraiškos paaiškinimus bei atsakymus dėl paraiškos (jei tokių bus), priims sprendimą dėl kiekvieno Kandidato atitikties Kvalifikacijos reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas praneš, pagrįsdama priimtus sprendimus.
[bookmark: _Hlk129327748][bookmark: _Hlk129691446][bookmark: _Hlk142306242]Teisę dalyvauti toliau Skelbiamų derybų procedūroje turės tik tie Kandidai, kurie atitiks Kvalifikacijos reikalavimus ir kurių paraiškos nebus atmestos. 
[bookmark: _Hlk141711661][bookmark: _Hlk129326520]Kandidato pateikta paraiška bus atmetama ir Kandidatas iš Skelbiamų derybų procedūros bus pašalintas, nustačius, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:
1.31. paraiška neatitinka Sąlygose nustatytų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai Kandidatas nesilaiko sąlygų dėl nedalyvavimo teikiant kelias paraiškas;
1.32. buvo pateikti netikslūs, neišsamūs ar klaidingi dokumentai ar duomenys, ar jų trūksta, ir Kandidatas per Komisijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino paraiškos;
1.33. Komisija turi įtikinamų duomenų, kad pagal Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai lentelės Pašalinimo pagrindai 3 – 14 punktuose nurodytus pašalinimo pagrindus Kandidatas yra įsteigtas arba dalyvauja Skelbiamose derybose vietoj kito asmens, siekiant išvengti minėtos lentelės 3 – 14 punktuose nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo;
1.34. bet kuriame procedūros etape dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš Skelbiamų derybų procedūrą ar jos metu Kandidatas, arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais jis remiasi, arba subtiekėjas (jei jiems taip pat taikomi pašalinimo pagrindai pagal Sąlygų 4 priedą Kvalifikacijos reikalavimai) atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą nustatytą Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai, išskyrus, jeigu Kandidatas tokį ūkio subjektą pakeičia atitinkamu ūkio subjektu ir (ar) įrodo, kad yra susigrąžinta reputaciją, kaip tai nustatyta Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai;
1.35. Kandidatas neatitinka Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai nustatytų Kvalifikacijos reikalavimų, ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais jis remiasi, arba subtiekėjas neatitinka jam Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai nustatytų Kvalifikacijos reikalavimų, išskyrus, jeigu Kandidatas jį pakeičia į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą;
1.36. Kandidatas atitinka Reglamente nustatytas sąlygas, dėl kurių jis turi būti pašalintas iš Skelbiamų derybų procedūros.
Komisija, priimdama sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš Skelbiamų derybų procedūros pagal Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai lentelės Pašalinimo pagrindai 3 – 14 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant Kandidato patikimumą Kandidato pašalinimas iš Skelbiamų derybų procedūros proporcingas vertinamam Kandidato elgesiui, lentelės Pašalinimo pagrindai 11 punkto atveju – ar taikant šį Kandidato pašalinimo iš Skelbiamų derybų procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš Skelbiamų derybų procedūros lentelės Pašalinimo pagrindai 6 ir 8 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
Kai priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu Kandidatui yra nustatytas Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai lentelės Pašalinimo pagrindai 1, 3 – 14 punktuose nurodytų pašalinimo pagrindų laikotarpis, Komisija Kandidatą iš Skelbiamų derybų procedūros šalina teismo sprendime nurodytą laikotarpį.
Komisija apie paraiškos atmetimą ir tokio atmetimo priežastis Kandidatą informuos raštu CVP IS priemonėmis.
[bookmark: _Hlk142046083]Visiems Kandidatams, kurie atitiks Kvalifikacijos reikalavimus ir kurių paraiškos nebus atmestos, Komisija pateiks kvietimą pateikti Pirminius pasiūlymus ir dalyvauti derybose ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas informavus visus paraiškas pateikusius Kandidatus apie Kvalifikacijos įvertinimo rezultatus. 
[bookmark: _Hlk129691687]Iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Komisija turi teisę organizuoti informacinius susitikimus su visais Kandidatais bendrai arba individualiai su kiekvienu Kandidatu, kurie yra pakviesti pateikti Pirminius pasiūlymus, su tikslu paaiškinti techninius, finansinius ir teisinius reikalavimus, keliamus Pasiūlymui.
4. [bookmark: _Toc285029300][bookmark: _Toc126307299][bookmark: _Toc129156457][bookmark: _Toc190107406]Pirminio pasiūlymo pateikimas
[bookmark: _Toc126307300][bookmark: _Toc129156458][bookmark: _Toc190107407][bookmark: _Hlk129258643]Pirminio pasiūlymo turinys
[bookmark: _Ref501098982][bookmark: _Ref15388976]Kandidatai, pakviesti toliau dalyvauti Skelbiamose derybose, CVP IS priemonėmis turės pateikti Pirminį pasiūlymą, kurį sudaro:
1.37. [bookmark: _Hlk142311133]Techninio ir Finansinio pasiūlymų formos, parengtos pagal pateiktas formas Sąlygų 19 priede Pasiūlymo forma;
1.38. [bookmark: _Hlk142312080][bookmark: _Hlk142312341]techninė-inžinerinė informacija, parengta pagal Specifikacijas (Specifikacijų TS 2.1, TS 4.1 priedėlių formos, kurias užpildyti ir pateikti turi Kandidatas), ir Sąlygų 13 priede Reikalavimai techninei-inžinerinei informacijai nustatytas sąlygas;
1.39. [bookmark: _Hlk142312371]finansinė informacija parengta pagal Sąlygų 14 priedą Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui nustatytas sąlygas;
1.40. [bookmark: _Hlk142312502]teisinė informacija pagal Sąlygų 15 priede Reikalavimai teisinei informacijai pateiktus reikalavimus;
1.41. [bookmark: _Hlk142312786]Susijusių bendrovių sąrašas pagal Sąlygų 20 priede Susijusių bendrovių sąrašas pateiktą formą, kuris privalo būti iš karto atnaujinamas, jeigu pasikeičia nurodytos Susijusios bendrovės;
1.42. [bookmark: _Hlk142312821]Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo, Komercinių veiklų vykdymo ir Sutarties valdymo planas parengtas pagal Sąlygų 16 priede Reikalavimai Objekto sukūrimo, paslaugų teikimo, komercinių veiklų vykdymo ir sutarties valdymo planui pateiktus reikalavimus;
1.43. Pirminio pasiūlymo santrauka, kurioje turi būti nurodyta esminė ir nekonfidenciali Techninio pasiūlymo ir Finansinio pasiūlymo informacija ir aptarti šie esminiai Pirminio pasiūlymo aspektai:
1.43.1. Privataus subjekto ir kitų su Projekto įgyvendinimu susijusių subjektų ryšiai ir atsakomybės pasidalijimas;
1.43.2. siūlomų techninių sprendimų Projekto tikslams pasiekti santrauka; 
1.43.3. Metinis atlyginimas ir Metinio atlyginimo mokėjimų struktūra.
[bookmark: _Hlk142313041]Bendri reikalavimai Pirminio pasiūlymo pateikimui nurodyti Sąlygų 18 priede Pasiūlymų pateikimas.
Techniniame pasiūlyme turi būti nurodyti siūlomi techniniai sprendiniai, darbai, paslaugos, Sutarties įgyvendinimo etapai, kiti pasiūlymai dėl Projekto įgyvendinimo sąlygų ir reikalavimų bei siūlymai dėl Sutarties pakeitimų (jei tokių yra).
Taip pat Techniniame pasiūlyme turi būti nurodyti pasitelkiami Subtiekėjai, kurie tuo metu yra žinomi, nurodant Subtiekėjus ir Projekto dalis, kurioms įgyvendinti jie bus pasitelkti.
Nurodytus Subtiekėjus Projekto vykdymo eigoje bus galima keisti laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos.
Nepaisant to, ar bus pasitelkiami Subtiekėjai ar ne, už Sutarties tinkamą įvykdymą Valdžios subjektui atsakingas bus Privatus subjektas.
Pateikiamame Finansiniame pasiūlyme turi būti nurodytas Metinis atlyginimas ir pridedami jį pagrindžiantys dokumentai, t. y. pagal Sąlygų 14 priede Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui pateiktą formą parengtas Finansinis veiklos modelis ir  kiti Metinio atlyginimo apskaičiavimą parodantys dokumentai.
Metinis atlyginimas turi būti išreikštas periodiniu mokėjimu. Į siūlomą Metinį atlyginimą reikia įskaičiuoti visas išlaidas ir visus pagal Pirminio pasiūlymo pateikimo metu galiojančius ar žinomai turinčius įsigalioti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus mokėtinus mokesčius ir rinkliavas.
Pasiūlytą Metinį atlyginimą Valdžios subjektas vertins eurais. Todėl jeigu Metinis atlyginimas bus nurodytas kita valiuta, jį Valdžios subjektas perskaičiuos eurais pagal Europos centrinio banko paskelbtą euro ir tos valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, atitinkamai, paskutinę Pirminio pasiūlymo deryboms arba Galutinio pasiūlymo pateikimo termino dieną.
[bookmark: _Hlk170999093][bookmark: _Ref130891878]Dalyvio pateiktas Pirminis pasiūlymas bus pagrindas deryboms, siekiant susitarti dėl  priemonių, geriausiai atitinkančių Valdžios subjekto poreikius, ir dėl visų Sutarties vykdymo sąlygų.
[bookmark: _Ref501539478]Kontrolinis sąrašas dokumentų ir / ar informacijos, kuri turi būti pateikta su Pirminiu pasiūlymu, yra pateiktas žemiau. Šis sąrašas yra teikiamas Kandidato patogumui ir nėra baigtinis. Kandidatas turi išsamiai susipažinti su visomis Sąlygomis ir jose nustatytais Pirminiam pasiūlymui pateikiamais reikalavimais:
	Eil. Nr.
	Kontrolinis sąrašas dokumentų Pirminio pasiūlymo pateikimui
	Nuoroda į Sąlygų reikalavimus

	1.
	PIRMINIO PASIŪLYMO SANTRAUKA
	Sąlygų 48 punktas

	2.
	TECHNINIS PASIŪLYMAS (Sąlygų 2 priedas Techninės specifikacijos, Sąlygų 13 priedas Reikalavimai techninei – inžinerinei informacijai, Sąlygų 19 priedas Pasiūlymo forma)
	Sąlygų 48 punktas

	3.
	FINANSINIS PASIŪLYMAS (Sąlygų 14 priedas Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui, Sąlygų 19 priedas Pasiūlymo forma)
	Sąlygų 48 punktas

	4.
	TEISINĖ INFORMACIJA (Sąlygų 15 priedas Reikalavimai teisinei informacijai)
	Sąlygų 48 punktas

	5. 
	OBJEKTO SUKŪRIMO, PASLAUGŲ TEIKIMO, KOMERCINIŲ VEIKLŲ VYKDYMO IR SUTARTIES VALDYMO PLANAS (Sąlygų 16 priedas Reikalavimai Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo, Komercinių veiklų vykdymo ir Sutarties valdymo planui)
	Sąlygų 48 punktas

	6.
	SUSIJUSIŲ BENDROVIŲ SĄRAŠAS (Sąlygų 20 priedas Susijusių bendrovių sąrašo forma)
	Sąlygų 48 punktas

	7.
	Kita, Kandidato nuomone, reikšminga informacija
	


[bookmark: _Toc126307301][bookmark: _Toc129156459][bookmark: _Toc190107408]Pirminio pasiūlymo pateikimo terminas
[bookmark: _Hlk141955712][bookmark: _Hlk141956091]Pirminis pasiūlymas privalės būti pateiktas CVP IS priemonėmis iki Komisijos kvietime pateikti Pirminį pasiūlymą nurodyto termino pabaigos, laikantis Sąlygų 18 priede Pasiūlymų pateikimas nurodytų reikalavimų. Iki Komisijos kvietime pateikti Pirminį pasiūlymą nurodyto termino pabaigos Dalyviai turi teisę keisti ir (ar) atsiimti savo Pirminius pasiūlymus. Vienas Dalyvis gali pateikti tik vieną Pirminį pasiūlymą. Jeigu bus pateiktas daugiau kaip vienas Pasiūlymas, Komisija atmes visus tokius Pirminius pasiūlymus.
Pirminis pasiūlymas laikomas pateiktu, kai pateikiama paskutinė jo dalis.
[bookmark: _Toc126307302][bookmark: _Toc129156460][bookmark: _Toc190107409]Susipažinimas su Pirminiais pasiūlymais ir jų vertinimas
[bookmark: _Hlk129692489][bookmark: _Hlk126751467][bookmark: _Hlk126751340][bookmark: _Hlk126575603]Su Pirminiais pasiūlymais bus susipažįstama naudojantis elektroninėmis priemonėmis. Susipažinimo su Pirminiais pasiūlymais data bus nurodyta kvietime pateikti Pirminius pasiūlymus. 
[bookmark: _Hlk142052057]Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais Pirminiais pasiūlymais procedūroje Dalyviai nedalyvauja.
Kiekvienas Dalyvis atskirai privalės pristatyti Komisijai savo Pirminį pasiūlymą Komisijos kvietime pristatyti Pirminį pasiūlymą nurodytu laiku ir vietoje. Dalyvis turi pristatyti Pirminiame pasiūlyme nurodytą sprendinį: preliminarius techninius ir finansinius sprendinius, pasiūlymus ir komentarus Projekto techninių ir finansinių sąlygų bei reikalavimų jų įgyvendinimui, o taip pat esminius pasiūlymus Sutarties projektui.
[bookmark: _Hlk169861456]Atlikus pradinį susipažinimą su Dalyvių Pirminiais pasiūlymais, Komisija Sąlygų 17 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) Darbo dienų patikrins, ar jie atitinka Skelbiamų derybų Sąlygas.
Nustačius, kad Dalyvio Pirminis pasiūlymas netenkina Sąlygų 17 priedo 2 punkte nurodytų reikalavimų, jei Dalyvis per Komisijos nustatytą terminą nepaaiškins, nepatikslins ar nepapildys  Pirminio pasiūlymo, tokio Dalyvio Pirminis pasiūlymas bus atmestas.
Dalyviai, kurių Pirminiai pasiūlymai bus atmesti kaip neatitinkantys aukščiau nurodytų reikalavimų, į derybas nebus kviečiami, tačiau jiems bus nurodytos Pirminių pasiūlymų atmetimo priežastys.
5. [bookmark: _Toc142056060][bookmark: _Toc142314662][bookmark: _Toc142383163][bookmark: _Toc126307303][bookmark: _Toc129156461][bookmark: _Toc190107410]Derybos
[bookmark: _Hlk142046724]Dalyviai, kurių Pirminiai pasiūlymai atitiks Sąlygų 17 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai numatytus reikalavimus bus kviečiami derėtis. 
[bookmark: _Hlk129693128]Kvietime dalyvauti derybose nurodytu laiku Dalyvis turės atvykti į derybas, adresu: Rinktinės g. 50, Vilnius. Komisija prašys patvirtinti Dalyvio ar šis dalyvaus derybose. Jei Dalyvis nustatytu laiku dėl pagrįstų priežasčių negalės atvykti derėtis, jis apie tai prieš protingą terminą privalo informuoti Komisiją, kad būtų galima suderinti kitą derybų datą. Kitu atveju Komisija laikys, kad Dalyvis į derybas neatvyko be pateisinamos priežasties ir Dalyvio Pirminį pasiūlymą atmes. Komisija turi teisę priimti sprendimą ir vesti derybas raštu arba nuotoliniu būdu. 
Patvirtinime dėl dalyvavimo derybose Dalyvis galės nurodyti asmenį (asmenis), kuris jį atstovaus derybose. Derybų metu Komisija laikys, kad šis atstovas (atstovai) turi teisę vesti derybas ir prisiimti Dalyvio vardu įsipareigojimus.
Derybos bus vedamos lietuvių kalba. Užsienio šalių Dalyviai turi pasirūpinti tinkamu visos derybų procedūros vertimu į jiems suprantamą kalbą savo lėšomis. Šios išlaidos, vadovaujantis Sąlygų 109 punktu Dalyviams nėra atlyginamos.
Derybos bus vedamos su kiekvienu Dalyviu atskirai, jo pateikto Pirminio pasiūlymo pagrindu. 
Numatoma, kad derybos bus vykdomos tokiomis pakopomis (jos ar jų atskiri susitikimai gali būti vykdomi lygiagrečiai):
1.44. pirmoji pakopa, kurioje aptariami ir vedamos derybos dėl techninių – inžinerinių Pirminio pasiūlymo aspektų (sąlygų ir sprendinių) Numatoma, kad ši pakopa truks apie 40 (keturiasdešimt) dienų. Šios pakopos metu derybos vedamos dėl šių klausimų:
1.44.1. inžineriniai ir techniniai sprendiniai;
1.44.2. Privačiam subjektui perduodamos veiklos (Paslaugos);
1.44.3. Projekto rezultatai (Specifikacijos);
1.44.4. Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo, Komercinių veiklų vykdymo ir Sutarties valdymo planas;
1.44.5. kiti su techniniais Pirminio pasiūlymo aspektais susiję klausimai.
1.45. antroji pakopa, kurioje aptariami ir vedamos derybos dėl finansinių Pirminio pasiūlymo aspektų (sąlygų ir sprendinių). Numatoma, kad ši pakopa truks apie 30 (trisdešimt) dienų. Šios pakopos metu derybos vedamos dėl šių klausimų:
1.45.1. finansavimo šaltiniai ir finansavimo sąlygos;
1.45.2. atsiskaitymų ir mokėjimų tarka;
1.45.3. mokestiniai klausimai;
1.45.4. Metinio atlyginimo mažinimas;
1.45.5. kiti su finansiniais Pirminio pasiūlymo aspektais susiję klausimai.
1.46. trečioji pakopa, kurioje aptariami ir vedamos derybos dėl teisinių Pirminio pasiūlymo aspektų (sąlygų). Numatoma, kad ši pakopa truks apie 30 (trisdešimt) dienų. Šios pakopos metu derybos vedamos dėl šių klausimų:
1.46.1. Sutarties projektas (įskaitant priedus);
1.46.2. kiti su teisiniais Pirminio pasiūlymo aspektais susiję klausimai. 
Dalyvis turi teisę pasiūlyti papildomas derybų pakopas ir (ar) papildomus klausimus, kuriuos būtina aptarti. Jeigu Komisijos nuomone, toks pasiūlymas bus pagrįstas, derybos bus papildytos pasiūlyta pakopa ir (ar) klausimu. Tokiu atveju, kiti Dalyviai turės teisę nurodyti, kad jiems tokia pakopa ir (ar) klausimas neaktualūs ir joje nedalyvauti. Tikslios derybų pakopų datos bus nurodytos kvietime dalyvauti derybose. 
Kiekviena derybų pakopa bus vykdoma tokia tvarka: 
1.47. atskirai su kiekvienu Dalyviu bus vedamos derybos dėl toje pakopoje aptariamų, su Dalyvio pateiktu Pirminiu pasiūlymu susijusių, klausimų;
1.48. derybų metu Dalyvio pateikiama informacija bus laikoma konfidencialia ir negalės būti atskleista kitiems Dalyviams, išskyrus Sąlygose nustatytus atvejus;
1.49. Valdžios subjekto ar Komisijos Dalyviui pateikiama informacija, kuri gali būti svarbi ir kitiems Dalyviams, pateikiama visiems suinteresuotiems Dalyviams, tačiau užtikrinant, kad nebus atskleista susijusio Dalyvio tapatybė ir jo konfidenciali informacija;
1.50. kiekviena derybų pakopa bus vykdoma tol, kol, Komisijos nuomone, pakopoje aptariami klausimai bus detalizuoti tiek, kad leistų Dalyviui jų pagrindu pagrįstai parengti Galutinį pasiūlymą;
1.51. derybos bus vedamos lietuvių kalba. Užsienio šalių Dalyviai turi pasirūpinti tinkamu derybų procedūros vertimu į jiems suprantamą kalbą savo lėšomis. Šios išlaidos, vadovaujantis Sąlygų 109 punktu Dalyviams nėra atlyginamos / kompensuojamos.
Kiekvienos derybų pakopos rezultatai bus užfiksuojami derybų protokole, kurį reikės pasirašyti Dalyvio įgaliotam atstovui ir Komisijos pirmininkui. Prieš pasirašydamas derybų protokolą, Dalyvis galės pateikti dėl jo pastabas. Tolimesnių derybų procedūrų vykdymo metu protokole įtvirtintus derybų rezultatus Dalyvis galės keisti tik juos pagerinant. 
Po kiekvienos ar po visų derybų pakopų, Komisijos prašymui, Dalyvis turi pateikti Komisijai patikslintą Pirminį pasiūlymą ar atskiras jo dalis, atsižvelgiant į derybų rezultatus. Atnaujintų Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas ir turinio reikalavimai bus nurodyti Komisijos kvietime pateikti atnaujintus Pirminius pasiūlymus.
Atsižvelgiant į derybų rezultatus Komisija patikslins Sąlygas, įskaitant Sutarties projektą, ir pateiks jas Dalyviams. Dalyviai, teikdami atnaujintus Pirminius pasiūlymus / Galutinius pasiūlymus, juos teikti privalės pagal patikslintas Sąlygas.
Derybas su visais Dalyviais Komisija sieks įvykdyti ne daugiau kaip per 100 (vieną šimtą) dienų, tačiau priklausomai nuo derybų eigos šis terminas gali kisti.
6. [bookmark: _Toc126307304][bookmark: _Toc129156462][bookmark: _Toc190107411][bookmark: _Toc285029304][bookmark: _Toc297198313][bookmark: _Toc297198496]Dokumentų suderinimas
Komisija, vadovaudamasi derybų metu Dalyvių ir Komisijos suderintais Sutarties pakeitimais, parengia atnaujintą Sutarties projektą.
[bookmark: _Ref441409959]Jeigu Sutarties projekte nurodytos sąlygos neatitinka Sprendime dėl VPSP tikslingumo nustatytų sąlygų, Skelbiamų derybų procedūros nutraukiamos, nebent priimtas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl VPSP tikslingumo pasikeitusioms Projekto sąlygoms.
Jeigu atnaujintas Sutarties projektas atitinka Sprendime dėl VPSP tikslingumo nurodytas sąlygas arba priėmus Sąlygų 80 punkte numatytą sprendimą, Dalyviai bus kviečiami pateikti Galutinius pasiūlymus Sąlygų 7 skyriuje nustatyta tvarka.
7. [bookmark: _Ref445050579][bookmark: _Toc126307305][bookmark: _Toc129156463][bookmark: _Toc190107412]Galutinio pasiūlymo pateikimas
[bookmark: _Ref109744790][bookmark: _Ref501635374]Pasibaigus deryboms, suinteresuoti Dalyviai bus pakviesti pateikti Galutinį pasiūlymą, kurį sudaro:
1.52. Techninio ir Finansinio pasiūlymų formos, parengtos pagal pateiktas formas Sąlygų 19 priede Pasiūlymo forma;
1.53. techninė-inžinerinė informacija, parengta pagal Specifikacijas (Specifikacijų  TS 2.1, TS 4.1 priedėlių formos, kurias užpildyti ir pateikti turi Dalyvis) ir Sąlygų 13 priede Reikalavimai techninei-inžinerinei informacijai nustatytas sąlygas;
1.54. finansinė informacija parengta pagal Sąlygų 14 priedą Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui;
1.55. teisinė informacija pagal Sąlygų 15 priede Reikalavimai teisinei informacijai pateiktus reikalavimus;
1.56. Susijusių bendrovių sąrašas pagal Sąlygų 20 priede Susijusių bendrovių sąrašas pateiktą formą, kuris privalo būti iš karto atnaujinamas, jeigu pasikeičia nurodytos Susijusios bendrovės; 
1.57. Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo, Komercinių veiklų vykdymo ir Sutarties valdymo planas, pateiktas pagal Sąlygų 16 priede Reikalavimai objekto sukūrimo, paslaugų teikimo, komercinių veiklų vykdymo ir sutarties valdymo planui nurodytus reikalavimus. 
1.58. Galutinio pasiūlymo santrauka, kurioje turi būti nurodyta esminė ir nekonfidenciali Techninio pasiūlymo ir Finansinio pasiūlymo informacija ir kurioje turi būti aptarti šie esminiai Galutinio pasiūlymo aspektai:
1.58.1. Privataus subjekto ir kitų su Projekto įgyvendinimu susijusių subjektų ryšiai ir atsakomybės pasidalijimas;
1.58.2. siūlomų techninių sprendimų Projekto tikslams pasiekti santrauka; 
1.58.3. Metinis atlyginimas ir Metinio atlyginimo mokėjimų struktūra.
Bendri reikalavimai Galutinio pasiūlymo pateikimui nurodyti šių Sąlygų 18 priede Pasiūlymų pateikimas. Galutiniame pasiūlyme sąlygos, dėl kurių nebuvo derėtasi, negali būti pasiūlytos blogesnės Valdžios subjekto atžvilgiu, nei nurodytos Pirminiame pasiūlyme. Jame, atsižvelgiant į derybų rezultatus, reikės nurodyti galutinį siūlomą Metinį atlyginimą ir galutinius techninius pasiūlymo duomenis.
[bookmark: _Ref502061085]Kontrolinis sąrašas dokumentų ir (ar) informacijos, kuri turi būti pateikta su Galutiniu pasiūlymu, yra pateiktas žemiau. Šis sąrašas yra teikiamas Dalyvio patogumui ir nėra baigtinis. Dalyvis turi išsamiai susipažinti su visomis Sąlygomis ir jose nustatytais Galutiniam pasiūlymui pateikiamais reikalavimais:
	Eil. Nr.
	Kontrolinis sąrašas dokumentų Galutinio pasiūlymo pateikimui
	Nuoroda į Sąlygų reikalavimus

	1.
	GALUTINIO PASIŪLYMO SANTRAUKA
	Sąlygų 82 punktas

	2.
	TECHNINIS PASIŪLYMAS (Sąlygų 2 priedas Techninės specifikacijos, Sąlygų 13 priedas Reikalavimai techninei – inžineriniai informacijai, Sąlygų 19 priedas Pasiūlymo forma)
	Sąlygų 82 punktas

	3.
	FINANSINIS PASIŪLYMAS
(Sąlygų 14 priedas Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui, Sąlygų 19 priedas Pasiūlymo forma)
	Sąlygų 82 punktas

	4.
	TEISINĖ INFORMACIJA
(Sąlygų 15 priedas Reikalavimai teisinei informacijai)
	Sąlygų 82 punktas

	5. 
	OBJEKTO SUKŪRIMO, PASLAUGŲ TEIKIMO, KOMERCINIŲ VEIKLŲ VYKDYMO IR SUTARTIES VALDYMO PLANAS
(Sąlygų 16 priedas Reikalavimai Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo, Komercinių veiklų vykdymo ir Sutarties valdymo planui)
	Sąlygų 82 punktas

	6.
	SUSIJUSIŲ BENDROVIŲ SĄRAŠAS
(Sąlygų 20 priedas Susijusių bendrovių sąrašo forma)
	Sąlygų 82 punktas

	7.
	PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS (Sąlygų (a)(i)2.22 priedas Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui)
	Sąlygų 90 punktas

	8. 
	Kita, Dalyvio nuomone, reikšminga informacija
	


[bookmark: _Toc190107413][bookmark: _Hlk129776974]GALUTINIO PASIŪLYMO PATEIKIMO TERMINAS
[bookmark: _Hlk129777016][bookmark: _Hlk129764185][bookmark: _Hlk142048665]Galutinis pasiūlymas turi būti pateiktas CVP IS priemonėmis iki kvietime pateikti Galutinius pasiūlymus nurodyto termino pabaigos. Iki kvietime pateikti Galutinius pasiūlymus nurodyto termino pabaigos Dalyviai turi teisę keisti ir (ar) atsiimti savo Galutinius pasiūlymus. Jeigu per nustatytą laiką Dalyvis nepateiks Galutinio pasiūlymo, Komisija laikys, kad Dalyvis atsisakė savo Galutinio pasiūlymo. Galutinis pasiūlymas laikomas pateiktu, kai pateikiama paskutinė jo dalis, įskaitant ir jo galiojimo užtikrinimą.
Susipažinimo su Galutiniais pasiūlymais data bus nurodyta kvietime pateikti Galutinius pasiūlymus. Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais Galutiniais pasiūlymais procedūroje Dalyviai nedalyvauja.
Informacija apie Galutinius pasiūlymus pateikusius Dalyvius bus teikiama nustačius laimėjusį Pasiūlymą, Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.
[bookmark: _Toc190107414][bookmark: _Hlk129777280][bookmark: _Toc126935642][bookmark: _Toc129329265]Galutinio pasiūlymo galiojimo terminas
[bookmark: _Ref501635714]Galutiniame pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas, kuris negali būti trumpesnis nei Komisijos kvietime pateikti Galutinį pasiūlymą nurodytas terminas.
[bookmark: _Hlk129777752]Kol nesibaigė Pasiūlymo galiojimo laikas, Komisija gali paprašyti Dalyvio jį pratęsti iki tam tikro konkrečiai nurodyto laiko, tačiau tai padaryti Dalyviui nebus privalu ir tokį prašymą Dalyvis gali atmesti neprarandant teisės į pateiktą Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Jeigu Dalyvis pratęs savo Pasiūlymo galiojimo terminą, ne trumpesniam laikotarpiui jis privalo pratęsti ir Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo galiojimą arba pateikti naują, atitinkantį laikotarpį galiojantį Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. 
[bookmark: _Toc126935643][bookmark: _Toc129329266][bookmark: _Toc190107415][bookmark: _Hlk129777717]Galutinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
[bookmark: _Ref142384293][bookmark: _Hlk169074708]Dalyvis kartu su Galutiniu pasiūlymu turi pateikti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą 10 000 Eur (dešimt tūkstančių) eurų sumai pagal Sąlygų 22 priede Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui nustatytus reikalavimus ir sąlygas. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau, negu pateiktas Galutinis pasiūlymas. Tuo atveju, jeigu Dalyvis kartu su Galutiniu pasiūlymu pateikė netikslų ir (ar) neišsamų Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ar jo nepateikė, Komisija prašys Dalyvio patikslinti, papildyti arba pateikti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) Darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo dienos. Jeigu per Komisijos nustatytą terminą Dalyvis nepatikslins, nepapildys arba nepateiks tinkamo Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, Pasiūlymas bus atmestas. 
[bookmark: _Hlk129696348]Komisija Skelbiamų derybų procedūros metu, taip pat sustabdžius procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, gali paprašyti pratęsti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, ne ilgesniam terminui nei bus pratęstas Galutinio pasiūlymo galiojimo terminas. Nepratęsus Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino taip kaip nurodyta šiame punkte, bus laikoma, kad Dalyvis atsisako Galutinio pasiūlymo tačiau nepraranda teisės į Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.
[bookmark: _Ref501618627][bookmark: _Hlk129698114][bookmark: _Ref129698078][bookmark: _Hlk129696727]Jeigu Galutinio pasiūlymo galiojimo ir Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas baigiasi po to, kai Komisija priima sprendimą pasiūlyti Dalyviui sudaryti Sutartį, Komisija arba Valdžios subjektas turi teisę paprašyti pratęsti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą nustatytam konkrečiam terminui, bet ne ilgesniam nei iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos.
[bookmark: _Ref169262030][bookmark: _Hlk129778318][bookmark: _Hlk129698153]Dalyvis netenka Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:
1.59. [bookmark: _Hlk170997869][bookmark: _Hlk169260304]Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Dalyvis atsisako savo Galutinio pasiūlymo arba jo dalies (Pasiūlyme nurodyto Objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, kitų Galutiniame pasiūlyme nurodytų sąlygų);
1.60. [bookmark: _Hlk169532458]Komisijai paprašius netikslina ar nepateikia jokių trūkstamų duomenų ar dokumentų apie Galutinio pasiūlymo atitiktį Sąlygų reikalavimams;
1.61. Komisijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą Galutiniame pasiūlyme nurodytą Metinio atlyginimo kainą, Dalyvis nepateikia jokio pagrindimo;
1.62. Skelbiamas derybas laimėjęs Dalyvis raštu atsisako pasirašyti Sutartį, arba atsisako sudaryti Sutartį VPĮ, Sąlygose ir Galutiniame pasiūlyme nustatytomis sąlygomis, arba jos nepasirašo per Komisijos nustatytą laiką, arba per Sutartyje nustatytą terminą neįvykdo Išankstinių Sutarties įsigaliojimo sąlygų.
Laiduotojo ar garanto įsipareigojimai Valdžios subjektui baigiasi įvykus bent vienai iš šių sąlygų: 
1.63. pasibaigia Pasiūlymo užtikrinimo galiojimo laikas ir Dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama;
1.64. įsigalioja pasirašyta Sutartis visa apimtimi;
1.65. nutraukiamos Skelbiamų derybų procedūros;
1.66. bus atmestas Dalyvio Galutinis pasiūlymas, išskyrus Sąlygų 99.1 – 99.3 punktuose nustatytus atvejus.
8. [bookmark: _Toc142056067][bookmark: _Toc142314669][bookmark: _Toc142383170][bookmark: _Toc142056068][bookmark: _Toc142314670][bookmark: _Toc142383171][bookmark: _Toc129084956][bookmark: _Toc129156407][bookmark: _Toc129156464][bookmark: _Toc129156521][bookmark: _Toc142056069][bookmark: _Toc142314671][bookmark: _Toc142383172][bookmark: _Toc126307306][bookmark: _Toc129156465][bookmark: _Toc190107416]Galutinių Pasiūlymų vertinimas
Atlikus susipažinimą su Galutiniais pasiūlymais, Komisija patikrins jų atitikimą Sąlygoms bei atliks jų vertinimą, palyginimą ir Galutinių pasiūlymų eilę sudarys pagal kriterijus ir tvarką, nustatytą Sąlygų 17 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai. Galutinių pasiūlymų vertinimas vyks Dalyviams nedalyvaujant.
[bookmark: _Hlk129260418][bookmark: _Hlk129254624]Laimėjusiu Galutiniu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis Galutinių pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.
Jei Dalyvis Galutiniame pasiūlyme nurodys neįprastai mažą Metinį atlyginimą ar jo sudedamąsias dalis, Komisija reikalaus, kad Dalyvis ją pagrįstų. Metinis atlyginimas visais atvejais bus laikomas neįprastai mažu, jei jis bus 30 ir daugiau procentų mažesnis už visų Dalyvių, kurių Pasiūlymai nebus atmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyti Metiniai atlyginimai neviršys Maksimalaus Valdžios subjekto mokėjimo, pasiūlytų Metinių atlyginimų aritmetinį vidurkį, arba Komisijos vertinimu, gali būti nepakankamas Sutarties tinkamam įvykdymui. 
Jeigu Galutinių pasiūlymų vertinimo metu Komisija ras Metinio atlyginimo apskaičiavimo klaidų, Dalyvio bus prašoma per nurodytą terminą ištaisyti šias pastebėtas aritmetines klaidas. Taisydamas Pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Dalyvis neturi teisės atsisakyti Metinio atlyginimo sudedamųjų dalių arba papildyti Metinį atlyginimą naujomis dalimis, taip pat pakeisti Pasiūlyme nurodyto Metinio atlyginimo. 
Dalyvio pateiktas Galutinis pasiūlymas bus atmetamas, ir Dalyvis pašalinamas iš Skelbiamų derybų procedūros, jeigu bus bent viena iš šių sąlygų:
1.67. [bookmark: _Ref170995597]Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Dalyvis atsisako savo Galutinio pasiūlymo arba jo dalies (Pasiūlyme nurodyto Objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, kitų Galutiniame pasiūlyme nurodytų sąlygų);
1.68. Komisijai paprašius netikslina ar nepateikia jokių trūkstamų duomenų ar dokumentų apie Galutinio pasiūlymo atitiktį Sąlygų reikalavimams;
1.69. [bookmark: _Ref170995644]Komisijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą Galutiniame pasiūlyme nurodytą Metinio atlyginimo kainą, Dalyvis nepateikia jokio pagrindimo;
1.70. Dalyvis per Komisijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino ar nepateikė trūkstamų duomenų ar dokumentų apie Galutinio pasiūlymo atitiktį Sąlygų reikalavimams;
1.71. Galutinis Pasiūlymas neatitinka Sąlygų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis[footnoteRef:2]; [2:  Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.] 

1.72. Pasiūlytas Metinis atlyginimas viršija Valdžios subjekto Maksimalaus Valdžios subjekto mokėjimo dydį;
1.73. Dalyvis per nurodytą laiką nepateikė tinkamų Metinio atlyginimo ar jo sudėtinių dalių pagrįstumo įrodymų dėl Galutinio pasiūlymo, kuriame nurodyta neįprastai mažas Metinis atlyginimas;
1.74. Galutinis pasiūlymas, kuriame nurodyta neįprastai mažas Metinis atlyginimas, neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;
1.75. paaiškėja, kad ekonomiškai naudingiausią Galutinį pasiūlymą pateikusio Dalyvio Galutinis pasiūlymas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;
1.76. Dalyvis Komisijos prašymu nepratęsia Galutinio pasiūlymo galiojimo;
1.77. Dalyvis yra pateikęs melagingą informaciją apie atitiktį Sąlygose nustatytiems reikalavimams ir tai Komisija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
1.78. Dalyvis neatitinka Reglamente nustatytų reikalavimų;
1.79. kitais Sąlygose ar Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais.
Apie Galutinių pasiūlymų vertinimo rezultatus, sudarytą Galutinių pasiūlymų eilę, sprendimą dėl Sutarties sudarymo ir tikslaus Sutarties atidėjimo termino taikymo Komisija praneš Dalyviams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo Komisijos priimto sprendimo dėl Galutinių pasiūlymų įvertinimo. Dalyviui, kurio Galutinis pasiūlymas bus pripažintas geriausiu kartu su tokiu pranešimu bus pateiktas kvietimas sudaryti Sutartį.
Dalyviams, kurie nebus pakviesti sudaryti Sutarties, bus pateiktas išsamus jų Galutinių pasiūlymų įvertinimo paaiškinimas.
9. [bookmark: _Toc285029306][bookmark: _Toc126307307][bookmark: _Toc129156466][bookmark: _Toc190107417]Sutarties sudarymas
Per kvietime sudaryti Sutartį nurodytą terminą Dalyvis ir iki Sutarties pasirašymo jo įsteigtas Privatus subjektas turės atvykti sudaryti (pasirašyti) Sutartį.
Jeigu per kvietime sudaryti Sutartį nurodytą terminą Dalyvis ir (ar) Privatus subjektas nepasirašys Sutarties arba atsisakys ją sudaryti Sąlygose nurodytomis sąlygomis (įskaitant Dalyviui nepateikus laidavimo už Privataus subjekto prievoles, susijusias su Sutarties vykdymu, neįsteigus Privataus subjekto), raštu atsisakys ją sudaryti, laikoma, kad Dalyvis ir (ar) Privatus subjektas atsisakė sudaryti Sutartį. Tokiu atveju sudaryti Sutartį bus pakviestas Dalyvis, kurio Galutinis pasiūlymas pagal sudarytą Galutinių pasiūlymų eilę yra pirmas po pripažinto geriausiu Galutinio pasiūlymo. Tokiu atveju Valdžios subjektas gali pasinaudoti Dalyvio, atsisakiusio sudaryti Sutartį, Pasiūlymo galiojimo užtikrinimu.
[bookmark: _Hlk162501197]Dalyvio kartu su Galutiniu pasiūlymu pateiktas Finansinis veiklos modelis yra neatskiriamas Sutarties priedas. Iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi Dalyvis turi patikslinti Finansinį veiklos modelį pagal Sąlygų 21 priede Sutarties projektas nustatytas sąlygas.
Sutartis bus sudaryta pagal Sąlygų 21 priede Sutarties projektas pateiktą projektą, pakeistą atsižvelgiant į derybų rezultatus ir Dalyvio pateiktą Galutinį pasiūlymą. Po Sutarties sudarymo, jos sąlygos galės būti keičiamos tik Sutartyje ar Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais. 
Prieš sudarant Sutartį, Dalyvis privalės pateikti laisvos formos laidavimą už Privataus subjekto prievoles, susijusias su Sutarties įvykdymu. Laidavime turi būti nustatyta, kad:
1.80. laidavimas yra neatlygintinis;
1.81. Privačiam subjektui neįvykdžius ar netinkamai vykdant savo prievoles pagal Sutartį, Dalyvis atsako Valdžios subjektui solidariai su Privačiu subjektu;
1.82. Dalyvis atsako ir tais atvejais, kai Sutartis keičiama ir dėl to pasikeičia Privataus subjekto įsipareigojimų apimtis ir Dalyvio kaip laiduotojo atsakomybė arba atsiranda kitos Dalyviui kaip laiduotojui nepalankios pasekmės;
1.83. Dalyvio kaip laiduotojo atsakomybė pasibaigia tik tada, kai pasibaigia Privataus subjekto pareigų galiojimo ir vykdymo terminas pagal Sutartį ir negali baigtis anksčiau dėl to, kad tam tikrą laikotarpį Valdžios subjektas nepareikalavo Dalyvio kaip laiduotojo atsakomybės.
Dalyvio laidavimas prieš numatytą terminą galės pasibaigti tik tuo atveju, jeigu Sąlygose ir Sutartyje numatytais atvejais Privataus subjekto akcijos bus perleistos kitam subjektui ir šis subjektas laiduos už atitinkamas Privataus subjekto prievoles tokia pat apimtimi, kaip akcijas perleidžiantis Dalyvis.
Dalyvis galės perleisti Privataus subjekto akcijas tik tada, kai (i) bus pradėtos teikti Projekto įgyvendinimui reikalingos Paslaugos visa numatyta jų apimtimi ir (ii) bus gautas Valdžios subjekto sutikimas, kuris gali būti nesuteiktas tik dėl pagrįstų priežasčių, numatytų Sutartyje ir (iii) bus įvykdytos kitos, Sutartyje nustatytos sąlygos.

IV. [bookmark: _Toc126307308][bookmark: _Toc129156467][bookmark: _Toc190107418]Dalyvavimo Skelbiamose derybose sąnaudos
[bookmark: _Ref20995393][bookmark: _Ref443049308]Šiose Skelbiamose derybose ūkio subjektai dalyvauja savo rizika ir sąnaudomis. Valdžios subjektas neatlygins jokių su dalyvavimu šiose Skelbiamose derybose susijusių išlaidų, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas, susijusias su Sąlygų gavimu ar (ir) jų vertimu į užsienio kalbą, paraiškų ir Pirminių pasiūlymų / Galutinių pasiūlymų rengimu, teikimu, o taip pat išlaidas, susijusias su derybomis (įskaitant vertimo į užsienio kalbą), dokumentų kopijavimu, spausdinimu, pašto ar kurjerių pašto paslaugomis, brėžinių, fotografijų rengimu ar siuntimu; komandiruotėmis ir susirinkimais, transportu, apgyvendinimu, atlyginimais, mokesčiais advokatams, konsultantams, inžinieriams ir kitiems samdomiems asmenims, dokumentų tvarkymu ir valstybiniais mokesčiais, taip pat kitomis išlaidomis, susijusiomis su dalyvavimu derybose.


1 [bookmark: _Toc126307309][bookmark: _Toc129156468][bookmark: _Toc190107419]Priedas. Naudojamos Sąvokos

	Aplinkos kriterijų aprašas
	Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija).

	Atnaujinimo ir remonto darbai
	reiškia Objekte numatomus darbus, atliekamus Paslaugų teikimo metu, pakeičiant nusidėvėjusias dalis ir / ar įrenginius naujais, siekiant užtikrinti Objekto atitikimą kiekybiniams ir kokybiniams reikalavimams bei rodikliams, nustatytiems Sutartyje, jos prieduose, Projektinėje dokumentacijoje ir Paslaugų teikimo ir Komercinių veiklų plane;

	CVP IS
	reiškia Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, prieinamą interneto adresu https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do 

	Dalyvis 
	reiškia Pasiūlymą pateikusį Kandidatą / Kandidatus;

	Darbai
	reiškia visus Privataus subjekto atliktinus projektavimo, statybos, montavimo, įrengimo ir kitus darbus, reikalingus Objektui sukurti, kad jis atitiktų Specifikacijų ir Pasiūlymo reikalavimus;

	ESOL
	reiškia Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, prieinamą interneto adresu http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html.

	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas arba EBVPD 
	reiškia Kandidato savideklaraciją, kuria Kandidatas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, patvirtina, jog nėra Sąlygose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų ir kandidatas atitinka nustatytus Kvalifikacijos reikalavimus;

	Finansinis pasiūlymas
	reiškia pagal Sąlygų 19 priedo Pasiūlymo forma B dalyje nurodytą formą, kartu su Finansiniu veiklos modeliu ir kitais pagrindžiančiais dokumentais pateikiamą pasiūlymą dėl Metinio atlyginimo;

	Finansinis veiklos modelis
	reiškia pagal Sąlygų 14 priede Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui pateiktą formą sudarytą to paties pavadinimo dokumentą, kuriame nurodoma Privataus subjekto veiklos finansavimo struktūra ir sąlygos, finansiškai (ekonomiškai) pagrindžiami investavimo tikslai, pateikiamas investicijų grąžos įvertinimas ir kiti efektyvumo rodikliai;

	Finansuotojas
	reiškia juridinį asmenį (išskyrus Susijusį asmenį), suteikiantį Privačiam subjektui pagrindinį Finansiniame veiklos modelyje numatytą finansavimą, reikalingą tinkamai vykdyti jo įsipareigojimus pagal Sutartį, ir su kuriuo Valdžios subjektas, Finansuotojui pageidaujant, privalo sudaryti Tiesioginį susitarimą;

	Finansų ministerija
	reiškia Lietuvos Respublikos finansų ministeriją, juridinio asmens kodas 288601650, registracijos adresas Lukiškių g. 2, Vilnius;

	Galutinis pasiūlymas 
	reiškia Dalyvio pagal Sąlygų 19 priede Pasiūlymo forma nurodytas formas kartu su pagrindžiančiais dokumentais pateikiamą galutinį pasiūlymą, aptariantį Sąlygose suformuluotus bei derybose suderėtus Projekto įgyvendinimo techninius, finansinius ir komercinius klausimus bei pateikiantį kitą Sąlygose reikalaujamą informaciją, ir pagal kurį Dalyvis yra pasirengęs pasirašyti Sutartį. Galutiniame pasiūlyme pateikiami derybų rezultatai bei Pasiūlymo sprendimai, dėl kurių nebuvo vedamos derybos;

	Interesų konfliktas
	atvejis, kai Valdžios subjekto darbuotojai, Komisijos nariai, ekspertai ar pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo, kuris apibrėžtas Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 22 dalyje, darbuotojai stebėtojai, dalyvaujantys Skelbiamų derybų procedūroje ar galintys daryti įtaką jos rezultatams, turi tiesioginį ar netiesioginį finansinį, ekonominį ar kitokio pobūdžio asmeninį suinteresuotumą, galintį pakenkti jų nešališkumui ir nepriklausomumui Skelbiamų derybų procedūrų metu;

	Investicijų įstatymas
	reiškia Lietuvos Respublikos investicijų įstatymą;

	Investuotojas
	reiškia Dalyvį, kurio Pasiūlymas buvo pripažintas naudingiausiu ir kuris laimėjo Skelbiamas derybas, bei su kuriuo ir kurio įkurtu Privačiu subjektu sudaroma Sutartis, ir Sutartyje numatytais atvejais ją pakeitusius asmenis;

	Investicijos
	reiškia privalomas investicijas į Turtą ir kitas tinkamam Darbų atlikimui ir Paslaugų teikimui reikalingas investicijas, nurodytas Specifikacijose ir Finansiniame veiklos modelyje, ir kitas investicijas į Turtą, kurios bus padarytos Sutartyje nustatyta tvarka;

	Kandidatas










Komercinės veiklos pajamos
	reiškia ūkio subjektą, siekiantį būti pakviestu dalyvauti šiose Skelbiamose derybose ir pateikti Pirminį pasiūlymą. Kandidatu gali būti bet kokios teisinės formos juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo (išskyrus viešąjį ir privatų juridinius asmenis, kurie Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo nustatyta tvarka priskiriami prie viešojo sektoriaus), užsienio juridinis asmuo arba kitas ūkio subjektas, įsteigtas pagal užsienio valstybės teisę ir neturintis juridinio asmens statuso, taip pat Lietuvos Respublikoje įsteigti Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių filialai, arba tokių asmenų grupė. Kandidatu negali būti subjektas, kuris (ūkio subjektų grupės atveju – bet kuris grupės narys) yra susijęs su Skelbiamų derybų parengimu vykdyti ar Projekto parengimu įgyvendinimui, jei dėl to galėtų būti pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas;
reiškia pajamas, gautas vykdant ūkinę-komercinę veiklą (pavyzdžiui, kavinės patalpų nuomą, prekybą smulkiu sporto inventoriumi, prekėmis, salių nuomą, reklamos plotų nuomą, baseino ir SPA veiklą narysčių bei vienkartinių apsilankymų pagrindais ir t. t.)

	Komisija
	reiškia Valdžios subjekto 2025-02-11 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A27-415(3.1E) sudarytą viešojo pirkimo komisiją, vykdančią Skelbiamas derybas;

	Konfidencialumo įsipareigojimas
	reiškia Kandidato, siekiančio dalyvauti Skelbiamose derybose bei gauti su vykdomu Projektu bei Skelbiamomis derybomis procedūromis susijusią konfidencialią informaciją, bei jo pasitelkiamų Subtiekėjų pagal Sąlygų 10 priede Konfidencialumo įsipareigojimas pateiktą formą rengiamą ir Valdžios subjektui pateikiamą dokumentą, kuriuo Kandidatas ir jo Subtiekėjai patvirtina įsipareigojantis neatskleisti gautos konfidencialios informacijos;

	Konfidencialumo pasižadėjimas
	reiškia Komisijos nario, eksperto ar kito asmens rašytinį pasižadėjimą, kad jis neteiks tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų atitinkamų įstatymų reikalavimams, visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus pirkime dalyvaujančių ūkio subjektų ir (ar) Valdžios subjekto interesus;

	Kvalifikacijos reikalavimai
	reiškia Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai Kandidatui keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos – finansinio ir ekonominio ar techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus;

	Kvalifikacijos vertinimas

	reiškia Sąlygų 8 priede Kvalifikacijos vertinimas nurodyta tvarka atliekamą patikrinimą ar nėra Kandidato pašalinimo pagrindų, ar Kandidatas atitinka Kvalifikacijos reikalavimus;

	Metinis atlyginimas
	reiškia Valdžios subjekto mokėjimą Privačiam subjektui, kurį Valdžios subjektas moka Sutartyje nustatytu periodiškumu ir tvarka; 

	Maksimalus Valdžios subjekto mokėjimas
	reiškia 2024 m. rugpjūčio 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendime dėl tikslingumo įgyvendinti projektą „Sporto komplekso infrastruktūros sukūrimas Rudaminoje“ viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu Nr. T3-315 nurodytus maksimalius Valdžios subjekto turtinius įsipareigojimus minusavus Valdžios subjekto pasiliekamų rizikų vertę. Maksimalus Valdžios subjekto mokėjimas lygus 18 554 566 Eur (aštuoniolikai milijonų penkiems šimtams penkiasdešimt keturiems tūkstančiams penkiems šimtams šešiasdešimt šešiems eurams) su PVM diskontuota verte. Ši suma gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

	Nešališkumo deklaracija
	reiškia Komisijos nario, eksperto ar kito asmens pareiškimą raštu, kad jis nešališkas ūkio subjektų atžvilgiu;

	Naudotojas
	Objekto infrastruktūra ir Objekte teikiamomis Paslaugomis besinaudojantis asmuo;

	Naujas turtas
	reiškia ilgalaikį kilnojamą turtą, nenurodytą Specifikacijose, įgytą Privataus subjekto nuožiūra, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą Paslaugų teikimą, kurio sąrašą iki Eksploatacijos pradžios Privatus subjektas pateikia Valdžios subjektui ir kuris Sutarties laikotarpiu nuosavybės teise priklausys Privačiam subjektui;

	Objektas
	reiškia Žemės sklype suprojektuotą, pastatytą ir įrengtą infrastruktūrą, kaip ji apibrėžta Specifikacijose ir Pasiūlyme įskaitant apie sporto paskirties pastatą – baseino kompleksą su baseinu, pirčių zona, treniruoklių sale, grupinių treniruočių sale;

	Pasiūlymas 
	reiškia Dalyvio pateiktų dokumentų ir duomenų visumą, siūlant teikti Paslaugas ir (ar) atlikti Darbus pagal Valdžios subjekto nustatytas Sąlygas. Pasiūlymą sudaro Techninis ir Finansinis pasiūlymai kartu;

	Paslaugos
	reiškia Privataus subjekto, laikantis Sutarties, Specifikacijų reikalavimų ir Pasiūlymo nuostatų, teikiamas Specifikacijose ir Pasiūlyme nurodytas paslaugas;

	Pirminis pasiūlymas
	pagal Valdžios subjekto nustatytas Sąlygas bei terminus Dalyvio iki derybų pateiktų pirminių dokumentų visuma;

	Prašymas
	reiškia bet kokį Kandidato ar Dalyvio, laikantis Sąlygose nustatyta tvarka, Komisijai pateiktą su Skelbiamomis derybomis susijusį klausimą ar prašymą dėl Sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo / pakeitimo;

	Privatus subjektas
	reiškia Dalyvio, kurio Pasiūlymas pripažintas geriausiu ir kuris yra pakviestas pasirašyti Sutartį, iki Sutarties pasirašymo įsteigtą ar sudarytą ūkio subjektą, kuris tampa  Sutarties šalimi ir vykdo joje nustatytą veiklą ir kuris  Sutarties sudarymo metu privalo:
1) būti uždarosios akcinės bendrovės teisinės formos; ir
2) priklausyti (t. y. 100 proc. jo akcijų (dalių)) tik Dalyviui; ir
3) būti skirtas tik Projekto įgyvendinimui skirtai veiklai vykdyti; ir
4) neturėti jokių įsiskolinimų ar kitų prievolių, nesusijusių su Sutarties vykdymu; ir
5) taikyti galiojančius verslo apskaitos standartus;
6) būti registruotas PVM mokėtoju;

	Projektas
	reiškia Valdžios subjekto valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu įgyvendinamą „Sporto komplekso infrastruktūros sukūrimas Rudaminoje“ projektą, kurio aprašymas pateiktas Sąlygų 2 priede Techninės specifikacijos;

	Reglamentas
	reiškia 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentą (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje;

	Sąnaudos
	reiškia Privataus subjekto visas sąnaudas, susijusias su Darbų vykdymu ir (ar) Paslaugų teikimu, kurias galima priskirti Finansiniame veiklos modelyje nurodytoms sąnaudų grupėms;

	Sąlygos

	reiškia Skelbiamų derybų sąlygas ir jų priedus, taip pat visus jų patikslinimus bei atsakymus į Prašymus;

	Skelbiamos derybos
	reiškia pagal Viešųjų pirkimų įstatymo III skyriaus 3 skirsnį ir šias Sąlygas Valdžios subjekto atliekamą pirkimą, kurio metu siekiama atrinkti Privatų subjektą Projektui įgyvendinti ir tuo tikslu vedamos derybos su Dalyviais, siekiant susitarti dėl Valdžios subjekto reikalavimus atitinkančių techninių ir finansinių pasiūlymų sąlygų, kurių pagrindu pasirinkti Dalyviai turi pateikti Galutinius pasiūlymus;

	Subtiekėjai
	reiškia paraiškoje ir (ar) Pirminiame pasiūlyme ir (ar) Galutiniame pasiūlyme nurodytus arba Sutarties vykdymo metu juos keičiančius ar naujai pasitelktus ūkio subjektus (arba šių ūkio subjektų pasitelktus subjektus), kurie atlieka darbus ir/ar teikia paslaugas, už kurių atlikimą ar teikimą pagal  Sutartį yra atsakingas Privatus subjektas, išskyrus elektros ir šilumos energijos, vandens tiekėjus, nuotekų šalinimo, atliekų išvežimo ir kitus komunalinių paslaugų teikėjus;

	Susijusi bendrovė
	reiškia bet kurią bendrovę, atitinkančią Sąlygų 20 priede Susijusių bendrovių sąrašo forma nurodytus reikalavimus;

	Sutartis
	reiškia šiomis Skelbiamomis derybomis siekiamą sudaryti viešojo ir privataus subjektų partnerystės sutartį tarp Valdžios subjekto, Investuotojo ir Privataus subjekto, kuria siekiama įgyvendinti „Sporto komplekso infrastruktūros sukūrimas Rudaminoje“ VžPP būdu, kaip tai nustatyta Investicijų įstatyme ir Sąlygose;

	Specifikacijos
	reiškia Sąlygų 2 priede Techninės specifikacijos pateikiamas Darbų ir Paslaugų specifikacijas, nustatančias reikalavimus ir rodiklius, kuriais vadovaujantis Dalyvis rengia Pirminį pasiūlymą ir Galutinį pasiūlymą bei kuriuos privalo tenkinti Darbai ir Paslaugos;

	Turtas
	reiškia Žemės sklypą, Naują turtą ir Objektą;

	Techninis pasiūlymas
	reiškia pagal Sąlygų 19 priedo Pasiūlymo forma A dalyje nurodytą formą, kartu su pagrindžiančiais dokumentais pateikiamą pasiūlymą dėl Projekto įgyvendinimo techninių sąlygų;

	Valdžios subjektas
	reiškia Vilniaus rajono savivaldybės administraciją; 

	Valdžios ir privataus subjektų partnerystė arba VžPP



Viešosios paslaugos

	reiškia viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdą, kai Privatus subjektas valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartyje nustatytomis sąlygomis investuoja į valdžios subjekto funkcijoms priskirtas veiklos sritis ir šiai veiklai vykdyti reikalingą valstybės arba savivaldybės turtą ir vykdo tose srityse Investicijų įstatyme nustatytą veiklą, už kurią Privačiam subjektui atlyginimą moka Valdžios subjektas;
reiškia Privataus subjekto ar Subtiekėjo teikiamas Valdžios subjekto poreikiams, nurodytiems Specifikacijose, skirtas paslaugas, susijusias su Objekto naudojimu sporto, laisvalaikio, kultūros veiklomis (pavyzdžiui, neformaliu ugdymu);


	Viešųjų pirkimų įstatymas arba VPĮ
	reiškia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą;

	Žemės sklypas
	žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-1262-1466, bendras plotas  ̶  0.8700 ha, esantis Taikos g. 1A,  Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav., Privačiam subjektui perduodamas nuomos teisėmis.


[bookmark: _Ref293666804]
Kitos Sąlygose vartojamos sąvokos atitinka VPĮ vartojamas sąvokas.


2 [bookmark: _Toc126307310][bookmark: _Ref115270423][bookmark: _Ref115270842][bookmark: _Ref115271109][bookmark: _Ref115271373][bookmark: _Ref115271391][bookmark: _Toc129156469][bookmark: _Toc190107420][bookmark: _Hlk126242700]priedas. Techninės specifikacijos

[Pridedama atskiru dokumentu.]

Kartu su Pirminiu pasiūlymu / Galutiniu pasiūlymu Kandidatas / Dalyvis turi pateikti užpildytas Specifikacijų TS 2.1, TS 4.1 priedėlių formas.



3 [bookmark: _Toc126307311][bookmark: _Ref115270478][bookmark: _Ref115270496][bookmark: _Ref129085150][bookmark: _Toc129156470][bookmark: _Ref169507793][bookmark: _Toc190107421]priedas. Prašymų pateikimas

1. [bookmark: _Toc297218510][bookmark: _Toc297218546][bookmark: _Toc301448921][bookmark: _Toc309314608][bookmark: _Toc310273270][bookmark: _Toc293915724][bookmark: _Toc294199042][bookmark: _Toc294199373][bookmark: _Toc294516732][bookmark: _Toc297198321][bookmark: _Toc297198504]Pateikti Prašymus galima tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Prašymai teikiami lietuvių kalba. Tam, kad pateikti paraišką ar Pirminį pasiūlymą / Galutinį pasiūlymą, būtina užsiregistruoti CVP IS. Registracijos procedūros bei Prašymo pateikimo procedūros aprašymus galima rasti adresu: https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekejamsnaujaCVPIS/.
2. Prašymus susijusius su konkrečia procedūra galima pateikti atitinkamai ne vėliau kaip 10 (dešimt) dienų iki paraiškos, derybų, Pirminio pasiūlymo / Galutinio pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
3. [bookmark: _Toc293915726][bookmark: _Toc294199044][bookmark: _Toc294199375][bookmark: _Toc294516734][bookmark: _Toc297198323][bookmark: _Toc297198506][bookmark: _Toc297218513][bookmark: _Toc297218549][bookmark: _Toc301448924][bookmark: _Toc309314611][bookmark: _Toc310273273]Pateikiant Prašymus, ūkio subjektas / Kandidatas / Dalyvis privalo nurodyti, ar Prašyme yra nurodoma konfidenciali informacija ir kas tiksliai yra ja laikytina. Jeigu Komisija nesutiks, kad nurodyta informacija yra konfidenciali, jis prašys pagrįsti jos konfidencialumą. Komisijos nuomone Kandidatui / Dalyviui nepagrindus nurodytos informacijos konfidencialumo, į tokį Prašymą atsakoma nebus.
4. Į laiku pateiktus Prašymus Komisija atsakys nedelsiant CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, bet ne vėliau kaip per 6 (šešias) dienas ir ne vėliau, kaip likus 6 (šešioms) dienoms iki paraiškos, derybų, Pirminio pasiūlymo / Galutinio pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jeigu išsamiam atsakymui parengti Komisijai būtinai reikės daugiau laiko, ne vėliau kaip per 6 (šešias) dienas Kandidatai / Dalyviai bus informuoti apie tikslų atsakymų pateikimo laiką bei atitinkamų terminų pratęsimą, jeigu atsakymas bus pateiktas vėliau, kaip likus 6 (šešioms) dienoms iki paraiškos, derybų, Pirminio pasiūlymo / Galutinio pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.



4 [bookmark: _Ref127362641][bookmark: _Ref127362653][bookmark: _Ref127362916][bookmark: _Ref127363098][bookmark: _Ref127365738][bookmark: _Ref127365921][bookmark: _Ref127365935][bookmark: _Ref127366138][bookmark: _Ref127366376][bookmark: _Ref127366402][bookmark: _Ref127366419][bookmark: _Ref127366433][bookmark: _Ref127366460][bookmark: _Ref127512250][bookmark: _Ref127512252][bookmark: _Ref129093637][bookmark: _Toc129156471][bookmark: _Toc190107422]
priedas. Kvalifikacijos reikalavimai
[bookmark: _Toc288122797][bookmark: _Toc288724140][bookmark: _Toc288737997][bookmark: _Toc288738504][bookmark: _Toc288738869][bookmark: _Toc289189940][bookmark: _Toc289283011][bookmark: _Toc290387639][bookmark: _Toc291009724][bookmark: _Toc291089679][bookmark: _Toc293665789][bookmark: _Toc293915728][bookmark: _Toc294199046][bookmark: _Toc294199377][bookmark: _Toc294516736][bookmark: _Toc297198325][bookmark: _Toc297198508][bookmark: _Toc297218515][bookmark: _Toc297218551][bookmark: _Toc301448926][bookmark: _Toc309314613][bookmark: _Toc310273275]
1. [bookmark: _Hlk127358853][bookmark: _Hlk127359384][bookmark: _Hlk127358454]Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti Skelbiamose derybose, privalo atitikti visus žemiau lentelėje Pašalinimo pagrindai nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir lentelėje Kvalifikacijos reikalavimai nustatytus Kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti įrodančius dokumentus pagal Sąlygų 6 priede Paraiškos pateikimas nustatytus reikalavimus. 

	Pašalinimo pagrindai

	Eil. Nr.
	Pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui 
	[bookmark: _Hlk126227906]Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	

	1. 
	Kandidatas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės Kandidato atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.
Laikoma, kad Kandidatas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) Kandidato, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) Kandidato, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti Kandidatui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
3) Kandidato, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis
EBVPD III dalies A1 – A6, D1 punktai
	Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų reikalaujama atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Jeigu Kandidatas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba išduodami dokumentai neapima visų šiame punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
a) priesaikos deklaracija arba
b) oficialia Kandidato deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Kandidato kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų iki tos dienos, kai Kandidatas Valdžios subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. 
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.


	2. 
	Kandidatas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. 

	VPĮ 46 straipsnio 21 dalis
EBVPD III dalies D2 punktas

	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	3. [bookmark: _Hlk90887843]
	Kandidatas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas Kandidatas, ar šalies, kurioje yra Valdžios subjektas, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba Valdžios subjektas turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 
Laikoma, kad Kandidatas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) Kandidato, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) Kandidato, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal Valdžios subjekto šalies teisės aktų reikalavimus.
Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
a) Kandidatas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šiame punkte nurodytus įsipareigojimus;
b) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
c) Kandidatas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų a) punkto nuostatas. Kandidatas šiuo pagrindu nepašalinamas iš Skelbiamų derybų procedūros, jeigu, Komisijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis
EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų reikalaujama:
1. Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma:
· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) 
· arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų reikalaujama atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Jeigu Kandidatas negali pateikti  nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba išduodami dokumentai neapima šiame punkte visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
a) priesaikos deklaracija arba
b) oficialia Kandidato deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Kandidato kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai Kandidatas Valdžios subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.
Jei dokumentas išduotas ankščiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma:
a) Jeigu Kandidatas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Komisija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.
Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Komisija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti Kandidato (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Kandidatas taip pat gali pateikti VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
b) Jeigu Kandidatas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba VĮ Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų reikalaujama atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Jeigu Kandidatas negali pateikti  nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba išduodami dokumentai neapima visų šiame punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
a) priesaikos deklaracija arba
b) oficialia Kandidato deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Kandidato kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų iki tos dienos, kai Kandidatas valdžios subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 

	4. 
	Kandidas su kitais Kandidatais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją Skelbiamose derybose, ir Komisija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas
EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	5. 
	Kandidatas Skelbiamų derybų metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Komisijos ar Valdžios subjekto sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas
EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	6. 
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas
EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	7. 
	Kandidatas Skelbiamų derybų procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir Komisija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba Kandidatas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu Kandidatas taip pat pašalinamas iš Skelbiamų derybų procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba Kandidatas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu Kandidatas taip pat pašalinamas iš Skelbiamų derybų procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas
EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. 
Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš Skelbiamų derybų procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją adresu https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/
Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami.


	8. 
	Kandidatas Skelbiamų derybų metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Komisijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą Skelbiamų derybų procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Komisijos sprendimams dėl Kandidatų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir Komisija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas
EBVPD III dalies C15 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. 


	9. 
	Kandidatas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 (tris) metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 (tris) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Kandidatas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 (tris) metus buvo priimtas Valdžios subjekto sprendimas, kad Kandidatas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu Kandidatas taip pat pašalinamas iš Skelbiamų derybų procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 (tris) metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas
EBVPD III dalies C14 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. 
Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/

Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami.


	10. 

	[bookmark: part_030e6c6c64ba4f96a23474e439d1b80c]Kandidatas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Komisija abejoja jo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 1 (vieni) metai.

	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis
EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš Skelbiamų derybų procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/

Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami.

	11. 
	Kandidatas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Komisija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (Kandidatas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis
EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. 
Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš Skelbiamų derybų procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.
Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami.

	12. 
	Kandidatas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Komisija abejoja jo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 (trys) metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis
EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. 
Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš Skelbiamų derybų procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 
Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami.

	13. 
	Kandidatas yra pažeidęs bent vieną iš VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kurį Komisija gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Komisija pašalina Kandidatą iš Skelbiamų derybų procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 1 (vieni) metai.
	VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 1 punktas
EBVPD III dalies C1 – C3 punktai

	Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami.

	14. [bookmark: _Hlk90887894]
	Kandidatas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Kandidato ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. 
Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, Komisija nepašalins Kandidato iš Skelbiamų derybų procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį.
	VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas
EBVPD III dalies C4 – C9 punktai
	Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Komisija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu https://www.registrucentras.lt/jar/p/Prireikus, Komisija turi teisę prašyti pateikti VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 
Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami.
Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų iki tos dienos, kai Kandidatas Valdžios subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

	15. 
	Kandidatas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio Komisija abejoja jo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Komisija pašalina Kandidatą iš Skelbiamų derybų procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 1 (vieni) metai.
	VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punktas
EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų Kandidatų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
Iš ne Lietuvoje įsteigtų Kandidatų prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, tik tuo atveju jeigu tokie išduodami.



[bookmark: pn1_28]
	[bookmark: _Hlk129855369][bookmark: _Hlk127358430]Kvalifikacijos reikalavimai

	1. Finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimai

	Kvalifikacijos reikalavimas
	Atitiktį Kvalifikacijos reikalavimui įrodantys dokumentai

	Kandidatas turi būti finansiškai pajėgus finansuoti Projektą. Bendra finansavimo suma, įskaitant Finansuotojo indėlį į Projektą, kartu su Kandidato finansiniu indėliu turi būti ne mažesnė nei 7 600 000 Eur (septyni milijonai šeši šimtai tūkstančių eurų) be PVM.
	Finansuotojo raštas apie numatomą finansavimą ir (ar) Kandidato akcininkų (dalyvių), ar kitų kompetentingų valdymo organų sprendimas skirti reikiamas lėšas arba kiti šių lėšų prieinamumo įrodymai. 
Tuo atveju, jeigu Kandidatas kvalifikacijos reikalavimą grįs Kandidato akcininkų (dalyvių), ar kitų kompetentingų valdymo organų sprendimu, Komisija visais atvejais tikrins, ar sprendimas priimtas tinkamo asmens organo, neviršijant savo kompetencijos ribų bei ar tas asmuo iš tiesų valdo Projekto finansavimui reikalingą sumą.

	2. Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

	2.1. Kandidatas per paskutinius 5 (penkis) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos yra užbaigęs visuomeninės paskirties pastatų statybos (naujos statybos ir (ar) rekonstravimo) bei montavimo darbų,  dėl to paties ar kelių skirtingų objektų, kurių vertė ne mažesnė kaip 4 900 000 Eur (keturi milijonai devyni šimtai tūkstančių eurų) be PVM (arba atitinkamai kita valiuta), ir kai svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.
Jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Kandidatas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Kandidatui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią Kandidatas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi, vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus ūkio subjekto atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.
	Per paskutinius 5 (penkis) metus užbaigtų statybos darbų sąrašas pagal Sąlygų 11 priede Projektavimo, statybos ir montavimo darbų sąrašo forma pateiktą formą. 
Kartu su sąrašu turi būti pateikiamos užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymos apie tai, kad statybos darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Užsakovų pažymose taip pat turi būti nurodyta atliktų darbų adresas, vertė, laikotarpis, pastatų paskirtis.
Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti papildomus atliktų statybos darbų tinkamą užbaigimą pagrindžiančius įrodymus.


	2.2. Kandidatas per paskutinius 5 (penkis) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos yra užbaigęs sporto paskirties pastato su baseinu projektavimo paslaugų sutartį ir kai paslaugų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo pripažinti tinkamais bei suprojektuotam objektui išimtas statybos leidimas.
Jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Kandidatas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Kandidatui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią Kandidatas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi, vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus ūkio subjekto atliktos paslaugos, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.
	Per paskutinius 5 (penkis) metus suteiktų paslaugų sąrašas pagal Sąlygų 11 priede Projektavimo, statybos ir montavimo darbų sąrašo forma pateiktą formą. 
Kartu su sąrašu turi būti pateikiamos užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačių) pažymos apie tai, kad projektavimo paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Užsakovų pažymose taip pat turi būti nurodyta suteiktų paslaugų adresas, laikotarpis, paslaugų gavėjai, pastatų paskirtis.
Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti papildomus suteiktų projektavimo paslaugų tinkamą suteikimą pagrindžiančius įrodymus.

	2.3. Kandidatas per paskutinius 3 metus turi būti įvykdęs ar vykdo sutartį, pagal kurią ne trumpiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nepertraukiamą laikotarpį[footnoteRef:3] teikė ar teikia nekilnojamojo turto valdymo ir/ar administravimo paslaugas sporto ir/ar sveikatingumo paslaugas teikiančiame objekte. [3:  Nepertraukiamas laikotarpis suprantamas kaip nuolatinis paslaugų teikimas ištisus metus funkcionuojančiame (reguliariai vykdoma veikla) objekte su galimu trumpalaikiu (iki 30 d.) paslaugų teikimo nutraukimu dėl švenčių dienų ir/ar laikinų techninės profilaktikos priežiūros darbų (pvz., patalpų dezinfekcija ar pan.).
] 


Nekilnojamojo turto valdymo ir/ar administravimo paslaugos – kompleksinis nekilnojamojo turto valdymas, apimantis klientų aptarnavimą, patalpų techninę priežiūrą, valymą, komunalinių mokesčių administravimą.

Sporto ir/ar sveikatingumo paslaugas teikiantis objektas – nekilnojamojo turto objektas, kuriame teikiamos sporto ir (arba) baseino ir (arba) SPA centro paslaugos.
	Per paskutinius 3 (tris) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos teiktų turto administravimo bei priežiūros paslaugų sąrašas pagal Sąlygų 12 priede Administravimo bei priežiūros paslaugų sąrašo forma pateiktą formą. 
Kartu su sąrašu turi būti pateikiamos užsakovų pažymos apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Užsakovų pažymose taip pat turi būti nurodyta suteiktų paslaugų adresas, laikotarpis, pastatų paskirtis.
Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti papildomus suteiktų paslaugų tinkamumą pagrindžiančius įrodymus.




2. Lentelės Pašalinimo pagrindai 4 stulpelyje nurodyti dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Komisija pasitikrins Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. 
3. Jeigu Kandidatas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti nurodytų dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus Komisijai priimtinus dokumentus. Tokiu atveju rekomenduotina iš anksto kreiptis į Komisiją dėl kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų priimtinumo.
4. Jei pateikiamuose dokumentuose duomenys pateikiami ne eurais, o kita valiuta, nurodytos vertės turi būti perskaičiuotos pagal Europos centrinio banko paskelbtą euro ir tos valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, atitinkamai, galiojusį sutarties pasirašymo dieną.
5. Jei Kandidatas yra ūkio subjektų grupė, reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo privalo atlikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys. Kitus Kvalifikacijos reikalavimus (ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo) reikalavimus privalo atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
6. Siekiant įrodyti atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams, nurodytiems lentelės Kvalifikacijos reikalavimai punktuose, Kandidatas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Subjektai, kurių kvalifikacija remiasi Kandidatas, privalo atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Šiuo atveju kartu su paraiška Kandidatas turi pateikti įrodymus, kad tokie subjektai įsipareigoja Kandidatui suteikti atitinkamus pajėgumus Sutarties vykdymui ir kad jie turi ir gali Kandidatui tuos pajėgumus suteikti. Kaip tokie įrodymai gali būti pateikiama preliminari rangos, paslaugų ar kita atitinkama sutartis, kurioje turi būti aiškiai ir konkrečiai nurodyti perduodami ištekliai, būdai ir priemonės, užtikrinančios, kad Kandidatui bus faktiškai perduota atitinkama kvalifikacija, taip pat joje privalo būti numatytos sankcijos išteklius suteikiančiam subjektui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą, be to, sutartyje turi būti nustatyta ne tik Kandidato, Privataus subjekto, bet ir Valdžios subjekto teisė reikalauti vykdyti prievoles pagal šią sutartį. Kandidatas gali pateikti ir kitus išteklių prieinamumą įrodančius dokumentus, tačiau jie privalo būti lygiaverčiai ir priimtini Komisijai, pagrindžiančius visas aukščiau šiame punkte Komisijos nustatytas sąlygas.
7. Finansuotojas nėra laikomas kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, ir jam netaikomi pašalinimo pagrindai.
8. Subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, kurių kvalifikacija remiasi Kandidatas, Sutarties įgyvendinimo metu galės būti keičiami kitais subtiekėjais ar kitais ūkio subjektais tik Sutartyje nustatyta tvarka. 
9. Jeigu ūkio subjektas kurio pajėgumais remiamasi netenkins jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jis neatitiks bent vieno reikalavimo dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, Komisija pareikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.
10. Subtiekėjai, kurių pajėgumais Kandidatas nesiremia, kad atitiktų Kvalifikacijos reikalavimus, bet pasitelkia Sutarties vykdymui, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Jeigu toks Subtiekėjas neatitiks bent vieno reikalavimo dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, Komisija pareikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu Subtiekėju.
11. Jeigu Kandidatas neatitinka reikalavimų, nustatytų lentelės Pašalinimo pagrindai 1 ir 3 punktuose, Komisija jo nepašalina iš Skelbiamų derybų procedūros, kai yra abi šios sąlygos kartu:
1) Kandidatas pateikė Komisijai informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:
- savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl lentelės Pašalinimo pagrindai 1 ir 3 punktuose nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;
- bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;
- ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai;
2) Komisija įvertino Kandidato informaciją, pateiktą pagal aukščiau nurodytą 1 punktą, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi Kandidatas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Komisija pateikia Kandidatui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo aukščiau nurodytos Kandidato informacijos gavimo. 
Kandidatas negali pasinaudoti šiame 14 punkte nustatyta apsivalymo galimybe, kai jis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų, teismo sprendime nurodytą laikotarpį.
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Vilniaus rajono savivaldybės administracijai
Rinktinės g. 50, Vilnius, vrsa@vrsa.lt, +370 5 275 1961

DEKLARACIJA DĖL REGLAMENTE NUSTATYTŲ SĄLYGŲ NEBUVIMO
	
	
	

	
	(Data) (numeris)

	

	
	(Vieta)

	


(Projekto pavadinimas)


	Pateikdamas šią deklaraciją Kandidatas patvirtina, kad nėra sąlygų, nustatytų 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamente (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje Tarybos reglamente (ES) 2022/576, dėl kurių jo paraiška turėtų būti atmesta, t. y. Kandidatas patvirtina, kad:

	

	Eil. Nr.
	Sąlygos

	1.
	Kandidatas nėra Rusijos pilietis, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigusi Rusijoje.

	2.
	Kandidatas nėra juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies 1 punkte nurodytam subjektui.

	3.
	Kandidatas nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantis šios lentelės 1 arba 2 punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

	4.
	Kandidatas, jeigu būtų paskelbtas Skelbiamų derybų laimėtoju, ir su juo būtų sudaryta Sutartis, daugiau kaip 10 procentų Sutarties vertės neskirs vykdyti Subtiekėjui[footnoteRef:4] (-ams), tiekėjui (-ams) ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini 1 arba 2 arba 3 punktuose nurodytiems subjektams. [4:  Subtiekėjo sąvoka Reglamento prasme apima visus ūkio subjektus „tiekimo grandinėje“, t. y. visus, kurie atlieka Darbus, teikia Paslaugas ar (ir) kurių pajėgumais yra remiamasi.] 





	______________
(Kandidato arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	__________
(parašas)
	                _____________
   (vardas ir pavardė)
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1. [bookmark: _Hlk141789428]Norėdamas išreikšti savo siekį dalyvauti Valdžios subjekto vykdomose Skelbiamose derybose, ūkio subjektas privalo užpildyti Sąlygų 7 priede Paraiškos forma pateiktą paraiškos formą ir prie jos pridėti Sąlygų 34 punkte nurodytus dokumentus.
2. [bookmark: _Hlk141968651]Ūkio subjektas, teikdamas paraišką, privalo laikytis šių reikalavimų:
2.1.	Jeigu dėl pateisinamų priežasčių ūkio subjektas negali pateikti reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad ūkio subjekto kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Rekomenduotina tokių dokumentų ar informacijos priimtinumą iš anksto pasitikrinti su Valdžios subjektu.
2.2.	Visi dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei dokumentai pateikti užsienio kalba, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą. Jei paraiška ir prie jos pridėti dokumentai bus pateikti ne lietuvių kalba, Komisija paprašys per papildomą terminą išversti paraišką ir prie jos pridėtus dokumentus į lietuvių kalbą. Esant paraiškos teksto turinio skirtumams tarp lietuvių ir ne lietuvių kalbos, teisingu bus laikomas paraiškos ir prie jos pridėtų dokumentų tekstas lietuvių kalba. Vertimo tikrumas turi būti patvirtinamas vertėjo arba kandidato įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu yra). Kandidatas prisiima atsakomybę už vertimo teisingumą.
2.3.	Atsižvelgiant į 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvenciją dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo bei Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, turi būti legalizuojami dokumentai, kurie išduoti užsienio valstybėse, neprisijungusiose prie Hagos konvencijos, dokumentai, ir kurie bus pateikiami Lietuvos Respublikoje. Jeigu Kandidatas yra iš užsienio valstybės, kuri prisijungusi prie Hagos konvencijos arba tarp Lietuvos ir užsienio valstybės, kurioje registruotas Kandidatas, pasirašyta dvišalė sutartis, numatanti, kad nuo tvirtinimo atleidžiami oficialūs dokumentai, patenkantys į dvišalės sutarties dalyko apibrėžtį, nėra reikalaujama, kad Kandidato Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai būtų patvirtinami tvirtinimo pažyma (Apostille).
2.4.	Pateikiamą paraišką ir kitus Kandidato dokumentus turi pasirašyti Kandidato įgaliotas asmuo. Dokumentai, išduoti kitų institucijų arba asmenų, turi būti pasirašyti jas išdavusio asmens arba atitinkamos institucijos atstovo.
2.5.	Paraiška kartu su pridedamais dokumentais (bei visi kiti Komisijos po paraiškų pateikimo paprašyti dokumentai) turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis juos pateikiant neredaguojama elektronine forma (išskyrus teikiamus sąrašus Microsoft Excel formatu). Paraiška turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuriuo tvirtinama paraiška. Elektroniniu būdu teikiant dokumentus yra deklaruojama, kad pateikiamos skaitmeninės kopijos yra tikros. Kandidato pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz.: pdf, jpg ir kt.). Komisija turi teisę prašyti pateikti dokumentų originalus ar tinkamai patvirtintas kopijas.
[bookmark: _Hlk141968775]2.6.	Paraiškoje aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Jei tokia informacija paraiškoje nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktoje paraiškoje nurodyta informacija nėra konfidenciali. Komisijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, kreipsis į Kandidatą, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu Kandidatas per  Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.  Komisija pasilieka teisę atskleisti paraiškoje nurodytą konfidencialią informaciją Komisijos nariams ir pasikviestiems ekspertams, Valdžios subjekto vadovui ir jo įgaliotiems asmenims, taip pat įstatymų numatytais atvejais ar to pareikalavus įgaliotoms kontrolės institucijoms. Tokiais atvejais Kandidatas negalės Valdžios subjekto laikyti atsakingu už konfidencialios informacijos atskleidimą. 
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priedas. Paraiškos forma

________________________________________________________________________________
(Kandidato pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai
Rinktinės g. 50, Vilnius, vrsa@vrsa.lt, +370 5 275 1961

PARAIŠKA DALYVAUTI SKELBIAMOSE DERYBOSE
	
	
	

	
	(Data) (numeris)

	

	
	(Vieta)

	

	(Projekto pavadinimas)



Išreikšdami susidomėjimą dėl galimybės įgyvendinti „Sporto komplekso infrastruktūros sukūrimas Rudaminoje“, pareiškiame savo pageidavimą dalyvauti Skelbiamų derybų procedūrose dėl Sutarties sudarymo, apie kurias buvo paskelbta [data] Europos Sąjungos oficialiame leidinyje [numeris] ir CVP IS, pirkimo numeris – [pirkimo numeris].
Šiuo tikslu pateikiame duomenis apie savo Kvalifikaciją.
	Bendrieji duomenys[footnoteRef:5]: [5:  Subtiekėjo sąvoka Reglamento prasme apima visus ūkio subjektus „tiekimo grandinėje“, t. y. visus, kurie atlieka Darbus, teikia Paslaugas ar (ir) kurių pajėgumais yra remiamasi.
tovauti ūkio subjektų grupę.] 

	

	Kandidato pavadinimas
	

	Juridinio asmens kodas
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Registruotos buveinės adresas
	

	Adresas korespondencijai 
	

	Atsakingas asmuo (vadovas arba jo įgaliotas asmuo)[footnoteRef:6]: [6:  Ūkio subjektų grupės atveju reikia nurodyti tik asmenį (asmenis), įgaliotą atstovauti ir veikti visos grupės vardu.] 

	

	Pareigos, vardas, pavardė
	

	Kontaktai (adresas, el. paštas, telefono numeris, kt.)
	



Teikdami šią paraišką pažymime, kad sutinkame su visomis šių Skelbiamų derybų sąlygomis, nustatytomis skelbime apie derybas, šiose Sąlygose, jų prieduose, o taip pat jų patikslinimuose ir paaiškinimuose.
Šia paraiška patvirtiname, kad atitinkame visus Kvalifikacijos reikalavimus, numatytus Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai. Atitikimą kiekvienam Kvalifikacijos reikalavimui įrodome pateikdami šiuos dokumentus:
	Reikalavimas (-ai) dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo[footnoteRef:7] [7:  Nurodyti reikalavimo (-ų) dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo numerį pagal Sąlygų 4 priedą Kvalifikacijos reikalavimai. Reikalavimų, kuriems pagrįsti teikiamas tik EBVPD, numeriai nurodomi visi kartu viename langelyje.] 

	Atitikimą reikalavimui įrodo[footnoteRef:8] [8:  Nurodyti dokumentus, patvirtinančius Kandidato atitikimą reikalavimui dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir jų puslapių skaičių. Jei atitinkamus reikalavimus patvirtinantis dokumentas yra EBVPD pateiktas XML formatu, lapų skaičius nenurodomas.] 

	
Ūkio subjekto pavadinimas[footnoteRef:9] [9:  Įrašomas kiekvieno ūkio subjekto nurodyto paraiškoje (Kandidato, ūkio subjektų grupės nario, Subtiekėjo ir kt.), kuris turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, pavadinimas;] 


	
	
	

	
	
	



	Kvalifikacijos reikalavimas[footnoteRef:10] [10:  Nurodyti kvalifikacijos (finansinis ir ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas) reikalavimo numerį pagal Sąlygų 4 priedą Kvalifikacijos reikalavimai.] 

	Atitikimą reikalavimui įrodo[footnoteRef:11] [11:  Nurodyti dokumentus, patvirtinančius Kandidato atitikimą kvalifikacijos reikalavimui, ir jų puslapių skaičių. Jei atitikimas kvalifikacijos reikalavimui grindžiamas kitų ūkio subjektų pajėgumais, reikia nurodyti jų pavadinimus. Taip pat nurodomas ūkio subjektų grupės nario, kurio pajėgumais grindžiamas atitikimas kvalifikacijos reikalavimui, pavadinimas.] 

	Kvalifikacijos reikšmė

	
	
	

	
	
	




Tai, kad Subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais grindžiame savo atitikimą kvalifikacijos (finansinis ir ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas) reikalavimams, atitinkamiems reikalavimams užtikrinti reikalingi ištekliai bus mums prieinami tiek, kiek jų reikės įgyvendinant Sutartį, patvirtiname pateikdami tokius duomenis:
	Kvalifikacijos reikalavimas, atitikimas kuriam grindžiamas kitų ūkio subjektų pajėgumais
	Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais grindžiamas atitikimas, pavadinimas, kodas, adresas, kontaktinis asmuo
	Pateikiami įrodymai dėl reikalingų išteklių prieinamumo[footnoteRef:12] [12:  Taip kaip nurodyta Sąlygų 4priede Kvalifikacijos reikalavimai.] 


	
	
	

	
	
	


	Kita svarbi informacija apie Kandidato kvalifikacijos atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams: 

	1. Kandidato / ūkio subjektų grupės narių, Subtiekėjų, kurių pajėgumais Kandidatas remiasi, kad atitiktų Kvalifikacijos reikalavimus kolegialaus priežiūros organo nario (stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (valdybos) narių ir (ar) kitų asmenų, kuriems suteikti VPĮ 46 straipsnio 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai sąrašas[footnoteRef:13]: [13:  Pildoma, jei Kandidatas / ūkio subjektų grupės narys /Subtiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys turi kitą valdymo ar priežiūros organo narį (narius) ar kitą asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.).] 


[Nurodyti Kandidato / ūkio subjektų grupės nario / Subtiekėjų, pavadinimas, kolegialaus priežiūros organo nario (stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (valdybos) narių ir (ar) kitų asmenų vardas, pavardė, pareigos].
2. [Nurodyti kitą Kandidato nuomone svarbią informaciją apie Kandidato kvalifikacijos atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams].



Be aukščiau nurodytų dokumentų, kartu su paraiška pateikiame:
1. Konfidencialumo įsipareigojimą (Sąlygų 10 priedas Konfidencialumo įsipareigojimo forma); 
2. Deklaraciją dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo (Sąlygų 5 priedas Deklaracijos dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo forma);
3. [Nurodyti kitus pateikiamus dokumentus – įgaliojimus atstovauti Kandidatą, jungtinės veiklos sutartį ir pan.].
Patvirtiname, kad paraiškoje ar kartu su ja pateikiamuose dokumentuose pateikti duomenys yra teisingi, pateikiamų dokumentų skaitmeninės kopijos ir pateikiami duomenys yra tikri. Mes suprantame, kad jeigu paaiškėtų, jog šis mūsų patvirtinimas yra neteisingas, mūsų paraiška arba Pasiūlymas bus atmesti.
Nurodome, kad šiose paraiškos dalyse pateikta informacija yra konfidenciali[footnoteRef:14]: [14:  Jeigu nenurodyta, kokiose paraiškos dalyse yra konfidenciali informacija, Valdžios subjektas turi teisę atskleisti visą paraiškoje esančią informaciją. Konfidencialia informacija nelaikomas Kandidato (arba ūkio subjektų grupės narių) pavadinimas ir kita informacija, kuri kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nelaikoma konfidencialia informacija.] 


	[bookmark: _Hlk130303023]Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas

	1. 
	

	2.
	

	...
	



	[bookmark: _Hlk171403697]
	
	
	
	
	

	(Kandidato arba jo įgalioto asmens pareigos)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė) 
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1. Kandidatų pateiktų paraiškų, jų atitikimo Kvalifikacijos reikalavimams, deklaracijoje dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo pateiktų duomenų vertinimą Komisija atliks šiame priede nustatyta tvarka, Kandidatams nedalyvaujant.
2. Komisija patikrins ir įvertins ar:
2.1. Kandidato paraiška atitinka Sąlygų 6 priede Paraiškos pateikimas nustatytus paraiškos pateikimo reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl draudimo pateikti ar dalyvauti pateikiant kelias paraiškas pagal Sąlygų 32 punktą;
2.2. [bookmark: _Hlk141789350]Kandidatas pateikė visus dokumentus ir informaciją, pagrindžiančius jo atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams;
2.3. Kandidato pateikti duomenys ir deklaracijos yra teisingos;
2.4. Kandidatas atitinka Kvalifikacijos reikalavimus, numatytus Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai.
3. [bookmark: _Hlk130303565]Jeigu atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams ar Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimui, ar kitiems Sąlygų reikalavimams, pagrindžiantys duomenys ar dokumentai bus netikslūs, neišsamūs, klaidingi ar šių duomenų ar dokumentų trūks, Komisija paprašys tokio Kandidato šiuos duomenis ar dokumentus paaiškinti, patikslinti ir išsamiai apibūdinti, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis. Tam padaryti Komisija Kandidatui suteiks protingą terminą. Jei dėl pagrįstų priežasčių Kandidatui reikėtų daugiau laiko, duotą terminą bus galima pratęsti. 
4. Kilus įtarimų dėl deklaracijoje dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo pateiktos informacijos teisingumo, Komisija gali kreiptis į Kandidatą prašydama pateikti įrodymus dėl šioje deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumo. Kandidatui nepateikus dokumentų, įrodančių Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimą, Kandidato paraiška atmetama.
5. Komisija gali nevertinti visos paraiškos, jeigu patikrinusi jos dalį nustato, kad, vadovaujantis Sąlygų reikalavimais, paraiška turi būti atmesta.












9 [bookmark: _Toc126234540][bookmark: _Toc126240296][bookmark: _Toc126242634][bookmark: _Toc126303906][bookmark: _Toc126303970][bookmark: _Toc126307261][bookmark: _Toc126307321][bookmark: _Toc126234541][bookmark: _Toc126240297][bookmark: _Toc126242635][bookmark: _Toc126303907][bookmark: _Toc126303971][bookmark: _Toc126307262][bookmark: _Toc126307322][bookmark: _Ref110259489][bookmark: _Ref110259970][bookmark: _Ref110260659][bookmark: _Toc125651839][bookmark: _Toc126307323][bookmark: _Toc129156477][bookmark: _Toc190107427][bookmark: _Hlk126301020][bookmark: _Hlk126301359]priedas. Reikalavimai Europos bendrajam viešųjų pirkimų dokumentui 
[bookmark: _Toc162340349][bookmark: _Toc68319425]
Atskirą EBVPD pildo:
-	Kandidatas;
-	kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė);
-	kiekvienas ūkio subjektas, jeigu Kandidatas remiasi jo pajėgumais, kad atitiktų Kvalifikacijos reikalavimus.

Paraišką teikiančiam Kandidatui aktualus EBVPD sukuriamas Komisijos suformuotą ir šio Sąlygų priedo 1 priedėlyje nurodytą ir xml formatu pridėtą EBVPD importuojant internetiniu adresu https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt

Instrukciją kaip užpildyti EBVPD galima rasti šiuo internetiniu adresu:
http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/EBVPD%20pildymas(Tiek%C4%97jas).pdf



[bookmark: _Toc126307324][bookmark: _Toc129156478][bookmark: _Toc190107428][bookmark: _Hlk130889056]9	priedo 1 priedėlis

[Pridedama atskiru dokumentu]
Kartu su paraiška Kandidatas turi pateikti užpildytą Sąlygų 9 priedo 1 priedėlio EBVPD formą, kuri pateikta xml formatu atskiru dokumentu.










10 [bookmark: _Toc126234544][bookmark: _Toc126240300][bookmark: _Toc126242638][bookmark: _Toc126307325][bookmark: _Ref127360863][bookmark: _Ref127360877][bookmark: _Ref127366111][bookmark: _Toc129156479][bookmark: _Ref129159890][bookmark: _Ref129160757][bookmark: _Ref141786929][bookmark: _Toc190107429][bookmark: _Ref110259498][bookmark: _Ref110260557][bookmark: _Ref110261125][bookmark: _Ref110265604][bookmark: _Toc125651841]priedas. Konfidencialumo įsipareigojimo forma
[bookmark: _Hlk130808167]
[bookmark: _Hlk109319589]________________________________________________________________________________
(Kandidato pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai
Rinktinės g. 50, Vilnius, vrsa@vrsa.lt, +370 5 275 1961

KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS

	
	
	

	
	(Data) (numeris)

	

	
	(Vieta)

	


(Projekto pavadinimas)

Siekdamas dalyvauti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos  (toliau – Valdžios subjektas) vykdomose Skelbiamose derybose dėl „Sporto komplekso infrastruktūros sukūrimas Rudaminoje“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo bei gauti su vykdomu Projektu bei Skelbiamų derybų procedūromis susijusią konfidencialią informaciją _____________________ (toliau – Kandidatas) prisiima žemiau nurodytus konfidencialumo įsipareigojimus:
4. Kandidatas įsipareigoja laikyti Skelbiamų derybų metu iš Valdžios subjekto gautą bet kokią informaciją slaptai, saugoti tokią informaciją kaip savo komercines paslaptis, tačiau bet kokiu atveju taikant ne mažesnę konfidencialumo apsaugą nei taikytų vidutiniškai apdairus verslininkas, bei neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, jeigu tokia konfidenciali informacija:
1.1. yra visuotinai žinoma arba viešai prieinama;
1.2. yra gauta iš trečiųjų asmenų, neprisiimant konfidencialumo įsipareigojimų informaciją atskleidusiam asmeniui;
1.3. turi būti atskleista tretiesiems asmenims Kandidatui siekiant dalyvauti Skelbiamose derybose arba vykdant  Sutartį dėl Projekto įgyvendinimo, jeigu informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima konfidencialumo įsipareigojimus, kurie savo apimtimi yra ne mažiau griežti, nei konfidencialumo įsipareigojimai numatyti šiame Konfidencialumo įsipareigojime (jeigu tretieji asmenys atskleidžia Valdžios subjekto konfidencialią informaciją, už trečiųjų asmenų veiksmus atsako Kandidatas, kaip už savo);
1.4. buvo savarankiškai sukurta Kandidato, nesinaudojant Valdžios subjekto konfidencialia informacija, arba buvo anksčiau žinoma Kandidato;
1.5. pagal galiojančius teisės aktus turi būti atskleista valstybės institucijoms, jeigu Kandidatas atskleidė valstybės institucijoms mažiausią įmanomą konfidencialios informacijos kiekį, ėmėsi visų teisės aktuose numatytų priemonių, kad informaciją gavusi valstybės institucija laikytų gautą informaciją konfidencialiai ir apie tokį informacijos atskleidimą nedelsiant informavimo Valdžios subjektą. 
2. Šiame įsipareigojime numatyti konfidencialumo įsipareigojimai galioja tiek Skelbiamų derybų procedūrų vykdymo metu, tiek šioms procedūroms pasibaigus.
3. Šis įsipareigojimas sukuria teisiškai įpareigojančias prievoles Kandidatui. Jų atžvilgiu taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Su šio įsipareigojimo vykdymu susiję ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Valdžios subjekto registruotos buveinės vietą. 


	
	
	
	
	
	

	(Kandidato arba jo įgalioto asmens pareigos)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė) 
	


[bookmark: _Toc126234546][bookmark: _Toc126240302][bookmark: _Toc126242640][bookmark: _Toc126303915][bookmark: _Toc126303979][bookmark: _Toc126307266][bookmark: _Toc126307326][bookmark: _Ref115271434][bookmark: _Ref115271447][bookmark: _Ref115271557][bookmark: _Toc126307327][bookmark: _Toc129156480][bookmark: _Hlk109319739]


11 [bookmark: _Toc190107430]priedas. Projektavimo, statybos ir montavimo darbų sąrašo forma

[bookmark: _Hlk169864152][Pridedama atskiru dokumentu Microsoft Excel formatu]


12 [bookmark: _Toc126307328][bookmark: _Ref115271470][bookmark: _Ref115271602][bookmark: _Toc129156481][bookmark: _Toc190107431][bookmark: _Hlk109319845]priedas.  Administravimo ir priežiūros paslaugų sąrašo forma

[Pridedama atskiru dokumentu Microsoft Excel formatu]









48

13 [bookmark: _Toc126307329][bookmark: _Ref115270708][bookmark: _Ref115270862][bookmark: _Ref115271020][bookmark: _Ref115271122][bookmark: _Toc129156482][bookmark: _Toc190107432]priedas. Reikalavimai Techninei- inžinerinei informacijai

1. Visą techninę dokumentaciją Kandidatas / Dalyvis turi pateikti skaitmeninėje versijoje. Tekstiniai (aprašomieji) dokumentai turi būti suderinti su Microsoft Word bei Microsoft Exel (kai reikalaujama) programine įranga, brėžiniai turi būti atidaromi pdf formatu. Dokumentai papildomai gali būti pateikiami Autocad programa.
2. [bookmark: _Hlk126743665]Kandidatas / Dalyvis, teikdamas Techninį pasiūlymą (Pirminį / Galutinį), statinio, išorinių įrenginių ir elementų, kitų elementų dalių būklės apibūdinimą turi pateikti pagal Specifikacijas. Prie kiekvienos dalies turi būti pateiktas inžinerinius sprendimus, kokybinius bei kiekybinius parametrus pristatantis tekstas. Techninių sprendinių projektinės dokumentacijos apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Kandidato / Dalyvio sumanymui suprasti ir įvertinti tinkamumą Valdžios subjekto poreikiams.
3. [bookmark: _Hlk126743619]Pateikiant / aprašant techninį sprendinį esminį dėmesį reikia skirti ir su Techninio pasiūlymo (Pirminio / Galutinio) informacija pateikti detalų Objekto projekto aiškinamąjį raštą su koncepcijos aprašymu ir  schemomis, sprendinių architektūrinius techninius brėžiniais, įvertinant esamą Žemės sklypo situaciją, poreikius ir Objekto techninius sprendinius:
3.1. [bookmark: _Hlk126743708]Detalų Objekto koncepcijos aprašymą, įvertinant esamą Žemės sklypo situaciją, Objekto sprendinius ir veiklos poreikius. 
3.2. Aiškinamojo rašto koncepcijos pasiūlyme turi perteikti:
3.2.1. Objekto apimtį, Objekto koncepcijos esminiai principai;
3.2.2. Objekto integraciją aplinkoje;
3.2.3. Gretimų pastatų, teritorijų apibūdinimą Objekto atžvilgiu. Objekto ryšys su gretimomis viešomis erdvėmis ir teritorijomis;
3.2.4. Objekto saulės judėjimo trajektorijos atžvilgiu;
3.2.5. Objekto tūrinių sprendinių ryšį su aplinkiniais statiniais ir teritorija;
3.2.6. Preliminarias inžinerinių tinklų pasijungimo vietas Žemės sklypo ribose ir, jei numatoma, už jų;
3.2.7. Aplinkinių automobilių stovėjimo vietų analizę ir jų poreikio užtikrinimo sprendimo būdą.
3.3. Aiškinamojo rašto pasiūlyme techninis aprašymas turi perteikti:
3.3.1. Objekto koncepcijos techninių sprendinių, teritorijos ir patalpų išplanavimo esminius principus;
3.3.2. Siūlomas inžinerinių tinklų prisijungimo, įrengimo vietas Žemės sklypo ribose (jei numatoma, ir už sklypo ribų), vidaus inžinerinių sistemų sprendinius;
3.3.3. Automobilių parkavimo vietų skaičius, parkavimo aikštelių paskirtis pagal atskiras paskirtis ir naudotojus;
3.3.4. Vidaus inžinerinių sistemų, įrangų, baldų, techniniai sprendiniai, techniniai rodikliai ir kokybę pagrindžianti informacija;
3.3.5. Pagrįstas Kandidato / Dalyvio interpretacijas ne pagal Specifikacijas;
3.3.6. Interjero įrengimo gaires;
3.3.7. Įrangos, numatytos Specifikacijose, kokybę.
3.4. Žemės sklypo planas perteikiantis:
3.4.1. Vilniaus rajono reprezentatyvumą Objekte;
3.4.2. Numatomus esminius pokyčius neišvystytoje teritorijoje ir Objekto naujumą;
3.4.3. Objekto ryšys su gretimomis viešomis erdvėmis.
3.4.4. Teritorijos dangų planas, teritorijos apželdinimo sprendinius, mažoji architektūra, sklypo plano elementų (suoliukai, stoginės, aikštelės, lauko apšvietimas, šiukšlių konteinerių vietos ir t.t.) eksplikacijos ir sutartiniai žymėjimai.
3.4.5. Preliminarų eismo srautų vertinimą. Transporto ir pėsčiųjų srautai, siūlomi  papildomi ženklinimai užtikrinant saugų ir funkcionalų transporto ir pėsčiųjų judėjimą, transporto judėjimo kryptys, parkavimo ir pėsčiųjų srautų kryptys, judėjimo kontrolės sprendiniai (tvoros, vartai, pakeliami užtvarai, apsaugos ir praėjimo kontrolė, vaizdo stebėjimo sistemos ir pan.).
3.4.6. Siūlomas preliminarias inžinerinių tinklų pasijungimo vietas Žemės sklypo ribose ir, jei numatoma, už sklypo ribų, pateikiamas suvestinis inžinerinių tinklų planas.
3.5. Aukštų planai:
3.5.1. Principiniai bendro naudojimo, administracinių, specialios paskirties,  kitų pagrindinių ir pagalbinių patalpų išdėstymas Objekte;
3.5.2. Principiniai Objekto visų aukštų patalpų išdėstymo planai;
3.5.3. Principinis viešųjų erdvių išdėstymo planas;
3.5.4. [bookmark: _Hlk126744214]Ryšiai tarp susijusių funkcinių zonų;
3.5.5. [bookmark: _Hlk126744225]Informacija pateikiama brėžiniuose su patalpų eksplikacijomis, sutartiniais žymėjimais, baldų ir įrangos išdėstymu.
3.6. Darnaus dizaino tipologiją, kuri turi apimti:
3.6.1. Kandidatai / Dalyviai turi pateikti sprendinius, kurie demonstruoja šiuolaikinio projektavimo praktiką ir darnaus vystymo koncepciją, įskaitant visų medžiagų parinkimą, ekonominę naudą ir veiklos efektyvumą;
3.6.2. Specifikacijas atitinkančių darnaus dizaino sprendinių pagrindimą.
3.7. Objekto pagrindinių architektūrinių ir konstrukcinių sprendinių tipologiją, kuri turi apimti:
3.7.1. [bookmark: _Hlk126744264]Konstrukcijų projektavimo / sprendinių parinkimo pagrindinius principus:
3.7.2. [bookmark: _Hlk138853920]Statinių fasadų ir pjūvių brėžiniai, visų Objekto fasadų brėžiniai su fasadų elementų medžiagiškumo sutartiniais žymėjimais ir spalviniu sprendimu, pateikiant fasadų medžiagų pavadinimus ir  tipus;
3.7.3. Būtinųjų ir specialiųjų reikalavimų sąrašą, kuriais bus vadovaujamasi projektavimo metu;
3.7.4. [bookmark: _Hlk126744294]Objekto vizualizacijas ir koncepcinius sprendinius. Objekto teritorijos, statinių ir pastatų, eksterjero ir interjero sprendinių medžiagiškumo, spalvinių sprendinių, tūrinių ir erdvinių sprendinių vizualizacijos.
3.8. Objekto funkcinių – technologinių sprendinių tipologiją, kuri turi apimti:
3.8.1. Planuojamos eksploatuoti įrangos ir inžinerinių tinklų sąrašą;
3.8.2. Apsaugos tipologiją: Kandidatas / Dalyvis turi pateikti informaciją, kaip siūlomi sprendiniai yra susiję su keliamais Objekto apsaugos ir saugumo reikalavimais. Tai apima, bet neapsiriboja:
1) Objekto apsaugą perimetru;
2) Personalo apsaugą;
3) Apsaugą nuo vagysčių;
4) Apsaugą Objekto patalpose.
3.8.3. Mechaninės inžinerinės sistemos sprendinių tipologiją: Kandidatas / Dalyvis turi pateikti šildymo, vėdinimo, šaldymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemų sukūrimo ir eksploatavimo pagrindinius principus;
3.8.4. Akustinių reikalavimų tipologiją: Kandidatas / Dalyvis turi pateikti pagrindinius planuojamo Objekto pageidaujamų akustinių savybių įgyvendinimo metodus;
3.8.5. Gaisro apsaugos reikalavimų tipologiją: Kandidatas / Dalyvis turi pateikti pagrindinius planuojamo Objekto apsaugos nuo gaisro sistemos projektavimo principus;
3.8.6. Elektrotechnikos projektavimo tipologiją: Kandidatas / Dalyvis turi pateikti pagrindinius planuojamo Objekto elektros sistemų projektavimo principus;
3.8.7. Kitų specifinių inžinerinių sistemų aprašymą: Kandidatas / Dalyvis turi pateikti pagrindinius planuojamo Objekto specifinių inžinerinių sistemų projektavimo principus.
3.9. Objekto projektavimo ir projekto įgyvendinimo gairių planą: Kandidatas / Dalyvis turi pateikti planuojamų naudoti statybos metodų aprašymą bei pateikti statybų trukmės gairių planą.
4. Pateikiant/ aprašant Objekto inžinerinės infrastruktūros sprendimus, prie Pirminio pasiūlymo / Galutinio pasiūlymo turi būti pateiktos užpildytos Specifikacijų 1-5 priedėliuose pateiktos formos. 
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14 [bookmark: _Toc126234550][bookmark: _Toc126240306][bookmark: _Toc126242644][bookmark: _Toc126307330][bookmark: _Ref115270721][bookmark: _Ref115270813][bookmark: _Ref115270893][bookmark: _Ref115271040][bookmark: _Ref115271147][bookmark: _Ref115271293][bookmark: _Ref115271926][bookmark: _Toc129156483][bookmark: _Toc190107433][bookmark: _Ref293667093][bookmark: _Hlk126303714]priedas. Reikalavimai Finansiniam veiklos modeliui

0. Kandidatas / Dalyvis kartu su Pasiūlymu pateikia Finansinį veiklos modelį pagal Valdžios subjekto parengtą FVM formą. 
0. [bookmark: _Hlk184353702]Šiame priede ir FVM vartojamų sąvokų iš didžiosios raidės reikšmės yra pateiktos Sąlygose ir Sutartyje.
0. FVM forma pritaikyta apskaičiuoti VŽPP mokestį visam Objektui, nepriklausomai nuo Objekto dalių skaičiaus 
0. FVM formos darbalapių paskirtis:
3. darbalapyje A.0 pasirenkamas Objektų skaičius - langelyje Struktūra ir valdymas nurodant Pasirinktų objektų skaičių ir patvirtinus; detalizuojami Objekto dalių pavadinimai ir pagrindinės prielaidos, naudojamos nustatyti Investicijų, Paslaugų teikimo Sąnaudų, Atnaujinimo ir remonto Sąnaudų bei administravimo ir valdymo Sąnaudų vertes;
3. [bookmark: _Ref186436302]pirmajai Objekto daliai skirti 1.1-1.5 darbalapiai, antrajai Objekto daliai 2.1-2.5 ir taip pat iki penktosios Objekto dalies (5.1-5.5). Jeigu pasirenkama viena Objekto dalis, pildomi tik 1.1- 1.5 darbalapiai;
3. [bookmark: _Ref184354751][bookmark: _Ref186436306]darbalapyje 1.1 Kandidatas / Dalyvis detalizuojami Investicijų, Paslaugų teikimo, Atnaujinimo ir remonto Sąnaudų bei administravimo ir valdymo Sąnaudų planuojamą patyrimą kiekvieną Sutarties mėnesį;
3. [bookmark: _Hlk184355004]darbalapyje 1.2 Kandidatas / Dalyvis detalizuoja FVM rengimo metu jam žinomas Objekto Investicijų ir apyvartinių lėšų finansavimo prielaidas;
3. [bookmark: _Hlk184355027]darbalapiai 1.3-1.5 yra skirti apdoroti šio priedo 4.2 - 4.3  punktuose nurodytuose darbalapiuose įvestų kintamųjų reikšmes;
3. darbalapis R.0 yra skirtas apskaičiuoti VžPP mokestį už Objektą ir palyginti jį su Maksimaliu VŽPP mokesčio dydžiu. 
0. Kandidatui / Dalyviui rekomenduojama susipažinti su FVM formoje pateikiamais paaiškinimais, kurie darbalapiuose išskirti žalia spalva, sunumeruoti ir pateikiami celėse su pavadinimais „Paaiškinimas Nr.“. Iš viso FVM formoje yra 25 paaiškinimai. 
0. FVM rengiamas kalendoriniais mėnesiais visam Sutarties galiojimo terminui.
0. FVM sudarymui naudojamos prielaidos detaliai aprašomos darbalapyje A.0, o Kandidato / Dalyvio FVM pateikiamus duomenis pagrindžiantys dokumentai pateikiami kartu su FVM.
0. FVM pateikiami duomenys ir aiškūs jų aprašymai dėl visų Sąlygose išvardintų Privataus subjekto įsipareigojimų. FVM pateikiami duomenų aprašymai yra tiek išsamūs ir detalūs, kad bet kuris kompetentingas finansų analitikas be papildomos informacijos galėtų įvertinti Kandidato / Dalyvio nurodytų duomenų logiškumą ir pagrįstumą.
0. FVM įvertinamos visos su Privataus subjekto įsipareigojimais susijusios išlaidos ir mokėtini mokesčiai.
0. FVM parengiamas pagal Sąlygose nustatytus reikalavimus ir Komisijos išaiškinimus.
0. FVM turi būti skaidrus, tai yra FVM skaičiavimuose naudojamos formulės gali būti be slaptažodžio apsaugotos nuo atsitiktinių veiksmų, tačiau negali būti užslėptos, FVM turi būti atviras koregavimui.
0. FVM sudaromas atsižvelgiant, bet neapsiribojant į lentelėje žemiau pateiktus reikalavimus.
	12.1.
	FVM sudarymo pagrindas

	12.1.1.
	FVM sudarymo prielaidos
	FVM pateikiamas prielaidų rinkinys, kuriame pagrindžiami visi FVM duomenys tokiu detalumu, kurio  patyrusiam finansų analitikui pakaktų parengti analogišką FVM.
FVM sudaromas, naudojant realias (neindeksuotas) vertes.
FVM prielaidų rinkinys pagrindžia ir paaiškina Kandidato / Dalyvio numatomas patirti Sąnaudas, jų struktūrą (Darbų - projektavimo, statybos, įrengimo, priežiūros ir Paslaugų teikimo, veiklos vykdymo, finansavimo ir kt.) ir jų apskaičiavimo principus.
Aprašant prielaidas nurodoma, ar sumos pateikiamos su PVM, ar be PVM.
Prielaidos detalizuojamos toje pačioje FVM formos byloje, darbalapyje A.0, iš kurio suformuojamos tiesioginės nuorodos į darbalapius 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 ir 5.1 ir/arba į 1.2., 2.2, 3.2, 4.2 ir 5.2. 
Kartu su FVM pateikiami Kandidato / Dalyvio numatomų patirti sąnaudų apskaičiavimą pagrindžiantys dokumentai (pvz., preliminarios sąmatos, apklausos, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos kainas, kiti dokumentai).
Komisija savo nuožiūra gali reikalauti papildomų įrodymų dėl FVM pagrįstumo. 
FVM nurodomos tik su Sutarties įgyvendinimu susijusios sąnaudos, kurios bus patirtos po Sutarties įsigaliojimo. Iki Sutarties įsigaliojimo Dalyvio / Kandidato patirtos sąnaudos nekompensuojamos ir FVM nenurodomos.

	12.1.2.
	Pagrindinės datos ir valiuta
	Prognozuojama Sutarties įsigaliojimo data (toliau – Bazinė data) yra (pasirenkama data).
Duomenys apie sąnaudas yra pateikiami eurais, atsižvelgiant į Bazinę datą. 
Tuo atveju, jeigu kartu su FVM Kandidato / Dalyvio numatomų patirti sąnaudų apskaičiavimą pagrindžiančiuose dokumentuose naudojama kita valiuta, FVM darbalapyje A.0 detalizuojamos kainų konvertavimo į eurus prielaidos. 

	12.1.3.
	Indeksavimas
	FVM sudaromas, laikantis prielaidos, kad Privataus subjekto veiklos pajamoms ir Sąnaudoms indeksavimas nėra taikomas. Įgyvendinant Sutartį, VŽPP mokesčiui bus taikomas indeksavimas, nurodytas Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka.

	12.1.4.
	VŽPP mokesčio apskaičiavimas
	FVM sudaromas, laikantis žemiau išdėstytų prielaidų:
1. Paslaugos teikiamos, laikantis Sutarties sąlygų bei išskaitos ir / ar baudos nėra taikomos;
1. Paslaugos teikiamos pagal iš anksto sudarytą planą, apimtį ir Kandidato / Dalyvio suplanuotas patirti Sąnaudas. Sudarant FVM, yra atsižvelgta į galimą rizikų poveikį Paslaugų teikimo sąnaudoms;
1. reali finansinė diskonto norma yra 4,00 (keturi) proc.;
1. jei Kandidatas / Dalyvis planuoja teikti paslaugas, kurių teikimo privalomumo Valdžios subjektas nenustatė Specifikacijoje, planuojami su šių paslaugų teikimu susiję pinigų srautai (investicijų sąnaudos, paslaugų teikimo sąnaudos, paslaugų teikimo pajamos ir kt.) nėra įtraukiami į FVM. Komisija turi teisę reikalauti Kandidato / Dalyvio sudaryti atskirą FVM įvertinti paslaugų, kurių teikimo privalomumo Valdžios subjektas nenustatė, pinigų srautus. 

	12.2.
	Reikalavimai Investicijų ir veiklos Sąnaudų pagrindimui

	12.2.1.
	Investicijų Sąnaudos
	FVM pateikiami išsamūs duomenys apie Objekto ar Objekto kiekvienos dalies projektavimo, statybos, įrengimo ir pripažinimo tinkamu naudoti Investicijų Sąnaudas, apskaičiuotas pagal Specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
Investicijų sąnaudos detalizuojamos pagal Objektą sudarančias dalis, kurių didžiausias skaičius yra 5. Pildant FVM pasirinkus daugiau, kaip vieną Objekto dalį, kiekvienai Objekto daliai pildomi dedikuoti Investicijų prielaidų darbalapiai.
Sąnaudos, reikalingos sukurti Objektą (kiekvieną Objekto dalį) pagal Investicijų Sąnaudų kategorijas detalizuojamos darbalapyje A.0. 
Kiekvienoje Investicijų Sąnaudų kategorijoje nurodomi Sąnaudų mato vienetai, kiekiai ir vieneto kainos. 
Darbalapio A.0 celėse C8:ir C12 nurodomas Objekto (kiekvienos Objekto dalies) plotas kvadratiniais metrais (m2). 
Jei Investicijų Sąnaudų patyrimo metu iki Eksploatacijos pradžios Kandidatas / Dalyvis planuoja patirti komunalinių mokesčių Sąnaudas, šias Sąnaudas Kandidatas / Dalyvis nurodo darbalapio 1.1 skyriuje „1.1.2. Paslaugų teikimo sąnaudos“ atskiroje eilutėje. Šios komunalinių mokesčių Sąnaudos įskaičiuojamos į VŽPP mokestį. 

	12.2.2.
	Finansavimo ir investicinės veiklos Sąnaudos
	FVM pateikiami išsamūs duomenys apie visas Sutarties finansavimo Sąnaudas, įskaitant bazines palūkanų normas, maržas, finansavimo mokesčius, nuosavo kapitalo suteikimo sąlygas ir kt.

	12.2.3.
	Paslaugų teikimo Sąnaudos
	FVM pateikiami išsamūs duomenys apie:
1. Paslaugų, už kurias yra mokamas VŽPP mokestis, teikimo Sąnaudas, apskaičiuotas pagal Specifikacijoje nustatytus reikalavimus;
1. Paslaugų teikimo Sąnaudas sudarančias Paslaugų grupes, jų sudėtines dalis;
1. Paslaugų teikimo Sąnaudoms apskaičiuoti naudojamas vienetų ir jų kiekių per mėnesį reikšmes.
Atnaujinimo ir remonto Sąnaudos kiekvienai Objektui (kiekvienai Objekto daliai) numatomos pagal Specifikaciją ir detalizuojamos kaip atskira Sąnaudų kategorija. 
Komunalinės sąnaudos nuo Objekto (atskiros Objekto dalies) Eksploatacijos pradžios nėra planuojamos, kaip Paslaugų teikimo Sąnaudos ir už jas nėra mokamas VŽPP mokestis.

	12.2.4.
	Komercinės veiklos pajamos
	Kandidatas / Dalyvis turi pateikti informaciją apie Privataus subjekto planuojamas gauti komercinės veiklos pajamas (pvz., (kavinės patalpų nuoma, prekyba smulkiu sporto inventoriumi, prekėmis, salių nuoma, reklamos plotų nuoma, baseino ir SPA veikla narysčių bei vienkartinių apsilankymų pagrindais ir t.t.), detaliai aprašant skaičiavimams taikytas prielaidas.

	12.2.5.
	Administravimo ir valdymo Sąnaudos
	FVM pateikiami išsamūs duomenys apie valdymo ir administravimo Sąnaudas, susijusias su Sutarties apimtimi (pvz., Privataus subjekto administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, buhalterinės apskaitos, audito paslaugų, draudimo, įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo, patalpų nuomos ir kt. Sąnaudos, priskiriamos bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms, sudarant pelno (nuostolių) ataskaitą).
Administravimo ir valdymo Sąnaudos detalizuojamos pagal atskiras Sąnaudų grupes, nurodant jų sudedamąsias dalis, išreikštas vieneto ir jo įkainio sandauga bei pateikiant sumas kiekvienam mėnesiui.
FVM pateikiami išsamūs duomenys apie Privačiam subjektui perduodamų rizikų eliminavimo Sąnaudas arba paaiškinta, kaip jos bus sumažintos / eliminuotos be papildomų sąnaudų. Rizikų eliminavimo Sąnaudos nurodomos kaip atskira administravimo ir valdymo Sąnaudų grupė.

	12.3.
	Reikalavimai pajamų pagrindimui

	12.3.1.
	Paslaugų teikimo pajamos
	Valdžios subjekto mokamas mėnesio VŽPP mokestis yra apskaičiuojamas naudojant FVM funkcionalumą. Finansiniame pasiūlyme pateikiami duomenys turi atitikti FVM.

	12.3.2.
	Palūkanų pajamos
	FVM pateikiami detalūs duomenys apie planuojamas gauti palūkanų pajamas iš rezervinių sąskaitų ar iš kitų kreditinių sąskaitų, arba nurodyta, kad nėra numatoma jų gauti.
Planuojamos gauti palūkanų pajamos pagrindžiamos detalizuojant naudojamas palūkanų normų ir laikotarpių prielaidas.

	12.4.
	Finansavimo planas ir finansinio pajėgumo pagrindimas

	12.4.1.
	Finansavimo poreikio įvertinimas ir numatoma kapitalo struktūra
	Kartu su FVM pateikiamas Sutarties finansavimo struktūros aprašymas ir jį pagrindžiantys dokumentai, įrodantys Sutarties finansavimui reikalingų lėšų pakankamumą ir atitiktį žemiau nurodytiems reikalavimams:
(a)	 Sutarties finansavimo planas apima visą finansavimo poreikį bei visus siūlomus finansavimo instrumentus,
(b)	 pateiktas kiekvieno finansavimo šaltinio išsamus aprašymas,
(c)	 pateiktos kiekvienos laidavimo garantijos sąlygos ir išsamūs duomenys, kaip Privatus subjektas įvykdys šias sąlygas;
(d)	 pateiktas aprašymas apie numatomą vykdyti apsidraudimo strategiją ir reikalavimus.

	12.4.2. 
	Finansavimo nuosavu kapitalu sąlygos
	Sutarties finansavimo šaltiniu numatant nuosavą kapitalą, žemiau nurodyti duomenys pateikiami apie kiekvieną nuosavo kapitalo teikėją:
1. juridinio asmens duomenys ir kredito reitingas (jei reitinguojama);
1. akcininkai ir laiduotojai;
1. numatomas įnešti nuosavo kapitalo dydis;
1. išsamios nuosavo kapitalo teikimo sąlygos, įskaitant taikomas palūkanų normas, maržas, laukiamą nuosavo kapitalo grąžą, formavimo tvarką, kitus esminius apribojimus ir reikalavimus;
1.  detalūs duomenys apie nuosavo kapitalo finansavimo prieinamumą ir nuosavo kapitalo teikėjo finansinę būklę (finansavimo šaltinių, grynųjų pinigų arba kito likvidaus turto, kuris bus prieinamas siekiant užtikrinti numatytą nuosavo kapitalo lygį, aprašymas).
Kandidatas / Dalyvis, pildydamas FVM, įvertina visus nuosavo kapitalo teikėjo reikalavimus. Kartu su FVM pateikiama aukščiau nurodytų finansavimo sąlygų santrauka ir pridėti finansavimo sąlygas pagrindžiantys dokumentai.

	12.4.3.
	Finansavimo skolintu kapitalu sąlygos
	Sutarties finansavimo šaltiniu numatant paskolą ar kitą skolintų lėšų finansavimo šaltinį (įskaitant subordinuotas paskolas, išperkamąją nuomą), žemiau nurodyti duomenys pateikiami apie kiekvieną Finansuotoją:
(a)	 Finansuotojo juridinio asmens duomenys ir kredito reitingas (jei reitinguojama);
(b) skolinama ar įsipareigojama skolinti lėšų suma;
(c)	detalūs duomenys apie paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpį, įskaitant jo trukmę ir nenumatytus atvejus;
(d) paskolos grąžinimo ar išpirkimo grafikas, su grąžinimo ar išpirkimo datomis, išankstinio grąžinimo sąlygomis (įskaitant negrąžintos finansavimo dalies apmokėjimo sąlygas) (jeigu yra žinomos);
(e) užstatų, garantijų ar kitų užtikrinimų reikalavimai (iš patronuojančios bendrovės ar trečiųjų šalių) (jeigu yra žinomi);
(f)	 sutarties parengimo, įsipareigojimo, tarpininkų ir kiti panašūs mokesčiai (jeigu yra žinomi);
(g)	 palūkanų normos ir maržos, įskaitant didėjimo / mažėjimo mechanizmai (jeigu yra žinomi);
(h) esminiai apribojimai, įsipareigojimai ir kiti reikalavimai (jeigu yra žinomi);
(i) reikalavimai rezervų sąskaitoms (jeigu yra žinomi);
(j) nemokumo ar kiti panašūs susitarimai (jeigu yra žinomi);
(k) teisių ir pareigų perdavimo susitarimai (jeigu yra žinomi);
(l) išankstinės sąlygos (jeigu yra žinomos);
(m)	 veiklos vertinimo (angl. due diligence) reikalavimai (jeigu yra žinomi);
(n)	 kiti apribojimai, reikalavimai ar sąlygos, kurios finansiškai turėtų įtakos Kandidato ./ Dalyvio galimybei pritraukti finansavimą (jeigu yra žinomi);
(o)	 detalūs duomenys apie finansavimo prieinamumą ir Finansuotojo finansinę būklę (jeigu Finansuotojas yra ne kredito įstaiga).
Kandidatas / Dalyvis, pildydamas FVM, atsižvelgia į visus kiekvieno skolinto kapitalo teikėjo reikalavimus. Kartu su FVM pateikiamos išsamios kiekvieno skolinto kapitalo teikėjo finansavimo sąlygos (jeigu yra žinomos) ir/arba įsipareigojimo finansuoti raštai (aktualu teikiant galutinį pasiūlymą). 

	12.4.4. 
	Refinansavimas
	Jei numatyta naudoti refinansavimo instrumentus, FVM:
1. pristatomas refinansavimo planas, ir
1. detalizuojamos refinansavimo prielaidos dėl refinansavimo struktūros ir laikotarpio, palūkanų normos, maržos, refinansavimo grąžinimo laikotarpio, mokėjimų grafiko, rezervų sąskaitų, refinansavimo padengimo ir kitų reikalaujamų rodiklių.





[bookmark: _Toc126307331][bookmark: _Toc129156484][bookmark: _Toc190107434][bookmark: _Hlk130890877]14	priedo 1 priedėlis. Finansinis veiklos modelis
[Pridedama atskiru dokumentu]
[bookmark: _Hlk109400898]Kartu su Pirminiu pasiūlymu/ Galutiniu pasiūlymu Kandidatas / Dalyvis turi pateikti FVM, kurį Dalyvis rengia savarankiškai atsižvelgdami į Sąlygų 14 priede esančius reikalavimus. Pateikiama FVM forma yra rekomendacinio pobūdžio.
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15 [bookmark: _Toc142056090][bookmark: _Toc142314692][bookmark: _Toc142383193][bookmark: _Toc126307332][bookmark: _Ref115270741][bookmark: _Ref115270914][bookmark: _Ref115271049][bookmark: _Ref115271180][bookmark: _Toc129156485][bookmark: _Toc190107435]priedas. Reikalavimai teisinei informacijai

1. Informacija apie Subtiekėjus
1.1. Užpildytą žemiau pateiktą lentelę:
	Subtiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys
	Kokiai Sutarties daliai įgyvendinti jis pasitelkimas (Darbai ar Paslaugos, pavedamos Subtiekėjui, jų procentinė dalis nuo Metinio atlyginimo)

	
	

	
	


1.2. Sutartinių santykių schemą kartu su paaiškinimu (pridedama atskiru dokumentu).
2. Patvirtinimas dėl nepakitusio atitikimo Kvalifikacijos reikalavimams, t. y. patvirtinimas, jog Kandidato paraiškoje nurodyti duomenys apie atitikimą 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai nurodytiems Kvalifikacijos reikalavimams ir pagal kuriuos Komisija atliko vertinimą ir nepasikeitė. Jeigu šie duomenys pasikeitė, Kandidatas / Dalyvis turi pateikti Valdžios subjektui atnaujintus duomenis.
3. Patvirtinimas, kad Kandidato kartu su paraiška pateiktoje deklaracijoje dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo nurodyti duomenys nepasikeitė. Jeigu šie duomenys pasikeitė, Kandidatas / Dalyvis turi pateikti Valdžios subjektui atnaujintus duomenis.
4. Pasiūlymai Sąlygų (a)(i)2.21 priede pateiktam Sutarties projektui, įskaitant ir Rizikos pasidalijimo tarp šalių matricą. Pasiūlymai sutarčiai turi būti pateikti pakeitimų lentelėje, kurioje kiekvieno siūlomo pakeitimo atžvilgiu turi būti nurodyta:
4.1. Siūlomas keisti Sutarties projekto punktas;
4.2. Sutarties projekto punktas su pažymėtais siūlomais pakeitimais ir siūlomą pakeitimą paaiškinančiu komentaru, išskiriant:
4.2.1. Kritinius pakeitimus, kurie reikalingi Kandidatui priimant sprendimą dėl Galutinio pasiūlymo pateikimo (t. y. tokie pakeitimai, kurių nepriėmus, Kandidatas pagal savo vidines politikas / reikalavimus negalėtų teikti Galutinio pasiūlymo);
4.2.2. Pakeitimus, galinčius turėti įtakos Metiniam atlyginimui;
4.2.3. Pakeitimus, galinčius turėti įtakos Sutarties finansavimo struktūrai;
4.2.4. Pakeitimus, galinčius turėti įtakos Kandidato susitarimams su Subtiekėjais;
4.2.5. Pakeitimus, kurie yra būtini norint pritaikyti juos Kandidato siūlomoms Projektą įgyvendinančioms priemonėms / sprendimams;
4.2.6. Pakeitimai, kurie keičia Valdžios subjekto siūlomą Rizikos pasidalijimo tarp šalių matricą (nepriklausomai ar Valdžios subjekto ar Kandidato naudai); ir 
4.2.7. ir kitus pakeitimus.
5. Kandidatai turi pateikti siūlomų pakeitimų lentelę elektroniniu redaguojamu formatu ir Sutarties projektą, atnaujintą pagal visus siūlomus pakeitimus (pakeitimai turi būti pažymėti naudojant teksto redagavimo programos funkciją „sekti pakeitimus“ ar jai analogišką funkciją). Komisija su jais neprivalo sutikti, tačiau į šiuos pakeitimus Komisija gali atsižvelgti rengdama galutinį Sutarties projektą.

16 [bookmark: _Toc142056092][bookmark: _Toc142314694][bookmark: _Toc142383195][bookmark: _Toc126234555][bookmark: _Toc126240311][bookmark: _Toc126242649][bookmark: _Toc129084977][bookmark: _Toc126234556][bookmark: _Toc126240312][bookmark: _Toc126242650][bookmark: _Toc129084978][bookmark: _Toc126234557][bookmark: _Toc126240313][bookmark: _Toc126242651][bookmark: _Toc129084979][bookmark: _Toc126307333][bookmark: _Ref115270769][bookmark: _Ref115270929][bookmark: _Ref115271073][bookmark: _Ref115271193][bookmark: _Ref127365469][bookmark: _Ref127365507][bookmark: _Toc129156486][bookmark: _Toc190107436]PRIEDAS. REIKALAVIMAI OBJEKTO SUKŪRIMO, PASLAUGŲ TEIKIMO, KOMERCINIŲ VEIKLŲ VYKDYMO IR SUTARTIES VALDYMO PLANUI

1. [bookmark: _Hlk130367613][bookmark: _Hlk126760022]Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo, Komercinių veiklų vykdymo ir Sutarties valdymo planas (toliau – Planas) yra Kandidato / Dalyvio pateikiamas Objekto sukūrimo ir eksploatacijos vykdymo, Objekto Paslaugų teikimo (įskaitant ir komercines pajamas) ir Sutarties administravimo bei valdymo aprašas, pateikiamas kartu su Pirminiu pasiūlymu / Galutiniu pasiūlymu. Pagal pateiktą Planą bus sprendžiama apie Kandidato gebėjimus ir galimybes įgyvendinti Sutartį. Šiame Plane Kandidatas /Dalyvis turi nurodyti kaip įgyvendins Sutartį, pateikdamas Darbų (projektavimo, statybos rangos) valdymo bei Specifikacijose nurodytų Paslaugų teikimo ir Sutarties administravimo bei valdymo, įskaitant rizikų valdymo detalų aprašymą, kuriame turės būti nurodyta kaip Kandidatas / Dalyvis, atsižvelgdamas į Specifikacijose keliamus reikalavimus, sugebės įgyvendinti Sutartį. 
2. Planas turi būti rengiamas ir pateiktas pagal Sąlygų šio priedo 1 priedėlyje esančią formą.
3. [bookmark: _Hlk130367748][bookmark: _Hlk130306394]Atkreiptinas dėmesys, kad Kandidatas / Dalyvis pateikdamas Planą gali nurodyti ir kitus, neapsiribojant pateiktais Sąlygų šio priedo 1 priedėlyje reikalavimais, Projektui svarbius aspektus, kuriais remiantis Komisija galės išsamiau įvertinti Pirminio pasiūlymo / Galutinio pasiūlymo atitikimą Sąlygoms bei jį įvertinti.
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([Kandidato / Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai

OBJEKTO SUKŪRIMO, PASLAUGŲ TEIKIMO, KOMERCINIŲ VEIKLŲ VYKDYMO IR SUTARTIES VALDYMO PLANAS

	
	
	

	
	(Data) (numeris)

	

	
	(Vieta)

	

	(Projekto pavadinimas)








Turinys
1.	OBJEKTO SUKŪRIMO PLANAS
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1. [bookmark: _Toc121306242]Objekto sukūrimo planas

1.1. [bookmark: _Toc121306243]Projektavimo etapo aprašymas, organizavimo procedūros ir terminai
1.1.1. Žemės sklype projektuojami statiniai
[bookmark: _Hlk116973880]/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis nurodo projektuojamus pastatus, inžinerinius statinius. Taip pat nurodoma ar Žemės sklype yra gamtinių, istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių/.
1.1.2. [bookmark: _Ref117149616]Projektavimo procesas 
[bookmark: _Hlk116974031]/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis nurodo projektavimo etapus, kiekvieno etapo trumpą aprašymą. Žemiau pateikiamas rekomendacinis sąrašas:
1) inžinerinių tyrinėjimų atlikimas;
2) projektinių pasiūlymų parengimas ir pateikimas Valdžios subjekto suderinimui;
3) trūkstamų inžinerinių prisijungimo sąlygų gavimas, esant poreikiui esamų prisijungimo sąlygų atnaujinimas;
4) projektinių pasiūlymų pateikimas savivaldybės administracijai, kurios teritorijoje įgyvendinamas Projektas ir projekto viešinimo procedūros atlikimas;
5) pastatų energetinio naudingumo vertinimas;
6) statybą leidžiančio dokumento gavimas;
7) techninio darbo projekto parengimas ir teikimas Valdžios subjektui, pastabų iš Valdžios subjekto gavimas, techninio darbo projekto pagal Valdžios subjekto pastabas taisymas;
8) techninio darbo projekto ekspertizė, techninio darbo projekto pagal ekspertizės pastabas pataisymas;
9) projekto vykdymo priežiūra/.
1.1.3. Projektavimo etapo grafikas
/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis nurodo projektavimo etapų preliminarius terminus. Nurodant terminus, projektavimo etapai, nurodyti šio Plano 1.1.2 dalyje turi būti sustambinti pagal procesus, eiliškumą. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija /. 
Kandidatas / Dalyvis Darbų atlikimo plano projektavimo etapo grafike nurodo suplanuotos bendrosios projekto ekspertizės teigiamo akto gavimo datą.
1.2. [bookmark: _Toc116970195][bookmark: _Toc116970239][bookmark: _Toc121306244]Statybos darbų etapo aprašymas, organizavimo procedūros ir terminai
1.2.1. Statybos darbų procesas
[bookmark: _Hlk116974225]/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis nurodo statybos Darbų etapus, etapo trumpą aprašymą, preliminarius terminus. Žemiau pateikiamas rekomendacinis sąrašas:
1) laikinų buitinių patalpų įrengimas;
2) statybos aikštelės aptvėrimas laikina tvora;
3) laikinų sandėliavimo vietų paruošimas;
4) informacinių, įspėjamųjų, draudžiamųjų ženklų įrengimas;
5) projekto komandos formavimas (atsakingų asmenų paskyrimo įsakymai, pranešimai apie atsakingus asmenis, atsakomybių ir funkcijų nustatymas);
6) dokumentų paketo suformavimas;
7) statybos darbų technologinio projekto parengimas;
8) statybvietės įrengimas pagal SDTP;
9) informacinio stendo (pagal STR ir Sutarties reikalavimus) įrengimas;
10) grafikų parengimas;
11) subrangos ir pagrindinių medžiagų užsakymo planas;
12) darbo jėgos poreikio nustatymas (pagal detalų darbų vykdymo grafiką);
13) pagrindinių mechanizmų / įrangos poreikio nustatymas;
14) valstybinių institucijų informavimas apie darbo pradžią;
15) mobilizacija;
16) statybos darbų vykdymas;
17) statybos darbų užbaigimas;
18) defektų taisymas;
19) pridavimo procedūros;
demobilizacija/.
1.2.2. Statybos darbų grafikas
[bookmark: _Hlk116974242]/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis pateikia statybos darbų terminus pagal šio Plano punkte nurodytus etapus: sustambintą kalendorinį viso Objekto statybos darbų laikotarpio grafiką, skirtą matyti bendrą situaciją Objekte (angl. k. Master Plan) ir susmulkintą (3 – 4 mėn.) kalendorinį grafiką, parodantis detalesnę Objekto situaciją pagal statybos darbus (angl. k. Look ahead), pagal kurį galima būtų įvertinti galimas rizikas, įskaitant riziką dėl vėlavimo. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija /.
1.2.3. [bookmark: _Hlk116974386]Statybos darbų ir įrengimo darbų vykdymo metu taikomų technologijų aprašymai
[bookmark: _Hlk116974402]Atsižvelgiant į Objekto paskirtį ir pobūdį techninio darbo projekto rengimo metu rengiamas statybos darbų technologijos projektas – techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Jis privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, atliekant žemės darbus greta esamų statinių. Statybos darbų technologijos projekto struktūra yra pateikta Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848, 3 priede. Statybos darbus iš technologinės pusės kontroliuoti turi padėti parengtas BIM modelis, kuriame bus galimybė atlikti nuolatinę statybos darbų vykdymo kontrolę, lyginant faktiškai vykstančius statybos darbus su jų planu BIM modelyje per BAM (angl. k. Building Assembly Modeling) procedūrą. 
/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis pateikia pagrindinių statybos darbų technologinius aprašymus. Žemiau yra pateikti pagrindiniai darbai yra rekomendacinio pobūdžio, Kandidatas / Dalyvis turi pasirinkti pagrindinius darbus atsižvelgiant į techninius sprendinius:
1) betonavimo darbai; 
2) darbai su gelžbetoniu;
3) metalo darbai;
4) apdaila;
5) mūro sienos;
6) gipsas;
7) keraminės plytelės;
8) lubos;
9) dažymas;
10) metalo ir medžio darbai/.
1.2.4. Registravimo įrankio aprašymas
/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis turi aprašyti sistemą ar sistemas, kurios bus atliks Registravimo įrankio funkcijas, pateikti aprašymą, sistemų funkcionalumą. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija /.
1.3. [bookmark: _Toc121306245]Statybos kontrolės procesas 
Statybos kontrolės procesas apima prevencines priemones bei oficialius kontrolės įrankius. Pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas prevencijos priemonių organizavimui ir valdymui.
1.3.1. Darbų planavimo ir vykdymo kontrolės proceso aprašymas, organizavimas ir valdymas
/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis turi nurodyti atskirų Darbų etapų rizikingumo vertinimo, kontrolės mechanizmus ir įrankius, prevencines priemones, jų organizavimą ir valdymą ir kitą informaciją, susijusią su Darbų tinkamo planavimo ir vykdymo kontrole. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija /.
1.3.2. Aplinkosauga ir tvarumas Darbų vykdyme
Vykdant Darbus Kandidatas / Aplinkos kriterijų aprašo 4 punkto, Aplinkos kriterijų aprašo 2 priedo XII–XVI skyrių nuostatų.
/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis turi aprašyti kaip bus (1) laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintų Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo reikalavimų; (2) minimizuojamas statybinių atliekų kiekis; (3) perdirbtos ir panaudotos statybinių ir griovimo atliekos (4) efektyvinamas energijos vartojimas, kaip bus taupoma energija; (5) užtikrinamas ekologiškų statybinių medžiagų ir gaminių, turinčių aplinkosaugines produktų deklaracijas (pagal standartus EN 15804+A1 ir ISO 14025) naudojimas, ar bus naudojami medienos gaminiai / produkcija, turintys FSC deklaracijas, kuriems žaliavos tiekiamos iš tvariai auginamų miškų; (6) laikomasi ekologinių išteklių apsaugos. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija/.

2. [bookmark: _Toc121306246]Paslaugų teikimo ir Komercinių veiklų planas
Paslaugų teikimo ir Komercinių veiklų vykdymo planas apima techninės priežiūros, valymo, teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros paslaugas, todėl atskiri planai nebus rengiami.
2.1. [bookmark: _Toc121306247]Teikiamos Paslaugos
2.1.1. Paslaugų sąrašas
/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis detalizuoja visas teikiamas Paslaugas ir Objekto atskirs erdves ar patalpas, ar atskirus statinius, kuriuose Paslaugos teikiamos/.
2.1.2. Paslaugų teikimo terminai
/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis nurodo Paslaugų teikimo terminus. Jeigu kartu su Techniniu pasiūlymu nėra teikiamas Paslaugų terminų detalizavimas, tuomet šioje dalyje Paslaugų terminai / grafikas turi būti nurodomas detaliai. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su Paslaugų teikimo terminais, grafiku/.
2.1.3. [bookmark: _Ref117145496]Objekto techninės priežiūros organizavimas
/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis aprašo kaip bus užtikrintas Objekto viso gyvavimo ciklo eksploatacinis ir funkcinis efektyvumas be galimybės peroptimizuoti patalpas taip, kad jos atitiktų kintančius Valdžios subjekto poreikius, minimizuotų poreikį Papildomiems darbams ar tokių Papildomų darbų kainą. Taip pat turi būti nurodyti Paslaugos kokybės kontrolės užtikrinimo mechanizmai. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su Objekto technine priežiūra/. 
2.1.4. Energinių resursų suvartojimo fiksavimas, priežiūros ir valdymo aprašymas
/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis turi aprašyti kaip bus apskaitomos energijos suvartojimo sąnaudos, kaip bus vykdoma stebėsena ir kontrolė bei pasiūlymų teikimas Valdžios subjektui dėl energijos taupymo galimybių ir priemonių. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su energinių resursų vartojimu, kontrole ir stebėsena/.
2.1.5. BMS sistemos funkcionavimas
/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis pateikia informacija ir aprašymai apie sistemas, kuriose bus įdiegtas BMS sistemos funkcionalumas. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su BMS sistema/.
2.1.6. Patalpų valymas 
/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis aprašo Objekto patalpų, erdvių valymo intensyvumą, atsižvelgiant į patalpų paskirtį, teisės aktų ir Specifikacijų reikalavimus. Taip pat aprašomi valymo būdai, naudojama įranga, Paslaugos kokybės kontrolės užtikrinimo mechanizmai. Jeigu Specifikacijose numatyta dezinfekavimas ir / ar desinsekcija, ir / ar deratizavimas, šių Paslaugų teikimo būdai, metodai, apimtys ir kt. taip pat aprašomi šiame skyriuje. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su valymo Paslaugų teikimu/
2.1.7. Teritorijos, žaliųjų zonų priežiūra ir valymas
/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis aprašo kas patenka į teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros Paslaugą, kokie būdai , įranga bus naudojami šių Paslaugų tikimui, Paslaugos intensyvumas, priklausomai nuo sezono, atskirų teritorijos erdvių specifiškumo ar naudojimo intensyvumo, Paslaugos kokybės kontrolės užtikrinimo mechanizmai ir pan. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su teritorijos, žalių zonų priežiūra ir valymu/
2.1.8. [bookmark: _Ref117145503]Atliekų tvarkymas
/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis aprašo atliekų surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, transportavimo ir utilizavimo procesą, naudotinas priemones / įrangą, dažnumą, Paslaugos kokybės kontrolės užtikrinimo mechanizmus ir kitą svarbią informaciją, susijusią su šia Paslauga/.
2.1.9. Kitos Paslaugos, nenurodytos šio plano 2.1.3 - 2.1.8 dalyse
/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis aprašo kitas Paslaugas, kurios nėra nurodytos šio plano 2.1.3 - 2.1.8 dalyse – intensyvumą, teikimo būdus, metodus, naudojamą įrangą ir kt./.
2.1.10. Komercinių veiklų sąrašas
/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis detalizuoja visas numatomas vykdyti Komercines veiklas, jų vykdymui reikalingą įrangą, darbus. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su Komercinių veiklų teikimu/.
2.1.11. Komercinių veiklų vykdymo terminai
/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis nurodo Komercinių veiklų teikimo terminus. Jeigu kartu su Techniniu pasiūlymu nėra teikiamas Komercinių veiklų terminų detalizavimas, tuomet šioje dalyje Komercinių veiklų vykdymo terminai / grafikas turi būti nurodomas detaliai. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su Komercinių veiklų vykdymo terminais, grafiku/.
2.2. [bookmark: _Toc121306248]Paslaugų atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams, tvarumui, darnumui
	Teikiant Paslaugas Kandidatas / Dalyvis privalo laikytis Tvarkos aprašo 4 punkto, Tvarkos aprašo 2 priedo XI–XVI skyrių nuostatų.
/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis turi aprašyti kaip bus (1) laikomasi Specifikacijose nurodytų Aplinkos kriterijų aprašo reikalavimų; (2) efektyvinamas energijos vartojimas, kaip bus taupoma energija; Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija/./Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis turi aprašyti kaip bus (1) laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintų Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo reikalavimų; (2) efektyvinamas energijos vartojimas, kaip bus taupoma energija; (3) užtikrinamas ekologiškų statybinių medžiagų ir gaminių, turinčių aplinkosaugines produktų deklaracijas (pagal standartus EN 15804+A1 ir ISO 14025) naudojimas. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Kandidato / Dalyvio nuomone svarbi informacija/.

3. [bookmark: _Toc121306249]Sutarties valdymo planas
3.1. [bookmark: _Toc121306250]Dokumentų ir kitos esminės informacijos valdymas
/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis nurodo dokumentų valdymo sistemas / metodus / būdus, kurie bus naudojami siekiant užtikrinti tinkamą dokumentų ir kitos esminės informacijos, susijusios su Sutarties įgyvendinimu, valdymą, atsekamumą, saugojimą ir kt./.
3.2. [bookmark: _Toc121306251]Rizikų valdymas
/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis turi įvertinti su Sutarties įgyvendinimu susijusių rizikų, įskaitant nurodytų Sutarties 4 priede Rizikos paskirstymo tarp šalių matrica, pasireiškimo galimybes, jų galimą poveikį Sutarties įgyvendinimui bei rizikų valdymo priemones ir užpildyti šio plano 1 priedėlį ir 2 priedėlį. Vertinamos tik tos rizikos, kurios visa apimtimi ar dalinai yra perduodamos Privačiam subjektui/. 
3.3. [bookmark: _Toc121306252]Viešinimas
/Šioje dalyje Kandidatas / Dalyvis nurodo Projekto viešinimo metodus, intensyvumą, viešinimo kanalus ir viešinimui skirtos informacijos derinimą su Valdžios subjektu. /.

____________________



[bookmark: _Toc121306253][bookmark: _Toc190107438]16	priedo 2 priedėlis. Rizikų, nurodytų Sutarties 4 priede vertinimas ir valdymas

Tikimybė ir poveikis (žymėjimas):		Rizikos vertė (žymėjimas):
3 – Didelė (-is)				3 – Kritinė 
2 – Vidutinė (-is)				2 – Vidutinė 
1 – Maža (-as)					1 – Nereikšminga

	Eil. Nr.
	Rizikos kategorija
	Rizikos aprašymas
	Perduota rizikos dalis
	Tikimybė
	Poveikis
	Vertė
	Rizikos valdymo priemonės

	1. 
	Žemės sklypo tinkamumas

	1.1. 
	Žemės sklypo daiktinės teisės yra apribotos, jeigu tokie apribojimai nebuvo atskleisti Privačiam subjektui ir informacija apie juos nėra viešai prieinama.
	Pirkimo metu Valdžios subjektas neatskleidžia jam žinomos informacijos apie Projektui įgyvendinti reikalingo Žemės sklypo daiktinių teisių (valdymo, naudojimo ir disponavimo) apribojimus. Investuotojas pateikė Pasiūlymą vertindamas tik tą informaciją, kurią Valdžios subjektas jam atskleidė Pirkimo metu, todėl pradėjus įgyvendinti Sutartį ir paaiškėjus Žemės sklypo daiktinių teisių apribojimams, galima situacija, kad Investuotojas, Privatus subjektas neturi galimybės įgyvendinti Sutarties pagal paties parengtą Pasiūlymą bei Valdžios subjekto pristatytą ir suderintą Sutarties įgyvendinimo planą. Tokiu atveju Investuotojas, Privatus subjektas privalo perorganizuoti veiklą pagal pasikeitusias Sutarties įgyvendinimo aplinkybes, t. y. patirti neplanuotas valdymo išlaidas ar tai gali įtakoti Darbų vykdymo vėlavimą.
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2. 
	Žemės sklypų daiktinės teisės yra apribotos, jeigu tokie apribojimai buvo atskleisti Privačiam subjektui arba informacija apie juos yra viešai prieinama.
	Sutarties įgyvendinti reikalingam Žemės sklypui yra nustatyti daiktinių teisių (valdymo, naudojimo ir disponavimo) apribojimai. Nors Investuotojas pateikė Pasiūlymą vertindamas informaciją, kurią Valdžios subjektas jam atskleidė Pirkimo metu, galima situacija, kad Investuotojas sudarė Sutarties įgyvendinimo planą neatsižvelgdamas į Žemės sklypui nustatytus daiktinių teisių apribojimus ir šį Sutarties įgyvendinimo planą suderino su Valdžios subjektu. Tokiu atveju Investuotojas, Privatus subjektas privalo perorganizuoti veiklą pagal pasikeitusias projekto įgyvendinimo aplinkybes, t. y. patirti neplanuotas valdymo išlaidas ar tai gali įtakoti Darbų vykdymo vėlavimą.
	Visa
	
	
	
	

	1.3. 
	Žemės sklypo būklė yra netinkama (pavyzdžiui, dėl grunto užterštumo), kai Investuotojui Valdžios subjekto pateikta informacija apie Žemės sklypo būklę buvo neteisinga, išskyrus kai Žemės sklypo netinkamumą (pavyzdžiui, užterštumą) sąlygojo Privataus subjekto (jo Subtiekėjų ar kitų pasitelktų ūkio subjektų) veiksmai. Pateiktos informacijos neišsamumas nėra laikomas informacijos neteisingumu.
	Jeigu dėl Žemės sklypo netinkamumo pasikeičia Darbų išlaidos, pavyzdžiui, dėl Žemės sklypo užterštumo gali būti sukelta žala aplinkai: į aplinką gali patekti ją užteršiančios medžiagos ir pan. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia Darbų išlaidų pasikeitimą, kadangi jei būtų sukelta žala aplinkai, pirmiausiai, reikėtų likviduoti žalos aplinkai padarinius ir tik tuomet vykdyti suplanuotus rangos darbus. Valdžios subjektui priskiriama rizika tik tuo atveju, kai Investuotojui Valdžios subjekto pateikta informacija apie Žemės sklypo būklę buvo neteisinga ir kai Žemės sklypo netinkamumas nebuvo sąlygotas Privataus subjekto (jo Subtiekėjų ar kitų pasitelktų ūkio subjektų) veiksmų.
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4. 
	Žemės sklypo būklė yra netinkama (pavyzdžiui, dėl užterštumo), išskyrus šio Sutarties priedo 1.3 punkte numatytą atvejį.
	Jeigu Žemės sklypas tampa netinkamu dėl Privataus subjekto (jo Subtiekėjų ar kitų pasitelktų ūkio subjektų) veiksmų dėl ko pasikeičia Darbų išlaidos, pavyzdžiui, dėl Žemės sklypo užterštumo gali būti sukelta žala aplinkai: į aplinką gali patekti ją užteršiančios medžiagos ir pan. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia Darbų išlaidų pasikeitimą, kadangi jei būtų sukelta žala aplinkai, pirmiausiai, reikėtų likviduoti žalos aplinkai padarinius ir tik tuomet vykdyti suplanuotus Darbus.
	Visa
	
	
	
	

	1.5. 
	Specialiųjų Žemės sklypo naudojimo sąlygų nustatymas ar pakeitimas, jeigu Valdžios subjektas neatskleidė visų jam žinomų Žemės sklypo naudojimo sąlygų arba neatsižvelgė į Investuotojo Pirkimo metu pateiktus pasiūlymus dėl Žemės sklypų naudojimo sąlygų, kai sprendimas dėl tokių sąlygų priklauso Valdžios subjekto kompetencijai.
	Valdžios subjektas neatskleidė visų jam žinomų Žemės sklypo naudojimo sąlygų arba neatsižvelgė į Investuotojo Pirkimo metu pateiktus pasiūlymus dėl Žemės sklypų naudojimo sąlygų, kai sprendimas dėl tokių sąlygų priklauso Valdžios subjekto kompetencijai, o įgyvendinant Projektą tapo būtina pakeisti, nustatyti specialiąsias Žemės sklypo naudojimo sąlygas, todėl gali tapti būtina pakeisti planuotus projektinius sprendinius, todėl Privatus subjektas patirs neplanuotas projektavimo paslaugų išlaidas.
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6. 
	Specialiųjų Žemės sklypo naudojimo sąlygų nustatymas ar pakeitimas, išskyrus šio Sutarties priedo 1.5 punkte nurodytus atvejus;
	Konkretų susitarimą dėl specialiųjų Žemės sklypo naudojimo sąlygų Šalys pasiekė Pirkimo metu, tačiau Investuotojui, Privačiam subjektui, įgyvendinant susitarimus, galimi nukrypimai nuo planuoto grafiko ir veikloms įgyvendinti skirto biudžeto arba Investuotojas Pirkimo metu nepasiūlė nustatyti, pakeisti specialiąsias Žemės sklypo naudojimo sąlygas ir įgyvendinant Projektą paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių tapo būtina pakeisti specialiąsias Žemės sklypo naudojimo sąlygas. Nustačius ar pakeitus specialiąsias Žemės sklypo naudojimo sąlygas gali tapti būtina pakeisti planuotus projektinius sprendinius, todėl Privatus subjektas patirs neplanuotas Projektavimo paslaugų išlaidas.
	Visa
	
	
	
	

	1.7. 
	Inžinerinių tinklų Žemės sklype (tiek ir už jo ribų) perkėlimas, vietos jiems parinkimas ir jų pajungimas prie Objekto tokiu būdu, kad būtų netenkinami Specifikacijose ir Pasiūlyme nustatyti reikalavimai.
	Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia išaugusias išlaidas Darbams, Darbų vėlavimus, susijusius su inžinerinių tinklų pajungimu, jų perkėlimu taip, kad inžineriniai tinklai, jų vieta atitiktų Projektinę dokumentaciją.
	Visa
	
	
	
	

	1.8. 
	Reikalingų sutarčių su Komunalinių paslaugų teikėjais nesudarymas.
	Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia išaugusias rangos darbų ir (ar) Paslaugų teikimo išlaidas bei galimą Eksploatacijos pradžios vėlavimą.
	Visa
	
	
	
	

	1.9. 
	Žemės sklypas (statybvietė) nėra prienami.
	Jeigu Valdžios subjektas ar kita kompetentinga institucija neturi teisės perduoti Privačiam subjektui Žemės sklypo, reikalingo Darbų vykdymui arba yra teisinių apribojimų Žemės sklypo perdavimui, arba tretieji asmenys vykdo veiklą Žemės sklype ir jame yra statiniai, priklausantys tretiesiems asmenims, kurie trukdytų įgyvendinti Sutartinius įsipareigojimus. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia, kad gali išaugti Investicijos, vėluoti Darbų vykdymas ir Eksploatacijos pradžia.
	-
	-
	-
	-
	-

	2. 
	Projektavimo (planavimo) kokybės rizika

	2.1. 
	Privataus subjekto pagal Sutartį, įskaitant Specifikacijas, parengtas Objekto techninis darbo projektas yra netikslus ar neatitinkantis Sutarties ir (ar) teisės aktų.
	Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas išlaidas Projektavimui, kurias privalo atlyginti Privatus subjektas. Vertinama, kad rizikos veiksnio pasireiškimas lemia Investicijų išlaidų finansinį srautą – išlaidas Projektavimo paslaugoms, kurios gali būti patirtos tiek Darbų, tiek ir Atnaujinimo ir remonto darbų vykdymo laikotarpiu.
	Visa
	
	
	
	

	2.2. 
	Privataus subjekto parengta Projektinė dokumentacija neleidžia pasiekti Projekto tikslų ir suplanuotų rezultatų
	Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia, kad Privačiam subjektui parengus Projektinę dokumentaciją ir (ar) sukūrus Objektą pagal Projektinę dokumentaciją, Objektas nebus tinkamas naudoti pagal jo paskirtį, arba bus naudojamas, tačiau kita nei suplanuota apimtimi. Vertinama, kad rizikos veiksnio pasireiškimas lemia veiklos išlaidų padidėjimą. 
	Visa
	
	
	
	

	2.3. 
	Projekto veiklos vėluoja dėl projektavimo paslaugų pirkimų procedūrų trukmės

	Veiksnys pasireiškia Darbų vykdymo laikotarpiu ir lemia Darbų išlaidas. Rizikos veiksnio pasireiškimas lemia Investicijų pasikeitimą: sustabdžius Darbus dėl Projektavimo netikslumų ar perprojektavimo poreikio statybvietėje fiksuojamos prastovos. Taip pat tai gali įtakoti Eksploatacijos pradžios vėlavimą.
	Visa
	
	
	
	

	2.4. 
	Projektavimo paslaugų kaina nukrypsta nuo planuotos
	Identifikuota Projektavimo paslaugų kaina dėl įvairių priežasčių gali nukrypti nuo planuotos. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas išlaidas Projektavimo paslaugoms. Ši rizika netaikoma šio priedo 2.12 punkte nurodytoms aplinkybėms.
	Visa
	
	
	
	

	2.5. 
	Projektavimo paslaugų trukmė nukrypsta nuo planuotos
	Identifikuota Projektavimo paslaugų trukmė dėl įvairių priežasčių gali nukrypti nuo planuotos. Rizikos veiksnio pasireiškimas lemia Investicijas: užsitęsus Projektavimo paslaugų teikimui, negali prasidėti rangos darbai, gali pasireikšti rangos darbų sezoniškumo įtaka, todėl gali būti fiksuojamos prastovos, mokami delspinigiai. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas išlaidas Projektavimo paslaugoms. Taip pat dėl to gali vėluoti Eksploatacijos pradžia. Ši rizika netaikoma šio priedo 2.12 punkte nurodytoms aplinkybėms.
	Visa
	
	
	
	

	2.6. 
	Investuotojas Pirkimo metu nepasiūlė patikslinti Valdžios subjekto nustatytų netikslių reikalavimų Objektui
	Projektavimo paslaugų metu paaiškėja, jog Valdžios subjekto nustatyti reikalavimai Objektui negali būti realizuoti praktikoje, jie nesuderinami su teisės aktuose nustatytais reikalavimais (pvz., statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir pan.) arba nėra galimybės įgyvendinti visų Valdžios subjekto nustatytų reikalavimų dėl jų tarpusavio nesuderinamumo. Tuo atveju, kai Valdžios subjekto nustatyti reikalavimai Investuotojui tampa žinomi Pirkimo metu, tačiau Investuotojas, turėdamas galimybę, jų tinkamai neįvertino, nepateikė pasiūlymo juos atitinkamai patikslinti. Pasireiškus rizikos veiksniui, keičiasi Projektavimo paslaugų apimtis, todėl išauga Projektavimo paslaugų kaina, atsiranda poreikis Pratęsti projektavimo paslaugų trukmę. Taip pat dėl to gali vėluoti Eksploatacijos pradžia.
	Visa
	
	
	
	

	2.7. 
	Investuotojas Pirkimo metu pasiūlė patikslinti netikslius Valdžios subjekto nustatytus reikalavimus Objektui
	Investuotojas Pirkimo metu pasiūlė patikslinti Valdžios subjekto nustatytus reikalavimus Objektui, kuriuos įvertina kaip netikslius ar potencialiai nerealizuotinus praktiškai įgyvendinant projektą. Pasireiškus rizikos veiksniui, keičiasi Projektavimo paslaugų apimtis, todėl išauga Projektavimo paslaugų kaina, atsiranda poreikis pratęsti Projektavimo paslaugų trukmę. Taip pat dėl to gali vėluoti Eksploatacijos pradžia.
	Dalinai Privačiam subjektui priskiriama rizika, jeigu Investuotojas Pirkimo metu pasiūlė patikslinti Valdžios subjekto nustatytus reikalavimus ir Valdžios subjektas padarė atitinkamus pakeitimus. Valdžios subjektui priskiriama rizika, jeigu Investuotojas Pirkimo metu pasiūlė patikslinti Valdžios subjekto nustatytus reikalavimus, tačiau Valdžios subjektas nepatikslino atitinkamų reikalavimų.
	
	
	
	

	2.8. 
	Paaiškėja iš anksto nežinomi apribojimai dėl kultūros paveldo apsaugos reikalavimų
	Išduodant projektavimo sąlygų sąvadą ir (ar) statybų leidimą paaiškėja, jog reikalinga atlikti iš anksto neplanuotus archeologinius tyrinėjimus, apsaugoti archeologinius radinius ir (ar) iš esmės pakeisti projektinius sprendinius, kad šie užtikrintų Objekto atitikimą kultūros paveldo apsaugai taikomus apribojimus. Projektavimo išlaidos dėl šio rizikos veiksnio pasireiškimo gali išaugti, kadangi: 1) gali pasikeisti planuota Projektavimo paslaugų trukmė dėl archeologinių tyrimų ir (ar) archeologinių radinių apsaugos veiklų vykdymo; 2) gali būti reikalingi esminiai pakeitimai Pirkimo metu pasiūlytuose projektavimo sprendiniuose; 3) gali pasikeisti Projektavimo paslaugų apimtis; 4) gali atsirasti būtinybė į projektuotojų komandą pasitelkti papildomus specialistus (pvz. archeologus, istorikus ir pan.). Taip pat, dėl to gali vėluoti Eksploatacijos pradžia.
	Visa
	
	
	
	

	2.9. 
	Neįvertinami iš anksto žinomi kultūros paveldo apsaugos reikalavimai
	Pirkimo metu Valdžios subjektas pristatė Investuotojui žinomus kultūros paveldo apribojimus, į kuriuos Privatus subjektas privalėjo atsižvelgti projektuodamas Objektą. Nepriklausomai nuo priežasčių, Privatus subjektas gali neadekvačiai įvertinti kultūros paveldo apsaugos reikalavimus.
	Visa
	
	
	
	

	2.10. 
	Projektavimo paslaugų teikimo metu paaiškėja Valdžios subjekto parengtų Pirkimo dokumentų netikslumai, trūkumai
	Projektavimo paslaugų metu paaiškėja aplinkybės, kad parengtuose Pirkimo dokumentuose yra netikslumų ar trūkumų, ar Pirkimo dokumentų nuostatos prieštarauja viena kitai. Rizikos veiksnio pasireiškimas lemia Investicijų išlaidų finansinį srautą – išlaidas projektavimo paslaugoms, todėl rizikos pasireiškimas finansiniams srautams vertintinas per visą Darbų vykdymo laikotarpį.
	-
	-
	-
	-
	-

	2.11. 
	Valdžios subjektas pakeičia nustatytus reikalavimus Objektui 
	Galima situacija, kai Valdžios subjektas Projektavimo etape nurodo Privačiam subjektui kitus reikalavimus Objektui, nei tuos, pagal kuriuos Investuotojas rengė ir teikė Pasiūlymą, įskaitant Finansinį veiklos modelį, bei kurių pagrindu yra sudaryta Sutartis. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas išlaidas Projektavimo paslaugoms.
	-
	-
	-
	-
	-

	2.12. 
	Projektavimui reikalingi dokumentai, kurių prieinamumą įpareigotas užtikrinti Valdžios subjektas, nėra prieinami per nustatytą terminą
	Privatus subjektas Projektavimo paslaugų teikimo trukmę ir planą sudaro darydamas prielaidą, kad Valdžios subjektas visus reikalingus duomenis suteiks per sutartą terminą pateikus oficialų paklausimą pagal Sutarties nuostatas. Valdžios subjektui vėluojant pateikti reikalingus dokumentus Privačiam subjektui, galimi nukrypimai nuo sudaryto projektavimo plano, kurie gali turėti įtakos visai Sutarties įgyvendinimo trukmei ir kokybei, taip pat Eksploatacijos pradžios datai.
	-
	-
	-
	-
	-

	2.13. 
	Vėluojama išduoti projektavimui pradėti reikalingus dokumentus, nors jiems gauti yra pateikti visi nustatytus reikalavimus atitinkantys dokumentai (ginčo dėl dokumentų turinio nėra)
	Privatus subjektas, siekdamas pradėti Projektavimą, pateikia prašymą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kurie yra pateikti pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, tačiau Valdžios subjektas arba kitos kompetentingos institucijos pagal gautą prašymą vėluoja išduoti prašomus dokumentus. Rizikos veiksnio pasireiškimas gali lemti Projektavimo paslaugų trukmę bei suplanuotas išlaidas.
	-
	-
	-
	-
	-

	3. 
	Darbų kokybės rizika

	3.1. 
	Sukeliama žala aplinkai Privačiam subjektui ar jo pasitelktiems Subtiekėjams, atliekant Darbus arba Atnaujinimo ir remonto darbus
	Žala aplinkai gali būti sukelta Privačiam subjektui ar jo pasitelktiems Subtiekėjams atliekant Darbus ar Atnaujinimo ir remonto darbus: į aplinką gali patekti neleistina ją užteršiančių medžiagų koncentracija, gali būti panaudotos neleistinos aplinkai pavojingos medžiagos. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų išlaidų pasikeitimą, kadangi jei būtų sukelta žala aplinkai, Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų Sąnaudos išaugtų dėl papildomų žalos aplinkai likvidavimo darbų Sąnaudų.
	Visa
	
	
	
	

	3.2. 
	Darbų kokybė neužtikrinama dėl nepalankių oro sąlygų
	Dėl nepalankių oro sąlygų (išskyrus nenugalimos jėgos aplinkybes) Darbų vykdymas negali vykti pagal planą, gali atsirasti būtinybė naudoti papildomas priemones Darbams vykdyti. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia Darbų išlaidų pasikeitimą, kadangi dėl oro sąlygų Darbai gali užtrukti ilgiau nei planuota, taip pat atsiradus papildomam Darbų poreikiui gali neplanuotai padidėti Darbų Sąnaudos. Taip pat dėl to gali vėluoti Eksploatacijos pradžia.
	Visa
	
	
	
	

	3.3. 
	Darbų ar Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neužtikrinama dėl technologinių procesų organizavimo
	Galima situacija, kai, nesilaikant technologinių procesų reikalavimų, Darbų ar Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neatitinka Sąlygose ar teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas Sąnaudas Darbams, Atnaujinimo ir remonto darbams nukrypimą nuo jų vykdymo grafiko.
	Visa
	
	
	
	

	3.4. 
	Darbų arba Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neužtikrinama dėl teisės aktais nustatytų kokybės reikalavimų pasikeitimo, išskyrus Esminių teisės aktų pasikeitimą, Darbų arba Atnaujinimo ir remonto darbų vykdymo metu
	Privačiam subjektui atliekant Darbus ar Atnaujinimo ir remonto darbus priimami nauji ar pakeičiami teisės aktai (išskyrus Esminius teisės aktų pasikeitimus), kurie apibrėžia reikalavimus atliekamų Darbų arba Atnaujinimo ir remonto darbų kokybei, jeigu tokie teisės aktai taikomi Darbams ir (ar) Atnaujinimo ir remonto darbams
	Visa
	
	
	
	

	3.5. 
	Darbų kaina nukrypsta nuo planuotos
	Identifikuota Darbų kaina dėl įvairių priežasčių gali nukrypti nuo planuotos. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas išlaidas Darbams. Ši rizika netaikoma esant šio priedo 3.9 punkte nurodytoms aplinkybėms.
	Visa
	
	
	
	

	3.6. 
	Darbų ar Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų išteklių 
	Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų  kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų veiksnių: netinkamos personalo kvalifikacijos, kompetencijų, nepakankamo skaičiaus, neadekvataus darbo krūvio, darbo drausmės pažeidimų. Taip pat galima situacija, kai Darbų, Atnaujinimo ir remonto  darbų kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų išteklių, streiko, visuomenės iniciatyvinių grupių lobistinės veiklos ar kitokiu pagrindu inicijuojamo darbų vykdymo sustabdymo, kuris negali būti vertinamas kaip išorinė nenugalimos jėgos aplinkybė. Be šių veiksnių galima situacija, kai trečiųjų asmenų, darbuotojų įvykdyti tyčiniai ar netyčiniai veiksmai (vagystė, apgaudinėjimas, chuliganizmas, neatsargumas, kt.) turi reikšmingą poveikį Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų kokybei.
	Visa
	
	
	
	

	3.7. 
	Darbų ar Atnaujinimo ir remonto darbų vykdymo metu sukeliama žala gretimuose žemės sklypuose, teritorijose esančiam turtui
	Vykdant Darbus, Atnaujinimo ir remonto darbus statybvietėje dirbančių mechanizmų, žmonių ir / ar subtiekėjų veikla sukelia žalą gretimuose žemės sklypuose, teritorijose esančiam turtui, nepriklausomai nuo turto tipo (nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui). Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų Sąnaudų pasikeitimą, kadangi, jei būtų sukelta žala gretimose teritorijose, Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų Sąnaudos išaugtų žalos turtui likvidavimo išlaidomis.
	Visa
	
	
	
	

	3.8. 
	Paaiškėja iš anksto nežinomi Darbų, apribojimai dėl archeologinių ir kultūros paveldo apsaugos reikalavimų
	Išduodant statybą leidžiančius dokumentus paaiškėja, jog statybos objekte reikalinga atlikti iš anksto neplanuotus archeologinius tyrinėjimus, apsaugoti archeologinius radinius ir (ar) iš esmės kitaip organizuoti Darbų procesą, kad būtų užtikrinti kultūros paveldo apsaugos reikalavimai. Darbų išlaidos dėl šio rizikos veiksnio pasireiškimo gali išaugti, kadangi: 1) gali pasikeisti planuota Darbų trukmė dėl archeologinių tyrimų ir (ar) archeologinių radinių apsaugos veiklų vykdymo ar kitų kultūros paveldo apsaugos apribojimų; 2) gali būti reikalingi esminiai pakeitimai Pirkimo metu pasiūlytam Darbų technologiniam sprendiniui; 3) gali pasikeisti Darbų apimtis; 4) gali atsirasti būtinybė į Privataus subjekto komandą pasitelkti papildomus specialistus (pvz. archeologus, istorikus); 5) dėl kitų susijusių priežasčių.
	-
	-
	-
	-
	-

	3.9. 
	Valdžios subjektas Darbų vykdymo etape pakeičia reikalavimus Darbams ir Objektui (neįskaitant neesminius pakeitimus)
	Valdžios subjektas, pasibaigus projektavimo etapui, nurodo Privačiam subjektui kitus reikalavimus Darbams ir Objektui, nei tie, pagal kuriuos Investuotojas rengė ir teikė Pasiūlymą, ir (ar) įvykdė Projektavimo ir kitas parengiamąsias veiklas, bei kurių pagrindu yra sudaryta Sutartis. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas Darbų Sąnaudas bei Eksploatacijos pradžios vėlavimą.
	-
	-
	-
	-
	-

	3.10. 
	Reikalavimai Darbų kokybei pakeičiami Privataus subjekto iniciatyva ir (ar) reikalavimu
	Galima situacija, kai Privatus subjektas, pasibaigus projektavimo etapui, inicijuoja reikalavimų Darbų kokybei pakeitimą. Pavyzdžiui, Privatus subjektas dėl rinkoje pabrangusių energijos išteklių gali pasiūlyti nustatyti aukštesnę energinio efektyvumo klasę statomam Objektui. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas Darbų išlaidas. Taip pat dėl to gali vėluoti Eksploatacijos pradžia.
	Visa
	
	
	
	

	3.11. 
	Darbų kokybė neužtikrinama dėl technologinių išteklių tinkamumo ir pakankamumo
	Galima situacija, kai Darbų kokybė neužtikrinama dėl technologinių išteklių tinkamumo, pakankamumo ir kitų susijusių veiksnių.
	Visa
	
	
	
	

	3.12. 
	Darbų ar Atnaujinimo ir remonto darbų, kokybė neužtikrinama dėl Komunalinių paslaugų kainos bei kokybės
	Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų  kokybė neužtikrinama dėl Komunalinių paslaugų kainos, kokybės ir prieinamumo.
	Visa
	
	
	
	

	3.13. 
	Darbų ar Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neužtikrinama dėl žaliavų, medžiagų ir mechanizmų prieinamumo ir kokybės
	Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neužtikrinama dėl jiems atlikti reikalingų žaliavų, medžiagų, mechanizmų savalaikio neprieinamumo ir kokybės. 
	Visa
	
	
	
	

	3.14. 
	Darbų ar Atnaujinimo ir remonto darbų, kokybė neužtikrinama dėl Subtiekėjų veiksmų ar neveikimo
	Atlikti Darbus, Atnaujinimo ir remonto darbus pasitelkiami Subtiekėjai, tačiau jie nesilaiko įsipareigojimų, neužtikrina reikalaujamos Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų kokybės.
	Visa
	
	
	
	

	3.15. 
	Darbai ir (ar) sukurtas Objektas neatitinka Specifikacijose nurodytus Aplinkos kriterijų aprašo reikalavimus
	Darbų metu nesilaikoma Specifikacijose nurodytų Aplinkos kriterijų aprašo reikalavimų ir (arba) sukurtas Objektas ir (ar) jo Atnaujinimo ir remonto darbai neatitinka Specifikacijose nurodytų Aplinkos kriterijų aprašo reikalavimų.  Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas Sąnaudas, galimą Eksploatacijos pradžios vėlavimą.
	Visa
	
	
	
	

	4. 
	Įrangos, įrenginių ir kito turto (išskyrus Naują turtą) kokybės rizika

	4.1. 
	Įsigyjama įranga, įrenginiai neatitinka Sutarties, Pasiūlymo ar teisės aktų reikalavimų
	Galima situacija, kai sukurta ar įgyta įranga ar įrenginiai neatitinka Sutarties, Pasiūlymo ar teisės aktų reikalavimų ar jį sumontuota, įdiegta Objekte nesilaikant technologinių procesų reikalavimų. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas Sąnaudas.
	Visa
	
	
	
	

	4.2. 
	Įsigyjama įranga, įrenginiai neatitinka Specifikacijose nurodytų Aplinkos kriterijų aprašo reikalavimų
	Galima situacija, kai sukurta ar įgyta įranga ar įrenginiai neatitinka Aplinkos kriterijų aprašo reikalavimų. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas Sąnaudas, galimą Eksploatacijos pradžios vėlavimą.
	Visa
	
	
	
	

	4.3. 
	Sukeliama žala aplinkai, įdiegiant, montuojant įrangą, įrenginius Objekte
	Žala aplinkai gali būti sukelta įdiegiant ar montuojant įrangą, įrenginius Objekte: gamybos (montavimo) metu į aplinką gali patekti neleistina ją užteršiančių medžiagų koncentracija, gali būti panaudotos neleistinos aplinkai pavojingos medžiagos ir pan. Rizikos veiksnio pasireiškimas gali lemti teikiamų Paslaugų kokybę, jų apimtį bei Sąnaudų padidėjimą.
	Visa
	
	
	
	

	4.4. 
	Valdžios subjektas Paslaugų teikimo metu pakeičia reikalavimus diegiamai, montuojamai įrangai, įrenginiams
	Valdžios subjektas Paslaugų teikimo etape nurodo Privačiam subjektui kitus reikalavimus diegiamai, montuojamai įrangai, nei tie, pagal kuriuos Investuotojas rengė ir teikė Pasiūlymą, įskaitant Finansinį veiklos modelį, ar pagal kuriuos Privatus subjektas sukūrė ar įsigijo ir sumontavo, įdiegė įrangą, įrenginius Objekte. Rizikos veiksnio pasireiškimas gali lemti teikiamų Paslaugų kokybę, jų apimtį bei Sąnaudų padidėjimą.
	Visa
	
	
	
	

	4.5. 
	Reikalavimai diegiamai, montuojamai įrangai, įrenginiams pakeičiami Privataus subjekto iniciatyva ir (ar) reikalavimu
	Prasidėjus Sutarties įgyvendinimui Privatus subjektas inicijuoja diegiamos, montuojamos įrangos, įrenginių kokybės reikalavimų pakeitimą. Rizikos veiksnio pasireiškimas gali lemti teikiamų Paslaugų kokybę, jų apimtį bei Sąnaudų padidėjimą.
	-
	-
	-
	-
	-

	5. 
	Finansavimo prieinamumo rizika

	5.1. 
	Nuostoliai dėl skirtingų finansavimo Sąnaudų ir veiklos pajamų valiutų
	Projekto finansavimas užtikrinamas sudarant paskolos sutartį ar sutartis viena valiuta, o pagrindinių pajamų srautai planuojami kita valiuta. Sudarant FVM įvertinamas šių valiutų tarpusavio santykis, tačiau dėl ilgos Sutarties trukmės šis santykis gali pasikeisti.
	Visa
	
	
	
	

	5.2. 
	Finansavimo poreikis pasikeičia dėl padidėjusių Investicijų, jeigu Investicijos padidėja dėl aplinkybių, už kurias pagal Sutartį atsako Investuotojas ir (ar) Privatus subjektas
	Padidėjus Investicijoms iškyla poreikis užtikrinti papildomą finansavimą, kuris reikalingas užtikrinti Projekto finansinį gyvybingumą.
	Visa
	
	
	
	

	5.3. 
	Finansavimo poreikis pasikeičia dėl padidėjusių Investicijų, jeigu Investicijos padidėja dėl aplinkybių, už kurias pagal Sutartį atsako Valdžios subjektas
	Padidėjus Investicijoms iškyla poreikis užtikrinti papildomą finansavimą, kuris reikalingas užtikrinti Projekto finansinį gyvybingumą.
	-
	-
	-
	-
	-

	5.4. 
	Paskolos suteikimo sąlygų įvykdymas
	Privatus subjektas, būdamas atsakingas už Projekto finansavimą, prisiima riziką įvykdyti visas Finansuotojo ar Kito paskolos teikėjo sąlygas.
	Visa
	
	
	
	

	5.5. 
	Paskolos tarpbankinių paskolų palūkanų norma pasikeičia iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi
	Specifinis rizikos veiksnys, kuris tikėtina pasireiškia per trumpesnį nei vieneri metai laikotarpį (tiksli laikotarpio trukmė priklauso nuo to, kiek laiko pagal Sutartį bus skirta Sutarties įsigaliojimui visa apimtimi). Galima situacija, kai laikotarpiu tarp Sutarties sudarymo ir jos įsigaliojimo visa apimtimi pasikeičia tarpbankinių paskolų palūkanų norma.
	-
	-
	-
	-
	-

	5.6. 
	Pagrindinės paskolos tarpbankinių paskolų palūkanų norma pasikeičia po Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi
	Galima situacija, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu keičiantis makroekonomikos sąlygoms, keičiasi tarpbankinių paskolų palūkanų norma. 
	Visa
	
	
	
	

	5.7. 
	Finansavimo poreikis pasikeičia dėl PVM tarifo pasikeitimo 
	Galima situacija, kai pasikeitus PVM tarifui, iškyla poreikis užtikrinti papildomą finansavimą nei buvo apskaičiuotas sudarant Finansinį veiklos modelį. PVM tarifo pasikeitimas nepakeičia veiklos sąnaudų ir pajamų dydžio, tačiau turi ženklią įtaką Projekto finansiniam gyvybingumui.
	-
	-
	-
	-
	-

	5.8. 
	Finansavimo poreikis pasikeičia dėl bet kurio mokesčio, išskyrus PVM, ar rinkliavos tarifo pasikeitimo, jeigu tai nepriskiriama prie Esminio teisės aktų pasikeitimo
	Pasikeitus bet kurio mokesčio, išskyrus PVM, tarifui taip pat rinkliavų tarifams, iškyla poreikis užtikrinti papildomą finansavimą nei buvo apskaičiuotas sudarant Finansinį veiklos modelį. Rizika priskiriama Privačiam subjektui, jeigu toks pasikeitimas nėra laikomas Esminiu teisės aktų pasikeitimu.
	Visa
	
	
	
	

	5.9. 
	Finansavimo poreikis pasikeičia dėl Subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų veiksmų ar neveikimo
	Finansavimui užtikrinti pasitelkiami Subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, tačiau jie nesilaiko įsipareigojimų, atlieka kitus neplanuotus veiksmus, dėl kurių pasikeičia finansavimo iš kitų šaltinių poreikis.
	Visa
	
	
	
	

	5.10. 
	Finansavimo poreikis pasikeičia dėl Esminio teisės aktų pasikeitimo
	Rizika pasireiškia, kai priimami ar pakeičiami teisės aktai, kurie pagal Sutartį priskiriami Specialiesiems ar Diskriminaciniams teisės aktams, ar kitų teisės aktų, kurių pakeitimas pagal Sutartį priskiriamas prie Esminio teisės aktų pasikeitimo.
	-
	-
	-
	-
	-

	6. 
	Teikiamų Paslaugų kokybės (tinkamumo) rizika

	6.1. 
	Sukeliama žala aplinkai teikiant Paslaugas, kai už Paslaugų teikimą atsakingas Privatus subjektas
	Paslaugų teikimo metu, naudojant priemones, įrangą ar žmogiškuosius išteklius, į aplinką patenka ją užteršiančios medžiagos dėl ko sukeliama žala. 
	Visa
	
	
	
	

	6.2. 
	Paslaugų teikimo kokybė neužtikrinama dėl Subtiekėjų veiksmų ar neveikimo
	Teikti paslaugas pasitelkiami Subtiekėjai, tačiau jie nesilaiko įsipareigojimų, neužtikrina reikalaujamos Paslaugų kokybės.
	Visa
	
	
	
	

	6.3. 
	Paslaugų teikimo kokybė neužtikrinama dėl technologinių procesų organizavimo
	Galima situacija, kai, nesilaikant technologinių procesų reikalavimų, Paslaugų teikimo kokybė neatitinka reikalaujamos. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas išlaidas Paslaugų teikimui, taip pat gali reikšti mažesnes nei planuotos išlaidos Paslaugų teikimui, nukrypimą nuo Paslaugų teikimo ir Komercinių veiklų vykdymo plano.
	Dalis
Valdžios subjektas atsakingas tik už riziką, kilusią dėl Valdžios subjekto darbuotojų veiksmų ar neveikimo, jiems vykdant teisės aktais pavestas funkcijas.
	
	
	
	

	6.4. 
	Valdžios subjektas Paslaugų teikimo metu pakeičia nustatytus reikalavimus Paslaugų kokybei (neįskaitant neesminius pakeitimus)
	Valdžios subjektas Paslaugų teikimo etape nurodo Privačiam subjektui kitus Paslaugų kokybės reikalavimus, nei, pagal kuriuos Investuotojas rengė ir teikė Pasiūlymą, įskaitant FVM, ar pagal kuriuos Privatus subjektas sukūrė Objektą, įskaitant FVM, bei kurių pagrindu yra sudaryta Sutartis.
	-
	-
	-
	-
	-

	6.5. 
	Reikalavimai Paslaugų kokybei pakeičiami Privataus subjekto iniciatyva 
	Privatus subjektas, prasidėjus Paslaugų teikimo etapui, inicijuoja Paslaugų kokybės reikalavimų pakeitimą ne dėl Esminių teisės aktų pasikeitimo. 
	Visa
	
	
	
	

	6.6. 
	Paslaugų teikimo kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų išteklių kokybės ir prieinamumo
	Paslaugų kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų veiksnių: netinkamos personalo kvalifikacijos, kompetencijų, nepakankamo skaičiaus, neadekvataus darbo krūvio, darbo drausmės pažeidimų. Taip pat galima situacija, kai Paslaugų kokybė neužtikrinama dėl  pasitelkiamų žmogiškųjų išteklių streiko, visuomenės iniciatyvinių grupių lobistinės veiklos ar kitokiu pagrindu inicijuojamo Paslaugų teikimo sustabdymo, kuris negali būti vertinamas kaip išorinė nenugalimos jėgos aplinkybė. Be šių veiksnių, galima situacija, kai trečiųjų asmenų, darbuotojų įvykdyti tyčiniai ar netyčiniai veiksmai (pvz., vagystė, apgaudinėjimas, chuliganizmas, neatsargumas, kt.) turi reikšmingą poveikį Paslaugų teikimui bei Paslaugų kokybei.
	Visa
	
	
	
	

	6.7. 
	Senėja technologijos, kurios neatitinka Specifikacijos, Pasiūlymo ir (ar) Paslaugų kokybės
	Naudojamos technologijos Objekte neatitinka Specifikacijų, Pasiūlymo ir (ar) nėra užtikrinama Paslaugų kokybė arba kyla rizika, kad nebus užtikrinta Paslaugų kokybė ir (ar) atitikimas Sutarties, įskaitant jos priedus, ir teisės aktų reikalavimų (jeigu tai nėra Esminis teisės akto pasikeitimas).
	Visa
	
	
	
	

	6.8. 
	Paslaugų teikimo metu nesilaikoma Specifikacijose nustatytų Aplinkos kriterijų aprašo reikalavimų
	Teikiamos Paslaugos neatitinka Specifikacijose nurodytų Aplinkos kriterijų aprašo reikalavimų. Rizikos veiksnio pasireiškimas gali lemti papildomas Sąnaudas.
	Visa
	
	
	
	

	7. 
	Tinkamumo rizika

	7.1. 
	Vėluojama pradėti teikti Paslaugas ne dėl Valdžios subjekto kaltės ar ne nuo Valdžios subjekto priklausančių aplinkybių, kaip numatyta Sutartyje
	Dėl užsitęsusio Darbų vykdymo proceso ar organizacinio pasirengimo vėluojama pradėti teikti Paslaugas. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia grynųjų pajamų pasikeitimą, kadangi nusikeliant Eksploatacijos pradžiai, pasikeičia galimybės sugeneruoti planuotą pajamų srautą, taip pat nukrypstama nuo veiklos išlaidų plano.
	Visa
	
	
	
	

	7.2. 
	Nėra gauti Paslaugų teikimui reikalingi leidimai (licencijos)
	Pagal Sutartį Privatus subjektas yra atsakingas už Paslaugų teikimą, todėl prisiima Paslaugoms teikti reikalingų leidimų negavimo riziką, išskyrus kiek tai priklauso nuo Valdžios subjekto įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymo. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia, kad negali būti teikiamos visos ar dalis Paslaugų. 
	Visa
	
	
	
	

	7.3. 
	Valdžios subjektas negali naudotis Objektu ir (ar) vykdyti teisės aktuose nustatytas funkcijas
	Dėl Objekto netinkamumo Privatus subjektas negali teikti Paslaugų, o Valdžios subjektas – vykdyti teisės aktais pavestų funkcijų kaip nurodyta Sutarties 24.8 punkte.
	Visa
	
	
	
	

	7.4. 
	Neteikiamos visos ar dalis Paslaugų, kai tokios aplinkybės nepriskiriamos prie Atleidimo atvejų 
	Dėl Privataus subjekto ar jo pasitelktų Subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų veiksmų ar neveikimo Objekte negali būti teikiamos visos ar dalis Paslaugų.
	Visa
	
	
	
	

	8. 
	Paklausos rizika

	8.1. 
	Pasikeičia Valdžios subjekto darbuotojų, lankytojų ar kitų aptarnaujamų asmenų skaičius
	Paklausa pasikeičia dėl Valdžios subjekto ar darbuotojų, lankytojų ar kitų aptarnaujamų asmenų skaičiaus pokyčio (padidėjimas ar sumažėjimas), kuris gali turėti įtakos Paslaugų teikimui ir (ar) padidinti Investicijas ar Sąnaudas. 
	-
	-
	-
	-
	-

	9. 
	Draudimo rizika

	9.1. 
	Draudimo sutarčių sudarymas
	Privatus subjektas (jo Subtiekėjai ar kiti pasitelkti ūkio subjektai) Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nesudaro arba nepratęsia Draudimo sutarčių nesilaiko Draudimo sutarčių sąlygų. Pasireiškus rizikos veiksniui, gali būti neužtikrintas Privataus subjekto įsipareigojimų vykdymas bei neapsaugoti Valdžios subjekto interesai. Nuostolius arba žalą, kuriuos būtų turėjęs atlyginti draudikas, privalo atlyginti Privatus subjektas.

	Visa
	
	
	
	

	9.2. 
	Negalėjimas sudaryti Draudimo sutarties
	Draudimo sutartys negali būti sudarytos dėl situacijos draudimo rinkoje, kai atitinkamos Draudimo sutarties nėra galimybės sudaryti. Rizikos veiksnio pasireiškimas gali reikšti, kad nebus užtikrintas Privataus subjekto įsipareigojimų vykdymas bei neapsaugoti Valdžios subjekto interesai arba gali būti priežastimi nutraukti Sutartį.
	Dalis
	
	
	
	

	10. 
	Objekto likutinės vertės rizika

	10.1. 
	Nukrypstama nuo Objekto būklės palaikymo plano
	Objekto likutinė vertė Sutarties pabaigoje neatitinka planuotos dėl to, kad per ataskaitinį laikotarpį buvo nesilaikoma Sutarties reikalavimų ir (ar) Pasiūlymo. Šie nukrypimai gali reikšti, kad Objekte nebuvo atlikti planiniai Atnaujinimo ir remonto darbai, profilaktiniai patikrinimai.
	Visa
	
	
	
	

	10.2. 
	Netiksliai suplanuotos Objekto būklės palaikymo išlaidos
	Objekto likutinė vertė Sutarties pabaigoje pasikeičia dėl to, kad Sąnaudos palaikyti Objekto būklę buvo apskaičiuotos netiksliai, todėl reikalingi Atnaujinimo ir remonto darbai nebuvo atlikti visa apimtimi ar neatlikti, nebuvo išlaikyti kokybės reikalavimai.
	Visa
	
	
	
	

	10.3. 
	Informacijos trūkumas apie Objekto naudojimą per ataskaitinį laikotarpį
	Galima situacija, kai nustatyti Objekto likutinei vertei Sutarties pabaigoje reikalinga įvertinti Objekto naudojimo apimtis, intensyvumą, taip pat faktinius Objekto priežiūros, būklės pagerinimo veiksmus.
	Visa
	
	
	
	

	10.4. 
	Naujas turtas neatitinka Naujo turto sąrašo
	Sutarties pabaigoje Privačiam subjektui perduodant Naują turtą Valdžios subjektui, Naujas turtas gali neatitikti Naujo turto sąrašo (kiekybine prasme).
	Visa
	
	
	
	

	10.5. 
	Nustatyti Naujo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisių apribojimai dėl Privataus subjekto sandorių su trečiosiomis šalimis
	Sutarties galiojimo metu Privataus subjekto sudaromi sandoriai su trečiosiomis šalimis ir Sutarties pabaigoje, nustatomi Naujo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisių apribojimai. Šie apribojimai gali reikšti, kad ne visas Naujas turtas bus perduotas Valdžios subjektui Sutarties pabaigoje. 
	Visa
	
	
	
	

	10.6. 
	Nustatyti Objekto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisių apribojimai dėl Valdžios subjekto sandorių su trečiosiomis šalimis
	Per ataskaitinį laikotarpį Valdžios subjekto sudaromi sandoriai su trečiosiomis šalimis ir nustatomi Objekto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisių apribojimai. Šie apribojimai gali reikšti papildomas Investicijas ar Sąnaudų padidėjimą.
	-
	-
	-
	-
	-

	11. 
	Teisės aktų pasikeitimo rizika

	11.1. 
	Esminių teisės aktų pasikeitimas
	Darbų vykdymo metu ar Paslaugų teikimo metu pasikeičia ar priimami nauji Esminiai teisės aktai. Rizikos veiksniui pasireiškus gali padidėti Privataus subjekto Investicijos arba Sąnaudos, patiriami kiti tiesioginiai nuostoliai, susiję su Paslaugų teikimu, nurodyti Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka, pailgėti Darbų atlikimo terminai.
	-
	-
	-
	-
	-

	11.2. 
	Bendrųjų teisės aktų pasikeitimas
	Darbų vykdymo metu arba Paslaugų teikimo metu pasikeičia teisės aktai, kurie nėra priskirti prie Esminių teisės aktų. Rizikos veiksniui pasireiškus gali padidėti Privataus subjekto Investicijos arba Sąnaudos.
	Visa
	
	
	
	

	11.3. 
	PVM pasikeitimas
	Pasikeičia PVM tarifas, dėl ko padidėja Privataus subjekto Sąnaudos.
	-
	-
	-
	-
	-

	12. 
	Sutarties nutraukimo rizika

	12.1. 
	Dėl Investuotojo ar Privataus subjekto kaltės
	Investuotojas ar Privatus subjektas pažeidžia Sutartį ir tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, kaip tai yra nurodyta Sutarties 41 punkte.  
	Visa
	
	
	
	

	12.2. 
	Dėl Valdžios subjekto kaltės
	Valdžios subjektas pažeidžia Sutartį ir tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, kaip tai yra nurodyta Sutarties 42 punkte.
	-
	-
	-
	-
	-

	12.3. 
	Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių
	Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, nurodytų Sutarties 44.2. punkte, kurių nei viena iš Sutarties Šalių negali kontroliuoti ir kurios yra nurodytos Sutartyje, nėra galimybės toliau įgyvendinti Sutartį, todėl Sutartis nutraukiama.
	Dalis
	
	
	
	

	12.4. 
	Šalių susitarimu (be Šalių kaltės)
	Nesant Sutarties Šalių kaltės, Šalys susitaria nutraukti Sutartį bendru susitarimu. 
	Dalis
	
	
	
	

	13. 
	Ginčų sprendimo rizika

	13.1. 
	Kyla ginčai tarp Investuotojo, Privataus subjekto, Finansuotojo, Kito paskolos teikėjo ir (ar) Subtiekėjo 
	Kyla vidiniai ginčai tarp Investuotojo, Privataus subjekto, Finansuotojo, Kito paskolos teikėjo ir (ar) Subtiekėjo dėl Darbų vykdymo ar Paslaugų teikimo, dėl finansavimo ir pan., dėl ko gali būti neužtikrinamas savalaikis ir (ar) kokybiškas Darbų vykdymas ar Paslaugų teikimas.
	Visa
	
	
	
	

	13.2. 
	Kyla ginčai tarp Valdžios subjekto ir Investuotojo, Privataus subjekto, kurių Šalys negali išspręsti Sutartyje nustatyta tvarka 
	Kyla ginčai tarp Sutarties Šalių dėl Sutarties įgyvendinimo ir jie neišsprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka dėl ko gali vėluoti Eksploatacijos pradžia arba gali būti neužtikrinamas savalaikis ir kokybiškas Paslaugų teikimas.
	Dalis 
Rizika priskiriama tai Šaliai, kurios nenaudai kompetentinga institucija galutiniu sprendimu išsprendė ginčą
	
	
	
	

	14. 
	Politinė rizika

	14.1. 
	Lietuvos Respublikos Seimas, Vyriausybė, kitos centrinės valdžios institucijos, ar Valdžios subjektas priima sprendimus, dėl kurių iš esmės pasikeičia Valdžios subjekto galimybės vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus 
	Rizika apima situaciją, kuriai esant Lietuvos Respublikos Seimas, Vyriausybė, kitos centrinės valdžios institucijos, ar Valdžios subjektas priimtų politinį sprendimą, nutraukiant arba iš esmės sumažinant Objekto finansavimą (pvz., dėl prioritetų pasikeitimo po rinkimų). Taip pat rizikai priskiriami labai mažai tikėtini politiniai sprendimai, dėl kurių Objektas gali pasidaryti nereikalingas. Šios rizikos pasireiškimas labiau tikėtinas Paslaugų teikimo etape, praėjus ilgesniam periodui po pritarimo Projektui, pasikeitus politinei valdžios sudėčiai.
	-
	-
	-
	-
	-

	14.2. 
	Lietuvos Respublikos Seimas, Vyriausybė priima sprendimus, kurie neigiamai įtakoja Sutarties įgyvendinimą atliekant Darbus ir (ar) teikiant Atnaujinimo ir remonto paslaugas.
	Rizika apima situaciją, kai dėl sprendimo tampa neprieinami Darbams vykdyti ir (ar) Atnaujinimo ir remonto paslaugoms teikti reikalingi techniniame darbo projekte suplanuoti technologiniai ištekliai, medžiagos, įranga, detalės, kai dėl to padidėja Investicijos ir (ar) Sąnaudos ir nėra kitos alternatyvos (pvz., kitos tam tikrai sistemai tinkančios detalės), kuria pasinaudojus Investicijos ir (ar) Sąnaudos nepadidėtų. Ši rizika neapima Seimo, Vyriausybės priimamų teisės aktų, kurių rizika šioje Sutartyje priskirta Privačiam subjektui (pvz., bendro pobūdžio ir mokestiniai teisės aktai, išskyrus PVM įstatymą).
	-
	-
	-
	-
	-

	15. 
	Nenugalimos jėgos rizika

	15.1. 
	Pasireiškia Nenugalimos jėgos aplinkybės vykdant Darbus arba teikiant Paslaugas 
	Nenugalimos jėgos aplinkybių pasireiškimas gali lemti Darbų vykdymo ar Paslaugų teikimo sustabdymą, nutraukimą, Investicijų ar Sąnaudų padidėjimą ar kitų tiesioginių nuostolių atsiradimą, o taip pat Sutarties nutraukimą.
	Dalis
Privatus subjektas ir Valdžios subjektas šios rizikos pasekmes dalijasi lygiomis dalimis. Tais atvejais, kai nenugalimos jėgos aplinkybių padarinius reikia ar galima apdrausti Sutartyje nustatyta tvarka, – tuomet visa rizika tenka Privačiam subjektui.
	
	
	
	

	16. 
	Vandalizmo rizika

	16.1. 
	Objektas yra apgadinamas, dėl ko Privatus subjektas patiria didesnes nei planuota Paslaugų teikimo Sąnaudas išskyrus 16.2 punkte nurodytą atvejį).
	Objektas yra apgadinamas Valdžios subjekto  darbuotojų, lankytojų, kitų asmenų, už kuriuos atsako Valdžios subjektas, dėl ko Privatus subjektas patiria didesnes nei planuota Paslaugų teikimo Sąnaudas. 
	Dalis
Valdžios subjektas prisiima riziką, išskyrus atvejus, kai  žala Objektui ar jo daliai kilo dėl Objekto (jo dalies) netinkamos kokybės ar Privataus subjekto netinkamų sprendinių kuriant Objektą (jo dalį), ar dėl Privataus subjekto ar Subtiekėjų veiksmų ar neveikimo, šiuo atveju rizika priskiriama Privačiam subjektui.
	
	
	
	

	16.2. 
	Turtas yra apgadinamas Privataus subjekto komercinių paslaugų teikimo metu.
	Turtas yra apgadinamas Privačiam subjektui nuomojant tam tikrą Objekto dalį su Valdžios subjektu sutarta apimtimi ir laiku, pavyzdžiui, Privačiam subjektui nuomojant teniso aikštelę ir pan.
	Visa 
	
	
	
	






[bookmark: _Toc130906191][bookmark: _Toc190107439]16	priedo 3 priedėlis. Rizikų, nenurodytų Sutarties 4 priede vertinimas ir valdymas



Tikimybė ir poveikis (žymėjimas):		Rizikos vertė (žymėjimas):
3 – Didelė (-is)				3 – Kritinė 
2 – Vidutinė (-is)				2 – Vidutinė 
1 – Maža (-as)					1 – Nereikšminga

	Eil. Nr.
	Rizikos kategorija
	Rizikos aprašymas
	Perduota rizikos dalis
	Tikimybė
	Poveikis
	Vertė
	Rizikos valdymo priemonės

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	




17 [bookmark: _Toc126307275][bookmark: _Toc126307335][bookmark: _Toc129084982][bookmark: _Toc129156431][bookmark: _Toc129156488][bookmark: _Toc129156545][bookmark: _Toc142056097][bookmark: _Toc142314699][bookmark: _Toc142383200][bookmark: _Toc126307336][bookmark: _Toc129156489][bookmark: _Toc190107440][bookmark: _Ref115270444][bookmark: _Ref115270965][bookmark: _Ref115270976][bookmark: _Ref115270985][bookmark: _Ref115271237]priedas. Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai 

I. [bookmark: _Ref301444332]PASIŪLYMŲ PATIKRINIMAS IR ĮVERTINIMAS 

1. [bookmark: _Hlk126567812]Dalyviui pateikus Pirminį pasiūlymą / Galutinį pasiūlymą, jį pagal šiame priede nurodytą tvarką ir kriterijus įvertins Komisija. 
2. Vertindama Pirminius pasiūlymus Komisija patikrins, ar:
2.1. Pirminis pasiūlymas pateiktas dėl Projekto įgyvendinimo visa reikalaujama jo apimtimi;
2.2. Nepateikiama daugiau kaip vieno ar alternatyvaus Pirminio pasiūlymo;
2.3. Pirminis pasiūlymas atitinka pateikimo reikalavimus, nustatytus Sąlygų 18 priede Pasiūlymų pateikimas, Sąlygų 58 punkte ir kitus Pirminio pasiūlymo pateikimo reikalavimus.
3. Vertindama Galutinius pasiūlymus Komisija patikrins, ar:
3.1. Galutinis pasiūlymas pateiktas dėl Projekto įgyvendinimo visa reikalaujama jo apimtimi;
3.2. [bookmark: _Hlk169534420]Pasiūlytas Metinis atlyginimas neviršija Maksimalaus Valdžios subjekto mokėjimo;
3.3. [bookmark: _Hlk169255172]Galutiniame pasiūlyme nenurodytas neįprastas mažas Metinis atlyginimas. Dalyvis pasiūlęs neįprastai mažą Metinį atlyginimą turės per nustatytą laiką jį pagrįsti. Taip pat, toks Galutinis pasiūlymas turės atitikti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytus aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimus;
3.4. Nepateikta daugiau kaip vieno ar alternatyvaus Galutinio pasiūlymo;
3.5. Galutinis pasiūlymas atitinka pateikimo reikalavimus, nustatytus Sąlygų 18 priede Pasiūlymų pateikimas, Sąlygų 84 punkte ir kitus Galutinio pasiūlymo pateikimo reikalavimus;
3.6. Galutinio pasiūlymo galiojimo terminas nėra trumpesnis nei prašoma;
3.7. Galutinis pasiūlymas atitinka Sąlygas, yra pagrįstas ir įgyvendinamas;
3.8. pateiktas tinkamas Galutinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimas;
3.9. Galutiniame pasiūlyme nėra aritmetinių Metinio atlyginimo apskaičiavimo klaidų – tokiu atveju Dalyvis turės per nustatytą laiką jas ištaisyti;
3.10. Galutinis pasiūlymas nėra blogesnis už derybų metu Komisijos ir Galutinį pasiūlymą pateikusio Dalyvio pasiektus susitarimus.
4. [bookmark: _Hlk130892287][bookmark: _Hlk129083582]Jeigu Dalyvis Pirminiame pasiūlyme / Galutiniame pasiūlyme pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį Sąlygų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Komisija nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašys Dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. 
5. Galutiniai pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.
6. Komisija gali nevertinti viso Galutinio pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis Sąlygų reikalavimais, Galutinis pasiūlymas turi būti atmestas.


II. [bookmark: _Ref301444971][bookmark: _Hlk129157781]GALUTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

7. [bookmark: _Hlk130214945][bookmark: _Hlk129264502][bookmark: _Hlk130892585]Komisija Dalyvių Galutinius pasiūlymus, kurie atitiks šio priedo I skyriuje nurodytus reikalavimus, įvertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijus:

	Nr.
	Vertinimo kriterijus
	Kriterijaus funkcinio parametro lyginamasis svoris (Li)
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime

	Finansinių ir komercinių aspektų vertinimo kriterijai (C)
	
	A=90

	1.
	Valdžios subjekto mokamo Metinio atlygio Privačiam subjektui suma be PVM per visą Sutarties galiojimo laikotarpį (Kaina (Atlygis))
	
	

	Viešuosius interesus tenkinančių paslaugų dalies vertinimo kriterijai (T)
	
	B=10

	1.
	Papildomų paslaugų dalis Valdžios subjekto poreikiams – Dalyvio pasiūlyme nurodytas papildomų nemokamų 1 baseino takelio nuomos valandų skaičius per metus darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val., skirtas Valdžios subjektui (T1)
	L1=0,8
	

	2.
	Siūlomas 1 baseino takelio nuomos įkainis Valdžios subjektui darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. (P2), Eur be PVM. (T2)
	L2=0,2
	

	Suma:
	100



Dalyvis turi nurodyti jo siūlomą papildomų nemokamų valandų skaičių bei takelio nuomos įkainį sveikais skaičiais (jei bus nurodomas nesveikasis skaičius, bus vertinamas tik sveikasis skaičius iki kablelio, neapvalinant).

EKONOMINIO NAUDINGUMO BALO (S) APSKAIČIAVIMO FORMULĖ

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant Dalyvio Galutinio pasiūlymo Kainos (Atlygio) (C) ir kriterijų (T) balus:
[bookmark: _Toc456623868][bookmark: _Toc456626780][bookmark: _Toc456709228][bookmark: _Toc456883174]S=C+T
Pasiūlymo Kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos Kainos (Atlygio) (Cmin) ir vertinamo Galutinio pasiūlymo Kainos (Atlygio) (Cp) santykį padauginant iš Kainos (Atlygio) lyginamojo svorio ekonominio naudingumo vertinime (A):
 x A
Jeigu gaunamas Pasiūlymo Kainos (C) balas nėra sveikasis skaičius, jis apvalinamas iki sveikojo skaičiaus (po kablelio 49 ir mažiau atmetama, o 50 ir daugiau apvalinama prie skaičiaus prieš kablelį pridedant vienetą).

Kriterijaus (T) balai apskaičiuojami atskirų kriterijų parametrų T1 ir T2 sumą padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (B):
T=(T1+ T2) X B
Jeigu gaunamas kriterijaus (T) balas nėra sveikasis skaičius, jis apvalinamas iki sveikojo skaičiaus (po kablelio 49 ir mažiau atmetama, o 50 ir daugiau apvalinama prie skaičiaus prieš kablelį pridedant vienetą).

Atskirų kriterijų (Ti) balai apskaičiuojami šio kriterijų parametrų įvertinimų (Ps) sumą padauginant iš atitinkamo vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Li):

Jeigu gaunamas kriterijaus (Ti) balas nėra sveikasis skaičius, jis apvalinamas iki sveikojo skaičiaus (po kablelio 49 ir mažiau atmetama, o 50 ir daugiau apvalinama prie skaičiaus prieš kablelį pridedant vienetą).

Kriterijų parametro įvertinimų (Ps) suma apskaičiuojama mažiausiai pasiūlytų papildomų nemokamų valandų skaičiaus (T1min) ir vertinamo Galutinio pasiūlymo papildomų nemokamų valandų skaičiaus (T1p) santykį sudedant su didžiausio pasiūlyto takelio nuomos įkainio (T2max) ir vertinamo Galutinio pasiūlymo takelio nuomos įkainio (T2p) santykiu:

Jeigu gaunamas kriterijaus (Ps) balas nėra sveikasis skaičius, jis apvalinamas iki sveikojo skaičiaus (po kablelio 49 ir mažiau atmetama, o 50 ir daugiau apvalinama prie skaičiaus prieš kablelį pridedant vienetą).
VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠYMAS

Finansinių pasiūlymų vertinimas apims kainos (atlygio), t. y. Metinio atlygio mokėjimų Privačiam subjektui realia (neindeksuota) verte sumos pagal Dalyvio Finansinį veiklos modelį per visą Sutarties galiojimo terminą, vertinimą. Geriausias įvertinimas suteikiamas mažiausią kainą (atlygį) pasiūliusiam Dalyviui.
Dalyvio pasiūlytą kainą (atlygį) Komisija vertins eurais. Jeigu kaina (atlygis) bus nurodyta kita valiuta, Komisija ją perskaičiuos eurais pagal Europos Centrinio banko nustatytą ir paskelbtą euro ir tos užsienio valiutos santykį paskutinę Pasiūlymų / Galutinių pasiūlymų pateikimo termino dieną.

Viešuosius interesus tenkinančių paslaugų dalies vertinimo kriterijai (T):
Papildomų paslaugų dalis Valdžios subjekto poreikiams: geriausias įvertinimas suteikiamas Dalyviui, pasiūliusiam didžiausią valandų kiekį, skirtų Valdžios subjektui.
[bookmark: _Hlk116303488]Siūlomas 1 baseino takelio nuomos įkainis Valdžios subjektui: geriausias įvertinimas suteikiamas Dalyviui, pasiūliusiam mažiausią 1 baseino takelio nuomos įkainį.

III. GALUTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR EILĖS SUDARYMAS

8. Komisija įvertinus Galutinius pasiūlymus pagal aukščiau nurodytus kainos ir kokybės santykio kriterijus ir išrinks ekonomiškai naudingiausią Pasiūlymą. Galutinių pasiūlymų ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka bus sudaryta Galutinių pasiūlymų eilė. Jei keleto Galutinių pasiūlymų ekonominis naudingumas bus vienodas, sudarant Galutinių pasiūlymų eilę pirmesnis į ją bus įrašytas Galutinis pasiūlymas, kuris buvo pateiktas anksčiau. Apie vertinimo rezultatus, sudarytą Galutinių pasiūlymų eilę, sprendimus sudaryti Sutartį ir tikslų Sutarties sudarymo atidėjimo terminą Dalyviams bus pranešta ne vėliau, kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo Galutinių pasiūlymų vertinimo atlikimo.
9. Dalyvis, pateikęs ekonomiškai naudingiausią Galutinį pasiūlymą, bus pakviestas sudaryti Sutartį su Valdžios subjektu.
10. Tuo atveju, jeigu Galutinį pasiūlymą pateiks tik vienas Dalyvis arba tik vieno Dalyvio Galutinis pasiūlymas atitiks Sąlygose keliamus reikalavimus, šis Dalyvis bus laikomas laimėjusiu ir jo Galutinio pasiūlymo vertinimas pagal kainos ir kokybės santykio kriterijus nebus atliekamas.
11. Dalyvio pageidavimu, Komisija jam pateiks laimėjusio Galutinio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis Galutinis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį Galutinį pasiūlymą pateikusio Dalyvio pavadinimą, pasiūlytą Metinį atlyginimą (įskaitant jo sudėtines dalis), išskyrus Dalyvio nurodytą konfidencialią informaciją.

18 [bookmark: _Toc126240318][bookmark: _Toc126242656][bookmark: _Ref129158726][bookmark: _Toc190107441][bookmark: _Toc126307337][bookmark: _Ref115270790][bookmark: _Ref115270949][bookmark: _Ref115271092][bookmark: _Ref115271842][bookmark: _Ref115271856][bookmark: _Toc129156490]priedas. Pasiūlymų pateikimas
Pirminį pasiūlymą / Galutinį pasiūlymą sudarančius Techninį ir Finansinį pasiūlymus reikia pateikti lietuvių kalba. Jei dokumentai pateikiami kita kalba, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą. Vertimo tikrumas turi būti patvirtinamas vertėjo arba ūkio subjekto įgalioto asmens parašu.
Pateikiamus Techninį ir Finansinį pasiūlymus bei kitus dokumentus turi pasirašyti Kandidato / Dalyvio įgaliotas asmuo. Kartu turi būti pridedami ir asmens teisę pasirašyti Kandidato / Dalyvio vardu patvirtinantys dokumentai, jeigu Techninį ir Finansinį pasiūlymus pasirašo kitas asmuo, nei tas, kuris pasirašė paraišką. Dokumentai, išduoti kitų institucijų arba asmenų, turi būti pasirašyti jas išdavusio asmens arba atitinkamos institucijos atstovo.
[bookmark: _Hlk130893152]Pirminis pasiūlymas / Galutinis pasiūlymas kartu su pridedamais dokumentais (tiesiogiai suformuotus elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas) teikiamas tik CVP IS priemonėmis, juos pateikiant neredaguojama elektronine forma, išskyrus techninę informaciją bei Finansinį veiklos modelį. Pirminio pasiūlymo / Galutinio pasiūlymo pateikimo procedūros aprašymą galima rasti šiuo adresu: https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/tiekejams/   
Pirminis pasiūlymas / Galutinis pasiūlymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, juo patvirtinant visą Pirminį pasiūlymą / Galutinį pasiūlymą. Atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikalaujama. Pateikiant tokiu būdu pasirašytus dokumentus yra deklaruojama, kad pateikiamos skaitmeninės kopijos yra tikros. Komisija turi teisę prašyti pateikti dokumentų originalus ar tinkamai patvirtintas (Kandidato / Dalyvio vadovo ar kito įgalioto asmens parašu ir, jei yra, antspaudu, nurodant datą, vardą, pavardę ir pareigas, arba įgalioto viešojo subjekto, Kandidato / Dalyvio kilmės šalies teisės aktais nustatyta tvarka) jų kopijas.
Pirminiame pasiūlyme / Galutiniame pasiūlyme turi būti aiškiai nurodyta, kuri jame pateikiama informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Jei tokia informacija nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri Pirminiame pasiūlyme / Galutiniame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Komisijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, kreipsis į Kandidatą / Dalyvį, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu Kandidatas / Dalyvis per Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. 
Komisija pasilieka teisę atskleisti Pirminiame pasiūlyme / Galutiniame pasiūlyme nurodytą konfidencialią informaciją Komisijos nariams ir pasikviestiems ekspertams, Valdžios subjekto vadovui ir jo įgaliotiems asmenims, taip pat įstatymų numatytais atvejais ar to pareikalavus įgaliotoms kontrolės institucijoms. Tokiais atvejais Kandidatas / Dalyvis negalės Valdžios subjekto laikyti atsakingu už konfidencialios informacijos atskleidimą.
Dalyvio teikiamas Galutinis pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Dalyvis, nusprendęs pateikti užšifruotą Galutinį pasiūlymą, turi:
1) iki Galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą Galutinį pasiūlymą (užšifruojamas visas Galutinis pasiūlymas arba Galutinio pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodytas Galutinio pasiūlymo Metinis atlyginimas). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti galutinį pasiūlymą galima rasti adresu https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/pasiulymu-sifravimas/;
2) per 30 min. nuo Galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Komisija galės iššifruoti pateiktą Galutinį pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai Dalyvis neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, Dalyvis turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Valdžios subjekto oficialiu elektroniniu paštu arba raštu. Tokiu atveju Dalyvis turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Valdžios subjektu ar Komisijos atstovu oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais). 
Dalyviai turi pateikti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo skaitmeninį originalą. Toks skaitmeninis dokumentas Valdžios subjektui turi būti pateiktas iki Galutinio pasiūlymo pateikimo termino pabaigos ir jis privalo būti atskirai pasirašytas Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikta CVP IS priemonėmis.
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi atitikti Sąlygų 22 priede Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui nustatytus reikalavimus ir galioti ne trumpiau, negu pateiktas Galutinis pasiūlymas. 
Prieš pateikdami Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, Dalyviai gali kreiptis į Valdžios subjektą dėl jo tinkamumo patvirtinimo. Atsakymas bus pateiktas CVP IS priemonėmis, ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo tokio kreipimosi gavimo.
[bookmark: _Hlk130281967]Valdžios subjektas rekomenduoja įvertinti CVP IS ir kitų sistemų galimus nesklandumus ir neatidėlioti Pirminio pasiūlymo / Galutinio pasiūlymo pateikimo paskutinei minutei.


19 [bookmark: _Toc126240320][bookmark: _Toc126242658][bookmark: _Toc126240322][bookmark: _Toc126242660][bookmark: _Toc126240323][bookmark: _Toc126242661][bookmark: _Toc126303926][bookmark: _Toc126303990][bookmark: _Toc126307338][bookmark: _Ref115270697][bookmark: _Ref115270882][bookmark: _Ref115270903][bookmark: _Ref115271010][bookmark: _Ref115271132][bookmark: _Ref115271165][bookmark: _Ref115271280][bookmark: _Ref115271302][bookmark: _Ref115271401][bookmark: _Toc129156491][bookmark: _Ref129158667][bookmark: _Ref129158794][bookmark: _Ref129158803][bookmark: _Ref129158887][bookmark: _Ref129158935][bookmark: _Ref129158948][bookmark: _Ref129159700][bookmark: _Ref129159720][bookmark: _Ref129159965][bookmark: _Toc190107442]priedas. Pasiūlymo forma

A dalis

________________________________________________________________________________
(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)
[bookmark: _Hlk180242115]Vilniaus rajono savivaldybės administracijai
Rinktinės g. 50, Vilnius, vrsa@vrsa.lt, +370 5 275 1961
		TECHNINIS PASIŪLYMAS
(Pirminis / Galutinis)

	
	
	

	
	(Data) (numeris)

	

	
	(Vieta)

	

	(Projekto pavadinimas)





	Dalyvio pavadinimas[footnoteRef:15] [15:  Jei Dalyvis veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti grupę.] 

	

	Juridinio asmens kodas
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Registruotos buveinės adresas
	

	Adresas korespondencijai 
	



Pateikdami šį Techninį pasiūlymą patvirtiname, kad išsamiai išnagrinėjome Sąlygas, paskelbtas [data] Europos Sąjungos oficialiame leidinyje [numeris], ir CVP IS, pirkimo numeris – [pirkimo numeris] ir kitus pateiktus dokumentus ir įsitikinome dėl mums tokiam Pasiūlymui pateikti reikalingos informacijos tikslumo ir išsamumo.
Siūlome tokius Sutarties įgyvendinimo etapus:
	Etapas
	Etapo įgyvendinimo terminas
	Etapo aprašymas

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Sutarties vykdymui pasitelksime šiuos, teikiant Pirminį pasiūlymą / Galutinį pasiūlymą žinomus, Subtiekėjus:
	Subtiekėjo[footnoteRef:16] pavadinimas [16:  Šioje skiltyje taip pat nurodomi ir specialistai, kuriais buvo remiamasi įrodinėjant Kandidato atitikimą kvalifikacijos reikalavimams ir vykdant Sutartį, kai jie nebuvo Kandidato darbuotojai pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti.  ] 

	Kokiai Sutarties daliai įgyvendinti jis pasitelkiamas

	
	

	
	

	
	



Nurodome, kad šiose Techninio pasiūlymo dalyse pateikta informacija yra konfidenciali[footnoteRef:17]: [17:  Jeigu nenurodoma, kokiose Techninio pasiūlymo dalyse yra konfidenciali informacija, Valdžios subjektas turi teisę atskleisti visą Techniniame pasiūlyme esančią informaciją. 
] 


	[bookmark: _Hlk126759129][bookmark: _Hlk130893536]Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas

	1. 
	

	2.
	

	...
	



[bookmark: _Hlk130899503][Taikoma teikiant Pirminį pasiūlymą Mūsų siūlymus dėl Sutarties projekto ir jų paaiškinimus pateikiame Sutarties projekto tekste su pažymėtais pakeitimais, kurį pridedame prie Techninio pasiūlymo.]
Pateikdami šį Techninį pasiūlymą, patvirtiname, kad mūsų siūlomos Paslaugos ir Darbai visiškai atitinka Skelbiamų derybų dokumentuose ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, o kartu su Pasiūlymu pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos ir duomenys yra tikri.
Įsipareigojame Sutarties įgyvendinimo metu laikytis Specifikacijose nurodytų Aplinkos kriterijų aprašo reikalavimų.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame
	

	
	(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)



	Pasiūlymas galioja iki
	




	Eil. Nr.
	Pridedamų dokumentų pavadinimai
	Dokumento puslapių skaičius

	1. 
	[Taikoma teikiant Galutinį pasiūlymą Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
	

	2. 
	[Taikoma teikiant Pirminį pasiūlymą Sutarties projektas su pasiūlymais, patikslinimais ir jų paaiškinimais (pateikiami  Sutarties tekste, juos aiškiai pažymint arba naudojant „sekti keitimus“ ar jai analogišką funkciją teksto redaktoriuje)]
	

	3. 
	[Jei taikoma Susijusių bendrovių sąrašas]
	

	4. 
	[Nurodyti kitus dokumentus]
	



	
	
	
	
	
	

	(Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė) 
	





B dalis
_______________________________________________________________________________
(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)
Vilniaus rajono savivaldybės administracijai
Rinktinės g. 50, Vilnius, vrsa@vrsa.lt, +370 5 275 1961
	
FINANSINIS PASIŪLYMAS
(Pirminis / Galutinis)

	
	
	

	
	(Data) (numeris)
	

	
	(Vieta)
	

	(Projekto pavadinimas)


	Dalyvio pavadinimas[footnoteRef:18] [18:  Jei Dalyvis veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti ūkio subjektų grupę.] 

	

	Juridinio asmens kodas
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Registruotos buveinės adresas
	

	Adresas korespondencijai 
	



Šiuo Finansiniu pasiūlymu mes patvirtiname, kad išsamiai išnagrinėjome Sąlygas, paskelbtas [data] Europos Sąjungos oficialiame leidinyje [numeris], ir CVP IS, pirkimo numeris – [pirkimo numeris] ir kitus pateiktus dokumentus, ir įsitikinome dėl visos Finansiniam pasiūlymui pateikti reikalingos informacijos tikslumo ir išsamumo. Patvirtiname, kad įvertinome mūsų turimus ir prieinamus finansinius resursus, Projekto rentabilumą ir sudarėme pagrįstą Finansinį veiklos modelį.
Pateikiame tokius pasiūlymus dėl Projekto įgyvendinimo:
	Projekto įgyvendinimo sąlygos ir reikalavimai
	Dalyvio pasiūlymas

	Visuomenės interesus tenkinančių paslaugų dalies vertinimo kriterijai (T):
	

	Papildomų nemokamų 1 baseino takelio nuomos valandų skaičius per metus darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val., skirtas Valdžios subjektui (T1)
	[Dalyvis nurodo informaciją šioje skiltyje]

	Siūlomas 1 baseino takelio nuomos įkainis Valdžios subjektui darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. (T2), Eur.
	[Dalyvis nurodo informaciją šioje skiltyje]



Mes siūlome tokį Metinį atlyginimą:
	Eil. Nr.
	
	Metinis atlyginimas (realia (neindeksuota) vertė), be PVM), Eur 
	Metinis atlyginimas (realia (neindeksuota) vertė), su PVM), Eur 

	1. 
	Metinis atlyginimas (visam Sutarties laikotarpiui)
	
	



Metinio atlyginimo mokėjimų struktūra be PVM:

	Santrumpos
	Metinio atlyginimo dalys 
	Mato vnt.
	Iš viso
	Metai

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	M1 – M2
	Kredito ir nuosavo kapitalo srautai
	Eur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M31
	Finansinės veiklos (palūkanų) pajamos
	Eur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M32
	Investicinės veiklos ir nuosavo kapitalo pajamos
	Eur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M41
	Paslaugų teikimo, pajamos
	Eur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M42
	Atnaujinimo ir remonto darbų pajamos
	Eur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M5
	Administravimo ir valdymo pajamos
	Eur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M
	Iš viso[footnoteRef:19] [19:  Bendra Metinio atlyginimo struktūros mokėjimo dalių suma (su PVM) per visą Sutarties galiojimo laikotarpį turi būti lygi Pasiūlyme nurodytam Metiniam atlyginimui.] 

	EUR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Metinio atlyginimo dalių aprašymai ir sudedamosios dalys nurodytos Sąlygų (a)(i)2.21 priedo Sutarties projektas 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka.



Į nurodytą Metinį atlyginimą įeina visos mūsų išlaidos ir mokėtini mokesčiai.
Pažymėtina, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalį, Sąlygas ir Sutarties projekto nuostatas dėl Sutarties viešinimo ir konfidencialios informacijos, Pasiūlyme nurodytas Metinis atlyginimas, išskyrus jo sudedamąsias dalis, nėra laikomas konfidencialia informacija.
Kaip Finansinio pasiūlymo sudėtinę dalį pridedame Finansinį veiklos modelį, parengtą pagal Sąlygų 14 priede Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui pateiktą formą, kuriame finansiškai (ekonomiškai) pagrindžiame mūsų investavimo tikslus, pateikiame investicijų grąžos įvertinimą ir kitus efektyvumo rodiklius. Taip pat jame nurodome ir pagrindžiame Sutarties įgyvendinimui reikalingas lėšas, finansavimo šaltinius ir sąlygas. Patvirtiname, kad suprantame, jog Finansiniam veiklos modeliui esant nepagrįstam, Finansinis pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu Sąlygų ir mūsų Pasiūlymas bus atmestas.
Finansinis pasiūlymas galioja iki Techninio pasiūlymo galiojimo pabaigos.
Nurodome, kad šiose Finansinio pasiūlymo dalyse pateikta informacija yra konfidenciali[footnoteRef:20]: [20:  Jeigu nenurodoma, kokiose Finansinio pasiūlymo dalyse yra konfidenciali informacija, Komisija turi teisę atskleisti visą Finansiniame pasiūlyme esančią informaciją. ] 

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas

	1.
	

	2.
	

	...
	



	Eil. Nr.
	Pridedamų dokumentų pavadinimai
	Dokumento puslapių skaičius

	1. 
	Finansinis veiklos modelis (ir jį pagrindžiantys dokumentai)
	

	2. 
	[Nurodyti kitus dokumentus]
	

	3. 
	
	



	
	
	
	
	
	

	(Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė) 
	



20 [bookmark: _Toc126307339][bookmark: _Ref115270753][bookmark: _Ref115270938][bookmark: _Ref115271059][bookmark: _Ref115271202][bookmark: _Ref115271381][bookmark: _Ref129085883][bookmark: _Toc129156492][bookmark: _Ref129158689][bookmark: _Ref129159944][bookmark: _Ref129166463][bookmark: _Ref129166465][bookmark: _Ref129692820][bookmark: _Toc190107443]
priedas. Susijusių bendrovių sąrašo forma

________________________________________________________________________________
(dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)
[data], Nr. [numeris]

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai
Rinktinės g. 50, Vilnius, vrsa@vrsa.lt, +370 5 275 1961

SUSIJUSIŲ BENDROVIŲ SĄRAŠAS

Atsižvelgdami į Sąlygų reikalavimą, pateikdami Pirminį pasiūlymą / Galutinį pasiūlymą dalyvauti Skelbiamose derybose „Sporto komplekso infrastruktūros sukūrimas Rudaminoje“, pateikiame šį su mumis, kaip Skelbiamų derybų Dalyviu, susijusių bendrovių sąrašą:
	Su [Dalyvio pavadinimas] susijusios įmonės
	Siejantys ryšiai

	1. 
	

	2. 
	

	3. 
	

	4. 
	

	5. 
	



Susijusia bendrove šiuo atveju laikoma bet kuri bendrovė, ūkinė bendrija, ribotos atsakomybės bendrija, fondas ar kitas vienetas (juridinis arba ne juridinis asmuo), kurį Dalyvis (ar jo nariai) tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja arba kuris pats tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Dalyvį (ar jo narį), arba kurį kartu su Dalyviu tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja kitas vienetas, turėdamas nuosavybės teisę, kapitalo dalį ar įgyvendindamas tokiai kontroliuojamai bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus.
Kontrolė reiškia dominuojančią įtaką kitam ūkio subjektui tiesiogiai ar netiesiogiai turint nuosavybės teisę, kitaip dalyvaujant finansiškai arba numatant dalyvavimo taisykles tame subjekte, t. y. kai:
(i) turima daugiau kaip pusę tokios kontroliuojamos bendrovės išleistų akcijų ar kitokių nuosavybės vertybinių popierių; arba
(ii) turima daugiau kaip pusę visų balsų, kuriuos suteikia kontroliuojamos bendrovės išleistos akcijos ar kitokie nuosavybės vertybiniai popieriai; arba
(iii) turima galimybę paskirti ar išrinkti daugiau kaip pusę tokios kontroliuojamos bendrovės valdymo ar kito organo (išskyrus dalyvių susirinkimą) narių; arba
(iv) yra sudaryta sutartis, pagal kurią kontroliuojama bendrovė yra įsipareigojusi įgyvendinti kontroliuojančios bendrovės sprendimus ir nurodymus; arba
(v) turima teisė į ne mažiau kaip pusę kontroliuojamos bendrovės turto, pelno ar likutinio reikalavimo.

Mes suprantame ir sutinkame, kad paaiškėjus, jog mūsų pateiktas Susijusių bendrovių sąrašas yra neteisingas, arba pasikeitus šioms bendrovėms ir neatnaujinus sąrašo per protingą terminą, mūsų Pasiūlymas gali būti atmestas ir mes pašalinti iš tolesnio dalyvavimo Skelbiamose derybose.

	
	
	
	
	
	

	(Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė) 
	





21 [bookmark: _Toc169868306][bookmark: _Toc169868307][bookmark: _Toc129156436][bookmark: _Toc129156493][bookmark: _Toc129156550][bookmark: _Toc129156437][bookmark: _Toc129156494][bookmark: _Toc129156551][bookmark: _Toc126307340][bookmark: _Ref115271254][bookmark: _Ref115271822][bookmark: _Ref115271900][bookmark: _Toc129156495][bookmark: _Ref171402793][bookmark: _Toc190107444]priedas. Sutarties projektas

[Pridedama atskiru dokumentu]

22 [bookmark: _Toc126307341][bookmark: _Ref115271211][bookmark: _Ref115271220][bookmark: _Ref115271880][bookmark: _Toc129156496][bookmark: _Ref129158968][bookmark: _Ref129162930][bookmark: _Ref129166333][bookmark: _Ref129166337][bookmark: _Toc190107445][bookmark: _Ref169866883][bookmark: _Ref169867062] priedas. Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui 

1. [bookmark: _Hlk169096329][bookmark: _Hlk169264286]Dalyvis privalo užtikrinti savo Galutinio pasiūlymo galiojimą vienu iš šių būdų: banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimu.
2. Reikalavimai banko garantijai:
2.1.	Neatšaukiama ir besąlyginė.
2.2.	Turi būti pasirašyta ją išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. 
3. Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimui:
3.1.	Neatšaukiamas ir besąlyginis.
3.2.	Turi būti pasirašytas jį išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. 
3.3.	Kartu turi būti pateikiama draudimo liudijimo (poliso) kopija arba originalas su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos, pasirašytas draudiko arba jo įgalioto asmens el. parašu bei apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopija, įrodanti, kad draudimo įmoka už išduotą Galutinio pasiūlymo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta . 
4. [bookmark: _Hlk169094362]Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti išduotas kaip vienas užtikrinimas visai Sąlygų 90 punkte reikalaujamai sumai. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – turi būti pateiktas vienas Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas visų tiekėjų grupės narių vardu. 
5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių kalba, o jeigu užsienio kalba – išverstas į lietuvių kalbą. 
6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente turi būti nurodyta:
6.1.	suma, kuria užtikrinamas Pasiūlymo galiojimas (ne mažesnė kaip nustatyta Sąlygų 90 punkte);
6.2.	užtikrinimo sumos gavėjas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188708224, registracijos adresas Rinktinės g. 50, Vilnius.
6.3.	subjekto, kuriam išduodamas Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, pavadinimas (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, užtikrinime turi būti nurodyti visų grupės narių pavadinimai (vienas ūkio subjektų grupės narys gali būti nurodomas tik tuo atveju, jei kartu pateikiamas užtikrinimą išdavusios organizacijos patvirtinimas, kad jis galioja visiems ūkio subjektų grupės nariams);
6.4.	informacija, kad Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas galioja ne trumpiau kaip nustatyta Sąlygų 90 punkte;
[bookmark: _Hlk169092243]6.5.	sąlyga, kad Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusi institucija neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 10 (dešimt) Darbo dienų sumokėti Valdžios subjektui užtikrinime nurodytą pinigų sumą, gavusi Valdžios subjekto pirmą rašytinį reikalavimą, nereikalaudama, kad Valdžios subjektas savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad Valdžios subjektas pažymės įvardydamas, jog egzistuoja viena ar kelios iš ‎žemiau nurodytų sąlygų:
- 	Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Dalyvis atsisako savo Galutinio pasiūlymo arba jo dalies (Pasiūlyme nurodyto Objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, kitų Galutiniame pasiūlyme nurodytų sąlygų);
- 	Komisijai paprašius netikslina ar nepateikia jokių trūkstamų duomenų ar dokumentų apie Galutinio pasiūlymo atitiktį Sąlygų reikalavimams;
-	Komisijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą Galutiniame pasiūlyme nurodytą Metinio atlyginimo kainą, Dalyvis nepateikia jokio pagrindimo;
-	Skelbiamas derybas laimėjęs Dalyvis raštu atsisako pasirašyti Sutartį, arba atsisako sudaryti Sutartį VPĮ, Sąlygose ir Galutiniame pasiūlyme nustatytomis sąlygomis, arba jos nepasirašo per Komisijos nustatytą laiką, arba per Sutartyje nustatytą terminą neįvykdo Išankstinių Sutarties įsigaliojimo sąlygų.
6.7.	sąlyga, kad išduotam Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui bus taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7. Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, Dalyvis gali prašyti Komisijos patvirtinti, kad sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju Komisija atsako Dalyviui ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš Komisijos neatima teisės atmesti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą gavus informacijos, kad Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Valdžios subjektui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.






23 [bookmark: _Toc126240328][bookmark: _Toc126242666][bookmark: _Toc126307282][bookmark: _Toc126307342][bookmark: _Toc129084989][bookmark: _Toc129156440][bookmark: _Toc129156497][bookmark: _Toc129156554][bookmark: _Toc129156498][bookmark: _Toc190107446][bookmark: _Toc126307343][bookmark: _Ref115270515]priedas. Ginčų nagrinėjimo tvarka

Jeigu ūkio subjektas / Kandidatas / Dalyvis mano, kad Komisija ar Valdžios subjektas nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidžia ar pažeis jo teisėtus interesus
Tokiu atveju ūkio subjektas / Kandidatas / Dalyvis gali pateikti Valdžios subjektui (Komisijai) pretenziją dėl, ūkio subjekto / Kandidato / Dalyvio nuomone, jo teisėtus interesus pažeidžiančių Valdžios subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų. Toks pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.
[bookmark: _Hlk130284100]Pretenziją galima pateikti Valdžios subjektui (Komisijai) per CVP IS ar kitomis elektroninėmis priemonėmis per 10 (dešimt) dienų nuo paskelbimo apie Valdžios subjekto priimtą sprendimą dienos arba Komisijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo CVP IS priemonėmis ūkio subjektams / Kandidatams / Dalyviams dienos.
Pretenziją Valdžios subjektas (Komisija) nagrinės tik tokiu atveju, jeigu ji bus gauta nepraleidžiant aukščiau nurodytų terminų ir iki Sutarties sudarymo dienos. Išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų Skelbiamų derybų procedūros terminų pasikeitimą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, kai nėra tokios galimybės – raštu kitomis elektroninėmis priemonėmis, pranešti pretenziją pateikusiam ūkio subjektui / Kandidatui / Dalyviui bei suinteresuotiems Kandidatams / Dalyviams Valdžios subjektas privalo ne vėliau kaip per 6 (šešias) Darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. Tokiu atveju Valdžios subjektas (Komisija) taip pat informuos apie anksčiau praneštų Skelbiamų derybų procedūros terminų pasikeitimą.
Jeigu Valdžios subjektas (Komisija) netenkina pretenzijos
Jeigu pateikta pretenzija nėra patenkinama, patenkinama tik iš dalies, arba neišnagrinėjama per nustatytą terminą, ją pateikęs ūkio subjektas / Kandidatas / Dalyvis turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 
[bookmark: _Hlk126763662][bookmark: _Hlk130284263][bookmark: _Hlk130900720][bookmark: _Hlk130901696]Jeigu ūkio subjektas kreipiasi į teismą, jis privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas per CVP IS priemonėmis ar kitomis elektroninėmis priemonėmis pateikti Valdžios subjektui ir Komisijai prašymo ar ieškinio kopiją su priėmimo žyma ar kitais gavimo teisme įrodymais.
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