Pirkimo dokumentų 1 priedas

VRKIS MODERNIZAVIMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. ĮVADAS

- Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK, Perkančioji organizacija) vykdo Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos (toliau – VRKIS) modernizavimo techninės priežiūros paslaugų viešąjį pirkimą.

- Šio pirkimo objektas – VRKIS modernizavimo techninės priežiūros paslaugos (toliau – Techninė priežiūra);

- Pirkimas vykdomas įgyvendinant Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos projektą ,,Demokratija visiems“ Nr. 02-087-P-0002, finansuojamą Europos Sąjungos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (toliau – Projektas).

- Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Paslaugų teikimas negali būti vykdomas iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Tiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas.

- Visi šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžti reikalavimai yra suprantami kaip minimalūs ir bus aptariami su VRKIS modernizavimo techninės priežiūros paslaugų tiekėju (toliau – Tiekėjas), detalizuojami ir galutinai suderinami pasirašius paslaugų sutartį.

- VRKIS modernizavimo paslaugų tiekėjas (toliau – Diegėjas) ir jo pasitelkti ekspertai negali dalyvauti Techninės priežiūros paslaugų viešajame pirkime ir teikti šias paslaugas.

- Techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartis su viešojo pirkimo konkursą laimėjusiu paslaugų tiekėju bus pasirašoma tik tokiu atveju, jei bus pasirašyta VRKIS modernizavimo paslaugų sutartis.

- Šioje techninėje specifikacijoje naudojami terminai ir sutrumpinimai pateikiami 1 lentelėje.

Lentelė Nr. 1. Terminai ir sutrumpinimai.

| Terminas, sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Diegėjas | VRKIS modernizavimo paslaugų tiekėjas |
| IT | Informacinės technologijos |
| Tiekėjas | VRKIS modernizavimo techninės priežiūros paslaugų tiekėjas |
| Projektas | Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos projektas ,,Demokratija visiems“ Nr. 02-087-P-0002 |
| Perkančioji organizacija | Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija |
| VRK | Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija |
| VRKIS | Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinė sistema |

2. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

- Siekiant IT priemonėmis tvarkyti rinkimų ir referendumų organizavimo, rinkėjų sąrašų sudarymo ir tvarkymo, politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės užtikrinimo, rezultatų nustatymo, rinkėjų ir rinkimų dalyvių informavimo apie rinkimus, kandidatų parėmimo duomenis, teikti kitas elektronines paslaugas Lietuvos Respublikos piliečiams, buvo sukurta ir 2011 m. įsteigta VRKIS.

- VRKIS steigimo teisinis pagrindas, tikslai, uždaviniai, pagrindinės funkcijos, organizacinė, informacinė ir funkcinė struktūra, duomenų teikimo ir naudojimo tvarka, duomenų saugos reikalavimai, finansavimas, modernizavimas ir likvidavimas apibrėžti 2019 m. lapkričio 28 d. VRK sprendimu Nr. Sp-426 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. Sp-389 „Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintuose VRKIS nuostatuose.

- VRKIS duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo ir Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos saugos įgaliotinio paskyrimo“ (Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2021 m. birželio 3 d. spendimo Nr. Sp-161 redakcija).

- VRKIS yra ypatingos svarbos valstybės informacinis išteklius.

- VRKIS valdytojas ir tvarkytojas – Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija.

- Pagrindiniai VRKIS komponentai:

  - Išorės interneto svetainė www.vrk.lt;

  - Portalas „Rinkėjo puslapis“, kurį sudaro:

    - išorinis Rinkėjo puslapis: www.rinkejopuslapis.lt;

    - vidinis Rinkėjo puslapis: www.org.rinkejopuslapis.lt;

  - Kiti VRKIS komponentai.

- Pagrindinės VRKIS funkcijos:

  - Rinkimų ir referendumų informacijos (rinkimų, apygardų, apylinkių, politinių partijų, kandidatų, komisijos narių, samdomų darbuotojų, rinkimų biudžeto ir rinkimų organizatoriams skirto darbo užmokesčio) tvarkymas, statistinės informacijos rengimas ir skelbimas VRKIS Publikavimo posistemėje.

  - Rinkėjų sąrašų, rinkimų apylinkių ir rinkimų apygardų ribų tvarkymas, rinkėjų priskyrimas rinkimų apylinkėms ir rinkimų apygardoms.

  - Informacijos pateikimas rinkėjui apie: jo dalyvavimą rinkimuose, paremtus išsikėlusius kandidatus, paaukotas lėšas politinės kampanijos dalyviui, balsavimo rezultatus jo rinkimų apygardoje bei apylinkėje, jo apygardos kandidatus, savivaldybės tarybos narius, jo statusą rinkimuose, jo apygardos ir apylinkės ribų žemėlapius, balsavimo vietų adresus.

  - Rinkimų dienos informacijos (rinkėjų aktyvumo, balsų skaičiavimo protokolų) tvarkymas ir perdavimas iš nutolusių darbo vietų.

  - Informacijos apie politinių organizacijų ir politinių kampanijų finansavimą kaupimas ir tvarkymas.

  - Politinių organizacijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolė.

  - Informacijos apie politinę reklamą visuomenės informavimo priemonėse kaupimas ir tvarkymas.

  - Su rinkimais susijusios informacijos ataskaitų rengimas.

  - Elektroninių viešųjų paslaugų teikimas per portalą „Rinkėjo puslapis“.

- Iki šio Projekto VRKIS buvo modernizuota 4 kartus, praplečiant ją naujomis posistemėmis ir funkcionalumais.

- Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas Projektas – VRKIS šiuo metu neužtikrina į naudotoją orientuotų, įtraukių, patogių el. paslaugų teikimo poreikių įvairioms naudotojų grupės.

- Problemą lemiantys veiksniai:

  - VRKIS vidinė struktūra, pasenusi programinė įranga ir technologiniai sprendimai tampa kliūtimi gerinti elektronines, į klientą orientuotas paslaugas, didinti jų prieinamumą ir įtraukumą.

  - Skirtingais laikotarpiais kuriant ir modernizuojant VRKIS, ne visi paslaugų teikimo procesai buvo pilnai skaitmenizuoti ir automatizuoti. Dėl nepakankamo skaitmenizavimo, VRK priskirtų funkcijų įgyvendinimas reikalauja daug rankinio darbo, yra žmogiškojo faktoriaus klaidų tikimybė.

  - Efektyviam ir patikimam Rinkimų kodekse bei kituose rinkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytų funkcijų įgyvendinimui ir duomenų pateikimui, publikavimui bei pakartotiniam naudojimui nepakanka esamų VRKIS funkcionalumų ir įdiegtų technologinių sprendimų. Be to, 2022 metais, įsigaliojus naujam Rinkimų kodeksui, atsirado prievolė elektroniniu formatu priimti ir tvarkyti didesnės apimties ir detalesnius su rinkimų procesu susijusius duomenis, užtikrinti papildomų duomenų iš kitų valstybės registrų gavimą automatiniu būdu.

- Projekto ,,Demokratija visiems“ tikslas – modernizuoti VRKIS, siekiant pereiti į naują VRK elektroninių paslaugų brandos lygį bei ypatingą dėmesį teikiant informacijos ir el. paslaugų prieinamumo socialiai pažeidžiamų grupių užtikrinimui ir visų piliečių grupių įtraukimo į demokratinius procesus didinimui.

- Projekto uždaviniai:

  - Modernizuoti VRK internetinį puslapį www.vrk.lt ir el. paslaugų portalą www.rinkejopuslapis.lt apjungiant į naudotoją orientuotą vieningą portalą, kuris užtikrintų patogią prieigą prie rinkimų informacijos ir duomenų, el. paslaugų, būtų pritaikytas asmenims su negalia, ir per mobiliuosius įrenginius.

  - Diegti duomenų analitikos ir vizualizacijos sprendimus, skirtus didinti rinkimų, referendumų, pilietinių iniciatyvų, politinių organizacijų, analitinių centrų ir politinių kampanijų finansavimo duomenų prieinamumą ir skaidrumą.

  - Gerinti rinkėjams ir rinkimų dalyviams teikiamų el. paslaugų prieinamumą ir pritaikymą vartotojų poreikiams.

- Projekto apimtyje numatoma išplėsti esamą VRKIS funkcinę struktūrą, sukuriant naujus komponentus bei modernizuoti esamus. 1 paveiksle pateikiama numatoma VRKIS funkcinė struktūra po Projekto įgyvendinimo.

1 paveikslas. Siekiama VRKIS funkcinė architektūra

- 2 paveiksle pavaizduota VRKIS numatoma architektūros schema po Projekto įgyvendinimo.

2 paveikslas. VRKIS architektūros schema (su numatomais pokyčiais po Projekto įgyvendinimo)

- VRKIS modernizavimas įgyvendinamas iteraciniu būdu, visus VRKIS modernizavimo techninėje specifikacijoje pateikiamus reikalavimus įgyvendinant 3 (trimis) iteracijomis.

- Pirmos (I) iteracijos metu turės būti atlikta:

  - VRK portalo naudotojo sąsajos patyrimo veiklos (parengtos naudotojo sąsajos schemos, gairės, prototipas);

  - Išorinio VRK portalo sukūrimas (rinkėjopuslapis.lt ir vrk.lt apjungimas);

  - Identifikavimo priemonių sukūrimas;

  - El. pasirašymo sprendimo parengimas.

- Antros (II) iteracijos metu turės būti atlikta:

  - Vidinio VRK portalo modernizavimas;

  - Naudotojų asmeninių paskyrų sukūrimas / modernizavimas;

  - Elektroninių paslaugų ir procesų sukūrimas / modernizavimas.

- Trečios (III) iteracijos metu turės būti atlikta:

  - IT saugos sprendimų ir asmens duomenų apsaugos sprendimų įdiegimas;

  - Duomenų analitikos, duomenų atvėrimo sprendimų realizavimas;

  - Mokymų, migravimo atlikimas, galutinės dokumentacijos parengimas ir visų Paslaugų rezultatų perdavimas eksploatacijai.

- Detali informacija apie Projekto metu numatomą vykdyti VRKIS modernizavimą, VRKIS modernizavimo techninė specifikacija skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=686213.

1 PRIEDAS. VRKIS modernizavimo techninė specifikacija,

2 PRIEDAS. VRKIS modernizavimo techninė specifikacijos 1 priedas – VRKIS funkcionalumų modernizavimo veiklos procesų ir procedūrų aprašymas.

- VRKIS modernizavimo paslaugų suteikimo terminas  – iki 2026 m. balandžio 30 d. Šis terminas gali būti pratęstas iki 6 (šešių) mėnesių tik tuo atveju, jeigu bus pratęsta tarp Centrinės projektų valdymo agentūros ir Perkančiosios organizacijos pasirašyta Projekto finansavimo sutartis.

3. PASLAUGŲ TEIKIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

- Teisės aktai, kuriais vadovaujantis turi būti teikiamos Techninės priežiūros paslaugos:

  - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;

  - Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“;

  - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

  - Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodika, patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 ,,Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

  - Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinių rekomendacijų patvirtinimo“;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. 349 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“;

  - Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“;

  - Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. T-126 „Dėl Projektų, kurių įgyvendinimo metu kuriamos elektroninės paslaugos ir informacinių technologijų sprendimai, techninės priežiūros rekomendacijų patvirtinimo“

  - Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. T-72;

  - Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksas;

  - Lietuvos Respublikos referendumo konstitucinis įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos konstitucinis įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymas;

  - kiti teisės aktai ir metodiniai dokumentai, reglamentuojantys informacinių sistemų steigimą, kūrimą, diegimą, įteisinimą, priežiūrą, likvidavimą, duomenų apsaugą, informacijos saugumo valdymą ir kt.;

  - kiti su pirkimo sutarties įgyvendinimu susiję teisės aktai, taip pat jų naujausi pakeitimai ir papildymai.

- Tiekėjas turi vadovautis sutarties vykdymo metu naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su sutarties įgyvendinimu.

- Tiekėjas turi vadovautis programinės įrangos inžinerijos standartais ir gerąja praktika.

- Teikdamas paslaugas Tiekėjas privalo užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir jų tvarkymą pagal Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatas bei užtikrinti duomenų saugą ir jų konfidencialumą. Prieš pradėdamas teikti paslaugas, Paslaugų tiekėjas su Perkančiąja organizacija pasirašo sutartį dėl asmens duomenų tvarkymo.

4. REIKALAVIMAI VRKIS MODERNIZAVIMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

- Techninės priežiūros paslaugų tikslas – VRKIS modernizavimo veiklų priežiūra ir kontrolė, užtikrinanti atitikimą VRKIS modernizavimo techninei specifikacijai, sklandžią modernizavimo eigą, rezultatų savalaikiškumą ir kokybę, reikalingą Projekto tikslams pasiekti.

- Techninės priežiūros paslaugų teikimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, tačiau ne ilgiau nei iki 2026 m. balandžio 30 d. Jeigu 12 (dvylikos) mėnesių paslaugų teikimo terminas pasibaigia vėliau, nei 2026 m. balandžio 30 d., paslaugos turi būti suteiktos iki 2026 m. balandžio 30 d. ir 12 (dvylikos) mėnesių paslaugų teikimo terminas sutrumpėja.

- Techninės priežiūros paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas iki 6 (šešių) mėnesių tik tuo atveju, jeigu bus pratęsta tarp Centrinės projektų valdymo agentūros ir Perkančiosios organizacijos pasirašyta Projekto finansavimo sutartis ir su Diegėju bus pratęsta VRKIS modernizavimo paslaugų sutartis.

- Techninės priežiūros paslaugos apmokamos po kiekvienos VRKIS modernizavimo iteracijos, numatytos šios Techninės specifikacijos 23–26 punktuose, už atliktas VRKIS modernizavimo techninės priežiūros paslaugas ir pasirašius paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.

- Tiekėjas, teikdamas Techninės priežiūros paslaugas, vykdo VRKIS modernizavimo paslaugų prižiūrą ir kontrolę, užtikrinančią atitiktį VRKIS modernizavimo techninei specifikacijai, parengtai techninei dokumentacijai bei atitinkamiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, sklandžią modernizavimo eigą, kokybę ir rezultatų savalaikiškumą.

- Tiekėjas dalyvauja visuose VRKIS modernizavimo (analizės, projektavimo, programavimo ir (arba) konfigūravimo, testavimo, naudotojų mokymo, duomenų migravimo ir bandomosios eksploatacijos ir kt.) etapuose, vertina, teikia ataskaitas, pastabas, siūlymus VRKIS modernizavimo paslaugų Diegėjo parengtiems dokumentams.

- Tiekėjas vykdo VRKIS modernizavimo funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų realizavimo priežiūrą, teikia rekomendacijas ir vykdo veiklų stebėseną užtikrinant, kad VRK portalas, el. paslaugos ir kiti funkcionalumai būtų modernizuoti / sukurti ir įdiegti, atsižvelgiant į VRKIS modernizavimo techninėje specifikacijoje ir analizės bei projektavimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

- Tiekėjas dalyvauja VRKIS modernizavimo susitikimuose, darbo grupių posėdžiuose, testuoja modernizuojamos VRKIS funkcines galimybes, koordinuoja pakeitimus, neatitikimų taisymą.

- Tiekėjas iniciatyviai, aktyviai, tikslingai, taikant geriausias informacinių technologijų praktikas, vykdo VRKIS modernizavimo priežiūros veiksmus, kurie reikalingi kokybiškam Projekto realizavimui.

- Tiekėjas siūlo galimus optimalius techninius sprendimus, kurie galėtų padėti pagerinti VRKIS modernizavimo paslaugų kokybę.

- Tiekėjas nedelsiant informuoja Perkančiąją organizaciją apie bet kokius veiksnius, galinčius nepalankiai paveikti savalaikį, kokybišką ir ekonomišką VRKIS modernizavimo įgyvendinimą.

- Tiekėjas nedelsiant informuoja Perkančiąją organizaciją apie pastebėtus VRKIS modernizavimo Diegėjo teikiamų paslaugų neatitikimus VRKIS modernizavimo techninei specifikacijai, techninei dokumentacijai bei atitinkamiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

- Tiekėjas pataria ir teikia pagalbą VRKIS modernizavimo Diegėjui ir Perkančiajai organizacijai VRKIS modernizavimo ir kitais su Projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais.

- Tiekėjas atstovauja Perkančiosios organizacijos interesams ir dalyvauja Perkančiosios organizacijos susitikimuose su Diegėju, Centrine projektų valdymo agentūra, Projekto priežiūros komitetu bei kitais susijusiais asmenimis ir įstaigomis (įskaitant integruojamų registrų ir informacinių sistemų valdytojais / tvarkytojais / savininkais), taip pat teikia pagalbą ir konsultacijas Perkančiajai organizacijai susirašinėjant su šiame punkte nurodytais asmenimis klausimais, susijusiais su VRKIS technine priežiūra, VRKIS modernizavimu ir Projekto vykdymu.

- Tiekėjas įvertina Diegėjo pateiktis, teikia pastabas ir pasiūlymus, derina rezultatus.

- Vertindamas Diegėjo pateiktis, Tiekėjas turi atlikti tiek vertinimo iteracijų, kiek reikalinga, kad visi neatitikimai ar pastabos būtų ištaisyti, nebent Perkančioji organizacija nuspręstų kitaip.

- Tiekėjas dalyvauja priimant VRKIS modernizavimo rezultatus, numatytus VRKIS modernizavimo techninėje specifikacijoje ir parengtoje techninėje dokumentacijoje, teikia išvadas ir rekomendacijas.

- Perkančioji organizacija gali bet kuriame Techninės priežiūros paslaugų teikimo etape reikalauti, kad Tiekėjas parengtų techninės priežiūros ekspertinę išvadą tam tikru klausimu, susijusiu su Diegėjo realizuojamais techniniais sprendimais, teisiniu reguliavimu, taip pat su Projekto valdymu, Projekto reikalavimais.

- Tiekėjas Techninės priežiūros paslaugas teikia nuo šios sutarties įsigaliojimo datos pagal su VRKIS modernizavimo paslaugų Diegėjo darbo reglamente (ar jo projekto) ir grafike numatytomis veiklomis suderintą ir Perkančiosios organizacijos patvirtintą techninės priežiūros planą.

- Tiekėjas turi parengti techninės priežiūros planą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Diegėjo VRKIS modernizavimo darbo reglamento (ar jo projekto) ir grafiko pateikimo Tiekėjui dienos ir suderinti jį su Perkančiąja organizacija. Esant poreikiui, techninės priežiūros planas gali būti atnaujintas (patikslintas) raštišku Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo susitarimu.

- Tiekėjas turės atlikti VRKIS modernizavimo pakeitimų valdymo procedūras: vesti pakeitimų registrą, vertinti pakeitimų apimtį, pagrindą ir lygiavertiškumą.

- Tiekėjas visos Techninės priežiūros paslaugų teikimo metu veda rizikų registrą, kuriame turi būti registruojamos ir klasifikuojamos identifikuotos rizikos, jų kritiškumo laipsnis, rekomenduojami sprendimo ir eskalavimo būdai.

- Tiekėjas įvertina ir teikia rekomendacijas dėl VRKIS modernizavimo Diegėjo garantinės priežiūros tvarkos projekto.

- Tiekėjas turi šios techninės specifikacijos 4 lentelėje nurodytas techninės priežiūros veiklas atlikti kiekvienai iteracijai pagal vykdomų modernizavimo darbų pobūdį (numatomos 3 (trys) VRKIS modernizavimo iteracijos, žr. 23–26 punktus).

- Tiekėjas turi pateikti atskiras VRKIS modernizavimo I, II, III iteracijų vykdymo pažangos ataskaitas, kurios turi apimti VRKIS modernizavimo darbų eigos ir įvykdymo per ataskaitinį laikotarpį vertinimą, perduodamų rezultatų sąrašą, rezultatų atitiktis VRKIS modernizavimo techninei specifikacijai ir kitą informaciją, numatytą šios techninės specifikacijos 4 lentelės 13 punkte.

- Ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki sutarties pabaigos, Tiekėjas pateikia galutinę techninės priežiūros ataskaitą, apibendrinančią projekto rezultatus ir apimančią rekomendacijas periodui po Projekto įgyvendinimo.

- Projekto techninė priežiūra atliekama vadovaujantis Projektų, kurių įgyvendinimo metu kuriamos elektroninės paslaugos ir informacinių technologijų sprendimai, techninės priežiūros rekomendacijomis.

- Techninės priežiūros veiklos, kontrolės taškai ir rezultatai pateikiami šios techninės specifikacijos 4 lentelėje.

4 lentelė. Techninės priežiūros paslaugų ir rezultatų lentelė

| Nr. | Techninės priežiūros paslaugų etapai | Reikalavimai | Rezultatai / Pateiktis | Terminai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninės priežiūros plano parengimas | 1.1.Techninės priežiūros plane turi būti aprašyti: 1.1.1. techninės priežiūros paslaugų teikimo metodų aprašymas; 1.1.2. kontrolės taškai ir pateiktys; 1.1.3. tvarkaraštis; 1.1.4. komunikacijos planas; 1.1.5. pateikčių derinimo tvarka. | Techninės priežiūros planas. Esant poreikiui, gali būti atnaujintas (patikslintas) raštišku Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo susitarimu. | Per 5 darbo dienas nuo Diegėjo darbo reglamento ir grafiko pateikimo Tiekėjui. |
| 2. | Detalios analizės ir projektavimo etapo vertinimas | 2.1.Tiekėjas turės įvertinti Diegėjo parengtus analizės ir projektavimo etapo rezultatus: 2.1.1. įvertinti jų atitikimą VRKIS modernizavimo paslaugų pirkimo techninei specifikacijai; 2.1.2. įvertinti projektavimo priemonių (pvz. notacijų) taikymo atitikimą standartams ir gerajai praktikai; 2.1.3. įvertinti projektuojamų sprendimų architektūros, lankstumo, saugumo, greitaveikos, vystymo patogumo ir kitas aktualias charakteristikas; 2.1.4. įvertinti projektuojamų sprendimų asmens duomenų tvarkymo principus ir atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui; 2.1.5. įvertinti projektuojamą sprendimą Tiekėjo nuomone aktualiais aspektais, užtikrinančiais galutinių rezultatų kokybę. | Įvertinti Diegėjo parengti dokumentai ar kiti rezultatai. | Per 5 darbo dienas nuo Diegėjo rezultatų pateikimo vertinimui. |
|  |  | 2.2. Tiekėjas turės atlikti veiklas, susijusias su Diegėjo vykdomomis patogumo ir ergonomikos veiklomis: 2.2.1. atlikti parengtų naudotojo sąsajos schemų tinkamumo vertinimą; 2.2.2. atlikti prototipo tinkamumo vertinimą; 2.2.3. atlikti prototipo testavimą su tikslinėmis grupėmis (atlikti bent trijų suinteresuotų grupių testavimą); 2.2.4. esant poreikiui atlikti kortelių rūšiavimo ir alternatyvių prototipo versijų testavimą (testavimui reikalingą medžiagą paruošiant Diegėjui); 2.2.5. įvertinti naudotojo sąsajos gaires bei prototipą atlikti atitikimo reikalavimams, keliamiems dėl portalo pritaikymo asmenims su negalia vertinamą (AAA lygio reikalavimams). | Atskiros ataskaitos kiekvienai iš veiklų. | Per 10 darbo dienų nuo Diegėjo rezultatų pateikimo vertinimui. |
|  |  | 2.3. Atlikti etapo vertinimą, jo atitikimą VRKIS modernizavimo paslaugų pirkimo techninei specifikacijai, VRKIS modernizavimo grafikui. | Etapo rezultatų vertinimo ataskaita. | Per 5 darbo dienas nuo visų etapo rezultatų pateikimo. |
| 3. | Kūrimo ir vidinio testavimo etapo vertinimas | 3.1. Tiekėjas turės įvertinti Diegėjo parengtus kūrimo ir vidinio testavimo etapo rezultatus. | Įvertinti Diegėjo parengti dokumentai ar kiti rezultatai. | Per 5 darbo dienas nuo Diegėjo rezultatų pateikimo vertinimui. |
|  |  | 3.2. Tiekėjas turės atlikti veiklas, susijusias su Diegėjo vykdomomis patogumo ir ergonomikos veiklomis: 3.2.1. atlikti VRKIS (testavimo aplinkoje) testavimą su tikslinėmis grupėmis (atlikti bent penkių suinteresuotų grupių testavimą). | Atskiros ataskaitos kiekvienai iš veiklų. | Per 10 darbo dienų nuo Diegėjo rezultatų pateikimo vertinimui. |
|  |  | 3.3. Atlikti etapo vertinimą, jo atitikimą VRKIS modernizavimo paslaugų pirkimo techninei specifikacijai, VRKIS modernizavimo grafikui. | Etapo rezultatų vertinimo ataskaita. | Per 5 darbo dienas nuo visų etapo rezultatų pateikimo. |
| 4. | Diegimo testavimo aplinkoje vertinimas | 4.1.Vertinti Diegėjo parengtus etapo dokumentus. | Įvertinti Diegėjo parengti dokumentai. | Per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo. |
|  |  | 4.2. Vertinti etapo užbaigimo rezultatus. | Etapo vertinimo ataskaita. | Per 5 darbo dienas nuo etapo pabaigos. |
| 5. | Priėmimo testavimo etapo vertinimas | 5.1. Vertinti Diegėjo parengtus etapo dokumentus. | Įvertinti Diegėjo parengti dokumentai. | Per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo. |
|  |  | 5.2. Vertinti etapo užbaigimo rezultatus. | Etapo vertinimo ataskaita. | Per 5 darbo dienas nuo etapo pabaigos. |
|  |  | - Vadovaujantis VSSA parengtais Viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų patogumo naudotojams metodiniais dokumentais atlikti veiklas, susijusias su patogumo ir ergonomikos reikalavimais: - atlikti VRKIS portalo (testavimo aplinkoje) patogumo testavimą su tikslinėmis grupėmis; | Vertinimo ataskaita. | Techninės priežiūros plane suderintais terminais. |
|  |  | - Atlikti VRKIS portalo atitikimo reikalavimams, keliamiems dėl portalo pritaikymo asmenims su negalia, vertinamą (AAA lygio reikalavimams). | Vertinimo ataskaita. | Techninės priežiūros plane suderintais terminais. |
|  |  | 5.5. Vykdyti priėmimo testavimą: - Vadovaujantis Diegėjo parengtais testavimo scenarijais vykdyti testavimą; - Fiksuoti testavimo metu pastebimas klaidas / problemas; - Vykdyti klaidų šalinimo stebėseną (kartą per savaitę pateikti registruotų / išspręstų klaidų statistiką). | Kartą per savaitę pateikiama statistinė informacija. | Viso priėmimo testavimo etapo metu. |
| 6. | Diegimo gamybinėje aplinkoje etapo vertinimas | 6.1. Vertinti Diegėjo parengtus etapo dokumentus. | Įvertinti Diegėjo parengti dokumentai. | Per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo. |
|  |  | 6.2. Vertinti etapo užbaigimo rezultatus. | Etapo vertinimo ataskaita. | Per 5 darbo dienas nuo etapo pabaigos. |
| 7. | Mokymų etapo vertinimas | 7.1. Mokymų etape Tiekėjas turės atlikti Diegėjo parengtos mokymų etapo dokumentacijos ir kitų mokymų etapo veiklų vertinimą. | Įvertinti Diegėjo parengti dokumentai ar kiti rezultatai. | Per 5 darbo dienas nuo Diegėjo rezultatų pateikimo vertinimui. |
|  |  | 7.2. Atlikti etapo vertinimą, jo atitikimą VRKIS modernizavimo paslaugų pirkimo techninei specifikacijai, VRKIS modernizavimo grafikui. | Etapo rezultatų vertinimo ataskaita. | Per 5 darbo dienas nuo visų etapo rezultatų pateikimo. |
| 8. | Duomenų migravimo etapo vertinimas | 8.1. Duomenų migravimo etape Tiekėjas turės atlikti Diegėjo parengtos duomenų migravimo etapo dokumentacijos ir kitų duomenų migravimo etapo veiklų vertinimą.6.1. Vertinti Diegėjo parengtus etapo dokumentus. | Įvertinti Diegėjo parengti dokumentai. | Per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo. |
|  |  | 8.2. Atlikti etapo vertinimą, jo atitikimą VRKIS modernizavimo paslaugų pirkimo techninei specifikacijai, VRKIS modernizavimo grafikui.6.2. Vertinti etapo užbaigimo rezultatus. | Etapo vertinimo ataskaita. | Per 5 darbo dienas nuo etapo pabaigos. |
| 9. | Bandomosios eksploatacijos etapo vertinimas | 9.1. Tiekėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos planą, kuriame turi būti numatyta: 9.1.1. bandomosios eksploatacijos dalyviai, apimtis ir grafikas; 9.1.2. klaidų klasifikavimo metodai; 9.1.3. pakeitimų registravimo metodai; 9.1.4. priėmimo eksploatacijai kriterijai. | Bandomosios eksploatacijos planas. | Ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki bandomosios eksploatacijos pradžios, numatytos pagal techninės priežiūros planą. |
|  |  | 9.2. Tiekėjas turi atlikti bandomosios eksploatacijos vertinimą, kurio metu vertinamos bandomosios eksploatacijos metu identifikuotos klaidos ir galimybė pereiti į eksploatavimo stadiją. | Bandomosios eksploatacijos etapo rezultatų vertinimo ataskaita. | Per 5 darbo dienas nuo visų etapo rezultatų pateikimo |
| 10. | Pakeitimų valdymas | 10.1. Tiekėjas turės atlikti pakeitimų valdymo procedūras: vesti pakeitimų registrą, vertinti pakeitimų apimtį, pagrindą ir lygiavertiškumą. | Pakeitimų valdymo registras. | Viso projekto metu. |
| 11. | Rizikų valdymas | 11.1. Tiekėjas viso projekto vykdymo metu turės vesti rizikų registrą, kuriame turi būti registruojamos ir klasifikuojamos identifikuotos rizikos, jų kritiškumo laipsnis, rekomenduojami sprendimo ir eskalavimo būdai. | Rizikų valdymo registras. | Viso projekto metu. |
| 12. | Techninės priežiūros ekspertizės | 12.1. Perkančioji organizacija bet kuriame VRKIS modernizavimo etape gali reikalauti, kad Tiekėjas parengtų techninės priežiūros ekspertinę išvadą tam tikru klausimu, susijusiu su Diegėjo realizuojamais techniniais sprendimais, teisiniu reguliavimu, Projekto valdymu, Projekto reikalavimais. | Ekspertinės išvados. | Viso projekto metu. Per 2 d. d., nebent dėl išvados apimties Perkančioji organizacija nustatytų kitokį terminą. |
| 13. | Pažangos ataskaitos | 13.1. Tiekėjas turi pateikti atskiras VRKIS modernizavimo I, II, III iteracijų vykdymo pažangos ataskaitas, kuriose turės būti įvertinta: 13.1.1. VRKIS modernizavimo darbų eiga ir įvykdymas per ataskaitinį laikotarpį, perduodamų rezultatų sąrašas, rezultatų atitiktis VRKIS modernizavimo techninei specifikacijai; 13.1.2. VRKIS modernizavimo eigos grafikas (planuoto ir faktinio įvykdymo palyginimas – diagrama). Paaiškinimai ir komentarai, esant žymiems nuokrypiams nuo Diegėjo Projekto reglamento; 13.1.3. Problemos; 11.1.4. Techninės priežiūros veikla (techninės priežiūros veiklos ataskaitiniu laikotarpiu aprašymas); 13.1.5. Kita Tiekėjo nuožiūra Perkančiajai organizacijai naudinga informacija. 13.2. Jeigu Perkančioji organizacija nurodo, kad ataskaita nėra išsami ir Perkančiajai organizacija yra reikalinga papildoma informacija apie vykdytas Techninės priežiūros veiklas, Tiekėjo pakoreguota pagal Perkančiosios organizacijos pastabas ataskaita turi būti pakartotinai pateikta Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. 13.3. Esant poreikiui, Tiekėjas turės parengti projekto pažangos pristatymą Perkančiosios organizacijos vadovybei, Projekto priežiūros komitetui. | Pažangos ataskaitos. | Per 5 darbo dienas nuo kiekvienos iteracijos įgyvendinimo termino. |
| 14. | Galutinė ataskaita | 14.1. Tiekėjas turi pateikti galutinę techninės priežiūros ataskaitą, apibendrinančią galutinių rezultatų įvertinimą / tinkamumą, atitiktį Projekto tikslams, VRKIS modernizavimo techninei specifikacijai, tinkamumą eksploatuoti bei pateikti išvadas dėl galutinių rezultatų tinkamumo ir apimančią rekomendacijas periodui po projekto įgyvendinimo. | Galutinė ataskaita. | Ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki sutarties pabaigos. |

4. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

- Paslaugų suteikimo vieta – Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, adresas Gynėjų g. 8, Vilnius.

- Visi paslaugų rezultatai (ataskaitos, grafikai ir kiti dokumentai) laikomi tinkamai pateiktais tik tuo atveju, jei juos suderina ir patvirtina Perkančioji organizacija.

- Paslaugos teikiamos lietuvių kalba, su paslaugų teikimu susijusi medžiaga, dokumentai turi būti rengiami lietuvių kalba laikantis raštvedybos taisyklių. Dokumentų galutiniai variantai turi būti pateikti redaguojama versija ir pdf formatu Perkančiosios organizacijos nurodytu el. paštu  ir elektroninių bylų dalinimosi aplinkoje (pvz.  „Microsoft Teams“).

- Tiekėjo siūlomos paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Tiekėjas, teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą, patvirtina, kad jo siūlomos paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir tuo atveju, jeigu Komisija pareikalaus pateikti papildomus dokumentus tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ir jų pasitelkiami subtiekėjai privalės juos pateikti.

- Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ir jų pasitelkiami subtiekėjai neturi turėti interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija, Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, kreipsis į Komisiją dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir tuo atveju, jeigu Komisija pareikalaus pateikti papildomus dokumentus tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ir jų pasitelkiami subtiekėjai privalės juos pateikti.

- Teikdamas paslaugas Tiekėjas privalo užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir jų tvarkymą pagal Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatas bei užtikrinti duomenų saugą ir jų konfidencialumą. Prieš pradėdamas teikti paslaugas, Tiekėjas su Perkančiąja organizacija pasirašo sutartį dėl asmens duomenų tvarkymo.

_______________________