Tiekėjams				    		2025-03-03

DĖL GAUTO KLAUSIMO

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Tilžės gatvės nuo Aušros al. iki Aukštosios g. paprastojo remonto darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 1373627) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1 Klausimas:

„Pirkimo dokumentų TS 4.1. punkte nurodyta, kad reikalinga aprašo sprendinius suderinti su inž. tinklų savininkais. Prašome paaiškinti, kokiu tikslu reikia derinti, kai projekte formaliai keičiamos tik dangos? Tokiu atveju ilgėja terminai ir atsiranda rizika, kad tinklų savininkai dėl tam tikrų priežasčių gali nederinti sprendinių.“

1 Atsakymas:

„Atkreipiame dėmesį, kad objekto šaligatvių ir takų atnaujinamos ne tik dangos, bet ir pagrindai, todėl derinimas su inžinerinių tinklų savininkais turi būti atliekamas.“

2 Klausimas:

„Prašome patvirtinti, kad projektuojant aukščių planą, prisitaikant prie esamos situacijos, bus galima keisti projektinį skersinį gatvės nuolydį.“

2 Atsakymas:

„Skersinis profilis gali būti keičiamas, neviršijant 2,0 %.“

3 Klausimas:

„Pirkimo dokumentų TS 4.2. punkte nurodyta, kad  „Esamo asfalto frezavimo metu atsivėręs skaldos sluoksnis nebus laikomas papildomais darbais. Rangovas, siekiant atstatyti dangos konstrukciją, privalės įrengti apatinį asfalto sluoksnį ir atlikti kitus reikalingus darbus dangos konstrukcijai atstatyti“. Teikėjas mano, kad paprastojo remonto metu neturėtų būti silpninama esama dangos konstrukcija, t.y. ploninama asfalto danga. Konkrečiu atveju neturėtų būti leidžiama nufrezuoti daugiau kaip 4 cm esamos asfalto dangos, o jei frezavimo metu atsivertų skaldos pagrindas, tuomet tai neturėtų būti vertinama, kaip Teikėjo rizika. Juolab, kad pirkimo metu Teikėjas neturi jokių galimybių įvertinti, koks yra esamas gatvės asfalto dangos storis. Prašome patikslinti reikalavimą.“

3 Atsakymas:

„Patikslintas techninės specifikacijos 4.2 p. Siekiant nesilpninti esamos asfalto dangos, frezavimas galimas ne daugiau kaip 4 cm.“

4 Klausimas:

„Pirkimo dokumentų TS 4.2. punkte nurodyta, kad  „Esamo asfalto frezavimo metu atsivėręs skaldos sluoksnis nebus laikomas papildomais darbais. Rangovas, siekiant atstatyti dangos konstrukciją, privalės įrengti apatinį asfalto sluoksnį ir atlikti kitus reikalingus darbus dangos konstrukcijai atstatyti“. Atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju, remiantis KPT SDK 19, turi būti įrengiamas ne apatinis asfalto sluoksnis, o pagrindo asfalto sluoksnis. Prašome patikslinti.“

4 Atsakymas:

„Patikslintas techninės specifikacijos 4.2 p.“

5 Klausimas:

„Pirkimo dokumentų TS 4.2. punkte nurodyta „<...> pagruntuoti skystu bitumu <...>“ . Teikėjas atkreipia dėmesį, kad asfalto danga gruntuojama ne skystu bitumu, o bitumo emulsija. Prašome pataisyti.“

5 Atsakymas:

„Patikslintas techninės specifikacijos 4.2 p.“

6 Klausimas:

„Prašome atsakyti, koks turi būti išlaikytas projektinis aukščių skirtumas tarp asfalto ir naujai įrengtų bortų viršaus?“

6 Atsakymas:

„Naujai įrengto borto viršus turi būti 15 cm virš dangos.“

7 Klausimas:

„Prašome atsakyti, koks turi būti išlaikytas projektinis aukščių skirtumas tarp asfalto ir esamų bortų viršaus?“

7 Atsakymas:

„Ne mažiau kaip 13 cm virš dangos.“

8 Klausimas:

„Iš pirkimo dokumentų TS 4.7. punkto aprašymo neaišku, kuriose vietose reikalinga demontuoti esamus ir įrengti naujus vejos bortus. Prašome papildyti.“

8 Atsakymas:

„Vejos bortai demontuojami ir naujai įrengiami visur kur remontuojami šaligatviai ir takai.“

9 Klausimas:

„Ar naujai įrengiamos trinkelės turi būti įprastinės pilkos spalvos?“

9 Atsakymas:

„Trinkelės turi būti pilkos spalvos, taktiliniai (įspėjamieji) paviršiai iš geltonos spalvos trinkelių. Papildyta techninė specifikacija.“

10 Klausimas:

„Pirkimo dokumentų TS 4.8. Šaligatvių remontas. Neaišku, kas turi būti daroma su šaligatvių atkarpomis Nr. 6 ir Nr. 7. Prašome patikslinti.“

10 Atsakymas:

„Papildyta techninė specifikacija dėl šaligatvių Nr. 6 ir Nr. 7 remonto.“

PRIDEDAMA: Techninės specifikacijos aktuali redakcija.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis dokumentų redakcijomis.

Viešojo pirkimo komisija