1 priedas

BOKŠTŲ GATVĖS,TRAKSĖDŽIO KAIME, TRAKSĖDŽIO SENIŪNIJOS APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.  Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau - perkančioji organizacija), vykdydama šį viešąjį pirkimą numato atlikti Bokštų gatvės, Traksėdžio kaime, Traksėdžio seniūnijoje apšvietimo tinklų įrengimą. Perkama dalis darbų, numatytų projekte. Šiuo pirkimu numatoma įrengti 8 apšvietimo stulpus Bokštų g., Traksėdžio kaime, Traksėdžio sen. (nurodyta brėžiniuose (9 priedas)).

2. Darbai atliekami pagal projektuotojo UAB „Elvaradas“ 2024 m. parengtą techninį darbo projektą Nr. 2415-TDP-E. „Bokštų g., Traksėdžio k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav., apšvietimo tinklų įrengimas“ (toliau – projektas). Detali informacija apie perkamus darbus pateikiama projekte. Perkami darbai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje.

3. Tiekėjas privalo parengti apšvietimo tinklų techninę dokumentaciją su išpildomąja geodezine nuotrauka. Išpildomąją geodezinę nuotrauka sutvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3D-286 „Dėl savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ aktualia redakcija.

4. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvertinti reikiamus atlikti darbus pagal projekto technines specifikacijas, projekto sudėtyje parengtus brėžinius, projekte esamus sąnaudų kiekių žiniaraščius ir darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasirašytas statybą užbaigiantis dokumentas. Į siūlomą kainą būtina įskaičiuoti techninės dokumentacijos išpildomosios geodezinės nuotraukos bylos sudarymą. Tiekėjas turi prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

5. Darbų atlikimo trukmė – 7 (septyni) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus užbaigti projekte numatyti statybos darbai ir pasirašytas darbų perdavimo – priėmimo aktas.

6. Statybvietė rangovui perduodama  ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties įsigaliojimo.  Sutartis galioja iki visiškos Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

7. Darbų atlikimo vieta – Bokštų gatvė, Traksėdžio kaime, Traksėdžio sen., Šilalės r. sav. tiksli darbų atlikimo vieta nurodyta brėžiniuose (9 priedas).

8. Darbų pradžia laikoma statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data arba data po 5 ( penkių) darbo dienų, kai įsigaliojo Sutartis, jeigu  statybvietės perdavimo – priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

Parengė: Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnė		Regina Audinytė