PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

ŠIAME PIRKIME EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIAS PASIŪLYMAS BUS IŠRENKAMAS PAGAL ŽEMIAU PATEIKTUS KRITERIJUS

KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO KRITERIJAI

Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami ir ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, vadovaujantis šiais kriterijais:

| Vertinimo kriterijai, kriterijaus žymuo, aprašymas |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Kriterijaus funkcinio parametro lyginamasis svoris (pagal poreikį) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir žymuo |  | Kriterijaus aprašymas |  |  |
| Pirmas kriterijus | Kaina, C | - | X = 80 | - |
| Antras kriterijus | Darbų atlikimo terminas T1 | - | Y1 = 20 | - |

EKONOMINIO NAUDINGUMO APSKAIČIAVIMAS

Ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos ir kokybės balus:

S = C + T1

PARAMETRŲ APRAŠYMAS IR VERTINIMAS

Pirmas kriterijus. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

Antras kriterijus:

Antrojo kriterijaus, t. y. darbų atlikimo termino, išreikšto mėnesiais, (T1) balai apskaičiuojami mažiausio pasiūlyto termino mėnesiais (Pmin) ir vertinamo pasiūlymo termino (Pp) santykį padauginant iš šio kriterijaus lyginamojo svorio (Y1):

.

Maksimalus galimas darbų atlikimo terminas yra 15 (penkiolika) mėnesių, tačiau ne mažiau kaip 13 (trylika) mėnesių, nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo. Mėnesių skaičius turi būti išreikštas sveiku skaičiumi.