Tiekėjų klausimai ir perkančiosios organizacijos atsakymai

Pirkimas „Liepkalnio g., Smilgių k. Kužių sen., Šiaulių r. sav., remonto darbai su projekto parengimu“ (pirkimo ID. 1469172)

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkurso sąlygose rašoma, jog perkami kapitalinio remonto darbai su kapitalinio remonto TDP parengimu. Projektavimo užduotis neatitinka norminių dokumentų. Nebent tai būtų tik paprastasis remontas, o ne kapitalinis. Jei yra esama asfalto danga ir takai, tai galima juos remontuoti parengiant paprasto remonto aprašą ir jiems neatliekama ekspertizė. Jei rengiamas kapitalinio remonto projektas tada bus privaloma ekspertizė ir joks ekspertas nepraleis su tokiomis konstrukcijomis. Prašome patikslinti projektavimo užduotį. | Koreguotos Konkurso sąlygos. Įkeltos koreguotos Konkurso sąlygos. Prašome vadovautis aktualia redakcija „0_priedas_Konkurso_sąlygos_0305“. |
| 2. | Numatytas vertikalus ženklinimas. Patikslinkite. Esami kelio ženklai demontuojami su atramomis ir paskui įrengiami nauji, ar atgal sumontuojami esami? | Vertikalus ženklinimas demontuojamas senas (atramos ir skydai) ir įrengiamas naujas. |
| 3. | Terminai. Patikslinkite ar terminai ne per trumpi? Sutartyje parašyta, jog darbų atlikimo terminas 7 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Darbų pratęsimas nenumatomas. Tačiau Techninėje specifikacijoje (9 priedas) rašoma, "Paslaugos teikėjas projektavimo darbų pradžioje parengtus pirminius sprendinius teikia peržiūrėti Statytojui (Užsakovui) ne vėliau kaip po 12 sav. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.", vadinasi, projektavimo darbams teikėjas turi 3 mėn., o remonto darbams atlikti lieka 4 mėnesiai. | Į darbų atlikimo terminą (7 mėn. nuo sutarties pasirašymo) įskaičiuotas ir projekto parengimas. |
| 4. | Pasiūlymo forma. Pasiūlymo formoje (1 priedas) klaidingai nurodytas konkurso pavadinimas. Ne Gruzdžių miestelio Vytauto g. remontas. Taip pat pasiūlymo formoje turi nebelikti žodžio "kapitalinis". | Koreguota Pasiūlymo forma. Įkelta koreguota Pasiūlymo forma. Prašome vadovautis aktualia redakcija „1_priedas_Pasiulymo_forma_0306 |
| 5. | Teikėjas prašo patikslinti pirkimo užduoties sprendinius, t. y. ar šiuo pirkimu užsakomi tik skaldos pagrindo ir dangos atnaujinimo darbai, netiriant ir neatliekant jokių darbų šalčiui atspariam /nejautriam sluoksniui? | Įsivertinant darbų apimtis, vadovautis techninėje specifikacijoje nurodytais sprendiniais. |