Projekto techninės priežiūros paslaugų pirkimas (PPR-164)

- PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, įmonės kodas 188774822) (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas, Perkančioji organizacija) numato įsigyti projekto „Vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti“ Nr. 04-012-P-0001 (toliau – Projektas), kuriame IRD dalyvauja partnerio teisėmis pagal 2023 m. vasario 14 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. 15R-69, sudarytą su pagrindiniu Projekto vykdytoju – Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) techninės priežiūros paslaugas.

1.2. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis ir įgyvendinamo pagal Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonę Nr. 04-001-08-05-02 „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“.

1.3. Pirkimo objektas – Informatikos ir ryšių departamento vykdomų Projekto (toliau – IRD Projektas) veiklų techninės priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos, Techninė priežiūra), kurias sudaro:

1.3.1. Administracinių nusižengimų registro informacinės sistemos programinės įrangos ir integracijos su Mokesčių apskaitos informacine sistema (toliau –  ANRIS paslaugos) modernizavimo techninės priežiūros paslaugos;

1.3.2. Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos programinės įrangos  modernizavimo ir integracijos su Mokesčių apskaitos informacine sistema sukūrimo (toliau – IBPS paslaugos) techninės priežiūros paslaugos;

1.3.3. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro programinės įrangos ir integracijos su Mokesčių apskaitos informacine sistema modernizavimo (toliau – ĮKNR paslaugos) techninės priežiūros paslaugos.

Paslaugos turi būti suteiktos Informatikos ir ryšių departamente, adresu Šventaragio g. 2, Vilnius, Lietuva.

1.4.

Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 8 dalies ir 9 dalies reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu: 1. Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 8 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu. Tiekėjo siūlomos paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip nurodyta VPĮ 37 straipsnio 8 dalyje. Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjo siūlomos paslaugos nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui, kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, ir tiekėjo pasiūlymas atmetamas. Į kompetentingas institucijas dėl atitikties įvertinimo keliamam reikalavimui bus kreipiamasi dėl ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo ir tik įvertinus ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą (iki pasiūlymų eilės nustatymo) pateikusio tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitikimą SS nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, susijusiems su nacionaliniu saugumu. 2. Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu*. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių: paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikčiai LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinti iš tiekėjo reikalauja KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (8 IA PD ATITIKTIES DEKLARACIJA), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus**: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Pastabos: *Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas. **Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

VARTOJAMOS SĄVOKOS ir SUTRUMPINIMAI

1 lentelė. Sąvokos ir trumpiniai

| Sąvoka / sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| ANK | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas |
| ANRIS | Administracinių nusižengimų registro informacinė sistema, iki 2024 m. birželio 26 d. Administracinių nusižengimų registras |
| Baudos | Ne ginčo tvarka paskirtos ekonominės sankcijos/baudos, visų instancijų teismų, teisėjų, prokurorų baudžiamojo, administracinio ir civilinio procesų nustatyta tvarka paskirtos baudos bei baudos kaip bausmės, paskirtos už Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytų nusikalstamų veikų padarymą bei bylinėjimosi išlaidos |
| Diegėjas, Paslaugų teikėjas | ANRIS paslaugų teikėjas, IBPS paslaugų teikėjas, ĮKNR paslaugų teikėjas |
| IBPS | Integruota baudžiamojo proceso informacinė sistema |
| ĮKNR | Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras |
| IRD Projektas | Projekto veiklos, kurios IRD nustatytos Jungtinės veiklos sutartyje bei Projekto įgyvendinimo plane |
| IS | Informacinė sistema |
| Jungtinės veiklos sutartis | IRD su Projekto vykdytoju – VMI 2023 m. vasario 14 d. sudaryta Jungtinės veiklos sutartis Nr. 15R-69 dėl dalyvavimo bendroje jungtinėje veikloje įgyvendinant Projektą |
| MAIS | Mokesčių apskaitos informacinė sistema |
| Perkančioji organizacija, IRD | Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos |
| PĮ | Programinė įranga |
| Projektas | Projektas „Vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti“ Nr. 04-012-P-0001, finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis ir įgyvendinamo pagal Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonę Nr. 04-001-08-05-02 „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“, kuriame IRD dalyvauja partnerio teisėmis pagal Jungtinės veiklos sutartį |
| Specialieji teisės aktai | LR įstatymai ir ES teisės aktai, reglamentuojantys ūkio subjektų administracinę atsakomybę |
| VMI | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos |

Kitos, šios Techninės specifikacijos Sąvokų ir sutrumpinimų lentelėje neapibrėžtos, bet dokumente naudojamos sąvokos yra apibrėžtos teisės aktuose, taikomuose Pirkimui ir jo objektui, ir suprantamos taip kaip naudojamos Pirkimo objekto kontekste ir gerojoje informacinių technologijų praktikoje.

BENDRA informacija APIE PROJEKTĄ

3.1. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

    - Projekto tikslas: centralizuoti prievolių valstybei administravimą, išvengiant funkcijų dubliavimo ir veiklą organizuojant vieno langelio principu.

Projekto apimtyje siekiama valstybės mastu sujungti į vieną visumą paskirtų ekonominių sankcijų/baudų bei visų instancijų teismų, teisėjų, prokurorų baudžiamojo, administracinio ir civilinio procesų nustatyta tvarka paskirtų baudų bei baudų kaip bausmių, paskirtų už Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytų nusikalstamų veikų padarymą bei bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai (toliau – Baudos) informaciją ir administravimą, kas ateityje leis priimti sprendimus efektyvinančius valstybės lėšų valdymą, kitų viešųjų paslaugų teikimą ir kt. Skatinti savanorišką Baudų mokėjimą, gerinant administravimo procesą sudarant galimybes elektroniniu būdu informuoti asmenis apie paskirtas ekonomines sankcijas ir teismų priteistas sumas bei užtikrinant priemones jas patogiai sumokėti.

    - Pagrindinės problemos, kurias siekiama spręsti šiuo Projektu:

3.1.2.1. Ekonominių sankcijų/baudų apskaitos decentralizavimas ir fragmentinis skaitmenizavimas.

3.1.2.2. Visų instancijų teismų, teisėjų, prokurorų baudžiamojo, administracinio ir civilinio procesų nustatyta tvarka paskirtų baudų bei baudų kaip bausmių, paskirtų už Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytų nusikalstamų veikų padarymą bei bylinėjimosi išlaidų decentralizavimas.

3.1.2.3. Decentralizuotas išieškojimo procesas.

3.2. IRD PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3.2.1. IRD Projekto aprašymas: 2015 m. pagal 2010 m. pradėtą „Elektroninių paslaugų informacinės sistemos, skirtos ne ginčo tvarka paskirtų baudų fiziniams ir juridiniams asmenims administravimui, sukūrimo“ projektą sukurtas Administracinių teisės pažeidimų registras, kuris 2017 m. sausio 1 d. reorganizuotas į Administracinių nusižengimų registrą, 2024 m. birželio 26 d. pertvarkytas į Administracinių nusižengimų registro informacinę sistemą. 2015 m. įvykdyto projekto tikslas – skatinti savanorišką baudų už administracinius teisės pažeidimus mokėjimą, standartizuoti, centralizuoti ir suvienodinti skirtingų institucijų vykdomą baudų, paskirtų fiziniams ir juridiniams asmenims už administracinius teisės pažeidimus, administravimo, sumokėjimo ir išieškojimo procesą bei sukurti patogias elektronines paslaugas asmenims, padariusiems administracinius teisės pažeidimus, skirtas greitai ir patogiai apmokėti paskirtas baudas. VMI perduota didžioji dalis baudų, paskirtų pagal ANK, administravimo funkcijų (sumokėjimo kontrolė ir paskirstymas valstybės ir savivaldybių biudžetams), vykdomų MAIS – taip baudas skiriančių institucijų darbuotojams sudarytos sąlygos susikoncentruoti į tiesioginių funkcijų (pvz., viešosios tvarkos palaikymas) vykdymą. Be to, pradėtos taikyti VMI naudojamos informavimo ir administravimo priemonės, orientuotos į savalaikį, prevencinį poveikį turintį komunikavimą. Baudų, paskirtų pagal ANK, sumokėjimas tapo patogesniu ir paprastesniu. Šiuo metu ANRIS kaupiama informacija apie ANK nustatyta tvarka užfiksuotus administracinius nusižengimus, o nuo 2023 m. balandžio 27 d., IRD įgyvendinus projektą „Administracinių nusižengimų registro poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams funkcionalumo sukūrimas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas, sudarytos prielaidos institucijoms, vykdančioms ūkio subjektų veiklos priežiūrą, administruoti ūkio subjektams paskirtas ekonomines sankcijas elektroninėmis priemonėmis, t. y. šiuo metu ANRIS taip pat registruojami ūkio subjektų padaryti teisės pažeidimai pagal specialiuosius teisės aktus bei administruojami ūkio subjektams skirtų ekonominių sankcijų duomenys. Visa informacija apie pažeidimus, kurie savo esme sudaro administracinės atsakomybės turinį, kaupiama ir tvarkoma vienoje vietoje – ANRIS.  Projektu „Vienas langelis prievolėms valstybei apmokėti“ VMI siekiama perduoti paskirtų ekonominių sankcijų, kai ūkio subjektui skiriama bauda už specialiųjų teisės aktų pažeidimus administravimo funkcijas, tokiu būdu supaprastinti ir atpiginti baudų, paskirtų pagal specialiuosius teisės aktus administravimą bei išieškojimų valstybės naudai procesą, ekonomines sankcijas skiriančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų darbuotojams ir kitas baudas skiriantiems pareigūnams sudaryti sąlygas vykdyti tiesiogines funkcijas, neskiriant išteklių ir kompetencijų baudų administravimui ir išieškojimui, skatinti prievolių, susijusių su piniginių sankcijų vykdymu, laiku. Tuo tikslu siekiama modernizuoti ANRIS, sukurti ANRIS integracines sąsajas su MAIS paskirtų piniginių sankcijų duomenų perdavimui ir apmokėjimo (ir išieškojimų) faktų gavimui, išplėsti IBPS funkcionalumą   prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo paskirtai procesinės prievartos priemonei arba baudžiamojo poveikio priemonei, susijusioms su baudos ar materialinės žalos atlyginimo sumokėjimo duomenimis, apsikeisti bei sukurti IBPS integraciją su MAIS ir ĮKNR integraciją su MAIS, leisiančią ĮKNR gauti duomenis apie sumokėtas (išieškotas baudas), paskirtas baudžiamajame procese.

3.2.2. IRD Projekto tikslas – padidinti priežiūros institucijų paskirtų piniginių sankcijų administravimo efektyvumą, pakeičiant piniginių sankcijų administravimo ir išieškojimo procesą – taikant jam mokesčių administravimo procesui taikytinas taisykles, numatytas Mokesčių administravimo įstatyme, piniginių sankcijų administravimo ir išieškojimo funkcijas priskiriant VMI. Tuo tikslu IRD Projektu siekiama modernizuoti ANRIS, sukurti ANRIS – MAIS integracijos funkcionalumą, leisiantį centralizuotai administruoti ūkio subjektams skirtas pinigines sankcijas, užtikrinti piniginių sankcijų vykdymą ir kontrolę, sukurti IBPS – MAIS integracijos funkcionalumą, leisiantį centralizuotai administruoti baudas, paskirtas prokurorų, užtikrinti šių prievartos priemonių vykdymą ir kontrolę, sukurti MAIS – ĮKNR integracijos funkcionalumą, leisiantį gauti duomenis apie sumokėtas (išieškotas baudas), paskirtas baudžiamajame procese.

3.2.3. IRD projekto rezultatai: panaudoti ANRIS administracinių nusižengimų registravimo modelį ir išplėsti ANRIS funkcionalumą bei modernizuoti integracijas su MAIS, kurie leistų centralizuotai registruoti ūkio subjektų padarytus teisės pažeidimus pagal ANK bei specialiuosius teisės aktus ir administruoti ūkio subjektams skirtas pinigines sankcijas. Tokiu būdu visa informacija apie pažeidimus, kurie savo esme sudaro administracinės atsakomybės turinį, valstybės mastu būtų tvarkoma vienoje vietoje – ANRIS, baudos, paskirtos pagal ANK ir specialiuosius teisės aktus, administruojamos centralizuotai. Taip pat siekiama išplėsti IBPS funkcionalumą prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo paskirtai procesinės prievartos priemonei, susijusiai su baudos paskyrimo ir sumokėjimo duomenimis, apsikeisti bei sukurti abipusę IBPS – MAIS bei  MAIS – ĮKNR integracijas. Sprendimas leis efektyviau valdyti valstybės lėšas, teikti kitas su visų baudų administravimu susijusias viešąsias paslaugas. Laukiamas rezultatas – mažesnė paskirtų baudų dalis liks nesumokėta, daugiau kaip 37 institucijų darbuotojams nebereikės tvarkyti piniginių sankcijų apskaitos ir vykdyti jų sumokėjimo kontrolės, centralizuotas, supaprastintas ir atpigintas baudų, paskirtų pagal specialiuosius teisės aktus, administravimas bei išieškojimas valstybės naudai.

projekto techninės priežiūros paslauGŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4.1. Žemiau 2 lentelėje pateikiama informacija apie Pirkimo objektą ir detalizuojamos perkamos Paslaugos:

2 lentelė. Perkamų Paslaugų tikslas ir uždaviniai bei apimtys

| Detalizuojamas komponentas | Aprašymas |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Projekto techninės priežiūros paslaugas sudaro: 1. ANRIS paslaugų techninės priežiūros paslaugos; 2. IBPS paslaugų techninės priežiūros paslaugos; 3. ĮKNR paslaugų techninės priežiūros paslaugos. Pagrindiniai Projekto techninės priežiūros paslaugų tikslai: - Kartu su Perkančiąja organizacija dalyvauti susitikimuose sprendžiant IRD projekto techninės priežiūros klausimus su kitais Projekto dalyviais; - Laiku, veiksmingai ir efektyviai kontroliuoti ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų savalaikį įgyvendinimą, jų eigą, kokybę ir atitikimą veiklos poreikiams, techninėms specifikacijoms bei parengtoms techninėms dokumentacijoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams; - Nedelsiant informuoti Perkančiąją organizaciją apie pastebėtus Diegėjų atliekamų paslaugų neatitikimus veiklos poreikiams, techninėms specifikacijoms, techninėms dokumentacijoms bei Lietuvos Respublikos teisės aktams ir jų pasikeitimams; - Patarti ir teikti rekomendacijas ir pagalbą Diegėjams ir Perkančiajai organizacijai diegimo darbų organizavimo, jų priežiūros atlikimo klausimais; - Vykdyti trūkumų šalinimo ir kokybės kontrolę, vykdomų darbų stebėseną ir rizikų kontrolę, taip pat programinės įrangos diegimo priežiūrą; - Įgyvendinti atsparumo įsilaužimui testavimą. |
| Techninės priežiūros paslaugos | Projekto paslaugos apims šias sritis: - Techninės priežiūros plano ir reglamento parengimą; - ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų, kuriuos vykdys Diegėjai, atitikimo techninėms specifikacijoms kontrolę; - Rekomendacijų teikimą Projekto valdymo klausimais; - ANRIS, IBPS, ĮKNR diegėjų parengtos dokumentacijos vertinimą bei pastabų ir rekomendacijų teikimą; - užregistruotų problemų šalinimo kontrolę; - rekomendacijų dėl Diegimo incidentų, problemų ir pakeitimų teikimą; - ANRIS, IBPS, ĮKNR priėmimo testavimo metodikos ir plano rengimą; - Aktyvų dalyvavimą ANRIS, IBPS, ĮKNR priėmimo testavimo sesijose ir ANRIS, IBPS, ĮKNR priėmimo testavimo išvados (-ų) rengimą; - ANRIS, IBPS, ĮKNR naudotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimą ANRIS, IBPS, ĮKNR programinės įrangos kūrimo pradžioje ir pabaigoje; - ANRIS, IBPS, ĮKNR atsparumo įsilaužimams vertinimą; - ANRIS, IBPS, ĮKNR apkrovos ir greitaveikos testavimą; - ANRIS, IBPS, ĮKNR bandomosios eksploatacijos plano parengimą ir dalyvavimą bandomojoje eksploatacijoje; - ataskaitų rengimą. Detalus paslaugų aprašymas, rezultatai ir terminai pateikiami 3 lentelėje. Teisės aktai ir metodiniai dokumentai, kuriuos turi atitikti paslaugų rezultatas bei kuriais vadovaujantis Techninės priežiūros paslaugų teikėjas turi teikti techninės priežiūros paslaugas: 1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas; 2. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas; 3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas; 4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas; 5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu; 6. Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“; 7. Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“; 8. Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-883 „Dėl Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“; 9. Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“; 10. Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“; - 11. Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-484 „Dėl Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; - 12. Atviro tinklo programų saugumo projekto (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP) programinės įrangos saugos užtikrinimo standartu (angl. Application Security Verification Standard), OWASP saugaus programavimo gidu (angl. OWASP Secure Coding Practices), OWASP saugumo testavimo metodika (angl. OWASP Testing Guide), OWASP mobiliųjų aplikacijų testavimo metodika (angl. OWASP Mobile Security Testing Guide), OWASP mobiliųjų aplikacijų saugos užtikrinimo standartu (angl. OWASP Mobile Application Security Verification Standard), Etiško įsilaužimo testavimo vykdymo standartu (angl. Penetration Testing Execution Standard (PTES), Atviro kodo saugumo testavimo metodika (angl. Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Informacinių sistemų saugumo vertinimo gairėmis (angl. Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), Sistemų administratorių, audito, tinklų ir saugumo instituto (angl. The SysAdmin, Audit, Network, and Security Institute (SANS) metodikomis, Nacionalinio standartų ir technologijų instituto (angl. NIST) SP 800-30 standartu ar lygiavertėmis saugumo nustatymo ir vertinimo metodikomis; - 14. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos metodiniai dokumentai dėl duomenų saugumo priemonių ir rizikos įvertinimo, pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos informacinės sistemos gyvavimo cikle ir kiti metodiniai dokumentai ir rekomendacijos; - 15. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos metodiniai dokumentai ir rekomendacijos. Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, privalo vadovautis aktualiomis teisės aktų redakcijomis. |

- Žemiau lentelėje pateikiama informacija apie Pirkimo objektą ir detalizuojamos perkamos Paslaugos:

3 lentelė. Detalus Projekto techninės priežiūros paslaugų aprašymas

| Nr. | Paslauga | Paslaugos aprašymas | Rezultatai | Terminai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Techninės priežiūros plano parengimas | Paslaugos apimtis: - Paslaugų teikėjas, rengdamas techninės priežiūros planą, turės įvertinti ir atsižvelgti į ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų teikėjų parengtą paslaugų teikimo darbo reglamentą, reglamente nurodytus terminus ir kitas sąlygas. - Techninės priežiūros planas turi būti suderintas su Užsakovu; Esant poreikiui, techninės priežiūros planas gali būti atnaujintas Projekto paslaugų eigos metu. | Parengtas techninės priežiūros planas; Techninės priežiūros planas esant poreikiui gali būti atnaujintas (patikslintas) raštišku Užsakovo ir Paslaugų teikėjo susitarimu. | -Techninės priežiūros planas turi būti parengtas ir suderintas su Perkančiąja organizacija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos; -Užsakovas per 3 darbo dienas turi teisę pateikti Paslaugų teikėjui pastabas dėl techninės priežiūros plano. Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į pateiktas pastabas, privalo ištaisyti nurodytus trūkumus per 3 darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. Techninės priežiūros planas pagal poreikį turi būti atnaujintas ir suderintas su Perkančiąja organizacija per 10 darbo dienų nuo poreikio identifikavimo. |
|  | ANRIS, IBPS, ĮKNR detalaus projektavimo, kūrimo, testavimo, diegimo bei kitų susijusių darbų, kuriuos vykdys ANRIS, IBPS, ĮKNR diegėjai, atitikimo techninei specifikacijai kontrolė | Paslaugos apimtis: - Nuolatinė ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų teikimo stebėsena; - ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų teikimo pasiektų rezultatų vertinimas ANRIS, IBPS, ĮKNR modernizavimo ir diegimo techninės specifikacijos aspektu; - ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų teikimo eigos ir rizikų vertinimas, rekomendacijų teikimas dėl rizikų valdymo; - ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų atitikties Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos ir kitų, valstybės informacinės sistemos kūrimą reglamentuojančių teisės aktų, reikalavimams vertinimas; - Kitų probleminių sričių identifikavimas bei pasiūlymų dėl jų sprendimo teikimas; - Ekspertinių išvadų įvairiais techniniais, organizaciniais ar teisiniais su ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugomis susijusiais klausimais pateikimas. | - Techninės priežiūros ataskaitos. - Galutinė techninės priežiūros veiklos ataskaita turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija. Pagal poreikį techninės priežiūros vertinimas pagal atskirą Užsakovo pateiktą užsakymą. | - Techninės priežiūros ataskaitos teikiamos ne rečiau nei kartą per 3 mėnesius; Galutinė techninės priežiūros veiklos ataskaita teikiama per 15 darbo dienų pasibaigus ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų bandomajai eksploatacijai. |
|  | Rekomendacijų teikimas ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų valdymo klausimais | Paslaugos apimtis: - Užsakovo konsultavimas dėl ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų reikalavimų keliamų Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje ir kituose, valstybės informacinės sistemos kūrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose; - Rekomendacijų teikimas ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų valdymo; - Rekomendacijų teikimas dėl ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų grafiko, etapų priėmimo, pasiektų rezultatų vertinimo. | Konsultacijos ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų proceso valdymo klausimais. | Nuolatinės konsultacijos ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų teikimo laikotarpiu. |
|  | Diegėjo parengtos dokumentacijos vertinimas, analizė bei pastabų ir rekomendacijų teikimas. | Paslaugos apimtis: - Paslaugų teikėjas turės vertinti ANRIS, IBPS, ĮKNR diegėjų ruošiamą techninę dokumentaciją ir jos atitikimą ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų techninėse specifikacijose bei Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje ir kituose, valstybės informacinės sistemos kūrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, keliamiems reikalavimams, pateikti rekomendacijas diegėjo ruošiamos dokumentacijos tobulinimui ir teikti pasiūlymus Perkančiajai organizacijai dėl dokumentacijos tvirtinimo. Preliminarus vertintinų dokumentų sąrašas: - ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų teikimo tarpinės ataskaitos; - ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų detalios reikalavimų analizės dokumenta, kuriamai komponentų apimčiai; - ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų projektavimo etapo dokumentai, techninė specifikacija kuriamai komponentų apimčiai, apimantys naudotojo sąsajos prototipus, integracinių sąsajų specifikacijas ir ANRIS, IBPS, ĮKNR architektūros ir kitus projektavimo dokumentus; - ANRIS, IBPS, ĮKNR testavimo planas; - ANRIS, IBPS, ĮKNR testavimo scenarijai; - ANRIS, IBPS, ĮKNR testavimų ataskaitos; - ANRIS, IBPS, ĮKNR priėmimo testavimo ataskaita; - ANRIS, IBPS, ĮKNR naudotojų ir administravimo instrukcijos; - ANRIS, IBPS, ĮKNR naudotojų ir administratorių mokymų planas ir mokymų medžiaga; - ANRIS, IBPS, ĮKNR diegėjų garantinės priežiūros bei naudotojų konsultavimo reglamentas; - ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų galutinė ataskaita; - Dokumentai vertinami keliomis iteracijomis iki visiško jų suderinimo. Vertinant dokumentus turi būti teikiamos rekomendacijos dėl galimo funkcionalumo (proceso) realizavimo. | Įvertinti ir patvirtinti ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų diegėjų parengti dokumentai ir pateikti pasiūlymai dėl jų tvirtinimo. | ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų diegėjų pateikta dokumentacija paslaugų teikėjo turi būti peržiūrėta ir įvertinta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai paslaugų teikėjas elektroniniu paštu gauna diegėjo parengtus dokumentus. Pakartotino dokumentų vertinimo trukmė – ne daugiau nei 7 darbo dienos. |
|  | Aktyvus dalyvavimas ANRIS, IBPS, ĮKNR priėmimo testavimo sesijose ir testavimo dokumentų rengimas bei vertinimas. | Paslaugos apimtis: - Dalyvavimas ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų priėmimo testavimo sesijose, įskaitant integracinių sąsajų testavimo sesijas, organizuojamas kartu su Projekto vykdytoju; - Priėmimo testavimo metu identifikuotų klaidų kritiškumo vertinimas remiantis suderintu ANRIS, IBPS, ĮKNR priėmimo testavimo planu ir metodikos dokumentu; - Pagal poreikį, rekomendacijų teikimas dėl priėmimo testavimo metu nustatytų klaidų pašalinimo ir galimo funkcionalumo (proceso) realizavimo; - Priėmimo testavimo ataskaitos (parengtos pagal ANRIS, IBPS, ĮKNR diegėjų parengtą priėmimo testavimo ataskaitą), apimančios apibendrintus rezultatus bei išvadas, parengimas. | - ANRIS, IBPS, ĮKNR priėmimo testavimo ataskaitos; - Galutinė ANRIS, IBPS, ĮKNR priėmimo testavimo ataskaita turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija. | - ANRIS, IBPS, ĮKNR priėmimo testavimo ataskaitos ir išvados parengiamos per 5 darbo dienas po priėmimo testavimo sesijos. - Galutinė ANRIS, IBPS, ĮKNR priėmimo testavimo ataskaita pateikiama per 10 darbo dienų nuo paskutinės priėmimo testavimo sesijos. |
|  | ANRIS, IBPS, ĮKNR vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimas ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų pradžioje ir pabaigoje | Paslaugos apimtis: - ANRIS, IBPS, ĮKNR vartotojų (įskaitant administratorius) sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo metodikos parengimas; - ANRIS, IBPS, ĮKNR vartotojų sąsajos pritaikymo neįgaliesiems testavimas; - ANRIS, IBPS, ĮKNR vartotojų sąsajos patogumo vertinimas; - ANRIS, IBPS, ĮKNR įvertinimas darbui su skirtingomis interneto naršyklėmis (vertinimas atliekamas naudojant dvi naujausias 3 populiariausių interneto naršyklių Lietuvoje versijas); - Ekraninių formų vertinimas; - Ergonomikos reikalavimų patikrinimą vykdyti remiantis W3C pateikiamomis ergonomikos testavimo arba analogiškomis priemonėmis; - ANRIS, IBPS, ĮKNR vartotojų sąsajos patogumo atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo ataskaitos, kurių turinys: - ANRIS, IBPS, ĮKNR vartotojų sąsajos metodika, pagal kuria buvo atliekamas vertinimas; - ANRIS, IBPS, ĮKNR vartotojų sąsajos vertinimo eiga; - ANRIS, IBPS, ĮKNR vartotojų sąsajos vertinimo rezultatai; - Išvados bei rekomendacijos ANRIS, IBPS, ĮKNR tobulinimui. Atliekant vertinimą turi būti vadovaujamasi LST EN ISO 9241-110:2020 (Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai. | - ANRIS, IBPS, ĮKNR vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo metodika; - ANRIS, IBPS, ĮKNR vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo ataskaita - ANRIS, IBPS, ĮKNR vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo ataskaita turi būti suderinta su Užsakovu) | - ANRIS, IBPS, ĮKNR vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo metodika parengiama pagal techninės priežiūros paslaugų teikimo darbo reglamente numatytą terminą; - ANRIS, IBPS, ĮKNR vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo ataskaitų parengiamas pagal techninės priežiūros paslaugų teikimo darbo reglamente numatytą terminą. |
|  | ANRIS, IBPS, ĮKNR atsparumo įsilaužimams testavimas ir vertinimas | Paslaugos apimtis: - Parengti ANRIS, IBPS, ĮKNR atsparumo įsilaužimams testavimo metodiką; - Atsparumo įsilaužimams testavimo metu turi būti atliktas automatizuotas ir rankinis IS (naudojant specialius programinius įrankius) atsparumo įsilaužimams testavimas; - Testavimo metu turi būti patikrinti dešimt svarbiausių pažeidžiamumų, kurie yra skelbiami OWASP arba lygiavertėje (angl. Open Web Application Security Project) interneto svetainėje www.owasp.org. Pažeidžiamumų patikrinimas turi būti vykdomas vadovaujantis „OWASP Testing Guide v4“ arba lygiaverte metodika. Be išimčių turi būti privalomai atliktas XSS (angl. Cross-site scripting) ir žalingų duomenų įterpimo (angl. Injection) pažeidžiamumų testavimas; - Turi būti parengta ANRIS, IBPS, ĮKNR atsparumo įsilaužimui ataskaita. - ANRIS, IBPS, ĮKNR paslaugų teikėjams pašalinus nustatytus pažeidimus turi būti atliktas pakartotinis atsparumo įsilaužimams testavimas ir atnaujinta ataskaita pateikiant joje informaciją apie nustatytų saugos trūkumų likvidavimą. Pakartotiniai testavimai turi būti atliekami tiek kartų, kiek reikia pašalinti visus nustatytus (įskaitant pirminių pažeidimų šalinimo eigoje atsiradusius) pažeidimus. | - ANRIS, IBPS, ĮKNR atsparumo įsilaužimams testavimo metodika; - ANRIS, IBPS, ĮKNR atsparumo įsilaužimams ataskaita; - ANRIS, IBPS, ĮKNR atsparumo įsilaužimams pakartotinio vertinimo ataskaita; - ANRIS, IBPS, ĮKNR architektūros atitikties saugumo reikalavimams vertinimo ataskaita. Rezultatai turi būti suderinti su Užsakovu. | - Pirminė ANRIS, IBPS, ĮKNR atsparumo įsilaužimams ataskaita parengiama pagal techninės priežiūros paslaugų teikimo darbo reglamente numatytą terminą; - Pakartotinė ANRIS, IBPS, ĮKNR atsparumo įsilaužimams ataskaita parengiama pagal techninės priežiūros paslaugų teikimo darbo reglamente numatytą terminą; - ANRIS, IBPS, ĮKNR atsparumo įsilaužimams testavimas vykdomas pagal techninės priežiūros paslaugų teikimo darbo reglamente numatytą terminą; - ANRIS, IBPS, ĮKNR architektūros atitikties saugumo reikalavimams vertinimo ataskaita parengiama pagal techninės priežiūros paslaugų teikimo darbo reglamente numatytą terminą. |
|  | ANRIS, IBPS, ĮKNR apkrovos ir greitaveikos testavimas ir vertinimas | Paslaugos apimtis: - Apkrovos ir greitaveikos testavimo tikslai yra šie: - patikrinti informacinės sistemos veikimą esant maksimaliai dideliam duomenų srautui, dirbant dideliam naudotojų skaičiui ir skirtingiems naudotojams vienu metu atliekant kaip įmanoma daugiau galimų informacinės sistemos funkcijų. Duomenų srautas suderinamas su Perkančiąja organizacija; - įsitikinti, kad informacinė sistema pajėgi funkcionuoti esant apkrovimui, kuris buvo suderintas su Paslaugų teikėju; - nustatyti informacinės sistemos veikimo parametrus (IS reakcijos laiką, transakcijos greitį ir kt.). - Testavimui keliami reikalavimai: - testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu turi būti peržiūrimi ir fiksuojami svarbiausi procesai, kurie susiję su IS veikla; - atliekant apkrovos ir greitaveikos testavimą, turi būti stebimi su IS susijusių tarnybinių stočių bei IS palaikančių komponentų (pvz. tokių kaip Duomenų bazių valdymo sistemos, JAVA ir kt.) pagrindiniai apkrovos parametrai, siekiant nustatyti IS greitaveiką galimai ribojančius veiksnius. Stebėjimo apimtis ir atsakomybės tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo apibrėžiamos prieš testavimus; - apkrovos ir greitaveikos testavimas turi būti atliekamas siekiant įvertinti naujos informacinės sistemos pajėgumą; - testavimas turi būti atliekamas pagal testavimo reikalavimus, kurie yra keliami šioje techninėje specifikacijoje; - turi būti teikiamos rekomendacijos IS apkrovos reguliavimui ir greitaveikos didinimui. - Apkrovos ir greitaveikos testavimo ataskaitos turinį turi sudaryti (sąrašas nėra baigtinis): - Testavimo metodikos aprašymas; - Testavimo eiga ir aptiktos problemos; - Testavimo rezultatų aprašymas; - Rekomendacijų IS greitaveikos didinimui pateikimas. | - ANRIS, IBPS, ĮKNR apkrovos ir greitaveikos metodika; - ANRIS, IBPS, ĮKNR apkrovos ir greitaveikos ataskaita. Rezultatai turi būti suderinti su Užsakovu. | - ANRIS, IBPS, ĮKNR apkrovos ir greitaveikos metodika parengiama pagal techninės priežiūros paslaugų teikimo darbo reglamente numatytą terminą; - ANRIS, IBPS, ĮKNR apkrovos ir greitaveikos ataskaita parengiama pagal techninės priežiūros paslaugų teikimo darbo reglamente numatytą terminą. |
|  | Dalyvavimas ir vertinimas ANRIS, IBPS, ĮKNR sprendimų bandomojoje eksploatacijoje | Paslaugos apimtis: - Bandomosios eksploatacijos plano vertinimas: bandomosios eksploatacijos grafikas, klaidų identifikavimo metodika, reikalavimai dėl ANRIS, IBPS, ĮKNR priėmimo eksploatacijai; - Bandomosios eksploatacijos plano įgyvendinimo priežiūra; - Paslaugų teikėjas turės pateikti bandomosios eksploatacijos įvertinimo ataskaitą, kurioje turės pateikti informaciją apie bandomosios eksploatacijos eigą, rezultatus, atitikimą tikslams bei pateikti išvadas dėl atliktų darbų tinkamumo ir rekomendacijas tobulinimui. | - ANRIS, IBPS, ĮKNR bandomosios eksploatacijos plano vertinimas; - ANRIS, IBPS, ĮKNR bandomosios eksploatacijos ataskaita; - ANRIS, IBPS, ĮKNR bandomosios eksploatacijos ataskaita turi būti suderinta su Užsakovu. | - ANRIS, IBPS, ĮKNR bandomosios eksploatacijos plano vertinimas ir pastabos pateikiamos pagal techninės priežiūros paslaugų teikimo darbo reglamente numatytus terminus - ANRIS, IBPS, ĮKNR bandomosios eksploatacijos ataskaita parengiama per 10 darbo dienų nuo bandomosios eksploatacijos pabaigos. |

__________________