TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PASLAUGŲ PIRKIMAS)

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkančioji organizacija – akcinė bendrovė „Regitra“ .

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį.

  - Procesų architektūra – hierarchiškai suklasifikuotų AB „Regitra“ procesų visuma.

  - BPMN (angl. Business Process Model and Notation) – procesų modeliavimo notacija, skirta modeliuoti procesų srautus.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Procesinio valdymo diegimo paslaugos.

  - BVPŽ KODAS: pagrindinis – 79400000-8.

- KIEKIS (APIMTIS)

  - Kiekis (apimtis):

| Eil. Nr. | jei būtų išskiriami paslaugos suteikimo etapai ir būtų atsiskaitoma už kiekvieną pabaigtą etapą: |
| --- | --- |
|  | Perkančiosios organizacijos procesų valdymo brandos įvertinimas ir procesinio valdymo diegimo Perkančiojoje organizacijoje projekto darbų sąrašo ir grafiko sudarymas. |
|  | Procesų valdymo tvarkos Perkančiojoje organizacijoje nustatymas. |
|  | Procesų architektūros sudarymas bei procesų šeimininkų paskyrimas. |
|  | Procesinio valdymo mokymų pravedimas Perkančiojoje organizacijoje. |
|  | Procesų rodiklių nustatymas. |
|  | Perkančiosios organizacijos procesų įvertinimas. |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Tiekėjas turi susipažinti su esama procesų valdymo situacija Perkančiojoje organizacijoje, įvertinti Perkančiosios organizacijos procesų valdymo brandą, parengti išvadą apie perkančiosios organizacijos procesų valdymo brandą bei pateikti rekomendacijas. Tiekėjas turi susipažinti su Perkančiosios organizacijos parengtu procesinio valdymo diegimo Perkančiojoje organizacijoje projekto darbų sąrašu ir grafiku, jį įvertinti, savo nuožiūra pataisyti bei su Perkančiąja organizacija suderinti atnaujintą darbų sąrašą ir grafiką;

4.2. Tiekėjas turi susipažinti su Perkančiosios organizacijos procesų valdymo tvarkos aprašu (19 puslapių), įvertinti esamą procesų valdymo tvarką Perkančiojoje organizacijoje, parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti procesų architektūros sudarymo taisykles, procesų identifikavimo taisykles, veiklos sričių ir procesų šeimininkų paskyrimo ir atsakomybių taisykles, procesų dokumentavimo taisykles, proceso dokumentavimo pavyzdį naudojant vieną iš Perkančiosios organizacijos procesų, procesų modeliavimo naudojant BPMN taisykles, BPMN elementų naudojimo procesų modeliavimui taisykles, procesų modelių tvirtinimo taisykles, procesų efektyvumo matavimo tvarką bei rodiklių nustatymo taisykles, pokyčių procesų žemėlapyje valdymo taisykles, procesų analizavimo ir tobulinimo taisykles bei konsultuoti Perkančiąją organizaciją visais kylančiais klausimais naujos procesų valdymo tvarkos Perkančiojoje organizacijoje derinimo metu;

4.3. Tiekėjas turi susipažinti su esama Perkančiosios organizacijos Procesų architektūra (kurią sudaro 19 veiklos sričių bei 266 procesai), ją įvertinti ir pagal nustatytas Procesų architektūros sudarymo taisykles sudaryti atnaujintą Procesų architektūrą: nustatyti procesų architektūros aukščiausią lygmenį (vertės grandinę), peržiūrėti dabartinę Procesų architektūrą sudarančius procesus ir identifikuoti tuos, kurie neatitinka proceso apibrėžimo pagal naujai nustatytas procesų identifikavimo taisykles, identifikuoti visus Perkančiojoje organizacijoje vykstančius procesus, kurie dar nėra įtraukti į procesų architektūrą, nustatyti visų procesų ribas (pradžios bei pabaigos įvykiai), visiems procesams rasti vietą Procesų architektūroje. Parengtą Procesų architektūrą Tiekėjas turi suderinti su Perkančiąja organizacija. Tiekėjas turi paskirti veiklos sričių bei procesų šeimininkus ir suderinti su Perkančiąja organizacija;

4.4. Tiekėjas turi pravesti mokymus 3 atskiroms grupėms: procesinio valdymo mokymus veiklos srities šeimininkams, procesinio valdymo mokymus procesų šeimininkams bei BPMN skaitymo mokymus darbuotojams. Tiekėjas turi užtikrinti, kad mokymų turinys neprieštarauja pagal 4.2 p. nustatytoms procesų valdymo tvarkos Perkančiojoje organizacijoje taisyklėms bei prieš vedant mokymus turi suderinti mokymų turinį su Perkančiąja organizacija;

4.5. Pagal suderintą procesų efektyvumo matavimo tvarką ir rodiklių nustatymo taisykles tiekėjas turi nustatyti procesų rodiklius bei juos suderinti su Perkančiąja organizacija;

4.6. Tiekėjas turi atlikti Perkančiosios organizacijos procesų modelių, parengtų naudojant BPMN (po 2 procesus iš kiekvienos naujai suderintos Procesų architektūros veiklos srities) techninį vertinimą, turinio vertinimą bei proceso analizę (proceso efektyvinimo galimybių siūlymas) bei konsultuoti procesų modeliavimo ir analizavimo klausimais tol kol Perkančioji organizacija rengia procesų modelius;

4.7. Visi šiame skyriuje nurodyti dokumentai, kuriuos Tiekėjas privalo suderinti su Perkančiąja organizacija, turi būti derinami susitikimų nuotoliniu būdu metu ir/ar raštu elektronine forma (elektroniniu paštu) atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos poreikį. Esant poreikiui ir Perkančiajai organizacijai sutinkant susitikimai ir/ar mokymai gali būti organizuojami Perkančiosios organizacijos buveinėje.

- GARANTINIS TERMINAS

  - Netaikomas.

- APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

  - Aplinkos apsaugos reikalavimai netaikomi.

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

Nacionalinio saugumo reikalavimai techninėje specifikacijoje netaikomi.

II DALIS. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

Tiekėjas susitikimus bei mokymus turės vykdyti Perkančiosios organizacijos buveinėje, Liepkalnio g. 97A, LT-02121, Vilnius ir / arba nuotoliniu būdu.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI IR TVARKA

  - Tiekėjas turės sudalyvauti įvadiniame susitikime kurį Perkančioji organizacija suorganizuos per 5-ias darbo dienas nuo paslaugų sutarties įsigaliojimo dienos. Įvadinio susitikimo metu aptariamos esamos problemos, siekiami paslaugų tikslai, uždaviniai, veiklos ir laukiami rezultatai.

  - Paslaugos bus teikiamos pagal darbų sąrašą ir grafiką, kurį Perkančioji organizacija ir Tiekėjas turės tarpusavyje suderinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto darbų sąraše ir grafike turi būti detalizuotas paslaugų atlikimas: nurodyti konkretūs veiksmai, jų vykdymo terminai, kita aktuali informacija. Sutarties vykdymo metu projekto darbų sąrašas ir grafikas, suderinus su Perkančiosios organizacijos už sutarties vykdymą atsakingu asmeniu, gali būti patikslintas ar papildytas, nekeičiant galutinio paslaugų suteikimo termino, išskyrus atvejus, kai paslaugų suteikimo terminas yra pratęstas šiame techninės specifikacijos skyriuje nustatytais atvejais / pagrindais.

  - Bendras paslaugų, numatytų 4 p. suteikimo terminas – ne ilgiau kaip 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Bendras paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęstas, bendru šalių rašytiniu susitarimu 1 (vieną) ar kelis kartus, bet iš viso ne ilgesniam kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Perkančiajai organizacijai ar Perkančiosios organizacijos personalui. Maksimalus paslaugų suteikimo terminas, įskaitant galimus pratęsimus – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugos laikomos suteiktomis, pasirašius paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.

  - Tiekėjas mokymus ir susitikimus turės vykdyti Perkančiosios organizacijos darbo laiku ( I-IV 7.30–16.15 val. V 7.30–15.00 val.).

  - Tiekėjas teikdamas paslaugas turi atsižvelgti į dabartinę Perkančiosios organizacijos procesų brandą, poreikius, specifiką, glaudžiai bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija atliekant užduotis bei nuosekliai laikytis priimtų susitarimų. Pagal poreikį Perkančioji organizacija priimtus susitarimus fiksuoja susitikimų protokolais. Nuotoliniu būdu vykstantys susitikimai pagal poreikį gali būti įrašomi.

  - Rezultatų pateikimo forma:

9.6.1. Tiekėjas techninėje specifikacijoje 4 p. nurodytus parengtus dokumentus Perkančiajai organizacijai teikia raštu elektronine forma (elektroniniu paštu už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui). Detalesnis kiekvieno rezultato rengimo būdas yra suderinamas su Perkančiąja organizacija.

9.6.2. Rezultatai rengiami ir pateikiami Perkančiajai organizacijai lietuvių kalba.

9.6.3. Rekomendacijos Perkančiajai organizacijai turi būti pateiktos argumentuotai ir, kur įmanoma, su pavyzdžiais.

- TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA

  - Perkančioji organizacija su parengtais dokumentais susipažįsta ir įvertina juos per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo jų gavimo. Parengti dokumentai turi būti pataisyti (patobulinti) pagal Perkančiosios organizacijos pastabas ir pasiūlymus. Perkančioji organizacija su pakartotinai pateiktais dokumentais susipažįsta ir įvertina juos per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo.

  - Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų gavimo turi ištaisyti pagal pateiktas pastabas ir pateikti vertinimui patikslintus dokumentus. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo turi ištaisyti pagal pakartotinai pateiktas pastabas ir pateikti vertinimui patikslintus dokumentus.

Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.  įsakymu Nr. d1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3 papunkčiu  – perkama nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga.