TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MELIORACIJOS SISTEMŲ IR ĮRENGINIŲ REMONTO DARBAI

1. Pirkimo objektas – melioracijos sistemų ir įrenginių remonto darbai pagal įkainius.

2. Tikslas – atlikti Utenos rajone esančių melioracijos sistemų ir įrenginių remonto darbus pagal užsakovo pateiktus darbų užsakymus 2 metų laikotarpiui.

3. Darbų sudėtis – darbų sudėtis ir kiekiai pateikiami Sutartyje.

4. Vieta – Utenos rajonas, Utenos rajono savivaldybė.

5. Darbus pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo  užsakymo iš Užsakovo gavimo dienos, įvertinant kiekvieno objekto gedimo priežastis vietoje.

6. Darbus atlikti ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų nuo užsakymo gavimo dienos. Rangovas Darbus turi teisę užbaigti anksčiau sutarto termino.

7. Darbams atlikti naudoti medžiagas, kurios atitinka galiojančius standartus, yra kokybiškos ir ilgaamžės, priimtinos aplinkosauginiu požiūriu. Naudojami produktai turi būti tinkamai paženklinti, prie jų turi būti pateikiamos atitikties deklaracijos.

8. Visi numatomi statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, Lietuvos Respublikos melioracijos, statybos įstatymais, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais.

9. Rangovas privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

10. Rangovas privalės atlyginti dėl jo kaltės padarytą žalą, kuri buvo padaryta jo darbuotojų ar įrangos, priežiūros darbų vykdymo metu fiziniams asmenims, privačiai ar visuomeninei nuosavybei.

11. Rangovas privalo laikytis visų aplinkosauginių reikalavimų, dirbti su tvarkinga technika ir priemonėmis, draudžiama bet koks mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas į aplinką; baigus darbus, technikos pažeisti plotai, numatyti laikini transportavimo keliai per esamas vejas, privalo būti rekultivuojami užpilant derlingo dirvožemio sluoksniu (h-6 cm) ir apsėjami žolės mišiniu.

_______________