KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS MODELIO, ATITINKANČIO ISO 9001 STANDARTO REIKALAVIMUS, ĮDIEGIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (toliau - perkančioji organizacija) numato įsigyti kokybės vadybos sistemos modelio, atitinkančio LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus įdiegimo paslaugas (toliau – kokybės vadybos sistemos diegimo paslaugos arba Paslaugos).

Kokybės vadybos sistemos diegimo paslaugos, kaip numatyta šioje techninėje specifikacijoje, turi būti suteiktos per 8 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas sutartyje nustatyta tvarka.

Perkančiajai organizacijai keliami šie tikslai:

3.1. užtikrinti valstybės informacinės visuomenės plėtrą;

3.2. pagal kompetenciją užtikrinti valstybės informacinių išteklių valdymą;

3.3. užtikrinti duomenų pakartotinio naudojimo politiką;

3.4. pagal kompetenciją užtikrinti elektroninės atpažinties politiką.

Valstybės politikos įgyvendinimas valstybės informacinių išteklių, duomenų pakartotinio naudojimo ir informacinės visuomenės plėtros srityse Perkančioji organizacija teikia šias paslaugas ir (arba) yra atsakinga už šias sritis:

- 4.1. atlieka Lietuvos atvirų duomenų portalo ir saugyklos techninę priežiūrą, konfigūracijos administravimą, 24/7 pasiekiamumą ir saugumo auditą (nagrinėjami prašymai dėl duomenų teikėjų registravimo, užtikrinamas Lietuvos atvirų duomenų portalo pasiekiamumas, diegiami naujų Atvirų duomenų portalo funkcionalumai, siekiant gerinti portalo veikimą ir pan., atnaujinami duomenų rinkiniai ir kt.);

- 4.2. koordinuoja Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobilioms programoms apraše nustatytų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms įgyvendinimą (vykdo bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobilioms programoms aprašo nuostatoms tyrimus, vertina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo prieinamumą keliamiems reikalavimams, rengiamos ataskaitos ir kt.);

- 4.3. įgyvendina Valstybės informacinių išteklių valdymo politiką (derinami valstybės institucijų ir įstaigų, valdančių ypatingos ir svarbius informacinius išteklius, informacinių technologijų plėtros planų projektai, derinami valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų projektų įgyvendinimo planų ir informacinių ir ryšių technologijų investicijų projektai, vertinamos informacinės sistemos poreikio paraiškos, teikiamos pastabos ir rekomendacijos dėl su šia veikla susijusių teisės aktų pakeitimų, derinami valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informacinių sistemų nuostatai, teikiamos pastabos valstybės informacinių sistemų techninių reikalavimų projektams, galimybių studijoms, vykdomos informacinių sistemų akreditacijos ir kt.);

- 4.4. įgyvendina elektroninės atpažinties paslaugų politiką (vykdoma Nacionalinės elektroninės atpažinties informacinės sistemos priežiūra, užtikrinamas sistemos pasiekiamumas, rengiami reikalingi teisės aktai ir kt.);

- 4.5 įgyvendina Europos sąveikumo aktą (konsultuoja dėl Europos sąveikumo akto įgyvendinimo ir kt.);

- 4.6. palaiko ir tobulina Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (toliau – VIISP) ir užtikrina jos plėtrą (vykdo VIISP palaikymą ir priežiūrą, VIISP aplinkoje kuria naujas ar modifikuoja esamas  teikiamas elektronines paslaugas, vykdo interneto svetainių www.epaslaugos.lt ir www.*.lrv.lt pažeidžiamumo skenavimus, palaiko informacijos saugumo vadybos sistemą pagal standarto ISO 27001 reikalavimus ir kt.);

- 4.7. vykdo turinio valdymo priemonių, teikiamų valstybės institucijoms portale „Mano Vyriausybė“, administravimą (konsultuoja įstaigas, kurios informaciją apie savo veiklą skelbia portale „Mano vyriausybė“, teikia rekomendacijas);

- 4.8. tvarko ir tobulina Registrų ir valstybės informacinių sistemų registrą (toliau - RISR) (vykdo ar koordinuoja RISR atnaujinimo ir pertvarkymo darbus ir kt.);

- 4.9. prižiūri ir tobulina Tarpžinybinę mokestinių duomenų saugyklą (toliau – TDS) (užtikrina tinkamą TDS pasiekiamumą, konsultuoja klientus ir sprendžia užklausas ir kt.);

- 4.10. prižiūri ir vysto valstybės programinio kodo saugyklą (Gov Git) (užtikrina tinkamą Gov Git pasiekiamumą, funkcionalumų plėtrą ir kt.);

- 4.11. prižiūri ir vysto sistemą e.CODEX (ryšių palaikymo e. teisingumo srityje keičiantis duomenimis internetu sistemą) (užtikrina tinkamą e.CODEX pasiekiamumą, konsultuoja klientus ir sprendžia užklausas ir kt.));

- 4.12. užtikrina Valstybės informacinių technologijų paslaugų valdymo informacinės sistemos (VIPVIS) nepertraukiamą darbą ir plėtrą (užtikrina tinkamą VIPVIS pasiekiamumą, konsultuoja klientus ir sprendžia užklausas, užtikrina funkcionalumų plėtrą ir kt.));

- 4.13. vykdo priežiūrą, kaip informacinės visuomenės paslaugų teikėjai laikosi Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo ir šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų;

- 4.14. įgyvendina naujas valstybės informacinių išteklių iniciatyvas;

- 4.15. užtikrina konsoliduotos IRT infrastruktūros sprendimo palaikymą ir plėtrą (vykdo konsoliduotos IRT infrastruktūros į valstybės duomenų centrus migravimą, užtikrina konsoliduotos IRT infrastruktūros ir paslaugų pasiekiamumą, prižiūri konsoliduotą IRT infrastruktūrą ir sprendžia kylančius incidentus, palaiko informacijos saugumo ir paslaugų valdymo vadybos sistemas pagal standartų ISO 27001 ir ISO 20000-1 reikalavimus ir kt.);

- 4.16 teikia kompiuterinių darbo vietų (toliau – KDV) priežiūros/programinės įrangos paslaugas

- 4.17 vykdo konsoliduotos IRT infrastruktūros sujungimą su viešosios debesijos (angl. Public Cloud) paslaugų platformomis (Hibridinio IRT infrastruktūros modelio įdiegimas).

Plačiau apie veiklas - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2024 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-423 „Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 4-593 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintuose Perkančiosios organizacijos nuostatuose, veiklos ataskaitose (Veiklos ataskaitos) ir VSSA.lt svetainėje (Veiklos sritys).

Šiuo metu VSSA yra įsidiegusi vadybos sistemas pagal ISO/IEC 20000-1:2018 ir ISO/IEC 27001:2013 standartų reikalavimus (žr. sertifikatai - Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra).

Sertifikavimų sritys:

  - Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) veiklos priežiūra, palaikymas ir vystymas (ISO/IEC 27001:2013);

  - Valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų kataloge patvirtintų DaaS, PaaS, SaaS, LSaaS, CaaS ir kitų grupių informacinių technologijų paslaugų teikimas (ISO/IEC 20000-1:20 ir ISO/IEC 27001:2013).

VSSA yra pasirengusi šią vadybos sistemų (VS) dokumentaciją (sąrašas nėra baigtinis, nurodyti pagrindiniai dokumentai):

  - Paslaugų ir informacijos saugumo politikas;

  - Rizikų, informacijos saugumo, skundų, klientų apskaitos, paslaugų poreikio, paslaugų plėtros, paslaugų išleidimo ir diegimo, paslaugų apskaitos, paslaugų užsakymų, paslaugų pajėgumų, incidentų, paklausimų, prieigų, įvykių, pasiekiamumo, konfigūracijų, keitimų ir problemų valdymo procesus;

  - Dokumentų valdymo, procesų valdymo, stebėsenos, VS vidaus auditų ir gerinimo veiksmų registro valdymo,  paslaugų valdymo, veiklos tęstinumo valdymo tvarkas.

Tokiose srityse kaip veiklos planavimas, korupcijos prevencija, vidaus kontrolė, finansų valdymas, turto valdymas, viešųjų pirkimų vykdymas, personalo valdymas, projektų valdymas ir techninės specifikacijos 4 punkto papunkčiuose nurodytose srityse VSSA veiklą vykdo vadovaudamasi teisės aktais (įstatymais, nutarimais, VSSA direktoriaus įsakymais, tvarkomis, aprašais ir pan.). Teisės aktų sąrašą pateiksime sutarties vykdymo metu.

VSSA numato savo veiklą organizuoti vadovaudamasi procesinio požiūrio principais.

VSSA veiklą vykdo adresu Konstitucijos pr. 15-89, Vilniuje.

Planuojama, kad Paslaugų teikimo metu VSSA dirbs apie 110-120 darbuotojų.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

| Eil. Nr. | Pagrindiniai etapai/užduotys | Pagrindiniai rezultatai | Pastabos ir komentarai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Darbo grupės(-ių) sudarymas | Sudaryta kokybės vadybos sistemos diegimo darbo grupė(-ės) | Už darbuotojų priskyrimą (įsakymu, jeigu reikia) darbo grupei(-ėms) atsakinga Perkančioji organizacija. Paslaugos teikėjas teikia rekomendacijas dėl asmenų, kurie turėtų būti įtraukti į darbo grupę (-es). |
| 1.2. | Paslaugų teikimo plano parengimas ir suderinimas | Parengtas kokybės vadybos sistemos diegimo paslaugų planas | Paslaugų teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti kokybės vadybos sistemos diegimo paslaugų planą, kuriame būtų nurodyti paslaugų atlikimo etapai, užduotys, terminai, atsakingi asmenys ir kt. (tiek iš Paslaugų teikėjo, tiek iš Perkančiosios organizacijos pusės). Perkančioji organizacija planą peržiūri ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Jei pirminis planas po Perkančiosios organizacijos peržiūros turi būti koreguojamas, Paslaugų teikėjas planą pakoreguoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Vykdant šią sutartį planas gali būti koreguojamas šalių susitarimu. |
| 1.3. | Darbo grupės(-ių) įvadinis apmokymas | Darbo grupė(-ės) supažindinta(-os) su pagrindiniais ISO 9001 standarto reikalavimais, procesinio požiūrio principų taikymu bei kokybės vadybos sistemos diegimo procesu. | Paslaugų teikėjas turi apmokyti Perkančiosios organizacijos darbo grupės(-ių) darbuotojus diegti kokybės vadybos sistemą: 1. suorganizuoti ne mažiau kaip 6 ak. val. trukmės mokymai, skirti pristatyti ISO 9001 standarto reikalavimus, kokybės vadybos kuriamą vertę, kokybės vadybos sistemos diegimą, jo etapus, dalyvių funkcijas, atsakomybę ir kt. 2. suorganizuoti ne mažiau kaip 4 ak. val. trukmės mokymai, kurių metu darbuotojai turės būti apmokyti kaip parengti kokybės vadybos sistemos procesų aprašus ir kitus dokumentus, perprasti procesų valdymo principus, nustatyti procesų rezultatyvumo rodiklius, procesų tobulinimo aspektus ir kt. |
| 1.4. | Perkančiosios organizacijos atitikties ISO 9001 standarto reikalavimams vertinimas | 1. Sukurtas ir suderintas Perkančiosios organizacijos bendras procesų žemėlapis, baigtinis procesų ir/ar tvarkų/aprašų/kt. dokumentų sąrašas. 2. Parengta Perkančiosios organizacijos atitikties ISO 9001 standarto reikalavimams ataskaita. | Turi būti parengtas tokio detalumo procesų sąrašas, kuris apimtų bet neapsiribotų pagrindinę vertę kuriančiais ir palaikančiais procesais (pagrindiniai, valdymo, palaikantys), pagal įstaigos vertikalią ir horizontalią struktūrą, pagal veiklos procesus (pvz. planavimo ir strategijos valdymas; išteklių valdymas; kontrolės valdymas; projektų valdymas; pirkimų valdymas; informacijos valdymas ir t.t.). |
| 1.5. | Perkančiosios organizacijos rizikų bei galimybių analizė | Dokumentuotos Perkančiosios organizacijos rizikos bei galimybės. | Atsižvelgus į Perkančiosios organizacijos rizikas ir galimybes, Paslaugų teikėjas turi rekomenduoti kaip jas įdiegti į kokybės vadybos sistemos ar kitus Perkančiosios organizacijos procesus. |
| 1.6. | Kokybės vadybos sistemos modelio rengimas | 1. Parengtas ir su Perkančiąja organizacija suderintas kokybės vadybos sistemos vadovas, kuriame išsamiai paaiškinama, kaip įgyvendinama kokybės vadybos sistema. 2. dokumentuoti Perkančiosios organizacijos kokybės vadybos sistemos procesai ir kt. reikalinga dokumentacija. | Vadovaudamasis savo metodikomis, gerosiomis praktikomis, Paslaugos teikėjas rengia kokybės vadybos sistemos dokumentus, bendradarbiaudamas su Perkančiosios organizacijos paskirtos(-ų) darbo grupės(-ių) nariais: - dokumentuojami kokybės vadovas, kokybės politika, procesų aprašai ir kiti kokybės vadybos sistemos diegimui reikalingi dokumentai; 2. identifikuojami ir dokumentuojami rezultatyvumo rodikliai (tiek procesų, tiek Perkančiosios organizacijos tikslams pasiekti), nustatomos siektinos rodiklių reikšmės, duomenų gavimo šaltiniai, parengiami rodiklių techniniai aprašymai ir kt.; 3. Perkančiosios organizacijos procesai (arba tvarkos ir pan.) parengti ne mažesniu detalumu kaip: nustatytas proceso (tvarkos ir pan.) tikslas, taikoma apimtis, rolės ir atsakomybės, rezultatyvumo rodikliai (jei reikia), pateikta proceso schema (jei reikia), parengti aprašai. Paslaugų teikimo metu preliminariai turi būti parengta 16-20 procesų, tvarkų, aprašų ir pan. (privalomi procesų ar tvarkų priedai, kaip registrai, šablonai, detalizuojantys dokumentai ir pan., į šį skaičių nėra įskaičiuoti). |
| 1.7. | Kokybės vadybos sistemos vidaus audito mokymai | Apmokyti Perkančiosios organizacijos darbuotojai atlikti kokybės vadybos sistemos vidaus auditą ir išduoti pažymėjimai. | Paslaugų teikėjas turi apmokyti ne mažiau kaip 4 darbuotojus atlikti kokybės vadybos sistemos vidaus audito procedūras. Mokymų trukmė – ne mažiau 6 ak. val. Mokymai turi atitikti ISO 19011 „Vadybos sistemų audito gairės“ standarto reikalavimus. Mokymų laikas ir medžiaga turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. |
| 1.8. | Vidaus audito vykdymas ir korekcinių veiksmų plano sudarymas | 1. Atliktas Perkančiosios organizacijos kokybės vadybos sistemos vidaus auditas ir parengta audito ataskaita. 2. Parengtas tobulinimo veiksmų planas. | Paslaugų teikėjas vidaus auditui rengiasi (rengdamas programą, planą, pan.) ir jį atlieka (atlieka kokybės vidaus audito procedūras, parengia ataskaitą, dalyvauja sudarant audito metu nustatytų trūkumų šalinimo veiksmų planą ir pan.) įtraukdamas apmokytus Perkančiosios organizacijos darbuotojus. Jei yra nustatyta neatitikčių (tiek esminių, tiek neesminių), Paslaugų teikėjas, atlikęs vidaus auditą, teikia konsultacijas dėl neatitikčių šalinimo bei tinkamo pasirengimo kokybės vadybos sistemos sertifikavimui. Jei neatitiktys yra susijusios su parengta Paslaugų teikėjo dokumentacija, Paslaugų teikėjas jas privalo ištaisyti ne vėliau kaip per 30 dienų. |
| 1.9. | Vadybos vertinamosios analizės atlikimas | Atlikta kokybės vadybos sistemos vertinamoji analizė. | Atlikta vadybos vertinamoji analizė turi būti pristatyta gyvai (kontaktiniu arba online būdu) Perkančiosios organizacijos atstovams. |
| 1.10. | Sukurtos kokybės vadybos sistemos pristatymas | Visiems Perkančiosios organizacijos darbuotojams pristatyta sukurta įstaigos kokybės vadybos sistema. | Pristatymas turi būti organizuojamas gyvai (kontaktiniu arba online būdu). Pristatymo medžiaga derinama su Perkančiąja organizacija. |

- KITI REIKALAVIMAI

  - Perkančioji organizacija suteiks Paslaugų teikėjui turimus dokumentus ir informaciją, kuri galėtų padėti atlikti šioje techninėje specifikacijoje numatytas Paslaugas ir pasiekti rezultatus.

  - Paslaugų teikėjas, suteikdamas kokybės vadybos sistemos diegimo paslaugas, turi vadovautis galiojančiais teisės aktais.

  - Paslaugų teikėjo Paslaugų vykdymui pasitelkti asmenys iki faktinės Paslaugų vykdymo pradžios turės pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą.

  - Kokybės vadybos diegimo paslaugoms atlikti turi būti paskirtas Paslaugų teikėjo atstovas, kuris būtų kaip pirminis kontaktas kokybės vadybos diegimo klausimais. Perkančioji organizacija įsipareigoja iš savo pusės taip pat paskirti atstovą koordinuoti kokybės vadybos diegimo procesą. Kokybės vadybos diegimo paslaugos turi būti teikiamos lietuvių kalba arba su vertėju į lietuvių kalbą.

  - Paslaugos teikiamos įvairiomis formomis ir/ar būdais:  bendraujant telefonu, el. laiškais, raštais, susitinkant gyvai ar online ir pan.

  - Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant sutartį, įskaitant autorių ir kitas intelektinės nuosavybės teises, yra Perkančiosios organizacijos nuosavybė, kurią Perkančioji organizacija gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti taip, kaip mano esant tinkama ir be jokių geografinių ar kitų apribojimų.

  - Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Perkančiosios organizacijos priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Paslaugų teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina jokiais atvejais nebus didinama, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos peržiūros procedūros atvejus.