STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)

Pastabos:

- duomenis į laukelius pildo Užsakovas;

- pilkai paryškintas tekstas paprastu šriftu yra pavyzdžiai, arba alternatyvūs pavyzdžiai, arba rekomenduojamas rėžis reikšmių, iš kurių Užsakovui rekomenduojama pasirinkti vieną konkrečią reikšmę;

- pilkai paryškintas tekstas pasviru šriftu yra paaiškinimai, kaip turi būti užpildomas atitinkamas laukelis, kas turi būti įrašoma ar ištrinama;

- užpildžius laukelius, rekomenduojama ištrinti pilkai paryškintą tekstą.

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  |  |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |  |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  |  |  | Nr. 1 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |  |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.49 p.) |  | - Pavadinimas |  | Šiaulių miesto savivaldybės administracija |  |
|  |  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  | Lietuvos Respublika |  |
|  |  | - Juridinio asmens kodas |  | 188771865 |  |
|  |  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  |  | - PVM mokėtojo kodas |  | - |  |
|  |  | - Banko sąskaita |  | LT 30 7300 0100 9374 1771 |  |
|  |  | - Faktinės buveinės adresas |  | Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai |  |
|  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. +370 41 509 490, el. pašto adresas info@siauliai.lt |  |
|  |  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | vardas, pavardė Antanas Bartulis el. pašto adresas info@siauliai.lt |  |
|  |  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | vardas, pavardė Saulius Adomaitis mob. tel. Nr. +370 41 386 451 el. pašto adresas saulius.adomaitis@siauliai.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - Rangovas (1.1.29 p.) |  | - Pavadinimas |  |  |  |
|  |  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  |  |  |
|  |  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  |  | - Juridinių asmenų registras |  |  |  |
|  |  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  |  | - Banko sąskaita (16.4.1 p.) |  |  |  |
|  |  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  |  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | vardas, pavardė el. pašto adresas |  |
|  |  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.55 p.): |  |  |  |  |  |
| - Projektuotojas |  | - Pavadinimas |  | UAB „Projektų rengimo centras“ |  |
|  |  | - Juridinio asmens kodas |  | 300612420 |  |
|  |  | - Faktinės buveinės adresas |  | Žemaitės g. 21-101, LT-03118 Vilnius |  |
|  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. (0 5) 231 4672 el. pašto adresas info@prc.lt |  |
|  |  | - Statinio projekto vadovas |  | vardas, pavardė Jokūbas Fišeris tel. Nr. (0 5) 231 4672 el. pašto adresas info@prc.lt |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas |  | - Pavadinimas |  | UAB „Projektų rengimo centras“ |  |
|  |  | - Juridinio asmens kodas |  | 300612420 |  |
|  |  | - Faktinės buveinės adresas |  | Žemaitės g. 21-101, LT-03118 Vilnius |  |
|  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. (0 5) 231 4672 el. pašto adresas info@prc.lt |  |
|  |  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  | vardas, pavardė Jokūbas Fišeris tel. Nr. (0 5) 231 4672 el. pašto adresas info@prc.lt |  |
| - Techninės priežiūros rangovas |  | - Pavadinimas |  |  |  |
|  |  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  |  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  |  | - Techninis prižiūrėtojas |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |  |  |
| - Objektas |  | - Pavadinimas |  | Pastatas - Sandėlis |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | 2993-2007-8049 |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Sporto paskirties pastatas, pastato rekonstravimas |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Pastatas – sandėlis |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | 2993-2007-8050 |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | griovimas |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Pastatas – administracinis su gyvenamosiomis patalpomis |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | 2993-2007-8016 |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | griovimas |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Pastatas – daržinė |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | 2993-2007-8027 |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | griovimas |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Pastatas – sandėlis |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | 2993-2007-8038 |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | griovimas |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Kiti inžinieriniai statiniai – Kiemo statiniai (šulinys, kiemo aikštelė) |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | 2993-2007-8062 |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | griovimas |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Vandentiekis |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Nauja statyba |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Priešgaisrinis vandentiekis |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Nauja statyba |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Buitinės nuotekos |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Nauja statyba |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Technologinės nuotekos |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Nauja statyba |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Paviršinės (lietaus) nuotekos |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Nauja statyba |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Paviršinės valomos (lietaus) nuotekos |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Nauja statyba |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Automobilių aikštelė |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Nauja statyba |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Šaligatviai, takai |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Nauja statyba |  |
|  |  | - Pavadinimas |  | Vaikštynė žirgams |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Nauja statyba |  |
| - Žemės sklypas |  | - Pavadinimas |  | Visuomeninės paskirties teritorijos |  |
|  |  | - Adresas |  | Žuvininkų g. 30, Šiauliai |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  | 2901-0015-0012 |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  |  |  | 2023-09-18 |  |
| - STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.) |  |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  |  | neribojama / darbo dienomis 8-17 val. / įrašyti kitą laiką |  |
| - KAINA: |  |  |  | ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas; jeigu reikalinga, patikslinti Dalių pavadinimus (žr. pastabą 11 eilutėje) |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.) |  |  |  |  |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.22 p.) |  |  |  | ...% Įrašyti Rangovo pasiūlyme nurodytą Pelno procentinį dydį, o jeigu Rangovo pasiūlyme Pelno procentinis dydis nenurodytas, įrašyti 5 procentus |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra ☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.16 p. apmokami pristačius |  |  |  | Netaikoma |  |
| - AVANSAS: |  |  |  | Netaikoma |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  |  |  |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.) |  |  |  | ... % |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.) |  |  |  | 2 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę |  |
| - TERMINAI (11.1.1 p.): |  |  |  |  |  |
| - I Dalis: |  |  |  | 16 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  |  | 16 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.): |  |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 2 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.) |  | - Draudimo suma |  | 43400,00 EUR vienam draudžiamam įvykiui |  |
|  |  | - Besąlyginė išskaita |  | ... EUR |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) |  | - Statybos darbų draudimo suma |  | Objekto atkuriamoji vertė ne mažesnė kaip 10 % Sutarties kainos su PVM |  |
|  |  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | ... EUR |  |
|  |  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | 43400,00 EUR vienam draudžiamajam įvykiui |  |
|  |  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | ... EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  |  | 5000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  |  | 2% įvykdymo užtikrinimo dydis |  |
| - Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  |  | 5000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  |  | 2000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  |  | 2 proc. nuo pradinės sutarties vertės už kiekvieną pažeidimo atvejį |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  |  | 0,02 proc. nuo neatliktų ar netinkamai atliktų darbų vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 10 EUR už kiekvieną uždelstą vykdyti ar ištaisyti netinkamai vykdomus sutartinius įsipareigojimus dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  |  | 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės už galutinio termino pradelsimą + delspinigiai (14.7. p.) už pradelsto galutinio termino kiekvieną paskesnę dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  |  | 0,02% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  |  | 1000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  |  | 5000 EUR |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  |  | ...% nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) |  |  |  | ☒ – banko garantija ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas ☒ – piniginis užstatas |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) |  |  |  | 2 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) |  |  |  | 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |
| - GINČO KALBA (29.9 p.) |  |  |  | Lietuvių |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 |  | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 |  | Užsakovo užduotis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 |  | Statinio projektas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 |  | Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo sąlygų aprašas; (rengiu) |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 |  | Darbų kainų žiniaraštis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 |  | Rangovo pasiūlymas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 |  | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis (B forma, fiksuota kaina, progresas); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 |  | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 |  | Specialistų sąrašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 |  | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 |  | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 |  | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 |  | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 |  | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 15 |  | Susitarimo forma. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 16 |  | Kokybės kriterijai ir jų vertinimas |  |  |  |
| - Priedas Nr. 17 |  | Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  |  |  | įterpti nuorodą į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Bendrąsias sąlygas ir priedus |  |
| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkrečių Darbų specifikos): |  |  |  |  |  |
| Pastaba – Bendrųjų sąlygų keitimo reikalavimai: |  |  |  |  |  |
| - Keičiant Bendrąsias sąlygas, turi būti nurodomi keičiamų Bendrųjų sąlygų straipsnių ir (arba) punktų numeriai. - Darant pakeitimus, negali būti keičiama Bendrųjų sąlygų numeracija. Tuo atveju, jeigu Bendrosios sąlygos yra papildomos nauju straipsniu arba jeigu Bendrųjų sąlygų straipsnis yra papildomas nauju punktu, naujajam straipsniui arba punktui turi būti suteikiamas naujas eilės numeris. Tuo atveju, jeigu įterpiamas naujas straipsnis ar punktas, jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu. - Tuo atveju, jeigu yra išbraukiamas Bendrųjų sąlygų straipsnis arba punktas, turi būti nurodomas tokio straipsnio pavadinimas, straipsnio ar punkto eilės numeris ir įrašomas žodis „Netaikoma“. - Tuo atveju, kai keičiama, papildoma arba išbraukiama konkreti Bendrųjų sąlygų nuostata, visais atvejais turi būti nurodomas atitinkamo Bendrųjų sąlygų straipsnio, kuriame yra daromi pakeitimai, eilės numeris ir pavadinimas. - Tuo atveju, jeigu keičiamas Bendrųjų sąlygų punktas arba jis papildomas naujomis sąlygomis, toks punktas turi būti išdėstomas nauja redakcija. |  |  |  |  |  |
| 5.4.2 | Papildyta nauju punktu |  |  |  |  |
| 6.1.7. | Papildytas punktas pastraipomis: „Informacinis stendas ir nuolatinis stendas turi būti įrengti Statybvietėje (-ėse) atitinkamai pagal reikalavimus, vadovaujantis Statybos įstatymu ir 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos nuostatomis (detali informacija https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas ), suderinus juos su Užsakovu. Stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus.“ |  |  |  |  |
| 6.2.6 | Papildyta nauju punktu |  |  |  |  |
| 6.2.7 | Papildyta nauju punktu |  |  |  |  |
| 6.4.9 | Išbrauktas sakinys „Užsakovas atsako už popierinio statybos darbų žurnalo pateikimą arba prieigos prie elektroninio statybos darbų žurnalo suteikimą Rangovui pagal Įstatymų reikalavimus.“ |  |  |  |  |
| 6.4.28. | Papildyta nauju punktu |  |  |  |  |
| 6.4.29 | Papildyta nauju punktu |  |  |  |  |
| 6.4.30 | Papildyta nauju punktu |  |  |  |  |
| 6.4.31 | Papildyta nauju punktu |  |  |  |  |
| 6.4.32 | Papildyta nauju punktu |  |  |  |  |
| 6.4.33 | Papildyta nauju punktu |  |  |  |  |
| 6.4.34 | Papildyta nauju punktu |  |  |  |  |
| 6.4.35 | Papildyta nauju punktu |  |  |  |  |
| 6.4.36 | Papildyta nauju punktu |  |  |  |  |
| 6.4.37 | Papildyta nauju punktu |  |  |  |  |
| 6.4.38 | Papildyta nauju punktu |  |  |  |  |
| 13.2.2 | Punktas papildytas sąlyga: „(c) arba piniginį užstatą kuris pervedamas į Užsakovo atsiskaitomąją sąskaitą banke Nr. LT037300010002410161“ |  |  |  |  |
| 15.2 | Netaikoma |  |  |  |  |
| 15.6.10 | Papildyta nauju punktu |  |  |  |  |
| 15.6.11 | Papildyta nauju punktu |  |  |  |  |
| 15.8.3.5 | Papildyta nauju punktu |  |  |  |  |
| 15.8.3.6 | Papildyta nauju punktu |  |  |  |  |
| 16.1 | Netaikoma |  |  |  |  |
| 16.2.11 | Pakeista „15 dienų“ į „60 dienų“ |  |  |  |  |
| 16.2.16 | Netaikoma |  |  |  |  |
| 16.4.5 | Papildyta nauju punktu |  |  |  |  |
| 18.4-18.18 | Papildyta naujais punktais |  |  |  |  |
| 19.4 | Papildyta nauju punktu |  |  |  |  |
| 19.5 | Papildyta nauju punktu |  |  |  |  |

Šalių atstovų parašai