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DARBO UŽDUOTIS (SPECIFIKACIJA)
2025-02-03

1. RENGIMO PAGRINDAS: 
2. ORGANIZATORIUS: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto aplinkos skyrius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, LT-09601.
3. [bookmark: _Hlk188351577]OBJEKTAS: Neries ir Vilnelės upių pakrantės Vilniaus m. sav. teritorijoje pagal pridedamą schemą (toliau – Teritorija).
4. TIKSLAS – parengti Neries ir Vilnelės upių pakrančių priežiūros strategiją, numatyti priežiūros režimus, įrankį susieti su Vilniaus miesto savivaldybės GIS žemėlapiu.
5. TIEKĖJO ATLIEKAMO DARBO STRUKTŪRA IR TURINYS:
5.1.  Esamos padėties analizė ir išvados.
5.1.1. Gamtinė dalis, analizuojama:
· Gamtinis karkasas – vertinti jo potencialo laipsnį (pagal Vilniaus miesto savivaldybės Bendrąjį planą (toliau – BP)) ir gerinimo perspektyvas;
· Saugomos teritorijos, gamtos paveldo objektai;
· Upių maitinimo šaltiniai (intakai, šaltiniai, pelkės, lietaus vanduo ir kt.) – inventorizuoti ir nustatyti jų svarbą upės gyvybingumui;
· Upių taršos šaltiniai – esamos ir potencialios grėsmės bei rizikos;
· Potvyniai - jų grėsmės ir rizikos;
· Reljefo pobūdis (geomorfologija) – šlaitai, atodangos, salpos, salos ir kt. – pavyzdžiui, identifikuoti erodavimo vietas, teikti siūlymus dėl tvarkymo ir kt.;
· Vandenų, pievų, miškų  esamos gamtinės buveinės;
· Atviros vietos – pievos, apleistos žemės;
· Miškai, želdynai;
· Invaziniai augalai.
5.1.2. Infrastruktūra – gatvės, takai, tiltai, krantinės, terasos, laiptai, prieplaukos inžineriniai įrenginiai (komunikacijos), apšvietimas, tualetai, vandens gertuvės, viešojo transporto sustojimai, aplinkos universalumas ir kt.
5.1.3. Rekreacija – paplūdimiai, parkai, skverai, sodai, sporto aikštynai, vaikų žaidimo aikštelės, maitinimo paslaugos, poilsio įrenginiai ir kt.
5.1.4. Estetiniai/kultūriniai faktoriai – vertingi vaizdai nuo krantų ir iš vandens (miesto panoramos arba perspektyvos, gamtos vaizdai, kultūros paveldo objektai, kiti įdomūs kraštovaizdžio formantai, regyklos, apžvalgos aikštelės, meno kūriniai, lankytini (traukos) objektai, informacinės bei edukacinės priemonės ir kt. 
5.2.  Pakrančių priežiūros strategija (apimant 5.1.1 – 5.1.4 papunkčių turinį).
5.2.1. Upių pakrančių teritorinių dalių charakteristikos, išskiriant būdingus bruožus, vertingiausias savybes, ir naudojimo prioritetai;
5.2.2. Upių pakrančių probleminių vietų sprendimo būdai ir tvarkymo prioritetai;
5.2.3. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai priežiūros uždaviniai;
5.2.4. Vienkartiniai ir nuolatiniai priežiūros darbai;
5.2.5. Siūlymai dėl teisinio reguliavimo;
5.2.6. Pateikti rekomendacijas dėl pakrančių priežiūros privačia nuosavybe valdomuose sklypuose;
5.2.7. Pateikti rekomendacijas dėl poreikio privačia nuosavybe valdomus sklypus paimti visuomenės poreikiams, juose planuojant atskirųjų želdynų sklypus.

5.3.  Įvertinti poreikį dėl papildomų mokslinių gamtinių tyrimų ir stebėsenos.
5.4.  Pakrančių priežiūros strategijos integravimas į GIS aplinką.

6. REIKALAVIMAI DARBUI:
6.1. Teritoriją analizuoti ir teikti siūlymus dėl priežiūros strategijos situaciją vertinant ekologiniu, funkciniu bei  estetiniu aspektu.
6.2. Esamos padėties analizę atlikti ir siūlymus dėl priežiūros strategijos teikti teritoriją vertinant sezoniškumo atžvilgiu.
6.3. Esamos būklės analizės metu nustatyti vertingąsias teritorijos savybes, o priežiūros strategijoje nurodyti jų apsaugos priemones, tvarkymo prioritetus bei lankymo apkrovų galimybes.
6.4. Nagrinėjamą teritoriją suskaidyti atkarpomis, atsižvelgiant į reikšmingus atskaitos objektus, dominuojantį gamtinį ar urbanistinį pakrantės pobūdį, seniūnijas ir pan. Šios teritorinės dalys turėtų būti naudojamos kuriant valdymo modelį.
6.5. Esamos būklės analizę atlikti vertinant rizikas bei grėsmes, identifikuojant trūkumus, išvadose apibrėžiant teritorijos būklę, o priežiūros strategijoje pateikiant rizikų bei grėsmių valdymo priemones ir siūlymus  dėl trūkumų šalinimo.
6.6. Reikalingus atlikti darbus pateikti išskiriant trumpalaikius ir ilgalaikius uždavinius bei numatant vienkartinius ir nuolatinius priežiūros darbus.
6.7. Esamos būklės analizės ir priežiūros strategijos medžiaga pateikiama aprašomojoje ir grafinėje formoje. Priežiūros rėžimai susiejami su  VMSA GIS duomenimis ir žemėlapiais.

7. REIKALAVIMAI MEDŽIAGOS TEIKIMUI:
7.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padaliniai pagal kompetenciją teikia darbui atlikti reikalingą informaciją: dėl sklypų panaudos ir įsipareigojimų – Žemės tvarkymo ir administravimo skyrius; dėl teritorijų planavimo dokumentų – Teritorijų planavimo skyrius; dėl infrastruktūros objektų – Infrastruktūros grupė.
7.2. Projekto eigos (atskirų etapų) tarpiniai rezultatai periodiškai pristatomi atsakingų VMSA padalinių specialistams.
7.3. Parengtas projektas pristatomas atsakingiems VMSA padaliniams.
7.4. Parengta strategijos skaitmeninė informacija, kurią sudaro tekstinė ir vaizdinė medžiaga (DOCX, PDF ir/ar JPG formatais), užbaigus strategiją pateikiama VMSA Miesto aplinkos skyriui. Erdviniai duomenys pateikiami *shp ar kitu GIS aplinkos formatu, su aiškia atributine informacija.

8. ATLIKIMO TERMINAS: 
2
Strategija turi būti parengta per 7 (septynis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo ar užduoties pateikimo dienos, atskirus etapus įgyvendinant pagal pridedamą darbų atlikimo grafiką (1 priedas). Terminas gali būti pratęsiamas dėl užsitęsusių derinimų, kitų nenumatytų trikdžių (darbų atlikimui reikalingos informacijos trūkumo ir pan.).
NERIES IR VILNELĖS UPIŲ PAKRANČIŲ (VILNIAUS MIESTO TERITORIJOJE) PRIEŽIŪROS STRATEGIJOS PARENGIMAS
1 PRIEDAS. DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS
	Eil. Nr.
	Projekto etapai ir darbai
	Darbų trukmė (mėn.)
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	4
	5
	6
	7
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	Esamos būklės analizė ir išvados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Upės pakrantės analizės parengiamieji darbai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Esamos būklės duomenų surinkimas ir analizė
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Esamos situacijos analizės išvadų parengimas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Parengtos medžiagos ir išvadų pristatymas VMSA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Tyrimai

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Upės pakrantės priežiūros strategija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Vertybinės  charakteristikos 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Probleminių vietų sprendimo būdai ir prioritetai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Trumpalaikiai ir ilgalaikiai priežiūros uždaviniai Vienkartiniai ir nuolatiniai priežiūros darbai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Pristatymas VMSA padalinių specialistais
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Upės pakrantės priežiūros strategijos integravimas į GIS žemėlapius
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KITOS VEIKLOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Studijos rezultatų tarpiniai ir baigiamasis pristatymai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projekto administravimas ir užbaigimas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pastaba: darbų atlikimo terminai gali būti koreguojami dėl užsitęsusių derinimų, kitų nenumatytų trikdžių (darbų atlikimui reikalingos informacijos trūkumo ir pan.).
