IS modernizavimo paslaugų pirkimo sąlygų

Techninės specifikacijos

1 priedas

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS

ESPBI IS modernizavimo, sukuriant ir įdiegiant Pacientas - Gydytojas nuotolinių (sinchroninių) konsultacijų funkcionalumus, paslaugos

- Turinys

1	PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	4

1.1	Santrauka	4

1.2	Sąvokos ir sutrumpinimai	4

1.3	IS modernizavimą bei veikimą ir Paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai, reikalavimai ir standartai	5

1.4	Pirkimo uždaviniai	8

1.5	Sprendžiamų problemų aprašymas	9

2	ESAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS	9

2.1	Sistemos organizacinė struktūra	9

2.2	Sistemos naudotojai ir tikslinės grupės	9

2.3	Sistemos funkcinė struktūra architektūrai	12

2.3.1	Sistemos loginis modelis	13

2.3.2	Naudojamos technologijos	15

2.4	Sistemos infrastruktūros aplinkos	16

2.4.1	Sistemos infrastruktūros fizinės aplinkos	16

2.4.2	Sistemos infrastruktūros loginės aplinkos	16

3	SISTEMOS PAGEIDAUJAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS	16

4	BENDRŲJŲ IR FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS	19

4.1	Bendrieji reikalavimai Sistemai	19

4.2	Funkciniai reikalavimai Sistemai	21

4.2.1	Funkciniai reikalavimai (IPR IS), kurie bus įgyvendinami projekto metu, bet nėra šio pirkimo objektas	23

4.2.2	Funkciniai reikalavimai (ESPBI IS) nuotolinėms konsultacijoms	24

4.2.3	Funkciniai reikalavimai kuriamai vaizdo konferencijų platformai	29

4.2.4	Funkciniai reikalavimai Sistemos administravimui	31

4.2.5	Funkciniai reikalavimai ataskaitų paruošimui	33

4.2.6	Funkciniai reikalavimai integracinei sąsajai	33

5	NEFUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS	34

5.1	Kriterijai nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimui	34

5.2	Reikalavimai Sistemos architektūrai	35

5.3	Reikalavimai Sistemos prieinamumui	36

5.4	Reikalavimai plečiamumui	37

5.5	Reikalavimai rezervinių kopijų darymui, atstatymui ir archyvavimui	38

5.6	Reikalavimai sistemos monitoringui	38

5.7	Reikalavimai duomenų modeliui	39

5.8	Reikalavimai Sistemos administravimui	39

5.9	Reikalavimai našumui ir greitaveikai	40

5.10	Reikalavimai programinei įrangai ir programinės įrangos licencijoms	42

5.11	Reikalavimai integracinėmis sąsajoms	44

5.12	Reikalavimai naudotojų sąsajai ir patogumui naudoti	45

5.13	Reikalavimai standartų taikymui	46

6	REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	47

6.1	Reikalavimai darbo vietai	47

6.2	Reikalavimai paslaugų užsakymui	47

6.3	Reikalavimai RPO įgyvendinimui	48

6.4	Reikalavimai paslaugų teikimo etapams	50

6.4.1	Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	59

6.4.2	Reikalavimai analizei ir projektavimui	60

6.4.3	Reikalavimai demonstracijoms	61

6.4.4	Reikalavimai diegimui	61

6.4.5	Reikalavimai testavimui	62

6.4.6	Reikalavimai mokymams	65

6.4.7	Reikalavimai bandomajai eksploatacijai	65

6.5	Reikalavimai Sistemos priėmimui	66

6.6	Reikalavimai garantinei priežiūrai	67

6.7	Reikalavimai Projekto valdymui	69

6.8	Reikalavimai pakeitimų valdymui	69

7	SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	70

7.1	Reikalavimai saugai	70

7.1.1	Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui	70

7.1.2	Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų ir standartų taikymui	72

7.1.3	Paslaugų teikimo duomenų saugos reikalavimai	73

7.1.4	Reikalavimai auditavimui	74

7.1.5	Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui	74

7.1.6	Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu	75

7.1.7	Kiti saugos reikalavimai	76

8	PRIEDAI	78

8.1. 1 priedas: Papildomų paslaugų užsakymo forma	78

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1 pav. Sistemos naudotojų schema	10

2 pav. Sistemos funkcinės architektūros komponentų diagrama	13

3 pav. Sistemos naudotojai ir panaudos atveja	22

4 pav. Vaizdo platformos naudotojai ir panaudos atvejai.........................................................28

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai	4

2 lentelė. Sistemos naudotojų aprašymas	10

3 lentelė. Paslaugų įgyvendinimo etapai	50

# PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

## Santrauka

- ESPBI IS – Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos modernizavimo, sukuriant ir įdiegiant Pacientas - Gydytojas nuotolinių (sinchroninių) konsultacijų funkcionalumus (toliau – Sistema), paslaugų pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo objektui  (toliau – Reikalavimai pirkimo objektas arba RPO) pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti modernizuojama Sistema.

- RPO pateikiama informacija apie teisės aktus ir standartus, kuriais turi vadovautis Sistemos modernizavimo paslaugų Teikėjas modernizuojant Sistemą, įvardijami Pirkimo uždaviniai, pateikiama numatoma Sistemos funkcinė architektūra ir jos aprašymas, aprašoma siekiama būsena bei nurodomi funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai, modernizuojant Sistemą.

## Sąvokos ir sutrumpinimai

- RPO naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai pateikti 1 lentelėje „Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai“.

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka/sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| ASPĮ | Asmens sveikatos priežiūros įstaiga |
| CPVA | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra |
| DB | Duomenų bazė |
| Elektroninė sveikatos sistema arba E.sveikata | Priemonių, skirtų sveikatinimo veiklai, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, visuma. |
| ESI | Elektroninė sveikatos istorija |
| ESPBI IS | Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistema |
| ESPBI IS bendrieji komponentai | ESPBI IS kaupiama ESI duomenų bazė su jau pasirašytais duomenų rinkiniais |
| ESPBI IS taikomieji sprendimai | ESPBI IS sprendimai, užtikrinantys veiklos procesus - sveikatos priežiūros veikloje pildomų el. formų duomenų rinkiniai ir kiti funkcionalumai (pvz. Telemedicinos posistemės, NGN posistemės, Slaugos posistemės ir kt. veikloje naudojami funkcionalumai) |
| HIS | Hospitalinės informacinės sistemos |
| IPR | Išankstinės pacientų registracijos informacinė sistema |
| IS | pavadinimas informacinė sistema |
| Paslaugos | ESPBI IS modernizavimo, sukuriant Pacientas - Gydytojas nuotolinių (sinchroninių) konsultacijų funkcionalumus, paslaugos, kurias teiks Teikėjas, pagal šios techninės specifikacijos reikalavimu |
| Paslaugų teikėjas | Projekto vykdymo paslaugų teikėjas, kuris paslaugas teikia vadovaudamasis šia Technine specifikacija |
| Papildomos paslaugos | Papildomai reikalingos suteikti paslaugos, suderinamos tarp Paslaugų teikėjo ir Perkančiosios organizacijos Projekto vykdymo metu |
| Projektas | Valstybės įmonės Registrų centras įgyvendinamas projektas Nr. 09-070-P-0001 "Nuotolinių konsultacijų (telemedicinos plėtojimo) paslaugos diegimas ESPBI IS" |
| PiP | Picture-in-Picture, vaizdo atkūrimo režimas, kuris leidžia naudotojui žiūrėti vaizdo įrašą mažame lange, kol jis atlieka kitus veiksmus pagrindiniame ekrane ar programėlėje. |
| P2P | Peer-to-Peer, tarpusavio ryšio modelis, kuriame du ar daugiau įrenginių tiesiogiai dalijasi duomenimis be tarpininko. |
| RC, Perkančioji organizacija | Valstybės įmonės Registrų centras |
| SAM | LR Sveikatos apsaugos ministerija |
| Sistema | Modernizuojama ESPBI IS, sukuriant ir įdiegiant Pacientas - Gydytojas nuotolinių (sinchroninių) konsultacijų funkcionalumus |
| SPĮ | Sveikatos priežiūros įstaiga |
| SPĮ IS | Sveikatos priežiūros įstaigos informacinė sistema |
| Testavimo aplinka | RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinka skirta programinei įrangai testuoti (angl. Testing environment)aplinka, kurioje vyksta sistemos priėmimo testavimas |
| Vystymo aplinka, DEV | RC infrastruktūros aplinka skirta kūrimo bei vystymo darbams vykdyti (angl. Development environment) |
| VLK | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos |
| Web RTC | Web Real-Time Communication, technologija, leidžianti naršyklėms ir mobiliosioms programėlėms vykdyti tiesioginį garso, vaizdo ir duomenų ryšį be papildomų įskiepių ar trečiųjų šalių serverių. |
| WS, web service | Žiniatinklio paslauga (angl. web service) |

- Kitos RPO vartojamos sąvokos apibrėžtos žemiau išvardintuose teisės aktuose.

## IS modernizavimą bei veikimą ir Paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai, reikalavimai ir standartai

- Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

- Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

- Valstybės Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

- Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“; Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

- Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinių rekomendacijų patvirtinimo“; Projektų, kurių įgyvendinimo metu kuriamos elektroninės paslaugos ir informacinių technologijų sprendimai, techninės priežiūros rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. T-126 „Dėl projektų, kurių įgyvendinimo metu kuriamos elektroninės paslaugos ir informacinių technologijų sprendimai, techninės priežiūros rekomendacijų patvirtinimo“; Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo ir testavimo metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. T-237;

- Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“;

- Open Web Application Security Project (OWASP) Testing Guide v4, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30 ar lygiavertės saugumo patikrinimo metodikos;

- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

- Valstybės Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

- Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“;

- Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“; Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimai ir techninės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1079 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“;

- Skaitmeninės sveikatos sistemos funkcinės, techninės ir programinės įrangos architektūros aprašas (toliau – Aprašas) skirtas  Skaitmeninės sveikatos sistemos plėtros 2023–2027 metų veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-878 „Dėl Skaitmeninės sveikatos sistemos plėtros 2023–2027 metų veiksmų plano patvirtinimo“;

- Lietuvos medicinos norma MN 14:209 „Šeimos gydytojas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2019 „Šeimos gydytojas“ patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-01-14);

- Nuotolinių gydytojo ir šeimos gydytojo komandos nario konsultacijų pacientui ir gydytojo konsultacijų gydytojui teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-2569 „Dėl Nuotolinių gydytojo ir šeimos gydytojo komandos nario konsultacijų pacientui ir gydytojo konsultacijų gydytojui teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-01-11);

- Telemedicinos paslaugų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-116 „Dėl Telemedicinos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Oftalmologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurias teikiant naudojamos teleoftalmologijos priemonės, teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl Oftalmologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurias teikiant naudojamos teleoftalmologijos priemonės, teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Onkologinėmis ligomis sergančių pacientų srautų valdymo ir paslaugų organizavimo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl Onkologinėmis ligomis sergančių pacientų srautų valdymo ir paslaugų organizavimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2023-05-12);

- Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-636 „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo suvestinė redakcija nuo 2024-02-06);

- Teikėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Teikėjas turi vadovautis Sutarties vykdymo metu naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu ir apie juos sužinota ne vėliau kaip iki projektavimo etapo pabaigos.

- Kiti teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių sistemų veikimą, duomenų saugą, funkcijas.

## Pirkimo uždaviniai

- Pirkimo uždaviniai:

  - Atlikti detalią poreikių ir galimybių analizę;

  - Sumodeliuoti ir suprojektuoti modernizuojamos ESPBI IS, sukuriant ir diegiant Pacientas - Gydytojas nuotolinių (sinchroninių) konsultacijų funkcionalumus (toliau Sistemos) ir duomenų mainų sąsajas;

  - Parengti ir suderinti visą numatytą Sistemos dokumentaciją;

  - Realizuoti Sistemos funkcijas ir duomenų mainų sąsajas;

  - Įdiegti Sistemos funkcijas ir duomenų mainų sąsajas;

  - Įdiegti duomenų bazes bei kitą reikiamą standartinę programinę įrangą;

  - Sėkmingai įvykdyti Sistemos sukurtų funkcijų ir sąsajų priėmimo testavimą;

  - Parengti mokymų medžiagą ir įvykdyti mokymus;

  - Paruošti Sistemą eksploatavimui;

  - Sėkmingai atlikti sukurtos Sistemos bandomąją eksploataciją.

- Paslaugų teikimo sutarties įgyvendinimo metu turi būti vykdomos tokios veiklos:

  - Paslaugų teikimo sutarties įgyvendinimo inicijavimas;

  - Detali poreikių ir reikalavimų analizė (poreikiai ir reikalavimai turi būti nuolat peržiūrimi prieš pradedant realizavimo darbus, atsižvelgiant į pirkimo uždavinius, įskaitant išsamią poreikių ir galimybių analizę, siekiant užtikrinti, kad jie atitinka Sistemos diegimo tikslus);

  - Projektavimas ir techninės architektūros parengimas;

  - Sistemos konstravimas;

  - Diegimas testavimo aplinkoje;

  - Vidiniai ir priėmimo testavimai;

  - Diegimas gamybinėje aplinkoje;

  - Sistemos naudotojų mokymų vykdymas;

  - Bandomoji eksploatacija;

  - Sistemos pridavimas;

  - Garantinė priežiūra.

- Perkamų paslaugų rezultatai:

  - Sukurta, įdiegta ir ištestuota modernizuota ESPBI IS su naujais Pacientas-Gydytojas nuotolinių (sinchroninių) konsultacijų funkcionalumais (Sistema);

  - Sukurtos sąsajos su išorinėmis informacinėmis sistemomis ir registrais;

  - Parengta Sistemos techninė dokumentacija;

  - Apmokyti Sistemos naudotojai;

  - Suteikta Sistemos garantinė priežiūra.

## Sprendžiamų problemų aprašymas

- Problema, kurią turi išspręsti dalykinės srities objekto kompiuterizavimas: Šiuo metu ESPBI IS nėra realizuotas nuotolinių (vaizdo/garso) konsultacijų teikimo, koordinavimo ir analizės funkcionalumas. Tai lemia nevienodą nuotolinių konsultacijų teikimo praktiką bei reikšmingus skirtumus tarp skirtingų ASPĮ (asmens sveikatos priežiūros įstaigų). Be šio sprendimo, telemedicinos paslaugos apsiriboja tik pilotiniais projektais, o ESPBI IS nepalaiko nuotolinių konsultacijų galimybių, kurios būtinos gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams visoje šalyje.

- Problema, kurią turi išspręsti dalykinės srities objekto kompiuterizavimas: Administracinė našta nuotolinių konsultacijų koordinavimui ir apmokėjimui. Šiuo metu nėra aiškios ir vieningos tvarkos dėl nuotolinių gydytojo konsultacijų organizavimo tarp skirtingų ASPĮ. Dėl teisinio aiškumo trūkumo, nuotolinės gydytojo-gydytojo konsultacijos nėra tinkamai fiksuojamos nei HIS (Sveikatos informacinėje sistemoje), nei ESPBI IS, todėl už šias konsultacijas nėra skiriamas apmokėjimas nei gydytojui, nei įstaigai.

- Problema, kurią turi išspręsti dalykinės srities objekto kompiuterizavimas: Netolygus sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, susijęs su pacientų laukimo eilėmis. Laukimo eilės gydytojų specialistų konsultacijoms (pvz. dermatovenerologų ir oftalmologų) tampa nuolatiniu reiškiniu, nes ESPBI IS nesiūlo pakankamų nuotolinių konsultacijų teikimo sprendimų, kurie galėtų sumažinti šias eiles ir padidinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą.

# ESAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS

- Šiuo metu Paslaugų teikimo organizacija turi atlikti šiuos veiksmus, susijusius su duomenų apie teikiamų paslaugų rinkimu, kaupimu, saugojimu ir teikimu:

  - Šiuo metu pacientų duomenų ir konsultacijų informacija yra renkama ir saugoma ESPBI IS, tačiau nėra galimybės registruoti ir fiksuoti nuotolinių konsultacijų. Konsultacijos, vykdomos telefonu ar vaizdo ryšiu, nėra dokumentuojamos ESPBI IS sistemoje, todėl nėra užtikrinta duomenų saugumo ar paslaugų kokybės kontrolė.

  - ASPĮ, kurios vykdo nuotolines konsultacijas pilotiniuose projektuose, naudoja nepriklausomas platformas arba savo vidines sistemas, kurios nėra integruotos su ESPBI IS. Konsultacijos, vykdomos per šias platformas, nėra tinkamai registruojamos ir neturi vieningos registracijos ir apskaitos sistemos.

## Sistemos organizacinė struktūra

- Sistemos valdytojas yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sistemos tvarkytojas yra RC.

## Sistemos naudotojai ir tikslinės grupės

- Sistemos naudotojų schema pateikta 1 paveiksle

1 pav. Sistemos naudotojų schema

- Sistemos naudotojų aprašymas pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Sistemos naudotojų aprašymas

| Naudotojas | Aprašymas |
| --- | --- |
| 1. Neautentifikuoti naudotojai - pacientai | Neautentifikuoti pacientai turi ribotą prieigą prie sistemos funkcijų. Jie gali ieškoti galimų vizitų laikų per Išankstinės pacientų registracijos sistemą (IPR IS) ir peržiūrėti informaciją apie konsultacijas, bet norint registruotis konsultacijai ar naudotis išplėstomis funkcijomis, būtina autentifikacija. Veikla: - Vizitų laikų paieška per Išankstinės pacientų registracijos sistemą (IPR IS). - Prisijungimo / registracijos galimybė norint rezervuoti konsultacijas. - Peržiūrėti statistinius duomenis susijusius su nuotolinėmis konsultacijomis. |
| 2. Autentifikuoti naudotojai – pacientai arba jų atstovai | Po autentifikacijos pacientai arba jų atstovai gali užsiregistruoti vaizdo konsultacijoms su gydytojais, peržiūrėti savo ligos istoriją E. Sveikata sistemoje, matyti medicininius dokumentus (ataskaitas, receptus) ir gauti gydytojo rekomendacijas nuotolinių konsultacijų metu. Veikla: - Registracija vizitui IPR IS. - Prisijungimas prie E. Sveikatos. - Vaizdo konsultacijos su gydytojais Telemedicinos posistemėje. - Ligos istorijos peržiūra per E. Sveikata. - Medicininių dokumentų peržiūra (receptai, ataskaitos). - Priminimų apie konsultacijas gavimas. |
| 3. Autentifikuoti naudotojai – gydytojai arba jų atstovai | Gydytojai arba jų atstovai gali teikti vaizdo konsultacijas pacientams, matyti jų medicininę istoriją ir dokumentus, atnaujinti paciento informaciją po konsultacijų. Gydytojai gali naudotis asinchroninėmis konsultacijomis su kolegomis, dalindamiesi vaizdais ar kita susijusia informacija. Prieiga yra apribota pagal specializacijas – gydytojai mato tik su jų specializacija susijusią informaciją. Veikla: - Vaizdo konsultacijos su pacientais. - Asinchroninės konsultacijos tarp gydytojų (pvz. dalinantis medicininiais vaizdais). - Paciento duomenų peržiūra ir atnaujinimas pagal specializaciją. - Ribota prieiga prie medicininių duomenų pagal specializaciją |
| 4. Autentifikuoti naudotojai – registratoriai ir onkologijos atvejo vadybininkas | Registratoriai atsakingi už pacientų registraciją į konsultacijas, vizitų grafikų administravimą Išankstinės pacientų registracijos sistemoje (toliau IPR IS). Onkologijos atvejo vadybininkas koordinuoja pacientų priežiūrą ir konsultacijas, pirmą kartą nustačius/įtariant onkologijos diagnozę. Veikla: - Pacientų registracija konsultacijoms. - Vizitų tvarkaraščio administravimas. - Paciento sveikatos istorijos apdorojimas (ribota prieiga prie medicininių duomenų). |
| 4. Autentifikuoti naudotojai – Specialūs naudotojai | Autentifikuotas naudotojas – laikinas naudotojas, turintis SAM, VLK darbuotojo rolę, kuris pagal jam priskirtas teises. Veikla: - generuoja ataskaitas pasirenkant įvairius pjūvius; - peržiūrėti realias Sistemos duomenis; - vykdyti duomenų paiešką; - duomenis parsisiųsti atvirų duomenų formatu; - peržiūrėti atvirus duomenis; - pasirinkti ir parsisiųsti visų rūšių duomenų rinkinius; - pasirinkti ir parsisiųsti atvirų duomenų rinkinius. Autentifikuotas naudotojas, turintis administratoriaus rolę, kuris pagal jam priskirtas teises: - administruoja sisteminius parametrus; - administruoja paskyrų duomenų atnaujinimo periodiškumą; - administruoja duomenų saugojimo, naikinimo terminus; - administruoja integracines sąsajas; - administruoja naudotojų roles ir teises; - importuoja duomenis - eksportuoja duomenis; - administruoja paskyras - administruoja naudotojus - peržiūri Sistemos duomenis; - kuria ir tvarko klausimynus; - tvarko atvirų duomenų rinkinius; - peržiūri Sistemos audito įrašus (audit trail); - stebi Vaizdo platformos veikimo rodiklius (monitoringas). |

## Sistemos funkcinė struktūra architektūrai

- Sistemos nuostatų  IV punkte  nurodyti Sistemos  funkciniai  komponentai  sudaro  Sistemos funkcinę architektūrą ir  aprašomi Sistemos  loginiame  modelyje.  Žemiau  pateiktas  2  paveikslas  „Sistemos funkcinės architektūros komponentų diagrama“ vizualizuoja pagrindinius sistemos komponentus ir jų tarpusavio sąveikas, atspindėdama sistemos struktūrą ir funkcionalumą.

2 pav. Sistemos funkcinės architektūros komponentų diagrama

### Sistemos loginis modelis

- ESPBI IS yra pagrindinė skaitmeninės sveikatos  sistemos įgyvendinimo priemonė – Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos organizacinių, telekomunikacinių ir programinių priemonių bei duomenų bazių, skirtų elektroninės asmens sveikatos istorijoms centralizuotai formuoti, naudoti ir kaupti bei jomis keistis tarp sveikatinimo veiklą vykdančių įstaigų, jų specialistų ir kitų darbuotojų, visuma. ESPBI IS užtikrina Lietuvos skaitmeninės sveikatos  sistemos subjektų bendradarbiavimą ir jų informacinių sistemų integraciją per duomenų mainų posistemę (2 pav.), skaitmeninės sveikatos  paslaugų veikimą ir prieigą prie viešojo administravimo institucijų informacinių išteklių.

  - Pacientų ir sveikatinimo specialistų prieigos prie e. paslaugų posistemė (2 pav.) – Skaitmeninės sveikatos  portalas (toliau – Portalas) – kompiuterinių priemonių, skirtų vieno langelio prieigos gyventojams  bei sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams principui įgyvendinti, visuma.

  - Autentiškumo užtikrinimo posistemė (2 pav.) VIISP priemonėmis ar tiesioginėmis ESPBI IS naudotojų identifikavimo priemonėmis užtikrina ESPBI IS naudotojų tapatybės nustatymą, Portalo naudotojų tapatybės nustatymą, generuoja elektroninį spaudą ir leidžia pasirašyti elektronines dokumentų formas elektroniniu spaudu. Visų ESPBI IS naudotojų autentifikavimas vykdomas per VIISP naudotojų tapatybės nustatymo modulį.

  - Administravimo posistemė (2 pav.) užtikrina ESPBI IS valdymą, efektyvias ESPBI IS administravimo priemones ir ESPBI IS vykstančių techninių (sisteminių) procesų stebėjimą.

  - Saugos posistemė (2 pav.) registruoja ESPBI IS naudotojus, suteikia ir tvarko ESPBI IS naudotojų prieigos prie duomenų teises, užtikrina ESPBI IS naudotojų tapatybės nustatymą ir Portalo naudotojų tapatybės nustatymą, pasitelkiant VIISP priemones, užtikrina ESPBI IS naudotojų teisių valdymą, užtikrina ESPBI IS duomenų saugą, užtikrina ESPBI IS duomenų archyvavimą ir rezervinių duomenų kopijų darymą.

  - Audito posistemė (2 pav.) užtikrina efektyvias ESPBI IS stebėsenos ir audito priemones, registruoja visus ESPBI IS naudotojų veiksmus, užtikrina audito įrašų vientisumą ir įrašų paiešką, rengia ESPBI IS naudotojų veiksmų ataskaitas.

  - ESI posistemė (2 pav.) užtikrina ESI duomenų tvarkymą ir paiešką, paciento duomenų teikimą ESPBI IS duomenų mainų ir  Portalo posistemėms.

  - Pacientų posistemė (2 pav.) užtikrina pacientų bendrųjų duomenų tvarkymą ir paiešką, paciento identifikavimą pagal jo vardą, pavardę ir gimimo datą, asmens kodą, lytį, ESI identifikacinį numerį.

  - Klasifikatorių posistemė centralizuotai tvarko klasifikatorių duomenis, teikia klasifikatorių duomenis ESPBI IS tvarkytojams, ESPBI IS duomenų teikėjams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms, užtikrina klasifikatorių duomenų paiešką.

  - E. recepto posistemė (2 pav.) sudaro sąlygas išrašyti vaistinius preparatus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones elektroniniu būdu ir kaupia duomenis apie juos, tvarko elektroniniu būdu išrašytų receptų duomenis, rengia ir teikia išrašytų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių ataskaitas, užtikrina e. receptų duomenų paiešką.

  - Medicininių vaizdų posistemė (2 pav.) užtikrina nacionalinės medicininių vaizdų saugyklos veikimą, tvarko medicininius vaizdus, užtikrina sveikatos priežiūros specialistams ir pacientams prieigą prie saugomų medicininių vaizdų ir medicininių vaizdų paiešką.

  - Sveikatinimo paslaugų posistemė (2 pav.) kaupia ir teikia duomenis apie suteiktas sveikatinimo paslaugas, rengia ir teikia suteiktų sveikatinimo paslaugų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ataskaitas.

  - Metodinės pagalbos teikimo sveikatinimo specialistui posistemė (2 pav.) teikia informaciją apie rekomenduojamus tyrimo, gydymo būdus, teikia vaistinių preparatų klinikinę informaciją ir kitą metodinę informaciją.

  - Duomenų analizės, ataskaitų formavimo ir informavimo posistemė (2 pav.) teikia ataskaitas pagal iš anksto nustatytus rodiklius, užtikrina duomenų analizės įvairiais pjūviais, naudojant programines analizės priemones, vykdymą, užtikrina ligų ir sergamumo analizės bei ataskaitų rengimą, rengia ir teikia statistines ir visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitas ir kitas sveikatinimo veiklos valdymo subjektams reikalingas ataskaitas, formuoja statistines ir analitines ataskaitas iš kitų posistemių duomenų, teikia visuomenei viešą statistinę informaciją.

  - Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių posistemė (2 pav.) registruoja nėščiąsias, gimdyves ir naujagimius ir vykdo jų paiešką, kaupia ir saugo klinikinę informaciją apie nėščiąsias, gimdyves ir naujagimius, atlieka duomenų statistinę analizę ir formuoja ataskaitas, vykdo duomenų mainus su kitomis informacinėmis sistemomis, valdo naudotojų teises ir roles, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių informacinės sistemos parametrus, taip pat saugo naudotojų ir jų prisijungimo duomenis, dokumentus ir jų šablonus.

  - Slaugos paslaugų posistemė (2 pav.) kaupia ir saugo duomenis apie asmens slaugą, sudaro galimybę slaugytojui fiksuoti visą su slauga susijusią informaciją elektroninių dokumentų formose, leidžia slaugos paslaugas pateikti Portale arba per tinklines  sąsajas – ESPBI IS slaugos posistemėje užfiksuoti slaugos procedūrų ir tyrimų iš mobiliųjų įrenginių duomenis ir atvaizduoti pacientams arba jų įgaliotiems asmenims Portale.

  - Duomenų mainų posistemė (2 pav.) užtikrina duomenų mainus tarp ESPBI IS ir kitų skaitmeninės sveikatos sistemos komponentų (sveikatinimo veiklą vykdančių įstaigų informacinių sistemų (2 pav.), sveikatos sektoriaus registrų ir informacinių sistemų (2 pav.) ir kitų viešojo administravimo sektorių (2 pav.), elektroninės medicininės istorijos (EMI) duomenų mainus tarp  Mobiliosios programėlės ir kitų duomenų mainų komponentų, taip pat teikia ESPBI IS klasifikatorių duomenis sveikatinimo įstaigų ir suinteresuotų institucijų informacinėms sistemoms.

### Naudojamos technologijos

- Oracle EE

- Java

- Java JWT

- SpringBoot

- Angular

- Spring

- Swagger

- Apache POI

- Apache HttpClient

- JUnit Jupiter

- Mockito extension

- iTextPDF

- Jackson

- JAX-RS

- Google Analytics

- Google Tag Manager

- Bootstrap Less

- Npm

- Jasmine

- TypeScript

- TSlint

- Red Hat Fuse

- Apache CXF

- Spring-DM

- Apache Camel

- Solr

- Spring Rabbit

- Node

- Apache Tomcat

- Javax Servlet

- Spring Boot

- RabbitMQ

- Erlang

- Dart

- Flutter

- PHP

- CentOS Linux

- Power BI

- Nginx

## Sistemos infrastruktūros aplinkos

### Sistemos infrastruktūros fizinės aplinkos

- Sistemos eksploatacijos, vystymo, diegimo metu naudojamos tokios RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinkos (toliau — Aplinkos):

  - RC vystymo aplinka (angl. Development environment), toliau – DEV. Tai Aplinka, kuri taip pat gali būti skirta Teikėjui  Sistemos vystymo, kūrimo ir vidinio testavimo darbams vykdyti. DEV vyksta Sistemos vystymas bei vidinis jos versijų testavimas;

  - RC testinė aplinka (angl. Testing environment),  toliau – TEST. Tai Aplinka, kurioje Sistemos testavimą vykdo Perkančiosios organizacijos paskirti atsakingi asmenys. Į šią aplinką Sistemos diegimą naudojant Teikėjo parengtus diegimo failus vykdys RC specialistai ir tik tada, kai diegiamos Sistemos versija bus ištestuota Teikėjui skirtoje testinėje aplinkoje;

  - Produkcinė aplinka (angl. Production environment), toliau – PROD. Tai Aplinka, kurioje eksploatuojama sistema. Į šią aplinką Sistemos diegimą vykdo RC specialistai  tik tada, kai diegiamos sistemos versija bus ištestuota RC testinėje aplinkoje.

- Sistemos versijų diegimo principas, kai TEST aplinkoje bei PROD aplinkoje diegimus vykdo RC specialistai, bus taikomas atsižvelgiant į RC saugumo politiką.

### Sistemos infrastruktūros loginės aplinkos

- Perkančiosios organizacijos fizinėje infrastruktūroje sukurta Sistemos loginė Mokymo aplinka (toliau – MOK). Tai aplinka, kurioje gali būti vykdomi Perkančiosios organizacijos ir kitų suinteresuotų Sistemos naudotojų darbuotojų mokymai darbui su Sistema. Šios aplinkos fizinę infrastruktūrą Sistemos diegimą naudojant Teikėjo parengtus diegimo failus vykdys RC specialistai ir tik tada, kai diegiamos Sistemos versija bus ištestuota RC skirtoje testinėje aplinkoje;

- Perkančiosios organizacijos fizinėje infrastruktūroje sukurta Sistemos loginė PREPROD aplinka (toliau – PREPROD). Tai aplinka, kurioje gali būti vykdoma Sistemos bandomoji eksploatacija. Į šios aplinkos fizinę infrastruktūrą Sistemos diegimą naudojant Teikėjo parengtus diegimo failus vykdo RC specialistai ir tik tada, kai diegiamos Sistemos versija bus ištestuota RC skirtoje testinėje aplinkoje.

# SISTEMOS PAGEIDAUJAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS

Nuotolinių konsultacijų (telemedicinos plėtojimo) paslaugos diegimas ESPBI IS sudarys šie pokyčiai:

Pacientas-gydytojas nuotolinė sinchroninė konsultacija – ši dalis leis pacientams konsultuotis su šeimos gydytojais nuotoliniu būdu naudojant vaizdo pokalbius.

Gydytojas-gydytojas nuotolinė asinchroninė konsultacija (ne šio pirkimo objektas) – ši dalis leis šeimos gydytojui konsultuotis dėl paciento būklės su gydytoju specialistu, ar gydytojui specialistui su aukštesnio lygio gydytoju, perduodant medicininius dokumentus ir vaizdus.

Modernizuojama ESPBI IS, sukuriant ir įdiegiant  Pacientas-Gydytojas nuotolinių (sinchroninių) konsultacijų funkcionalumus (Sistema) bus glaudžiai integruota su esančiais ESPBI IS bei IPR IS funkcionalumais. Pagrindinis Sistemos tikslas – sudaryti sąlygas pacientams ir sveikatos priežiūros specialistams naudotis efektyviomis, saugiomis ir patogiomis nuotolinėmis sinchroninėmis konsultacijomis.

Sistemos naudotojo sąsajos ir Sistemos administravimo funkcionalumai turi būti realizuojami taip, kad būtų sukurtos integracinės sąsajos naudojant ESPBI IS API, užtikrinant sveikatos priežiūros įstaigoms (SPĮ) galimybę integruoti nuotolinių konsultacijų procesą į savo informacines sistemas (HIS) ir naudotis funkcionalumais tiesiogiai per savo sistemas. ESPBI Specialistų portalas yra papildoma priemonė naudotojams, neturintiems galimybės integruotis per savo SPĮ IS.

- Šios Paslaugų teikimo sutarties apimtyje siekiama modernizuoti ir įdiegti Sistemą nuotolinėms konsultacijoms, kad būtų realizuotos šios naujos ir modernizuojamos funkcijos:

Pacientas-gydytojas nuotolinė sinchroninė konsultacija:

  - Modernizuotas vizitų generavimas (ne šio pirkimo objektas), įtraukiant konsultacijos teikimo būdo požymį – nuotolines sinchronines konsultacijas pacientams teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) turi galimybę generuojant vizitus nurodyti konsultacijos teikimo būdą. Pridėtas požymis leidžia įstaigai aiškiai pažymėti, ar konsultacija vyks telefonu, vaizdo skambučiu, ar įstaigoje, o pacientams galimybę pasirinkti vizitą pagal pageidaujamą konsultacijos teikimo būdą.

  - Nuotolinės konsultacijos registracijos kanalai (ne šio pirkimo objektas) – pacientas gali registruotis nuotolinei konsultacijai per Išankstinės pacientų registracijos sistemą (IPR IS), naudodamasis įvairiais registracijos kanalais: E. sveikatos mobiliąja programėle, E. sveikatos internetine svetaine, skambinant į savo įstaigos registratūrą, gyvai atvykus į registratūrą arba per įstaigos internetinę svetainę (jei tokia galimybė yra). Visi registracijos veiksmai, nepriklausomai nuo pasirinkto registracijos kanalo, turi būti užfiksuoti IPR IS sistemoje, vadovaujantis jos tvarkos aprašu. Šis reikalavimas užtikrina, kad pacientai gali registruotis nuotolinėms konsultacijoms taip pat lengvai, kaip ir įprastoms, naudojantis tais pačiais kanalais.

  - Vizitų paieškos funkcionalumas turi būti modernizuotas (ne šio pirkimo objektas) Išankstinės pacientų registracijos sistemoje (IPR IS), kuri yra pasiekiama per E. sveikatos internetinį puslapį ir mobiliąją E. sveikatos programėlę. IPR IS įdiegiama galimybė lengvai išfiltruoti ir pasirinkti norimo konsultacijos teikimo būdo požymį (nuotolinė arba įstaigoje), kad pacientai greitai ir patogiai rastų jiems tinkamiausius vizitus. Visi paciento užregistruoti vizitai yra pilnai užfiksuojami IPR IS sistemoje, laikantis jos tvarkos aprašu.

  - Medicininės informacijos pateikimo funkcija (ne šio pirkimo objektas) – pacientas turi galimybę įkelti reikalingus medicininius dokumentus ir nuotraukas, kuriuos gydytojas galės peržiūrėti prieš konsultaciją.

  - Realizuota nuotolinės konsultacijos sutikimo funkcija (ne šio pirkimo objektas) – jei pasirinktas vizito būdas yra nuotolinis, pacientas turi patvirtinti savo sutikimą tokiam konsultacijos būdui, prieš galutinai užbaigiant registraciją.

  - Modernizuota informacijos apie užregistruotą vizitą pateikimo funkcija (ne šio pirkimo objektas) – pacientas gauna patvirtinimą apie užregistruotą vizitą tais pačiais kanalais, kaip ir įprastam vizitui. Jei vizito būdas yra nuotolinis, pateikiama papildoma informacija apie prisijungimo prie konsultacijos būdą ir detales. Paciento informavimo tekstas turi būti lengvai keičiamas, kad prireikus būtų galima greitai prisitaikyti prie pasikeitusios informacijos ar informacijos vietos direktorijos.

  - Modernizuota priminimų apie konsultaciją funkcija – pacientui siunčiami automatizuoti priminimai apie suplanuotą konsultaciją, įskaitant instrukcijas, kaip prisijungti konsultacijos metu.

  - Realizuota vizito būdo keitimo funkcija (ne šio pirkimo objektas) – suteikiama galimybė keisti vizito būdą pagal nustatytas taisykles. Jei vizito būdą nustato registratūra, pacientui šio pasirinkimo keisti negalima. Tačiau, jei pacientas pats pasirenka vizito būdą (pvz. „vaizdo skambutis/telefonas“), jam leidžiama keisti konkretų nuotolinės konsultacijos tipą (pvz. pasirinkti tarp vaizdo skambučio ir telefono) iki nustatyto termino. Šis terminas turi būti lengvai koreguojamas, kad prireikus būtų galima greitai prisitaikyti prie pasikeitusių reikalavimų.

  - Realizuota paciento prisijungimo prie nuotolinės konsultacijos funkcija – funkcionalumas, leidžiantis pacientui prisijungti prie nuotolinės konsultacijos vaizdo skambučiu per E. sveikatos internetinį paciento portalą. Prisijungimo metu privalomas paciento arba jo atstovo autentifikavimas. Prisijungus prie E. sveikatos paciento portalo yra aiškiai matoma informacija apie artėjantį vizitą pas gydytoją, prie vizito turi būti aiškiai matomas mygtukas, skirtas patogiam ir greitam konsultacijos pradėjimui.

  - Realizuota gydytojo prisijungimo prie nuotolinės konsultacijos funkcija –funkcionalumas, leidžiantis gydytojui prisijungti prie nuotolinės konsultacijos vaizdo skambučiu tiek per E. sveikatos specialisto portalą, tiek per sveikatos priežiūros įstaigoje naudojamą HIS, integruotą su telemedicinos posisteme. Gydytojas savo darbo kalendoriuje mato suplanuotų vizitų būdą, o jei vizitas yra nuotolinis video skambutis, pateikiamas aiškiai matomas mygtukas, užtikrinantis patogų ir greitą prisijungimą prie konsultacijos. Jei vizito būdas nuotolis telefono skambučiu, gydytojas aiškiai mato paciento kontaktinį telefono numerį.

  - Realizuotas vaizdo skambučių funkcionalumas – konsultacijos metu tiek pacientas, tiek gydytojas naudojasi intuityvia vaizdo ryšio priemone, kuri turi susirašinėjimo funkciją ir nereikalauja papildomos programėlės įdiegimo pacientams, o įstaigoms papildomų priemonių diegimų. Įstaigos gali vykdyti konsultacijas naudodamos savo turimas priemones, perduodant konsultacijos nuorodą ir kitus aktualius duomenis į ESPBI IS, be būtinybės tiesiogiai integruoti šias priemones į Sistemą, arba gali rinktis naudotis ESPBI IS siūloma vaizdo skambučių priemone. Gydytojai nuotolinės konsultacijos metu turi turėti galimybę pildyti medicininius paciento dokumentus ir matyti paciento vaizdą. Sistema automatiškai fiksuoja konsultacijos pradžios ir pabaigos laiką, registruoja, kada abu dalyviai yra prisijungę, ir automatiškai baigia susitikimą, jei vienas iš dalyvių atsijungia ir susitikimas rankiniu būdu nėra užbaigiamas. Visi duomenys apie dalyvių prisijungimo laiką, atsijungimą ir konsultacijos trukmę yra fiksuojami Telemedicinos posistemėje. Vaizdo skambučio įrašymas yra draudžiamas. Susitikimo metu, video skambučių priemonė turi rodyti konsultacijos įvertinimo užklausą (įvertinti nuo 1 iki 5, ar žvaigždutės, ar kitas lygiavertis ar geresnis vertinimo būdas), o atsakymo duomenys turi būti perduodami į Sistemą.

  - Modernizuotas ataskaitų formavimo funkcionalumas – duomenų analizė, pritaikyta esamiems ataskaitų formavimo sprendimams, arba geresni.

  - Modernizuotas funkcionalumas fiksuoti paciento aptarnavimo būdą (ne šio pirkimo objektas)  apsilankymo formoje – funkcionalumas apsilankymo formoje fiksuoti aptarnavimo būdą:    Pasirinkus apsilankymo (encounter) įvykis – Virtualus apsilankymas, aktyvuojasi papildomas laukas: Aptarnavimo būdas. Virtualiam apsilankymui reikalingas pasirinkti aptarnavimo būdą – nuotolinė konsultacija pacientui.

- Sukurtais Pacientas-gydytojas nuotolinės sinchroninės konsultacijos funkcionalumais naudosis šios suinteresuotos šalys:

  - Sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) registratoriai – galės generuoti vizitus, nurodydamos, kokiu būdu bus vykdoma konsultacija (vaizdo skambutis ar telefoninis skambutis), užregistruoti pacientus nuotolinėms konsultacijoms, peržiūrėti užsiregistravusių pacientų informaciją, atšaukti paciento registraciją.

  - Pacientai – galės registruotis nuotolinėms konsultacijoms, pasirinkdami ASPĮ siūlomą konsultacijos būdą, pateikti medicininę informaciją ir gauti vizito patvirtinimus bei priminimus. Prireikus pacientas galės redaguoti vizito būdą ar jį atšaukti. Užsiregistravus vizitui, galės matyti planuojamus vizitus ir prisijungti prie nuotolinių video šeimos gydytojo konsultacijų.

  - Sveikatos priežiūros specialistai – galės peržiūrėti pacientų registracijas ir pasirinktą konsultacijos būdą, pamatyti paciento pateiktą medicininę informaciją. Prisijungti į nuotolinę video paciento konsultaciją.

  - Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), Valstybinė ligonių kasa prie SAM (VLK)  – naudosis duomenų analize, surinkta iš Sistemos apie nuotolines sinchronines konsultacijas, siekdama įvertinti nuotolinių konsultacijų efektyvumą, konsultacijų trukmę ir kitus veiklos rodiklius, kurie padėtų gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

# BENDRŲJŲ IR FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS

- Šiame skyriuje pateikti bendrieji ir funkciniai reikalavimai, kuriuos Teikėjas turės patikslinti ir suderinti su Perkančiosios organizacijos (toliau – Perkančioji organizacija, PO, Registrų centras, RC) atstovais detalios analizės ir projektavimo etapų metu. Esant poreikiui, bendrieji ir funkciniai reikalavimai gali būti pakoreguoti, bet tik suderinus ir patvirtinus keitimus su Perkančiąja organizacija. Priėmimo testavimo metu Teikėjas privalės pademonstruoti visus toliau išvardytus funkcinius reikalavimus.

## Bendrieji reikalavimai Sistemai

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Kurdamas visas pageidaujamas projekto funkcijas Teikėjas turi vadovautis šioje techninėje specifikacijoje pateikiamais reikalavimais bei specifikacijos priedais. |
|  | Kūrimo metu turi būti išlaikyti ir nesugadinti visi šiuo metu e. sveikatoje esantys funkcionalumai. |
|  | Teikėjas turės bendradarbiauti su paraleliai vykdomų ESPBI IS modernizavimo veiklų paslaugų teikėjais ir IPR IS darbo komanda. |
|  | Projekto įgyvendinimas turi būti lankstus, atsižvelgiant į tai, kad paraleliai vykdomi kiti ESPBI IS modernizavimo projektai. Susidūrus su priklausomybėmis nuo kitų ESPBI IS projektų, sistemų ar išteklių, kurios stabdo projekto eigą, Teikėjas privalo: - Identifikuoti priklausomybes ir jų poveikį projekto įgyvendinimui; - Pasiūlyti alternatyvius sprendimo būdus, kurie sumažintų arba pašalintų priklausomybes, kad projektas būtų sklandžiai įgyvendintas. Alternatyvūs sprendimo būdai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. |
|  | Teikėjas privalo bendradarbiauti su IPR komanda, identifikuojant ir tikslinant duomenų apsikeitimo poreikius. Tačiau visi su IPR susiję vystymo darbai bus atliekami vidinės IPR vystymo komandos, todėl Teikėjas atsakingas už reikiamos informacijos pateikimą ir techninių reikalavimų suderinimą, tačiau ne už tiesioginį IPR sistemos vystymą. |
|  | Projekto įgyvendinimo metu turi būti griežtai atsižvelgta į ESPBI IS: - Naudojamas technologijas; - Naudojamą standartinę programinę įrangą; - Duomenų modelio architektūra; - Tarnybinių stočių, kompiuterinio tinklo bei jame naudojamų įrenginių architektūra; - Vidines ir išorines integracijas bei duomenų srautus; - Naudojamas duomenų klasifikacijas; - Naudotojų identifikacijos ir prieigos teisių modelį; - Automatizuotus veiklos procesus. |
|  | Vaizdo konferencijų platformos funkcijos turi būti kuriamos kaip savarankiškos, pakartotinai naudojamos ir integruojamos paslaugos, kurios suderintos su esamomis ESPBI IS priemonėmis. |
|  | Realizuojant turi būti perpanaudotos standartinės ESPBI IS funkcijos ir komponentai, pvz: - Vaizdo platformoje vykdomų veiksmų auditavimui; - Funkcijoms susijusioms su komunikacija (pranešimų siuntimas, priminimų teikimas ir pan. ); - Funkcijoms susijusioms su kalendoriumi; - Nuotolinių konsultacijų duomenų analizei, ataskaitų formavimui; - Administravimui ir kitoms funkcijoms. Teikėjas turės pateikti reikalavimus standartinių ESPBI IS komponentųpakeitimams, kurie bus reikalingi realizuojant projektą ir su ją susijusius veiklos procesus. Pakeitimai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija. |
|  | Realizuojant projekto funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus turi būti atitinkamai modifikuojamos ir ESPBI IS administravimo priemonės, leisiančios tinkamai administruoti sukurtus vaizdo platformos ir kitus funkcionalumus. Visos administravimo priemonės turi būti suderintos detalios analizės ir projektavimo metu. |
|  | Projektu metu realizuotos ar pakeistos duomenų rinkinių valdymo taisyklės turi būti įgyvendinamos laikantis FHIR Duomenų mainų protokolų profile schemų. |
|  | Prieiga prie nuotolinių konsultacijų funkcionalumo ir duomenų pasiekiamumas turi būti valdomas per bendrą ESPBI IS teisių prieigos mechanizmą. |
|  | Detalios analizės ir projektavimo metu Teikėjas su Perkančiąja organizacija turi susiderinti įgalioto, pavaduojančio specialisto, paciento atstovo, specialių naudotojų turimas teises naujai realizuotų funkcijų apimtyje. |
|  | Detalios analizės ir projektavimo etapo metu Teikėjas su Perkančiąja organizacija turi suderinti visas naujas projekto funkcijų apimties teises ir kaip jos bus valdomos. |
|  | Bendrų registrų duomenys Sistemoje turi būti įvedami vieną kartą, t.y., negali būti dubliuojami nei vieno registro duomenys. |
|  | Vystant Sistemą Teikėjas turi įvertinti BDAR keliamus reikalavimus, suprojektuoti Sistemos duomenų modelį ir įgyvendinti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo sprendimus, siekiant sudaryti galimybes įgyvendinti duomenų subjektų, kurių duomenys tvarkomi Sistemos priemonėmis, teises. |
|  | Turi būti aktualizuota naudotojams skirta informacija apie Sistemą ir jame atliekamą asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimą. |
|  | Vystymo metu Sistema turi būti sukonfigūruota taip, kad pagal nutylėjimą sisteminiai parametrai užtikrintų didžiausią asmens duomenų apsaugą (angl. Privacy by default). |
|  | Visi konsultacijos redagavimo, atšaukimo ir kiti su ja susiję pakeitimai turi būti atliekami tik per IPR IS. ESPBI IS turi užtikrinti tik nukreipimą į IPR IS. |
|  | Perėjimas iš vienos posistemės į kitą (pvz. iš ESPBI IS į IPR IS) ir grįžimas atgal turi būti lengvas ir intuityvus, neturi būti prašoma pakartotinai autentifikuotis. |
|  | Atlikus konsultacijos redagavimą, atšaukimą ar kitus susijusius veiksmus IPR IS, atnaujinta informacija turi iš karto atsispindėti ESPBI IS |
|  | Sistema turi būti suderinama su esamais analitikos įrankiais, leidžiančiais generuoti standartizuotas ar pritaikytas ataskaitas, remiantis ESPBI IS integracijos sprendimais. Ataskaitos gali būti periodinės ir užklausų principų (ad hoc). Tam tikros periodinės ataskaitos turi būti viešai skelbiamos, pritaikant jau esamus sprendimus. Jei esami sprendimai netenkina reikalavimų, turi būti sudaryta galimybė naudoti naujus ar pranašesnius ataskaitų formavimo metodus. |
|  | Visi vartotojo funkcinių pasirinkimų veiksmai įskaitant pasirinkimo eiliškumą turi būti žurnalizuojami. Visuose projekto metu kuriamuose ar keičiamuose servisuose turi būti įgyvendintas audito takelio mechanizmas (ang. audit trail). Audito takelio mechanizmas turi būti integruojamas naudojant bendrą infrastruktūrą suderintą su Perkančiąja organizacija. Detaliosios analizės ir projektavimo etapo metu Teikėjas su Perkančiąja organizacija turi susiderinti kokie įvykiai, kokiu būdu bus audituojami ir kur jie bus saugomi. |
|  | Projekto sąrašuose turi būti realizuotas: - Puslapiavimas; - Sąrašuose turi būti atvaizduojamas įrašų sąraše skaičius. Atlikus sąrašo filtravimą turi būti vaizduojamas rastų įrašų skaičius. - Turi būti galima sąrašą filtruoti ir rūšiuoti pagal tam sąrašui priklausančius atributus. Išimtys gali būti taikomos suderinus sprendimą su Perkančiąja organizacija. |
|  | Visos paieškos / filtravimo funkcijos, išskyrus atvejus, kuriuos Teikėjas suderins detalios analizės ir projektavimo etapo metu, turi būti realizuotos pagal šias taisykles: - Tekstiniuose paieškos laukuose turi būti realizuota paieška pagal žodžio ar skaičių junginio fragmentą ir pilną žodį; - Paieška turi būti vykdoma neatsižvelgiant į didžiąsias ir mažąsias raides; - Paieška turi būti vykdoma tik tuose komponentuose ir duomenų aibėje, prie kurių naudotojas turi prieigos teises; - Paieškos rezultatai turi būti pateikiami sąrašo forma; Atlikus paiešką, turi būti rodomas paieškos rezultatų skaičius. |

## Funkciniai reikalavimai Sistemai

Funkcinių reikalavimų skyrius yra padalintas aprašant panaudos atvejus, procesus ir reikalavimus. Panaudos atvejai ir procesai yra tik orientaciniai ir turės būti detalizuoti ir patikslinti detalios analizės ir projektavimo metu. Dėl aiškesnio reikalavimų pateikimo panaudos atvejų ir procesų schemų žingsniai yra išskirti spalviškai:

|  | Ne šio pirkimo objektas. |
| --- | --- |
|  | Esamas panaudos atvejis, kurį reikia modernizuoti pritaikant nuotolinėms konsultacijoms |
|  | Naujas panaudos atvejis. |

3 pav. Sistemos naudotojai ir panaudos atvejai

### Funkciniai reikalavimai (IPR IS), kurie bus įgyvendinami projekto metu, bet nėra šio pirkimo objektas

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
| PA. Generuoti vizitus (IPR IS) |  |
|  | Turi būti realizuota galimybė specialistams, kuriantiems naujus vizitų laikus nustatyti vizito būdo požymį (-ius): - įstaigoje; - nuotolinis: vaizdo skambutis/ telefonas - nuotolinis: vaizdo skambutis; - nuotolinis: telefonas. |
| PA. Ieškoti laisvų vizitų (IPR IS) |  |
|  | Turi būti realizuota galimybė specialistams ir pacientams vykdant laisvo vizito paiešką pasirinkti vizito būdo požymį (-ius); - įstaigoje; - nuotolinis: vaizdo skambutis/ telefonas - nuotolinis: vaizdo skambutis; - nuotolinis: telefonas. |
| PA. Užsiregistruoti į nuotolinę konsultaciją (IPR IS) |  |
|  | Turi būti realizuota galimybė pacientams registruotis į pageidaujamą vizito būdo požymį iš įstaigos siūlomų. - Jeigu pacientas pasirenka nuotolinį vizito būdą: - pacientas turi patvirtinti savo sutikimą nuotolinės konsultacijos; - pacientas privalo turėti ESPBI IS siuntimą, jei vizitas reikalauja siuntimo; - pacientas privalo įvesti telefono numerį. - Jeigu vizito būdas – nuotolinis: vaizdo skambutis/ telefonas pacientas privalo patikslinti vizito būdą. |
|  | Pacientui atlikus registraciją turi būti sugeneruojama nuoroda į vaizdo skambutį: - Jei SPĮ naudojasi SPĮ IS, nuorodą turi pateikti į IPR IS. - Jei SPĮ nepateikia nuorodos , sugeneruotą nuorodą skirtą prisijungimui į konsultaciją pateikiama iš ESPBI IS naujai realizuoto funkcionalumo pateiktose FR -72 |
| PA. Užsiregistruoti pacientą į nuotolinę konsultaciją (IPR IS) |  |
|  | Turi būti realizuota galimybė specialistams registruoti pacientą į pageidaujamą vizito būdo požymį iš įstaigos siūlomų. - Jeigu pacientas pageidauja nuotolinės konsultacijos: - pacientas turi patvirtinti savo sutikimą nuotolinės konsultacijos; - pacientas privalo turėti ESPBI IS siuntimą, jei vizitas reikalauja siuntimo; - pacientas privalo pateikti telefono numerį. - Jei vizito būdas – nuotolinis: vaizdo skambutis/ telefonas pacientas privalo pasirinkti vizito būdą. |
|  | Užregistravus pacientą į konsultaciją registraciją turi būti sugeneruojama nuoroda į konsultaciją vaizdo skambutį: - Jei SPĮ naudojasi SPĮ IS nuorodą turi būti pateikta į IPR IS. - Jei SPĮ nepateikia nuorodos, sugeneruotą nuorodą skirtą prisijungimui į konsultaciją pateikiama iš ESPBI IS naujai realizuoto funkcionalumo pateiktose FR-X. |
| PA. Redaguoti arba atšaukti nuotolinę konsultaciją (IPR IS) |  |
|  | Turi būti realizuota galimybė pacientui ir specialistui pasirinktą paciento vizito būdą - vaizdo skambutis pakeisti į vizito būdą telefonu. Tokį tikslinimą turi būti galima atlikti iki nustatyto termino, terminas koreguojamas administratoriaus portale visoms IPR IS paslaugoms. |
|  | Turi būti realizuojamas IPR IS parametras kuris nurodo terminą iki vizito iki kurio galima keisti vizito būdą iš vaizdo skambučio į telefonu. Parametrą galima įvesti valandomis ir minutėmis. |
| PA. Siųsti pranešimą |  |
|  | Tūri būti realizuoti informacinių pranešimų šablonai nuotoliniams vizito būdams. |

### Funkciniai reikalavimai (ESPBI IS) nuotolinėms konsultacijoms

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
| PA. Peržiūrėti numatytas nuotolines konsultacijas (ESPBI IS Paciento portalas) |  |
|  | - Autentifikavęsis pacientas arba paciento atstovas turi galėti greitai ir lengvai peržiūrėti visas numatomas nuotolines konsultacijas ir išsamią informaciją apie jas laikantis ESPBI IS rolių tvarkos ir duomenų apsaugos taisyklių. Turi būti pateikiama ši informacija (įskaitant, bet neapsiribojant): konsultaciją teiksiančios sveiktos priežiūros įstaigos pavadinimą; - konsultacijos datą ir laiką; - gydytojo specialybę beigydytojo vardą ir pavardę, kurie būtų nuoroda į ESPBI IS Paciento portalo gydytojo profilį; - konsultacijos teikimo būdą(vaizdo skambutis, telefonas, vizitas įstaigoje); - siuntimą, jei jis buvo pateiktas (jeigu buvo nurodytas); - konsultacijos būseną (pvz. patvirtinta). ESPBI IS Paciento portalas turi pasiimti reikalingus duomenis apie konsultacijas iš IPR IS. Detalios analizės ir projektavimo etape turės būti suderintos duomenų matomumo, validacijos ir kiti su informacijos pateikimu susiję aspektai |
|  | Einamosios dienos nuotolinės konsultacijos turėtų būti aiškiai išskirtos ir matomos. Prisijungus į ESPBI IS Paciento portalą iš karto turėtų matytis einamosios dienos konsultacijos ir prisijungimo galimybė į jas, pacientui neturi reikėti papildomai ieškoti kaip prisijungti į konsultaciją. |
|  | Vienas iš galimų sprendimo būdų – modernizuoti paciento artimiausių įvykių kalendorių įdiegiant trūkstamus funkcionalumus, tokius kaip: išsamios informacijos peržiūra, prisijungimas į vaizdo skambučio konsultaciją. Pasirinktas sprendimas turi būti patvirtintas Perkančiosios organizacijos. |
|  | Pasirinkus kitą sprendimo būdą nei paciento artimiausių įvykių kalendoriaus modernizavimas, Teikėjas privalo atlikti reikiamus darbus, kurie būtų integruoti į esamą paciento kalendoriaus funkcionalumą ir neprieštarautų jo pagrindinei paskirčiai (atvaizduoti artimiausius įvykius, įskaitant ir nuotolines konsultacijas). |
|  | ESPBI IS naudotojai neturi galėti atlikti jokių veiksmų su susitikimo nuoroda, įskaitant peržiūrėti, atsisiųsti, kopijuoti ir t.t. |
|  | Pacientas arba paciento atstovas turi turėti galimybę iš konsultacijų peržiūros prisijungti į nuotolinę vaizdo konsultaciją. Prisijungimas turėtų būti realizuotas visose ESPBI IS Paciento portalo vietose, kuriose yra galimybė peržiūrėti nuotolinę konsultaciją. |
|  | Pacientas arba paciento atstovas turi turėti galimybę, iki tam tikro laiko (terminas valdomas IPR IS administratorių), redaguoti nuotolinės konsultacijos teikimo būdą. |
|  | Pacientui arba jo atstovui turi būti aišku, kaip reikia prisijungti į nuotolinę konsultaciją ir kur gauti techninę pagalbą. Tai galėtų būti kontekstinė pagalba, nuorodos į kontaktus, vedlys. Pasirinkti pagalbos sprendimai (Teikėjas turi pasiūlyti mažiausiai tris variantus) turi būti valdomi (pvz. keičiami vedlio ar kontekstinės pagalbos tekstai, išjungiami nereikalingi vedlio žingsniai ir kt.) ESPBI IS Administratoriaus portale, suderinti ir patvirtinti Perkančiosios organizacijos. |
| PA. Peržiūrėti numatytas konsultacijas (ESPBI IS Specialisto portalas) |  |
|  | Autentifikavęsis gydytojas, gydytoją pavaduojantis atstovas arba įgaliotas atstovas turi galėti greitai ir lengvai peržiūrėti visas suplanuotas gydytojo pacientų konsultacijas ir išsamią informaciją apie jas laikantis ESPBI IS rolių tvarkos ir duomenų apsaugos taisyklių. Turi būti pateikiama ši informacija (įskaitant, bet neapsiribojant):: - konsultacijos datą ir laiką; - paciento vardą, pavardę, gimimo metus, telefono numerį; - registracijos metu pridėtus dokumentus ir nuotraukas; - siuntimą (jeigu buvo nurodytas); - paciento nusiskundimus; - konsultacijos teikimo būdo požymį (vaizdo skambutis, telefonas, įstaigoje); - konsultacijos būseną. ESPBI IS Paciento portalas turi pasiimti reikalingus duomenis apie konsultacijas ir konsultacijos nuorodas ESPBI IS Paciento portalas turi pasiimti iš IPR IS. Detalios analizės ir projektavimo etape turės būti suderintos duomenų matomumo, validacijos ir kiti su informacijos pateikimu susiję aspektai. |
|  | Einamosios dienos nuotolinės konsultacijos turėtų būti aiškiai išskirtos ir matomos. Prisijungus į ESPBI IS Specialisto portalą iš karto turėtų matytis einamosios dienos konsultacijos, galimybė sukurti joms apsilankymus ir prisijungti į jas. Specialistui neturi reikėti papildomai ieškoti kaip prisijungti į konsultaciją. |
|  | Vienas iš galimų sprendimo būdų – sukurti specialisto konsultacijų kalendorių. Kalendorius turėtų būti kuriamas analogiškai paciento artimiausių įvykių kalendoriui, perpanaudojant esamus funkcionalumus, ir įdiegiant trūkstamus, tokius kaip: išsamios informacijos peržiūra, apsilankymo iš konkrečios konsultacijos sukūrimas, prisijungimas į vaizdo skambučio konsultaciją. Pasirinktas sprendimas turi būti patvirtintas Perkančiosios organizacijos. |
|  | Kalendoriuje turėtų būti rodomos visos gydytojo aktyvios konsultacijos, neatsižvelgiant į jų tipą: vaizdo skambučiai, konsultacijos telefonu, vizitai įstaigoje. |
|  | Teikėjas privalo atlikti reikiamus pakeitimus paciento artimiausių įvykių kalendoriuje, kuris yra matomas gydytojui. Gydytojas iš šio kalendoriaus turi turėti galimybę prisijungti prie konsultacijos, peržiūrėti išsamią jos informaciją, taip pat atšaukti ar redaguoti konsultaciją, nukreipiant gydytoją į IPR IS. |
|  | Gydytojas, pavaduojantis gydytoją atstovas ir įgaliotas atstovas neturi galėti atlikti jokių veiksmų su susitikimo nuoroda, įskaitant peržiūrėti, atsisiųsti, kopijuoti ir t.t. |
|  | Gydytojas arba pavaduojantis gydytojas turi turėti galimybę iš konsultacijų peržiūros prisijungti į nuotolinę vaizdo konsultaciją. Prisijungimas turėtų būti realizuotas visose ESPBI IS Specialisto portalo vietose, kuriose yra galimybė peržiūrėti nuotolinę konsultaciją. |
|  | Gydytojas turi turėti galimybę iš peržiūros, iki tam tikro laiko (terminas valdomas IPR IS administratorių) redaguoti nuotolinės konsultacijos tipą (nukreipimas į IPR IS).. |
|  | Prieš prisijungimą į konsultaciją arba susiduriant su problemomis bandant prisijungti į konsultaciją, pacientui arba jo atstovui turi būti aišku, kaip reikia prisijungti ir kur gauti techninę pagalbą. Tai galėtų būti kontekstinė pagalba, nuorodos į kontaktus, ar vedlys. Visos su Perkančiąja organizacija suderintos ir pasirinktos priemonės turi būti valdomos ESPBI IS administratorių. |
| PA. Atšaukti konsultaciją (IPR IS) |  |
|  | Gydytojas, pacientas ir paciento atstovas turi turėti galimybę, bet kuriuo metu, dar neprasidėjus konsultacijai, ją atšaukti (nukreipimas į IPR IS). |
|  | Atšauktos konsultacijos nebegalima redaguoti, ar iš konsultacijos sukurti jai apsilankymo (aktualu, jeigu bus nuspręsta ESPBI IS rodyti atšauktas konsultacijas). |
|  | Į atšauktą konsultaciją nebegalima prisijungti (aktualu, jeigu bus nuspręsta ESPBI IS rodyti atšauktas konsultacijas). |
| PA. Sukurti paciento apsilankymą (ESPBI IS Specialisto portalas) |  |
|  | Gydytojas, gydytoją pavaduojantis atstovas, įgaliotas atstovas turi turėti galimybę sukurti apsilankymą iš gydytojo konsultacijų peržiūros. |
|  | Papildyti apsilankymo formą, kad būtų galimybė nurodyti, jog planuojamas apsilankymas yra nuotolinis. |
|  | Kuriant apsilankymą iš konsultacijų peržiūros, paciento duomenys turi užsipildyti automatiškai. Automatiškai užpildomi duomenys (pvz. paciento asmens informacija, apsilankymo įvykis, aptarnavimo būdas, siuntimas, specialistas pas kurį yra nukreiptas ir t.t) turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija, detalios analizės ir projektavimo etapo metu. |
|  | Apsilankymo sukūrimo iš konsultacijos procesas turėtų duoti tokius pačius rezultatus kaip ir tiesioginis apsilankymo registravimas įvedant paciento duomenis (pvz. konsultuojamas pacientas turi atsirasti prie atitinkamo specialisto šios dienos pacientų, jeigu toks buvo nurodytas kuriant apsilankymą, taip pat prie įstaigos šios dienos pacientų ir t.t). |
| PA. Pažymėti, kad konsultacija neįvyko / atsisakyti teikti konsultaciją (ESPBI IS Specialisto portalas) |  |
|  | Gydytojas, gydytoją pavaduojantis atstovas, įgaliotas atstovas turi turėti galimybę nuotolinės konsultacijos apsilankyme pažymėti, kad konsultacija neįvyko dėl tam tikrų priežasčių. Priežastys turi būti klasifikatorius. |
|  | Pažymėjus konsultacijos neįvykimo priežastį gydytojas nebeturi turėti prieigos prie paciento duomenų (apsilankymas turi būti uždaromas). Konsultacijos neįvykimo priežastis turėtų būti matoma ir pacientui ESPBI IS Paciento portale. |
| PA. Prisijungti į nuotolinę konsultaciją (ESPBI IS ) |  |
|  | Pacientas arba paciento atstovas turi galėti prisijungti į konsultaciją iš visų vietų, kuriose yra galimybė peržiūrėti konsultaciją (įskaitant kalendorių). |
|  | Gydytojui ar jį pavaduojančiam specialistui turi būti galima patogiai prisijungti į konsultaciją tiek prieš apsilankymo sukūrimą, tiek po. Prisijungimo galimybė neturi būti apribota viena sistemos vieta. Gydytojas ar jį pavaduojantis specialistas turi galėti prisijungti į konsultaciją tiek jau dirbant su konkrečiu pacientu (sukūrus apsilankymą ir esant paciento darbastalyje), su kuriuo yra numatyta nuotolinė vaizdo konsultacija, tiek dirbant su bendru pacientų konsultacijų sąrašu ar kalendoriumi. Detalios analizės ir projektavimo etapo metu, Teikėjas turi pasiūlyti geriausias ir patogiausias prisijungimo į nuotolinę konsultaciją realizacijos vietas. |
|  | Prisijungimas prie konsultacijos turi būti prieinamas likus tam tikram laiko tarpui iki konsultacijos pradžios ir tam tikrą laiko tarpą po konsultacijos. Parametras trukmės reguliavimui turi būti valdomas ESPBI IS administratorių. |
|  | Prisijungimas galimas tik į konsultaciją, kurios teikimo būdo požymis yra „nuotolinis: vaizdo skambutis“. |
|  | Teikėjas su Perkančiąja organizaciją detalios analizės ir projektavimo etapo metu turi susiderinti į kokių būsenų konsultacijas, iš pasirinktų atvaizduoti peržiūroje ESPBI IS, turi būti galima prisijungti į nuotolinę konsultaciją. |
|  | Prisijungti į konsultaciją turi galėti tik gydytojas pas kurį buvo užsiregistruota arba gydytoją pavaduojantis atstovas ir užsiregistravęs pacientas arba paciento atstovas. |
|  | Jeigu yra sutrikimai neleidžiantys prisijungti į nuotolinę konsultaciją, naudotojui turėtų būti rodomi aiškūs klaidos pranešimai su informacija, ką galima daryti toliau ir nuorodos į kur galima pasikreipti norint gauti techninę pagalbą. Klaidų pranešimus ir jų informacija, ką galima daryti toliau, turi būti galima redaguoti ESPBI IS Administravimo portale. |
|  | Pacientas, gydytojas ar jų atstovai turi būti informuoti apie naudojamą vaizdo konferencijų priemonę – SPĮ ar Registrų centro – per pranešimą prie konsultacijos, informacinį langą prieš prisijungimą ar kitą su Perkančiąja organizacija suderintą informavimo būdą. |
|  | Prisijungimo metu konsultacijos dalyvis turi būti nukreipiamas į atitinkamą vaizdo konferencijų platformą (Perkančiosios organizacijos ar sveikatos priežiūros įstaigos naudojamą) priklausomai nuo to, kokia nuoroda yra susieta su konsultacija. Jeigu yra dvi nuorodos, pirmenybė turi būti teikiama sveikatos priežiūros įstaigos naudojamai vaizdo konferencijų platformai ir nuorodai. |
|  | Naudotojai turėtų būti informuojami, į kurias nuotolines konsultacijas dar nėra galimybės prisijungti. Tai galėtų būti neaktyvus prisijungimo mygtukas ir informacinis tekstas, kad prisijungti į susitikimą dar negalimą arba prisijungimo mygtukas galėtų būti nerodomas, o rodomas tik informacinis pranešimas. Sprendimas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija. Konsultacijos į kurias galima prisijungti turi turėti aktyvų prisijungimo mygtuką. |
| PA. Peržiūrėti instrukcijas (ESPBI IS) |  |
|  | Papildyti paciento ir specialisto pagalbos skiltį, instrukcijomis susijusiomis su nuotolinėmis konsultacijomis (pvz. Kaip prisijungti į nuotolinę konsultaciją, kur kreiptis pagalbos). Instrukcijas ir jų navigacija Teikėjas su Perkančiąja organizacija turi susiderinti detalios analizės ir projektavimo etapo metu. |
| PA. Siųsti pranešimą (ESPBI IS) |  |
|  | Modernizuoti pranešimų modulį pritaikant jį naujiems pranešimams, susijusiems su nuotolinėmis konsultacijomis. Šio atnaujinimo metu turi būti užtikrintas sklandus naujų pranešimų integravimas, suderinamumas su esamais pranešimų nustatymais. |
|  | Sveikatos priežiūros specialistas ir pacientas turi turėti galimybę valdyti pranešimų nustatymus, susijusius su nuotolinėmis konsultacijomis, pavyzdžiui, atsisakyti gauti tam tikrus pranešimus, analogiškai kaip tai daroma su esamais pranešimais. Teikėjas privalo papildyti ESPBI IS pranešimų nustatymų funkcionalumą naujais, projekto apimtyje sukurtais pranešimais, skirtais sveikatos priežiūros specialistams. |
|  | Papildyti pranešimų šablonus, pacientams ir gydytojams pagal nustatytas taisykles siunčiamais automatiniais pranešimais (el. paštu ir sisteminius) susijusiais su nuotolinėmis konsultacijomis: - Specialistui ir pacientui siunčiami pranešimai apie artėjančias nuotolines vaizdo konsultacijas; - Specialistui ir pacientui siunčiami pranešimai apie nuotolinės vaizdo konsultacijos pokyčius (atšaukimą, konsultacijos tipo pakeitimą); - Pacientui siunčiami pranešimai apie konsultacijos neįvykimą ir jos priežastį. Papildomai gali būti suderinta dar iki 4 pranešimų šablonų detalios analizės ir projektavimo etapo metu. |
|  | Siunčiami pranešimai pagal galimybes negali dubliuotis su IPR IS siunčiamais pranešimais. |

4 pav. Vaizdo platformos naudotojai ir panaudos atvejai

### Funkciniai reikalavimai kuriamai vaizdo konferencijų platformai

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
| PA. Prisijungti į konsultaciją (Vaizdo konferencijų platforma) |  |
|  | Pacientas, gydytojas arba jų atstovai turi galėti prisijungti į konsultaciją per naršyklę, be būtinybės įsidiegti papildomą programinę įrangą. |
|  | SPĮ IS specialistai turi turėti galimybę prisijungti prie nuotolinių konsultacijų ESPBI IS vaizdo konferencijų platformos tiesiogiai iš savo sveikatos priežiūros įstaigos informacinės sistemos (SPĮ IS) be papildomos autentifikacijos, užtikrinant saugų autentifikacijos bei autorizacijos mechanizmą. Teikėjas turi pasiūlyti autorizacijos ir autentifikacijos sprendimą, kuris turi atitikti saugumo reikalavimus. Sprendimas turi būti patvirtintas Perkančiosios organizacijos. |
|  | Autentifikavęsis naudotojas turi galėti vaizdo platformą naudoti per įvairius įrenginius (kompiuterį, telefoną ar planšetę). |
|  | Vaizdo konferencijų platforma turi užtikrinti galimybę užmegzti tiesioginį P2P (ang. Peer – to – peer) ryšį tarp paciento ir gydytojo naudojant WebRTC technologiją. Teikėjas gali pasiūlyti Perkančiajai organizacijai alternatyvų lygiavertį ar geresnį sprendimą, tačiau jis turi būti patvirtintas Perkančiosios organizacijos. |
|  | Prieš prisijungimą konsultacijos dalyvis turėtų būti nukreipiamas į prisijungimo nustatymų langą (ang. Pre - join screen), kur galėtų pasitikrinti vaizdą, garsą, pasirinkti norimą vaizdo ir garso įrenginį. |
|  | Gydytojas arba jo atstovas po prisijungimo nustatymų lango turi būti nukreipiamas į susitikimą, o pacientas arba jo atstovas neturi galėti prisijungti į susitikimą, kol gydytojas arba pavaduojantis specialistas jo nepatvirtino. |
|  | Pacientui arba jo atstovui turi būti aišku, kad į susitikimą bus įleistas gydytojo. Tai galėtų būti pranešimas bandant prisijungti ar kitas alternatyvus realizacijos būdas. Vadovautis kitų žinomų vaizdo platformų funkcijomis |
|  | Gydytojas arba pavaduojantis specialistas turi matyti, ar jau yra laukiančiųjų ir kas jie tokie. Tik patvirtinus gydytojui arba jo atstovui, pacientas arba jo atstovas turi būti įleistas į susitikimą. Pacientas arba jo atstovas, po bandymo prisijungti į susitikimą ir gydytojo patvirtinimo turi būti įleidžiamas be papildomo prisijungimo mygtuko paspaudimo. Jeigu gydytojas arba jo atstovas atmeta paciento arba jo atstovo prašymą prisijungti į konsultaciją, pacientas turėtų būti informuojamas informaciniu pranešimu ar analogišku sprendimu suderintu su Perkančiąja organizacija. |
|  | Visos konsultacijos metu dalyviai turi matyti konsultacijos trukmę (trukmė matuojama nuo to momento, kai gydytojas arba jo atstovas prisijungia). Turi būti fiksuojamas ir saugomas laikas, kada pacientas ir gydytojas arba jų atstovai prisijungia į susitikimą. |
|  | Pacientas, gydytojas arba jų atstovai turi turėti galimybę pakartotinai prisijungti į susitikimą. Paciento arba jo atstovo pakartotinį prisijungimą turi patvirtinti gydytojas arba jo atstovas. Vienam iš konsultacijos dalyvių dėl sutrikimų atsijungus nuo konsultacijos, sesija neturi nutrūkti ir turi likti galimybė be kito konsultacijos dalyvio atsijungimo vėl užmegzti P2P ryšį į tą pačią sesiją. |
|  | Visos konsultacijos metu dalyviai turi galėti gauti techninę pagalbą (arba būti nukreipti į techninės pagalbos kontaktus). |
| PA. Valdyti vaizdą ir garsą (Vaizdo konferencijų platforma) |  |
|  | Konsultacijos dalyviai turi galėti: - konfigūruoti vaizdo ir garso parametrus: nurodyti naudojamus vaizdo įvesties ir garso įvesties ir išvesties įrenginius, keisti vaizdo raiškos lygį ir garso kokybę valdyti; - bet kuriuo metu išjungi/ įjungti vaizdą; - bet kuriuo metu išjungi/ įjungti garsą; reguliuoti garso įvesties ir išvesties įrenginių garsumo lygį. Visos funkcijos ir jų veikimo principai turi būti suderintos Detalios analizės ir projektavimo etapo metu ir patvirtintos Perkančiosios organizacijos. Perkančioji organizacija gali nusimatyti iki 3 papildomų funkcijų. |
|  | Gydytojas arba jo atstovas norėdamas užpildyti pacientui reikalingus dokumentus neturi prarasti paciento vaizdo. Pacientas arba jo atstovas norėdamas peržiūrėti dokumentus irgi neturi prarasti gydytojo vaizdo. Turėtų būti realizuotas PiP rėžimas (ang. picture – in – picture) arba pasiūlytas analogiškas lygiavertis sprendimas. Realizacija ir visi reikalavimai PiP ar analogiškam sprendimui turi būti suderinti detalios analizės ir projektavimo etapo metu. |
|  | Konsultacijos dalyviai turi matyti kitų dalyvių mikrofono būsenas (išjungtas/įjungtas). |
|  | Jeigu dalyvis kalba, jo vaizdas turėtų būti išryškintas ar kitaip išsiskirti nuo kitų konsultacijos dalyvių, kurie tyli arba kurių garsas yra išjungtas. |
| PA. Susirašinėti (Vaizdo konferencijų platforma) |  |
|  | Konsultacijos dalyviai turi galėti vienas kitam siųsti tekstinius pranešimus realiuoju laiku. Pranešimų istorija po susitikimo negali būti saugoma. |
|  | Sistema turi užtikrinti, kad visi vartotojų tarpusavyje perduodami duomenys yra end-to-end šifruoti, kad trečiosios šalys (įskaitant serverį) neturėtų prieigos prie perduodamo turinio. |
| PA. Dalintis ekranu (Vaizdo konferencijų platforma) |  |
|  | Konsultacijos dalyvis turi galimybę, bet kuriuo metu pradėti ir nustoti dalintis ekranu. |
|  | Konsultacijos dalyviai turi galėti dalintis visu ekranu, konkrečiu langu, ar naršyklės skirtuku. |
|  | Dalinantis ekranu turėtų būti rodoma aiški indikacija (ikona, pranešimas ar kitas alternatyvus sprendimas), kad ekranu yra dalinamasi. |
|  | Dalinantis ekranu, neturėtų būti prarandamas besidalinančio konsultacijos dalyvio vaizdas. |
| PA. Matyti prisijungusio dalyvio duomenis (Vaizdo konferencijų platforma) |  |
|  | Konsultacijos dalyviams, visos konsultacijos metu turėtų būti rodomi visų konsultacijos dalyvių duomenys (vardas, pavardė, paciento gimimo data) ir vaizdai. Jeigu į konsultaciją prisijungė pavaduojantis gydytojas, turėtų būti rodomi pavaduojančio gydytojo duomenis ir, kad tai yra pavaduojantis gydytojas. Jeigu pacientas į konsultaciją jungiasi su atstovu, arba paciento atstovas jungiasi į konsultacija, turi būti rodomi paciento duomenys |
|  | Gydytojas prieš įleisdamas pacientą į konsultaciją turėtų matyti paciento duomenis. |
| PA. Įvertinti pokalbį (Vaizdo konferencijų platforma) |  |
|  | Konsultacijos dalyviai, visos konsultacijos metu turi galėti įvertinti pokalbį. Gali būti naudojama balų sistema (pvz. 1-5 žvaigždutės) ar alternatyvus variantas. |
| PA. Atsijungti (Vaizdo konferencijų platforma) |  |
|  | Konsultacijos dalyviai, bet kuriuo metu turi galėti atsijungti nuo konsultacijos. Konsultacijos dalyvių atsijungimo laikas, kaip ir prisijungimo, turi būti fiksuojamas. |
|  | Turi būti sukurtas automatinis sesijų nutraukimas, praėjus numatytam laiko tarpui nuo konsultacijos pabaigos. Parametrą laiko trukmei turi būti galima redaguoti ESPBI IS Administratoriaus portale aplinkoje. |
| PA. Generuoti unikalią nuorodą (Vaizdo konferencijų platforma) |  |
|  | Kiekviena konsultacija, kurios vizito būdas yra vaizdo skambutis, turi turėti sugeneruotą unikalią nuorodą skirtą prisijungimui į konsultaciją. Jeigu įvykus paciento registracijai ji neturi susietos nuorodos į konsultaciją, gautos iš sveikatos priežiūros įstaigos, turi būti sugeneruojama Perkančiosios organizacijos vaizdo konferencijų platformos nuoroda jos galiojimas ir perduota į IPR IS. |
|  | Nuoroda turi turėti galiojimo terminą, kurį turi būti galima valdyti ESPBI IS Administratoriaus portale. |
| PA. Informuoti konsultacijos dalyvį (Vaizdo konferencijų platforma) |  |
|  | Platforma turi rodyti vizualinius indikatorius (pvz. žalia, geltona, raudona spalva), kurie nurodo naudotojui ryšio kokybės būklę. |
|  | Naudotojams turi būti rodomi pranešimai, kai ryšio kokybė tampa prasta, informuojant apie galimus problemų šaltinius. Sistema turi pasiūlyti naudotojams veiksmus, kaip pagerinti ryšio kokybę (pvz. sumažinti raišką, išjungti vaizdą ar naudoti garso tik režimą). Pvz. "Jūsų ryšio kokybė prasta, rekomenduojama sumažinti vaizdo raišką ar naudoti tik garso režimą." |

### Funkciniai reikalavimai Sistemos administravimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
| PA. Administruoti prieigos teises (ESPBI IS Administratoriaus portalas) |  |
|  | Telemedicinos projekto prieigos teisių valdymas turi būti atliekamas per ESPBI IS administratoriaus portalą, naudojant jau egzistuojantį prieigos teisių valdymo mechanizmą. |
|  | Esamas prieigos teisių valdymo funkcionalumas turi būti papildytas naujomis prieigos teisėmis, kurios yra būtinos šio projekto įgyvendinimui ir skirtos valdyti naujai sukurtus funkcionalumus (pvz., konsultacijų terminų valdymą, klausimynų atsakymų variantų administravimą ir kt.). Teikėjas turi parengti naujai kuriamų teisių sąrašą detalios analizės ir projektavimo etapo metu, atsižvelgdamas į projekto reikalavimus ir saugumo principus. Šis sąrašas turi būti suderintas ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos. |
| PA. Administruoti sisteminius pranešimus (ESPBI IS Administratoriaus portalas) |  |
|  | ESPBI IS Administratoriaus portale esantis sisteminių pranešimų modulis turi būti papildytas naujais pranešimais, atsirandančiais projekto įgyvendinimo metu. Pakeitimai turi būti atlikti taip, kad nebūtų sutrikdytas esamų pranešimų veikimas, užtikrinant duomenų vientisumą ir sistemos stabilumą. |
| PA. Stebėti ir valdyti vaizdo platformos funkcijas ir parametrus (ESPBI IS Administratoriaus portalas) |  |
|  | ESPBI IS Administratoriaus portalas turi būti papildytas naujomis telemedicinos funkcijų valdymo galimybėmis, kurios apims: - Vaizdo konferencijų platformos nustatymų administravimą; - Nuotolinių konsultacijų stebėseną ir valdymą; - Informacinių ir klaidų pranešimų administravimą; - Kitas funkcijas, reikalingas efektyviam telemedicinos paslaugų valdymui. |
|  | ESPBI IS Administratoriaus portale turi būti sukurta galimybė atlikti tokius veiksmus kaip: - Vaizdo konferencijų platformos funkcijų valdymas: išjungti/ įjungti vaizdo konferencijų platformos funkcijas (pvz. susirašinėjimą, vaizdo dalinimąsi, ryšio kokybės indikatorius ir pranešimus ir visas kitas); - Automatinės kokybės parametrų konfigūravimas; - Sesijos trukmės valdymas: nustatyti, kiek laiko po konsultacijos praėjus, sesija turi būti automatiškai nutraukta; - Prisijungimo laiko nustatymas: - Konfigūruoti, kiek laiko likus iki konsultacijos pradžios naudotojai gali prisijungti (nuorodos aktyvavimo laikas); - Informacinių ir klaidų pranešimų redagavimas; galimybė koreguoti sistemoje rodomus informacinius ir klaidų pranešimus. - Aktyvių nuotolinių konsultacijų stebėsena ir valdymas: peržiūrėti aktyvias konsultacijas bei nutraukti vieną ar kelias konsultacijas vienu metu. Rodoma informacija apie konsultacijas turi būti suderinta detalios analizės ir projektavimo etape bei patvirtinta Perkančiosios organizacijos. Visos minėtos funkcijos ir jų valdymo galimybės turės būti tiksliai apibrėžtos detalios analizės ir projektavimo etape, įvertinus vaizdo konferencijų platformos funkcionalumus bei projekto realizavimo galimybes. Teikėjas, turėtų pasiūlyti visas Perkančiąja organizacijai naudingas valdyti funkcijas (iki 15 funkcijų). |

### Funkciniai reikalavimai ataskaitų paruošimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Neautentifikuoti naudotojai turi turėti galimybę peržiūrėti statistinius duomenis, susijusius su nuotolinėmis konsultacijomis, įskaitant jų skaičių, būsenas ir kitus detalios analizės ir projektavimo etapo metu suderintus rodiklius. |
|  | Teikėjas turi sukurti (arba atnaujinti) ir automatizuoti duomenų perkėlimo (angl. data ingestion) procesą, užtikrindamas reguliarų ir patikimą duomenų srautą iš „Oracle“ į „Cloudera“. Visi šio proceso metu naudojami užklausų skriptai (angl. queries) turi būti pateikti Perkančiajai organizacijai. |
|  | Teikėjas atsakingas už visas reikalingas SQL ar kitas užklausas, skirtas duomenų apdorojimui, agregavimui bei rodiklių išvedimui „PostgreSQL“ aplinkoje. Užklausos turi būti testuojamos, kad atlaikytų numatomas duomenų apimtis, veiktų sparčiai ir užtikrintų reikiamą tikslumą. |
|  | Teikėjas privalo sukurti arba atnaujinti „Power BI“ suvestines (angl. dashboards) ir ataskaitas, išnaudodamas parengtas duomenų struktūras ir užklausas „PostgreSQL“ aplinkoje. |
|  | Būtinų ataskaitų sąrašas turės būti suderintas detalios analizės ir projektavimo etapo metu (iki 5 kokybinių arba kiekybinių ataskaitų). Ataskaitos turės būti suskirstytos pagal prioritetus. Pirmos eilės prioritetų ataskaitos bus reikalaujamos automatiškai, o kiti prioritetai gali būti užsakomi esant poreikiui. |

### Funkciniai reikalavimai integracinei sąsajai

| Duomenų gavėjas | Duomenų teikėjas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| ESPBI IS | IPR IS | ESPBI IS kreipiasi į IPR IS, kad gautų suplanuotų specialisto registracijų sąrašą. |
| ESPBI IS | IPR IS | ESPBI IS kreipiasi į IPR IS, kad gautų paciento suplanuotų registracijų sąrašą. |
| IPR IS | ESPBI IS | ESPBI IS turi perduoti IPR IS prisijungimui į konsultaciją reikalingus duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant, susitikimo nuorodą, jos galiojimo laiką ir kitą susijusią informaciją. |
| ESPBI IS | SPĮ IS | SPĮ IS turi perduoti ESPBI IS duomenis apie įvykusią nuotolinę konsultaciją. Perdavimo duomenys gali apimti, bet neapsiriboti, šiais aspektais: konsultacijos įvertinimas, gydytojo ir paciento prisijungimo bei atsijungimo laikas ir kiti susiję duomenys. |
| VLK | ESPBI IS | ESPBI IS turi sudaryti galimybę VLK gauti statistinius duomenis apie nuotolines konsultacijas pagal nustatytus duomenų mainų principus. |

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti realizuoti detaliosios analizės ir projektavimo etapo metu suderinti reikalingi integraciniai taškai. Teikėjas turi aiškiai apibrėžti ir aprašyti integracinių taškų specifiką. Integraciniai taškai gali apimti, bet neapsiriboti, toliau pateiktais funkcionalumais. |
|  | ESPBI IS pusėje turi būti sukurta (ar papildyta esama) integracinė sąsaja su IPR IS, skirta pasiimti duomenis apie suplanuotas specialistų registracijas iš IPR IS |
|  | ESPBI IS pusėje turi būti papildyta esama integracinė sąsaja su IPR IS, skirta pasiimti duomenis apie suplanuotas pacientų registracijas iš IPR IS. |
|  | ESPBI IS pusėje turi būti sukurta (ar papildyta esama) integracinė sąsaja su IPR IS, skirta perduoti duomenis apie nuotolinės konsultacijos prieigos duomenis, įskaitant susitikimo nuorodą, jos galiojimo laiką ir kitą susijusią informaciją. |
|  | ESPBI IS pusėje turi būti sukurta (ar papildyta esama) integracinė sąsaja, leidžianti VLK užklausti ir gauti statistinius duomenis (pvz. konsultacijos pradžios ir pabaigos laikus), apie nuotolines konsultacijas. |
|  | ESPBI IS pusėje turi būti realizuotas mechanizmas duomenų priėmimui iš SPĮ IS apie įvykusią nuotolinę konsultaciją. Priimami duomenys gali apimti, bet neapsiriboti, šiais aspektais: konsultacijos įvertinimas, gydytojo ir paciento prisijungimo bei atsijungimo laikas ir kiti susiję duomenys. |

# NEFUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS

## Kriterijai nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Teikėjas privalo realizuoti visus specifikacijos reikalavimus. |
|  | Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti / turėti / veikti / užtikrinti / leisti / atitikti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti galima“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Teikėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ir suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku („bus“, „leis“, „apims“) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Teikėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą. |
|  | Teikėjas ar Perkančioji organizacija gali siūlyti alternatyvų atskiro specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos Pirkimo tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Teikėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso Sistemos funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos). Alternatyvių specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma Paslaugų teikimo reglamente apibrėžta pokyčių valdymo procedūra. |
|  | Teikėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę Sistemos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos. |
|  | Visi sukurti servisai, aplikacijos turi būti patalpintos į konteinerizuotas aplinkas ir perduotos Perkančiajai organizacijai CI/CD diegimo procesams Docker formatu |

## Reikalavimai Sistemos architektūrai

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Architektūriniai komponentai turi būti stabilūs ir plačiai naudojami praktikoje. Teikėjas negali siūlyti naudoti programinių komponentų versijų, kurios yra testavimo stadijoje, pažymėti „beta“ ar kitais tai pažyminčiais būdais. |
|  | Vaizdo konferencijų platforma turi užtikrinti optimalų tinklo resursų naudojimą, leidžiant tiesioginį P2P ryšį esant palankioms sąlygoms, tačiau palaikant ir centralizuotą duomenų srautų valdymą per serverius (TURN/STUN mechanizmai). |
|  | Projektas turi būti įgyvendinamas vadovaujantis mikropaslaugų architektūros principais (angl. microservice-oriented architecture) ir daugiasluoksnės architektūros modeliu, kuriame aiškiai atskiriami duomenų valdymas, verslo logika, servisai ir naudotojo sąsaja. |
|  | Vaizdo konferencijų platforma turi palaikyti automatizuotą mastelio keitimą (angl. auto-scaling) ir apkrovos balansavimą (angl. load balancing), naudojant Kubernetes arba kitus su Perkančiosios organizacijos infrastruktūra suderinamus mechanizmus. Architektūra turi užtikrinti horizontalų mastelio keitimą (angl. horizontal scaling) ir efektyvų resursų paskirstymą, siekiant išlaikyti stabilų sistemos veikimą prie kintamos apkrovos. |
|  | Vaizdo konferencijų platformoje turi būti įdiegti laikinosios atminties – podėlio (ang. caching) mechanizmai, siekiant sumažinti duomenų bazės apkrovą ir pagreitinti prieigą prie aktyvių duomenų, tokių kaip naudotojų sesijų, konsultacijos įvertinimo, konsultacijos trukmės ir kitų. |
|  | Architektūra turi būti pagrįsta paskirstyto skaičiavimo ir duomenų saugojimo principais (angl. distributed computing and storage architecture). |
|  | Duomenų lygis turi būti realizuotas operacinių sistemų rinkmenų sistemos, duomenų bazių, duomenų talpyklų ar saugyklų pavidalu. Duomenų lygmenyje skirtingi duomenų rinkiniai turi būti integruojami į vieną unifikuotą duomenų mainų posistemę naudojantis veiklos logikos lygmenyje esančiais komponentais. |
|  | Duomenų bazės ir taikomųjų programų tarnybinės stotys turi būti sukonfigūruotos taip, kad veiktų naudodamos atskiras paskyras su priskirtomis žemiausiomis operacinės sistemos (OS) privilegijomis. |
|  | Sistemoje turi būti realizuota galimybė teikti informaciją ATNA formatu (angl. Audit Trail and Node Authentication) pagal poreikį užtikrinant, kad visi privalomi ir neprivalomi atributai visada yra teikiami standartiniais steko pėdsakų (angl. stack trace) ar metrikų (angl. Metrics) principais. |
|  | Projekto realizavimui turi būti atsižvelgta į naudojamų technologijų versijų palaikymo planą (angl.road-map), gyvavimo laikotarpį (angl. End of Life date) ir nenaudoti technologijų versijų paskelbtų pasenusiomis (angl. deprecated). Paskelbtų versijų gyvavimo pabaigos data turi būti ne trumpesnė nei 36mėn po projekto įgyvendinimo. Išimtys turi būti suderintos su Perkančiąja organizacija. |

## Reikalavimai Sistemos prieinamumui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Naudotojai turi galėti jungtis iš, bet kurio suderinamo įrenginio (pvz. kompiuterio, išmaniojo telefono, planšetės). |
|  | Sistemos naudotojo sąsajos turi būti suderinamos su šiomis naršyklėmis: 1. Mozilla Firefox (nuo 100 iki Sistema diegimo etapo pradžios vėliausios išleistos versijos); 2. Google Chrome (nuo 100 iki Sistema diegimo etapo pradžios vėliausios išleistos versijos); 3. Microsoft Edge (nuo 100 iki Sistema diegimo etapo pradžios vėliausios išleistos versijos); 4. Safari (nuo 15 iki Sistema diegimo etapo pradžios vėliausios išleistos versijos). |
|  | Paslaugų teikėjo suprojektuotas sprendimas turi užtikrinti, kad vaizdo platformos prieinamumas visus metus būtų ne mažiau kaip 99,7 proc. Sistemos infrastruktūros neveikimas ir planiniai darbai, kurių metu Sistema nedirba, nėra traukiami į prieinamumo procentą. |
|  | Turi būti galima dirbti su Sistema, kol vykdomi kiti darbai, pavyzdžiui, atliekamų paketinių užduočių veiksmai, registravimai, naudotojo veiksmai, išskyrus Sistemos administratoriaus veiksmus, neturi blokuoti kito naudotojo veiksmų ir neturi daryti įtakos Sistemos greitaveikai ir pan. |
|  | Sistema turi palaikyti automatinį sutrikimų aptikimą ir paslaugų atkūrimą (angl. failover), užtikrinant, kad klaidos atveju būtų atkurtos visos paslaugos, kurioms nereikalingas sutrikęs komponentas. Šis mechanizmas turi būti įgyvendintas naudojant paslaugų atradimo mechanizmus (angl. Service discovery), tokius kaip Kubernetes, Docker Swarm arba su Perkančiosios organizacijos infrastruktūra suderinamus sprendimus. |
|  | Gedimo atveju turi būti atkurtos visos paslaugos, kurioms nereikalingas sutrikęs komponentas, o likusi sistemos dalis turi išlikti funkcionali. Žmogaus įsikišimas gali būti reikalingas tik pilnam sistemos atkūrimui į būseną, buvusią prieš incidentą. |
|  | Aukšto prieinamumo sprendimas turi būti aprašytas detalios analizės ir projektavimo dokumente ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos. |

## Reikalavimai plečiamumui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Kuriama vaizdo konferencijų platforma turi būti Perkančiosios organizacijos nuosavybė įskaitant visus jos programinius komponentus, šaltinio kodą ir infrastruktūrą. Pasibaigus projektui Perkančioji organizacija turi turėti galimybė savarankiškai plėtoti ir pritaikyti vaizdo konferencijų platformos funkcionalumą pagal naujus kylančius poreikius, be papildomų licencijų, mokesčių ar trečiųjų šalių įsikišimo. Visi sistemos duomenys ir jų migracija turi būti valdomi be papildomų paslaugų ar licencijų iš Teikėjo ar sistemos gamintojo. |
|  | - Architektūra turi būti projektuojama daugiapakopės architektūros pagrindu (ang. multitier architecture), sudarant jos plėtros atskirų sluoksnių lygmenyse galimybes. |
|  | - Projektas turi būti įgyvendinamas taip, kad visos kuriamos funkcijos būtų lengvai integruojamos į Perkančiosios organizacijos mobilųjį aplikaciją, naudojant bendrą backend infrastruktūrą. Sistemos komponentai turi būti kuriami taip, kad užtikrintų pakartotinį naudojimą ir būtų lengvai pritaikomi įvairiose naudotojo sąsajose. UI komponentai turi būti suderinami su skirtingomis platformomis ir palaikyti lankstų pritaikymą, nepriklausomai nuo technologinės aplinkos. |
|  | - Projektas turi būti įgyvendintas taip, kad sistemos našumas galėtų būti didinamas tiesiog pridėjus papildomos aparatinės įrangos, nekečiant programinio kodo. Sistema neturi turėti jokių apribojimų naudotojų skaičiui, vienu metu vykstančioms konsultacijoms, naudojamiems įrenginiams ar bet kokiems kitiems veiklos apimties ribojimams. Techninės įrangos pajėgumų didinimas turi būti atliekamas nestabdant, kiek įmanoma, ESPBI IS veikimo. |
|  | Sistema turi būti suprojektuota taip, kad bet kokie pakeitimai ar atnaujinimai, įskaitant versijos keitimą ar duomenų bazės struktūros pakeitimus, nesukeltų veiklos sutrikimų ir išlaikytų esamą funkcionalumą. Atnaujinimų metu turi būti užtikrinta: - Visų saugomų duomenų perkėlimas į naują duomenų bazės struktūrą be duomenų praradimo; - Duomenų vientisumo ir integralumo išsaugojimas; - Atnaujinimai neturi sutrikdyti esamo funkcionalumo veikimo; - Programinės įrangos modifikacijos, tobulinimai ir klaidų taisymai neturi daryti įtakos anksčiau įvestiems duomenims. Projektas turi būti realizuotas taip, kad pereinant prie naujos sistemos versijos ar keičiant duomenų bazę, nereikėtų atlikti papildomų darbų, išskyrus tuos, kuriuos standartiškai rekomenduoja sistemos gamintojas. |

## Reikalavimai rezervinių kopijų darymui, atstatymui ir archyvavimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Projektas turi būti realizuotas taip, kad atliekant atnaujinimus, susijusius su architektūriniais komponentais ir / ar keičiant duomenų bazę, būtų galima atlikti visų duomenų migravimą be papildomų paslaugų ir licencijų nuomos. |
|  | Rengiant rezervinę kopiją arba archyvą, neturi būti prarastos Sistemoje vykdomos transakcijos ir apdorojami duomenys, t.y., prieš rezervinės kopijos arba archyvo parengimą, turi būti užbaigiamos visos vykdomos transakcijos ir išsaugojami įvesti duomenys. |
|  | Duomenų rezervinio kopijavimo procedūrų metu negali būti sutrikdytas sistemos darbas ir turi būti tenkinami greitaveikai keliami reikalavimai. |
|  | Detalios analizės ir projektavimo etapo metu turi būti aprašytos duomenų saugojimo, perdavimo ir archyvavimo procedūros: kokiu periodiškumu, į kokias informacines laikmenas ir kokios duomenų bazės turi būti kopijuojamos, kur ir kiek laiko tos kopijos turi būti saugomos. |

## Reikalavimai sistemos monitoringui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Teikėjas turi sudaryti reikiamas sąlygas ir atlikti reikiamus darbus (tokius kaip paruošti ir aprašyti monitoringui reikalingus integracinius stebėsenos ir kontrolės taškus ir kt.) kad Perkančiosios organizacijos specialistai galėtų pageidaujamus komponentus prijungti prie naudojamos stebėjimo programinės įrangos (pvz. Zabbix, OpenTelemetry). Visa telemetrija turi būti susieta su Perkančiosios organizacijos naudojamais įrankiais. |
|  | Turi būti užtikrinta galimybė web priemonėmis stebėti sistemos bei atskirų jos komponentų veikimo rodiklius (aktyvūs vartotojai, atminties panaudojimas, procesorių apkrova ir kiti svarbūs rodikliai) bei gauti pranešimus sutrikus komponentų veikimui ar rodikliams pasiekus kritines reikšmes. Turi būti užtikrintas Perkančiosios organizacijos specialistų informavimas, kad būtų galima sureaguoti laiku į galimus sutrikimus prieš jiems atsirandant. |
|  | Turi būti realizuoti vaizdo platformos ir jos komponentų veikimo stebėjimo ir išankstinio perspėjimo (angl. monitoring) sprendimai. Turi būti sukurta galimybė monitorinti vaizdo platformos veiklos, tinklo, vaizdo kokybės, garso kokybės, serverio našumo ir kitus aktualius rodiklius pvz.: - vienu metu prisijungusių naudotojų kiekį; - CPU ir atminties apkrovą; - tinklo pralaidumas; - vidutinę sesijos trukmę; - laiką, per kurį sistema užmezga ryšį tarp naudotojų; - praėjusių nuotolinių konsultacijų kiekį ir išsamią informacija apie jas (konsultacijos trukmę, įvertinimą, prisijungimo/ atsijungimo laikus ir t.t); - sesijų, kurios buvo nutrauktos, procentas; - vaizdo perdavimo raiškos ir pralaidumo rodikliai. - Pateikti rodikliai yra tik pavyzdiniai, tai nėra galutinis sąrašas. Teikėjas turės išskirti, kritinės svarbos ir kitus parametrus (iki 10 rodiklių). Visi stebėsenos taškai, kuriuose tikrinami šie ir kiti parametrai turės būti pasiūlyti Teikėjo, suderinti su Perkančiąja organizacija bei aprašyti detalios analizės ir projektavimo etapo metu. |
|  | Visi projekto metu kuriami ar keičiami servisai turi palaikyti centralizuotą paskirstyto sekimo (ang. Service tracing) mechanizmą, užtikrinantį užklausų ir operacijų stebėjimą per visą jų vykdymo grandinę. |

## Reikalavimai duomenų modeliui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Visi projekto duomenys turi būti organizuojami ir apdorojami pagal iš anksto apibrėžtas schemas bei struktūras (ang. schema-driven), laikantis vieningo tiesos šaltinio (SSOT – Single Source of Truth) principų. |
|  | Teikėjas vykdydamas projektą duomenų valdymui turi taikyti vieno karto (ang. Once only) principą siekiant kuo mažiau duomenų saugoti, o remtis užklausomis į pirminius šaltinius. |
|  | Turi būti naudojamos iš anksto agreguotų duomenų lentelės (ang. pre – aggregated) agregavimui ir paieškos lentelės (ang. lookup tables) papildomai informacijai išgauti, kad sumažinti pagrindinių duomenų apdorojimo apkrovą ir užtikrintų užklausų optimizavimą. |
|  | Tvarkomų duomenų įrašų skaičius neturi būti ribojamas, išskyrus tuos apribojimus, kurie atsiranda dėl naudojamos virtualios infrastruktūros ir sisteminės programinės įrangos parametrų. |
|  | Projektuojant šio projekto realizaciją, turi būti nuolatos pildomas ir su Perkančiąja organizacija derinamas struktūrizuotų duomenų sąrašas. |
|  | Visi techninėje specifikacijoje įvardinti šio projekto veiklos duomenys turi būti realizuoti projekto duomenų modelyje. Teikėjas turi realizuoti visas duomenų esybes (kartu su atributais ir sąsajomis), kurios yra būtinos siekiant sukurti specifikacijoje įvardintas funkcijas. |

## Reikalavimai Sistemos administravimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | ESPBI IS Administravimo portale turi būti galimybė peržiūrėti Sistemos naudotojų audito žurnalą, kuriame bus fiksuojami visi naudotojų veiksmai, jų gaunami sisteminiai klaidų pranešimai, taip pat kokie duomenys į kokius buvo pakeisti. |
|  | ESPBI IS Administratoriaus portale turi būti galimybė valdyti projekto funkcijų prieigos teises (pvz. paciento, gydytojo nuotolinių konsultacijų peržiūra, prisijungimas į konsultacijas, aktyvių konsultacijų peržiūra, vaizdo konferencijų platformos funkcijų redagavimas ir kt.). Prieigų teisių valdymas turi būti papildytas ir paciento bei gydytojo atstovams. Visos valdomos prieigos teisės turės būti aprašytos detalios analizės ir projektavimo etapo metu ir patvirtintos Perkančiosios organizacijos. |

## Reikalavimai našumui ir greitaveikai

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Naujos projekto funkcijos turi atitikti greitaveikos reikalavimus: - Detalaus lango (su visais norimais objektais) atidarymas turi trukti ne ilgiau nei 2 sekundes; - Duomenų išsaugojimo operacija po keitimo turi trukti ne ilgiau nei 1 sekundę; - Duomenų mainuose dalyvaujančių žiniatinklio paslaugų atsakymai turi būti pateikiami per ne ilgiau nei 2 sekundes; - Meniu sąrašo (Sistemos funkcijų pasirinkimo) naudotojams pateikimas turi trukti ne ilgiau nei 1 sekundę; - Navigacija tarp skirtingų Sistemos naudotojo sąsajos langų (tiek naujo lango atidarymas, tiek lango pakeitimas) turi trukti ne ilgiau kaip 2 sekundes (išskyrus atvejus, kai generuojama ataskaita); - Navigacija tarp skirtingų duomenų įvedimo laukų turi trukti ne ilgiau kaip 2 sekundes (išskyrus atvejus, kai generuojama ataskaita); - Sąrašo reikšmių pateikimas (konkretaus klasifikatoriaus reikšmių) turi trukti ne ilgiau nei 1 sekundę; - Duomenų paieška sistemoje, baigtinio paieškos rezultato atvaizdavimas iki 5 (penkių) sekundžių, išskyrus kompleksinėms, sudėtingoms užklausoms; - Automatinės (paketinės, foninės) užduotys (masiniam duomenų apdorojimui) – Sistema turi apdoroti ne mažiau 100 objektų per 1 sekundę (visi tarpiniai duomenų apdorojimai, veiksmai su duomenimis, duomenų rašymai į tarpines lenteles ir pan. turi būti atliekami per tą patį laiką). Projekto metu su Perkančiąja organizacija gali būti suderintos funkcijos, kurioms nėra taikomos šiame reikalavime numatytos trukmės ir gali būti suderinti konkretūs sudėtingi atvejai (pavyzdžiui, kurių metu atliekamas informacijos agregavimas), kuriems taikomos kitos greitaveikos trukmės. Šie išimtiniai atvejai gali būti taikomi tik gavus Perkančiosios organizacijos patvirtinimą. Greitaveikos reikalavimai neapima Perkančioasios organizacijos infrastruktūros interneto ryšio. |
|  | Vaizdo konferencijų platforma turi palaikyti bent 6000 vienu metu vykstančių vaizdo konsultacijų be veikimo sutrikimų ar našumo sumažėjimo. Esant didesnei apkrovai turėtų būti atliekamas automatinis resursų skalavimas (ang. auto - scaling). |
|  | Vaizdo konferencijų platforma turi užtikrinti, kad latencija tarp vartotojų būtų mažesnė nei 150 ms. Jei latencija padidėja virš 150 ms, sistema turi bandyti optimizuoti tinklo ryšį sumažinant vaizdo kokybę arba naudojant alternatyvius serverius (TURN serverius). |
|  | Vaizdo konferencijų platforma turi palaikyti numatytąją 720p raišką su 30 FPS, o esant geram tinklo pralaidumui – 1080p. Jei tinklo pralaidumas tampa nepakankamas, sistema automatiškai turi sumažinti vaizdo raišką iki mažiausio įmanomo (pvz. 360p), užtikrindama ryšio stabilumą |
|  | Garso perdavimo latencija neturi viršyti 50 ms, užtikrinant aiškų ir nenutrūkstamą garsą. Jei atsiranda garso iškraipymai, sistema turi prioretizuoti garso srautą prieš vaizdo perdavimą. |
|  | Vaizdo konferencijų platforma turi veikti esant ne mažesniam kaip 1 Mbps greičiui užtikrinant sklandžią 720p vaizdo kokybę. Jei vartotojo tinklo greitis mažesnis nei nustatyta riba, sistema sumažina vaizdo kokybę ir informuoja vartotoją apie silpną ryšį. |
|  | Vaizdo konferencijų platforma turi automatiškai atpažinti tinklo sutrikimus ir bandyti atkurti ryšį per 5 sekundes. Jei ryšys neatsistato, sistema turi išsaugoti vartotojo sesiją ir leisti grįžti į pokalbį. |
|  | Vaizdo konferencijų platformos reakcija į vartotojo veiksmus, tokius kaip mikrofono ar kameros įjungimas, neturi viršyti 100 ms. Jei reakcijos laikas ilgesnis, sistema turi nedelsiant informuoti naudotoją ir bandyti sumažinti uždelsimą optimizuojant procesus. |
|  | Teikėjas turės atlikti streso toleravimo testavimą ir pateikti ataskaitą Perkančiajai organizacijai. Vaizdo konferencijų platforma turi būti išbandyta su 2 kartais didesne apkrova, nei numatyta specifikacijoje, ir neprarasti veikimo stabilumo. Teikėjas įsipareigoja išspręsti visus testavimo metu rastus trūkumus, jeigu testų rezultatai netenkins visų įvardintų našumo ir greitaveikos reikalavimų. Streso testavimo scenarijai: - Vartotojo prisijungimo testai. Simuliuoti daug vartotojų tuo pačiu metu prisijungiant prie platformos. - Vaizdo ir garso srautų testai. Simuliuoti daug vartotojų, kurie tuo pačiu metu dalinasi vaizdo ar garso srautais. - Ekrano bendrinimo testai. Simuliuoti situacijas, kai vartotojai dalinasi ekranu. - Tinklo sąlygų testai. Testuoti sistemą įvairiose tinklo sąlygose – nuo mažo pralaidumo iki didelio. - Vaizdo kokybės testai. Simuliuoti situacijas, kai naudojamos skirtingos raiškos – 720p, 1080p ir žemiau. - P2P ryšio ir TURN serverių testai. Simuliuoti P2P ryšius ir jų naudojimą per TURN serverius. - Apkrovos testai. Testuoti, kaip sistema veikia su dideliu vartotojų kiekiu – nuo kelių iki keliasdešimt tūkstančių. - Patikimumo ir stabilumo testai. Simuliuoti ilgalaikes vaizdo konferencijas su kelių valandų trukme. - Procesoriaus ir atminties apribojimai. Patikrinti, ar sistema nepraranda funkcionalumo ar kokybės esant ribotiems ištekliams. - Vaizdo kokybės ribojimai esant išteklių trūkumui. Simuliuoti situacijas, kai mažinama raiška ar garso kokybė dėl resursų apribojimų. - Galimų išteklių ribų nustatymas. Simuliuoti scenarijus, kai išteklių ribos pasiekiamos (CPU, RAM, tinklo). |
|  | Teikėjas turi pateikti Perkančiajai organizacijai greitaveikos testavimo aplinką. |
|  | Turi būti realizuotas funkcijų ir atliekamų naudotojų veiksmų, kurios viršija nustatytus našumo reikalavimus aprašytus aukščiau, auditavimas. Audito įraše turi būti pakankamai duomenų, kad būtų galima nustatyti, kuri projekto funkcija netenkina našumo reikalavimų. |
|  | Projekto apimtyje turi būti indikuojami ilgiau trunkantys procesai (funkcijos), kad naudotojui būtų aišku, jog ESPBI IS ir vaizdo konferencijų platforma veikia ir nėra būtinybės iškviesti tų pačių funkcijų keletą kartų. |
|  | Apie ilgiau trunkančius procesus, prastėjančią vaizdo konferencijų platformos ryšio kokybę ir resursų išteklių didelį mažėjimą, turi būti informuojami monitoringą atliekantys Perkančiosios organizacijos specialistai. |
|  | Automatinės (foninės, paketinės, ataskaitų) užduotys neturi daryti įtakos Sistemos naudotojų darbui. |
|  | Integracinių sąsajų realizacija turi užtikrinti, kad projektavimo metu apibrėžti integraciniai scenarijai įvyks per racionalų laiko tarpą ir niekaip nedarys neigiamos įtakos ESPBI IS naudojimo patogumui ir našumui. |

## Reikalavimai programinei įrangai ir programinės įrangos licencijoms

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Teikėjas sprendimą gali realizuoti kurdamas programinę įrangą bei integruodamas įvairius jau sukurtus programinės įrangos komponentus. Įvertinęs specifikacijos reikalavimus, turi numatyti ir pateikti reikiamos programinės įrangos licencijas (ar bet kokius kitus leidimus naudoti programinę įrangą), reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos projekto kūrimo veikloms įgyvendinti bei vėliau eksploatuojant projektą, Paslaugų teikėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas. |
|  | Programinei įrangai kurti turi būti naudojamos JAVA ar lygiavertė technologija. |
|  | Naujai kuriamų duomenų bazių technologija turi taikyti Postgres ar lygiavertę technologiją, esamų duomenų bazių ir atvejais kuomet yra būtina taikyti Oracle technologiją. |
|  | Projekto realizavimui papildomai turi būti naudojamos technologijos kaip RabbitMQ, Nginx ar joms lygiavertės. |
|  | Jei projekto įgyvendinimui posistemės modernizavimui bus naudojama licencinė programinė įranga, tokios licencinės programinės įrangos licencijavimo tvarka turi būti nuolatinio galiojimo (be jokių galiojimo apribojimų laike ir be jokių papildomų mokesčių norint plėsti ar palaikyti funkcionalumus) kad Perkančiajai organizacijai nereikėtų įsigyti papildomų licencijų ar kitaip patirti išlaidų programinės įrangos veikimui. Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas visoms numatomoms įdiegti IS aplinkoms (testavimo, mokymų bei produkciniai aplinkai). |
|  | Kiekviena siūloma panaudoti licencijuojama PĮ turi būti suderinama su Perkančiąja organizacija. |
|  | Siūlant licencinę programinę įrangą, jos įsigijimo ir ne mažiau kaip 3 metų (skaičiuojant nuo testavimo etapo pabaigos) gamintojo užtikrinto palaikymo kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |
|  | Teikėjas turi garantuoti nuostolių atlyginimą Perkančiajai organizacijai dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų ar prekių (paslaugų) ženklų naudojimo, susijusio su sukurtos programinės įrangos naudojimu, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Perkančiosios organizacijos kaltės. |
|  | Visa programinė įranga, kuri bus sukurta Projekto vykdymo apimtyje turi būti pilnai perduota Perkančiajai organizacijai (perduodamos visos turtinės teisės ir išeities kodai bei konfigūracijos). |
|  | Programinė įranga su kompiliavimo skriptais turi būti perduodama Docker konteinerio formatu, užtikrinant visų priklausomybių ir vykdymui reikalingų komponentų įtraukimą. |
|  | Perduodami išeities tekstai (angl. source code) pateikiami tik elektroninėje formoje ir turi atitikti šiuos reikalavimus: - Išeities kodas prieš kiekvieną diegimą turi būti padėtas į Perkančiosios organizacijos GIT aplinką ir iš ten paruošti diegimo paketai į testinę bei gamybinę aplinkas. - Išeities tekstai Perkančiajai organizacijai turi būti perduoti kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų forma, nurodant standartines kompiliavimo priemones, kompiliavimo eigą ir kartu su visomis kompiliavimui reikalingomis bibliotekomis; - Išeities tekstai turi būti su išsamiais komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas įskaitant, tačiau neapsiribojant praktika, kai pagal pavadinimą galima suprasti programinio kodo elemento paskirtį ir praktiką, kai kodo formatavimas leidžia suprasti kodo struktūrą. - Išeities kodas turi 70 - 80% padengtas automatiniais testais (unit tests). Turi būti užtikrintas visų funkcijų, vartotojo sąsajų ir integracijos testavimas. - Perkančiajai organizacijai turi būti perduoti pilni, korektiški išeities tekstai, iš kurių naudojant standartines priemones būtų kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai specifikuotas funkcijas. - Turi būti parengtas priėmimo testavimo išeities tekstų testas atliekant išeities tekstų kompiliavimą Perkančiosios organizacijos aplinkoje ir funkcinį kompiliavimo metu gautos versijos testavimą. - Garantinio aptarnavimo metu Teikėjui atlikus programinės įrangos pakeitimus, išeities tekstai turės būti atnaujinti ir pateikti pagal aukščiau nurodytuose punktuose nustatytas sąlygas. |
|  | Projekto kompiliavimas, konfigūravimas ir diegimas turi būti atliekamas iš programinio kodo saugyklų, esančių Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje. |
|  | Projekto kompiliavimas, konfigūravimas ir diegimas turi būti atliekamas naudojant automatizuotas nuolatinės integracijos (angl. Continuous integration) priemones. Šias priemones Paslaugų teikėjas turi įdiegti Pagrindinio tvarkytojo infrastruktūroje. |
|  | Jeigu Teikėjas siūlo naudoti atviro kodo komponentus, jie turi būti ne kartą pritaikyti veikiančiose sistemose, turėti aktyvią bendruomenę (pvz., GitHub, Stack Overflow, forumai)., būti sukurti laikantis standartų ir turėti aktyvų vystymą, saugumo pataisymus priežiūrą, bei lengvai prieinamą išsamią dokumentaciją, vadovus, API specifikacijas. Teikėjas privalo užtikrinti tokių komponentų palaikymą sutartu laikotarpiu. Komponentai turi būti patvirtinti Perkančiosios organizacijos. |
|  | Sistema turi būti kuriama taip, kad duomenys ir verslo logika būtų laikomi konfigūruojamose saugyklose arba išoriniuose šaltiniuose, o ne įterpti tiesiogiai į programinį kodą (angl. Hard Coded). Išimtinais atvejais Teikėjas Perkančiajai organizacijai turi pateikti visus įkoduotų duomenų aprašymus, jog esant poreikiui, įkoduotus duomenis galėtų keisti ir kitas Teikėjas ir / ar pati Perkančioji organizacija. |
|  | Jeigu naudojama ir vystoma atviro kodo licencinė programinė įranga, turi būti suteikiamos Perkančiajai organizacijai prieigos teises prie išeities kodų, bei suteikiama teisė savo resursais (įskaitant samdomas trečiąsias šalis) vystyti šią programinę įrangą ir naudoti PĮ savo reikmėms (kad RC nereikėtų įsigyti papildomų licencijų ar kitaip patirti išlaidų programinės įrangos veikimui). |
|  | Teikėjas turi pateikti ir į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visą reikiamą standartinę ir nestandartinę programinę įranga, jeigu to reikia, kad būtų užtikrintas funkcionalumas ir našus darbas (tenkinantis našumo reikalavimus). |
|  | Esant poreikiui Teikėjas turi atlikti techninės įrangos konfigūracijas. Jos turi būti atliktos iš Perkančiosios organizacijos nereikalaujant papildomų lėšų. |
|  | Naujos programinės įrangos funkcionalumo ir funkcionalumo pakeitimų realizavimas neturi pareikalauti papildomos techninės ir licencijuojamos standartinės ir nestandartinės programinės įrangos įsigijimo Perkančiajai organizacijai. |
|  | Projekto programinė įranga turi būti instaliuojama tarnybinėje stotyje. Naudotojo kompiuteryje (darbo vietoje) neturi būti instaliuojami jokie projekto komponentai. |

## Reikalavimai integracinėmis sąsajoms

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Teikėjas, savo atsakomybių ribose turės atlikti visus reikiamus darbus, kad vykdant su telemedicina susijusius veiklos procesus ESPBI IS būtų atvaizduojami aktualūs duomenys iš kitų informacinių sistemų ir registrų. Detalios analizės ir projektavimo etapų metu turi būti detalizuoti projekto duomenų mainams aktualūs duomenys. |
|  | Teikėjas turės realizuoti projektui reikalingas sąsajas su išorinių informacinių sistemų ir registrų testavimo aplinkomis, jeigu tokios bus. esant išorinių informacinių sistemų ir registrų testavimo aplinkoms, Teikėjas turės realizuoti tokių sistemų imitacines sąsajas (angl.mock-up). |
|  | Duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant žiniatinklio paslaugas ar lygiavertes technologijas, SOAP, HTTP (RESTfull) ar lygiavertį protokolą. Teikėjas turi suderinti duomenų mainams naudojamas technologijas ir protokolą |
|  | RESTful API atsakymai turi būti standartizuoti, naudojant aiškiai apibrėžtą JSON struktūrą su tokiais laukais kaip isSuccess, data ir error. Visi atsakymai turi turėti nurodytus duomenų tipus (pvz., integer, string, array, boolean) ir atitikti nustatytą schemą. Klaidos atvejais API turi grąžinti aiškias klaidų žinutes su atitinkamais HTTP atsakymo kodais (pvz., 400 Bad Request, 503 Service Unavailable) bei papildoma informacija, padedančia suprasti klaidos priežastį. |
|  | Teikėjas gali siūlyti alternatyvius integracinių sąsajų realizavimo būdus (technologijas, apimtis ir kt.), jeigu jie niekaip nedarytų neigiamos įtakos projekto tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Pasiūlytas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi užtikrinti lygiavertę ar geresnę sąsajos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą ir saugumą. Kiekvienas siūlomas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija ir duomenų teikėju (IS valdytoju/ tvarkytoju). |
|  | Teikėjas turi parengti ir suderinti integracinės sąsajos techninę specifikaciją, t.y., parengti projektinę integracinės sąsajos dokumentaciją aprašančią veiklos procesus, integracijų scenarijus kurios pagrindu kita šalis turės atlikti reikalingus informacinės sistemos vystymo darbus, susijusius su reikiama integracine sąsaja. |
|  | Teikėjas turi užtikrinti, kad nebus sutrikdytas jau veikiančių integracinių sąsajų veikimas. |

## Reikalavimai naudotojų sąsajai ir patogumui naudoti

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Naujos naudotojo sąsajos turi būti naudojamos Angular, React Native ar lygiavertės programinės įrangos technologijos, o modernizuojamiems naudotojo sąsajos funkcionalumams taikyti jau naudojamas technologijas kaip JavaScript, TypeScript ir kitas. |
|  | Naudotojo sąsaja turi būti vizualiai patraukli ir suderinta su Perkančiosios organizacijos identitetu (spalvos, šriftai). |
|  | Kuriami / modernizuojami naudotojo sąsajos elementai turi būti pritaikyti neįgaliesiems pagal Europos Sąjungos WAI (angl. Web Accessibility Initiative) gaires (Web Content Accessibility Guidelines 2.1). |
|  | Teikėjas turi pateikti bent kelis vaizdo konferencijų platformos naudotojo sąsajos dizaino variantus. Galutinis variantas turi būti patvirtintas Perkančiosios organizacijos. |
|  | Naudotojo sąsaja (įskaitant visus klaidų ir informacinius pranešimus) turi būti realizuota lietuvių ir anglų kalbomis (naudotojas gali pasirinkti lietuvių arba anglų) ir naudojama laikantis bendrinių kalbos taisyklių. Teikėjas detalios analizės ir projektavimo etapo metu turi suderinti vertimus su Perkančiąja organizacija. |
|  | Naudotojų sąsajos klaidų pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia atlikti, kad galėtų tęsti darbą. |
|  | Visi to paties tipo (klaidų, įspėjamieji ir kt.) pranešimai turi būti pateikiami vienodu stiliumi (toje pačioje ekrano vietoje, tuo pačiu stiliumi, išskirti tomis pačiomis spalvomis). |
|  | Naudotojo sąsaja turi būti pritaikyta pagal naudotojų ir paslaugų gavėjų tipą ir prieigos teises. Naudotojams turi būti pateikiamos tik jiems aktualios funkcijos, o darbui nereikalingi arba neleistini Sistemos funkcionalumai neturi būti matomi. |
|  | Turi būti vykdomas loginis duomenų laukų tikrinimas laukų lygiu (pvz.: asmens varde negali būti skaičių) ir laukų grupių lygiu (pvz.: paieškos pradžios data turi būti ankstesnė nei paieškos pabaigos data). Prieš išsaugant pateiktus duomenis turi būti atliekamas išsamus loginis jų patikrinimas (pvz.: ar visi privalomi laukai užpildyti). |
|  | Visi pagrindiniai vaizdo konferencijų platformos valdikliai (pvz. „Įjungti/ išjungti kamerą“, „Nutildyti mikrofoną“) turi būti matomi ir lengvai pasiekiami per vieną mygtuko spustelėjimą, be papildomų veiksmų. |
|  | Vaizdo konferencijų platformoje naudotojas turi matyti aiškius indikatorius, kurie rodo, kada kamera ir mikrofonas yra įjungti arba išjungti. |
|  | Duomenų įvedimo formose duomenų laukai turi būti užpildomi automatiškai, jeigu Sistemos duomenų bazėje ar integruotose duomenų bazėse yra saugomi atitinkami duomenys. |
|  | Naudotojo sąsajoje visada turi būti matomas pilnas ir interaktyvus navigacijos kelias (angl. Breadcrumbs). |
|  | Naudotojo sąsaja turi prisitaikyti prie įvairaus dydžio ekranų (ang. Responsive design). |

## Reikalavimai standartų taikymui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Esant kelioms galimoms standarto ar reikalavimo interpretacijoms, reikia laikytis geriausios praktikos principo. |
|  | Projekto realizavimui turi būti remiamasi bendrai priimtais technologiniais ir veikimo standartais (pvz. SOA, JEE, OSGi, JMX, JPA, SSL, MTOM ir pan.) |
|  | Turi būti naudojamas šifravimo standartas AES (angl. Advanced Encryption Standard) arba lygiavertis ar naujesnis. |
|  | Turi būti naudojama ne žemesnė kaip HTML5 (angl. Hypertext Markup Language) versija. |
|  | Turi būti naudojama ne žemesnė kaip 3 lygio CSS3 (angl. Cascading Style Sheets Language 3). |
|  | Naudotojo sąsaja turi būti kuriama laikantis LST EN ISO 9241 standartų šeimos ergonomikos reikalavimų ir rekomendacijų. |
|  | Visi kuriami funkciniai komponentai privalo palaikyti Unicode (UTF – 8) standartą užtikrinant korektišką duomenų saugojimą, apdorojimą ir atvaizdavimą lietuvių ir anglų kalbomis, įskaitant specifinius lietuvių kalbos rašmenis ir taisykles. |
|  | Sukurta programinė įranga turi atitikti tarptautinius saugumo standartus LST ISO/IEC 27002, LST ISO/IEC 27001 ar lygiaverčius standartus. |
|  | Turi būti palaikomas X.509 arba naujesnis standartas naudojant skaitmeninius sertifikatus sąveikose: sistema – sistema ir sistema – naudotojas. |
|  | Norint užtikrinti saugų internetu perduodamų duomenų perdavimą, turi būti naudojamas TLS (Transport Layer Security) protokolas, versija 1.3 arba naujesnė, tiek komunikacijoje tarp sistemos ir naudotojo, tiek, jei reikalinga, ir tarp sistemų. |
|  | Teikėjo rengiamuose projekto analizės ir projektavimo dokumentuose, veiklos procesų schemų, modelių, duomenų bazių schemų, programinių komponentų sąsajų schemų ir kitų esybių sąsajų schemų projektavimui turi būti naudojama ne žemesnė kaip 2.0 UML standarto (angl. Unified Modeling Language) versija. |
|  | ESPBI IS medicininių dokumentų, skirtų informacijos mainams, koduotė, struktūra ir semantika turi būti įgyvendinta vadovaujantis HL7 FHIR (angl. HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources)) XML formatu paremtu standartu. |
|  | Projektas turi būti įgyvendinta vadovaujantis ISO/HL7 DIS 10781 „Elektroninės sveikatos istorijos informacinės sistemos funkcinis modelis, antrasis leidimas“ (angl. Electronic Health Record-System Functional Model, Release 2.0) ar naujesniu lygiaverčiu standartu. |

# REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## Reikalavimai darbo vietai

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Pagal numatytas procedūras Paslaugų teikėjo darbuotojams dalyvaujantiems Pirkimo objekto vykdyme (toliau – Teikėjo specialistai), suteiks prieigą prie Perkančiosios organizacijos išteklių (toliau – prieiga): - Teikėjo specialistams bus suteikta prieiga prie Perkančiosios organizacijos aplikacijų: JIRA, CONFLUENCE; - Teikėjo specialistams, aplikacijų programuotojams bus suteikta prieiga prie Perkančiosios organizacijos GIT saugyklos, skirtos Pirkimo objekto programinės įrangos pirminio kodo versijų valdymui, bei prie serverių, skirtų Pirkimo objekto vykdymui infrastruktūros plėtros aplinkoje (DEV) (nesuteikiant administracinių teisių) ir reikalingų duomenų bazių (DB) schemų. Pagal poreikį, Perkančiosioji organizacija suteiks saugią nuotolinę prieigą – dedikuotą virtualią darbo vietą (angl. Virtual Desktop Infrastructure, toliau – VDI), per kurią Teikėjo specialistai pasieks Perkančiosios organizacijos išteklius reikalingus Paslaugų teikimui. |
|  | Pagal poreikį, Perkančioji organizacija galės suteikti Teikėjo specialistų kompiuterinėms darbo vietoms saugią nuotolinę VPN prieigą prie jiems dedikuotų išteklių reikalingų Pirkimo objekto vykdymui. |
|  | Teikėjo specialistams nebus suteikta prieiga prie Perknačiosios organizacijos produkcinių duomenų, ar produkcinių aplinkų. Visi kūrimo, testavimo ir priežiūros darbai bus vykdomi Perkančiosios organizacijos kūrimo (DEV) ir testavimo aplinkose, naudojant Perkančiosios organizacijos pateiktus nuasmenintus arba testinius duomenis. |

## Reikalavimai paslaugų užsakymui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Paslaugų teikėjas gali teikti papildomas paslaugas, kurių apimtyje Perkančioji organizacija gali užsakyti papildomus funkcionalumus. Vystymo paslaugų apimtis – apie 1000 val. |
|  | Papildomo funkcionalumo užsakymo tvarka: - identifikuojamas papildomo funkcionalumo poreikis; - poreikis patvirtinamas Perkančiosios organizacijos; - Paslaugų teikėjas parengia siūlymą, kuriame aprašo papildomo funkcionalumo realizavimo principus, realizavimo terminą ir įvertina realizacijai reikalingą valandų skaičių (žr. 8.1. 1 priedas: Papildomų paslaugų užsakymo forma); - Perkančiajai organizacijai patvirtinus siūlymą, siūlymo pagrindu formuojamas papildomas funkcionalumo užsakymas, kuris pasirašomas Perkančiosios organizacijos ir Paslaugų teikėjo. |
|  | Papildomais funkcionalumais negali būti laikomi šiame RPO apibrėžti reikalavimai, juos detalizuojantys sprendimai |
|  | Patvirtintos paslaugos bus užsakomos Perkančiosios organizacijos JIRA pateikiant užduotis – konkrečios užduotys priskiriamos Teikėjo specialistui(-ams), kuriems prieš tai suteikiama prieiga prie Perkančiosios organizacijos JIRA (žr. RPO P-1papunktį). |
|  | Mažiausiai 12 mėnesių garantija turi būti taikoma visoms papildomai užsakytoms paslaugoms. |

## Reikalavimai RPO įgyvendinimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Paslaugų teikėjas privalo realizuoti RPO reikalavimus. |
|  | Paslaugų teikėjas ar Perkančioji organizacija gali siūlyti alternatyvų atskiro RPO reikalavimo įgyvendinimo būdą, arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos Pirkimo tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams, bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus, ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas, turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Teikėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso Sistemos funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos). Alternatyvių specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma Paslaugų teikimo reglamente apibrėžta pokyčių valdymo procedūra. Teikėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę Sistemos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Perkančiąja organizacija. |
|  | Teikėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos programinės įrangos techninę dokumentaciją bei dokumentus, patvirtinančius, kad Teikėjas yra siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas ir (ar) įgaliotas partneris, turintis teisę parduoti bei diegti ir (ar) konfigūruoti siūlomą įrangą. |
|  | Teikėjas kartu su Sutartimi, pasirašo asmens duomenų tvarkymo susitarimą. |
|  | Teikėjas užtikrina, kad asmuo, vykdysiantis Sutarties Techninės dalies įgyvendinimą pasirašytų Perkančiosios organizacijos pateiktą Konfidencialumo pasižadėjimą. |
|  | Teikėjas privalo vadovautis Sutarties vykdymo metu aktualiomis teisės aktų redakcijomis. Teikėjui privalomi ir visi Sutarties vykdymo metu naujai priimti / pakeisti teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu. Jei naujai priimti / pakeisti teisės aktai prieštarauja Techninėje specifikacijoje aprašytiems reikalavimams, Teikėjas turi įgyvendinti reikalavimus vadovaudamasis Sutarties vykdymo metu priimtų / pakeistų teisės aktų versijomis. |
|  | Per 15 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo Paslaugų teikėjas turi surengti įvadinį susitikimą su Registrų Centru bei pateikti derinimui ir pristatyti Paslaugų teikimo reglamentą (pagrindinės dalys nurodytos 3 lentelėje) |
|  | Teikėjas turės bendrauti su Perkančiąja organizacija susitikimų metu, raštu ir e. paštu, ir dalyvauti rengiamų dokumentų aptarime su suinteresuotomis šalimis bei suteikti pagalbą pristatant ir aptariant pateikiamų dokumentų turinį bei teikti kitas su Specifikacijos parengimu susijusias konsultacijas Registrų centrui. Visų susitikimų turinys turi būti protokoluojamas taip kaip nurodyta Paslaugų teikimo reglamente. |
|  | Paslaugų teikėjas yra atsakingas už reikalingų įrankių ir techninės įrangos įsigijimą Paslaugoms atlikti. |
|  | Teikėjo pasiūlyti specialistai turi gebėti žodžiu ir raštu bendrauti lietuvių ir anglų kalbomis (ne mažesniu nei C1 lygiu pagal Bendrąją Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą). Jei specialistas nemoka lietuvių ar anglų kalbos, reikalavimas gali būti įvykdytas užtikrinant vertimo paslaugas Sutarties vykdymo metu, kurios turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. |

## Reikalavimai paslaugų teikimo etapams

3 lentelė. Paslaugų įgyvendinimo etapai.

| Etapas | Atsakomybių aprašymas | Rezultatai/reikalavimai | Terminas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicijavimas | Teikėjas: - Parengia Paslaugų teikimo reglamentą, detalų darbų grafiką ir suderina su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. | - Parengtas Paslaugų teikimo reglamentas. Paslaugų teikimo reglamente nurodoma projekto tikslai, prioritetai, etapų apimtys ir rezultatai, suinteresuotos šalys, darbų atlikimo grafikas, kokybiniai reikalavimai, rizikos ir jų suvaldymo būdai, komunikavimo principai, atsakomybės, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimo kriterijai, papildomų užsakymų valdymo procedūra ir kita svarbi informacija. - Parengtas detalus darbų grafikas ir pateikti pagrindiniai riboženkliai (angl. milestones) | Etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su Perkančiąja organizacija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |  |  |
| Detali analizė | Teikėjas: - Atlieka esamos ir siekiamos padėties įvertinimą; - Parengia detalios analizės dokumentaciją; - Vykdo kitas veiklas numatytas analizės etapo metu. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Tvirtina pateiktus etapo rezultatus. | - Parengtas detalios analizės dokumentas, kuriame išanalizuojami ir detalizuojami funkciniai ir nefunkciniai RPO reikalavimai bei kiti RC išsakyti poreikiai, parengiami naudotojų pasakojimai (angl. User Story) ir panaudojimo atvejai (angl. use case), kurie pateikiami panaudos atvejų diagramomis pagal UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją ir detalizuojami aprašant kiekvieno panaudos atvejo vykdymo žingsnius (pagrindinę eigą, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus. Jei reikia, aprašomi IS vartotojai ir jų teisės. | Pagal suderintą darbų grafiką. |  |  |
| Projektavimas | Teikėjas: - Atlieka projektavimą ir parengia projektavimo dokumentaciją; - Parengia ir suderina infrastruktūros reikalavimų techninę specifikaciją; - Išanalizuoja ir parengia integracinių sąsajų aprašymo dokumentus; - Suderina naujas integracines sąsajas su duomenų teikėjais ir gavėjais; - Parengia integracinių sąsajų specifikacijas bei jas suderina su duomenų gavėjais ir teikėjais bei Perkančiąja organizacija; - Atnaujina ir su Perkančiąja organizacija suderina ESPBI IS techninį aprašymą. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. - Tvirtina pateiktus etapo rezultatus. | - Sukurtas Projektavimo dokumentas (dokumente pateikiama: projekto architektūros aprašymas fizinių komponentų ir programinių komponentų požiūriu, naudojamos technologijos (jų pavadinimai, versijos), informacinis vaizdas (duomenų bazės struktūros, duomenų bazių sąsajų schemos ir kt.), funkcinis vaizdas (projekto funkciniai vienetai, jų funkcijos, tarpusavio sąsajos, naudotojo sąsajos prototipai), integracinis vaizdas (sąsajos tarp vidinių ir išorinių sistemų, kuriamos sistemos atžvilgiu), operacinis vaizdas (sisteminiai procesai, algoritmai, periodiniai sisteminiai darbai ir pan.), dislokavimo vaizdas (programinių komponentų pasiskirstymas techninėje įrangoje), saugumo sprendimai, aukšto prieinamumo sprendimai, plečiamumo sprendimai ir kt.); - Parengta infrastruktūros reikalavimų techninė specifikacija (dokumente pateikiami detalūs reikalavimai techninei ir sisteminei programinei įrangai, kuri bus reikalinga užtikrinant tinkamą Teikėjo siūlomo sprendimo funkcionavimą. Mažiausiai turi būti pateikiama: reikalavimai techninei įrangai; reikalavimai sisteminei programinei įrangai; papildomos techninės ir sisteminės programinės įrangos suderinamumo su esama Perkančiosios organizacijos infrastruktūra analizė ir reikalavimai.) - Sukurtas techninės architektūros dokumentas; - Sukurtas Loginis DB modelis; - Sukurtos Integracinių sąsajų specifikacijos (sukurtos sąsajų specifikacijos ir duomenų apsikeitimo specifikacijos); - Atnaujintas techninis aprašymas (specifikacija); - Parengtos pradinės naudotojo sąsajos gairės, apimančios: 7.1. naudotojo sąsajos schemas; 7.2. struktūrą ir dizainą; 7.3. parengtas pradinis naudotojų sąsajos prototipas. | Pagal suderintą darbų grafiką. |  |  |
| Programavimas | Teikėjas: - Parengia ir pateikia diegimo į testinę aplinką planą; - Vykdo reikalingus programavimo ir programinio konfigūravimo darbus (savo kūrimo aplinkoje), įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; - Parengia ir pateikia testavimo planą; - Atlieka komponentų (angl. unit) testavimą, vidinį saugumo testavimą, posistemės vidinį testavimą, sąsajų su kitomis sistemomis testavimą; - Vykdo kuriamos posistemės demonstracijas, atsižvelgia į išsakytas Perkančiosios organizacijos pastabas; - Rengia priėmimo testavimo scenarijus; - Parengia vidinio testavimo ataskaitą; - Patikslina detalios analizės ir projektavimo dokumentaciją (jei reikia). Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Parengia gamybinę ir testavimo aplinkas turimoje infrastruktūroje; - Dalyvauja posistemės demonstracijose, teikia atsiliepimus; - Peržiūri ir įvertina vidinio testavimo rezultatus; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. | - Parengtas ir suderintas diegimo į testinę aplinką planas; - Parengtas ir suderintas testavimo planas; - Parengta testavimo aplinka Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje; - Atlikta kuriamos posistemės demonstracija; - Pateikta vidinio testavimo ataskaita, kurioje aprašyti atlikto vidinio saugumo testavimo rezultatai ir vidinio testavimo rezultatai (apimtis, vykdymo metodika, testavimo tipai, procedūra, įėjimo/išėjimo kriterijai, testavimo aplinka), pateikiant informaciją apie posistemės sritis, į kurias reikia atkreipti papildomą dėmesį testavimo metu; - Parengta programinė įranga diegimui; - Pagal poreikį atnaujinta detalios analizės ir projektavimo dokumentacija. | Pagal suderintą darbų atlikimo grafiką. Vidinio testavimo ataskaita turi būti pateikta bent prieš 5 darbo dienas iki diegimo testavimo aplinkoje etapo pradžios. Kuriamos posistemės demonstracijos turi būti vykdomos nuolatos, pagal atskirai suderintą grafiką. |  |  |
| Diegimas į testavimo aplinką | Teikėjas: - Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje; - Konsultuoja Perkančiąją organizaciją diegimo į Perkančiosios organizacijos testavimo aplinką klausimais; - Parengia duomenų užkrovimo skriptus į Perkančiosios organizacijos testinę aplinką; - Rengia priėmimo testavimo scenarijus, testavimo metodiką ir planą; - Parengia naudotojų ir administratorių instrukcijas. Perkančioji organizacija: - Peržiūri ir įvertina diegimo planą; - Suteikia reikalingą informaciją; - Kontroliuoja testavimo aplinką; - Peržiūri ir įvertina testavimo planą; - Įdiegia pateiktą programinę įrangą į Perkančiosios organizacijos testavimo aplinką. Duomenų teikėjai/gavėjai: 1. Peržiūri ir įvertina testavimo planą. | - Parengta programinė įranga diegimui į Perkančiosios organizacijos testavimo aplinką; - Programinė įranga įdiegta Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje; - Parengti testavimo scenarijai; - Parengti duomenys testavimui (SQL ir/arba kitų skriptų pavidalu); - Parengtas bei suderinas su Perkančiąja organizacija ir duomenų teikėjais/gavėjais testavimo planas; - Parengti priėmimo testavimo scenarijai, testavimo metodika ir planas; - Parengti naudotojų vadovai ir administratorių instrukcijos. | Diegimo etapas turi būti baigtas iki priėmimo testavimo etapo pradžios pagal suderintą darbų grafiką. |  |  |
| Integracinis testavimas | Teikėjas: - Atlieka testavimą su duomenų teikėjais ir gavėjais Perkančiosios organizacijos testinėje aplinkoje; - Atlieka koregavimą pagal pateiktas pastabas bei ištaiso klaidas; - Sukuria visą projekto techninę dokumentaciją; - Parengia testavimo ataskaitą. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Registruoja testavimo metu Perkančiosios organizacijos nustatytas klaidas; - Vykdo testavimo metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę. | - Integracinio testavimo ataskaita. Integracinio testavimo ataskaitoje turi būti įvertinti integracinio testavimo metu nustatyti defektai, pateiktas jų išsprendimo būdas ir statusas; - Sukurta visa techninė dokumentacija; - Sukurti analizės ir projektavimo dokumentai, diegimo instrukcijos, projekto surinkimo ir kompiliavimo instrukcijos; - Sukurtos vartotojų ir administratorių instrukcijos; - Parengtos Klaidų šalinimo ataskaitos. | Integracinio testavimo etapas turi būti baigtas iki Diegimo į gamybinę aplinką pradžios pagal suderintą darbų grafiką. |  |  |
| Priėmimo testavimas | Teikėjas: - Parengia naudotojų vadovus ir administravimo instrukcijas. - Remiantis parengtais ir suderintais naudotojų vadovais papildo nauja informacija ESPBI IS pagalbos sistemą; - Vykdo priėmimo testavimą; - Šalina užfiksuotus trūkumus (klaidas); - Atlieka reikiamus pakeitimus atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus; - Parengia priėmimo testavimo ataskaitą; - Parengia testavimo scenarijus. Perkančioji organizacija: - Teikia pastabas priėmimo testavimo planui ir testavimo scenarijams; - Vykdo priėmimo testavimą pagal testavimo plane apibrėžtą testavimo plane apibrėžtą testavimo metodiką ir testavimo scenarijus; - Atrinktas nepriklausomas Teikėjas vykdo saugumo testavimą pagal šios techninės specifikacijos apibrėžtas testavimo metodikas ir testavimo scenarijus; - Priima programinę įrangą bandomąjai eksploatacijai. | - Sėkmingai atliktas priėmimo testavimas. - Atlikti reikiami pakeitimai atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus. - Parengti naudotojų vadovai ir administravimo instrukcijos. - Parengta priėmimo testavimo ataskaita. - Priimta programinė įranga bandomąjai eksploatacijai. | Priėmimo testavimas turi būti atliktas iki bandomosios eksploatacijos pradžios pagal suderintą darbų atlikimo grafiką. |  |  |
| Diegimas į gamybinę aplinką | Teikėjas: - Parengia diegimo į gamybinę aplinką planą; - Parengia ekploatacijos pradžios planą; - Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Perkančiosios organizacijos gamybinėje aplinkoje; - Parengia duomenų užkrovimo skriptus į Perkančiosios organizacijos gamybinę aplinką; - Parengia ir suderina Bandomosios eksploatacijos planą; - Patikslina naudotojų ir administratorių instrukcijas. Perkačioji organizacija: - Peržiūri ir įvertina diegimo planą; - Suteikia reikalingą informaciją; - Vadovauja naujo funkcionalumo paleidimui; - Peržiūri ir įvertina bandomosios eksploatacijos planą; - Įdiegia pateiktą programinę įrangą į gamybinę aplinką; - Kontroliuoja gamybinę aplinką. | - Parengta programinė įranga diegimui į gamybinę aplinką; - Programinė įranga įdiegta gamybinėje aplinkoje; - Parengti duomenys gamybinei ekploatacijai (SQL ir/arba kitų scriptų pavidalu); - Parengtas ekploatacijos pradžios planas; - Suderintas naujo funkcionalumo paleidimo planas su visais duomenų gavėjais/teikėjais; - Atliktas naujo funkcionalumo paleidimas. Per nustatytą laiko tarpą sistema parengta eksploatacijai. - Diegimo dokumentacija (įskaitant, bet neapsiribojant, detaliai aprašyta skyriuje 4.4.4): - Diegimo aprašai, kuriuose turi būti pateikta: - Realizuotų sprendimų apibendrinantis aprašymas; - Parengti duomenų struktūrų, atributų, duomenų mainų aprašai; - Techninės realizacijos aprašymas (apimantis reikalavimų techniniam sprendimui detalizaciją, Sistemos plėtimo galimybes; - Kita aktuali informacija; - Išeities tekstai ir detali projekto surinkimo instrukcija; - Diegimo planas, apimantis: - Diegimo dalyvių atsakomybes; - Diegimo veiklų aprašymą; - Diegimo veiklų grafiką; - Diegimo schemą. | Šis diegimas gali vykti tik po sėkmingai įvykusio priėmimo testavimo. Šis diegimo etapas turi būti baigtas per 1 (vieną) savaitę nuo priėmimo testavimo etapo pabaigos ir baigtas iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |  |  |
| Mokymai (jei reikia) | Teikėjas: - Parengia mokymo aplinką (jeigu tokia reikalinga); - Vykdo apmokymus. Perkančioji organizacija: - Užtikrina mokymo dalyvių dalyvavimą Teikėjo organizuojamuose mokymuose. - Vykdo mokymų kontrolę. | - Mokymų dokumentacija (įskaitant, bet neapsiribojant, detaliai aprašyta skyriuje 4.5.6): - Mokymų planas; - Administratorių ir naudotojų vadovai; - Pagalbos vadovas (angl. Help) (tik elektroniniu formatu); - Mokymų medžiaga (detalūs reikalavimai skyriuje ); - Parengtos metodinės rekomendacijos duomenų teikėjams ir gavėjams; - Įvykdyti mokymai sutartam naudotojų kiekiui; - Pateikta mokymų ataskaita. | Pagal suderintą darbų atlikimo grafiką. |  |  |
| Bandomoji eksploatacija | Teikėjas: - Teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; - Reaguoja į eksploatacijos metu nustatytus defektus; - Užtikrina ekspertų konsultavimą Perkančiosios organizacijos darbuotojams ir IT specialistams; - Užtikrina ekspertų konsultavimą Perkančiosios organizacijos darbuotojams ir IT specialistams; - Parengia bandomosios eksploatacijos ataskaitą; - Užtikrina Sistemos duomenų integralumą ir vientisumą. Perkančioji organizacija: - Dirba su parengta sistema; - Registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas; | - Pašalintos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos. Teikėjas bandomosios eksploatacijos metu pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką turi šalinti visus suderintos sistemos funkcionalumo trūkumus užregistruotus bandomosios eksploatacijos problemų registre; - Bandomosios eksploatacijos dokumentai (įskaitant, bet neapsiribojant, detaliai aprašyta skyriuje 6.4.7): - Bandomosios eksploatacijos ataskaita. Bandomosios eksploatacijos ataskaitoje turi būti įvertinti bandomosios eksploatacijos metu nustatyti defektai, pateiktas jų išsprendimo būdas ir būsena, pateiktos rekomendacijos dėl tolesnės eksploatacijos; - Bandomosios eksploatacijos problemų registras. | Pagal suderintą darbų atlikimo grafiką. |  |  |
| Priėmimas-perdavimas | Teikėjas: - Atnaujina techninę dokumentaciją; - Įgyvendinus visas paslaugas teikia galutinę sutarties įvykdymo ataskaitą. - Perkančioji organizacija:Priima ir tvirtina Teikėjo parengtus rezultatus; - Pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas; - Teikia pastabas Teikėjo pateiktai dokumentacijai ir pasiūlymus tobulinimui. | - Galutinė sutarties įvykdymo ataskaita; - Perdavimo-priėmimo aktas; - Sukurta projekto dokumentacija. | Visos paslaugos turi būti suteiktos išskyrus garantinį aptarnavimą. |  |
| Garantinė priežiūra | Teikėjas: - Parengia garantinės priežiūros reglamentą; - Suteikia numatyto laikotarpio garantinį aptarnavimą. Perkančioji organizacija: - Dirba su parengta sistema; - Registruoja eksploatacijos metu nustatytas klaidas. | - Suderintas Garantinės priežiūros procedūros dokumentas; - Aprašyta skyriuje 6.6 „Reikalavimai garantinei priežiūrai“. |  | Garantinės priežiūros procedūros dokumentas turi būti pateiktas likus mėnesiui iki Projekto įgyvendinimo pabaigos. |

### Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Visa Teikėjo rengiama Projekto dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba vadovaujantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklėmis (išskyrus techninius dokumentus, kaip Diegimo planas, kuriuose dalis informacijos gali būti pateikiama anglų kalba), iliustruoti schemomis, lentelėmis, grafikais bei kitomis vaizdinėmis priemonėmis, pateikiama medžiaga išdėstoma aiškiai, nuosekliai ir detaliai. |
|  | - Teikėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija). |
|  | Su Perkančiąja organizacija suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi modifikuojamos Sistemos pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo bei bandomosios eksploatacijos rezultatus, kitas projekto veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Projekto dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su Perkančiąja organizacija suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki galutinio priėmimo perdavimo akto pateikimo dienos. |
|  | Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos Confluence, MS Word arba kitu su Perkančiąją organizacija suderintu redagavimui tinkamu formatu įkeliant dokumentą(-us) į suderintą direktoriją. |
|  | Preliminarios (projektinės) versijos turi būti pateikiamos elektroniniu formatu elektroninio ryšio priemonėmis. Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos Confluence, MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Turi būti vykdomas pateikiamų dokumentų versijavimas (versijų kontrolė). |
|  | Teikėjas turės parengti dokumentaciją, nurodytą 3 lentelėje „Paslaugų įgyvendinimo etapai“. |
|  | Visi Teikėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija ir Techninės priežiūros paslaugų teikėju. Detalūs dokumentų derinimo principai ir terminai turės būti pateikti ir suderinti Teikėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente. |
|  | Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos dviem formatais: redagavimui tinkamu elektroniniu (.doc, .docx, .pdf arba kitu su Perkančiąja organizacija suderintu formatu) ir Teikėjo atsakingo asmens parašu (elektroniniu arba įprastu) pasirašytu formatu. Dokumentų tarpinės versijos teikiamos tik elektroniniu formatu. |
|  | - Visa Teikėjo parengta Projekto dokumentacija turi būti patvirtinta Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų, detaliau aprašyta Darbo reglamente. |
|  | Perkančioji organizacija ir kitos suinteresuotos šalys pateikia pastabas vertinamai dokumentacijai: - ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų iki 100 psl. apimties dokumentams; - per su Teikėju suderintą laikotarpį, kuris ne mažesnis nei 10 darbo dienų, didesniems nei 100 psl. apimties dokumentams; - Perkančiąja organizacijai ar kitoms suinteresuotoms šalims pateikus pastabas vertinamai dokumentacijai, Teikėjas turi atlikti taisymus atsižvelgdamas į šiuos reikalavimus: - iki 100 psl. apimties dokumentai turi būti taisomi ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas; - didesni nei 100 psl. apimties dokumentai turi būti taisomi ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų. - Sistemos išeities kodų laikymui turi būti naudojama Perkančiosios organizacijos kodo saugykla – GitLab. |

### Reikalavimai analizei ir projektavimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Teikėjas analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu turi atlikti detalią veiklos procesų ir poreikių analizę bei projektavimą ir parengti detalios reikalavimų analizės ir projektavimo dokumentus, kurie detalizuoti RPO skyriuje 6.4.1 „Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui“. |
|  | Detalios reikalavimų analizės dokumente turi būti pateikti pagal Techninės specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei pagal Perkančiosios organizacijos išsakytus poreikius parengti panaudos atvejai (angl. Use Case) (panaudos atvejų diagramos ir detalūs panaudos atvejų aprašymai, nurodant žingsnius (pagrindinę eiga, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus, naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją. Turi būti atliktas visų Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas RPO reikalavimas. |
|  | Atliekant analizę ir projektavimą Teikėjas turi vykdyti susitikimus su Perkančiosios organizacijos paskirtais veiklos specialistais ir kitų susijusių institucijų specialistais. |
|  | Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Teikėjas turi detalizuoti RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, kad jais vadovaujantis būtų galima realizuoti poreikius atitinkančius Sistemos funkcionalumus. |

### Reikalavimai demonstracijoms

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Teikėjas vystymo etape po kiekvienos iteracijos pabaigos turi atlikti Sistemos demonstracijas gyvai demonstruojant Sistemos veikimą. Turi būti atliekamas Sistemos demonstravimas, o ne prototipo. |
|  | Demonstruojamo funkcionalumo apimtys ir laikiškumas turi būti nustatyti Paslaugų teikimo reglamente. Iki priėmimo testavimo etapo pradžios Perkančiajai organizacijai turi būti pademonstruotas visas Sistemos funkcionalumas, išskyrus tą funkcionalumą, kuris bus suderintas kaip nedemonstruotinas (pavyzdžiui, integracijos). |
|  | Demonstracijų tikslas – supažindinti Perkančiąją organizaciją su kuriama programine įranga bei gauti atsiliepimus dėl sukurto (kuriamo) funkcionalumo. |
|  | Pastabos (atsiliepimai) gali būti išsakomos pakartotinai priėmimo testavimo etape, jeigu į jas nebus atsižvelgta iki pastarojo etapo. |
|  | Demonstracijų metu išsakomi atsiliepimai (pastabos) turi būti registruojami susitikimo protokoluose ar kita sutarta forma (pavyzdžiui, specializuotoje klaidų registravimo ir sekimo sistemoje). |
|  | Funkcionalumo demonstraciją turi vykdyti Teikėjo specialistai, o jo metu Perkančiosios organizacijos atstovai, siekdami objektyviai įvertinti Teikėjo demonstruojamų funkcionalumų galimybes, galės užduoti Teikėjui klausimus. |
|  | Demonstravimas turi būti atliekamas lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą. |
|  | Jeigu Teikėjas negalėtų pademonstruoti atitinkamų funkcionalumų dėl techninių kliūčių, demonstracija galėtų būti vieną kartą atidedama 1 darbo dienai, per kurią Teikėjas turėtų pašalinti technines kliūtis ir atlikti demonstraciją; |
|  | Funkcionalumas turėtų būti demonstruojamas veikiančioje demonstracinėje aplinkoje, t. y. negalėtų būti pateikiamas vaizdo įrašas ar pan. |

### Reikalavimai diegimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Iki sprendimo diegimo pradžios Teikėjas turi parengti diegimo planą (kuris tvirtinamas Perkančiosios organizacijos), kuriame turi būti pateikiama: - Diegimo dalyvių atsakomybės; - Diegimo veiklų aprašymai (diegimo instrukcija); - Diegimo veiklų grafikas; - Diegimo schema. |
|  | Diegimo plane turi būti aprašyti ir suderinti sistemos atstatymo veiksmai įvykus nesėkmingam pakeitimų diegimui. |
|  | - Programinės įrangos diegimas turi būti vykdomas Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje tuo metu, kai Sistemos naudojamumas yra mažiausias (pvz.: ne darbo valandomis arba savaitgalį). Konkretus laikas (grafikas) turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija. |
|  | - Diegimo schema turi būti sudaryta laikantis Perkančiosios organizacijos reikalavimų saugumui, greitaveikai, naudojamumui ir kt. |
|  | - Atlikus diegimą turi būti įsitikinta, kad visi Sistemos komponentai veikia ir yra pasiekiami iš išorinių tinklų, jei tai yra būtina. |
|  | - Nepriklausomai nuo sprendimo diegimo būdo, Paslaugų teikėjas turi paruošti bendrą Sistemos diegimo paketą (apimantį tiek esamas, tiek modernizuotas ir naujas Sistemos funkcijas), kurį Perkančioji organizacija galėtų įdiegti savarankiškai bet kada pasibaigus Projektui. |

### Reikalavimai testavimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Turi būti atlikti Sistemos versijų testavimai (toliau – Testavimas). |
|  | - Testavimo tikslai: - Įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai; - Įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi; - Nustatyti ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Perkančiąją organizaciją ir kitas suinteresuotas šalis; - Identifikuoti, užregistruoti ir ištaisyti funkcionalumo klaidas (angl. Bugs). |
|  | Paslaugų teikėjas turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti testavimo planą, kuriame turi būti pateikiama: - testavimo metodika; - testavimo dalyvių atsakomybės; - testavimo apimtis; - testavimo aplinka; - testavimo scenarijų struktūra; - testavimo veiklų grafikas; - testavimui reikalingi duomenys (sąlygos); - testavimo vykdymo ir klaidų bei trūkumų (funkcinių neatitikčių) registravimo ir šalinimo tvarka; - testavimo priėmimo kriterijai; - kita aktuali informacija. |
|  | - Turi būti atlikti šie testavimai: - Vidinis testavimas. Vidinius atskirų komponentų testavimus Teikėjas turi atlikti nedalyvaujant Perkančiosios organizacijos atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitas, automatinių testavimų scriptus (scriptai turi būti įkelti į Perkančiosios organizacijos kodų versijavimo sistemą GitLab) ir nustatytų neatitikimų sąrašą. Vidinis testavimas turi būti atliktas Teikėjo kūrimo aplinkoje. Automatiniai testai turi būti įtraukti į automatinius CI/CD procesus. Vidinio testavimo veiklos turi būti vykdomos pagal suderintą Paslaugų teikimo reglamentą ir Perkančiosios organizacijos testavimo valdymo priemonėje XRAY Teikėjo parengtais testavimo scenarijais. Apkrovos ir našumo testavimas. Šį testavimą Teikėjas turi atlikti savo kūrimo aplinkoje, nedalyvaujant Perkančiosios organizacijos atstovams. Šio testavimo rezultatai turi atsispindėti vidinio testavimo ataskaitoje. Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje bus vykdomi papildomi apkrovos ir našumo testavimai. Jei Perkančiosios organizacijos atlikti testavimo rezultatai netenkins nurodytų reikalavimų, Teikėjas turės atlikti reikiamas sistemos optimizavimo veiklas; - Integracinis testavimas (angl. Integrity Testing). Šį testavimą Teikėjas turi atlikti TEST aplinkoje su Perkančiosios organizacijos atstovais. Šio testavimo rezultatai būtini įsitikinti ar Sistemos vystymo sprendimas parengtas diegimui į PROD aplinką. Šio testavimo metu rastos klaidos ir neatitikimai turi būti pašalinti ir ištaisyta Sistemos versija sėkmingai ištestuota testavimo aplinkoje; - Priėmimo testavimas (angl. Acceptance Testing). Šis testavimas turi būti atliekamas testavimo aplinkoje dalyvaujant Teikėjui, Perkančiąja organizacijai ir kitoms suinteresuotoms šalims; - Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas). Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis priėmimo testavimo planu, kurį pateiks Teikėjas, priėmimo testavimo scenarijais parengtais Teikėjo Perkančiosios organizacijos testavimo valdymo priemonėje XRAY; - Atliktas testavimas turi užtikrinti, kad Sistemos versija yra tinkama bandomajai eksploatacijai; - Testavimo metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų (problemų) registravimas elektronine forma vedamajame pastebėtų klaidų (problemų) ir jų būsenų kaupimo žurnale. Jei nebus sutarta kitaip, klaidos turi būti registruojamos Perkančiosios organizacijos įrankyje JIRA; - Kai paslaugos teikimas apima ir testavimo (nepriklausomai nuo aplinkos) veiksmus, Teikėjas, teikdamas paslaugą, turi užtikrinti (naudoti) testavimui reikalingus išteklius (testinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, kai testavimo negalima atlikti su sintetiniais (nerealiais) asmens duomenimis); - Priėmimo testavimas turi būti vykdomas Perkančiosios organizacijos įsigytos techninės įrangos pagrindu; - Teikėjas turės parengti ir pateikti visus testavimui reikalingus duomenis, įrankius ar kitas priemones; - Teikėjas turės sudaryti ir kitus testavimo duomenis, kurie bus reikalingi tam, kad patikrinti šių RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus. Kiti reikalingi testavimo duomenys, reikiamos priemonės ir sąlygos turi būti detalizuotos priėmimo testavimo plane bei suderintos su Perkančiąja organizacija; - Priėmimo testavimas užbaigiamas, kai tenkinami testavimo plane įvardinti testavimo priėmimo kriterijai; - Atliktas testavimas turi užtikrinti, kad Sistemos versija yra tinkama bandomajai eksploatacijai. |
|  | - Teikėjas turės parengti pačios Sistemos ir ją sudarančių komponentų automatizuoto testavimo ir diegimo (angl. Continuous Integration and Delivery (toliau - CI/CD)) procesus Perkančiosios organizacijos naudojamoje priemonėje GitLab. |
|  | - Teikėjo su Perkančiąja organizacija suderinti ir sudaryti CI/CD procesai (angl. Pipeline) turi užtikrinti: - Artefaktų pagaminimą; - Artefaktų ir kodo kokybės patikrinimą; - Artefaktų ir kodo saugumo patikrinimą (Perkančioji organizacija pateiks įrankius reikalingus kodo saugumui patikrinti); - Automatinį testų vykdymą; - Diegimą į testavimo aplinką; - Diegimą į bandomosios eksploatacijos aplinką; - Diegimą į gamybinę aplinką. |
|  | Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali atlikti bet kokius kitus Sistemos testavimus ir bandymus (išeities kodų tikrinimą, konfigūracijos tikrinimą, našumo tikrinimą, aukšto prieinamumo tikrinimą, plečiamumo tikrinimą, funkcionalumo tikrinimą ir kt.) siekdama užtikrinti sistemos kokybę ir atitikimus reikalavimams. Teikėjas turės atsižvelgti į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų bandymų ir testavimų rezultatus, fiksuotus JIRA sistemoje, atlikti visų testavimų rezultatuose nurodytų trūkumų (pažeidimų, rekomendacijų) šalinimą. Teikėjas turės sudaryti reikiamas sąlygas suplanuotiems testavimams ir bandymams atlikti – pateikti išeities kodą, pateikti prisijungimo duomenis prie sistemos komponentų, sukurti testavimui reikalingus naudotojus, įjungti / išjungti sistemos komponentus, sudaryti prieigos galimybes specializuotai testavimo ir bandymų programinei įrangai, atlikti kitas reikiamas veiklas, kurios užtikrintų pilnavertį testavimų ir bandymų proceso įvykdymą. |

### Reikalavimai mokymams

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Teikėjas turi parengti ir suderinti su Perkančiąja organizacija mokymo planą, mokymų medžiagą bei parengti mokymams reikalingą aplinką. |
|  | - Mokymų medžiaga turi apimti: - atskiroms naudotojų grupėms skirtus naudojimosi funkcionalumais aprašus (paremtus naudotojų instrukcijomis); - animuotas naudojimosi instrukcijas ir/ arba vaizdinę (video) medžiagą, leidžiančią organizuoti mokymus atskiroms naudotojų grupėms nuotoliniu būdu. |
|  | - Mokymų medžiaga turi atitikti tokius reikalavimus: - Visa pateikta medžiaga turi būti suskirstyta pagal sukurtos programinės įrangos funkcines sritis, parengta lietuvių kalba ir iliustruota naudotojo sąsajos ekranvaizdžiais; - Vadovai turi būti išsamūs ir suprantami skaitytojui savarankiškai vykdant konkrečias užduotis, apimti visas numatytas sistemos funkcijas; - Vadovuose turi būti pateikti visų sukurtos programinės įrangos laukų paaiškinimai; - Administratorių vadove, turės būti pateikiamas išsamus duomenų importo iš kitų sistemų aprašymas. |
|  | Mokymų medžiaga turi būti patalpinta su Perkančiąja organizacija suderintose vietose/direktorijose ir pasiekiama po Projekto. |
|  | Mokymai turi būti vykdomi testinėje ar kitoje specialiai mokymams parengtoje aplinkoje. |
|  | Perkančiosios organizacijos naudotojų mokymams turi būti apmokyti ne daugiau kaip 20 asmenų. |
|  | Naudotojų mokymų vietą turi parinkti Teikėjas prieš tai suderinęs su Perkančiąja organizacija (suderinus mokymai galės būti vykdomi ir nuotoliniu būdu). Su mokymų vieta susijusios išlaidos yra Teikėjo atsakomybė. |

### Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Turi būti atlikta Sistemos bandomoji eksploatacija, kurios tikslas – užtikrinti Sistemos kokybę, išbandyti gamybinę sistemos komponentų konfigūraciją, identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus, stabilizuoti darbinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį. |
|  | - Iki bandomosios eksploatacijos pradžios Paslaugų teikėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos planą, kuriame turi būti pateikiama: - bandomosios eksploatacijos dalyvių komunikavimo schema; - bandomosios eksploatacijos dalyvių atsakomybės; - bandomosios eksploatacijos veiklų grafikas; - bandomosios eksploatacijos vykdymo ir klaidų bei trūkumų registravimo ir šalinimo tvarka; - bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai. |
|  | - Teikėjas, turi konsultuoti Perkančiąją organizaciją bandomosios eksploatacijos aplinkos parengimo klausimais: - sistemos komponentų instaliavimo ir konfigūravimo; - visų būtinų sistemos duomenų migravimo (suvedimo) bei perteklinių (bandomajai eksploatacijai nereikalingų) duomenų pašalinimo. |
|  | - Perkančioji organizacija užtikrina sistemos veikimą visos bandomosios eksploatacijos metu, jeigu nebus sutarta kitaip. |
|  | - Bandomosios eksploatacijos metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų (problemų) registravimas ir šalinimas: - klaidos turi būti registruojamos Perkančiosios organizacijos klaidų sekimo įrankyje – JIRA; - Teikėjas privalo nedelsiant per bandomosios eksploatacijos plane numatytus terminus pašalinti sistemos trūkumus atsižvelgiant į užregistruotas bandomosios eksploatacijos problemų registre klaidas. |
|  | - Pasibaigus bandomajai eksploatacijai Paslaugų teikėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos ataskaitą, kurioje būtų pateikta rastų ir ištaisytų klaidų suvestinė, pateikiama informacija apie kitas bandomosios eksploatacijos metu įgyvendintas veiklas. |
|  | - Perkančioji organizacija pradės Sistemos priėmimo veiklas tik tada, kai Sistema tenkins bandomosios eksploatacijos plane apibrėžtus priėmimo kriterijus. |

## Reikalavimai Sistemos priėmimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Galutinis Sistemos ar atskirų Sistemos komponentų priėmimas bus vykdomas pasibaigus bandomajai eksploatacijai, t. y. priėmimas galės būti vykdomas tik tada, kai bus pasiekti bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai. |
|  | - Teikėjas privalo prieš priduodamas Sistemą Perkančiąja organizacijai pateikti galutines dokumentacijos ir Sistemos išeities kodo versijas, jeigu jos buvo pakeistos nuo paskutinio pridavimo. |
|  | - Visos Paslaugos bus priimamos pasirašant galutinį priėmimo-perdavimo aktą. |
|  | - Siekiant užtikrinti sklandų Pirkimo tęstinumą: - Teikėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda Perkančiąja organizacijai autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus); - jeigu Projekte sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu užsakymu ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar parengtus projektinius dokumentus, jos perdavimas Perkančiąja organizacijai neturi apriboti šias teises perdavusio Teikėjo teisės be atskiro Perkančiosios organizacijos sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais; - kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Perkančiąja organizacijai perduodamas ir programos išeitinis kodas. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir neatlygintinai platinti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 12 str. nuostatomis, perduodamos ir suteikiamos LR ir ES šalių teritorijoje neribotam laikui; - Teikėjas turi perduoti Perkančiąja organizacijai Pirkimo metu sukurtą Sistemos programinę įrangą ir jos išeitinį kodą ar atskirų Sistemos komponentų paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datai; - Teikėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai. |

## Reikalavimai garantinei priežiūrai

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Paslaugų teikėjas po galutinio Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos turės: - suteikti ne trumpesnę kaip 12 mėnesių trukmės garantinę priežiūrą; - užtikrinti Sistemos veiklos atkūrimą visiško arba dalinio funkcionavimo sutrikimo atvejais, įskaitant sutrikimus, atsiradusius dėl klaidų standartinėje ir nestandartinėje programinėje įrangoje (išskyrus atvejus atsiradusius dėl Perkančiosios organizacijos kaltės); - atstatyti sugadintus programinės įrangos komponentus ir duomenis (išskyrus atvejus, atsiradusius dėl Perkančiosios organizacijos kaltės); - nemokamai taisyti sukurtos ar modifikuotos programinės įrangos bei kitų sukurtų ar modifikuotų sprendimų klaidas, netikslumus ir neatitikimus Techninėje specifikacijoje apibrėžtiems reikalavimams, taip pat parengti, ištestuoti ir paruošti diegimui reikalingus atnaujinimus pagal Teikėjo parengtas ir su Perkančiąja organizacija suderintas atnaujinimų diegimo procedūras. |
|  | - Garantinio aptarnavimo metu Teikėjas privalo registruoti Sistemos eksploatavimo sutrikimus ir neatitiktis problemų / sutrikimų registravimo sistemoje (pvz., specializuotoje interneto svetainėje arba per pagalbos teikimo liniją (angl. Service Desk) pagal su Perkančiąja organizacija suderintas informavimo ir registravimo procedūras. |
|  | - Garantinio aptarnavimo metu visos atsiradusios ir nustatytos klaidos, trikdžiai, sutrikimai ir problemos turi būti klasifikuojami: - Kritinis sutrikimas – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, dėl kurios naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas Perkančiajai organizacijai priimtinas alternatyvus šios funkcijos vykdymo kelias; - Nekritinis sutrikimas – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuris sukelia sunkumus naudojantis Sistema, bet neturi įtakos Sistemos funkcijų veikimui ir nedaro jokio kito poveikio. |
|  | - Pagrindinės privalomos garantinės priežiūros sąlygos: - reakcijos į problemą laikas (problema užregistruota ir perduota sprendimui) – ne ilgiau kaip 2 val.; - problemos sprendimo trukmė: - Kritinių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 8 valandos nuo pranešimo gavimo sutartu būdu; - Nekritinių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 40 darbo valandų nuo pranešimo gavimo sutartu būdu. - Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija suderinamas kitas gedimo pašalinimo laikas, pateikiant šio laiko poreikio pagrindimą. |
|  | - Konsultacijos dėl nustatytų neatitikimų ir apie atliktus programinės įrangos pasikeitimus telefonu ir elektroniniu paštu (angl. Hot line) – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.. |
|  | - Galimybė visą parą registruoti problemas internetu bei stebėti problemų sprendimo būklę naudojant Perkančiosios organizacijos naudojamą klaidų registravimo įrankį (nebent projekto metu būtų šalių sutarta naudoti Teikėjo klaidų registravimo įrankį). |
|  | - Kiekvieno ketvirčio pradžioje Paslaugų teikėjas per 5 darbo dienas turės parengti praėjusio ketvirčio garantinės priežiūros vykdymo ataskaitą. |
|  | - Detali garantinės priežiūros tvarka (garantinės priežiūros komunikacijos būdai, atnaujinimų diegimo procedūros ir kt.) turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija aprašyta Teikėjo parengtame garantinės priežiūros reglamente. |

## Reikalavimai Projekto valdymui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Teikėjas turi užtikrinti, kad visa komunikacija Projekto metu vyktų lietuvių kalba. Jei pasitelkiami užsienio šalių ekspertai, Teikėjas turi pasirūpinti vertimo į lietuvių kalbą paslaugomis savo sąskaita. |
|  | - Pirkimo paslaugos turi būti įgyvendinamos kompleksiniu projekto įgyvendinimo metodu. Etapų (prieaugių) trukmę ir darbų išskaidymą į prieaugius Teikėjas turi suderinti su Perkančiąja organizacija. |
|  | - Teikėjas turi informuoti Perkančiąją organizaciją apie Paslaugų vykdymo eigą ir Perkančiosios organizacijos prašymu rengti Paslaugų teikimo etapų rezultatų pristatymus. |
|  | - Teikėjas turi tiesiogiai bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija, Projekto partneriais bei kitomis Projekto suinteresuotomis šalimis. |
|  | - Teikėjas turi pateikti ir su Perkančiąja organizacija suderinti Paslaugų teikimo reglamentą, kuriame turi būti detalizuoti Paslaugų teikimo etapai ir jų rezultatai (pateiktys), pateiktas detalus Perkančiosios organizacijos nurodytus terminus atitinkantis kalendorinis darbų vykdymo grafikas, aprašytos komunikacijos ir rizikų valdymo priemonės bei dokumentų derinimo tvarka. |
|  | - Teikėjas turi kas mėnesį rengti ir Perkančiąja organizacijai teikti tarpines Paslaugų teikimo ataskaitas, kuriose būtų pateikiama: - informacija apie Paslaugų teikimo sutarties vykdymo eigą; - informacija apie per ataskaitinį mėnesį užfiksuotas rizikas ir problemas; - informaciją apie suderintus pakeitimus pakeitimų registre. |
|  | - Tarpinės Paslaugų teikimo ataskaitos Perkančiąja organizacijai privalo būti pateiktos per 5 darbo dienas nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. |
|  | - Baigus visus darbus, Teikėjas turi parengti galutinę Paslaugų teikimo ataskaitą. Galutinė ataskaita Perkančiąja organizacijai turi būti pateikta per 10 darbo dienų nuo paskutinio Paslaugų teikimo etapo pabaigos. |

## Reikalavimai pakeitimų valdymui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - RPO, Techninėje specifikacijoje ar kituose Paslaugų teikimo sutarties prieduose nustatyti reikalavimai gali būti keičiami Teikėjo ar Perkančiosios organizacijos iniciatyva. |
|  | - Pakeitimų atsiradimas gali būti sąlygojamas aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po pirkimo sutarties sudarymo, jų atsiradimo pasiūlymo pateikimo ar pirkimo sutarties sudarymo metu nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iš anksto įvertinti ir jų atsiradimo rizikos. |
|  | - Pakeitimas turi būti įforminamas Paslaugų teikėjui ir Perkančiajai organizacijai patvirtinus keitimą raštu, vadovaujantis tarp Paslaugų teikėjo ir Perkančiosios organizacijos sudarytos Paslaugų teikimo sutarties ir šios Techninės specifikacijos sąlygomis, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, esant visoms šioms aplinkybėms: - dokumentuotas funkcionalumo pakeitimo poveikis, aprašytas jo kritiškumo laipsnis (neesminis, vidutinis, kritinis) ir pasekmės; - funkcionalumo pakeitimas nėra kritinis ir nedaro įtakos viso techninio sprendimo funkcionalumui; - funkcionalumo pakeitimas buvo / yra pažymėtas testavimo plane ir bus papildomai ištestuotas; - atlikti techninės dokumentacijos, veiklos procesų ir / ar teisės aktų pakeitimai, susiję su funkcionalumo pakeitimu; - funkcionalumo pakeitimas yra autorizuotas (pasirašytas Perkančiosios organizacijos įgalioto asmens); - apie funkcionalumo pakeitimą yra tinkamai pranešta visoms su Paslaugų teikimu susijusioms šalims; - keičiamas funkcionalumas neapsunkina pirkimo tikslų pasiekimo; - visi su funkcionalumu susiję pakeitimai yra vedami funkcionalumų pakeitimo registracijos žurnale. |
|  | - Jeigu funkcionalumo pakeitimas yra įvykdytas nesilaikant ankstesniame punkte nustatytos tvarkos, toks funkcionalumo pakeitimas laikomas negaliojančiu. |

# SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## Reikalavimai saugai

### Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Duomenų sauga turi būti užtikrinta vadovaujantis Sistemos duomenų saugos nuostatais, asmens duomenų apsauga turi būti užtikrinta remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). |
|  | - 160. Teikėjas, teikdamas Paslaugas, turi laikytis ir užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2014 m. vasario mėn. 25 d. įsakymu Nr. T-29 patvirtintą Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ nustatytus esminiam subjektui, kaip Sistemos tvarkytojui, keliamus saugumo reikalavimus (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo). |
|  | Po Pirkimo darbų įvykdymo Sistemoje saugomi duomenys turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto priėjimo, naudojimo, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar praradimo. |
|  | Asmens duomenys perduodami viešais duomenų perdavimo kanalais turi būti šifruojami. |
|  | Draudžiama fizinių asmenų asmens kodus skelbti viešai. |
|  | Sistema turi užtikrinti korektišką avarinių situacijų, kurias sukėlė neteisingi naudotojo ar kitos informacinės sistemos veiksmai, neteisingas įvedimo duomenų formatas arba neleidžiamos įvedamų duomenų reikšmės, valdymą. Naudotojas ar informacinė sistema turi būti informuojami apie tokios situacijos susidarymą ir galimus tolimesnius veiksmus. |
|  | Turi būti įgyvendintos Sistemos naudotojų veiksmų, atliktų per sąsajas, veiklos atsekamumo priemonės. Tikslius audituojamus duomenis Teikėjas turi suderinti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | Siekiant išvengti perteklinės audito informacijos kaupimo, tikslūs audito įrašų darymo momentai turi būti identifikuoti detalios analizės metu kartu su Perkančiąja organizacija. |
|  | Teikėjas projektuojant Sistemos turi su Perkančiąja organizacija suderinti, kokias apsaugas ir kuriam Sistemos funkcionalumui naudoti. Sistema turi būti apsaugota nuo šių grėsmių: - Siekiant išvengti saugumo spragų ir pažeidžiamumo programinėje neautentifikuotos prieigos; - nesankcionuoto naudotojo sesijos perėmimo; - nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo; - žalingo kodo įterpimo (angl. Injection, XSS (Cross-sitescripting)); - kitų saugumo pažeidimų, kurių sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo Pirkimo (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP) interneto svetainėje www.owasp.org). |
|  | Sutrikus sistemų darbui, sistemos naudotojams turi būti pateikiami atitinkami pranešimai. |
|  | Įrangoje, kurią naudojant teikiamos paslaugos, Teikėjas, kurdamas programinę įrangą, turi vadovautis visuotinai pripažintais saugaus kodavimo standartais ir gerąja praktika (angl. The Open Web Application Security Project, OWASP) Secure Coding Practices ar lygiaverte). Kuriama programinė įranga neturi turėti nesankcionuotos prieigos prie duomenų ir kitų saugumo pažeidimų, kurie įvardijami naujausiame OWASP Testing Guide (neapsiribojant „OWASP Top 10“ pažeidžiamumais) (https://www.owasp.org) sąraše, The OWASP API Security sąraše ir kt. OWASP parengtose IS saugumo metodikose arba lygiaverčiuose dokumentuose. |
|  | Saugumo patikrinimai (grėsmių modeliavimai, išeities kodo pažiūros ir kt. saugaus kodavimo standartuose ir gerojoje praktikoje numatyti saugumo patikrinimai) turi būti vykdomi kiekviename programinės įrangos kūrimo etape, vadovaujantis (nurodyti teisės aktą, pvz. Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu, nustatančią reikalavimus atsparumo įsilaužimui testavimui, kurį turi atlikti nuo elektroninių paslaugų kūrimą vykdančio subjekto (Teikėjo) nepriklausomas paslaugų teikėjas. Atliekant saugumo patikrinimus turi būti remiamasi visuotinai pripažintuose metodikose nurodytais saugumo patikrinimo metodais (OWASP application security verification standard, OWASP Testing Guide, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30“ ar lygiavertėmis saugumo patikrinimo metodikomis). |
|  | Sistemos teikiamų žiniatinklio paslaugų sauga turi būti vykdoma vadovaujantis WS-S (Web Services Security) standarto reikalavimais. |
|  | Teikėjas turi naudoti Perkančiosios organizacijos pateiktus reikiamus sertifikatus, skirtus užtikrinti žiniatinklio paslaugų saugą. |
|  | Teikėjas turi nedelsiant informuoti apie sutarties vykdymo metu Perkančiosios organizacijos informacinių technologijų infrastruktūroje pastebėtus elektroninės informacijos saugos incidentus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos užtikrinimo priemones, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymą, nusikalstamos veikos požymius, Informacinių sistemų saugumo spragas, pažeidžiamumą, kitus svarbius saugai įvykius bei, suderinus su Perkančiąja organizacija, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Perkančiosios organizacijos saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu. |
|  | Teikdamas paslaugas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus Teikėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti informacinių sistemų elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik sutarties vykdymo tikslais. |

### Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų ir standartų taikymui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Pagrindiniai saugą (tiek programinės įrangos, tiek duomenų) reglamentuojantys teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi kuriant Sistema yra šie: - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)), saugumo valdymo standartas LST ISO/IEC 27001:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO/IEC 27002:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir ISO/IEC 27701:2019 „Saugumo metodai – ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27002 papildymas dėl privatumo valdymo – Reikalavimai ir gairės“; - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas; - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas; - Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo; - Informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“; - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“. Teikėjas turės atlikti Sistemos atitikties vertinimą pagal aukščiau išvardintus teisės aktus ir pateikti tokio vertinimo ataskaitą, kuri turi būti suderinta su RC. Atitikties vertinimas turi būti atliktas ne vėliau nei Sistemos bandomosios eksploatacijos pradžia. |

### Paslaugų teikimo duomenų saugos reikalavimai

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Informacinių išteklių vystymo ir priežiūros saugumas (saugus kodavimas ir kt. turi būti užtikrintas, kaip reikalaujama Lietuvos standartuose LST EN ISO/IEC 27001 ir LST EN ISO/IEC 27002LST ES ISO/IEC 27002. |
|  | Perkančiosios organizacijos tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose, saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose, Kibernetinių ir elektroninės informacijos saugos incidentų valdymo tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nustatytus saugumo reikalavimus (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo). |
|  | Duomenų sauga turi būti užtikrinama: - užtikrinant duomenų vientisumą, prieinamumą ir konfidencialumą; - registruojant Sistemos naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis, įskaitant duomenų paiešką ir peržiūrėjimą (nustatytai grupei Sistemos naudotojų turi būti privaloma įvesti sistemoje atliekamų veiksmų priežastį ir /ar teisinį pagrindą; - sukuriant priemones, sudarančias galimybes Sistemos administratoriui patikrinti Sistemos naudotojų veiksmus; - numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz. perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones bei duomenų trynimo veiksmo tvirtinimą keliems naudotojams („keturių akių principas“). Šis principas turi būti taikomas veiklos bei administravimo aplikacijose; - darbui su komponentais Sistemos naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, kai kuriems iš jų suteikiant specialiąsias teises (roles) atlikti tam tikrus tvarkymo veiksmus. Sistemos naudotojų grupių ir rolių aprašymai turi būti parengti analizės ir projektavimo etape; - saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etapuose numatytais atvejais); - Teikėjas turi suderinti failų formatus, kuriuos leidžiama įkelti į Sistemą, ir suderinti juos su Perkančiąja (pvz. neturi būti leidžiama prisegti potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti (angl. Self-executive) failų). |

### Reikalavimai auditavimui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Turi būti vykdomas visų Sistemos komponentų funkcionalumo naudojimo (naudotojų atliekamų veiksmų) ir komponentų veikimo auditavimas. |
|  | Turi būti realizuotas audito įrašų tvarkymo komponentas, kuris: - gautų ir kauptų Sistemos veikimo bei naudojimo duomenis; - realizuotų galimybę atlikti audito įrašų analizę (paiešką, filtravimą pagal įvairius parametrus). Reikalingi analitiniai veiksmai su auditavimo įrašais turi būti identifikuoti ir suderinti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu; - apsaugotų žurnalinius įrašus nuo nesankcionuoto ar netyčinio pakeitimo bei ištrynimo; - vykdytų audito įrašų šalinimą bei archyvavimą pagal nustatytas taisykles, kurios turi būti suderintos analizės ir projektavimo etape; - sudarytų galimybę eksportuoti pasirinktus audito įrašus į (nurodyti bylos formatą, pvz. CSV ar lygiaverčio formato rinkmeną). |
|  | Atliekant auditavimo įrašo išsaugojimą duomenų bazėje, turi būti kaupiama: - kas atliko veiksmą (vartotojas); - kada atliko veiksmą (data, laikas); - kokius duomenis peržiūrėjo; - kokius duomenis atnaujino; - kokius duomenis įterpė; - naudotojo IP adresas; - kokius duomenis pašalino; - kokias paieškos frazes naudojo; - kita informacija, nustatyta analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | Turi būti audituojami su vidinėmis ir išorinėmis sistemomis integracinėmis sąsajomis siunčiami / gaunami duomenys, išsaugant informaciją: - iš kokios sistemos, registro ar duomenų bazės gaunami duomenys; - į kokią sistemą, registrą ar duomenų bazę siunčiami duomenys; - duomenų gavimo/siuntimo data ir laikas; - siųsti / gauti duomenys (jeigu tam yra poreikis); - kita informacija, nustatyta detalios analizės ir projektavimo etapu metu. |

### Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Turi būti rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymas: - Teikėjas privalo vadovautis pripažintomis saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis, tokiomis kaip ISO/IEC 27034-1 arba lygiavertėmis; - Teikėjas privalo užtikrinti, kad visi programinės įrangos kūrime dalyvaujantys darbuotojai susipažinę su saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis; - Teikėjas privalo atlikti patikrinimą siekdamas identifikuoti pagrindines Sistemos saugumo rizikas bei saugumo pažeidžiamumus, nurodytus CWE/SANS TOP 25 Most Dangerous Software Errors OWASP 10 Most Critical Web Application Security Risks sąrašuose ir rastas rizikas bei pažeidžiamumus pašalinti. Teikėjas atlikęs patikrinimą ir rizikų/pažeidžiamumų šalinimą turi pateikti deklaraciją, kurioje būtų nurodyta jog po kūrimo darbų įvykdymo Sistemoje nėra CWE/SANS TOP 25 ir OWASP TOP 10 sąrašuose nurodytų rizikų/pažeidžiamumų; - Teikėjas privalo pateikti visų, sistemoje naudojamų trečių šalių komponentų sąrašą; - Teikėjas privalo imtis tinkamų veiksmų (angl. Reasonable Effort) užtikrinant, kad trečių šalių komponentai atitinka Perkančiosios organizacijos saugumo reikalavimus. |
|  | Priėmimo testavimo etapo metu ar bandomosios eksploatacijos etapo metu (ar kitu sutartu metu) Teikėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas Perkančiosios organizacijos atstovų specialistams, kurie atliks atsparumo įsilaužimams testavimą. Esant poreikiui Teikėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant ištestuoti Sistemos saugumą įvairiais jos naudojimo scenarijais. Teikėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos šio testavimo vykdymui. |
|  | Teikėjas turi atlikti reikiamus Sistemos programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų atsparumo įsilaužimams testavimų rezultatus, kad prieš pradedant eksploatuoti Sistema būtų pašalinti visi nustatyti svarbūs saugumo pažeidžiamumai. |
|  | Teikėjas privalo dokumentuoti ir teikti ataskaitas apie atliktus saugumo patikrinimus, įskaitant nustatytus pažeidžiamumus ir jų šalinimo veiksmus. |

### Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Teikėjas turi užtikrinti, kad siūlomos paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus. |
|  | Teikėjas turės pasirašyti susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kaip tai nustatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 28 straipsnio 3 dalyje, kuriame turės būti nustatytas asmens duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei Registrų centro prievolės ir teisės. |
|  | 162. Teikėjas atsako už Lietuvos Respublikoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir kitų darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. |

### Kiti saugos reikalavimai

| Reikalavimo Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Projekto įgyvendinimo metu turės būti išlaikomos visos ESPBI IS šiuo metu naudojamos saugumo ir privatumo priemonės. |
|  | Teikėjas Sistemos kūrimui turi naudoti naujausias stabilias programinės įrangos versijas ir jos pataisymus (angl. Patch / Fix). Sistemos įdiegimo į PROD aplinką etapo metu turi būti užtikrinta, kad Sistema naudojamos naujausios stabilios PĮ versijos, jeigu tai nekeičia esminių Sistemos architektūros ir funkcionalumo principų, kurie numatyti Projektavimo etape. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. End-of-life product). |
|  | Sistemoje draudžiama bet kokia neautorizuota ar nedokumentuota nuotolinė ar lokali prieiga/ paskyros ar bet koks slaptas (nedokumentuotas) funkcionalumas galintis pažeisti sistemos saugumą. Teikėjas įsipareigoja pateikti sistemą, kurioje nėra paslėptų ar saugumą silpninančių funkcijų, įskaitant kenksmingą programinę įrangą, virusus, „kirminus“, „laiko minas“, neautorizuotas prieigas ar funkcijas (pvz., Trojans, backdoors, easter eggs), taip pat bet kokius kitus komponentus, galinčius kelti saugumo riziką. |
|  | Saugi konfigūracija: - Teikėjas privalo pateikti detalias sistemos ir platformos (OS, DBMS, Middleware) saugumo konfigūravimo instrukcijas; - Instrukcijos turi būti periodiškai atnaujinamos, siekiant užtikrinti atitiktį naujausiems saugumo standartams, tokiems kaip CIS Benchmarks, ir atsižvelgiant į sistemos atnaujinimus bei naujai identifikuotas saugumo rizikas; - Sistemos Teikėjas privalo pateikti sistemos funkcionavimui būtinų platformos komponentų, sisteminių paslaugų, prievadų sąrašą. Visi nebūtini Sistemos funkcionalumui komponentai turi būti deaktyvuoti prieš pradedant sistemos eksploataciją. |
|  | Tinklo architektūra: - duomenų srautai tarp skirtingų lygių turi būti dokumentuoti, nurodant reikalingus komunikacijai prievadus ir protokolus, bei ribojami ugniasienių; - duomenų perdavimui turi būti naudojami tik šifruoti protokolai, atitinkantys naujausius saugumo standartus, tokie kaip TLS 1.3 arba lygiaverčiai; - sistemos išorinis portalas turi būti atskirame nuo Sistemos vidinių posistemių tinklo segmente. |
|  | Vaizdo konferencijų platforma turi būti prieinama naudojantis vieningomis ESPBI IS Saugos posistemės teikiamomis saugos priemonėmis, vieningo prisijungimo (angl. Single Sign On - SSO) principu. |
|  | Visa identifikavimo informacija turi būti saugoma šifruotu pavidalu tokiu būdu, kad iš saugomos informacijos būtų neįmanoma atkurti pirminių duomenų (pavyzdžiui, slaptažodžių). |
|  | Integracinių sąsaju pranešimai turi būti šifruojami pasirašomi SHA256 skaitmeniniu parašu. |

# PRIEDAI

## 8.1. 1 priedas: Papildomų paslaugų užsakymo forma

1 priedas

PAPILDOMŲ PASLAUGŲ UŽSAKYMAS

(ESPBI IS modernizavimo, sukuriant ir įdiegiant Pacientas-Gydytojas nuotolinių (sinchroninių) konsultacijų funkcionalumus, paslaugos)

| Sutarties numeris: |  | Užsakymo pateikimo data: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Užsakymo numeris: |  | Numatomas atlikimo terminas: |  |
| Užsakymo pavadinimas: |  | Numatomos laiko sąnaudos: |  |

Perkančiosios organizacijos dalis. Paslaugos užsakymo aprašas.

| Priedai prie aprašo | □ Yra | Pridedamų lapų skaičius: |
| --- | --- | --- |

Paslaugų teikėjo dalis. Užsakymo realizavimo aprašas.

Perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo   	      _________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

Paslaugų teikėjo atsakingas asmuo		      _________________________________

(vardas, pavardė, parašas)