BIUDŽETO PLANAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS (BPIS) PROJEKTO VADOVO, KŪRIMO IR DIEGIMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkimo objektas – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžeto planavimo informacinės sistemos (toliau – BPIS) projekto vadovo, kūrimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Paslaugų teikėjas pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  (toliau – Užsakovas)  reikalavimus paslaugų teikimui, turės teikti Paslaugas, kurios bus užsakomos kuriant ir diegiant informacinę sistemą.

  - Pirkimo tikslas – užtikrinti efektyvų BPIS projekto įgyvendinimą ir sistemos diegimo sėkmę, kad sistema būtų funkcionali, patikima, atitiktų visus techninius, teisinius ir veiklos reikalavimus. Tikslas taip pat apima šiuos aspektus:

    - Projekto valdymo kokybės užtikrinimą – organizuoti sklandų darbų koordinavimą tarp visų projekto dalyvių, užtikrinti aiškų darbų planavimą, vykdymą ir kontrolę bei laiku identifikuoti ir spręsti kylančias problemas;

    - Techninės priežiūros efektyvumą – nuolat stebėti ir vertinti sistemos diegimo procesą, vykdyti techninės dokumentacijos analizę, teikti pastabas bei rekomendacijas dėl tobulinimo. Techninė priežiūra turi būti vykdoma pagal BPIS kūrimo ir diegimo techninėje specifikacijoje numatytas funkcines ir nefunkcines reikalavimų grupes, įskaitant architektūros, integracijos, saugumo bei naudotojų patogumo užtikrinimą;

    - Rizikos valdymą – identifikuoti galimas projekto diegimo rizikas bei rengti veiksmingus jų valdymo planus, taikant rizikų vertinimo ir prevencijos metodus;

    - Biudžeto panaudojimo efektyvumą – užtikrinti, kad projekto lėšos būtų naudojamos skaidriai, tikslingai ir pagal nustatytą planą, mažinant nereikalingų išlaidų riziką. Paslaugų teikėjai turi užtikrinti darbų vykdymą pagal BPIS kūrimo ir diegimo techninėje specifikacijoje numatytus biudžeto planavimo etapus;

    - Projektu prisidėti prie ministerijos veiklos efektyvumo didinimo – užtikrinti, kad diegiama sistema padėtų gerinti biudžeto planavimo procesus, sumažintų rankinio darbo apimtis ir padidintų veiklos skaidrumą.

  - Paslaugų teikėjo siūlomos Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Paslaugų teikėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūlomos Paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.

  - Paslaugų teikimo vieta – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, A. Vivulskio g. 11, 03612 Vilnius arba nuotoliniu būdu.

  - Paslaugų teikimo terminas – iki tol, kol BPIS bus visiškai sukurta ir patvirtinta kaip tinkamai veikianti pagal Užsakovo patvirtintą planą. Terminas nustatomas atsižvelgiant į kūrimo proceso eigą ir projekto įgyvendinimo grafiką.

  - Paslaugų teikimo laikas – Užsakovo darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadieniais nuo 8:00 iki 15:45 val., darbo dienos trukmė prieš šventines dienas – viena valanda trumpiau (UTC + 02:00). Užsakovo ir Paslaugų teikėjo susitarimu Paslaugos gali būti teikiamos ne Užsakovo darbo valandomis.

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

  - Paslaugas sudaro:

    - BPIS projekto vadovo paslaugos:

      - planuoja, valdo, koordinuoja ir kontroliuoja BPIS projekto įgyvendinimą,  užtikrindamas, kad projekto tikslai būtų aiškiai apibrėžti ir atitiktų Užsakovo veiklos poreikius bei prioritetus;

      - teikia BPIS projekto veiklos planus tvirtinti Projekto priežiūros komitetui, nustatydamas pagrindinius projekto etapus, veiklas ir jų įgyvendinimo terminus, kad būtų užtikrintas efektyvus projekto rezultatų pasiekimas;

      - nustato ir paskirsto užduotis BPIS projekto darbo grupėms ir nariams, BPIS diegėjui ir BPIS diegimo techninę priežiūrą vykdančiam paslaugų teikėjui;

      - organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja BPIS projekto veiklos, užduočių ir uždavinių vykdymą;

      - kontroliuoja BPIS projekto darbų eigą, apimtį, įgyvendinimo grafiką ir kokybę;

      - užtikrina efektyvų BPIS projekto įgyvendinimui skirto biudžeto naudojimo valdymą;

      - organizuoja paslaugų teikėjų ir BPIS projekto darbo grupių rezultatų vertinimą, jų atitiktį užduočiai, priėmimą ir teikia šią informaciją Projekto priežiūros komitetui;

      - atsako už aiškios ir struktūruotos komunikacijos užtikrinimą tarp visų suinteresuotų šalių, kad būtų sudarytos optimalios sąlygos BPIS sprendimų kūrimui ir jų sėkmingam įgyvendinimui;

      - ne rečiau kaip kas mėnesį, rengia BPIS projekto vykdymo ataskaitas ir teikia Projekto priežiūros komitetui informaciją apie BPIS projekto įgyvendinimo eigą, darbo rezultatus, planuojamus veiksmus;

      - organizuoja ir koordinuoja BPIS projekto darbo grupių susitikimus ir pirmininkauja projekto darbo grupių susitikimuose;

      - ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę turi dalyvauti darbinėse sesijose su BPIS projekto valdymo ir diegėjų komandomis, siekiant tinkamai koordinuoti projekto įgyvendinimą. Atstovauti Užsakovo interesus, vykdant BPIS kūrimo ir diegimo darbus ir priimant suteiktų darbų rezultatus;

      - vertina nustatytus ir identifikuoja naujai kylančius rizikos veiksnius ir problemas, siūlo jų sprendimo būdus;

      - kontroliuoja ir vertina BPIS projekto dokumentų parengimą, organizuoja priimtų sprendimų dokumentavimą, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę bei tikslina BPIS projekto dokumentaciją pagal priimtus sprendimus;

      - kontroliuoja visų dokumentų, susijusių su BPIS projekto įgyvendinimu, saugojimą;

      - užtikrina visų BPIS projekto veiksmų rezultatų tarpusavio suderinamumą.

    - BPIS kūrimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugos:

      - per 20 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos parengia Techninės priežiūros planą;

      - privalo vykdyti BPIS kūrimo, testavimo, diegimo bei kitų susijusių darbų, kuriuos atliks BPIS diegėjas, atitikimo techninei specifikacijai kontrolę, išvadų parengimą ir pateikimą;

      - privalo atlikti BPIS diegėjo parengtos dokumentacijos vertinimą, analizę, rengti ir teikti išvadas, pastabas ir rekomendacijas;

      - koordinuoja techninius susitikimus su BPIS diegėju ir Užsakovu, siekiant aptarti sprendimų efektyvumą, našumą ir jų atitiktį BPIS kūrimo ir diegimo techninės specifikacijos reikalavimams, taip pat teikia rekomendacijas dėl procesų gerinimo;

      - dalyvauja Užsakovo ir BPIS diegėjo susitikimuose, kuriuose sprendžiami BPIS projekto valdymo klausimai;

      - atlieka nuolatinius testavimo procesų vertinimus, įskaitant funkcinių, nefunkcinių, integracijos ir našumo testų peržiūrą bei rekomendacijų teikimą, organizuojant papildomus bandymus, jei pastebimi neatitikimai;

      - vykdo klaidų stebėseną ir valdymą, analizuodamas pagrindines klaidų priežastis ir teikdamas sprendimus dėl jų pašalinimo bei prevencijos, įtraukiant klaidų kategorijų ir jų sprendimo efektyvumo analizę;

      - užtikrina, kad visa projekto techninė dokumentacija būtų tikrinama ir atnaujinama pagal Užsakovo nustatytus standartus bei teisės aktų reikalavimus, įskaitant rekomendacijas dėl dokumentų tvarkymo gerinimo;

      - kontroliuoja BPIS diegėjo darbų atitiktį suderintam veiklos grafike, teikdamas Užsakovui reguliarias ataskaitas apie diegimo eigą, pastebėtus trūkumus ir rekomendacijas jų šalinimui;

      - teikia strategines rekomendacijas dėl techninės architektūros tobulinimo, siekiant užtikrinti sistemos ilgalaikį patikimumą, plečiamumą ir suderinamumą su kitomis Užsakovo naudojamomis sistemomis, taip pat diegimo proceso efektyvumo gerinimą;

      - bendradarbiauja su Užsakovu, projekto vadovu ir BPIS diegėju, siekiant išspręsti bet kokius ginčus ar nesutarimus, susijusius su BPIS kūrimo ir diegimo techninės specifikacijos reikalavimais ar jų įgyvendinimu;

      - užtikrina, kad visi BPIS diegimo darbai atitiktų patvirtintus standartus, teisės aktų reikalavimus ir geriausias praktikas, tuo pačiu išlaikant projekto biudžeto ir laiko rėmus, užtikrinant atitiktį ilgalaikiam sistemos palaikymo planui;

      - informuoja Užsakovą ir projekto vadovą apie pastebėtus BPIS diegėjo atliekamų paslaugų neatitikimus veiklos poreikiams, BPIS kūrimo ir diegimo techninei specifikacijai, techninei dokumentacijai bei Lietuvos Respublikos teisės aktams ir jų pasikeitimams;

      - detalus BPIS kūrimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų aprašymas, terminai ir rezultatai pateikiami žemiau esančioje 1 lentelėje.

1 lentelė. Detalus BPIS kūrimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų aprašymas.

| Eil. Nr. | Paslauga | Paslaugos aprašymas | Rezultatai | Terminai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Techninės priežiūros plano parengimas | Paslaugos apimtis: - Paslaugų teikėjas, rengdamas techninės priežiūros planą, turės įvertinti ir atsižvelgti į BPIS diegėjo parengtą paslaugų teikimo darbo reglamentą, reglamente nurodytus terminus ir kitas sąlygas. - Techninės priežiūros plano turinys: - Techninės priežiūros tikslai; - Techninės priežiūros apimtis; - Techninės priežiūros suinteresuotos šalys; - Techninės priežiūros darbų atlikimo grafikas; - Techninės priežiūros paslaugų teikimui naudojami standartai ir kokybės reikalavimai; - Projekto pagrindinės rizikos ir jų suvaldymo būdai; - Techninės priežiūros paslaugų komunikavimo planas; - Dokumentacijos derinimo procedūros. - Techninės priežiūros planas turi būti suderintas su Užsakovu; - Esant poreikiui, techninės priežiūros planas gali būti atnaujintas BPIS projekto eigos metu. | BPIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikėjo parengto paslaugų teikimo darbo reglamento vertinimas; Parengtas Techninės priežiūros planas; Techninės priežiūros planas esant poreikiui gali būti atnaujintas (patikslintas) raštišku Užsakovo ir Paslaugų teikėjo susitarimu. | Techninės priežiūros planas turi būti parengtas ir suderintas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos; Techninės priežiūros planas pagal poreikį turi būti atnaujintas ir suderintas su Užsakovu per 10 darbo dienų nuo poreikio identifikavimo. |
|  | BPIS detalaus projektavimo, kūrimo, testavimo, diegimo bei kitų susijusių darbų, kuriuos vykdys BPIS diegėjas, atitikimo techninei specifikacijai kontrolė | Paslaugos apimtis: - Nuolatinė BPIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikimo stebėsena; - BPIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikimo pasiektų rezultatų vertinimas BPIS kūrimo ir diegimo techninės specifikacijos aspektu; - BPIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikimo eigos ir rizikų vertinimas, rekomendacijų teikimas dėl rizikų valdymo; - Kitų probleminių sričių identifikavimas bei pasiūlymų dėl jų sprendimo teikimas; - Ekspertinių išvadų įvairiais techniniais, organizaciniais ar teisiniais su BPIS projektu susijusiais klausimais pateikimas. | Techninės priežiūros ataskaitos; Galutinė techninės priežiūros veiklos ataskaita turi būti suderinta su Užsakovu. | Techninės priežiūros ataskaitos teikiamos ne rečiau nei kas mėnesį; Galutinė techninės priežiūros veiklos ataskaita teikiama per 15 darbo dienų pasibaigus BPIS bandomajai eksploatacijai. |
|  | Rekomendacijų teikimas BPIS kūrimo ir diegimo proceso valdymo klausimais | Paslaugos apimtis: - Užsakovo konsultavimas dėl BPIS kūrimo ir diegimo reikalavimų keliamų Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje ir kituose, valstybės informacinės sistemos kūrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose; - Rekomendacijų teikimas dėl BPIS kūrimo ir diegimo proceso valdymo; - Rekomendacijų teikimas dėl BPIS kūrimo ir diegimo grafiko, etapų priėmimo, pasiektų rezultatų vertinimo. | Konsultacijos BPIS kūrimo ir diegimo proceso valdymo klausimais. | Nuolatinės konsultacijos BPIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikimo laikotarpiu. |
|  | Dalyvavimas Užsakovo ir Diegėjo susitikimuose, kuriuose sprendžiami projekto valdymo klausimai | Paslaugos apimtis: - Susitikimų, kuriuose aptariami BPIS kūrimo ir diegimo klausimai, iniciavimas; - Dalyvavimas susitikimuose, kuriuose aptariami BPIS kūrimo ir diegimo klausimai. | Iniciuoti susitikimai; Dalyvavimas susitikimuose. | Pagal poreikį arba kaip numatyta techninės priežiūros paslaugų teikimo darbo reglamente. |
|  | Diegėjo parengtos dokumentacijos vertinimas, analizė bei pastabų ir rekomendacijų teikimas. | Paslaugos apimtis: - Paslaugų teikėjas turės vertinti BPIS diegėjo ruošiamą techninę dokumentaciją ir jos atitikimą BPIS kūrimo ir diegimo techninėje specifikacijoje, pateikti rekomendacijas diegėjo ruošiamos dokumentacijos tobulinimui ir teikti pasiūlymus Užsakovui dėl dokumentacijos tvirtinimo. Preliminarus vertintinų dokumentų sąrašas: - BPIS projekto vykdymo reglamentas; - BPIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikimo tarpinės ataskaitos; - BPIS detalios analizės dokumentai; - BPIS projektavimo dokumentai; - integracines sąsajas aprašantys dokumentai; - VSSA infrastruktūros resursų poreikių sąrašas; - BPIS testavimo planas; - BPIS testavimo scenarijai; - BPIS diegėjo testavimų ataskaitos; - BPIS diegimo planas; - BPIS diegimo instrukcija; - BPIS diegimo ataskaita; - Našumo testavimo ataskaita; - Atsparumo įsilaužimams testavimo ataskaita; - BPIS priėmimo testavimo ataskaita; - BPIS naudotojų ir administravimo instrukcijos; - BPIS naudotojų ir administratorių mokymų planas ir mokymų medžiaga; - Migravimo apimties aprašas; - Duomenų migravimo ataskaita; - BPIS garantinės priežiūros bei naudotojų konsultavimo reglamentas; - BPIS bandomosios eksploatacijos planas ir ataskaita; - BPIS kūrimo ir diegimo paslaugų galutinė ataskaita. - Dokumentai vertinami keliomis iteracijomis iki visiško jų suderinimo, t. y. kai pasirašomas priėmimo-perdavimo aktas. - Vertinant dokumentus turi būti teikiamos rekomendacijos dėl galimo funkcionalumo (proceso) realizavimo. | Įvertinti ir patvirtinti BPIS diegėjo parengti dokumentai ir pateikti pasiūlymai dėl jų tvirtinimo. | BPIS diegėjo pateikta dokumentacija paslaugų teikėjo turi būti peržiūrėta ir įvertinta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai paslaugų teikėjas elektroniniu paštu gauna diegėjo parengtus dokumentus; Pakartotino dokumentų vertinimo trukmė – ne daugiau nei 7 darbo dienos. |
|  | Aktyvus dalyvavimas BPIS priėmimo testavimo sesijose ir testavimo dokumentų rengimas bei vertinimas. | Paslaugos apimtis: - Testavimo plano ir testavimo scenarijų vertinimas; - Dalyvavimas BPIS priėmimo testavimo sesijose; - Priėmimo testavimo metu identifikuotų klaidų kritiškumo vertinimas remiantis suderintu BPIS priėmimo testavimo planu ir metodikos dokumentu; - Pagal poreikį, rekomendacijų teikimas dėl priėmimo testavimo metu nustatytų klaidų pašalinimo ir galimo funkcionalumo (proceso) realizavimo; - Priėmimo testavimo ataskaitos (parengtos pagal BPIS diegėjo parengtą priėmimo testavimo ataskaitą), apimančios apibendrintus rezultatus bei išvadas, parengimas. | BPIS testavimo plano vertinimo ataskaita ir išvados; BPIS testavimo scenarijų vertinimo ataskaita ir išvados; Galutinė BPIS priėmimo testavimo ataskaita turi būti suderinta su Užsakovu. | Testavimo plano ir testavimo scenarijų vertinimo ataskaitos ir išvados parengiami likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki pirmos priėmimo testavimo sesijos. Galutinė BPIS priėmimo testavimo ataskaita pateikiama per 10 darbo dienų nuo paskutinės priėmimo testavimo sesijos. |
|  | BPIS vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimas BPIS kūrimo pradžioje ir pabaigoje | Paslaugos apimtis: - BPIS vartotojų (įskaitant administratorius) sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo metodikos parengimas; - Ekraninių formų vertinimas; - Ergonomikos reikalavimų patikrinimą vykdyti remiantis W3C pateikiamomis ergonomikos testavimo arba analogiškomis priemonėmis; - BPIS vartotojų sąsajos patogumo atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo ataskaitos (BPIS kūrimo pradžioje ir pabaigoje), kurių turinys: - BPIS vartotojų sąsajos metodika, pagal kuria buvo atliekamas vertinimas; - BPIS vartotojų sąsajos vertinimo eiga; - BPIS vartotojų sąsajos vertinimo rezultatai; - Išvados bei rekomendacijos BPIS tobulinimui. | BPIS vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo metodika; BPIS vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo ataskaita; BPIS vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo ataskaita turi būti suderinta su Užsakovu. | BPIS vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo metodika parengiama pagal techninės priežiūros paslaugų teikimo darbo reglamente numatytą terminą; BPIS vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo ataskaitų parengiamas (BPIS kūrimo pradžioje ir pabaigoje) pagal techninės priežiūros paslaugų teikimo darbo reglamente numatytą terminą; |
|  | BPIS atsparumo įsilaužimams testavimas ir vertinimas | Paslaugos apimtis: - Parengti BPIS atsparumo įsilaužimams testavimo metodiką; - Atsparumo įsilaužimams testavimo metu turi būti atliktas automatizuotas ir rankinis IS (naudojant specialius programinius įrankius) atsparumo įsilaužimams testavimas; - Testavimo metu turi būti patikrinti dešimt svarbiausių pažeidžiamumų, kurie yra skelbiami OWASP arba lygiavertėje (angl. Open Web Application Security Project) interneto svetainėje www.owasp.org. Pažeidžiamumų patikrinimas turi būti vykdomas vadovaujantis „OWASP Testing Guide v4“ arba lygiaverte metodika. Be išimčių turi būti privalomai atliktas XSS (angl. Cross-site scripting) ir žalingų duomenų įterpimo (angl. Injection) pažeidžiamumų testavimas; - Atsparumo įsilaužimams testavimas turi apimti: - Egzistuojančių saugumo trūkumų identifikavimą per kryptingas atakas prieš BPIS objektus ar jų visumą; - Rekomenduojamų sprendimų nustatytų pažeidžiamumų ištaisymui bei rizikų mažinimui pateikimą. - Kitų saugumo pažeidimų, vertinimą: - nesankcionuotą naudotojo sesijos perėmimą; - nesankcionuotą duomenų perėmimą ar jų įterpimą; - žalingo kodo įterpimą ir kt. - Turi būti parengta BPIS atsparumo įsilaužimui ataskaita, kurios turinys turi apimti šias sritis: - Tikrintų objektų aprašymas (nurodoma kokie IS testavimai atlikti); - Patikrinimo tikslai, eiga, metodai ir identifikuotos problemos; - Rezultatai: - aprašomos aptiktos spragos, pateikiami įrodymai ir šalinimo rekomendacijos; - pateikiami įsilaužimo scenarijai – detaliai aprašoma veiksmų seka, kaip išnaudoti vieną ar kitą saugumo trūkumą (pateikiami tik esant technologiniam pažeidžiamumui); - pateikiami siūlymai, kaip pašalinti pažeidžiamumus; - kiekvienam aptiktam pažeidžiamumui ar saugumo trūkumui, pagal poveikį ir pasireiškimo tikimybę priskiriami rizikos įverčiai (žema, vidutinė, aukšta, kritinė), bei pateikiama metodika, pagal kurią šie įverčiai priskiriami. - Pateikiamos išvados; - BPIS IS kūrimo ir diegimo paslaugos teikėjui pašalinus nustatytus pažeidimus turi būti atliktas pakartotinis atsparumo įsilaužimams testavimas ir atnaujinta ataskaita pateikiant joje informaciją apie nustatytų saugos trūkumų likvidavimą. Pakartotiniai testavimai turi būti atliekami tiek kartų, kiek reikia pašalinti visus nustatytus (įskaitant pirminių pažeidimų šalinimo eigoje atsiradusius) pažeidimus; - BPIS kūrimo ir diegimo paslaugos teikėjo siūlomos BPIS architektūros atitikties saugumo reikalavimams vertinimas BPIS kūrimo pradžioje. | BPIS atsparumo įsilaužimams testavimo metodika; BPIS atsparumo įsilaužimams ataskaita; BPIS atsparumo įsilaužimams pakartotinio vertinimo ataskaita; BPIS architektūros atitikties saugumo reikalavimams vertinimo ataskaita. Rezultatai turi būti suderinti su Užsakovu ir pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas. | Pirminė BPIS atsparumo įsilaužimams ataskaita parengiama pagal techninės priežiūros paslaugų teikimo darbo reglamente numatytą terminą; Pakartotinė BPIS atsparumo įsilaužimams ataskaita parengiama pagal techninės priežiūros paslaugų teikimo darbo reglamente numatytą terminą; BPIS atsparumo įsilaužimams testavimas vykdomas pagal techninės priežiūros paslaugų teikimo darbo reglamente numatytą terminą; BPIS architektūros atitikties saugumo reikalavimams vertinimo ataskaita parengiama pagal techninės priežiūros paslaugų teikimo darbo reglamente numatytą terminą. |
|  | BPIS apkrovos ir greitaveikos testavimas ir vertinimas | Paslaugos apimtis: - Apkrovos ir greitaveikos testavimo tikslai yra šie: - patikrinti informacinės sistemos veikimą esant maksimaliai dideliam duomenų srautui, dirbant dideliam naudotojų skaičiui ir skirtingiems naudotojams vienu metu atliekant kaip įmanoma daugiau galimų informacinės sistemos funkcijų. Duomenų srautas suderinamas su Perkančiąja organizacija; - įsitikinti, kad informacinė sistema pajėgi funkcionuoti esant apkrovimui, kuris buvo suderintas su Paslaugų teikėju; - nustatyti informacinės sistemos veikimo parametrus (IS reakcijos laiką, transakcijos greitį ir kt.). - Testavimui keliami reikalavimai: - testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu turi būti peržiūrimi ir fiksuojami svarbiausi procesai, kurie susiję su IS veikla; - atliekant apkrovos ir greitaveikos testavimą, turi būti stebimi su IS susijusių tarnybinių stočių bei IS palaikančių komponentų (pvz. tokių kaip Duomenų bazių valdymo sistemos, JAVA ir kt.) pagrindiniai apkrovos parametrai, siekiant nustatyti IS greitaveiką galimai ribojančius veiksnius. Stebėjimo apimtis ir atsakomybės tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo apibrėžiamos prieš testavimus; - apkrovos ir greitaveikos testavimas turi būti atliekamas siekiant įvertinti naujos informacinės sistemos pajėgumą; - testavimas turi būti atliekamas pagal testavimo reikalavimus, kurie yra keliami šioje techninėje specifikacijoje; - turi būti teikiamos rekomendacijos IS apkrovos reguliavimui ir greitaveikos didinimui. - Apkrovos ir greitaveikos testavimo ataskaitos turinį turi sudaryti (sąrašas nėra baigtinis): - Testavimo metodikos aprašymas; - Testavimo eiga ir aptiktos problemos; - Testavimo rezultatų aprašymas; - Rekomendacijų IS greitaveikos didinimui pateikimas. | BPIS apkrovos ir greitaveikos metodika; BPIS apkrovos ir greitaveikos ataskaita; Rezultatai turi būti suderinti su Užsakovu. | BPIS apkrovos ir greitaveikos metodika parengiama pagal techninės priežiūros paslaugų teikimo darbo reglamente numatytą terminą; BPIS apkrovos ir greitaveikos ataskaita parengiama pagal techninės priežiūros paslaugų teikimo darbo reglamente numatytą terminą. |
|  | Dalyvavimas ir vertinimas BPIS bandomojoje eksploatacijoje | Paslaugos apimtis: - Bandomosios eksploatacijos plano vertinimas: bandomosios eksploatacijos grafikas, klaidų identifikavimo metodika, reikalavimai dėl BPIS priėmimo eksploatacijai; - Bandomosios eksploatacijos plano įgyvendinimo priežiūra; - Paslaugų teikėjas turės pateikti bandomosios eksploatacijos įvertinimo ataskaitą, kurioje turės pateikti informaciją apie bandomosios eksploatacijos eigą, rezultatus, atitikimą tikslams bei pateikti išvadas dėl atliktų darbų tinkamumo ir rekomendacijas tobulinimui. | BPIS bandomosios eksploatacijos plano vertinimas; BPIS bandomosios eksploatacijos ataskaita; BPIS bandomosios eksploatacijos ataskaita turi būti suderinta su Užsakovu. | BPIS bandomosios eksploatacijos plano vertinimas ir pastabos pateikiamos pagal techninės priežiūros paslaugų teikimo darbo reglamente numatytus terminus; BPIS bandomosios eksploatacijos ataskaita parengiama per 10 darbo dienų nuo bandomosios eksploatacijos pabaigos. |

  - Paslaugų teikimo tvarka ir terminai:

    - Paslaugų teikimo terminas – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe dvišaliu susitarimu pratęsti paslaugų teikimo terminą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Pratęsimų skaičius nėra ribojamas, t. y. paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, du kartus po 6 (šešis) mėnesius, tris kartus po 4 (keturis) mėnesius ir t. t.  Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas arba Sutarties vykdymas gali nutrūkti priklausomai nuo šių aplinkybių: jei viešojo pirkimo „Biudžeto planavimo informacinės sistemos (BPIS) kūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimas“ tiekėjo sutarties vykdymas vėluoja, paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas; jei viešojo pirkimo „Biudžeto planavimo informacinės sistemos (BPIS) kūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimas“ tiekėjas sutartį įvykdo anksčiau, o paslaugų poreikis išnyksta, Sutarties vykdymas gali nutrūkti anksčiau; jei dėl teisės aktų pakeitimų ar kitų objektyvių priežasčių BPIS sistemą vėluojama sukurti ar įdiegti, paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas. Paslaugų teikimo termino pratęsimas ar Sutarties vykdymo nutraukimas įforminamas kaip Sutarties pakeitimas ir tampa neatsiejama Sutarties dalimi;

    - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visa komunikacija Paslaugų teikimo metu vyktų lietuvių kalba;

    - Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos Paslaugų teikėjas turi pasirašyti Asmens duomenų tvarkymo sutartį bei Užsakovui pateikti Paslaugų teikėjo specialistų pasirašytus konfidencialumo ir duomenų saugos reikalavimų laikymosi pasižadėjimus;

    - Netinkamai suteiktoms paslaugoms, Užsakovas suteiks 5 (penkių) darbo dienų terminą pataisymui pagal pastabas. Nepakoregavus rezultatų pagal pastabas, suteiktos paslaugos nebus priimamos;

      - Paslaugų teikėjas Paslaugas privalo teikti naudodamasis Teams ir Confluence bendradarbiavimo aplinka bei dokumentų ir informacijos saugojimo SharePoint pagrindu veikiančiu įrankiu.

  - Atsiskaitymo tvarka:

    - Atsiskaitymas vykdomas kas mėnesį už faktiškai suteiktas Paslaugas pagal Paslaugų teikėjo pateiktą atliktų Paslaugų ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta:

      - atliktos užduotys;

      - BPIS projekto pažangos aprašymas, veiklos grafikas ir biudžeto panaudojimas;

      - problemų ir rizikų sąrašas;

      - techninės priežiūros ataskaita su išvadomis ir rekomendacijomis;

    - Galutinė Paslaugų kaina  bus apskaičiuojama pagal faktiškai Paslaugų teikėjo tinkamai suteiktų ir Užsakovo priimtų Paslaugų kiekį.

- KITOS SĄLYGOS

  - Paslaugų teikėjo parengti dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba ir laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.

  - Dokumentų galutinės versijos Užsakovui turi būti pateiktos dviem formatais: redagavimui tinkamu elektroniniu (.doc, .pdf arba lygiaverčiu formatu) ir atsakingo asmens el. parašu pasirašytu formatu.

  - Ataskaitų vertinamasis tekstas turi būti analitinio, o ne aprašomojo pobūdžio. Ataskaitų stilius aiškus (nėra dviprasmybių, naudojami tinkami terminai), paprastas (naudojamos paprastos gramatinės struktūros), glaustas (pateikiama esminė informacija, vengiama pasikartojimų). Išvados ir rekomendacijos turi būti pagrįstos vertinimo metu nustatytais faktais ir vertinimo analizės rezultatais (pateikiamos nuorodos į ataskaitos dalį, kurioje pateikta išvadą pagrindžianti analizė).

_______________________________