ARS ŠVIETIMO SISTEMOS SKAITMENINIŲ SPRENDIMŲ SUKŪRIMO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka | Išaiškinimas |
| --- | --- |
| API | Programavimo sąsaja, leidžianti skirtingoms programoms ar sistemoms bendrauti tarpusavyje (angl. Application Programming Interface) |
| ARS, Užsakovas | Alytaus regiono savivaldybės: Alytaus miesto savivaldybės administracija, Alytaus rajono savivaldybės administracija, Druskininkų savivaldybės administracija, Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Varėnos rajono savivaldybės administracija. |
| BDAR | Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. |
| BR | Bendrasis reikalavimas |
| CNŠIS | Diegiama ARS centralizuota neformaliojo švietimo informacinė sistema |
| CPIS | Lietuvos centralizuota priėmimo į švietimo programas informacinė sistema |
| Diegėjas | Sistemą diegianti įmonė |
| DVS | Dokumentų valdymo informacinė sistema (DBSIS, DVS Kontora, DocLogix, VLIS „Avilys“) |
| E | Etapas |
| Elektroniniai dienynai | ARS įstaigose naudojami elektroniniai dienynai (TAMO, Mano dienynas) |
| FR | Funkcinis reikalavimas |
| FŠPU | Formalųjį švietimą papildantis ugdymas |
| GR | Gyventojų registras |
| IS | Informacinė sistema |
| Įstaiga, paslaugos teikėjas | Juridinis arba fizinis asmuo, vykdantis neformaliojo ugdymo veiklą (savivaldybės administracijai pavaldžios įstaigos, neformaliojo švietimo programų paslaugų tiekėjai (privatūs paslaugų tiekėjai, laisvieji mokytojai ir pan.) |
| LR | Lietuvos Respublika |
| Naudotojas | Sistemos vidinis naudotojas, atliekantis paskirtas funkcijas ir veiksmus |
| NFR | Nefunkcinis reikalavimas |
| NSŠ | Neformalus suaugusių švietimas |
| NVŠ | Neformalus vaikų švietimas |
| Papildomos paslaugos | Papildomai reikalingi atlikti darbai, suderinti tarp Diegėjo ir Užsakovo Projekto metu |
| Paslaugų gavėjas | Išoriniai sistemos naudotojai (pvz. tėvai / globėjai, vaikai) |
| PPT | Pedagoginė psichologinė tarnyba |
| Perkančioji organizacija | Alytaus miesto savivaldybės administracija |
| Projektas | Alytaus regiono savivaldybių švietimo sistemos skaitmeniniai sprendimai |
| PVR | Projekto valdymo reikalavimas |
| REZ | Rezultatas |
| Sistema | Diegėjo siūlomas CNŠIS sprendimas |
| Sistemos prieinamumas | Sistemos veikimas pagal šioje techninėje specifikacijoje apibrėžtus reikalavimus (angl. availability) |
| SPIS | Socialinės paramos šeimai informacinė sistema |
| Socialinė parama | Savivaldybės ar valstybės nustatytos lengvatos neformaliojo švietimo srityje (atleidimas nuo paslaugų mokesčių arba jo sumažinimas) |
| Techninė priežiūra, TP | Projekto techninės priežiūros paslaugų tiekėjas |
| TS | CNŠIS diegimo techninė specifikacija |
| VGK | Vaiko gerovės komisija |
| VSSA | Valstybinė skaitmeninių sprendimų agentūra |

- Turinys

1	Įvadas	4

1.1	Projekto tikslai ir uždaviniai	4

1.2	Esama situacija	4

1.3	Pageidaujama situacija	5

2	Principinė funkcinė architektūra	6

3	Sistemai keliami reikalavimai	10

3.1	Bendrosios Nuostatos	10

3.2	Funkciniai reikalavimai	12

3.2.1	Reikalavimai išorinio naudojimo moduliui	12

3.2.2	Reikalavimai vidinio naudojimo moduliui	16

3.3	Nefunkciniai (techniniai) reikalavimai	32

3.3.1	Technologinės architektūros reikalavimai	32

3.3.2	Saugos architektūros reikalavimai	36

3.3.3	Duomenų architektūros reikalavimai	38

3.3.4	Aplikacijos architektūros reikalavimai	40

3.3.5	Reikalavimai UDTS (Universalioji duomenų teikimo sąsaja)	42

3.4	Reikalavimai programinės įrangos licencijoms	42

3.5	Reikalavimai asmens duomenų saugai (BDAR)	43

4	Projekto diegimo darbai	44

4.1	Bendri projekto įgyvendinimo reikalavimai	44

4.2	Vykdymo etapai ir terminai	47

4.3	Projekto dalyvių atsakomybės	48

4.4	Planuojamos projekto veiklos ir rezultatai	49

4.5	Reikalavimai diegimo techninei dokumentacijai	62

4.6	Reikalavimai Sistemos diegimo paslaugų priėmimo tvarkai	63

4.7	Reikalavimai mokymams	64

4.7.1	Reikalavimai Sistemos naudotojų mokymams	64

4.7.2	Reikalavimai Sistemos administratorių mokymams	65

5	Reikalavimai garantiniam aptarnavimui	68

6	Reikalavimai papildomų paslaugų teikimui	70

Priedai	71

1 PRIEDAS.	Preliminarūs naudotojų tipai ir sąrašas	71

2 PRIEDAS.	Preliminarios integracinės sąsajos	71

3 PRIEDAS.	Preliminarus ataskaitų sąrašas	73

4 PRIEDAS.	AS-IS procesų analizės dokumentas	73

5 PRIEDAS.	TO-BE procesų analizės dokumentas	73

Įvadas

Alytaus regiono savivaldybės įgyvendina projektą „Alytaus regiono savivaldybių švietimo sistemos skaitmeniniai sprendimai“, siekdamos modernizuoti švietimo paslaugas per skaitmeninių sprendimų kūrimą. Projektas apima visų Alytaus regiono savivaldybių (Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų miesto, Varėnos rajono ir Lazdijų rajono) švietimo paslaugų procesų skaitmenizavimą.

Siekiama, kad projekto metu kuriama Alytaus regiono savivaldybių centralizuota neformaliojo švietimo informacinė sistema padėtų automatizuoti ir standartizuoti neformaliojo švietimo paslaugų teikimą, didinant šių paslaugų efektyvumą, skaidrumą ir prieinamumą gyventojams.

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas | Sukurti centralizuotą Alytaus regiono savivaldybių švietimo sistemos informacinę sistemą, kuri didins elektroninių paslaugų brandos lygį, užtikrins efektyvų švietimo paslaugų teikimą ir administravimą, pagerins paslaugų prieinamumą ir naudotojų pasitenkinimą.

Projekto uždaviniai:

- ARS procesų automatizavimas, standartizavimas ir optimizavimas – automatizuoti, standartizuoti ir optimizuoti Alytaus regiono savivaldybių neformaliojo švietimo procesus. Sukurti vieningą skaitmeninę ir informacinę erdvę, kurioje ugdymo paslaugų teikėjai galėtų koordinuoti veiklas, stebėti paslaugų vykdymo eigą, centralizuotai teikti ataskaitas.

- Naudotojų patogumo gerinimas – užtikrinti intuityvią naudotojo sąsają tėvams, mokiniams ir švietimo įstaigų darbuotojams.

- Skaidrumo ir atskaitomybės didinimas – įdiegti stebėsenos ir ataskaitų generavimo funkcionalumus, kurie padės analizuoti paslaugų teikimą. Įdiegta sistema turi užtikrinti neformaliojo švietimo užsiėmimų lankomumo fiksavimą, duomenų nedubliavimą, kontrolę bei skaidrumą.

Esama situacija

Šiuo metu Alytaus regiono savivaldybių švietimo paslaugų valdymo procesai yra fragmentuoti, nenaudojami vieningi skaitmeniniai sprendimai, o didelė dalis administracinių procedūrų vykdoma rankiniu būdu, kiekvienoje savivaldybėje skirtinga tvarka, pasitelkiant įvairias nesusietas informacines sistemas. Dėl šios priežasties paslaugų gavėjai dažnai privalo pildyti ir teikti popierinius prašymus, o norint gauti paslaugų rezultatus, reikia vykti į paslaugų teikimo vietas, kas didina administracinę naštą. Nors naudojamos pagalbinės programos, tokios kaip elektroniniai dienynai, jos dažniausiai sprendžia tik siaurus funkcinius uždavinius ir nėra tarpusavyje integruotos. Esame situacija lemia šiuos iššūkius:

- Kiekviena savivaldybė taiko skirtingus ugdymo paslaugų administravimo metodus ir priemones, o tai apsunkina procesų standartizavimą. Naudojamos sistemos nėra tarpusavyje integruotos, todėl duomenų mainai tarp institucijų ir švietimo įstaigų yra riboti arba vykdomi rankiniu būdu.

- Registracija į neformalaus švietimo programas dažnai vyksta nesistemingai, naudojant popierinius dokumentus ar decentralizuotas sistemas. Lankomumo ir pasiekimų stebėsenos procesai nėra standartizuoti, o jų vykdymas priklauso nuo individualių švietimo įstaigų sprendimų.

- Paramos, tokios kaip nemokamas pavėžėjimas ar maitinimas, teikimo procesai nėra visiškai automatizuoti, dažnai užtrunka dėl rankinio duomenų tikrinimo ir trūksta efektyvių duomenų mainų su išoriniais registrais ir informacinėmis sistemomis (pvz., GR, SPIS).

- Dokumentų valdymas, sutarčių sudarymas ir paslaugų teikimo administravimas vykdomi atskirai, naudojant skirtingas priemones. Trūksta vieningos sistemos, kuri automatizuotų ir palengvintų dokumentų, prašymų bei atsiliepimų administravimą.

- Tėvai ir mokiniai negali lengvai gauti informacijos apie paslaugų prieinamumą, užpildyti ir stebėti prašymų ar paraiškų eigą. Švietimo įstaigos ir savivaldybės darbuotojai neturi patogių įrankių, leidžiančių valdyti didelius duomenų srautus ir generuoti reikiamas ataskaitas.

- Dėl trūkstamų standartizuotų stebėsenos ir ataskaitų generavimo priemonių sunku analizuoti paslaugų teikimo efektyvumą. Naudotojai neturi galimybės realiuoju laiku stebėti, kaip vykdomos jų pateiktos užklausos.

- Informacija apie paslaugas, teisės aktus, švietimo programas ir jų prieinamumą dažnai pateikiama decentralizuotai, nesukuriant aiškios ir vieningos informacijos prieigos naudotojams.

Pageidaujama situacija

Projektu numatyta sukurti Alytaus regiono švietimo sistemos skaitmeninius sprendinius ir įrankius, kurie leis saugiai ir patogiai naudotis gyventojams regiono, Lietuvos ir ES mastu – nuo vaiko užregistravimo iki stebėsenos bei atskaitymo toje pačioje sistemoje, t. y. bus sukurta patogi ir į klientą (gyventoją) orientuota e. paslaugų kompleksinė ir vieninga sistema, kuri apims Alytaus regiono švietimo sistemos neformaliojo ugdymo, bendrojo ugdymo, švietimo pagalbos, kitas švietimo įstaigose teikiamas paslaugas ir pan. (išskyrus centralizuotą Lietuvos mastu priėmimą į švietimo įstaigas), tokiu būdu bus pagerintas viešųjų institucijų teikiamų elektroninių paslaugų brandos lygis.

Alytaus regiono savivaldybės (ARS) siekia sukurti ir įdiegti centralizuotą ir vieningą neformaliojo švietimo informacinę sistemą (CNŠIS), kuri apjungtų neformaliojo švietimo paslaugų valdymo procesus. CNŠIS taps pagrindine platforma, skirta neformaliojo švietimo veiklų administravimui,  dokumentų valdymui ir naudotojų sąveikai, užtikrinant procesų efektyvumą, skaidrumą ir standartizavimą visame regione.

CNŠIS kūrimas privalo remtis parengta būsimos situacijos procesų analize (5 priedas), kurioje nustatyti esminiai sistemos veikimo principai, taisyklės ir tikslai. Minėtoje analizėje apibrėžiami pageidaujami procesai, kurie turi būti įgyvendinti diegiant sistemą, todėl jos reikalavimų laikymasis yra būtinas siekiant užtikrinti projekto sėkmę.

Sistema užtikrins vieningą neformaliojo švietimo paslaugų administravimo automatizuotų procesų aplinką. CNŠIS funkcionalumas apims elektroninį dokumentų teikimą ir administravimą, automatinį prašymų ir paraiškų eilių sudarymą, sutarčių generavimą bei pasirašymą elektroniniu būdu. Švietimo įstaigų ir savivaldybių darbuotojai galės naudotis įrankiais, skirtais sistemos duomenų valdymui ir ataskaitų generavimui.

CNŠIS negali būti pakartotinai renkami duomenys, kurie jau yra kaupiami ir tvarkomi valstybės informacinėse sistemose ir registruose. Tokiems duomenims gauti turi būti naudojamos sąsajos teikiamos per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) duomenų mainų sistemą, o jeigu nėra, realizuojamos reikalingos naujos sąsajos vadovaujantis Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijomis. CNŠIS turi būti realizuotos integracijos su pagrindinėmis valstybinėmis informacinėmis sistemomis ir registrais: Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP), Gyventojų registru (GR), Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), Dokumentų valdymo sistemomis (DVS), Neformaliojo švietimo programų registru (NŠPR), Mokinių registru (MR), Pedagogų registru (PR), Švietimo ir mokslo institucijų registru (ŠMIR), Centralizuota priėmimo į švietimo programas informacine sistema (CPIS), elektroniniais dienynais bei kitomis reikalingomis sistemomis ir registrais. Integracijos užtikrins saugius ir patikimus duomenų mainus, laikantis BDAR ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų.

Elektroninių paslaugų inicijavimo naudotojo sąsaja, paslaugų procesų konstravimas, asmens atpažintis, atsiskaitymai už paslaugas, komunikavimas su paslaugų gavėjais, duomenų analizės ataskaitos bei jų publikavimas, duomenų pakartotinio panaudojimo uždaviniai ir kt. bus realizuojami  naudojant bendro naudojimo platformų sprendinius, kuriuos kaip paslaugas teikia VIISP, VDV IS, Lietuvos atvirų duomenų portalas ir kt. Mokėjimo el. būdu už paslaugas ir naudotojų identifikavimo komponentas bus pernaudotas iš VIISP (www.epaslaugos.lt) sistemos ir šie mechanizmai nebus kuriami naujai. Sukurtos sistemos rėmuose bus integruoti VIISP sistemos prisijungimo ir mokėjimo funkcionalumai.

Projektu planuojami sukurti el. paslaugų aprašai, parengti paslaugų gavėjams suprantama kalba, turi būti publikuojami www.epaslaugos.lt portale. Vadovaujantis Aprašo 9.11 p. sukurtos viešosios ir administracinės elektroninės paslaugos turi būti prieinamos inicijuoti (užsakyti) per Elektroninių vadžios vartų portalą www.epaslaugos.lt ir pateiktas užsakytos  paslaugos suteikimo ar nesuteikimo faktas.

Naudotojų patogumas yra vienas pagrindinių CNŠIS tikslų. Sistema turi būti patogi naudoti vidiniams naudotojams (savivaldybių ir ugdymo įstaigų darbuotojams), taip pat išoriniams naudotojams (tėvams, globėjams ir mokiniams). Naudotojai galės pasižymėti  neformaliojo švietimo programų lankomumą, stebėti lankomumą ir pasiekimus, administruoti savo paskyras bei vykdyti atsiskaitymus už paslaugas. Intuityvi naudotojo sąsaja užtikrins, kad sistemos funkcijomis būtų paprasta ir patogu naudotis.

CNŠIS taip pat užtikrins skaidrumą ir atskaitomybę. Sistema leis naudotojams realiuoju laiku stebėti administruojamų procesų eigą, o švietimo įstaigoms – naudoti standartizuotas stebėsenos priemones veiklos rezultatų analizei. Sistema suteiks pažangius analizės įrankius, skirtus generuoti ataskaitas pagal įvairius kriterijus, taip prisidedant prie duomenimis grįsto sprendimų priėmimo.

Ateities situacijoje CNŠIS taps pagrindiniu įrankiu, kuris mažins administracinę naštą, užtikrins kokybišką švietimo paslaugų teikimą, didins naudotojų pasitenkinimą bei leis ARS efektyviau įgyvendinti neformaliojo švietimo paslaugų misiją.

Sistema turi būti įdiegta Alytaus regiono savivaldybėse ir joms pavaldžiose įstaigose. Tikslūs naudotojų kiekiai pateikti priede Nr. 1.

Principinė funkcinė architektūra

Skyriuje pateikiama CNŠIS principinė funkcinė architektūra. Galutinė Sistemos architektūra gali būti tikslinama ir turi būti suderinta su Užsakovu detaliosios analizės ir / arba projektavimo etapo metu.

| Nr. | Komponentas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Išorinio naudojimo modulis: Išorinio naudojimo modulis skirtas tėvams, globėjams, mokiniams ir kitiems paslaugų gavėjams, kurie naudojasi neformaliojo švietimo paslaugomis. Šis modulis suteikia patogią prieigą prie elektroninių paslaugų, leidžiančią paslaugų gavėjams teikti prašymus, registruotis į programas, stebėti jų eigą ir pasiekimus, lankomumą bei valdyti savo paskyras, atsiskaityti už paslaugas ir vykdyti kitas funkcijas, aprašytas būsimos situacijos neformaliojo švietimo procesų analizėje. Pagrindiniai naudotojai (paslaugų gavėjai): - Tėvai ir globėjai, atsakingi už vaikų neformaliojo švietimo programų lankomumo stebėjimą, reikalingų paslaugų užsakymą ir atsiskaitymus už paslaugas. - Mokiniai, besinaudojantys CNŠIS paslaugomis, stebintys savo pasiekimus ir fiksuojantys savo lankomumą. - Kiti paslaugų gavėjai, besinaudojantys CNŠIS paslaugomis, stebintys savo pasiekimus ir fiksuojantys savo lankomumą. Modulio tikslas – užtikrinti patogią ir intuityvią prieigą prie neformaliojo švietimo paslaugų. Modulis skirtas supaprastinti paslaugų teikimo procesus, suteikiant paslaugų gavėjams galimybę greitai atlikti reikiamus veiksmus bei stebėti procesų eigos skaidrumą. |  |  |
|  | Atsiskaitymų modulis | Modulis suteikia galimybę paslaugų gavėjams peržiūrėti atsiskaitymo už paslaugas informaciją, vykdyti mokėjimus už paslaugas, stebėti mokėjimų istoriją. Tikslas – suteikti galimybę greitai ir patogiai administruoti mokėjimus, susijusius su teikiamomis paslaugomis. |
|  | Dokumentų teikimo ir peržiūros modulis | Modulis suteikia galimybę paslaugų gavėjams teikti prašymus, paraiškas ar kitus dokumentus, peržiūrėti pateiktų dokumentų būklę, eigą bei istoriją. Taip pat suteikia galimybę atšaukti pateiktus dokumentus arba papildyti juos pagal reikalavimus. Tikslas – užtikrinti sklandų ir skaitmeninį dokumentų teikimo procesą. |
|  | Lankomumo ir pasiekimų valdymo modulis | Modulis suteikia galimybę paslaugų gavėjams žymėti neformaliojo švietimo programų veiklų lankomumą, stebėti lankomumo ir pasiekimų duomenis, peržiūrėti pažangumo įvertinimus, susisiekti su mokytojais ar administracija, peržiūrėti tvarkaraščius. Tikslas – užtikrinti, kad paslaugų gavėjai galėtų naudotis el. dienyno teikiamomis paslaugomis vienoje sistemoje. |
|  | Paskyros valdymo modulis | Modulis suteikia galimybę paslaugų gavėjams tvarkyti savo paskyros informaciją, keisti slaptažodį (jeigu taikomas), atnaujinti kontaktinius duomenis, nustatyti pranešimų gavimo būdus. Tikslas – užtikrinti, kad paslaugų gavėjai galėtų lengvai valdyti savo paskyras ir pritaikyti aplinką pagal individualius poreikius. |
|  | QR kodų atvaizdavimo modulis | Modulis skirtas generuoti, valdyti ir naudoti QR kodus lankomumo ar dalyvavimo veiklose žymėjimui. Paslaugų gavėjai savo paskyroje su jiems sugeneruotu individualiu ir unikaliu QR kodu žymės savo dalyvavimą neformaliojo švietimo programų veikloje. Nuskenavus QR kodą, sistema automatiškai patvirtins asmens dalyvavimą veikloje (pvz., būrelyje ar renginyje). Tikslas – supaprastinti ir automatizuoti lankomumo žymėjimą bei jo stebėjimą. |
|  | Paklausimų teikimo modulis | Leidžia paslaugų gavėjams teikti paklausimus įstaigoms, peržiūrėti atsakymus, peržiūrėti įstaigų teikiamą paslaugų gavėjui informaciją bei paklausimų eigą. Tikslas – užtikrinti skaidrų ir efektyvų komunikacijos procesą tarp paslaugų gavėjų ir įstaigų. |
|  | Sutarčių sudarymo modulis | Modulis skirtas automatizuoti sutarčių šablonų bei sutarčių sudarymą (pvz., būrelio ar stovyklos sutartis). Paslaugų gavėjai gali peržiūrėti sutarčių sąlygas, atsisiųsti sutartis ar jas pasirašyti elektroniniu būdu. Tikslas – užtikrinti greitą ir skaidrų sutarčių peržiūros, pasirašymo, spausdinimo procesą. |
|  | Viešos informacijos modulis | Modulis suteikia prieigą prie viešai prieinamos informacijos, pvz., naujienų, teisės aktų, DUK, įstaigų paslaugų aprašymų, teikiamų lengvatų, vykdomų apklausų, įstaigų erdvių ir inventoriaus nuomos, tvarkaraščių atvaizdavimo. Tikslas – suteikti paslaugų gavėjams reikalingą informaciją vienoje vietoje, užtikrinant jos aktualumą ir tikslumą. |
|  | Mokinio e-pažymėjimo modulis | Mokinio e-pažymėjimo modulis skirtas mokinių identifikacijai, mokinio e-pažymėjimo užsakymui bei valdymui. Šis modulis leidžia užtikrinti patogų ir efektyvų mokinių duomenų valdymą, suteikiant galimybę naudoti e-pažymėjimą lankomumo žymėjimui, atsiskaitymams už mokamą ir nemokamą maitinimą, viešojo transporto bilietams, nemokamą pavežėjimą ir kitoms susijusioms paslaugoms. |
|  | Mokinio e-piniginės modulis | Mokinio e-piniginės modulis yra skirtas palengvinti atsiskaitymus už gaunamas paslaugas. Jis skirtas mokiniams patogiai ir saugiai atsiskaityti už maitinimą, transportą, naudojant e-piniginę, integruotą su mokinio e-pažymėjimu. Tėvai gali valdyti ir stebėti vaiko išlaidas, nustatyti dienos ar savaitės išlaidų limitus, atsiskaityti už neformaliojo švietimo paslaugas. |
| Vidinio naudojimo modulis: Vidinio naudojimo modulis yra skirtas savivaldybių administracijų ir įstaigų darbuotojams, kurie atsakingi už neformaliojo švietimo paslaugų bei administracinių procesų valdymą ir stebėseną. Šis modulis užtikrina galimybę efektyviai administruoti neformaliojo švietimo procesus, stebėti jų eigą, formuoti ataskaitas ir vykdyti kitus administracinius darbus. Pagrindiniai naudotojai: - Savivaldybių administracijų darbuotojai, atsakingi už neformaliojo švietimo paslaugų organizavimą, valdymą ir stebėseną. - Savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojai, atsakingi už neformaliojo švietimo paslaugų teikimą. - Patvirtintų neformaliojo švietimo programų paslaugų teikėjai. Modulio tikslas – centralizuoti ir standartizuoti ir automatizuoti neformaliojo švietimo paslaugų administravimą, užtikrinant efektyvų neformaliojo švietimo procesų valdymą bei rezultatų analizę. Modulis suteikia darbuotojams įrankius, leidžiančius sumažinti administracinę naštą, automatizuoti procesus bei stebėti jų eigos skaidrumą. |  |  |
|  | Apklausų modulis | Modulis skirtas vykdyti apklausas tiek vidiniams, tiek išoriniams naudotojams. Leidžia rinkti atsakymus ir analizuoti rezultatus. Tikslas – užtikrinti efektyvų naudotojų nuomonės surinkimą ir analizę. |
|  | Ataskaitų modulis | Modulis suteikia galimybę kurti ir peržiūrėti įvairias ataskaitas pagal pasirinktus kriterijus, sekti ir stebėti efektyvumo ir kokybinius rodiklius. Naudotojai gali filtruoti duomenis, kurti ir generuoti ataskaitas, jas peržiūrėti, ir atsisiųsti bei spausdinti. Tikslas – suteikti galimybę lengvai analizuoti veiklos rezultatus ir stebėti duomenų dinamiką. |
|  | Atsiskaitymų modulis | Atsiskaitymų modulis yra skirtas administratorių, savivaldybės atstovų ir būrelių atstovų naudojimui, siekiant užtikrinti efektyvų mokėjimų valdymą ir kontrolę. Šis modulis leidžia stebėti ir administruoti mokėjimus už neformaliojo švietimo paslaugas, generuoti mokėjimo dokumentus, valdyti atsiskaitymo duomenis bei analizuoti finansinius srautus. |
|  | Paslaugų gavėjų duomenų tvarkymo modulis | Modulis skirtas paslaugų gavėjų duomenų registravimui, jų informacijos peržiūrai ir atnaujinimui, stebėsenai ir sąrašų sudarymui. Tikslas – centralizuoti paslaugų gavėjų duomenų valdymą ir užtikrinti jų tikslumą. |
|  | Dokumentų administravimo modulis | Modulis skirtas naudotojams, kurie gali peržiūrėti, priimti ir administruoti gautus paslaugų prašymus ir kitus dokumentus, kurti naujus dokumentus ir juos pateikti paslaugų gavėjams ir savivaldybei nepavaldžioms įstaigoms. Tikslas – centralizuoti ir efektyviai valdyti visų tipų dokumentus bei užtikrinti jų tvarkymo seką. |
|  | Duomenų mainų komponentas | Modulis skirtas duomenų mainams tarp sistemos ir išorinių informacinių sistemų ar registrų. Užtikrina automatizuotą ir saugų duomenų perdavimą. Tikslas – užtikrinti, kad duomenų mainai būtų efektyvūs, saugūs ir atitiktų BDAR reikalavimus. |
|  | Mokinio e-pažymėjimo modulis | Modulis skirtas administruoti, sekti, valdyti užsakymus, susijusius su mokinio e-pažymėjimais. |
|  | Mokinio e-piniginės modulis | Modulis skirtas e-piniginei, sekti atsiskaitymų būklę (nuasmeninta informacija), blokuoti ir atblokuoti e-pinigines konkretiems naudotojams bei kitaip administruoti ir valdyti. |
|  | Lankomumo ir pasiekimų valdymo modulis | Modulis suteikia galimybę neformaliojo švietimo paslaugų gavėjui fiksuoti lankomumą, naudotojams įvesti pasiekimų duomenis, prireikus fiksuoti neformaliojo švietimo paslaugų gavėjų lankomumo duomenis, įvesti informaciją apie paslaugų gavėjui paskirtas užduotis, pastabas ir kt. Tikslas – užtikrinti, kad visi neformaliojo švietimo gavėjų pasiekimai ir lankomumo duomenys būtų tvarkomi vienoje sistemoje. |
|  | Konkurso administravimo modulis | Modulis suteikia galimybę administruoti neformaliojo švietimo projektų konkursus ir atrankas, registruoti dalyvius, tvarkyti paraiškas ir pateikti rezultatus. Tikslas – automatizuoti konkursų organizavimą ir valdymą. |
|  | Maršrutų ir pavėžėjimų valdymo modulis | Modulis suteikia galimybę administruoti mokinių pavėžėjimo paraiškas ir maršrutus. Užtikrina, kad pavėžėjimo organizavimas būtų efektyvus ir pritaikytas pagal poreikius. Tikslas – automatizuoti pavėžėjimo paslaugų valdymą, užtikrinant jų prieinamumą. |
|  | Paslaugų ir sąrašų valdymo modulis | Modulis suteikia galimybę administruoti paslaugas ir jų sąrašus (pvz., mokymai, būreliai, renginiai). Užtikrina, kad paslaugų gavėjai galėtų peržiūrėti, atnaujinti ir tvarkyti paslaugų informaciją. Tikslas – suteikti lankstumą paslaugų valdymui pagal institucijos poreikius. |
|  | Paskyros valdymo modulis | Modulis skirtas sistemos vidiniams naudotojams valdyti savo paskyras. Leidžia atnaujinti kontaktinius duomenis, keisti slaptažodžius (jei taikoma), nustatyti informacinius pranešimus. Tikslas – užtikrinti, kad vidiniai naudotojai galėtų lengvai valdyti savo paskyras ir naudotis jiems suteiktomis funkcijomis. |
|  | QR kodų valdymo modulis | Modulis suteikia galimybę valdyti QR kodus, kurie naudojami lankomumo ar dalyvavimo paslaugose žymėjimui. QR kodas kiekvienam paslaugų gavėjui sistemoje turi būti generuojamas automatiškai. Tikslas – skaidrinti ir supaprastinti lankomumo registravimą bei sumažinti administracinį krūvį, užtikrinant, kad paslaugų gavėjas sistemoje pats fiksuos savo dalyvavimą neformaliojo švietimo veiklose. |
|  | Paklausimų valdymo modulis | Modulis suteikia galimybę administruoti naudotojų pateiktus paklausimus, teikti atsakymus, stebėti pateiktų paklausimų eigą. Tikslas – užtikrinti efektyvų komunikacijos valdymą tarp institucijų ir paslaugų gavėjų. |
|  | Sistemos administravimo modulis | Modulis suteikia galimybę administratoriams valdyti sistemos parametrus, klasifikatorius, naudotojus ir jų teises. Taip pat suteikia galimybę atlikti pagrindines sistemos konfigūracijas. Tikslas – užtikrinti sklandų sistemos administravimą ir naudotojų valdymą. |
|  | Sutarčių administravimo modulis | Modulis suteikia galimybę vidiniams naudotojams sudaryti, peržiūrėti ir pasirašyti sutartis. Užtikrina sutarčių stebėjimą ir administravimą viso jų gyvavimo ciklo metu. Tikslas – sudaryti skaidrią ir efektyvią sutarčių valdymo aplinką. |
|  | Tvarkaraščių valdymo modulis | Modulis skirtas sudaryti, redaguoti ir administruoti neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraščius. Tikslas – užtikrinti patogų ir efektyvų tvarkaraščių valdymą, leidžiant naudotojams pritaikyti juos pagal poreikius. |
|  | Užduočių modulis | Modulis skirtas užduočių kūrimui, priskyrimui ir stebėjimui. Leidžia įstaigų darbuotojams efektyviai planuoti ir valdyti darbus. Tikslas – optimizuoti užduočių valdymo procesą. |
|  | Išorinio naudojimo DB – duomenų bazė, skirta Išorinio naudojimo modulio duomenų saugojimui. |  |
|  | Vidinio naudojimo DB – duomenų bazė, skirta Vidinio naudojimo modulio duomenų saugojimui. |  |
|  | Turinio valdymo komponentas – modulis skirtas vidinio naudojimo modulio administratoriams ir turintiems reikalingas teises tvarkyti Išorinio naudojimo modulyje pateikiamą informaciją. |  |
|  | Universali sąsaja – duomenų teikimo sąsaja skirta teikti Sistemos duomenis išorinėms informacinėms sistemoms ir registrams atsižvelgiant į VSSA direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakyme Nr. T-36 “Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“ nurodytus reikalavimus. |  |

Sistemai keliami reikalavimai

Bendrosios nuostatos

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Pateiktuose reikalavimuose minimi pavyzdžiai, pavyzdiniai duomenys, IS objektai, požymiai, kriterijai, parametrai, taisyklės, kontrolės, ryšiai, klasifikatoriai, tipai ir grupės ar jų duomenų detalizavimas yra informacinio pobūdžio, t. y., nėra pateikiami baigtiniai sąrašai, ir Projekto analizės ir projektavimo etapo metu Diegėjas pateiktą informaciją turės detalizuoti ir suderinti su Užsakovu. |
|  | Sistema turi būti įgyvendinta ir turi veikti remiantis „Būsimos situacijos analizės“ dokumente pateiktais neformaliojo švietimo procesais, reikalavimais ir taisyklėmis. Sistemos kūrimo ir diegimo metu būtina užtikrinti, kad visi analizėje aprašyti procesai, būtų įgyvendinti pilna apimtimi ir veiksmingai funkcionuotų. Kūrimo metu privaloma laikytis analizėje nustatytų procesų logikos ir jų vykdymo sekos, užtikrinant, kad galutinė sistema atitiktų analizėje aprašytus tikslus, standartus ir veiklos reikalavimus. Bet kokie nukrypimai nuo analizės dokumento turi būti pagrįsti ir derinami su Užsakovu. |
|  | Pateiktuose reikalavimuose naudojama sąvoka „turi turėti funkcionalumą“, „turi būti galimybė“, „turi būti funkcionalumas“ reiškia, kad tokia Sistemos funkcija turi būti pateikta ir įdiegta kartu su siūloma Sistema ir Sistemos naudotojai (jei jiems suteiktos atitinkamos teisės) turi galėti vykdyti funkciją be papildomų Sistemos modifikavimo (arba kūrimo) darbų ir be kitų papildomų veiksmų ir sąnaudų, kai Sistema bus įdiegta, o funkcijos atlikimo kelias turi būti patogus / minimalus. |
|  | Pateiktuose reikalavimuose naudojama sąvoka „pagal nustatytas taisykles“, „neapsiribojant“ reiškia, kad Diegėjas Projekto metu turės suderinti principus / pjūvius / parametrus ir kt. su Užsakovu, kaip tiksliai bus įgyvendinta Sistemos funkcija konkrečiai užduočiai atlikti. Sistema turi turėti funkcionalumą nustatytas taisykles keisti be Sistemos modifikavimo ar programavimo žinių reikalaujančių veiksmų. |
|  | Pateiktuose reikalavimuose minimų taisyklių administravimo galimybės ir jų funkcionalumas turi būti nustatyti ir suderinti su Užsakovu Projekto metu. |
|  | Diegėjas turi realizuoti visus TS reikalavimus. Diegėjo atsakomybė yra pašalinti Projekto įgyvendinimo metu atsiradusius Sistemos ar jos veikimo trūkumus, jei Diegėjas, teikdamas pasiūlymą ar atlikdamas Sistemos diegimo darbus, naudos nesuderintas su Užsakovu sąvokas ar sutrumpinimus, kurie skirsis nuo Užsakovo įsivaizdavimo ar supratimo, o tai sąlygos neteisingą ar nepilną reikalavimų supratimą bei realizavimą. |
|  | Pateiktuose reikalavimuose automatizuotas (-a) veiksmas (veikla) yra atliekamas naudojantis Sistema (MS Word, MS Excel, el. pašto sistemos nelaikomos Sistemos dalimi). |
|  | Pateiktuose reikalavimuose automatizuotas (-a) veiksmas (veikla) yra atliekamas Sistemoje pagal nustatytas taisykles be papildomų Sistemos naudotojo veiksmų. Pateiktuose reikalavimuose nurodytus automatizuotai vykdomus su veiklos procesais susijusius veiksmus turi būti galima atlikti ir rankiniu būdu, įvedant gautą / galutinį rezultatą. |
|  | Pateiktuose reikalavimuose naudojama sąvoka „tvarkyti“ reiškia, kad Sistema turi turėti funkcionalumą pagal nustatytas taisykles kurti / įvesti, keisti, šalinti, ieškoti, filtruoti, rūšiuoti, peržiūrėti, registruoti nurodytą informaciją, IS objektus. |
|  | Pateiktuose reikalavimuose aprašomomis funkcijomis / funkcionalumu bei Sistemoje tvarkomais duomenimis turi galėti naudotis IS naudotojai, kuriems bus suteiktos atitinkamos prieigos teisės. Projekto analizės ir projektavimo metu Diegėjas turės su Užsakovu suderinti roles ir jų turinį. |
|  | Diegėjas turi realizuoti visus toliau šiame skyriuje aprašytus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus. Projekto analizės ir projektavimo etapo metu visi reikalavimai turi būti detalizuoti ir suderinti su Užsakovu. |
|  | Diegėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visus Projekto įgyvendinimui (savo kaip Diegėjo reikmėms) reikalingus įrankius, įskaitant, bet neapsiribojant, Projekto valdymo įrankius, veiksmų sekų modeliavimo įrankiais ir pan. Įsivertindamas įrankius, Diegėjas taip pat turi nusimatyti visus su šių įrankių naudojimusi susijusius kaštus. |
|  | Duomenų laukų simbolių kiekiai turi būti suderinti Sistemos diegimo metu. |
|  | Duomenų laukų tipai ir jų užpildymo taisyklės turi būti tikslinamos ir suderinamos su Užsakovu detalios analizės ir projektavimo etapo metu. |
|  | Sistemos diegimo metu turi būti atsižvelgta į aktualius ir tuo metu galiojančius teisės aktus. Teisės aktų pokyčiai turi būti suderinti tarp Užsakovo ir Diegėjo ir turi būti realizuoti Papildomų paslaugų užsakymo principu. |
|  | Integracijų priede įvardintos integracijos ir ryšiai yra pavyzdinio pobūdžio. Integracijų mainų duomenų gali būti mažiau arba daugiau, priklausomai nuo konkrečios integracijos poreikio. Integracijos apima tiek duomenų gavimą, tiek atidavimą. Detalus integracijų duomenų mainų poreikis turėti būti patikslintas Projekto metu, konkrečios integracijos derinimo metu. |
|  | Reikalavimai Techninėje specifikacijoje yra suskirstyti pagal sritis, tačiau Projekto metu reikalavimai gali būti realizuojami ir kituose moduliuose, priklausomai nuo siūlomo sprendimo. Taip pat tas pats reikalavimas gali būti taikomas keliems moduliams. |
|  | Visi Projekto dokumentai turi būti pateikti elektronine forma .docx, .xlsx ar kitais redaguojamais formatais ir turi būti rengiami laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. |
|  | Diegėjas teikdamas diegimo paslaugas turi užtikrinti, jog būtų laiku įvertintos su paslaugų teikimu susijusios rizikos (finansinės, valdymo rizikos ir parengti rizikų valdymo planai, t. y., kokia tikimybė, kad ta rizika įvyks, koks jos galimas poveikis ir koks galimas finansinis poveikis) ir informuotas Užsakovas. |
|  | Turi būti užtikrinta neribota ir neatlygintina Užsakovo bei jo pasirinktų sistemą prižiūrinčių tiekėjų prieiga prie Sistemos modifikacijų išeities tekstų (programinio kodo). Sistemos modifikacijos Užsakovui priklauso nuosavybės teise. |
|  | Turi būti užtikrinta galimybė Užsakovui savarankiškai vystyti Sistemą ir atlikti jos priežiūrą. |
|  | Atliekant Sistemos analizę, turi būti atsižvelgiama į tuo metu galiojančius teisės aktus, pateiktus Užsakovo dokumentus ir procesus. |
|  | Sistemoje naudojamos funkcijos turi naudoti kuo mažiau asmens duomenų t. y., asmens duomenys turi būti naudojami tik būtinu atveju. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą generuoti dokumentų failus .pdf, .docx, .xlsx, .csv formatais (priklausomai nuo dokumento rūšies). Detalūs formatai konkretiems dokumentams turės būti suderinti Projekto metu. |
|  | Diegėjas Projekto analizės, projektavimo metu, turi ne tik derinti su Užsakovu Sistemos dokumentaciją, bet ir demonstruoti realų Sistemos sprendimą (prototipą ar demonstracinę versiją). |
|  | Sistema turi neleisti užregistruoti ar išsaugoti įrašo neužpildžius visų privalomų laukų. Privalomus laukus Diegėjas turės nustatyti ir suderinti Projekto metu. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą kontroliuoti, kad reikiamuose laukuose būtų vedama tik atitinkamos struktūros informacija, pavyzdžiui, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, gyvenamasis adresas, telefono numeris, juridinio asmens kodas, PVM kodas. Detalūs duomenų laukai ir duomenų laukų struktūros reikalavimai turės būti suderinti Projekto metu. |
|  | Sistema turi atitikti BDAR ir kitus duomenų apsaugos reikalavimus. |

Funkciniai reikalavimai

Reikalavimai išorinio naudojimo moduliui

Išorinio naudojimo modulio bendrieji reikalavimai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė autentifikuoti išorinius naudotojus per VIISP arba el. pašto registraciją (tik nepilnamečiams naudotojams). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė tėvamas / globėjams sukurti paskyras savo vaikams, nustatyti pirminį prisijungimo prie sistemos slaptažodį. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė naudotojui keisti slaptažodį pagal saugumo reikalavimus (pvz., minimalus simbolių skaičius, specialieji simboliai). |
|  | Sistemoje turi būti automatinė paskyros blokavimo funkcija po nustatyto nesėkmingų prisijungimų skaičiaus. Sistemos administratorius arba vaiko tėvai / globėjai turi galėti nustatyti naują slaptažodį bei atblokuoti paskyrą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė atkurti pamirštą slaptažodį naudojant registruotą el. pašto adresą. |
|  | Sistemoje turi būti taisyklės slaptažodžiui sukurti naudojant netrumpesnį nei 10 simbolių kiekį, slaptažodis turi susidėti iš mažųjų, didžiųjų raidžių, skaičių bei specialiųjų simbolių. |
|  | Sistemoje turi būti apsaugos mechanizmai, užkertantys kelią pernelyg silpnų slaptažodžių naudojimui (pvz., draudžiami slaptažodžiai „123456“, „password“, „mokykla“ ir kt.). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė naudoti tėvų arba globėjų el. pašto adresą vaiko slaptažodžio sukūrimui, patvirtinimui bei atkūrimui. |
|  | Sistemoje turi būti automatiniai pranešimai tėvams arba globėjams, kai vaikas keičia slaptažodį (jei tai leidžia jų paskyros nustatymai). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė gauti sisteminius pranešimus, pvz. apie dokumentų statuso pasikeitimus. |
|  | Sistema turi turėti kontaktinę informaciją, kad paslaugų gavėjai galėtų kreiptis pagalbos. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą, kuris leistų naudotis paslaugų gavėjams autentifikuotis ir prisijungti prie sistemos tik patvirtinus sutikimą su išorinio naudojimo modulio sąlygomis ir taisyklėmis. |
|  | Sistema turi užtikrinti, kad autentifikuotas išorinio naudojimo modulio naudotojas galėtų patvirtinti sutikimą su sąlygomis ir taisyklėmis šiais atvejais: - Pirmą kartą prisijungus prie Išorinio naudojimo modulio; - Prisijungus po sąlygų ir taisyklių atnaujinimo. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą autentifikuotam naudotojui bet kada atšaukti sutikimą su išorinio naudojimo modulio sąlygomis ir taisyklėmis: - Atšaukus sutikimą, naudotojas turi būti automatiškai atjungiamas nuo sistemos; - Naudotojas, atšaukęs sutikimą su sąlygomis ir taisyklėmis, pakartotinai jungiantis prie Išorinio naudojimo modulio, turi turėti galimybę iš naujo patvirtinti sutikimą naudotis moduliu. |
|  | Sistema turi užtikrinti funkcionalumą, leidžiantį naudotojui bet kuriuo metu peržiūrėti išorinio naudojimo modulio sąlygas ir taisykles. Sąlygos ir taisyklės turi būti pateiktos aiškiai struktūruotu formatu su nurodyta atnaujinimo data. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą, užtikrinantį galimybę naudotojui peržiūrėti istoriją, kada ir kokia sutikimo versija buvo patvirtinta ar atšaukta. Istorija turi būti pasiekiama autentifikuotoje naudotojo paskyroje. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą automatiškai reikalauti pakartotinio sutikimo, kai pakeičiamos esminės sutikimo sąlygos ar pridedami nauji punktai. Tuo pačiu turi būti galimybė konfigūruoti, ar pakartotinis sutikimas reikalingas visiems, ar tik tam tikrų rolių / tipų naudotojams. |
|  | Sistema turi pateikti pagrindinę informaciją apie mokyklą, naujienas, pranešimus ir kitą aktualią informaciją. |
|  | Sistema turi turėti galimybę peržiūrėti pamokų tvarkaraščius, renginių kalendorius ir kitus suplanuotus įvykius. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė naudotojui peržiūrėti užregistruotų veiklų grafiką ir gauti priminimus apie artėjančias veiklas. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė mokiniams peržiūrėti savo registracijos ir dalyvavimo istoriją. |
|  | Sistema turi turėti galimybę gauti pranešimus iš mokyklos, mokytojų ar kitų naudotojų. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė tėvams ir globėjams registruoti vaikus į programas, būrelius ir kitas ugdymo veiklas. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė mokiniams matyti savo pasiekimus, įvertinimus ir komentarus iš mokytojų. |

Reikalavimai atsiskaitymų moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė atlikti mokėjimus už teikiamas paslaugas per VIISP. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė grupuoti mokėtinų sumų ir mokėjimų informaciją pagal paslaugų gavėją (vaiką (asmenį)) atvaizduojant: - paslaugų gavėjo gaunamų paslaugų sąrašą; - mokėjimų suvestinę pagal atskirą paslaugų gavėją ir bendrą mokėtiną sumą už visus paslaugų gavėjo asmenis. Grupavimas turi būti aiškus ir vizualus, nurodant kiekvieno paslaugų gavėjo gaunamų paslaugų pavadinimus, įstaigą, atsiskaitymo laikotarpį, kainas, taikomą lengvatą, lankomumo statistiką ir mokėtiną sumą. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė matyti pilną mokėjimų istoriją, įskaitant: - Sugeneruotas sąskaitas su jų būsenomis („laukiama apmokėjimo“, „apmokėta“, „skola“). - Mokėjimo operacijas (data, suma, mokėjimo būdas, banko identifikatorius). - Visus atliktus mokėjimus per pasirinktą laikotarpį (pvz., mėnesį, pusmetį, metus). - Priskirtus mokėjimus ir likutį, jei buvo sumokėta daugiau ar mažiau nei reikalaujama. |
|  | Kai paslaugų gavėjas apmoka sąskaitą, CNŠIS automatiškai turi susieti mokėjimą su atitinkamu įsipareigojimu. Jei paslaugų gavėjas apmoka per kelis mokėjimus, sistema turi paskirstyti sumas pagal neapmokėtas sąskaitas. |
|  | - Sistema turi suteikti galimybę paslaugų gavėjams atlikti išankstinius mokėjimus (pvz., sumokėti už kelis mėnesius į priekį). - Po avansinio mokėjimo atlikimo sistema automatiškai turi registruoti likutį ir jį priskirti būsimiems mokėjimams. Permoka turi būti matoma paslaugų gavėjo paskyroje, su aiškiai nurodytu mokėjimo panaudojimo grafiku (pvz., kiek mėnesių į priekį padengta). CNŠIS automatiškai turi priskirti permoką prie naujo paslaugų gavėjo mokėjimo dokumento. |
|  | Jei paslaugų gavėjas neapmoka visos sąskaitos sumos, sistema turi fiksuoti skolą. Sistema turi leisti skolą išskaidyti į kelias dalis, jei paslaugų teikėjas leidžia mokėjimus dalimis. Jei skola nėra padengiama nustatytais terminais, sistema turi inicijuoti papildomus įspėjimus apie pradelstus mokėjimus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė susieti tėvų paskyrą su vienu ar daugiau vaikų e-piniginėmis. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti kiekvieno atsiskaitymo kvitą ar patvirtinimą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė eksportuoti atsiskaitymų istoriją į .pdf arba .xlsx formatus. |

Reikalavimai dokumentų teikimo ir peržiūros moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sistema turi turėti galimybę paslaugų gavėjams įkelti dokumentus į sistemą, nurodant dokumento tipą, pavadinimą, datą ir kitus reikiamus metaduomenis. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė teikti dokumentus pildant prašymus, bei pagal prašymo tipą nustatyti reikalavimus, kokie dokumentai turi būti pateikti. Pvz. teikiant prašymą pedagoginei psichologinei tarnybai turi būti nurodoma, kad su prašymu turi būti pateikti tam prašymui aktualūs dokumentai. |
|  | Sistema turi automatiškai patikrinti, ar visi privalomi laukai yra užpildyti prieš pateikiant dokumentą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė pridėti papildomus dokumentus prie jau pateikto dokumento. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti pateiktų dokumentų būseną (pvz., "Peržiūrimas", "Patvirtintas", "Atmestas"). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė gauti automatinius pranešimus (el. paštu, sisteminiais pranešimais) apie dokumentų būsenos pasikeitimus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė atsisiųsti pateiktus ir patvirtintus dokumentus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė koreguoti atmestą dokumentą ir pateikti jį iš naujo. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė atšaukti pateiktą dokumentą, jei jo peržiūra dar nepradėta (jeigu būsena dar nepakeista į „peržiūrimas“). |
|  | - Sistema turi turėti galimybę paslaugų gavėjams peržiūrėti savo įkeltų dokumentų sąrašą, filtruojant pagal dokumento tipą, datą, būseną. |
|  | - Sistema turi turėti galimybę paslaugų gavėjams gauti priminimus apie artėjančius dokumentų pateikimo terminus, pvz. jeigu jau pateiktiems dokumentams yra reikalingos korekcijos, kurios turi būti atliktos per tam tikrą laiką. |

Reikalavimai lankomumo ir pasiekimų valdymo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistema turi užtikrinti, kad Išorinio naudojimo modulio naudotojai galėtų naudotis lankomumo ir pasiekimų valdymo funkcionalumais, įskaitant paslaugų gavėjo duomenų peržiūrą, lankomumo ir pažangumo fiksavimą, užsiėmimų tvarkaraščius ir kitą svarbią informaciją. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė nuskenuoti pateiktą elektroninį mokinio pažymėjimą, QR kodą ir užfiksuoti paslaugų gavėjo dalyvavimą neformaliojo švietimo veikloje. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė tėvams/globėjams pateisinti vaiko neatvykimus, nurodant priežastį ir pridedant dokumentus. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą, kuris suteiktų galimybę paslaugų gavėjams įvesti praleistų veiklų / užsiėmimų pateisinimus bei automatiškai informuoti apie neatvykimus pagal nustatytus kriterijus. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą, kuris leistų peržiūrėti ir patvirtinti sutikimus dėl mokymų, renginių, stovyklų ar kitų įvykių, susijusių su dalyvių dalyvavimu. |
|  | - Sistema turi užtikrinti pranešimų funkcionalumą, leidžiantį peržiūrėti gautus ir išsiųstus pranešimus, siųsti pranešimus įvairioms naudotojų grupėms ir valdyti gautų pranešimų sąrašą. |
|  | - Sistema turi būti pasiekiama įvairiuose įrenginiuose ir platformose (kompiuteriuose, mobiliuosiuose telefonuose), užtikrinant sklandų el. dienyno naudojimą bet kur ir bet kada. |
|  | Sistemoje turi būti automatiniai priminimai naudotojams apie artėjančius užsiėmimus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė pateikti prašymą dėl lankomumo korekcijos, jei buvo užregistruotas netikslus įrašas. |

.

Reikalavimai paskyros valdymo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą skirtą išorinio naudojimo modulio identifikuotiems ir autentifikuotiems paslaugų gavėjams valdyti savo paskyros duomenis bei nustatymus. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą skirtą jos naudotojams peržiūrėti savo paskyros duomenis: - Paslaugų gavėjo (tėvų, globėjų) duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu taikoma), el. pašto adresas, tel. numeris, kita su paslaugų gavėju susijusi informacija; - Paslaugų gavėjo (vaiko(-ų) duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos adresai. - Paskyros duomenys, laukai ir pasirinkimai turi būti suderinti su Užsakovu Projekto metu. |
|  | - Autentifikuoti vaiko tėvai / globėjai turi matyti vaiko(-ų) duomenis ir informaciją apie juos (susijusius prašymus, sutartis, el. dienyno informaciją ir kt.). |
|  | - Naudotojas turi turėti galimybę pasirinkti sistemos pranešimų informavimo būdus. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti naudotojo atliktų veiksmų istoriją (pvz., pateikti prašymai, atlikti pakeitimai). |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą, leidžiantį paslaugų gavėjui (pvz., tėvams ar globėjams) matyti visus savo vaikus, taip pat vieną vaiką priskirti keliems atskiriems globėjams ar tėvams. Sistemoje turi būti nustatytos teisės, kokius vaiko duomenis gali matyti kiekvienas iš tėvų ar globėjų. Tikslūs kiekvienos priskirtos rolės matomi duomenų sąrašai turi būti suderinti su Užsakovu projekto metu. |
|  | - Paslaugų gavėjų paskyroje turi būti galimybė peržiūrėti visų savo vaikų lankomas veiklas, suvestines, apmokėjimų istoriją, ir kt. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą leisti koreguoti paskyros duomenis (pvz., slaptažodį, el. pašto adresą, telefono numerį, faktinės gyvenamosios vietos adresą ir kt.). Pakeitus informaciją, sistema turi automatiškai siųsti el. laišką su patvirtinimo nuoroda, kurią paspaudus naujai nurodytas el. pašto adresas patvirtinamas. - Koreguotina informacija turi būti suderinta su Užsakovu projekto metu. |
|  | - Sistema turi užtikrinti galimybę paslaugų gavėjui pasirinkti informavimo apie gautus pranešimus būdus: - Skaitmeninis pranešimas sistemoje; - El. paštas. - Pranešimų pasirinkimai skirtinguose procesuose turi būti suderinti su Užsakovu projekto metu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą paslaugų gavėjui peržiūrėti gautų sisteminių pranešimų sąrašą: - Neperskaityti pranešimai turi būti išskiriami (pvz., pastorintu šriftu); - Turi būti galimybė filtruoti pranešimų sąrašą, kad būtų rodomi tik neperskaityti pranešimai; - Sistema turi leisti atlikti pranešimų paiešką ir filtravimą pagal suderintus paieškos / filtravimo kriterijus; - Atlikus paiešką / filtravimą, sistema turi pateikti kriterijus atitinkančius rezultatus; - Sistema turi užtikrinti galimybę peržiūrėti pasirinktą sisteminį pranešimą. - Pranešimo peržiūros formoje pateikiama informacija turi būti suderinta su Užsakovu projekto metu. |
|  | - Sistema turi suteikti galimybę paslaugos gavėjui atkurti pamirštą slaptažodį. Naudotojas turi gauti atkūrimo nuorodą atsarginiu el. paštu, kad galėtų sukurti naują slaptažodį. - Atkūrimo procesas turi būti saugus, užtikrinant, kad tik autorizuotas naudotojas galės atkurti savo slaptažodį. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą paslaugų gavėjui galimybę uždaryti savo paskyrą: - Uždarius paskyrą, visi paslaugų gavėjo duomenys turi būti ištrinti arba archyvuojami, priklausomai nuo duomenų saugojimo politikos ir teisinių reikalavimų; - Paslaugų gavėjas turi gauti patvirtinimą el. paštu apie paskyros uždarymą ir jos poveikį (pvz., prarandami visi asmeniniai duomenys, negalės pasiekti paslaugų ir pan.). |
|  | - Sistema turi užtikrinti, kad paslaugų gavėjas galėtų atnaujinti savo paskyros nustatymus, susijusius su privatumo nuostatomis: - Nustatyti, kokiais duomenimis galima dalytis su kitais naudotojais (pvz., tėvai / globėjai ir pedagogai gali matyti dalyvių duomenis, bet tik pagal numatytus kriterijus); - Galimybė nustatyti, kas gali matyti paslaugų gavėjo duomenis arba informaciją. - Paslaugų gavėjo privatumo nustatymai turi būti suderinti su Užsakovu projekto metu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą suteikti paslaugų gavėjui peržiūrėti ir atsisakyti rinkodaros pranešimų ir kitų neaktualių pranešimų bei pasirinkti tinkamiausią pranešimų būdą: - paslaugų gavėjas turi turėti galimybę pasirinkti, kokių tipų pranešimus jis nori gauti; - Sistema turi leisti pasirinkti, ar paslaugų gavėjas nori gauti pranešimus el. paštu ar sisteminiu būdu. |

Reikalavimai QR kodų atvaizdavimo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą suteikti paslaugų gavėjams galimybę matyti jų paskyrai sugeneruotą QR kodą asmeninei identifikacijai. |
|  | - Sistema turi užtikrinti galimybę paslaugų gavėjams atsisiųsti savo QR kodą į mobilųjį įrenginį ar išsaugoti kaip atvaizdą, skirtą naudoti neprisijungus prie interneto tinklo. |
|  | - Sistemos paslaugų gavėjai turi būti informuojami apie QR kodo galiojimo pabaigos datą. |
|  | - Sistema turi užtikrinti galimybę autentifikuotiems paslaugų gavėjams matyti jų QR kodo naudojimo istoriją, įskaitant nuskaitymo datą, laiką, neformaliojo švietimo veiklos pavadinimą, įstaigą ir vietą. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą paslaugų gavėjams pranešti apie technines problemas, susijusias su QR kodo nuskaitymu ar naudojimu, ir gauti pagalbą sisteminiu pranešimu arba el. paštu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą paslaugų gavėjams naudoti savo QR kodą nustatytose veiklose. |

Reikalavimai paklausimų teikimo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistemoje turi būti sukurtas paklausimų teikimo modulis, skirtas paklausimų pildymui ir teikimui, kad identifikuotiems ir autentifikuotiems paslaugų gavėjams būtų lengvai prieinamas ir paprastas naudoti: - Autentifikuotiems paslaugų gavėjams pildyti paklausimo formą, įvedant duomenis, tokius kaip paklausimo teikėjo duomenys, el. pašto adresas, telefono numeris, paklausimo tema ir aprašymas; - Panaudoti turimą informaciją, kad dalis paklausimo formos duomenų būtų automatiškai užpildyta naudojant Sistemoje saugomus ar iš kitų sistemų gautus duomenis (pvz., Mokinių registras, DVS); - Paklausimo formoje turi būti galimybė pasirinkti Įstaigą ir/ar konkretų adresatą, kuriam norima teikti paklausimą, taip pat prisegti papildomus dokumentus ir įvesti papildomą informaciją; - Pateikti užpildytą paklausimą, o pateikti duomenys turi būti perduodami į Vidinio naudojimo modulį tolesniam apdorojimui ir atsakymų generavimui. |
|  | - Sistema turi užtikrinti galimybę peržiūrėti savo pateiktų paklausimų sąrašą, įskaitant visus susijusius duomenis, kurie turi būti suderinti su Užsakovu pagal nustatytus kriterijus. |
|  | - Sistema turi užtikrinti galimybę atlikti paklausimų paiešką ir filtravimą pagal suderintus su Užsakovu kriterijus, kad būtų lengviau rasti konkretų paklausimą. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti pasirinktą paklausimą, įskaitant detalią informaciją apie nagrinėjimo eigą, Įstaigų pateiktus atsakymus bei nagrinėjimo būsenų istoriją, suderintą su Užsakovu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą informuoti paslaugų gavėjus apie atsakymų pateikimą ar nagrinėjimo būsenos pasikeitimus, naudojant el. paštą ar sisteminius pranešimus. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą, leidžiantį apibrėžti paklausimų kategorijų bei prioritetų sąrašus (pvz., „aukštas / vidutinis / žemas“). |
|  | - Paslaugų gavėjui pildant paklausimą ir pasirinkus temą (pvz., mokytojo elgesys, mokėjimo problema, kt.), Sistema turi turėti funkcionalumą automatiškai priskirti prioritetą pagal nustatytas taisykles. Paklausimų prioritetų taisyklės turi būti suderintos su Užsakovu projekto vykdymo metu. |

Reikalavimai sutarčių sudarymo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą užtikrinti sutarčių sudarymą, leidžiantį sudaryti, pasirašyti ir valdyti sutartis. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti sudarytų sutarčių sąrašą. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti paslaugų gavėjui pasirinktą sutartį, įskaitant detalią informaciją apie sutartį ir jos būsenų pasikeitimo istoriją, suderintą su Užsakovu projekto metu. |
|  | - Sistema turi užtikrinti funkcines galimybes spausdinti ir atsisiųsti pasirinktą sutartį su sutarties metaduomenimis suderintu formatu (pvz.: PDF). |
|  | - Sistema turi realizuoti sutarčių pasirašymą kvalifikuotu parašu. |
|  | - Sistema turi suteikti galimybę inicijuoti sutarties nutraukimą, nurodant priežastis, prisegant dokumentus bei patvirtinant veiksmą parašu. Nutrauktų sutarčių duomenys turi būti perduodami Vidinio naudojimo moduliui. |
|  | - Jei sutartis nepasirašoma per nustatytą laikotarpį, sistema turi turėti galimybę panaikinti nepasirašytą sutartį arba siųsti priminimus paslaugų gavėjui, kad pasirašymas laukiamas. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą, kuriuo paslaugų gavėjai galėtų peržiūrėti ir pasirašyti paslaugų teikėjo pateiktas sutartis ar jų pakeitimus bei susijusius priedus, naudodami nustatytą pasirašymo būdą. |
|  | - Sistema turi užtikrinti, kad visi pasirašyti dokumentai (sutartys ir jų priedai) būtų saugomi sistemoje su galimybe peržiūrėti jų archyvą ir istoriją, įskaitant pasirašymo datą, laiką ir naudotojus, kurie pasirašė sutartį. |

Reikalavimai viešos informacijos moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistema turi užtikrinti, kad Išorinio naudojimo modulio paslaugų gavėjai galėtų pasiekti Išorinio naudojimo modulio struktūrą ir funkcionalumą, sudarytą bei tvarkomą valdymo komponento priemonėmis (pvz., administravimo panelė, teisių valdymo įrankiai, turinio valdymo sistema). |
|  | - Sistema turi suteikti paslaugų gavėjams galimybę prisijungti prie Išorinio naudojimo modulio autentifikuotos srities, vadovaujantis prisijungimo reikalavimais, aprašytais 3.3.4.2 skyriuje. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą, leidžiantį paslaugų gavėjams naviguoti ir naudotis Išorinio naudojimo modulio funkcionalumu, įskaitant prieigą prie įvairių modulio posričių ir jų funkcijų, užtikrinant intuityvią naudotojo patirtį. |
|  | - Sistema turi užtikrinti, kad visi paslaugų gavėjai turėtų prieigą tik prie tų funkcijų ir duomenų, kuriems jie turi teisę pagal jų naudotojo vaidmenį. |
|  | - Sistema turi užtikrinti, kad viešai prieinamos Išorinio naudojimo modulio dalys būtų tinkamai indeksuojamos paieškos sistemose, siekiant užtikrinti jų pasiekiamumą visuomenei. Indeksuojamos dalys neturi atskleisti asmeninių ar konfidencialių duomenų. |
|  | - Sistema turi teikti informaciją paslaugų gavėjams aiškiai ir struktūruotai, naudojant standartizuotą naudotojo sąsają (pvz., antraštes, meniu struktūrą, naršymo gaires), užtikrinant patogų informacijos pateikimą ir paiešką. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą, leidžiantį naudotojams lengvai rasti viešą informaciją apie Išorinio naudojimo modulio politiką, sąlygas, dažnai užduodamus klausimus (DUK) ir kitus aktualius duomenis per dedikuotą viešąją sritį arba informacinį skydelį. |
|  | - Sistema turi užtikrinti, kad Išorinio naudojimo modulio paslaugų gavėjjai galėtų matyti viešos informacijos modulyje paskelbtus pranešimus, naujienas ar kitą viešą informaciją realiuoju laiku, pritaikant paslaugų gavėjo aplinkai draugišką formatą (pvz., mobiliesiems įrenginiams). |
|  | - Sistema turi suteikti galimybę Užsakovo administratoriui valdyti viešos informacijos modulio turinį, įskaitant turinio paskelbimą, atnaujinimą ir archyvavimą, naudojant paprastas ir intuityvias redagavimo priemones. |
|  | - Sistema turi užtikrinti, kad kiekvienas viešas straipsnis / puslapis išsaugotų iki trijų versijų, leidžiančių administratoriui grįžti prie ankstesnės redakcijos. Kiekvienos versijos parengimo data ir autorius turi būti fiksuojami. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą publikuoti turinį keliomis kalbomis (LT/EN/RU). Turi būti sudarytos galimybės naudotis e. paslaugomis kitų ES šalių piliečiams ir užsieniečiams. |

Reikalavimai mokinio e-pažymėjimo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Mokinio e-pažymėjimas turi būti pritaikytas naudoti: - lankomumo žymėjimui; - atsiskaityti už maitinimą mokyklos valgykloje (naudojant e-piniginės funkcionalumą); - gauti priklausantį nemokamą maitinimą; - kaip transporto bilietą (integruojantis su vieninga elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistema); - gauti priklausantį nemokamą pavėžėjimą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė tikrinti e-pažymėjimo galiojimo būseną (aktyvus / neaktyvus). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė e-pažymėjimą blokuoti / atblokuoti. |
|  | - Sistema turi siųsti pranešimus tėvams / globėjams apie e-pažymėjimo statuso pasikeitimą (blokuotas, atblokuotas, užsakytas, pristatytas, galiojimo pabaiga). |

Reikalavimai mokinio e-piniginei

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė aktyvuoti e-piniginės funkcionalumą aktyviam mokinio e-pažymėjimui. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė naudotojui peržiūrėti savo e-piniginės balansą ir mokėjimų istoriją. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė tėvams papildyti mokinio e-piniginę naudojant elektroninę bankininkystę per VIISP. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė tėvams nustatyti dienos ar savaitės išlaidų limitus mokinio atsiskaitymams. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė mokiniui atsiskaityti už maitinimą mokyklos valgykloje naudojant e-pažymėjime integruotą e-piniginę bei gauti jam priklausantį nemokamą maitinimą. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė e-piniginę naudoti kaip elektroninį bilietą viešajame transporte (per integraciją su vieninga elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistema) bei gauti jam priklausantį nemokamą pavėžėjimą. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė blokuoti ir atblokuoti e-piniginę. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė tėvams gauti pranešimus apie vaiko išlaidas ir e-piniginės balansą. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė registruoti ir audituoti visus e-piniginės naudojimo veiksmus. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė tėvams stebėti ir kontroliuoti mokinio e-piniginės išlaidas. |

Reikalavimai vidinio naudojimo moduliui

Reikalavimai apklausų moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė kurti apklausas su uždarais ir atvirais klausimais, palaikant įvairias atsakymo formas (teksto įvedimas, pasirinkimai, reitingavimas, skalės). Kriterijai turi būti suderinti su Užsakovu projekto metu. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė nustatyti klausimų šakojimosi logiką, kai klausimai priklauso nuo atsakymų. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė grupuoti klausimus ir išsaugoti juos kaip šablonus būsimoms apklausoms. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė kurti respondentų grupių sąrašus, sinchronizuojant juos su Sistemoje sukurtomis grupėmis . |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė importuoti ir eksportuoti respondentų sąrašus CSV arba Excel formatais. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė skelbti apklausas naudojant unikalias nuorodas ar kvietimus el. paštu. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė automatiškai siųsti priminimus (suderinti su Užsakovu laikotarpius) respondentams, kurie neužpildė apklausos. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė planuoti apklausas ir sudaryti metinius apklausų grafikus. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė automatiškai analizuoti apklausų rezultatus ir juos vizualizuoti (generuoti diagramas, grafikus). |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė stebėti respondentų aktyvumą ir atsakymus. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė archyvuoti apklausų rezultatus ir klausimynus. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė eksportuoti apklausų rezultatus įvairiais formatais (pvz.: PDF, Word, Excel). |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė eksportuoti žalius duomenis išorinei analizei (.xlsx arba .csv formatais, nurodant visus neabsorbuotus ir neapdorotus duomenis). |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė užtikrinti respondentų anonimiškumą. |

Reikalavimai ataskaitų moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti ataskaitų šablonus, konfigūruoti, kurie duomenys iš CNŠIS duomenų bazės turi būti įtraukiami, kokia lentelių / vizualizacijų struktūra bus naudojama. |
|  | - Sistemoje turi būti funkcionalumas, leidžiantis administratoriams kurti vizualinius skydelius (angl. „dashboards“), pasirenkant norimus rodiklius iš sistemos duomenų bazės, lentelių, diagramų ar kitų vizualizacijų pavidalu. |
|  | - Sistema turi palaikyti „gręžimo į gylį“ (angl. „drill-down“) funkciją ataskaitose / vizualiniuose skydeliuose. Paspaudęs bendrą rodiklį (pvz., bendrai pateiktos apklausos), naudotojas matytų detalų suskirstymą (pvz., pagal apklausų tematiką, respondentų grupę, savivaldybę). |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė generuoti ataskaitas. Preliminarus ataskaitų sąrašas pateikiamas 3 PRIEDAS. |
|  | - Sistema turi užtikrinti, kad ataskaitų / vizualinių skydelių duomenys būtų atnaujinami pagal suderintą grafiką (realiu laiku arba periodiškai). Prieš generuojant ataskaitą, duomenys gali būti apdorojami tarpiniame duomenų sandėlyje, jeigu tai reikalinga našumui užtikrinti. |
|  | - Sistema turi leisti naudotojams kurti individualizuotas ataskaitas, naudojantis sistemos duomenų bazėje esančiais duomenimis. |
|  | - Sistema turi suteikti galimybę naudotojui išsisaugoti sukurtą ataskaitos šabloną ir jo pagrindu galėtų kurti naujas ataskaitas. Išsaugoti šablonai turi būti pasiekiami naudotojo paskyroje. |
|  | - Sistema turi palaikyti galimybę eksportuoti ataskaitas į populiarius failų formatus (pvz., PDF, ,xlsx, .docx, .csv). |
|  | - Ataskaitos turinys turi būti pateikiamas lentelių, diagramų ar kitų vizualizacijų pavidalu. |
|  | - Sistema turi užtikrinti, kad ataskaitų kūrimo ir peržiūros funkcionalumas būtų prieinamas tik autorizuotiems naudotojams pagal jų vaidmenis ir teises. |
|  | - Sistema turi suteikti galimybę naudotojams matyti tik jiems aktualius rodiklius (pvz., mokytojui – apie jo klasės situaciją, administratoriui – bendrą savivaldybės ar įstaigos vaizdą). |
|  | - Administratoriai turi turėti galimybę apriboti arba suteikti ataskaitų peržiūros ir kūrimo prieigą tam tikriems naudotojams. |
|  | - Sukurtos ataskaitos turi būti saugomos sistemoje naudotojo pasirinktu laikotarpiu. |
|  | - Sistema turi turėti archyvavimo funkciją, leidžiančią perkelti senas ataskaitas į archyvą. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė pasirinkti norimą formuoti ataskaitą: - Ataskaitų formavimui naudotojas turi turėti galimybę nustatyti kriterijus (pvz., laikotarpį, Įstaigą ir kt.); - Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti suformuotą ataskaitą; - Sistemoje turi būti galimybė atsisiųsti suformuotą ataskaitą (pvz.,PDF, XLSX, DOCX ar lygiaverčiais). - Detalūs kriterijai turi būti suderinti su Užsakovu projekto metu. |
|  | - Sistema turi suteikti funkcines galimybes naudotojams, turintiems administratoriaus teises, iš visų sistemos duomenų kurti ir redaguoti ataskaitų šablonus. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą palaikyti integraciją su populiariais duomenų analitikos įrankiais (pvz., Power BI, Tableau, Google Data Studio ar pan.). |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą nustatyti automatines ataskaitų generavimo ir siuntimo užduotis. |
|  | - Sistema turi turėti galimybę periodiškai (kas savaitę, mėnesį ar kt.) generuoti tam tikras ataskaitas ir automatiškai jas siųsti nustatytiems naudotojams ar el. pašto adresatams. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą automatiškai archyvuoti suformuotas ataskaitas: - Archyve turi būti galima saugoti ataskaitų kopijas, suformuotas pagal tam tikrus laikotarpius ar kriterijus, užtikrinant jų pasiekiamumą naudotojams per nurodytą laikotarpį; - Archyvuotas ataskaitas turi būti galima peržiūrėti, atsisiųsti ar ištrinti pagal su Užsakovu suderintas saugojimo ir tvarkymo taisykles. |
|  | - Sistema turi užtikrinti galimybę automatizuotai teikti reikiamas ataskaitas per Sistemos išorinio naudojimo modulį. Pateiktas ataskaitas turi būti galima peržiūrėti ir administruoti tik tokią prieigą turintiems Įstaigos atsakingiems asmenims, kurie pagal nustatytas teises galėtų patvirtinti, atmesti ar grąžinti tikslinimui. |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas kokybės ir efektyvumo rodiklių stebėsena, kuris leistų automatizuotai rinkti, analizuoti ir vizualizuoti duomenis. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė konfigūruoti rodiklių skaičiavimo metodikas, atsižvelgiant į skirtingus procesus (pvz., vidutinį registracijos laiką, klaidų dažnį, duomenų tikslumą). |
|  | Sistema turi turėti galimybę administratoriams apibrėžti ir konfigūruoti kokybės ir efektyvumo rodiklius, įskaitant: - Rodiklio pavadinimą ir aprašymą. - Matavimo vienetus (pvz., procentai, skaičius, laikas). - Skaičiavimo formules ir metodus. - Tikslines vertes ir ribas. - Duomenų šaltinius ir surinkimo metodus. - Rodiklių kategorijas ir grupes. - Rodiklių svarbos lygį. |
|  | Sistema turi turėti galimybę automatiškai rinkti ir kaupti duomenis, reikalingus rodiklių skaičiavimui, iš įvairių šaltinių (pvz., sistemos duomenų bazės, išorinių sistemų, naudotojų įvedimo). |
|  | Sistemoje turi būti numatyta galimybė kaupti istorinius rodiklių duomenis ir analizuoti jų pokyčius per pasirinktus laikotarpius. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė naudotojams (turintiems atitinkamas teises) peržiūrėti realaus laiko rodiklių būklę ir gauti automatinius pranešimus apie nukrypimus nuo nustatytų normų. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė automatizuotai generuoti rodiklių ataskaitas pagal nustatytą periodiškumą (pvz., kas savaitę, kas mėnesį, kas ketvirtį). |
|  | Sistemoje turi būti matuojamas vidutinis laikas nuo naudotojo veiksmo iki sistemos sprendimo (pvz., prašymo nagrinėjimo laikas, registracijos patvirtinimo laikas). |
|  | Sistema turi turėti galimybę vizualizuoti rodiklių vertes naudojant grafikus, diagramas ir kitus vizualinius įrankius. |
|  | Sistema turi turėti galimybę nustatyti prieigos teises prie rodiklių duomenų ir ataskaitų. |
|  | sistema turėtų turėti galimybę stebėti ir valdyti šiuos rodiklius: - Paslaugų teikimo kokybė: - Paslaugų gavėjų pasitenkinimo lygis. - Skundų ir atsiliepimų skaičius. - Paslaugų teikimo terminų laikymasis. - Paslaugų atitikimas standartams ir reikalavimams. - Procesų efektyvumas: - Procesų trukmė ir ciklo laikas. - Išteklių panaudojimas. - Klaidų ir pakartojimų skaičius. - Procesų automatizavimo lygis. - Finansiniai rodikliai: - Biudžeto vykdymas. - Išlaidų efektyvumas. - Investicijų grąža. - Žmogiškųjų išteklių rodikliai: - Darbuotojų pasitenkinimas ir motyvacija. - Darbuotojų kompetencija ir kvalifikacija. - Darbuotojų produktyvumas ir efektyvumas. - Darbuotojų kaita. - Techniniai rodikliai: - Sistemos prieinamumas ir patikimumas. - Sistemos našumas ir greitis. - Sistemos saugumas ir apsauga. - Sistemos atitikimas techniniams reikalavimams. Tikslus sąrašas pateikiamas Priede Nr. 4. |

Reikalavimai atsiskaitymų moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė: - Generuoti mokėjimo sąskaitas, kuriose automatiškai nurodoma mokėtina suma už paslaugas; - Siųsti sąskaitas el. paštu arba pateikti jas tėvų paskyrose; - Atšaukti mokėjimą, taikyti grąžinimus - Užregistruoti mokėjimus, atliktus bankiniu pavedimu, kortele ar kitais mokėjimų būdais; - Nustatyti skirtingus mokesčius (nuolatinius, kintamus, delspinigius už pavėluotą mokėjimą), o nesumokėjus laiku skola automatiškai turi būti priskaičiuojama prie būsimo artimiausio mokėjimo; - Pritaikyti lengvatas, kompensacijas, nuolaidas skirtingoms asmenų grupėms; - Tvarkyti klaidingus ar ginčytinus mokėjimus (pvz., kai mokėjimas atėjo dvigubai arba neaišku, už ką sumokėta); - Generuoti išankstines / dalines sąskaitas ir fiksuoti, kokią dalį sumos apmoka paslaugų gavėjas; - Atvaizduoti mokėjimų būseną (apmokėta / neapmokėta). |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė integruotis su VIISP, užtikrinant: - Mokėjimo už paslaugas inicijavimą ir kontrolę; - Mokėjimo istorijos stebėseną ir ataskaitų teikimą paslaugų gavėjams bei administratoriui. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti ir pateikti mokėjimų patvirtinimus, susijusius su paslaugų užsakymu. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė automatiškai apskaičiuoti paslaugų mokesčius pagal užfiksuotą lankomumą. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė generuoti mokėjimo ataskaitą, kuri turi apimti paslaugos teikėją, paslaugos gavėją, paslaugos pavadinimą, mokėjimo datą, sumą ir mokėjimo būseną. |
|  | - Sistema turi automatiškai fiksuoti mokėjimus po sėkmingo mokėjimo atlikimo. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti visus mokėjimus pagal filtrus (pagal naudotoją, datą, sumą, paslaugos tipą, mokėjimo būdą). |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė tikrinti atsiskaitymų statusą (apmokėta, laukia apmokėjimo, atšaukta, grąžinta). |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė sugeneruoti sąskaitas faktūras ir pateikti jas tėvams per sistemą. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė priskirti mokėjimus konkretiems būreliams ar paslaugoms. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė atšaukti neteisingus mokėjimus ar inicijuoti lėšų grąžinimą. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė automatiškai informuoti būrelių ir savivaldybių atstovus apie neapmokėtas sąskaitas. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė siųsti pranešimus naudotojams apie artėjančius mokėjimų terminus. |

Reikalavimai paslaugų gavėjų duomenų tvarkymo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistema turi užtikrinti automatinį duomenų tikslumo tikrinimą ir klaidų identifikavimą. Tikrinti, ar įvesti duomenys atitinka nustatytas formatų ir logikos taisykles. Sistema turi tikrinti gautų duomenų atitikimą šiems pavyzdiniams kriterijams: - Ar duomenys atitinka nustatytus formatus (pvz., asmens kodas, datos formatas, telefono numerio struktūra); - Ar duomenys atitinka loginius reikalavimus (pvz., dalyvio amžius atitinka klasę, nurodyta gyvenamoji vieta egzistuoja). |
|  | - Sistema turi automatiškai identifikuoti ir registruoti neatitinkančius duomenis klaidų žurnale. Sistema turi siųsti pranešimus atsakingiems naudotojams kai aptinkami klaidingi duomenys. |
|  | - Sistema turi užtikrinti periodinį duomenų sinchronizavimą su išorinėmis sistemomis, kad būtų naudojami aktualūs ir patikslinti duomenys. |
|  | - Sistema turi centralizuotai saugoti paslaugų gavėjų duomenis ir užtikrinti, kad duomenys būtų prieinami tik įgaliotiems naudotojams. |
|  | - Sistema turi suteikti galimybę peržiūrėti ir atnaujinti paslaugų gavėjų duomenis pagal naudotojo teises ir roles (pvz., Įstaigos specialistas, administratorius). |
|  | - Sistema turi užtikrinti, kad paslaugų gavėjų duomenys būtų integruojami su kitomis susijusiomis sistemomis (pvz., CPIS), siekiant išvengti duomenų dubliavimo. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą teikti automatinius pranešimus naudotojams apie būtinybę atnaujinti pasenusius ar netikslius duomenis. Automatiniai pranešimai sistemoje ir / ar el. paštu. |

Reikalavimai dokumentų administravimo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą administruoti (kurti, redaguoti, tikslinti, archyvuoti, peržiūrėti) Paslaugų gavėjų pateiktus prašymus, paraiškas ir kitus dokumentus. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą, leidžiantį administratoriui konfigūruoti dokumentų šablonus (pvz., prašymus, paraiškas) ir nustatyti, kokie laukų pavadinimai, reikšmių tipai (pvz., tekstas, data, pasirinkimų sąrašas) bei privalomumo požymis bus naudojami. Kiekvienas sukurtas šablonas turi būti versijuojamas, kad prireikus būtų galima grįžti prie ankstesnės versijos. |
|  | - Sistema turi leisti kiekvieno dokumento tipo formoje rodyti tik tuos laukus, kurie yra susiję su to dokumento paskirtimi (pvz., prašymui dėl stovyklos – paslaugų gavėjo duomenys, stovyklos pavadinimas, data, vieta; prašymui dėl pedagoginio psichologinio vertinimo – vaiko gimimo data, vardas ir pavardė, tėvų vardas ir pavardė, adresas, duomenys ryšiui palaikyti ir kt.). |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą įvesti (redaguoti) ir peržiūrėti šias dokumentų formas (neapsiribojant): - Prašymai dėl pedagoginės psichologinės tarnybos paslaugų: - Prašymas dėl pedagoginio psichologinio įvertinimo; - Prašymas dėl brandumo mokyklai įvertinimo; - Prašymas dėl pedagoginio psichologinio konsultavimo; - Prašymas dėl pedagoginio psichologinio vertinimo pažymos išdavimo. - Prašymai VGK dėl pedagoginio psichologinio įvertinimo; - Prašymai dėl patalpų ir/ar inventoriaus nuomos; - Prašymas dėl dalyvavimo renginiuose, kultūros ar sporto veiklose; - Prašymas dėl NSŠ programų teikimo ir tvirtinimo; - Prašymai dėl priėmimo/išbraukimo į/iš neformaliojo suaugusių švietimo užsiėmimus/-ų; - Prašymas dėl projektinės iniciatyvos teikimo (sporto, kultūros ir kt. projektai); - Prašymas (kreipimasis) dėl psichologinės pagalbos suteikimo; - Paraiška stovyklų finansavimui gauti; - Prašymai dėl dalyvavimo stovyklose; - Prašymas dėl atleidimo ir/ar sumažinimo nuo mokesčio (už neformaliojo švietimo ugdymą, maitinimą, pavėžėjimą, mokinių priežiūrą ir neformalųjį ugdymą, stovyklas ir kt.); - Prašymas dėl priėmimo/išbraukimo į pailgintos dienos grupę; - Prašymas dėl nemokamo pavėžėjimo; - Prašymas dėl NVŠ finansavimo. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė pateikti suformuotą prašymą atitinkamai įstaigai ar atsakingam asmeniui priklausomai nuo prašymo formos. Pvz. Prašymą dėl priėmimo į suaugusių švietimo programą turi gauti atitinkama švietimo įstaiga, kuriai yra skirtas prašymas. |
|  | - Teikiant prašymus ir formuojant dokumentų formas turi būti atvaizduojama: - Registracijos numeris; - Data; - Paslaugų gavėjo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (ir/ar kiti asmenį identifikuojantys duomenys); - Dokumentą / prašymą gaunanti įstaiga. - Vaiko / globotinio vardas / pavardė, gimimo data; - Dokumento turinys; - Laukai gali skirtis priklausomai nuo prašymo formos ir paskirties. |
|  | - Sistema turi turėti galimybę apibrėžti dokumentų būsenų seką (pvz., „Gautas“, „Peržiūrimas“, „Patvirtintas“, „Atmestas“, „Grąžintas tikslinimui“, „Archyvuotas“). Vidinio modulio naudotojai, turintys atitinkamas teises, turi galėti keisti būseną, o sistema privalo fiksuoti, kas ir kada keitė būseną. |
|  | - Vidinio modulio naudotojai, atsižvelgiant į jiems suteiktas teises, turi galėti peržiūrėti ir tvarkyti tik savo įstaigos dokumentus. Visų įstaigų dokumentai prieinami tik naudotojams, turintiems atitinkamas prieigos teises. |
|  | - Sistemoje prie atitinkamo dokumento turi būti atvaizduojama informacija apie dokumento šaltinį, pvz., suformuotas esamoje sistemoje, gautas iš iš konkrečių išorinių sistemų ar registrų. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą atlikti dokumentų paiešką / filtravimą pagal visus sistemos duomenų laukus. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti pasirinktą dokumentą įskaitant nagrinėjimo būsenų ir veiksmų istoriją . |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė atsisiųsti dokumentą sukurtu formatu, pvz.docx, xlsx, pdf ar lygiaverčiais. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą valdyti pateiktus / įvestus dokumentus: - Dokumentai turi būti užregistruojami automatiškai arba rankiniu būdu, suteikiant registracijos numerį pagal suderintą šabloną; - Turi būti galimybė atmesti dokumentą, nurodant atmetimo priežastis; - Turi būti draudžiama pateikti daugiau nei vieną tokio pačio tipo dokumentą dėl to paties asmens, išskyrus suderintas išimtis; - Turi būti galimybė koreguoti, grąžinti tikslinimui arba šalinti dokumentus, nurodant priežastis; - Turi būti galimybė dokumentus patvirtinti automatiškai arba rankiniu būdu pagal suderintas taisykles. - Dokumentų pateikimo terminai ir taisyklės turi būti suderintos su Užsakovu. |
|  | - Sistema turi leisti vartotojams pridėti prie dokumento reikiamus priedus (pvz., vaiko medicininė pažyma, pajamų deklaracijos išrašas). Pridedant priedus, turi būti tikrinamas leistinas failo formatas (pdf, docx, xlsx, jpg, png, ir pan.), dydžio limitas. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą informuoti atsakingus asmenis apie dokumentų būsenos pokyčius, naudodama bendrą Sistemos informavimo funkcionalumą. |

Reikalavimai mokinio e-pažymėjimo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sistema turi turėti mokinio pažymėjimo su veikiančia mokėjimo funkcija išdavimo (toliau – EMP) funkcionalumą reglamentuotą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-2014 „Dėl Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo, mokinio pažymėjimo (popierinio) ir mokinio pažymėjimo (kortelės) blankų privalomųjų formų patvirtinimo“. EMP turi būti naudojami iš Nacionalinės švietimo agentūros įsigytos plastikinės kortelės su integruotu nekontaktiniu lustu. |
|  | Sistema turi leisti užsakyti mokinio e-pažymėjimą: - automatiškai priskiriant unikalų e-pažymėjimo numerį; - automatiškai priskiriant unikalų mokinio kodą, kuris bus naudojamas lankomumo žymėjimui; - automatiškai nustatyti mokinio e-pažymėjimo galiojimo datą; - pasirinkus vaiką automatiškai užpildant EMP duomenis: - vardas; - pavardė; - gimimo data; - klasė - ugdymo įstaiga (nerodoma ant mokinio pažymėjimo, naudojama tik pristatymo informacijai gauti). - Papildomai turi būti pridedama mokinio amžių atitinkanti nuotrauka. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė registruoti ir generuoti mokinio e-pažymėjimus naujiems mokiniams. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti visų išduotų e-pažymėjimų būseną (aktyvus, neaktyvus, laukiantis patvirtinimo, užblokuotas). |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė blokuoti ir atblokuoti mokinio e-pažymėjimus praradimo ar kitų atvejų atvejais. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė priskirti unikalų QR kodą kiekvienam mokinio e-pažymėjimui. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti e-pažymėjimo galiojimo laiką, nustatyti atnaujinimo ar automatinio galiojimo pabaigos kriterijus. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė automatiškai generuoti pranešimus apie artėjančią mokinio e-pažymėjimo galiojimo pabaigą. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė administratoriui konfigūruoti pranešimų siuntimo dažnumą ir turinį. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė siųsti skirtingus pranešimus tėvams, mokykloms ir savivaldybių darbuotojams. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė susieti e-mokinio pažymėjimo ir e-piniginės informaciją su viešojo transporto sistemomis. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti, patvirtinti arba atmesti užsakytus e-pažymėjimus. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė registruoti e-pažymėjimo išdavimo istoriją, susietą su mokiniu ir jo mokykla. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė automatiškai generuoti pranešimus apie e-pažymėjimo užsakymo būseną, pvz., „Užsakytas“, „Išduotas“, „Atmestas“. Būsena privalo keistis automatiškai realiu lauku atlikus tam tikrą veiksmą. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė automatiškai perduoti mokinio e-pažymėjimo užsakymo informaciją e-pažymėjimo gamintojams po užsakymo pateikimo išoriniame portale. |
|  | - E-pažymėjimų apskaita ir išdavimas turi būti vykdoma pagal kiekvieną mokyklą atskirai. |
|  | - Savivaldybės/mokyklos darbuotojams, atsakingiems už mokinių aprūpinimą e-pažymėjimais, turi būti sukurtos paskyros prisijungimai ir suteiktos teisės atlikti jiems priskirtus veiksmus. |
|  | - Savivaldybės/mokyklos darbuotojams turi būti galimybė: - pateikti e-pažymėjimo užsakymą; - formuoti ataskaitas. |
|  | - Turi būti galimybė formuoti e-pažymėjim\ų sąrašus pagal pasirinktus filtrus: - mokykla; - klasė; - užsakymo data; - būsena. |
|  | - EMP apskaita ir išdavimas turi būti vykdoma pagal kiekvieną mokyklą atskirai. |

Reikalavimai mokinio e-piniginės moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė aktyvuoti ir valdyti mokinių e-piniginės paskyras. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė susieti e-piniginę su mokinio e-pažymėjimu. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė stebėti ir analizuoti atsiskaitymų operacijas realiu laiku. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė valdyti lėšų papildymo ir nurašymo operacijas. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė nustatyti atsiskaitymo limitus pagal dieną, savaitę ar mėnesį. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė generuoti ataskaitas apie atliktus mokėjimus (pagal naudotoją, datą, paslaugos tipą, mokėjimo būdą). |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė registruoti ir analizuoti nesankcionuotus ar klaidingus mokėjimus. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė valdyti e-piniginės funkcionalumą tam tikrose paslaugų srityse (pvz., tik mokyklos valgykla, transportas ar būreliai). |
|  | - Nemokamo maitinimo paslaugos apskaitai turi būti naudojamas e-pažymėjimas, kuris turi būti susietas su mokyklos valgykloje įdiegta Sistema. |
|  | - Nemokamam maitinimui e. piniginės sąskaita nebus papildoma piniginėmis lėšomis. |
|  | - Sistemoje turi būti užfiksuojama, jog e-pažymėjimą pateikęs mokinys valgė nemokamai pusryčius, pietus ar vakarienę ir kaupiama informacija apie nemokamam maitinimui panaudotas lėšas. |
|  | - Turi būti galimybė mokiniui priskirti vieną arba kelis skirtingus nemokamo maitinimo tipus: pusryčiai, pietūs, vakarienė. |
|  | - Turi būti galimybė nustatyti kiekvienam maitinimo laiko periodui pradžios ir pabaigos laikus. Sistema turi atpažinti nemokamo maitinimo tipą pagal maitinimo laiko periodus. |
|  | - Turi būti galimybė įvesti ar keisti mokiniui paskirto nemokamo maitinimo galiojimo laikotarpį. |
|  | - Turi būti galimybė pažymėti, kad mokiniui nustatyta speciali dieta ar tausojantis maitinimas. |
|  | - Sistema turi fiksuoti mokinį, kuris jau pasinaudojo jam paskirta nemokamo maitinimo paslauga ir neleisti ja pasinaudoti dar kartą tą pačią dieną. |
|  | - Turi būti galimybė su e-pažymėjimu atsiskaityti keliais būdais – užfiksuoti nemokamą maitinimą ir papildomai apmokėti iš e. piniginės sąskaitos, jei sąskaitoje pakankamas pinigų likutis. |
|  | - Sistema turi atpažinti užblokuotą e-pažymėjimą ir neleisti atsiskaityti e. pinigine. |
|  | - Sistema turi patikrinti e. piniginės sąskaitos pinigų likutį ir neleisti atsiskaityti, jei sąskaitoje pinigų likutis nepakankamas. |
|  | - Turi būti galimybė valgyklos kasoje papildyti grynaisiais pinigais e. piniginės sąskaitą. |
|  | - Turi būti galimybė formuoti ir eksportuoti į pdf formatą pasirinkto laikotarpio ataskaitas: - grynųjų pinigų apyvarta; - elektroninių pinigų apyvarta; - parduotų patiekalų ataskaita, kuriose pateikti patiekalo pavadinimas, kiekis, kaina. |

Reikalavimai lankomumo ir pasiekimų valdymo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistema turi turėti galimybę registruoti dalyvių lankomumą įvairiais būdais (pvz., e-pažymėjimu, rankiniu būdu, naudojant QR kodus). |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė nustatyti galimus lankomumo žymėjimo būdus pagal: veiklas, užsiėmimus,ugdymo įstaigas, konkrečias grupes. Pvz.: žymint lankomumą konkrečiame būrelyje turi būti galimybė nustatyti, kokiu būdu galimas lankomumo žymėjimas: e-pažymėjimu, rankiniu būdu ar naudojant QR kodą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė automatiškai registruoti lankomumą pagal nuskaitytą QR kodą ir priskirti atvykimo laiką. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė mokytojams pažymėti dalyvių atvykimą arba neatvykimą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė mokytojams peržiūrėti nuskaitytų QR kodų istoriją realiuoju laiku. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė fiksuoti neteisingus nuskaitymus (pvz. pakartotinius, arba nuskenavus dvejose veiklose kurios vyksta tuo pačiu metu) ir siųsti apie tai pranešimus administratoriui, mokytojui, ugdymo įstaigos atstovui, mokinio tėvams / globėjams. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė fiksuoti, peržiūrėti, koreguoti, archyvuoti pateikiamą informaciją (neapsiribojant): - Paslaugų gavėjo(-ų) duomenis (pvz. asmens ir sveikatos / fizinio pasirengimo); - Paslaugų gavėjo(-ų) lankomumą, praleistas, nepateisintas veiklas, užsiėmimus, veiklų / užsiėmimų pateisinimus; - Paslaugų gavėjo(-ų) veiklų / neformaliojo švietimo būrelių / stovyklų tvarkaraščius; - Įstaigos(-ų) kalendorius (veiklų / užsiėmimų / stovyklų veiklų tvarkaraščius, atsiskaitymus, atostogas, kitus įvykius); - Paslaugų gavėjų sąrašus / klases / grupes, būrelius, individualius ugdymo planus, pasirenkamus dalykus; - Detalius sąrašus pagal modulio naudotojus/veiklas. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą leisti paslaugų naudotojams (pvz., mokytojams) įvesti paslaugų gavėjų pažymius, pasiekimus, įvertinimus arba komentarus bei pastabas. Įvertinimo duomenys turi būti pasiekiami paslaugų gavėjo paskyroje, bei gauti pranešimus (el. paštu, sisteminiu pranešimu) apie naujus įvertinimus. |
|  | - Sistemoje turi būti funkcionalumas, leidžiantis naudotojams (pvz., tėvams, globėjams, mokytojams ar administratoriui) pasirinkus konkrečios dienos užsiėmimą įvesti praleistų užsiėmimų/veiklų pateisinimus. Sistema turi informuoti naudotoją apie pateisinimo pateikimo ar peržiūros eigą, naudodama automatinius sisteminius ar el. paštu pateiktus pranešimus. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė naudotis pranešimų funkcionalumu – peržiūrėti gautų ir išsiųstų pranešimų sąrašus, pasirinktus pranešimus / susirašinėjimus, įvesti pranešimų turinį ir išsiųsti pranešimus naudotojams / naudotojų grupėms , tvarkyti gautų pranešimų sąrašą. |
|  | - Sistemoje turi būti funkcionalumas automatiškai generuoti ir siųsti pranešimus apie paslaugos gavėjo nebuvimą (pvz., treniruotėje, būrelyje ir kt.). Informavimas turi būti atliekamas elektroniniu laišku ir / ar sisteminiu pranešimu. |
|  | - Sistema turi turėti galimybę nustatyti ir valdyti lankomumo taisykles (pvz., leistiną praleistų užsiėmimų skaičių, vėlavimo taisykles). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė administratoriui koreguoti klaidingai suvestus lankomumo ir pasiekimų duomenis. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti visus tvarkaraščio keitimus (datą, pakeitimo iniciatorių, atliktus pakeitimus), kad atsakingi asmenys galėtų atsekti, kas ir kada keitė tvarkaraštį. |

Reikalavimai konkurso organizavimo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistema turi suteikti funkcionalumą sukurti ir administruoti įvairių tipų konkursus (pvz., finansavimo, programų). |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą priimti paraiškas per CNŠIS, įskaitant galimybę pridėti reikiamus dokumentus ir pateikti aprašomąją informaciją. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą atlikti automatinį paraiškų tikrinimą pagal nustatytus reikalavimus (pvz., trūkstami dokumentai, neatitikimai kriterijams) ir informuoti teikėjus apie klaidas automatiniais pranešimais sistemoje ir / ar el. paštu. - Bendriniai reikalavimai turi būti suderinti su Užsakovu projekto metu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą, leidžiantį vertinimo komisijos nariams ar atsakingiems asmenims: - Peržiūrėti pateiktas paraiškas pagal nustatytus kriterijus (pvz., paraiškos turinį, pateiktus dokumentus, vertinimo terminus); - Pateikti savo individualius vertinimus, įrašant balus arba komentarus pagal sistemoje pateiktą vertinimo šabloną; - Vertinimai gali apimti balus pagal konkrečius kriterijus (pvz., turinio kokybė, atitikimas reikalavimams, biudžeto pagrįstumas) ir kokybinius komentarus. |
|  | - Sistema turi automatiškai apskaičiuoti galutinį vertinimą, remdamasi visų komisijos narių pateiktais balais. |
|  | - Sistema turi sugeneruoti galutinio vertinimo pagrindu suformuotą vertinimo rezultatų ataskaitą ir komisijos posėdžio protokolą pagal nustatytus šablonus, kuris yra skirtas įsakymo parengimui. Komisijos posėdžio protokole turi būti pateikta tokia informacija: - Vertinamos paraiškos pagrindiniai duomenys (pavadinimas, pareiškėjas, data); - Komisijos narių ar atsakingų asmenų pateikti vertinimai (balai, komentarai); - Galutinis vertinimas; - Vertinimo pagrindu priimtas sprendimas (pvz., patvirtinta, atmesta, rekomenduota patikslinti). - Komisijos posėdžio protokolas turi būti sugeneruojamas pdf arba docx formatu , paruošta pasirašyti atsakingiems asmenims. |
|  | - Sistema turi registruoti visus vertinimo veiksmus audito žurnale, įskaitant, kas ir kada pateikė vertinimą bei kokie pakeitimai buvo atlikti. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą automatiškai informuoti konkurso dalyvius apie paraiškų statusą (pvz., patvirtinta, atmesta, prašoma pataisyti) el. paštu arba per sistemą. |
|  | - Sistema turi užtikrinti sutarties pasirašymo galimybę atrinktiems konkurso dalyviams elektroniniu būdu (jei taikoma). Sutarties šablonai ir pasirašymo procesai turi būti suderinti su Užsakovu projekto metu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą registruoti visus konkurso organizavimo proceso veiksmus audito žurnale, užtikrinant atsekamumą ir procesų skaidrumą. Audito žurnalo reikalavimai ir registruojamų duomenų apimtis turi būti suderinti su Užsakovu projekto metu. |

Reikalavimai maršrutų ir pavėžėjimų valdymo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistema turi turėti maršrutų valdymo funkcionalumą: - Leisti sudaryti maršrutus, nurodant pradžios ir pabaigos taškus, tarpinius sustojimus ir kitą svarbią informaciją; - Turi būti galimybė vedant maršruto taškų adresus, leisti juos pasirinkti iš automatiškai sudaryto sąrašo; - Turi būti galimybė siūlyti maršruto pradžios tašką nuo gyvenamos vietos, su galimybe redaguoti. |
|  | - Sistema turi užtikrinti maršrutų peržiūrą ir koregavimą: - Naudotojai turi galėti peržiūrėti savo Įstaigos maršrutus ir esant poreikiui juos koreguoti; - Sistemos naudotojams su atitinkamomis teisėmis turi būti suteikta galimybė matyti visų Įstaigų maršrutus. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą rinkti informaciją apie pavėžėjimo poreikius naudojantis prašymuose pateikta informacija. Prašymus sistemoje gali teikti paslaugų gavėjai, nurodydami reikiamą informaciją (paslaugos gavėjo vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, prašymo teikėjo vardas ir pavardė ir kontaktinė informacija, švietimo įstaiga ir kt.). - Prašymo formos šablonas turi būti suderintas su Užsakovu projekto metu. |
|  | - Sistema turi turėti GIS sprendimais paremtą maršrutų administravimą: - maršrutų sudarymui, koregavimui ir peržiūrai turi būti naudojami erdvinių duomenų valdymo sprendimai, integruoti į sistemą. |
|  | - Sistema turi turėti pavėžėjimo sąrašų valdymo funkcionalumą: - Leisti kurti pavėžėjimo paslaugų gavėjų sąrašus, koreguoti juos, šalinti ar pridėti papildomus dokumentus bei aprašomąją informaciją; - Sąrašų duomenys turi būti automatiškai integruojami su maršrutų valdymo funkcionalumu. |
|  | - Sistema turi užtikrinti sąrašų pateikimo derinimui funkcionalumą: - Leisti pateikti pavėžėjimo sąrašus derinimui atsakingiems darbuotojams; - Turi būti galimybė peržiūrėti derinimui pateiktus sąrašus ir juos patvirtinti; - Patvirtinus sąrašą, mokiniai automatiškai priskiriami maršrutams pagal nustatytas taisykles. Grąžinimo atveju nurodomos priežastys, dėl kurių prašymas grąžinamas tikslinti. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą automatiškai informuoti naudotojus apie procesų eigą ir būsenas, išsiunčiant pranešimus el. paštu arba sisteminiu pranešimu. |

Reikalavimai paslaugų ir sąrašų valdymo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė: - Įstaigoms kurti paslaugas, tokias kaip užsiėmimai, renginiai, stovyklos ir kitos veiklos; - Paslaugos kūrimo metu nustatyti aprašymą, laiką, vietą, kainą; - Nustatyti paslaugų teikimo laikotarpį ir tvarkaraštį (pvz., konkrečias dienas, valandas). |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė nustatyti paslaugos kainodarą: - Fiksuota kaina už laikotarpį; - Kaina pagal lankomumą; - Kaina su nuolaidomis ar lengvatomis (pvz., socialiai remtiniems, daugiavaikėms šeimoms); - Kaina su kompensacija (NVŠ, kita); - Vienkartine kaina. |
|  | - Naudotojai, turintys atitinkamas teises, turi matyti ir administruoti tik savo ar savo Įstaigos paslaugas ir sąrašus. Pavyzdžiui, savivaldybės Švietimo skyrius gali valdyti tik tos savivaldybės pavaldume esančių įstaigų paslaugas ir sąrašus. Įstaigos naudotojai gali valdyti tik įstaigoje priskirtas paslaugas ir sąrašus, nepriklausomai nuo jų priklausomybės kitoms administracinėms struktūroms. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą atlikti paiešką ar filtravimą sąrašuose pagal su Užsakovu suderintus kriterijus. |
|  | - Sistema turi suteikti galimybę peržiūrėti pasirinktą sąrašo įrašą. Inicijuojant įrašo peržiūrą, turi būti atveriama detali įrašo informacija. Įrašų peržiūros formose pateikiami duomenys turi būti suderinti su Užsakovu projekto metu. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti už tam tikrą veiklą atsakingų Įstaigų teikiamas paslaugas ir sąrašus, užtikrinant aiškius sąryšius tarp paslaugų gavėjų prašymų, jų priskyrimo paslaugų sąrašams ir tvarkaraščių formavimo. - Paslaugos gavėjo prašymas turi būti susietas su konkrečia Įstaigos teikiama paslauga. - Patenkinus paslaugos gavėjo prašymą, jis automatiškai priskiriamas atitinkamos paslaugos sąrašui. - Iš paslaugų sąrašo automatiškai formuojamas tvarkaraštis, atsižvelgiant į Įstaigos nustatytus laiko ir kitus apribojimus. - Sistema turi užtikrinti, kad paslaugos gavėjo pašalinimas iš sąrašo būtų galimas tik atmetus jo prašymą arba atšaukus paslaugos teikimo sutartį. Sistema turi fiksuoti visus paslaugų gavėjų priskyrimo ir pašalinimo iš sąrašų veiksmus, nurodant datą, laiką ir atsakingą asmenį. |
|  | - Sistema turi leisti Įstaigų administratoriams eksportuoti paslaugų ir sąrašų duomenis į standartinius formatus (pvz., CSV, Excel, PDF) bei suteikti galimybę generuoti veiksmų žurnalus ar ataskaitas apie atliktus veiksmus (pvz., dalyvių įtraukimą ar pašalinimą iš sąrašų). |
|  | - Sistema turi leisti nustatyti paslaugų prieinamumo tvarkaraščius ir automatiškai pranešti apie paslaugų užimtumo pokyčius arba laisvas vietas, siunčiant įspėjimus atitinkamiems administratoriams arba naudotojams sisteminiu pranešimu arba el. paštu. |

Reikalavimai paskyros valdymo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą valdyti naudotojo paskyros duomenis bei nustatymus, skirtą vidinio naudojimo modulio autentifikuotiems asmenims. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė vidiniams naudotojams (administratoriams, mokytojams, savivaldybių darbuotojams) turėti individualias paskyras su skirtingais prieigos lygiais. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė administratoriui kurti, redaguoti ir šalinti vidinių naudotojų paskyras. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė konkrečios įstaigos administratoriui kurti, redaguoti ir šalinti įstaigos naudotojų paskyras. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė skirstyti naudotojų teises pagal jų rolę ir atsakomybes. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė vidiniam naudotojui peržiūrėti ir atnaujinti savo kontaktinę informaciją. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė administratoriui peržiūrėti vidinių naudotojų aktyvumą ir paskyros veiksmų istoriją. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti paslaugos gavėjo paskyros duomenis. Paslaugos gavėjas, autentifikavęsis Sistemoje, turi turėti galimybę peržiūrėti paslaugos gavėjo(-ų) duomenis ir susijusią informaciją, pavyzdžiui susijusius prašymus, sutartis, el. dienyno informaciją, apmokėjimo informaciją bei istoriją ir kitą aktualią informaciją. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą koreguoti paskyros duomenis, pavyzdžiui, el. pašto adresą, telefono numerį ar kitus duomenis, suderintus su Užsakovu detalios analizės ar projektavimo etapuose. Keičiant kontaktinę informaciją (pvz., el. pašto adresą), sistema turi automatiškai išsiųsti patvirtinimo el. laišką naujai nurodytu adresu. Naujas el. pašto adresas turi būti patvirtintas tik po to, kai naudotojas patvirtins gautą nuorodą. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą leisti pasirinkti informavimo būdą apie gautus pranešimus (pavyzdžiui, pasikeitus prašymų, užklausų būsenoms, gavus tiesioginę žinutę ir pan.) – el. paštu ir / ar sisteminiais pranešimais. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti pasirinktą sisteminį pranešimą. Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti gautų sisteminių pranešimų sąrašą: - Neperskaityti pranešimai turi būti išskiriami, pvz., pastorintu šriftu sąraše; - Filtruoti pranešimus pagal požymius, pvz., neperskaityti, perskaityti. |
|  | - Sistemoje turi būti funkcionalumas automatiškai deaktyvuoti paslaugos gavėjo paskyrą, jei paslaugos gavėjas nepriskirtas jokiai neformaliojo švietimo paslaugų veiklai. |

Reikalavimai QR kodų valdymo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą, kuris leistų vienu metu sugeneruoti QR kodus visiems nurodytos grupės / būrelio / veiklos dalyviams. |
|  | - Sistemoje turi būti funkcionalumas generuoti QR kodus, juos atpažinti ir priskirti individualiam paslaugų gavėjui. |
|  | - Sistema turi leisti priskirti QR kodams unikalius identifikatorius ir metaduomenis. |
|  | - Sistema turi turėti galimybę nuskaityti QR kodus naudojant mobiliuosius įrenginius, priskiriant atvykusį asmenį prie konkrečios grupės ar renginio. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą automatiškai sukurti unikalų QR kodą kiekvienam paslaugų gavėjui ir priskirti prie jo paskyros , kuris bus naudojamas jo identifikavimui ir lankomumo fiksavimui. |
|  | - Sukurtas QR kodas turi galioti tiek, kiek paslaugos gavėjas gauna paslaugą (-as). |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą nuskaityti (nuskenuoti) paslaugos gavėjui sugeneruotą QR kodą naudojant skaitytuvą ar kitą įrenginį turintį kamerą ir atpažinti konkretų paslaugos gavėją ir automatiškai fiksuoti jo dalyvavimą neformaliojo švietimo tam tikroje veikloje (pvz., užsiėmime, būrelyje, stovyklos veikloje ar kitame renginyje): - Sistemoje tik išimties tvarka turi būti galimybė paslaugos teikėjui rankiniu būdu pažymėti paslaugos gavėjo dalyvavimą, jeigu QR kodas nėra nuskaitomas (nuskenuojamas) (dėl techninių priežasčių ar kodo neturėjimo); - Nepažymėtų dalyvių tėvai / globėjai arba jie patys (jei jie yra pilnamečiai) automatiškai turi gauti pranešimą el. paštu arba sisteminiu būdu apie neatvykimą ar nedalyvavimą. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė administratoriui peržiūrėti QR kodų naudojimo ataskaitas (pvz., nuskaitymo dažnį, (ne)nuskaitytų ((ne)nuskenuotų) kodų statistiką, rankiniu būdu fiksuotą paslaugų gavėjų lankomumą) ir eksportuoti šiuos duomenis pagal projekto metu su Užsakovu suderintą formą . |
|  | - Sistemoje turi būti funkcionalumas QR kodų deaktyvavimui (išjungimui), jei jų galiojimo trukmė baigiasi ar jie naudojami netinkamai, ir galimybė sukurti naują kodą tam pačiam paslaugų gavėjui. |

Reikalavimai paklausimų valdymo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą paklausimų valdymo administravimui. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti paklausimų sąrašą. Sąraše turi būti pateikiami: - Per Išorinio naudojimo modulį pateikti paklausimai; - Vidinio naudojimo modulyje įvesti paklausimai. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą leidžiantį tiek vidinio, tiek išorinio Sistemos modulio naudotojui pateikti paklausimą užpildant duomenų laukus (data, paklausimo tekstas, pridėti priedai). |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą, leidžiantį Vidinio modulio naudotojams pagal turimas teises administruoti paklausimus. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą atlikti paklausimų paiešką / filtravimą pagal su Užsakovu suderintus kriterijus projekto metu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti pasirinktą paklausimą. Peržiūros metu turi būti atveriama detali informacija, įskaitant paklausimo nagrinėjimo būsenų istoriją. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą, leidžiantį Vidinio modulio naudotojams pildyti pasirinkto paklausimo formą. Forma turi turėti šiuos laukus: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, paklausimo temą, paklausimo aprašymą ir kt. - Galutinė formos struktūra turi būti suderinta su Užsakovu projekto metu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą prie paklausimo prisegti papildomus dokumentus ir įvesti aprašomąją informaciją. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą išsaugoti paklausimą vėlesniam pildymui ir pateikimui. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą rengti atsakymus į paklausimus, įvedant atsakymo duomenis ir pridėti reikalingus priedus. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą išsiųsti atsakymą į paklausimą. Atsakymo duomenys turi būti perduodami sistemos priemonėmis arba išsiunčiami nurodytu el. pašto adresu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą stebėti paklausimų nagrinėjimo eigą. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą automatiniams priminimams, kai paklausimo nagrinėjimo terminas artėja prie pabaigos arba yra viršytas. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą nustatyti paklausimų prioritetus pagal jų svarbą (pvz., „aukštas“, „vidutinis“, „žemas“) ir matomai žymėti prioritetines užduotis sąrašuose. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą, leidžiantį deleguoti paklausimų nagrinėjimą kitiems Sistemos naudotojams arba Įstaigai. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą automatiškai kurti ataskaitas apie gautų paklausimų kiekį, jų būseną, nagrinėjimo trukmę ir kt. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą, leidžiantį naudotojams įvertinti, ar paklausimų nagrinėjimas atitinka nustatytus terminus ir procedūras. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti istorinius duomenis apie baigtus paklausimus, įskaitant atsakymų detales ir procesą. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą konfigūruoti paklausimų nagrinėjimo būsenų sąrašą (pvz., „Naujas“, „Vykdomas“, „Sprendimas priimtas“, „Užbaigtas“) be papildomo Sistemos programavimo. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą konfigūruoti paklausimų nagrinėjimo automatizuoto proceso schemą pagal Įstaigos poreikius. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą registruoti visus naudotojų veiksmus, susijusius su paklausimų tvarkymu, ir pateikti audito istoriją (kas, kada ir kokius veiksmus atliko). Projekto metu turi būti suderinta, kurie tiksliai duomenys ir kokiu periodiškumu turi būti registruojama istorija. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą išsiųsti automatinį patvirtinimą pareiškėjui, kad jo paklausimas buvo gautas. |

Reikalavimai sistemos administravimo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą administruoti klasifikatorius ir jų reikšmes: peržiūrėti, kurti, redaguoti, šalinti reikšmes ar padaryti jas neaktyviomis. Klasifikatorių pavyzdžiai: - Įstaigų klasifikatorius: - Įstaigos tipas (pvz., mokykla, darželis, mokykla-darželis, tarnyba, savivaldybės įstaiga ir kt. įstaigos.); - Įstaigos pavadinimas; - Įstaigos adresas, kontaktinė informacija; - Administracinė priklausomybė (savivaldybė). - Programų klasifikatorius: - Programos tipas (pvz., FŠPU, NVŠ, NSŠ); - Programos trukmė; - Programos kategorija (pvz., meninis, sportinis, technologinis ugdymas). - Veiklos tipų klasifikatorius: - Veiklos kategorija (pvz., būreliai, kursai, stovyklos); - Veiklos tikslinė grupė (pvz., vaikai, suaugusieji, specialiųjų poreikių mokiniai); - Veiklos dažnumas (pvz., kasdien, kartą per savaitę, pagal grafiką). - Dokumentų klasifikatorius: - Dokumentų tipai (pvz., prašymai, paraiškos, sutartys); - Dokumentų būsenos (pvz., pateikta, patvirtinta, atmesta); - Priedų tipai (pvz., medicininės pažymos, tėvų sutikimai). - Paslaugų gavėjų klasifikatorius: - Amžiaus grupės (pvz., 0–6 metai, 7–14 metai, suaugusieji); - Klasė/grupė (pvz., 1 klasė, 2 klasė); - Lankoma veikla. - Mokėjimų klasifikatorius: - Mokėjimo tipai (pvz., vienkartinis mokestis, mėnesinis mokestis); - Mokėjimų būsenos (pvz., apmokėta, neapmokėta, grąžinta). - Prioritetų ir kriterijų klasifikatorius: - Prioritetų kategorijos (pvz., socialinis statusas, gyvenamoji vieta); - Kriterijų reikšmės (pvz., aukštas prioritetas, žemas prioritetas). |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti ir keisti parametrus, kurių pakeitimai atsispindės Sistemoje. Pradinių parametrų pavyzdžiai: - Pranešimų nustatymai: - Pranešimų tipai (pvz., el. paštas, sisteminiai pranešimai); - Informavimo dažnumas (pvz., realiuoju laiku, kartą per dieną, kartą per savaitę). - Registracijos nustatymai: - Registracijos pradžios ir pabaigos datos; - Registracijos apribojimai (pvz., vietų skaičius, tikslinės grupės). - Sutarčių parametrai: - Pasirašymo būdas (pvz., sisteminis parašas, kvalifikuotas parašas); - Sutarties šablonai. - Prieigos valdymo parametrai: - Naudotojų vaidmenys ir teisės (pvz., administratorius, įstaigos specialistas); - Prieigos lygiai (pvz., pagal įstaigą, regioną). - Filtrų parametrai: - Numatytieji filtrai (pvz., pagal pateikimo datą, prioritetą); - Filtrų konfigūravimo galimybės. |
|  | - Sistema turi suteikti galimybę administruoti naudotojus, jų roles ir teises: kurti, redaguoti, šalinti naudotojus, blokuoti naudotojų prisijungimus. |
|  | - Sistema turi užtikrinti Įstaigų administravimo funkcionalumą: - Administruoti į Įstaigą / Įstaigos padalinio priimamų asmenų skaičių - Nustatyti Įstaigų padalinius, jų tipus ir pavadinimus (pvz., švietimo įstaiga, sporto mokykla); - Administruoti Įstaigų veikimo laikotarpius (pvz., darbo laiką, veiklos sezoniškumą). |
|  | - Sistema turi suteikti galimybę administruoti dokumentų ir sutarčių šablonus bei pasirašymo būdus: peržiūrėti ir redaguoti šablonus, naudoti dinaminius laukus, pavyzdžiui: - Šalys ir jų informacija: - Sutarties šalies pavadinimas: Organizacijos pavadinimas, juridinio asmens kodas. - Atstovo duomenys: Vardas, pavardė, pareigos. - Šalies adresas: Juridinio asmens adresas arba deklaruotas adresas. - Kontaktinė informacija: Telefono numeris, el. pašto adresas. - Sutarties identifikaciniai duomenys: - Sutarties numeris: Automatiškai generuojamas unikalus numeris. - Sutarties data: Sutarties sudarymo data. - Sutarties galiojimo laikotarpis: Pradžios ir pabaigos datos. - Paslaugos / veiklos duomenys: - Paslaugos pavadinimas: užsiėmimas, kursai ar programa. - Paslaugos teikėjas: savivaldybė, įstaiga, mokytojas ir kt. - Paslaugos aprašymas: Trumpas teikiamos paslaugos apibūdinimas. - Paslaugos vieta: Adresas ar virtualios paslaugos nuoroda. - Tvarkaraštis: Paslaugų teikimo datos ir laikas. - Finansiniai duomenys: - Kaina: Nurodoma kaina už paslaugą. - Mokėjimo terminai. - Informacija apie mokėjimo būdą (pvz., pavedimu, kortele). - Lengvatos. - Dalyvio informacija: - Asmens, dalyvaujančio veikloje, vardas ir pavardė. - Asmens kodas: Jei reikia, identifikavimo tikslais. - Amžius (pvz., 7 metai, 12 metai). - Tėvų/globėjų vardas pavardė, kontaktiniai duomenys. - Lankoma ugdymo įstaiga. - Dalyvio klasė ugdymo įstaigoje (pvz., 1 klasė, 8 klasė). - Gaunamos paslaugos. - Specifiniai dokumento laukai: - Dokumento registracijos data, numeris. - Siuntėjas, gavėjas, rengėjas. - Atsakingo asmens patvirtinimo data. - Dokumentų priedai. - Sutarties vykdymo sąlygos: - Įsipareigojimai: Automatiškai užpildomi įsipareigojimai pagal sutarties šabloną. - Baudos / sankcijos: Informacija apie galimas sankcijas už sutarties nevykdymą. - Parašų dalis: - Pasirašančių šalių parašai: Skirta vieta atsakingų asmenų parašams (elektroniniams, fiziniams, sisteminiams). - Pasirašančių šalių identifikacija: Pasirašančiųjų vardas, pavardė, pareigos. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą nustatyti pasirašymo būdą (pvz., sisteminis parašas, el. parašas) konkrečių sutarčių tipams. Koreguoti šablonų turinį ir pasirašymo būdus gali tik atitinkamas teises turintys Sistemos naudotojai. Visi pakeitimai turi iš karto atsispindėti Sistemoje. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė archyvuoti dokumentus, sutartis ir kitus Sistemos objektus pagal nustatytas taisykles. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė automatiškai perkelti archyvuojamus duomenis į archyvavimo duomenų bazę, kuri yra atskirta nuo aktyvios Sistemos duomenų bazės. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti archyvuotus duomenis tik naudojant specialią archyvinių duomenų paieškos ir peržiūros funkciją. |
|  | - Suarchyvuoti duomenys nebeturi būti aktyviai naudojami Sistemoje ir neturi daryti įtakos Sistemos veikimui. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė archyvuoti duomenis pagal šiuos kriterijus: - Dokumentai, kurių būsena yra „užbaigti“, „atmesti“ arba „patvirtinti“, ir kurių galiojimo terminas baigėsi prieš daugiau nei 1 metus; - Sutartys, kurių galiojimo terminas baigėsi prieš daugiau nei 1 metus; - Paslaugos, kurios buvo deaktyvuotos ir nebenaudojamos daugiau kaip 1 metus; - Kiti Sistemos objektai, kurie pagal nustatytas taisykles tapo neaktyvūs. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė riboti prieigą prie archyvuotų duomenų, užtikrinant, kad jie būtų pasiekiami tik naudotojams su atitinkamomis teisėmis. |
|  | - Archyvuoti duomenys turi būti saugomi tiek, kiek reikalauja teisės aktai. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė eksportuoti archyvuotus duomenis į standartinius formatus, tokius kaip PDF, xlsx, docx ar CSV. |
|  | - Sistema turi suteikti galimybę tvarkyti pranešimus ir įspėjimus: - Konfigūruoti pranešimus apie Sistemos veikimo sutrikimus, planuojamus atnaujinimus ar kitus svarbius įvykius; - Pranešimų gavimo tvarka ir turinys turi būti suderinti su Užsakovu. |
|  | - Sistema turi leisti įgalinti arba išjungti specifinius modulius ar funkcionalumus (pvz., tvarkaraščius, el. dienyną) pagal Įstaigos poreikius: - Administravimą atlieka tik atitinkamas teises turintys Sistemos naudotojai; - Konfigūracijos pokyčiai turi būti iš karto matomi Sistemoje. |
|  | - Sistema turi suteikti galimybę konfigūruoti Sistemos el. pašto pranešimų šablonus: - Administruoti pranešimų turinį, pavadinimus ir adresatus (pvz., naudotojams siunčiamus priminimus, patvirtinimus, sisteminius pranešimus). |
|  | - Sistema turi turėti istorinių įrašų peržiūros ir analizės funkcionalumą: - Administruoti ir peržiūrėti Sistemos veiksmų žurnalus (pvz., naudotojų veiksmus, Sistemos klaidas, pakeitimų istoriją). - Archyvavimas turi būti vykdomas pagal suderintas taisykles su Užsakovu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą, leidžiantį valdyti integracijas su trečiųjų šalių sistemomis: - Konfigūruoti ir administruoti integracijas (pvz., API raktus, ryšio parametrus); - Nustatyti integracijų prieigos teises. |
|  | - Sistema turi suteikti galimybę nustatyti naudotojų ar naudotojų grupių prieigą pagal laikotarpius: - Nustatyti prieigos pradžios ir pabaigos datas; - Apriboti prieigą tam tikrais laikotarpiais (pvz., savaitgaliais ar ne darbo valandomis). |
|  | - Sistema turi užtikrinti duomenų atsarginių kopijų valdymo funkcionalumą: - Leisti planuoti atsarginių Sistemos duomenų kopijų kūrimą pagal numatytą grafiką; - Administruoti atsarginių kopijų laikymo terminus ir saugojimo vietas; - Užtikrinti duomenų atstatymo galimybę iš atsarginių kopijų. |
|  | - Sistema turi turėti automatinių procesų valdymo funkcionalumą: - Leisti nustatyti ir administruoti suplanuotus Sistemos procesus (pvz., duomenų valymą, archyvavimą); - Valdyti suplanuotų procesų vykdymo grafikus ir jų parametrus; - Stebėti procesų vykdymo istoriją ir rezultatus. |

Reikalavimai sutarčių administravimo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė administruoti ir pasirašyti sutartis (neapsiribojant) tarp: - Paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo (tėvų / globėjų, pilnamečio dalyvio ir konkrečių paslaugų teikėjų, pvz., lektoriaus, trenerio, mokytojo); - Įstaigos ir paslaugos teikėjo (renginio organizatoriaus, mokytojo); - Savivaldybės (įstaigos) atstovo ir lėšų gavėjo. |
|  | - Sistema turi suteikti galimybę automatiškai sukurti ir išsiųsti kelias sutartis vienu metu (pvz., visiems būrelio dalyviams). Masinio generavimo metu sistema turi leisti paslaugų teikėjui prieš patvirtinant peržiūrėti suformuotas sutartis ar parinkti, kuriems dalyviams jos bus generuojamos. |
|  | - Sistema turi užtikrinti detalų sutarčių būsenų sąrašą (pvz., „Rengiama“, „Derinama“, „Pasirašyta“, „Įsigaliojo“, „Nutraukta“, „Archyvuota“). Baigtinis būsenų sąrašas turi būti suderintas su Užsakovu projekto vykdymo metu. |
|  | - Sistema turi turėti realizuotą sutarčių šablonų biblioteką, leidžiančią administratoriui tvarkyti šablonus (pvz., su kintamaisiais laukais, kurie pildomi automatiškai iš sistemos duomenų). Tuo pačiu turi būti galimybė versijuoti šablonus bei nurodyti, kuri šablono versija naudojama naujai formuojamoms sutartims. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė formuoti, tikslinti, pasirašyti sutartis, taip pat pakviesti konkretų asmenį užpildyti sutarties duomenis ir pasirašyti sutartį kvalifikuotu parašu. |
|  | - Sistema turi užtikrinti galimybę administruoti sutarčių šablonus (kurti, redaguoti, archyvuoti ir naikinti) individualizuotai kiekvienai Įstaigai, atsižvelgiant į jos specifiką. Šablonai turi būti saugomi atskirai ir prieinami tik atitinkamos įstaigos įgaliotiems darbuotojams. |
|  | - Sistema turi užtikrinti galimybę sutarčių šablonuose automatizuotai užpildyti laukus (pvz., paslaugų teikėjo / gavėjo duomenys, veiklos detalės, datos, registracijos Nr.) pagal įvestus arba registruose esančius duomenis. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą, leidžiantį kiekvienai įstaigai turėti savo atskirą sutarčių archyvą, kuris nėra prieinamas kitoms įstaigoms ar tretiesiems asmenims. Sutarčių archyvas turi būti prieinamas tik įstaigos įgaliotiems darbuotojams, užtikrinant duomenų apsaugos ir konfidencialumo reikalavimus. Archyvas turi palaikyti paieškos ir filtravimo funkcijas (pvz., pagal datą, šabloną, sutarties šalį). |
|  | - Sutartys turi būti formuojamos pagal dokumentų tipui priskirtą sutarties šabloną, kuris automatiškai užpildomas iš sistemoje esančių duomenų ar registrų. |
|  | - Paslaugų teikėjas privalo parengti pradines sutarčių šablonų formas, atitinkančias toliau pateiktą sąrašą: - Sutartys tarp Įstaigos ir tėvų / globėjų dėl vaikų dalyvavimo veiklose (pvz. būrelio sutartis, stovyklos sutartis); - Nuomos sutartys tarp paslaugų teikėjų ir Įstaigų dėl patalpų ar inventoriaus naudojimo; - Finansavimo sutartys tarp savivaldybės ir paslaugų teikėjų (NVŠ, NSŠ, vasaros stovyklos, kiti projektai); - Sutartys tarp vasaros stovyklų organizatorių ir savivaldybės dėl stovyklų vykdymo; - Sutartys dėl dalyvių priėmimo į formalųjį švietimą papildančias programas (FŠPU); - Sutartys tarp paslaugų teikėjų ir Įstaigų dėl veiklų organizavimo; - Sutartys tarp renginių / mokymų organizatorių ir dalyvių; - Sutartys tarp savivaldybės ir paslaugų teikėjų. |
|  | - Sutarčių pagrindiniai laukai: - Sutarties numeris; - Sutarties sudarymo data; - Sutarties šalių duomenys: - Organizacijos pavadinimas, kodas, adresas, atstovaujantis asmuo; - Asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija. - Sutarties objektas (veikla, paslaugos ar projektas, kurį apima sutartis); - Sutarties vykdymo laikotarpis (pradžios ir pabaigos datos); - Finansinės sąlygos: - Suma, apmokėjimo terminai, sąlygos; - Mokėjimo rekvizitai. - Įsipareigojimai ir atsakomybės (sutarčių šalių teisės ir pareigos); - Specialios sąlygos (jei taikoma); - Pridėti papildomi dokumentai, priedai (jei taikoma). |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė formuoti sutartis pagal užregistruotų dokumentų duomenis: - Sutartys turi būti formuojamos automatiškai arba rankiniu būdu, kai tai inicijuoja naudotojas; - Sutarčių formavimą turi būti galima inicijuoti Sistemos naudotojui, turinčiam atitinkamas teises. Turi būti galimybė formuoti sutartis tiek pasirinktiems asmenims (pvz., vienam mokiniui), tiek visiems Įstaigos asmenims (pvz., visiems būrelio mokiniams); - Tikslios sutarčių formavimo taisyklės ir procesai turi būti suderinti su Užsakovu detalios analizės arba projektavimo etapų metu; - Apie suformuotas sutartis turi būti informuojami atsakingi asmenys (Įstaigos darbuotojas, dokumento teikėjas). Informavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė pasirašyti suformuotą sutartį. Sutarčių pasirašymas turi būti įgyvendintas pagal Užsakovo suderintus dokumentų šablonus. - Įstaigos naudotojas, turintis reikiamas teises, turi galėti pasirašyti tik savo Įstaigos sutartis; - Turi būti galimybė pasirašyti daugiau nei vieną pasirinktą sutartį vienu pasirašymo veiksmu; - Turi būti galimybė prie sutarties pridėti papildomus dokumentus ir įvesti aprašomąją informaciją; - Pasirašytoms sutartims turi būti suteikiamas unikalus sutarties numeris. Sutarties rengimo procesas turi būti suderintas su Užsakovu detalios analizės arba projektavimo etapų metu; - Turi būti galimybė formuoti sutarties nuorašą su metaduomenimis. |
|  | - Turi būti galimybė atsisiųsti / eksportuoti pasirinktą sutartį (galimi formatai: .docx, .pdf). |
|  | - Turi būti galimybė pasirašyti sutartį pagal Sistemos parametruose nurodytą būdą (naudojant sisteminį elektroninį parašą / kvalifikuotą parašą). El. parašo naudojimui turi būti integruotas el. parašo komponentas, kurį pateiks Užsakovas. Paslaugų teikėjas turi įgyvendinti integracinę sąsają ir atlikti būtinus konfigūravimo darbus Sistemoje, kad užtikrintų tinkamą el. parašo komponento naudojimą. Laiką nustato kiekviena įstaiga individualiai. |
|  | - Sistema turi automatiškai panaikinti suformuotą sutartį ir atlaisvinti vietą Įstaigos registracijos eilėje, jeigu sutartis nėra pasirašoma per nustatytą laiką. |
|  | - Sistemoje turi būti funkcionalumas, leidžiantis pakeisti jau suformuotos sutarties duomenis, tokius kaip sutarties šalys, paslaugų aprašymas, sutarties sąlygos, datos ir kiti sutarties laukai. |
|  | - Turi būti galimybė prie sutarties įkelti papildomus dokumentus, kurie gali būti susiję su sutarties turiniu (pvz., priedai, papildomos sąlygos ar dokumentų kopijos). |
|  | - Sistemoje turi būti funkcionalumas, leidžiantis atsakingam asmeniui ar naudotojui grąžinti sutartį patikslinimui. Grąžinimo procesas turi apimti šiuos etapus: - Grąžinant sutartį, turi būti privaloma nurodyti priežastis, kodėl sutartis yra grąžinama (pvz., neteisingai užpildyti duomenys, trūkstama informacija ar neatitikimai sąlygose). - Sistema turi automatiškai informuoti naudotoją, kuriam buvo grąžinta sutartis, apie grąžinimą ir grąžinimo priežastis. - Grąžintą sutartį naudotojas turi turėti galimybę koreguoti, remdamasis pateiktais grąžinimo komentarais, ir vėl pateikti patvirtinimui. - Po patvirtinimo sutartis turi būti pasirašyta. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė inicijuoti sutarties nutraukimą: - Inicijuojant sutarties nutraukimą turi būti galimybė nurodyti nutraukimo priežastis ir prisegti reikalingus dokumentus; - Sutarties nutraukimui turi būti suformuojamas ir pasirašomas papildomas susitarimas; - Turi būti galimybė peržiūrėti nutrauktų sutarčių informaciją tiek Išorinio, tiek Vidinio naudojimo modulyje. |
|  | - Sistemoje turi būti funkcionalumas informuoti atsakingus asmenis apie sutarčių būsenų pasikeitimus (pvz., suformuota, pasirašyta, inicijuotas nutraukimas ir kt.). Informavimas turi būti atliekamas elektroniniu laišku ir / ar sisteminiu pranešimu. |

Reikalavimai tvarkaraščių valdymo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą skirtą administruoti Įstaigų teikiamų paslaugų tvarkaraščius, užtikrinant jų sudarymą, valdymą ir publikavimą. |
|  | - Vidinio naudojimo modulio naudotojai, pagal turimas teises, turi turėti galimybę sudaryti ir administruoti savo Įstaigos tvarkaraščius. Visų Įstaigų tvarkaraščius turi turėti galimybę matyti ir administruoti tie Sistemos naudotojai, kuriems suteiktos atitinkamos teisės. |
|  | - Sistema turi leisti sudaryti tvarkaraščius pagal su Užsakovu suderintus objektus (pvz., būreliai, mokymai, renginiai, vasaros stovyklos, programos). Tvarkaraščiai turi būti sudaromi pagal įstaigą, veiklą, mokytoją, vietą, klasę, metus, savaitės dieną, laiką ir kt. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą išpublikuoti tvarkaraščius, kurie po publikavimo turi būti matomi išorinio naudojimo modulyje. |
|  | - Sistema turi leisti atšaukti tvarkaraščių publikavimą, o Išorinio naudojimo modulyje turi būti rodomi tik publikuoti tvarkaraščiai. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti tvarkaraščius, užtikrinant jų detalią informaciją ir tvarkaraščio įvykių peržiūrą. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą koreguoti tvarkaraščius, įskaitant bet kokius pakeitimus, kurie gali būti reikalingi pagal paslaugų teikimo poreikius ar pokyčius. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą deaktyvuoti tvarkaraščius, jei jie nereikalingi ar juos reikia pakeisti pagal paslaugų teikimo pokyčius. |
|  | - Sistema turi suteikti galimybę pridėti prie tvarkaraščių nuorodas į papildomą informaciją (pvz., įstaigos svetainė, informacija apie paslaugas ir pan.). Nuorodos turi būti aktyvios, lengvai prieinamos ir matomos kartu su tvarkaraščiu. |

Reikalavimai užduočių moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą kurti ir valdyti užduotis. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą tik tam teises turintiems naudotojams: - Kurti naują užduotį (pvz., atlikti paraiškos vertinimą). Užduotis turi būti galima kurti rankiniu būdu ir automatiškai, įvykus sistemoje tam tikriems veiksmams (pvz., gavus paraišką vertinimui, suėjus nustatytam terminui). - Susieti užduotį su objektais (pvz., paraiška, prašymas); - Prisegti papildomus dokumentus; - Priskirti užduočiai atsakingą asmenį (naudotoją). Priskirtas naudotojas turi automatiškai įgyti reikiamas nurodytų objektų peržiūros ar tvarkymo teises; - Redaguoti užduotį; - Keisti užduoties būseną (pvz., užbaigti, vykdyti, grąžinti tikslinti ir pan.); - Šalinti užduotį; - Peržiūrėti užduočių sąrašą; - Atlikti užduočių paiešką ar filtravimą pagal kriterijus, suderintus su Užsakovu; - Peržiūrėti konkrečią užduotį. Inicijuojant peržiūrą, turi būti atveriama detali užduoties informacija; - Atlikti veiksmus užduotyje (pvz., įvesti komentarus, grąžinti užduotį tikslinimui). - Automatinės užduotys, sąrašuose pateikiami duomenys ir nurodytų teisių priskyrimo ir panaikinimo mechanizmas turi būti suderinti projekto metu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą automatiškai generuoti priminimus apie vėluojamas užduotis pagal nustatytus terminus. Priminimai turi būti siunčiami už užduoties atlikimą atsakingam asmeniui ir, esant poreikiui, atsakingo asmens vadovui / atstovui (pvz.; tėvams / globėjams, PPT ir kt.). Terminų taisyklės turi būti suderintos projekto metu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą fiksuoti užduoties atlikimo eigą. Turi būti galimybė: - Peržiūrėti užduoties atlikimo istoriją; - Matyti veiksmus, kuriuos atliko atsakingas naudotojas, jų atlikimo datas ir laikus; - Identifikuoti užduoties būsenos keitimo priežastis (pvz., pridėti komentarą keičiant būseną). |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą priskirti užduočių prioritetus (pvz., skubus, aukštas, vidutinis). Priskirti prioritetai turi būti matomi užduočių sąrašuose ir turėti įtakos jų atlikimo eilės tvarkai. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą konfigūruoti užduočių atlikimo terminus, nustatytus pagal užduoties tipą. Konfigūracijos metu turi būti galima: - Nurodyti numatytą terminą kiekvienam užduoties tipui; - Nustatyti automatinius perspėjimus apie artėjančius terminus naudotojams ir administratoriams. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą sukurti užduočių šablonus, kuriuos naudotojai galėtų pasirinkti kurdami naujas užduotis. Šablonuose turi būti iš anksto apibrėžti užduoties parametrai, tokie kaip objektų tipai, prioritetai ir galimi veiksmai. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą integruoti užduočių modulį su kitais Sistemos moduliais, įskaitant: - eilių valdymo modulį; - ; - dokumentų administravimo modulį. - Detalus sąrašas turi būti suderintas su Užsakovu projekto metu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą įspėti naudotojus apie užduoties būsenos pasikeitimus realiuoju laiku (pvz., pranešti, kai užduotis perduodama kitam naudotojui ar pakeičiama jos būsena). Įspėjimai turi būti siunčiami sisteminiu pranešimu ir el. paštu su nuoroda į užduotį / dokumentą susijusioms šalims (užduoties / dokumento iniciatoriui, teikiančiam asmeniui bei kitam atsakingam asmeniui, jeigu toks yra, kuriam paskirta atlikti užduotį ar veiksmą su dokumentu). - Detalus sąrašas ir sąlygos turi būti suderintas su Užsakovu projekto metu. |

Nefunkciniai (techniniai) reikalavimai

Technologinės architektūros reikalavimai

Reikalavimai programinei įrangai ir architektūrai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Projektavimo etapo metu Diegėjas turi užtikrinti Sistemos veikimui būtiną techninę ir jai reikalingą programinę infrastruktūrą sistemos diegimo ir jos garantinio aptarnavimo laikotarpiui. Turi būti įvertintas techninės infrastruktūros, programinės įrangos poreikis ir specifiniai reikalavimai (pvz., licencijuojamų produktų poreikis, reikalavimai prieinamumui, tinklo pralaidumui, saugumui ir pan.). |
|  | Sistemos moduliai turi būti sukurti, taip kad atitiktų (neapsiribojant): - Architektūra turi būti suprojektuota užtikrinant plečiamumo principą; - Architektūra turi palaikyti pajėgumų plėtros galimybes prijungiant papildomą virtualią infrastruktūrą arba techninę įrangą, bet nekeičiant programinės įrangos išeities kodų (programinė įranga neturi būti ribojantis veiksnys didinant našumą); - Daugiapakopė architektūra turi leisti vykdyti plėtrą atskirų sluoksnių lygmenyse; - Turi būti užtikrinama galimybė stebėti Sistemos bei atskirų jos komponentų (visuose lygmenyse: aplikacijų, operacinių sistemų, techninės įrangos) veikimo rodiklius (aktyvūs naudotojai, atminties panaudojimas, procesorių apkrova ir kiti svarbūs rodikliai) bei gauti parnešimus sutrikus komponentų veikimui ar rodikliams pasiekus kritines reikšmes. - Plėtimui neturi būti reikalaujama įsigyti papildomų veikimui reikalingų technologinių licencijų. |
|  | Projekto metu turi būti įvertinta sistemos veikimui būtina įranga ir pateiktos jos techninės specifikacijos, užtikrinant, kad sprendimas stabiliai ir efektyviai veiktų Sistemoje: - Pažymėjimai (pvz., priešmokyklinio / ikimokyklinio, mokinio, suaugusiųjų); - Atsiskaitymų (e-piniginės) administravimo įranga; - Stacionari neformalaus ugdymo įranga (ikimokyklinis, priešmokyklinis, FŠPU, suaugusiųjų švietimas); - Mobili neformalaus ugdymo įranga (ikimokyklinis, priešmokyklinis, FŠPU, suaugusiųjų švietimas); - Pavėžėjimo sistemos įranga. |
|  | - Sistemos architektūra turi būti daugiapakopė (angl. Multi-tier, N-tier), ją turi sudaryti mažiausiai 4 hierarchiniai lygmenys (vaizdavimo, veiklos logikos, duomenų bazės, integracijų). |
|  | - Vaizdavimo lygmuo (angl. Presentation Layer) turi užtikrinti kompiuterinių priemonių visumą prieigai prie Sistemos pateikiamo skaitmeninio turinio galimais skaitmeniniais kanalais ir tuo pačiu prie Sistemos naudotojo sąsajų, reikalingų Sistemos funkcijų atlikimui. |
|  | - Veiklos logikos lygmuo (angl. Application Layer) programinėmis priemonėmis turi pilnai ar iš dalies automatizuoti veiklos procesų žingsnius ar jų dalį bei kontroliuoti programinių funkcijų vykdymo eigą. Veiklos logikos lygmenyje sisteminiai pranešimai turi būti priimami, apdorojami ir perduodami vaizdavimo lygmeniui. Taip pat šis lygmuo turi aptarnauti: (a) duomenų lygmenį, teikiant atitinkamas duomenų užklausas, apdorojant gautus duomenis, perduodant juos saugojimui ar keičiant juos; (b) vaizdavimo lygmenį, perduodant į jį iš duomenų lygmens gautus ir/ ar veiklos logikos lygmenyje apdorotus duomenis bei priimant ir perduodant kitas sistemines instrukcijas. |
|  | - Duomenų bazės lygmuo (angl. Database Layer) turi būti realizuotas operacinių sistemų failų sistemos, duomenų bazių, duomenų talpyklų ar saugyklų pavidalu. Duomenų bazės lygmenyje skirtingi duomenų rinkiniai turi būti integruojami į vieną unifikuotą duomenų mainų platformą veiklos logikos lygmenyje esančių komponentų pagalba. |
|  | - Integracijų lygmuo (angl. Integration Layer) turi užtikrint reikalingų duomenų mainus tiek tarp vidinių Sistemos komponentų tiek ir su išorinėmis informacinėmis sistemomis. Duomenų mainai užtikrinami realizuotomis WS ar RESTful integracinėmis sąsajomis ir / arba, tik suderinus su Užsakovu, tiesiogine prieiga prie DB. |
|  | - Sistemos operacijos duomenų bazėje gali būti atliekamos tik per Sistemos aplikacijos sluoksnį, t. y., tiesioginis komandų vykdymas duomenų bazėje turi būti neleidžiamas. |
|  | - Sistemoje turi būti priemonės, užtikrinančios vieningą duomenų suvedimą (angl. Single Data Entry), t. y., suvedus tam tikrą duomenų reikšmę, pavyzdžiui, adresą, tam pačiam IS objektui dubliuojančių reikšmių suvedimas nebūtų galimas, kt. |
|  | - Bendrų registrų duomenys Sistemoje turi būti įvedami vieną kartą, t. y., negali būti dubliuojami nei vieno registro duomenys. |
|  | - Sistemoje turi būti priemonės, užtikrinančios duomenų vientisumą (angl. Data integrity), t. y., pakoregavus IS objekto duomenis vienoje vietoje, duomenys turi pasikeisti ir kitose susijusiose objekto vietose, pavyzdžiui, pakoregavus kliento el. paštą vienoje vietoje, jis turi pasikeisti ir kitose vietose kur yra nurodytas. |
|  | - Sistema gali būti kuriama ir diegiama vadovaujantis mikroservisų architektūros principais. Pasirinkus tokį diegimo būdą, turi būti užtikrinama, kad Sistema turi būti dekomponuojama į logiškus, racionalius, savarankiškai veikiančius programinius vienetus (mikroservisus), kurie su kitais Sistemos mikroservisais komunikuotų RESTful ar lygiaverčių technologijų principais. |
|  | Sistemos komponentų diegimas ir paleidimas turi būti realizuojami naudojant konteinerizacijos technologiją (pvz., Docker ar alternatyvią). Konteinerių sprendimas turi naudoti orkestravimo įrankius, tokius kaip Kubernetes (OpenShift). Kiekvieno komponento diegimo principas turi būti pagrįstas projektavimo etape. |
|  | - Su Sistema turi būti galimybė dirbti nutolusioje darbo vietoje, naudojantis saugia nuotoline prieiga (pavyzdžiui, VPN (angl. Virtual Private Network) ar analogiškomis priemonėmis). |
|  | - Visi Sistemos funkciniai komponentai privalo palaikyti Unicode (UTF – 8) standartą. |
|  | - Turi būti užtikrinta, kad atliekami Sistemos naudotojų veiksmai neblokuotų kitų Sistemos naudotojų veiksmų, išskyrus atvejus, kai dėl duomenų integralumo, Sistemos naudotojams blokuojama prieiga prie tuo metu kitų Sistemos naudotojų tvarkomų duomenų. Jeigu yra sąlygų, kurioms esant vyksta Sistemos naudotojo blokavimas, šios sąlygos turi būti aprašytos ir suderintos. Apie blokavimo priežastis Sistemos naudotojai turi būti informuoti informatyviais pranešimais, pateikiamais blokavimo metu. |
|  | - Diegėjas spendimą gali realizuoti kurdamas programinę įrangą bei integruodamas įvairius jau sukurtus programinės įrangos komponentus. Įvertinęs specifikacijos reikalavimus, turi numatyti ir pateikti reikiamos programinės įrangos licencijas (ar bet kokius kitus leidimus) naudoti programinę įrangą, reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos Sistemos kūrimo veikloms įgyvendinti bei vėliau eksploatuojant Sistemą, Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas. |
|  | - Sistemos programiniai komponentai turi būti stabilūs ir plačiai naudojami praktikoje. Diegėjas negali siūlyti naudoti programinių komponentų versijų, kurios yra testavimo stadijoje, pažymėti „beta“ ar kitais tai pažyminčiais būdais. |
|  | - Sistemai turi būti suteiktas funkcionalumas, leidžiantis visus negrafinius kaupiamus ir generuojamus duomenis naudoti Sistemoje įdiegtam analitiniame įrankyje. |

Reikalavimai sistemos greitaveikai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sistemos greitaveikos reikalavimai naudotojo darbui: - paprastos operacijos (pavyzdžiui, lauko informacijos įvedimas ar pakeitimas) – vidutiniškai 1 sek.; - duomenų išsaugojimo operacija po keitimo turi trukti vidutiniškai 1 sekundę; - meniu sąrašo (Sistemos funkcijų pasirinkimo) naudotojams pateikimas turi trukti ne ilgiau nei 1 sekundę; - navigacija tarp skirtingų Sistemos naudotojo sąsajos langų (tiek naujo lango atidarymas, tiek lango pakeitimas) turi trukti vidutiniškai 1 sekundę (išskyrus atvejus, kai generuojama ataskaita); - navigacija tarp skirtingų duomenų įvedimo laukų turi trukti vidutiniškai 1 sekundę (išskyrus atvejus, kai generuojama ataskaita); - sąrašo reikšmių pateikimas, pvz. konkretaus klasifikatoriaus reikšmių, turi trukti vidutiniškai 1 sekundę. - detalaus lango (su visais norimais objektais) atidarymas turi trukti vidutiniškai 2 sek.; - paprastos ataskaitos ir ekrano formos (pavyzdžiui, dirbančiųjų sąrašas pagal pasirinktus kriterijus, sąrašo vaizdo pakeitimas, dirbančiojo kortelės išsaugojimas) – vidutiniškai 3 sek.; - sudėtingos operacijos ir ekrano formos (pavyzdžiui, daugelio kriterijų ataskaitos generavimas) - vidutiniškai 7 sek.; - duomenų paieška Sistemoje, baigtinio paieškos rezultato atvaizdavimas turi užtrukti vidutiniškai 5 sek., išskyrus kompleksines, sudėtingas užklausas. Projekto metu su Užsakovu gali būti suderintos funkcijos, kurioms nėra taikomos šiame reikalavime numatytos trukmės, pvz., gali būti suderinti konkretūs sudėtingi atvejai (pvz., kurių metu atliekamas informacijos agregavimas), kuriems taikomos kitos greitaveikos trukmės. Šie išimtiniai atvejai gali būti taikomi tik gavus Užsakovo patvirtinimą. |
|  | - Sistema turi veikti pagal greitaveikos reikalavimus, kai su ja vienu metu dirbs ne mažiau 500 prisijungusių naudotojų (atidarytų sesijų). |
|  | - Sistemoje turi būti užtikrinta šio dokumento reikalavimuose nurodyta Sistemos greitaveika tvarkant duomenis bent 3 metų laikotarpiu, įvertinant duomenų augimą. |
|  | - Sistemoje turi būti indikuojami ir atvaizduojami ilgiau trunkantys procesai (funkcijos), kad naudotojui būtų aišku, jog Sistema veikia ir nėra būtinybės iškviesti tų pačių funkcijų keletą kartų. |
|  | - Integracinių sąsajų realizacija turi užtikrinti, kad projektavimo metu apibrėžti integraciniai scenarijai įvyks per racionalų laiko tarpą ir niekaip nedarys neigiamos įtakos Sistemos aplikacijos naudojimo patogumui ir našumui. |
|  | - Jei operacijos / užklausos įvykdymo laikas yra ilgesnis nei techninėje specifikacijoje numatyti užklausų / operacijų įvykdymo laikai apie tai turi būti išsiunčiamas tipinis pranešimas Sistemos administratoriui (turi būti suderinta projekto metu su Užsakovu). |
|  | - Diegėjas turi atlikti reikiamus Sistemos programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į atliktų našumo ir greitaveikos testavimų rezultatus, jeigu testų rezultatai netenkins aukščiau punktuose įvardintų našumo ir greitaveikos reikalavimų. |

Reikalavimai sistemos plečiamumui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistemos programinė architektūra ir jos realizacija turi palaikyti Sistemos pajėgumų plėtimą, prijungiant papildomą techninę įrangą (angl. scaling). |
|  | - Turi būti numatytos Sistemos plėtimo ir našumo didinimo galimybės didėjant Sistemos naudotojų skaičiui bei duomenų kiekiui, įskaitant ir galimybę pridėti naujas (papildomas) tarnybines stotis, paskirstant apkrovimą tarp jų. |
|  | - Turi būti sudarytos Sistemos plėtros galimybės neatliekant papildomų Sistemos perprojektavimo ar realizavimo darbų papildyti Sistemą naujais skaičiavimo ar saugyklų resursais. Pajėgumų didinimas turi būti atliekamas nestabdant Sistemos darbo. |
|  | - Sistemos papildomų funkcijų pridėjimas turi būti galimas įdiegiant Diegėjo arba trečiųjų šalių sukurtus plėtinius. |
|  | - Sistema turi būti suprojektuota ir realizuota taip, kad būtų lanksti modifikuojant – realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse, pakeitimai neturi būti visos Sistemos perkūrimo priežastimi. |
|  | - Sistema turi būti realizuota taip, kad pereinant prie aukštesnės Sistemos versijos (keičiant / papildant Sistemos funkcionalumą) ir / arba keičiant duomenų bazę nereikėtų atlikti papildomų darbų (išskyrus tuos, kuriuos standartiškai rekomenduoja Sistemos gamintojas pereinant iš vienos Sistemos versijos į kitą). |
|  | - Sistemos programinė įranga neturi būti ribojantis veiksnys didinant Sistemos našumą, t. y., Sistemos našumui padidinti užtenka pridėti reikalingos aparatinės įrangos, tuo pačiu nekeičiant Sistemos programinės įrangos išeities tekstų. |
|  | - Sistemoje turi būti priemonės, užtikrinančios, kad atliekant Sistemos ir / ar atskirų jos komponentų pakeitimą ir / ar atnaujinimą, būtų išlaikomi duomenų bazės lygmenyje atlikti pakeitimai ir konfigūracijos. |
|  | - Sistema turi būti realizuota taip, kad atliekant atnaujinimus, susijusius su architektūriniais komponentais ir / ar keičiant duomenų bazę, būtų galima atlikti visų duomenų migravimą be papildomų paslaugų ir licencijų nuomos iš Diegėjo / Sistemos gamintojo. |
|  | - Sistemos versijos atnaujinimas Sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti atliekamas suderinus atnaujinimą su Užsakovu. Versijų naujinimas gali būti atliekamas ne daugiau nei 2 kartus per metus. Jei pats gamintojas reikalauja atlikti naujinimus, galima atlikti ir daugiau versijų naujinimų per metus, kurie turi būti suderinti su Užsakovu. Versijų naujinimo darbai turi būti įskaičiuoti į Pasiūlymo kainą. |
|  | Sistemoje atliekant pakeitimą ir / ar atnaujinimą, turi būti funkcionalumas, kuris užtikrintų, kad: - visi saugomi duomenys bus perkelti į naują duomenų bazės struktūrą; - bus išlaikytas duomenų vientisumas ir integralumas, prieinamumas ir konfidencialumas; - jokie saugomi duomenys nebus prarasti; - nebus sutrikdytas Sistemoje realizuotas funkcionalumas. |
|  | - Sistemos techninės ir / arba programinės įrangos modifikavimas, tobulinimas ir klaidų taisymas negali turėti įtakos anksčiau įvestų duomenų vientisumui. |

Saugos architektūros reikalavimai

Reikalavimai Sistemos ir duomenų saugumui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sistema turi būti projektuojama ir kuriama vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais CNŠIS veiklos sritį: - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR); - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu; - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka; - Švietimo įstatymu; - Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu; - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ); - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu; - Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“; - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“; - Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 576 „Dėl Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; - Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 4-418 „Dėl Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo metodikos patvirtinimo“; - Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2025 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-96 „Dėl centralizuotos priėmimo į švietimo programas informacinės sistemos steigimo“; - kitais CNŠIS veiklą reglamentuojančiais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. |
|  | Diegėjas kurdamas Sistemą turi naudoti naujausias stabilias ir ištestuotas programinės įrangos versijas ir jos pataisymus (angl. patch / fix). Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. End-of-life product). |
|  | - Įdiegta programinė įranga (kuriami moduliai ar standartinė programinė įranga) negali turėti Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 periodiškai skelbiamame aktualiame (arba lygiaverčiame) dokumente ir ankstesnėse šio (arba lygiaverčio) dokumento versijose nurodytų pažeidžiamumų. |
|  | - Sistemos kūrimo metu techninės priežiūros paslaugų teikėjas vykdys saugumo ir atsparumo įsilaužimui testavimą. Testavimo metu Diegėjas turės bendradarbiauti užtikrinant reikiamas sąlygas testavimo atlikimui, o po testavimo atsižvelgti į testavimo metu nustatytus trūkumus ir juos nedelsiant pašalinti. |
|  | - Sistemoje turi būti užtikrinti duomenų apsaugos įrankiai nuo neautorizuoto duomenų keitimo ar peržiūros. |
|  | - Konteinerių registre turėtų būti įgyvendintas automatizuotas konteinerių vaizdų (container images) saugumo pažeidžiamumų nuskaitymas (pvz., naudojant „Aqua Security“, „Trivy“ ar „Clair“), kuris leistų užtikrinti, kad saugumo spragos būtų identifikuotos ir pašalintos anksčiau, nei vaizdai bus pradėti naudoti gamybinėje aplinkoje. |
|  | - Sistemos ryšys su naudotojų ir administratorių darbo vietomis (interneto naršyklėmis) turi būti šifruojamas naudojant SSL (angl. Secure Socket Layer) arba kitas lygiavertes šifravimo priemones. |
|  | Paslaugų teikėjas turi pateikti ir įdiegti SSL sertifikatus, kuriuos interneto naršyklės laiko patikimais (angl. trusted). |
|  | Priklausomai nuo Sistemos architektūros, Diegėjas turi pateikti reikiamą kiekį bei reikiamų paskirčių sertifikatus, kuriuos naudojant bus atliekamas perduodamos / gaunamos informacijos šifravimas: - Neautentifikuotos prieigos; - Nesankcionuoto naudotojo sesijos perėmimo; - Nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo; - Žalingo kodo įterpimo (angl. Injection, XSS (Cross-sitescripting)); - Kitų saugumo pažeidimų, kurie įvardijami OWASP TOP 10 (https://www.owasp.org) periodiškai skelbiamame aktualiame dokumente ir ankstesnėse šio dokumento versijose nurodytų pažeidžiamumų. |
|  | - Šifravimui naudojami sertifikatai turi būti patvirtinti kvalifikuotu sertifikatu (pvz., Veri Sign ar analogišku), kurį populiariosios interneto naršyklės gali verifikuoti automatiškai, t. y., darbo vietos naudotojui neturi reikėti savarankiškai sertifikato įtraukti į naršyklės ar operacinės sistemos patikimų sertifikatų saugyklą. |
|  | - Diegėjo pateiktas sertifikatas(-ai) turi galioti visą garantinio aptarnavimo terminą. Pateikiamo sertifikato garantinis aptarnavimas (angl. support) turi būti užtikrinamas ne mažiau nei garantinio aptarnavimo etapo terminas. |
|  | - Sistemos naudotojų identifikavimo ir autentifikavimo priemonės turi būti saugomos su tinkamu prieigos kontrolės užtikrinimu ir informacijos šifravimu (pvz., slaptažodžiai, kodai turi būti šifruojami ir pan.). |
|  | Turi būti vykdomas aplikacijose naudotojų atliekamų veiksmų auditavimas. Atliekant auditavimo įrašo išsaugojimą duomenų bazėje, turi būti kaupiama: - kas atliko veiksmą (naudotojas); - iš kokio IP adreso atliktas veiksmas; - kada atliko veiksmą (data); - kokius duomenis atnaujino; - kokius duomenis įterpė; - kokius duomenis pašalino; - kokius duomenis peržiūrėjo; - kokias paieškos frazes naudojo; - kita informacija, nustatyta analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | Duomenų sauga turi būti užtikrinama: - Užtikrinant duomenų vientisumą, konfidencialumą, prieinamumą ir patikimumą; - Registruojant Sistemos naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis, įskaitant duomenų paiešką ir peržiūrėjimą; - Sukuriant priemones, sudarančias galimybes Sistemos administratoriui patikrinti naudotojų veiksmus; - Numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones; - Darbui su moduliais Sistemos naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, kai kuriems iš jų suteikiant specialiąsias teises (roles) atlikti tam tikrus tvarkymo veiksmus; - Saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etapuose numatytais atvejais; - Diegėjas turi suderinti failų formatus, kuriuos leidžiama prisegti Sistemoje, ir suderinti juos su Užsakovu (pvz., neturi būti leidžiama prisegti potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti (angl. self-executable) failų). |
|  | Sistema turi turėti funkcijas, suteikiančias galimybę atlikti Sistemos tvarkomų duomenų loginį archyvavimą. Realizuojant loginio duomenų archyvavimo priemones, duomenų objektui (įrašui, susijusiems įrašams, failui ar kitam objektui) turi būti priskiriamas archyvo požymis, Sistemos funkciniams moduliams paliekant tokio paties lygio prieigą kaip ir prie nearchyvuotų duomenų. |
|  | Projektavimo metu su Užsakovu turės būti suderinta kurios duomenų grupės po archyvinio požymio priskyrimo, turės būti perkeliamos į atskirą duomenų bazę ar saugyklą. |
|  | Turi būti sukurtos priemonės archyvinių duomenų peržiūrai. |
|  | Archyvinių duomenų atvaizdavimas turi būti užtikrinamas naudojant duomenų sukūrimo metu galiojančius parametrus. |
|  | Sistemos funkcinių modulių veiklos logikoje turi būti numatytos taisyklės kaip elgtis su logiškai suarchyvuotais duomenimis (pvz., vykdant turinio paiešką, pagal nutylėjimą paiešką atlikti tik tuose Sistemos duomenyse, kurie nėra pažymėti kaip perkelti į Sistemos loginį archyvą, tačiau Sistemos naudotojo sąsajoje palikti galimybę įjungti paiešką ir tarp logiškai archyvuotų duomenų), kad užtikrinti Sistemos paieškos funkcijų ir kitų funkcijų veikimo optimizavimui. Su Užsakovu detalios analizės ir projektavimo etapo metu archyvuotinų duomenų taisyklės (dažnumas, apimtis ir pan.). |

Reikalavimai prieinamumui ir patikimumui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistemos architektūra turi užtikrinti Sistemos veikimą aukšto prieinamumo (angl. High availability) principu, kuris gali būti realizuojamas operacinių sistemų funkcionalumu, techninės įrangos galimybėmis ar kitos programinės įrangos pagalba. Aukštas prieinamumas turi būti realizuojamas paslaugų, integracijų ir duomenų lygiuose. |
|  | - Visų diegiamų komponentų ir jų valdymo komponentų diegimas turi užtikrinti jų aukštą prieinamumą. |
|  | - Sistemos architektūra turi užtikrinti, kad nustojus veikti vienam Sistemos komponentui neturėtų nustoti veikti visa Sistema. |
|  | - Sistemos architektūros sprendimas turi užtikrinti apkrovų balansavimo (angl. load balancing) panaudojimą jeigu to reikia, kad būtų pasiekti Sistemos našumo reikalavimai. |
|  | - Diegėjo suprojektuotas Sistemos sprendimas turi užtikrinti, kad Sistemos prieinamumas būtų ne mažesnis nei 99.5% laiko per mėnesį, kiek to neribos Sistemos infrastruktūra (kai tokį ar geresnį paslaugų teikimo lygį užtikrina duomenų centro infrastruktūra). |
|  | - Rengiant Sistemos rezervinę kopiją arba archyvą, neturi būti prarastos Sistemoje vykdomos transakcijos ir apdorojami duomenys, t. y., prieš rezervinės kopijos arba archyvo parengimą, turi būti užbaigiamos visos vykdomos transakcijos ir išsaugojami įvesti duomenys. |
|  | - Turi būti galima dirbti su Sistema, kol vykdomi kiti darbai, pavyzdžiui, atliekamų paketinių užduočių veiksmai, registravimai, naudotojo veiksmai, išskyrus Sistemos administratoriaus veiksmus, neturi blokuoti kito naudotojo veiksmų ir neturi daryti įtakos Sistemos greitaveikai ir pan. |

Duomenų architektūros reikalavimai

Reikalavimai atsarginėms kopijoms ir atstatymui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Diegėjas turi pasiūlyti ir suderinti su Užsakovu rezervinių kopijų darymo procesus ir taisykles. |
|  | Atsarginių kopijų darymui ir atstatymui turi būti naudojama Paslaugų teikėjo pateikta atsarginių kopijų darymo ir atstatymo įranga turi būti suderinta su Užsakovu Projekto metu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą nustatyti automatinį rezervinį kopijavimą pagal nurodytą dažnumą, nustatytą duomenų saugojimo vietą, kopijuojamų įrašų kategorijas, įrašus, taip pat vykdyti visos Sistemos kopijavimą. Kopijavimo dažnumas turės būti suderintas Projekto metu. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą nustatyti automatinį rezervinių kopijų darymo grafiką ir dažnumą su galimybe pasirinkti (neapsiribojant): - rezervinės kopijos saugojimo vietą; - nutolusį serverį. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą Sistemos administratoriui inicijuoti Sistemos duomenų atstatymo iš rezervinės kopijos procedūrą. Atstačius duomenis, turi egzistuoti sprendimas, užtikrinantis, kad būtų išlaikytas duomenų integralumas, t. y., Sistemoje turi būti realizuotos priemonės, automatiniu būdu atliekančios patikrinimą, ar atliekant duomenų atstatymą, buvo išlaikytas duomenų patikimumas ir vientisumas. |
|  | - Sistema turi turėti rezervinio kopijavimo ir atstatymo žurnalą, kuris turi būti saugojamas 12 mėnesių. Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti, išsaugoti ir eksportuoti žurnalo kopiją į saugyklą bei esant poreikiui atsispausdinti žurnalą. |
|  | - Sistema turi būti suprojektuota su galimybe būti atstatyta į iš anksto paruoštą įrangą (angl. warm recovery). Tam turi būti pateiktos reikiamos licencijos, jei to reikia. |

Reikalavimai integracinėms sąsajoms

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistemoje turi būti realizuotos sistemos sprendimo įgyvendinimui būtinos integracinės sąsajos (žr. į 2 PRIEDAS). Detalios integracinės sąsajos turės būti suderintos Projekto metu. |
|  | - Duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant žiniatinklio paslaugas ar lygiavertes technologijas, SOAP, HTTP (RESTfull) ar lygiavertį protokolą. Esant objektyvioms priežastims (pvz., neegzistuoja išorinės Sistemos žiniatinklio sąsaja), galimos išimtys. Diegėjas turi suderinti duomenų mainams naudojamas technologijas ir protokolą. Diegėjas turi atsižvelgti į patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“. |
|  | Jei integracija realizuota žiniatinklio paslaugų pagrindu, duomenų teikimui turi būti: - Naudojamas XML (angl. Extensible Markup Language) formatas; - Atlikta žiniatinklio paslaugos patikra pagal WS-I (angl. Web Services Interoperability) standartą; - Naudojamas vieningas duomenų teikimo protokolas SOAP 1.2 (angl. Simple Object Access Protocol). |
|  | - Turi būti galimybė užtikrinti, jog duomenys gauti integracijos būdu nebūtų keičiami. |
|  | - Sistema turi turėti standartinius sprendimus, protokolus ir sąsajas duomenų mainams su kitomis sistemomis. |
|  | - Sistema privalo turėti standartinį įrankį duomenų importo kontrolei, suteikiantį galimybę sekti duomenų importo procesą, pateikti klaidų pranešimus bei perspėjimus, nurodant klaidos priežastis bei vietas. |
|  | - Sistemos integracinės sąsajos turi būti realizuotos naudojant aplikacijų programavimo sąsają (angl. application programming interface, API). |
|  | Sistema turi užtikrinti importuojamų duomenų integralumą: - aptikus klaidas importuojamuose duomenyse, turi būti importuojami visi ne klaidingai pateikti duomenys; - aptikus klaidas importuojamuose duomenyse, nėra importuojami jokie duomenys; - aptikus klaidas importuojamuose duomenys, turi būti suimportuoti teisingi ir atskirai pateikti klaidingi duomenys bei įvardintos jų klaidos. - Detalios duomenų importavimo taisyklės turės būti suderintos Projekto metu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą atlikti integracijos būdu gautų duomenų / dokumentų tvirtinimą ir, jei duomenys / dokumentai nėra patvirtinami, grąžinti tik priimto/nepriimto dokumento / duomenų būseną atgal į sistemą, iš kurios duomenys buvo gauti. Pavyzdžiui, jei iš DVS gauti duomenys Sistemoje nėra patvirtinami, į DVS turi būti grąžinama būsena "nepriimta". |
|  | - Diegėjas turi parengti ir suderinti su Užsakovu integracinės sąsajos techninę specifikaciją, t. y., parengti projektinę integracinės sąsajos dokumentaciją, kurios pagrindu kita šalis turės atlikti reikalingus informacinės sistemos vystymo darbus, susijusius su reikiama integracine sąsaja. |
|  | Paslaugų teikėjas turi suprojektuoti ir realizuoti integracines sąsajas su žemiau išvardintomis valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais. Jei skaitmeninio sprendimo (Sistemos) kūrimo etape paaiškėtų, kad turi būti realizuojamos naujos integracinės sąsajos, kurių nėra VIISP, tai jos turi būti realizuojamos vadovaujantis Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijomis ir suderintos su VSSA. |
|  | Visos Sistemos realizuojamos tinklinės paslaugos skirtos išorinėmis informacinėms sistemomis ir registrams turi būti registruojamos VIISP saityno paslaugų kataloge (https://www.epaslaugos.lt/portal/content/1255). Paslaugų teikėjas turi parengti saityno paslaugų techninių parametrų ir duomenų teikimo tvarkos aprašą pagal VIISP pateikiamą struktūrą (https://www.epaslaugos.lt/portal/content/1254) ir, esant poreikiui, atlikti saityno sąsajų konfigūravimo darbus siekiant saityno paslaugas publikuoti VIISP duomenų mainų platformoje. |

Aplikacijos architektūros reikalavimai

Reikalavimai naudotojo sąsajos ergonomikai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Naudotojo sąsaja turi atitikti šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus, tenkinti Elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams metodinėje medžiagoje (nuoroda: https://vssa.lrv.lt/uploads/ivpk/documents/files/IVPK_leidiniai/Metodika.pdf) pateikiamus reikalavimus bei būti projektuojama vadovaujantis gerosiomis praktikomis, pvz., ISO 9241-210 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems ar lygiavertėmis. |
|  | Sistema turi vienodai funkcionuoti bei būti atvaizduojami šiose interneto naršyklėse (gamintojų palaikomose ir naujausiose jų versijose likus 6 mėn. ir garantinio aptarnavimo periodo pradžios): - Microsoft Edge; - Mozilla Firefox; - Google Chrome; - Safari; - Opera. |
|  | - Sistemos aplinkos (visų rolių) turi būti konstruojamos vadovaujantis „responsive web design“ principais. |
|  | - Sistemos naudotojo sąsaja turi būti pritaikyta reikalavimams, kurie keliami neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinėse rekomendacijose, patvirtintose Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. T-72 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“. |
|  | - Naudotojui turi būti pateikiamos pagalbos priemonės padedančios greičiau išmokti naudotis Sistema (pvz., pagalbos mygtukai, naudotojo vadovas). |
|  | - Atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti/ išjungti kitus formos elementus ir atlikti kitus veiksmus, kurie turės būti suderinti su Užsakovu. |
|  | - Sistemos komponentų ir modulių naudotojo sąsaja turi būti prieinama naudojant interneto naršyklę. |
|  | Turi būti realizuotas naudojimo patogumą užtikrinantis funkcionalumas: - TAB klavišo seka einant per duomenų įvedimo laukus; - Užuominų ir paaiškinimų pateikimas pelės žymeklį užvedus ant grafinio objekto (lietuvių kalba); - Duomenų įvedimo formose duomenų laukai turi būti užpildomi automatiškai, jeigu Sistemoje yra saugomi atitinkami duomenys; - Sistemos veiksmai, kurie gali būti vykdomi fone, turi būti taip realizuojami, kad naudotojas galėtų naudoti kitas Sistemos funkcijas. |
|  | Duomenų sąrašai turi būti: - Puslapiuojami, su galimybe nurodyti kiek sąrašo puslapyje rodyti eilučių; - Filtruojami pagal sąrašui aktualius kriterijus (vieną ar daugiau kriterijų vienu metu). Diegėjas, su Užsakovu detalios analizės ir projektavimo etapo metu, turės identifikuoti kiekvieno sąrašo filtravimo kriterijus ir juos realizuoti; - Rikiuojami pagal sąrašo rikiuotinus elementus. Reikalavimai naudotojų informavimui: - Naudotojui pateikiami pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aiški pranešimo pateikimo priežastis. Informacija apie pranešimo pateikimą sąlygojančią priežastį privalo būti pateikiama nurodant konkrečius Sistemos duomenų objektus (pavyzdžiui, laukų pavadinimus); - Jeigu naudotojui atlikus veiksmus rezultatai turės didelės įtakos, prieš atliekant veiksmą Sistema turi pateikti pranešimą ir paprašyti naudotojo patvirtinti, kad tikrai norima vykdyti; - Naudotojui pateikiamame klaidos pranešime privalo būti nurodoma, kokius veiksmus naudotojas privalo atlikti tam, kad galėtų pašalinti pranešimo pateikimo priežastis ir tęsti darbą su Sistema. Įvykus klaidai naudotojas apie tai turi būti aiškiai informuojamas (pvz., nukreipiamas į klaidą sąlygojančią ekraninės formos vietą, paryškinami netinkamai užpildyti formos laukai ir pan.); - Naudotojui turi būti pateikiami sėkmės pranešimai, nurodantys, kad naudotojo atlikti veiksmai yra sėkmingi (pavyzdžiui, informuojama, kad įrašas išsaugotas / ištrintas / pakoreguotas, duomenys sėkmingai įkelti ir pan.); - Klaidų pranešimai, sėkmės pranešimai ir informaciniai pranešimai turi būti išskirti skirtingomis spalvomis ar skirtingais simboliais, kad vizualiai būtų galima atskirti. |
|  | Naudotojo sąsajoje esantys duomenų įvedimo laukai turi turėti duomenų validavimo taisykles ir tikrinti įvedamų duomenų logikos korektiškumą. Laukai ir laukų validavimo taisyklės turi būti suderinti su Užsakovu. Preliminariai turės būti: - Tikrinami privalomi įvesti duomenys; - Tikrinimas duomenų formatas (datos, skaičiaus, teksto ar kitas nustatytas taisykles); - Tikrinami įkeliamų rinkmenų plėtiniai ir dydžiai; - Atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti/ išjungti kitus formos elementus ir atlikti kitus veiksmus, kurie turės būti suderinti su Perkančiąja organizaciją. |
|  | - Naudotojui pateikiama informacija turi būti ribojama pagal jam suteiktas roles bei prieigos teises prie konkretaus objekto informacijos. |

Reikalavimai naudotojų autentifikacijai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė naudoti VIISP platformą asmens tapatybės nustatymui ir autentifikavimui, palaikant: - Elektroninius parašus (Smart-ID, mobilųjį parašą ir kt.). - Prisijungimus per bankininkystės sistemas (Bank-Link). - Kitus autentifikacijos metodus. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė: - Priskirti naudotojams vaidmenis (pvz., administratorius, paslaugos teikėjas, naudotojas) ir prieigos lygius. - Apibrėžti detalius naudotojo teisių ir veiksmų ribojimus (pvz., kokius duomenis galima peržiūrėti, redaguoti, atsisiųsti). |
|  | - Sistemoje turi būti užtikrinamas naudotojo veiksmų registravimas (angl. audit trail), kad būtų galima atsekti naudotojo veiklą sistemoje. |
|  | - Autentifikacijos procesas: - Prisijungiant naudotojas turi būti nukreipiamas į VIISP autentifikacijos sąsają. - Po sėkmingos autentifikacijos naudotojo duomenys (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, unikalus identifikatorius) turi būti perduoti į sistemą, naudojant saugų šifruotą ryšį. |
|  | - Sistemoje turi būti užtikrinamas visų autentifikacijos metu perduodamų duomenų šifravimas (TLS 1.2 ar naujesnis protokolas). Duomenys apie autentifikaciją turi būti laikomi tik tiek, kiek būtina funkcionalumui užtikrinti, laikantis BDAR reikalavimų. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė: - Apibrėžti sesijos galiojimo laiką (pvz., 15 minučių be veiklos). - Užtikrinti automatinį atsijungimą pasibaigus sesijos galiojimo laikui. - Naudoti apsaugą nuo sesijos pagrobimo (angl. session hijacking), įskaitant sesijos ryšį su naudotojo IP adresu ar naršykle. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė: - Informuoti naudotoją apie nesėkmingą autentifikaciją (pvz., neteisingas slaptažodis, pasibaigęs elektroninis parašas). - Apriboti prisijungimo bandymų skaičių (pvz., 5 nesėkmingi bandymai, po kurių reikia papildomos autentifikacijos). |
|  | - Autentifikacijos integracija su VIISP turi būti ištestuota ir sertifikuota pagal VIISP nustatytus standartus. |
|  | - Turi būti atlikti saugumo testai, įskaitant autentifikacijos proceso įsilaužimo testavimą (angl. penetration testing). |
|  | - Sistemoje turi būti užtikrinama galimybė pasirašyti dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu eIDAS reglamento (ES) Nr. 910/2014 reikalavimus. |
|  | - Sistemoje turi būti realizuotas patikimas kvalifikuoto e. parašo formavimo ir tikrinimo procesas: - Parašo formavimo procesas turi vykti saugioje aplinkoje, užkertant kelią neautorizuotam duomenų keitimui. - Pasirinkti e. parašo komponentai (tarpiniai moduliai, išorinės bibliotekos) turi būti stabilūs, palaikomi ir atitikti galiojančius saugumo standartus (OWASP, ISO 27001 ar kitus). - Turi būti numatyta informacinė naudotojo sąsaja (angl. user interface) su pranešimais, rodanti pasirašymo eigą bei galutinį patvirtinimą apie sėkmingą ar nesėkmingą parašą. - Visi parašyti dokumentai turi būti galimi atsisiųsti ir patikrinti išorinėmis priemonėmis (pvz., išoriniuose e. parašo tikrinimo portaluose). |

Reikalavimai UDTS (Universalioji duomenų teikimo sąsaja)

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistemoje turi būti sukurta ir su VSSA suderinta Universalioji duomenų teikimo sąsaja (UDTS), kuri atitinka Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų reikalavimus, išdėstytus https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E6B3CA284A0F/asr 14-26 punktuose. |
|  | - UDTS turi būti pateikiama OpenAPI JSON/YAML formato failu, kuriame aprašoma sąsajos struktūra, funkcijos ir duomenų teikimo procesai. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė generuoti ir palaikyti OpenAPI specifikaciją, kuri užtikrina: - Universalią prieigą prie duomenų teikimo sąsajos nepriklausomai nuo konkretaus duomenų gavėjo; - Duomenų mainų standartizaciją, užtikrinant suderinamumą su būsimais duomenų mainais. |
|  | - UDTS turi apibrėžti duomenų teikimo procesą ir technines specifikacijas šiais aspektais: - Duomenų gavėjų identifikavimas ir autentiškumo tikrinimas; - Duomenų teikimo procesų aprašymas (GET, POST, PUT, DELETE metodai); - Pateikiamų duomenų formatų specifikavimas (JSON schema, YAML aprašai); - Klaidų valdymo aprašas (statuso kodai, klaidų pranešimų formatas). |
|  | - Sistemoje turi būti užtikrinama galimybė dokumentuoti UDTS veikimą ir naudotojų sąsają OpenAPI aprašyme. |
|  | - UDTS turi būti integruojama į sistemos ar registro techninį aprašą (reglamentinę specifikaciją), kuris derinamas su duomenų teikėjais ir VSSA. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė testuoti ir validuoti OpenAPI aprašą, užtikrinant, kad sąsaja veiks pagal specifikacijas. |
|  | - UDTS turi būti sukurta kaip dalis sistemos ar registro, nepriklausomai nuo konkretaus duomenų gavėjo. |
|  | - UDTS kūrimo procesas turi atitikti: - „Priemonių, kurių reikia prašomam valstybės ar žinybinio registro (kadastro) ar valstybės informacinės sistemos duomenų“ tvarkos aprašo reikalavimus. - 2018 m. vasario 7 d. LRV nutarimo Nr. 134 reikalavimus dėl techninės specifikacijos derinimo su VSSA. |

Reikalavimai programinės įrangos licencijoms

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Diegėjas, įvertinęs techninės specifikacijos reikalavimus, turi pateikti reikiamą programinę įrangą ir licencijas (ar bet kokius kitus leidimus (sertifikatus, prenumeratas ir pan.) naudoti programinę įrangą), reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai. |
|  | - Sistemos veikimui reikalingos licencijos turi būti parinktos atsižvelgiant į Sistemos vartotojų tipus ir jų poreikius, užtikrinant, kad visi vartotojai (vidiniai ir išoriniai) galėtų naudotis Sistemos funkcionalumu pagal nustatytus naudojimo scenarijus. Licencijų politika turi būti lanksti ir proporcinga faktiniam Sistemos naudojimui, suderinama su planuojamu vartotojų skaičiumi ir jų rolėmis (1 PRIEDAS) |
|  | - Jeigu siūloma programinė įranga yra licencijuojama priklausomai nuo sistemą naudojančių naudotojų (žmonių ar sistemų), tvarkomų įstaigoje darbuotojų (dirbančiųjų, kuriems yra skaičiuojamas DU ar darbo laiko apskaita) kiekio, tarnybinių stočių parametrų ar pan., tai Diegėjas turi pateikti licencijas, kurios užtikrintų racionalų ir efektyvų Sistemos veikimą ir naudojimą. |
|  | - Perkančioji organizacija turi turėti teisę naudotis Sistema net ir neįsigijus licencijų palaikymo. |
|  | - Jeigu šioje techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos Sistemos kūrimo, diegimo ir veikimo veikloms įgyvendinti (pavyzdžiui, aplikacijų serveriai, ataskaitų programinė įranga, programavimo karkasai (angl. framework), virtualizavimo platformų, integravimo įrankių, kodo kompiliavimo ar pan.), Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas (naujausios versijos ir gamintojo palaikomos) kartu su visomis reikiamomis licencijomis. |
|  | - Diegėjas turi pasiūlyti tokią licencijų apimtį, kuri tenkina visus Užsakovo keliamus funkcinius, nefunkcinius ir kitus reikalavimus. Jei Projekto eigoje paaiškės, kad tam tikriems reikalavimams įgyvendinti yra reikalinga didesnė licencijų apimtis, Diegėjas turės pateikti visas trūkstamas reikalingas licencijas savo sąskaita. |
|  | - Visi reikalingos programinės įrangos kaštai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. |
|  | - Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas visoms numatomoms įdiegti Sistemos aplinkoms. |
|  | - Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos Užsakovo vardu. Pateikiamų licencijų (ir sertifikatų) galiojimo pradžia turi būti ne ankstesnė nei testavimo pradžia ir ne vėlesnė nei garantinio aptarnavimo etapo pradžia ir turi būti suderintas su Užsakovu (pavyzdžiui jeigu licencijos priklauso nuo naudotojų kiekio licencijų kiekis reikalingas pateikti iki testavimo pradžios ir iki eksploatacijos pradžios turi būti suderintas su Užsakovu). |

Reikalavimai techninei įrangai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Diegėjas turi parengti reikalavimus techninei ir jos veikimui reikalingai programinei įrangai, reikalingai CNŠIS sistemos veikimui užtikrinti. Parengti reikalavimai bus naudojami atskiram techninės įrangos pirkimui ir diegimui, už kurį atsako užsakovas. |
|  | Diegėjas turi užtikrinti, kad parengti techninės įrangos reikalavimai užtikrintų sklandžią CNŠIS platformos integraciją su numatytomis funkcijomis ir procesais. Parengti reikalavimai turi atitikti aprašytus veiklos procesus, funkcinius bei nefunkcinius sistemos reikalavimus. |
|  | Techninė įranga, reikalinga CNŠIS sistemos veikimui, suskirstoma į šias grupes: - Neformaliojo švietimo lankomumo registravimo įranga - Skirta dalyvių lankomumo fiksavimui ir duomenų perdavimui į CNŠIS. Komponentai: Stacionarūs ir mobilūs terminalai – įrengti mokyklose, neformaliojo ugdymo centruose ir suaugusiųjų švietimo įstaigose. Mobilūs terminalai taip pat naudojami išvykstamuosiuose užsiėmimuose ir renginiuose. Stacionarių ir mobilių įrenginių programinė įranga turi turėti galimybę nuskaityti QR kodus ir NFC korteles (mokinių, suaugusių elektroninius pažymėjimus). - Elektroniniai pažymėjimai (NFC kortelės) su integruotais funkcionalumais: 2.1. E-piniginės - atsiskaitymų, administravimo įranga leidžianti paslaugų gavėjams atsiskaityti už paslaugas. 2.2. Atsiskaityti už maitinimo paslaugas ir gauti paslaugų gavėjui priklausančias nemokamo maitinimo paslaugas įstaigos valgykloje. Duomenys apie paslaugų gavėjui priklausantį nemokamą maitinimą turi būti gaunami automatizuotai iš CNŠIS. 2.3. Atsiskaityti už pavėžėjimo paslaugas ir gauti paslaugų gavėjui priklausančias nemokamo pavėžėjimo paslaugas, elektroninį pažymėjimą integruojant su ARS savivaldybėje naudojamu transporto bilietu. Duomenys elektroniniame pažymėjime apie paslaugų gavėjui priklausantį nemokamą pavėžėjimą turi būti gaunami automatizuotai iš CNŠIS. |
|  | Turės būti įsigyta ši įranga (numatomi kiekiai): - Stacionari neformalaus ugdymo įranga (ikimokyklinis, priešmokyklinis, FŠPU, suaugusieji) – 82 vnt. - Mobili neformalaus ugdymo įranga (ikimokyklinis, priešmokyklinis, FŠPU, suaugusieji) – 320 vnt. - Pavežėjimo sistemos įranga – 61 vnt. - Pažymėjimai (preliminariai): - Priešmokykliniai/ikimokykliniai pažymėjimai - 4779 vnt. - Mokinio pažymėjimai - 10747 vnt. - Suaugusiųjų pažymėjimai - 9124 vnt. - Esamų pažymėjimų integravimas į CNŠIS - 3817 vnt. - Atsiskaitymų administravimo ir nemokamo maitinimo įrenginiai: 37 vnt. |
|  | Įranga turi palaikyti nuotolinio valdymo ir atnaujinimo galimybę (pvz., per centralizuotą valdymo konsolę). Reikalavimas taikomas tiek stacionariai, tiek mobiliai įrangai. |
|  | Naudojama įranga turi būti pritaikyta patogiam naudojimui visoms amžiaus grupėms (pvz., aiškus ekranų vaizdas, ergonomiški dizaino sprendimai). Naudojimo instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių kalba. |
|  | Visa įranga turi turėti vidinius duomenų apsaugos mechanizmus (pvz., užšifruotą duomenų laikymą). Turi būti įdiegtas įrangos veiklos logų registravimas atitikties užtikrinimui. |
|  | Diegėjas privalo užtikrinti įrangos diegimą ir testavimą visose numatytose lokacijose, pateikiant testavimo ataskaitą. Turi būti įgyvendinta naudotojų mokymo programa, apimanti visas įrangos naudojimo funkcijas. |
|  | Visa įranga turi būti suderinama su CNŠIS, užtikrinant vieningą autentifikavimo ir duomenų apdorojimo standartą. |
|  | Visa įranga turi užtikrinti realiojo laiko duomenų sinchronizaciją su CNŠIS. Sinchronizacija turi veikti tiek internetu, tiek lokaliomis tinklo sąlygomis. |
|  | Įranga turi turėti galimybę veikti offline režimu (pvz., jei nėra interneto ryšio), o vėliau sinchronizuoti duomenis su CNŠIS, kai ryšys atstatomas. |
|  | Neformaliojo švietimo stacionari ir mobili įranga turi palaikyti: - Kontaktinių (NFC) ir bekontakčių (RFID) duomenų, QR kodų skaitymą. - Duomenų validavimą vietoje, nepriklausomai nuo interneto ryšio. Turi būti užtikrintas elektroninių pažymėjimų ir QR kodų susiejimas su paslaugų gavėju besinaudojančiu neformaliojo švietimo paslaugomis CNŠIS. |
|  | Atsiskaitymų ir nemokamo maitinimo sistemos įranga turi palaikyti elektroninių mokėjimų apdorojimą naudojant NFC korteles (elektroninį pažymėjimą) ir mobiliąsias programas. Duomenys apie paslaugų gavėjui priklausantį nemokamą maitinimą turi būti gaunami automatizuotai iš CNŠIS. |
|  | Neformaliojo švietimo stacionari ir mobili įranga turi būti pritaikyta naudoti užtikrinant: - Greitą lankomumo fiksavimą naudojant QR kodus NFC korteles (elektroninius pažymėjimus). - Duomenų automatinį perdavimą į CNŠIS. |
|  | Pavėžėjimo sistema: - Įranga transporto priemonėse turi palaikyti: - GPS lokalizacijos funkciją, susietą su CNŠIS pavežėjimo maršrutų stebėjimo moduliu. - NFC kortelių ar QR kodų skaitytuvus, skirtus mokinių judėjimui registruoti. - Duomenys apie kelionės laiką ir trukmę turi būti automatiškai perduodami į CNŠIS. |

Reikalavimai asmens duomenų saugai (BDAR)

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti galimybė įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) reikalavimus ir jame numatytas duomenų subjektų teises: - Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis (galimybė suformuoti asmens duomenų išrašą) apimanti šias sąlygas: - Informacija apie visus Sistemoje tvarkomus konkretaus fizinio asmens duomenis; - Iš kokių šaltinių asmens duomenys gauti; - Kokiu tikslu duomenys tvarkomi; - Kam asmens duomenys buvo pateikti. - Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis (galimybė koreguoti asmens duomenis); - Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) (galimybė tiek automatiniu (pagal nustatytus konkrečius saugojimo terminus), tiek ir rankiniu būdu, ištrinti arba nuasmeninti visus konkretaus asmens duomenis, kurie neturi būti saugomi nustatytais asmens duomenų tvarkymo pagrindiniais ar tikslais). |
|  | Sistemos naudotojui pirmą kartą jungiantis prie Sistemos turi būti pateikiamas informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą Sistemoje, Sistemos saugumą ir priežiūrą, duomenų tvarkytojus bei Sistemos naudotojų teises. Susipažinęs su informacija, Sistemos naudotojas turi patvirtinti susipažinimą su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir tik tada turi teisę bei galimybę Sistema naudotis. Sistemos administravimo modulyje turi būti galimybė tvarkyti Sistemos asmens duomenų tvarkymo taisykles, jų versijas, galiojimo terminus ir kitus suderintus laukus su Užsakovu. - Turi būti galimybė peržiūrėti saugojamus naudotojų sutikimus (fiksuojama sutikimo data, taisyklių versija). |
|  | - Turi būti galimybė nustatyti informacinio pranešimo apie asmens duomenų tvarkymą pakartotinį siuntimą, jei yra identifikuoti pakeitimai asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ar pan. Toks pakartotinis siuntimas turi būti inicijuojamas rankiniu būdu visiems naudotojams kartu ir turi būti rodomas visiems naudotojams jungiantis iš naujo į Sistemą. |
|  | - Sistemoje tvarkyti asmens duomenis turi būti galimybė tik Sistemos naudotojams, kuriems yra suteiktos atitinkamos rolės ir prieigos teisės. Asmens duomenų sąrašas turės būti suderintas Projekto metu. |
|  | - Turi būti galimybė pagal nustatytas taisykles nuasmeninti visus arba konkrečius pasirinkto asmens ar asmenų grupės asmeninius duomenis, suteiktus pseudonimus. Atliekant funkciją, turi būti išlaikomas duomenų vientisumas. Taisyklės turės būti suderintos Projekto metu. Funkcija gali būti taikoma ir atskiroms aplinkoms, pavyzdžiui, atliekant testavimo aplinkos duomenų nuasmeninimą. |
|  | Turi būti galimybė tvarkyti asmens duomenų saugojimo terminus. |

Projekto diegimo darbai

Bendri projekto įgyvendinimo reikalavimai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Projekto įgyvendinimo metu turi būti laikomasi reikalavimų, pateiktų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose, taip pat kitų Projekto įgyvendinimo metu galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių švietimo srities perkančiųjų subjektų vykdomus pirkimus. |
|  | - Sistemos diegimo metu turi būti laikomasi reikalavimų, pateiktų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakyme Nr. V-461 „Dėl techninių kibernetinio saugumo priemonių diegimo ir valdymo valstybės informaciniuose ištekliuose ir ypatingos svarbos informacinėje infrastruktūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitų, Sistemos diegimo metu galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros diegimą ir/ar priežiūrą. |
|  | - Visi projekto progresai ir atsiskaitymai turi būti pateikiami reguliariomis ataskaitomis, pagal susitartą grafiką. Ataskaitos turi apimti atliktų veiklų aprašymą, pasiektus rezultatus, galimus nukrypimus nuo tvarkaraščio ir klaidų / incidentų apžvalgą. Atsiskaitymai tarp šalių turi būti vykdomi pagal numatytas darbų apimtis ir patvirtintas darbų sąmatas. |
|  | - Visa projekto informacija ir dokumentacija turi būti saugoma laikantis galiojančių duomenų apsaugos ir informacijos saugumo reikalavimų. Projekto metu turi būti užtikrinta, kad informacija būtų pasiekiama tik autorizuotiems asmenims. Bet koks informacijos pažeidimas ar praradimas turi būti nedelsiant praneštas Užsakovui. |
|  | - Projekto metu Diegėjas ir Užsakovas turi užtikrinti atvirą ir konstruktyvų bendradarbiavimą, įskaitant reguliarias projektines sesijas, progresą aptariančius susitikimus ir operatyvų atsakymą į užklausas. Konfliktų sprendimas ir nesusipratimai turi būti sprendžiami derybų būdu, prioritetą teikiant geriausiam projekto rezultatui. |
|  | - Visos projekto veiklos, dokumentacija ir sistemos funkcionalumas turi atitikti užsakovo lūkesčius, pateiktus techninėje specifikacijoje. Jei diegimo metu aptinkama nesuderinamumų ar reikalavimų neatitinkančių elementų, diegėjas privalo operatyviai imtis veiksmų šių trūkumų pašalinimui. |
|  | - Užbaigus diegimo darbus, Diegėjas turi užtikrinti reikalingą techninę pagalbą ir priežiūrą per sutartą laikotarpį. Šiuo laikotarpiu Diegėjas privalo pašalinti visus aptiktus trūkumus ir suteikti naudotojų konsultacijas dėl sistemos naudojimo, jei tai yra būtina sėkmingam sistemos veikimui. |
|  | - Projekto apimtis ir tikslai yra aiškiai apibrėžti šioje techninėje specifikacijoje. Visi diegimo veiklos žingsniai, dokumentacija, testavimas ir rezultatai turi atitikti šiame dokumente nustatytus reikalavimus. Bet kokie papildomi darbai ar pakeitimai turi būti iš anksto suderinti ir įtraukti į projektą kaip atskiri pakeitimų užsakymai (angl. change requests). |
|  | - Įgyvendinant projektą turi būti atsižvelgta, kad visi būsimos situacijos procesai naujoje sistemoje veiktų tinkamai taip, kaip pateikta Priede Nr. 5. Diegėjas projekto metu gali pasiūlyti tokį įgyvendinimo būdą, kuris pasiektų tiek Priede Nr. 5 nustatytų tikslų, tiek atitiktų šią Techninę specifikaciją. |
|  | - Šio projekto metu visi reikalavimų, tvarkaraščių ar rezultatų pakeitimai yra tvarkomi per oficialius pakeitimų valdymo procesus. Diegėjas turi parengti pakeitimų valdymo registrą ir užtikrinti, kad bet kokie pakeitimai būtų įrašyti ir patvirtinti abiejų šalių prieš pradedant jų vykdymą. |
|  | - Projekto metu visi pakeitimai turi būti teikiami per oficialų pakeitimų registrą. Pakeitimai, kurie nedaro esminio poveikio funkcionalumui, terminams arba biudžetui, gali būti tvirtinami be papildomo susitarimo, tačiau esminiai pakeitimai reikalauja abiejų šalių susitarimo ir atitinkamo pakeitimo įtraukimo į projekto apimtį. |
|  | - Pakeitimų valdymo ir registravimo tvarka: - Diegėjas, identifikuoja potencialų TS reikalavimo keitimą; - Potencialų keitimą Diegėjas registruojamas pakeitimų valdymo registre, nurodydamas: - Eilės Nr.; - Keičiamo reikalavimo Nr.; - Keičiamo reikalavimo aprašymą; - Siūlomo pakeitimo įgyvendinimo būdą, pagrindimą, argumentus, išaiškinimus; - Keitimo įgyvendinimui reikalingą valandų skaičių; - Keitimo įgyvendinimui reikalingą terminą, nurodant Projekto etapą, kurio metu turėtų būti įgyvendintas keitimas; - Keitimo įgyvendinimui reikalingų resursų sąrašą; - Būsena (Priimta, atmesta, užsakyta, įgyvendinta ir pan.). - Informuoti Užsakovą apie naujai užregistruotą pakeitimą; - Užsakovas įvertina pateiktą informaciją apie keitimą; - Užsakovas priima sprendimą dėl keitimo (ne)įgyvendinimo. - Priimti keitimai yra Užsakomi pagal papildomų užsakymų valdymo procedūrą; - Įgyvendinamas keitimas; - Atnaujinama visa susijusi dokumentacija. - Diegėjas gali pasiūlyti savo pakeitimų valdymo tvarką. |
|  | - Jeigu užsakovas nusprendžia atsisakyti kurio nors techninėje specifikacijoje numatyto reikalavimo įgyvendinimo, projekto apimtis gali būti atitinkamai koreguojama. Tokiu atveju į pradinę projekto apimtį gali būti įtraukiami papildomi darbai, įtraukti į pakeitimų registrą, kad būtų išlaikytas numatytas darbų kiekis ir projekto biudžeto vientisumas. Jei atsisakyti reikalavimai nėra keičiami kitais reikalavimais arba papildomais darbais, projekto biudžetas sumažinamas atitinkama suma pagal valandinį įkainį, nustatytą pradinio pasiūlymo teikimo metu. Reikalavimų įgyvendinimo gali būti atsisakyta dėl šių priežasčių: - Jeigu pasikeičia Užsakovo veiklos poreikiai, kuriems aprašyti reikalavimai nebetenka galios; - Jeigu reikalavimui įgyvendinti reikalinga trečioji šalis, su kuria nėra galimybės sudaryti reikiamos sutarties, gauti reikalingos informacijos ar kaip kitaip trečioji šalis trukdys projekto įgyvendinimui. |
|  | - Visi dokumentai, susiję su projekto eiga, turi būti nuolat atnaujinami ir talpinami darbinėje projekto aplinkoje (pvz., Confluence, Teams, kt.), kad Užsakovas ir techninė priežiūra galėtų stebėti projekto eigą. Bet kokia dokumentacija turi būti pateikta aiškiai ir suprantamai, laikantis nustatytų terminų. |
|  | - Diegėjas privalo atlikti sistemingą testavimą pagal parengtą testavimo planą, užtikrinant, kad sistema veiktų pagal specifikaciją. Priėmimo kriterijai yra aiškiai apibrėžti šioje techninėje specifikacijoje 4.6 p. ir tik sėkmingai išlaikius visus testavimus projektas gali būti priimtas. |
|  | - Klaidų ir incidentų registravimas vykdomi naudojant incidentų registravimo informacinę sistemą. Visos problemos, klaidos, defektai turi būti registruojamos ir sprendžiamos pagal procedūras, prioritetus ir terminus, kurie turi būti nustatyti klaidų šalinimo plane. |
|  | - Projekto rizikų identifikavimas, vertinimas ir valdymas yra atliekamas pagal iš anksto parengtą rizikų registrą. Projekto eigoje atsiradusios rizikos turi būti nedelsiant įvertintos ir dokumentuotos, o rizikos valdymo strategijos parengtos abiejų šalių susitarimu. |
|  | - Techninėje specifikacijoje išdėstyti reikalavimai ir nuostatos laikytini privalomais, nebent būtų pateiktas oficialus pakeitimo ar paaiškinimo prašymas. Specifikacijos turinys interpretuojamas taip, kad būtų užtikrintas geriausias projekto rezultatas ir aiškus reikalavimų įvykdymas. |
|  | - Pateiktuose reikalavimuose minimų taisyklių administravimo galimybės ir jų funkcionalumas turi būti nustatyti ir suderinti su Užsakovu Projekto metu. |
|  | - Pagal pateiktus reikalavimus Diegėjas turi įsipareigoti be papildomo mokesčio realizuoti visus detalizuotinus reikalavimus (pavyzdžiui, detalizuotas funkcijų vykdymo taisykles ir pan.). Taip pat Diegėjo atsakomybė yra pašalinti Sistemos diegimo ar jos įgyvendinimo metu atsiradusius trūkumus, jei Diegėjas, teikdamas pasiūlymą ar atlikdamas Projekto darbus, naudos nesuderintas su Užsakovu sąvokas ar sutrumpinimus, kurie skirsis nuo Užsakovo įsivaizdavimo ar supratimo, o tai sąlygos neteisingą ar nepilną reikalavimų supratimą bei realizavimą. |
|  | - Pateiktuose reikalavimuose automatizuotai(-as) veiksmas / veikla yra atliekama(-as) naudojantis Sistema. MS Word, MS Excel, el. pašto sistemos nėra ir negali būti laikomos Sistemos dalimi. |
|  | - Projekto metu turi būti naudojama Diegėjo pateikta incidentų valdymo informacinė sistema. |
|  | - Sistemos diegimo metu turi būti atsižvelgta į aktualius ir tuo metu galiojančius teisės aktus. Teisės aktų pokyčiai turi būti suderinti tarp Užsakovo ir Diegėjo ir turi būti realizuoti Papildomų paslaugų užsakymo principu. |
|  | - Diegėjas teikdamas diegimo paslaugas turi užtikrinti, jog būtų laiku įvertintos su paslaugų teikimu susijusios rizikos (finansinės, valdymo rizikos ir parengti rizikų valdymo planai, t.y., kokia tikimybė, kad ta rizika įvyks, koks jos galimas poveikis ir koks galimas finansinis poveikis) ir informuotas Užsakovas. |
|  | - Tiekėjo bankroto, veiklos vykdymo stabdymo ir kitais panašiais atvejais, Sistemos programinis, išeities, kodas su visomis atliktomis modifikacijomis ir nuosavybės teisėmis turi būti perduotas Užsakovui. |
|  | - Turi būti užtikrinta galimybė Užsakovui savarankiškai vystyti Sistemą ir atlikti jos priežiūrą. |
|  | - Sistemos naudojamos funkcijos turi naudoti kuo mažiau asmens duomenų t.y., asmens duomenys turi būti naudojami tik būtinu atveju. |
|  | - Sistema turi laikytis gerųjų programinės įrangos saugumo praktikų, įskaitant saugumo gaires, kurios taikomos programinės įrangos kūrimui, ir naudojamas saugumo kūrimo struktūras (angl. framework) bei standartus, tokius kaip Agile, OWASP ir kt., atsižvelgiant į sistemos specifiką. |
|  | - Diegėjas Projekto analizės, projektavimo metu, turi ne tik derinti su Užsakovu dokumentaciją, bet ir demonstruoti realų Sistemos sprendimą (prototipą ar demonstracinę versiją). |
|  | - Reikalavimai Techninėje specifikacijoje yra suskirstyti pagal sritis, tačiau Projekto metu reikalavimai gali būti realizuojami ir kituose moduliuose, priklausomai nuo siūlomo sprendimo. Taip pat tas pats reikalavimas gali būti taikomas keliems moduliams. |
|  | - Diegėjas sutartu periodiškumu, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį, turi pateikti Užsakovui tarpinius Projekto rezultatus. Kiekvieno etapo tarpinių rezultatų pateikimo ir derinimo tvarka turi būti suderinta Projekto vykdymo reglamente. |
|  | - Diegėjas su Užsakovu turi organizuoti periodiškus susitikimus, kurių metu būtų pereinama per Projekto grafiką, rizikas ir atvirus klausimus. Susitikimų periodiškumas turi būti suderintas Projekto vykdymo reglamente, tačiau turi vykti ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. |
|  | - Diegėjas ne rečiau kaip kartą per mėnesį turi parengti projekto pažangos ataskaitą, kurioje turi būti aprašyta (neapsiribojant): - šiuo metu atliekami ir būsimuoju ataskaitiniu laikotarpiu planuojami atlikti darbai; - kiekvieno etapo veiklų įgyvendinimo progresas, statusas, aprašymai, atviri klausimai; - ataskaitinio laikotarpio metu identifikuotos rizikos bei jų suvaldymo priemonės, metodai; - papildomai pateiktų užsakymų suvestinė; - su projekto valdymu susiję klausimai, rekomendacijos; - projekto veiklų grafiko pokyčiai lyginant su buvusiu ataskaitiniu laikotarpiu; - kita reikalinga informacija, susijusi projekto įgyvendinimu. |
|  | - Diegėjas turi užtikrinti tinkamą vidinę komunikaciją, siekiant išvengti pakartotinų klausimų, pakartotinių dokumentų pateikimų ir panašių atvejų / situacijų. |
|  | - Jeigu Projekto metu atsiranda neaiškumai dėl techninėje specifikacijoje įvardintų reikalavimų ar aprašymų, o Užsakovo atstovai neturi galimybės pateikti arba dėl kitų priežasčių nepateikia paaiškinimo, diegėjas privalo pateikti savo interpretaciją, siūlymus ir/ar rekomendacijas tinkamam reikalavimo įgyvendinimui. Užsakovo atstovai turi patvirtinti, ar sutinka su siūlymais ir/ar rekomendacijomis. |
|  | - Jeigu projekto metu atsiranda papildomų reikalavimų ar poreikis esamų reikalavimų pokyčiams, Diegėjas privalo atlikti esamos situacijos analizę, įvardinti problematiką, įvardinti reikalavimus ir aprašyti tokiu pat principu, kaip aprašyta analizės ataskaitoje ir techninėje specifikacijoje, o Užsakovas juos užsako papildomų užsakymų principu. |
|  | - Planuojant Projektą, Projekto grafiką, Diegėjas turi suderinti su Užsakovu, kurie darbai turėtų būti vykdomi nuotoliniu būdu, o kurie darbai Užsakovo patalpose / darbo vietoje. |
|  | - Projekto metu įgyvendinti etapai turi būti priimami bei tvirtinami pasirašant etapo priėmimo aktą. Šalys pasirašydami aktą patvirtina etapo visišką įgyvendinimą. Etapo priėmimo aktas gali būti pasirašytas tik tuo atveju, kai yra įgyvendintos visos privalomos veiklos ir pasiekti suplanuoti rezultatai. Etapas negali būti priimamas dalinai ar nepilnai apimčiai. Jeigu projekte dalyvauja techninė priežiūra, ji turi pateikti raštišką patvirtinimą, kad įgyvendintą projekto etapą galima priimti. Negavus patvirtinimo, etapai negali būti priimti. |
|  | - Projekto metu įgyvendinti rezultatai turi būti patvirtinami protokolu (kurį rengia Diegėjas), pasirašant abiem šalims. Vieno protokolo metu gali būti tvirtinami keli rezultatai. Šalys pasirašydami rezultato įgyvendinimo protokolą patvirtina apie visišką nurodytų rezultatų tinkamą įgyvendinimą. Rezultatas negali būti priimamas dalinai ar nepilnai apimčiai. Jeigu projekte dalyvauja techninė priežiūra, ji turi pateikti raštišką patvirtinimą, kad įgyvendintą projekto rezultatą galima priimti. Negavus patvirtinimo, rezultatai negali būti priimti. |
|  | - Diegėjas gali pasiūlyti savo projekto įgyvendinimo etapų vykdymo terminus, papildomus įgyvendinamus rezultatus bei etapus, kurie nėra nurodyti 4.4 skyriuje. Tačiau esami etapai bei jų rezultatai negali būti keičiami, gali būti tik patikslinti, detalizuoti, papildyti. Diegėjo siūlomi projekto įgyvendinimo terminai negali būti ilgesni už nurodytus. Projekto etapai, rezultatai, jų terminai turi būti detalizuoti, patikslinti ir aprašyti ne vėliau kaip E-1.1. etapo metu. |
|  | - Diegėjas, šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas, paslaugas teikia prižiūrint ir rezultatus suderinant su Techninės priežiūros paslaugos teikėju. Techninės priežiūros paslaugos teikėjas turi teisę reikalauti iš Diegėjo tinkamo ir savalaikio paslaugų teikimo. Esant netinkamai atliktiems paslaugų darbams, Techninės priežiūros paslaugų teikėjas turi teisę nepriimti ir rekomenduoti Užsakovui nepriimti rezultatų. |
|  | - Diegėjas turi paskirti konkrečius atsakingus asmenis už paslaugų teikimo sutarties vykdymą ir už komunikaciją su Užsakovu ir techninės priežiūros paslaugų teikėju ir apie tai informuoti Užsakovą per 2 darbo dienas nuo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos. |
|  | - Visi Projekto paslaugų teikimo metu su paslaugų teikimu susiję sudaryti dokumentai ir / ar gauta informacija yra perduodama (įskaitant ir elektroniniu ar skaitmeniniu formatu perduodamus dokumentus ir informaciją) Užsakovui ir yra jo nuosavybė, kurią jis gali naudoti savo nuožiūra, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. |
|  | - Diegėjas turi parengti susitikimų grafiką kiekvieno Projekto etapo pradžioje, ne vėliau kaip per 1 savaitę nuo etapo pradžios. Jeigu susitikimų grafiko nėra galimybės numatyti visam etapui, tai grafikas turi būti pateiktas bent 3 savaitėm į priekį, o pagrindinių veiklų įgyvendinimas detalizuotas kiek įmanoma tiksliai. |

Vykdymo etapai ir terminai

| Nr. | Etapo pavadinimas | Numatomas terminas |
| --- | --- | --- |
|  | - Sistemos diegimas: | - Ne vėliau kaip per 330 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo |
|  | - Projekto inicijavimas | - Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo |
|  | - Analizė | - Ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo |
|  | - Projektavimas | - Ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo |
|  | - Konfigūravimas | - Ne vėliau kaip per 300 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo |
|  | - Priėmimo testavimas | - Ne vėliau kaip per 330 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo |
|  | - Pasiruošimas paleidimui | - Ne vėliau kaip per 330 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo |
|  | - Bandomoji eksploatacija | - Ne vėliau kaip per 330 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo |
|  | - Garantinis aptarnavimas | - 12 mėn. po sistemos pridavimo eksploatacijai. |
|  | - Papildomų paslaugų teikimas | - Viso projekto metu |

Projekto dalyvių atsakomybės

Dalyvių atsakomybių aprašymai nėra baigtiniai ir gali būti papildyti, pritaikyti ar susiaurinti atsižvelgiant į projekto reglamento reikalavimus bei specifiką. Papildomos užduotys pagal atsakomybes gali būti pateiktos ir kituose skyriuose pvz., 4.4 skyriuje ir atsakomybės pateikiamos kituose su projektu susijusiuose dokumentuose.

| Dalyvis | Atsakomybė |
| --- | --- |
| - Užsakovas | - Užsakovo atsakomybės (neapsiribojant): - Suteikti reikiamus resursus, informaciją ir prieigas, reikalingas sistemai diegti. - Peržiūrėti, suderinti ir patvirtinti projekto dokumentus: - projekto reglamentą; - projekto grafiką; - detalios analizės dokumentą; - projektavimo dokumentus. - Užtikrinti, kad diegėjui pateikta informacija būtų tiksli ir išsami. |
| - Diegėjas | - Diegėjo atsakomybės (neapsiribojant): - Projekto aplinkos parengimas: - sukurti darbinę aplinką, kurioje būtų centralizuotai talpinama visa projekto informacija; - užtikrinti, kad visiems dalyviams būtų suteiktos reikalingos prieigos. - Dokumentų rengimas: - parengti projekto reglamentą ir suderinti jį su užsakovu; - parengti detalų projekto grafiką ir suderinti su užsakovu; - Parengti sistemai reikalingos techninės ir programinės įrangos (reikalavimas NFR-3) specifikacijas ir suderinti su užsakovu; - parengti detalios analizės dokumentą, apimantį reikalavimų analizę ir sprendimo architektūrą; - parengti projektavimo dokumentaciją, detalizuojant reikalavimų įgyvendinimo planą. - Techniniai sprendimai: - įdiegti ir sukonfigūruoti sistemą pagal techninės specifikacijos reikalavimus; - parengti ir pristatyti aplinkas, nurodytas REZ-11; - vykdyti testavimus (funkcinius, našumo, saugumo). - Apmokymai ir dokumentacija: - parengti naudotojų ir administratorių instrukcijas; - instruktuoti naudotojus ir administratorius dirbti su sistema; - parengti sistemos veiksmų video instrukcijas išoriniams ir vidiniams naudotojams. - Pokyčių ir rizikų valdymas: - užtikrinti, kad visi pakeitimai būtų registruojami ir valdomi; - sukurti ir palaikyti rizikų valdymo planą bei registrą. |
| - Techninė priežiūra | - Techninės priežiūros atsakomybės (neapsiribojant): - Projekto stebėjimas: - vertinti diegėjo pateiktus dokumentus, užtikrinant, kad jie atitinka reikalavimus; - stebėti projekto grafiką, darbo eigą ir rezultatų atitikimą susitarimams. - Analizės ir projektavimo priežiūra: - stebėti analizės procesą, įvertinti rezultatus ir teikti rekomendacijas užsakovui; - vertinti projektavimo dokumentų kokybę ir atitiktį reikalavimams. - Patarimai ir rekomendacijos: - teikti įžvalgas ir rekomendacija dėl galimų patobulinimų projekto metu. |

Planuojamos projekto veiklos ir rezultatai

| Nr. | Veikla | Veiklos aprašymas | Rezultatas | Rezultato aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Sistemos diegimas: |  |  |  |  |
| - Projekto inicijavimas |  |  |  |  |
|  | - Parengti Projektui reikalingą darbinę aplinką | Diegėjas turi paruošti aplinką, kurioje bus talpinama visa projekto informacija, dokumentacija, rezultatų sekimo priemonės. Diegėjas turi nustatyti prieigos teises, kad klientas ir techninė priežiūra galėtų pasiekti visą reikiamą informaciją, dokumentus ir sekimo priemones. - Diegėjas turi įdiegti rezultatų sekimo įrankius, leidžiančius projekto nariams stebėti progresą ir pasiektus rezultatus. | - Parengta ir pristatyta darbinė Projekto aplinka - Suteiktos prieigos teisės suteiktos klientui ir techninei priežiūrai - Sukurti projekto rezultatų sekimo įrankiai | - Paruošta darbinė projekto aplinka turi apimti intraneto platformą (pvz., Confluence), skirtą projekto dokumentacijos ir informacijos centralizuotam valdymui, bei dokumentų valdymo sistemą (pvz., Teams), skirtą dokumentų saugojimui ir keitimuisi. - Visiems Projekto dalyviams suteiktos prieigos teisės. - Projekto rezultatų sekimo įrankiai turi suteikti galimybę peržiūrėti veiklas, terminus, įvykdytas užduotis ir pasiektus etapus. Naudojami įrankiai turi leisti kurti, peržiūrėti ir dalintis progresu su visais Projekto dalyviais. |
|  | - Parengti Projekto vykdymo reglamentą - (toliau – Reglamentas) | - Diegėjas turi parengti projekto Reglamentą. Reglamentas turi būti parengtas ir suderintas su Užsakovu per 1 mėnesį nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos. Reglamentas turi būti suderinti su Užsakovu. | - Parengtas Reglamentas | Reglamentas turi apimti (neapsiribojant): - projekto valdymo metodologiją, pagrindinius principus; - projekto planą, įskaitant detalų darbų grafiką, kuriame turi būti numatyti Diegėjo ir Užsakovo darbai, tiksliai įvardinta Projekto etapų vykdymo terminai ir išsidėstymas laike; - projekto dalyvius ir jų atsakomybes, dalyvių keitimo tvarką; - projekto rizikų valdymo planą, priemones, atsakingus asmenis; - komunikacijos planą, kuriame būtų tiksliai įvardinta (neapsiribojant), kokiomis priemonėmis ir per kokius asmenis vyks komunikacija; - kokybės užtikrinimo planą; - dokumentų pateikimo ir derinimo tvarką; - kiekvieno etapo rezultatų bei tarpinių rezultatų pateikimo ir derinimo tvarką; - klausimų/atsakymų (pavyzdžiui, analizės etapo metu kylančių klausimų ir jiems skirtų atsakymų) pateikimo ir derinimo tvarką; - reikalingų modifikacijų valdymo ir papildomų paslaugų užsakymų teikimo tvarką / procedūrą su aiškiomis taisyklėmis kaip bus nustatomos ir apskaitomos Papildomos paslaugos, kaip bus nustatomas Užsakymo įgyvendinimui reikalingas valandų kiekis, kaip bus fiksuojami žodiniai užsakymai ir vystymo paslaugos; - licencijavimo modelį, įskaitant licencijų tiekimo grafiką; - projekto valdymo įrankiai; - kitą projekto valdymui aktualią informaciją. |
|  | - Parengti Projekto grafiką - (toliau – grafikas) | - Diegėjas turi parengti detalų projekto grafiką, apimantį visas numatytas veiklas, jų terminus ir reikalingus resursus. Grafikas turi būti reguliariai atnaujinamas, atsižvelgiant į projekto eigą ir pokyčius. | - Parengtas grafikas | - Projekto grafikas sukuriamas naudojant pasirinktą planavimo įrankį (pvz., Microsoft Project) ir talpinamas darbinėje projekto aplinkoje. Diegėjas privalo atnaujinti grafiką pagal esamą projekto būklę ir veiklų progresą, pateikiant informaciją apie veiklų užbaigtumą, pasiektus etapus ir terminų pasikeitimus. Reguliarus grafiko atnaujinimas atliekamas pagal susitarimą su Užsakovu ir technine priežiūra (pvz., kas savaitę, bet ne rečiau kaip du kartus per mėnesį). |
|  | - Parengti reikalavimų atsekamumo matricą (angl. requirements traceability matrix) | - Diegėjas turi parengti ir reguliariai atnaujinti reikalavimų atsekamumo matricą (ne rečiau kaip du kartus per mėnesį). - Reikalavimų atsekamumo matricos šablonas turi būti suderinti su Užsakovo. | - Parengta reikalavimų atsekamumo matrica | - Reikalavimų atsekamumo matrica turi apimti (neapsiribojant) visus šioje techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus ir Projekto etapus bei jų eigos statusus: - analizuojama; - baigta analizė; - projektuojama; - baigtas projektavimas; - programuojama; - testuojama vidinio testavimo metu; - testuojama priėmimo testavimo metu; - ištestuota; - ir t.t. - Reikalavimų atsekamumo matricoje turi atsispindėti statusas su žyme, ar konkretus reikalavimas yra išpildytas. Prie kiekvieno išpildyto reikalavimo Užsakovas turi pateikti sutikimą, kuris abiejų šalių sutarimu reikštų patvirtinimą dėl reikalavimo įvykdymo. - Diegėjas gali pasiūlyti savo eigos statusus, būsenas bei jų pildymo tvarką ir principus. |
|  | - Parengti dokumentacijos matricą | - Diegėjas turi sukurti Projekto metu rengiamų dokumentacijų matricą, kurioje būtų nurodyti visi būtini parengti dokumentai, jų numeriai, pavadinimai, galutinės įgyvendinimo datos ir statusas. | - Sukurta dokumentacijos matrica | - Sukurti dokumentacijos matricą naudojant patogų ir aiškų formatą, kurio struktūroje pateikiama: - dokumento numeris; - pavadinimas; - galutinė įgyvendinimo data; - įgyvendinimo statusas (laukiama, ruošiama, pateikta derinimui, įvykdyta). - Ši matrica talpinama darbinėje projekto aplinkoje, suteikiant galimybę visiems projekto dalyviams vienoje vietoje matyti dokumentacijos parengimo eigą ir statusą. Diegėjas gali pasirinkti atvaizdavimo būdą, tačiau jis turi atitikti pagrindinius reikalavimus ir leisti efektyviai stebėti dokumentacijos pažangą ir užtikrinti terminų laikymąsi. |
|  | - Parengti pakeitimų valdymo registrą | - Diegėjas turi sukurti reikalavimų pakeitimų valdymo (angl. change request) registrą, kurioje būtų pateikti visi pateikti pakeitimų prašymai, jų būklė ir įgyvendinimo statusas, siekiant užtikrinti aiškų ir struktūruotą pakeitimų valdymą Projekto metu. | - Sukurta pakeitimų valdymo registras | - Pakeitimų valdymo registras turi apimti visus pateiktus pakeitimų prašymus su tokiais elementais: - prašymo numeris; - susijusio reikalavimo ar TS punkto numeris; - aprašymas; - pateikimo data; - atsakingas asmuo; - patvirtinimo būklė (patvirtinta, atmesta, svarstoma); - numatoma įgyvendinimo data; - įgyvendinimo statusas (planuojama, vykdoma, įvykdyta). - Matrica talpinama darbinėje projekto aplinkoje, suteikiant galimybę projekto dalyviams matyti ir stebėti visus vykdomus pakeitimus, jų būklę ir atsakingus asmenis. Diegėjas gali pasiūlyti savo atvaizdavimo struktūrą, tačiau ji turi užtikrinti aiškų ir lengvai prieinamą pakeitimų valdymo procesą. |
|  | - Parengti rizikų registrą | - Diegėjas turi sukurti rizikų registrą, kuriame būtų įvardintos visos identifikuotos rizikos, jų vertinimas ir valdymo planai, siekiant užtikrinti rizikų kontrolę Projekto metu. | - Sukurtas rizikų registras | - Rizikų registras turi apimti visus galimus projekto rizikos faktorius su šiais elementais: - rizikos numeris; - aprašymas; - rizikos kategorija; - tikimybė; - poveikis projektui; - rizikos vertinimo balas; - atsakingas asmuo; - prevencijos ir reakcijos veiksmai; - rizikos valdymo statusas (valdomas, vykdomas, uždarytas). - Registras talpinamas darbinėje projekto aplinkoje, suteikiant galimybę projekto dalyviams nuolat stebėti ir valdyti projekto rizikas. Diegėjas gali pasiūlyti savo registrui tinkamą struktūrą, tačiau ji turi užtikrinti aiškų ir patogų rizikų sekimo ir vertinimo procesą. |
| - Analizė |  |  |  |  |
|  | - Detalizuoti reikalavimus, paruošti ir suderinti detalios analizės dokumentą (toliau – DAD) | - Diegėjas turi atlikti visų šioje techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų analizę, organizuoti susitikimus papildomos informacijos surinkimui, prašyti Užsakovo papildomos informacijos, nagrinėti Užsakovo pateiktą informaciją, remiantis gerąja praktika teikti Užsakovui siūlymus ir klausimus bei paruošti detalios analizės dokumentą. Diegėjas turi parengti Sistemos demonstracinę aplinką, atlikti demonstracinės aplinkos pristatymą ir esant poreikiui apmokyti naudotojus naudotis demonstracine aplinka. Atitinkamas teises turintys naudotojai, kurie turės būti suderinti Projekto metu, turi turėti galimybę naudotis demonstracine aplinka. | - Detalios analizės dokumentas - Parengta demonstracinė aplinka | Detalios analizės dokumentas turi apimti (neapsiribojant): - parengtą loginę architektūrą, kuri turi apimti (neapsiribojant): - architektūros schemą pagal sluoksnius (lygius); - architektūros schemą pagal modulius; - architektūros aprašymą: - aplikacijų sluoksnis; - veiklos logikos sluoksnis; - integracijų sluoksnis; - saugumas. - integracines sąsajas (API aprašymą). - detalią matricą ir aprašymą kaip funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai bus įgyvendinti (reikalavimo atkartojimas nėra laikomas tinkamu išsamiu aprašymu). Analizės metu turi būti nagrinėjami Užsakovo atliekami aktualūs procesai ir parengiama šių procesų atlikimo analizė, įvardinant (bet neapsiribojant) ar konkretus reikalavimas yra siūlomo sprendimo standartas, modifikacija ar papildomai programuojamas. Procesai priklausomai nuo sprendimo gali kisti, tačiau proceso rezultatas turi būti ne prastesnės kokybės ir turi atitikti visus keliamus reikalavimus; - suderintą sistemos duomenų sąrašą; - aprašytas integracines sąsajas ir funkcinį integravimą; - ataskaitų ir dokumentų paketą; - reikalingų preliminarių naudotojų rolių sąrašą; - siūlomam sprendimui reikalingų modifikacijų sąrašą. - Diegėjas savo naudojamoje infrastruktūroje turi parengti demonstracinę aplinką. - Visi identifikuoti reikalavimų pakeitimai turi būti registruojami pakeitimų valdymo registre. |
|  | - Parengti VDC infrastruktūros aprašą ir numatyti infrastruktūros poreikius | Remiantis investiciniu projektu ir šios TS reikalavimais, Diegėjas turi parengti išsamų sistemos veikimui reikalingų VDC paslaugų aprašą atsižvelgiant į tai, kad CNŠIS bus diegiama VDC. Šiame apraše turi būti nurodyta: VDC paslaugų analizė: - Diegėjas privalo išanalizuoti VDC teikiamas paslaugas, reikalingas sistemos veikimui. - Nustatyti ir aprašyti konkrečias VDC paslaugas (serverių išteklius, duomenų saugojimo sprendimus, tinklo paslaugas, programinės įrangos licencijas ir kt.), kurias Užsakovas turės užsakyti. - Aprašyti, kaip šios VDC paslaugos atitinka investicinio projekto, šios TS reikalavimus bei analizės metu nustatytus įgyvendinimo poreikius. Infrastruktūros aprašymas: - Parengti sistemos infrastruktūros aprašą, atsižvelgiant į VDC teikiamas paslaugas. - Aprašyti reikalingas testavimo, mokymų ir gamybinės (LIVE) aplinkas, naudojant VDC infrastruktūrą. - Aprašyti kaip bus užtikrintas sistemos veikimas diegimo ir garantinio laikotarpio metu. Detaliai aprašyti visas reikalingas licencijas, kurias reikės įsigyti per VDC (operacinių sistemų, duomenų bazių, programinės įrangos ir kt.). Pateikti rekomendacijas Užsakovui dėl VDC paslaugų užsakymo proceso. Diegėjas yra atsakingas už tai, kad sistema būtų tinkamai įdiegta ir veiktų VDC infrastruktūroje. Už visą infrastruktūrą, kurios VDC nesuteikia, tačiau ji yra reikalinga Diegėjo siūlomam sprendimui įgyvendinti, yra atsakingas pats Diegėjas ir visus susijusius kaštus turi įtraukti į pasiūlymo kainą. Taip pat turi būti išsamiai aprašytas papildomos įsigyjamos įrangos aprašas, techniniai reikalavimai, specifikacijos bei visos įrangos praktinio panaudojimo aprašas, schema. Tai apima: - Pažymėjimai (pvz., priešmokyklinio / ikimokyklinio, mokinio, suaugusiųjų); - Atsiskaitymų (e-piniginės) administravimo įranga; - Stacionari neformalaus ugdymo įranga (ikimokyklinis, priešmokyklinis, FŠPU, suaugusiųjų švietimas); - Mobili neformalaus ugdymo įranga (ikimokyklinis, priešmokyklinis, FŠPU, suaugusiųjų švietimas); - Pavėžėjimo sistemos įranga. | - Infrastruktūros aprašas | Infrastruktūros aprašas turi apimti (neapsiribojant): Funkcinės architektūros aprašymą (patikslintą ir papildytą): - Aprašyti visus vidinius sistemos komponentus ir integracijas su išorinėmis sistemomis, veikiančiomis VDC aplinkoje. - Paaiškinti sistemos komponentų išsidėstymą VDC infrastruktūroje ir jų tarpusavio sąsajas. - Paaiškinti duomenų srautus tarp sistemos komponentų ir kitų VDC paslaugų. VDC paslaugų analizę ir rekomendacijas: - Išanalizuoti VDC teikiamas paslaugas, reikalingas sistemos veikimui. - Pateikti rekomendacijas dėl minimalių ir optimalių VDC paslaugų užsakymo, atsižvelgiant į sistemos poreikius. - Nustatyti ir aprašyti konkrečias VDC paslaugas (serverių išteklius, duomenų saugojimo sprendimus, tinklo paslaugas, programinės įrangos licencijas ir kt.), kurias Užsakovas turės užsakyti. Nurodyti reikalingas VDC paslaugas, kurios turi apimti (neapsiribojant): - Serverių resursus (VDC teikiamus virtualius serverius). - Saugyklų resursus (VDC teikiamas duomenų saugojimo paslaugas). - Diskinės talpos kiekį duomenų saugojimui pagal projektuojamos Sistemos apkrovą (VDC saugyklų kontekste). - Licencijas, kurias bus reikalinga įsigyti per VDC. - Tinklo paslaugas. - Duomenų bazių paslaugas. Pateikti rekomendacijas Užsakovui dėl VDC paslaugų užsakymo proceso. |
| - Projektavimas |  |  |  |  |
|  | - Parengti projektavimo dokumentaciją | - Diegėjas, detalizavęs pateiktus funkcinius, nefunkcinius ir kitus reikalavimus, turi parengti šių reikalavimų įgyvendinimo detalųjį aprašymą. | - Projektavimo dokumentacija | Diegėjo pateikta projektavimo dokumentacija turi aprašyti detalios analizės dokumente nurodytų reikalavimų realizaciją. Dokumentas turi apimti (neapsiribojant): - Sistemos nustatymai ir jų naudojimo principai; - detalizuotų reikalavimų realizavimo aprašymą (pateikiant detalias nuorodas į Sistemos funkcijas, kurių pagalba bus įvykdoma funkcija ar veiksmas, ekraninis vaizdas, taikomos taisyklės ar apribojimai bei kita susijusi informacija); - informaciją, ar reikalavimų realizavimas yra įgyvendinimas standartinėje apimtyje, ar yra atliekama Sistemos modifikacija, ar yra įgyvendinamas reikalavimo pakeitimas (angl. change request); - modifikuojamo funkcionalumo techninę specifikaciją; - sistemos parametrų, dokumentų, ataskaitų aprašymą; - integracines sąsajas tarp Sistemos ir jų valdymo bei diegimų sričių ir jų aprašymą (įskaitant ir laikinąsias duomenų mainų sąsajas, reikalingas diegimo metu / pereinamuoju periodu); - modifikacijų duomenų struktūros žemėlapis, kuris turi apimti duomenų objektą, objekto atributus ir kitą reikalingą informaciją; - rolių ir jų teisių aprašymą, kuris turi apimti visų rolių sąrašą, jų aprašymą bei tikslą. Turi būti nurodyta, kokios funkcijos ir teisės suteikiamos naudotojams ir / ar naudotojų grupėms. - Visi identifikuoti reikalavimų pakeitimai turi būti registruojami pakeitimų valdymo registre. |
| - Konfigūravimas |  |  |  |  |
|  | - Parengti reikalingas aplinkas ir aplinkų aprašymus | - Diegėjas yra atsakingas už visų aplinkų (demonstracinės, testavimo, mokymų, vystymo, produkcinės ir kt.) parengimą ir prisiima visas rizikas ir išlaidas, susijusias su aplinkų parengimu ir diegimu, įskaitant ir duomenų bazių parengimą. Projektui pasibaigus, Diegėjas perduoda aplinkas Užsakovui eksploatuoti. | - Parengtos aplinkos: - Demonstracinė (DEMO); - Vystymo (DEV); - Testavimo (TEST); - Mokymų (MOK); - Produkcinė (PROD); - Kt. - Kiekvienos aplinkos aprašymas | - Diegėjas yra atsakingas už aplinkos parengimą. - Sistemos aplinkų aprašyme turi būti nurodytos, kokios aplinkos ir kokiu tikslu bus naudojamos, taip pat turi būti aprašyta aplinkos konfigūravimo ir paleidimo instrukcija, sudarytas aplinkos valdymo ir įjungimo / išjungimo planas bei paskirstytos atsakomybės. |
|  | - Atlikti reikalingus konfigūravimus ir modifikavimus | Diegėjas turi atlikti Sistemos konfigūravimus ir modifikavimus pagal projekto specifikacijoje apibrėžtus reikalavimus. Diegėjas turi parengti vystymo aplinką pilna apimtimi, įskaitant ir duomenų bazių parengimą. Vadovaudamasis suderinta projektavimo dokumentacija, Diegėjas turi atlikti reikalingus konfigūravimo ir modifikavimo darbus, įdiegti technologinius komponentus ir naudotojų aplinkas. - Užduotis bus laikoma atlikta, kai bus atliktas funkcinis (vidinis) testavimas ir su Užsakovu suderinta funkcinio (vidinio) testavimo ataskaita. Sistemos kūrimo ir testavimo metu turi būti naudojami testiniai duomenys. | - Įvykdyti konfigūravimai ir modifikavimai - Funkcinio (vidinio) testavimo ataskaita | Konfigūravimai ir modifikavimai apima visų reikalingų nustatymų atlikimą sistemoje, funkcionalumų pritaikymą kliento procesams, sistemų integracijos įgalinimą, naudotojų sąsajos personalizavimą, ataskaitų bei rodiklių kūrimą ir kitus susijusius pakeitimus. Kiekviena modifikacija turi būti dokumentuota ir pateikiama ataskaitose. Visi atlikti konfigūravimai turi atsispindėti reikalavimų atsekamumo matricoje bei kitose Projekto aplinkos vietose, kad klientas ir techninė priežiūra galėtų stebėti atliktų darbų progresą ir rezultatus. Funkcinio (vidinio) testavimo ataskaita turi apimti (neapsiribojant): - Diegėjo atlikto funkcinio (vidinio) testavimo rezultatų aprašymą įtraukiant aprašytus detalius vidinio testavimo scenarijus ir jų rezultatus; - suderintus su Užsakovu testuojamus reikalavimus; - Diegėjo atlikto nefunkcinių reikalavimų testavimo rezultatų aprašymą. |
|  | - Parengti funkcinio (vidinio) testavimo ataskaitą | - Diegėjas turi parengti ir su Užsakovu suderinti funkcinio (vidinio) testavimo ataskaitą. | - Funkcinio (vidinio) testavimo ataskaita | Funkcinio (vidinio) testavimo ataskaita turi apimti (neapsiribojant): - funkcinio (vidinio) testavimo atlikimo principus; - testavimo klaidų fiksavimo principus; - funkcinio (vidinio) testavimo scenarijų rengimo principus. |
|  | - Parengti įvedimo į eksploataciją planą | - Diegėjas turi parengti įvedimo į eksploataciją planą, skirtą aprašyti darbo su Sistema pradžią, bandomosios eksploatacijos eigą bei darbus, kurie turi būti atlikti perkeliant sprendimą į produkcinę aplinką. | - Įvedimo į eksploataciją planas | Įvedimo į eksploataciją planas turi apimti (neapsiribojant): - reikalingų išteklių aprašymą; - stebėsenos / monitoringo taisykles. |
|  | - Parengti naudotojų instrukcijas | Diegėjas turi parengti naudotojų instrukcijas tiek vidiniams, tiek išoriniams naudotojams iki priėmimo testavimo pradžios. - Instrukcijos turi būti parengtos tiek tekstine skaitmenine forma, tiek vaizdo medžiaga naudotojui. | - Naudotojų instrukcijos | Naudotojų instrukcijose numatyti instruktavimo paslaugos eigą (paslaugos teikimo proceso aprašymą), atsakomybių išskyrimą ir kitus paslaugos teikimo principus. - Naudotojų instrukcijos turi būti parengtos pagal Sistemos diegimo sritis. Instrukcijos turi būti detalios ir išsamios. Instrukcijos turi apimti, visas funkcines sritis, pateikiant reikiamas iliustracijas. Instrukcijos turi būti pateiktos nuosekliai pagal procesus. Instrukcijos turi apimti ir administravimo procesus, pavyzdžiui, naudotojų autentifikacija. Instrukcijos taip pat turi apimti testavimo instruktavimo medžiagą. |
|  | - Parengti administratorių instrukcijas | Diegėjas turi parengti administratorių instrukcijas iki administratorių instruktavimo pradžios. - Instrukcijos turi būti parengtos tiek tekstine skaitmenine forma, tiek vaizdo medžiaga naudotojui. | - Administratorių instrukcijos | Administratorių instrukcijose numatyti instruktavimo paslaugos eigą (paslaugos teikimo proceso aprašymą), atsakomybių išskyrimą ir kitus paslaugos teikimo principus. Administratorių instrukcijos turi būti parengtos pagal Sistemos funkcinius komponentus. Instrukcijos turi būti detalios ir išsamios. Instrukcijos turi apimti (neapsiribojant): - bendrą Sistemos aprašymą; - saugumo reikalavimus; - Sistemos integracijų nustatymų, konfigūravimo ir valdymo instrukcijas; - įdiegimo instrukciją; - nustatymų valdymą (neapsiribojant): - konfigūracinių elementų aprašymą; - parametrų (taisyklių, nustatymų) apibrėžimą; - pakeitimų tvarkos (taisyklių ir apribojimų) aprašymą. - Administravimo ir priežiūros valdymą, kurioje Diegėjas turi: - aprašyti kiekvienos dienos operacijų ir priežiūros procesus taip, kad juos būtų galima atlikti be Diegėjo įsikišimo; - aprašyti galimas klaidas ir incidentus bei sutrikimus bei pateikti jų sprendimo instrukcijas; - aprašyti neautomatizuotas procedūras, kaip atstatyti duomenų integralumą ar Sistemos veikimą; - aprašyti visus pagrindinių žurnalų (angl. log) įrašų tipus bei kur juos rasti ir kaip interpretuoti. - atsarginių kopijų darymo ir atstatymo instrukciją; - instrukcija turi būti tiek detali, kad pagal ją būtų galima padaryti atsarginę kopiją ir atstatyti Sistemą be Diegėjo įsikišimo; - atstatymo procedūra turi pateikti instrukcijas kaip atstatyti duomenis / Sistemą į jos veikimo būseną. - naujos darbo vietos paruošimą; - skirtingų sistemos aplinkų (pavyzdžiui, instruktavimo, testavimo) aprašymą ir valdymą; - stebėjimo ir monitoringo procesus; - reikalingų resursų poreikį (augimą) metams; - testavimo instruktavimo medžiagą. |
|  | - Atlikti naudotojų mokymus | Diegėjas turi instruktuoti būsimus naudotojus. Detalūs reikalavimai naudotojų instruktavimui yra aprašyti šio dokumento 4.7.1 skyriuje. Diegėjas, parengia instruktavimo planą, kuriame nurodo instruktavimo procedūrą, tvarką, grafiką, temas ir kitą aktualią informaciją. Diegėjas, pagal instruktavimo plane suderintą procedūrą ir tvarką, turi apmokyti būsimus naudotojus. Diegėjas turi parengti veikiančią instruktavimo aplinką (instruktavimui naudojamą Sistemos versiją) bei naudotojų instruktavimo medžiagą. Turi būti galimybė instruktavimo aplinką (instruktavimui naudojamą Sistemos versiją), naudoti ir po instruktavimo pabaigos (atliekant kitų naudotojų instruktavimą). | - Sudarytas mokymų planas ir apmokyti naudotojai | Plačiau naudotojų mokymų rezultatas aprašytas 4.7.1 skyriuje. |
|  | - Atlikti administratorių mokymus | Diegėjas turi instruktuoti būsimus administratorius. Detalūs reikalavimai naudotojų instruktavimui yra aprašyti šio dokumento 4.7.2 skyriuje. Diegėjas, pagal instruktavimo plane suderintą procedūrą ir tvarką, turi apmokyti būsimus administratorius. Diegėjas turi parengti veikiančią instruktavimo aplinką (instruktavimui naudojamą Sistemos versiją) bei administratorių instruktavimo medžiagą. | - Apmokyti administratoriai | Plačiau administratorių mokymų rezultatas aprašytas 4.7.2 skyriuje. |
| - Priėmimo testavimas |  |  |  |  |
|  | - Parengti priėmimo testavimo planą | - Diegėjas turi parengti detalų priėmimo testavimo planą, kuriame būtų nurodyti visi testavimo etapai, tikslai, kriterijai, metodai ir atsakomybės, užtikrinant sėkmingą sistemos priėmimą. - Diegėjas pagal reikalavimus testavimo eigai turi parengti priėmimo testavimo planą. - Priėmimo testavimo plane turi būti įvardinta, jog testavimo metu yra testuojamas atitikimas funkciniams ir nefunkciniams reikalavimams. - Priėmimo testavimo planas taip pat turi apimti Diegėjo parengtus testavimo scenarijus. Diegėjas turi įsivertinti Užsakovo naudotojų mokymus, jog būtų atliktas priėmimo testavimas. | - Parengtas priėmimo testavimo planas | - Priėmimo testavimo planas turi apimti visus Sistemos testavimo etapus, įskaitant funkcinius, nefunkcinius, integracijos ir naudotojų priėmimo testavimą. Plane turi būti nurodyti: - priėmimo testavimo planavimo (pasirengimo testavimui), vykdymo (įvertinant ir pakartotinį testavimą), rezultatų priėmimo (apibrėžiant įvertinimo kriterijus), klaidų šalinimo procesų aprašymą; - testavimo principų aprašymą; - testavimui reikalingų išteklių aprašymą; - aprašymą, kokios funkcinės sritys, kokiu eiliškumu turi būti testuojamos; - testavimo dalyvių atsakomybių aprašymą; - testavimo scenarijų aprašymo šabloną, nurodant testavimo eigą ir testavimo metu reikiamus pasiekti rezultatus. - Dokumentas talpinamas darbinėje projekto aplinkoje, suteikiant prieigą visiems projekto dalyviams, įskaitant klientą ir techninę priežiūrą, kad būtų užtikrintas testavimo proceso skaidrumas ir pasirengimas priėmimo etapui. Iki priėmimo testavimo Diegėjas turi parengti pirmines naudotojų instrukcijų versijas ir atlikti testuojančiųjų apmokymą. |
|  | - Klaidų šalinimo planas | Diegėjas turi parengti detalų klaidų šalinimo planą, kuriame būtų nurodyta klaidų identifikavimo, klasifikavimo, prioritetų nustatymo ir sprendimo eiga, siekiant užtikrinti efektyvų klaidų valdymą Projekto metu. | - Klaidų šalinimo planas | Klaidų šalinimo planas turi apimti klaidų registravimo, analizės, prioretizavimo ir sprendimo veiksmus. Klaidų šalinimo planas turi apimti (neapsiribojant): - klaidos apibrėžimą; - klaidos šalinimo terminus; - klaidų registravimo įrankius; - klaidų klasifikavimo principus; - klaidų būsenas; - už klaidos šalinimą atsakingus asmenis bei kitą susijusią informaciją. Planas talpinamas darbinėje projekto aplinkoje. |
|  | - Dalyvauti priėmimo testavime | Diegėjas turi dalyvauti priėmimo testavime, užtikrinant, kad visos Sistemos funkcijos veikia pagal reikalavimus, bei parengti informacinę sistemą (pvz. Jira) incidentų registravimui, skirtą efektyviam incidentų identifikavimui, registravimui ir sekimui. Diegėjas pagal suderintą priėmimo testavimo planą turės fiziškai arba nuotoliniu būdu dalyvauti Sistemos testavime, teikti konsultacijas, kaip turi būti testuojamas veiksmas / funkcija / operacija pagal suderintus testavimo scenarijus, kuriuos pateiks Užsakovas ir techninės priežiūros paslaugų teikėjas, išsakyti savo komentarus ir siūlymus dėl rekomenduojamo klaidos kritiškumo lygio, informuoti testavimo dalyvius apie klaidos šalinimo terminą. Visa informacija apie klaidų kritiškumo lygį, jos šalinimo terminus, šalinimo eigą ir priskirtus atsakingus asmenis turės būti registruojama incidentų registravimo IS. | - Dalyvauta priėmimo testavime - Incidentų registravimo informacinė sistema | - Priėmimo testavimo metu diegėjas turi aktyviai dalyvauti testuojant Sistemos funkcionalumus, fiksuoti bet kokius incidentus ar neatitikimus. - Įdiegti incidentų registravimo informacinę sistemą siekiant centralizuotai valdyti ir dokumentuoti visas identifikuotas klaidas. Sistema turi apimti tokias funkcijas: - identifikavimo numeris; - aprašymas; - prioritetas (aukštas, vidutinis, žemas); - būsena (laukiama, vykdoma, uždaryta); - atsakingi asmenys; - sprendimo terminas; - pastabos. - Turi būti suteiktos prieigos visiems projekto dalyviams efektyviam registravimui, stebėjimui ir valdymui testavimo bei kituose projekto etapuose. To paties funkcionalumo testavimas bus atliekamas, kol funkcija veiks tinkamai, t.y., pagal nustatytus reikalavimus. |
|  | - Šalinti aptiktas klaidas | Diegėjas, pagal testavimo klaidų registravimo sistemoje užregistruotą informaciją ir parengtą klaidų šalinimo planą, turės šalinti visas užregistruotas klaidas ir neatitikimus, nustatytus testavimo etapo metu. Taip pat turės parengti testavimo ataskaitą, kurioje pateikiama pagrindinė informacija apie testavimo metu užfiksuotas klaidas. | - Pašalintos visos priėmimo testavimo metu užregistruotos klaidos - Testavimo ataskaita | Pašalintos visos (pagal suderintą klaidų šalinimo planą) testavimo etapo metu aptiktos ir užregistruotos klaidos bei neatitikimai keliamiems reikalavimams, atliktas pakartotinis testavimas ir parengta testavimo ataskaita. |
| - Pasiruošimas paleidimui |  |  |  |  |
|  | - Atlikti našumo testavimą | Diegėjas turės atlikti našumo testavimą atsižvelgiant į keliamus TS reikalavimus. Diegėjas turi parengti našumo testavimo scenarijus. Atliekant našumo testavimą Diegėjas yra atsakingas už sąlygų sėkmingam našumo testavimui sukūrimą (pavyzdžiui, Diegėjas turės automatiniu būdu sugeneruoti našumo testavimui reikalingus duomenis, paruošti automatines duomenų sukėlimo priemones, kurių pagalba bus atliktas našumo testavimas ir pan.). Diegėjas testuojant greitaveiką turės ištestuoti bent 5 paprastas ir 5 suvestines ataskaitas. Našumo testavimas turės būti atliktas produkcinėje aplinkoje. | - Našumo testavimo ataskaita | Našumo testavimo ataskaita turi apimti (neapsiribojant): - našumo testavimo parametrų aprašymą; - atlikto našumo testavimo rezultatų aprašymą (pateikiant tikslias rekomendacijas apie tai, kokie infrastruktūros bei Sistemos parametrai turi būti užtikrinami, kad tenkintų iškeltus reikalavimus). |
|  | - Atlikti saugumo testavimą | Diegėjas turės atlikti saugumo testavimą atsižvelgiant į keliamus TS reikalavimus. Atliekant saugumo testavimą Diegėjas yra atsakingas už sąlygų sėkmingam saugumo testavimui sukūrimą. Saugumo testavimas turės būti atliktas produkcinėje aplinkoje. Diegėjas turi parengti ir su Užsakovu bei techninės priežiūros paslaugų teikėju suderinti saugumo testavimo scenarijų sąrašą. Turės būti suderinti iki 10 saugumo testavimo scenarijų. Saugumo testavimo scenarijai turės būti testuojami tol, kol bus pašalintos visos aptiktos saugumo klaidos. Diegėjas įsipareigoja atlikti visus taikomus saugumo patikrinimus, programinės įrangos pažeidžiamumams nustatyti naudoti tiek statinius, tiek dinaminius saugos patikrinimus. Turi būti atlikti bent jau: - įsilaužimo testai (angl. penetration testing) – galimų įsilaužimo scenarijų̨ įgyvendinimas ir produkto atsako stebėsena; - pažeidžiamumų̨ skenavimai (angl. vulnerability scan) – ištestuoti pagal iš anksto žinomus, galimai nesaugius sistemos komponentus ir konfigūracijas, vykdant iš anksto nustatytus atakos modelius; atsitiktinių duomenų̨ testai (angl. fuzz testing, fuzzing) – atsitiktinių įvesties duomenų̨, kuriems apdoroti nenumatyta sukurta sistema, generavimas ir įvedimas, siekiant kompromituoti sistemos vientisumą̨. | - Saugumo testavimo ataskaita | Saugumo testavimo ataskaita turi apimti (neapsiribojant): - saugumo testavimo parametrų aprašymą; - saugumo testavimo scenarijų aprašymą; - saugumo testavimo rezultatų aprašymą (pateikiant tikslias rekomendacijas apie tai, kokie infrastruktūros bei parametrai turi būti užtikrinami, kad Sistema tenkintų iškeltus reikalavimus); - Diegėjo atlikto CWE/SANS 25 dažniausios programavimo klaidos (naujausia versija) testavimo rezultatų aprašymą; - Diegėjo atlikto OWASP TOP10 pažeidžiamumų vertinimo rezultatų (naujausia versija), pagal kiekvieną nurodytą sritį, aprašymą: - duomenų validacija ir kodavimas; - autentifikacija ir sesijų valdymas; - prieigos valdymas; - klaidų valdymas; - registravimas; - sąsajos su išorinėmis sistemomis; - kriptografija; - pasiekiamumas; - saugi konfigūracija; - platformų, duomenų bazių ir infrastruktūros saugumas. |
|  | - Atlikti diegimą ir konfigūravimą | Diegėjas turi atlikti Sistemos diegimą ir konfigūravimą pagal visus šioje techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus, taip pat atsižvelgti į projekto eigoje išsakytus poreikius, pokyčius ar patvirtintus reikalavimų pakeitimus, užregistruotus pakeitimų valdymo registre. Įgyvendinant diegimą ir konfigūravimą, Diegėjas turi užtikrinti, kad visos reikalavimų pakeitimų valdyme priimtos modifikacijos bus integruotos į Sistemos sprendimą. | - Patvirtintas sistemos diegimo paslaugų perdavimo-priėmimo aktas | Patvirtintas sistemos diegimo paslaugų perdavimo–priėmimo aktas. Sistemos diegimo paslaugų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas Užsakovo ir Diegėjo, patvirtinant, kad Sistema įdiegta ir sukonfigūruota laikantis visų reikalavimų bei projekto metu suderintų papildomų poreikių ar modifikacijų. |
| - Garantinis aptarnavimas |  |  |  |  |
|  | - Parengti garantinio aptarnavimo planą | Diegėjas turi parengti garantinio aptarnavimo planą. Planas turi būti suderintas ne vėliau, nei iki Sistemos paleidimo gamybinėje aplinkoje. | - Garantinio aptarnavimo planas | Garantinio aptarnavimo planas turi apimti (neapsiribojant): - Diegėjo atsakomybės ir darbai; - klaidų šalinimo terminai; - kokybės valdymo planas; - pokyčių, rizikų, problemų valdymo tvarkos; - optimalus komunikacijos planas. |
|  | Teikti garantinio aptarnavimo paslaugas | Diegėjas garantinio aptarnavimo metu turi teikti Sistemos garantinio aptarnavimo paslaugas ir užtikrinti kokybės garantiją. | - suteiktas garantinis aptarnavimas | Baigiamas Sistemos garantinio aptarnavimo etapas.,. |
| - Papildomų paslaugų teikimas |  |  |  |  |
|  | - Teikti papildomas paslaugas | Viso Projekto metu Diegėjas teikia Papildomas paslaugas. | - Papildomų paslaugų perdavimo – priėmimo aktas | Kiekvienas Papildomų paslaugų užsakymas įforminamas Diegėjo pateiktu ir suderintu Papildomų paslaugų perdavimo–priėmimo aktu. |

Reikalavimai diegimo techninei dokumentacijai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Diegėjas privalo sukurti Projekto metu visų rengiamų dokumentacijos matricą, kurioje būtų nurodyta reikalingų parengti dokumentų: - numeris; - pavadinimas; - galutinė įgyvendinimo data; - įgyvendinimo statusas (laukiama, ruošiama, pateikta derinimui, įvykdyta). - Rengiamų dokumentacijos matrica skirta vienoje vietoje matyti ir sekti visus dokumentus, kurie turi būti parengti Projekto metu. Diegėjas gali pasiūlyti savo detalų matricos atvaizdavimo būdą ir turinį, nenukrypstant nuo šio reikalavimo esmės. Matrica turi būti parengta Projekto E-1.1 etapo metu. |
|  | Diegėjas, prieš teikdamas rezultatus, privalo su Užsakovu ir techninės priežiūros paslaugų teikėju suderinti visų pateikiamų Projekto rezultatų dokumentų šablonus su esminiais aprašymais, kaip ir kokie rezultatai turi būti pasiekti. |
|  | Rezultato šablonas turi būti suderinamas viena iteracija – techninės priežiūros paslaugų teikėjas per 2 d. d. įvertina, ar šablonas atitinka sutarties apimtį, papildo savo pastabomis ir perduoda jas Užsakovui. Užsakovas per 3 d. d. (nebent šalys sutaria dėl kito termino) įvertina rezultato šabloną ir pateikia pastabas arba patvirtina rezultato šablono tinkamumą. Diegėjas per 3 d. d. (nebent šalys sutaria dėl kito termino) patikslina rezultato šabloną pagal pastabas ir pateikia galutinę rezultato šablono versiją. |
|  | Dokumentinių rezultatų derinimo trukmė priklauso nuo dokumento apimties. Užsakovas pastabas pateikia per 5 d. d., jeigu dokumento apimtis yra iki 10 lapų. Jei dokumento apimtis yra didesnė, Užsakovas pastabas teikia per 5-10 d. d. Konkretus pastabų teikimo terminas turi būti suderintas kiekvienam didesnės negu 10 lapų apimties dokumentui atskirai Projekto metu. Dokumentų derinime taip pat dalyvauja techninės priežiūros paslaugų teikėjas. Užsakovo pastabų teikimas rezultatams ir kitoms pateiktims turi būti vykdomas akumuliuotai (visi Projekto komandos atsakingi asmenys teikia pastabas bendrai viename dokumente). |
|  | Visi Projekto dokumentai turi būti suderinti 2 iteracijų apimtyje. Rezultatai yra laikomi priimtais, jei yra gaunamas patvirtinimas iš Užsakovo ir techninės priežiūros paslaugų teikėjo, jog rezultatai yra tinkami arba jei per numatytą terminą Užsakovas ir techninės priežiūros paslaugų teikėjas nepateikia jokio atsakymo dėl rezultato tinkamumo. |
|  | Parengtas naujas dokumentas visuomet turi versiją 0.1. Jei dokumentui pateikiamos pastabos, tai naujai jo redakcijai, parengtai po pastabų, nustatoma nauja versija, padidinant turėtą dokumento versijos antrą skaičių vienetu. Suderintam dokumentui suteikiama versija 1.0. Jei rengiama patvirtinto dokumento nauja redakcija, kurią reikia derinti, antras skaičius keičiamas į 1, t. y., 1.1, suderinus naują dokumento redakciją. |
|  | Visi Diegėjo pateikiami rezultatai turi būti suderinami su Microsoft Office programinės įrangos formatais (XLS(X), DOC(X), PPT(X), MPP). Jei Diegėjas rezultatus pateikia kitu formatu, kuriam reikalinga atskira programinė įranga, Diegėjas yra atsakingas už reikalingos programinės įrangos modifikavimą ir įdiegimą, instruktavimus, licencijas ir visus kitus su programine įranga susijusius darbus bei kaštus. |
|  | Diegėjo rezultatai ir teikiamos paslaugos turi būti teikiami lietuvių kalba. Dokumentacija, kurioje nėra aprašomi projektiniai sprendiniai, veiklos procesai ir funkcijos (architektūros sprendimai, diegimo ir administravimo instrukcijos ir pan.) gali būti rengiama anglų kalba. |
|  | Galutiniai rezultatai turi būti pateikti redaguojamu formatu (įskaitant ir dokumentuose pateikiamas schemas). |
|  | Užsakovui turi būti perduoti pilni, korektiški išeities tekstai, iš kurių naudojant standartines priemones būtų kompiliuojama (konvertuojama) naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai specifikuotas funkcijas. |
|  | Pasirašius galutinį viso Projekto perdavimo-priėmimo aktą, Užsakovui turi būti perduoti visi suderinti Projekto dokumentai. |

Reikalavimai Sistemos diegimo paslaugų priėmimo tvarkai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - E-1.1 projekto inicijavimo etapo priėmimo kriterijai: - Parengta ir suderinta visa reikalinga dokumentacija; - Parengta ir suderinta Projektui reikalinga darbo aplinka; - Parengtos ir suderintos matricos (pvz., reikalavimų atsekamumo, dokumentacijos įgyvendinimo). |
|  | - E-1.2 analizės etapo priėmimo kriterijai: - Parengtas ir suderintas analizės dokumentas; - Atlikta esamos IT infrastruktūros analizė, parengtas ir suderintas infrastruktūros analizės ataskaitos dokumentas; Visi analizės etapo metu identifikuoti reikalavimų pakeitimai yra uždaryti (yra priimtas sprendimas dėl pakeitimo (ne)įgyvendinimo). Netaikoma, kai konkretaus reikalavimo analizę būtina atlikti kitų etapų metu. |
|  | - E-1.3 projektavimo etapo priėmimo kriterijai: - Parengta ir suderinta projektavimo dokumentacija; Visi Projekto metu identifikuoti reikalavimų pakeitimai yra uždaryti (yra priimtas sprendimas dėl pakeitimo (ne)įgyvendinimo). |
|  | - E-1.4 konfigūravimo (programavimo) etapo priėmimo kriterijai: - Atlikti sistemos konfigūravimo, programavimo, modifikavimo darbai; - Diegėjas pristato pasirašytą tinkamai atlikto vidinio testavimo ataskaitą, patvirtinančią, jog vidinio testavimo metu buvo patikrinta, kad: - tinkamai veikia atskiros Sistemos funkcijos bei sąsajos tarp jų; - tinkamai veikia naudotojo sąsaja; - tinkamai realizuoti funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai; - tinkamai sukurtos ataskaitos ir dokumentai; - tinkamai veikia integracinės sąsajos su kitomis sistemomis. - Užsakovas pagal Diegėjo pateiktą atlikto testavimo ataskaitą įsitikina, kad Diegėjo pateikta Sistema atitinka testavimo ataskaitoje nurodytus kokybės kriterijus bei nėra aptinkama aukšto ir / ar vidutinio lygio klaidų; - Parengtos Projektui reikalingos aplinkos bei jų ataskaitos (vystymo, testavimo, mokymų, gamybinė). Detalus rengiamų aplinkų sąrašas turi būti pristatytas Projekto reglamente. Diegėjas gali pasiūlyti savo aplinkų paruošimo / diegimo planą kiekvienam etapui ne vėliau kaip E-1.1 etapo metu; - Parengtas ir suderintas įvedimo į eksploataciją planas. |
|  | - E-1.5 priėmimo testavimo etapo priėmimo kriterijai: - Parengtas ir suderintas priėmimo testavimo planas; - Atliktas priėmimo testavimas pagal parengtą ir suderintą su Užsakovu priėmimo testavimo planą, testavimo eigos principus ir scenarijų bus laikomas užbaigtu, jei to scenarijaus visi žingsniai įvykdyti sėkmingai ir tenkina nustatytus vertinimo kriterijus, t. y., kiekvieno atlikto scenarijaus žingsnio laukiamas rezultatas atitinka gautą rezultatą; - Testavimas yra sėkmingai užbaigiamas per ne daugiau kaip tris priėmimo testavimus (iteracijas); - visos aukšto ir / ar vidutinio lygio klaidos yra išspręstos iki pasiruošimo paleidimui etapo pradžios: - jeigu šio patikrinimo metu yra aptinkama aukšto ir / ar vidutinio lygio klaidų, Diegėjui pateikiama pirminio patikrinimo ataskaita ir suderinamas terminas, kada Diegėjas pakartotinai pateiks Sistemos modulį priėmimo testavimui. - Priėmimo testavimas bus užbaigtas, kai visų testavimo scenarijų rezultatai atitiks aukščiau įvardintas testavimo rezultatų priėmimo sąlygas. |
|  | - E-1.6 pasiruošimo paleidimui etapo priėmimo kriterijai: - Atliktas sistemos diegimas gamybinėje aplinkoje; - Parengtos ir suderintos naudotojų ir administratorių instrukcijos; - Atliktas naudotojų ir administratorių instruktavimas / mokymai. |
|  | - E-2 garantinio aptarnavimo etapo priėmimo kriterijai: - Parengtas garantinio aptarnavimo planas; - Atliktas Sistemos garantinis aptarnavimas nustatytais terminais; - Visos garantinio aptarnavimo metu nustatytos klaidos / defektai yra ištaisyti. |

Reikalavimai mokymams

Reikalavimai Sistemos naudotojų mokymams

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| - Savivaldybės atstovams |  |
|  | Diegėjas užtikrina naudotojų mokymui reikalingos aplinkos sukūrimą (mokymui reikalingų praktinių užduočių suvedimą, reikalingų nustatymų atlikimą) ir parengimą. |
|  | Diegėjas užtikrina, kad mokymui reikalinga aplinka (mokymui naudojama Sistemos versija) galės būti naudojama ir po mokymo pabaigos (atlikus visų naudotojų mokymą). |
|  | Diegėjas yra atsakingas ir turi parengti visus šiuos mokymo rezultatus: - Mokymo grafikas. Parengiamas mokymo grafikas, kuriame turi būti nurodoma, kuris tikslus dalyvis, kurioje mokymo sesijoje dalyvauja bei nurodomi visų mokymo sesijų tikslūs grafikai, mokymo temos. Mokymo grafikas turi būti parengtas ir suderintas su Užsakovu bent 10 d. d. iki mokymo pradžios; - Prisijungimo prie mokymo sesijos instrukcija. Parengiama prisijungimo prie mokymo sesijos instrukcija, kurioje turi būti nurodoma informacija kaip dalyviui prisijungti prie konkrečios mokymo sesijos, nurodomas dalyvio dalyvavimo mokyme grafikas. Prisijungimo prie mokymo instrukcija turi būti parengta ir suderinta su Užsakovu bent 5 d. d. iki mokymo pradžios; - Mokymo medžiaga. Parengiama mokymo medžiaga) ir suderinama su Užsakovu bent 5 d.d. iki mokymo pradžios ir turi apimti Sistemos administravimo funkcijas ir komponentus: - Įvadinė dalis. Aukštame lygmenyje pristatyta informacinė sistema, jos struktūra bei mokymo eiga; - Demonstracija. Pristatomos visos aktualias sistemos sritis. Mokymo metu turi būti rodoma pati Sistema, jos funkcijų langai; - Praktiniai uždaviniai. Diegėjas turi užtikrinti mokymo dalyvių galimybę mokymo metu prisijungti prie mokymo aplinkos ir atlikti Diegėjų parengtas praktines užduotis, turi būti aptarti užduočių rezultatai, suteiktos konsultacijos užduotis atliekantiems dalyviams. - Žinių testavimas. Diegėjas turi užtikrinti testavimo medžiagos ir aplinkos parengimą, apimantį visas temas. - Mokymo vertinimo anketos. Parengiamos mokymo vertinimo anketos suderinamos su Užsakovu bent 5 d.d. iki mokymo pradžios. Mokymo vertinimo anketos turi apimti: Mokymo medžiagos kokybės ir išsamumo įvertinimą. |
|  | - Diegėjas užtikrina Užsakovo naudotojų mokymą pagal suderintą mokymo grafiką ir temas. Bendras mokymo laikas (neskaičiuojant pasiruošimo darbų, skaičiuojama tik kontaktinės naudotojų mokymo valandos) neturi viršyti 200 val. Mokymas atliekamas gavus Užsakovo užsakymą. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti visų numatytų mokymo valandų. |
|  | - Diegėjas turi užtikrinti reikiamą lektorių skaičių mokymams vykdyti. Jei mokymuose dalyvauja keli lektoriai tuo pačiu metu, darbo laikas apskaičiuojamas tik pagal faktinį mokymų trukmę, neatsižvelgiant į lektorių skaičių. |
|  | - Diegėjas užtikrina ne didesnės nei 20 asmenų grupės naudotojų mokymą nebent su Užsakovu yra suderinama kitaip. |
|  | Diegėjas užtikrina, kad naudotojų mokymas ir mokymo medžiaga apimtų šias sritis (neapsiribojant): - įvadas: - mokymo struktūra; - pagrindinės dalys; - informacija apie Sistemą; - kita. - teorinė dalis: - Visos programos dalys - praktinė dalis: - praktinė dalis – praktinės užduotys (praktinės situacijos), susijusios su kiekviena iš teorinėje dalyje pateiktų dalių; - kitos praktinės situacijos, Diegėjo požiūriu aktualios naudojant Sistemą. - Mokymo temos gali keistis ir būti mažesnės apimties, jei mokymo dalyviui tema nėra aktuali. Mokymo temos turi būti nurodomas mokymo grafike. |
|  | Diegėjas turi užtikrinti naudotojų mokymo medžiagos parengimą skaitmenine forma (tekstiniu ir / arba vaizdiniu formatu). |
|  | Mokymui atlikti reikalingas priemones – kompiuterius, skirtus naudotojų mokymo metu atlikti Diegėjo parengtas praktines užduotis, ir patalpas, suteikia Užsakovas. |
|  | Diegėjas, esant poreikiui, užtikrina naudotojų mokymo vykdymą nuotoliniu būdu. |
|  | Diegėjas turi užtikrinti naudotojų mokymo įrašymą vaizdo formatu ir jo perdavimą Užsakovui. |
|  | Diegėjas turi užtikrinti, jog naudotojai, mokymo praktinėje dalyje, atlikdami Diegėjo pagal temas parengtas praktines užduotis, turėtų galimybę patys išbandyti Sistemos funkcijas. |
|  | Naudotojų mokymo pabaigoje, Diegėjas turi atlikti žinių testavimą, ar instruktuoti asmenys pasirengę darbui. |
| Išorės naudotojams (tėvams, mokiniams, paslaugos teikėjas (pvz., mokytojas, būrelio vadovas)) |  |
|  | Diegėjas turi užtikrinti naudotojų mokymo medžiagos parengimą skaitmenine forma (tekstiniu ir / arba vaizdiniu formatu). |
|  | Diegėjas užtikrina, kad naudotojų mokymo medžiaga apimtų šias sritis (neapsiribojant): - informacija ir susipažinimas su sistemas apie Sistemą; - susipažinimas su pagrindinėmis funkcijomis; - kita. |

Reikalavimai Sistemos administratorių mokymams

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Diegėjas užtikrina administratorių mokymą. |
|  | - Diegėjas užtikrina administratorių mokymą pagal suderintą mokymo grafiką ir temas. Bendras mokymo laikas (neskaičiuojant pasiruošimo darbų) turi būti ne mažesnis nei 200 val. Mokymas atliekamas gavus Užsakymą. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti visų numatytų mokymo valandų. |
|  | - Diegėjas užtikrina iki 10 administratorių grupės mokymą ir konsultavimą. |
|  | Diegėjas yra atsakingas ir turi parengti visus šiuos mokymo rezultatus: - Mokymo grafikas. Parengiamas mokymo grafikas, kuriame turi būti nurodoma, kuris tikslus dalyvis, kurioje mokymo sesijoje dalyvauja bei nurodomi visų mokymo sesijų tikslūs grafikai, mokymo temos. Mokymo grafikas turi būti parengtas ir suderintas su Užsakovu bent 10 d.d. iki mokymo pradžios; - Prisijungimo prie mokymo sesijos instrukcija. Parengiama prisijungimo prie mokymo sesijos instrukcija, kurioje turi būti nurodoma informacija kaip dalyviui prisijungti prie konkrečios mokymo sesijos, nurodomas dalyvio dalyvavimo mokyme grafikas. Prisijungimo prie mokymo instrukcija turi būti parengta ir suderinta su Užsakovu bent 5 d.d. iki mokymo pradžios; - Mokymo medžiaga. Parengiama mokymo medžiaga) ir suderinama su Užsakovu bent 5 d.d. iki mokymo pradžios ir turi apimti Sistemos administravimo funkcijas ir komponentus: - Įvadinė dalis. Aukštame lygmenyje pristatyta informacinė sistema, jos struktūra bei mokymo eiga; - Demonstracija. Pristatomos visos aktualias sistemos sritis. Mokymo metu turi būti rodoma pati Sistema, jos funkcijų langai; - Praktiniai uždaviniai. Diegėjas turi užtikrinti mokymo dalyvių galimybę mokymo metu prisijungti prie mokymo aplinkos ir atlikti Diegėjų parengtas praktines užduotis, turi būti aptarti užduočių rezultatai, suteiktos konsultacijos užduotis atliekantiems dalyviams. |
|  | Diegėjas užtikrina, kad administratorių mokymas ir mokymo medžiaga apimtų šias sritis (neapsiribojant): - įvadas: - mokymo struktūra; - pagrindinės dalys; - informacija apie Sistemą. - teorinė dalis: - Sistemos saugumo reikalavimai; - Sistemos integracijų nustatymų, konfigūravimo ir valdymo instrukcijos; - Sistemos įdiegimo instrukcija; - Sistemos nustatymų valdymas; - Sistemos administravimo ir priežiūros valdymas; - atsarginių kopijų darymo ir atstatymo instrukcija; - naujos darbo vietos paruošimas; - skirtingų sistemos aplinkų (pavyzdžiui, mokymo, testavimo) aprašymas ir valdymas; - stebėjimo ir monitoringo procesai; - reikalingų resursų poreikis (augimas) metams. - praktinė dalis: - praktinė dalis – praktinės užduotys (praktinės situacijos), susijusios su kiekviena iš teorinėje dalyje pateiktų dalių; - kitos praktinės situacijos, Diegėjo požiūriu aktualios administruojant. - Mokymo temos gali keistis ir būti mažesnės apimties, jei mokymo dalyviui tema nėra aktuali. Mokymo temos turi būti nurodomas mokymo grafike. |
|  | Diegėjas turi užtikrinti administratorių mokymo medžiagos parengimą skaitmenine forma (tekstiniu ir / arba vaizdiniu formatu). |
|  | Diegėjas turi užtikrinti administratorių testavimo medžiagos parengimą skaitmenine forma (tekstiniu ir / arba vaizdiniu formatu). |
|  | Administratorių mokymo medžiagą Diegėjas pateikia Užsakovui likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki suformuotos administratorių mokymo pradžios. |
|  | Diegėjas, esant poreikiui, užtikrina administratorių mokymo vykdymą nuotoliniu būdu. |
|  | Diegėjas turi užtikrinti administratorių mokymo įrašymą vaizdo formatu. |
|  | Administratorių mokymo pabaigoje, Diegėjas turi atlikti įvertinimą, ar instruktuoti asmenys pasirengę darbui. |

Reikalavimai garantiniam aptarnavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Garantinio aptarnavimo objektas yra pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus sukurta ir įdiegta Sistema su visomis jai priklausančiomis sąsajomis. |
|  | - Sukurtai ir įdiegtai programinei įrangai (programinei įrangai, įdiegtai standartinei įrangai, duomenų bazėms ir kt.) turi būti suteikiama garantija, kuri galioja į produkcinę aplinką paleistai sistemai visos sutarties metu ir 12 mėnesių po sutarties pabaigos. |
|  | Garantinis aptarnavimas apima: - Sistemos neatitikimų nustatytiems reikalavimams ir klaidų šalinimą Diegėjo sąskaita; - Eksploatuojamos Sistemos darbingumo atstatymą, pvz., įvykus duomenų bazės ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimams; - Išgadintų / sugadintų / prarastų duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra Diegėjo pateiktos programinės įrangos netinkamas veikimas ar netinkamai atlikti vystymo / palaikymo / priežiūros darbai; - Sistemos gamintojo vykdomą Sistemos programinės įrangos techninių pažeidžiamumų stebėseną, informavimą apie aptiktus pažeidžiamumus ir atnaujintų versijų, ištaisančių pažeidžiamumų spragas, teikimą; - Aplinkų (mokymo, testinės) naujinimą ir palaikymą; Neatitikimų ir klaidų šalinimą, kai Sistema neveikia ar funkcionuoja neteisingai ne dėl to, kad netinkamai realizuotas funkcinis reikalavimas ar veikimo logika, o dėl kitų Diegėjo pateiktų sudėtinių sprendimo dalių. Tokių sutrikimų pavyzdžiai: pateiktas Sistemos funkcionalumas daro netinkamą įtaką (pvz., nepilnai ar neteisingai saugomi duomenys) funkcinių reikalavimų rezultatams. Diegėjas atsakingas tik už tą programinę įrangą, įskaitant standartinę ir pritaikytą programinę įrangą, kurią jis pateikė, ir už tą, kuriai jis suformavo reikalavimus (pavyzdžiui, jei Diegėjas suformuoja reikalavimą, kad sklandžiam Sistemos veikimui reikalinga ne žemesnė nei tam tikros naršyklės versija, Sistema turi veikti su šia naršyklės versija, o esant nesklandumams Diegėjas atsakingas už susijusių klaidų šalinimą). |
|  | - Sistema turi veikti patikimai, atitikti informacinių technologijų saugumo reikalavimus ir būti atstatoma įvykus sutrikimui. Visi Diegėjo veiksmai, susiję su palaikymo paslauga, turi būti vykdomi pagal suderintas su Užsakovu procedūras. |
|  | Sistemos palaikymo (garantinio aptarnavimo) paslauga turi būti teikiama užsakovo darbo valandomis, t. y., darbo dienomis nuo 08.00 val. iki 17.00 val. |
|  | Visi Sistemos veikimo sutrikimai turi būti fiksuojami incidentų valdymo informacinėje sistemoje. |
|  | Suteiktų paslaugų rezultatų klaidos ir (ar) trikdžiai klasifikuojami: - Kritinė klaida – kai nustatytas trikdis ir / ar problema, dėl kurios Sistemos naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas priimtinas šios funkcijos vykdymas; - Svarbi klaida – neapibrėžtas funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą CNŠIS funkciją, tačiau naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus; - Neesminė klaida – kosmetinės ar panašios CNŠIS klaidos, kurios neįtakoja korektiško funkcijų veikimo. Sprendimą, kokio tipo (kritinė klaida, svarbi, neesminė) yra nustatyta klaida, priima Užsakovo paskirti atsakingi asmenys, informavę Diegėjo paskirtus atsakingus asmenis. |
|  | Diegėjas privalo pradėti analizuoti bei pašalinti trikdžius ir (ar) klaidas tokiu grafiku: - Kritinė klaida: - Reakcijos trukmė: ne ilgiau kaip per 1 Užsakovo darbo valandą nuo Užsakovo pranešimo pateikimo momento; - Sprendimo trukmė: ne ilgiau kaip per 4 Užsakovo darbo valandas nuo pranešimo apie Sistemos klaidą pateikimo momento. - Svarbi klaida: - Reakcijos trukmė: ne ilgiau kaip 2 Užsakovo darbo valandos nuo Užsakovo pranešimo pateikimo momento; - Sprendimo trukmė: ne ilgiau kaip per 6 Užsakovo darbo valandas nuo pranešimo apie Sistemos klaidą pateikimo momento. - Neesminė klaida: - Reakcijos trukmė: ne ilgiau kaip 4 Užsakovo darbo valandos nuo Užsakovo pranešimo pateikimo momento; - Sprendimo trukmė: ne ilgiau kaip per 24 Užsakovo darbo valandas nuo pranešimo apie Sistemos klaidą pateikimo momento. Jei klaidos ar neatitikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Užsakovu suderinamas susitarimas dėl klaidos ar neatitikimo pašalinimo laiko. Į sprendimo trukmę įeina testavimo procedūros, Sistemos diegimas į gamybinę aplinką, dokumentų atnaujinimas. Gali būti tikslinama ir suderinama su Užsakovu detalios analizės ir projektavimo etapo metu ir kita konkrečios klaidos sprendimo trukmė, jei klaidos pataisymas per numatytą laiką nėra įmanomas. Situacijos, kai gali būti numatyta kita klaidos sprendimo trukmė, turi būti suderinta garantinio aptarnavimo plane. |
|  | Diegėjas su Užsakovu (raštu) gali susiderinti kitus, Perkančiajai organizacijai priimtinus, klaidų pašalinimo terminus. |
|  | Bet kokie pakeitimai gamybinėje aplinkoje, įskaitant klaidų ištaisymą, gali būti diegiami tik gavus Užsakovo rašytinį leidimą. |
|  | Turi būti užtikrinta prevencinė Sistemos priežiūra (planinis Sistemos patikrinimas ir koregavimas, padedantis išvengti Sistemos klaidų arba ištaisantis jas prieš joms tampant defektais). |

Reikalavimai papildomų paslaugų teikimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Paslaugų teikimo sutarties vykdymo metu (iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos) Perkančioji organizacija, esant poreikiui, teikdama atskirus raštiškus Papildomų paslaugų užsakymus, turi teisę užsakyti Papildomas paslaugas, pagal Diegėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį (ne daugiau kaip 500 valandų paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpiu). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto valandų kiekio. |
|  | Papildomų paslaugų užsakymų tipai: - Papildomi darbai nenumatytoms sritims ar funkcijoms – darbas užsakomas esant poreikiui realizuoti papildomą Sistemos funkcionalumą, kuris nebuvo numatytas; - Papildomų integracinių sąsajų įgyvendinimas – darbas užsakomas esant poreikiui realizuoti papildomą integracinę sąsają su nenumatyta informacine sistema duomenų gavimui arba perdavimui; - Papildomi mokymai, konsultacijos; - Kiti papildomi su Užsakovu suderinti darbai. |
|  | Papildomų paslaugų poreikiai, turi būti suderinti su Užsakovo projekto vadovu ir Techninės priežiūros paslaugos teikėjo atstovais. |
|  | Detalią Papildomų paslaugų teikimo tvarką Diegėjas privalo pateikti Projekto reglamente ir suderinti su Užsakovu. Tai turi apimti papildomų paslaugų teikimo tvarką su aiškiomis taisyklėmis kaip bus nustatomos ir apskaitomos Papildomos paslaugos, kaip bus nustatomas Užsakymo įgyvendinimui reikalingas valandų kiekis, kaip bus fiksuojami žodiniai užsakymai ir vystymo paslaugos. |
|  | Atlikus Papildomų paslaugų užsakymą, turi būti atnaujinama, jei jau yra paruošta, Projekto dokumentacija. Papildomų paslaugų užsakymų metu Perkančioji organizacija nurodo, kokie konkretūs dokumentai turi būti atnaujinami ir šių dokumentų atnaujinimas turi būti įskaičiuotas ir įvertintas papildomomis valandomis. |
|  | Teikiamos Papildomos paslaugos neturi sutrikdyti nepertraukiamo Sistemos veikimo. Priešingu atveju Diegėjas privalo atstatyti Sistemos veikimą per Sistemos garantiniame aptarnavime nurodytus klaidų šalinimo terminus savo lėšomis. Turi būti atliekamas visų atliktų papildomų Sistemos pakeitimų testavimas. |
|  | Užsakytoms, suteiktoms ir priimtoms Papildomoms paslaugoms ir jų rezultatams turi būti suteikiama garantija, kuri galioja visos sutarties metu ir 12 mėnesių po sutarties pabaigos. |

- Priedai

Preliminarūs naudotojų tipai ir sąrašas

| Nr. | Naudotojas | Naudotojų skaičius |
| --- | --- | --- |
| Vidiniai Sistemos naudotojai |  |  |
|  | Sistemos administratorius | 5 |
|  | Savivaldybės atstovai | Alytaus miesto savivaldybės administracija – 10 Alytaus rajono savivaldybės administracija – 6 Lazdijų rajono savivaldybės administracija – 5 Druskininkų savivaldybės administracija – 6 Varėnos rajono savivaldybės administracija – 5 |
|  | Ugdymo įstaigos | 86 viešojo sektoriaus švietimo įstaigos, kurių paslaugų teikimo procesai bus skaitmeninami: - Alytaus miesto savivaldybė – 30 įstaigos (Bendrojo ugdymo mokyklos – 15; Neformalaus ugdymo įstaigų skaičius (Ikimokyklinis, priešmokyklinis, FŠPU) – 14, Alytaus pedagoginė psichologinė tarnyba); - Alytaus rajono savivaldybė – 13 įstaigų (Bendrojo ugdymo mokyklos kartu su ikimokykliniu, priešmokykliniu ugdymu – 6; FŠPU – 1, Suaugusiųjų NVŠ – 6; Alytaus pedagoginė psichologinė tarnyba); - Druskininkų savivaldybė – 9 įstaigų (Bendrojo ugdymo mokyklos – 5; Neformalaus ugdymo įstaigų skaičius (Ikimokyklinis, priešmokyklinis, FŠPU) – 4, Suaugusiųjų NVŠ – 1; Druskininkų švietimo centras); - Lazdijų rajono savivaldybė – 11 įstaigų (Bendrojo ugdymo mokyklos – 7; Neformalaus ugdymo įstaigų skaičius (Ikimokyklinis, priešmokyklinis, FŠPU) – 2, Suaugusiųjų NVŠ – 1; VšĮ Lazdijų švietimo centras); - Varėnos rajono savivaldybė – 13 įstaigų (Bendrojo ugdymo mokyklos – 5; Neformalaus ugdymo įstaigų skaičius (Ikimokyklinis, priešmokyklinis, FŠPU) – 7, Varėnos švietimo centras. |
|  | Akredituotų neformaliojo švietimo programų paslaugų teikėjai | Alytaus miesto savivaldybės administracija – 39 Alytaus rajono savivaldybės administracija – 12 Lazdijų rajono savivaldybės administracija – 40 Druskininkų savivaldybės administracija – 30 Varėnos rajono savivaldybės administracija – 9 |
| Išoriniai Sistemos naudotojai |  |  |
|  | Galutinis vartotojas (tėvas / globėjai, pilnamečiai vaikai, ugdymo įstaigų klientai) | Švietimo paslaugas gaunantys mokiniai (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų mokiniai) ir suaugusieji (gaunantys NVŠ paslaugas) (28 467 naudotojai) - Alytaus miesto savivaldybė – 10 249 vartotojai; - Alytaus rajono savivaldybė – 1 661 vartotojas; - Druskininkų savivaldybė – 3 758 vartotojai; - Lazdijų rajono savivaldybė – 8 250 vartotojų; - Varėnos rajono savivaldybė – 4 549 vartotojai. ● Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų mokinių tėvai/globėjai (skaičiuojama po 1 tėvą/globėją vienam vaikui) (19 343 naudotojai) |

Reikalingos integracinės sąsajos

| Nr. | Integracija | Integracijos aprašymas | Gaunami duomenys | Perduodami duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VIISP | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP) – tai platforma, skirta užtikrinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą, didinant duomenų mainų efektyvumą tarp valstybinių institucijų ir gyventojų. | Naudotojų identifikavimo ir autentifikavimo duomenys: Fizinio asmens duomenys: - Asmens kodas; - interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas); - vardas, pavardė; - kontaktinė informacija (el. pašto adresas, telefono numeris); - juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinė (adresas), elektroninio pašto adresas korespondencijai ir kontaktinis mobiliojo telefono numeris; - juridinio asmens vadovo vardas ir pavardė, asmens kodas; - juridinio asmens vadovo atstovavimo šaltinis; - autentifikavimo duomenų paketas (prisijungimo būdas), | Nėra |
|  | GR | Gyventojų registras (GR) – tai nacionalinis registras, kuriame kaupiami duomenys apie Lietuvos gyventojus, jų asmens duomenis, šeimos sudėtį ir gyvenamąją vietą. | Fizinių asmenų duomenys: - Asmens kodas - vardas, pavardė; - gimimo data; - pilietybė; - lytis; - tėvų duomenys (vardai, pavardės, asmens kodai); - mirties data / tėvų / globėjo (rūpintojo) mirties data; - deklaruota gyvenamoji vieta | Nėra |
|  | JAR | Juridinių asmenų registras (JAR) – registras, kuriame kaupiami duomenys apie juridinius asmenis, jų pavadinimus, kodus, registracijos adresus ir kontaktus. | Juridinių asmenų duomenys: - juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinė (adresas), elektroninio pašto adresas korespondencijai ir kontaktinis mobiliojo telefono numeris; - juridinio asmens vadovo vardas ir pavardė, asmens kodas; - duomenys apie asmenis, turinčius teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius (vardas, pavardė, asmens kodas); - taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu | Nėra |
|  | Mokinių registras | Mokinių registras – nacionalinis registras, kuriame kaupiami duomenys apie mokinius, jų mokymosi įstaigas, klases ir mokymo programas. | Mokinių duomenys: - Vardas - Pavardė - Asmens kodas - Klasė - Mokymosi įstaiga - Mokymo programa - Neformaliojo švietimo programos | - |
|  | SPIS | Socialinės paramos informacinė sistema (SPIS) – sistema, skirta administruoti socialinės paramos teikimą, įskaitant informaciją apie nemokamą maitinimą ir kitas socialines paslaugas. | Socialinės paramos duomenys: - globėjo (rūpintojo) duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas); - globojamų vaikų asmens kodai; - tėvams taikomų tėvų valdžios apribojimų duomenys; - Mokiniai gaunantys nemokamą maitinimą - Socialinės paramos paslaugos, išmokos | - |
|  | CPIS | Centrinė priėmimo į švietimo programas informacinė sistema (CPIS) – sistema, skirta centralizuotam priėmimui į švietimo programas ir su tuo susijusių duomenų tvarkymui. | - Informacija apie pateiktus prašymus, jų statusus ir duomenis. - Informacija apie sudarytas sutartis | - |
|  | Pedagogų registras | Pedagogų registras – registras, kuriame kaupiami duomenys apie pedagoginius darbuotojus, jų kvalifikaciją, darbo patirtį ir mokomus dalykus. | Pedagogų duomenys: - Vardas - Pavardė - QR kodas - Kvalifikacija - Darbo patirtis - Mokomas dalykas | Duomenys apie pedagogų darbo ir mokymo veiklas, jei vyksta registravimas mokymo programose. |
|  | NŠPR | Neformaliojo švietimo programų registras (NŠPR) – registras, kuriame kaupiami duomenys apie akredituotas neformaliojo švietimo programas. | Iš NŠPR gaunami neformaliojo švietimo programų duomenys apie akredituotas programas. | Nėra |
|  | ŠMIR | Švietimo ir mokslo institucijų registras (ŠMIR) – registras, kuriame kaupiami duomenys apie švietimo įstaigas ir tiekėjus, jų kontaktus ir veiklos aprašymus. | Iš ŠMIR gaunami švietimo įstaigų ir švietimo tiekėjų duomenys. | Nėra |
|  | VDVIS | Valstybės duomenų valdymo informacinė sistema (VDVIS) – sistema, skirta atvirų duomenų apie ugdymo rezultatus ir veiklos efektyvumą kaupimui ir teikimui. | Nėra. | Ugdymo veiklos rezultatai, statistiniai duomenys. |
|  | Kontora | Dokumentų valdymo sistema (DVS) – sistema, skirta dokumentų registravimui, derinimui, vertinimui ir pasirašymui skaitmeniniu būdu. Naudojama Varėnos r. sav. Adm. ir Druskininkų r. sav. adm. | Dokumentų registravimas, derinimas, vertinimas, pasirašymas. | Pasirašyti dokumentai ir jų būsenos (pateikta, atmesta, priimta). |
|  | DocLogix (DLX) | Dokumentų valdymo sistema (DVS) – sistema, skirta dokumentų registravimui, derinimui, vertinimui ir pasirašymui skaitmeniniu būdu. Naudojama Alytaus ir Lazdijų r. Sav. adm. | Dokumentų registravimas, derinimas, vertinimas, pasirašymas. | Pasirašyti dokumentai ir jų būsenos (pateikta, atmesta, priimta). |
|  | Vieno langelio informacinė sistema VLIS „Avilys“ | Dokumentų valdymo sistema (DVS) – sistema, skirta dokumentų registravimui, derinimui, vertinimui ir pasirašymui skaitmeniniu būdu. Naudojama Alytaus m. sav. adm. | Dokumentų registravimas, derinimas, vertinimas, pasirašymas. | Pasirašyti dokumentai ir jų būsenos (pateikta, atmesta, priimta). |
|  | DBSIS (Dokumentų valdymo bendroji informacinė sistema) | Dokumentų valdymo sistema (DVS) – sistema, skirta dokumentų registravimui, derinimui, vertinimui ir pasirašymui skaitmeniniu būdu. Naudojama Alytaus m. sav. adm. pavaldžios įstaigos | Dokumentų registravimas, derinimas, vertinimas, pasirašymas. | Pasirašyti dokumentai ir jų būsenos (pateikta, atmesta, priimta). |

Preliminarus ataskaitų sąrašas

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
|  | Ataskaita apie pateiktus prašymus į būrelius: pateiktų, patvirtintų, atmestų ir laukiančiųjų eilėje prašymų skaičius. Grupės užimtumas pagal vietų skaičių. |
|  | Ataskaita apie ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo paslaugų užimtumą: Grupės dydis, likusios laisvos vietos. |
|  | Prašymų dėl įvertinimo ataskaita: Pateikti, patvirtinti ir atmesti prašymai dėl pedagoginio ar psichologinio įvertinimo. |
|  | PPT: Pateiktų apeliacijų skaičius |
|  | PPT: Pedagoginio psichologinio vertinimo terminus viršijančių dokumentų skaičius |
|  | PPT: Iš mokyklų pateiktų dokumentų skaičius |
|  | PPT: Brandumo mokyklai atliktų vertinimų skaičius |
|  | NSŠ programų tvirtinimo ataskaita: Tvirtintos, atmestos programos, jų finansavimas. |
|  | Registracijų į NSŠ programas ataskaita: Užsiregistravusiųjų skaičius pagal programas. |
|  | Stovyklų programų ataskaita: Patvirtintos ir atmestos stovyklos bei jų organizatoriai. |
|  | Lankomumo ataskaitos: dalyvių lankomumas, lankomumo žymėjimas skirtingais būdais (QR kodas, pažymėjimo skaitytuvas, rankinis) |
|  | Projektinių iniciatyvų ataskaita: Paraiškų skaičius, finansavimas ir projektų statusas. |
|  | Vartotojų aktyvumo ataskaita: Registruotų vartotojų ir jų veiklos statistika |
|  | Skelbiamų projektų, konkursų lėšų paskirstymo ataskaita: Finansavimo paskirstymas pagal veiklas, programas ir regionus. |
|  | Ataskaitos pagal efektyvumo rodiklius: vidutinis laikas nuo prašymo pateikimo iki galutinio sprendimo; vidutinis laikas sutarčių generavimui ir pasirašymui. |

Procesų kokybės ir efektyvumo rodikliai.

TO-BE procesų analizės dokumentas

Procesų ir modulių sąsajų matrica