KELIO, ŠALIGATVIO, VEJŲ DANGŲ ATSTATYMO DARBŲ PO AVARIJŲ VANDENTIEKIO IR (AR) NUOTEKŲ TINKLUOSE RANGOS DARBŲ SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

Reg. data 20__-__-__, Nr. __________________________

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio/-ios pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir

[Pavadinimas], juridinio asmens kodas [įrašyti], registruotos buveinės adresas [įrašyti], Lietuvos Respublika, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio /-ios pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – „Rangovas“), iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – „Sutarties SD“) ir susitarė:

| 1. Sutarties objektas | 1.1. Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti Kelio, šaligatvio, vejų dangų atstatymo darbai po avarijų vandentiekio ir (ar) nuotekų tinkluose (įskaitant ir jų rezultato perdavimą) (toliau – Darbai), kurie detalizuoti ir atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (Sutarties priedas Nr. 1). |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka | - Pradinės Sutarties vertė yra 5 400 000,00 EUR be PVM. - Maksimali Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 6 000 000,00 EUR; (2) PVM [įrašyti] EUR; (3) Darbų kaina su PVM [įrašyti] EUR. - Darbų kaina yra maksimali suma už kurią Užsakovas pirks Darbus. - Darbų kainos (be PVM) apskaičiavimo būdas (taikomas ir galimiems Sutarties keitimo atvejams): - fiksuotas įkainis (dėl Sutarties SD priede Nr. 1 Techninės specifikacijos priedo Nr. 1.1. ir 1.2.., darbų įkainiai nurodyti Sutarties 2 priede „Darbų įkainiai“) (Maksimali pagal fiksuotą įkainį skirta lėšų suma 5 400 000,00 Eur be PVM); - kintamas įkainis (dėl Sutarties SD priedo Nr. 1 Techninės specifikacijos 3.1.4. punkto) (Maksimali pagal kintamą įkainį skirta lėšų suma 600 000,00 Eur be PVM); - sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas (už leidimus, išduodamus Lietuvos automobilių kelių direkcijos, pagal Techninės specifikacijos 4.2.27. p). - Nenumatytų darbų įkainiai apskaičiuojami kaip nurodyta Techninės specifikacijos 3.1.4. punkte. |  |
|  | - Sutarties kainos / įkainio peržiūra vykdoma ne anksčiau nei praėjus 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir ne dažniau nei kas 6 (šešis) mėnesius. - Sutarties kaina/įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros momentas ir dažnumas: kai indeksas pakis 5 ar daugiau procentų lyginant su bazinės kainos indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (https://osp.stat.gov.lt/) skelbiamoje Statybos sąnaudų elementų indeksų grupėje, indeksas – „Keliai ir gatvės“. |  |
|  | - Avansas nėra mokamas. |  |
|  | - Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant nurodytos Darbų kainos. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso preliminaraus Darbų kiekio ar bet kokios jo dalies, išskyrus atvejus, kai Pirkimo dokumentuose nurodytas minimalus perkamų Darbų kiekis. - Užsakovas įsipareigoja išpirkti 30 proc. Sutarties SD 2.1. punkte nurodytos Darbų kainos (EUR be PVM). |  |
|  | - Atsiskaitymas: pagal priimtą ir patvirtintą užsakymą. - Už tinkamai ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal jo pateiktas ir Užsakovo priimtas Sąskaitas ir Aktus. Rangovas elektronines Sąskaitas faktūras kartu su pasirašytais Šalių Aktais teikia Sąskaitų administravimo bendrojoje informacinėje sistemoje (SABIS). - Rangovo tinkamai patvirtinto ir fiziniais ar elektroniniais parašais pasirašyto Akto pateikimo Užsakovui terminas: iki einamojo mėnesio 25 Dienos pateikti Aktą peržiūrai ir iki kito einamojo mėnesio 2 Dienos pateikti patvirtintą ir pasirašytą Aktą ir Sąskaitą. - Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 30 (trisdešimt) Dienas nuo Sąskaitos išrašymo datos. |  |
| 3. Darbų atlikimo terminai, Darbų vieta | - Darbų atlikimo pradžia: nuo Užsakymo pateikimo Rangovui dienos. - Darbų atlikimo terminas: 25 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe Sutarties šalių sutarimu pratęsti darbų atlikimo terminą vieną kartą, kol bus išnaudota pirkimui skirta lėšų suma, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių laikotarpiui - Darbai bus atliekami: Techninės specifikacijos 4.1. nurodytose vietose. - Darbai atliekamai pagal atskirus Užsakovo Užsakymus. Užsakymai teikiami ir tvirtinami (laikomi suderintais) [raštu/el. paštu/; nurodyti kontaktą]. Teikiant Užsakymus Šalys suderins [užsakomus Darbus (pavadinimai)/Darbų apimtį (vnt.)./terminus/vietą/kt.]. Atskirų Užsakymų įvykdymo terminai ir tvarka nurodomi Techninės specifikacijos 4.2. p. Užsakymas Užsakovo vienašališkai gali būti keičiamas (tikslinimas) ir (ar) atšaukiamas per 1 d. d. nuo Užsakymo pateikimo (išsiuntimo) Rangovui dienos. Rangovas neturi teisės vienašališkai keisti (tikslinti) ir (ar) atšaukti Užsakymo ar atsisakyti jį vykdyti. Užsakymas taip pat gali būti keičiamas (tikslinamas) abipusiu rašytiniu Šalių susitarimu. |  |
| 4. Darbų perdavimas–priėmimas | - Atliktų darbų aktavimo būdas: atlikus konkretaus Užsakymo darbus. |  |
| 5. Asmenys (atstovai, Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovai, jungtinė veikla) | - Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus asmenis: |  |
|  | Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: [pareigos, vardas, pavardė], [telefonas, e. paštas]. Užsakovo atstovas atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: Užsakovo vadovo įsakymu paskirtas Pirkimų skyriaus atstovas, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą. | Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: [pareigos, vardas, pavardė], [telefonas, e. paštas]. |
|  | - Darbų atlikimui Rangovas Pasirinkti Ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi / Subrangovą: (jeigu pasitelkiami): „[Pavadinimas]“, juridinio asmens kodas [įrašyti]. Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi / Subrangovo atstovas (jeigu žinoma): [įrašyti]. - Darbai atliekami jungtinės veiklos pagrindu šios tiekėjų grupės (jungtinės veiklos partnerių): [įrašyti]. |  |
|  | - Ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi / Subrangovui perduodamų atlikti Darbų dalis (pavadinimas): [įrašyti, ar nurodyti kt. dokumentą, kur tokie Darbai įvardinti]. Ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi / Subrangovui perduodamų atlikti Darbų kaina arba proc. (jeigu žinoma): [įrašyti]. |  |
| 6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, draudimas, garantija, trūkumų šalinimo terminas | - Sutarties įvykdymo užtikrinimas: taikomas. - Sutartiniai įsipareigojimai užtikrinami banko garantija / užstatu. Reikalavimai sutarties įvykdymo užtikrinimui nustatyti Sutarties BD 13 dalyje „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“. - Užtikrinimo dydis 60 000,00 EUR. |  |
|  | - Draudimas: taikomas. Draudimo sąlygos nurodytos Sutarties BD 14 sk. - Rangovas kartu su Aktu turi pateikti dokumentą (banko garantiją arba užstatą), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių trūkumų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trejų) metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo aktuali redakcija (41 straipsnio 2 dalis)). |  |
|  | - Trūkumų šalinimo terminas: nurodyta Techninės specifikacijos 5 skyriuje. |  |
| 7. Atsakomybė | - Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Rangovas Užsakovui moka: - Už vėlavimą atvykti ir/ar pristatyti techniką į Darbų vietą per Techninėje specifikacijoje nurodytus terminus Rangovas Užsakovui moka 100,00 Eur (vieno šimto eurų, 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį; - Už vėlavimą pradėti ir/ar atlikti Darbus per Techninėje specifikacijoje nurodytus terminus, kai terminas pradėti ir/ar atlikti Darbus skaičiuojamas valandomis, Rangovas Užsakovui moka 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų, 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą valandą; - Už vėlavimą pradėti ir/ar atlikti Darbus per Techninėje specifikacijoje nurodytus terminus, kai terminas pradėti ir/ar atlikti Darbus skaičiuojamas paromis ar darbo dienomis, Rangovas Užsakovui moka 100,00 Eur (vieno šimto eurų, 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą parą ar darbo dieną; - Per Techninės specifikacijos 5 skyriuje nurodytus terminus nepašalinus trūkumų, Rangovui laiku neatvykus pašalinti defektų ir/ar jų nepašalinus per nustatytus terminus, Rangovas Užsakovui moka 100,00 Eur (vieno šimto eurų, 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną; - Rangovas Užsakovui moka 200,00 Eur (du šimtai eurų, 00 ct) baudą už kiekvieną atvejį, kai Užsakovas nustato, jog Rangovas nesilaiko prisiimtų įsipareigojimų pagal Ekonomiškai naudingiausio Pasiūlymo vertinimo metodiką, kurių pagrindu Rangovo Pasiūlymas buvo išrinktas laimėjusiu ir/ar Užsakovas įgys teisę šią Sutartį nutraukti vienašališkai (vadovaujantis Sutarties BD 19.2. p.). - Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Užsakovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Užsakovas Rangovui moka: Už vėlavimą apmokėti Rangovo pateiktą Sąskaitą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Užsakovas Rangovo reikalavimu moka 0,05 proc. vėluojamos apmokėti Sąskaitos (EUR be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. - Šalių atsakomybė pagal šią Sutartį yra apribota tiesioginiais nuostoliais – nė viena iš Šalių negali būti laikoma atsakinga kitai Šaliai dėl pelno praradimo, dėl nuostolių naudojantis Sutarties objektu, dėl nuostolių, kylančių iš sutarties, kurią Šalis sudarė su trečiuoju asmeniu, arba dėl bet kurių kitų netiesioginių nuostolių ar žalos, susijusių su Sutartimi. - Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis. - Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas. |  |
| 8. Sutarties galiojimas, Darbų atlikimo terminas, pratęsimas, vykdymas | - Sutartis įsigalioja nuo visų Šalių Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. - Sutarties SD sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai, išskyrus atvejus, kai Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu. |  |
| 9. Priedai | 9.1. Kiekvienas Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių: - Techninė specifikacija (Užsakovo techniniai dokumentai nepasirašomi, laikoma, kad juos turi abi sutarties Šalys); - Darbų įkainiai; - Rangovo pasiūlymas (Rangovo techniniai dokumentai nepasirašomi, laikoma, kad juos turi abi sutarties Šalys); - Atsakymai į tiekėjų klausimus, Pirkimo dokumentų paaiškinimai (jeigu tokių buvo). |  |
| 10. Šalių rekvizitai ir parašai | Užsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ Adresas Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius Adresas korespondencijai: Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius Juridinio asmens kodas 120545849 PVM mok. kodas LT205458414 Tel. 19118 El. paštas info@vv.lt A. s. Nr. LT64 7044 0600 0776 5833 Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 [pareigos] [vardas, pavardė] ___________________________ (parašas) | Rangovas: [pavadinimas] Adresas [įrašyti] Adresas korespondencijai [įrašyti] Juridinio asmens kodas [įrašyti] PVM mok. kodas [įrašyti] Tel. [įrašyti] El. paštas [įrašyti] A. s. Nr. [įrašyti] Bankas [įrašyti], banko kodas [įrašyti] [pareigos] [vardas, pavardė] ___________________________ (parašas) |