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tel. (8 46)  45 25 45, faks. (8 46)  47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt. 
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	TVIRTINU

	
	Klaipėdos rajono savivaldybės

	
	administracijos direktorius

	
	

	
	2025-  



PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	UŽSAKOVAS
	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, kodas 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai

	STATYTOJAS
	Klaipėdos rajono savivaldybė, kodas 111103732, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai


	PIRKIMO/ PASLAUGŲ  PAVADINIMAS
	
Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Gargždų m. nuo Lakštingalų g. iki Minijos upės statybos projekto ekspertizė; Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų projekto Gargždų miesto Laugalių ir Aleksandro Lengvino g. sankryžoje ekspertizė
 

	PASLAUGŲ TERMINAS 
	


Bendrosios projekto ekspertizės aktas (nepriklausomai nuo projekto įvertinimo) turi būti pateikiamas per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos



	PIRKIMO OBJEKTAS
	Perkamos paslaugos atlikti pagal UAB „Patvanka“ rengiamų techninių projektų: „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Gargždų m. nuo Lakštingalų g. iki Minijos upės statybos projektas“; „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų projektas Gargždų miesto Laugalių ir Aleksandro Lengvino g. sankryžoje“ sprendinius.


	STATYBOS RŪŠIS

	Rekonstravimas, statyba


	STATINIO KATEGORIJA
	Neypatingieji statiniai


	
LĖŠŲ POBŪDIS
	
Savivaldybės biudžeto lėšos



UŽDUOTIS:
Atlikti projekto bendrąją ekspertizę. 

      Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis aktualia Statybos įstatymo redakcija, aktualiomis statybos techninių reglamentų redakcijomis ir kitais, aktualiais statinio  bendrosios projekto ekspertizės paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.
      Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi teikti paslaugas, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis.
      Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 str. 66 d., - apibrėžta, kad statinio projekto ekspertizė – tai įvertinimas, kaip statinio projekte yra įgyvendinti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatyti esminiai statinių reikalavimai, taip pat kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai.
     Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – STR1.04.04:2017) 6.2 p. ir 6.5 p. detalizuota, kad:
- bendroji projekto ekspertizė – projekto (visų jo dalių), kaip vientiso techninio dokumento, įvertinimas, patikrinant kaip statinio ir jo dalių, inžinerinių sistemų, statinio ir statybos sklypo reikmes tenkinančių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo tvarkymo projekto sprendiniai atitinka Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų, reikalavimus, taip pat projekto sprendinių tarpusavio ryšį ir suderinamumą.
     Bendroji projekto ekspertizė apibendrina dalinių projekto ekspertizių (kurios yra bendrosios projekto ekspertizės sudėtinės dalys) aktuose pateiktų projekto dalių įvertinimus, suderina juos tarpusavyje, patikrina jų kokybę ir pateikia bendrą projekto įvertinimą; pagal Statybos įstatymo 34 str. 1 d. atliekant tų statinių projektų ekspertizę, kurie turi būti pritaikomi specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, turėtų būti atliekama bendroji projekto, kuris susideda iš privalomųjų projekto dalių teiktinų statybą leidžiančiam dokumentui gauti, ekspertizė – kaip vientiso techninio dokumento, įvertinimas, patikrinant kaip statinio ir jo dalių, inžinerinių sistemų, statinio ir statybos sklypo reikmes tenkinančių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo tvarkymo projekto sprendiniai atitinka Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų, reikalavimus, taip pat projekto sprendinių tarpusavio ryšį ir suderinamumą. Atkreiptinas dėmesys, kad statinių, kurie turi būti pritaikomi specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, projektų ekspertizės metu tikrinama, ar projekto bendrosios, architektūrinės, sklypo sutvarkymo (sklypo plano) ir susisiekimo dalių sprendiniai atitinka statinių pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams reikalavimus, nustatytus statybos techniniame reglamente  STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.
	
PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA
	Prieš pradedant teikti paslaugas projekto rengėjas pateikia projekto elektroninę pasirašytą versiją. 

	
APMOKĖJIMO SĄLYGOS
	
Išlaidos bus finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto, iš surenkamų mokesčių, lėšomis. 

	      Apskaitos dokumentai privalo būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu pateikiamas elektroniniu paštu *ADOC elektroninio dokumento formatu, kuris atitinka Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ACOC-V1.0“ reikalavimus, kuris pagal LR ir ES teisės aktų nuostatas yra prilyginamas rašytiniam, pateikiama užsakovo atstovui, kuris yra atsakingas už sutarties vykdymą. PVM sąskaitą-faktūrą gali pateikti Užsakovui tik prieš tai Užsakovui patvirtinus pateiktą suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą F-2, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3. 
     Jeigu tiekėjas pateikia užsakovui projekto ekspertizės pastabas, pagal kurias projektas turi būti pataisytas, tiekėjas turi teisę kartu su šiomis pastabomis pateikti užsakovui tarpinį Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą bei sąskaitą, kurios suma už dalį suteiktų Paslaugų būtų ne didesnė nei 70 (septyniasdešimt) proc.
     Galutinis mokėjimas atliekamas po Sutartyje numatyto paslaugų perdavimo–priėmimo akto, gavus teigiamą ekspertizės aktą.
     PRIDEDAMA. Projekto dokumentacija, 2 rinkmenos.




Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjas 			          	Algirdas Ronkus






 
Sutarties _ priedas „Atliktų paslaugų akto forma“
	

	SUTEIKT Ų PASLAUGŲ  AKTAS Nr. ___

	
	
	
	 
	
	

	(akto išrašymo data: metai, mėnuo, diena)

	Objektas:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	(tvarkybos darbų sutartyje nurodyto objekto pavadinimas)

	Tiekėjas:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	(įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

	Užsakovas:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	(įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Paslaugų kodas
	Paslaugų ir išlaidų aprašymas
	Mato vnt.
	Kaina (Eur)
	Kiekis
	Vertė Iš viso EUR

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
 
	 
	 
	
	

	Suma be PVM 
	 
	 
	 
	 

	PVM 21 (%) 
	 
	 
	 
	 

	Bendra suma su PVM
 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Paslaugas perdavė:
	
	
	Paslaugas priėmė:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	............................................................
	
	............................................................
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Sutarties _ priedas „Pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę forma“
PAŽYMA Nr.
apie atliktų darbų ir išlaidų vertę
	už
	
	m.
	
	mėn.

	[bookmark: _Hlk63156748]Užsakovas 
	

	Rangovas/Tiekėjas
	

	Techninė priežiūra
	

	Objekto pavadinimas
	

	Sutarties data ir Nr.
	



	Objekto pavadinimas
	Sutartinė kaina
	Įvykdytų darbų vertė nuo darbų pradžios
	Įvykdytų darbų vertė nuo metų pradžios 
	Įvykdytų darbų vertė per ataskaitinį laikotarpį 

	
	
	
	Darbų vertė
	PVM 21%
	Iš viso, Eur
	Darbų vertė
	PVM 21%
	Iš viso, Eur

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darbų aprašymas
	
	
	
	
	
	
	
	

	Suma be PVM
	
	
	
	
	
	
	
	

	PVM 21 (%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Iš viso:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sulaikoma suma (%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mokėtina suma (%) Viso Eurais
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darbus perdaviau: 
	
	
	Darbus priėmiau:
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