VšĮ ANYKŠČIŲ PIRMINIS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SUTARTIS

2025 m.                     d. Nr.

Anykščiai

Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras, įstaigos kodas 154278545, atstovaujamas direktoriaus Kęstučio Jacunsko, veikiančio pagal įstaigos įstatus, (toliau – Užsakovas), ir                   , kodas                    , atstovaujama direktoriaus                  , veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitaria dėl toliau išvardintų sąlygų.

- Sutarties dalykas

Sutarties dalykas yra –  Gydymo paskirties pastato (VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras), V. Kudirkos g. 1, Anykščiai, unikalus pastato numeris 3494-0023-9016, remonto darbai (toliau- Darbai).

- Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė, terminai ir garantinis laikas

  - Darbų atlikimo trukmė – 2 mėnesiai, su galimybe pratęsti darbų atlikimą vienam mėnesiui nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

  - Garantinis terminas negali būti trumpesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytą terminą.

- Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

  - Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) (toliau – Metodika).

  - Sutarties objekto kaina nustatyta remiantis viešojo pirkimo laimėtoju pripažinto rangovo pasiūlymu (pagrindas – 2025-  -  Tiekėjų apklausos pažyma          ) ir yra ______Eur (suma žodžiais).

  - Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi Rangovo mokami mokesčiai. Rangovas į pasiūlymo kainą turi įtraukti išlaidas, kurias patirs atsiskaitymo dokumentus teikdamas naudojantis elektronine sistema „SABIS“ (svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/).

  - Pasikeitus PVM dydžiui Darbų kaina keičiama proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Kaina perskaičiuojama per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo paskelbimo Teisės aktų registre. Perskaičiuota kaina įforminama šalių pasirašomu susitarimu ir taikoma po perskaičiavimo atliktiems Darbams apmokėti.

- Šalių atsakomybė

  - Neatlikus apmokėjimo dėl savo kaltės Sutartyje nustatytais terminais Užsakovas moka Rangovui 0,05% dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Jei Rangovas dėl savo kaltės uždelsęs darbų užbaigimą iki nustatyto termino ar vykdo darbus netinkamai, arba vėluoja atlikti pataisymus pagal Užsakovo pagristas pastabas, Rangovas moka Užsakovui 0,05% dydžio delspinigius nuo Sutartyje nurodytos objekto kainos už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius, neviršijant 10 % bendros Sutarties vertės.

  - Jeigu apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % bendros Sutarties kainos, Užsakovas gali prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

    - išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

    - nutraukti Sutartį ir reikalauti 25% nuo Sutarties vertės žalos atlygimo.

  - Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

  - Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

  - Už Sutarties įgyvendinimą, darbų atlikimo priežiūrą ir priėmimą bei sutarties kontrolę atsakingas Vyr. ūkio reikalų tvarkytojas Jonas Matuliauskas, tel.: 061165146, el. paštas: jonas.matuliauskas@anykpspc.lt

  - Už Sutarties paskelbimą atsakingas Viešųjų pirkimų specialistas Sigitas Petravičius, tel.: 062061090, el. paštas: sigitas.petravicius@anykpspc.lt

  - Atsakingu už Sutarties įgyvendinimą, darbų atlikimo priežiūrą, sutarties kontrolę  iš rangovo pusės skiriama........................................................................................

- Rangovo teisės ir pareigas

  - Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus pagal šią Sutartį, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, darbų teikimą pagal geriausius visuotiniai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias, už šios sutarties 3.2 punkte nurodytą darbų kainą.

  - Rangovas įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbus nustatytais terminais.

  - Trūkumų pašalinimo terminas nustatomas šalių susitarimu. Jeigu Rangovas per 10 darbo dienų nuo trūkumų nustatymo dienos nepradeda šalinti nustatytų Darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti trūkumus arba pasamdyti kitus asmenis trūkumams pašalinti, nepažeidžiant (neapribojant) kitų Užsakovo teisių, susijusių su Darbų trūkumų šalinimu.

  - Atlikus darbus, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Darbų pabaigos pateikti Užsakovui atliktų Darbų aktą (Sutarties 4 priedas) ir sąskaitą faktūrą.

  - Garantinio termino metu paaiškėjus esminiams atliktų statybos darbų rezultato trūkumams, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas paaiškėjusius trūkumus ištaisytų (pašalintų) savo sąskaita.

  - Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

  - Nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, atlygina Užsakovui nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

  - Pasitelkiamas subrangovas: __________ Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas turi teisę keisti subrangovus lygiavertės kvalifikacijos subtiekėjais rašytiniu Šalių susitarimu, jeigu subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų. Subrangovus galima pasitelkti, jeigu jie nebuvo nurodyti pasiūlymo pateikimo metu. Rangovas informuoja Užsakovą apie pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Tiekėjas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

  - Rangovas įsipareigoja taikyti aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimą: vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 papunkčiu („pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: 4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų; 4.4.4.2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; 4.4.4.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

- Užsakovo teisės ir pareigos

  - Užsakovas įsipareigoja Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją, būtiną Darbams atlikti.

  - Užsakovas įsipareigoja sumokėti atlygį, šios Sutarties 3.2 punkte nurodyta sumą, kuri bus išmokėta Rangovui už atliktus Darbus pagal pasirašytą atliktų Darbų aktą (Sutarties 4 priedas), sąskaitą faktūrą.

  - Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Rangovui už atliktus Darbus, jeigu paaiškėja, kad dalis jų ar visi Darbai atlikti nekokybiškai. Tokiu atveju Užsakovas per 3 darbo dienas raštu pareiškia pretenzijas Rangovui dėl nustatytų darbų pažeidimo ir trūkumų.

  - Užsakovas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytas teises.

- Atsiskaitymo tvarka

  - Užsakovas už atliktus Darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų Darbų aktą – Sutarties 4 priedas, sąskaitą faktūrą) ne vėliau kaip per 30 dienų po atsiskaitymo dokumentų pateikimo. Visi atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutartį turės būti teikiami naudojantis elektronine sistema „SABIS“ (svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/).

  - Užsakovas nustato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę ir tokio atsiskaitymo tvarką. Pasinaudojant tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Sutartį sudariusio Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Sudarius trišalę sutartį, Tiekėjo atsakomybė dėl Sutarties įvykdymo nekinta.

- Sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo sąlygos

  - Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš 10 kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui:

    - jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis negu buvo nurodęs savo pasiūlyme;

    - paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

    - paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis, kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 str. pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2017/24/ES.

  - Nutraukus Sutartį pagal 8.2 punktą, Rangovas sumoka Užsakovui 20 % Sutarties 3.2 punkte nurodytos bendros kainos su PVM dydžio baudą ir atlygina Užsakovui su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

  - Nutraukus Sutartį pagal 8.2.1 papunktį, Rangovas sumoka Užsakovui 20 % Sutarties 3.2. punkte nurodytos bendros kainos su PVM dydžio baudą ir Užsakovas apmoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

  - Sutarties nutraukimas įforminimas raštu dvišaliu susitarimu.

  - Sutartis galioja iki visų Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

  - Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.

  - Laikoma, kad Rangovas padarė esminį sutarties pažeidimą, jei jis atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus kriterijus, taip pat kai Rangovas nesilaiko Sutarties terminų ar nevykdo kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų. Padarius esminį Sutarties pažeidimą ir nepašalinus trūkumų per pretenzijoje nurodytą terminą, Sutartis nutraukiama vienašališkai ne teismo tvarka, raštu įspėjus Rangovą prieš 30 kalendorinių dienų, o Rangovas yra įrašomas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, skelbiamą www.vpt.lt.

- Kitos nuostatos

  - Sutartis laikoma tinkamai įvykdyta, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir visus su Darbais susijusius duomenis bei dokumentaciją, o Užsakovas juos priima ir pasirašo atliktų Darbų aktą (Sutarties 4 priedas) bei apmoka už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

  - Ginčai dėl šios Sutarties sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

- Sutarties priedai

  - Techninė specifikacija, 1 priedas.

  - Lokalinė sąmata, 2 priedas.

  - Patalpų brėžinys, 3 priedas.

  - Atliktų darbų aktas, 4 priedas.

  - Pasiūlymas 5 Priedas

- Šalių rekvizitai ir parašai

| UŽSAKOVAS Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras V. Kudirkos g. 1, LT-29145 Anykščiai Įmonės kodas: 154278545 Tel.: (0~381) 58388, el. paštas: anykpspc@anykpspc.lt Direktorius A.V. ____________________________________ (parašas) Kęstutis Jacunskas | RANGOVAS A.V. ___________________________________ (parašas) |
| --- | --- |

Sutarties

1 priedas

VšĮ ANYKŠČIŲ PIRMINIS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

2025 m. kovo 5 d.

Anykščiai

| Pirkimo objektas: |  |
| --- | --- |
| Paprastojo remonto darbai |  |
| BVPŽ kodas: |  |
| 45453000-7 |  |
| Pirkimo objekto aprašymas: ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai |  |
| Paprastojo remonto darbai Anykščių PSPC suaugusių sk. |  |
| Pirkimo objekto kiekis ar apimtys: (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais) |  |
| Einamojo remonto darbai Anykščių PSPC suaugusių sk. aprašyti techninėje specifikacijoje: Objektas ir jo savybės ir Bendrieji reikalavimai darbams |  |
| Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai: |  |
| Darbus atlikti per 2 mėnesius, su galimybe pratęsti darbų atlikimą vienam mėnesiui nuo sutarties pasirašymo dienos. |  |
| Reikalavimai, keliami pirkimo objektui: |  |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - Objektas ir jo savybės: 1.1. pirkimo objektas: einamasis remontas : Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras, V. Kudirkos g. 1, Anykščiai, unikalus pastato numeris 3494-0023-9016 1.2. pastato paskirtis – gydymo; 1.3. pastato nuosavybė – Anykščių rajono savivaldybė; 1.4. statybos rūšis – paprastojo remonto darbai; 1.5. darbų atlikimo vieta - Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras, V. Kudirkos g. 1, Anykščiai, unikalus pastato numeris 3494-0023-9016 1.6. tiekėjui prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama apžiūrėti objektą ir įvertinti faktinius darbų kiekius sąmatos sudarymui. Kontaktinis asmuo- Anykščių PSPC vyr. ūkio reikalų tvarkytojas Jonas Matuliauskas, el. paštas: jonas.matuliauskas@anykpspc.lt , Tel. Nr. 8(611)6 51 46 2. Bendrieji reikalavimai darbams: 2.1. rangovas privalo vykdyti darbus veikiančioje gydymo įstaigoje, laikydamasis statybos techniniuose reglamentuose, teisės aktuose bei kituose normatyviniuose dokumentuose tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų, parengti ir pasirašyti su užsakovu atliekamų darbų organizavimo projektą, kuriame būtų numatyta remonto darbų metu apsauga nuo triukšmo, kvapų ir dulkių bei darbų atlikimas gydymo įstaigos nedarbo metu. 2.2. rangovas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir pajėgumais. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turi turėti atitikties įvertinimo dokumentus); 2.3. rangovas, vykdydamas darbus, turi vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis ir gaminiais; 2.4. vykdant darbus rangovas turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų higienos sąlygų reikalavimų ir turi užtikrinti, kad į remontuojamas patalpas nepateks pašaliniai asmenys; 2.5. rangovas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų. Patalpos, kuriose buvo vykdomi remonto darbai, turi būti perduodamos pilnai išvalytos; 2.6. darbų metu neturi pablogėti kitų, neremontuojamų pastato dalių, patalpų, teritorijos eksploatacinės savybės - jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Rangovas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus pastato, inžinerinių statinių pažeidimus ar apgadinimus; 2.7. rangovas darbams privalo suteikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo numatytus garantinius terminus. Sumontuotiems gaminiams turi būti taikomas jų gamintojo suteikiamas garantinis terminas 3.1 Numatomų atlikti darbų apimtys: V. Kudirkos g. 1, Anykščiai, unikalus pastato numeris 3494-0023-9016, paprastasis remontas patalpoje Nr. 3-10 Eilės Nr.; Darbų aprašymai; Mato Vnt.; Kiekis (kiekiai preliminarūs). Langų betoninių palangių demontavimas; Vnt.; 2,00. Ventiliacijos grotelių demontavimas; Vnt.; 1,00. PVC grindų dangos nuėmimas; Kv. m.; 15,30. Praustuvo demontavimas; Vnt.; 1,00. Patalpos vidaus špižinio kanalizacijos vamzdyno demontavimas; Vnt.; 1,00. Šviestuvų demontavimas; Vnt.; 4,00. Sienų plytelių išardymas; Kv.m.; 2,25. Vidaus durų demontavimas; Vnt.; 1,00. Potinkinių metalinių dėžučių, skirtų el. jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas; Vnt.; 4,00. Langų palangės 1100x 300 mm. , laminuotos, iš drėgmei atsparios medžio drožlių plokštės (MDP) su apvaliomis briaunomis, spalva balta ir montavimas; Vnt.; 2,00. Plieninės vidaus durys (1100x 2050) ir montavimas Durų specifikacija: - durų varčia 40 mm.(0,6 mm. cinkuota skarda), iš trijų pusių storas falcas, varčia su koriniu užpildu. - durų stakta kampinė, suvirinta iš cinkuotų plieninių profilių, 1,5 mm. storio, su dviem vyrio viršutinėmis dalimis - spalva balta; Durys komplektuojamos su rankenomis, spynomis, tarpinėmis, vyriais ir apvadais. Durų furnitūra užsakoma suderinus su Užsakovu.; Vnt.; 1,00. Šviestuvai LED 600x 600 mm. ir montavimas; Vnt.; 4,00. Praustuvas (ne mažiau 600 mm.) su santechnikos įranga ir spintele bei montavimas, sienos virš praustuvo apklijavimas naujomis plytelėmis (1,5 kv.m.); Vnt.; 2,00. Naujo vidaus kanalizacijos vamzdyno (iš 50 mm.) įrengimas iš PVC, sujungiant su esančiais špižiniais vamzdynais.; Vnt.; 1,00. Naujos kanalizacijos atšakos į patalpos vidurį įrengimas iš 32 mm. PVC vamzdžių; Metrai; 5,00. Naujos šalto vandens linijos įrengimas į patalpos vidurį.; Metrai; 5,00. Išgręžti sienoje 70 mm. skyles, kai sienos storis 500 mm.; Vnt.; 2,00. „Amstrong“ akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas.; Kv.m.; 15,30. Sienų vidinių paviršių gruntavimas voleliu; Kv.m.; 45,27. Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus; Kv.m.; 45,27. Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu (spalvą parinks užsakovas); Kv.m.; 45,27. Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu (spalvą parinks užsakovas); Kv.m.; 45,27. Grindų pagrindo išlyginimas naudojant sausus mišinius; Kv.m.; 15,30. Homogeninės vinilinės grindų dangos įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (M2 padengto ploto) kai danga vienos spalvos. Slidumo koeficientas R9, bendras storis (EN 428) 2 mm, klasifikavimas - visuomeninis (EN 685) – klasė 34. Siūlės suvirinamos karštu būdu atitinkamos spalvos suvirinimo siūlu. Grindų dangos spalvos suderinamos su Užsakovu.; Kv.m.; 16,85. Špižinių radiatorių dažymas 2 kartus; Vnt.; 2,00. Ventiliacijos grotelės ir įrengimas; Vnt.; 1,00. Kompiuterinio kabelio ir telefono laido tiesimas vagose; m.; 20,00. Laidų tiesimas šviestuvams pajungti 3x 1,5 mm.; m; 10,00. Laidų tiesimas rozetėms vagose 3x 2,5 mm. vagose; m.; 20,00. Elektros rozetės ir jų montavimas, kai instaliacija paslėptoji; Vnt.; 8,00. Kompiuterinio kištukinio lizdas ir jo montavimas, kai instaliacija paslėptoji; Vnt.; 1,00. Telefono kištukinio lizdas ir jo montavimas ,kai instaliacija paslėptoji; Vnt.; 1,00. El. jungiklis dvipolis ir jo montavimas , kai instaliacija paslėptoji; Vnt.; 1,00. El. paskirstymo dėžučių dangtelių keitimas; Vnt.; 1,00. Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu; t; 1,00. Patalpoje Nr. 3-25 Eilės Nr.; Darbų aprašymai; Mato Vnt.; Kiekis (kiekiai preliminarūs). 1.; Langų betoninių palangių demontavimas; Vnt.; 2,00. 2.; Ventiliacijos grotelių demontavimas; Vnt.; 1,00. 3.; PVC grindų dangos nuėmimas; Kv.m.; 11,04. 4.; Praustuvo demontavimas; Vnt.; 1,00. 5.; Šviestuvų demontavimas; Vnt.; 2,00. 6.; Vidaus durų demontavimas; Vnt.; 1,00. 7.; Potinkinių metalinių dėžučių, skirtų el. jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas; Vnt.; 4,00. 8.; Potinkinių metalinių dėžučių, skirtų telefono tinklo laidų sujungimui durelių demontavimas; Vnt.; 1,00. 9.; Potinkinių metalinių dėžučių, skirtų telefono tinklo laidų sujungimuinaujų varstomų durelių iš PVC įrengimas(300x 300 mm.); Vnt.; 1,00. 10.; Langų palangės 1050x 300 mm. , laminuotos, iš drėgmei atsparios medžio drožlių plokštės (MDP) su apvaliomis briaunomis, spalva balta ir montavimas; Vnt.; 2,00. 11.; Šviestuvai LED 600x 600 mm. ir montavimas; Vnt.; 2,00. 12.; Praustuvas (ne mažiau 500 mm.) su santechnikos įranga ir spintele bei montavimas, sienos virš praustuvo apklijavimas naujomis plytelėmis (1,5 kv. m.); Vnt.; 1,00. 13.; „Amstrong“ akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas.; Kv.m.; 11,04. 14.; Grindų pagrindo išlyginimas naudojant sausus mišinius; Kv.m.; 11,04. 15.; Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus; Kv.m.; 41,28. 16.; Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu (spalvą parinks užsakovas); Kv.m.; 41,28. 17.; Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu (spalvą parinks užsakovas); Kv.m.; 41,28. 18.; Homogeninės vinilinės grindų dangos įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (M2 padengto ploto) kai danga vienos spalvos. Slidumo koeficientas R9, bendras storis (EN 428) 2 mm, klasifikavimas - visuomeninis (EN 685) – klasė 34. Siūlės suvirinamos karštu būdu atitinkamos spalvos suvirinimo siūlu. Grindų dangos spalvos suderinamos su Užsakovu.; Kv.m.; 12,41. 19.; Špižinių radiatorių dažymas 2 kartus; Vnt.; 2,00. 20.; Ventiliacijos grotelės ir įrengimas; Vnt.; 1,00. 21.; Laidų tiesimas šviestuvams pajungti 3x 1,5 mm.; m; 10,00. 22.; Laidų tiesimas rozetėms vagose 3x 2,5 mm. vagose; m.; 20,00. 23.; Elektros rozetės ir jų montavimas, kai instaliacija paslėptoji; Vnt.; 8,00. 24.; El. jungikliai ir jų montavimas , kai instaliacija paslėptoji; Vnt.; 1,00. 25.; El. paskirstymo dėžučių dangtelių keitimas; Vnt.; 2,00. 26.; Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu; t; 1,00. Patalpoje Nr. 3-26 Eilės Nr.; Darbų aprašymai; Mato Vnt.; Kiekis (kiekiai preliminarūs). 1.; Langų betoninių palangių demontavimas; Vnt.; 2,00. 2.; Ventiliacijos grotelių demontavimas; Vnt.; 1,00. 3.; PVC grindų dangos nuėmimas; Kv.m.; 13,94. 4.; Praustuvo demontavimas; Vnt.; 1,00. 5.; Šviestuvų demontavimas; Vnt.; 5,00. 6.; Sienų plytelių išardymas; Kv.m.; 1,62. 7.; Vidaus durų demontavimas; Vnt.; 1,00. 8.; Potinkinių metalinių dėžučių, skirtų el. jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas; Vnt.; 3,00. 9.; Langų palangės 1050x 300 mm. , laminuotos, iš drėgmei atsparios medžio drožlių plokštės (MDP) su apvaliomis briaunomis, spalva balta ir montavimas; Vnt.; 2,00. 10.; Plieninės vidaus durys (1100x 2050) . ir montavimas Durų specifikacija: - durų varčia 40 mm.(0,6 mm. cinkuota skarda), iš trijų pusių storas falcas, varčia su koriniu užpildu. - durų stakta kampinė, suvirinta iš cinkuotų plieninių profilių, 1,5 mm. storio, su dviem vyrio viršutinėmis dalimis - spalva balta; Durys komplektuojamos su rankenomis, spynomis, tarpinėmis, vyriais ir apvadais. Durų furnitūra užsakoma suderinus su Užsakovu.; Vnt.; 1,00. 11.; Šviestuvai LED 600x 600 mm. ir montavimas; Vnt.; 4,00. 12.; Praustuvas (ne mažiau 500 mm.) su santechnikos įranga ir spintele bei montavimas, sienos virš praustuvo apklijavimas naujomis plytelėmis (1,00kv.m.); Vnt.; 1,00. 13.; „Amstrong“ akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas.; Kv.m.; 13,94. 14.; Sienų vidinių paviršių gruntavimas voleliu; Kv.m.; 45,30. 15.; Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus; Kv.m.; 45,30. 16.; Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu (spalvą parinks užsakovas); Kv.m.; 45,30. 17.; Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu (spalvą parinks užsakovas); Kv.m.; 45,30. 18.; Vidaus durų dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu (spalvą parinks užsakovas); Vnt.; 1,00. 19.; Grindų pagrindo išlyginimas naudojant sausus mišinius; Kv.m.; 13,94. 20.; Homogeninės vinilinės grindų dangos įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (M2 padengto ploto) kai danga vienos spalvos. Slidumo koeficientas R9, bendras storis (EN 428) 2 mm, klasifikavimas - visuomeninis (EN 685) – klasė 34. Siūlės suvirinamos karštu būdu atitinkamos spalvos suvirinimo siūlu. Grindų dangos spalvos suderinamos su Užsakovu.; Kv.m.; 16,85. 21.; Špižinių radiatorių dažymas 2 kartus; Vnt.; 2,00. 22.; Ventiliacijos grotelės ir įrengimas; Vnt.; 1,00. 23.; Kompiuterinio kabelio ir telefono laido tiesimas vagose; m.; 20,00. 24.; Laidų tiesimas šviestuvams pajungti 3x 1,5 mm.; m; 5,00. 25.; Laidų tiesimas rozetėms vagose 3x 2,5 mm. vagose; m.; 20,00. 26.; Elektros rozetės ir jų montavimas, kai instaliacija paslėptoji; Vnt.; 8,00. 27.; Kompiuterinio kištukinio lizdas ir jo montavimas, kai instaliacija paslėptoji; Vnt.; 1,00. 28.; Telefono kištukinio lizdas ir jo montavimas ,kai instaliacija paslėptoji; Vnt.; 1,00. 29.; El. dvipolis jungiklis ir jo montavimas , kai instaliacija paslėptoji; Vnt.; 1,00. 30.; El. paskirstymo dėžučių dangtelių keitimas; Vnt.; 2,00. 31.; Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu; t; 1,00. |
| Pirkimas į dalis neskaidomas Darbus atlikti adresu: V. Kudirkos g. 1; Anykščiai; VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras. Darbus atlikti per 2 mėnesius, su galimybe pratęsti darbų atlikimą vienam mėnesiui nuo sutarties pasirašymo dienos. Papildoma informacija: Vykdomas žaliasis pirkimas: Pirkėjas šiame pirkime taiko aplinkos apsaugos kriterijus, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 papunkčiu („pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: 4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų; 4.4.4.2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; 4.4.4.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. |

Sutarties

4 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

2025 m.  ..................  d.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2025 m. ............. d.

Rangovas:

Užsakovas: Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

Rangos sutarties Nr.

Sutarties pavadinimas:

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Sutartinė darbo kaina, be PVM, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1. | VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras, V. Kudirkos g. 1, Anykščiai, unikalus pastato numeris 3494-0023-9016, remonto darbai |  |
| Bendra suma be PVM Eur: |  |  |
| PVM{tarifas} suma Eur |  |  |
| Suma su PVM Eur: |  |  |

Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

Užsakovas				Rangovas

2025 m. __________________ mėn. ____d. 	2025 m. ______________ mėn. _____d.