Tiekėjų klausimai ir perkančiosios organizacijos atsakymai

Pirkimas „Šiaulių r. Ginkūnų k. Versmių gatvės paprastojo remonto darbai“ (pirkimo ID. 1692022)

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | A-2 atkarpoje numatyta nufrezuoti ir užtaisyti išdaužas asfaltbetoniu 24 m2. iš asfaltbetonio AC 11 VN, įrengti nuovažas, suformuoti, išvalyti ir/arba įrengti sankasos griovius, įrengti pralaidas, paviršinio vandens nuvedimui nuo gatvės važiuojamosios dangos. Prašome patikslinti ar A-2 atkarpoje bus tvarkomos tik išdaužos, nuovažos ir vandens nuvedimas ar turi būti įrengtas ir išlyginamasis bei viršutinis asfalto dangos sluoksnis. Jeigu taip, prašome patikslinti techninę specifikaciją. | A-2 atkarpoje tvarkomos tik išdaužos, nuovažos ir vandens nuvedimas, išlyginamasis bei viršutinis asfalto dangos sluoksnis neįrenginėjamas. |
| 2. | Numatytas vertikalus ženklinimas. Patikslinkite. Esami kelio ženklai demontuojami su atramomis ir paskui įrengiami nauji, ar atgal sumontuojami esami? | Vertikalus gatvės ženklinimas naujai įrengiamas tik naujai įrengtoms iškiliosioms sankryžoms (vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais). Horizontalųjį ženklinimą atlikti visame remontuojamame gatvės ruože. |
| 3. | Rangovas įvertinęs sutarties projektą bei sutartinės atsakomybės sąlygas, prašo perkančiosios organizacijos koreguoti sutarties projekto sąlygas. Sutarties projekto 6.7. punktas numato 0,02 % Sutarties kainos per dieną delspinigius dėl darbų vėlavimo. Sutarties 6.3. punkte numatyta 100 Eur bauda taip pat taikoma už darbų vėlavimą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tais atvejais, kai už vienodą sutartinių įsipareigojimų pažeidimą perkančioji organizacija numato delspinigius ir baudą, tokios sutarties sąlygos gali būti vertinamos kaip baudinio pobūdžio nuostolių atlyginimas, kadangi tai sunkina rangovo finansinę padėtį. Dvigubo baudimo už tų pačių sutartinių įsipareigojimų nevykdymą taikyti negalima, kadangi tai prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams. Teisės principas „ne bis in idem“ užtikrina, kad už tą patį pažeidimą nebūtų taikomos kelios baudos ar sankcijos. Prašome koreguoti sutarties projektą ir panaikinti 6.7. punktą bei sutarties projekte numatyti tik delspinigius už darbų vėlavimą, ir tokiu būdu grąžinant tinkamą sutarties šalių lygybę. | Koreguotas Pirkimo sutarties projektas. Įkeltas koreguotas Pirkimo sutarties projektas. Prašome vadovautis aktualia redakcija „4_priedas_Pirkimo_sutarties_projektas_0321“. |
| 4. | Pirkimo dokumentų 29 punkte nurodyta „Pasiūlymas privalo būti pasirašytas (pavienio tiekėjo vadovo, ar ūkio subjektų grupės įgalioto partnerio vadovo) saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus“. Ankstesnėje CVP IS sistemoje Tiekėjas teikdamas pasiūlymą jį patvirtindavo ir pasirašydavo saugiu parašu. Dabar šios galimybės naujoje CVP IS sistemoje nėra. Prašome patikslinti kokiu būdu Tiekėjas gali pasirašyti saugiu elektroniniu parašu pasirašyti pasiūlymą, kad PO būtų tinkamas: (1) Tiekėjas į vieną failą sudeda visus dokumentus, nurodytus Pirkimo dokumentų 33 punkte ir juos pasirašo per https://www.gosign.lt/lt/ ir teikdamas pasiūlymą atskiru failu prideda banko ar draudimo bendrovės išduotą Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (elektroninis dokumentas), kad liktų aktyvus užtikrinimą išdavusios įstaigos įgalioto darbuotojo elektroninis parašas; (2) Tiekėjas teikdamas pasiūlymą gali jį pasirašyti adoc. formatu, t. y. pagrindinis dokumentas būtų pasiūlymas (1 priedas), o visi kiti prašomi dokumentai, nurodyti Pirkimo dokumentų 33 punkte būtų kaip Pasiūlymo (1 priedo) priedai ir teikdamas pasiūlymą atskiru failu prideda banko ar draudimo bendrovės išduotą Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (elektroninis dokumentas), kad liktų aktyvus užtikrinimą išdavusios įstaigos įgalioto darbuotojo elektroninis parašas; (3) Tiekėjas teikdamas pasiūlymą adoc. formatu pasirašo kiekvieną Pirkimo dokumentų 33 punkte nurodytą dokumentą atskirai ir teikdamas pasiūlymą atskiru failu prideda banko ar draudimo bendrovės išduotą Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (elektroninis dokumentas), kad liktų aktyvus užtikrinimą išdavusios įstaigos įgalioto darbuotojo elektroninis parašas; (4) Tiekėjas teikdamas pasiūlymą fiziniu parašu pasirašo kiekvieną Pirkimo dokumentų 33 punkte nurodytą dokumentą atskirai ir teikdamas pasiūlymą atskiru failu prideda banko ar draudimo bendrovės išduotą Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (elektroninis dokumentas), kad liktų aktyvus užtikrinimą išdavusios įstaigos įgalioto darbuotojo elektroninis parašas. | Vadovaujantis pirkimo dokumentų 29 punktu, pasiūlymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu. Perkančioji organizacija pasirašymo būdui ar platformai reikalavimų nekelia. |
| 5. | A1 atkarpa, kaip bus prijungiama prie kelio nr. 150, nes bus aukštesnė gatvė 4 cm? | Remontuojamos gatvės atkarpas sklandžiai sujungti su esamomis asfaltbetonio dangomis. |
| 6. | A1 atkarpoje bortai pagrinde yra 15 cm šiai dienai, rašote, kad negali būti žemesni nei 12 cm, tačiau Klojant asfaltą 4 cm ant esamo asfalto vietomis kelio bortai sužemėja iki 11 cm. Prašome patikslinti ar esamą dangą frezuoti, ar borgali būti 1 cm paklaida? | Darbus vykdyti ant esamos asfalto dangos, klojant naują asfaltbetonio sluoksnį gali būti esamų gatvės bortų nurodyto aukščio paklaida. |
| 7. | visose trijose atkarpose daugelis nuovažų yra asfaltuotos arba A1 atkarpoje išdėtos trinkelėmis (rengiant šaligatvį), yra nemažai nuovažų, kurias patys gyventojai išdėję trinkelėmis. Prašome paaiškinti, kaip vertinti šias situacijas? | Visame remontuojamos gatvės ruože nuovažas remontuoti/įrengti kaip nurodyta TS. |